RAPORT DE ACTIVITATE

al Direcţiei Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte

pe perioada 03 - 09iulie 2009

Serviciul dezvoltare regională

Proiect „Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat, în Regiunea 7 Centru”

- Finalizarea documentaţiilor în vederea lansării procedurii de achiziţie publică pentru autospecialele NBCR;

- În urma primirii observaţiilor din partea ISU din Regiunea 7 Centru, transmiterea către furnizor a obiecţiunilor la programul de verificări a autospecialelor complexe de intervenţie, descarcerare şi acordarea asistenţei medicale de urgenţă;

- Elaborarea şi transmiterea unei adrese către ADI „Centrul Transilvaniei” referitor la schimbarea numelui domnişoarei Gergely Ágnes în doamna Gorea Ágnes;

- Pregătirea proiectelor de hotărâri, a proceselor-verbale şi participarea la şedinţele AGA şi UIP din data de 8 iulie 2009;

- Întocmirea Procesului verbal al şedinţei UIP din 8 iulie 2009

- Elaborarea unei notificări către ADR Centru şi MDRL privind modificarea componenţei UIP şi a unor locaţii de livrare a echipamentelor specifice;

- Elaborarea dispoziţiei de numire a comisiei de evaluare în vederea atribuirii procedurii de achiziţiei de autospeciale NBCR;

- Elaborarea dispoziţiei de numire a comisiilor de pre-recepţie şi recepţie a trei loturi de autospeciale;

- Pregătirea pre-recepţiei autospecialelor achiziţionate în cadrul lotului 3 şi elaborarea în acest sens, a unei adrese către furnizor

- Publicarea pe SEAP a Anunţului de Intenţie pentru achiziţia de autospeciale NBCR

Proiect „Promovarea judeţului Mureş”:

- Elaborarea şi transmiterea unei adrese către Ministerul Turismului referitor la schimbarea numelui domnişoarei Gergely Ágnes în doamna Gorea Ágnes;

- Pregătirea documentelor şi participarea la vizita precontractuală din data de 8 iulie 2009.

Program SAMTID

- Întocmirea de referate privind numirea comisiilor de recepţie finală SAMTID

- Întocmit dispoziţii pentru numirea Comisiilor de recepţie finala SAMTID

Proiect „Reţea judeţeană pentru absorbţia Fondurilor Structurale”

- Elaborarea raportului de progres final

Proiect „Reabilitarea Muzeului Judeţean de ştiinţele Naturii”

- Depunere cerere de finanţare

- Modificarea planului de marketing conform ultimelor cerinţe ale programului - finalizare

Proiect „Reabilitarea şi modernizarea drumului judeţean DJ 142C”

- Pregătire şi transmitere documente referitoare la contestaţia SC Consilier Construct SRL, referitoare la anularea procedurii de achiziţionare a serviciului de supervizarea lucrărilor din cadrul proiectului

- Elaborare şi transmitere clarificări solicitate în cadrul procedurii de atribuire a contractului de execuţie a lucrărilor din cadrul proiectului

- Pregătire raport intermediar pentru proiectul

Altele:

- Acordare de asistenţă de specialitate referitoare la tipurile de proiecte care vor fi finanţate în cadrul Programelor Operaţionale şi Programul Naţional pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală

- Verificare completări la completările transmise de elaboratorul documentaţiilor în faza PT, CS, DDE pentru proiectul „Parc auto pentru sporturi cu motor”.

- Sprijin în pregătirea Cererii de finanţare pentru proiectul „Reabilitarea Muzeului de Ştiinţele Naturii”.

- Întocmit şi transmis adresa cu programul comisiei de recepţie finala către Antreprenor, Consultant şi Primăriile implicate

- Verificare Proiect Tehnic pentru proiectul:”Reabilitarea şi modernizarea  DJ 135 Măgherani Săraţeni

- Participat la şedinţa săptămânală privind stadiul lucrărilor în cadrul proiectului:” Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apa şi canalizare în judeţul Mures”

- Rezolvarea adresei nr. 9921/07.2009 conform rezoluţiei-şi transmiterea prin fax către UNCJR

- Monitorizare aprobarea HCL de aprobare privind extinderea Asociaţiei – etapa III;

- Asigurarea Secretariatului A.D.I. Centrul Transilvaniei

- Întocmirea Procesului verbal al şedinţei AGA al ADI Centrul Transilvaniei din data de 8 iulie 2009

- Gestionarea zilnică a registrului de intrare-ieşire al Direcţiei de Dezvoltare Regională şi Implementare Proiecte (înregistrarea şi descărcarea corectă şi promptă a tuturor documentelor intrate şi/sau ieşite din cadrul direcţiei, respectiv circulaţia acestora în interiorul Consiliului Judeţean Mureş).

COMPARTIMENTUL PROTECŢIA MEDIULUI

Proiect PHARE 2005RO-Asistenţa Tehnică pentru pregătirea portofoliului de proiecte în sectorul deşeuri „Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor în judeţul Mureş”

- S-a transmis o circulară către 69 de primării, care au obligaţia de a închide gropile de gunoi existente la ora actuală în mediul rural, prin care se solicită completarea unui chestionar cu date referitoare la stadiul de derulare al acţiunilor de închidere şi ecologizare a gropilor de gunoi precum şi modul de gestionare al deşeurilor după data de 16 iulie 2009. Aceste date se vor utiliza în scopul realizării unei situaţii centralizate a stadiului de conformare cu obligaţiile ce le revin în domeniul gestionării deşeurilor precum şi în vederea monitorizării gradului de acoperire cu servicii de salubritate în mediul rural.

- S-a completat, la solicitarea ARPM Sibiu, conform Ordinului  Nr. 860 din 26 septembrie 2002 pentru aprobarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu, lista cu soluţiile propuse pentru rezolvarea problemelor semnalate de către cetăţeni în cadrul dezbaterilor publice care au avut loc la Sânpaul şi Cristeşti în zilele de 22 respectiv 23 iunie 2009. Aceste dezbateri au fost organizate în cadrul procesului de evaluare a impactului asupra mediului şi obţinerii acordului de mediu pentru proiectul Sistem Integrat de Gestionare a deşeurilor în judeţul Mureş.

- În vederea clarificării aspectelor tehnice, propuse a fi realizate pe amplasamentul de la Cristeşti-Vălureni, a avut loc în data de 02.07.2009 o nouă întâlnire cu reprezentanţii locuitorilor din Vălureni la sediul Consiliului Judeţean Mureş. La întâlnire au participat 14 reprezentanţi ai locuitorilor din Vălureni, doamna preşedinte şi domnul vicepreşedinte ai Consiliului Judeţean Mureş.

- S-a făcut o deplasare în teren la amplasamentul Cristeşti-Vălureni, destinat realizării staţiei de sortare-transfer-compostare în cadrul proiectului SIGD în judeţul Mureş.

- Au avut loc discuţii cu experţii juridici din cadrul Unităţii de Implementare a Proiectului şi cu reprezentanţi ai consultantului în scopul clarificării aspectelor instituţionale legate de operarea viitorului sistem de gestionare a deşeurilor şi contractele de salubritate încheiate de către autorităţile publice locale din judeţ până în acest moment.

- Au avut loc întâlniri cu operatorii de salubritate din judeţul Mureş în carul cărora au fost purtate discuţii referitoare la necesitatea extinderii ariei de acoperire cu servicii de salubrizare în mediul rural

Alte proiecte şi activităţi:

- S-a participat la întâlnirea ce a avut loc în data de 06.07.2009 la sediul Agenţiei Electrica din Târgu Mureş, pentru analizarea situaţiei create în urma deschiderii procedurii de faliment faţa de SC BICAPA SA – Târnăveni şi pentru găsirea unor soluţii în vederea asigurării funcţionării în continuare a staţiei de epurare a apelor care se scurg în urma ploilor din batalurile de deşeuri chimice de la SC BICAPA SA, necesară pentru diminuarea impactului pe care îl au acestea asupra mediului şi asupra populaţiei. În urma acestei întâlniri s-a transmis o adresă către SC Filiala de Furnizare a Energiei Electrice Electrica Furnizare Transilvania Sud SA – Agenţia Mureş, exprimând punctul de vedere al Consiliului Judeţean Mureş şi demersurile întreprinse în vederea soluţionării problemelor existente la SC BICAPA SA – Târnăveni

COMPARTIMENTUL INTEGRARE EUROPEANĂ

- Rezolvarea adresei nr. 9048/02.07.2009 conform rezoluţiei – transmiterea datelor referitoare la seminarul de prezentare a Programului URBACT II către toate primăriile orăşeneşti şi municipale

- Rezolvarea adresei nr. 9129/03.07.2009 conform rezoluţiei – transmiterea către primăriile din mediul rural a datelor referitoare la oportunitatea oferită prin intermediul POSDRU, persoanelor din mediul rural, de a beneficia de cursuri gratuite de calificare în domenii non-agricole

- Traducere material de specialitate reprezentând descriere tehnică a sediului administrativ al Consiliului Judeţean Mureş

- Contactat telefonic Agenţia de Dezvoltare Economică Timiş cu privire la stadiul implementării proiectului „Reabilitare, modernizare şi echipare ambulatoriu de specialitate” al Spitalului Judeţean Timiş

- Pregătit dosar „scoatere din circuit agricol al terenului ce face obiectul proiectului „Parc auto pentru sporturi cu motor”” şi deplasare la primăriile Ungheni şi Sînpaul pentru obţinerea conformităţii cu originalul a HCL

- Întocmit adresă de convocare a Reţelei Judeţene de Absorbţie a Fondurilor Structurale la întrunirea trimestrială cu privire la activitatea de diseminare a Fondurilor Structurale

- Participare la şedinţa săptămânală în vederea pregătirii proiectului „Reabilitare, modernizare şi echipare ambulatoriu de specialitate” al Spitalului Judeţean Mureş

- Contactat SC Piscicola Zau SA cu privire la completarea listei locaţiilor turistice care nu sunt dotate cu toalete ecologice

COMPARTIMENTUL RELAŢII EXTERNE ŞI MASS-MEDIA

- Pregătirea conferinţei Internaţională în parteneriat cu Asociaţia Angajament Civic din 6 iulie ac.

- Pregătirea deschiderii festive  a olimpiadei de informatică la Sala Mare a Palatului Culturii

- Pregătirea primirii delegaţiei din Szabolcs-Szatmar-Bereg din Ungaria

- Pregătirea delegaţiei condusă de Secretarul de Stat al Ministerului Afacerilor Externe din Ungaria, domnul Szabó Vilmos, în judeţul Mureş.

- Pregătire participare la festivalul Văii Mureşului, decernarea de diplome

- Activitate zilnică de monitorizare a presei centrale şi locale; scrise şi electronice

- Transmiterea către instituţiile mass-media a comunicatelor de presă

- Furnizarea către instituţiile mass-media a informaţiilor solicitate despre activitatea Consiliului Judeţean Mureş.

CENTRUL DE INFORMARE TURISTICĂ

Săptămâna aceasta au fost 139 de vizitatori din 12  ţări diferite.