- RAPORT DE ACTIVITATE

- al Direcţiei Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte

- pe perioada 01 – 31 august 2010

- SERVICIUL DEZVOLTARE REGIONALĂ

Proiect „Asigurarea condiţiilor de implementare a Sistemului legislativ managerial public pentru cadrele de conducere din cadrul Consiliului Judeţean Mureş şi al instituţiilor subordonate”:

- În urma respingerii în 30 iulie a publicării anunţului de participare de către ANRMAP, refacerea documentaţiei de atribuire şi a anunţului de participare şi publicarea din nou a anunţului de participare în 2 august a.c.;

- Pregătirea materialelor şi participare la şedinţele UIP din data de 4, 13, 18, 25 august a.c.;

- Pregătirea Procesului-verbal de deschidere şi a Declaraţiilor de confidenţialitate şi imparţialitate pentru şedinţa de deschidere a ofertelor din 26 august care vor fi depuse în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect furnizarea de licenţe a unui program informatic şi servicii de instruire în cadrul proiectului;

- Refacerea listei cu personalul de conducere beneficiar al proiectului, în urma reorganizării Consiliului Judeţean şi a instituţiilor subordonate în baza OUG nr. 63/2010;

- Participare la şedinţa de deschidere a ofertelor din 26 august care au fost depuse în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect furnizarea de licenţe a unui program informatic şi servicii de instruire în cadrul proiectului

- În urma solicitării primite din partea UCVAP, transmiterea calendarului şedinţelor de evaluare şi a  documentaţiei de atribuire către observatorii desemnaţi;

- În urma analizării documentelor de calificare a ofertei depuse în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect furnizarea de licenţe a unui program informatic şi servicii de instruire în cadrul proiectului „Asigurarea condiţiilor de implementare a Sistemului legislativ managerial public pentru cadrele de conducere din cadrul Consiliului Judeţean Mureş şi al instituţiilor subordonate”, solicitarea de clarificări de la ofertant;

- În urma primirii răspunsului la clarificările solicitate, participare la şedinţele de evaluare din data de 1 şi 2 septembrie a.c., analizarea ofertei tehnice şi solicitarea de clarificări la aceasta.

Proiect „Modernizarea şi dotarea ambulatoriului Spitalului Clinic Judeţean Mureş”:

- În urma unei solicitări de clarificări primite din partea ADR Centru referitor la proiectul tehnic aferent acestui proiect, elaborarea şi transmiterea unei adrese către adrese către SC ARHIGRAF SRL de transmitere a răspunsurilor la acestea;

- În urma primirii răspunsului de la SC ARHIGRAF SRL, pregătirea şi transmiterea clarificărilor solicitate către ADR Centru;

- Pregătirea unei împuterniciri pentru domnul Tîmpa Paul Grigore, să preia un exemplar original al Avizului tehnic emis de Inspectoratul de Stat în Construcţii, pentru obiectivul de investiţie „Modernizarea şi dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic Judeţean Mureş”, municipiul Tîrgu-Mureş, judeţul Mureş;

- În urma unei a doua solicitări de clarificări primite din partea ADR Centru referitor la proiectul tehnic aferent acestui proiect, elaborarea şi transmiterea unei adrese către adrese către SC ARHIGRAF SRL de transmitere a răspunsurilor la acestea;

- În urma primirii răspunsului de la SC ARHIGRAF SRL, pregătirea şi transmiterea clarificărilor solicitate către ADR Centru;

Proiect „Promovarea judeţului Mureş”:

- În urma creşterii TVA la 24%, respectiv a refacerii bugetului proiectului, pregătirea expunerii de motive şi proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 181/23.12.2008 privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de acesta;

- Susţinerea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 181/23.12.2008 privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de acesta (refăcut în urma modificării bugetului proiectului în urma creşterii TVA la 24%) în şedinţele comisiilor de specialitate şi în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Mureş din data de 26 august 2010;

- Pregătire raport lunar.

- Proiect „Reabilitarea şi modernizarea drumului judeţean DJ 142C”

- Participare la şedinţele săptămânale organizate în cadrul proiectului;

- Participare la şedinţa lunară organizată în cadrul proiectului;

- Pregătirea documentaţiei de atribuire de lucrări suplimentare privind realizarea reţelor de telecomunicaţii

- Participare la întâlnirile cu reprezentanţii proiectantului pentru rezolvarea problemelor apărute în cadrul proiectului

- Pregătire şi transmitere către ADR Centru şi AMPOR a unei notificări cu privire la modificarea Anexei III a - graficul de depunere a cererilor de rambursare pentru proiect

- Pregătire raport de progres

- Participare la vizita de monitorizare  a reprezentantului ADR Centru

- Pregătire raport lunar.

Proiect „Parc auto pentru sporturi cu motor”

- Participare la şedinţa UIP din 02.08.2010

- Întocmirea Referatului şi Dispoziţiei privind constituirea comisiei de evaluare al ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire a asistenţei tehnice pentru supravegherea lucrărilor

- Pregătirea documentaţiei pentru contractarea executantului lucrărilor şi a notelor / referatelor aferente

- Solicitarea avizului privind materialele de informare pentru o prezentare powerpoint (1 slide) (ppt) ce va fi difuzată la finalul emisiunilor TV, precum şi a spotului ce trebuie difuzat în timpul emisiunilor

- Întocmirea şi transmiterea la ADR Centru a acordului nostru pentru schimbarea denumirii materialului amintit la paragraful anterior, din prezentare ppt în generic de final

- Întocmirea şi transmiterea spre publicare a două clarificări în cadrul achiziţiei serviciilor de supervizare lucrări (inginer)

- Participare la şedinţa de deschidere şi întocmirea Procesului verbal de deschidere a ofertelor depuse la procedura de achiziţie a serviciilor de supervizare lucrări (inginer)

- Evaluarea ofertelor depuse în cadrul procedurii de achiziţie a serviciilor de supervizare lucrări (inginer) şi solicitarea de clarificări oferatnţilor

- Întocmirea şi transmiterea adresei de confirmare a vizitei de monitorizare a proiectului

- Elaborarea Raportului de progres nr. 1

- Participare la vizita de monitorizare din 20.08.2010

- Pregătire raport lunar.

Proiect „Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat, în Regiunea 7 Centru”

- Urmărirea efectuării plăţilor aferente cererii de rambursare nr. 3 - plata integrală efectuată în data de 10.08.2010

- Pregătirea unui material pentru doamna Preşedinte în vederea prezentării proiectului în cadrul unui scurt interviu

- Sprijinirea echipei de filmare trimisă de ADR Centru pentru tragerea cadrelor necesare realizării filmului de promovare a POR şi a proiectelor finanţate prin POR

- Elaborarea unei adrese către televiziunile locale prin care solicităm materialele filmate la cele 2 evenimente festive - august 2009 şi mai 2010

- Întocmirea şi transmiterea adresei către UCVAP - Mureş privind calendarul şedinţelor de evaluare a ofertelor

Proiect 2 privind achiziţionarea de echipamente specifice pentru intervenţii în situaţii de urgenţă:

- Elaborarea unei adrese prin care solicităm IGSU-ului preţuri estimative pentru echipamentele ce se doresc a fi achiziţionate

- Întocmirea unei adrese prin care solicităm firmelor preţuri estimative pentru echipamentele ce se doresc a fi achiziţionate în baza specificaţiilor minime stabilite

Proiect Reţea judeţeană pentru absorbţia fondurilor structurale

- Centralizarea proiectelor în curs de realizare şi/sau realizate, de la partenerii din proiect

- Întocmirea şi transmiterea la UCRAP a machetei indicatorilor proiectului

Altele:

- În urma solicitării primite din partea municipiului Sighişoarei privind datele statistice din domeniul turismului deţinute de Consiliul Judeţean Mureş, transmiterea răspunsului în acest sens;

- Participare în perioada 5-6 august 2010, la Bucureşti, la examenul organizat de către Centrul de Resurse Juridice în urma cursului de achiziţii publice din perioada 13-17 iulie 2010;

- În urma unei adrese primite din partea Deputatului European Silvia-Adriana Ţicău referitor la Programul TEN-T, elaborarea unei note privind eligibilitatea Aeroportului Transilvania Tîrgu-Mureş în cadrul acestuia;

- Transmiterea prin e-mail a unei propuneri de parteneriat primite din partea Regiunii Friuli Venezia Giulia din Italia, către DGASPC Mureş;

- În urma solicitării primite din partea Secretariatului Tehnic Permanent al Regiunii Centru, completarea unui chestionar referitor la nevoile de instruire;

- Traducerea unui e-mail primit de la doamna Lőrincz Csilla, referitor la finanţarea împăduririlor din Fondul de Mediu, din limba maghiară în română;

- Traducerea din limba engleză în limba română a invitaţiei la seminarul „Cum să îmbini PPP cu fondurile UE?”, primită din partea Academiei Europene de Taxe, Economie & Drept;

- În urma solicitării primite din partea campingului Nomad Camp, includerea informaţiilor referitoare la acesta pe site-ul Centrului de Informare Turistică Tîrgu-Mureş şi elaborarea unui răspuns către camping;

- În urma solicitării primite din partea Secretariatului Tehnic Permanent al Pactului Regional pentru Ocupare şi Incluziune Socială în Regiunea Centru, completarea şi transmiterea prin e-mail a unui chestionar privind identificarea nevoilor curente de instruire ale membrilor Pactului Teritorial şi Parteneriatelor Judeţene din Regiunea Centru;

- În urma solicitării de parteneriat în proiectul „Români pentru români, prin România”, primite din partea Asociaţiei Drepturi Civile, pregătire a unei prezentări a proiectului, respectiv elaborarea şi transmiterea unei adrese către Asociaţie privind solicitarea unor informaţii suplimentare;

- În urma primirii din partea Asociaţiei Drepturi Civile a modelului de Acord de colaborare în proiectul „Români pentru români, prin România”, elaborarea şi transmiterea unei adrese către Asociaţie privind solicitarea unor informaţii suplimentare.

- Activităţi specifice bunei desfăşurări a proiectului „Incubatorul de afaceri în judeţul Mureş”

- Activităţi specifice bunei desfăşurări a proiectului „Noi oportunităţi de ocupare în mediul rural prin Telework”

- Participarea la recepţia la teminarea lucrărilor din cadrul proiectului „Incubatorul de afaceri în judeţul Mureş”, 2 august 2010

- Elaborarea unei informări privind invitaţia de participare la lansarea Platformei Europene de Dezvoltare

- Centralizarea răspunsurilor şi întocmirea unei situaţii privind existenţa în judeţul Mureş de proiecte care vizează sursele regenerabile de energie, precum şi transmiterea acesteia cu adresă de înaintare la ADR Centru

- Transmiterea  raportării aferentă lunii iulie cu privire la rezultatele obţinute în procesul de absorbţie a fondurilor europene către Instituţia Prefectului-judeţului Mureş

- Gestionarea zilnică a registrului de intrare-ieşire al Direcţiei de Dezvoltare Regională şi Implementare Proiecte (înregistrarea şi descărcarea corectă şi promptă a tuturor documentelor intrate şi/sau ieşite din cadrul direcţiei, respectiv circulaţia acestora în interiorul Consiliului Judeţean Mureş).

- Asigurarea Secretariatului A.D.I. Centrul Transilvaniei.

- COMPARTIMENTUL PROTECŢIA MEDIULUI

Proiect PHARE 2005RO-Asistenţa Tehnică pentru pregătirea portofoliului de proiecte în sectorul deşeuri „Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor în judeţul Mureş”

- S-a solicitat încă o dată consultantului punerea la dispoziţie a documentelor care până la această dată încă nu au fost transmise, respectiv :

- studiul geotehnic cu anexele completate ale fişelor de foraje şi devizele estimative confienţiale, din cadrul PT aferent Depozitului ecologic de la Sânpaul

- graficul de livrare a documentaţilor de atribuire a contractelor de lucrări (depozit/TMB închidere 5 depozite neconforme, staţie de sortare/compostare/transfer) şi de furnizare (echipamente aferente SMID).

- În data de 6 august 2010, a avut loc o întâlnire de lucru între consultantul proiectului SMID, dl. Peti Andras - reprezentantul Ministerului Mediului şi Pădurilor şi membrii UIP, în cadrul căreia au fost discutate ultimele observaţii asupra documentaţiei de atribuire a contractului de Asistenţă Tehnică şi Spervizare. Documentaţia revizuită a fost retransmisă de către consultant Consiliului Judeţean Mureş în data de 11 august.

- În data de 11 august s-a primit din partea consultantului forma finală a documentaţiei de atribuire a contractului de asistenţă tehnică şi supervizare

- Documentaţia primită a fost reanalizată de către membrii UIP, concluziile fiind prezentate conducerii executive în data de 24 august.

- În data de 30 august a avut loc o nouă întâlnire între membrii  UIP şi conducerea executivă pentru clarificarea unor aspecte neclare şi a unor deficienţe constate în conţinutul documentaţiei de atribuire, referitoare la structura echipei propuse pentru asigurarea asistenţei tehnice şi a supervizării în cadrul proiectului. Concluziile acestei întâlniri au fost consemnate într-un proces verbal iar membrii UIP au procedat la operarea modificărilor în cadrul documentaţiei de atribuire, în conformitate cu modificările agreate de conducerea executivă.

- S-a întocmit şi transmis o adresă către Ministerul Mediului şi Pădurilor prin care se solicită sprijin în vederea obţinerii din partea consultantului a formei finale a documentaţiilor de atribuire pentru contractele de lucrări ce vor fi încheiate în cadrul proiectului. Se solicită de asemenea propunerea unei soluţii la problema referitoare la predarea de către consultant a aplicaţiei de finanţare şi a  documentaţiei aferente proiectului doar în limba engleză.

- S-au întocmit următoarele documente necesare lansării procedurii de achiziţie publică pentru contractul de asistenţă tehnică şi supervizare: notele justificative privind  valoarea contractului; referat de necesitate şi oportunitate; notă justificativă privind criteriile de calificare.

- S-a pregătit întâlnirea ce a avut loc în data de 30 august la sediul Primăriei din Sânpaul, în vederea completării dosarelor individuale de expropriere a terenurilor necesare pentru construirea drumului de acces la depozitul ecologic de la Sânpaul, cu documentele necesare.

- S-au pregătit şi transmis la Transelectrica SA-ST Sibiu completările solicitate la  documentaţia pentru obţinerea avizului pentru realizarea instalaţiilor electrice interioare pentru depozitul zonal Sânpaul;

- A fost obţinut Avizul de amplasament eliberat de Transelectrica SA-ST Sibiu pentru realizarea instalaţiilor electrice interioare  pentru realizarea instalaţiilor electrice interioare

Alte activităţi:

- A fost întocmită Dispoziţia nr. 214/12 august 2010 pentru numirea persoanei responsabile cu implementarea colectării selective a deşeurilor în cadrul Consiliului Judeţean Mureş, în conformitate cu prevederile Legii 132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice. Persoana numită prin dispoziţie este dl. Bonta Sorin – Şef Serviciu Administrativ Gospodărire

- Este în curs de elaborare planul de măsuri privind colectarea selectivă a deşeurilor în Consiliul Judeţean Mureş, în conformitate cu Legii 132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice.

- A fost întocmit proiectul de hotărâre privind aprobarea acordului de asociere între Consiliul Judeţean Mureş şi asociaţia Eco Assist, în vederea implementării proiectului „Let’s do it Romania” (Curăţenie în toată ţara într-o singură zi”). Proiectul de hotărâre a fost aprobat în şedinţa Consiliului Judeţean Mureş din data de 12 august 2010.

- COMPARTIMENTUL RELAŢII EXTERNE ŞI MASS-MEDIA

- Elaborarea de referate privind primirea la sediul CJ Mures a unor delegaţii din ţară si/sau străinătate;

- Elaborarea de referate privind participarea la manifestări internaţionale ale delegaţiilor  CJ Mures;

- Elaborarea proiectului de Protocol de Colaborare între Consiliul Judeţean Mureş şi Primăria Oraşului Karcag din Ungaria precum şi la nivelul Spitalului Clinic Judeţean Mureş şi Spitalului Orăşenesc Karcag.;

- Corespondenţă cu Provincia Shanxi – R.P. China, în vederea pregătirii primirii unei delegaţii a partenerilor din Shanxi în judeţul Mureş;

- Elaborarea şi transmiterea la Ministerul Afacerilor Externe, a corespondenţei privind solicitarea avizului pentru Protocolul de colaborare sus-menţionat;

- Întocmirea de referate pentru eliberarea din stocul magaziei a unor materiale de promovare a judeţului Mureş;

- Traducerea corespondenţei cu organisme ale Uniunii Europene şi cu diverşi parteneri din Europa;

- Participarea la întâlnirea săptămânală a unităţii de implementare a proiectului „Asigurarea condiţiilor de implementare a Sistemului Legislativ Managerial Public pentru cadrele de conducere din cadrul Consiliului Judeţean Mureş şi al instituţiilor subordonate săptămânală şi întocmirea minutei aferente întâlnirii (SLMP);

- Elaborarea raportului de progres lunar al proiectului SLMP;

- Participare ca membru în comisia de evaluare a ofertelor depuse în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect furnizarea de licenţe a unui program informatic şi servicii de instruire în cadrul proiectului „Asigurarea condiţiilor de implementare a Sistemului legislativ managerial public pentru cadrele de conducere din cadrul Consiliului Judeţean Mureş şi al instituţiilor subordonate”;

- Transmiterea către conducerea instituţiei si directorii direcţiilor din cadrul CJ Mures, a revistei presei;

- Activităţi specifice pentru implementarea proiectului  „Monitorizarea traficului şi efectele sale asupra reţelei rutiere din judeţul Mureş”: corespondenţă, traduceri, raport lunar, pregătirea misiunii flamande nr. 5 în Mureş: 25 august – 1 septembrie, asigurarea traducerii pe toată durata misiunii, raportul misiunii;

- Corespondenţă cu Inspectoratul de Poliţie Mureş privind participarea la Forumul European pentru Siguranţă Urbană;

- Situaţia şi analiza facturilor de la mass-media pe anul 2010;

- Transmiterea spre publicare a comunicatelor de presă.

CENTRUL DE INFORMARE TURISTICĂ

- Luna aceasta au fost 1375 de vizitatori din 26 de ţări.

JUDEŢUL MUREŞ

CONSILIUL JUDEŢEAN

Arhitectul şef

RAPORT DE ACTIVITATE

pentru luna august  2010

Acte confirmate in luna august  in registrul - Arhitectului Şef: 205  acte  + 1 act reclamaţii.

Arhitect şef: arh.Csortan Ilona - coordonare, consultare, verificare, participări la şedinţe

- Participare la şedinţa  Comisiei tehnice de urbanism şi amenajarea teritoriului de pe lângă Consiliul Judeţean Mureş din data de 17.08.2010.

COMPARTIMENTUL URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI

Consilier Pop Călin Alexandru

Număr acte soluţionate : 21

Activităţi efectuate:

- Asigurare secretariat pentru  şedinţa Comisiei tehnice de urbanism şi amenajarea teritoriului de pe lângă Consiliul Judeţean Mureş.

- Pregătire   proiect de hotărâre specific activităţii Comisiei tehnice, care a fost aprobat în şedinţa Consiliului Judeţean Mureş.

- Întocmit şi eliberat 4 avize prealabile de oportunitate.

- Verificat 3 documentaţii PUG şi PUZ, cu întocmire fişă documentaţie.

- Întocmit  3 avize unice ale comisiei tehnice.

- Asigurare secretariat pentru 2 şedinţe ale Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Consiliul Judeţean Mureş.

- Asigurarea desfăşurării procedurii de avizare a lucrării „Reactualizare Plan de Amenajarea Teritoriului Judeţean, judeţul Mureş”, ajuns în procedură de analiză a calităţii Raportului de Mediu.

- Raportare către Agenţiei de Protecţia Mediului Mureş asupra  evidenţei solicitărilor de furnizare a informaţiilor privind mediul deţinute de alte autorităţi publice locale.

- Corespondenţă către avizatorii documentaţiilor urbanistice – PUG-uri – prin care se solicită respectarea prevederilor din Legea  nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul,  prevederi privind scutirea de taxe de avizare pentru aceste documentaţii.

- Raportare către Comisariatul Judeţean Mureş al Gărzii Naţionale de Mediu privind stadiul fizic şi valoric al investiţiilor de mediu.

- Analiză şi propuneri pentru proiectul Planului de Management Integrat al bazinului hidrografic Tisa (PMI).

- Asigurare consultanţă pentru documentaţii de urbanism şi de amenajarea teritoriului.

- Participare la:

-  şedinţe de consultarea populaţiei pentru documentaţiile PUZ repartizate, desfăşurate la sediul primărilor Livezeni şi Breaza

  - 5 şedinţe de analiză ale Colectivului tehnic din cadrul Agenţiei de Protecţia Mediului Mureş

Consilier Lungu Mirela

Activităţi efectuate:

- Participare la şedinţa Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului şi urbanism de pe lângă Consiliul Judeţean Mureş, din data de 17.08.2010.

- Verificare documentaţii PUZ, întocmire fişe documentaţii de urbanism.

- Întocmire aviz unic.

- Introducere coordonate şi  listare plan de încadrare în zonă folosind datele existente  în baza de date GIS, pentru persoane fizice .

- Administrare baza de date GIS , actualizare baza cu informaţii   .

- Introducere coordonate, poziţionare imobile pe ortofo, hărţi administrative sau PUG-uri, listare la diferite scări, în vederea întocmirii documentaţiilor de urbanism.

Consilier Kubánda Lehel

Nr.acte soluţionate : 3

- Participare la şedinţele Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului şi urbanism de pe lângă Consiliul Judeţean Mureş, din data de 17.08.2010,

- verificare documentaţii PUZ, întocmire fişă documentaţie, întocmire avize unice , în număr de 1

- participare la şedinţele de Consultarea populaţiei, la sediul Primăriei Ghindari privind documentaţiile PUZ repartizate,  în data de 25.08.2010.

- întocmire avize de oportunitate, în număr de 2.

- realizare 311 diplome pentru evenimente susţinute de Consiliul Judeţean Mureş

- realizări fotografii la evenimente susţinute de Consiliul Judeţean Mureş

SERVICIUL AVIZARE, AUTORIZARE ŞI CONTROL

Şef serviciu: ing.Preotu Mariana

- coordonare, consultare, verificare, participări la şedinţe.

- concediu de odihnă: 01.08. - 20.08.2010

- în data de 30.08.2010 m-am deplasat la Primăria Sinpaul în calitate de membru UIP - Depozit zonal Sînpaul pentru întâlnirea cu proprietarii expropriaţi pentru lucrarea Drum de acces în Depozitul zonal Sînpaul.

Consilier  Platon Cătălin

În perioada 01.08-31.08.2010, conform atribuţiilor cuprinse în fişa postului:

- am verificat documentaţiile aferente solicitărilor pentru eliberarea de certificate de urbanism,

aviz arhitect-şef, autorizaţii de construire şi corespondenţa aferentă

- am întocmit, în termenele legale prevăzute de lege:

- Certificate de urbanism – 6

- Autorizatii de construire   -

- Aviz arhitect şef –  20

- corespondenţă privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică în vederea realizării obiectivului de investiţii „Extinderea Aeroportului Transilvania Tg-Mureş”

- 2 verificări pe teren pentru soluţionarea reclamaţiilor

Consilier  Baciu Andreea

I. În perioada 01.08-31.08.2010, conform atribuţiilor cuprinse în fişa postului

- am verificat documentaţiile aferente solicitărilor pentru eliberarea de   Certificate   de urbanism, Aviz arhitect-şef, Autorizaţii de construire.

- am întocmit, în termenele legale prevăzute de lege

  - Certificate de urbanism – 9

  - Autorizaţii de construire - 5

  - Aviz arhitect şef –  13

- deplasare pentru verificarea pe teren a sesizărilor Primăriei Voivodeni privind afectarea drumului judeţean DJ154  pe sectorul Glodeni – Voivodeni – Breaza.

- evidenţa Convenţiilor şi Protocoalelor încheiate între Preşedintele CJMureş şi Primarii Comunelor privind aplicarea prevederilor Legii 50/1991 privind autorizarea şi executarea lucrărilor de construcţii.

II. Conform competenţelor privind Organizarea şi coordonarea acţiunilor în domeniul apărării 
          împotriva  incendiilor

- am luat în evidenţă Buletinele informative privind incendiile şi intervenţiile SMURD din judeţ  şi avertizările  meteorologice primite de la Instituţia Prefectului.

- Corepondenţă primării privind oferta - Îndrumătorul pentru instruire în domeniul situaţiilor de urgenţă şi Suplimentul legislativ  - un instrument util pentru instruirea personalului în domeniul situaţiilor de urgenţă şi organizării activităţii de prevenire şi apărare împotriva incendiilor.

- am participat în data de 27.08.2010 la şedinţa desfăşurată la sediul ISU  HOREA cu tema  - atribuţiile structurilor implicate în managementul situaţiilor de urgenţă şi responsabilităţile operaţionale ale acestora în cazul producerii unui accident major la AZOMUREŞ.

- am întocmit în colaborare cu ISU HOREA Raportul de analiză a capacităţii de apărare împotriva incendiilor în judeţul Mureş pe anul 2009 şi stabilirea măsurilor de                 optimizare a acesteia.

- am întocmit Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Raportului de analiză a capacităţii de

apărare împotriva incendiilor în judeţul Mureş pe anul 2009 şi stabilirea măsurilor de

optimizare a acesteia.

- am întocmit referatul pentru asigurarea fondurilor  necesare editării revistei Pompierii Mureşeni

- mesajul doamnei preşedinte

Referent Buzan Cristina

În perioada 01.08.2010-31.08.2010 am desfăşurat următoarele activităţi:

- Am verificat şi redactat un număr de 44  acte, astfel:

  - Certificate de Urbanism	      9

  - Autorizaţii de Construire	      2

  - Avize Arhitect Şef		    33

TOTAL                          44

- Am introdus în baza de date actele emise în luna precedentă pentru publicarea acestora pe site-ul şi la avizierul instituţiei.

- Am transmis la ISC tabele solicitate, privind CU şi AC eliberate în luna precedentă.

Consilier Andras Stefan

- Desfăşurat activitate de arhivare documente direcţie Arhitect sef.

- Selecţionarea şi preluarea proiectelor de la SC PROIECT SRL, conform proceselor verbale de primire predare, în număr de 429 unităţi arhivistice (dosare).

Referent Deac Lenuta

- Acte confirmate în registru Arhitectului şef: 205

- Acte confirmate în registrul Direcţiei Tehnice: 409

- Acte confirmate în registru de reclamaţii Arhitectului şef: 1

- Acte confirmate în registrul de reclamaţii Direcţia Tehnica: 5

- Actualizare banca de date care cuprinde evidenţa certificatelor de urbanism, autorizaţiilor de construire, acorduri unice, avize  arhitect şef -  eliberate:

- Avize arhitect şef               -  66

- Certificate de urbanism      - 24

- Autorizaţii de construire    -    7

- Actualizare banca de date care cuprinde evidenţa PUZ şi PUD şi a avizelor unice eliberate:

  - 5  Avize unice

- Arhivarea documentelor arhitectului şef pe domenii.

- Expedierea actelor soluţionate ale Arhitectului Şef şi Direcţiei Tehnice.

- Transmiterea prin e-mail a circularelor către primăriile municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţ.

- Întocmirea pontajului lunar al Arhitectului Şef şi al Direcţiei Tehnice

- Activităţi de protocol al Arhitectului Şef şi al Direcţiei Tehnice

INFORMARE

privind activităţile desfăşurate de către funcţionarii publici din

cadrul Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică în luna august 2010

Serviciul Juridic – Contencios

- Activităţi de reprezentare în instanţă :

Numărul de dosare în care s-a asigurat reprezentarea Consiliului Judeţean Mureş şi a comunelor care au solicitat asistenţă juridică este de 14 din care:

Numărul de termene de judecată – 15-

Litigii de munca/ drepturi salariale – 10;

Cereri de expropriere – 1;

Căi de atac formulate - 2-

Litigii privind plasamentul -1-

Notă de renunţare privind neexercitarea căii de atac -1-

În toate dosarele instrumentate au fost  întocmit actele de procedură necesare, respectiv s-au formulat întâmpinări, note de şedinţă, etc.

B. Alte activităţi :

-	participarea la şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Mureş în data de 12 august;

-    participarea la şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Mureş în data de 26 august;

-	participarea reprezentantului instituţiei la şedinţa Consiliului de Administraţie a Spitalului Clinic Judeţean Mureş, la şedinţa Consiliului de Administraţie a Spitalului Municipal Târnăveni, la şedinţa Consiliului de Administraţie a Preventoriului TBC Gorneşti;

- Avizarea de note justificative şi contracte de achiziţie de produse şi lucrări;

- s-a acordat asistenţă juridică aparatului de specialitate din cadrul C.J. Mureş;

- acordarea de asistenţă  juridică, consultanţă şi reprezentare în instanţă pe diferite probleme de specialitate comunelor: Batoş, Chiheru de Jos, Neaua, Apold, Vătava;

- s-au întocmit şapte proiecte de dispoziţie privind punerea în aplicare a Deciziei nr. 1108/2010, emisă de directorul Camerei de Conturi a judeţului Mureş;

- s-au întocmit răspunsuri la plângerile prealabile formulate faţă de dispoziţiile privind punerea în aplicare a Deciziei nr. 1108/2010 emisă de directorul Camerei de Conturi a judeţului Mureş şi sunt în curs de promovare acţiuni în anularea actelor administrative în discuţie;

- s-au efectuat deplasări în teren în vederea completării documentelor necesare întocmirii dosarelor de expropriere pentru realizarea obiectivului de investiţii „Drum de acces la Depozitul zonal de deşeuri din localitatea Sînpaul”;

- în perioada 1 august -  31 august 2010 , în corespondenţa curentă repartizată serviciului juridic au intrat un număr de 95 acte, din care 85 au fost rezolvate, restul fiind în curs de soluţionare.

Serviciul Administraţie Publică şi Cancelarie

- primirea de clarificări privind documentaţia de atribuire privind procedura de achiziţie publică de „Produse lactate şi de panificaţie pentru preşcolari din grădiniţele cu program normal de 4 ore din învăţământul de stat şi privat şi elevii claselor I-VIII, din învăţământul de stat şi privat an şcolar 2010 - 2011, judeţul Mureş ” şi răspunsul la acestea;

- convocarea comisiei de evaluare şi a experţilor cooptaţi;

- depunerea ofertelor de către ofertanţi pentru atribuirea procedurii de achiziţie publică de „Produse lactate şi de panificaţie pentru preşcolari din grădiniţele cu program normal de 4 ore din învăţământul de stat şi privat şi elevii claselor I-VIII, din învăţământul de stat şi privat an şcolar 2010 - 2011, judeţul Mureş;

- deschiderea ofertelor, verificarea cerinţelor minime de calificare, întocmirea procesului verbal de deschidere;

- stabilirea clarificărilor la documentele prezentate de ofertanţi;

- primirea răspunsurilor la solicitările de clarificări, precum şi a documentelor solicitate;

- comunicarea de către DGASPC Mureş, APIA Mureş, CJP Mureş, AJOFM Mureş a numărului de persoane eligibile PEAD 2010;

- instruirea  Grupurilor de lucru locale PEAD 2010;

- licitaţie depozit judeţean PEAD 2010:depunerea ofertelor în vederea închirierii unui depozit în vederea depozitării de produse alimentare în cadrul PEAD 2010, deschiderea ofertelor în vederea închirierii unui depozit în vederea depozitării de produse alimentare în cadrul PEAD 2010, evaluarea ofertelor în vederea închirierii unui depozit în vederea depozitării de produse alimentare în cadrul PEAD 2010;

- transmiterea bazei de date defalcata pentru localităţile din judeţul Mureş  PEAD 2010;

- primirea bazei de date finale  cu persoanele eligibile, categoria a,b,c, d,  după definitivarea procedurii de verificare, Anexa 1;

- participarea în data de 26.08.2010 la şedinţa Comisiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale, care funcţionează pe lângă Agenţia Judeţeană de Prestaţii Sociale Mureş ;

- eliberarea unui număr de 12 acorduri (privind învoirea pentru a pleca în excursie, învoirea în familia părinţilor naturali, oficierea botezului, eliberarea paşaportului etc.) pentru copiii aflaţi în plasament şi pentru care Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş îndeplineşte drepturile şi obligaţiile părinteşti, potrivit legii;

- semnarea Acordului de parteneriat pentru implementarea la nivelul judeţului Mureş a proiectului „Creşterea accesului la servicii de prevenţie medicală primară pentru copiii şi adolescenţii din România. Alimentaţia sănătoasă şi activitatea fizică în rândul copiilor şi tinerilor din România.”, derulat de către Ministerul Sănătăţii şi Institutul Naţional de Sănătate Publică Bucureşti;

- organizarea şi participarea la şedinţele Comisiei de agricultură;

- comunicarea la 10 persoane a unor informaţii ce fac obiectul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile  de interes public;

- organizarea primirii şi înscrierea unui număr de 12 persoane în audienţă la conducerea executivă a Consiliului Judeţean;

- întocmirea Notei privind rezolvarea actelor repartizate pe compartimentele de specialitate ale Consiliului Judeţean în perioada 01.01.2010-31.07.2010;

-  căutarea documentelor solicitate de către compartimentele de muncă din cadrul instituţiei;

- în corespondenţa curentă repartizată serviciului au intrat un număr de 48 acte, din care 37  au fost rezolvate, restul fiind în curs de soluţionare.

- pregătirea şi organizarea şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data 12 august 2010 şi a şedinţei ordinare din data de 26 august 2010;

- întocmirea graficului de şedinţe al comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean în luna august;

- înregistrarea, a unui număr de 44 de dispoziţii ale preşedintelui Consiliului Judeţean şi comunicarea lor Instituţiei Prefectului şi celor interesaţi;

- întocmirea procesului-verbal al şedinţei ordinare al Consiliului Judeţean Mureş din data de 29 iulie 2010;

- întocmirea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de 12 august 2010;

- pregătirea şedinţei de plen a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică din data de 12 august 2010;

- întâlnire la IPJ Mureş referitor la rezultatul chestionarului efectuat;

- organizarea şedinţelor de specialitate ale Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică;

- expedierea unui număr de 36 de plicuri prin SRI;

- înregistrarea, distribuirea şi expedierea corespondenţei, notelor interne, referate şi a celorlalte documente ale Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică,  prin Registrul de corespondenţă;

- întocmirea numărului 8 al Buletinului Informativ al Consiliului Judeţean Mureş.