- RAPORT DE ACTIVITATE

- al Direcţiei Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte

- pe perioada 01 – 30 septembrie 2010

- SERVICIUL DEZVOLTARE REGIONALĂ

Proiect „Asigurarea condiţiilor de implementare a Sistemului legislativ managerial public pentru cadrele de conducere din cadrul Consiliului Judeţean Mureş şi al instituţiilor subordonate”:

- În urma analizării în data de 7 septembrie a răspunsului a solicitarea de clarificări la oferta tehnică depusă în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect furnizarea de licenţe a unui program informatic şi servicii de instruire în cadrul proiectului „Asigurarea condiţiilor de implementare a Sistemului legislativ managerial public pentru cadrele de conducere din cadrul Consiliului Judeţean Mureş şi al instituţiilor subordonate”:

  - întocmirea în 8 septembrie a raportului de atribuire a procedurii;

  - transmiterea raportului de atribuire către UCVAP, înainte şi după aprobare;

  - elaborarea şi transmiterea înştiinţării către câştigătorul licitaţiei;

  - pregătirea contractului de furnizare.

- Elaborarea şi transmiterea unei solicitări către OI privind modificarea contractului de finanţare ca urmare a creşterii TVA-ului;

- În urma atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect furnizarea de licenţe a unui program informatic şi servicii de instruire în cadrul proiectului „Asigurarea condiţiilor de implementare a Sistemului legislativ managerial public pentru cadrele de conducere din cadrul Consiliului Judeţean Mureş şi al instituţiilor subordonate”, semnarea contractului de către furnizor în data de 16 septembrie 2010.

- În urma semnării contractului de achiziţie publică având ca obiect furnizarea de licenţe a unui program informatic şi servicii de instruire în cadrul proiectului „Asigurarea condiţiilor de implementare a Sistemului legislativ managerial public pentru cadrele de conducere din cadrul Consiliului Judeţean Mureş şi al instituţiilor subordonate”, transmiterea contractului către UCVAP;

- În urma constituirii garanţiei de bună execuţie aferent contractului de achiziţie publică având ca obiect furnizarea de licenţe a unui program informatic şi servicii de instruire în cadrul proiectului, elaborarea unei note interne către Biroul financiar-contabil privind eliberarea garanţiei de participare constituite de câştigătorul licitaţiei;

- Pregătirea cererii de prefinanţare şi a anexelor acesteia;

- Pregătirea anunţului de atribuire a procedurii de achiziţie având ca obiect furnizarea de licenţe a unui program informatic şi servicii de instruire în cadrul proiectului;

- Pregătirea materialelor şi participare la şedinţele UIP din 8, 15, 22 şi 29 septembrie a.c..

Proiect „Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat, în Regiunea 7 Centru”

- Actualizarea situaţiei privind problemele apărute în timpul exploatării autospecialelor

- Întocmirea unei situaţii privind frecvenţa apariţiilor defecţiunilor la autospecialele aflate în exploatare la ISU-uri

- Eliberarea unei recomandări, în vederea participării la o licitaţie, prestatorului de servicii de audit, SC Romcontexpert SRL

- Elaborarea unei situaţii financiare privind plăţile şi cererile de rambursare aferente proiectului

Proiect „REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI ECHIPAREA AMBULATORIULUI SPITALULUI CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ TÎRGU-MUREŞ”:

- Elaborarea raportului de luna septembrie.

Proiect „Promovarea judeţului Mureş”:

- Având în vedere, că proiectul se află în faza de contractare, pregătirea şi transmiterea către primăriile din judeţul Mureş cu adresă de înaintare a unui chestionar privind evaluarea potenţialului turistic al localităţilor din judeţ; primirea şi centralizarea răspunsurilor de la primării;

- În urma solicitării primite din partea Organismului Intermediar din cadrul MDRT, pregătirea şi transmiterea unor documente necesare pentru elaborarea contractului de finanţare nerambursabilă;

- Elaborarea raportului pe luna septembrie.

Program SAMTID:

- În urma primirii dobânzilor aferente împrumutului BEI care trebuie achitate în octombrie 2010, transmiterea sumelor către SC COMPANIA AQUASERV SA şi localităţile participante la proiect.

Proiect „Modernizarea şi dotarea ambulatoriului Spitalului Clinic Judeţean Mureş”:

- revizuire cerere de finanţare în urma analizei conformităţii proiectului tehnic aferent proiectului

- susţinere proiect de hotărâre privind aprobarea noilor valori în cadrul proiectului

- Proiect „Reabilitarea şi modernizarea drumului judeţean DJ 142C”

- Participare la şedinţele săptămânale organizate în cadrul proiectului;

- Participare la şedinţa lunară organizată în cadrul proiectului;

- Participare la întâlnirile cu reprezentanţii proiectantului pentru rezolvarea problemelor apărute în cadrul proiectului

- Pregătire raport lunar

- Pregătire documentaţie de licitaţie pentru desemnarea auditorului în cadrul proiectului

Proiect „Parc auto pentru sporturi cu motor”

- Elaborarea Raportului de anulare a procedurii de achiziţie publică a serviciilor de supervizare a lucrărilor

- Întocmirea adreselor privind transmiterea Raportului de anulare la UCVAP, atât înainte cât şi după aprobare

- Elaborarea şi transmiterea înştiinţărilor către ofertanţii la procedura de achiziţie publică a serviciilor de supervizare a lucrărilor (inginer)

- Finalizarea documentaţiei pentru contractarea executantului lucrărilor

- Publicarea anunţului de participare pentru procedura de achiziţie publică de lucrări, cu sprijinul Serviciului Investiţii

- Întocmirea adresei privind solicitarea de observatori UCVAP pentru procedura de achiziţie a lucrărilor

- Pregătirea materialelor pentru emisiunile televizate prevăzute în proiect şi participare la înregistrarea celei în limba română

- Elaborarea punctului de vedere la contestaţia primită de la SC Viab Consulting SRL, în cadrul procedurii de atribuire a contractului de servicii de supervizare a lucrărilor (inginer)

- Înştiinţarea ofertanţilor privind primirea contestaţiei menţionate mai sus

- Elaborarea şi transmiterea unei adrese pentru aplicarea unei metode corective la înştiinţările transmise ofertanţilor la procedura de achiziţie publică a serviciilor de supervizare a lucrărilor (inginer)

- Pregătire raport lunar.

Proiect 2 privind achiziţionarea de echipamente specifice pentru intervenţii în situaţii de urgenţă:

- Centralizarea estimărilor de preţuri primite de la IGSU şi firmele din domeniu, elaborate în baza specificaţiilor minime stabilite cu ISU-urile

- Calcularea unui preţ mediu pentru tipurile de autospeciale propuse pentru achiziţionare

- Realizarea unui buget estimativ pentru acest proiect

Altele:

- Activităţi specifice bunei desfăşurări a proiectului „Incubatorul de afaceri în judeţul Mureş”

- Activităţi specifice bunei desfăşurări a proiectului „Noi oportunităţi de ocupare în mediul rural prin Telework”

- Participarea la darea în administrare a clădirii Incubatorului de afaceri în judeţul Mureş, 17 septembrie 2010

- Depunerea la ISU a documentaţiei privind obţinerea autorizaţiei de funcţionare a Incubatorului de afaceri în judeţul Mureş

- Participarea la lansarea proiectului „Centre Comunitare de Resurse: Instrumente Strategice în Procesul de Îmbunătăţire a Situaţiei Grupurilor Vulnerabile din Mediul Rural”, 27 septembrie 2010

- În urma unei solicitări primite din partea Citynews privind lista proiectelor neimplementate ale Consiliului Judeţean Mureş, pregătirea şi transmiterea răspunsului;

- Pregătirea şi susţinerea în faţa a trei comisii de specialitate unui proiect de hotărâre privind aprobarea convenţiei de colaborare între Consiliul Judeţean Mureş şi Asociaţia Drepturi Civile în vederea realizării proiectului "Români pentru români, prin România"

- Prelungire Autorizaţiei de construire aferent proiectului „Reabilitarea Casei Makarias”

- Întocmirea unei baze de date referitoare la relaţiile de colaborare ale primăriilor din mediul rural cu autorităţi similare din Elveţia

- Întocmirea documentaţiei necesare în vederea eliberării unor materiale promoţionale cu judeţul Mureş.

- Primirea delegaţiei Consiliului Judeţean Wicklow din Irlanda 16-23 septembrie 2010

- Transmiterea unei scrisori prin email catre Ministerul Sănătăţii solicitând clarificări despre Programele Operaţionale Sectoriale şi Regionale pe perioada 2007-2013

- Participare la Porţile de Deschise ale ISU Mureş pricinuite de ziua pompierilor

- Participare la întâlnirea de lucru a grupului de iniţiativă a proiectului Harta socială a judeţului Mureş, la sediul Alpha Transilvană – 21.09.2010

- Participare la o şedinţă de lucru privind proiectul Harta socială a judeţului Mureş, la sediul CJM – 29.09.2010

- Actualizarea indicilor inflaţiei

- Elaborarea unei informări privind invitaţia de participare la lansarea Platformei Europene de Dezvoltare

- Centralizarea răspunsurilor și întocmirea unei situaţii privind existenţa în judeţul Mureș de proiecte care vizează sursele regenerabile de energie, precum și transmiterea acesteia cu adresă de înaintare la ADR Centru

- Întocmirea Notei de necesitate şi a comenzii pentru achiziţionarea înregistrărilor realizate de TTM privind proiectul de achiziţionare de echipamente specifice pentru intervenţii în situaţii de urgenţă

- Pregătirea materialelor pentru şedinţa AGA din 12.10.2010 – în curs de realizare

- Asigurarea Secretariatului A.D.I. Centrul Transilvaniei.

- COMPARTIMENTUL PROTECŢIA MEDIULUI

Proiect PHARE 2005RO-Asistenţa Tehnică pentru pregătirea portofoliului de proiecte în sectorul deşeuri „Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor în judeţul Mureş”

- Aspecte tehnice şi instituţionale

- documentaţia de licitaţie deschisă în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică de servicii „Asistenţă tehnică şi supervizarea lucrărilor de construcţii în sprijinul Consiliului Judeţean Mureş”,  a fost publicată în SEAP sub nr. 107.320 / 08.08.2010

- S-a întocmit şi transmis către Consiliul Naţional de Soluţionare  a Contestaţiilor, punctul de vedere al Consiliului Judeţean Mureş în calitatea de Autoritate Contractantă, asupra contestaţiilor primite în cadrul procedurii de achiziţie publică a serviciilor de „Asistenţă tehnică şi supervizarea lucrărilor de construcţii în sprijinul Consiliului Judeţean Mureş”. A fost transmis de asemenea, la solicitarea CNSC,  dosarul achiziţie publice aferent procedurii de atribuire a contractului de servicii menţionat.

- este în curs de finalizare documentaţia de atribuire a contractului – proiectare şi execuţie având ca obiect „Construcţia depozitului zonal de deşeuri, a instalaţiei de tratare mecano-biologică şi închiderea depozitelor neconforme în judeţul Mureş”. În acest sens, prin adresa CJM nr. 13988/13.09.2010 s-a solicitat consultantului transmiterea de urgenţă a documentaţiei complete de licitaţie pentru lucrările aferente amplasamentului Sînpaul

- a fost întocmit şi transmis către AM POS Mediu şi OI POS Mediu, Raportul de început al proiectului

- Drum  acces la amplasamentul depozitului zonal Sânpaul

Execuţie drumul de acces la depozitul zonal Sînpaul

- În data de 23.08.2010 a fost atribuit contractul de execuţie

- Contractul de execuţie a fost semnat urmând să aibă loc predarea amplasamentului către Constructor

- S-a demarat procedura de achiziţie pentru dirigenţia de şantier

Procedura de expropriere

- Se completează dosarele individuale de expropriere cu documentele de stare civilă ale proprietarilor în vederea obţinerii hotărârii judecătoreşti de expropriere

- Depozit  zonal Sînpaul

Execuţie  Depozit zonal Sînpaul

- este în curs de pregătire documentaţia de licitaţie pentru proiectarea şi execuţia depozitului zonal de deşeuri, a instalaţiei de tratare mecano-biologică şi închiderea depozitelor neconforme în judeţul Mureş

- Utilităţi electrice – depozit zonal Sînpaul

- este în curs de pregătire documentaţia de licitaţie pentru execuţia reţelei de alimentare cu energie electrică a amplasamentului viitorului depozit zonal

- S-a obţinut Avizul Transelectrica Sibiu SA şi s-a pregătit documentaţia ce urmează a fi depusă la Primăria Sânpaul în vederea obţinerii Autorizaţiei de construcţie a depozitului ecologic zonal

- Alte activităţi

- S-a solicitat comunei Râciu comunicarea deciziei autorităţii publice locale referitor la implementarea proiectului „Reconstrucţie ecologică forestieră pe terenuri degradate, comuna Rîciu, Judeţul Mureş – perimetrul de ameliorare Valea Sînmartinului – Cetăgău – 113,77 ha”, depus prin intermediul Consiliului Judeţean Mureş în calitate de coordonator, în cadrul Programului de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate derulat de către Administraţia Fondului pentru Mediu.

- S-au întocmit şi publicat (în presă şi pe site-ul CJM) 2 comunicate de presă referitor la organizarea şi derularea proiectului „Let’s do it Romania”

- S-a participat în data de 14 septembrie la şedinţa de pregătire a acţiunii de curăţenie organizată în data de 25.09.2010 în cadrul proiectului „Let’s do it Romania”

- S-a întocmit şi transmis către Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Sibiu, Raportul de monitorizare a stadiului de implementare a Directivei 1999/31/CE privind depozitarea deşeurilor în conformitate cu Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor.

- COMPARTIMENTUL RELAŢII EXTERNE ŞI MASS-MEDIA

- Elaborarea de referate privind primirea la sediul CJ Mures a unor delegaţii din ţară si/sau străinătate;

- Elaborarea de referate privind participarea la manifestări internaţionale ale delegaţiilor CJ Mures şi efectuarea formalităţilor necesare în vederea reprezentării în condiţii optime la aceste manifestări;

- Asigurarea primirii în condiţii optime la sediul CJM a Ambasadorului Japoniei în România precum şi asigurarea traduceri convorbirilor

- Întocmirea de referate pentru eliberarea din stocul magaziei a unor materiale de promovare a judeţului Mureş;

- Traducerea corespondenţei cu organisme ale Uniunii Europene şi cu diverşi parteneri din Europa;

- Participarea la întâlnirile săptămânale ale unităţii de implementare a proiectului „Asigurarea condiţiilor de implementare a Sistemului Legislativ Managerial Public pentru cadrele de conducere din cadrul Consiliului Judeţean Mureş şi al instituţiilor subordonate săptămânală şi întocmirea minutei aferente întâlnirii (SLMP);

- Elaborarea raportului de progres lunar al proiectului SLMP;

- Elaborarea raportului de progres pe perioada iulie-septembrie în cadrul proiectului SLMP

- Participare ca membru în comisia de evaluare a ofertelor depuse în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect furnizarea de licenţe a unui program informatic şi servicii de instruire în cadrul proiectului „Asigurarea condiţiilor de implementare a Sistemului legislativ managerial public pentru cadrele de conducere din cadrul Consiliului Judeţean Mureş şi al instituţiilor subordonate”

- Gestionarea zilnică (în perioada 8-28 septembrie a.c.) a registrului de intrare-ieşire al Direcţiei registrarea şi descărcarea corectă şi promptă a tuturor documentelor intrate şi/sau ieşite din cadrul direcţiei, respectiv circulaţia acestora în interiorul Consiliului Judeţean Mureş).

- Zilnic: Revista presei şi alte activităţi de relaţii cu presa;

- Întocmit comunicate şi asigurarea transmiterii şi publicării în presă,

- Organizarea conferinţelor de presă din: 1 septembrie ac pentru felicitarea sportivelor care au câştigat Cupa Gocsej din Zala, 2 septembrie pentru prezentarea discuţiilor cu Preşedintele CJ Cluj privind asocierea cu Aeroportul Tîrgu Mureş, şi 17 septembrie pentru primirea delegaţiei de judecători din judeţul Zala;

- Referat privind participarea doamnei preşedinte la vizita din Karcag (Ungaria) în perioada 6-8 septembrie;

- Referat privind participarea domnului consilier judeţean la Cupa Gocsej de la Zalaegerszeg, în perioada 15-19 septembrie;

- Activităţi specifice pentru implementarea proiectului  „Monitorizarea traficului şi efectele sale asupra reţelei rutiere din judeţul Mureş”: corespondenţă, traduceri, raport lunar, pregătirea misiunii flamande nr. 5 B în Mureş: 27-28 septembrie, asigurarea traducerii pe toată durata misiunii, raportul misiunii, s.a.

CENTRUL DE INFORMARE TURISTICĂ

- Luna aceasta au fost 382 de vizitatori din 27 de ţări.

JUDEŢUL MUREŞ

CONSILIUL JUDEŢEAN

Arhitectul şef

RAPORT DE ACTIVITATE

pentru luna septembrie  2010

Acte confirmate in luna septembrie  in registrul - Arhitectului Şef:

- 236 acte  + 3 acte  reclamaţii.

Arhitect şef: arh.Csortan Ilona - coordonare, consultare, verificare, participări la şedinţe

- Participare la şedinţa  Comisiei tehnice de urbanism şi amenajarea teritoriului de pe lângă Consiliul Judeţean Mureş din data de 15.09.2010.

- Participare la Comisia judeţeană de aplicarea Legilor fondului funciar .

- Participare în comisia de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de servicii „Extindere aplicaţie GIS -Sistem cu hartă interactivă on-line şi baza de date geospaţială pentru urbanism la nivelul judeţului Mureş-etapa3”, pregătire documentaţie aferentă elaborare hărţi de risc în vederea lansării licitaţiei.

- Instruire a  18 primării cu privire la activitatea de emitere a AC şi CU în teritoriu.

COMPARTIMENTUL URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI

Consilier Pop Călin Alexandru

Număr acte soluţionate : 23

Activităţi efectuate:

- Asigurare secretariat pentru  şedinţa Comisiei tehnice de urbanism şi amenajarea teritoriului de pe lângă Consiliul Judeţean Mureş.

- Pregătire   proiect de hotărâre specific activităţii Comisiei tehnice, care a fost aprobat în şedinţa Consiliului Judeţean Mureş.

- Întocmit şi eliberat 4 avize prealabile de oportunitate.

- Verificat 6 documentaţii PUZ şi PUD, cu întocmire fişă documentaţie.

- Întocmit  6 avize unice ale comisiei tehnice.

- Întocmire adresă de respingere pentru lucrarea de urbanism care nu a primit avizul favorabil al comisiei tehnice.

- Asigurare secretariat pentru 2 şedinţe ale Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Consiliul Judeţean Mureş.

- Asigurarea desfăşurării procedurii de avizare a lucrării „Reactualizare Plan de Amenajarea Teritoriului Judeţean, judeţul Mureş”, ajuns în procedură de analiză a calităţii Raportului de Mediu.

- Raportare către Agenţiei de Protecţia Mediului Mureş asupra  evidenţei solicitărilor de furnizare a informaţiilor privind mediul deţinute de alte autorităţi publice locale.

- Raportare către Comisariatul Judeţean Mureş al Gărzii Naţionale de Mediu privind stadiul fizic şi valoric al investiţiilor de mediu.

- Asigurare consultanţă pentru documentaţii de urbanism şi de amenajarea teritoriului.

- Participare la:

-  şedinţe de consultarea populaţiei pentru documentaţiile PUZ repartizate, desfăşurate la sediul primărilor Livezeni, Sîngeorgiu de Mureş, Corunca şi Petelea.

  - 3 şedinţe de analiză ale Colectivului tehnic din cadrul Agenţiei de Protecţia Mediului Mureş

  - şedinţa grupului de lucru pentru implementarea Directivei Nitraţi organizată de Administraţia Bazinală de Apă Mureş

Consilier Lungu Mirela

Activităţi efectuate:

- Întocmire referat privind extindere aplicaţie GIS „Sistem cu hartă interactivă on-line şi baza de date geospaţială pentru urbanism la nivelul judeţului Mureş-etapa3”.

- Verificare documentaţii PUZ, întocmire fişe documentaţii de urbanism.

- Întocmire avize de oportunitate .

- Întocmire avize unice.

- Selectare, extragere , listare şi copiere pe DVD a datelor solicitate existente în baza de date GIS, la solicitarea  primăriilor din judeţul Mureş .

- Administrare baza de date GIS , actualizare baza cu informaţii.

- Introducere coordonate, poziţionare imobile pe ortofo, hărţi administrative sau PUG-uri, listare la diferite scări, în vederea întocmirii documentaţiilor de urbanism.

- Realizare documentaţie de întabulare terenuri: planuri de amplasament, plan de încadrare în zonă, listă coordonate, planuri de descriere construcţii existe pe parcele , schiţe de reperaj, fişiere convertite în formatul solicitat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Mureş, pentru SURM Sărmaşu-1 imobil, SURM Sângeorgiu de Mureş-2 imobile.

- Listare şi prelucrare desen în Autocad- privind extindere pistă aeroport.

- Copiere pe DVD-uri documentaţie reactualizare PATJ.

- Participare în comisia de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de servicii „Extindere aplicaţie GIS -Sistem cu hartă interactivă on-line şi baza de date geospaţială pentru urbanism la nivelul judeţului Mureş-etapa3”.

Consilier Kubánda Lehel

Nr.acte soluţionate : 3

- participare la şedinţele Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului şi urbanism de pe lângă Consiliul Judeţean Mureş, din data de 15.09.2010.

- verificare documentaţii PUZ, întocmire fişă documentaţie, întocmire avize unice , în număr de 1

- participare la şedinţele de Consultarea populaţiei, la sediul Primăriei Găneşti şi Albeşti  privind documentaţiile PUZ repartizate, în data de 10.09.2010, 20.09.2010.

- întocmire avize de oportunitate, în număr de 1.

- întocmire avize unice, în număr de 2.

- realizare 50 diplome pentru evenimente susţinute de Consiliul Judeţean Mureş

- realizări fotografii la evenimente susţinute de Consiliul Judeţean Mureş

SERVICIUL AVIZARE, AUTORIZARE ŞI CONTROL

Şef serviciu: ing.Preotu Mariana

- coordonare, consultare, verificare, participări la şedinţe.

Consilier  Platon Cătălin

În perioada 01.09-30.09.2010, conform atribuţiilor cuprinse în fişa postului:

- am verificat documentaţiile aferente solicitărilor pentru eliberarea de certificate de urbanism,

aviz arhitect-şef, autorizaţii de construire şi corespondenţa aferentă

- am întocmit, în termenele legale prevăzute de lege:

- Certificate de urbanism – 4

- Aviz arhitect şef –  19

- corespondenţă privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică în vederea realizării obiectivului de investiţii „Extinderea Aeroportului Transilvania Tg-Mureş”

- 2 verificări pe teren pentru soluţionarea reclamaţiilor

Consilier  Baciu Andreea

I. În perioada 01.09-30.09.2010, conform atribuţiilor cuprinse în fişa postului

- am verificat documentaţiile aferente solicitărilor pentru eliberarea de   Certificate   de 
urbanism,  Aviz arhitect-şef, Autorizaţii de construire.

- am întocmit, în termenele legale prevăzute de lege

  - Certificate de urbanism      – 4

  - Autorizaţii de construire     - 5

  - Aviz arhitect şef              –  31

- efectuare control la UAT Glodeni privind executarea, fără autorizaţie de construire, a lucrărilor de  Exploatare de agregate minerale de către SC RUTTRANS SRL.

- efectuare control la UAT Bogata pentru obiectivul Anexă gospodărească pentru exploataţii agricole cu caracter provizoriu, creare acces auto şi împrejmuire teren   -  SC AGROLEC VARO SRL

- evidenţa Convenţiilor şi Protocoalelor încheiate între Preşedintele CJMureş şi Primarii Comunelor privind aplicarea prevederilor Legii 50/1991 privind autorizarea şi executarea lucrărilor de construcţii.

II. Conform competenţelor privind Organizarea şi coordonarea acţiunilor în domeniul apărării împotriva  incendiilor

- am luat în evidenţă Buletinele informative privind incendiile şi intervenţiile SMURD din judeţ şi avertizările  meteorologice primite de la Instituţia Prefectului.

- am participat, în data de 29.09.20, alături de ISU HOREA la aplicaţia de la SC VITAFOAM  Luduş privind apariţia unor situaţii de urgenţă provocate de substanţe chimice periculoase.

Referent Buzan Cristina

În perioada 01.09.2010 - 30.09.2010 am desfăşurat următoarele activităţi:

- Am verificat şi redactat un număr de 22  acte, astfel:

  - Certificate de Urbanism	      7

  - Autorizaţii de Construire	      -

  - Avize Arhitect Şef		    15

TOTAL                          22

- Am introdus în baza de date actele emise în luna precedentă pentru publicarea acestora pe site-ul şi la avizierul instituţiei.

- Am transmis la ISC tabele solicitate, privind CU şi AC eliberate în luna precedentă.

Consilier Andras Stefan

- Selecţionarea şi preluarea proiectelor de la SC PROIECT SRL, conform proceselor verbale de primire predare, în număr de 280 unităţi arhivistice (dosare).

- 2 solicitări de copii din arhiva (HG 834).

Consilier Misarăş Flaviu

- Prelucrare date "Castel Gorneşti". Documentaţie tehnică pentru hotărâre de Consiliu Judeţean Mureş precum şi studiu utilizare incintă "Castelul Gorneşti".

- Finalizare lucrare "Casa de bătrâni Sighişoara" cu depunere la OCPI Mureş.

- Verificare 13 dosare întocmite de SC CAD MASTER  SRL pentru întabulare a 13 parcele ce au fost cumpărate în vederea extinderii "Aeroport Tg.Mureş - zona Chirileu".

- Întocmire studiu topografic în vederea identificării terenului aferent "Sens giratoriu" acces Parc Industrial.

- Întocmire documentaţie de dezmembrare acces Parc Industrial.

- Măsurători în vederea evidenţierii incintei "Incubator de afaceri" edificat pe platforma Parc Industrial.

Consilier Petru Ovidiu

- Măsurători, prelucrări date pentru DJ 154 J - Voivodeni-Glodeni.

- Măsurători pentru DJ 133 - Mureni - Archita.

Referent Deac Lenuta

- Acte confirmate în registru Arhitectului şef: 236

- Acte confirmate în registrul Direcţiei Tehnice: 412

- Acte confirmate în registru de reclamaţii Arhitectului şef: 3

- Acte confirmate în registrul de reclamaţii Direcţia Tehnica: 7

- Actualizare banca de date care cuprinde evidenţa certificatelor de urbanism, autorizaţiilor de construire, acorduri unice, avize  arhitect şef -  eliberate:

- Avize arhitect şef               -  65

- Certificate de urbanism      - 12

- Autorizaţii de construire    -    5

- Actualizare banca de date care cuprinde evidenţa PUZ şi PUD şi a avizelor unice eliberate:

  - 6 Avize unice

- Arhivarea documentelor arhitectului şef pe domenii.

- Expedierea actelor soluţionate ale Arhitectului Şef şi Direcţiei Tehnice.

- Transmiterea prin e-mail a circularelor către primăriile municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţ.

- Întocmirea pontajului lunar al Arhitectului Şef şi al Direcţiei Tehnice

- Activităţi de protocol al Arhitectului Şef şi al Direcţiei Tehnice

INFORMARE

privind activităţile desfăşurate de către funcţionarii publici din

cadrul Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică în luna septembrie 2010

Serviciul Juridic – Contencios

- Activităţi de reprezentare în instanţă :

Numărul de dosare în care s-a asigurat reprezentarea Consiliului Judeţean Mureş şi a comunelor care au solicitat asistenţă juridică este de 49 din care:

Numărul de termene de judecată – 52-;

Litigii de munca/ drepturi salariale – 8 -;

Cereri de expropriere –2- ;

Căi de atac formulate - 6-

Litigii privind plasamentul -1-;

Cereri în pretenţii – 1-

Acţiuni în contencios administrativ – 20 –

Cereri privind rectificare de CF – 5-

Acţiuni întemeiate pe Legea nr. 10/2001 – 1-

Cereri privind evacuarea – 3-

Acţiuni privind excepţia de neconstituţionalitate – 1-

Cereri privind obligaţia de a face – 1-

Litigiu privind traficul de persoane – 1-

Acţiuni privind ordonanţa preşedenţială – 1 -

În toate dosarele instrumentate au fost  întocmit actele de procedură necesare, respectiv s-au formulat întâmpinări, note de şedinţă, etc.

B.Alte activităţi :

-	participarea la şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Mureş în data de 30 septembrie;

-	participarea reprezentantului instituţiei la şedinţa Consiliului de Administraţie a Spitalului Clinic Judeţean Mureş, la şedinţa Consiliului de Administraţie a Spitalului Municipal Târnăveni, la şedinţa Consiliului de Administraţie a Preventoriului TBC Gorneşti;

- 	s-au promovat 2 proiecte de hotărâri de consiliu judeţean;

- 	s-au promovat 3 proiecte de dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului judeţean;

- Avizarea de note justificative şi contracte de achiziţie de produse şi lucrări;

- s-a acordat asistenţă juridică aparatului de specialitate din cadrul C.J. Mureş;

- acordarea de asistenţă  juridică, consultanţă şi reprezentare în instanţă pe diferite probleme de specialitate comunelor: Batoş, Sîntana, Răstoliţa, Lunca Bradului;

- în perioada 1 septembrie -  30 septembrie 2010, în corespondenţa curentă repartizată serviciului juridic au intrat un număr de 103 acte, din care 60 au fost rezolvate, restul fiind în curs de soluţionare.

Serviciul Administraţie Publică şi Cancelarie

- pregătirea pentru semnare a contractului de atribuire privind procedura de achiziţie publică de „Produse lactate şi de panificaţie pentru preşcolari din grădiniţele cu program normal de 4 ore din învăţământul de stat şi privat şi elevii claselor I-VIII, din învăţământul de stat şi privat an şcolar 2010 - 2011, judeţul Mureş ”;

- solicitarea de la Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş a situaţiei privind lista unităţilor de învăţământ actualizate;

- depunerea la APIA a cererii pentru solicitarea ajutorului comunitar pentru furnizarea laptelui în instituţiile şcolare în anul şcolar 2010 – 2011;

- transmiterea contractului instituţiilor implicate în derularea Programului „lapte – corn”;

- primirea produselor alimentare în  depozitul judeţean Mureş (luna septembrie 512,728 tone din categoria de produse făină albă, mălai, biscuiţi, paste făinoase, zahăr);

- transmiterea raportărilor săptămânale către APIA Bucureşti cu stocul de produse alimentare;

- centralizarea şi repartizarea produselor alimentare pentru 102 UAT;

- comunicarea la APIA Bucureşti a modificării numărului de beneficiari PEAD 2010 după transmiterea datelor de către cele 201 UAT;

- primirea şi verificarea datelor cu privire la Anexa 1 – persoane beneficiare – eligibile PEAD 2010, Anexa 1.1 – persoane radiate PEAD 2010, a procedurilor de lucru şi a codificărilor aferente;

- participarea în data de 02.09.2010 la Consultarea regională privind reforma serviciilor sociale în România, dezbatere  regională a Organizaţiei Caritas Alba Iulia şi Organizaţiei Salvaţi Copii - filiala Mureş;

- participarea în data de 21.09.2010 la şedinţa grupului de iniţiativă în cadrul proiectului „Harta socială a judeţului Mureş”;

- participarea în perioada 27-28.09.2010 la acţiunile organizate în cadrul proiectului „Caravana perfecţionării asistenţilor sociali din mediul rural” din cadrul POS Dezvoltarea Resurselor Umane, derulat în parteneriat cu Fundaţia Holt România ;

- participarea în data de 30.09.2010 la şedinţa Comisiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale, care funcţionează pe lângă Agenţia Judeţeană de Prestaţii Sociale Mureş ;

- pregătirea proiectului de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Mureş;

- eliberarea unui număr de 9 acorduri (privind învoirea pentru a pleca în excursie, învoirea în familia părinţilor naturali, oficierea botezului, eliberarea paşaportului etc.) pentru copiii aflaţi în plasament şi pentru care Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş îndeplineşte drepturile şi obligaţiile părinteşti, potrivit legii;

- organizarea şi participarea la şedinţele Comisiei de agricultură;

- comunicarea la 12 persoane a unor informaţii ce fac obiectul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile  de interes public;

- organizarea primirii şi înscrierea unui număr de 16 persoane în audienţă la conducerea executivă a Consiliului Judeţean;

- întocmirea Notei privind rezolvarea actelor repartizate pe compartimentele de specialitate ale Consiliului Judeţean în perioada 01.01.2010-30.08.2010;

-  căutarea documentelor solicitate de către compartimentele de muncă din cadrul instituţiei;

- pregătirea şi organizarea şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de 30 septembrie 2010;

- întocmirea graficului de şedinţe al comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Mureş în luna septembrie;

- înregistrarea unui număr de 56 de dispoziţii ale preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş şi comunicarea lor Instituţiei Prefectului şi celor interesaţi;

- întocmirea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de 26 august 2010;

- organizarea şedinţei comisiei judeţene pentru analiza proiectelor de stemă ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, din data de 17 septembrie 2010;

- expedierea unui număr de 33 de plicuri prin SRI;

- pregătirea şedinţei lunare şi pe comisii a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică;

- întocmirea procesului-verbal al şedinţei de plen a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică;

- întocmirea sintezei în urma deplasărilor membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică efectuate în judeţ;

- înregistrarea, distribuirea şi expedierea corespondenţei, notelor interne, referate şi a celorlalte documente ale Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică,  prin Registrul de corespondenţă;

- întocmirea numărului 9 al Buletinului Informativ al Consiliului Judeţean Mureş.