- RAPORT DE ACTIVITATE

- al Direcţiei Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte

- pe perioada 01 – 31 octombrie 2010

- SERVICIUL DEZVOLTARE REGIONALĂ

Proiect „Asigurarea condiţiilor de implementare a Sistemului legislativ managerial public pentru cadrele de conducere din cadrul Consiliului Judeţean Mureş şi al instituţiilor subordonate”:

- Finalizarea cererii de prefinanţare şi a anexelor acesteia;

- Publicarea anunţului de atribuire a procedurii de achiziţie având ca obiect furnizarea de licenţe a unui program informatic şi servicii de instruire în cadrul proiectului;

- Pregătirea unui autocolant pentru server-ul achiziţionat în cadrul proiectului şi transmiterea acestuia spre avizare la AM PODCA;

- În urma primirii primei propuneri de grafic de eşalonare a cursurilor din partea SC Strateg Consulting SRL, elaborarea şi transmiterea unui răspuns către aceştia, precum şi a listei finale cu utilizatorii aplicaţiei informatice;

- Elaborarea şi transmiterea unei adrese către SC Strateg Consulting SRL prin care solicităm să nominalizeze un responsabil de proiect;

- Elaborarea şi transmiterea unei adrese către AM PODCA prin care solicităm să ne comunice termenul de virare a prefinanţării;

- În urma primirii avizului de la AM PODCA, pregătirea autocolantului pentru server, conform recomandării acestora;

- Pregătirea materialelor şi participare la şedinţele UIP din 7, 14, 21 şi 29 octombrie a.c.

- Elaborarea raportului pe luna octombrie.

Proiect „Promovarea judeţului Mureş”:

- În urma transmiterii către primăriile din judeţul Mureş cu adresă de înaintare a unui chestionar privind evaluarea potenţialului turistic al localităţilor din judeţ, primirea şi centralizarea răspunsurilor;

- În urma primirii din partea MDRT a două exemplare din contractul de finanţare, facilitatea semnării acestora de către doamna Preşedinte şi retransmiterea lor către Minister pentru a fi semnate

- Elaborarea raportului pe luna octombrie.

Proiect „REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI ECHIPAREA AMBULATORIULUI SPITALULUI CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ TÎRGU-MUREŞ”:

- În urma solicitării primite din partea SC ARHIGRAF SRL, pregătirea unei recomandări pentru participarea acesteia la licitaţii;

- În urma primirii unei notificări din partea ADR Centru referitor la includerea proiectului în lista de rezervă ca urmare a atingerii fondurilor alocate Regiunii 7 Centru pe DMI 3.1, informarea în scris a SC ARHIGRAF SRL şi a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu Mureş referitor la acest fapt;

- Elaborarea raportului pe luna octombrie 2010.

Proiect „Modernizarea şi dotarea ambulatoriului Spitalului Clinic Judeţean Mureş”:

- Emitere Recomandare către SC Arhigraf SRL în ce priveşte calitatea serviciilor de proiectare în cadrul proiectului, respectiv transmitere chestionar necesar Auditului societăţii;

- Răspuns la adresa prin care SC Arhigraf SRL solicită restituirea garanţiei de bună execuţie, urmare recepţiei PT;

- Participare la emisiunea televizată Antena 1, privind stadiul proiectului;

- Elaborarea raportului pe luna octombrie 2010.

Proiect „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş”

- Convocare ADI AQUA INVEST MUREŞ, pentru data de 02 noiembrie 2010, respectiv pregătire materiale suport;

- Întâlnire între reprezentanţii CJM, SC COMPANIA AQUASERV SA şi reprezentanţii membrilor asociaţi direct implicaţi în ce priveşte co-finanţrea proiectului şi garantarea împrumutului;

- Solicitare transmisa SC AQUASERV SA privind transmiterea documentaţiilor tehnice pe suport imprimat şi conform cu originalul, in vederea ataşării la Hotărârile Consiliilor locale;

- Transmitere observaţii la documentele suport transmise de SC AQUASERV SA pentru şedinţa AGA ADI AQUA INVEST MUREŞ;

- Elaborarea raportului pe luna octombrie.

Proiect „Reabilitarea Casei Makarias”

- Prelungire Autorizaţiei de construire aferent proiectului

- Elaborarea raportului pe luna octombrie 2010.

- Proiect „Reabilitarea şi modernizarea drumului judeţean DJ 142C”

- Participare la şedinţele săptămânale organizate în cadrul proiectului;

- Participare la şedinţa lunară organizată în cadrul proiectului;

- Participare la întâlnirile cu reprezentanţii proiectantului pentru rezolvarea problemelor apărute în cadrul proiectului

- Finalizare documentaţie şi lansare licitaţie pentru desemnarea auditorului în cadrul proiectului

- ”Pregătire dispoziţie de numire a comisiei de verificare a ofertelor în cadrul licitaţiei pentru desemnarea auditorului în cadrul proiectului

- Pregătire şi transmitere la ADR Centru Cererea de rambursare nr. 1 pentru proiect

- Pregătire raport lunar

Proiect „Parc auto pentru sporturi cu motor”

- Participare la şedinţele săptămânale organizate în cadrul proiectului

- Pregătire documente şi lansarea licitaţiei în vederea desemnării Inginerului în cadrul proiectului

- Pregătire şi transmitere clarificări la documentaţia de atribuire a contractului de execuţie a lucrărilor din cadrul proiectului

- Pregătire şi transmitere la ADR Centru a solicitării avizului pentru transmiterea emisiunilor televizate din cadrul proiectului „Parc auto pentru sporturi cu motor”.

- Pregătire raport lunar

Altele:

- Activităţi specifice bunei desfăşurări a proiectului „Incubatorul de afaceri în judeţul Mureş”

- Activităţi specifice bunei desfăşurări a proiectului „Noi oportunităţi de ocupare în mediul rural prin Telework”

- Difuzarea materialelor de promovare a proiectului „Noi oportunităţi de ocupare în mediul rural prin Telework”

- Completarea chestionarului ADR privind solicitare modele bune practici în domeniul gestionarii declinului demografic

- Participarea la Reuniunea „Contribuţia fondurilor europene la integrarea populaţiei Roma”, Cluj Napoca, 14 octombrie 2010

- Informare SC Parc Industrial Mureş SA şi CCIAMS privind proiectul de modificare a Regulamentului (CE) nr. 663/2009 de stabilire a unui program de ajutor pentru redresare economică prin acordarea de asistenţă financiară comunitară pentru proiecte în domeniul energiei

- Traducere material privind Aeroportul Transilvania Tîrgu-Mureş

- În urma respingerii de către consilierii judeţeni a proiectului de hotărâre privind aprobarea convenţiei de colaborare cu Asociaţia Drepturi Civile în vederea realizării proiectului „Români pentru români, prin România”, elaborarea şi transmiterea unui răspuns în acest sens către Asociaţie;

- Participare la traducerea în limba maghiară a materialelor de pe CD-ul de prezentare a judeţului Mureş;

- În urma solicitării primite din partea Instituţiei Prefectului judeţului Mureş, completarea şi transmiterea unui chestionar referitor la ADI Centrul Transilvaniei, ADI Ecolect, ADI Aqua Invest;

- În urma unei solicitări primite din partea Fundaţiei Mihai Eminescu Trust, transmiterea către aceştia prin e-mail a unei prezentări PowerPoint cu oportunităţile de investiţii din judeţul Mureş;

- Pregătirea documentelor şi participarea în data de 29 octombrie la şedinţa de deschidere a ofertelor depuse în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect achiziţia de servicii de auditare, în cadrul proiectului „Reabilitarea şi modernizarea drumului judeţean DJ 142C”; transmiterea procesului verbal de deschidere a ofertelor cu adresă de înaintare către ofertanţi şi returnarea ofertei întârziate.

- Elaborarea adresei către Ministerul Afacerilor Externe în vederea obţinerii avizului favorabil pentru încheierea protocolului de colaborare cu regiunea Huila din Republica Angola.

- Organizarea vizitei preşedintelui Ungariei, domnul Schmitt Pal în judeţul Mureş.

- Transmiterea unei circulare către primăriile din judeţ în vederea reînnoirii bazei de date referitoare la Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară din judeţul Mureş.

- Elaborarea machetei de programe referitoare la proiectele derulate de centrul Europe Direct pe anul 2010, 2011 şi  în perspectivă.

- Transmiterea raportării către Instituţia Prefectului Mureş referitor la realizarea planului pe trimestrul III privind  absorbţia Fondurilor Structurale.

- Transmiterea către primăriile din judeţ a oportunităţilor de finanţare pe luna octombrie 2010.

- Gestionarea zilnică a registrului de intrare-ieşire al Direcţiei registrarea şi descărcarea corectă şi promptă a tuturor documentelor intrate şi/sau ieşite din cadrul direcţiei, respectiv circulaţia acestora în interiorul Consiliului Judeţean Mureş).

- Asigurarea Secretariatului A.D.I. Centrul Transilvaniei.

- COMPARTIMENTUL PROTECŢIA MEDIULUI

Proiect PHARE 2005RO-Asistenţa Tehnică pentru pregătirea portofoliului de proiecte în sectorul deşeuri „Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor în judeţul Mureş”

- Aspecte tehnice şi instituţionale

- Documentaţia de licitaţie deschisă în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică de servicii „Asistenţă tehnică şi supervizarea lucrărilor de construcţii în sprijinul Consiliului Judeţean Mureş”,  a fost publicată în SEAP sub nr. 107.320 / 08.08.2010. Faţă de această documentaţie au fost formulate două contestaţii depuse de către SC ROUTE E60 SRL respectiv SC PROJECT KNOWLEDGE SYSTEM SRL, în data de 17.09.2010. Ca urmare a depunerii acestor contestaţii Consiliul Judeţean Mureş a transmis punctul său de vedere către Consiliul Naţional de Soluţionare  Contestaţiilor (CNSC) şi a luat decizia continuării procedurii de licitaţie până la primirea deciziei CNSC. În vederea luării acestei decizii CJ Mureş în calitate de Autoritate Contractantă a fost invitată în data de 19.10.2010 la sediul CNSC pentru audieri. În urma acestei întâlniri şi având în vedere faptul că 20.10.2010 a fost data limită pentru depunerea ofertelor, CNSC nesoluţionând contestaţiile până la acea dată, CJ Mureş a luat decizia de a suspenda procedura de licitaţie până la emiterea deciziei de către CNSC, aspect care a fost comunicat şi Unităţii de Coordonare şi Verificare a Achiziţiilor Publice.

- Au avut loc întâlniri ale UIP în vederea finalizării documentaţia de atribuire a contractului – proiectare şi execuţie având ca obiect „Construcţia depozitului zonal de deşeuri, a instalaţiei de tratare mecano-biologică şi închiderea depozitelor neconforme în judeţul Mureş”.

- A fost întocmit şi transmis către OI Sibiu şi către AM POS Mediu Raportul de Început al proiectului. Faţă de acesta OI Sibiu a formulat anumite observaţii drept pentru care Raportul de Început a fost revizuit şi retransmis către autorităţile menţionate mai sus.

- S-a întocmit documentaţia de atribuire şi s-a semnat contractul de prestări servicii de traducere a întregii documentaţii aferente proiectului SMID

- S-a solicitat Primăriei Târgu Mureş, comunicarea stadiului în care se află execuţia drumului de acces şi a utilităţilor pentru amplasamentul Cristeşti – Vălureni, precum şi desemnarea unei persoane care să participe la activităţile Unităţii de Implementare a Proiectului.

- A avut loc în data de 22.10.2010, o întâlnire privind stadiul de realizare al proiectului, la care au participat dl. Ministru Laszlo Borbely, reprezentanţi ai Ministrului Mediului şi Pădurilor, reprezentanţi ai OI POS Mediu Sibiu, echipa de consultanţă a proiectului şi Unitatea de Implementare a Proiectului din cadrul CJM.

- Drum  acces la amplasamentul depozitului zonal Sânpaul

Execuţie drumul de acces la depozitul zonal Sînpaul

- A fost semnat contractul de execuţie nr. 36/14179/16.09.2010, iar în data de 11.10.2010 a început executarea  lucrărilor.

- A fost contractat dirigintele de şantier pentru execuţia lucrărilor aferente drumului de acces iar în data 11.10.2010 a avut loc predarea amplasamentului către acesta.

- Au avut loc săptămânal întâlniri între responsabilul CJM, constructor şi dirigintele de şantier, referitor la stadiul lucrărilor.

Procedura de expropriere

- Se completează dosarele individuale de expropriere cu documentele de stare civilă ale proprietarilor în vederea obţinerii hotărârii judecătoreşti de expropriere

- Depozit  zonal Sînpaul

Execuţie  Depozit zonal Sînpaul

- În vederea lansării procedurii de atribuire a contractului de execuţie a depozitului zonal de deşeuri, a instalaţiei de tratare mecano-biologică şi închiderea depozitelor neconforme în judeţul Mureş este necesară completarea documentaţiei de licitaţie cu planşele din cadrul Proiectului Tehnic care nu au fost transmise de către consultant însuşite şi verificate.

- Utilităţi electrice – depozit zonal Sînpaul

- În curs de pregătire documentaţia de licitaţie pentru execuţia reţelei de alimentare cu energie electrică a amplasamentului viitorului depozit zonal

- S-a obţinut Avizul Transelectrica Sibiu SA urmând a fi depusă la Primăria Sînpaul documentaţia necesară obţinerii autorizaţiei de construcţie a lucrărilor

- Alte activităţi

- S-a elaborat în conformitate cu prevederile Legii 132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice şi s-a aprobat de către conducerea executivă „Planul de măsuri privind colectarea selectivă a deşeurilor în cadrul Consiliului Judeţean Mureş”

- În vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute de Legea 132/2010, s-a solicitat operatorului de salubritate cu care CJM are în derulare un contract, să transmită modelul de act adiţional necesar a fi completat astfel încât operatorul să preia şi deşeurile colectate selectiv în cadrul instituţiei. De asemenea s-a pregătit documentaţia necesară achiziţiei eurocontainerelor destinate stocării temporare a deşeurilor colectate selectiv.

- S-au transmis Administraţiei Fondului pentru Mediu documentele solicitate în vederea pregătirii contractului ce urmează a fi semnat în scopul implementării proiectului „Reconstrucţie ecologică forestieră pe terenuri degradate, comuna Rîciu, Judeţul Mureş – perimetrul de ameliorare Valea Sînmartinului – Cetăgău – 113,77 ha”, depus prin intermediul Consiliului Judeţean Mureş în calitate de coordonator, în cadrul Programului de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate.

- COMPARTIMENTUL RELAŢII EXTERNE ŞI MASS-MEDIA

- Elaborarea de referate privind primirea la sediul CJ Mures a unor delegaţii din ţară si/sau străinătate;

- Elaborarea de referate privind participarea la manifestări internaţionale ale delegaţiilor CJ Mures şi efectuarea formalităţilor necesare în vederea reprezentării în condiţii optime la aceste manifestări;

- Întocmirea situaţiei privind deplasările externe efectuate de reprezentanţii CJ Mures în perioada ianuarie-octombrie 2010;

- Întocmirea de referate pentru achiziţionarea unor materiale de promovare a judeţului Mureş;

- Întocmirea de referate pentru eliberarea din stocul magaziei a unor materiale de promovare a judeţului Mureş;

- Întocmirea unui material de prezentare a potenţialului turistico-economic judeţului, in limbile româna şi engleza si transmiterea acestui material, Ambasadorului Japoniei în România;

- Corespondenţă cu Provincia Shanxi (China) cu privire la vizita pe care o delegaţie din China intenţionează să o întreprindă în judeţul Mureş;

- Traducerea corespondenţei cu organisme ale Uniunii Europene şi cu diverşi parteneri din Europa;

- Participarea la întâlnirile săptămânale ale unităţii de implementare a proiectului „Asigurarea condiţiilor de implementare a Sistemului Legislativ Managerial Public pentru cadrele de conducere din cadrul Consiliului Judeţean Mureş şi al instituţiilor subordonate săptămânală şi întocmirea minutei aferente întâlnirii (SLMP);

- Elaborarea raportului de progres lunar al proiectului SLMP;

- Zilnic: Revista presei şi alte activităţi de relaţii cu presa;

- Întocmit comunicate şi asigurarea transmiterii şi publicării în presă,

- Referate privind participarea la evenimente internaţionale:

- doamna preşedinte la eveniment „Life goes on 2010” Innsbruck (Austria) în perioada 27-31 octombrie 2010,

- Fabian Livia, conferinţa „Ce înfrăţiri pentru Europa?”, Koln (Germania), 8-11 noiembrie 2010

- Situaţia deplasărilor externe pe anul 2010,

- Activităţi specifice pentru implementarea proiectului  „Monitorizarea traficului şi efectele sale asupra reţelei rutiere din judeţul Mureş”: pregătirea Conferinţei finale ca va avea loc în 7 decembrie la CJM: invitaţii, program, formulare de înregistrare

- Referate pentru eliberarea de materiale promoţionale ale judeţului,

- Traducerea  documentelor repartizate şi rezolvarea corespondenţei repartizate,

- Activităţi specifice pentru implementarea proiectului  „Monitorizarea traficului şi efectele sale asupra reţelei rutiere din judeţul Mureş”: pregătirea Conferinţei finale ca va avea loc în 7 decembrie la CJM: invitaţii, program, formulare de înregistrare

CENTRUL DE INFORMARE TURISTICĂ

- Luna aceasta au fost 291 de vizitatori din 28 de ţări.

JUDEŢUL MUREŞ

CONSILIUL JUDEŢEAN

Arhitectul şef

RAPORT DE ACTIVITATE

pentru luna octombrie  2010

Acte confirmate in luna septembrie  in registrul - Arhitectului Şef:

- 226  acte  + 2 acte  reclamaţi.

Arhitect şef: arh.Csortan Ilona - coordonare, consultare, verificare, participări la şedinţe

- Participare la şedinţa  Comisiei tehnice de urbanism şi amenajarea teritoriului de pe lângă Consiliul Judeţean Mureş din data de 14.10.2010.

- Participare la Comisia judeţeană de aplicarea Legilor fondului funciar .

- Participare în comisia de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de servicii "Extindere aplicaţie GIS - etapa 3".

- Participare în comisia de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de servicii „Întocmirea hărţilor de risc natural la nivelul teritoriului judeţului Mureş.

COMPARTIMENTUL URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI

Consilier Pop Călin Alexandru

Număr acte soluţionate : 24

Activităţi efectuate:

- Asigurare secretariat pentru  şedinţa Comisiei tehnice de urbanism şi amenajarea teritoriului de pe lângă Consiliul Judeţean Mureş.

- Pregătire   proiect de hotărâre specific activităţii Comisiei tehnice, care a fost aprobat în şedinţa Consiliului Judeţean Mureş.

- Întocmit şi eliberat 10 avize prealabile de oportunitate.

- Verificat 6 documentaţii PUZ şi PUD, cu întocmire fişă documentaţie.

- Întocmit  4 avize unice ale comisiei tehnice.

- Întocmire adrese de respingere pentru lucrările de urbanism care nu au primit avizul favorabil al comisiei tehnice.

- Asigurare secretariat pentru 2 şedinţe ale Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Consiliul Judeţean Mureş.

- Asigurarea desfăşurării procedurii de avizare a lucrării „Reactualizare Plan de Amenajarea Teritoriului Judeţean, judeţul Mureş”, ajuns în procedură de analiză a calităţii Raportului de Mediu.

- Raportare către Agenţiei de Protecţia Mediului Mureş asupra  evidenţei solicitărilor de furnizare a informaţiilor privind mediul deţinute de alte autorităţi publice locale.

- Raportare către Comisariatul Judeţean Mureş al Gărzii Naţionale de Mediu privind stadiul fizic şi valoric al investiţiilor de mediu.

- Analiză şi emitere punct de vedere asupra documentaţiilor PUG comuna Vărgata şi Raport de mediu.

- Asigurare completări cu documentaţii urbanistice pentru elaborarea documentaţiei PUG Ernei.

- Asigurare consultanţă pentru documentaţii de urbanism şi de amenajarea teritoriului.

- Participare la:

-  şedinţă de consultarea populaţiei pentru documentaţia PUZ repartizată, desfăşurată la sediul primăriei  Sîngeorgiu de Mureş.

  - 4 şedinţe de analiză ale Colectivului tehnic din cadrul Agenţiei de Protecţia Mediului Mureş

  - cursul postuniversitar de specializare „URBANISM ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ” ţinut la Facultatea de Arhitectură şi Urbanism Cluj-Napoca în perioada 01-03 octombrie .

Consilier Lungu Mirela

Activităţi efectuate:

- Participare la şedinţa Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului şi urbanism de pe lângă Consiliul Judeţean Mureş, din data de 14.10.2010.

- Participare  la Cursul de urbanism şi administraţie publică locală – organizat de Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, în perioada 01-03.10.2010.

- Verificare documentaţii PUZ, întocmire fişe documentaţii de urbanism-în număr de două.

- Întocmire avize de oportunitate –în număr de două.

- Întocmire avize unice-1 aviz unic.

- Participare la şedinţa de Consultarea populaţiei, la sediul Primăriei Pănet, pentru documentaţie aprobare PUZ.

- Selectare, extragere , listare şi copiere pe DVD a datelor solicitate existente în baza de date GIS, pentru următoarele primării din judeţul Mureş : Sântana de Mureş, Sângeorgiu de Mureş, Solovăstru,  Ernei.

- Administrare baza de date GIS , actualizare baza cu informaţii   .

- Introducere coordonate, poziţionare imobile pe ortofo , hărţi administrative sau PUG-uri, listare la diferite scări, în vederea întocmirii documentaţiilor de urbanism.

- Listare planşe şi trasare contur necesar expropierii în vederea extinderii aeroportului.

- Participare în comisia de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de servicii "Extindere aplicaţie GIS - etapa III".

- Participare la licitaţia privind  „Întocmirea hărţilor de risc natural la nivelul teritoriului judeţului Mureş”-19.10.2010.

- Realizare documentaţie de evidenţiere construcţii, pentru castel Gorneşti, constând în realizare plan de amplasament şi delimitare a imobilului, extragere coordonate, realizare plan de încadrare, realizare planuri construcţii pentru 8 clădiri .

- Listare planşe pentru informare asupra zonei şi suprafeţei propuse spre expropriere privind Aeroportul Transilvania Tg.Mureş.

Consilier Kubánda Lehel

- Nr.acte soluţionate : 7

  - participare la şedinţele Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului şi urbanism de pe lângă Consiliul Judeţean Mureş, din data de 14.09.2010,

  - verificare documentaţii PUZ, întocmire fişă documentaţie, întocmire avize unice , în număr de 1

  - participare la şedinţele de Consultarea populaţiei, la sediul Primăriei Ghindari şi Acăţari  privind documentaţiile PUZ repartizate,  în data de 05.10.2010, 11.10.2010, 27.10.2010.

  - întocmire avize de oportunitate, în număr de 3.

  - întocmire avize unice, în număr de 3.

  - întocmire scrisoare pentru Ministerul Transporturilor referitor la calea ferată îngustă

- realizare 50 diplome pentru evenimente susţinute de Consiliul Judeţean Mureş

- realizări fotografii la evenimente susţinute de Consiliul Judeţean Mureş

SERVICIUL AVIZARE, AUTORIZARE ŞI CONTROL

Şef serviciu: ing.Preotu Mariana

- coordonare, consultare, verificare, participări la şedinţe.

- Prin Dispoziţia nr.318/2010 am fost nominalizată în Comisia de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de servicii "Întocmirea hărţilor de risc natural la nivelul teritoriului - judeţului Mureş".

- Participare în comisia de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de servicii "Extindere aplicaţie GIS - etapa III".

Consilier  Platon Cătălin

În perioada 01.10-31.10.2010, conform atribuţiilor cuprinse în fişa postului:

- am verificat documentaţiile aferente solicitărilor pentru eliberarea de certificate de urbanism,  aviz arhitect-şef, autorizaţii de construire şi corespondenţa aferentă

- am întocmit, în termenele legale prevăzute de lege:

- Certificate de urbanism  – 3

- Autorizaţii de construire - 3

- Aviz arhitect şef –  33

- corespondenţă privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică în vederea realizării obiectivului de investiţii „Extinderea Aeroportului Transilvania Tg-Mureş”

- Participare  la Cursul de urbanism şi administraţie publică locală – organizat de Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, în perioada 01-03.10.2010.

Consilier  Baciu Andreea

I. În perioada 01.10-31.10.2010, conform atribuţiilor cuprinse în fişa postului

- am verificat documentaţiile aferente solicitărilor pentru eliberarea de Certificate  de urbanism,

- aviz arhitect-şef, Autorizaţii de construire.

- am întocmit, în termenele legale prevăzute de lege

  - Certificate de urbanism 	– 8

  - Autorizaţii de construire 	– 5

  - Autorizaţii de desfiinţare	-  1

  - Aviz arhitect şef 		–  46

- evidenţa Convenţiilor şi Protocoalelor încheiate între Preşedintele CJMureş şi Primarii Comunelor privind aplicarea prevederilor Legii 50/1991 privind autorizarea şi executarea lucrărilor de  construcţii.

- întocmire răspuns solicitare CABINET AVOCATURĂ ’’RADU LOREDANA’’ privind transmiterea  actelor ce au stat la baza emiterii Autorizaţiei de Construire nr.373/29.12.1997 pentru executarea lucrărilor de Amenajare microstaţiune odihnă şi agrement – ştrand, restaurant, discotecă, terasăacoperită, cabine - etapa I, loc. Jabeniţa, comuna Solovăstru, beneficiar SC AGROTURISM GURGHIUL SRL.

II. Conform competenţelor privind Organizarea şi coordonarea acţiunilor în domeniul apărării 
         împotriva  incendiilor

- am luat în evidenţă Buletinele informative privind incendiile şi intervenţiile SMURD din judeţ şi avertizările  meteorologice primite de la Instituţia Prefectului.

- întocmire Raport privind competenţele Consiliului Judeţean în cazul producerii unei situaţii de urgenţă şi expunerea acestuia la sediul ISU HOREA.

- am întocmit în colaborare cu Structura   Teritorială pentru Probleme Speciale, Carnetul de Mobilizare şi Planul  de aprovizionare al populaţiei cu produse alimentare

III.   Comisia de evaluare a ofertelor tehnice depuse pentru atribuirea contractului „ Întocmirea 
              hărţilor de risc natural la nivelul teritoriului judeţului Mureş”

- evidenţă ,  întocmire adrese

Referent Buzan Cristina

În perioada	01.10.2010-11.10.2010 – concediu medical

12.10.2010-15.10.2010 – concediu de odihnă

În perioada      18.10.2010-31.10.2010 am desfăşurat următoarele activităţi:

- Am verificat şi redactat un număr de 25  acte, astfel:

  - Certificate de Urbanism	      6

  - Autorizaţii de Construire	      3

  - Autorizaţii de desfiinţare	      2

  - Avize Arhitect Şef		    14

TOTAL                   	     25

- Am introdus în baza de date actele emise în luna precedentă pentru publicarea acestora pe site-ul şi la avizierul instituţiei.

- Am transmis la ISC tabele solicitate, privind CU şi AC eliberate în luna precedentă.

Consilier Andras Stefan

- Selecţionarea şi preluarea proiectelor de la SC PROIECT SRL, conform proceselor verbale de primire predare, în număr de 425 unităţi arhivistice (dosare).

- O solicitare de copii după toate actele privind proiectul I.P.J. nr. 9164

Consilier Misarăş Flaviu

- Prelucrare date "Castel Gorneşti". Documentaţie tehnică pentru întabulare incintă la OCPI Mureş.

- Pregătire documentaţie dezmembrare lucrare "Casa de bătrâni Sighişoara" în vederea emiterii hotărârii C.J.Mureş pentru transmiterea unei suprafeţe în proprietatea Statului Român şi administrarea Ministerului de Justiţie.

- Verificare 15 dosare întocmite de SC CAD MASTER  SRL pentru întabulare a 15 parcele ce au fost cumpărate în vederea extinderii "Aeroport Tg.Mureş - zona Chirileu".

- Întocmire documentaţie cadastrală pentru incintele în domeniul public al judeţului în vederea emiterii unei hotărâri de C.J.Mureş de majorarea suprafeţelor pentru incintele: Staţie de pompare - loc.Sîngeorgiu de Mureş nr.1229, Bazin de apă loc.Sîngeorgiu de Mureş f.nr. şi Bazin de apă  or.Sărmaşu f.nr.

- Întocmire documentaţie de dezmembrare acces Parc Industrial.

- Finalizarea lucrării de evidenţiere a incintei "Incubator de afaceri" edificat pe platforma Parc Industrial.

Consilier Petru Ovidiu

- Măsurători pentru DJ 133 - Mureni - Archita.

- Început prelucrare DJ 133 - Mureni - Archita, lim.jud.Harghita.

- Pregătire documentaţie în vederea avizării de către OCPI a planului de situaţie pe DJ 154J.

Referent Deac Lenuta

În perioada 01.10-31.10.2010, conform atribuţiilor cuprinse în fişa postului:

- Acte confirmate în registru Arhitectului Şef: 	226

- Acte confirmate în registrul Direcţiei Tehnice: 	442

Total:       668

- Acte confirmate în registru de reclamaţii Arhitectului şef: 2

- Acte confirmate în registrul de reclamaţii Direcţia Tehnica: 2

- Acte confirmate în registrul de Informaţii şi interes public: 4

- Actualizare banca de date care cuprinde evidenţa PUZ şi PUD şi a avizelor unice eliberate:

  - 8 Avize unice

- Arhivarea documentelor arhitectului şef pe domenii.

- Expedierea actelor soluţionate ale Arhitectului Şef şi Direcţiei Tehnice.

- Transmiterea prin e-mail a circularelor către primăriile municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţ.

- Întocmirea pontajului lunar al Arhitectului Şef şi al Direcţiei Tehnice

- Activităţi de protocol al Arhitectului Şef şi al Direcţiei Tehnice

INFORMARE

privind activităţile desfăşurate de către funcţionarii publici din

cadrul Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică în luna octombrie 2010

Serviciul Juridic – Contencios

- Activităţi de reprezentare în instanţă :

Numărul de dosare în care s-a asigurat reprezentarea Consiliului Judeţean Mureş şi a comunelor care au solicitat asistenţă juridică este de 35 din care:

Numărul de termene de judecată – 35;

Litigii de munca/ drepturi salariale – 10;

Cereri noi de expropriere –10;

Acţiuni privind exproprierea – 4;

Căi de atac formulate – 3;

Cereri în pretenţii – 2;

Acţiuni în contencios administrativ – 5 ;

Cereri privind rectificare de CF – 3;

Acţiuni întemeiate pe Legea nr. 10/2001 – 1;

Cereri privind evacuarea – 5;

Cereri privind obligaţia de a face – 2;

Acţiuni privind contestaţie la executare silită – 1;

Acţiuni în regres – 1;

Acţiuni în constatare – 1.

În toate dosarele instrumentate au fost  întocmit actele de procedură necesare, respectiv s-au formulat întâmpinări, note de şedinţă, etc.

B.Alte activităţi :

-	participarea la şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Mureş în data de 28 octombrie;

-    participarea la şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Mureş din data de 14 octombrie;

-	participarea reprezentantului instituţiei la şedinţa Consiliului de Administraţie a Spitalului Clinic Judeţean Mureş, la şedinţa Consiliului de Administraţie a Spitalului Municipal Târnăveni, la şedinţa Consiliului de Administraţie a Preventoriului TBC Gorneşti;

- 	s-au promovat 2 proiecte de hotărâri de consiliu judeţean;

-    participarea la efectuarea expertizei judiciare în dosar nr. 836/320/2007 al Judecătoriei Tîrgu Mureş;

- Avizarea de note justificative şi contracte de achiziţie de produse şi lucrări;

- s-a acordat asistenţă juridică aparatului de specialitate din cadrul C.J. Mureş;

- acordarea de asistenţă  juridică, consultanţă şi reprezentare în instanţă pe diferite probleme de specialitate comunelor: Solovăstru, Miercurea Nirajului, Sînpaul, Saschiz, Breaza;

- acordarea de asistenţă juridică Preventoriului TBC de Copii Gorneşti.

- în perioada 1 octombrie -  31 octombrie 2010 , în corespondenţa curentă repartizată serviciului juridic au intrat un număr de 105 acte, din care 84 au fost rezolvate, restul fiind în curs de soluţionare.

Serviciul Administraţie Publică şi Cancelarie

- întocmirea şi transmiterea la MAI a anexei nr.2 pentru  anul şcolar 2009-2010;

- solicitarea în scris de la ISJ Mureş a perioadelor de vacanţă în anul şcolar 2010-2011 şi transmiterea acesteia la S.C. Friesland Câmpina România S.A.;

- întocmirea documentelor necesare achiziţionării afişului potrivit Ghidului solicitantului pentru furnizarea laptelui în şcoli;

- transmiterea la S.C. Friesland Câmpina România S.A. a afişului potrivit Ghidului pentru a-l distribui la unităţile de învăţământ;

- întocmirea şi transmiterea circularei către primăriile municipale, orăşeneşti şi comunale a anexelor nr.1 şi 2 din Radiograma MAI pentru raportarea lunară a datelor din anexa 1;

-  solicitarea de la primării a persoanelor responsabile cu comunicarea anexelor 1 şi 2;

- întocmirea şi transmiterea către DSP, DSVSA, ISJ şi CRPPC  a anexei 1 din Radiograma MAI pentru raportarea lunară adatelor;

- solicitarea de la DSP, DSVSA, ISJ şi CRPPC  a persoanelor responsabile cu comunicarea datelor din anexa 1;

- transmiterea către primării a Ghidului solicitantului pentru furnizarea laptelui în şcoli;

- primirea produselor alimentare în  depozitul judeţean Mureş (luna octombrie din categoria de produse făină albă, mălai, biscuiţi, paste făinoase, zahăr);

- transmiterea raportărilor săptămânale către APIA Bucureşti cu stocul de produse alimentare;

- transmiterea graficului de livrări către 40 de localităţi din judeţ;

- încheierea Acordurilor de cooperare PEAD 2010 cu primăriile;

- consilierea telefonică privind derularea PEAD 2010;

- participarea la Conferinţa internaţională Sibiu şi susţinerea lucrării privind PEAD 2010, studiu comparativ 2009-2010 în judeţul Mureş;

- participarea în data de 05.10.2010 la şedinţa grupului de iniţiativă în cadrul proiectului „Harta socială a judeţului Mureş”;

- participarea în data de 07.10.2010 la acţiunile organizate în cadrul proiectului „ Promovarea incluziunii sociale prin dezvoltarea resurselor umane şi instituţionale din asistenţa medicală comunitară” din cadrul POS Dezvoltarea Resurselor Umane, derulat în parteneriat cu Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar Bucureşti şi Direcţia de Sănătate Publică Mureş;

- participarea în data de 21.10.2010 la şedinţa Comisiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale, care funcţionează pe lângă Agenţia Judeţeană de Prestaţii Sociale Mureş ;

- participarea în data de 22.10.2010 la seminarul „Violenţa în şcoli” ;

- participarea în data de 25.10.2010 în Sighişoara la „Conferinţa despre integrarea tinerilor foşti instituţionalizaţi” organizat de Asociaţia Umanitară Euro – Trans - Atlantic  ;

- eliberarea unui număr de 5 acorduri (privind participarea la concurs, efectuarea unei operaţii, eliberarea cărţii de identitate ) pentru copiii aflaţi în plasament şi pentru care Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş îndeplineşte drepturile şi obligaţiile părinteşti, potrivit legii;

- organizarea şi participarea la şedinţele Comisiei de agricultură;

- comunicarea la 6 persoane a unor informaţii ce fac obiectul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile  de interes public;

- organizarea primirii şi înscrierea unui număr de 10 persoane în audienţă la conducerea executivă a Consiliului Judeţean;

- întocmirea Notei privind rezolvarea actelor repartizate pe compartimentele de specialitate ale Consiliului Judeţean în perioada 01.01.2010-30.09.2010;

-  căutarea documentelor solicitate de către compartimentele de muncă din cadrul instituţiei;

- pregătirea şi organizarea şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de 14 octombrie 2010;

- pregătirea şi organizarea şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de 28 octombrie 2010;

- întocmirea graficului de şedinţe al comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Mureş în luna octombrie;

- înregistrarea dispoziţiilor  preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş şi comunicarea lor Instituţiei Prefectului şi celor interesaţi;

- întocmirea procesului-verbal al şedinţelor Consiliului Judeţean Mureş din data din 14 şi 28 octombrie 2010;

- organizarea şedinţei comisiei judeţene pentru analiza proiectelor de stemă ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, din data de 7 octombrie 2010;

- expedierea unui corespondentei prin SRI;

- pregătirea şedinţei lunare şi a şedinţelor pe comisii ale Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică;

- întocmirea procesului-verbal al şedinţei de plen a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică;

- primirea şi distribuirea acordurilor de cooperare privind furnizarea de produse alimentare – PEAD 2010;

- înregistrarea, distribuirea şi expedierea corespondenţei, notelor interne, referate şi a celorlalte documente ale Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică,  prin Registrul de corespondenţă;

- întocmirea numărului 10 al Buletinului Informativ al Consiliului Judeţean Mureş.