- RAPORT DE ACTIVITATE

- al Direcţiei Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte

- pe perioada 01 – 31 decembrie 2010

- SERVICIUL DEZVOLTARE REGIONALĂ

Proiect „Asigurarea condiţiilor de implementare a Sistemului legislativ managerial public pentru cadrele de conducere din cadrul Consiliului Judeţean Mureş şi al instituţiilor subordonate”:

- Pregătirea materialelor şi participare la şedinţele săptămânale a UIP din 3, 10 şi 17 decembrie;

- Monitorizarea desfăşurării asigurării accesului cadrelor de conducere în programul MPO de către reprezentantul Strateg Consulting SRL, în perioada 9-10 decembrie;

- Monitorizarea desfăşurării cursurilor online pentru tutori din 9 şi 16 decembrie;

- Participarea la întâlnirile săptămânale ale unităţii de implementare a proiectului şi întocmirea minutei aferente întâlnirii;

- Elaborarea raportului tehnic de progres trimestrial octombrie-decembrie, în cadrul proiectului şi întocmirea minutei aferente întâlnirii;

- Elaborarea raportului pe luna decembrie.

Proiect „Promovarea judeţului Mureş”:

- Continuarea elaborării documentaţiei de atribuire pentru achiziţionarea materialelor de promovare, pregătirea dispoziţiei de numire a comisiei de evaluare a ofertelor, a notelor şi referatelor, respectiv a anunţului de participare;

- Pregătirea şi participare la şedinţa UIP din 13 decembrie 2010.

- Elaborare dispoziţie privind modificarea UIP

- Transmitere notificare privind modificarea componenţei UIP-ului către AM POR şi OI pentru Turism

- Elaborarea raportului pe luna decembrie.

Proiect „Modernizarea şi dotarea ambulatoriului Spitalului Clinic Judeţean Mureş”:

- Pregătire documente pentru vizita la faţa locului din data de 3 decembrie 2010

- Răspuns la solicitarea de clarificare privind unele documente din dosarul de contractare

- Elaborarea raportului pe luna decembrie.

Proiect „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş” :

- Au fost emise şi transmise Ministerului Mediului şi Pădurilor, Organismului Intermediar şi Operatorului Regional SC Compania Aquaserv SA, ultimele documente necesare finalizării şi transmiterii aplicaţiei spre evaluare şi aprobare (Hotărâri privind aprobarea Listei de investiţii prioritare, aprobarea Studiului de fezabilitate şi indicatorii tehnico economici, Politica tarifara, Actul adiţional la Contractul de delegarea al serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare, respectiv Anexele acestora). Ulterior transmiterii acestora, in data de 17 decembrie 2010, aplicaţia a fost transmisă spre evaluare, intrând astfel în perioada de implementare;

- S-au definitivat documentele de aderare ale celor 3 unităţi administrativ teritoriale la ADI AQUA INVEST MUREŞ (Breaza, Fărăgău şi Ogra).

- Elaborarea raportului pe luna decembrie.

- Proiect „Reabilitarea şi modernizarea drumului judeţean DJ 142C” :

- Participare la şedinţele de progres săptămânale organizate în cadrul proiectului

- Urmărirea execuţiei lucrărilor

- Participare la fază determinantă “Plan cofraj şi armare culei la Pod la km 21+538”

- Verificare şi emis acord pentru dispoziţia de şantier P9/26.11.2010, referitoare la lărgire fundaţii la Pod la km 21+538

- Verificare Situaţie de lucrări nr.3

- Deplasare pe traseul drumului DJ142C în vederea verificării modului în care au fost realizate de către Antreprenor pregătirile pentru conservarea lucrărilor pe timp de iarnă

- Corespondenţă cu Inginerul – SC POYRY ROMANIA SRL referitor la proiect

- Elaborarea raportului pe luna decembrie.

Proiect „Parc auto pentru sporturi cu motor”

- Verificarea ofertelor şi întocmirea documentelor în cadrul licitaţiei pentru desemnarea executantului în cadrul proiectului(raportul de anulare al procedurii, s-au transmis comunicări către ofertanti, transmis raportul procedurii către UCVAP)

- Întocmire documente în cadrul licitaţiei pentru desemnarea Inginerului

- Sprijinirea juristului în realizarea dispoziţiei şi a referatului de suspendare a procedurii 2 de achiziţie a serviciilor de supervizare

- Întocmirea unei Note interne pentru eliberarea garanţiei de participare la procedura 2 de atribuire a contractului de servicii de supervizare a lucrărilor (inginer) pentru ofertantul EcoTerra

- Întocmirea Dispoziţiei şi a referatului privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor din cadrul procedurii 2 de achiziţie a serviciilor de supervizare (inginer 2)

- Elaborarea raportului pe luna decembrie.

Proiect „Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat, în Regiunea 7 Centru”

- Solicitarea actualizării lunare a situaţiei privind problemele apărute în timpul exploatării autospecialelor şi a situaţiei remedierilor acestora

- Elaborarea unei notificări către furnizorul Romprim SA privind remedierea defecţiunilor în termen, conform prevederilor contractuale

Proiectul 2 de achiziţionare de echipamente pentru situaţii de urgenţă

- În baza răspunsurilor ISU-urilor / CJ-urilor, actualizarea situaţiei privind propunerile de achiziţie de echipamente specifice pentru al doilea proiect propus pentru finanţare pe DMI 3.3. din POR 2007-2013 şi realizarea a mai multor variante

- Realizarea calendarului activităţilor precum şi un cash flow pentru proiectul amintit la paragraful anterior (mai multe variante)

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Centrul Transilvaniei:

- Transmiterea către ISU Covasna a unei situaţii actualizate privind finalizarea proiectului 1, precum şi stadiul realizării proiectului 2

- Finalizarea procedurii de achiziţie unei multifuncţionale şi recepţia acesteia

- Elaborarea răspunsului către Consiliul Judeţean Harghita privind contribuţia financiară a acestuia la ADI Centrul Transilvaniei pentru anul 2011

- Verificarea, împreună cu doamna contabil şef a listelor de inventar solicitate de la utilizatorii finali ai autospecialelor livrate în cadrul proiectului 1

- Elaborarea documentelor necesare realizării achiziţiei de consumabile pentru multifuncţionala achiziţionată

- Completarea şi transmiterea unui chestionar privind proiectele realizate de ADI Centrul Transilvaniei

- Asigurarea Secretariatului A.D.I. Centrul Transilvaniei

Altele:

- Activităţi specifice bunei desfăşurări a proiectului „Incubatorul de afaceri în judeţul Mureş”

- Activităţi specifice bunei desfăşurări a proiectului „Noi oportunităţi de ocupare în mediul rural prin Telework”

- Difuzarea materialelor de promovare a proiectului „Noi oportunităţi de ocupare în mediul rural prin Telework”

- Realizarea raportului tehnico-financiar şi a cererii de rambursare nr. 1 în cadrul proiectului   „Noi oportunităţi de ocupare în mediul rural prin Telework”

- Participare la prima întrunire a Comitetului Consultativ pentru realizarea planului strategic şi operaţional de marketing al României pentru perioada 2011 – 2015, 7.12.2010, Bucureşti

- A fost întocmită o centralizare cuprinzând sumele necesare finalizării  investiţiilor derulate în cadrul programului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural instituit prin OG 7/2006

- Traducerea unor corespondenţe din limba engleză la solicitarea conducerii Consiliului Judeţean Mureş.

- Întocmirea documentaţiei necesare pentru organizarea licitaţiei serviciilor de publicitate mass media pe anul 2011.

- Organizarea primirii delegaţiei judeţului Jasz-Kun-Szolnok, cu ocazia semnării protocolului de colaborare între Spitalul Judeţean Mureş şi spitalul orăşenesc din Karcag, Ungaria

- Întocmirea inventarelor anuale ale Birourilor Teritoriale pentru Absorbţia Fondurilor Structurale din judeţul Mureş.

- Completarea şi transmiterea unui chestionar referitor la proiectele implementate pe măsura 5.2 din POR 2007-2013

- Actualizarea indicilor inflaţiei

- Elaborarea informării privind participarea la conferinţa internaţională „Managementul dezastrelor” organizată de Academia Europeană, ce a avut loc în Berlin, Germania, în perioada 22 - 26 noiembrie 2010

- În urma constituirii garanţiei de bună execuţie de către prestatorul serviciilor de auditare în cadrul proiectului „Reabilitarea şi modernizarea drumului judeţean DJ 142C”, returnarea garanţiilor de participare ofertanţilor necâştigători şi celui câştigător şi pregătirea anunţului de atribuire a procedurii;

- Pregătirea situaţiei cu achiziţiile publice din proiectele „Promovarea judeţului Mureş” şi „Asigurarea condiţiilor de implementare a Sistemului legislativ managerial public pentru cadrele de conducere din cadrul Consiliului Judeţean Mureş şi a instituţiilor subordonate” preconizate pentru 2011, în vederea transmiterii acestora către Direcţia Tehnică pentru a fi incluse în Programul anual al achiziţiilor publice pe 2011;

- În urma primirii unei adrese din partea Asociaţiei Centru Ecologic Green Area prin care ne solicită un punct de vedere privind proiectul „România pe ape repezi”, transmiterea unei adrese în acest sens către Serviciul Public Judeţean Salvamont – Salvaspeo şi Administraţia Parcului Natural Defileul Mureşului Superior şi a Siturilor Natura 2000;

- Pregătirea unui răspuns la solicitarea primită din partea SC Arexim Audit SA privind returnarea garanţiei de participare depusă pentru licitaţia privind atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect achiziţia de servicii de auditare, în cadrul proiectului „Reabilitarea şi modernizarea drumului judeţean DJ 142C”.

- Gestionarea zilnică a registrului de intrare-ieşire al Direcţiei registrarea şi descărcarea corectă şi promptă a tuturor documentelor intrate şi/sau ieşite din cadrul direcţiei, respectiv circulaţia acestora în interiorul Consiliului Judeţean Mureş).

- COMPARTIMENTUL PROTECŢIA MEDIULUI

Proiect PHARE 2005RO-Asistenţa Tehnică pentru pregătirea portofoliului de proiecte în sectorul deşeuri „Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor în judeţul Mureş”

- Aspecte tehnice şi instituţionale

- A fost primită contestaţia nr. 19326/03.12.2010 referitor la documentaţia de atribuire a contractului – proiectare şi execuţie având ca obiect „Construcţia depozitului zonal de deşeuri, a instalaţiei de tratare mecano-biologică şi închiderea depozitelor neconforme în judeţul Mureş”. Consiliul Judeţean Mureş a formulat un punct de vedere referitor la acest aspect şi a luat decizia de continuare as procedurii până la soluţionarea contestaţiei de către CNSC. Punctul de vedere împreună cu dosarul achiziţiei a fost transmis către CNSC în data de 15.12.2010

- S-a pus la dispoziţia celor care au solicitat documentaţia de atribuire în format electronic sau în unele cazuri studiul topografic pe format de hârtie.

- S-a răspuns la solicitările de clarificare primite până în acest moment atât pentru licitaţia aferentă serviciilor de asistenţă tehnică cât şi pentru licitaţia aferentă lucrărilor de execuţie a depozitului ecologic, TMB şi închiderea depozitelor neconforme din cadrul proiectului.

- Urmare a solicitărilor formulate de către potenţiali ofertanţi, Consiliul Judeţean Mureş a emis şi publicat pe SEAP Dispoziţia nr. 400 referitor la prelungirea termenului de depunere/deschidere a ofertelor în cadrul procedurii  de atribuire a contractului – proiectare şi execuţie având ca obiect „Construcţia depozitului zonal de deşeuri, a instalaţiei de tratare mecano-biologică şi închiderea depozitelor neconforme în judeţul Mureş”. Astfel ofertele vor fi depuse până la data de 01.02.2011.

- Urmare a misiunii de verificare a capacităţii instituţionale a beneficiarului realizată în data de 22 noiembrie 2010, OI Sibiu a întocmit şi transmis Consiliului Judeţean Mureş „Raportul de verificare a evidenţei contabile pentru operaţiunile aferente proiectului” şi „Raportul de verificare a organizării Beneficiarului-UIP” ambele conţinând constatările în urma verificării precum şi recomandări pentru îmbunătăţirea deficienţelor constatate. Faţă de acestea Consiliul Judeţean Mureş a formulat puncte de vedere şi a întocmit un plan de acţiune cuprinzând măsurile ce vor fi luate în vederea implementării propunerilor de îmbunătăţire a  capacităţii instituţionale a beneficiarului precum şi termenele de implementare.

- În conformitate cu Contractul de Finanţare, au fost întocmite şi transmise către AM POS Mediu „Planul financiar pe surse şi ani”, „Planul de rambursare pe 24 de luni” şi „Raportul privind alte cheltuieli decât cele eligibile”

- Sunt în curs de elaborare procedurile specifice managementului proiectului solicitate prin Contractul de Finanţare.

- A fost recepţionată lucrarea de traducere a documentaţiei tehnice aferente proiectului “Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Mureş”.

2.  Drum  acces la amplasamentul depozitului zonal Sânpaul

Execuţie drumul de acces la depozitul zonal Sînpaul

- Săptămânal, au avut loc vizite şi întâlniri între executant, dirigintele de şantier şi expertul tehnic din cadrul UIP, în vederea monitorizării derulării contractului de execuţie a drumului.

- A fost emis ordinul de întrerupere al lucrărilor începând cu data de 07.12.2010, datorită condiţiilor climaterice nefavorabile.

Procedura de expropriere

- Se completează dosarele individuale de expropriere cu documentele de stare civilă ale proprietarilor în vederea obţinerii hotărârii judecătoreşti de expropriere

3. Utilităţi electrice – depozit zonal Sînpaul

- A fost întocmit raportul de atribuire a contractului având ca obiect execuţia reţelei de alimentare cu energie electrică a amplasamentului viitorului depozit ecologic zonal.

Alte activităţi

- A fost întocmită o centralizare cuprinzând proiectele pe care autorităţile publice locale şi instituţiile publice din judeţ intenţionează să le depună în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energia regenerabilă, program ce se va derula în cursul anului 2011 de către Administraţia Fondului pentru Mediu

- A fost semnat contractul de finanţare al proiectului „Reconstrucţie ecologică forestieră pe terenuri degradate, comuna Rîciu, Judeţul Mureş – perimetrul de ameliorare Valea Sînmartinului – Cetăgău – 113,77 ha”, depus de Consiliul Judeţean Mureş în calitate de coordonator la nivelul judeţului în cadrul “Programului de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate”

- COMPARTIMENTUL RELAŢII EXTERNE ŞI MASS-MEDIA

- Traducerea corespondenţei cu organisme ale Uniunii Europene şi cu diverşi parteneri din Europa;

- Întocmirea de referate pentru achiziţionarea unor materiale de promovare a judeţului Mureş;

- Întocmirea de referate pentru eliberarea din stocul magaziei a unor materiale de promovare a judeţului Mureş;

- Transmiterea de felicitări, cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă, către colaboratorii CJ Mures din ţară şi străinătate;

- Asigurarea primirii în condiţii optime a grupurilor de colindători la CJ Mures;

- Zilnic: Revista presei şi alte activităţi de relaţii cu presa;

- Întocmit comunicate şi asigurarea transmiterii şi publicării în presă;

- Elaborarea şi asigurarea apariţiei în mass-media a felicitărilor din partea conducerii Consiliului Judeţean Mureş, cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă;

- Pregătirea şi moderarea Conferinţei finale a proiectului  „Monitorizarea traficului şi efectele sale asupra reţelei rutiere din judeţul Mureş”, din 7 decembrie ac desfăşurată la Palatul Culturii;

- Referat pentru participarea la Târgul de Crăciun din Montigny, 3-6 decembrie 2010. Participă: Iordache Mihaela, Friss Csaba;

- Elaborarea Programului de promovare a CJM pe anul 2011.

CENTRUL DE INFORMARE TURISTICĂ

- Luna aceasta au fost 167 de vizitatori din 15 de ţări.

INFORMARE

privind activităţile desfăşurate de către funcţionarii publici din

cadrul Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică în luna decembrie 2010

Serviciul Juridic – Contencios

- Activităţi de reprezentare în instanţă :

Numărul de dosare în care s-a asigurat reprezentarea Consiliului Judeţean Mureş şi a comunelor care au solicitat asistenţă juridică este de 34 din care:

Numărul de termene de judecată – 35-;

Litigii de munca/ drepturi salariale – 11 -;

Acţiuni privind expropriere – 4-;

Acţiuni în contencios administrativ – 10 –;

Cereri privind rectificare de CF – 1-;

Acţiuni întemeiate pe Legea nr. 10/2001 – 1-;

Cereri privind obligaţia de a face – 2-;

Acţiuni privind contestaţie la executare silită – 1 – ;

Acţiune privind trafic de persoane – 1 -;

Acţiuni în regres – 1- ;

Acţiunea pentru lămurire dispozitiv – 1 - ;

Acţiune în constatare: -1-;

Acţiuni în pretenţii: -1-

În toate dosarele instrumentate au fost  întocmite actele de procedură necesare, respectiv s-au formulat întâmpinări, note de şedinţă, etc.

B.Alte activităţi :

-	participarea la şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Mureş în data de 16 decembrie;

-	participarea reprezentantului instituţiei la şedinţa Consiliului de Administraţie a Spitalului Clinic Judeţean Mureş, la şedinţa Consiliului de Administraţie a Spitalului Municipal Târnăveni, la şedinţa Consiliului de Administraţie a Preventoriului TBC Gorneşti;

- participarea la şedinţa Consiliului de Administraţie al SC Parc Industrial SA,;

- s-a promovat 1 proiect de hotărâri de consiliu judeţean;

-    Avizarea de note justificative şi contracte de achiziţie de produse şi lucrări;

- s-a acordat asistenţă juridică aparatului de specialitate din cadrul C.J. Mureş;

- acordarea de asistenţă  juridică, consultanţă şi reprezentare în instanţă pe diferite probleme de specialitate comunelor: Sînpaul, Saschiz, Breaza,  ;

- în perioada 1 decembrie -  31 decembrie 2010, în corespondenţa curentă repartizată serviciului juridic au intrat un număr de 73 acte, din care 64 au fost rezolvate, restul fiind în curs de soluţionare.

Serviciul Administraţie Publică şi Cancelarie

- participarea în data de 8.12.2010 la conferinţa organizată de Fundaţia Holt România – filiala Mureş pentru lansarea proiectului „Împreună pentru o şansă reală la educaţie” ;

- participarea în perioada 16 - 17.12.2010 la Serbarea de Crăciun organizată de Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.2 la modului din Târnăveni şi la Fundaţia Gecse Daniel Tîrgu Mureş ;

- participarea în data de 22.12.2010 la şedinţa Comisiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale, care funcţionează pe lângă Agenţia Judeţeană de Prestaţii Sociale Mureş ;

- eliberarea unui număr de 15 acorduri (privind încuviinţarea învoirii minorilor pentru menţinerea relaţiilor personale, efectuarea unei operaţii, efectuarea unui vaccin, eliberarea cărţii de identitate etc.) pentru copiii aflaţi în plasament şi pentru care Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş îndeplineşte drepturile şi obligaţiile părinteşti, potrivit legii;

- monitorizarea aplicării prevederilor contractului încheiat cu SC Friesland Câmpina România SA la unele unităţi de învăţământ din judeţul Mureş;

- solicitarea de informaţii privind produse distribuite în cadrul Programului „lapte – corn” de la primării şi  centralizarea acestora;

- întocmirea şi transmiterea la MAI şi la Instituţia Prefectului – Judeţul Mureş a anexei nr.1 pentru  luna noiembrie 2010;

- primirea produselor alimentare în  depozitul judeţean Mureş (luna decembrie din categoria de produse făină albă, mălai, biscuiţi, paste făinoase, zahăr, lapte praf);

- transmiterea raportărilor săptămânale către APIA Bucureşti cu stocul de produse alimentare;

- transmiterea graficului de livrări către 80 de localităţi din judeţ (produse restante);

- consilierea telefonică privind derularea PEAD 2010;

- monitorizarea derulării PEAD 2010 în judeţ;

- finalizarea etapei I de distribuire a produselor alimentare către cele 102 UAT-uri;

- organizarea şi participarea la şedinţele Comisiei de agricultură;

- comunicarea la  10 persoane a unor informaţii ce fac obiectul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile  de interes public;

- organizarea primirii şi înscrierea unui număr de 9 persoane în audienţă la conducerea executivă a Consiliului Judeţean;

- întocmirea Notei privind rezolvarea actelor repartizate pe compartimentele de specialitate ale Consiliului Judeţean în perioada 01.01.2010-30.11.2010;

-  căutarea documentelor solicitate de către compartimentele de muncă din cadrul instituţiei;

- pregătirea şi organizarea şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de 16 decembrie 2010;

- întocmirea graficului de şedinţe al comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Mureş în luna decembrie;

- înregistrarea unui număr de 46 dispoziţii ale preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş şi comunicarea lor Instituţiei Prefectului şi celor interesaţi;

- întocmirea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de 16 decembrie 2010;

- editarea Monitorului Oficial al Judeţului Mureş nr. 3/2010;

- expedierea unui număr de 53 de plicuri prin SRI;

- întocmirea procesului-verbal ale şedinţelor comisiilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Mureş;

- întocmirea informărilor pentru şedinţele de plen ale Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Mureş;

- redactarea comunicărilor către primăriile din judeţul Mureş referitoare la ordinea publică;

- înregistrarea, distribuirea şi expedierea corespondenţei, notelor interne, referate şi a celorlalte documente ale Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică,  prin Registrul de corespondenţă;

- întocmirea numărului 12 al Buletinului Informativ al Consiliului Judeţean Mureş.

JUDEŢUL MUREŞ

CONSILIUL JUDEŢEAN

Arhitectul şef

RAPORT DE ACTIVITATE

pentru luna decembrie 2010

Acte confirmate in luna noiembrie  in registrul - Arhitectului Şef:

- 153  acte  + 2 acte  reclamaţi.

Arhitect şef: arh.Csortan Ilona - coordonare, consultare, verificare, participări la şedinţe

- Participare la şedinţa  Comisiei tehnice de urbanism şi amenajarea teritoriului de pe lângă Consiliul Judeţean Mureş din data de 09.12.2010.

- Participare la Comisia judeţeană de aplicarea Legilor fondului funciar .

COMPARTIMENTUL URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI

Consilier Pop Călin Alexandru

Număr acte soluţionate :  24

Activităţi efectuate:

- Asigurare secretariat pentru  şedinţa Comisiei tehnice de urbanism şi amenajarea teritoriului de pe lângă Consiliul Judeţean Mureş.

- Pregătire   proiect de hotărâre specific activităţii Comisiei tehnice, care a fost aprobat în şedinţa Consiliului Judeţean Mureş.

- Întocmit şi eliberat 4 avize prealabile de oportunitate.

- Verificat 7 documentaţii PUZ şi PUD, cu întocmire fişă documentaţie.

- Întocmit  3 avize unice ale comisiei tehnice.

- Întocmire a 4 adrese de respingere pentru lucrările de urbanism care nu au primit avizul favorabil al comisiei tehnice.

- Asigurare secretariat pentru 2 şedinţe ale Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Consiliul Judeţean Mureş.

- Iniţiere a proiectului de hotărâre  pentru aprobarea Avizelor date de Comisia tehnică de amenajarea teritoriului şi urbanism de pe lângă Consiliul Judeţean Mureş

- Asigurarea desfăşurării procedurii de avizare a lucrării „Reactualizare Plan de Amenajarea Teritoriului Judeţean, judeţul Mureş”, ajunsă în faza finală de emitere a Avizului de Mediu.

- Raportare către Agenţiei de Protecţia Mediului Mureş asupra  evidenţei solicitărilor de furnizare a informaţiilor privind mediul deţinute de alte autorităţi publice locale.

- Raportare către Comisariatul Judeţean Mureş al Gărzii Naţionale de Mediu privind stadiul fizic şi valoric al investiţiilor de mediu.

- Asigurare consultanţă pentru documentaţii de urbanism şi de amenajarea teritoriului.

- Participare la:

-  şedinţă de consultarea populaţiei pentru documentaţiile PUZ repartizate, desfăşurate la sediul primăriilor Chiheru de Jos şi Sîngeorgiu de Mureş.

  - 4 şedinţe de analiză ale Colectivului tehnic din cadrul Agenţiei de Protecţia Mediului Mureş

  - şedinţa grupului de lucru pentru Raportul de mediu la Planul Urbanistic General al comunei Solovăstru

  - întâlnirea de informare privind propunerile de înfiinţare în judeţul Mureş a noi situri Natura 2000

Consilier Lungu Mirela

Activităţi efectuate:

- Participare la conferinţa de final a Proiectului „Constituirea capacităţii instituţionale pentru managementul traficului în judeţul Mureş”.

- Participare la şedinţa Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului şi urbanism de pe lângă Consiliul Judeţean Mureş, din data de 09.12.2010.

- Verificare documentaţii PUZ, întocmire fişe documentaţii de urbanism-în număr de două.

- Întocmire avize de oportunitate –în număr de două.

- Întocmire avize unice - în număr de două.

- Participare la şedinţele de Consultarea populaţiei efectuate la sediul primăriilor: Iclănzel şi Sîntana de Mureş ,  pentru aprobare documentaţie PUZ.

- Selectare, extragere , listare şi copiere pe DVD a datelor solicitate existente în baza de date GIS, pentru următoarele primării din judeţul Mureş : Acăţari, Gorneşti.

- Listare din baza de date GIS a unor informaţii solicitate de persoane fizice.

- Administrare baza de date GIS , actualizare baza cu informaţii   .

- Introducere coordonate, poziţionare imobile pe ortofo, hărţi administrative sau PUG-uri, listare la diferite scări, în vederea întocmirii documentaţiilor de urbanism.

- Listare planşe pentru informare asupra zonei şi suprafeţei propuse spre expropriere privind Aeroportul Transilvania Tg.Mureş.

- Verificare lucrare şi întocmire proces verbal de recepţie pentru : “Extindere aplicaţie GIS –sistem cu hartă interactivă on-line şi baza de date geospaţială pentru urbanism şi amenajarea teritoriului –etapa 3”.

- Realizare referat pentru reînnoirea contractului de subcripţie pentru produsele Autocad Map 3D 2011 NLM şi Autocad Raster Design 2011 NLM.

Consilier Kubánda Lehel

Nr.acte soluţionate : 6

- Participare la şedinţele Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului şi urbanism de pe lângă Consiliul Judeţean Mureş, din data de 9.12.2010,

- verificare documentaţii PUZ, întocmire fişă documentaţie, întocmire avize unice , în număr de 2.

- întocmire avize de oportunitate, în număr de 4.

- realizare fotografii pentru anuarul Consiliului Judeţean Mureş

- realizare diplome pentru evenimente susţinute de Consiliul Judeţean Mureş

SERVICIUL AVIZARE, AUTORIZARE ŞI CONTROL

Şef serviciu: ing.Preotu Mariana

- coordonare, consultare, verificare, participări la şedinţe.

- am participat în data de 17.12.2010 la întâlnirea cu primarii comunelor Zau de Cîmpie şi Valea Largă pentru soluţionarea pe cale amiabilă a problemelor privind parcelele de teren aferente satului Stefăneaca, dar care aparţin de CAP Valea Largă.

Consilier  Platon Cătălin

În perioada 01.12.2010-31.12.2010 am desfăşurat următoarele activităţi:

- am verificat documentaţiile aferente solicitărilor pentru eliberarea de certificate de urbanism,  aviz arhitect-şef, autorizaţii de construire şi corespondenţa aferentă

- am întocmit, în termenele legale prevăzute de lege:

- Certificate de urbanism  – 3

- Autorizaţii de construire - 2

- Aviz arhitect şef –  14

- corespondenţă privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică în vederea realizării obiectivului de investiţii „Extinderea Aeroportului Transilvania Tg-Mureş”.

Consilier  Baciu Andreea

I. În perioada 01.12-31.12 .2010, conform atribuţiilor cuprinse în fişa postului

- am verificat documentaţiile aferente solicitărilor pentru eliberarea de   Certificate   de urbanism,  Aviz arhitect-şef, Autorizaţii de construire.

- am întocmit, în termenele legale prevăzute de lege

-  Certificate de urbanism – 2

-  Autorizaţii de construire – 3

-  Aviz arhitect şef –  22

- evidenţa Convenţiilor şi Protocoalelor încheiate între Preşedintele CJMureş şi Primarii Comunelor privind aplicarea prevederilor Legii 50/1991 privind autorizarea şi executarea lucrărilor de construcţii.

- Efectuare control la UAT Valea Largă , întocmire Notă de constatare

- Efectuare control la UAT Bichiş, sat Ozd , întocmire Notă de constatare

- întocmire răspuns adresa Poliţia municipiului Reghin -  Biroul de investigare a fraudelor

II. Conform competenţelor privind Organizarea şi coordonarea acţiunilor în domeniul apărării 
         împotriva   incendiilor

- am luat în evidenţă Buletinele informative privind incendiile şi intervenţiile SMURD din judeţ  şi avertizările  meteorologice primite de la Instituţia Prefectului

- Participare la Bilanţul anual al ISU HOREA – 16.dec.2010

III.În cadrul Comisiei de evaluare a ofertelor tehnice depuse pentru atribuirea contractului

„ Întocmirea hărţilor de risc natural la nivelul teritoriului judeţului Mureş”

- Finalizare Contract servicii

- evidenţă, întocmire adrese restituiri scrisorile de garanţie bancară pentru ofertele necâştigătoare

Referent Buzan Cristina

Funcţia:Referent

În perioada 01.12.2010-31.12.2010 am desfăşurat următoarele activităţi:

- Am verificat şi redactat un număr de 38 acte, astfel:

  - Certificate de Urbanism	      3

  - Autorizaţii de Construire	      3

  - Avize Arhitect Şef		    31

  - Prelungire CU		      1

TOTAL                          38

- Am introdus în baza de date actele emise în luna precedentă pentru publicarea acestora pe site-ul şi la avizierul instituţiei.

- Am transmis la ISC tabele solicitate, privind CU şi AC eliberate în luna precedentă.

- Am întocmit adresă către toate primăriile din judeţ, pentru a lua la cunoştinţă, adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului – Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială "URBAN-INCERC".

Consilier Andras Stefan

- Scanarea R.L.U. Albeşti, Aluniş, Aţintiş, Apold, Băgaciu, Bahnea, Bălăuşeri, Beica de Jos, Bichiş, Bogata, cu satele aparţinătoare, cca. 600 pagini.

- Rescanarea RLU Acăţari cu satele aparţinătoare la rezoluţia de 300 dpi, în vederea transformării în text editabil prin O.C.R. (Optical character recognition), 60 pagini.

Consilier Misarăş Flaviu

- Pregătire documentaţie evidenţiere pentru lucrarea "CIC Glodeni" în vederea înscrierii în cartea funciară.

- Verificare 6 dosare întocmite de SC CAD MASTER  SRL pentru întabulare a 6 parcele ce au fost cumpărate în vederea extinderii "Aeroport Tg.Mureş - zona Chirileu".

- Întocmire documentaţie cadastrală pentru  dezmembrare incintă „Cămin bătrâni Sighişoara”.

- Recepţie parţială unificare şi evidenţiere construcţii „Aeroport Tg.Mureş”

- Participare la comisia judeţeană de stabilire a limitelor administrative între judeţul Mureş şi jud.Alba.

- Participare la comisia judeţeană de stabilire a limitelor administrative între judeţul Mureş şi jud.Harghita.

- Participare la comisia judeţeană de stabilire a limitelor administrative între judeţul Mureş şi jud.Suceava.

- Participare la comisia judeţeană de stabilire a limitelor administrative între judeţul Mureş şi jud.Sibiu.

- Participare la comisia judeţeană de stabilire a limitelor administrative între comunele şi oraşele din judeţul Mureş (48 procese de vecinătate).

Consilier Petru Ovidiu

- Nu a predat raportul de activitate fiind in concediu de odihnă.

Referent Deac Lenuta

În perioada 01.12 -30.12.2010, conform atribuţiilor cuprinse în fişa postului:

- Acte confirmate în registru Arhitectului Şef: 	153

- Acte confirmate în registrul Direcţiei Tehnice: 	293

TOTAL:       446

- Acte confirmate în registru de reclamaţii Arhitectului şef: 2

- Acte confirmate în registrul de reclamaţii Direcţia Tehnica: 1

- Acte confirmate în registrul de Informaţii şi interes public: 2

- Actualizare banca de date care cuprinde evidenţa PUZ şi PUD şi a avizelor unice eliberate:

  - 7 Avize unice

- Arhivarea documentelor arhitectului şef pe domenii.

- Expedierea actelor soluţionate ale Arhitectului Şef şi Direcţiei Tehnice.

- Transmiterea prin e-mail a circularelor către primăriile municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţ.

- Întocmirea pontajului lunar al Arhitectului Şef şi al Direcţiei Tehnice.

- Zilnic predare/primire dosare „Dispeceratul de iarnă 2010 – 2011”  la SERVICIUL DE PAZA

- Activităţi de protocol al Arhitectului Şef şi al Direcţiei Tehnice