- RAPORT DE ACTIVITATE

- al Direcţiei Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte

- pe perioada 01 – 30 noiembrie 2011

- SERVICIUL DEZVOLTARE REGIONALĂ

Proiect „Asigurarea condiţiilor de implementare a Sistemului legislativ managerial public pentru cadrele de conducere din cadrul Consiliului Judeţean Mureş şi al instituţiilor subordonate”:

- Verificarea stadiului realizării de către cadrele de conducere a lucrărilor în programul MPO şi actualizarea situaţiei referitoare la acesta;

- Contactarea tutorilor în legătură cu realizarea lucrărilor de managementul riscului în programul MPO;

- Elaborarea şi transmiterea unei solicitări către Strateg Consulting cu privire la depunerea celui de-al patrulea raport de progres trimestrial;

- Elaborarea unor adrese către tutori cu privire la corectarea şi completarea tuturor lucrărilor realizate în programul MPO.

- Pregătire şi participare la şedinţele săptămânală a UIP din 4, 11, 18 şi 25 noiembrie;

- Elaborarea raportului pe luna noiembrie şi postarea acestuia pe web site-ul CJM.

Proiect „Promovarea judeţului Mureş”:

- Elaborarea a două adrese către Trimpess cu privire la pliantele în limba română;

- Elaborarea notificării 8 şi 9 către OI Turism;

- Elaborarea raportului trimestrial nr. 4;

- Elaborarea unei adrese către Trimpress privind prelungirea termenului de livrare a afişelor şi pliantelor în limba română;

- Elaborarea invitaţiei către Trimpess la şedinţa lunară din 15 noiembrie 2011;

- Analizarea pliantelor primite de la Trimpress, formularea şi transmiterea de observaţii;

- Pregătirea şi participarea în 15 noiembrie 2011 la şedinţa lunară cu Trimpess;

- Elaborarea unei adrese către MDRT privind solicitarea avizului pentru afişele şi pliantele în limba română;

- Elaborarea şi transmiterea unei invitaţii către Trimpress la şedinţa extraordinară din 29 noiembrie 2011;

- Transmiterea spre avizare către MDRT a afişelor şi pliantelor în limba română;

- Elaborarea unor adrese către proprietarii privaţi de castele în vederea obţinerii acordului acestora de includere a respectivelor castele în materialele de promovare realizate în cadrul proiectului;

- Pregătirea şi participarea în 29 noiembrie 2011 la şedinţa extraordinară cu Trimpess;

- Elaborarea raportului pe luna noiembrie.

- Proiect „Reabilitarea şi modernizarea drumului judeţean DJ 142C”:

- Elaborare şi urmărire corespondenţă în cadrul proiectului;

- Participare la şedinţele săptămânale şi la şedinţa lunară de progres;

- Întocmit informări privind stadiul lucrărilor şi problemele de proiectare apărute;

- Verificarea execuţiei lucrărilor în teren în conformitate cu proiectul, cantitativ şi calitativ;

- Pregătit clarificări la cerea de rambursare nr. 6;

- Pregătire, solicitare aviz din partea ADR Centru pentru publicare a Comunicatului de presă referitor la progresul lucrărilor proiectului;

- Pregătire raport de progres;

- Participare la vizita de monitorizare a progresului implementării proiectului;

- Elaborarea raportului pe luna noiembrie.

Proiect „Parc auto pentru sporturi cu motor”:

- Coordonarea echipei de implementare a proiectului;

- Participare la şedinţele de lucru ale unităţii de implementare a proiectului;

- Participare la şedinţe de lucru cu executantul şi inginerul;

- Verificarea documentelor depuse de Inginer şi Antreprenor şi elaborarea de adrese aferente acestora;

- Elaborarea documentelor pentru recepţia panourilor pentru şantiere în construcţii;

- Întocmirea documentelor şi transmiterea spre publicare a comunicatului de presă nr. 4 privind demararea lucrărilor;

- Elaborarea Raportului de progres nr. 6 şi participarea la vizita de monitorizare;

- Elaborarea raportului pe luna noiembrie.

Proiect „Modernizarea şi dotarea ambulatoriului Spitalului Clinic judeţean Mureş”:

- Elaborarea şi publicarea comunicatului de presă nr.2 în cadrul proiectului;

- Întocmire dispoziţie privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de servicii Consultanţă şi dirigenţie de şantier în cadrul proiectului;

- Deschidere şi evaluare oferte în data de 28 noiembrie;

- Elaborare Notificare nr.5 privind planificarea în timp a unor activităţi;

- Participare la şedinţele de lucru ale unităţii de implementare a proiectului;

- Elaborarea raportului pe luna noiembrie.

Proiect „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Ambulatoriului Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu Mureş”:

- În urma primirii unei solicitări din partea ADR Centru cu privire la depunerea proiectului tehnic ca urmare a reluării evaluării proiectului, s-au luat următoarele măsuri:

    - Organizarea şi participarea în 9 noiembrie la o întâlnire cu reprezentanţii Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă şi ai proiectantului SC Arhigraf SRL;

    - Pregătirea şi transmiterea unui răspuns la solicitarea ADR Centru;

    - Pregătirea şi transmiterea către SC Arhigraf SRL a unei solicitări de actualizarea a proiectului tehnic;

    - Pregătirea şi depunerea la Primăria Tîrgu Mureş documentaţiei necesare solicitării unor certificate de urbanism şi autorizaţii de construire noi;

- Elaborarea raportului pe luna noiembrie.

Proiect „Selectarea structurilor gazdă pentru înfiinţarea centrelor de informare Europe Direct pe perioada 2009-2012”

- Studierea posibilităţilor de finanţare din fonduri nerambursabile şi trimiterea lor la autorităţile locale;

- Studierea agendei de lucru a instituţiilor europene;

- Culegerea de informaţii în vederea utilizării acestora pentru alcătuirea paginii Web a Centrului Europe Direct;

- Participare la sedintele saptamanale UIP din cadrul proiectului;

- Elaborarea raportului pe luna noiembrie şi postarea acestuia pe situl Intranet al Comisiei Europene;

- Acordare de consiliere unui număr de 15 persoane interesate de fondurile europene nerambursabile din diferite domenii de activitate, cu precădere în mediul rural;

Proiect „Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat, în Regiunea 7 Centru”

- Monitorizarea problemelor şi a modului de rezolvare a acestora, ce apar în exploatarea autospecialelor;

- Elaborarea şi transmiterea unei adrese către SC Romprim SA privind planificarea la revizia tehnică a autospecialelor pe şasiu Roman.

Proiectul „Echipamente pentru îmbunătăţirea intervenţiilor în situaţii de urgenţă”

- Întocmirea referatului pentru proiectul de Hotărâre privind corelarea contribuţiilor proprii la proiect a consiliilor judeţene cu cea a Asociaţiei;

- Pregătirea documentelor necesare şi organizarea vizitei precontractuale;

- Monitorizarea întocmirii de către reprezentanţii ISU-urilor a specificaţiilor tehnice pentru autospeciale şi ambulanţe;

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Centrul Transilvaniei:

- Întocmirea documentelor necesare realizării achiziţiilor de consumabile, rechizite de birou şi semnătură electronică;

- Verificarea şi confirmarea de liste de inventar primite de la ISU-uri (împreună cu d-na contabil);

- Pregătirea documentelor necesare realizării inventarierii bunurilor Asociaţiei (împreună cu d-na contabil) – în lucru;

- Asigurarea Secretariatului A.D.I. Centrul Transilvaniei.

Altele:

- Activităţi specifice bunei desfăşurări a proiectului „Incubatorul de afaceri în judeţul Mureş”

- Activităţi specifice bunei desfăşurări a proiectului „Noi oportunităţi de ocupare în mediul rural prin Telework”

- Pregătirea cererii de rambursare 3 şi a raportului final din cadrul proiectului „Noi oportunităţi de ocupare în mediul rural prin Telework”;

- Finalizarea situaţiei privind sistemele de canalizare şi de tratare a apei uzate din judeţul Mureş;

- Traducere corespondenta (lb. engleză) privind DJ107;

- Participarea la lansarea proiectului "Creşterea calificării angajaţilor furnizorilor de servicii sociale din regiunea Centru", 18 noiembrie 2011;

- Răspuns la solicitarea Institutului pentru Politici Publice Bucureşti privind furnizarea unor informaţii de interes public;

- În urma unei solicitări primite din partea ADR Centru, completarea şi transmiterea cu adresă de înaintare a unui chestionar referitor la absorbţia fondurilor structurale;

- Transmitere de propuneri de parteneriate din partea unor licee din Franţa în cadrul programului Comenius către Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş;

- Transmitere solicitare în cadrul proiectului Villages Roumains către primăriile din judeţ;

- Promovare proiect de hotărâre privind retragerea a trei unităţi administrativ-teritoriale din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MURES;

- Realizarea unei prezentări a proiectelor Judeţului Mureş şi participarea în data de 25.11.2011 la conferinţa internaţională, organizată la Sovata;

- Monitorizarea realizării în judeţul Mureş a „Mişcării naţionale de împădurire” (proiectul de voluntariat „Plantăm fapte bune în România!”);

- Actualizarea situaţiei privind indicii inflaţiei;

- Gestionarea zilnică a registrului de intrare-ieşire al Direcţiei registrarea şi descărcarea corectă şi promptă a tuturor documentelor intrate şi/sau ieşite din cadrul direcţiei, respectiv circulaţia acestora în interiorul Consiliului Judeţean Mureş).

- COMPARTIMENTUL PROTECŢIA MEDIULUI

I. PROIECT “SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR ÎN JUDEŢUL MUREŞ

1.Contract de servicii “Asistenţă tehnică şi supervizarea lucrărilor de construcţii – Sistem de management integrat al deşeurilor din judeţul Mureş”

- S-au primit din partea consultantului următoarele documente:

- Aplicaţia de plată aferentă perioadei 19 iunie-30 septembrie înregistrată la CJ sub nr. 18354/04.11.2011ce a fost aprobată în 11.11.2011;

- Fişele de pontaj ale experţilor cheie şi non-cheie pentru luna septembrie 2011 care au fost aprobate de UIP în 01.11.2011;

- Fişele de pontaj experţi luna octombrie 2011;

- Raportul de Progres Trimestrial nr. 2 (RPT2) varianta finală – perioada 19 iunie – 30 septembrie 2011 aprobat de UIP în 01.11.2011;

- Procedura de selecţie la experţilor non-cheie nominalizaţi în cadrul proiectului AT-S SMIDS, lista 2 şi lista 3 aprobate de UIP în 21.10.2011 respectiv 17.11.2011;

- S-a transmis către OI Sibiu Raportul de progres lunar nr. 8 (luna octombrie) aferent proiectului;

- A avut loc vizita de verificare tehnică la faţa locului a capacităţii instituţionale a Unităţii de Implementare a Proiectului şi a verificării lunare în vederea determinării progresului fizic al proiectului efectuată de către Organismul Intermediar Regiunea 7 Centru Sibiu;

- A avut loc întâlnirea de lucru între membri UIP, Consultantul LB şi dirigintele de şantier Corneliu Naic din partea SC Hidroconstrucţia SA în care s-au discutat/analizat aspecte legate de începerea cât mai curând a lucrărilor din contract;

- În urma analizării contractelor existente încheiate cu operatorii precum şi a condiţionalităţilor din contractele Phare CES privind funcţionarea şi operarea staţiilor de sortare/transfer realizate prin intermediul acestor linii de finanţare, în vederea integrării acestora în proiectul SMIDS  s-a solicitat către AM POS Mediu sprijin de specialitate;

2.Contract de tip proiectare şi execuţie „Construcţia depozitului zonal de deşeuri, a instalaţiei de tratare mecano-biologică şi închiderea depozitelor neconforme în judeţul Mureş”

- A fost semnat contractul de servicii/lucrări „Construcţia depozitului zonal de deşeuri, a instalaţiei de tratare mecano-biologică şi închiderea depozitelor neconforme în judeţul Mureş” CJ nr. 18.280 din 3 noiembrie 2011 încheiat cu SC HIDROCONSTRUCŢIA SA nr. 1929/03.11.2011;

- A fost înştiinţat constructorul că Data de Începere a Lucrărilor aferente contractului este 24 noiembrie 2011;

- S-a propus ca dată de predare-primire amplasament şi borne de reper, data de 24 noiembrie 2011, ora 10,00 pe amplasamentul lucrării;

- S-a pregătit Programul de control asupra calităţii lucrărilor la Depozitul de la Sânpaul în vederea înştiinţării şi plăţii cotei de 0,1 % către ISC;

- S-a pregătit documentaţia necesară punerii la dispoziţia executantului în vederea începerii executării contractului „Construcţia depozitului zonal de deşeuri, a instalaţiei de tratare mecano-biologică şi închiderea depozitelor neconforme în judeţul Mureş” (multiplicat planşele, proiectul tehnic, referatele de specialitate, memoriile de specialitate, fişele tehnice, etc.);

- S-a pregătit dosarul cu avizele/autorizaţia de construire-actualizate, necesare executantului la începerea lucrărilor la depozitul ecologic Sânpaul;

- Au fost returnate conform prevederilor legale, Scrisorile de Garanţie Bancară în original, depuse de către ofertanţi.

3.Contract de tip proiectare şi execuţie „Construcţia Staţiei de Transfer, Staţiei de Sortare şi Staţiei de Compostare Cristeşti - Judeţul Mureş, România”

- În data de 18.09.2011 a avut loc deschiderea ofertelor depuse în cadrul procedurii de achiziţie publică a contractului menţionat

- Ofertele depuse se află în curs de evaluare, termenul de finalizare a etapei de evaluare 22.11.2011;

4.Contract de servicii având ca obiect „Asistenţă Tehnică acordată de Proiectant în cadrul contractului „Construcţia depozitului zonal de deşeuri, a instalaţiei de tratare mecano-biologică şi închiderea depozitelor neconforme în judeţul Mureş, România” – componenta Lucrări de construcţie depozit zonal de deşeuri Sânpaul

- A fost publicată în SEAP sub nr. 5762/11.11.2011 Documentaţia de atribuire a contractului (formulare, caiet de sarcini, fişa de date a achiziţiei, condiţii contractuale, note justificative)

5. Execuţie drumul de acces la depozitul zonal Sînpaul

- Contract finalizat.

Alte activităţi în cadrul proiectului:

- Din cele 13 parcele aferente procedurii de expropriere derulate prin Tribunalul Mureş, toate au fost investite cu titlu executoriu ( s-a achitat despăgubirea), iar din cele 19 dosare rămase în lucru, pentru care procedura se derulează prin noua lege a exproprierii (respectiv dispoziţie a preşedintelui) au fost acordate despăgubirile aferente pentru 16 dosare;

- Se urmăreşte derularea procedurii de expropriere a terenurilor necesare construirii drumului de acces la amplasamentul Cristeşti-Vălureni, precum şi realizarea utilităţilor, care este îngreunată datorită contestării în instanţă a hotărârii Consiliului Local Municipal Tg Mureş de aprobare a listei proprietarilor şi a consemnării sumelor aferente despăgubirii acestora;

II. ALTE ACTIVITĂŢI

- A fost primită din partea executantului lucrărilor de împădurire în cadrul proiectului “Reconstrucţie ecologică forestieră pe terenuri degradate – comuna Rîciu” o notificare privind necesitatea amânării investiţiilor programate în toamna acestui an pentru primăvara anului 2012 datorită condiţiilor meteorologice nefavorabile (secetă) care ar periclita investiţia în totalitate.

- S-a participat în data de 29.11.2011 la o întâlnire privind elaborarea Planului de Management al situ-rilor Natura 2000 din zona Hârtibaciu – Târnava Mare în cadrul proiectului “Pentru Natură şi comunităţi locale” finanţat prin POS Mediu – axa prioritară 4.

- COMPARTIMENTUL RELAŢII EXTERNE ŞI MASS-MEDIA

- Zilnic: Revista presei şi alte activităţi de relaţii cu presa;

- Întocmit comunicate şi asigurarea transmiterii şi publicării în presă,

- Traducerea corespondenţei cu organisme ale Uniunii Europene şi cu diverşi parteneri externi;

- Întocmirea de referate pentru eliberarea din magazia CJ Mures a unor materiale promoţionale;

- Întocmirea de referate în vederea achiziţionării unor materiale promoţionale;

- Corespondenţă cu instituţii şi organisme internaţionale;

- Asigurarea desfăşurării în condiţii corespunzătoare a şedinţei CDR

- Asigurarea protocoluli cu ocazia evenimentelor interne şi internaţionale desfăşurate la sediul CJ Mureş

- Solicitarea de oferte în vederea achiziţionării de felicitări care urmează să fie transmise de conducerea CJ Mures colaboratorilor din ţară şi străinătate;

- Elaborarea textelor pentru felicitările care vor fi transmise de conducerea CJ Mures colaboratorilor din ţară şi străinătate;

CENTRUL DE INFORMARE TURISTICĂ

- Luna aceasta au fost 165 de vizitatori din 17 ţări.

JUDEŢUL MUREŞ

CONSILIUL JUDEŢEAN

Direcţia Amenajare Teritoriu şi Urbanism

RAPORT DE ACTIVITATE

pentru luna noiembrie   2011

Acte confirmate in luna noiembrie   in registrul Direcţiei Amenajare Teritoriu şi Urbanism:

- 294  acte  + 1  act  reclamaţi.

Arhitect şef: arh.Csortan Ilona - coordonare, consultare, verificare, participări la şedinţe

- Participare la şedinţa Comisiei tehnice de urbanism şi amenajarea teritoriului de pe lângă Consiliul Judeţean Mureş.

- Participare la şedinţa de avizare PATJ Mureş la MDRT Bucureşti.

COMPARTIMENTUL URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI

Consilier Pop Călin Alexandru

Număr acte soluţionate :  44

Activităţi efectuate:

- Asigurare secretariat pentru  şedinţa Comisiei tehnice de urbanism şi amenajarea teritoriului de pe lângă Consiliul Judeţean Mureş.

- Întocmit şi eliberat 2 avize de oportunitate.

- Verificat 6 documentaţii PUG şi PUZ, cu întocmire fişă documentaţie.

- Întocmit 5 avize ale arhitectului şef pentru documentaţii PUZ şi PUD.

- Redactare şi transmitere adrese de respingere pentru 5 documentaţii PUZ şi PUD, la care comisia tehnică le-a solicitat completări sau/şi modificări.

- Întocmire Referat Tehnic privind analiza Planurilor Urbanistice Generale pentru comunele Chibed, Ghindari şi Eremitu.

- Eliberare aviz favorabil de prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General a comunei Vătava pentru o perioadă de 3 ani.

- Asigurare secretariat pentru 2 şedinţe ale Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Consiliul Judeţean Mureş.

- Raportare către Agenţiei de Protecţia Mediului Mureş asupra  evidenţei solicitărilor de furnizare a informaţiilor privind mediul deţinute de alte autorităţi publice locale.

- Raportare către Comisariatul Judeţean Mureş al Gărzii Naţionale de Mediu privind stadiul fizic şi valoric al investiţiilor de mediu.

- Derularea procedurilor de constituire a comitetului de organizare UNESCO conform Hotărârii Guvernului  nr. 1268 / 2010 privind aprobarea Programului de protecţie şi gestiune a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial UNESCO.

# Solicitare către MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI privind asigurarea finanţării pentru elaborare PUG la comunele Bichiş, Zau de Cîmpie şi Nadeş.

- Asigurare consultanţă pentru documentaţii de urbanism şi de amenajarea teritoriului.

- Participare la:

-  şedinţe de consultarea populaţiei pentru documentaţiile PUZ repartizate, desfăşurate la sediul primăriilor Reghin şi Ideciu de Jos.

  - 5 şedinţe ale Comisie de Analiză Tehnică din cadrul Agenţiei de Protecţia Mediului Mureş

  - acţiune de control a activităţii de urbanism şi amenajarea teritoriului la municipiile Reghin, Sighişoara, comunele Gurghiu, Ibăneşti, Hodac, Vătava, Deda, Ruşii Munţi, Vînători, Saschiz, Albeşti.

Consilier Lungu Mirela

Activităţi efectuate:

Nr.acte rezolvate: 13.

- Activitate de control, verificare a activităţii din punct de vedere a respectării prevederilor Legii nr.350/2011 cu modificările şi completările ulterioare, efectuată la primăriile:

- Şincai

- Pogăceaua

- Coroisânmartin

- Ogra

- Cuci

- Analiză documentaţii de PUG etapa 1 şi etapa 2 pentru: comuna Bichiş, Zau de Câmpie şi oraş Sărmaş.

- Pregătire documente pentru licitaţie privind lucrarea „ Extindere aplicaţie GIS-Sistem cu hartă interactivă on-line şi baza de date geospaţială pentru urbanism şi amenajarea teritoriului pe întreg judeţul Mureş  – ETAPA 4 - consultare a documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului”.

- Verificarea electronică a documentaţiilor de urbanism depuse în vederea avizării (format Stereo 70, suprapunere pe ortofotoplanuri), prezentarea lor în şedinţa Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din data de 24.11.2011.

- Selectare, extragere  şi copiere pe DVD a datelor solicitate existente în baza de date GIS , în vederea întocmirii documentaţiei PUG(hărţile cu PUG-ul vechi şi harta topografică vectorizată scara 1:5000):-Comuna Miheşu de Câmpie.

- Introducere coordonate imobil , suprapunere pe traseul propus pentru centura de ocolire a mun.Tg.Mureş şi pe ortofotoplanuri  şi  listare planşe la scara dorită-pentru persoane private .

- Introducere coordonate imobil , suprapunere pe PUG-ul existent şi pe ortofotoplanuri ,  listare 2 planşe A2 în vederea elaborării documentaţiei PUZ în zona Lechincioara, Pănet .

- Întocmire avize de oportunitate.

- Administrare baza de date GIS , actualizare baza cu informaţii   .

- Introducere coordonate, poziţionare imobile pe ortofo , hărţi administrative sau PUG-uri, listare la diferite scări, în vederea întocmirii documentaţiilor de urbanism.

- Verificare documentaţie depusă în format electronic pentru întocmirea hărţilor de risc la nivelul jud.Mureş.

SERVICIUL AVIZARE, AUTORIZARE ŞI CONTROL

Şef serviciu: ing.Preotu Mariana

- Concediu de boală

Consilier  Platon Cătălin

În perioada 01.11-30.11.2011

Activităţi efectuate:

Prelucrări şi eliberări acte:

- Certificate de urbanism: 14

- Autorizatii de construire: 3

- Avize arhitect sef: 25

- 3 recepţii la terminarea lucrărilor de construcţii – Sîngeorgiu de Mureş.

- Scrisori şi corespondenţă cu autorităţile locale şi beneficiarii.

- Corespondenţă cu RAAeroportul Transilvania Tg.Mureş pentru deviere DC 123 drum acces sat.Chirileu, deplasare la amplasament

- Exproprieri Chirileu – extindere Aeroport Transilvania.

- UIP deşeuri – proiect SMIDS Mureş.

Nume : BACIU ANDREEA

Funcţia : consilier

I. În perioada 01.11-30.11.2011, conform atribuţiilor cuprinse în fişa postului

- am verificat documentaţiile aferente solicitărilor pentru eliberarea de   Certificate   de  
     urbanism,   Aviz arhitect-şef, Autorizaţii de construire.

- am întocmit, în termenele legale prevăzute de lege

-  Certificate de urbanism – 11

-  Autorizaţii de construire – 10

-  Aviz arhitect şef –    19

- Control la UAT POGĂCEAUA

- Control la UAT ŞINCAI

-   evidenţa Convenţiilor şi Protocoalelor încheiate între Preşedintele CJMureş şi Primarii 
                Comunelor   privind aplicarea prevederilor Legii 50/1991 privind autorizarea şi executarea 
                 lucrărilor de  construcţii

- Răspuns INCZE ALDALBERT – Aluniş

- Adresă MINISTERUL  DEZVOLTĂRII  REGIONALE  ŞI  TURISMULUI

II. Conform competenţelor privind Organizarea şi coordonarea acţiunilor în domeniul apărării 
          împotriva incendiilor

-     am luat în evidenţă Buletinele informative privind incendiile şi intervenţiile SMURD din 
                  judeţ  şi avertizările  meteorologice primite de la Instituţia Prefectului

III.   Contractul „ Întocmirea hărţilor de risc natural la nivelul teritoriului judeţului Mureş”

- Evidenţă

- Adrese

- Referat comisia de recepţie

- Proces verbal de recepţie – Etapa I

Consilier Andras Stefan

- Inventarierea amănunţită a 8 PUZ, în vederea optimizării regăsirii documentaţiei din arhiva curentă.

- Preluarea atribuţiilor de control şi autorizare;

- eliberat  Avize Arhitect Şef, din care:

  - 10 autorizații de construire

  - 2 autorizaţii de desfiinţare

  - 18 Certificate de urbanism

- Intocmire:

  - 5 Autorizaţii de construire

  - 8 Certificate de urbanism

- Îndrumare şi control la 10 unităţi administrative

Consilier Misarăş Flaviu

- Verificarea şi consultarea pentru stabilirea limitei dintre teritoriul administrativ a  comunei Cristeşti şi mun.Tg.Mureş,  din jud.Mureş.

- Verificarea şi stabilirea limitei dintre teritoriul administrativ a 8 localităţi.

- Verificare documentaţiei întocmite conform HG nr.834/1991 – S.N.G.N. ROMGAZ Tg.Mureş – 32 dosare.

- Analiză şi notă pentru  documentaţie cadastrală, evidenţiere imobil Primăria mun.Tg.Mureş pe terenul judeţului Mureş aferent Inspectoratului de Protecţie civilă.

- Efectuare măsurători comuna Brîncoveneşti în vederea evidenţierii incintă „Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Brîncoveneşti”

- Verificare cadastru general mun.Tg.Mureş.

- Identificare documentaţie HG nr.834/1991 incintă Luxor junior în vederea eliberării copii conform cu originalul.

- Solicitare şi scoatere 6 extrase CF pentru compartimentele juridic şi patrimoniu.

Consilier Petru Ovidiu

- În urma adresei primite de la ANCPI Bucureşti am participat la discuţii cu conducerea OCPI Mureş privind întocmirea documentaţiilor de întabulare a podurilor situate pe DJ. Nu s-a căzut de acord cu privire la realizarea acestui obiectiv, urmând ca, reprezentanţii OCPI Mureş să mai poarte discuţii cu ANCPI Bucureşti în acest sens.

- M-am deplasat la OCPI Tîrnăveni în vederea efectuării în arhiva CF Tîrnăveni, a identificărilor în cartea funciară veche pentru 3 poduri situate în UAT Adămuş.

- Am depus la OCPI Mureş cereri pentru eliberare de extrase CF pentru sediul administrativ.

- Am redactat tabele de mişcare parcelară, memorii tehnice privind situaţia juridică a imobilelor pentru podul situat pe DJ 107D peste râul Tîrnava Mică, la km 44+044.

Referent Deac Lenuta

În perioada 01.11.2011 – 30.11.2011, conform atribuţiilor cuprinse în fişa postului:

Acte confirmate în registru Direcţiei Amenajare Teritoriu şi Urbanism:        294

- Acte confirmate în registrul Direcţiei Tehnice: 			    412

TOTAL:      706

- Acte confirmate în registru de reclamaţii Arhitectului şef: 1

- Acte confirmate în registrul de reclamaţii Direcţia Tehnica: 3

- Acte confirmate în registrul de Informaţii şi interes public: 2

- Actualizare banca de date care cuprinde evidenţa PUZ şi PUD şi a avizelor unice eliberate:

- Arhivarea documentelor arhitectului şef pe domenii.

- Expedierea actelor soluţionate ale Arhitectului Şef şi Direcţiei Tehnice.

- Întocmirea pontajului lunar al Arhitectului Şef şi al Direcţiei Tehnice.

- Activităţi de protocol al Arhitectului Şef şi al Direcţiei Tehnice

- Zilnic predare/primire dosare „Dispeceratul de iarnă 2011 – 2012”  la SERVICIUL DE PAZA

INFORMARE

privind activităţile desfăşurate de către funcţionarii publici din

cadrul Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică în luna noiembrie 2011

Serviciul Juridic – Contencios

- Activităţi de reprezentare în instanţă :

Numărul de dosare în care s-a asigurat reprezentarea Consiliului Judeţean Mureş şi a comunelor care au solicitat asistenţă juridică este de 51 din care:

Căi de atac: -4-

Numărul de termene de judecată –51 -;

Litigii de munca/ drepturi salariale –25 -;

Acţiuni în contencios administrativ –14–;

Acţiuni având ca obiect achiziţii publice – 1 -

Acţiuni în rectificare C.F. – 2-;

Acţiuni având ca obiect trafic de persoane – 1 -;

Acţiuni având ca obiect revendicare – 1- ;

Acţiuni în pretenţii – 2-;

Acţiuni având ca obiect plângeri contravenţionale – 2 -

Acţiuni având ca obiect Legea nr. 10/2001 -1 -;

Acţiuni având ca obiect fond funciar – 1 -;

Acţiuni având ca obiect evacuare – 1-.

În toate dosarele instrumentate au fost  întocmite actele de procedură necesare, respectiv s-au formulat întâmpinări, note de şedinţă, etc.

B.Alte activităţi :

-    participarea la şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Mureş în data de 24 noiembrie  2011;

-	participarea reprezentantului instituţiei la şedinţa Consiliului de Administraţie a Spitalului Clinic Judeţean Mureş, la şedinţa Consiliului de Administraţie a Spitalului Municipal Târnăveni;

-  pregătirea documentaţiilor şi participarea la licitaţiile organizate de CJ Mureş;

-    avizarea de note justificative şi contracte de achiziţie de produse şi lucrări;

- s-a acordat asistenţă juridică aparatului de specialitate din cadrul C.J. Mureş, precum şi instituţiilor subordonate: Filarmonica de Stat Mureş, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr. 1 ;

- acordarea de asistenţă  juridică, consultanţă pe diferite probleme de specialitate unităţilor administrativ-teritoriale: Sînpaul, Sîngeorgiu de Mureş, Saschiz, Breaza, Gheorghe Doja;

- în perioada 1 noiembrie – 30 noiembrie 2011, în corespondenţa curentă repartizată serviciului juridic au intrat un număr de 94 acte, din care 61 au fost rezolvate, restul fiind în curs de soluţionare.

Serviciul Administraţie Publică şi Cancelarie

Compartimentul Administraţie Publică Locală

- efectuarea acţiunii de control a aplicării prevederilor contractului privind „Produse lactate şi de panificaţie pentru preşcolari din grădiniţele cu program normal de 4 ore din învăţământul de stat şi privat şi elevii claselor I-VIII din învăţământul de stat şi privat ” la unele unităţi de învăţământ din judeţul Mureş;

- solicitarea de la Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş a situaţiei actualizate privind lista unităţilor de învăţământ;

- actualizarea paginii PEAD 2011 de pe site-ului instituţiei;

- programarea pe grafic 3 de livrări a 39 UAT şi pe grafic 4 de livrări a  25 UAT;

- transmiterea listelor validate anexa 2 ;

- raportarea săptămânală la APIA a stocurilor;

- consultanţă telefonică în reţeaua judeţeană PEAD 2011;

- coordonarea activităţii de distribuţie şi transport a produselor alimentare în UAT;

- participarea în data de 22.11.2011 împreună cu membrii  Comisiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale, la vizitarea  asociaţiilor şi fundaţiilor din municipiul Târgu Mureş care furnizează servicii sociale, privitor la verificarea îndeplinirii condiţiilor de acreditare;

- participarea în data de 30.11.2011 la şedinţa Comisiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale, care funcţionează pe lângă Agenţia Judeţeană de Prestaţii Sociale Mureş;

- eliberarea unui acord privind eliberarea paşaportului pentru un copil aflat în plasament şi pentru care Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş îndeplineşte drepturile şi obligaţiile părinteşti cu privire la bunurile copilului, potrivit legii;

- actualizarea bazei de date a organizaţiilor neguvernamentale din judeţul Mureş privitor la asociaţiile şi fundaţiile active în judeţul Mureş;

- căutarea documentelor solicitate de către compartimentele de muncă din cadrul instituţiei.

Compartimentul Relaţii cu Publicul şi Informaţii de Interes Public

- comunicarea la  un număr de 12 persoane a unor informaţii ce fac obiectul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;

- organizarea primirii şi înscrierea unui număr de 15 persoane în audienţă la conducerea executivă a Consiliului Judeţean;

- întocmirea Notei privind rezolvarea actelor repartizate pe compartimentele de specialitate ale Consiliului Judeţean în perioada 01.01.2011-31.10.2011.

Compartimentul Cancelarie

- pregătirea şi organizarea şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Mureş din 24 noiembrie 2011;

- întocmirea graficului de şedinţe al comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Mureş pe luna noiembrie;

- întocmirea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de 27 octombrie 2011;

- înregistrarea unui număr de 28 de dispoziţii ale preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş şi comunicarea lor Instituţiei Prefectului şi celor interesaţi;

-  expedierea unui număr de 50 de plicuri prin SRI;

- efectuarea deplasărilor în judeţ la consiliile locale şi posturile de politie arondate a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică;

- prezentarea informărilor în cadrul şedinţei de comisie nr. 3 a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică;

- întocmirea informării privind activitatea poliţiei române în urma împărţirii şi arondării posturilor de poliţie din Judeţul Mureş;

- înregistrarea, distribuirea şi expedierea corespondenţei, notelor interne, referate şi a celorlalte documente ale Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică,  prin Registrul de corespondenţă;