RAPORT DE ACTIVITATE

al Direcţiei Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte
pe perioada 01 – 31 ianuarie 2012
SERVICIUL DEZVOLTARE REGIONALĂ
Proiect „Asigurarea condiţiilor de implementare a Sistemului legislativ managerial public pentru cadrele de conducere din cadrul Consiliului Judeţean Mureş şi al instituţiilor subordonate”:
· Verificarea stadiului realizării de către cadrele de conducere a lucrărilor în programul MPO şi actualizarea situaţiei referitoare la acesta;

· Participare la vizita de audit efectuată de reprezentanţii SC Romcontexpert SRL în perioada 19-20 ianuarie 2012;

· În urma efectuării vizitei de audit, elaborarea unei adrese către SC Romcontexpert SRL de solicitare a raportului de audit pentru proiect;

· Restituirea cu adresă de înaintare a scrisorii de garanţie de bună execuţie depusă de SC Strateg Consulting SRL pentru contractul de furnizare licenţe program MPO şi servicii de instruire şi consultanţă aferente;

· Pregătirea documentului constatator privind finalizarea execuţiei contractului de furnizare licenţe program MPO şi servicii de instruire şi consultanţă aferente şi transmiterea a câte unui exemplar din acesta către ANRMAP şi SC Strateg Consulting SRL;

· Elaborarea comunicatului de presă privind finalizarea proiectului şi transmiterea acestuia cu adresă de înaintare la avizat la MAI;

· Pregătirea invitaţiilor la evenimentul festiv de finalizare a proiectului care va avea loc în 21 februarie 2012 şi transmiterea către cele 17 instituţii cuprinse în proiect şi 102 primarii din judeţ; 

· Pregătire şi participare la şedinţele săptămânale ale UIP din 13, 20 şi 27 ianuarie şi întocmirea minutelor şedinţelor săptămânale SLMP

· Elaborarea raportului pe luna ianuarie şi postarea acestuia pe web site-ul CJM.
Proiect „Promovarea judeţului Mureş”:
· În urma primirii avizului de la MDRT şi verificarea pliantelor, întocmirea unei note a comisiei de recepţie privind acordarea bunului de tipar pentru pliantele în celelalte limbi;

· Elaborarea şi transmiterea către Trimpress a unei adrese privind acordarea bunului de tipar pentru pliantele în celelalte limbi şi termenul de livrare a acestora;

· Elaborarea şi transmiterea către Trimpress a invitaţiei la şedinţa  ordinara din data de 17 ianuarie 2012, respectiv la şedinţa extraordinară din 24 ianuarie 2012; 
· Preluarea în 24 ianuarie a pliantelor în celelalte limbi;

· Recepţionarea afişelor şi pliantelor în celelalte limbi;

· Distribuirea prin poştă a afişelor şi pliantelor realizate prin proiect;

· Elaborarea comunicatului de presă privind realizarea afişelor şi pliantelor, transmiterea acestuia cu adresă de înaintare la avizat la MDRT, iar după primirea avizului publicarea acestuia pe site-ul Consiliului Judeţean, respectiv în cotidienele Cuvântul Liber şi Népújság;

· Pregătirea raportului trimestrial aferent perioadei noiembrie 2011 – ianuarie 2012;

· Elaborarea raportului pe luna ianuarie.

Proiect „Reabilitarea şi modernizarea drumului judeţean DJ 142C”:
· Elaborare şi urmărire corespondenţă în cadrul proiectului;
· Participare la şedinţele săptămânale şi la şedinţa lunară de progres;

· Întocmit informări privind calitatea lucrărilor executate şi analiza DALI pod la km 11+990  
· Verificarea execuţiei lucrărilor în teren în conformitate cu proiectul, cantitativ şi calitativ;
· Deplasare pe teren în vederea urmăririi evoluţiei lucrărilor;

· Pregătire documente de clarificare solicitate de ADR Centru referitor la Cererea de rambursare nr. 7 

· Elaborarea raportului pe luna ianuarie.

Proiect „Parc auto pentru sporturi cu motor”:
· Coordonarea echipei de implementare a proiectului; 

· Participare la şedinţele de lucru ale unităţii de implementare a proiectului;

· Verificarea documentelor depuse de Inginer şi Antreprenor; 
· Pregatire Cerere de prefinanţare în cadrul proiectului; 
· Verificarea execuţiei lucrărilor în teren: conformitate cu proiectul, cantitativ şi calitativ;

· Analiză dispoziţii de şantier emise de Proiectant;

· Elaborarea raportului pe luna ianuarie.

Proiect „Modernizarea şi dotarea ambulatoriului Spitalului Clinic judeţean Mureş”:
· Studiu de piaţă privind serviciile de autorizare/avizare compartiment Scintigrafie;

· Publicarea pe SEAP a documentaţiei de atribuire pentru Lucrări;

· Verificare Dosarul achiziţiei PT  în vederea solicitării pre-finanţării;

· Cuprindere achiziţii prevăzute în proiect în cadrul planului anual al achiziţiilor publice;

· Elaborarea raportului pe luna ianuarie.

Proiect „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Ambulatoriului Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu Mureş”:

· Participarea în data de 12 ianuarie la o întâlnire de lucru cu reprezentanţii SC Arhigraf SRL şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu Mureş cu privire la refacerea proiectului tehnic;

· Elaborarea şi transmiterea unei adrese către SC Arhigraf SRL şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu Mureş cu privire la refacerea proiectului tehnic;

· Participarea în data de 26 ianuarie la o întâlnire de lucru cu reprezentanţii SC Arhigraf SRL şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu Mureş cu privire la refacerea proiectului tehnic;

· Elaborarea raportului pe luna ianuarie.

Proiect „Reabilitarea, modernizarea drumului judeţean DJ 135 Magherani-Sărăţeni

· Elaborarea comunicatului de presă privind demararea proiectului, transmiterea acestuia cu adresă de înaintare la avizat la ADR Centru, iar după primirea avizului publicarea acestuia în cotidienele Cuvântul Liber şi Népújság;

· Notificare cerere de prefinanţare
· Elaborarea raportului pe luna ianuarie.

Proiect „Selectarea structurilor gazdă pentru înfiinţarea centrelor de informare Europe Direct pe perioada 2009-2012”

· Studierea posibilităţilor de finanţare din fonduri nerambursabile şi trimiterea lor la autorităţile locale;
· Studierea agendei de lucru a instituţiilor europene; 

· Culegerea de informaţii în vederea utilizării acestora pentru alcătuirea paginii Web a Centrului Europe Direct;
· Participare la sedintele saptamanale UIP din cadrul proiectului; 

· Elaborarea raportului pe luna ianuarie; 
Altele:

· Activităţi specifice bunei desfăşurări a proiectului „Incubatorul de afaceri în judeţul Mureş”;
· Activităţi specifice pregătirii proiectului „Echipamente Pentru Îmbunătăţirea Intervenţiilor în Situaţii de Urgenţă”;
· Traducere contract de furnizare – din limba engleză în limba română; 

· Transmiterea oportunităţilor de finanţare şi a solicitărilor de parteneriat în cadrul programelor europene către potenţialii beneficiari din judeţul Mureş;
· Elaborarea situţiei privind achiziţiile publice aferente anului 2012 în vederea introducerii în Planul Anual de Achiziţii Publice;
· Elaborare documentaţie necesară în vederea începerii procedurii de achiziţie publică a Serviciilor de publicitate media pe anul 2012;

· Elaboararea raportul de activitate al direcţiei aferent anului 2011;
· Elaborare şi transmitere către localităţile participante la programul SAMTID a unei adrese cu sumele estimate pe care trebuie să le cuprindă în bugetul pe anul 2012;

· În urma unei solicitări primite din partea Direcţiei Economice, realizarea defalcării de categorii a sumelor cuprinse în bugetul judeţului Mureş pe anul 2012, aferente proiectelor gestionate de direcţie;
· Predare 1 exemplar din documentaţia tehnică a proiectului „Reabilitarea Muzeului de Ştiinţele Naturii” către Muzeul Judeţean;
· Completarea chestionarului din cadrul cercetării care se realizează sub egida Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu în cadrul proiectului „Integrarea cercetării româneşti în contextul cercetării europene-burse doctorale”;

· Participare la cursul de manager de proiect organizat de ADR Centru în perioada 12-28.01.2012;
· Asigurare secretariat ADI „Centrul Transilvaniei”

· Gestionarea zilnică a registrului de intrare-ieşire al Direcţiei registrarea şi descărcarea corectă şi promptă a tuturor documentelor intrate şi/sau ieşite din cadrul direcţiei, respectiv circulaţia acestora în interiorul Consiliului Judeţean Mureş).
COMPARTIMENTUL PROTECŢIA MEDIULUI
I. PROIECT “SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR ÎN JUDEŢUL MUREŞ
1.Contract de servicii “Asistenţă tehnică şi supervizarea lucrărilor de construcţii – Sistem de management integrat al deşeurilor din judeţul Mureş”
· S-au primit din partea consultantului următoarele documente:

· Fişele de pontaj ale experţilor cheie şi non-cheie pentru luna decembrie 2011

· Raportul de progres trimestrial 3 (perioada de raportare 1 octombrie – 31 decembrie 2011)

· Planul anual privind măsurile de informare şi publicitate, necesar a fi transmis către AM POS Mediu şi OI Sibiu conform contractului de finanţare

· S-a transmis către OI Sibiu Raportul de progres lunar nr. 10 (luna decembrie) aferent proiectului;

· A avut loc întâlnirea de lucru între membri UIP, Consultantul LB şi dirigintele de şantier din partea SC Hidroconstrucţia SA în care s-au discutat/analizat aspecte legate de progresul lucrărilor aferente depozitului ecologic zonal de la Sânpaul

2.Contract de tip proiectare şi execuţie „Construcţia depozitului zonal de deşeuri, a instalaţiei de tratare mecano-biologică şi închiderea depozitelor neconforme în judeţul Mureş”

· În data de 16 ianuarie 2012 au fost reluate lucrările de execuţie;
· Au fost efectuate vizite de monitorizare la amplasamentul investiţiei 

3.Contract de tip proiectare şi execuţie „Construcţia Staţiei de Transfer, Staţiei de Sortare şi Staţiei de Compostare Cristeşti - Judeţul Mureş, România”
· S-a primit din partea Antreprenorului Scrisoarea de garanţie de bună execuţie. Deoarece aceasta nu corespundea cu solicitările minimale stabilite de Achizitor prin documentaţia de atribuire şi contract, Antreprenorului i s-a solicitat revizuirea conţinutului scrisorii şi prelungirea termenului de valabilitate a Scrisorii de garanţie pentru participarea la procedura de atribuire a contractului până la depunerea în forma solicitată a Scrisorii de garanţie de bună execuţie. 

· A avut loc o întâlnire cu un reprezentant al asocierii CYES INFRAESTRUCTURAS SA – SC ENGINEERING 2B SRL, adjudecatari ai licitaţiei având ca obiect contractul mai sus menţionat, în vederea discutării aspectelor legate de faptul că scrisorile de garanţie de bună execuţie furnizate nu corespund cerinţelor contractuale.

4.Contract de servicii având ca obiect „Asistenţă Tehnică acordată de Proiectant în cadrul contractului „Construcţia depozitului zonal de deşeuri, a instalaţiei de tratare mecano-biologică şi închiderea depozitelor neconforme în judeţul Mureş, România” – componenta Lucrări de construcţie depozit zonal de deşeuri Sânpaul

· A fost publicat în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice anunţul de participare nr. 132165/20.12.2011. Termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor în cadrul acestei proceduri este 02.02.2012.

· S-a răspuns la solicitările de clarificare adresate de potenţiali ofertanţi.

 5. Execuţie drumul de acces la depozitul zonal Sînpaul
· Contract finalizat.
Alte activităţi în cadrul proiectului:

· A avut loc în data de 17.01.2012 vizita de verificare din partea OI POS Mediu Sibiu în legătură cu documentele Cererii de Rambursare nr. 2 transmisă de către Consiliul Judeţean Mureş în data de 20.12.2011

· Se urmăreşte derularea procedurii de expropriere a terenurilor necesare construirii drumului de acces la amplasamentul Cristeşti-Vălureni, precum şi realizarea utilităţilor, care este îngreunată datorită contestării în instanţă a  hotărârii Consiliului  Local Municipal Tg Mureş de aprobare a listei proprietarilor şi a consemnării sumelor aferente despăgubirii acestora;

II. ALTE ACTIVITĂŢI 
· A avut loc o întâlnire cu reprezentanţi ai comunei Rîciu pentru a stabili conţinutul şi modalitatea de realizare a materialelor informative şi de publicitate prevăzute în proiectul:“Reconstrucţie ecologică forestieră pe terenuri degradate – comuna Rîciu”;

COMPARTIMENTUL RELAŢII EXTERNE ŞI MASS-MEDIA
· Zilnic: Revista presei şi alte activităţi de relaţii cu presa;

· Întocmit comunicate şi asigurarea transmiterii şi publicării în presă, 

· Traducerea corespondenţei cu organisme ale Uniunii Europene şi cu diverşi parteneri externi;
· Întocmirea de referate pentru eliberarea din magazia CJ Mures a unor materiale promoţionale;
· Întocmirea de referate în vederea achiziţionării unor materiale promoţionale;

· Corespondenţă cu instituţii şi organisme internaţionale;
· Asigurarea protocolului cu ocazia evenimentelor interne şi internaţionale desfăşurate la sediul CJ Mureş
· Organizarea activităţilor aferente participarii presedintelui CJ Mures la reuniunile COR din perioada februarie-martie;

· Întocmirea de referate în vederea primirii in conditii corespunzatoare la sediul CJ Mures, a delegatiilor internationale şi nationale 

CENTRUL DE INFORMARE TURISTICĂ

Luna aceasta au fost 124 de vizitatori din 14 de ţări.
JUDEŢUL MUREŞ 





CONSILIUL JUDEŢEAN

Direcţia Amenajare Teritoriu şi Urbanism

RAPORT DE ACTIVITATE

pentru luna  ianuarie   2012

Acte confirmate in luna ianuarie   in registrul Direcţiei Amenajare Teritoriu şi Urbanism:
· 302  acte  + 3  acte  reclamaţi.


Arhitect şef: arh.Csortan Ilona - coordonare, consultare, verificare, participări la şedinţe

· Participare la şedinţa Comisiei tehnice de urbanism şi amenajarea teritoriului de pe lângă Consiliul Judeţean Mureş.
COMPARTIMENTUL URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI

Consilier Pop Călin Alexandru

Număr acte soluţionate :  37
· Activităţi efectuate: pentru perioada 09 – 31 ianuarie 2012
· Asigurare secretariat pentru  şedinţa Comisiei tehnice de urbanism şi amenajarea teritoriului de pe lângă Consiliul Judeţean Mureş.
· Întocmit şi eliberat 4 avize de oportunitate.
· Verificat 1 documentaţie PUZ, cu întocmire fişă documentaţie.
· Întocmit 6 avize ale arhitectului şef pentru documentaţii PUZ şi PUD.
· Redactare şi transmitere adrese de respingere pentru 2 documentaţii PUZ la care comisia tehnică le-a solicitat completări sau/şi modificări.
· Asigurare secretariat pentru 2 şedinţe ale Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Consiliul Judeţean Mureş.
· Raportare către Agenţiei de Protecţia Mediului Mureş asupra  evidenţei solicitărilor de furnizare a informaţiilor privind mediul deţinute de alte autorităţi publice locale.

· Raportare către Comisariatul Judeţean Mureş al Gărzii Naţionale de Mediu privind stadiul fizic şi valoric al investiţiilor de mediu.
· Centralizatorul pe judeţul Mureş a datelor şi informaţiilor cuprinse în Planurile Urbanistice Generale şi ale Regulamentelor Locale de Urbanism aferente (la solicitarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului).
· Derularea procedurilor de constituire a comitetului de organizare UNESCO conform Hotărârii Guvernului  nr. 1268 / 2010 privind aprobarea Programului de protecţie şi gestiune a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial UNESCO.
· Asigurare consultanţă pentru documentaţii de urbanism şi de amenajarea teritoriului.
· Participare la: 

-  şedinţe de consultarea populaţiei pentru documentaţiile PUZ repartizate, desfăşurate la sediul primăriilor Târgu Mureş şi Lunca Bradului.

· 3 şedinţe ale Comisiei de Analiză Tehnică din cadrul Agenţiei de Protecţia Mediului Mureş

Consilier Lungu Mirela

Nr.acte soluţionate : 17.

- Perioada : 01.01.2012-15.01.2012 concediu de odihnă.

- Participare la şedinţele de Consultare publică privind Reactualizare documentaţii Plan 
   Urbanistic General, la sediul primăriilor:

· Ungheni

· Zau de Cîmpie

· Sărmaş

- Participare la şedinţa privind lucrarea „Întocmirea hărţilor de risc natural la nivelul 
                judeţului Mureş”, din data de 16.01.2011.

- Transmiterea datelor privind limitele intravilanelor rezultate în urma vectorizării PUG-
               urilor, pentru Unităţile administrativ teritoriale din jud.Mureş, la Ministerul Dezvoltării 
               Regionale şi Turismului.

- Verificare documentaţii PUZ, întocmire fişă documentaţie, întocmire avize unice.

- Întocmire avize de oportunitate, în număr de 3.

- Administrare baza de date GIS , actualizare baza cu informaţii   .

- Introducere coordonate, poziţionare imobile pe ortofoplanuri , hărţi administrative sau 
               PUG-uri, 
               listare la diferite scări, în vederea întocmirii documentaţiilor de urbanism.

-  Listare planşe privind Aeroportul Transilvania Tg.Mureş.

SERVICIUL AVIZARE, AUTORIZARE ŞI CONTROL

Şef serviciu: ing.Preotu Mariana 

· Concediu de boală

Consilier  Platon Cătălin

În perioada 01.01. – 31.01.2012

Activităţi efectuate:

Prelucrări şi eliberări acte:

· Certificate de urbanism: 6

· Autorizatii de construire: 1

· Avize arhitect sef: 7
· Participare la recepţii la terminarea lucrărilor.

· 3 regularizări taxe autorizaţii de construire.
· Scrisori şi corespondenţă cu autorităţile locale şi beneficiarii.

· Contract pentru întocmire SF „Amenajare acces RA Aeroportul Transilvania Tg.Mureş”

· UIP deşeuri – proiect SMIDS Mureş.

Nume : BACIU ANDREEA     

I. În perioada 01.01-31.01.2012 conform atribuţiilor cuprinse în fişa postului 
· am verificat documentaţiile aferente solicitărilor pentru eliberarea de   Certificate   de urbanism,  Aviz arhitect-şef, Autorizaţii de construire.

· am întocmit, în termenele legale prevăzute de lege   

                                  -  Certificate de urbanism – 4

                                  -  Autorizaţii de construire – 9

                                  -  Aviz arhitect şef –    7

· regularizare taxe autorizaţii de construire

· evidenţa Convenţiilor şi Protocoalelor încheiate între Preşedintele CJMureş şi Primarii Comunelor privind aplicarea prevederilor Legii 50/1991 privind autorizarea şi executarea lucrărilor de  construcţii
   II. Conform competenţelor privind Organizarea şi coordonarea acţiunilor în domeniul apărării 
         împotriva  incendiilor  

· am luat în evidenţă Buletinele informative privind incendiile şi intervenţiile SMURD din judeţ  şi avertizările  meteorologice primite de la Instituţia Prefectului 

    III.   Contractul „ Întocmirea hărţilor de risc natural la nivelul teritoriului judeţului Mureş”   

·  evidenţă 
·  Adrese 
· Proces verbal   întâlnire PRIMACONS, Direcţia Apelor Mureş
 Consilier Andras Stefan

· Inventarierea amănunţită a 5 PUZ-uri, în vederea optimizării regăsirii documentaţiei din arhiva curentă.
· Atribuţii de control şi autorizare; 

· eliberat  Avize Arhitect Şef, din care:

· 3 autorizații de construire

· 15 Certificate de urbanism

·   Întocmire: 

· 17 Autorizaţii de construire

· 12 Certificate de urbanism

· Prelungire Autorizaţie de construire: 1
· Verificări în urma sesizărilor.
Consilier Misarăş Flaviu

· Verificarea şi stabilirea limitei dintre teritoriul administrativ al  comunei Albeşti şi mun.Sighişoara,  din jud.Mureş.

· Verificarea şi stabilirea limitei dintre teritoriul administrativ a 6 localităţi.

· Verificarea documentaţiei întocmite conform HG nr.834/1991 – S.N.G.N. ROMGAZ Tg.Mureş – 132 dosare.

· Analiză şi notă pentru expertiză judiciară - Spital Judeţean Mureş.

· Prelucrare date  în vederea evidenţierii incintă „Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Brîncoveneşti” şi „Centrul de copii Sîntana”

· Verificare cadastru general comuna Vărgata.

· Întocmire documentaţie cadastrală, repoziţionare Castel Apollo Tg.Mureş şi Secţia de drumuri Sîngeorgiu de Pădure.

· Analiză şi semnare anexă contract cadastru general.

· Verificare documentaţie întabulare drum judeţean Ernei – Sovata.

· Concediu de odihnă 5 zile.

Referent Deac Lenuta

În perioada 01.01.2012 – 31.01.2012, conform atribuţiilor cuprinse în fişa postului:

Acte confirmate în registrul Direcţiei Amenajare Teritoriu şi Urbanism:        302
· Acte confirmate în registrul Direcţiei Tehnice: 


     382
TOTAL:       686

· Acte confirmate în registru de reclamaţii Arhitectului şef: 3

· Acte confirmate în registrul de reclamaţii Direcţia Tehnica: 2

· Acte confirmate în registrul de Informaţii şi interes public: 2

· Arhivarea documentelor arhitectului şef pe domenii.

· Expedierea actelor soluţionate ale Arhitectului Şef şi Direcţiei Tehnice.

· Întocmirea pontajului lunar al Arhitectului Şef şi al Direcţiei Tehnice.

· Activităţi de protocol al Arhitectului Şef şi al Direcţiei Tehnice 

· Zilnic predare/primire dosare „Dispeceratul de iarnă 2011 – 2012”  la SERVICIUL DE PAZĂ. 

INFORMARE

privind activităţile desfăşurate de către funcţionarii publici din

cadrul Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică în luna ianuarie 2012

Serviciul Juridic – Contencios
A. Activităţi de reprezentare în instanţă :
Numărul de dosare în care s-a asigurat reprezentarea Consiliului Judeţean Mureş şi a comunelor care au solicitat asistenţă juridică este de 40 din care: 

Numărul de termene de judecată – 40 -;

Litigii de munca/ drepturi salariale –23 -;

Acţiuni privind evacuarea – 1 -;


Acţiuni în contencios administrativ – 7 –;

Cereri privind rectificare de CF – 2 -;

Cereri privind obligaţia de a face – 1 -;

Alte cereri – 1 - ;

Acţiuni în pretenţii. – 2 -;

Acţiuni în revendicare  - 1 - ;

Acţiuni având ca obiect plângeri contravenţionale – 2-.

S-au promovat 4 căi de atac, respectiv recursuri;

În toate dosarele instrumentate au fost  întocmite actele de procedură necesare, respectiv s-au formulat întâmpinări, note de şedinţă, etc.

B. Alte activităţi :
- participarea la şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Mureş în data de 12 ianuarie 2012;

- participarea la şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Mureş în data de 31 ianuarie 2012;

- participarea reprezentantului instituţiei la şedinţa Consiliului de Administraţie a Spitalului Clinic Judeţean Mureş, la şedinţa Consiliului de Administraţie a Spitalului Municipal Târnăveni;

- participarea la şedinţa Consiliului de Administraţie al Şcolii Incluzive  nr. 3, Reghin;

- participarea la şedinţa Consiliului de Administraţie al S.C. Parc Industrial S.A.;

- Avizarea de note justificative şi contracte de achiziţie de produse şi lucrări;
- s-a acordat asistenţă juridică aparatului de specialitate din cadrul C.J. Mureş;
- acordarea de asistenţă  juridică, consultanţă şi reprezentare în instanţă pe diferite probleme de specialitate comunelor: Sînpaul, Şăulia, Gheorghe Doja;

- în perioada 3 ianuarie - 31 ianuarie 2012, în corespondenţa curentă repartizată serviciului juridic au intrat un număr de 89 acte, din care 52 au fost rezolvate, restul fiind în curs de soluţionare.

Serviciul Administraţie Publică şi Cancelarie

Compartimentul Administraţie Publică Locală
- transmiterea unei circulare privind Ghidul solicitantului pentru furnizarea laptelui în şcoli şi a Anexei 2, către unităţile administrativ teritoriale din judeţ;

- transmiterea la M.A.I. a raportului pe luna decembrie privind distribuirea produselor lactate şi de panificaţie la unităţile de învăţământ din judeţ;

- consilierea telefonică privind completarea Anexei 1 şi a Anexei 2; 

- centralizarea datelor privind Anexa 2;

- coordonarea activităţii de transport şi distribuţie a produselor lactate şi de panificaţie la unităţile de învăţământ din judeţ;

- transmiterea unei circulare către unităţile administrativ teritoriale din judeţ privind necesarul certificatelor de producător;

- centralizarea datelor privind necesarul certificatelor de producător;

- organizarea şi participarea la şedinţele Comisiei de agricultură;

- actualizarea paginii PEAD 2011 de pe site-ului instituţiei; 

- distribuirea cantităţilor din depozitul judeţean către Tîrgu Mureş;

- închiderea depozitului judeţean (Dafcochim – str. Budiului, nr. 68, Tîrgu Mureş)

- monitorizarea activităţii la UAT în echipe mixte cu APIA Mureş;

- raportarea săptămânală la APIA a stocurilor;

- consultanţă telefonică în reţeaua judeţeană PEAD 2011;

- consilierea cetăţenilor înscrişi în audienţă PEAD 2011;

- coordonarea activităţii de distribuţie şi transport a produselor alimentare în UAT;

- participarea în data de 23.01.2012 la întâlnirea Grupului de lucru al proiectului  „Promovarea incluziunii sociale prin dezvoltarea resurselor umane şi instituţionale din asistenţa medicală comunitară”, derulat de Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, finanţat prin POS - DRU 2007-2013, pentru evaluarea stadiului de implementare în judeţ;

- participarea în data de 27.01.2012 la şedinţa Comisiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale, care funcţionează pe lângă Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Mureş;
- actualizarea bazei de date a organizaţiilor neguvernamentale din judeţul Mureş privitor la asociaţiile şi fundaţiile active în judeţul Mureş;
- căutarea documentelor solicitate de către compartimentele de muncă din cadrul instituţiei.

Compartimentul Relaţii cu Publicul şi Informaţii de Interes Public
- comunicarea la  un număr de 10 persoane a unor informaţii ce fac obiectul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;

- organizarea primirii şi înscrierea unui număr de 5 persoane în audienţă la conducerea executivă a Consiliului Judeţean;
- întocmirea Notei privind rezolvarea actelor repartizate pe compartimentele de specialitate ale Consiliului Judeţean în perioada 01.01.2011-31.12.2011.

Compartimentul Cancelarie
- pregătirea şi organizarea şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Mureş din 12 ianuarie 2012;

- pregătirea şi organizarea şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de 31 ianuarie 2012;

- întocmirea graficului de şedinţe al comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Mureş pe luna ianuarie; 

- întocmirea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de 20 decembrie 2011;

- întocmirea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de 12 ianuarie 2012;

- înregistrarea unui număr de 17 dispoziţii ale preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş şi comunicarea lor Instituţiei Prefectului şi celor interesaţi;

 -  expedierea unui număr de 54 de plicuri prin SRI;

- întocmirea programului de activitate al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică pe anul 2012;

- întocmirea programului de activitate pe comisii ale Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică pe anul 2012;

- întocmirea graficelor de deplasare a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică pe anul 2012;

- programarea şedinţelor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică pe comisii;

- înregistrarea, distribuirea şi expedierea corespondenţei, notelor interne, referate şi a celorlalte documente ale Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică,  prin Registrul de corespondenţă.[image: image1.png]









PAGE  
1

