### I N FO R  M A R  E

cu lucrările executate în perioada 24.10-28.10.2005

I  Drumuri judeţene şi comunale

S-au analizat documentaţiile de licitaţie prin cerere de ofertă pentru:

- Întreţinere curentă –Plombări pe DJ153 Reghin – Eremitu – Sovata , km 0+000-22+000

- Întreţinere curentă –Plombări pe DJ152A  Tg. Mureş –Band –Iernut, km 20+000-40+000.

S-au verificat următoarele devize financiare la :

„Lucrări pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale finanţate prin HG821/2005”

- pe DJ154G  DJ152-Lechincioara –Şincai, judeţul Mureş

- pe DJ135 Tg.Mureş-M.Nirajului, judeţul Mureş

- pe DJ142 Tîrnăveni-Bălăuşeri, judeţul Mureş

- pe DJ151 Luduş-Sărmasu , jud.Mureş

- în comuna Eremitu

S-au negociat următoarele lucrări accidentale:

„Lucrări pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale finanţate prin HG821/2005”

- în comuna Saschiz, judeţul Mureş

- stabilizare sectoare cu alunecări de teren prin drenaj pe DC 57, loc.Stejăreni, com Daneş, jud.Mureş

- pod provizoriu peste pârâul Ghegheş, com .Neaua , jud-Mureş

- pod provizoriu peste pârâul Sîntioana , în loc.Laslăul Mare, com.Suplac, jud.Mureş

- podeţ din cadre tip C3, peste pârâul Stejăriş, loc.Sîntioana de Mureş, com.Pănet

- comuna Eremitu, jud.Mureş

- regularizare şi refacere ziduri de sprijin peste pârâul Gudea, loc.Gudea, jud.Mureş

S-a  verificat pe teren sesizarea Primăriei Cucerdea

S-a predat amplasamentul pentru lucrări datorită calamităţilor pe DJ 151 Luduş-Sărmaşu- decolmatare podeţe şi curăţire şanţuri.

S-a întocmit centralizatorul cu date despre reţeaua rutieră pentru Planul de Amenajare a teritoriului Zonal- Preurban al municipiului Tg. Mureş.

S-au făcut verificări pe teren şi  s-au încheiat PV de recepţie cantitativă şi calitativă si  s-au verificat situaţiile de lucrări pentru lucrări  la îmbrăcăminţi bituminoase uşoare -  tratamente pe : DJ 153 Reghin- Sovata.

S-a participat la fază determinantă- verificarea cotei de fundaţie pentru „Amenajare Pârâu Călin- Lunca Bradului”

S-au verificat situaţiile de lucrări la „Pod de beton armat”- Adrianu Mare.

S-au verificat situaţii de lucrări la „Pod din beton armat –comuna Acăţari.

S-au transmis invitaţii de participare pentru depunerea ofertelor de proiectare pentru lucrările finanţate prin HG1027/2005.

S-au făcut verificări la execuţia următoarelor lucrări:

- îmbrăcăminţi bitumionoase uşoare pe DJ107G lim.jud.Alba-Cecălaca – Luduş

- întreţinere drum pietruit pe DJ151B  Bahnea-lim.jud Sibiu

- refacere pod pe DJ142C, în  localitatea Viişoara

- covor bituminos pe DJ142C lim.jud.Sibiu-Coroisînmărtin, km 6+650-7+650

- lucrări accidentale :

- refacere podeţ, comuna Ceuaşu de Cîmpie, loc.Herghelia

- refacere parte carosabilă, drum pietruit în localitatea Şincai

S-a dat acord pentru devierea circulaţiei traficului greu pe ruta Reghin –Ideciu-Brâncoveneşti, pe perioada 22.10-5.11.2005, pentru  a se putea executa lucrările pe b-dul Unirii din Reghin.

S-a făcut identificarea pe teren a lucrărilor de pietruire străzi, drumuri judeţene şi comunale calamitate şi finanţate prin HG1027/2005.

S-a făcut monitorizarea  recensământului circulaţiei din luna octombrie şi s-au transmis datele la Bucureşti.

S-a reactualizat şi completat baza de date a direcţiei.

S-a introdus în calculator la programul de drumuri şi la programul de ordonanţare contractele încheiate  în luna octombrie  2005, un număr de 20 de contracte.

S-au întocmit dosarele cu ofertele câştigătoare pentru  a fi expediate la Ministerul Transporturilor.

S-a început redactarea unei situaţii cu contractele de drumuri  încheiate în anul 2005 si care va fi  trimisă la Ziarul de Mureş.

S-a verificat pentru controlul financiar preventiv 3 facturi în valoare de 64.941 lei.

S-au întocmit 3 contracte pentru lucrările de calamităţi:

- consolidare pod pe DJ142C peste pârâul Domald

- reparat drum judeţean  DJ134 Fîntînele –Veţca

- pod din beton armat în comuna Acăţari.

##### Serviciul Investiţii

- Deplasare în localitatea Sîntioana de Mureş, comuna Pănet în vederea verificării pagubelor produse de inundaţii la imobilul de la nr.9, proprietar Bartha Iuliu;

- Deplasare în localitatea Bărboşi, comuna Zau de Cîmpie în vederea verificării pagubelor produse de inundaţii la imobilul de la nr.102, proprietar Beian Alexandru;

- S-a solicitat de la SC ELSACO SRL Târgu Mureş verificarea metrologică a echipamentului de contorizare a energiei termice de la complexul Parc;

- S-a solicitat de la Primăria municipiului Târgu Mureş situaţia privind programul anual de reabilitare a clădirilor de locuit multietajate;

- S-a transmis la Ministerul Transporturilor Construcţiilor şi Turismului  situaţia privind programul anual de reabilitare termică a clădirilor de locuit multietajate;

- Participare la seminarul „Eficienţa energiei la nivel local”, organizat de ENERO –Centru pentru promovarea Energiei Curate şi Eficiente în România” desfăşurat la Bucureşti;

- Urmărirea execuţiei lucrării „Reparaţii acoperiş de la clădirea Palatului Administrativ”;

- Deplasare la Ministerul Transporturilor Construcţiilor şi Turismului pentru avizarea documentaţiilor tehnice ale obiectivelor cuprinse în Programul pe anul 2005 de realizare a unor lucrări de intervenţie în primă urgenţă la construcţii vulnerabile şi care prezintă pericol public, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr.344/03.03.2005.

Au fost avizate documentaţiile pentru 3 obiective:

-„Biblioteca Teleki-Bolyai”

-„Biserica reformată din Sîntana Nirajului, oraşul Miercurea Nirajului”

-„Biserica reformată Cotuş, comuna Sîngeorgiu de Mureş”

- S-a întocmit situaţia privind stadiul procesului de vânzare a spaţiilor medicale în judeţul Mureş, conform prevederilor OUG nr.110/2005, conform datelor transmise de consiliile locale;

- S-a întocmit procesul verbal de deschidere a ofertelor şi Hotărârea de desemnare a ofertei câştigătoare pentru execuţia lucrării ”Modernizare imobil din Târgu Mureş, str. Plutelor nr.1”;

- S-a întocmit situaţia privind sistemele de alimentare şi canalizare din judeţul Mureş;

- S-au depus documentaţiile pentru obţinerea unor avize necesare în vederea obţinerii autorizaţiei de construire pentru obiectivul de investiţie ”Alimentare cu apă a localităţii Săbed, comuna Ceuaşu de Cîmpie;

- Urmărirea execuţiei lucrării de alimentare cu apă „Alimentare cu apă Iernut-Cucerdea”;

- Urmărirea execuţiei lucrării „Alimentare cu apă a localităţii Gurghiu”;

- Evaluarea unor terenuri din comuna Cristeşti şi comuna Zau de Cîmpie;

- Pregătirea recepţiei finale pentru lucrările de alimentare cu apă a localităţilor Sîntana de Mureş şi Bărdeşti, comuna Sîntana de Mureş, şi a localităţii Pogăceaua, comuna Pogăceaua, obiective din cadrul Programului de alimentare cu apă la sate conform HGR 687/1997;

- Listă de investiţii pentru Consiliul Judeţean Mureş, SC SURM SA şi Filarmonica de Stat Târgu Mureş.