ROMÁNIA

JUDEŢUL MUREŞ

CONSILIUL JUDEŢEAN

___________________________________________________________________

540026, Tîrgu-Mureş, Str. Primăriei nr. 2,

Tel : +(40)2 65 263211, Fax : +(40) 265 268718

http ://www.cjmures.ro, e-mail : cjmures@cjmures.ro

22. 06.2006

COMUNICAT DE PRESĂ

Lucrări de întreţinere şi siguranţa circulaţiei pe drumurile  judeţene şi comunale

Datorită nivelului scăzut al bugetului autorităţii publice judeţene din această perioadă,  Consiliul Judeţean Mureş a angajat un credit de peste 156 miliarde lei vechi pentru repararea principalelor 12 drumuri judeţene din judeţul Mureş.

Lucrările au început deja  pe  drumurile  Tîrgu-Mureş – Mirecurea Niraj, Luduş-Sărmaş, Apold – Sighişoara, Tîrgu-Mureş – Band- Iernut, ele urmând a fi finalizate în cursul lunii iulie a.c.

Pentru alte 7 drumuri judeţene procedura de licitaţie este efectuată, iar lucrările sunt în curs de adjudecare. Astfel, lucrările de întreţinere vor începe în cursul lunii iulie şi vor fi finalizate în luna august  pe următoarele artere rutiere :

- DJ 153 C Reghin – Lăpuşna

- DJ 151 B Ungheni – Căpîlna de Sus

- DJ 151 D Ungheni – Acăţari – Tîmpa

- DJ 151 A  Şăulia – Band

- DJ 142     Tîrnăveni – Bălăuşeri

- DJ 153 A   Ernei– Eremitu

- DJ 153 Reghin – Eremitu – Sovata

Pentru executarea lucrărilor de investiţie pe DJ 154 Reghin – Batoş licitaţia publică se  va repeta.

În acelaşi timp, au început lucrări de plombare pe celelalte drumuri judeţene  şi executare de tratamente bituminoase pe unele drumuri comunale, conform programului aprobat de Consiliul judeţean. Aceste lucrări sunt  finanţate din  bugetul Consiliului Judeţean Mureş, unde în capitolul reparaţii drumuri pe acest an este prevăzută suma de 96,6 miliarde lei vechi.

Aceste acţiuni se înscriu într-un program cu derulare pe mai mulţi ani, pentru a aduce reţeaua de drumuri judeţene la un standard corespunzător.

Vicepreşedinte

ALEXANDRU PETRU FRĂTEAN