ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

CONSILIUL JUDEŢEAN

___________________________________________________________________

540026, Tîrgu-Mureş, Str. Primăriei nr. 2,

Tel : +(40)2 65 263211, Fax : +(40) 265 268718

http ://www.cjmures.ro, e-mail : cjmures@cjmures.ro

Tîrgu-Mureş, 16.10.2006 							SPRE INFORMARE

COMUNICAT DE PRESĂ

Lucrări de reamenajare şi reabilitare

a unor sedii de instituţii de cultură din fonduri  judeţene

În vederea  asigurării şi îmbunătăţirii condiţiilor de desfăşurare a activităţilor specifice  de către instituţiile de cultură subordonate Consiliului Judeţean Mureş, autoritatea judeţeană a prevăzut în programul de investiţii pe anul 2006 executarea unor lucrări de reparaţii şi reamenajare a unor clădiri, după cum urmează:

- Reparaţii şi amenajări la fosta clădire a cinematografului „Unirea”;

- Încălzire centrală la clădirea din str. Mărăşti nr. 8;

- Restaurarea clădirii Secţia de Artă şi Galeria Ion Vlasiu - Biblioteca Teleki- Bolyai;

Stadiul realizării lucrărilor de investiţii şi amenajări se prezintă astfel:

- Clădirea cinematografului „Unirea” este destinată Ansamblului Artistic Profesionist „Mureşul” Tîrgu-Mureş. Pentru crearea condiţiilor necesare desfăşurării activităţilor culturale de către Ansamblu, se vor executa lucrări de reparaţii şi amenajări, precum săli de repetiţii, vestiare, grupuri sanitare, garderobă, cabine de scenă şi birouri.  Se va moderniza şi mări suprafaţa scenei, inclusiv dotarea cu scaune tip fotolii, dotarea tehnică de sunet şi lumină aferente, instalaţiile de apă – canal şi electrice, centrala termică proprie şi sistemul de ventilaţie.

Valoare totală a investiţiei se ridică la suma de 1.230.501 lei şi se finanţează din bugetul Consiliului Judeţean Mureş. Licitaţia pentru executarea lucrărilor s-a desfăşurat în data de 12 octombrie 2006. Ofertele depuse sunt în curs de analizare şi evaluare de către Comisia numită în acest sens, care urmează să se  pronunţe asupra acestora.

- Clădirea situată în Tîrgu-Mureş, str. Mărăşti nr. 8, este destinată Muzeului Judeţean Mureş. Aici se vor amenaja laboratoare, magazii, arhive, birouri şi două camere de oaspeţi.

Pentru acest an este prevăzută montarea unei centrale termice proprii şi reabilitarea instalaţiilor de apă şi canalizare din clădire, care sunt în stare avansată de uzură fizică şi morală. Valoarea investiţiei privind reabilitarea sistemului de încălzire este de 246.719,70 lei şi se finanţează din bugetul Consiliului Judeţean Mureş. În data de 12 octombrie 2006, amplasamentul a fost predat executantului, împreună cu ordinul de începere a lucrării. Termenul de execuţie a lucrării este de 30 zile calendaristice.

- Obiectivul „Biblioteca Teleki”, din str. Bolyai nr. 17, a fost inclus în Programul de investiţii cu lucrarea „Restaurare clădirea Secţia de Artă şi Galeria Ion Vlasiu - Biblioteca Teleki-Bolyai”. Consiliul Judeţean Mureş a alocat suma de 100.000 lei pentru lucrări de finisaje şi instalaţii gaz, electrice, apă-canal şi sanitare. La restaurarea clădirii contribuie şi Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului prin Compania Naţională de Investiţii în valoare de 251.500 lei, pentru executarea lucrărilor de drenaj şi consolidări fundaţii. Amplasamentul a fost predat executantului, în prezent fiind în derulare execuţia lucrărilor. Termenul de finalizare este luna martie 2007.

În altă ordine de idei, amintim reabilitarea  imobilul situat în Tîrgu-Mureş, str. Revoluţiei nr. 45, unde în colaborare cu Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) Consiliul Judeţean Mureş va deschide un „ Centru de Servicii Sociale”.

Imobilul din str. Revoluţiei nr. 45, aflat pe domeniul public al judeţului,  are o suprafaţă de 80 mp şi a fost pus la dispoziţia PNUD de Consiliul Judeţean Mureş prin Hotărârea nr. 46/2006. Proiectul este derulat de PNUD România cu sprijinul financiar al Guvernului Suediei – Agenţia Internaţională de Dezvoltare si Cooperare, în parteneriat cu Agenţia Naţională pentru Romi (Guvernul României) şi Consiliul Judeţean Mureş.

Deşi proiectul se numeşte „Centru de Sprijin Social pentru Comunităţile de Romi”, aici va funcţiona un „Centru de Servicii Sociale”,  astfel încât să poată deservi persoane care aparţin şi altor etnii (aproximativ 10% din numărul beneficiarilor). Centrul se adresează categoriei de populaţie defavorizată, pentru care oferă activitate de informare şi de consiliere pe probleme sociale, medicale şi de facilitare a relaţiilor cu instituţiile publice. Scopul implementării proiectului este de a ajuta categoriile defavorizate în crearea unor deprinderi care să îi ajute în viitor să relaţioneze în societate.

Pentru funcţionarea viitorului Centru, PNUD alocă suma de 87.000 USD din care, aproximativ 25.000 USD sunt destinaţi pentru lucrări de renovare/amenajare a spaţiului,  iar 15.000 USD pentru dotare (mobilier, computere etc.). PNUD va avea responsabilitatea monitorizării si administrării proiectului.

Demararea activităţilor de informare şi consiliere sunt preconizate pentru începutul anului viitor. Centrul va fi deservit de o echipă formată din 6 persoane selectate de la nivel local (1 coordonator local, 2 asistenţi sociali, 1 consilier medical, 1 instructor IT, 1 consilier antreprenorial). Salariile echipei locale vor fi susţinute timp de 11 luni de PNUD. Procedura de achiziţie pentru executarea lucrărilor  a fost organizată de PNUD Bucureşti, în momentul de faţă fiind în curs încheierea contractului.

Preşedinte

Lokodi Edita Emőke