| Nr. 1.420/27.I.2014 Dosar VI D/1 |  |
| --- | --- |

RAPORT DE ACTIVITATE

PE ANUL 2013

Cuprins

I. CABINET PREȘEDINTE	3

II. DIRECȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ ȘI IMPLEMENTARE PROIECTE	13

Manageri publici	14

Serviciul Dezvoltare Regională	15

Fundamentarea și implementarea proiectelor din fonduri internaționale de finanțare pentru dezvoltarea și modernizarea județului	16

Biroul de informare europeană	29

Proiecte depuse în vederea obținerii unei finanțări	30

Compartimentul pentru protecția mediului	33

SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR SOLIDE ÎN JUDEŢULUI MUREŞ  finanţat din POS Mediu	34

Ale acțiuni specifice Compartimentului de Protecția Mediului	38

Compartimentul relații externe și mass-media	41

Programul colaborărilor externe	41

Activități de comunicare publică	42

Programul de interes public judeţean „Prevenirea violenţei în şcoli”	43

Centrul de informare turistică	44

III.AUDIT PUBLIC INTERN	44

IV. RESURSE   UMANE	46

V. DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ	50

Serviciului juridic-contencios	50

Reprezentarea în instanţă	50

Activităţi specifice administraţiei publice locale şi alte activităţi care implică asistenţă/consultanţă juridică :	51

Activităţi în domeniul cooperării inter-instituţionale	52

Activităţi în domeniul societăţilor comerciale	53

Serviciul Administrație Publică și Cancelarie	53

Compartimentul Administraţie Publică Locală	53

Compartimentul  Relaţii cu Publicul  şi Informaţii de Interes Public	59

Compartimentul Cancelarie	60

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Mureș (ATOP)	61

VI. DIRECŢIA ECONOMICĂ	61

Activitatea personalului	62

Principalele activităţi desfăşurate	66

Îmbunătăţirea modului de administrare a patrimoniului public şi privat judeţean:	66

Dezvoltarea serviciilor publice, îmbunătăţirea instrumentelor de control privind serviciile publice coordonate	67

Gestionarea bugetului	69

VII. DIRECŢIA AMENAJARE TERITORIU ŞI URBANISM	71

Arhitectul şef	71

Compartimentul Situații de Urgență	72

Compartimentul Planificare Teritoriu, Urbanism și GIS	72

Alte activităţi	73

Compartimentul  Informatică	74

VIII.DIRECŢIA  TEHNICĂ	77

Realizarea Programului de întreţinere a reţelei de drumuri judeţene	77

Subprogramul Modernizarea satului românesc	79

Subprogramul Regenerare urbană a municipiilor şi oraşelor	79

Serviciul Investiţii şi Achiziţii Publice	80

# I. CABINET PREȘEDINTE

Cabinetul Demnitarului, din cadrul Consiliului Județean Mureș, funcționează pe baza Hotărârii nr. 95 din 26 iulie 2012.

Văzând Expunerea de motive nr.12919 din 18.VII. 2012 a Serviciului Resurse Umane cu privire la modificarea Structurii organizatorice, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, precum şi avizele comisiilor de specialitate, cu respectarea prevederilor art. III din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.63/30.06.2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare,

în temeiul dispoziţiilor art.91, alin.(1) lit. "a", alin. (2) lit."c" şi respectiv ale art.97, alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Județean Mureș a hotărât că organigrama aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.76/26.05.2011, se modifică în sensul constituirii Cabinetului demnitarului, compartiment aflat în directa subordonare a Preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş.

Personalul din cadrul cabinetului preşedintelui este numit şi eliberat din funcţie de preşedintele consiliului judeţean şi îşi desfăşoară activitatea în baza unui contract individual de muncă pe durată determinată, încheiat în condiţiile legii, pe durata mandatului preşedintelui consiliului judeţean. Atribuţiile personalului din cadrul acestui compartiment se stabilesc prin dispoziţie a preşedintelui consiliului judeţean.

Cabinetul Demnitarului are în componență un număr de patru persoane:

Mara Togănel – director cabinet

Ancuța Mătieș – consilier

Sergiu Bogdan Zereș– consilier

Anca Florea – consilier

Descrierea principalelor activităţi ale personalului din Cabinetul Demnitarului, în cursul anului 2013:

- Întocmirea de rapoarte, materiale şi informări la solicitarea Preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş;

- Asigurarea de consiliere de specialitate pentru Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş;

- Participarea la şedinţele de consiliu local din unitățile admnistrativ-teritoriale ale județului Mureș, unde l-a reprezentat pe Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, și i-a adus la cunoştinţă acestuia problemele sesizate de către consilierii locali, precum şi de către primari;

- Consilierii din Cadrul Cabinetul Demnitarului au acționat ca împuterniciți ai Preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş, în relaţiile cu consiliile locale şi primăriile din judeţ şi alte organe şi organizaţii locale şi centrale, în domeniile specifice administraţiei locale;

- reprezentarea Preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş la manifestări culturale în ţară şi străinătate, astfel:

  - Târgul inovațiilor în Bibliotecă – Republica Moldova (județul Mureș a fost catalogat exemplu de bună practică în programul Biblionet)

  - Festivalul Internațional de Literatură și Traducere – Iași

- Participarea la şedinţele consiliului judeţean;

- Participarea la audienţele Preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş şi rezolvarea problemelor repartizate de acesta;

- Stabilirea și menținerea relaţiilor cu mass-media locale și naționale;

- Organizarea conferinţelor de presă;

- Conceperea de comunicate de presă, declaraţii, invitaţii, luări de poziţie ale preşedintelui;

- Furnizarea, către mass media de ştiri video, audio, foto și text;

- Participarea, alături de Preşedintele Consiliului Județean, la evenimente publice, întâlniri, şedinţe;

- Colaborarea cu compartimentul relații externe și mass media în organizarea unor evenimente și acțiuni de reprezentare a Consiliului Județean Mureș:

- În cursul anului 2013, Cabinetul Demnitarului a organizat primirea, la sediul Consiliului Județean Mureș a 15 delegaţii străine, compuse din 53 persoane.

- În privința relaţiilor de înfrăţire, o delegaţie formată din reprezentanţi ai Consiliului Județean Mureş a participat la manifestările prilejuite de Târgul de Crăciun, în baza relaţiei de cooperare cu localitatea franceză Montigny le Bretonneux. S-au continuat, de asemenea, relaţiile de colaborare cu judeţele Györ Moson Sopron, Zala, Szabolcs Szatmar Bereg, Jasz-Nagykun-Szolnok din Ungaria.

- În anul 2013 s-a creat cadrul în vederea prezenței în județul Mureș, în 2014, a unei delegații din Provincia Shanxi – Republica Populară Chineză.

- În 2013 a fost semnat, de asemenea, un Protocol de Cooperare între judeţul Mureş şi Guvernoratul Missan, colaborarea constând în schimburi de informaţii şi de experienţă în domeniile financiar-bancar şi asigurări, construcţii şi infrastructură, transporturi şi telecomunicaţii.

- Consiliul Județean Mureş a transmis, în 2013, o scrisoare de intenție în vederea semnării unui parteneriat între judeţul Mureş şi Provincia San Juan din Argentina. În anul 2014 vor avea loc întâlniri oficiale la nivelul conducerilor celor două instituţii.

- În cursul anului 2013, reprezentanți ai Consiliului Județean Mureș au participat la lucrările comisiilor de specialitate ale Adunării Regiunilor Europei, precum şi la Adunarea Generală şi Adunarea Generală Extraordinară.

- Coordonarea activităţilor de organizare a evenimentelor publice, seminarii, conferinţe, întâlniri protocolare, întâlniri de lucru, şedinţe operative;

  - Dezbatere în cadrul Forumului Constituțional, organizată de Asociația Pro Democrația, în parteneriat cu Consiliul Județean Mureș.

  - Dezbatere pe tema proiectelor de dezvoltare a județului Mureș, cu participarea conducerilor Consiliului Județean și Instituției Prefectului, primarilor orașelor din județul Mureș, reprezentanților unităților administrative și parlamentarilor de Mureș.

  - Gala Sportului Mureșean, eveniment realizat în colaborare, de Direcția Județeană pentru Tineret și Sport și Consiliul Județean Mureș

  - Evenimentul de inaugurare a iluminatului arhitectural al Palatului Culturii din Tîrgu Mureș, cu participarea lui Constantin Chiriac, directorul Teatrului “Radu Stanca” din Sibiu

- Coordonarea proiectului de realizare a MANUALULUI DE IDENTITATE AL CONSILIULUI JUDEȚEAN MUREȘ

Coordonarea programului de interes public județean „Oamenii, oraşul, palatul, strada”, în contextul împlinirii a 100 de ani de existenţă a Palatului Culturii din Tîrgu Mureş, pe următoarea structură:

- Artele spectacolului

Având în vedere dorinţa publicului mureşean de urmări producţii de valoare ale unor instituţii teatrale de prestigiu, valoare recunoscută prin distincţii naţionale şi internaţionale, cu scopul de a oferi publicului spectator producţii de excepţie, s-a prezentat, de către Teatrul Naţional Radu Stanca din Sibiu, a spectacolului „Felii” de Lia Bugnar, în regia lui Gavriil Pinte.

Spectacolul se bucură şi de o interpretare de excepţie, actriţa Ofelia Popii, care interpretează toate rolurile din piesă, primind  titlul de cea mai bună actriţă în rol principal, pentru această creaţie, la ediţia din 2011 a Galei Premiilor UNITER (Uniunea Teatrală din România).

- Fashion-show Cătălin Botezatu, cu invitaţi – artişti de muzică uşoară (vezi secţiunea Muzică).

Spectacol de istoria modei, privită ca element de cultură urbană, ce a făcut o trecere în revistă a istoriei modei din ultimii 100 de ani. Au fost prezentate, într-o formulă de spectacol fashion, costume de epocă, abordate în manieră modernă, scenografia şi muzica urmând să contribuie la crearea unei atmosfere inedite. Manechinele fac parte din echipa de modele a agenţiei Cătălin Botezatu, designerul fiind, de asemenea, prezent la eveniment.

- Spectacol de umor – Stand Up Comedy -Szomzédnéni Produkciós Iroda

Una din trupele de stand-up comedy foarte populară în Transilvania, dar şi în Ungaria şi Austria este „Szomszédnéni Produkciós Iroda”, al cărei program de divertisment, elaborat în exlusivitate de cei doi membri ai trupei, a fost adaptat atât timpului şi spaţiului alocat, cât şi publicului auditor.

- Prezentare de modă ART NOUVEAU

Această prezentare de modă, a fost realizată sub coordonarea lui Márton Krisztina, și a reunit creaţiile vestimentare a aproximativ 25-30 de tineri designeri, a căror tematică a fost dedicată stilului Secesión, stilul care predomină arhitectural şi edificiul Palatului Culturii.

- Arte vizuale

- Festivalul Internaţional de Caricatură „Tety Humor Fest”

Festivalul a atras un număr de câteva sute de caricaturi, din zeci de ţări, care au fost realizate de caricaturişti profesionişti sau amatori, având ca tematică două tipuri de lucrări: temă liberă şi temă impusă (cultură). Lucrările au fost expuse în foaierul Palatului Culturii, fiind prezentate cu ocazia unui vernisaj. Festivalul a fost organizat sub egida Tety Humor Fest, Tety Boros fiind unul dintre cei mai apreciaţi caricaturişti mureşeni, având, la vârsta de 71 de ani, o experienţă vastă în domeniu, nebeneficiind însă niciodată de organizarea unei expoziţii de caricatură care să-i poarte numele.

- Expoziţia de fotografie „Palatul, dincolo de timp”

- Expoziţia de fotografie „Instantanee Medievale Sighişoara”, cu lucrări realizate în cadrul taberelor internaţionale de arte plastice, în perioada 2011-2013.

- Expoziţie de fotografie „Teatrul în Palatul Culturii”

În considerarea faptului că Palatul Culturii a găzduit  iniţial activităţi teatrale, acţiunea  și-a propus să prezinte fotografii din arhiva Teatrului Naţional din Tîrgu Mureş, reproduse la dimensiuni mai mari.

- Proiecţie specială 3D pe faţada Palatului Culturii

În scopul prezentării, în cadrul evenimentului, a unui moment special, s-a realizat prima proiecţie 3D din Transilvania, pe faţada Palatului Culturii.

- Flashmob.

Flashmob termen provenit din engleză flash mob, unde flash—flash, clipă; mob — mulțime) este o adunare foarte scurtă într-un loc public, participanții efectuând o anumită acțiune neobișnuită pentru o durată scurtă de timp (de obicei câteva minute), după care grupul se răspândește. În acest sens, s-a  realizat un flashmob, constând în interpretarea unei piese muzicale de către angajaţi ai Filarmonicii Tîrgu Mureş în aerogara Aeroportului Transilvania Tîrgu Mureş.

- Muzică

- Muzică populară

- Spectacolul  “In memoriam Pavel Tornea – Poetul oboiului”

Invitaţi: Gheorghe Zamfir, Dumitru Fărcaş, Dorina Oprea, Dorin Gliga, Gheorghe Palcu.

În 2011 s-au împlinit 100 de ani de la naşterea lui Pavel Tornea, muzician de aleasă ţinută, profesor la Liceul de muzică George Enescu şi Conservatorul Ciprian Porumbescu din Bucureşti. Prim oboist şi corn englez al Filarmonicii George Enescu, autor al Manualului de oboi şi al Tratatului de oboi, precum şi al Tratatului de acordaj al orchestrelor simfonice, culegător de folclor şi interpret al frumoaselor cântece şi jocuri de pe Valea superioară a Mureşului, Pavel Tornea s-a afirmat ca un remarcabil animator al vieţii muzicale întrunind elogiile marilor dirijori care au concertat la pupitrul Filarmonicii bucureştene. Pavel Tornea a fost şi oboist al Orchestrei simfonice a Radiodifuziunii Române în perioada 1936-1939.

În acest context, Uniunea Muzicienilor Interpreţi din România – UNIMIR, a iniţiat proiectul „Pavel Tornea  - Poetul Oboiului”, în cadrul căruia s-a prevăzut editarea unui CD cu 20 de piese culese şi valorificate de Pavel Tornea şi a unei monografii care să prezinte întreaga activitate a marelui oboist.

De asemenea, pentru sensibilizarea publicului s-a realizat un concert cu mari personalităţi ale muzicii interpretative precum Gheorghe Zamfir, Dorina Oprea, Dumitru Fărcaş.

- Spectacol „Folclorul şi Palatul Culturii” Kilyen Ilka şi invitaţii săi

Acest eveniment a presupus participarea mai multor artişti, formaţii şi instrumentişti, și a constat în prezentarea unei transpuneri în muzica populară, sub formă de balade şi lieduri, a scenelor redate în picturile şi vitraliile care decorează interioarele Palatului Culturii, cum ar fi: balada lui Kádár Kata, balada Frumoasei Salamon Sára, balada lui Kőmíves Kelemen, balada păcurarului, balade populare ale ceangăilor, ş.a.

- Muzică uşoară, rock, jazz

- Concerte cu trei formaţii invitate – din România, Ungaria şi o formaţie internaţională, respectiv Baniciu/Kappl/Ţăndărică&friends, Karthago, Uriah Heep.

Evenimentul a adus în prim plan trupe legendare din istoria muzicii rock, având intenţia de a crea un spaţiu artistic multicultural, la care să participe formaţii cunoscute din România, Ungaria şi din străinătate. Evenimentul a adus un tribut acestor artişti, a căror evoluţie profesională a cunoscut apogeul odată cu impunerea Palatului Culturii ca instituţie de cultură remarcabilă.

- La aceeaşi secţiune,  s-a reușit  realizarea unor concerte/recitaluri  de sine stătătoare sau incluse în programul unor manifestări care fac obiectul întregului program, astfel:

- Anna Lesko/Antonia şi Emanuel Cârstea – în cadrul spectacolului de istoria modei

- Mihai Mărgineanu – în cadrul Festivalului Internaţional de Caricatură Tety Humor Fest

- Phil Fryer, cu un program artistic dedicat memoriei şi creaţiei artistice a lui Frank Sinatra, în cadrul serii de gală.

- Jazz/ Muzică clasică

- În cadrul  Târgului Muzeelor,  care a avut loc în perioada 27-29.09.2013, s-au susținut recitaluri susţinute de formaţii de jazz: Tonight Jazz Quartet, Storyville Jazz Band, Anamaria Galea Trio şi Teodora „Tess” Sântean Duo.

- Gala zilelor Bernády – Concert Korál şi Balázs Fecó.

- Concert Szentpéteri Csilla

Szentpéteri Csilla este una din cele mai cunoscute şi populare artiste ale Ungariei, fiind invitată cu predilecţie la evenimente oficiale, întâlniri ministeriale, la cele mai elitiste baluri, precum şi la evenimentele companiilor multinaţionale care îşi au sediul în Ungaria. Programul ei este extrem de deosebit, de o eleganţă rară.

- Spectacol de operetă.

Foarte apreciat în perioada de început de secol XX, prezentarea unui spectacol cu acest gen de muzică se încadrează în ansamblul manifestărilor dedicate aniversării centenarului Palatului Culturii. În acest sens, s-a reușit prezentarea unui spectacol al Operei Maghiare din Cluj, instituţie publică de prestigiu în acest domeniu.

- Festivalul internaţional de Orgă

Programul a urmărit realizarea unor acţiuni culturale care să ofere o variată gamă de programe artistice, cu genurile prezente pe scena Palatului Culturii pe parcursul celor o sută de ani de muzică. Astfel, în luna septembrie s-a organizat primul Festival Internaţional de Orgă din Palatul Culturii, tocmai pentru a evidenţia frumuseţea acestui gen muzical, unic în felul lui.

În anul în care s-au împlinit o sută de ani de la construirea superbului instrument – orga din sala mare, care la vremea respectivă era una dintre cele mai complete şi performante în centrul şi sud-estul Europei, s-a organizat primul festival dedicat acestui instrument.

- Festivalul Constantin Silvestri

Tradiţionalul Festival Internaţional Muzical „In Memoriam Constantin Silvestri”, ajuns la a XXIII-a ediţie, a încununat seria concertelor din diferite genuri muzicale. În 2013 s-au împlinit o sută de ani şi de la naşterea dirijorului, compozitorului, pianistului Constantin Silvestri, personalitate românească de renume mondial a secolului XX, el fiind ani la rând elev al Conservatorului ce funcţiona la vremea respectivă aici în Palatul Culturii.

- FILM

- Festivalul TIFF Mureș

Această activitate a prezentat la Tîrgu Mureş un program apropiat ca amploare cu Festivalul Internaţional de Film Transilvania (TIFF) Cluj, din care nu au lipsit proiecţiile eveniment, lansările de DVD-uri, concertele şi evenimentele muzicale pentru tineri.

Înfiinţat în 2002, TIFF este primul festival internaţional de film de lungmetraj din România şi a devenit un brand recunoscut nu numai pentru calitatea programelor prezentate, ci şi pentru organizarea excelentă, atmosfera efervescentă şi multitudinea de evenimente. După 12 ani în care a avut un impact puternic asupra dezvoltării vieţii culturale a oraşului Cluj, acest festival a adus cea de-a şaptea artă şi în atenţia locuitorilor din Tîrgu Mureş.

- Festivalul de Film Alter-native

Acest festival, ajuns la cea de-a XXI-a ediţie, a fost inclus în programul manifestărilor derulate cu ocazia centenarului Palatului Culturii.

Scopul acestui festival este realizarea unei confruntări amicale, generatoare de valori, cu prilejul căreia tinerii regizori din România şi din cele peste 60 de ţări participante, să îşi măsoare talentul şi cunoştinţele într-o competiţie internaţională, traversând hotare spirituale, culturale şi geografice.

Festivalul conferă loc şi altor manifestări culturale adiacente: concerte, recitaluri, expoziţii, proiecții video şi alte programe complementare, cu prezentarea de selecţii din cele mai bune filme ale festivalurilor de acest gen din Europa şi din cele mai reuşite creaţii ale studenţilor de la diferite facultăţi cinematografice din ţară şi de peste hotare (se proiectează peste 150 de filme).

- PATRIMONIU

- Conferinţe

Centenarul Palatului Culturii din Tîrgu-Mureş a adus în prim plan nume importante din cultură, istorie şi mass-media, care au făcut o radiografie a stării actuale a culturii româneşti, din perspective multiple: a istoricilor, scriitorilor, criticilor de artă, sau jurnaliştilor consacraţi, la nivel naţional.

Zona de abordare a acestor evenimente este viziunea pe care au avut-o invitaţii asupra stării actuale a culturii româneşti, precum şi modul de prezentare a actului cultural în rândul diferitelor categorii de public: tineri, receptori ai mesajului mass-media şi profesori, grupurile ţintă identificate, neexcluzând analiza impactului asupra publicului larg.

Lucian Boia  este profesor doctor la Facultatea de Istorie a Universităţii Bucureşti. Este cunoscut în special pentru cărţile sale despre istoria imaginarului şi mitul comunismului românesc: „Mitologia ştiinţifică a comunismului”, „Explorarea imaginară a spaţiului”, sau „Mitul democraţiei, sfârşitul Occidentului?”

Victor Ciutacu este jurnalist, fost redactor şef la cotidianul Jurnalul Naţional moderator al emisiunii Vorbe Grele (Antena 2), in prezent realizator al emisiunii “Tonomatul lu’ Ciutacu”la România TV.

Robert Turcescu este jurnalist, fost realizator al emisiunii radio "România în direct" pentru care a primit Premiul CNA pentru cel mai bun talk-show radio in 2002 şi al talk-show-ului 100% care a fost premiat în 2004 ca cel mai bun talk-show din televiziune de către Asociaţia Profesioniştilor de Televiziune.

Radu Moraru este un realizator de televiziune consacrat, fiind binecunoscut ca realizator al emisiunii TV „Nasul, difuzată de B1TV. În anii 2008 şi 2009 primeşte „Premiul TV Mania - Cel mai bun realizator de talk-show". In 2012 Radu Moraru si-a lansat propriul post de televiziune online NasulTV.

Grigore Cartianu este un jurnalist şi scriitor român. În prezent este redactorul-şef al cotidianului  Adevărul şi realizator al emisiunii Cronica de noapte la televiziunea Nasul TV. Cărţi publicate: Sfârşitul Ceauşeştilor (2010), Crimele Revoluţiei (2010), Teroriştii printre noi (2011). A fost desemnat cel mai bun ziarist sportiv al anului (Premiul Ioan Chirilă) în 2006.

Dan Puric este un actor, eseist, autor şi regizor de teatru care a jucat în teatru, în film şi în spectacole de televiziune. Spectacolele sale - Toujours l'amour, Made in Romania, Costumele, Don Quijote- au fost reprezentate în mai multe ţări.  Dan Puric a promovat în calitatea sa de regizor un spectacol de teatru total, o sinteză a artelor dansului, costumului şi mimicii.

Radu Paraschivescu este un prozator, traducător, jurnalist şi redactor de carte român. SCRIERI: Efemeriada, Balul fantomelor, Bazar bizar, Fanionul roşu, Ghidul nesimţitului, Fie-ne tranziţia uşoară - perle româneşti, Mi-e rău la cap, mă doare mintea - noi perle de tranziţie, Cu inima smulsă din piept, Dintre sute de clişee, Fluturele negru, Toamna decanei. Convorbiri cu Antoaneta Ralian, Astăzi este mâinele de care te-ai temut ieri.

Pascal Bruckner este un romancier şi eseist francez, născut la Paris în 1948. A fost profesor invitat al universităţii californiene San Diego, profesor la Institutul de Studii politice din Paris, colaborator al cotidianului Le Nouvel Observateur şi, în prezent, al ziarului Le Monde. Este celebru în România mai ales prin romanele sale: Hoţii de frumuseţe (Premiul Renaudot 1997), Luni de fiere, Căpcăunii Anonimi Palatul chelfănelii, Copilul Divin şi Paria.

- Biblioteca Judeţeană – 100 de ani

În ziua de 22 noiembrie 2013, pentru a marca Centenarul Bibliotecii Judeţene Mureş, s-a organizat conferinţa profesională, cu participarea unor profesionişti din domeniul biblioteconomiei, a istoriei cărţii, dar şi a principalilor colaboratori ai bibliotecii.

A fost sigilată și o „capsulă a timpului”, în care se vor regăsi informaţii relevante pentru momentul în care va fi deschisă, respectiv în anul 2113; cu aceeași ocazie a avut loc sesiunea ştiinţifică de comunicări. Toate lucrările prezentate vor fi incluse în volumul XII din 2013 al anuarului Bibliotecii, Libraria. Studii şi cercetări de bibliologie.

- IMPLICAREA COMUNITĂȚII

Cu ocazia evenimentelor dedicate Centenarului Palatului Culturii din Tîrgu-Mureş, s-a organizat o recepție, cu participarea oamenilor de cultură reprezentativi pentru judeţul Mureş, la care au fost prezente personalităţi din lumea culturală din România şi din străinătate.

Cu ocazia acestui eveniment, s-au acordat patru distincţii de excelenţă – ALAE, unor personalități din domeniul culturii.

- PROMOVARE TURISM

- Realizarea unui album ilustrat al Palatului Culturii din Tîrgu-Mureş

- Realizarea a patru filme de prezentare a unor obiceiuri tradiţionale din judeţul Mureş, cu durata de aproximativ 4 minute fiecare, în limba română, cu subtitrare în limbile maghiară şi engleză.

# II. DIRECȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ ȘI IMPLEMENTARE PROIECTE

În cursul anului 2013 Direcţia Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte, a continuat să asigure administrarea eficientă a activităţilor în domeniul dezvoltării judeţului şi a instituţionalizării unui sistem coerent de lucru care să permită conceperea, promovarea şi administrarea programului de dezvoltare economico-socială a judeţului în cadrul strategiei de dezvoltare aferentă perioadei de programare financiară 2007-2013.

Prin personalul de specialitate, DDRIP a urmărit aplicarea măsurilor promovate în Programul acţiunilor prioritare aprobat pentru anul 2013, atât la nivelul autorităţii publice judeţene cât şi al unităţilor subordonate. În acest sens au fost fundamentate şi se află în curs de implementare proiectele cu finanţare europeană propuse, dar şi cele care au asigurată finanţarea din diverse surse naţionale, toate acestea având scopul de a contribui la dezvoltarea şi modernizarea judeţului. S-a asigurat de asemenea promovarea diferitelor programe cu finanţare internaţională, dedicate autorităţilor publice, ONG-urilor, mediului de afaceri, etc. Au fost continuate activităţile specifice iniţierii şi dezvoltării relaţiilor de colaborare cu autorităţi şi instituţii din străinătate. A continuat de asemenea informarea publicului larg asupra principalelor evenimente din UE, prin desfăşurarea de activităţi specifice.

Nu în ultimul rând, în vederea îmbunătăţirii performanţelor profesionale, personalul direcţiei a participat la activităţi de pregătire (participări la cursuri de perfecţionare, schimburi de experienţă, seminarii, alte module de formare profesională) în vederea utilizării Fondurilor Structurale.

## Manageri publici

Activitatea de planificare a dezvoltării judeţului Mureş pentru următoarea perioadă de programare financiară comunitară s-a intensificat în anul 2013. Pe baza metodologiei recomandate de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice, s-a elaborat Planul de Dezvoltare a Judeţului Mureş pentru perioada 2014-2020 (PDJ), realizat prin efortul participativ al administraţiei publice locale, instituţiilor publice, organizaţiilor neguvernamentale, mediului academic şi de afaceri.

PDJ reprezintă instrumentul prin care, plecând de la analiza socio-economică a judeţului, s-au identificat nevoile de dezvoltare; având drept cadru obiectivele

tematice, priorităţile de investiţii şi acţiunile cheie prevăzute de regulamentele privind fondurile europene şi celelalte documente programatice la nivel naţional şi regional, prin acest document se promovează priorităţile de dezvoltare ale judeţului Mureş.

Fiecare etapă a elaborării documentelor care alcătuiesc PDJ a fost urmată de un proces de consultare a partenerilor. Specialişti din sfera de activitate proprie au pus la dispoziţia Grupului de lucru date actualizate, cunoştinţele de specialitate şi viziunea proprie privind dezvoltarea judeţului Mureş. În cursul anului 2013 au fost supuse informării şi consultării publice capitole importante din PDJ şi anume: Profilul socio-economic al judeţului Mureş, Analiza SWOT şi Strategia de dezvoltare a judeţului Mureş pentru perioada 2014-2020. Ca element de noutate faţă de perioada de programare 2007-2013, pentru monitorizarea implementării Planului s-a elaborat un set de indicatori, ca instrument de analiză periodică privind desfăşurarea activităţilor previzionate. Şi acest capitol – Indicatorii de realizare a obiectivelor Strategiei - alături de Monitorizarea şi Portofoliul de proiecte au fost finalizate în cursul anului 2013, urmând să fie transmise spre analiză Grupului judeţean de lucru în cursul lunii ianuarie 2014.

Activitatea de programare a presupus o colaborare intensă cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru, compartimentul fiind implicat în procesul de elaborare a Planului de Dezvoltare la nivelul Regiunii şi diseminarea informaţiilor privind perioada de programare financiară prin organizarea şi participarea la întâlnirile grupurilor de lucru judeţene şi tematice.

De asemenea, au fost desfăşurate activităţi specifice de implementare a proiectelor finanţate atât din fonduri europene cât şi din alte surse naţionale. Astfel, managerii publici au fost implicaţi în mod direct în activităţi de management şi implementare a proiectelor, având calitatea de membrii ai unei unităţi de implementare (proiectul “Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Mureş”) şi responsabili cu derularea altor proiecte („Reconstrucţie ecologică forestieră pe terenuri degradate – comuna Rîciu” şi “Controlul integrat al poluării cu nutrienţi”).

Managerii publici au contribuit la dezvoltarea şi implementarea sistemului de control/intern managerial în aparatul propriu al Consiliului Judeţean Mureş şi în instituţiile subordonate/aflate sub autoritatea acestuia. Secretariatul Grupului de lucru pentru elaborarea şi implementarea SCIM la CJ Mureş s-a asigurat de manageri publici, care au desfăşurat activităţi specifice de implementare a regulilor de management minimale definite în cele 25 de standarde prevăzute în Codul controlului intern/managerial, potrivit O.M.F.P. nr. 946/2005, cu completările şi modificările ulterioare.

## Serviciul Dezvoltare Regională

În ce priveşte programarea acţiunilor economico-sociale ale Consiliului Judeţean Mureş, pe anul 2013 a fost realizat Programul acţiunilor economico – sociale din coordonarea Consiliului Judeţean Mureş acesta fiind aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 66/25.04.2013 şi cuprins în Programul de Dezvoltare a Judeţului Mureş pe anul 2013. În cursul anului s-au urmărit stadiul şi gradul de realizare a activităţilor planificate, efectuându-se în acest sens raportări trimestriale, către Instituţia Prefectului.

Prin intermediul Serviciului s-a acordat asistenţă autorităţilor publice locale în identificarea de fonduri nerambursabile, pregătirea şi implementarea proiectelor proprii, și activităţi specifice elaborării Planului de dezvoltare a judeţului Mureş pentru perioada de programare financiară 2014-2020, (definitivarea analizei socio-economice și a analizei SWOT a judeţului Mureş, a obiectivele specifice și a priorităților aferente strategiei, pregătirea portofoliului de proiecte).

În continuarea raportului vom prezenta stadiul implementării unor proiecte.

### Fundamentarea și implementarea proiectelor din fonduri internaționale de finanțare pentru dezvoltarea și modernizarea județului

Principala atribuţie a Serviciului Dezvoltare Regională este fundamentarea şi implementarea proiectelor din fonduri internaţionale de finanţare pentru dezvoltarea şi modernizarea judeţului. În vederea îndeplinirii acesteia, în anul 2013 s-au realizat următoarele acţiuni:

#### A. Proiecte finalizate

##### 1. „Modernizarea şi dotarea ambulatoriului Spitalului Clinic Judeţean Mureş”

Proiectul a fost finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, AXA PRIORITARĂ 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 3.1 – Reabilitarea /modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate

Valoarea totală iniţială a proiectului a fost de 11.268.606,20 lei inclusiv TVA, valoarea totală finală fiind de 10.441.163,40 lei inclusiv TVA.

Contractul de finanţare a fost semnat în data de 24.06.2011, durata iniţială de implementare fiind de 21 de luni. Urmare aprobării unui număr de două acte adiţionale la Contractul de finanţare, durata proiectului a fost prelungita cu 8 luni, respectiv până în data de 24 noiembrie 2013.

Principalele rezultatele ale acestui proiect au constat în:

- modernizarea şi dotarea a 18 cabinete medicale aferente specialităţilor medicale dermato-venerologie, pneumologie, obstetrică-ginecologie, neurologie, endocrinologie, oftamologie, pediatrie, neuropsihiatrie pediatrică, medicină internă, cardiologie, chirurgie generală şi ortopedie, la locaţia B-dul 1 Decembrie 1918, nr.24-26, respectiv alergologie - imunologie, gastroenterologie, urologie, nefrologie, chirurgie plastică - microchirurgie reconstructivă şi chirurgie toracică la locaţia Str.Gh.Marinescu, nr.1;

- înfiinţarea şi dotarea unui compartiment de diagnoză scintigrafică destinat efectuării  investigaţiilor tiroidei, inimii şi altor organe de mici dimensiuni;

- construcţia unui lift la clădirea situată pe B-dul. 1 Decembrie 1918, nr. 24 -26, pentru a facilita accesul persoanelor cu dizabilităţi la etajele superioare.

- crearea şi dotarea unui compartiment de scintigrafie cu aparate de ultimă generaţie destinate efectuării de investigaţii în endocrinologie şi urologie.

Au fost elaborate şi transmise nouă rapoarte de progres şi opt cereri de rambursare.

Ultima cerere de rambursare a fost depusă în luna decembrie 2013 fiind în curs de verificare de către Organismul Intermediar ADR Centru.

#### B. Proiecte aflate în implementare

##### 1. „Parc Auto pentru Sporturi cu Motor”

Proiectul este finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5.2 – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice.

Valoarea acestuia este de 58.136.243,07 lei cu TVA lei, din care valoarea finanţării nerambursabile solicitate este de 19.044.575,27 lei, cofinanţarea Consiliului Judeţean Mureş este de 29.950.271,71 lei (inclusiv cheltuieli neeligibile și TVA aferent), restul fiind TVA aferent cheltuielilor eligibile în valoare de 9.141.396,12 lei.

Obiectivul general al proiectului este creşterea contribuţiei turismului la dezvoltarea locală şi regională prin diversificarea serviciilor turistice, respectiv crearea în judeţul Mureş a unui „turism de nişă” – pentru amatorii de sporturi cu motor.

Contractul de finanţare a fost semnat în data de 13.05.2010, durata de implementare a proiectului fiind de 52 de luni.

În anul 2013, în cadrul proiectului au fost derulate următoarele activităţi:

- Derularea contractelor încheiate în anul 2011 privind execuția lucrărilor (încheiat cu SC Cooperativa Edile Appennino SCRL în asociere cu SC Morani Impex SRL și SC Kasim Emaka SRL), supervizarea acestora (SC Irimat Cons SRL) și serviciile de audit din cadrul proiectului (SC Deloitte Audit SRL);

- Datorită unor probleme de proiectare a fost necesară semnarea a două acte adiţionale la Contractul de execuţie a lucrărilor, în vederea prelungirii perioadei de execuţie a lucrărilor. Termenul de execuţie a lucrărilor convenit prin actul adiţional nr. 2 este 30.06.2014.

- Continuarea lucrărilor începute pe data de 27.10.2011, în prezent fiind executate în proporție de 65,86%, stadiul acestora fiind:

01. Amenajarea terenului (sistematizare pe verticală) – 98,72 %;

02. Lucrări şi acţiuni de protecţia mediului – 10,41 %;

03. Racord şi reţele apă – canal – 92,20 %;

04. Racord gaze naturale presiune redusă – 93,36 %;

05. Racord și rețele electrice – 94,31 %:

06. Racord telefonic și internet –82,12 %:

07. Trotuare, drumuri și platforme – 15,12 %;

08. Drum de acces (DJ151B - parc auto) – 37,23 %;

09. Amenajări exterioare – 61,50 %;

10. Circuit de viteză – 41,63 %;

11. Clădire centrală – 75,94 %;

12. Boxe și restaurant – 80,10 %;

13. Tribună, grup sanitar și bufet – 81,93 %;

14. Centru medical – 90,49 %;

15. Clădire administrativă – 90,03 %;

16. Grup sanitar și întreținere – 56,35 %;

17. Cabină portar – 92,70 %;

Aferent acestor lucrări constructorul a emis 13 certificate de plată, din care 4 în cursul anului 2013, toate fiind decontate.

A fost aprobat şi semnat Actul adiţional nr. 4 la Contractul de finanţare, cu privire la prelungirea perioadei de implementare a proiectului, până la data de 12.09.2014;

Ca urmare a prelungirii Contractului de finanţare, au fost încheiate două acte adiţionale la contractul de servicii auditare;

A fost realizat, recepţionat și decontat Raportul de audit intermediar;

A fost înregistrată la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) marca ”Transilvania Motor Ring”, aceasta urmând a fi denumirea oficială a Complexului de agrement;

În cursul anului 2013 au fost transmise 4 cereri de rambursare, din care au fost decontate 3 cereri. Acestea au fost diminuate proporţional cu valoarea corecției financiare aplicate, respectiv 25% din valoarea contractului de lucrări;

Au fost solicitate și primite sumele aferente corecţiei financiare aplicate Cererilor de rambursare 1 - 8, în baza Ordonanţa Guvernului nr. 14/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice;

A fost depusă o acţiune în instanță în vederea anulării notei de constatare pentru aplicarea corecţiei financiare de 25% din valoarea eligibilă a contractului de lucrări. În 10.06.2013 a fost depus răspuns la întâmpinarea formulată de MDRAP, primul termen fiind stabilit pentru data de 24.09.2013. Au fost mai multe termene de înfăţişare, ultimul fiind în  07.01.2014;

A fost publicat comunicatul de presă nr. 7;

Au fost elaborate şi transmise patru rapoarte de progres;

Au fost efectuate de către OI și AMPOR patru vizite de monitorizare a implementării.

##### 2. „Reabilitarea, modernizarea drumului judeţean DJ 135 Măgherani-Sărăţeni”

Proiectul este finanțat în cadrul Programul Operaţional Regional 2007-2013, DOMENIUL DE INTERVENŢIE 2.1 Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv construcţia/ reabilitarea şoselelor de centură.

Valoarea proiectului este de 42.438.634,44  lei, din care valoarea finanţării POR: 37.396.883,37 lei, cofinanţare CJM: 5.041.751,07 lei şi TVA: 10.060.328,36   lei.

Contractul de finanţare a fost semnat în data de 29.12.2011, durata de implementare a proiectului fiind de 43 de luni.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea accesibilității regiunii și a mobilității populației, bunurilor și serviciilor, în vederea stimulării dezvoltării economice durabile.

Proiectul presupune:

- Reabilitarea sistemul rutier pentru 13,555 km drum

- Reabilitarea a 2 poduri

- Reabilitarea a 90 de podeţe

- Consolidarea drumului prin construirea a 375 ml ziduri de sprijin şi 2250 coloane benetto

- Asigurarea scurgerii apelor prin șanțuri și rigole

- Realizare semnalizare rutieră

În anul 2013, în cadrul proiectului au fost derulate următoarele activităţi:

- în urma semnării în data de 20.12.2012 a contractului de servicii de supervizare a lucrărilor cu SC Tractebel Engineering SA, s-a emis ordinul de începere a prestării serviciilor în data de 15.03.2013;

• procedura de licitaţie pentru desemnarea Executantului a fost finalizată, contractul de execuţie s-a semnat în data de 17.04.2013, iar predarea amplasamentului şi emiterea ordinului de începere a lucrărilor a fost făcută în data de 29.04.2013.

Lucrările sunt realizate în proporţie de 35 %, după cum urmează:

| Obiect 01. Amenajarea terenului | 62,79 % |
| --- | --- |
| Obiectul 02. Drum | 24,51 % |
| Obiect 03. Scurgerea apelor | 34,40 % |
| Obiect 04. Semnalizare rutieră | 21,05 % |
| Obiect 05 Consolidări | 60,07 % |
| Obiect 06. Reabilitare pod km 29+307 | 71,32 % |
| Obiect 07. Reabilitare pod km 32+425 | 55,20 % |
| Obiect 08. Organizare de şantier | 87,27 % |

Aferent acestor lucrări au emis 4 certificate de plată, toate fiind decontate.

• au fost aprobate şi semnate Actele adiţionale nr. 1 cu privire la modificarea calendarului activităţilor proiectului, a Graficului de depunere al Cererilor de rambursare şi a bugetului proiectului;

• au fost transmise 2 cereri de rambursare, din care a fost decontată o cerere dar, diminuată cu valoarea corecţiei financiare aplicate;

• au fost efectuate de către OI şi AMPOR patru vizite de monitorizare a implementării

• a fost întocmit şi publicat 1 comunicat de presă în limba română şi maghiară şi au fost montate 6 panouri temporare;

• au fost elaborate şi transmise patru rapoarte de progres;

• au fost efectuate de către OI şi AMPOR patru vizite de monitorizare a implementării;

• s-a demarat licitaţia pentru audit.

##### 3. „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu Mureş”

Proiectul a fost depus în data de 11.11.2009, în cadrul POR 2007-2013, DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 3.1 – Reabilitarea /modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate.

Acesta are o valoare de 20.020.610,35 lei, din care 15.840.309,02 lei finanţare nerambursabilă, 335.901,61 lei cofinanţare şi 3.844.399,72 lei TVA, durata de implementare a proiectului este de 22 de luni.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea serviciilor de asistenţă medicală în cadrul ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu Mureş.

- Obiectivele specifice sunt:

- creşterea eficienţei şi calităţii actului medical prin modernizarea şi dotarea ambulatoriului Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu Mureş;

- scurtarea duratei de spitalizare a pacienţilor internaţi care nu necesită îngrijire medicală permanentă prin dotarea ambulatoriului Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu Mureş cu aparatură performantă;

- scăderea timpului de diagnosticare şi tratament, precum şi prevenţie/depistare precoce a bolilor prin dotarea ambulatoriului Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu Mureş;

- asigurarea accesului egal al cetăţenilor la serviciile de sănătate prin realizarea unui sistem sanitar modern şi eficient.

Stadiul proiectului:

Contractul de finanţare a fost semnat în data de 30 septembrie 2013.

În cursul anului 2013 au fost realizate următoarele activităţi:

- pregătirea procedurilor de achiziţie pentru desemnarea executantului lucrărilor şi a dirigintelui de şantier, furnizare aparatură medicală, instrumentar şi mobilier;

- realizarea acţiunilor de informare şi publicitate.

##### 4. „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş’’

Proiectul este finanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013, Axa prioritară 1, Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată, Beneficiar fiind Operatorul Regional SC Compania AQUASERV SA.

Valoarea totală a proiectului, fără TVA, este de 467.065.003 lei, din care valoarea finanţării nerambursabile solicitate este de 410.486.616 lei, contribuţia beneficiarilor din bugetele locale este de 8.377.277 lei, cheltuieli neeligibile în valoare de 48.201.110 lei.TVA aferentă cheltuielilor eligibile şi neeligibile este în valoare de 111.627.792 lei.

Consiliul Judeţean Mureş asigură cofinanţarea proiectului cu suma de 1.729.214 lei, contravaloarea a 410.496 Euro / curs 1Euro = 4.2125 lei, aferentă investiţiilor Aducţiunea Voiniceni – Sărmaşu, Aducţiunea Band – Pănet şi Aducţiunea Valea Nirajului. Pentru investiţia Aducţiunea Valea Nirajului, s-a aprobat suplimentarea lucrărilor şi valorii investiţiilor, fără creşterea valorii aprobate a proiectului, concomitent cu creşterea contribuţiei Consiliului Judeţean Mureş cu suma de 1.433 Euro prin Hotărârea CJM nr.139/29.11.2012 şi 7.607 Euro prin Hotărârea CJM nr.152/26.09.2013.

Contractul de finanţare a fost semnat în data de 08 aprilie 2010, durata de implementare a proiectului fiind de 46 de luni.

Proiectul presupune realizarea următoarelor investiţii:

- reabilitarea şi extinderea a 62.349 m reţea de apă;

- reabilitarea şi extinderea a 84.807 m reţea de canalizare;

- reabilitarea a 3 staţii pompare apă şi construcţia a 5 staţii pompare noi;

- reabilitarea a 3 staţii pompare apă uzată şi construcţia a 22 staţii pompare noi;

- reabilitarea a 2 staţii epurare apă şi construcţia unei staţii noi;

- reabilitarea unei staţii de epurare apă uzată şi 1 staţie epurare linia nămolului;

- reabilitarea a 4 staţii de tratare apă potabilă şi construirea uneia noi;

- reabilitare 46.702 m reabilitare aducţiune;

- construcţie 52.380 m aducţiune nouă.

De la data semnării contractului de finanţare, stadiul contractelor de lucrări şi servicii din cadrul proiectului este următoarea:

Contracte în implementare

- Consultanţă

„MS-SER-01 Asistență Tehnică pentru pregătirea Documentaţiilor de Atribuire pentru contractele de lucrări, publicitate si supervizarea lucrărilor”, încheiat cu AECOM Ingenieria SRL.

- Lucrări

Reghin - Contractul de lucrări „MS-RG-YB-02 Reabilitare şi extindere fază terţiară pentru Staţie de epurare Reghin”, executant PASSAVANT ROEDIGER GmbH.

Tîrgu Mureş - Contractul de lucrări „MS-TM-YB-01 Tîrgu Mureş – Reabilitarea staţiei de epurare - linia nămolului”, executant Asocierea SOCIEDAD ANONIMA, DE ORBAS Y SERVICIOS COPASA cu  AIN ACTIVE S.L. şi cu SC LAS PROM SRL.

Tîrnăveni - Contractul de lucrări „MS-TA-YB-07 - Tîrnăveni - Reabilitarea staţiei de epurare”, executant - asocierea SC EDAS EXIM SRL şi SC TEHNIC TRUST SA.

Luduş şi Iernut - Contractul de lucrări „MS-L&I-YB-06 Luduş şi Iernut – Reabilitarea staţiilor de tratare a apei – executant Asocierea SC Beespeed Automatizări SRL (leader al asocierii) şi SC DATCOMP SRL şi SC CONIMUR SRL.

Luduş şi Iernut - MS-L&I-YB-08 Luduş - Construirea unei noi staţii de epurare şi Iernut - Reabilitarea staţiei de epurare”, executant Asocierea SC Veolia Water Solution&Tehnologies Romania SRL – OTV France.

Tîrnăveni  - „MS-TA-YB-05 Tîrnăveni – Reabilitarea staţiei de tratare a apei”, executant Asocierea SC EDAS EXIM SRL – SC TEHNIC TRUST SA – SC BEESPEED AUTOMATIZĂRI SRL – SC DATCOMP SRL. Lider de asociere: SC EDAS EXIM SRL. .

Sighişoara şi Cristuru Secuiesc -  MS-SG&CS-YB-04  – Reabilitarea staţiilor de tratare a apei, executant SC AEG Technology SRL.

Valea Nirajului - MS-VN-RB-06– Conducta de aducţiune, executant SC Hidroconstrucţia SA Bucureşti.

Reghin – Extinderea reţelei de canalizare, staţii de pompare ape uzate şi conducte de refulare, executant SC Geiger Transilvania SRL în asociere cu SC Lasprom SRL.

Luduş și Iernut – Reabilitare/extindere sisteme de alimentare cu apă potabilă şi sisteme de canalizare, staţii de pompare apa potabila, staţii de pompare ape uzate si conducte de refulare, executant SC Izorep SRL Tîrgu Mureş.

Proceduri de atribuire în desfăşurare

Band – Pănet - Construcţie conductă de aducţiune, staţii de pompare apă potabilă, rezervor apă potabilă.

Documentaţia de atribuire a fost publicată în SEAP cu nr. 343161/25.02.2013, procedura fiind cerere de ofertă. În data de 12.03.2013 s-au deschis ofertele, în data de 20.05.2013 fiind înaintat Raportul procedurii. Acesta a fost contestat, în data de 12.06.2013, SC Compania Aquaserv SA transmiţând punctul său de vedere la CNSC. Prin adresa nr. 13089/2143-C10/05.07.2013 şi înregistrată la SC Compania Aquaserv SA cu nr.209574/08.07.2013, CNSC emite decizia nr.2359/249 C10/2143/04.07.2013 - reevaluarea ofertelor. Procedura de evaluare s-a finalizat, Raportul procedurii fiind transmis şi contestat. Contestaţia a fost înregistrată la CNSC cu nr.14709/3149-C2/26.07.2013. Contestatarul a depus o plângere împotriva deciziei CNSC, la Curtea de Apel Tîrgu Mureş cu nr.321/43-2013 în data de 12.09.2013, şi înregistrată la SC Compania Aquaserv SA cu nr. 213121/12.09.2013. Curtea de Apel Tîrgu Mureş a admis plângerea contestatarului, anulează decizia atacată şi admite contestaţia formulată împotriva Raportului procedurii. În data de 25.10.2013, SC Compania Aquaserv SA a transmis punctul de vedere. În urma reevaluări şi retransmiterii raportului procedurii, contestatarul a depus o nouă contestaţie, a treia, cu numărul de înregistrare 460/22.10.2013. Decizia a fost emisă în data de 14.11.2013. SC Compania Aquaserv SA a depus la Curtea de Apel o plângere împotriva deciziei CNSC, cu termen 06.12.2013; s-a depus cerere de amânare a cauzei având în vedere contestaţia în anulare formulată de ofertantul câştigător împotriva deciziei Curţii de Apel, cu nr.5838/R cu termen în data de 07.01.2014.

Auditarea cheltuielilor aferente proiectului POS Mediu CCI 2009 RO 161 PR 019 Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş.

Documentaţia de atribuire a fost publicată în SEAP prin anunţul de participare nr.143420/30.04.2013. Termen limită pentru depunerea ofertelor, 20.06.2013. Procedura de evaluare a ofertelor s-a finalizat, a fost transmis Raportul procedurii, acesta fiind contestat cu adresa nr.401L/02.09.2013 si înregistrată la SC Compania Aquaserv SA cu nr. 212525/03.09.2013. Compania Aquaserv a depus plângere la Curtea de Apel Tîrgu Mureş, aceasta amânând emiterea deciziei de soluţionare pentru data de 19.11.2013. Plângerea Aquaserv a fost respinsă, se aşteaptă decizia motivata.

Aducţiune Voiniceni - Sărmaşu - Reabilitarea conductei de aducţiune, staţii de pompare si rezervoare apa

Documentaţia de atribuire a fost publicată în SEAP în data de 10.10.2013. Deschiderea ofertelor a avut loc în data de 02.12.2013, procedura de evaluare fiind în curs.

Tîrgu-Mures– Reabilitarea/extinderea sistemului de alimentare cu apa potabila si a sistemului de canalizare, staţii de pompare apă potabilă, staţii de pompare ape uzate si conducte de refulare, sistem SCADA.

Documentaţia de atribuire a fost respinsă de ANRMAP în data de 24.10.2013, retransmisă în data de 25.10.2013, aprobată şi publicată cu Anunţul de participare nr.147627/31.10.2013. Deschiderea ofertelor urma să fie efectuată în data de 20.12.2013, însă în urma contestaţiilor înaintate privind documentatia de atribuire postată pe SEAP, procedura de licitație a fost suspendată, prin decizia CNSC cu nr:989s/CS/5407/11.12.2013.

Miercurea Niraj – captare şi staţie de tratare a apei.

Pe parcursul elaborării/definitivării Documentaţiei de atribuire de către Consultantul pe proiect - SC Aecom Ingenieria SRL, au fost sesizate anumite depăşiri de parametrii calitativi ai apei brute (analizele efectuate pe apa brută au indicat prezenţa metalelor Fe si Mn peste limitele admise de legea privind calitatea apei potabile, propunând Beneficiarului SC Compania Aquaserv SA efectuarea unui studiu de tratabilitate a acesteia. Ca urmare, la solicitarea SC Compania Aquaserv SA s-a efectuat un Studiu de tratabilitate pentru apa brută din secţiunea captării, efectuat de Universitatea Tehnica de Construcţii Bucureşti, Facultatea de Hidrotehnică. Concluziile Studiului au impus introducerea unor obiecte noi, fluxul de tratare iniţial trebuind să fie modificat.

Valoarea lucrărilor suplimentare este de 354.000 Euro, majorându-se şi contribuţia Consiliului Judeţean Mureş la realizarea acestui obiectiv de investiţii  cu 7.607 Euro.

Hotărâre de majorare a fost aprobată în şedinţa Consiliului Judeţean Mureş din data de 26.09.2013.

Documentaţia de atribuire a fost transmisă la ANRMAP pentru validare şi publicare în SEAP în data de 10.10.2013,fiind respinsă în data de 25.10.2013. Documentaţia a fost revizuită în conformitate cu observaţiile formulate de ANRMAP, retransmisă şi publicată în SEAP cu nr. 356025/25.11.2013. Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 15.01.2014.

Documentaţii de atribuire în lucru

Sighisoara si Cristuru Secuiesc- Reabilitare conducta de aducţiune, extindere reţele de apă potabila si canalizare, staţii de pompare apa potabila, staţii de pompare apa uzata si conducte de refulare.

Tîrnăveni - Extinderea reţelei de canalizare, staţii de pompare apa uzata si conducte de refulare

Contract de împrumut

În data de 18.04.2012, SC Compania Aquaserv SA a semnat contractul de împrumut cu BERD, în vederea asigurării şi co-finanţării proiectului. Valoarea totală a contractului de împrumut este de 15.862.277,29 Euro din care valoarea co-finanţării proiectului este de 11.450.000 Euro.

##### 5. Echipamente pentru îmbunătăţirea intervenţiilor în situaţii de urgenţă

La data de 28 martie 2012, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei” a semnat contractul de finanţare nerambursabilă pentru proiectul „Echipamente pentru îmbunătăţirea intervenţiilor în situaţii de urgenţă” (cod SMIS 37689). Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3.3 „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă”.

Proiectul are o valoare de 20.289.752,74 lei, durata de implementare a proiectului fiind de 27 de luni. Acesta continuă achiziţiile de echipamente specifice pentru intervenţii în situaţii de urgenţă începute în cadrul proiectului „Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat, în Regiunea 7 Centru”, ce a fost finalizat în luna mai 2010.

Obiectivul general al proiectului este creşterea gradului de siguranţă a populaţiei, indiferent de localizarea aşezămintelor umane, prin creşterea calităţii serviciilor pentru siguranţă publică şi de asistenţă medicală în situaţii de urgenţă, în vederea sprijinirii unei dezvoltări economice şi sociale durabile şi echilibrate teritorial la nivelul Regiunii 7 Centru.

Proiectul presupune:

Achiziţionarea, livrarea şi punerea în funcţiune a 44 de autospeciale, după cum urmează:

- 4 ambulanţe de prim ajutor (tip B2), cu tracţiune 4x2

- 12 ambulanţe de prim ajutor (tip B2), cu tracţiune 4x4

- 2 ambulanţe de terapie intensivă (tip C)

- 22 autospeciale pentru lucrul cu apă şi spumă de capacitate mică, din care 19 de teren, iar 3 pe şasiu camionetă

- 4 autospeciale pentru lucrul cu apă şi spumă de capacitate mare .

Din care pentru judeţul Mureş:

- 3 ambulanţe de prim ajutor (tip B2), cu tracţiune 4x4;

- 1 ambulanţă de terapie intensivă (tip C);

- 5 autospeciale pentru lucrul cu apă şi spumă de capacitate mică, de teren.

Selectarea şi instruirea personalului (516 persoane, din care 92 în judeţul Mureş).

Realizarea acţiunilor de informare şi publicitate.

În cursul anului 2013 au fost realizate următoarele activităţi:

A fost derulată procedura publică de achiziţie pentru atribuirea contractului furnizare de Autospeciale pentru lucrul cu apă şi spumă de capacitate mică, în 12 iunie 2013 fiind încheiat contractul de furnizare autospecialele cu lucrul cu apă şi spumă de capacitate mică cu SC Centrul pentru Servicii de Radiocomunicații SRL, în valoare de 6.102.400 lei fără TVA.

Au fost livrate 25 de echipamente, după cum urmează:

  - 4 ambulanţe de prim ajutor (tip B2), cu tracţiune 4x2 ;

  - 12 ambulanţe de prim ajutor (tip B2), cu tracţiune 4x4;

  - 2 ambulanţe de terapie intensivă (tip C) ;

  - 3 autospeciale pentru lucrul cu apă şi spumă de capacitate mică, pe şasiu camionetă ;

  - 4 autospeciale pentru lucrul cu apă şi spumă de capacitate mare .

Din care pentru judeţul Mureş:

• 3 ambulanţe de prim ajutor (tip B2), cu tracţiune 4x4

• 1 ambulanţă de terapie intensivă (tip C).

A fost instruit personalul care va asigura exploatarea echipamentelor livrate (332 de persoane).

Echipamentele livrate au fost transferate prin comodat către beneficiarii finali: Inspectoratele pentru Situaţii de Urgenţă ale judeţelor Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu.

A fost efectuat auditul intermediar, fiind predat şi recepţionat raportul întocmit în urma acestuia.

În ceea ce priveşte acţiunile de informare şi publicitate:

• au fost achiziţionate serviciile mass-media în presa scrisă pe anul 2013 şi a fost publicat un comunicat de presă, în cele şase judeţe ale Regiunii Centru, beneficiare ale proiectului;

• au fost achiziţionate şi realizate autocolantele, acestea fiind şi aplicate pe echipamentele livrate.

Ca urmare a implementării proiectul este estimat faptul că timpul mediu de răspuns va scădea de la 23’18’’ la 21’32’’ în zonele rurale şi de la 10’07’’ la 8’42’’ în zonele urbane, pentru unităţile mobile de intervenţie la locul intervenţiei (cu autospeciale pentru lucrul cu apă şi spumă) respectiv de la 16’09’’ la 13’57’’ în zonele rurale şi de la 5’49’’ la 4’40’’ în zonele urbane pentru echipajelor de prim ajutor / asistenţă medicală.

### Biroul de informare europeană

Obiectivele principale ale Biroului de Informare Europeană din cadrul Consiliului Judeţean Mureş au fost diseminarea de informaţii, consiliere şi asistenţă privind afacerile europene către publicul larg, dar şi către diverse instituţii și organizaţii din judeţul Mureş.

Astfel, în anul 2013, s-au realizat următoarele activităţi cu caracter permanent:

- Activităţi de consiliere şi informare a publicului pe teme europene, oferirea de informaţii pentru publicul larg şi pentru vizitatorii centrului. Circa 200 de persoane au beneficiat direct de informaţii referitoare la fondurile europene, programele de finanţare, instituţii europene;

- Postarea de informaţii legate de UE, ştiri europene, surse de finanţare, cataloage ale surselor de finanţare pe web site-ul Consiliului Judeţean Mureş, la secţiunea Informaţii europene, Reţea pentru absorbţia Fondurilor Structurale,

- Transmiterea către instituţiile subordonate, primăriile din judeţ, alţi beneficiari ai fondurilor europene, a unor materiale, informări, alerte privind lansarea de cereri de proiecte, căutări de parteneri, etc.

De asemenea, au fost organizate şi alte activităţi cu caracter temporar:

- Sărbătorirea zilei de 9 mai: Ziua Europei,cu această ocazie s-au desfăşurat următoarele activităţi:

  - Ziua Porţilor Deschise: în cadrul căreia toţi cei interesaţi de afacerile europene, activitatea instituţiilor europene, precum şi programele cu finanţare europeană, au fost invitaţi la Biroul de Informare Europeană să obţină informaţiile dorite. Vizitatorii au primit broşuri, pliante şi alte materiale de informare privind Uniunea Europeană şi instituţiile sale.

  - Biroul de Informare Europeană a fost prezent cu un stand la Târgul ONG-urilor care a avut loc în data de 11 mai 2013, în centrul municipiului Tîrgu Mureş. Cu această ocazie s-au distribuit materiale informative, standul nostru fiind vizitat de circa 400 de persoane pe parcursul zilei.

  - Organizarea unui seminar privind Anul european al cetăţenilor – 2013, cu participarea a cca 30 elevi de la Colegiul Naţional „Unirea”,

  - Participarea la Concursul, organizat de Grădiniţa cu program prelungit Lumea copiilor, intitulat „Diferiţi, dar egali”,de asemenea, Centrul a fost promovat în cadrul unei emisiuni TV la postul local Antena1.

Participarea la evenimente organizate de Consiliul Judeţean Mureş, cu standuri de prezentare, materiale. Activităţile s-au desfăşurat atât la sediul Biroului de informare europeană, cât şi în alte locaţii din judeţul Mureş, de ex.: Reghin, 13.07.2013, Conferinţa privind dezvoltarea rurală şi implementarea proiectelor pe fonduri europene 2014 – 2020, cu ocazia Festivalului Văii Mureşului 12-14 iulie ac, Festivalului Văii Gurghiului 23-25 august ac.

S-au realizat pliante cu informaţii despre oportunităţile de finanţare active adresate fermierilor şi distribuite Conferinţa privind dezvoltarea rurală şi implementarea proiectelor pe fonduri europene 2014 – 2020.

### Proiecte depuse în vederea obținerii unei finanțări

#### 1. „Reabilitarea Muzeului de Ştiinţele Naturii”

Proiectul a fost depus spre finanţare în 06.07.2009, în cadrul Programul Operaţional Regional 2007-2013, DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 5.1 – Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, crearea şi modernizarea infrastructurilor conexe.

Valoarea totală a acestuia este de 10.150.223,48 lei, din care 8.230.381,99 lei finanţare nerambursabilă, contribuţia Consiliului Judeţean Mureş 307.508,78 lei (167.966,98 lei cofinanţare şi 139.541,80 lei cheltuieli neeligibile) şi 1.612.332,71 lei TVA (19%), aferentă cheltuielilor eligibile şi neeligibile. Durata de implementare a proiectului este de 38 de luni.

Obiectivul general al proiectului este creşterea numărului de turişti prin valorificarea potenţialului turistic cultural, local şi judeţean pe piaţa turistică naţională şi internaţională.

Proiectul presupune:

- reabilitarea completă a clădirii Muzeului de Ştiinţele Naturii;

- achiziţionarea echipamentelor pentru climatizare, echipamentelor de protecţie împotriva incendiilor precum si cele anti-efracţie;

- reamenajarea peisagistică a curţii interioare, creare locuri de parcare;

- crearea unui punct de informare turistică;

- crearea a două locuri de muncă cu caracter permanent.

Stadiul proiectului:

Proiectul a fost inclus in lista de rezervă a ADR Centru, Domeniul major de intervenţie 5.1. prin scrisoarea nr. 1861/02.02.2010.

Punctajului obţinut în urma evaluării acestuia din punct de vedere tehnic şi financiar a fost de 5,13 puncte din 6 posibile.

#### 2. „Implementarea unui sistem informatic geografic de management agricol la Consiliul Județean Mureș și parteneri”

Proiectul a fost depus spre finanțare în data de 05.06.2013, (număr on line 69) în cadrul Programului Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice 2007-2013, Axa prioritară 3 „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, Domeniul Major de Intervenţie 2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 1 „Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”.

Valoarea totală a acestuia este de 6.734.037,72 lei inclusiv TVA, din care 134.680,76 lei contribuția solicitantului, 6.599.356, 96 lei fiind asistența financiară nerambursabilă solicitată.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea eficienţei serviciilor publice adresate cetăţenilor şi mediului de afaceri de pe raza UAT-urilor partenere (comunele:  Acățari, Bațoș, Beica de Jos, Breaza, Chibed, Crăciunești, Cucerdea, Cuci, Grebenișu de Cîmpie, Nadeș, Neaua, Ogra, Sînpaul, Solovăstru și Zagăr) cu privire la informațiile din domeniul agricol și implementarea de tehnologii informaționale (a unor aplicații informatice) care să contribuie la o gestiune mai bună a problemelor legate de posesia și folosința terenurilor agricole.

Prin acest proiect se vor asigura :

  - echipamente de calcul și comunicație

  - aplicaţii informatice şi licenţe

  - conectarea la infrastructura broadband (Internet)

  - realizarea şi configurarea reţelei LAN necesară pentru funcţionarea proiectului

  - servicii de consultanţă, audit, informare şi publicitate

  - organizarea de cursuri de formare profesională

Punctajul obţinut în urma evaluării proiectului din punct de vedere tehnic şi financiar a fost de 80,5, însă bugetul alocat acestui apel a permis doar finanţarea proiectelor cu punctajul de cel puțin 82 de puncte.

Ministerul pentru Societatea Informațională prin adresa nr. 22788/26.11.2013 ne-a anunțat că, în măsura în care se va obține suplimentarea corespunzătoare bugetului se va avea în vedere finanțarea proiectului.

#### 3. „SIGMA – Sistem Informatic Geografic de Management agricol pentru Consiliul Județean Mureș și parteneri

Proiectul a fost depus spre finanțare în data de 05.06.2013, (număr on line 63) în cadrul Programului Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice 2007-2013, Axa prioritară 3 „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, Domeniul Major de Intervenţie 2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 1 „Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”.

Valoarea totală a acestuia este de 6.734.037,72 lei din care 134.680,76 lei contribuția solicitantului, 6.599.356, 96 lei fiind asistența financiară nerambursabilă solicitată.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea eficienţei serviciilor publice adresate cetăţenilor şi mediului de afaceri de pe raza UAT-urilor partenere (comunele Albești, Band, Băgaciu, Ceuașu de Cîmpie, Corunca, Gurghiu, Ibănești, Lunca, Miheșu de Cîmpie, Pănet, Sîngeorgiu de Mureș, Sînger, Sîntana de Mureș, Vătava și Zau de Cîmpie) cu privire la informaţiile din domeniul agricol şi implementarea de tehnologii informaţionale (a unor aplicaţii informatice) care să contribuie la o gestiune mai bună a problemelor legate de posesia și folosința terenurilor agricole.

Prin acest proiect se vor asigura :

- echipamente de calcul şi comunicație

- aplicaţii informatice şi licenţe

- conectarea la infrastructura broadband (Internet)

- realizarea şi configurarea reţelei LAN necesară pentru funcţionarea proiectului

- servicii de consultanţă, audit, informare şi publicitate

- organizarea de cursuri de formare profesională

Punctajul obţinut în urma evaluării proiectului din punct de vedere tehnic şi financiar a fost de 80, însă bugetul alocat acestui apel a permis doar finanţarea proiectelor cu punctajul de cel puțin 82 de puncte.

Ministerul pentru Societatea Informațională prin adresa nr. 22788/26.11.2013 ne-a anunțat că, în măsura în care se va obține suplimentarea corespunzătoare bugetului se va avea în vedere finanțare proiectului.

#### 4. "Îmbunătăţirea intervenţiilor în situaţii de urgenţă în zone greu accesibile"

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei” a depus spre finanțare în data de 16 decembrie 2013, proiectul „Îmbunătăţirea intervenţiilor în situaţii de urgenţă în zone greu accesibile” (cod SMIS 50272), în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3.3 „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă”.

Valoarea totală a proiectului este de 2.687.266,00 lei cu TVA, din care finanţare nerambursabilă 2.473.114,28 lei.

Obiectivul general al proiectului este creşterea gradului de siguranţă al populaţiei şi îmbunătăţirea capacităţii de răspuns în situaţii de urgenţă la nivelul regiunii de dezvoltare Centru prin reducerea timpului de intervenţie pentru acordarea primului ajutor calificat şi pentru intervenţii în situaţii de urgenţă în zonele greu accesibile din Regiunea Centru.

În cadrul proiectului se dorește achiziționarea a șase autospeciale complexe de intervenție, descarcerare și acordarea asistenței medicale de urgență (din care unul pentru județul Mureș) care vor fi compuse din:

- vehicul cu șenile/roți tip UTV cu capacitate mărită de trecere denumit și autoșeniletă (dotat cu echipamente speciale),

- autovehicul tractor (dotat cu echipamente de comunicații și prim-ajutor),

- platforma de transport pe care să fie transportată autoșenileta.

## Compartimentul pentru protecția mediului

Activităţile desfăşurate de Compartimentul pentru Protecţia Mediului în cursul anului 2013, au fost în conformitate atât cu atribuţiile care îi revin, conform regulamentului de funcţionare al compartimentului, dar şi cu cerinţele specifice ale Unităţii de Implementare a Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în judeţul Mureş”. Astfel, aceste activităţi pot fi sintetizate în funcţie de tipul acţiunilor desfăşurate, astfel :

### SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR SOLIDE ÎN JUDEŢULUI MUREŞ  finanţat din POS Mediu

Proiectul ”Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Mureş”, în valoare totală de 187.454.679 lei din care 163.483.292 lei pentru cheltuieli eligibile şi 23.971.387 lei cheltuieli neeligibile.

Surse de finanţare:

• contribuţie UE: 130.786.634 lei – 80 %;

• contribuţie publică naţională: 32.696.658 – 20 % din care:

• buget de stat: 29.426.993 lei – 18 %

• buget local: 3.269.665 lei – 2 %

A fost aprobat de către Comisia Europeană prin Decizia CE nr. C(2010)3587/25.06.2010, şi beneficiază de finanţare din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) în cadrul POS Mediu, Axa prioritară 2 „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor istorice contaminate”. Prin acest proiect se vor realiza investiţiile prioritare legate de managementul integrat al deşeurilor la nivel judeţean (colectare separată, valorificare-reciclare, tratare şi eliminare a deşeurilor în condiţii de maximă siguranţă pe un depozit ecologic zonal, inclusiv închiderea actualelor depozite de deşeuri).

Principalele activităţi desfăşurate pe proiect în cursul anului 2013:

Activităţi desfăşurate în cursul anului 2013 au constat în aplicarea procedurilor specifice de implementare a proiectului SMIDS Mureş:

- urmărirea stadiului de execuţie a lucrărilor în conformitate cu graficele de lucrări,

- urmărirea modului de realizare a obligaţiilor contractuale de către partenerii de contract

- verificarea şi aprobarea documentaţiilor tehnice aferente proiectelor de lucrări,rapoartelor     de progres,

- verificare şi aprobarea Aplicaţiilor şi Certificatelor interimare de plată, întocmirea documentaţiilor justificative pentru plata facturilor emise,

- întocmirea Cererilor de rambursare,

- recepţie la terminarea lucrărilor,

- relaţionare permanentă cu Autoritatea de Management/Organismul Intermediar în vederea conformării cu cerinţele Contractului de Finanţare,

- alte activităţi necesare gestionării diferitelor situaţii neprevăzute care apar pe parcursul implementării proiectului.

Situaţia contractelor de lucrări/servicii/furnizare echipamente aferente proiectului SMIDS aflate în derulare:

Au fost atribuite 5 dintre cele 6 contracte prevăzute a fi încheiate şi realizate în cadrul proiectului. Astfel:

Contract de servicii având ca obiect „Asistenţa tehnică şi supervizarea lucrărilor de construcţii în sprijinul Consiliului Judeţean Mureş”: Procedura a fost lansată în luna septembrie 2010, iar în luna martie 2011 a fost semnat contractul de servicii cu LOUIS BERGER în asociere cu ENVIROPLAN având o valoare de 10.080.149,64 lei şi o durată de 30 de luni. In cadrul contractului se realizează de către prestator activităţi conform graficului de execuţie aprobat.

Aceste activităţi au fost reflectate în 2013 în Rapoartele de progres lunare (10 rapoarte) şi trimestriale (3 rapoarte), în Cererile de rambursare depuse şi aprobate de beneficiar (9 cereri

de rambursare) precum şi în toate documentele pe care prestatorul avea obligaţia să le livreze beneficiarului conform graficului de activităţi. Prin acest contract este asigurată şi supervizarea lucrărilor de construcţii executate în cadrul contractelor de lucrări prezentate mai jos. De asemenea, începând cu luna februarie 2013 se derulează campania de informare şi conştientizare a populaţiei judeţului Mureş cu privire la importanţa colectării selective şi a proiectului SMIDS. Derularea activităţilor specifice va avea loc pe o perioadă de 12 luni.

Contract de lucrări de tip proiectare şi execuţie având ca obiect „Construcţia unui depozit de deşeuri, a unei staţii de tratare mecano-biologică şi închiderea a 5 depozite de deşeuri urbane neconforme în judeţul Mureş. Contractul a fost semnat în luna noiembrie 2011 cu asocierea formată din SC HIDROCONSTRUCŢIA SA – ARGIF PITEŞTI. Contractul are o valoare de 100.750.643,84 şi o durată de execuţie de 18 de luni (extinsă la 32 de luni prin Actul adiţional nr. 5/22.08.2013) la care se adaugă 60 de luni perioada de notificare a defectelor. În cursul anului 2013 s-au executat lucrări de construcţie a depozitului ecologic zonal şi a instalaţiei TMB precum şi proiectarea lucrărilor de închidere pentru depozitele neconforme. În data de 15.08.2013 au fost finalizate lucrările la 6 din cele 7 sectoare de lucrări ale contractului, respectiv:

- depozitul zonal Sînpaul,

- instalaţia TMB Sînpaul,

- închidere depozit neconform Reghin,

- închidere depozit neconform Luduş,

- închidere depozit neconform Iernut ,

- închidere depozit neconform Sovata

Pentru sectorul nr. 7 - închidere depozit neconform Tg. Mureş/Cristeşti, datorită unor cauze care nu ţin de competenţele CJ Mureş (predarea de către Primăria Tg. Mureş a amplasamentului depozitului cu o întârziere de 11 luni, cantităţi suplimentare de deşeuri faţă de cele estimate datorită nerespectării de către operatorul depozitului a sistării activităţii acestuia începând cu luna iulie 2009), s-a impus modificarea soluţiei de închidere şi prelungirea termenului de execuţie (până la 31 iulie 2014).

Stadiul fizic de realizare a contractului la sfârşitul anului 2013 este de 94%.

Contract de lucrări de tip proiectare şi execuţie Construcţia unei staţii de transfer, unei staţii de sortare şi a unei facilităţi de compostare a deşeurilor în judeţul Mureş. În luna decembrie 2011 a fost semnat contractul cu CYES INFRASTRUCTURAS având o valoare de 24.342.639 lei şi o durată de execuţie de 9 luni (extinsă la 16 luni prin Actul adiţional nr. 3/29.07.2013) la care se adaugă 120 luni perioada de notificare a defectelor. Lucrările au fost finalizate la data de 14.06.2013. Stadiul fizic de realizare a contractului la sfârşitul anului 2013 este de 100%.

Contract de servicii având ca obiect „Servicii de auditare în cadrul proiectului Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Mureş”. În luna martie 2011 a fost semnat contractul cu SC BBC AUDIT SRL la o valoare de 29.000 lei şi o durată de 30 de luni (conform contractului, durata acestuia fiind prelungită automat pentru o perioadă egală cu durata de

prelungire a contractului de finanţare). În cursul anului 2013 au fost realizate misiuni de auditare trimestriale fiind predate un număr de 4 rapoarte de audit.

Contract de servicii având ca obiect „Asistenţă tehnică acordată de proiectant pe parcursul execuţiei” pentru investiţia „Depozit ecologic zonal – Sânpaul” a cărei proiect tehnic a fost realizat odată cu întreaga documentaţie a proiectului (Aplicaţia de Finanţare). Contractul a fost semnat în luna martie 2012 cu SC Blizzard Design SRL la o valoare de 370.518,5 lei. Astfel a fost asigurată asistenţa tehnică acordată de proiectant la realizarea lucrărilor aferente depozitului ecologic zonal prin participare la faze determinante, emiterea de dispoziţii de şantier şi întocmirea de rapoarte trimestriale de activitate, elaborarea documentaţiilor tehnice de operare depozit, participare la activităţile de recepţie la terminarea lucrărilor la depozitul zonal Sînpaul.

Contract furnizare având ca obiect „Furnizare de echipamente de colectare a deşeurilor în judeţul Mureş”. Procedura de atribuire a fost finalizată în luna martie 2013, prin atribuirea contractelor de furnizare aferente celor 2 loturi ale achiziţiei:

- Contract “Furnizare echipamente de colectare în cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în judeţul Mureş” – Lot 1 (unităţi de compostare individuală, containere şi pubele) încheiat între Consiliul Judeţean Mureş şi Asocierea SC EUROPLAST ROMÂNIA SRL ORADEA – SC GRĂDINARIU IMPORT EXPORT SRL Bucureşti, cu o valoare de 19.463.524 Lei + TVA şi o durată de 6 luni.

- Contract “Furnizare echipamente de colectare în cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în judeţul Mureş, România” – Lot 2 (autocamioane transport containere) încheiat între Consiliul Judeţean Mureş şi SC GRĂDINARIU IMPORT EXPORT SRL Bucureşti, cu o valoare de 3.597.120 LEI + TVA şi o durată de 6 luni.

Echipamentele aferente celor 2 loturi sunt prezentate în tabelul de mai jos:

| Echipamente |  | Cantitate (bucăţi) |
| --- | --- | --- |
| Contract „Furnizare de echipamente de colectare a deşeurilor în judeţul Mureş” – Lot 1 |  |  |
| 1 | Unităţi pentru compostare individuală 220 L | 52.000 |
| 2 | Euro-containere metalice (colectare deşeuri sticla) 1100 L | 2.200 |
| 3 | Euro-containere plastic (colectare hârtie/carton) 1100 L | 2.400 |
| 4 | Euro-containere plastic (colectare plastic/metal) 1100 L | 1.860 |
| 5 | Euro-pubele (colectare plastic/metal) 240 L | 41.000 |
| 6 | Euro-pubele (colectare biodegradabil) 120 L | 12.400 |
| Contract „Furnizare de echipamente de colectare a deşeurilor în judeţul Mureş” – Lot 2 |  |  |
| 1 | Maşini de încărcat cu schipuri autocontainere) | 8 |

Ambele contracte au fost finalizate 100%, toate echipamentele aferente celor două loturi fiind recepţionate la termen şi livrate celor 102 autorităţi publice locale din judeţul Mureş, beneficiare ale proiectului SMIDS.

Delegarea operării sistemului realizat prin proiectul SMIDS Mureş. Procedurile de delegare a operării depozitului zonal Sânpaul, instalaţiei TMB, staţiei de sortare-transfer-compostare Cristeşti/Vălureni, delegarea serviciului de colectare deşeuri vor fi demarate începând cu luna ianuarie 2014, urmând a fi finalizate în cursul anului 2014.

Sporirea puterii reţelei electrice instalate la Depozitul Zonal Sînpaul. Având în vedere faptul că linia electrică din zona Sînpaul nu dispune de necesarul de putere solicitat pentru funcţionarea în acelaşi timp a instalaţiilor/utilajelor/echipamentelor din depozitul zonal şi instalaţia TMB, au fost necesare investiţii suplimentare pentru execuţia lucrărilor necesare sporirii puterii reţelei electrice instalate la depozitul zonal Sînpaul. În acest sens, s-a încheiat contractul „Sporirea puterii reţelei electrice instalate la Depozitul Zonal Sînpaul” în valoare de 740.446,65 lei + TVA. Lucrările au fost finalizate 100% şi recepţionate.

### Ale acțiuni specifice Compartimentului de Protecția Mediului

#### Monitorizare Planului Regional de Acţiune pentru Mediu

Planul Regional de Acţiune pentru Mediu (PRAM) este un document actualizat care reflectă strategia de mediu la nivelul Regiunii 7 Centru.

În vederea monitorizării stadiului de implementare a Directivei 1999/31/CE privind depozitarea deşeurilor în conformitate cu Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor, Compartimentul de Mediu a întocmit şi transmis rapoartele de monitorizare a Planului Regional de Acţiune pentru Mediu al Regiunii 7 Centru la nivelul judeţului Mureş, solicitate de Agenţia Regională de Protecţie a Mediului Sibiu.

#### Monitorizare Planului Local de Acţiune pentru Mediu

S-a monitorizat şi raportat către Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş, stadiul de realizare al acţiunilor cuprinse în Planul Local de Acţiune pentru Mediu. Conform rapoartelor de monitorizare culese din teritoriu, centralizate şi transmise Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului rezultă faptul că măsurile aflate în responsabilitatea autorităţilor publice şi care aveau termene de realizare pentru anul 2011 au fost îndeplinite. Toate celelalte măsuri sunt în curs de realizare conform planului de acţiune, înregistrându-se progrese în special în obţinerea de finanţări pentru domeniile apă/apă uzată, canalizare şi gestionarea deşeurilor.

#### Promovarea altor proiecte de mediu la nivelul judeţului Mureş

##### 1. Reconstrucţia ecologică forestieră pe terenuri degradate, comuna Rîciu, Judeţul Mureş – perimetrul de ameliorare Valea Sînmartinului – Cetăgău – 113,77 ha”, finanţat în cadrul Programului de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate.

Programul are drept scop îmbunătăţirea calităţii mediului prin extinderea suprafeţei împădurite la nivel naţional, ameliorarea progresivă a capacităţii de producţie a terenurilor agricole degradate, menţinerea biodiversităţii şi dezvoltarea continuă a funcţiilor ecologice şi sociale ale pădurilor,  coordonarea fiind asigurată, la nivelul judeţului, de către Consiliul Judeţean Mureş.

Proiectul vizează împădurirea a 113,7 ha teren lucrări care în urma unei proceduri de atribuire a contractelor de achiziţie publică în conformitate cu OUG 34/2006 sunt executate de către SC XILEM 2005.

În cursul anului 2012 au fost realizate integral lucrările de împădurire prevăzute de proiect. În 2013 au început lucrările de completare şi întreţinere, acestea urmând să continue până în anul 2016. Stadiul contractului fizic şi valoric la sfârşitul anului 2013 este de 85%.

##### 2. „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”

Acest program are drept obiective reducerea evacuării de nutrienţi în corpurile de apă şi promovarea unei schimbări de comportament prin întărirea capacităţii instituţionale şi de reglementare, precum şi prin acţiuni cu rol demonstrativ la nivelul comunelor şi deci sprijinirea Guvernului României în vederea satisfacerii cerinţelor UE în domeniul protecţiei apei.

Au fost selectate pentru a beneficia de investiţii în cadrul programului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”, comunele Gorneşti şi Crăieşti.

La nivelul comunei Crăieşti au fost finalizate toate investiţiile prevăzute, fiind construite atât platformele betonate individuale în gospodării cât şi platforma la nivelul comunei. De asemenea au fost achiziţionate utilajele care vor funcţiona pe platforma comunei. Platforma a fost pusă în funcţiune.

La nivelul comunei Gorneşti, a fost construită platforma la nivelul comunei şi au fost achiziţionate utilajele care vor funcţiona pe platforma comunei. Platforma a fost pusă în funcţiune.

##### 3. Proiectul „Plantăm fapte bune !”

Consiliul Judeţean Mureş a încheiat, în cursul anului 2011, un parteneriat cu Asociaţia EcoAssist la care s-au alăturat şi alte autorităţi locale şi care are ca obiect realizarea pe bază de voluntariat şi sponsorizări a unor lucrări de împădurire a terenurilor degradate.

În judeţul Mureş a fost selectată comuna Tăureni, în anul 2011 elaborându-se documentaţia tehnică necesară realizării plantărilor pe terenul în suprafaţă de 12 ha pus la dispoziţie de către autoritatea publică locală. Datorită condiţiilor meteorologice nefavorabile şi secetei excesive din toamna 2011, nu fost posibilă realizarea lucrărilor de plantare la data programată, acestea fiind realizate în următorii ani.

Astfel, în 7 aprilie 2012, în comuna Tăureni au participat un număr de 120 voluntari care au reușit să planteze peste 5000 de puieți de gorun, paltin, frasin, mojdrean și pin, pe o suprafață de un hectar. În cursul lunii iulie a aceluiași an, au avut loc 2 acțiuni de întreținere a plantației, una cu ajutorul voluntarilor, iar una cu sprijinul Penitenciarului Mureș.

În cursul lunii aprilie 2013, în aceeași comună, a mai avut loc o acțiune de plantare la care au participat aproximativ 250 de voluntari, inclusiv reprezentanți ai Consiliului Județean Mureș.

Aceștia au planta 10.000 de puieți de gorun, salcâm, paltin pe o suprafață de 2 hectare. În cursul lunii iulie 2013, a fost organizată o acțiune de întreținere a plantației cu ajutorul Penitenciarului Mureș.

Proiectul „Plantăm Fapte Bune!” a fost promovat și de Consiliul Județean Mureș prin intermediul conferințelor de presă și publicarea de comunicate de presă.

## Compartimentul relații externe și mass-media

Programul colaborărilor externe – parte Programului de dezvoltare economico-socială a judeţului Mureş pentru anul 2013, a avut în acest an, ca scop principal dezvoltarea relaţiilor de colaborare existente şi iniţierea de noi proiecte de colaborare cu diverse instituţii şi autorităţi din alte state.

În acest sens, atât reprezentanţi ai conducerii Consiliului Judeţean Mureş, cât şi funcţionari publici din cadrul direcţiilor de specialitate au participat la seminarii, conferinţe, vizite de studiu şi schimburi de experienţă, organizate în diverse ţări europene. În total 14 persoane au participat la un număr de 10 manifestări internaţionale. Tematica acestor manifestări s-a axat pe: gestionarea proiectelor cu finanţare europeană; dezvoltare regională; politici europene; administraţie publică; cetăţenie europeană; cultură.

Programul colaborărilor externe a cuprins şi primirea unor delegaţii străine: în total 15 delegaţii compuse din 53 persoane.

Au fost intensificate relaţiile de înfrăţire. Astfel, în baza relaţiei de cooperare cu localitatea franceză Montigny le Bretonneux, o delegaţie formată din reprezentanţi ai Consiliului Județean Mureş, a participat la manifestările prilejuite de Târgul de Crăciun.

De asemenea, în cursul anului 2013 s-a derulat o amplă corespondență cu Provincia Shanxi – din Republica Populară Chineză, în vederea pregătirii primirii în condiţii optime, în judeţul Mureş, în prima parte a anului 2014, a unei delegaţii din această provincie.

Au fost continuate relaţiile de colaborare cu judeţele Györ Moson Sopron, Zala, Szabolcs Szatmar Bereg Jasz-Nagykun-Szolnok din Ungaria, ca rezultat al acordurilor semnate, prin intermediul vizitelor efectuate pe bază de reciprocitate.

În anul 2013, au fost puse bazele colaborării cu Guvernoratul Missan din Republica Irak, cu ocazia vizitei unei delegaţii irakiene în Judeţul Mureş. Cu această ocazie a fost semnat un Protocol de Cooperare între Judeţul Mureş şi Guvernoratul Missan, colaborarea constând în schimburi de informaţii şi de experienţă, în domenii precum: economic (energie; minerit; extracţie, procesare, transport, depozitare şi comercializare petrol şi gaze, investiţii în producţia industrială şi agricolă; piscicultură; procesarea produselor agricole vegetale şi animale etc.); comercial; financiar-bancar şi asigurări; construcţii şi infrastructură; transporturi şi telecomunicaţii; administraţie publică; învăţământ; sănătate; protecţia şi refacerea mediului; cultural-ştiinţific; turism; sport şi mass-media.

A fost identificată de asemenea oportunitatea realizării unui parteneriat între judeţul Mureş şi Provincia San Juan din Argentina, fiind transmisă din partea Consiliului Județean Mureş o scrisoare de intenţie privind iniţierea unor relaţii de colaborare bilaterală. În vederea identificării acelor domenii de activitate în care cooperarea ar putea fi benefică pentru ambele părţi, urmează ca în anul 2014 să aibă loc întâlniri oficiale la nivelul conducerii celor două instituţii.

În ceea ce priveşte prezenţa la lucrările Adunării Regiunilor Europei, în cadrul căruia Consiliului Județean Mureş este membru din anul 1997, în cursul anului 2013, s-a participat la lucrările comisiilor de specialitate ale acestui organism precum şi la Adunarea Generală şi Adunarea Generală Extraordinară.

Tot în vederea extinderii relaţiilor de colaborare ale autorităţilor locale din judeţ cu autorităţi similare din alte ţări, s-a acordat sprijin primăriilor din judeţ, în vederea identificării şi încheierii unor parteneriate externe.

### Activități de comunicare publică

O altă parte a activităţii Compartimentului Relaţii Externe şi Mass-Media a constat în activităţile de comunicare publică ale Consiliului Judeţean, asigurarea legăturii şi reflectarea activităţii Consiliului Judeţean în mass-media.

Această activitate s-a făcut în conformitate cu Programul de dezvoltare economico-socială a judeţului Mureş pentru anul 2013 şi în condiţiile respectării Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare.

În acest context, au fost elaborate diferite materiale spre informarea publicului despre realizările, programele, strategiile Consiliului Judeţean, activitatea preşedintelui, vicepreşedinţilor, consilierilor judeţeni, directorilor şi funcţionarilor din aparatul propriu.

Printre materialele emise de Consiliul Judeţean Mureş se numără:

- Comunicate, anunţuri, ştiri de presă, invitaţii;

- Publicarea materialelor emise de Consiliul Judeţean Mureş pe pagina oficială de internet a instituţiei;

- Invitaţii pentru reprezentanţii din mass-media pentru conferinţe de presă, la şedinţe ordinare şi extraordinare ale Consiliului Judeţean, cu ocazia întâlnirilor şi evenimentelor speciale, invitaţii onorate în medie de 25 corespondenţi de la diferite organe media;

- Publicarea hotărârilor de interes general, adoptate de Consiliul Judeţean şi ale convocatoarelor preşedintelui Consiliului Judeţean la şedinţele ordinare şi extraordinare;

- Felicitări trimise cu ocazia sărbătorilor oficiale şi a sărbătorilor religioase etc.;

- Deschideri oficiale de către conducerea executivă a unor evenimente culturale, festivaluri organizate atât de Consiliul Judeţean Mureş cât şi de instituţiile aflate în subordinea Consiliului Judeţean;

- Monitorizarea presei scrise şi a celei audio-vizuale - materiale apărute, articole publicate, anunţuri, interviuri acordate; apărute în media locală, regională şi naţională, de limba română şi de limba maghiară, despre realizările Consiliului Judeţean Mureş şi activitatea instituţiilor şi serviciilor din subordine, incluse în revista presei realizată zilnic.

Compartimentul Relaţii Externe şi Mass-Media a participat la realizarea a două publicaţii: Revista în limba română „Eroii rezistenţei anticomuniste” şi Revista în limba maghiară „În captivitatea comunismului”, fiecare cu apariţie lunară timp de şase luni, în 2000 de exemplare/apariţie, pentru realizarea cărora Consiliul Judeţean Mureş a încheiat un parteneriat cu SC Transilvania Grup Business SRL .

Cele două publicaţii au urmărit să promoveze istoria nescrisă a judeţului Mureş, integrată în cea naţională de luptă împotriva comunismului. În plus, revistele constituie o importantă bază de documentare pentru elevii şi profesorii de istorie din judeţul Mureş, conţinând: interviuri cu deţinuţi politici, mărturii ale unor persoane care au făcut parte din rezistenţa anticomunistă, reportaje din judeţul Mureş, prezentarea unor personalităţi marcante, alte articole relevante privind rezistenţa anticomunistă din judeţul Mureş.

Programul de interes public judeţean „Prevenirea violenţei în şcoli”

În baza Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr. 78 din 30 mai 2013, s-a implementat Programul de interes public judeţean „Prevenirea violenţei în şcoli”, având ca parteneri Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş.

Programul a urmărit formarea de formatori din rândul cadrelor didactice, psihologilor, pedagogilor şi poliţiştilor din judeţul Mureş, în scopul multiplicării, transmiterii informaţiilor dobândite către tineri, în şcoli. Formatorii alcătuiesc echipe mixte a câte doi oameni (cadru didactic/poliţist) care vor instrui la rândul lor elevii în şcoli.

Programul a presupus două etape principale:

1. Formarea a 120 de cadre didactice şi poliţişti din judeţul Mureş, etapă finalizată de Consiliul Judeţean Mureş în 13 decembrie 2013, conform programului aprobat;

2. Etapa de informare a elevilor, de multiplicare a informaţiilor dobândite de formatori către circa 15.000 de elevi, care a fost a aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 192 din 19 decembrie 2013. Conform acestei hotărâri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş vor întocmi un plan comun de activităţi şi raportări semestriale privind realizarea etapei de informare a elevilor, care se va finaliza în 30 iunie 2015.

## Centrul de informare turistică

În anul 2013 biroul a fost vizitat de 5.535 de turiști din 51 de țări (fiind cel mai mare de la deschiderea biroului).

Concluzii

În anul 2013, cu contribuţia Direcţiei Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte, stadiul fundamentării şi implementării proiectelor din fonduri internaţionale de finanţare pentru dezvoltarea şi modernizarea judeţului a evoluat în felul următor:

- A fost finalizat 1 proiect în valoare de peste 10 milioane de lei ;

- Sunt în curs de implementare 6 proiecte în valoare de aproape 800 de milioane de lei;

- Au fost depuse în vederea obținerii unei finanțări nerambursabile, 4 proiecte în valoare de peste 26 de milioane de lei;

# III.AUDIT PUBLIC INTERN

Compartimentul de audit public intern din cadrul Consiliului Judeţean Mureş a cuprins în planul de audit pe anul 2013 un număr de 12 activităţi de audit., privind  modul de desfăşurare a activităţilor din cadrul Consiliului Judeţean şi a unităţilor subordonate.

În urma misiunilor de audit intern efectuate asupra activităţilor desfăşurate în cadrul Consiliului Judeţean şi a instituţiilor subordonate care nu au organizat compartiment de audit intern propriu, au fost încheiate un număr de 5 rapoarte de audit public intern, care cuprind  unele deficienţe cu privire la : întocmirea şi completarea documentelor contabile, arhivare, controlul financiar preventiv, concesionarea şi închirierea patrimoniului public şi privat, sistemul de control intern managerial, pentru remedierea cărora au fost stabilite recomandări şi soluţii, având termene de implementare fiecare în parte, măsuri menite să contribuie la perfecţionarea activităţilor desfăşurate şi îndeplinirea eficientă a obiectivelor. De asemenea, în urma misiunilor de consiliere efectuate, au fost încheiate un număr de 3 rapoarte de consiliere, acestea având ca obiective principale consultanţa respectiv facilitarea înţelegerii, destinată obţinerii de informaţii suplimentare pentru cunoaşterea în profunzime a funcţionării unui sistem, standard sau a unei prevederi normative, necesare personalului care are ca responsabilitate implementarea acestora. Domeniile consiliate au fost: urbanism şi amenajarea teritoriului, sistemul de control intern managerial şi managementul riscurilor, recomandările transmise contribuind la  îmbunătăţirea funcţionării sistemelor.

S-au mai efectuat consilieri ale personalului solicitant, activităţi de dezvoltare a sistemului de control intern managerial prin participarea la şedinţele comisiilor de specialitate, elaborarea de materiale interne sau externe solicitate, participarea la programe de perfecţionare profesională .

De asemenea, la finele anului au fost întocmite: Planul anual al activităţii de audit pe anul 2014, Planul multianual al activităţii de audit aferent perioadei 2014-2016 ; Programul de asigurare şi îmbunătăţirea calităţii activităţilor de audit pe anul 2014 ; Raportul anual privind activitatea de audit intern desfăşurată la nivelul Consiliului Judeţean Mureş şi a entităţilor publice aflate în subordonare, în coordonare sau sub autoritate, pe anul 2013, care se înaintează în termenul legal către Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mureş şi Camera de Conturi Mureş.

Planul anual de audit a fost realizat în proporţie de 100%, după cum rezultă şi din analiza  principalilor indicatori înregistraţi în domeniu:

- Nr.misiuni realizate/ Nr.misiuni planificate (x100)-procent realizare indicator 100%;

- Activităţi realizate/ Activităţi planificate (x100)- procent realizare indicator 100%;

- Nr. zile perfecţionare profesională efectuate/ Nr. zile perfecţionare profesională planificate (x100)- procent realizare indicator 100%.

# IV. RESURSE   UMANE

Serviciul Resurse Umane este structura de specialitate a Consiliului Judeţean Mureş, prin care se asigură gestionarea resurselor umane şi punerea în aplicare a strategiei Consiliului Judeţean Mureş privind managementul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici.

Acest serviciu este configurat în structura organizatorică a instituţiei, în directa coordonare a Preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş, fiind dimensionat pe un număr de: 8 funcţii publice, din care la momentul actual sunt vacante un număr de 2.

În cele ce urmează, vom prezenta pe scurt, unele activităţi specifice domeniului de activitate, desfăşurate în anul 2013 în scopul realizării obiectivelor propuse:

În domeniul organizării instituţiei şi dezvoltării carierei funcţionarilor publici precum şi al derulării procedurilor specifice în vederea ocupării prin recrutare, în condiţiile legii, a funcţiilor publice vacante.

Legislaţia specifică a avut unele modificări semnificative pe parcursul anului 2013, caracteristică care se regăseşte în fapt începând cu semestrul II al anului 2009, fapt ce a generat modificări în structura organizatorică, numărul de personal şi modul de funcţionare atât la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, cât şi la instituţiile publice ce funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş.

În acest sens menţionăm Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor, Actul normativ amintit stabilea unele măsuri restrictive cu privire la structura organizatorică a instituţiilor publice, numărul maxim de personal şi cheltuielile cu salariile. Pentru punerea în aplicare a acestor dispoziţii legale au fost fundamentate şi supuse aprobării acte administrative prin care s-a modificat structura organizatorică şi numărul de personal pentru: aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, Camera Agricolă Judeţeană Mureş ,precum şi pentru 6 instituţii publice de cultură subordonate. În acest sens, au fost desfiinţate un număr de 15 posturi din cadrul acestor instituţii, reprezentând o reducere de 3,84% a numărului de posturi pentru respectivele instituţii, faţă de începutul anului 2013. Pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş această diminuare a numărului de posturi este de 4%.

La nivel de ordonator principal de credite avem la acest moment un număr de 6717 posturi faţă de 6732 la începutul anului. Nu atât evoluţia, respectiv redimensionarea numărului de posturi a reprezentat o provocare a anului 2013 cât numărul mare de posturi vacante existente pentru care dispoziţiile legale specifice nu au permis demararea procedurilor de ocupare prin recrutare.

Astfel, la 31 decembrie 2013 din numărul total de posturi la nivel de ordonator principal de credite de 6717, sunt ocupate doar 4728 posturi, rezultând un grad de ocupare de 70,39%. De altfel, faţă de anul 2012, când la finele anului erau ocupate 75,36% din posturi la nivel de ordonator principal de credite, gradul de ocupare scade cu 5%.

Cu respectarea dispoziţiilor legale, s-au organizat proceduri de ocupare prin recrutare/promovare pentru trei funcţii publice de conducere vacante din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş: director executiv la Direcţia Tehnică, şef serviciu la Serviciul Urbanism, director executiv la Direcţia Juridică şi Administraţie Publică, arhitect şef la Direcţia Amenajare Teritoriu şi Urbanism.

De asemenea, s-au organizat două sesiuni semestriale de examene de promovare în grad profesional superior pentru un număr de 7 funcţionari publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş;

În domeniul managementului serviciilor publice/instituţiilor de sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş.

În aplicarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 - privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.33/28.02.2013 privind stabilirea unor măsuri în vederea derulării procedurii de selecţie prealabilă a unor membri ai Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania” s-au derulat activităţile specifice selecţiei prealabile derulate prin intermediul firmei specializate în recrutarea resurselor umane.

De asemenea. pentru Regia Autonomă „Aeroportul Transilvania” s-a fundamentat şi aprobat, la propunerea Consiliului de Administraţie structura organizatorică al regiei;

S-au derulat procedurile de evaluare pentru managerii Spitalului Clinic Judeţean Mureş şi Spitalului Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Tîrnăveni.

Menţionăm totodată lucrările de evaluare anuală/finală a managementului instituţiilor publice de cultură subordonate.

Fundamentarea actului de decizie al autorităţii.

În ceea ce priveşte contribuţia în luarea deciziilor autorităţii, din cele 288 dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş, un număr de 65 sunt fundamentate şi iniţiate de Serviciul Resurse Umane, reprezentând 22,57% din totalul dispoziţiilor emise pe parcursul anului 2013, iar din cele 197 Hotărâri ale Consiliului Judeţean Mureş, Serviciul Resurse Umane, a elaborat un număr de 22, reprezentând 11,17% din totalul hotărârilor adoptate.

Rezolvarea corespondenţei curente autorităţii

Din numărul total de 25.036 documente înregistrate în registratura generală a Consiliului Judeţean Mureş, 1.874 acte (7,49%) au fost gestionate de funcţionarii din cadrul serviciului, iar din totalul de 444 petiţii, 33 petiţii  (7,43%) au fost soluţionate în cadrul Serviciului Resurse Umane.

Participare la lucrările comisiilor de evaluare a proiectelor depuse în vederea încheierii contractelor de finanţare pe domeniile: cultură, culte, sport şi asistenţă socială, toţi funcţionarii din cadrul serviciului fiind desemnaţi ca membri/în calitate de secretar al comisiilor pe toate cele patru domenii de finanţare; În acest sens menţionăm numărul tot mai mare de la an la an al proiectelor pe toate cele patru domenii.

Pentru exemplificare redăm mai jos evoluţia în ultimii patru ani a numărului de proiecte finanţate în total pe cele patru domenii:

| Anul 2010 | Anul 2011 | Anul 2012 | Anul2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| 521 | 560 | 541 | 581 |

Alte activităţi curente

- Stabilirea drepturilor salariale pentru personalului din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş,

- Colectarea, înregistrarea  declaraţiilor de avere şi de interese ale funcţionarilor publici din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş /persoanele cu funcţii de demnitate publică/consilierii judeţeni şi transmiterea Agenţiei Naţională de Integritate precum şi răspunsurile formulate şi documentele transmise la solicitarea Agenţiei Naţională de Integritate;

- Sprijinirea logistică a compartimentelor de specialitate în procesul de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici şi personalului contractual;

- Întocmirea rapoartelor statistice, informări, note pe domeniul specific de activitate.

- Eliberarea unor adeverinţe, copii după actele din dosarul personal la solicitarea titularilor;

- Întocmirea, completarea, păstrarea şi actualizarea dosarelor profesionale ale funcţionarilor publici şi bazei de date privind dosarele profesionale;

- Programarea şi urmărirea realizării concediilor de odihnă.

- Activităţi specifice funcţionarul cu atribuţii de „lucrător cu Sănătatea şi securitatea muncii”

- Elaborarea planului anual de perfecţionare pentru funcţionarii publici din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş şi  urmărirea realizării programelor propuse;

- Sprijinirea consiliilor locale şi instituţiilor subordonate în aplicarea prevederilor legale din domeniul specific de activitate.

- Fundamentarea cheltuielilor de personal pentru aparatul de specialitate şi elaborarea statelor de personal inclusiv stabilirea claselor de salarizare suplimentare şi a drepturilor

salariale aferente pentru funcţionarii publici nominalizaţi în cadrul unităţilor de implementare a proiectelor cu finanţare nerambursabilă;

- Verificarea statelor de funcţii la instituţiile publice de interes judeţean, ori de câte ori au intervenit modificări legale sau la solicitarea fundamentată şi aprobată a acestor instituţii;

- Completarea registrului de evidenta electronică a funcţionarilor publici, a registrului de evidenţă al salariaţilor (personal contractual), eliberări de adeverinţe la cererea funcţionarilor precum şi eliberarea adeverinţelor pentru calcularea şi recalcularea pensiilor;

- Operarea modificărilor intervenite în dosarele profesionale ale funcţionarilor publici din aparatul propriu şi respectiv actualizarea în baza de date privind funcţiile publice şi funcţionarii publici, de pe portalul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;

- Aplicarea politicilor şi strategiilor Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici în domeniul funcţiei publice şi funcţionarilor publici şi  sprijinirea autorităţilor locale în aplicarea acestora;

- Întocmirea rapoartelor statistice, informări, note pe domeniul specific de activitate.

# V. DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

## Serviciului juridic-contencios

În cursul anului 2013, Serviciul Juridic - coordonat de un şef serviciu, a funcţionat cu 4 consilieri juridici şi 1 consilier din cele 8 funcţii de execuţie prevăzute în organigramă, 2 posturi de consilier juridic fiind  vacante, iar unul fiind temporar vacant.

Principalele activităţi ale serviciului pot fi grupate pe următoarele domenii:

Reprezentarea în instanţă a Consiliului Judeţean Mureş şi Judeţului Mureş, a instituţiilor subordonate şi autorităţilor publice locale, într-un număr de 188 de cauze, după cum urmează:

- 123 litigii înregistrate în anii anteriori, aflate în curs de soluţionare la diferite grade de jurisdicţie, în următoarele materii juridice:

- 36 contencios administrativ;

- 34  litigii de muncă;

- 36  acţiuni în pretenţii;

- 17  alte cauze civile (obligaţii de a face, revendicare, rectificare de carte funciară, plângere împotriva încheierii de carte funciară, acţiuni în constatare, evacuare).

Din cele 123 de cauze, au fost finalizate în cursul anului 2013 un număr de 56 cauze, rămânând în curs de soluţionare 67 de litigii.

- 63 litigii înregistrate în anul 2013, din care:

- 20  contencios administrativ;

-   9  litigii  de muncă;

- 34 având ca obiect alte cereri, precum: pretenţii - 29, obligaţia de a face -1, acţiune în constatare – 1, Legea nr.10/2001 – 2, revendicare – 1, plângere contravenţională -1, lichidare judiciară - 1;

Reprezentarea în instanţă a instituţiilor subordonate CJM în anul 2013 s-a realizat în 4 cauze, iar a unităţilor administrativ – teritoriale într-o cauză, fiind soluţionate un număr de 16 cauze din cele 63 înregistrate în anul 2013.

### Activităţi specifice administraţiei publice locale şi alte activităţi care implică asistenţă/consultanţă juridică :

- elaborarea a 38 de acte administrative supuse aprobării Consiliului Judeţean Mureş sau Preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş, respectiv  32 hotărâri şi 6 dispoziţii, în domeniile cu competenţă de reglementare;

- acordarea de consultanţă juridică atât departamentelor din aparatul de specialitate al autorităţii, cât şi instituţiilor subordonate, precum şi autorităţilor publice locale;

- formularea  de puncte de vedere şi propuneri  pe marginea a 54 din cele 258 proiecte de acte normative sau de modificare a actelor normative existente transmise de Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România;

- aplicarea actelor normative în domeniul proprietăţii (Legea nr.10/2001), atât pentru imobile aparţinând Judeţului Mureş, cât şi prin asistenţă juridică şi reprezentare în instanţă asigurată pentru autorităţile publice la nivel local;

- verificarea tuturor proiectelor de acte normative care sunt supuse aprobării la nivel de Guvern  -  proiecte de hotărâri de guvern;

- participare ca membru în comisii de evaluare a ofertele în vederea atribuirii contractelor de achiziţie publică de produse, servicii şi lucrări, precum şi ca expert cooptat;

- punerea în executare a unor hotărâri judecătoreşti;

- avizarea contractelor încheiate de Consiliul Judeţean Mureş;

- soluţionarea unui număr de 1337 acte de corespondenţă din totalul de 1339 repartizate serviciului juridic în anul 2013, 2 acte fiind în curs de soluţionare în interiorul termenului legal;

- participarea la implementarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă din fonduri europene, prin consilierii juridici desemnaţi în Unităţi de Implementare a Proiectelor, asigurând suport juridic în 4 UIP – uri;

- participarea la lucrările Comisiilor de evaluare a proiectelor depuse pentru acordare de finanţări nerambursabile în domeniul asistenţei sociale, culturii şi cultelor;

- participarea la activitatea Comisiei de disciplină;

- participarea la realizarea programului guvernamental „Cornul şi Laptele” pentru anul şcolar 2013 – 2014, precum şi programul guvernamental privind încurajarea consumului de fructe proaspete în şcoli - mere pentru anul şcolar 2012 – 2013;

- coordonarea Programului PEAD – 2013;

- participarea în comisii de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea unor funcţii publice în cadrul Consiliul Judeţean Mureş şi a unor instituţii subordonate;

- participarea în Comisia de verificare a dreptului de proprietate sau a  altor drepturi reale şi acordarea despăgubirilor pentru imobilele supuse exproprierii în vederea realizării obiectivului de investiţii „Extinderea Aeroportului Transilvania Tîrgu Mureş”;

- participarea la Grupul de lucru pentru identificarea obstacolelor în calea liberei circulaţii a serviciilor şi a dreptului de stabilire a persoanelor, existente în actele normative adoptate de către autorităţile publice locale din judeţul Mureş;

- participarea în Echipa de Gestionare a Riscurilor la nivelul aparatului propriu al Consiliului Judeţean Mureş;

- participarea în Grupul de lucru pentru elaborarea şi implementarea Sistemului de Control Intern/Managerial;

- reprezentarea Consiliului Judeţean Mureş în Consiliul de Administraţie la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Tîrnava Mare” şi Asociaţia Microregională Iernuţeana;

- asigurarea secretariatului Comisiei Juridice, Ordine Publică şi Integrare Europeană, la un număr de 24 şedinţe.

De asemenea, consilierul din cadrul serviciului a desfăşurat activităţi specifice postului, printre care:

- participarea la pregătirea şi desfăşurarea şedinţelor consiliului judeţean;

- întocmirea proceselor-verbale ale şedinţelor de consiliu judeţean;

- participare la şedinţele operative ale instituţiilor subordonate, întocmirea procesului-verbal

al şedinţelor;

- participare la implementarea Sistemului de Control Intern/Managerial la nivelul Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică.

Activităţi în domeniul cooperării inter-instituţionale:

- reprezentarea Consiliului Judeţean Mureş în consiliul de administraţie la  Spitalul Clinic Judeţean Mureş, Spitalul Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Tîrnăveni, Şcoala Specială Incluzivă nr. 3 din Reghin, Palatul Copiilor Tîrgu Mureş, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Mureş.

- reprezentarea Consiliului Judeţean Mureş în consiliul etic al Spitalului Clinic Judeţean Mureş,  Spitalului Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Tîrnăveni, Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu Mureş şi al Institutului de Boli Cardiovasculare şi Transplant Tîrgu Mureş;

- reprezentarea Consiliului Judeţean Mureş în Consiliul Consultativ al Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş;

- reprezentarea Consiliului Judeţean Mureş în Comisia de Stabilire a zonelor/localităţilor deficitare din punctul de vedere al existenţei medicilor de o anumită specialitate, pe lângă Casa de Asigurări de Sănătate Mureş.

Activităţi în domeniul societăţilor comerciale:

- reprezentarea Consiliului Judeţean Mureş în consiliul de administraţie la S.C. „Parc Industrial Mureş” S.A.;

- reprezentarea intereselor autorităţii publice judeţene – unic acţionar la S.C. SURM S.A., în cadrul procedurii de faliment în care se află societatea, prin administratorii speciali desemnaţi în acest sens.

## Serviciul Administrație Publică și Cancelarie

În anul 2013 Serviciul Administraţie Publică şi Cancelarie, coordonat de un şef serviciu, a funcţionat cu un număr de 13 din cele 15 posturi prevăzute în organigramă,  2 posturi fiind vacante .

Principalele activităţi desfăşurate:

### Compartimentul Administraţie Publică Locală

#### Derularea Programului  ”lapte – corn”

În anul şcolar 2012-2013 au beneficiat de produse lactate şi de panificaţie un număr de 64.462 beneficiari, din care 12.590  preşcolari  şi 51.872 elevi din clasele 0-VIII. Consiliul Judeţean Mureş împreună cu Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Mureş, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Mureş şi Comisariatul pentru Protecţia Consumatorului Mureş, în cursul anului 2013 a monitorizat derularea contractelor încheiate cu firmele desemnate câştigătoare pentru anul şcolar 2012-2013 şi, respectiv, anul şcolar 2013-2014 în ceea ce priveşte spaţiile de depozitare, calitatea produselor lactate şi de panificaţie, modul de distribuţie, transportul la unităţile de învăţământ, constatându-se că s-au respectat prevederile legale şi prescripţiile tehnice cu privire la calitatea şi distribuţia produselor.

De asemenea, s-au organizat, potrivit prevederilor legale, activităţile premergătoare desfăşurării licitaţiei deschise cu etapă finală de licitaţie electronică privind atribuirea contractului de achiziţie publică pentru acordarea de mere pentru elevii din clasele pregătitoare şi elevii din clasele I-VIII din învăţământul de stat şi privat, pentru anul şcolar 2012-2013.  În anul 2013 s-a monitorizat derularea contractului încheiat cu firma desemnată câştigătoare pentru anul şcolar 2012-2013 în ceea ce priveşte spaţiile de depozitare, calitatea merelor, modul de distribuţie, transportul la unităţile de învăţământ, de către Consiliul Judeţean Mureş, Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Mureş, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Mureş, şi Comisariatul pentru Protecţia Consumatorului Mureş, constatându-se că s-au respectat prevederile legale şi prescripţiile tehnice cu privire la calitatea şi distribuţia produselor.

Pentru anul şcolar 2013-2014 a fost organizată licitaţia pentru atribuirea contractelor de produse lactate şi de panificaţie pe loturi, respectiv, Lot 1 produse lactate și Lot 2 produse de panificaţie. Numărul total al beneficiarilor pentru anul şcolar 2012-2013 a fost de 63.444 beneficiari, din care 11.750  preşcolari  şi 51.694 elevi din clasele pregătitoare şi elevii din clasele I-VIII. S-au făcut demersurile necesare achiziţionării afişelor prevăzute de „Ghidul solicitantului pentru acordarea ajutorului comunitar pentru furnizarea laptelui în instituţiile şcolare” pentru asigurarea publicităţii în unităţile de învăţământ unde se distribuie produse lactate în anul şcolar  2013- 2014.

Lunar şi semestrial au fost raportate la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cantităţile de produse lactate şi de panificaţie distribuite elevilor şi preşcolarilor, precum şi rezultatul acţiunilor de monitorizare şi măsurile dispuse de instituţiile abilitate.

| Nr. crt. | Produsul alimentar | Cantitate/tone | Valoare netă/ lei |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | făină albă | 1.212,671 | 1.823.432,47 |
| 2 | mălai | 660,739 | 1.270.065,67 |
| 3 | paste făinoase | 54,728 | 97.069,31 |
| 4 | ulei | 376,416 | 2.209.399,20 |
| 5 | roşii în suc propriu | 101,298 | 244.943,98 |
| 6 | zacuscă | 59,224 | 235.869,97 |
| 7 | miere de albină | 83,917 | 294.837,19 |
| 8 | conservă carne de porc | 22,718 | 461.785,54 |
| 9 | zahăr | 214,860 | 671.322,25 |
|  | TOTAL | 2786,571 | 7.308.725,57 |

S-a depus cerere la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Mureş pentru aprobarea solicitantului de ajutor comunitar pentru furnizarea laptelui în instituţiile şcolare, precum şi  pentru furnizarea merelor.

Pentru anul şcolar 2013-2014 s-au organizat, potrivit prevederilor legale activităţile premergătoare desfăşurării licitaţiei deschise cu etapă finală de licitaţie electronică privind atribuirea contractului de achiziţie publică pentru acordarea de mere pentru elevii din clasele pregătitoare şi elevii din clasele I-VIII din învăţământul de stat şi privat.

#### Programul PEAD-2013 – Program European de Ajutorare a Persoanelor cele mai Defavorizate

În judeţul Mureş PEAD-2013 a început cu o valoare estimată de 292.349,02 lei cu TVA, conform Acordului încheiat cu A.P.I.A. şi cuprinde produsele prevăzute în tabelul de mai jos:

PRODUSELE ALIMENTARE, CANTITĂŢILE ŞI VALOAREA ACESTORA,DEPOZITATE, MANIPULATE ŞI GESTIONATE ÎN CADRUL PEAD 2013

Consiliul judeţean are atribuţii în ce priveşte depozitarea, manipularea, gestiunea şi transportul produselor alimentare din depozitul judeţean la fiecare unitate administrativ-teritorială şi în ceea ce priveşte întocmirea listelor cu beneficiarii finali ai planului european.

Beneficiind de experienţa anilor trecuţi şi folosind eficient poşta electronică, operaţiunile de întocmire, verificare şi validare a listelor nominale au decurs în foarte bune condiţii şi, în consecinţă, numărul sesizărilor de la primării şi cetăţeni pe această temă s-a redus. În colaborare cu Casa Judeţeană de Pensii, Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă, Direcţia Generală de Asistență Socială şi protecţia Copilului şi primăriile din judeţ s-a întocmit lista cu persoanele eligibile PEAD 2013. În anul 2013, în judeţ am avut, conform datelor cuprinse în listele iniţiale (până la 31 august 2013) şi suplimentare (31 august – 31 octombrie 2013) 70.656 beneficiari din care, categoria „a” beneficiari de venit minim garantat, 22.914 persoane, categoria „b” şomerii înregistraţi, 9.024 persoane, categoria „c” pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi, obţinute din pensie sau după caz, din pensii cumulate, se află sub 400 lei/lună, 25.524 persoane, categoria „d” persoanele cu handicap grav şi accentuat, adulţi şi copii, neinstituţionalizate, 12.733 persoane,  categoria „e” invalizi, veterani şi văduvele de război, eroii martiri şi luptătorii din Revoluţia din decembrie 1989 şi alte categorii de persoane indemnizate prin legislaţia reparatorie ale căror venituri cumulate exclusiv din încadrarea în aceste categorii se află sub 400 lei/lună, 400 persoane.

Serviciile de depozitare, manipulare şi gestiune a produselor alimentare la nivelul judeţului au fost contractate cu S.C. Dafcochim S.R.L. Tîrgu Mureş, care îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale. Transportul produselor la unităţile administrativ-teritoriale se realizează de către S.C. Bavaria Impex S.R.L. Târnăveni, societatea declarată câştigătoare a procedurii de achiziţie organizată de către Consiliul Judeţean Mureş.

Derularea programului PEAD 2013 a fost afectată de ritmul livrărilor de produse, care nu a fost corelat suficient şi nu a fost respectat. În permanenţă în depozitul judeţean produsele nu s-au regăsit în aceeaşi proporţie faţă de cantităţile prevăzute în acordul cu A.P.I.A., ceea ce a determinat ca programul de distribuţie către unităţile administrativ-teritoriale să înceapă doar în data de 16 noiembrie 2013 şi să aibă întreruperi. Produsele deficitare, a căror lipsă în depozitul judeţean a determinat derularea cu întreruperi a distribuirii, au fost conserva de porc şi mierea (s-au livrat judeţului Mureş 10,752 tone, care în urma analizelor de laborator s-a constatat că nu îndeplineşte condiţiile de calitate şi a fost restituită furnizorului, cu obligaţia acestuia de refacere a stocului). La ora actuală a mai rămas de livrat judeţului Mureş o cantitate de 17,066 tone miere de albină din 22,718 tone repartizate judeţului Mureş, care, conform Actului adiţional încheiat cu APIA va trebui livrată până la 31 ianuarie 2014. Până la această dată, 23 de unităţi administrativ-teritoriale au primit toate produsele alimentare prevăzute în acord, 24 au primit opt produse, mai puţin mierea, iar 55 au primit produsele fără miere şi conservă de porc. Precizăm că şi aceste produse vor fi livrate în teritoriu, în funcţie de ritmul intrărilor în depozitul judeţean.

Tot pentru derularea PEAD 2013 s-au tipărit 310 afişe pentru asigurarea publicităţii Planului anual european de distribuţie de ajutoare-produse alimentare-provenind din stocurile de intervenţie comunitare destinate categoriilor de persoane cele mai defavorizate din România - PEAD 2013, în baza H.G. nr. 600/2009 modificată şi completată prin H.G. nr. 950/2012 şi a Acordului de cooperare încheiat cu APIA, afişe care au fost distribuite celor 102 UAT pentru afişarea lor la depozitele locale şi punctele de distribuţie.

Alte activităţi desfăşurate de funcţionari, în cursul anului 2013, au fost:

- participare al lucrările Comisiei de evaluare a proiectelor depuse pentru acordarea de finanţări nerambursabile;

- participarea la activitatea Comisiei de disciplină;

- participarea în echipa de implementare a  riscurilor la nivelul aparatului de specialitate al CJM

- participarea în Grupul de lucru pentru elaborarea și implementarea Sistemului de Control Intern/Managerial

- participarea, în calitate de reprezentant al consiliului judeţean  la şedinţele Comisiei de Orientare şcolară și Profesională din cadrul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Mureş;

- actualizarea bazei de date generale la nivelul judeţului Mureş, pe baza datelor transmise din teritoriu, cuprinzând locurile de înhumare şi monumentele dedicate eroilor căzuţi în Războiul de Independenţă, cele două războaie mondiale, care a fost trimisă Ministerului Apărării Naţionale – Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor;

- s-au făcut demersurile necesare achiziţionării certificatelor de producător pentru unităţile administrativ teritoriale din judeţ pentru anul agricol 2013- 2014;

- s-a asigurat  asistenţa de specialitate a Comisiei pentru agricultură şi mediu a Consiliului Judeţean;

- în cursul anului 2013 la arhiva instituţiei au fost rezolvate un număr de  148 petiţii şi 119 adrese care au fost soluţionate în termenul legal;

- s-au întocmit referate care au stat la baza eliberării adeverinţelor de salarizare  solicitate de către petenţi;

- s-au pus la dispoziţia compartimentelor de muncă,  documentele care au stat la baza soluţionării solicitărilor primite de către acestea;

- au fost selecţionate documentele cu termen de păstrare expirat, din perioada 1986 – 2009 şi selecţionarea ştampilelor din perioada 2003-2011, ieşite din uz;

- au fost preluate,  pe baza de proces-verbal şi inventare, documentele create de către  compartimentele de muncă  în anul 2011;

- fost întocmit Nomenclatorul Arhivistic al instituţiei, în urma modificărilor apărute în organigrama instituţiei;

- au fost soluţionate 25 adrese cuprinzând informaţii clasificate;

- a fost demarată procedura de declasificare a informaţiilor clasificate create înainte de anul 1990;

- s-a actualizat Programul de Prevenire şi Scurgere a Informaţiilor Clasificate al Consiliului Judeţean Mureş;

- s-au actualizat certificatele şi autorizaţiile de acces la informaţii clasificate;

- la solicitarea Direcţiei Judeţene de Informaţii Mureş, s-au pus la dispoziţia acesteia pentru verificare documentele cu privire la activitatea derulată în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate;

- s-au pus în aplicare măsurile stabilite de către Direcţia Judeţeană de Informaţii Mureş, în vederea realizării protecţiei şi gestionării corespunzătoare a informaţiilor clasificate.

Principalele activităţi desfăşurate de în domeniul asistenţei sociale:

- colaborarea cu Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar Bucureşti şi Direcţia de Sănătate Publică Mureş la implementarea proiectului „Promovarea incluziunii sociale prin dezvoltarea resurselor umane şi instituţionale din asistenţa medicală comunitară”, finanţat prin POS – Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, în cadrul căruia au fost înfiinţate centre pilot de asistenţă socială comunitară în comunele Acăţari, Băla, Cheţani şi Deda

- elaborarea propunerilor pentru Planul judeţean de măsuri pentru perioada 2012-2013, având în vedere aplicarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2012-2020 şi s-a participat la activităţile derulate de Grupul de Lucru Mixt pentru Romi format la nivel judeţean;

- participarea la şedinţele lunare ale Comisiei judeţene de acreditare a furnizorilor de servicii sociale, organizată pe lângă Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Mureş. În cadrul activităţii desfăşurate, în conformitate cu prevederile OG nr.68/2003 privind serviciile sociale, au fost acreditate toate serviciile publice de asistenţă socială din cadrul primăriilor din judeţul Mureş;

- au fost exprimate puncte de vedere şi propuneri pe marginea proiectelor de acte normative sau de modificare a actelor normative existente din domeniul social, solicitate de UNCJR;

- reprezentarea Consiliului Judeţean Mureş în Consiliului de administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.2 Târgu Mureş şi în Consiliului consultativ al CIA Căpuşu de Cîmpie;

- participarea la seminarii, conferinţe, simpozioane, dezbateri publice din domeniul social, organizate de instituţii publice şi de organizaţiile neguvernamentale cu activitate în domeniul social;

- s-a eliberat un număr de 18 acorduri  pentru copiii aflaţi în plasament şi pentru care Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş exercită drepturile şi obligaţiile părinteşti, potrivit legii, la cererea DGASPC Mureş;

- s-au elaborat acte administrative supuse aprobării Consiliului Judeţean Mureş sau Preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş pentru asigurarea funcţionării Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Mureş, Comisiei pentru Protecţia Copilului Mureş şi  Colegiului Director al DGASPC Mureş;

- a fost reprezentat Consiliul Judeţean Mureş în relaţia cu organizaţiile neguvernamentale şi a fost promovat parteneriatul administraţiei publice cu acestea în  derularea unor proiecte vizând diferite domenii de interes;

- a fost actualizată evidenţa organizaţiilor neguvernamentale din judeţul Mureş, care poate fi consultată pe site-ul instituţiei;

- în colaborare cu membrii comisiei constituite în acest scop, au fost evaluate pentru subvenţionare  din bugetul public al judeţului a unui număr de 58 proiecte în domeniul social, promovate de către asociaţiile şi fundaţiile care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială de interes judeţean.

### Compartimentul  Relaţii cu Publicul  şi Informaţii de Interes Public

În cursul anului 2013 au fost adresate Consiliului Judeţean de către cetăţeni şi organizaţii legal constituite un număr de 444 de petiţii. În funcţie de domeniul sesizat, acestea au fost repartizate spre soluţionare compartimentelor de specialitate din aparatul propriu.

Petiţiile au vizat următoarele domenii de interes: social – 48; administraţie publică şi juridic – 221; buget şi finanţe – 10; servicii publice – 59; avizare autorizare şi urbanism – 29; drumuri şi poduri – 34; investiţii şi reparaţii – 22; resurse umane 13, protecţia mediului – 5, alte domenii – 3.

În perioada ianuarie-decembrie 2013 la Consiliul Judeţean Mureş s-au înregistrat 124 de solicitări scrise şi verbale privind  liberul acces la informaţiile de interes public. Cererile au vizat informaţii referitoare la: modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei - 3, utilizarea banilor publici - 49, acte normative, reglementări - 58, activitatea liderilor instituţiei – 2, modul de aplicare a Legii nr. 544/2001 şi a Legii nr. 52/2003 – 4, activitatea şi coordonatele de contact ale unor autorităţi şi instituţii publice – 8.

Conducerea Consiliului Judeţean Mureş a acordat audienţe la un număr de 65 de cetăţeni, problemele ridicate de petenţi în cadrul acestora, majoritatea vizând :

- asistenţă socială;

- protecţia copilului;

- extinderea reţelei de distribuţie a energiei electrice şi a reţelei de apă  canalizare;

- reparaţii drumuri – poduri;

- realizare de lucrări;

- activitatea unor asociaţii şi fundaţii;

- fond funciar;

- drumuri şi poduri;

- juridice;

- retrocedări imobile;

- probleme referitoare la drepturile persoanelor cu handicap

- activitatea unor instituţii

În perioada ianuarie – decembrie 2013 au fost înregistrate pe Registrul de evidenţă generală un număr de 25.036, care au fost repartizate spre soluţionare compartimentelor de specialitate din cadrul consiliului judeţean, urmărindu-se rezolvarea lor în termenul legal.  Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică i-au fost repartizate 3.230 de acte, din care 1.879 Serviciului Administraţie Publică şi Cancelarie, astfel:

  - Serviciul administraţie publică şi cancelarie: 1015

  - Compartimentul Cancelarie : 822

  - Compartimentul relaţii cu publicul şi informaţii de interes public: 42

### Compartimentul Cancelarie

Compartimentul Cancelarie are competenţe şi desfăşoară activităţi în domeniul organizării şedinţelor consiliului judeţean, a Comisiei judeţene pentru avizarea proiectelor de steme ale municipiilor, oraşelor şi comunelor, a Autorităţii teritoriale de ordine publică  şi editarea Monitorului oficial.

În anul 2013, prin Compartimentul Cancelarie au fost organizate 18 şedinţe de consiliul judeţean din care 7 extraordinare, adoptându-se un număr de 197 de hotărâri, care au fost publicate pe site-ul propriu și comunicate tuturor celor interesați.  Principalele probleme dezbătute în cadrul şedinţelor au fost: bugetul Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2013, rectificarea bugetului Consiliului Judeţean şi a nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale pe anul 2013, actualizarea unor taxe şi tarife, studii de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici pentru o serie de investiţii, administrarea patrimoniului, cooperarea şi asocierea cu alte autorităţi publice, programul judeţean de transport rutier public de persoane prin curse regulate, atribuirea licenţelor de traseu.

S-au întocmit 19 procese-verbale ale şedinţelor consiliului judeţean, acestea fiind publicate pe site-ul instituţiei.

Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş a emise un număr de 288 de dispoziţii care, de asemenea, au fost comunicate tuturor celor interesaţi şi au vizat:  probleme de personal, constituirea unor comisii de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractelor de servicii, achiziţii publice şi lucrări, aprobarea subvenţiilor nerambursabile acordate din bugetul Consiliului Judeţean asociaţiilor, fundaţiilor şi persoanelor fizice care iniţiază proiecte şi programe în domeniul asistenţei sociale, cultură, culte religioase şi sport.

În ce  priveşte activitatea Comisiei de aprobare a proiectelor de stemă a municipiilor, oraşelor şi comunelor, au fost întocmite şi avizate 15 documentaţii, din care 11 au fost depuse la Biroul Zonal Cluj al Comisiei Naţionale de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie, iar 4 au fost refăcute conform recomandărilor Comisiei Naţionale şi depuse la această instituţie.

### Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Mureș (ATOP)

Pentru executarea atribuţiilor cu caracter permanent ale Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Mureş, secretariatul a asigurat:

  - primirea corespondenţei, a petiţiilor şi sesizărilor cetăţenilor şi relaţia cu presa;

  - tehnoredactarea proceselor-verbale ale şedinţelor şi a graficului deplasărilor în judeţ la consiliile locale împreună cu preşedinţii de comisii, membrii ATOP şi reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean;

  - elaborarea  Planului strategic  pe anul 2013; a Planului de activitate al ATOP şi a Programelor de activitate al comisiilor.

  - întocmirea adreselor si invitaţiilor pentru şedinţele ATOP.

  - Participarea la şedinţele comisiilor şi a şedinţelor Plen ale ATOP.

  - Întocmirea rapoartelor de activitate ale comisiilor de specialitate şi a întregului ATOP.

# VI. DIRECŢIA ECONOMICĂ

Activitatea Direcţiei Economice pe anul 2013 a fost asigurată de un efectiv de 16 funcţionari publici şi 26 de persoane de deservire din categoria personalului contractual.

În cadrul Direcţiei Economice:

- se analizează şi se propun măsuri pentru instituţiile şi serviciile publice subordonate în domeniile: buget, finanţe, organizare, evidenţă, administrarea patrimoniului şi informatizare, se consiliază şi se acordă sprijin consiliilor locale în domeniile mai sus enumerate;

- se analizează, fundamentează şi se propune structura veniturilor conform prevederilor legale, necesarul de sume defalcate si transferuri de la bugetul de stat, repartizarea pe unităţile administrativ - teritoriale din judeţ a unei părţi din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi din cota de 18,5% din impozitul pe venit  pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală, pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare locală;

- se organizează şi se exercită  controlul financiar preventiv, conform prevederilor legale, în baza listelor de verificare a operaţiunilor de deschideri, repartizări şi virări de credite bugetare, verificarea contractelor şi comenzilor de achiziţii publice şi a contractelor încheiate, a actelor interne de decizie privind organizarea diverselor acţiuni  şi deplasarea în străinătate, inclusiv devizele estimate pe categorii de cheltuieli, verificarea ordonanţării de plată a salariilor, a altor drepturi salariale acordate personalului precum şi a obligaţiilor fiscale  aferente;

- se asigură încasarea veniturilor, efectuarea plăţilor dispuse de persoanele autorizate, în limitele aprobate, efectuarea operaţiunilor financiare în contul beneficiarilor;

- se asigură parcurgerea următoarelor faze  ale execuţiei bugetare: angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor;

- se propune repartizarea pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor  bugetului judeţean şi a instituţiilor subordonate.

Activitatea personalului din cadrul Direcţiei Economice în anul 2013 se poate sintetiza astfel:

- au fost înregistrate şi s-au rezolvat peste 6785 acte (adrese, solicitări, petiţii, etc.) reprezentând 27 % din totalul de 25.036 acte înregistrate la nivel de Consiliu Judeţean;

- au fost elaborate şi supuse spre aprobare 98 de proiecte de hotărâri, din totalul de 197 de proiecte de hotărâri aprobate de către Consiliului Judeţean;

- s-a asigurarat desfăşurarea în condiţii optime a unui număr de 19 de şedinţe ale Comisiei tehnico-economice prin participarea la redactarea proiectelor de hotărâri şi a rapoartelor de avizare şi sprijinirea preşedintelui şi secretarului în organizarea Comisiei;

- s-au întocmit lucrări şi situaţii referitoare la realizarea veniturilor şi cheltuielilor, analize şi sinteze, precum şi 22 somaţii  primăriilor din judeţ privind taxa asupra autovehicule cu masa egală sau mai mare de 12 tone,

- s-au primit, verificat, analizat şi centralizat dările de seamă ale ordonatorilor terţiari şi a celei proprii privind execuţia bugetului pe anul 2012 şi pe trimestrele I, II şi III al anului 2013. Lunar, sau chiar de două ori pe lună, când instituţiile subordonate au solicitat deschiderea de credite sau alimentarea contului, Serviciul Buget a verificat necesitatea, oportunitatea şi legalitatea cheltuielilor ce urmau a se efectua, dacă acestea s-au încadrat în prevederile bugetare, au fost avizate;

- s-a asigurat participarea în cadrul comisiilor constituite în vederea selecţiei proiectelor care au fost finanţate de către Consiliul Judeţean în domeniul culturii, sportului, cultelor şi asistenţei sociale;

- s-au acordat subvenţiile şi transferurile pentru unităţile de cultură, sănătate, culte şi RA Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş;

- s-au efectuat plăţile pentru proiectele culturale, sportive, culte şi asistenţă socială ;

- s-a asigurat plata salariilor lunar ceea ce presupune calcularea salariilor, reţinerilor din salar, virarea obligaţiilor către stat şi terţi, alimentarea cardurilor;

- s-a asigurat plata comisiilor de recrutare, comisiilor pentru denumiri de străzi şi comisiilor de concurs, cu calcularea acestor drepturi, virarea obligaţiilor către stat şi achitarea lor;

- s-au întocmit 4276 ordine de plată la diferiţi furnizori precum şi 356 ordine de plată pentru drepturile salariale;

- s-au întocmit 23.498 propuneri de angajament , angajamente legale şi ordonanţări de plată aferente derulării activităţii;

- s-a acordat viză de control financiar preventiv pentru operaţiile de încasări şi plăţi derulate;

- nu au existat operatiuni refuzate la viza

- s-au întocmit 24.980  contări in registrul   jurnal pentru operaţiunile efectuate prin bancă şi numerar;

- s-a întocmit registrul de operaţiuni privind controlul financiar preventiv propriu însumând un număr de 70440 poziţii;

- s-au întocmit facturi şi note de debitare pentru recuperarea cheltuielilor comune aferente unităţilor care beneficiază de spaţii din Palatul Administrativ, garaj şi clădirea din Tuşnad nr.5, însumând un număr de 552 de adrese;

- s-au derulat operaţiuni de aprovizionare şi comandă de distribuire şi facturare a chitanţierelor şi adreselor de confirmare de debite pentru primăriile comunale, municipale şi orăşeneşti;

- s-au înregistrat operaţiunile de intrări, ieşiri a materialelor, obiectelor de inventar, mijloacelor fixe pe fiecare gestiune a aparatului propriu, Apărarea Civilă şi Centrul Militar;

- s-au întocmit listele cu mijloacele fixe şi obiecte de inventar, materiale, pe locuri de folosinţă;

- s-au efectuat operaţiuni de încasări şi plăţi în numerar in cuantum de 1029 de poziţii în registrul de casă lei şi valută, din care 1008 poziţii în registrul de casă lei diferenţiat, astfel 546 poziţii încasări şi 462 poziţii de plăţi, iar  în valută totalizând 21 poziţii din care  încasări 12 şi 9 la plăţi;

- s-au întocmit un număr de 6 de dispoziţii de plată valutară externă pentru deplasările în străinătate şi 2 de dispozitii de încasare valutare;

- s-au centralizat procesele verbale lunar pentru distribuirea produselor lactate şi de panificaţie;

- s-a depus documentaţie pentru ajutor comunitar şi s-a obţinut suma de 2.726.088,89 lei;

- s-au întocmit trimestrial situaţii financiare contabile;

- s-a urmărit încadrarea plăţilor în bugetul aprobat pe următoarele capitole bugetare: autorităţi executive, lapte si corn, centrul militar, proiecte culturale, proiecte sportive, proiecte de asistenţă socială, alte acţiuni ;

- s-au întocmit lunar situaţii statistice pentru salarii, investiţii;

- s-au întocmit şi depus lunar declaraţii pentru salarii la AJOFM, CAS, CASS şi DGFP;

- s-au întocmit adeverinţe pentru depunerea dosarelor de pensii;

- s-au întocmit adeverinţe pentru concedii medicale;

- s-au întocmit adeverinţe de venit pentru obţinerea de credite şi bunuri cu plata în rate pentru angajaţii instituţiei;

- s-a participat la comisii şi licitaţii pentru atribuiri de contracte;

- s-a participat în comisiile de recepţie a lucrărilor cu garanţie expirată;

- s-a întocmit bugetul de venituri şi cheltuieli pentru aparatul propriu al Consiliului Judeţean şi Centrul Militar Judeţean;

- s-au urmărit decontarea proiectelor  de subvenţii nerambursabile in cuantum de 581 ONG uri dintre care 213  pentru cultură, 60 sport, 57 asistenţă socială, 251 culte în perioada iunie 2013 –decembrie 2013;

- s-au calculat redevenţele  pentru 37 contracte din Poli II şi Poli I;

- s-au urmărit încadrarea în prevederile contractuale a 33 de contracte de furnizori precum şi 27 contracte de chirie;

- s-au înregistrat lunar operaţiunile derulate prin conturi bancare de venituri şi conturi de cheltuieli deschise la Trezorerie;

- s-au înregistrat lunar operaţiunile derulate prin conturile deschise la BCR în lei şi valută;

- s-a urmărit legislaţia cu privire la activităţile financiar-contabile;

- s-a acordat  sprijin consiliilor locale în domeniul financiar-contabil;

- s-a asigurat plata facturilor pentru utilităţi şi aprovizionarea cu materiale, rechizite întreţinere, obiecte de inventar şi mijloace fixe pentru aparatul propriu;

- s-au întocmit şi transmis la Ministerul Finanţelor Publice, lunar până în data de 15 a lunii pentru luna anterioară,  situaţia privind împrumutul extern contractat direct, fără garanţia statului de  către Consiliul Judeţean Mureş, precum şi aferent Acordului de împrumut subsidiar nr.328;

- s-a actualizat trimestrial gradul de îndatorare;

- s-au luat în evidenţă şi au fost analizate, în vederea fundamentării alocării de fonduri, solicitările de sprijin financiar ale instituţiilor publice, agenţilor economici din subordinea Consiliului Judeţean Mureş pentru cheltuieli de reparaţii şi investiţii;

- s-au întocmit şi s-au actualizat listele de investiţii ale aparatului propriu şi instituţiilor subordonate în conformitate cu sumele aprobate în bugetul Consiliului Judeţean Mureş;

- s-au centralizat trimestrial rapoartele instituţiilor subordonate privind realizarea a investiţiilor şi reparaţiilor;

- s-a întocmit centralizatorul proiectelor cu finanţare nerambursabilă, monitorizându-se rambursările şi plăţile efectuate în cadrul acestora;

- s-a întocmit, completat centralizatorul privind solicitările de finanţare ale unităţilor administrativ-teritoriale şi sumele alocate acestora;

- urmărire monitoare oficiale şi jurnale oficiale.

- raportarea ajutoarelor de stat acordate de către Consiliul Judeţean Mureş în anul 2012.

- întocmirea a două proiecte de hotărâre privind repartizarea din Fondul de rezervă/intervenţie la dispoziţia Guvernului a unor sume pentru trei comune din judeţ.

- întocmirea documentaţiei de atribuire a două contracte pentru obţinerea unor finanţări rambursabile.

- organizarea a două şedinţe de atribuire a două contracte pentru obţinerea unor finanţări rambursabile şi participarea în cadrul comisiilor de atribuire desemnate în acest sens.

- atribuirea unui contract de finanţare rambursabilă în valoarea de 40.000.000 lei pentru cofinanţarea şi prefinanţarea proiectelor de interes judeţean care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de postaderare de la Uniunea Europeană, obţinerea avizului de la Comisia de autorizare a împrumuturilor locale şi gestionarea plăţilor din aceste fonduri.

- solicitarea de date pentru repartizarea de sume în anul 2014 pentru destinaţiile prevăzute la art. 33, alin. (3), lit. b) din legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi pentru determinarea sumelor.

- necesare în anul 2014 pentru investiţiile, reparaţiile şi proiectele cu finanţare nerambursabilă derulate prin Consiliul judeţean Mureş şi instituţiile subordonate.

- acordarea a 186 de vize CFP pentru operaţiuni în valoare totală de 109.701.325,58 lei, aferente proiectelor cu finanţare nerambursabilă;

- a întocmit şi s-a editat la tipografie Calendarul acţiunilor culturale pe anul 2013, în limbile română şi maghiară;

- s-a întocmit şi tipărit Calendarul târgurilor pe anul 2013;

- s-au întocmit acorduri privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemţiune asupra unor imobile din categoria monumentelor istorice din judeţ;

- s-au eliberat acorduri pentru utilizarea de spaţii din Palatul Culturii Tîrgu Mureş, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.68/2011 privind administrarea Palatului Culturii;

- s-a analizat documentaţia de casare depusă de instituţiile subordonate precum şi documentaţia Consiliului Judeţean, inspectându-se în teren mijloacele fixe propuse, elaborându-se dispoziţii de aprobare a casării (22 dispoziţii);

- a fost acordată consultanţă de specialitate primăriilor locale pe probleme de patrimoniu, servicii publice, tarife etc.

- s-au elaborat documentaţiile privind achiziţiile de servicii în cadrul unor proiecte;

- s-au încheiat acte adiţionale şi contracte pentru spaţiile închiriate în imobile din domeniul public al judeţului;

- s-a efectuat asigurarea transportului în interesul serviciului – cca. 150.000 Km;

- s-au efectuat reviziile tehnice la autoturisme;

- s-au întocmit documentele privind consumurile de carburanţi – zilnic;

- s-au asigurat rechizitele de birou, materialele de curăţenie, întreţinere şi igienico-sanitare;

- s-au asigurat materialele de protocol, materialele necesare desfăşurării unor acţiuni culturale şi omagiale;

- s-au asigurat condiţiile desfăşurării a 225 de şedinţe ale Consiliului Judeţean Mureş, Instituţiei Prefectului şi altor instituţii;

- s-a asigurat curăţenia în spaţiile Consiliului Judeţean Mureş, Biroului de Informaţii Turistice, Centrului de Perfecţionare, Centrului de Recreere şi Camerei Agricole;

- s-a asigurat funcţionarea centralei termice şi a centralei telefonice.

Principalele activităţi desfăşurate privind:

## Îmbunătăţirea modului de administrare a patrimoniului public şi privat judeţean:

      - în vederea asigurării funcţionării serviciilor publice de interes judeţean s-au dat acorduri pentru realizarea unor lucrări şi s-a schimbat destinaţia unor spaţii la imobile aflate în domeniul public al judeţului;

      - s-a făcut achiziţie pentru lucrarea „proiectare şi execuţie instalaţie gaz metan” la imobilul situat în municipiul Tîrgu Mureş, str.Pavel Chinezu nr.8;

      - s-au identificat şi asigurat spaţiile necesare pentru desfăşurarea activităţii unor servicii publice de interes judeţean;

      - s-a întocmit dosarul tehnic pentru un număr de 80 de imobile aflate în domeniul public al judeţului;

      - s-a continuat acţiunea de evidenţiere în Cartea Funciară a imobilelor aflate în domeniul public judeţean.

## Dezvoltarea serviciilor publice, îmbunătăţirea instrumentelor de control privind serviciile publice coordonate

      - s-au luat măsuri de adaptare la criza economică, prin aprobarea unor tarife aeroportuare care să menţină numărul de pasageri şi operatori pe R.A.”Aeroportul Transilvania - Tîrgu Mureş” în anul 2013;

      - s-a continuat susţinerea dezvoltării sistemelor de apă din judeţ şi asigurarea furnizării de apă potabilă şi servicii de canalizare către populaţie, prin operatorul regional S.C.”Compania AQUASERV” SA Tîrgu Mureş.

      - s-a aprobat modificarea preţurilor şi tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare prestate de operatorul regional S.C.”Compania Aquaserv” S.A. începând cu data de 1 iulie 2013;

      - s-au luat măsuri de implementare a guvernanţei corporative la R.A.„Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş”, conform O.U.G. nr.109/2008 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, prin stabilirea unor măsuri în vederea asigurării managementului şi derulării procedurii de selecţie prealabilă a unor membri ai CA, aprobarea Planului de administrare al Consiliului de Administraţie, reorganizarea organelor de conducere, numirea administratorului executiv - Preşedinte al Consiliului de Administraţie,  modificarea organigramei şi a statului de funcţii al regiei;

      - s-a numit un nou reprezentant al Consiliului Judeţean Mureş în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C.„Parc Industrial Mureş” şi s-a acordat acestuia mandat special în vederea administrării societăţii;

      - s-a iniţiat o procedură în vederea atribuirii de denumiri unor obiective de interes public;

      - s-a aprobat un protocol de colaborare în vederea furnizării unor servicii publice medicale de interes judeţean;

      - s-a pus în aplicare procedura de evaluare a managerilor instituţiilor de cultură pentru  evaluările anuale, respectiv finale ale managerilor instituţiilor de cultură, în vederea aplicării legislaţiei în domeniul managementului instituţiilor publicede cultură - O.U.G. nr.189/2008 aprobată cu modificări prin Legea nr.269/2009 şi H.G. nr.1301/2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, modelului-cadru al caietului de obiective, modelului-cadru al raportului de activitate precum şi modelului-cadru recomandat pentru contractele de management pentru instituţiile publice de cultură. Evaluarea s-a făcut în raport cu realizarea obiectivelor şi criteriilor de performanţă cuprinse în contractele de management, de către comisiile constituite  în acest scop şi aprobate prin hotărâri de Consiliu Judeţean.

      - Sesiunea de evaluare s-a finalizat prin încheierea rapoartelor finale şi aprobarea rezultatelor prin hotărâre de Consiliu Judeţean;

      - s-au elaborat şi încheiat acte adiţionale şi contracte de management cu managerii instituţiilor publice de cultură, în aplicarea O.U.G. nr.189/2008 aprobată cu modificări prin Legea nr.269/2009;

      - s-a aprobat Contractul-cadru de delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2014-2019;

      - s-a urmărit şi raportat trimestrial către Direcţia de Dezvoltare Regională şi Implementare Proiecte, modul de îndeplinire a programului acţiunilor culturale desfăşurate la nivelul fiecărei instituţii de cultură subordonate şi sumele solicitate în acest sens;

      - în colaborare cu Direcţia de Dezvoltare Regională şi Implementare Proiecte s-a acordat sprijin instituţiilor de cultură în accesarea de fonduri nerambursabile precum şi în derularea unor activităţi culturale internaţionale, cu sprijinul Consiliului Judeţean Mureş;

S-au elaborat şi aprobat proiectele de hotărâre pentru aprobarea normelor locale şi a reglementărilor privind serviciile de transport public judeţean astfel:

      - 9 proiecte de hotărâre privind atribuirea licenţelor de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale;

      - 1 proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr.46 din 27 martie 2008 privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public de persoane prin curse regulate în judeţul Mureş;

      - 1 proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2014-2019;

- 1 proiect de hotărâre privind atribuirea licenţelor de traseu pentru traseele cuprinse în programul judeţean de transport rutier public de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2014-2019;

S-a organizat procedurile de atribuire a traseelor din programul judeţean de transport rutier public de persoane prin curse regulate pentru perioada 2014-2019, la licitaţia din data de 18.12.2013 fiind atribuite156 trasee din cele 160 propuse la licitaţie.

Urmare a procedurii de atribuire au fost organizate două şedinţe ale comisiei paritare, în data de 18.12.2013 şi 23.12.2013.;

În urma licitaţiei electronice, au fost întocmite graficele de circulaţie aferente celor 156 trasee atribuite.

Urmarea solicitărilor operatorilor de transport şi a documentaţiilor depuse, s-a procedat la verificarea şi analizarea acestora respectiv la întocmirea şi eliberarea unui număr de 45 licenţe de traseu prin curse regulate speciale.

În baza notificărilor operatorilor de transport, au fost înlocuite 23 mijloace de transport titulare pe trasee cuprinse în Programul judeţean de transport rutier public de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008 – 2013, conform criteriilor de evaluare stabilite în Normele de aplicare a Legii nr.92/2007,aprobate prin OMIRA nr.353 din   2007, cu modificările şi completările ulterioare.

În exercitarea atribuţiilor care îi revin, Autoritatea Judeţeană de Transport a colaborat în principal cu: administraţiile publice locale, CENTRUL NAŢIONAL DE MANAGEMENT pentru SocietATEA InformaţionalĂ - C.N.M.S.I. şi AUTORITATEA RUTIERĂ ROMÂNĂ-A.R.R.

## Gestionarea bugetului

În anul 2013 Direcţia Economică a gestionat un buget în sumă totală de 641.812.702 lei, din care:

      - 469.899.000 lei bugetul propriu al Consiliului Judeţean, cu următoarele surse de finanţare:

      - venituri proprii:73.278.000 lei;

      - donaţii şi sponsorizări: 44.000 lei;

      - sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 12.405.000 lei;

      - sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor: 70.418.000 lei;

      - sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri judeţene şi comunale: 9.360.000 lei;

      - subvenţii pentru finanţarea drepturilor persoanelor cu handicap: 55.032.000 lei;

      - subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea camerelor agricole: 667.000 lei;

      - fond de rulment pentru investiţii: 51.000.0000 lei;

      - sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări: 116.005.000 lei;

      - subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii  derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare: 77.535.000 lei;

      - subvenţii de la alte administraţii: 712.000 lei;

      - subventii primite de la bugetul de stat pentru finanţarea investitiilor pentru instituţii publice de asistenţă socială şi unităţi de asistenţă medico-sociale :3.443.000 lei;

      - 140.275.702 lei venituri extrabugetare, reprezentând veniturile proprii ale instituţiilor subordonate, inclusiv spitalelor preluate în anul 2010;

      - 31.638.000 lei aferent bugetelor locale ale municipiilor, oraşelor şi comunelor, din care:

    - cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale: 20.094.000 lei;

    - sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale: 11.544.000 lei;

Prin cele 7 rectificări/modificări de buget pe parcursul anului 2013 s-a urmărit asigurarea unei flexibilităţi în alocarea şi utilizarea resurselor financiare în funcţie de sarcinile prioritare.

Permanent s-a reuşit redimensionarea bugetelor în funcţie de modificările intervenite pe parcursul execuţiei, adaptându-se nevoilor concrete, uneori renunţând la proiectele iniţiale şi incluzând altele noi de strictă actualitate. Astfel s-a reuşit utilizarea judicioasă a resurselor financiare redimensionând bugetele la volumul optim necesar desfăşurării activităţilor.

# VII. DIRECŢIA AMENAJARE TERITORIU ŞI URBANISM

| Arhitectul şef – a soluţionat direct - 57 acte |  |
| --- | --- |
| SERVICIUL AVIZARE AUTORIZARE ŞI CONTROL(4 +1 funcționari publici) |  |
| Acte soluționate | 1457 |
| tip documente elaborate | Nr documente |
| Certificate de urbanism emise | 184 |
| Autorizaţii de construire emise | 68 |
| Autorizaţii de demolare emise | 4 |
| Avize arhitect şef emise | 458 |
| Reclamaţii soluţionate | 28 acte |
| Amenzi | 2 |
| Hotărâri consiliul judeţean romovate | 3 |
| dispoziţii | 4 |
| Controale - urmărirea aplicării prevederilor Legii nr.50/1991 republicată | 20 |
| TAXE ÎNCASATE | Valoare/lei |
| avize arhitect şef | 4.088,00 lei |
| certificate de urbanism | 13.412,60 lei |
| autorizaţii de construire autorizaţi de desfiinţare prelungiri CU prelungiri AC | 411.385, 24 lei 11.419,50 lei 247,55 lei 791,40 lei |
| amenzi | 20.000,00 lei |
| regularizări taxe | 1.030,40 lei |
| Taxe încasate | 461.447,69 lei |

| ## Compartimentul Situații de Urgență (1 funcționar public cu atribuții și în activitatea de autorizare și control) |  |
| --- | --- |
| Buletine evenimente, referate, adrese întocmite/soluţionate in nr. de | 458 |
| Fişe individuale de instructaj | Pt. angajaţii CJ |
| Participare aplicaţii cu ISU HOREA | 2 |
| Raport de analiză capacitate de apărare | ISU HOREA şi CJM |
| Planul de Analiză şi Acoperire al Riscurilor – judeţul Mureş | ISU HOREA şi CJM |
| Revista pompierilor | Apare o dată /an |
| Concursul judeţean al SVSU | ISU HOREA şi CJM |
| Concursul Prietenii Pompierilor şi cu Viaţa mea apăr viaţa | ISU HOREA şi CJM |
| Activitate în cadrul Comisiei de rechiziţii publice la nivelul judeţului Mureş | 1 participare |
| Participare şedinţe la Instituţia prefectului pentru situaţii de urgenţă | 2 participări |
| Taxe încasate | Nu este cazul |

| ## Compartimentul Planificare Teritoriu, Urbanism și GIS (2 funcționari publici) |  |  |
| --- | --- | --- |
| ACTIVITATEA |  | NUMĂR DOCUMENTE |
| Acte repartizate |  | 850 |
| Documentaţii avizate şi aprobate | Avize de Oportunitate | 79 |
|  | Avize Arhitectul Şef | 69 |
| Hotărâri de consiliu judeţean promovate |  | 1 |
| Şedinţe ale comisiei tehnice de urbanism |  | 13 |
| Reclamaţii soluţionate |  | 20 |
| Consultări ale populaţiei |  | 69 |
| Livrare date din baza GIS |  | 15 |
| Convenţii încheiate cu oraşe şi comune pentru aplicarea prevederilor Legii nr.350/2001 |  | 60 |
| Notificări privind aplicarea prevederilor legii nr.350/2001 |  | 15 |
| Controale - urmărirea aplicării documentaţiilor amenajării teritoriului şi urbanism |  | 20 |
| Taxă analiză pentru aviz Arhitectul Şef |  | 966,00 lei |
| Taxe acte interes public |  | 124,50 lei |
| Taxe încasate |  | 1.090,50 lei |
| total Taxe încasate PE DIRECȚIE |  | 462.538,19 lei |

## Alte activităţi

- coordonarea activităţii structurilor de specialitate din judeţ în conformitate cu convenţiile şi protocoalele încheiate potrivit prevederilor L 50/1991 şi L 350/2001;

- participări la comisia de fond funciar – Prefectură

- asigură secretariatul Comisiei tehnice

- analiză proiecte de legi - specifice domeniului

- asigurare consultare, îndrumare în domeniul amenajării teritoriului şi urbanism – la solicitare ,

- verificarea şi stabilirea limitei dintre teritoriile administrative a 14 localităţi.

- verificarea documentaţiei întocmite conform HGR nr.834/1991 pentru societăţile comerciale cu capital de stat – 394 incinte.

- identificarea, verificarea şi scoaterea de extrase CF de la OCPI Mureş – 31 extrase.

- obţinerea de documentaţii conform cu originalul din arhiva OCPI Mureş – 13 doc.

- analiza documentaţiilor judiciare şi efectuarea de verificări pe teren – 18 cazuri.

- efectuarea de măsurători şi documentaţii cadastrale pentru înscrierea în CF la OCPI Mureş a incintelor aparţinând judeţului Mureş sau a instituţiilor subordonate -11 proiecte.

- verificare cadastru general oraşul Sovata, oraşul Miercurea Nirajului, comuna Eremitu şi comuna Vărgata.

- verificare documentaţie întabulare drum judeţean Bogata.

- verificare documentaţiilor de expropriere, dezmembrare sau repoziţionare pentru aeroportul Transilvania Tg.Mureş – 9 dosare.

CURSURI URMATE

- cursul de formare şi perfecţionare- Managementul instituţiilor publice – 1 persoană

- cursul de formare şi perfecţionare - Funcţionarul şi Administraţia publică – 1 pers.

- cursul de formare şi perfecţionare- Comunicare eficientă / comunicare patologică în relațiile publice – 1 persoană

- cursul de formare şi perfecţionare -Dezvoltare durabilă - protecția mediului– 1 pers.

Proiecte/ contracte prin DATU si în colaborare cu alte direcţii

Elaborarea hărţilor de risc natural pentru cutremure, inundații şi alunecări de teren pentru judeţul Mureş (în curs)

Elaborare PUZ „Modernizare căi de comunicaţie ce deservesc aeroportul” (în curs)

Activităţi/proiecte propuse a fi realizate în cursul anului 2014 :

Proiecte in continuare:

1) Elaborarea hărţilor de risc natural pentru cutremure, inundaţii şi alunecări                        de teren pentru judeţul Mureş  - finalizare proiect;

Elaborare PUZ „Modernizare căi de comunicaţie ce deservesc aeroportul”- finalizare proiect

Menţiune:

DATU prin SAAC a acordat asistenţă tehnică de specialitate unui număr de 83 comune şi 3 oraşe în baza convenţiilor încheiate. Totodată, pentru primăriile care nu au constituite structuri de specialitate s-au emis autorizaţii de construire în baza protocoalelor încheiate cu 7 comune.

DATU prin CATU şi GIS a preluat activitatea de planificare teritoriu şi urbanism pentru 60 unităţi administrative datorat lipsei specialiştilor angajaţi la primării.

## Compartimentul  Informatică

Activitatea informatică este, în esenţă, o activitate suport, care are drept finalitate punerea la dispoziţia utilizatorilor a instrumentelor informatice şi de comunicaţie  necesare desfăşurării activităţii acestora în condiţii optime, în conformitate cu cerinţele exprimate.

Sistemul informatic este reprezentat de totalitatea echipamentelor de calcul si comunicații de date, software de baza si aplicativ precum si de serviciile aferente acestora care concura la procesarea, stocarea si punerea datelor la dispoziția utilizatorilor.

În Consiliul Judeţean Mureş este funcţională în acest moment o reţea cu 103 staţii de lucru, 38 de laptop-uri, 85 de imprimante,multifuncţionale, scannere şi plottere şi 11 servere.

Totalitatea acestor echipamente de calcul şi de comunicaţii, împreună cu tot ce înseamnă software instalat pe staţii şi servere, baze de date, servicii aferente (procesare şi stocare date, protecţie antivirus, depanare defecţiuni hard şi soft, instalări/dezinstalări aplicaţii etc), toate acestea alcătuiesc un sistem informatic pe care Compartimentul Informatică îl gestionează zi de zi în ideea menţinerii în stare de funcţionare optimă a tuturor componentelor acestuia şi, în acelaşi timp, în ideea perfecţionării şi dezvoltării acestuia.

Pe parcursul anului 2013 s-au făcut, de către personalul Compartimentului Informatică, sute de intervenţii pe echipamentele de calcul - depanarea unor defecţiuni de natura hard sau soft care au necesitat înlocuiri de piese, instalări/reinstalări ale sistemelor de operare sau ale diverselor aplicaţii.

Tot pe parcursul acestui an ne-am confruntat cu câteva atacuri mai deosebite cu viruşi şi troieni care au pus probleme mari activităţii în reţea. Astfel, printre cele mai periculoase, au fost două atacuri consecutive cu un trojan numit „Trojan.Generic.KD”. Acesta nu avea manifestări vizibile pentru utilizatorii staţiilor infestate, dar acţiona prin trimiterea, din background, a unui volum mare de mesaje de tip „spam” de pe staţiile respectivă. Urmarea a fost că domeniul nostru de poştă electronică „cjmures.ro” a fost trecut pe o listă a spamer-ilor din Internet şi toate e-mail-urile trimise de pe conturile de e-mail din Consiliu erau respinse de serverele destinatare. Astfel, o perioadă de timp, nu s-au mai putut trimite e-mail-uri din Consiliu şi de la primării. A fost nevoie de colaborarea directă cu specialiştii BitDefender Bucureşti pentru a identifica forma de virus şi manifestările ei. Compartimentul Informatică a reuşit, într-un timp relativ scurt şi fără perturbarea activităţii majorităţii utilizatorilor, să cureţe staţiile infestate şi să asigure protecţia tuturor staţiilor din reţea.

În 2013 s-au reorganizat o parte dintre serverele ce deservesc utilizatorii din reţea. Astfel, pentru aplicaţiile economice (contabilitate, buget, mijloace fixe etc) s-a configurat o maşină virtuală dedicată exclusiv acestor aplicaţii şi bazelor lor de date. De asemenea, s-a pus în funcţiune un server pe care rulează aplicaţia de tip GIS a Direcţiei Amenajare Teritoriu şi Urbanism cu acces web (din afara instituţie).

O altă activitate a Compartimentului Informatică a constat în prospectarea pieţii IT şi achiziţia de noi echipamente de calcul, conform Planului de Achiziţii Anual şi a fondurilor bugetare aprobate prin bugetul Consiliului. Astfel, pe parcursul anului 2013, Compartimentul Informatică a derulat 7 proceduri de achiziţie, în urma cărora s-au achiziţionat calculatoare, laptop-uri, imprimante, multifuncţionale, videoproiectoare, softuri noi. Toate aceste echipamente, după achiziţionare au fost configurate conform cerinţelor, puse în reţea, s-au mutat documentele, poşta utilizatorilor de pe calculatoarele vechi iar o parte dintre calculatoarele vechi au fost redistribuite altor utilizatori.

O componentă aparte a activităţii Compartimentului Informatică pe parcursul anului 2013 a constituit-o suportul de tip logistic acordat Ministerului Finanţelor care avea nevoie de găsirea unei modalităţi viabile de transmitere de documente mari către primăriile judeţului. Astfel, în momentul de faţă Ministerului Finanţelor i s-a alocat un spaţiu pe un server al Consiliului Judeţean pe care să stocheze fişiere de mari dimensiuni şi de unde, apoi, prin acces de tip FTP primăriile şi instituţiile interesate le preiau, în timp real şi fără costuri. Se preconizează ca acest tip de colaborare cu Ministerul Finanţelor să fie dezvoltată în continuare.

De asemenea, Compartimentul Informatică împreună cu Serviciul Financiar-Contabil şi reprezentanţii firmei INDECO Baia Mare a făcut o analiză a posibilităţii dezvoltării aplicaţiilor de tip economic existente în Consiliul Judeţean şi în instituţiile subordonate prin conceperea de noi module care să permită exportul şi importul automat de date între aceste aplicaţii şi Ministerul Finanţelor. S-a semnat contractul cu firma INDECO Baia Mare care va dezvolta aceste module noi iar Compartimentul de Informatică va asigura partea logistică (găzduire pe un server, acces VPN, etc) astfel încât  pe parcursul anului 2014 să se treacă la transferul de date direct între aplicaţiile Consiliului Judeţean Mureş şi ale instituţiilor subordonate lui pe de o parte şi Ministerul Finanţelor pe de altă parte.

Tot din acelaşi tip de activitate, al analizei posibilităţilor de continuă dezvoltare în viitor a aplicaţiilor utilizate în Consiliul Judeţean Mureş face parte şi proiectul de a încerca integrarea aplicaţiei de tip GIS de evidenţă a drumurilor şi contractelor de drumuri cu aplicaţia de tip economic de la Serviciul Financiar Contabil şi Serviciul Buget. Acest proiect este încă în faza de analiză dar se încearcă găsirea de soluţii tehnice pentru a face această integrare.

Pe timpul cât s-au desfăşurat evenimentele organizate cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la inaugurarea Palatului Culturii, Compartimentul Informatică a asigurat suport fie prin personal de specialitate fie prin furnizarea de tehnică necesară la diversele evenimente (stații de comunicare, echipamente de prelucrare si postare pe web a evenimentelor zilnice).

O altă activitate ce a constituit o permanenţă pe parcursul anului 2013 şi continuă şi în 2014 este asigurarea de suport logistic în clădirea fostului Hotel Parc celor care, fie permanent, fie provizoriu şi-au stabilit sediul acolo. A fost nevoie de organizarea unor căi de acces la Internet, telefonie, televiziune etc. In aceasta clădire iși desfășoară activitatea DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE EVIDENȚA PERSOANELOR MUREȘ, BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ MUREȘ –secție, Zona Metropolitana, ADI Ecolect Mureș, ADR Centru.

Compartimentul de Informatică încearcă pe tot parcursul activităţii sale să răspundă tuturor solicitărilor venite din partea direcţiilor şi compartimentelor Consiliului Judeţean dar şi a unor instituţii cu care Consiliul colaborează, să găsească soluţiile cele mai potrivite diverselor cerinţe sau probleme cu care se confruntă.

# VIII.DIRECŢIA  TEHNICĂ

Realizarea Programului de întreţinere a reţelei de drumuri judeţene a constituit una din preocupările de bază ale Consiliului Judeţean Mureş în anul 2013.

Pe raza judeţului Mureş, Consiliului Judeţean are în  administrare o reţea de drumuri judeţene care totalizează 727,856 km, din care: 328,076 km (45,07%) în stare de viabilitate bună, 317,889 km (43,68%) în stare mediocră şi 81,891 km (11,25%) în stare rea.

În elaborarea priorităţilor de întreţinere a reţelei de drumuri s-a avut în vedere starea tehnică a drumurilor, importanţa economică a traseelor şi traficul mediu zilnic ce se desfăşoară pe acestea.

Pentru realizarea programului de drumuri aprobat s-au organizat 38 proceduri de achiziţie publică, în urma cărora s-au încheiat 76 de contracte, astfel:

- 14 contracte subsecvente încheiate în baza acordurilor cadru pentru „Întreţinerea curentă pe timp de iarnă a drumurilor judeţene din judeţul Mureş în perioada 2012-2013”, realizându-se servicii în valoare de 3.835.050 lei;

- 7 contracte subsecvente pentru „Întreţinerea curentă pe timp de iarnă a drumurilor judeţene din judeţul Mureş în perioada 2013-2014” ;

- 19 contracte subsecvente pentru plombări realizându-se plombări într-un strat pe o suprafaţă totală de 48.238,14 mp, respectiv plombări în două straturi pe o suprafaţă totală de 47.691,53 mp în valoare totală de 4.993.936 lei;

- 22 contracte de Supraveghere tehnică a lucrărilor executate pe drumurile judeţene în anul 2013 în valoare totală de 71.334,00 lei;

- 1 contract  pentru Întreţinere drum pietruit DJ135A Viforoasa- Hudoşa- DJ153, km 33+150-36+998, judeţul Mureş, în valoare de 190.058,60 lei;

- 1 contract pentru Reparaţii sistem rutier DJ142 Tîrnăveni- Bălăuşeri, km 10+300-10+600, judeţul Mureş- faza PT+DE+CS, în valoare de 69.353,20 lei;

- 1 contract de Refacere podeţ pe drumul judeţean DJ107G lim. jud. Alba- Aţintiş- Luduş, km 24+240, în valoare de 27.900,00 lei;

- 1 contract de Servicii de proiectare- faza Studiu de fezabilitate- Reabilitarea drumului judeţean DJ154J Breaza- Voivodeni- Glodeni prin îmbrăcăminte bituminoasă uşoară între km 0+600-4+898, judeţul Mureş, în valoare de 36.828,00 lei;

- 1 contract pentru Consolidarea malului, refacerea părţii carosabile şi a acostamentului la podeţul situat pe DJ135 Tîrgu Mureş- Miercurea Nirajului, km 17+400, în satul Tîmpa, judeţul Mureş, în valoare de 3.608,10 lei;

- 1 contract de servicii de expertizare pentru Refacere podeţ pe DJ142 Tîrnăveni- Bălăuşeri, km 4+516, judeţul Mureş, în valoare de 9.796,00 lei;

- 1 contract privind Întocmirea documentaţiei tehnice pentru obţinerea autorizaţiei de gospodărire a apelor pentru podurile situate pe DJ154J Breaza- Voivodeni- Glodeni, km 5+379 peste pârâul Agriş şi pe DJ154A Reghin- Deda- Filea, km 3+149, peste Gurghiu, judeţul Mureş, în valoare de 8.928,00 lei;

- 1 contract pentru Întreţinerea prin pietruire a drumului judeţean DJ153G Sînger- Papiu Ilarian- Iclănzel, km 14+800-17+180, localitatea Iclănzel, judeţul Mureş, în valoare de 115.363,60 lei;

- 1 contract pentru lucrarea Refacere podeţ pe drumul judeţean DJ153F-DJ107 Nandra- Bichiş- Ozd, km 0+020, judeţul Mureş, în valoare de 20.347,80 lei;

- 1 contract privind Refacerea sistemului rutier şi a podeţului de pe DJ135a Viforoasa- Miercurea Nirajului, km 14+448, judeţul Mureş, în valoare de 24.495,70 lei;

- 1 contract privind Servicii de expertizare pentru Refacere podeţ pe DJ151b Ungheni- Căpîlna de Sus- Bahnea- lim. jud. Sibiu, km 0+900 şi Refacere pod de beton armat pe DJ106 lim.jud. Sibiu- Apold- Sighişoara, km 93+487, judeţul Mureş, în valoare de 29.698,00 lei;

- 1 contract pentru Lucrări de întreţinere prin completarea cu elemente de parapete în zona podurilor situate pe DJ106 lim.jud. Sibiu- Apold- Sighişoara, km 87+164 şi km 93+756, judeţul Mureş, în valoare de 31.706,00 lei;

- 1 contract pentru Întreţinere drum pietruit, DJ154J Breaza- Voivodeni- Glodeni, km 2+700-4+898, judeţul Mureş, în valoare de 105.975,70 lei.

S-au încheiat un număr de 94 referate şi 61 documente constatatoare cu informaţii referitoare la îndeplinirea obligaţiilor contractuale de către contractanţi respectiv informaţii referitoare la comportarea în perioada de garanţie a lucrărilor pentru servicii/lucrări efectuate pentru Consiliul Judeţean Mureş. Câte un exemplar original din documentele constatatoare a fost transmis la ANRMAP.

Pe parcursul anului 2013  Direcţia Tehnică a eliberat 42 de acorduri prealabile şi 11 autorizaţii de amplasare şi execuţie de lucrări în zona drumurilor judeţene.

În anul 2013 au fost recepţionate un număr de 82 lucrări şi s-au întocmit recepţiile finale după expirarea perioadei de garanţie pentru 92 lucrări.

Au fost întocmite 28 de documentaţii de atribuire aferente achiziţiilor publice organizate conform prevederilor OUG nr.34/2006.

Au fost verificate pe teren lucrările executate în baza contractelor încheiate.

Consiliul Judeţean Mureş, prin Direcţia Tehnică a urmărit derularea Programului naţional de dezvoltare locală, finanţat în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.28/2013.

Au fost transmise la MDRAP documentele justificative necesare plăţii lucrărilor executate, respectiv s-au transmis ordinele de plată cu care au fost efectuate plăţile în anul 2013.

## Subprogramul Modernizarea satului românesc

Sumele alocate în anul 2013 în cadrul Subprogramului Modernizarea satului românesc au fost:

- pentru Domeniul realizarea/extinderea/reabilitarea, modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi staţii de tratare a apei: 2.869.190 lei.

- pentru Domeniul realizarea/extinderea/reabilitarea, modernizarea sistemelor de canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate: 658.810 lei.

- domeniul reabilitarea/modernizarea drumurilor publice clasificate şi încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare, ca drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale şi/sau drumuri publice din interiorul localităţilor: 4.048.300 lei.

## Subprogramul Regenerare urbană a municipiilor şi oraşelor

Sumele alocate în anul 2013 în cadrul Subprogramului Regenerare urbană a municipiilor şi oraşelor, au fost:

- pentru Domeniul realizarea/extinderea/reabilitarea, modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi staţii de tratare a apei: 237.350 lei.

- Pentru Domeniul realizarea/extinderea/reabilitarea, modernizarea sistemelor de canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate: 1.863.750 lei.

## Serviciul Investiţii şi Achiziţii Publice

În cursul anului 2013, Serviciul Investiţii şi Achiziţii Publice a încheiat contracte de execuţie lucrări, prestări servicii şi furnizare produse, printre care amintim:

„Extindere şi copertină faţada sudică aerogară” la Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş, „Iluminat arhitectural al Palatului Culturii” din Tîrgu Mureş, „Autospecială de intervenţie la misiuni pirotehnice”, Studiu de fezabilitate și proiect tehnic pentru ”Instalație de climatizare la sediul administrativ”, „Reparaţii la imobilul din localitatea Archita, comuna  Vînători” etc., valoarea acestora fiind de 3.614.842 lei.

S-a acordat consiliere unităţilor subordonate pentru întocmirea documentaţiilor de atribuire, organizarea procedurilor de achiziţie publică, încheierea contractelor, urmărirea execuţiei lucrărilor, recepţia lucrărilor/serviciilor de proiectare printre care putem aminti: Direcţia Generală pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Asistenţă Socială Mureş, Aeroport Transilvania Tîrgu Mureş, Biblioteca Judeţeană Mureş, Teatrul Ariel, Muzeul Judeţean Mureş, Serviciul Salvamont Salva-Speo, Centrele Şcolare de Educaţie Incluzivă.

De asemenea, s-a acordat sprijin în desfăşurarea procedurilor de achiziţie publică şi recepţii de lucrări unor primării, beneficiare ale unor programe cu finanţare europeană pentru dezvoltare rurală (ex: Măsura 3.2.2), cât şi pentru investiţii din fonduri de la bugetul de stat sau proprii.

S-au întocmit expuneri de motive şi proiecte de hotărâri pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ale unor obiective de investiţii proprii şi ale instituţiilor subordonate.

S-au întocmit referate şi dispoziţii privind componenţa comisiilor de evaluare, comisii de recepţie la terminarea lucrărilor şi recepţii finale.

S-au organizat recepţii de lucrări/servicii proprii şi s-a participat în calitate de membrii/specialişti în comisii ale instituţiilor subordonate şi la unele primării, dintre care: Ernei, Corunca, Pogăceaua, Rîciu, Vătava, Sîngeorgiu de Mureş, Mădăraş, Crăciuneşti, Sărăţeni, Vînători, Ruşii Munţi, Hodoşa etc.

S-a acordat sprijin pentru evaluarea de terenuri pentru stabilirea redevenţei minime la concesionarea pentru realizarea de construcţii la unele primării.

Serviciul Investiţii a rezolvat un număr însemnat de acte, petiţii şi cereri de informaţii de interes public.

Conform prevederilor legale în vigoare în materie de achiziții publice, Compartimentul Achiziții publice, a asigurat publicarea tuturor documentelor aferente procedurilor de atribuire organizate de Consiliul Județean în anul 2013 în Sistemul de Achiziții Publice, respectiv: documentații de atribuire, anunțuri/invitații de participare, anunțuri erată, anunțuri de atribuire ale contractelor, contestații, răspunsuri la solicitările de clarificări solicitate de către operatorii economici, Deciziile Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor şi a notificat pe site-ul Autorității Naționale de Reglementare și Monitorizare a Achizițiilor Publice, contractele încheiate.

Pe lângă activităţile curente din cadrul direcţiei, personalul de specialitate a sprijinit celelalte direcţii din cadrul Consiliului Judeţean Mureş în vederea organizării procedurilor de achiziţii publice, conform prevederilor OUG nr.34/2006 privind achiziţiile publice.

De asemenea o parte din personalul de specialitate al Direcţiei a fost cooptat în unităţile de implementare a proiectelor derulate de Consiliul Judeţean Mureş, din fonduri europene (UIP), de exemplu: „Parc auto pentru sporturi cu motor”, „Managementul integrat al deşeurilor din Județul Mureş”, „Modernizarea şi dotarea ambulatoriului Spitalului clinic Judeţean Mureş", „Reabilitarea, modernizarea drumului judeţean DJ135 Măgherani-Sărăţeni” având atribuţii atât în derularea proceselor de achiziţii publice, evaluare oferte, urmărirea lucrărilor cât şi în managementul financiar al proiectelor respective.

Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş

CIPRIAN DOBRE