| Nr. 1.334/22.I.2015 Dosar VI.D/1 |  |
| --- | --- |

RAPORT

de activitate al Consiliului Județean Mureș pe anul 2014

În conformitate cu dispozițiile art.104, alin.(3), lit.”b” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, președintele consiliului județean, în exercitarea atribuțiilor prevăzute în actul normativ indicat, prezintă anual sau la cerere, rapoarte cu privire la modul de îndeplinire a atribuțiilor sale și a hotărârilor consiliului județean.

În temeiul actului normativ mai sus menționat, consiliul județean a urmărit și stabilit măsuri coerente care să asigure buna sa funcționare, cu aplicarea unui management organizatoric flexibil, adaptat conținutului competențelor administrației publice județene.

Președintele consiliului județean, în calitate de șef al administrației publice județene, răspunde de buna funcționare a aparatului de specialitate al consiliului județean, a instituțiilor și serviciilor publice de interes județean și a societăților comerciale și regiilor autonome de interes județean.

În calitate de coordonator principal de credite, președintele consiliului județean a urmărit îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor din domeniul  financiar-contabil. Astfel, activitatea sa a vizat elaborarea și fundamentarea bugetului propriu, urmărind modul de realizare a finanțărilor, angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor  în limitele creditelor bugetare și a veniturilor bugetare aprobate.

Activitatea Consiliului Județean Mureș în anul 2014 a fost orientată în principal spre realizarea Programului acțiunilor economico-sociale din coordonarea consiliului județean, aprobat prin Hotărârea nr.37 din 27 februarie 2014.

Cu privire la stadiul și gradul de realizare a acțiunilor planificate s-au făcut raportări trimestriale și semestriale, urmărindu-se cu consecvență efectuarea acestora în condiții de eficiență și economicitate.

Prezentul raport cuprinde sinteza rezultatelor obținute în anul 2014 de consiliul județean și sunt prezentate pe structura aparatului de specialitate.

I. CABINETUL DEMNITARULUI

Cabinetul Demnitarului are în componență un număr de patru persoane:

Mara Togănel – director

Ancuța-Maria Precup-Mătieș – consilier

Anca Florea – consilier

Sergiu Zereș - consilier

Cabinetul Demnitarului, din cadrul Consiliului Județean Mureș, funcționează pe baza Hotărârii nr. 95 din 26 iulie 2012.

Personalul din cadrul cabinetului preşedintelui este numit şi eliberat din funcţie de preşedintele consiliului judeţean şi îşi desfăşoară activitatea în baza unui contract individual de muncă pe durată determinată, încheiat în condiţiile legii, pe durata mandatului preşedintelui consiliului judeţean. Atribuţiile personalului din cadrul acestui compartiment se stabilesc prin dispoziţie a preşedintelui consiliului judeţean.

Descrierea principalelor activităţi ale personalului din Cabinetul Demnitarului, în cursul anului 2014:

- Întocmirea de rapoarte, materiale şi informări la solicitarea Preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş;

- Documentare pe domeniile aflate în competență

- Asigurarea de consiliere de specialitate pentru Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş;

- Participarea la şedinţele de consiliu local din unitățile administrativ-teritoriale ale județului Mureș, unde l-a reprezentat pe Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, și i-a adus la cunoştinţă acestuia problemele sesizate de către consilierii locali, precum şi de către primari;

- Consilierii din Cadrul Cabinetul Demnitarului au acționat ca împuterniciți ai Preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş, în relaţiile cu consiliile locale şi primăriile din judeţ şi alte organe şi organizaţii locale şi centrale, în domeniile specifice administraţiei locale;

- Participarea la şedinţele consiliului judeţean;

- Participarea la audienţele Preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş şi rezolvarea problemelor repartizate de acesta;

- Stabilirea și menținerea relaţiilor cu mass-media locale și naționale;

- Organizarea conferinţelor de presă;

- Conceperea de comunicate de presă, declaraţii, invitaţii, luări de poziţie ale preşedintelui;

- Furnizarea, către mass media de ştiri video, audio, foto și text;

- Participarea, alături de Preşedintele Consiliului Județean, la evenimente publice, întâlniri, şedinţe;

- Colaborarea cu compartimentul relații externe și mass media în organizarea unor evenimente și acțiuni de reprezentare a Consiliului Județean Mureș:

- În cursul anului 2014 au fost primite la sediul Consiliului Judeţean Mureş, un număr de 15 delegaţii din străinătate (Republica Moldova, Franţa, Irlanda, Ungaria, Cehia, China, Japonia), totalizând 120 delegaţi.

- Reprezentanţii Consiliului Judeţean Mureş au participat la o vizită de lucru în cadrul proiectului „Made in Galway”, finanţat în cadrul programului european INTERREG IV C şi la Conferinţa UNESCO pe tema: „Cultura şi Industriile Culturale”.

- Coordonarea activităţilor de organizare a evenimentelor publice, seminarii, conferinţe, întâlniri protocolare, întâlniri de lucru, şedinţe operative;

- Coordonarea proiectului de interes public județean organizat de Consiliul Județean Mureș, cu prilejul comemorării a 70 de ani de la bătălia de la Oarba de Mureș.

Consiliul Județean Mureș, Primăria municipiului Tîrgu Mureș, Instituția Prefectului – județul Mureș și Garnizoana Tîrgu Mureș au organizat, în data de 26 septembrie 2014, comemorarea a 70 de ani de la bătălia de la Oarba de Mureș, cel mai tragic moment al războiului de eliberare a Transilvaniei de Nord, purtat de armata română în toamna anului 1944.

Programul evenimentului a cuprins următoarele activități:

- Oarba de Mureș: ceremonial militar și depunere de coroane, ceremonial religios, oficiat de ÎPS Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei

- Tîrgu Mureș, Piața Victoriei: ceremonia de decorare a drapelului de luptă al Brigăzii 6 Operații Speciale

- Tîrgu Mureș, Palatul Culturii, foaier: vernisajul expoziției de tehnică militară din al Doilea Război Militar. Colecții ale Muzeului Județean Mureș și colecții private. În cadrul expoziției, Biblioteca Județeană Mureș a prezentat decupaje din ziarele centrale și locale, despre importanța zilei de 26 septembrie 1944 în istoria românilor.

- Tîrgu Mureș, Palatul Culturii, Sala Mică: conferința “Oarba de Mureș – bătălia simbol a eliberării Ardealului ”

- Tîrgu Mureș, Piața Victoriei:

- reconstituirea scenelor din al doilea război mondial – Asociația “Tradiție Militară”

- survol cu aparate de zbor ale Aeroclubului României

- retragere cu torțe, condusă de Regimentul 30 Gardă “Mihai Viteazul”,

- concerte de muzică istorică: Ciprian Istrate, Veta Biriș, Nicolae Furdui Iancu

- proiecția în aer liber a filmului istoric “Emisia continuă”, cu participarea actorului Dan Condurache

- Implicarea în organizarea evenimentelor și campaniilor realizate în parteneriat, comunicarea cu reprezentanţii inițiatorilor acestora și implicarea în promovare pe plan local şi regional:

- Gala UNITER

- Festival concurs interjudețean de muzică populară ”Memorial Ramona Fabian”

- TIFF Mureș

- Salonul de carte Bookfest

- Festivalul Văii Mureșului

- Festivalul Văii Nirajului

- Festivalul Văii Gurghiului

- Campania celor 16 zile de activism împotriva violenţei

- Olimpiada Națională de Limbi Romanice

- Simpozionul național ”Experiențe didactice în context multicultural”

- Concursul de Creativitate Religioasă Romano-catolică

- Spectacol de ziua femeii „E ziua ta…”

- BookLand evolution – conferințe practice pentru tineri

- Demonstrația aeronautică ”Sky is not the limit”

- Programul de interes județean “Operativitate în intervenție pentru siguranța comunității”

- Programul de interes public județean ”Operativitatea structurilor de intervenție pentru protecția cetățeanului”

- Atelierul de lucru pentru prevenirea și combaterii violenței în familie

- Festivalul de cântec popular patriotic ”La Oarba și la Iernut”,ediția a IV-a

- Festivalul Internațional de chitară clasică ”Harmonia cordis” - 2014

- Festivalul Internațional de Film de Scurt-metraj ALTER-NATIVE

- Finala Campionatului Național de Atelaje

- Evenimentul ecvestru ”Galopiada mureșeană”

- Târgul Internațional de Carte

- ”Vârtejul Mureșean” - zilele culturii maghiare din județul Mureș

- Coordonarea activităților de comunicare intra- și inter- instituțională.

În scopul fluidizării, individualizării şi unităţii conceptuale a comunicării instituţionale s-a elaborat un set de reguli şi instrumente de comunicare vizuală ce definesc poziţia Consiliului Judeţean Mureş în cadrul instituţiilor statului.  În acest sens, s-au identificat două categorii de acţiuni ce concură la realizarea acestui obiectiv:

  - folosirea semnăturii vizuale și de către instituţiile publice/regiile subordonate Consiliului Judeţean Mureş;

  - stabilirea unor reguli unitare de comunicare intra- și inter- instituţională.

Pentru punerea în practică a acţiunilor mai sus enunţate a fost necesară completarea regulamentelor de organizare şi funcţionare a instituţiilor subordonate, în sensul completării acestora cu unele reguli privitoare la utilizarea semnăturii vizuale a Consiliului Judeţean Mureş şi comunicarea instituţională adecvată. Măsuri asemănătoare s-au luat și în ceea ce privește comunicarea intrainstituțională, și anume transmiterea acțiunilor de interes public județean pe care fiecare compartiment/ serviciu/ direcție le întreprinde (proiecte demarate/ în derulare/ finalizate, adică activități importante ale Consiliului Județean Mureș care necesită o comunicare publică adecvată).

În acest sens, membrii Cabinetului Demnitarului au menținut permanent legătura atât cu aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș, cât și cu reprezentanții instituțiilor subordonate, pentru realizarea unei comunicări publice cât mai unitare.

- Inițierea și/sau participarea la realizarea unor materiale informative:

- Materialele publice ale Consiliului Județean Mureș, a instituțiilor subordonate și a diverșilor parteneri

- Program de intervenţii integrate pentru şomeri – certitudinea unui viitor durabil

Proiectul este finanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa prioritară 5 – Promovarea măsurilor active de ocupare, DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 5.1 – Dezvoltarea şi implementarea măsurilor orientarea în carieră şi facilitarea accesului pe piaţa forţei de muncă și este derulat în parteneriat cu Consiliul Judeţean Buzău, Asociaţia Four Change Bucureşti, SC Centrul de Consultanţă şi Studii Europene SRL Galaţi, RD Global Project Consulting SRL Buzău, S.C. Tecseo SRL Italia, SC Dechiro Consulting SRL Buzău Contribuţia proprie a Consiliului Judeţean Mureş: 0 lei.

Contractul de finanțare a fost semnat în data de 04 aprilie 2014, durata de implementare a proiectului fiind de 18 luni, în echipa de implementare a proiectului fiind nominalizaţi trei dintre membrii cabinetului:

- Mara Togănel – expert coordonare activități

- Sergiu Zereș – responsabil relații și comunicare

- Ancuța Precup-Mătieș – expert coordonare logistică program de intervenții integrat

Obiectivul general al proiectului este creşterea capacităţii de angajare pentru 840 de şomeri, în special şomeri de lungă durată, persoane inactive sau aflate în căutarea unui loc de muncă, precum şi a persoanelor care au părăsit timpuriu şcoala, din regiunea Sud-Est, Judeţul Buzău, şi regiunea Centru, judeţul Mureş, din care, 150 din Regiunea Centru.

În luna decembrie 2014 au finalizat cursurile de formare profesională, ca activitate principală în proiect, un număr de 28 de persoane. Un număr de 90 de potenţiali cursanţi au fost recrutaţi până la această dată din totalul de 150 stabilit ca indicator pentru Partenerul 4 - judeţul Mureş.

Principalele activități în anul 2014:

- Înregistrarea ca operator de date cu caracter personal în scopul prelucrării datelor personale ale beneficiarilor proiectului.

- S-a elaborat procedura de recrutare a grupului ţintă.

- S-au amenajat spaţiile în care se derulează activităţile proiectului.

- S-a promovat proiectul pe site-ul web Consiliului Judeţean Mureş.

- S-au efectuat deplasări la primăriile din judeţ, precum şi alte activităţi de recrutare a participanţilor la cursurile de perfecţionare programate a se derula în intervalul octombrie 2014 – septembrie 2015.

- Au fost transmise 4 cereri de rambursare.

- Potrivit graficului de derulare al cursurilor, primele două serii de cursanţi au început aceste cursuri, care în funcţie de durată 5 – 7 săptămâni s-au finalizat la finele lunii noiembrie şi respectiv jumătatea lunii decembrie 2014.

- Fiecare dintre cursanţi a beneficiat de câte 2+3 zile de consiliere şi evaluare psihologică la startul cursurilor. De asemenea, fiecare a parcurs în primele 3 săptămâni în paralel un modul de competente informatice (TIC).

II. DIRECȚIA DEZVOLTARE REGIONALĂ ȘI IMPLEMENTARE PROIECTE

Colectivul Direcţiei de Dezvoltare Regională și Implementare Proiecte:

Valer Bățaga - director executiv

Manageri Publici

Magyarossy Andrea - manager public

Voica-Codruța Togan - manager public

Serviciul Dezvoltare Regională

Călin Suciu – șef serviciu

Sorin Stan - consilier

Gorea Ágnes - consilier

Maria-Lucia Șerban - consilier

Adriana Buruș - consilier

Mircea Sigmirean - consilier

Simona Cioban - consilier

Iuliana Gyarmati - consilier

Compartimentul Relații Externe și Mass-Media

Livia-Daniela Fabian – consilier

Compartiment Protecția Mediului

Radu Spinei - consilier

Viorica-Lăcrămioara Mărgăraș - consilier

Loredana-Anișoara Suciu - consilier

În cursul anului 2014 Direcţia de Dezvoltare Regională și Implementare Proiecte a continuat să asigure administrarea eficientă a activităţilor în domeniul dezvoltării judeţului şi a instituţionalizării unui sistem coerent de lucru, care să permită conceperea, promovarea şi administrarea programului de dezvoltare economico-socială a judeţului, în cadrul strategiei de dezvoltare aferentă perioadei de programare financiară 2007-2013.

De asemenea, Direcţia de Dezvoltare Regională și Implementare Proiecte a desfășurat și activităţi specifice elaborării Planului de dezvoltare a judeţului Mureş pentru perioada de programare financiară 2014-2020, respectiv, definitivarea analizei socio-economice şi a analizei SWOT a judeţului Mureş, a obiectivelor specifice şi a priorităţilor aferente strategiei, pregătirea portofoliului de proiecte.

Prin personalul de specialitate, DDRIP a urmărit aplicarea măsurilor promovate în Programul acţiunilor prioritare aprobat pentru anul 2014, atât la nivelul autorităţii publice judeţene cât şi al unităţilor subordonate. În acest sens au fost fundamentate şi se află în curs de implementare proiectele cu finanţare europeană propuse, dar şi cele care au asigurată finanţarea din diverse fonduri naţionale, toate acestea având scopul de a contribui la dezvoltarea şi modernizarea judeţului. S-a asigurat, de asemenea, promovarea diferitelor programe cu finanţare internaţională, dedicate autorităţilor publice, ONG-urilor, mediului de afaceri etc. Au fost continuate activităţile specifice relaţiilor de colaborare cu autorităţi şi instituţii din străinătate, cele de facilitare a diseminării de informaţii, publicaţii şi alte materiale cu privire la politicile şi programele Uniunii Europene, precum și activitatea de comunicare publică a activităților desfășurate pe parcursul anului 2014 de către autoritatea publică.

Nu în ultimul rând, în vederea îmbunătăţirii performanţelor profesionale, personalul direcţiei a participat la activităţi de pregătire (participări la cursuri de pregătire, schimburi de experienţă, seminarii, alte module de formare profesională) în vederea accesării și implementării proiectelor finanțate din Fonduri Structurale.

MANAGERI PUBLICI

Finalizarea documentului de planificare strategică pentru noua perioadă de programare financiară comunitară a constituit principala activitate a compartimentului pe parcursul primelor 7 luni ale anului 2014. Astfel, sub directa coordonare a secretarului Grupului de lucru judeţean, asigurat de Direcţia de Dezvoltare Regională şi Implementare Proiecte, s-a promovat în şedinţa ordinară din data de 31 iulie 2014 spre aprobare Planul de Dezvoltare a Judeţului Mureş 2014-2020 (PDJ), asigurându-se astfel una din condiţiile pentru accesarea de fonduri europene în anii 2014-2020, considerată sursă cheie de finanţare şi în această perioadă de programare multianuală.

În elaborarea PDJ, o atenţie deosebită s-a acordat politicii de coeziune a Uniunii Europene şi direcţiilor strategice de politică relevante la nivel naţional şi regional, pentru a avea o contribuţie în atingerea obiectivelor Europa 2020, adică creştere inteligentă, creştere durabilă şi creştere favorabilă incluziunii, asumate de România prin angajamente internaţionale.

Astfel, în anul 2014 s-a încheiat procesul de planificare început încă din anul 2011, printr-un proces partenerial, care a implicat 47 de instituţii publice şi private, asigurându-se astfel un cadru transparent de colaborare instituţională şi respectarea principiului european al parteneriatului.

Pe lângă procesul partenerial, abordarea participativă a fost demonstrată şi de consultarea şi informarea publicului despre PDJ, cu posibilitatea acordată cetăţenilor să-şi exprime punctul de vedere, contribuind prin opinii şi sugestii la conturarea unui document de programare pe termen mediu, în acord cu nevoile grupului ţintă. Astfel, capitolele în lucru ale PDJ au fost afişate pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Mureş, iar pentru versiunea finală s-a derulat procesul de consultare publică în perioada 13 iunie -13 iulie 2014. În acest sens s-a desfăşurat o campanie de informare a celor 102 u.a.t, a membrilor Grupului de lucru judeţean, a asociaţiilor microregionale/intercomunitare şi, nu în ultimul rând, a populaţiei, prin afişarea PDJ pe site-ul www.cjmures.ro, anunţului în acest sens la sediul Consiliului Judeţean Mureş, respectiv în presa scrisă şi audio-vizuală, în limbile română şi maghiară.

Activitatea de programare a presupus o colaborare intensă cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru, compartimentul fiind implicat în procesul de elaborare a Planului de Dezvoltare la nivelul Regiunii şi diseminarea informaţiilor privind perioada de programare financiară, prin organizarea şi participarea la întâlnirile grupurilor de lucru judeţene şi tematice.

Pentru a veni în sprijinul autorităţilor publice locale în atragerea de fonduri nerambursabile, compartimentul s-a implicat în organizarea unor sesiuni de informare privind fondurile Regio, Axa 3, DMI 3.4. – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale. Şi aceste demersuri au contribuit la depunerea de către autorităţi a cererilor de finanţare şi semnarea în cursul anului 2014 nivelul judeţului Mureş a unui număr de 10 contracte de finanţare, pentru finalizarea lucrărilor începute la unele şcoli din mediul urban şi rural. Localităţile beneficiare sunt: Tîrgu-Mureş (2 proiecte), Sighişoara, Iernut (Sat Sălcud), Batoş (Sat Dedrad), Crăieşti, Gurghiu, Pogăceaua, Sânpetru de Câmpie şi Voivodeni. Valoarea totală a asistenţei financiare nerambursabile se ridică la: 7.178.256,64 lei.

Managerii publici au contribuit la dezvoltarea şi implementarea sistemului de control intern/managerial (SCIM) în aparatul propriu şi în instituţiile subordonate sau aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş. Secretariatul Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică pentru implementarea şi dezvoltarea SCIM s-a asigurat de către manageri publici, care au desfăşurat activităţi specifice de implementare a regulilor de management minimale definite în cele 25 de standarde prevăzute în Codul controlului intern/managerial, potrivit O.M.F.P. nr. 946/2005, republicat, cu modificările ulterioare.

De asemenea a fost continuată implementarea proiectului „Reconstrucţia ecologică forestieră pe terenuri degradate, comuna Rîciu, Judeţul Mureş – perimetrul de ameliorare Valea Sînmartinului – Cetăgău – 113,77 ha”.

Astfel, au fost executate și monitorizate lucrările de întreținere a plantației înființate și au fost efectuate completările prevăzute de proiectul tehnic al proiectului.

SERVICIUL DEZVOLTARE REGIONALĂ

În ce priveşte programarea acţiunilor economico-sociale ale Consiliului Judeţean Mureş, pe anul 2014, a fost realizat Programul acţiunilor economico – sociale din coordonarea Consiliului Judeţean Mureş, acesta fiind aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 37/27.02.2014 şi cuprins în Programul de Dezvoltare a Judeţului Mureş pe anul 2014. În cursul anului s-au urmărit stadiul şi gradul de realizare a activităţilor planificate efectuându-se, în acest sens, raportări semestriale către Instituţia Prefectului.

Prin intermediul Serviciului s-a acordat asistenţă autorităţilor publice locale în identificarea de fonduri nerambursabile, pregătirea şi implementarea proiectelor proprii şi activităţi specifice elaborării Planului de dezvoltare a judeţului Mureş pentru perioada de programare financiară 2014-2020, (definitivarea analizei socio-economice şi a analizei SWOT a judeţului Mureş, a obiectivelor specifice şi a priorităţilor aferente strategiei, pregătirea portofoliului de proiecte).

În continuarea raportului vom prezenta stadiul implementării proiectelor.

FUNDAMENTAREA ŞI IMPLEMENTAREA PROIECTELOR DIN FONDURI INTERNAŢIONALE DE FINANŢARE PENTRU DEZVOLTAREA ŞI MODERNIZAREA JUDEŢULUI

Principala atribuţie a Serviciului Dezvoltare Regională este fundamentarea şi implementarea proiectelor din fonduri internaţionale de finanţare pentru dezvoltarea şi modernizarea judeţului. În vederea îndeplinirii acesteia, în anul 2014 s-au realizat următoarele acţiuni:

A. PROIECTE FINALIZATE

1.Echipamente pentru îmbunătăţirea intervenţiilor în situaţii de urgenţă

La data de 28 martie 2012, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei” a semnat contractul de finanţare nerambursabilă pentru proiectul „Echipamente pentru îmbunătăţirea intervenţiilor în situaţii de urgenţă” (cod SMIS 37689). Proiectul a fost finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Domeniul Major de Intervenție 3.3 „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă”.

Valoarea proiectului în urma implementării este de 20.289.752,74 lei, din care valoarea grantului este de 15.765.115,77 lei, iar perioada de implementare a proiectului a fost de 28 martie 2012- 27 iunie 2014 (27 de luni).

Acest proiect a continuat achiziţiile de echipamente specifice pentru intervenţii în situaţii de urgenţă începute în cadrul proiectului „Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat, în Regiunea 7 Centru”, care a fost finalizat în luna mai 2010.

Obiectivul general al proiectului este creşterea gradului de siguranţă a populaţiei, indiferent de localizarea aşezămintelor umane, prin creşterea calităţii serviciilor pentru siguranţă publică şi de asistenţă medicală în situaţii de urgenţă, în vederea sprijinirii unei dezvoltări economice şi sociale durabile şi echilibrate teritorial la nivelul Regiunii 7 Centru.

Proiectul a presupus:

- Achiziţionarea, livrarea şi punerea în funcţiune a 44 de autospeciale, după cum urmează:

  - 4 ambulanţe de prim ajutor (tip B2), cu tracțiune 4x2

  - 12 ambulanţe de prim ajutor (tip B2), cu tracțiune 4x4

  - 2 ambulanţe de terapie intensivă (tip C)

  - 22 autospeciale pentru lucrul cu apă şi spumă de capacitate mică, din care 19 de teren, iar 3 pe şasiu camionetă

  - 4 autospeciale pentru lucrul cu apă şi spumă de capacitate mare

Din care, pentru judeţul Mureş:

  - 3 ambulanţe de prim ajutor (tip B2), cu tracțiune 4x4

  - 1 ambulanţă de terapie intensivă (tip C)

  - 5 autospeciale pentru lucrul cu apă şi spumă de capacitate mică, de teren

- Selectarea şi instruirea personalului (516 persoane, din care 92 în judeţul Mureş)

- Realizarea acţiunilor de informare şi publicitate.

În cursul anului 2014 au fost realizate următoarele activităţi:

- Au fost livrate 19 autospeciale pentru lucrul cu apă și spumă de capacitate mică, de teren, din care 5 pentru Județul Mureș (ianuarie 2014); toate cele 19 autospeciale au fost dotate complementar cu suspensii suplimentare în vederea creșterii performanțelor tehnice a acestora;

- A fost instruit personalul care va asigura exploatarea echipamentelor livrate (184 de persoane), astfel în cadrul proiectului fiind instruite un număr total de 516 persoane.

- Echipamentele livrate au fost transferate prin comodat către beneficiarii finali: Inspectoratele pentru Situaţii de Urgenţă ale judeţelor Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu.

- A fost efectuat auditul final, fiind predat şi recepţionat raportul întocmit în urma acestuia.

- În ceea ce priveşte acţiunile de informare şi publicitate:

  - Au fost achiziţionate serviciile mass-media în presa scrisă pe anul 2014 şi a fost publicat un comunicat de presă, în cele şase judeţe ale Regiunii Centru, beneficiare ale proiectului;

  - Au fost achiziţionate şi realizate autocolantele, acestea fiind şi aplicate pe echipamentele livrate:

  - Organizarea recepţiei festive a echipamentelor: stabilirea programului şi locaţiilor, solicitarea şi primirea avizului Comisiei de Avizare a Adunărilor, transmiterea invitaţiilor, achiziţia serviciilor de cazare şi masă, achiziţia serviciilor de catering;

  - Achiziţia materialelor promoţionale;

  - Organizarea conferinţelor de presă în toate cele șase județe beneficiare, cu ocazia finalizării proiectului.

Urmare a punerii în funcțiune în cursul anilor 2013 și 2014 a echipamentelor achiziționate în cadrul proiectului, la 30 iunie 2014 s-a constatat că timpul mediu de răspuns a scăzut de la 23’18’’ la 18’42’’ în zonele rurale şi de la 10’07’’ la 8’25’’ în zonele urbane pentru unităţile mobile de intervenţie la locul intervenţiei (cu autospeciale pentru lucrul cu apă şi spumă), respectiv, de la 16’09’’ la 14’28’’ în zonele rurale şi de la 5’49’’ la 4’48’’ în zonele urbane pentru echipajele de prim ajutor/asistenţă medicală.

B. PROIECTE AFLATE ÎN IMPLEMENTARE

1. „Parc Auto pentru Sporturi cu Motor”

Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5.2 – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice.

Valoarea acestuia este de 58.136.243,07 lei cu TVA lei, din care valoarea finanţării nerambursabile solicitate este de 19.044.575,27 lei, cofinanţarea Consiliului Judeţean Mureş este de 29.950.271,71 lei (inclusiv cheltuieli neeligibile și TVA aferent), restul fiind TVA aferent cheltuielilor eligibile în valoare de 9.141.396,12 lei.

Obiectivul general al proiectului este creşterea contribuţiei turismului la dezvoltarea locală şi regională prin diversificarea serviciilor turistice, respectiv, crearea în judeţul Mureş a unui „turism de nişă” – pentru amatorii de sporturi cu motor.

Contractul de finanţare a fost semnat în data de 13.05.2010, durata de implementare a proiectului fiind de 67 de luni.

În anul 2014, în cadrul proiectului au fost derulate următoarele activităţi:

- Derularea contractelor încheiate în anul 2011 privind execuția lucrărilor (încheiat cu SC Cooperativa Edile Appennino SCRL în asociere cu SC Morani Impex SRL și SC Kasim Emaka SRL) și supervizarea acestora (SC Irimat Cons SRL) până în iunie 2014.

- Derularea contractului privind serviciile de audit din cadrul proiectului încheiat în anul 2011 cu SC Deloitte Audit SRL. De asemenea, urmare a prelungirii perioadei de implementare a proiectului a fost încheiat un act adiţional în vederea prelungirii duratei de execuție a contractului.

- A fost aprobat şi semnat Actul adiţional nr. 5 la Contractul de finanţare, cu privire la prelungirea perioadei de implementare a proiectului, până la data de 12.12.2015.

- În cadrul proiectului au fost au fost transmise 10 cereri de rambursare, cea de-a zecea fiind decontată în luna februarie 2014. Acestea au fost diminuate proporţional cu valoarea corecției financiare aplicate, respectiv 25% din valoarea contractului de lucrări.

- Au fost primite sumele aferente corecţiei financiare aplicate Cererilor de rambursare 9 și 10, în baza Ordonanţa Guvernului nr. 14/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice.

- A fost depusă o acţiune în instanță în vederea anulării notei de constatare pentru aplicarea corecţiei financiare de 25% din valoarea eligibilă a contractului de lucrări. Curtea de Apel Tîrgu Mureş prin Decizia nr.13/21.01.2014 a respins acţiunea. În data de 25.09.2014 a fost înaintat recurs împotriva deciziei Curții de Apel, până la momentul de față nefiind stabilit nici un termen de judecată.

- Au fost elaborate şi transmise patru rapoarte de progres.

- Au fost efectuate de către Organismul Intermediar (OI) și Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (AMPOR) patru vizite de monitorizare a implementării și două vizite de teren.

- Continuarea lucrărilor începute pe data de 27.10.2011, până la data rezilierii contractului fiind executate în proporție de aproximativ 70% din totalul lucrărilor.

- Contractul de execuţie a lucrărilor încheiat cu S.C. Cooperativa Edile Appennino SCRL a fost reziliat începând cu data de 24 iunie 2014. După rezilierea contractului de lucrări, având în vedere refuzul repetat al Antreprenorului de predare a amplasamentului lucrărilor, Beneficiarul a fost constrâns să recurgă la justiţie în vederea preluării amplasamentului, instanța neluând încă nicio hotărâre în ceea ce priveşte evacuarea Antreprenorului din şantier.

- Urmare a rezilierii contractului de lucrări, pe rolul instanțelor de judecată există mai multe litigii între Consiliul Județean Mureș și SC Cooperativa Edile Appennino SCRL respectiv SC Morani Impex SRL cu privire la: asigurare dovezi, anularea notificării în baza cărora a fost reziliat contractul de lucrări, „obligația de a face” și anularea documentului constatator emis ca urmare a rezilierii contractului de lucrări.

- Supervizarea lucrărilor: la data de 30.06.2014 a fot reziliat Contractul de servicii nr. 11282/3i/ 06.07.2011, încheiat între Consiliul Județean Mureș și SC Irimat Cons SRL.

Pe baza unei proceduri de achiziție publică, a fost încheiat un nou contract de servicii de supervizare a lucrărilor având nr. 14965/7A din 29.08.2014 cu SC Aqua Serv SRL din Cluj Napoca. Având în vedere că nu s-a reușit încă evacuarea din șantier a Antreprenorului, iar contractul de servicii prevede emiterea ordinului administrativ de începere a contractului în termen de maxim 90 zile de la semnare, s-a solicitat Inginerului încheierea unui act adițional prin care să se prevadă emiterea ordinului de începere cu trei zile lucrătoare înainte de data efectivă de începere a prestării serviciilor. Ordinul de începere a prestării serviciului de supervizare – pentru derularea activităţilor din faza de preconstrucție - nu a fost dat deoarece încă nu s-a reuşit eliberarea şantierului din  posesia S.C. Cooperativa Edile Appennino SCRL.

- În urma derulării unei proceduri de achiziție publică a fost încheiat cu SC Specialist Consulting SRL, contractul de servicii nr. 22669/23.12.2014, având ca obiect reactualizarea Proiectului tehnic nr. 190.1/2009 (inclusiv expertizarea lucrărilor executate de Antreprenor).

2. „Reabilitarea, modernizarea drumului judeţean DJ 135 Măgherani-Sărăţeni”

Proiectul este finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, DOMENIUL DE INTERVENŢIE 2.1 Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură.

Valoarea proiectului este de 52.498.962,80 lei, din care valoarea finanţării POR: 37.396.883,37 lei, cofinanţare CJM: 5.041.751,07 lei şi TVA: 10.060.328,36 lei.

Contractul de finanţare a fost semnat în data de 29.12.2011, durata de implementare a proiectului fiind de 43 de luni.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea accesibilităţii regiunii şi a mobilităţii populaţiei, bunurilor şi serviciilor, în vederea stimulării dezvoltării economice durabile.

Proiectul presupune:

- Reabilitarea sistemul rutier pentru 13,555 km drum;

- Reabilitarea a 2 poduri;

- Reabilitarea a 90 de podeţe;

- Consolidarea drumului prin construirea a 375 ml ziduri de sprijin şi 2250 
    coloane benotto;

- Asigurarea scurgerii apelor prin şanţuri şi rigole;

- Realizare semnalizare rutieră;

În anul 2014, în cadrul proiectului au fost derulate următoarele activităţi:

- Lucrările sunt realizate în proporţie de 92,65%, după cum urmează:

• Obiect 01. Amenajarea terenului                                    75,00%

• Obiect 02. Drum                                                             95,50%

• Obiect 03. Scurgerea apelor                                            92,50%

• Obiect 04. Semnalizare rutieră                                        28,42%

• Obiect 05 Consolidări                                                      88,50%

• Obiect 06. Reabilitare pod km 29+307                             72,74%

• Obiect 07. Reabilitare pod km 32+425                             95,00%

• Obiect 08. Organizare de şantier                                     87,27%

Aferent acestor lucrări au fost emise 9 certificate de plată, toate fiind decontate.

- Au fost transmise 8 cereri de rambursare, din care au fost decontate 7 cereri.

- Au fost efectuate de către Organismul Intermediar patru vizite de monitorizare trimestriale.

- Au fost elaborate şi transmise patru rapoarte de progres.

- A fost finalizată licitaţia pentru audit, în data de 26.03.2014 fiind încheiat contractul cu SC Premier Class Audit SRL. A fost realizat şi decontat raportul intermediar de audit.

- Contractul cu proiectantul iniţial a fost reziliat deoarece acesta nu a răspuns solicitărilor de adaptare a Proiectului tehnic la situaţia din teren. În consecinţă, în urma unei achiziţii directe, a fost semnat în data de 08.07.2014 un alt contract de asistenţă tehnică, cu SC Standard Proiect SRL.

3. „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu Mureş”

Proiectul este finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 3.1 – Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate.

Acesta are o valoare de 19.870.295,01 lei, din care 15.651.990,02 lei finanţare nerambursabilă, 402.579,42 lei cofinanţare şi 3.815.725,57 lei TVA.

Contractul de finanţare a fost semnat în data de 30.09.2013, durata de implementare a proiectului fiind de 27 de luni.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea serviciilor de asistenţă medicală în cadrul ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu Mureş.

Obiectivele specifice sunt:

• Creşterea eficienţei şi calităţii actului medical prin modernizarea şi dotarea ambulatoriului Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu Mureş;

• Scurtarea duratei de spitalizare a pacienţilor internaţi care nu necesită îngrijire medicală permanentă, prin dotarea ambulatoriului Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu Mureş cu aparatură performantă;

• Scăderea timpului de diagnosticare şi tratament, precum şi prevenţie/depistare precoce a bolilor, prin dotarea ambulatoriului Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu Mureş;

• Asigurarea accesului egal al cetăţenilor la serviciile de sănătate prin realizarea unui sistem sanitar modern şi eficient.

Stadiul proiectului:

În cursul anului 2014 au fost realizate următoarele activităţi:

- Licitaţia pentru desemnarea dirigintelui de şantier a fost finalizată, contractul fiind semnat în data de 11 septembrie 2014 cu SC Aquatech Invest SRL Tîrgu Mureş. Garanţia de bună execuţie a fost constituită în 23.09.2014. Ordinul de începere a fost emis în 7 noiembrie 2014.

- Licitaţia pentru desemnarea Executantului a fost finalizată, acordul contractual fiind semnat în data de 11 noiembrie 2014 cu SC Construct Mapcom SRL Tîrgu Mureş. Garanţia de bună execuţie a fost constituită în 19.11.2014.

- Execuţia şi recepţia lucrărilor: Dirigintele de şantier a predat raportul de început şi manualul de proceduri. A fost emis ordinul de începere a lucrărilor începând cu data de 02.12.2014. Amplasamentul de pe str. Gh. Marinescu nr. 50 a fost predat în 03.12.2014. S-a predat frontul de lucru aferent corpurilor O şi P ale ambulatoriului general de pe str. Gh. Marinescu nr. 50. În aceste corpuri au început lucrările, în luna decembrie 2014 fiind realizate lucrări de arhitectură, rezistenţă şi instalaţii, acestea reprezentând 1% din totalul lucrărilor.

- Licitaţia pentru furnizarea de aparatură medicală a fost finalizată, contractul fiind semnat în data de 20 noiembrie 2014 cu Asocierea SC Elmed SRL – SC Medist Imaging&P.O.C. SRL. Garanţia de bună execuţie a fost constituită în 04.12.2014.

- Au fost realizate următoarele acţiuni de informare şi publicitate:

- Două comunicate de presă elaborate în cadrul proiectului au fost avizate de ADR Centru şi publicate în două cotidiene locale.

- Panourile pentru şantiere în construcţie au fost avizate de ADR Centru. Furnizorul panourilor pentru şantiere în construcţie a fost desemnat: SC Grafis Art Advertising SRL Reghin. Urmează să fie emisă comanda şi să fie amplasate panourile.

- Alte obligaţii contractuale:

  - A fost elaborată şi transmisă la ADR Centru notificarea privind depunerea cererii de pre-finanţare. Cererea de pre-finanţare a fost transmisă în 17.12.2014 către ADR Centru.

  - Au fost elaborate şi transmise la AMPOR şi ADR Centru notificări privind necesitatea modificării proiectului tehnic.

  - În data de 8 aprilie 2014 proiectul tehnic revizuit a fost transmis la ADR Centru, acesta fiind avizat în 12 mai 2014.

  - Actul adiţional nr. 1 la contractul de finanţare, privind modificarea bugetului proiectului şi prelungirea perioadei de implementare a acestuia până la 31 decembrie 2015, a fost încheiat în 16.07.2014.

  - S-au elaborat şi transmis către ADR Centru patru rapoarte de progres trimestriale.

  - Reprezentantul ADR Centru a efectuat patru vizite trimestriale de monitorizare.

  - A fost depusă la ADR Centru o cerere de rambursare. Sumele solicitate prin aceasta au fost rambursate în 14 noiembrie 2014.

4. „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş’’

Proiectul este finanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013, Axa prioritară 1, Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată, Beneficiar fiind Operatorul Regional SC Compania AQUASERV SA.

Valoarea totală a proiectului, fără TVA, este de 467.065.003 lei, din care valoarea finanţării nerambursabile solicitate este de 410.486.616 lei, contribuţia beneficiarilor din bugetele locale este de 8.377.277 lei, cheltuieli neeligibile în valoare de 48.201.110 lei. TVA aferentă cheltuielilor eligibile şi neeligibile este în valoare de 111.627.792 lei.

Consiliul Judeţean Mureş asigură cofinanţarea proiectului cu suma de 1.729.214 lei, contravaloarea a 410.496 Euro/curs 1 Euro = 4,2125 lei, aferentă investiţiilor Aducţiunea Voiniceni – Sărmaşu, Aducţiunea Band – Pănet şi Aducţiunea Valea Nirajului. Pentru investiţia Aducţiunea Valea Nirajului, s-a aprobat suplimentarea lucrărilor şi valorii investiţiilor, fără creşterea valorii aprobate a proiectului, concomitent cu creşterea contribuţiei Consiliului Judeţean Mureş cu suma de 1.433 Euro prin Hotărârea CJM nr.139/29.11.2012 şi 7.607 Euro prin Hotărârea CJM nr.152/26.09.2013.

Contractul de finanţare a fost semnat în data de 08 aprilie 2010, durata de implementare a proiectului fiind de 46 de luni.

Proiectul presupune realizarea următoarelor investiţii:

- reabilitarea şi extinderea a 62.349 m reţea de apă;

- reabilitarea şi extinderea a 84.807 m reţea de canalizare;

- reabilitarea a 3 staţii pompare apă şi construcţia a 5 staţii pompare noi;

- reabilitarea a 3 staţii pompare apă uzată şi construcţia a 22 staţii pompare noi;

- reabilitarea a 2 staţii epurare apă şi construcţia unei staţii noi;

- reabilitarea unei staţii de epurare apă uzată şi 1 staţie epurare linia nămolului;

- reabilitarea a 4 staţii de tratare apă potabilă şi construirea uneia noi;

- reabilitare 46.702 m aducţiune;

- construcţie 52.380 m aducţiune nouă.

De la data semnării contractului de finanţare, stadiul contractelor de lucrări şi servicii din cadrul proiectului este următoarea:

Contracte în implementare

- Consultanţă

„MS-SER-01 Asistenţă Tehnică pentru pregătirea Documentaţiilor de Atribuire pentru contractele de lucrări, publicitate și supervizarea lucrărilor”, încheiat cu AECOM Ingenieria SRL,valoare contract 18.994.988 lei

| Durata | Data începerii / finalizării | Stadiu fizic realizat | Stadiu valoric realizat |
| --- | --- | --- | --- |
| 42 luni | 05.09.2011 - 05.03.2015 | 56,35% | 54,15% |

- Lucrări

1. Reghin – Contractul de lucrări „MS-RG-YB-02 Reabilitare şi extindere fază terţiară pentru Staţie de epurare Reghin”, executant PASSAVANT ROEDIGER GmbH, valoare contract 22.978.010,06 lei.

| Durata | Data începerii / finalizării | Stadiu fizic realizat | Stadiu valoric realizat |
| --- | --- | --- | --- |
| 33 luni | 10.05.2012 - 05.02.2015 | 48,78% | 40,82% |

2. Tîrgu Mureş – Contractul de lucrări „MS-TM-YB-01 Tîrgu Mureş – Reabilitarea staţiei de epurare – linia nămolului”, executant Asocierea SOCIEDAD ANONIMA, DE ORBAS Y SERVICIOS COPASA cu AIN ACTIVE S.L. şi cu SC LAS PROM SRL. Valoare contract 28.006.726,07 lei.

| Durata | Data începerii / finalizării | Stadiu fizic realizat | Stadiu valoric realizat |
| --- | --- | --- | --- |
| 29 luni | 29.05.2012 -16.09.2014 | 78,44% | 70,04% |

3. Târnăveni – Contractul de lucrări „MS-TA-YB-07 – Târnăveni – Reabilitarea staţiei de epurare”, executant – asocierea SC EDAS EXIM SRL şi SC TEHNIC TRUST SA. Valoare contract 21.791.398 lei.

| Durata | Data începerii / finalizării | Stadiu fizic realizat | Stadiu valoric realizat |
| --- | --- | --- | --- |
| 26 luni | 13.08.2012 - 13.10.2014 | 66,07% | 54,25% |

4.Luduş şi Iernut – Contractul de lucrări „MS-L&I-YB-06 Luduş şi Iernut – Reabilitarea staţiilor de tratare a apei – executant Asocierea SC Beespeed Automatizări SRL (leader al asocierii) şi SC DATCOMP SRL şi SC CONIMUR SRL. Valoare contract  21.770.251,79 lei.

| Durata | Data începerii / finalizării | Stadiu fizic realizat | Stadiu Valoric realizat |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 luni | 25.10.2012 - 25.11.2014 | 81,64% | 74,00% |

5. Luduş şi Iernut – „MS-L&I-YB-08 Luduş – Construirea unei noi staţii de epurare şi Iernut – Reabilitarea staţiei de epurare”, executant Asocierea SC Veolia Water Solution&Tehnologies Romania SRL – OTV France. Valoare contract 34.303.199,28 lei.

| Durata | Data începerii / finalizării | Stadiu fizic realizat | Stadiu valoric realizat |
| --- | --- | --- | --- |
| 24 luni | 06.05.2013 - 06.05.2015 | 56,75% | 54,08% |

6. Târnăveni - „MS-TA-YB-05 Târnăveni – Reabilitarea staţiei de tratare a apei”, executant Asocierea SC EDAS EXIM SRL – SC TEHNIC TRUST SA – SC BEESPEED AUTOMATIZĂRI SRL – SC DATCOMP SRL. Lider de asociere: SC EDAS EXIM SRL. Valoare contract 17.488.533,81 lei.

| Durata | Data începerii / finalizării | Stadiu fizic realizat | Stadiu valoric realizat |
| --- | --- | --- | --- |
| 26 luni | 23.04.2013 - 23.03.2015 | 57,52% | 43,08% |

7. Sighişoara şi Cristuru Secuiesc -  „MS-SG&CS-YB-04 – Reabilitarea staţiilor de tratare a apei”, executant SC AEG Technology SRL. Valoare contract 26.086.203,00 LEI

| Durata | Data începerii / finalizării | Stadiu fizic realizat | Stadiu valoric realizat |
| --- | --- | --- | --- |
| 24 luni | 13.08.2013 - 13.08.2015 | 10,78% | 26,83% |

8. Valea Nirajului – „MS-VN-RB-06– Conducta de aducţiune”, executant SC Hidroconstrucţia SA Bucureşti. Valoare contract 17.692.757,88 lei.

| Durata | Data începerii / finalizării | Stadiu fizic realizat | Stadiu valoric realizat |
| --- | --- | --- | --- |
| 28 luni | 16.07.2013 - 16.11.2015 | 59,21% | 53,66% |

9. Reghin – „Extinderea reţelei de canalizare, staţii de pompare ape uzate şi conducte de refulare”, executant SC Geiger Transilvania SRL în asociere cu SC Lasprom SRL. Valoare contract 10.375.041,14 lei.

| Durata | Data începerii / finalizării | Stadiu fizic realizat | Stadiu Valoric realizat |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 luni | 23.10.2013 - 23.12.2014 | 70,63% | 54,17% |

10. Luduş şi Iernut – „Reabilitare/extindere sisteme de alimentare cu apă potabilă şi sisteme de canalizare, staţii de pompare apă potabilă, staţii de pompare ape uzate și conducte de refulare”, executant SC Izorep SRL Tîrgu Mureş. Valoare contract 40.911.457 lei.

| Durata | Data începerii / finalizării | Stadiu fizic realizat | Stadiu Valoric realizat |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 luni | 07.02.2014 - 07.10.2015 | 19,87% | 23,91% |

11. Tîrgu-Mureș - „MS-TM-RB-02–Reabilitarea/extinderea sistemului de alimentare cu apă potabilă și a sistemului de canalizare, staţii de pompare apă potabilă, staţii de pompare ape uzate și conducte de refulare, sistem SCADA”. Contract atribuit asocierii SC Hidroconstrucţia SA – SC Elsaco Electronic SRL. Valoare contract 48.271.877,32 lei.

| Durata | Data începerii / finalizării | Stadiu fizic realizat | Stadiu Valoric realizat |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 luni | 26.06.2014 - 26.03.2016 | 0 | 18,22% |

- Târnăveni - „MS-TA-RB-07 - Extinderea reţelei de canalizare, staţii de pompare apă uzată și conducte de refulare”. Contract atribuit asocierii SC Tehnic Trust SA. Valoare contract 7.813.252,59 lei.

| Durata | Data începerii | Stadiu fizic realizat | Stadiu Valoric realizat |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 luni | 04.07.2014 - 04.09.2015 | 24,11% | 24,88% |

- Band – Pănet - „MS-B&P-RB-04- Construcţie conductă de aducţiune, staţii de pompare apă potabilă, rezervor apă potabilă”. Contract atribuit asocierii S.C. PARMADO CONSIMPEX S.R.L. şi PASSAVANT-ROEDINGER GmbH. Valoare contract 11.087.009,01 lei

| Durata | Data începerii / finalizării | Stadiu fizic realizat | Stadiu Valoric realizat |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 luni | 23.09.2014 - 23.10.2015 | 0 | 20,00% |

14.Sighişoara/Cristuru Secuiesc - „MS-SG&CS-RB-03 - Reabilitare conductă de aducţiune, extindere reţele de apă potabilă și canalizare, staţii de pompare apă potabilă, staţii de pompare apă uzată și conducte de refulare”. Contract atribuit SC Grup 4 Instalaţii SA. Valoare contract 19.472.365,53 lei.

| Durata | Data începerii / finalizării | Stadiu fizic realizat | Stadiu Valoric realizat |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 luni | 03.09.2014 - 03.03.2016 | 2,95% | 20,00% |

15.Miercurea Nirajului - „MS-MN-YB-03– captare şi staţie de tratare a apei”. Contract atribuit S.C. CORAL S.R.L. Tulcea, Valoare contract 9.368.045,93 lei.

| Durata | Data începerii / finalizării | Stadiu fizic realizat | Stadiu Valoric realizat |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 luni | 10.10.2014 - 10.04.2016 | 0 | 18,23% |

16.Aducţiune Voiniceni - Sărmaşu - MS-VS-RB-01 - Reabilitarea conductei de aducţiune, staţii de pompare și rezervoare apă. Contract atribuit asocierii TECNICAS DE DESALINIZACION DE AGUAS S.A. (TEDAGUA) şi S.C. TEHNIC TRUST S.A, valoare contract 37.049.357,70  lei.

| Durata | Data semnării contractului | Stadiu fizic realizat | Stadiu Valoric realizat |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 luni | 19.09.2014 | 0 | 5,72% |

- Audit

Auditarea cheltuielilor - „MS-SER-02 aferente proiectului POS Mediu CCI 2009 RO 161 PR 019 Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş”. Contract atribuit asocierii SC Prim Audit SRL. Valoare contract 45.832 lei.

| Durata | Data începerii / finalizării | Stadiu fizic realizat | Stadiu Valoric realizat |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 luni | 11.06.2014 - 31.12.2016 | 0 | 0 |

5. Îmbunătăţirea intervenţiilor în situaţii de urgenţă în zone greu accesibile

La data de 24 iunie 2014, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei” a semnat contractul de finanţare nerambursabilă pentru proiectul „Îmbunătăţirea intervenţiilor în situaţii de urgenţă în zone greu accesibile” (cod SMIS 50272). Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul Major de Intervenție 3.3 „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă”.

Proiectul are o valoare de 2.687.266,00 lei, durata de implementare a proiectului fiind de 16 luni. Acesta continuă achiziţiile de echipamente specifice pentru intervenţii în situaţii de urgenţă începute în cadrul a altor două proiecte finanțate prin Programul Operațional Regional, finalizate în anul 2010 respectiv 2014.

Obiectivul general al proiectului este creşterea gradului de siguranţă al populaţiei şi îmbunătăţirea capacităţii de răspuns în situaţii de urgenţă la nivelul regiunii de dezvoltare Centru prin reducerea timpului de intervenţie pentru acordarea primului ajutor calificat şi pentru intervenţii în situaţii de urgenţă în zonele greu accesibile din Regiunea Centru.

Proiectul presupune:

- Achiziţionarea, livrarea şi punerea în funcţiune a 6 autospeciale complexe de intervenţie, câte una pentru fiecare inspectorat judeţean pentru situaţii de urgenţă din Regiunea Centru. Fiecare autospecială va fi compusă din:

- vehicul cu şenile/roţi tip UTV cu capacitate mărită de trecere (autoşenilete);

- autospecială cu rol tractor având în dotare echipamente speciale (comunicaţii şi prim ajutor);

- platformă de transport a autoșeniletelor.

- Selectarea şi instruirea personalului (37 persoane);

- Realizarea acţiunilor de informare şi publicitate;

- Achiziţia serviciilor de audit şi realizarea acestuia.

În cursul anului 2014 au fost realizate următoarele activităţi:

- A fost derulată procedura publică de achiziţie pentru atribuirea contractului furnizare de autospeciale complexe de intervenție în situații de urgență, în 30 decembrie 2014 fiind semnat contractul de furnizare SC TelSec Business & Consulting SRL (București), în valoare de 1.908.102 lei fără TVA, termenul de livrare fiind iulie 2015.

- Au fost implementate acţiuni de informare şi publicitate respectiv:

- Au fost organizate conferințele de presă cu prilejul demarării proiectului, în toate cele șase județe beneficiare (Mureș, Alba, Brașov, Covasna, Harghita și Sibiu);

- Au fost achiziţionate serviciile mass-media în presa scrisă pe anul 2014 şi a fost publicat un comunicat de presă, în cele şase judeţe ale Regiunii Centru, beneficiare ale proiectului.

Rezultatul așteptat în urma implementării proiectului este reducerea timpului mediu de răspuns al unităţilor mobile de intervenţie în zonele rurale de la 24’32’’ la 22’40’’.

6. Program de intervenţii integrate pentru şomeri – certitudinea unui viitor durabil

Proiectul este finanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa prioritară 5 – Promovarea măsurilor active de ocupare, DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 5.1 – Dezvoltarea şi implementarea măsurilor orientarea în carieră şi facilitarea accesului pe piaţa forţei de muncă.

Valoarea proiectului: 9.541.224,10 lei, din care: 9.541.224,10 lei – valoarea totală eligibilă a proiectului, 8.373.490,94 lei – valoarea eligibilă a finanţării nerambursabile acordate din Fondul Social European (FSE), 828.147,46 lei – valoarea eligibilă a finanţării nerambursabile acordate din bugetul naţional, 339.585,70 lei – contribuţia eligibilă a beneficiarilor, contribuţia proprie a Consiliului Judeţean Mureş: 0 lei.

Consiliul Judeţean Mureş, în calitate de partener în acest proiect, asigură resursele financiare necesare implementării proiectului, în sumă de 767.739,62 lei, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor prin POS DRU DMI 5.1., după cum urmează: pentru anul I (01.04.2014 – 31.03.2015) suma de 455.966,25 lei şi pentru anul II suma de 311.773,37 lei (01.04.2015 – 30.09.2015).

Contractul de finanțare a fost semnat în data de 04 aprilie 2014, durata de implementare a proiectului fiind de 18 luni.

Obiectivul general al proiectului este creşterea capacităţii de angajare pentru 840 de şomeri, în special şomeri de lungă durată, persoane inactive sau aflate în căutarea unui loc de muncă, precum şi a persoanelor care au părăsit timpuriu şcoala, din regiunea Sud-Est, Judeţul Buzău, şi regiunea Centru, judeţul Mureş, din care, 150 din Regiunea Centru.

Obiectivele specifice sunt:

• Creşterea capacităţii de adaptare pe piaţa muncii pentru 840 de şomeri în special şomeri de lungă durată, persoane inactive sau aflate în căutarea unui loc de muncă, precum şi a persoanelor care au părăsit timpuriu şcoala, din regiunea Sud Est - judeţul Buzău, şi regiunea Centru - judeţul Mureş, prin furnizarea unui program de intervenţii integrate de informare şi consiliere profesională, orientare, formare profesională şi mediere pe piaţa muncii;

• Dezvoltarea culturii antreprenoriale pentru 100 persoane incluse în grupul ţintă cu scopul de a contribui la dezvoltarea economică a celor două judeţe şi implicit la crearea de noi locuri de muncă;

• Reducerea şomajului în cele două regiuni prin angajarea a 102 persoane (87 din judeţul Buzău şi 15 din judeţul Mureş) din grupul ţintă care au participat la instruire.

Stadiul proiectului:

În cursul anului 2014 au fost realizare următoarele activități:

- Înregistrarea ca operator de date cu caracter personal în scopul prelucrării datelor personale ale beneficiarilor proiectului.

- S-a elaborat procedura de recrutare a grupului ţintă.

- S-au amenajat spaţiile în care se derulează activităţile proiectului.

- S-a promovat proiectul pe web site-ul Consiliului Judeţean Mureş.

- S-au efectuat deplasări la primăriile din judeţ, precum şi alte activităţi de recrutare a participanţilor la cursurile de perfecţionare programate a se derula în intervalul octombrie 2014 – septembrie 2015.

- Au fost recrutate 90 de persoane din totalul de 150 stabilit ca indicator pentru judeţul Mureş.

- Au fost transmise 4 cereri de rambursare.

- Potrivit graficului de derulare al cursurilor, primele două serii de cursanţi – Competenţe antreprenoriale şi Operator introducere, validare date, – au început aceste cursuri, care în funcţie de durată 5 – 7 săptămâni s-au finalizat la finele lunii noiembrie şi respectiv jumătatea lunii decembrie 2014.

- Fiecare dintre cursanţi a beneficiat de câte 2+3 zile de consiliere şi evaluare psihologică la startul cursurilor. De asemenea, fiecare a parcurs în primele 3 săptămâni în paralel un modul de competente informatice (TIC).

- Situaţia participanţilor este următoarea: din cele 34 de persoane, 29 persoane s-au prezentat la începerea cursurilor, iar dintre acestea una a renunţat şi una s-a angajat până în prezent.

BIROUL DE INFORMARE EUROPEANĂ

Obiectivele principale pe anul 2014 ale Biroului de Informare Europeană din cadrul Consiliului Judeţean Mureş le-au constituit diseminarea de informaţii, consiliere şi asistenţă privind afacerile europene către publicul larg, dar şi către diverse instituţii şi organizaţii din judeţul Mureş.

Astfel, în anul 2014, s-au realizat următoarele activităţi cu caracter permanent:

- Activităţi de consiliere şi informare a publicului pe teme europene, oferirea de informaţii pentru publicul larg şi pentru vizitatorii centrului. Cetăţenii care s-au adresat biroului, au beneficiat direct de informaţii referitoare la fondurile europene, programele de finanţare, instituţiile europene;

- Postarea de informaţii privind Uniunea Europeană, ştiri europene, surse de finanţare, cataloage ale surselor de finanţare pe web site-ul Consiliului Judeţean Mureş, la secţiunea Informaţii Europene, Reţea pentru Absorbţia Fondurilor Structurale;

- Transmiterea către primăriile din judeţ, instituţii subordonate, descentralizate şi deconcentrate din judeţ, alţi beneficiari ai fondurilor europene, a unor materiale, informări, alerte privind lansarea de cereri de proiecte, căutări de parteneri pentru proiecte comune etc.

COMPARTIMENTUL PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

Activităţile desfăşurate de Compartimentul pentru Protecţia Mediului în cursul anului 2014, au fost în conformitate atât cu atribuţiile care îi revin, conform regulamentului de funcţionare al compartimentului, dar şi cu cerinţele specifice ale Unităţii de Implementare a Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în judeţul Mureş”. Astfel, aceste activităţi pot fi sintetizate în funcţie de tipul acţiunilor desfăşurate, astfel:

I. SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR SOLIDE ÎN JUDEŢULUI MUREŞ finanţat din POS Mediu

Proiectul ”Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Mureş”, (SMIDS Mureş), a fost aprobat de către Comisia Europeană prin Decizia CE nr. C(2010)3587/25.06.2010 şi beneficiază de finanţare din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) în cadrul POS Mediu, Axa prioritară 2 „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor istorice contaminate”.

Prin acest proiect se vor realiza investiţiile prioritare legate de managementul integrat al deşeurilor la nivel judeţean (colectare separată, valorificare-reciclare, tratare şi eliminare a deşeurilor în condiţii de maximă siguranţă pe un depozit ecologic zonal, inclusiv închiderea actualelor depozite de deşeuri).

Valoare totală proiect: 187.454.679 lei (din care: 163.483.292 lei reprezintă cheltuieli eligibile şi 23.971.387 lei cheltuieli neeligibile).

Surse de finanţare:

• Contribuţie UE (aferentă costurilor eligibile):  130.786.634 lei – 80 %;

• Contribuţie publică naţională:   32.696.658 – 20 % din care:

- buget de stat: 29.426.993 lei – 18 %

- buget local: 3.269.665 lei – 2 %

Prin actul adiţional nr. 5/28.10.2014 la Contractul de finanţare aferent proiectului SMIDS Mureş, durata implementării contractului a fost extinsă până la data de 30.11.2015.

Principalele activităţi desfăşurate pe proiect în cursul anului 2014:

Activităţi desfăşurate în cursul anului 2014 au constat în aplicarea procedurilor specifice de implementare a proiectului SMIDS Mureş:

- Urmărirea stadiului de execuţie a lucrărilor în conformitate cu graficele de lucrări;

- Urmărirea modului de realizare a obligaţiilor contractuale de către partenerii de contract;

- Verificarea şi aprobarea documentaţiilor tehnice aferente proiectelor de lucrări, rapoartelor de progres;

- Verificarea şi aprobarea Aplicaţiilor şi Certificatelor interimare de plată, întocmirea documentaţiilor justificative pentru plata facturilor emise;

- Întocmirea Cererilor de rambursare;

- Recepţie la terminarea lucrărilor;

- Relaţionare permanentă cu Autoritatea de Management/Organismul Intermediar în vederea conformării cu cerinţele Contractului de Finanţare;

- Alte activităţi necesare gestionării diferitelor situaţii neprevăzute care apar pe parcursul implementării proiectului.

Situaţia contractelor de lucrări/servicii/furnizare echipamente aferente proiectului SMIDS aflate în derulare:

Stadiul implementării proiectului:    -  fizic:    99 %;      -  valoric: 96,4 %

Au fost atribuite toate contractele prevăzute a fi încheiate şi realizate în cadrul proiectului. Stadiul de realizare al fiecărui contract aferent proiectului SMIDS Mureș este următorul:

1. Contract de servicii (CS 1) având ca obiect „Asistenţa tehnică şi supervizarea lucrărilor de construcţii în sprijinul Consiliului Judeţean Mureş”: Procedura a fost lansată în luna septembrie 2010, iar în luna martie 2011 a fost semnat contractul de servicii cu LOUIS BERGER în asociere cu ENVIROPLAN având o valoare de 10.080.149,64 lei şi o durată de 30 de luni.  Având în vedere apariţia unor situaţii imprevizibile în derularea contractelor de lucrări aferente proiectului, s-a impus prelungirea prin acte adiţionale a duratei contractuale cu încă 12 luni, în concordanţă cu Ordinul nr. 542/1445/881/2013 pentru aprobarea Instrucţiunii privind posibilitatea prelungirii contractelor de asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor în cadrul proiectelor majore finanţate în cadrul programelor operaţionale 2007-2013. În cursul anului 2014, în cadrul acestui contract, au fost realizate de către prestator activităţile specifice de asistenţă tehnică şi supervizare a lucrărilor de construcţii, conform graficului de execuţie aprobat şi a fost derulată şi finalizată campania de informare şi conştientizare a populaţiei judeţului Mureş cu privire la importanţa colectării selective şi a proiectului SMIDS.

2. Contract de lucrări (CL 1) de tip proiectare şi execuţie „Construcţia unei staţii de transfer, unei staţii de sortare şi a unei facilităţi de compostare a deşeurilor în judeţul Mureş”. În luna decembrie 2011 a fost semnat contractul cu CYES INFRASTRUCTURAS având o valoare de 24.342.639 lei şi o durată de execuţie de 9 luni (extinsă la 16 luni prin Actul adiţional nr. 3/29.07.2013) la care se adaugă 120 luni perioada de notificare a defectelor. Lucrările au fost finalizate în cursul anului 2013. Stadiul fizic/valoric de realizare a contractului este de 100%.

3.Contract de lucrări (CL 2) de tip proiectare şi execuţie având ca obiect „Construcţia unui depozit de deşeuri, a unei staţii de tratare mecano-biologică şi închiderea a 5 depozite de deşeuri urbane neconforme în judeţul Mureş”. Contractul a fost semnat în luna noiembrie 2011 cu asocierea formată din SC HIDROCONSTRUCŢIA SA – ARGIF PITEŞTI. Contractul are o valoare de 100.750.643,84 şi o durată de execuţie de 18 de luni (extinsă la 32 de luni prin Actul adiţional nr. 5/22.08.2013) la care se adaugă 60 de luni perioada de notificare a defectelor. În cursul anului 2013 au fost finalizate lucrările la 6 din cele 7 sectoare de lucrări ale contractului, respectiv:

- Depozitul zonal Sînpaul;

- Instalaţia TMB Sînpaul;

- Închidere depozit neconform Reghin;

- Închidere depozit neconform Luduş;

- Închidere depozit neconform Iernut;

- Închidere depozit neconform Sovata;

Lucrările la ultimul sector (sectorul nr. 7 - închidere depozit neconform Tg. Mureş/Cristeşti), au fost derulate în două etape, datorită cantităţilor suplimentare de deşeuri existente pe amplasament. Deşi au apărut anumite probleme de ordin tehnic care au necesitat adoptarea unor proceduri specifice (închiderea în două etape), inclusiv decalarea cu două luni a graficului de execuţie,  lucrările au fost finalizate în luna octombrie 2014 şi s-a încheiat recepţia la terminarea lucrărilor (Proces-verbal recepţie nr. 21724/11.12.2014). Stadiul fizic/valoric de realizare a contractului este de 100%.

4.Contract de servicii (CS 2) având ca obiect „Servicii de auditare în cadrul proiectului Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Mureş”. În luna martie 2011 a fost semnat contractul cu SC BBC AUDIT SRL la o valoare de 29.000 lei şi o durată de 30 de luni (conform contractului, durata acestuia fiind prelungită automat pentru o perioadă egală cu durata de prelungire a contractului de finanţare). În cursul anului 2014 au fost realizate misiuni de auditare trimestriale, fiind predate un număr de 4 rapoarte de audit.

5. Contract de servicii (CS 3) având ca obiect „Asistenţă tehnică acordată de proiectant pe parcursul execuţiei” pentru investiţia „Depozit ecologic zonal – Sînpaul” al cărei proiect tehnic a fost realizat odată cu întreaga documentaţie a proiectului (Aplicaţia de Finanţare). Contractul a fost semnat în luna martie 2012 cu SC Blizzard Design SRL la o valoare de 370.518,5 lei. Astfel a fost asigurată asistenţa tehnică acordată de proiectant la realizarea lucrărilor aferente depozitului ecologic zonal prin participare la faze determinante, emiterea de dispoziţii de şantier şi întocmirea de rapoarte trimestriale de activitate, elaborarea documentaţiilor tehnice de operare depozit, participare la activităţile de recepţie la terminarea lucrărilor la depozitul zonal Sînpaul.

6. Contract furnizare având ca obiect „Furnizare de echipamente de colectare a deşeurilor în judeţul Mureş”. Procedura de atribuire a fost finalizată în luna martie 2013, prin atribuirea contractelor de furnizare aferente celor 2 loturi ale achiziţiei:

- Contract “Furnizare echipamente de colectare în cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în judeţul Mureş” – Lot 1 (unităţi de compostare individuală, containere şi pubele) încheiat între Consiliul Judeţean Mureş şi Asocierea SC EUROPLAST ROMÂNIA SRL ORADEA – SC GRĂDINARIU IMPORT EXPORT SRL Bucureşti, cu o valoare de 19.463.524 Lei + TVA şi o durată de 6 luni.

- Contract “Furnizare echipamente de colectare în cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în judeţul Mureş, România” – Lot 2 (autocamioane transport containere) încheiat între Consiliul Judeţean Mureş şi SC GRĂDINARIU IMPORT EXPORT SRL Bucureşti, cu o valoare de 3.597.120 LEI + TVA şi o durată de 6 luni.

Ambele contracte au fost finalizate 100%, toate echipamentele aferente celor două loturi fiind recepţionate la termen şi livrate celor 102 autorităţi publice locale din judeţul Mureş, beneficiare ale proiectului SMIDS.

Echipamentele aferente celor 2 loturi sunt prezentate în tabelul de mai jos:

| Echipamente | Cantitate (bucăţi) |
| --- | --- |
| Contract „Furnizare de echipamente de colectare a deşeurilor în judeţul Mureş” – Lot 1 |
| 1 | Unităţi pentru compostare individuală 220 L | 52.000 |
| 2 | Euro-containere metalice (colectare deşeuri sticla) 1100 L | 2.200 |
| 3 | Euro-containere plastic (colectare hârtie/carton) 1100 L | 2.400 |
| 4 | Euro-containere plastic (colectare plastic/metal) 1100 L | 1.860 |
| 5 | Euro-pubele (colectare plastic/metal) 240 L | 41.000 |
| 6 | Euro-pubele (colectare biodegradabil) 120 L | 12.400 |
| Contract „Furnizare de echipamente de colectare a deşeurilor în judeţul Mureş” – Lot 2 |
| 1 | Maşini de încărcat cu schipuri (autocontainere) | 8 |

7.Delegarea operării sistemului realizat prin proiectul SMIDS Mureş. În conformitate cu prevederile proiectului SMIDS Mureş, desemnarea viitorilor operatori ai investiţiilor realizate se face doar în urma derulării procedurilor specifice de achiziţie publică. În acest sens, trebuie parcurse următoarele etape:

- Delegarea operării și administrării depozitului ecologic de la Sînpaul, a transportului deşeurilor de la staţiile de transfer Rîciu, Târnăveni şi Bălăuşeri la depozit şi delegarea operării și administrării Staţiei TMB Sînpaul

- Stadiu: procedura de atribuire a contractului de operare în curs de derulare (evaluare oferte depuse).

- Delegarea operării și administrării Staţiei de sortare, staţiei de transfer şi staţiei de compostare Cristeşti/Vălureni

- Stadiu: Documentaţia de achiziţie este în curs de finalizare, procedura va fi lansată la începutul anului 2015, fiind condiţionată însă de realizarea de către Primăria Tîrgu Mureş a drumului de acces şi a utilităţilor la amplasament (alimentare apă, canalizare, energie electrică).

- Delegarea gestiunii serviciului public de colectare şi transport deşeuri - aici Autoritatea Contractanta va fi  ADI Ecolect Mureș, care va delega serviciul în numele şi pe seama tuturor consiliilor locale (membre ADI) din judeţul Mureş, conform zonelor de arondare stabilite prin proiect.

Alte activităţi conexe proiectului SMIDS Mureş

În cadrul proiectului SMIDS Mureş au fost realizate următoarele obiective de investiţii:

1.Depozit zonal de deşeuri Sînpaul, comuna Sînpaul;

2.Staţia de Tratare Mecano - Biologică, comuna Sînpaul;

3.Închidere depozit neconform de deşeuri, municipiul Tîrgu Mureş (Cristeşti);

4.Închidere depozit neconform de deşeuri, municipiul Reghin;

5.Închidere depozit neconform de deşeuri, oraş Luduş;

6.Închidere depozit neconform de deşeuri, oraş Iernut;

7.Închidere depozit neconform de deşeuri, oraş Sovata.

În vederea asigurării securităţii acestor obiective precum şi pentru conformarea cu obligaţiile de mediu ce incumbă din cerinţele avizelor de mediu şi de gospodărire a apelor emise de Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş şi Administraţia Bazinală de Ape Mureş, în cursul anului 2014 au mai fost derulate următoarele activităţi conexe proiectului SMIDS Mureş:

• Achiziţia de servicii de pază pentru  obiectivele de investiţii realizate în cadrul proiectului SMIDS Mureş care să asigure securitatea acestora până la preluarea lor de către operatorii care vor fi desemnaţi în urma procedurilor de achiziţie publică;

• Achiziţia de servicii pentru vidanjarea bazinelor de levigat de la depozitele neconforme de deşeuri Reghin, Luduş, Iernut, Sovata închise în cadrul proiectului SMIDS Mureş;

• Achiziţia de servicii de specialitate pentru elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării autorizaţiei de gospodărire a apelor pentru obiectivele de investiţii: depozit zonal Sînpaul şi instalaţia de tratare mecano - biologică Sînpaul, staţia de sortare - transfer - compostare Cristeşti şi depozitele de deşeuri situate în localităţile Tîrgu Mureş (Cristeşti), Reghin, Luduş, Iernut şi Sovata.

II.ALTE ACŢIUNI SPECIFICE COMPARTIMENTULUI DE PROTECŢIE A MEDIULUI

Monitorizare Planului Regional de Acţiune pentru Mediu

- Planul Regional de Acţiune pentru Mediu (PRAM) este un document actualizat care reflectă strategia de mediu la nivelul Regiunii 7 Centru.

- În vederea monitorizării stadiului de implementare a Directivei 1999/31/CE privind depozitarea deşeurilor în conformitate cu Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor, Compartimentul de Mediu a întocmit şi transmis rapoartele de monitorizare a Planului Regional de Acţiune pentru Mediu al Regiunii 7 Centru la nivelul judeţului Mureş.

Monitorizare Planului Local de Acţiune pentru Mediu

- S-a monitorizat şi raportat către Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş stadiul de realizare al acţiunilor cuprinse în Planul Local de Acţiune pentru Mediu. Conform rapoartelor de monitorizare culese din teritoriu, centralizate şi transmise Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului rezultă faptul că măsurile aflate în responsabilitatea autorităţilor publice şi care aveau termene de realizare pentru anul 2011 au fost îndeplinite. Toate celelalte măsuri sunt în curs de realizare conform planului de acţiune, înregistrându-se progrese în special în obţinerea de finanţări pentru domeniile apă/apă uzată, canalizare şi gestionarea deşeurilor.

Derularea procedurilor pentru obţinerea Autorizaţiei Integrate de Mediu şi Autorizaţiei de Mediu necesare funcţionării următoarelor obiective de investiţii realizate în cadrul proiectului SMIDS Mureș:

- Depozit de deşeuri nepericuloase şi instalaţie de tratare mecano-biologică a deşeurilor nepericuloase – localitatea Sînpaul, comuna Sînpaul, judeţul Mureş;

- Staţie de transfer, sortare şi compostare a deşeurilor nepericuloase, localitatea Vălureni, comuna Cristeşti, judeţul Mureş.

Promovarea altor proiecte de mediu la nivelul judeţului Mureş

1. Reconstrucţia ecologică forestieră pe terenuri degradate, comuna Rîciu, Judeţul Mureş – perimetrul de ameliorare Valea Sînmartinului – Cetăgău – 113,77 ha”, finanţat în cadrul Programului de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate

Programul are drept scop îmbunătăţirea calităţii mediului prin extinderea suprafeţei împădurite la nivel naţional, ameliorarea progresivă a capacităţii de producţie a terenurilor agricole degradate, menţinerea biodiversităţii şi dezvoltarea continuă a funcţiilor ecologice şi sociale ale pădurilor,  coordonarea fiind asigurată, la nivelul judeţului, de către Consiliul Judeţean Mureş.

Proiectul vizează împădurirea a 113,7 ha teren lucrări care în urma unei proceduri de atribuire a contractelor de achiziţie publică în conformitate cu OUG 34/2006 sunt executate de către SC XILEM 2005.

În cursul anului 2012 au fost realizate integral lucrările de împădurire prevăzute de proiect. În 2013 au început lucrările de completare şi întreţinere, acestea urmând să continue până în anul 2016. Stadiul contractului fizic şi valoric la sfârşitul anului 2014 este de 95%.

2. Proiectul „Plantăm fapte bune”

Consiliul Judeţean Mureş a încheiat, în cursul anului 2011, un parteneriat cu Asociaţia EcoAssist la care s-au alăturat şi alte autorităţi locale şi care are ca obiect realizarea pe bază de voluntariat şi sponsorizări a unor lucrări de împădurire a terenurilor degradate.

În judeţul Mureş a fost selectată comuna Tăureni, în anul 2011 elaborându-se documentaţia tehnică necesară realizării plantărilor pe terenul în suprafaţă de 12 ha pus la dispoziţie de către autoritatea publică locală. Din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile şi secetei excesive din toamna 2011, nu a fost posibilă realizarea lucrărilor de plantare la data programată, acestea fiind realizate în următorii ani.

Astfel, în 7 aprilie 2012, în comuna Tăureni au participat un număr de 120 voluntari care au reuşit să planteze peste 5000 de puieţi de gorun, paltin, frasin, mojdrean şi pin, pe o suprafaţă de un hectar. În cursul lunii iulie a aceluiaşi an, au avut loc două acţiuni de întreţinere a plantaţiei, una cu ajutorul voluntarilor, iar una cu sprijinul Penitenciarului Mureş.

În cursul lunii aprilie 2013, în aceeaşi comună, a mai avut loc o acţiune de plantare la care au participat aproximativ 250 de voluntari, inclusiv reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Mureş. Aceştia au plantat 10.000 de puieţi de gorun, salcâm, paltin pe o suprafaţă de 2 hectare. În cursul lunii iulie 2013, a fost organizată o acţiune de întreţinere a plantaţiei cu ajutorul Penitenciarului Mureş.

În anul 2014, în cursul lunii aprilie, pe parcursul a mai multor sfârșituri de săptămână au mai fost realizate acțiuni de împădurire care au avut ca obiectiv plantarea a 10.000 de puieți pe o suprafață de 2 ha, cu un număr de minim 250 de voluntari.

Proiectul „Plantăm Fapte Bune!” a fost promovat şi de Consiliul Judeţean Mureş prin intermediul conferinţelor de presă şi publicarea de comunicate de presă.

COMPARTIMENTUL RELAŢII EXTERNE ŞI MASS-MEDIA

Programul colaborărilor externe – parte a Programului de dezvoltare economico-socială a judeţului Mureş pentru anul 2014, a avut ca obiectiv general dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu structuri similare din alte state, cu scopul de a creşte şi consolida capacitatea administraţiei publice judeţene privind accesarea fondurilor europene şi bunele practici în domeniul serviciilor publice locale, dezvoltarea infrastructurii, turismului, dezvoltare regională durabilă.

În cursul anului 2014 au fost primite la sediul Consiliului Judeţean Mureş un număr de 15 delegaţii din străinătate (Republica Moldova, Franţa, Irlanda, Ungaria, Cehia, China, Japonia), totalizând 120 delegaţi.

Au fost continuate şi intensificate relaţiile de colaborare cu Primăria oraşului francez Montigny le Bretonneux, localitate înfrăţită cu comuna mureşeană Lunca și care, de-a lungul anilor, a făcut mai multe donaţii primăriei şi şcolii din Lunca, unor centre de plasament şi spitale din judeţul Mureş. O delegaţie formată din reprezentanţi ai administraţiei franceze au efectuat o vizită de lucru în judeţ.

De asemenea a fost continuată şi dezvoltată relaţia de înfrăţire cu Provincia Shanxi din R.P. Chineză, ale cărei baze au fost puse în anul 1997 şi care s-au concretizat în anul 2000, prin semnarea unui Protocol de Înfrăţire. În cursul anului 2014 s-a derulat o amplă corespondenţă cu Provincia Shanxi din Republica Populară Chineză, în vederea pregătirii primirii, în condiţii optime, a unei delegaţii din această provincie, care în cursul lunii iunie, la invitaţia conducerii Consiliului Judeţean Mureş, a efectuat o vizită oficială în judeţul Mureş.

În ceea ce priveşte onorarea invitaţiilor de participare la evenimentele organizate în străinătate, reprezentanţii Consiliului Judeţean Mureş au participat la două asemenea evenimente: vizita de lucru în cadrul proiectului „Made in Galway”, finanţat în cadrul programului european INTERREG IV C şi Conferinţa UNESCO pe tema: „Cultura şi Industriile Culturale”.

În vederea extinderii relaţiilor de colaborare ale autorităţilor locale din judeţ cu autorităţi similare din alte ţări, s-a acordat sprijin primăriilor din judeţ, în vederea identificării şi încheierii unor parteneriate externe.

O altă parte a activităţii Compartimentului Relaţii Externe şi Mass-Media a constat în asigurarea activităţii de comunicare publică şi reflectarea activităţii Consiliului Judeţean Mureș în mass-media. Aceasta s-a realizat în conformitate cu Programul de dezvoltare economico-socială a judeţului Mureş pentru anul 2014 şi în condiţiile respectării Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare.

Scopurile acţiunilor de comunicare publică le-au constituit:

• informarea publicului cu privire la activităţile, realizările, proiectele, inclusiv programele cu finanţare europeană, strategiile consiliului judeţean;

• difuzarea de comunicate, anunţuri, ştiri de presă;

• publicarea hotărârilor de interes general adoptate de consiliul judeţean şi ale convocatoarelor consiliului judeţean la şedinţele ordinare şi extraordinare.

Activitatea de comunicare publică a urmărit implicarea mai activă a cetăţenilor în luarea deciziilor ce interesează comunităţile locale din care fac parte, o mai bună cunoaştere a modului de organizare, funcţionarea şi a activităţilor iniţiate/desfăşurate de către Consiliul Judeţean Mureş precum şi creşterea responsabilităţii administraţiei publice faţă de cetăţean.

Prin intermediul compartimentului s-a asigurat şi implementarea Campaniei de informare şi conştientizare a publicului, în cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide in Judeţul Mureş”. Campania a avut ca scop, în primul rând, educarea cetăţenilor în sensul aplicării corecte a principiilor colectării selective în vederea reciclării deşeurilor, lansând totodată un semnal de alarmă cu privire la necesitatea colectării deşeurilor în mod selectiv, cât şi la efectele dăunătoare generate de lipsa acestei practici. Aceasta a inclus evenimente publice derulate pe teritoriul întregului județ iar mesajele campaniei, derulate sub iniţiativa „Mureşul Reciclează”, au fost transmise printr-o amplă campanie media, prin spoturi TV și radio, afișaj stradal și în supermarketuri, emisiuni radio dedicate și filme documentare educaționale.

Compartimentul Relaţii Externe şi Mass-Media a fost implicat în decursul anului 2014 şi în implementarea proiectului „Program de intervenţii integrate pentru şomeri – certitudinea unui viitor durabil”, finanţat prin POSDRU. La nivelul Consiliului Judeţean Mureş, participarea în proiect s-a aprobat prin Hotărârea nr.86/2013 iar în data de 4 aprilie 2014 a fost semnat contractul de finanţare, perioada de implementare a proiectului fiind de 18 luni. Obiectivul general al proiectului îl constituie creşterea capacităţii de angajare pentru 840 de şomeri, în special şomeri de lungă durată, persoane inactive sau aflate în căutarea unui loc de muncă, precum şi a persoanelor care au părăsit timpuriu şcoala, din regiunea Sud-Est, Judeţul Buzău, şi regiunea Centru, judeţul Mureş.

De asemenea, angajații din cadrul compartimentului au colaborat cu Cabinetul Demnitarului, în organizarea unor activităţilor culturale şi sociale de interes public judeţean: Gala Premiilor UNITER 2014; 70 de ani de la bătălia de la Oarba de Mureş şi 70 de ani de la eliberarea oraşului Tîrgu Mureş; Salonul de carte Bookfest; Festivalul filmului TIFF etc.

CONCLUZII

În anul 2014, cu contribuţia Direcţiei de Dezvoltare Regională și Implementare Proiecte, stadiul fundamentării şi implementării proiectelor din fonduri internaţionale de finanţare pentru dezvoltarea şi modernizarea judeţului a evoluat în felul următor:

- A fost finalizat un proiect în valoare de 20.289.752,74 lei;

- Sunt în curs de implementare 6 proiecte în valoare de aproape 800 de milioane de lei.

III. SERVICIUL RESURSE   UMANE

Colectivul Serviciului Resurse Umane

Elena Popa – şef serviciu

Doris Radu – consilier

Lucian Petruţa Oroian – consilier

Lucia Cismaş - consilier

Kutasi Melinda - consilier

Serviciul Resurse Umane este structura de specialitate a Consiliului Judeţean Mureş prin care se asigură gestionarea resurselor umane şi punerea în aplicare a strategiei Consiliului Judeţean Mureş privind managementul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici.

Acest serviciu este configurat în structura organizatorică a instituţiei, în directa coordonare a Preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş, fiind dimensionat pe un număr de 8 funcţii publice, din care la momentul actual sunt vacante un număr de 2.

În cele ce urmează, vom prezenta pe scurt, unele activităţi specifice domeniului de activitate, desfăşurate în anul 2014 în scopul realizării obiectivelor propuse:

- În domeniul organizării instituţiei şi dezvoltării carierei funcţionarilor publici, precum şi al derulării procedurilor specifice în vederea ocupării prin recrutare, în condiţiile legii, a funcţiilor publice vacante

Perioada 2009 – 2013 s-a caracterizat printr-o serie de acte normative restrictive generate de constrângerile bugetare cu impact negativ asupra evoluţiei în carieră a funcţionarilor publici/angajaţilor din administraţia publică, caracteristică care se regăseşte şi în anul 2014 atât la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, cât şi la instituţiile publice ce funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş.

Deşi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor a fost declarată neconstituţională, măsurile restrictive cu privire la structura organizatorică a instituţiilor publice, numărul maxim de personal şi cheltuielile cu salariile stabilite prin acte administrative de punere în aplicare a acestor a acestor dispoziţii legale  au produs efecte şi în anul 2014.

În acest sens, au fost desfiinţate un număr de 15 posturi din cadrul acestor instituţii, reprezentând o reducere de 3,84% a numărului de posturi pentru respectivele instituţii, faţă de începutul anului 2013. Pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş această diminuare a numărului de posturi este de 4%.

La nivel de ordonator principal de credite, avem la acest moment un număr de 6048 posturi aprobate, potrivit anexei 6 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.14/30.01.2014 din care ocupate la data de 31.12.2014 un număr de 4776.

Prin urmare nu atât dimensionarea numărului de posturi a reprezentat o problemă în anul 2014, cât mai degrabă numărul mare de posturi vacante existente.

Astfel, la 31 decembrie 2014, la nivel de ordonator principal de credite,  grad de ocupare de 78,97%. Totuşi, faţă de anul 2013, când la finele anului erau ocupate 70,39% din posturi, pe parcursul anului 2014 gradul de ocupare creşte cu 8,58%.

Cu respectarea dispoziţiilor legale, s-au organizat/derulat 8 proceduri de ocupare prin recrutare/promovare pentru un număr de 14 funcţii publice de conducere vacante din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, preponderent la Direcţia Tehnică, care avea cel mai mare număr de posturi vacante la începutul anului 2014. Din cele 14 funcţii publice au fost ocupate 9, după cum urmează: Direcţia Tehnică 5 posturi, Direcţia Juridică şi Administraţie Publică – 2 posturi, Direcţia economică – 1 post şi Serviciul resurse Umane – 1 post.

De asemenea, în luna mai 2014 s-a organizat o sesiuni de examene de promovare în grad profesional superior pentru un număr de 5 funcţionari publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, care îndeplineau condiţiile legale pentru participarea la examen.

- În domeniul managementului serviciilor publice/instituţiilor de sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş

În aplicarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 - privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.33/28.02.2013 privind stabilirea unor măsuri în vederea derulării procedurii de selecţie prealabilă a unor membri ai Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania” s-au derulat activităţile specifice selecţiei prealabile pentru ocuparea unor funcţii în Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş.

De asemenea, având în vedere încetarea contractului de management al managerului  Centrului Judeţean pentru Cultură Tradiţională şi Educaţie Artistică s-a derulat concursul de management al acestei instituţii, finalizat prin încheierea unui nou contract de management, cu data de 01.08.2014.

Menţionăm totodată lucrările de evaluare anuală/finală a managementului instituţiilor publice de cultură subordonate.

În aplicarea prevederilor Dispoziţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş nr.193/27.06.2011 şi nr.309/04.12.2014, funcţionarii publici din cadrul serviciului au participat săptămânal, în medie, la lucrările a două comisii de concurs/de soluţionare a contestaţiilor, în cadrul procedurilor de recrutare/promovare organizate de către instituţiile publice subordonate.

- Fundamentarea actului de decizie al autorităţii

În ceea ce priveşte contribuţia în luarea deciziilor autorităţii, din cele 336 dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş, un număr de 81 sunt fundamentate şi iniţiate de Serviciul Resurse Umane, reprezentând 24,11% din totalul dispoziţiilor emise pe parcursul anului 2014, iar din cele 186 Hotărâri ale Consiliului Judeţean Mureş, Serviciul Resurse Umane, a elaborat un număr de 20, reprezentând 10,75% din totalul hotărârilor adoptate.

- Rezolvarea corespondenţei curente autorităţii

Din numărul total de 22.805 documente înregistrate în registratura generală a Consiliului Judeţean Mureş, 1.919 acte (8,41%) au fost gestionate de funcţionarii din cadrul serviciului, iar din totalul de 347 petiţii, 21 petiţii  (6,05%) au fost soluţionate în cadrul Serviciului Resurse Umane.

Cât priveşte corespondenţa curentă aceasta vizează în principal solicitări ale instituţiilor publice subordonate cu privire la modul de punere în aplicare a dispoziţiilor legale specifice, avize pentru organizarea concursurilor, participarea în comisiile de concurs, modul de stabilirea a drepturilor salariale, etc.

- Participarea în cadrul unor activităţi/proiecte derulate în colaborare cu alte compartimente din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş

Toţi funcţionarii din cadrul serviciului au participat la lucrările comisiilor de evaluare a proiectelor depuse în vederea încheierii contractelor de finanţare pe domeniile: cultură, culte, sport şi asistenţă socială, fiind desemnaţi ca membri şi/sau în calitate de secretar al acestor comisii. În acest context menţionăm numărul tot mai mare de proiecte depuse. Acest număr creşte de la an la an pe toate cele patru domenii. Pentru exemplificare redăm mai jos evoluţia în ultimii patru ani a numărului de proiecte finanţate în total pe cele patru domenii,inclusiv situaţia din anul 2014:

| Anul 2010 | Anul 2011 | Anul 2012 | Anul 2013 | Anul 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Depuse | Finanţate |
| 521 | 560 | 541 | 581 | 624 | 585 |

În data de 4 aprilie 2014 a fost semnat Contractul de finanţare nr. 5029 / 04.04.2014; cod SMIS:51369 pentru proiectul „Program de intervenţii integrate pentru şomeri – certitudinea unui viitor durabil”, în echipa de implementare a proiectului fiind nominalizaţi doi dintre funcţionarii publici din cadrul serviciului.

Proiectul este derulat în parteneriat cu Consiliul Judeţean Buzău, Asociaţia Four Change Bucureşti, SC Centrul de Consultanţă şi Studii Europene SRL Galaţi, RD Global Project Consulting SRL Buzău, S.C. Tecseo SRL Italia, SC Dechiro Consulting SRL Buzău este finanţat prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE, AXA PRIORITARĂ 5 – Promovarea măsurilor active de ocupare, DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 5.1 – Dezvoltarea şi implementarea măsurilor orientarea în carieră şi facilitarea accesului pe piaţa forţei de muncă.

Obiectivul general al proiectului este creşterea capacităţii de angajare pentru 840 de şomeri, în special şomeri de lungă durată, persoane inactive sau aflate în căutarea unui loc de muncă, precum şi a persoanelor care au părăsit timpuriu şcoala, din regiunea Sud-Est, Judeţul Buzău, şi regiunea Centru, judeţul Mureş, din care, 150 din Regiunea Centru.

Prin hotărâre a Consiliului Judeţean Mureş au fost puse la dispoziţia proiectului trei spaţii din incinta complexului PARC. Acestea au fost amenajate cu dotările cuprinse în proiect, sunt funcţionale iar în luna decembrie 2014 au finalizat cursurile de formare profesională, ca activitate principală în proiect, un număr de 28 de persoane. Un număr de 90 de potenţiali cursanţi au fost recrutaţi până la această dată din totalul de 150 stabilit ca indicator pentru Partenerul 4 - judeţul Mureş.

- Alte activităţi curente

- Stabilirea drepturilor salariale pentru personalului din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş,

- Colectarea, verificarea modului de completare şi înregistrarea  declaraţiilor de avere şi de interese ale funcţionarilor publici din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş /ale persoanele cu funcţii de demnitate publică/consilierii judeţeni şi transmiterea la Agenţia Naţională de Integritate precum şi răspunsurile formulate şi documentele transmise la solicitarea Agenţiei Naţională de Integritate pe acest domeniu;

- Sprijinirea compartimentelor de specialitate în procesul de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici şi personalului contractual;

- Întocmirea rapoartelor statistice, informări, note pe domeniul specific de activitate.

- Eliberarea unor adeverinţe, copii după actele din dosarul personal la solicitarea titularilor;

- Întocmirea, completarea, păstrarea şi actualizarea dosarelor profesionale ale funcţionarilor publici şi bazei de date privind dosarele profesionale;

- Programarea şi urmărirea realizării concediilor de odihnă.

- Activităţi specifice funcţionarul cu atribuţii de „lucrător cu Sănătatea şi securitatea muncii”

- Elaborarea planului anual de perfecţionare pentru funcţionarii publici din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş şi  urmărirea realizării programelor propuse;

- Sprijinirea consiliilor locale şi instituţiilor subordonate în aplicarea prevederilor legale din domeniul specific de activitate.

- Fundamentarea cheltuielilor de personal pentru aparatul de specialitate şi elaborarea statelor de personal inclusiv stabilirea claselor de salarizare suplimentare şi a drepturilor salariale aferente pentru funcţionarii publici nominalizaţi în cadrul unităţilor de implementare a proiectelor cu finanţare nerambursabilă;

- Verificarea statelor de funcţii la instituţiile publice de interes judeţean, ori de câte ori au intervenit modificări legale sau la solicitarea fundamentată şi aprobată a acestor instituţii;

- Completarea registrului de evidență electronică a funcţionarilor publici, a registrului de evidenţă al salariaţilor (personal contractual), eliberări de adeverinţe la cererea funcţionarilor precum şi eliberarea adeverinţelor pentru calcularea şi recalcularea pensiilor;

- Operarea modificărilor intervenite în dosarele profesionale ale funcţionarilor publici din aparatul propriu şi, respectiv, actualizarea în baza de date privind funcţiile publice şi funcţionarii publici, de pe portalul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;

- Aplicarea politicilor şi strategiilor Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici în domeniul funcţiei publice şi funcţionarilor publici şi sprijinirea autorităţilor locale în aplicarea acestora;

- Întocmirea rapoartelor statistice, informări, note pe domeniul specific de activitate.

IV.COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN

Colectivul Compartimentului Audit Public Intern

Petru Danciu – auditor intern

Laurențiu Vodă – auditor intern

Compartimentul de audit public intern din cadrul Consiliului Judeţean Mureş a cuprins în planul de audit pe anul 2014 un număr de 10 activităţi de audit, privind  modul de desfăşurare a activităţilor din cadrul consiliului judeţean şi a unităţilor subordonate. În urma misiunilor de audit intern efectuate asupra activităţilor desfăşurate în cadrul consiliului judeţean şi a instituţiilor subordonate, care nu au organizat compartiment de audit intern propriu, au fost încheiate un număr de 5 rapoarte de audit public intern, care cuprind  unele deficienţe cu privire la : întocmirea şi completarea documentelor contabile, arhivare, controlul financiar preventiv, sistemul de control intern managerial, pentru remedierea cărora au fost stabilite recomandări şi soluţii, având termene de implementare fiecare în parte, măsuri menite să contribuie la perfecţionarea activităţilor desfăşurate şi îndeplinirea eficientă a obiectivelor. A fost efectuată misiunea de verificare a stadiului implementării recomandărilor stabilite prin rapoartele de audit public intern întocmite la consiliul judeţean şi instituţiile subordonate în perioada 2012-2014, prin care au fost luate măsuri de accelerare a implementării recomandărilor stabilite.

De asemenea, la finele anului au fost întocmite:

- Planul anual al activităţii de audit public intern pe anul 2015;

- Planul multianual al activităţii de audit public intern aferent perioadei 2015-2017 ;

- Programul de asigurare şi îmbunătăţirea calităţii activităţilor de audit pe anul 2015 ;

- Raportul anual privind activitatea de audit public intern desfăşurată la nivelul Consiliului Judeţean Mureş şi a entităţilor publice aflate în subordonare, în coordonare sau sub autoritate, pe anul 2014, care se înaintează în termenul legal către Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mureş şi Camera de Conturi Mureş.

În conformitate cu noua legislaţie în materie de audit public intern, au fost elaborate şi avizate de către D.G.R.F.P. Braşov noi Norme metodologice specifice privind exercitarea activităţii de audit public intern şi Carta auditului intern din cadrul Consiliului Judeţean Mureş.

S-au mai efectuat: verificări prin participarea în comisii mixte numite prin Dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean, activităţi de dezvoltare a sistemului de control intern managerial prin participarea la şedinţele comisiilor de specialitate, atât la nivelul Consiliului Judeţean cât şi la unităţile subordonate, activități de consiliere ale personalului solicitant, elaborarea de materiale interne sau externe solicitate, participarea la programe de perfecţionare profesională.

Planul anual de audit a fost realizat în proporţie de 100%, după cum rezultă şi din analiza  principalilor indicatori înregistraţi în domeniu:

- Nr. misiuni realizate/ Nr. misiuni planificate (x100) - procent realizare indicator 100%;

- Activităţi realizate/ Activităţi planificate (x100) - procent realizare indicator 100%;

- Nr. zile perfecţionare profesională efectuate/ Nr. zile perfecţionare profesională planificate (x100)- procent realizare indicator 100%.

V. DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

Colectivul Direcției Juridice și Administrație Publică

Genica Nemeș –director

Serviciul Juridic și Contencios

Adriana Farkas – șef serviciu

Erika Lefter – consilier juridic

Lokodi Emoke – consilier juridic

Lucia Olar – consilier juridic

Laura Nireștean– consilier juridic

Kakasi Andras – consilier juridic

Ercsei Matilda – consilier

Serviciul Administrație Publică și Cancelarie

Delia Belean – șef serviciu

Compartimentul Administrație Publică Locală

Ligia Dascălu – consilier

Gabriela Covaci – consilier

Cristina Moldovan – consilier

Manuela Fărcaș – consilier

Compartimentul Relații cu Publicul și Informații de Interes Public

Ana Daniel - consilier

Floarea Iacob – consilier

Hochbauer  Mihai – consilier

Daniela Oprea – consilier

Compartimentul Cancelarie

Andreea Iepan - consilier

Monica Pop – consilier

Monica Curticăpean – consilier

Cristina Mureșan – consilier

Livia Nemeș - consilier

SERVICIUL JURIDIC-CONTENCIOS

În cursul anului 2014, Serviciul Juridic - coordonat de un şef serviciu a funcţionat până în luna august 2014 cu 3 consilieri juridici şi 1 consilier din cele 8 funcţii de execuţie prevăzute în organigramă, 3 posturi de consilier juridic fiind  vacante, iar unul fiind temporar vacant. Urmare organizării concursului pentru ocuparea a două posturi de consilier juridic vacante, în perioada august-decembrie 2014, Serviciul juridic a funcţionat cu 5 consilieri juridici şi 1 consilier.

Principalele activităţi ale serviciului pot fi grupate pe următoarele domenii:

1. Reprezentarea în instanţă a Consiliului Judeţean Mureş şi Judeţului Mureş, a instituţiilor subordonate şi autorităţilor publice locale, într-un număr de 212 de cauze, după cum urmează:

- 116 litigii înregistrate în anul 2014, din care:

  - 24 - contencios administrativ;

  - 30 - litigii  de muncă;

  - 62 având ca obiect alte cereri, precum: pretenţii - 9, obligaţia de a face -34, 1- lichidare judiciară; 1- achiziţii publice; 2- fond funciar; 1- rectificare CF; 2- plângere contravenţională; 2- asigurare dovezi;1- ordonanţă preşedinţială; 1- alte cereri; 1- evacuare; 2- strămutare; 2- contestaţie la executare; 1- expropriere; 1- plângere împotriva ordonanţei de clasare; 1- plasament.

Din cele 116 de cauze, au fost finalizate în cursul anului 2014 un număr de 24 cauze, rămânând în curs de soluţionare 92 de litigii.

- 106 litigii înregistrate în anii anteriori, aflate în curs de soluţionare la diferite grade de jurisdicţie, în următoarele materii juridice:

  - 38 - contencios administrativ;

  - 11 - litigii de muncă;

  - 30 - acţiuni în pretenţii;

  - 2  - comercial;

  - 25 – alte cauze civile (obligaţii de a face, revendicare, rectificare de carte funciară, plângere împotriva încheierii de carte funciară, acţiuni în constatare, etc.).

Din cele 106 de cauze, au fost finalizate în cursul anului 2014 un număr de 65 cauze, rămânând în curs de soluţionare 41 de litigii.

2. Activităţi specifice administraţiei publice locale şi alte activităţi care implică asistenţă/consultanţă juridică:

- elaborarea şi întocmirea a 16 acte administrative supuse aprobării Consiliului Judeţean Mureş sau Preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş, respectiv  10 hotărâri şi 6 dispoziţii, în domeniile cu competenţă de reglementare;

- acordarea de consultanţă juridică atât departamentelor din aparatul de specialitate al autorităţii, cât şi instituţiilor subordonate, precum şi autorităţilor publice locale;

- analiza a 168 proiecte de acte normative sau de modificare a actelor normative existente transmise de Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România şi formularea  de puncte de vedere şi propuneri  pe marginea a 5 dintre acestea;

- aplicarea actelor normative în domeniul proprietăţii (Legea nr.10/2001), atât pentru imobile aparţinând Judeţului Mureş, cât şi prin asistenţă juridică şi reprezentare în instanţă asigurată pentru autorităţile publice la nivel local;

- verificarea proiectelor de hotărâri de guvern iniţiate de Consiliul Judeţean Mureş;

- participarea în comisiile de evaluare a ofertele în vederea atribuirii contractelor de achiziţie publică de produse, servicii şi lucrări, respectiv cooptarea consilierilor juridici ca experţi, după caz;

- punerea în executare a unor hotărâri judecătoreşti;

- avizarea contractelor încheiate de Consiliul Judeţean Mureş şi a actelor adiţionale la acestea;

- soluţionarea unui număr de 1315 acte de corespondenţă din totalul de 1319 repartizate serviciului juridic în anul 2013, 4 acte fiind în curs de soluţionare în interiorul termenului legal;

- participarea la implementarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă din fonduri europene, asigurând suport juridic în Unităţilor de Implementare a Proiectelor;

- acordarea de asistenţă juridică Comisiilor de evaluare a proiectelor depuse pentru acordare de finanţări nerambursabile în domeniul asistenţei sociale, culturii, cultelor şi sportului;

- participarea la activitatea Comisiei de disciplină;

- participarea la realizarea programului guvernamental „Cornul şi Laptele” pentru anul şcolar 2014 – 2015, precum şi programul guvernamental privind încurajarea consumului de fructe proaspete în şcoli - mere pentru anul şcolar 2012 – 2013;

- participarea în comisii de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea unor funcţii publice în cadrul Consiliul Judeţean Mureş şi a altor instituţii publice;

- participarea la Grupul de lucru pentru identificarea obstacolelor în calea liberei circulaţii a serviciilor şi a dreptului de stabilire a persoanelor, existente în actele normative adoptate de către autorităţile publice locale din judeţul Mureş;

- participarea în Echipa de Gestionare a Riscurilor la nivelul aparatului propriu al Consiliului Judeţean Mureş;

- participarea în Grupul de lucru pentru elaborarea şi implementarea Sistemului de Control Intern/Managerial;

- asigurarea secretariatului Comisiei Juridice, Ordine Publică şi Integrare Europeană, la un număr de 24 şedinţe.

De asemenea, consilierul din cadrul serviciului a desfăşurat activităţi specifice postului, printre care:

- participarea la pregătirea şi desfăşurarea şedinţelor consiliului judeţean;

- întocmirea proceselor-verbale ale şedinţelor de consiliu judeţean;

- participare la şedinţele operative ale instituţiilor subordonate, întocmirea procesului-verbal al şedinţelor;

- realizarea operaţiunilor de secretariat şi soluţionarea corespondenţei repartizate;

- participare la implementarea Sistemului de Control Intern/Managerial la nivelul Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică.

3. Activităţi în domeniul cooperării inter-instituţionale:

- reprezentarea Consiliului Judeţean Mureş în consiliul de administraţie la  Spitalul Clinic Judeţean Mureş, Spitalul Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni, Şcoala Specială Incluzivă nr. 3 din Reghin, Palatul Copiilor Tîrgu Mureş, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Mureş.

- reprezentarea Consiliului Judeţean Mureş în consiliul etic al Spitalului Clinic Judeţean Mureş,  Spitalului Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni, Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu Mureş şi al Institutului de Boli Cardiovasculare şi Transplant Tîrgu Mureş;

- reprezentarea Consiliului Judeţean Mureş în Consiliul Consultativ al Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş;

- reprezentarea Consiliului Judeţean Mureş în Comisia de Stabilire a zonelor/localităţilor deficitare din punctul de vedere al existenţei medicilor de o anumită specialitate, pe lângă Casa de Asigurări de Sănătate Mureş;

- reprezentant al asiguraţilor în Adunarea Reprezentanţilor – organ de conducere al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;

- reprezentarea Consiliului Judeţean Mureş în Consiliul de Administraţie la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Târnava Mare” şi Asociaţia Microregională Iernuţeana;

4. Activităţi în domeniul societăţilor comerciale:

- reprezentarea Consiliului Judeţean Mureş în consiliul de administraţie la S.C. „Parc Industrial Mureş” S.A.;

- reprezentarea intereselor autorităţii publice judeţene  în cadrul procedurii de faliment al S.C. SURM S.A., finalizată în anul 2014.

SERVICIUL ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ ȘI CANCELARIE

Serviciul administrație publică și cancelarie este organizat pe trei compartimente și are competenţe şi desfăşoară activităţi în domeniile asistenței sociale, evidenței și circulației actelor, organizării  și gestionării arhivei consiliului județean,  organizării şedinţelor Consiliului Judeţean Mureș, a ședințelor Comisiei judeţene pentru avizarea proiectelor de steme ale municipiilor, oraşelor şi comunelor, precum și a ședințelor  Autorităţii teritoriale de ordine publică Mureș.

COMPARTIMENTUL ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ

Principalele activităţi desfăşurate în domeniul asistenţei sociale:

- elaborarea propunerilor pentru Planul judeţean de măsuri privind incluziunea minorităţii rome, având în vedere aplicarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2012-2020;

- participarea la activităţile derulate de Grupul de Lucru Mixt pentru Romi format la nivel judeţean şi întocmirea rapoartelor semestriale de progres referitoare la implementarea Planul judeţean de măsuri privind incluziunea minorităţii rome;

- participarea la şedinţele lunare ale Comisiei de Dialog Social a Judeţului Mureş şi la şedinţele trimestriale ale Comisiei Judeţene privind Incluziunea Socială a Judeţului Mureş;

- elaborarea actelor administrative în vederea însuşirii de către Consiliul Judeţean Mureş a Strategiei judeţene antidrog Mureş 2013-2016 şi a Planului de Acţiune pentru implementarea Strategiei judeţene antidrog Mureş 2013-2016, elaborate de Centrul Regional de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Tîrgu Mureş;

- participarea la întâlnirea de lucru a echipei interinstituţionale anti-trafic de la nivelul judeţului Mureş, organizată de Centrul Regional Tîrgu Mureş al Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane;

- reprezentarea Consiliului Judeţean Mureş în Consiliului de administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.2 Târgu Mureş şi în Consiliului consultativ al CIA Căpuşu de Cîmpie;

- reprezentarea Consiliului Judeţean Mureş în Comisia de Orientare Școlară și Profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Mureș;

- participarea la seminarii, conferinţe, simpozioane, dezbateri publice din domeniul social, organizate de instituţii publice şi de organizaţiile neguvernamentale cu activitate în domeniul social;

- s-a eliberat un număr de 42 acorduri  pentru copiii aflaţi în plasament şi pentru care Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş exercită drepturile şi obligaţiile părinteşti, potrivit legii, la cererea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureş;

- s-au elaborat acte administrative supuse aprobării Consiliului Judeţean Mureş sau Preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş pentru asigurarea funcţionării Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi Mureş, Comisiei pentru Protecţia Copilului Mureş şi Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureş;

- a fost reprezentat Consiliul Judeţean Mureş în relaţia cu organizaţiile neguvernamentale şi a fost promovat parteneriatul administraţiei publice cu acestea în  derularea unor proiecte sau programe vizând diferite domenii de interes;

- a fost actualizată evidenţa organizaţiilor neguvernamentale din judeţul Mureş, care poate fi consultată pe site-ul instituţiei;

- în colaborare cu membrii comisiei constituite în acest scop, au fost evaluate pentru subvenţionare din bugetul public al judeţului, un număr de 54 proiecte în domeniul social, promovate de către asociaţiile şi fundaţiile care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială de interes judeţean.

Programul  European de Ajutorare a Persoanelor Defavorizate - PEAD

Programul European de Ajutorare a Persoanelor Defavorizate 2013-2014 (PEAD) a început în judeţul Mureş în luna iulie 2013, cu o valoare estimată de 292.349,02 lei, conform Acordului încheiat cu Agenția de Plăți și Intervenții pentru Agricultură, în cadrul acestuia fiind distribuite produsele prevăzute în anexa prezentată mai jos şi s-a finalizat la data de 9 aprilie 2014, odată cu transmiterea la A.P.I.A. a raportului final privind derularea planului european la nivelul judeţului Mureş.

În anul 2013-2014, în judeţ am avut, conform datelor cuprinse în listele iniţiale (până la 31 august 2013) şi suplimentare (31 august – 31 octombrie 2013) - 67.903 beneficiari din care:

- categoria „a” beneficiari de venit minim garantat - 23.728 persoane,

- categoria „b” şomerii înregistraţi - 6.884 persoane,

- categoria „c” pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi, obţinute din pensie sau după caz, din pensii cumulate, se află sub 400 lei/lună - 24.736 persoane,

- categoria „d” persoanele cu handicap grav şi accentuat, adulţi şi copii, neinstituţionalizate - 12.300 persoane,

- categoria „e” invalizi, veterani şi văduvele de război, eroii martiri şi luptătorii din Revoluţia din decembrie 1989 şi alte categorii de persoane indemnizate prin legislaţia reparatorie ale căror venituri cumulate exclusiv din încadrarea în aceste categorii se află sub 400 lei/lună - 255 persoane.

Serviciile de depozitare, manipulare şi gestiune a produselor alimentare la nivelul judeţului au fost contractate cu S.C. Dafcochim S.R.L. Tîrgu Mureş, care şi-a îndeplinit, în mod exemplar, obligaţiile contractuale.

Transportul produselor la unităţile administrativ-teritoriale s-a realizat de către S.C. Bavaria Impex S.R.L. Târnăveni, societatea declarată câştigătoare a procedurii de achiziţie organizată de către Consiliul Judeţean Mureş.

Odată cu apariţia H.G. nr. 788/2014, s-a întocmit documentaţia de atribuire a contractului având ca obiect „Furnizarea de mere pentru elevii din clasa pregătitoare şi elevii din clasele I-VIII din  învăţământul de stat şi  privat acreditat/autorizat din judeţul Mureş, în anul şcolar 2014- 2015”, în data de 11 noiembrie 2014 fiind publicat în SEAP anunţul de participare, deschiderea ofertelor având loc la data de 9 ianuarie 2015.

Anexa 1

PRODUSELE ALIMENTARE, CANTITĂŢILE ŞI VALOAREA ACESTORA,

DEPOZITATE, MANIPULATE ŞI GESTIONATE ÎN CADRUL PEAD 2013-2014

| Nr. crt. | Produsul alimentar | Cantitate/tone | Valoare netă/ lei |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | făină albă | 1.212,671 | 1.823.432,47 |
| 2 | mălai | 660,739 | 1.270.065,67 |
| 3 | paste făinoase | 54,728 | 97.069,31 |
| 4 | ulei | 376,416 | 2.209.399,20 |
| 5 | roşii în suc propriu | 101,298 | 244.943,98 |
| 6 | zacuscă | 59,224 | 235.869,97 |
| 7 | miere de albină | 83,917 | 294.837,19 |
| 8 | conservă carne de porc | 22,718 | 461.785,54 |
| 9 | zahăr | 214,860 | 671.322,25 |
|  | TOTAL | 2786,571 | 7.308.725,57 |

Programul ”lapte – corn”

În cursul anului 2014 s-au organizat, potrivit prevederilor legale, activităţile premergătoare desfăşurării licitaţiei deschise cu etapă finală de licitaţie electronică privind atribuirea contractului de achiziţie publică pentru acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru anul şcolar 2014-2015 şi s-a monitorizat derularea contractelor încheiate cu firmele desemnate câştigătoare pentru anul şcolar 2013-2014 şi, respectiv, anul şcolar 2014-2015 în ceea ce priveşte spaţiile de depozitare, calitatea produselor lactate şi de panificaţie, modul de distribuţie și transportul la unităţile de învăţământ, de către Consiliul Judeţean Mureş, Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Mureş, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Mureş şi Comisariatul pentru Protecţia Consumatorului Mureş.

Din analiza constatărilor rezultă că s-au respectat prevederile legale şi prescripţiile tehnice cu privire la calitatea şi distribuţia produselor.

Prin Programul ”lapte – corn,” în anul şcolar 2013-2014 au fost distribuite produse  lactate şi de panificaţie la un număr de 63.444 beneficiari, din care 11.750  preşcolari  şi 51.694 elevi din clasele 0-VIII.

Pentru anul şcolar 2014-2015 prin Programul „lapte-corn” se vor distribui produse lactate şi de panificaţie la un număr de 63.396 beneficiari, din care 11.121 preşcolari  şi 52.275 elevi din clasele 0-VIII.

În cursul anului 2014 s-au făcut demersurile necesare achiziţionării afişelor prevăzute de „Ghidul solicitantului pentru acordarea ajutorului comunitar pentru furnizarea laptelui în instituţiile şcolare”, în vederea asigurarea publicităţii în unităţile de învăţământ în care se distribuie produse lactate în anul şcolar  2014 - 2015.

Totodată s-a depus cerere la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Mureş pentru aprobarea solicitantului de ajutor comunitar pentru furnizarea laptelui în instituţiile şcolare, precum şi pentru furnizarea merelor în instituţiile şcolare.

Alte activități desfășurate în cadrul serviciului:

- s-au făcut demersurile necesare achiziţionării certificatelor de producător pentru unităţile administrativ teritoriale din judeţ pentru anul agricol 2014- 2015 care s-au distribuit la unitățile administrativ-teritoriale din județ;

- s-au făcut demersurile necesare aplicării Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, centralizându-se la nivel de județ structurile asociative;

- s-a asigurat asistenţa de specialitate a Comisiei pentru agricultură şi mediu a consiliului judeţean, întocmindu-se procesul-verbal al ședințelor și raportul de activitate al comisiei.

- la solicitarea Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România s-au formulat puncte de vedere şi propuneri pe marginea proiectelor de acte normative sau de modificare a actelor normative existente cu privire la  Programele ”lapte – corn”, ”mere”, precum și cu privire la procedura de eliberare a certificatelor de producător

COMPARTIMENTUL RELAȚII CU PUBLICUL ȘI INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC

În cursul anului 2014 au fost adresate Consiliului Judeţean de către cetăţeni şi organizaţii legal constituite un număr de 347 de petiţii. În funcţie de domeniul sesizat, acestea au fost repartizate spre soluţionare compartimentelor de specialitate din aparatul propriu.

Petiţiile au vizat următoarele domenii de interes:

- social – 34;

- administraţie publică şi juridic – 170;

- buget şi finanţe – 9;

- servicii publice – 35;

- avizare autorizare şi urbanism – 34;

- drumuri şi poduri – 32;

- investiţii şi reparaţii – 20;

-  resurse umane 6;

-  protecţia mediului – 6;

-  alte domenii – 1.

În perioada ianuarie-decembrie 2014 la Consiliul Judeţean Mureş s-au înregistrat 92 de solicitări scrise şi verbale privind  liberul acces la informaţiile de interes public. Cererile au vizat informaţii referitoare la:

- modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei – 2;

- utilizarea banilor publici – 29;

- acte normative, reglementări – 28;

- activitatea liderilor instituţiei – 0;

- modul de aplicare a Legii nr. 544/2001 şi a Legii nr. 52/2003 – 2;

- activitatea şi coordonatele de contact ale unor autorităţi şi instituţii publice – 31.

În anul 2014, conducerea Consiliului Judeţean Mureş a acordat audienţe unui număr de 42 de cetăţeni, problemele ridicate de petenţi în cadrul acestora vizând următoarele domenii:

- asistenţă socială;

- protecţia copilului;

- extinderea reţelei de distribuţie a energiei electrice şi a reţelei de apă  canalizare;

- reparaţii drumuri – poduri;

- realizare de lucrări;

- activitatea unor asociaţii şi fundaţii;

- fond funciar;

- drumuri şi poduri;

- juridice;

- retrocedări imobile;

- probleme referitoare la drepturile persoanelor cu handicap;

- activitatea unor instituţii.

În perioada ianuarie – decembrie 2014 au fost înregistrate pe Registrul de evidenţă generală un număr de 22.805 de acte, care au fost repartizate spre soluţionare compartimentelor de specialitate din cadrul consiliului judeţean, urmărindu-se rezolvarea lor în termenul legal.  Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică i-au fost repartizate 2.585 de acte, din care 1.325 Serviciului Administraţie Publică şi Cancelarie, astfel:

  - Serviciul Administraţie Publică şi Cancelarie: 922;

  - Compartimentul Cancelarie: 382;

  - Compartimentul Relaţii cu Publicul şi Informaţii de Interes Public: 21.

COMPARTIMENTUL CANCELARIE

În anul 2014, prin Compartimentul Cancelarie au fost organizate 17 şedinţe de consiliu judeţean, din care 6 extraordinare, adoptându-se un număr de 186 de hotărâri, care au fost publicate pe site-ul propriu și comunicate tuturor celor interesați.

Principalele probleme dezbătute în cadrul şedinţelor au fost: bugetul Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2014, rectificarea bugetului Consiliului Judeţean şi a nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale pe anul 2014, actualizarea unor taxe şi tarife, studii de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici pentru o serie de investiţii, administrarea patrimoniului, cooperarea şi asocierea cu alte autorităţi publice, programul judeţean de transport rutier public de persoane prin curse regulate, atribuirea licenţelor de traseu.

S-au întocmit 17 procese-verbale ale şedinţelor consiliului judeţean, acestea fiind publicate pe site-ul instituţiei.

Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş a emise un număr de 336 de dispoziţii care, de asemenea, au fost comunicate tuturor celor interesaţi şi au vizat:  probleme de personal, constituirea unor comisii de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractelor de servicii, achiziţii publice şi lucrări, aprobarea subvenţiilor nerambursabile acordate din bugetul Consiliului Judeţean asociaţiilor, fundaţiilor şi persoanelor fizice care iniţiază proiecte şi programe în domeniul asistenţei sociale, cultură, culte religioase şi sport.

În ce priveşte activitatea Comisiei de aprobare a proiectelor de stemă a municipiilor, oraşelor şi comunelor, în anul 2014 s-au întocmit şi avizat 8 documentaţii, care au fost depuse la Biroul Zonal Cluj al Comisiei Naţionale de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie, în vederea obținerii avizului din partea comisiei zonale.

Pentru executarea atribuţiilor cu caracter permanent ale Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Mureş, secretariatul a asigurat:

  - primirea corespondenţei, a petiţiilor şi sesizărilor cetăţenilor şi relaţia cu presa;

  - tehnoredactarea proceselor-verbale ale şedinţelor şi întocmirea graficului deplasărilor în judeţ a președintelui ATOP,  împreună cu preşedinţii de comisii, membrii ATOP şi reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean;

  - elaborarea  Planului strategic  pe anul 2014;

  - elaborarea Planului de activitate al ATOP şi a Programelor de activitate al comisiilor;

  - întocmirea adreselor și invitaţiilor pentru şedinţele ATOP;

  - participarea la şedinţele comisiilor şi a şedinţelor de plen ale ATOP;

  - întocmirea rapoartelor de activitate ale ATOP și comisiilor de specialitate;

  - efectuarea deplasărilor în judeţ, conform programului stabilit, unde au participat preşedintele şi membrii ATOP, subprefectul Judeţului Mureş, primari, viceprimari, reprezentanţi ai Inspectoratului de Poliție Județean Mureş, şefi de post ai Poliţiei rurale și urbane, reprezentanţi ai Inspectoratului Școlar Județean Mureş, Poliției locale, Compartimentului  Antidrog Tîrgu Mureș, cultelor, minorităţii de etnie romă.

VI. DIRECŢIA ECONOMICĂ

Colectivul Direcției Economice

Bartha Iosif 	- director executiv

Serviciul Buget

Ioana Tcaciuc - șef serviciu

Tanţoş Florentina - consilier

Aneta Barbu 	- consilier

Gabriela Vaida - consilier

Iulia	Axente- consilier

Compartiment Analiză şi Asistenţă Economică

Kadar Katalin - consilier

Friss Csaba - consilier

Biroul Financiar-Contabil

Alin Mărginean  - șef birou

Maria	 Puşcaş - consilier

Angela Furnea - consilier

Mihai Tînţăreanu - consilier

Mariana Cămărăşan 	 - consilier

Manuela Șerban - referent de specialitate

Compartiment Patrimoniu, Servicii Publice

Monica Dohotariu - consilier

Olimpia  Feier - consilier

Marcela Moldovan - consilier

Mihaela Iordache  - consilier

Autoritatea Judeţeană de Transport Public

Marcel Matei - consilier

Liliana Iosub	 - consilier

Serviciul Administrativ

Sorin Dănuţ Bonta - șef serviciu

Iuliu Fărăgăian -conducător auto

Petru Bernaschi - conducător auto

Teofil Codarcea - conducător auto

Cristian Feurdean - conducător auto

Marcel Sfrânceanu - conducător auto

Daniel Feurdean - conducător auto

Compartiment Gospodărire, Întreţinere şi Reparaţii

Vasile Raţiu	- administrator

Ioan Strete - mecanic utilaje

Alexandru Stefan - electrician

Artinie Baci - fochist

Ioan Sângeorzan - instalator

Elena Runcan - îngrijitoare

Crina Serban - îngrijitoare

Magdalena Szanto - îngrijitoare

Aniţa Feurdean - operator  maşini multiplicat

Liliana Bucur - telefonist

Liliana Iuga	- telefonist

Activitatea Direcţiei Economice pe anul 2014 a fost asigurată de un efectiv de 16 funcţionari publici şi 26 de persoane de deservire din categoria personalului contractual.

În cadrul Direcţiei Economice:

- se analizează şi se propun măsuri pentru instituţiile şi serviciile publice subordonate în domeniile: buget, finanţe, organizare, evidenţă, administrarea patrimoniului şi informatizare, se consiliază şi se acordă sprijin consiliilor locale în domeniile mai sus enumerate;

- se analizează, fundamentează şi se propune structura veniturilor conform prevederilor legale, necesarul de sume defalcate si transferuri de la bugetul de stat, repartizarea pe unităţile administrativ - teritoriale din judeţ a unei părţi din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi din cota de 18,5% din impozitul pe venit  pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală, pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare locală;

- se organizează şi se exercită  controlul financiar preventiv, conform prevederilor legale, în baza listelor de verificare a operaţiunilor de deschideri, repartizări şi virări de credite bugetare, verificarea contractelor şi comenzilor de achiziţii publice şi a contractelor încheiate, a actelor interne de decizie privind organizarea diverselor acţiuni  şi deplasarea în străinătate, inclusiv devizele estimate pe categorii de cheltuieli, verificarea ordonanţării de plată a salariilor, a altor drepturi salariale acordate personalului precum şi a obligaţiilor fiscale  aferente;

- se asigură încasarea veniturilor, efectuarea plăţilor dispuse de persoanele autorizate, în limitele aprobate, efectuarea operaţiunilor financiare în contul beneficiarilor;

- se asigură parcurgerea următoarelor faze  ale execuţiei bugetare: angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor;

- se propune repartizarea pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor  bugetului judeţean şi a instituţiilor subordonate.

Activitatea personalului din cadrul Direcţiei Economice în anul 2014 se poate sintetiza astfel:

- au fost înregistrate şi s-au rezolvat peste 7144 acte (adrese, solicitări, petiţii, etc.) reprezentând 31,32 % din totalul de 22805 acte înregistrate la nivel de Consiliu Judeţean;

- au fost elaborate şi supuse spre aprobare 89 de proiecte de hotărâri, din totalul de 186 de proiecte de hotărâri aprobate de către Consiliului Judeţean;

- s-a asigurarat desfăşurarea în condiţii optime a unui număr de 24 de şedinţe ale Comisiei tehnico-economice prin participarea la redactarea proiectelor de hotărâri şi a rapoartelor de avizare şi sprijinirea preşedintelui şi secretarului în organizarea Comisiei;

- s-au întocmit lucrări şi situaţii referitoare la realizarea veniturilor şi cheltuielilor, analize şi sinteze, precum şi 22 somaţii  primăriilor din judeţ privind taxa asupra autovehicule cu masa egală sau mai mare de 12 tone,

- s-au primit, verificat, analizat şi centralizat dările de seamă ale ordonatorilor terţiari şi a celei proprii privind execuţia bugetului pe anul 2013 şi pe trimestrele I, II şi III al anului 2014. Lunar, sau chiar de două ori pe lună, când instituţiile subordonate au solicitat deschiderea de credite sau alimentarea contului, Serviciul Buget a verificat necesitatea, oportunitatea şi legalitatea cheltuielilor ce urmau a se efectua, dacă acestea s-au încadrat în prevederile bugetare, au fost avizate;

- s-a asigurat participarea în cadrul comisiilor constituite în vederea selecţiei proiectelor care au fost finanţate de către Consiliul Judeţean în domeniul culturii, sportului, cultelor şi asistenţei sociale;

- s-au acordat subvenţiile şi transferurile pentru unităţile de cultură, sănătate, culte şi RA Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş;

- s-au efectuat plăţile pentru proiectele culturale, sportive, culte şi asistenţă socială ;

- s-a asigurat plata salariilor lunar ceea ce presupune calcularea salariilor, reţinerilor din salar, virarea obligaţiilor către stat şi terţi, alimentarea cardurilor;

- s-a asigurat plata comisiilor de recrutare, comisiilor pentru denumiri de străzi şi comisiilor de concurs, cu calcularea acestor drepturi, virarea obligaţiilor către stat şi achitarea lor;

- s-au întocmit 3460 ordine de plată la diferiţi furnizori precum şi 457 ordine de plată pentru drepturile salariale;

- s-au întocmit 13597 propuneri de angajament, angajamente legale şi ordonanţări de plată aferente derulării activităţii;

- s-a acordat viză de control financiar preventiv pentru operaţiile de încasări şi plăţi derulate;

- nu au existat operațiuni refuzate la viză

- s-au întocmit 33580  contări în registrul-jurnal pentru operaţiunile efectuate prin bancă şi numerar;

- s-a întocmit registrul de operaţiuni privind controlul financiar preventiv propriu însumând un număr de 84013 poziţii;

- s-au întocmit facturi şi note de debitare pentru recuperarea cheltuielilor comune aferente unităţilor care beneficiază de spaţii din Palatul Administrativ, garaj şi clădirea din Tuşnad nr.5;

- s-au derulat operaţiuni de aprovizionare şi comandă de distribuire şi facturare a chitanţierelor şi adreselor de confirmare de debite pentru primăriile comunale, municipale şi orăşeneşti;

- s-au înregistrat operaţiunile de intrări, ieşiri a materialelor, obiectelor de inventar, mijloacelor fixe pe fiecare gestiune a aparatului propriu, Apărarea Civilă şi Centrul Militar;

- s-au întocmit listele cu mijloacele fixe şi obiecte de inventar, materiale pe locuri de folosinţă;

- s-au efectuat operaţiuni de încasări şi plăţi în numerar in cuantum de 1862 de poziţii în registrul de casă lei, din care 1042 poziţii încasări şi 820 poziţii de plăţi;

- s-a depus documentaţie pentru ajutor comunitar şi s-a obţinut suma de 1.772.922,97 lei;

- s-au întocmit trimestrial situaţii financiar-contabile;

- s-a urmărit încadrarea plăţilor în bugetul aprobat pe următoarele capitole bugetare: autorităţi executive, lapte și corn, centrul militar, proiecte culturale, proiecte sportive, proiecte de asistenţă socială, alte acţiuni ;

- s-au întocmit lunar situaţii statistice pentru salarii, investiţii;

- s-au întocmit şi depus lunar declaraţii pentru salarii la AJOFM, CAS, CASS şi DGFP;

- s-au întocmit adeverinţe pentru depunerea dosarelor de pensii;

- s-au întocmit adeverinţe pentru concedii medicale;

- s-au întocmit adeverinţe de venit pentru obţinerea de credite şi bunuri cu plata în rate pentru angajaţii instituţiei;

- s-a participat la comisii şi licitaţii pentru atribuiri de contracte;

- s-a participat în comisiile de recepţie a lucrărilor cu garanţie expirată;

- s-a întocmit bugetul de venituri şi cheltuieli pentru aparatul propriu al Consiliului Judeţean şi Centrul Militar Judeţean;

- s-au urmărit decontarea proiectelor  de subvenţii nerambursabile în cuantum de 585 ONG uri, dintre care: 219 pentru cultură, 71 sport, 51 asistenţă socială, 244 culte, în perioada iunie 2014 –decembrie 2014;

- s-au calculat redevenţele  pentru 37 contracte din Poli II şi Poli I;

- s-au urmărit încadrarea în prevederile contractuale a 33 de contracte de furnizori precum şi 27 contracte de chirie;

- s-au înregistrat lunar operaţiunile derulate prin conturi bancare de venituri şi conturi de cheltuieli deschise la Trezorerie;

- s-au înregistrat lunar operaţiunile derulate prin conturile deschise la BCR în lei şi valută;

- s-a urmărit legislaţia cu privire la activităţile financiar-contabile;

- s-a acordat  sprijin consiliilor locale în domeniul financiar-contabil;

- s-a asigurat plata facturilor pentru utilităţi şi aprovizionarea cu materiale, rechizite întreţinere, obiecte de inventar şi mijloace fixe pentru aparatul propriu;

- s-au întocmit şi transmis la Ministerul Finanţelor Publice, lunar, până în data de 15 a lunii pentru luna anterioară,  situaţia privind împrumutul extern şi intern contractat direct, fără garanţia statului, de  către Consiliul Judeţean Mureş, precum şi aferent Acordului de împrumut subsidiar nr.328;

- s-au luat în evidenţă şi au fost analizate, în vederea fundamentării alocării de fonduri, solicitările de sprijin financiar ale instituţiilor publice, agenţilor economici din subordinea Consiliului Judeţean Mureş pentru cheltuieli de reparaţii şi investiţii;

- s-au întocmit şi s-au actualizat listele de investiţii ale aparatului propriu şi instituţiilor subordonate în conformitate cu sumele aprobate în bugetul Consiliului Judeţean Mureş;

- s-au centralizat trimestrial rapoartele instituţiilor subordonate privind realizarea a investiţiilor şi reparaţiilor;

- s-a întocmit centralizatorul proiectelor cu finanţare nerambursabilă, monitorizându-se rambursările şi plăţile efectuate în cadrul acestora;

- s-a întocmit, completat centralizatorul privind solicitările de finanţare ale unităţilor administrativ-teritoriale şi sumele alocate acestora;

- urmărire monitoare oficiale şi jurnale oficiale;

- raportarea ajutoarelor de stat acordate de către Consiliul Judeţean Mureş în anul 2013;

- participarea în cadrul colectivelor de coordonare şi supervizare pentru atribuirea unor contracte de delegare a gestiunii operării infrastructurii create în cadrul SMIDS Mureş;

- întocmirea şi actualizarea "Situaţiei angajamentelor legale din care  rezultă cheltuieli pentru investiţii publice şi a creditelor bugetare aferente” şi a proiectelor de angajamente legale din care rezultă cheltuieli pentru investiţii publice aferente obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii conform OMFP nr. 614/2013;

- centralizarea datelor solicitate de către MDRAP pentru repartizarea de sume prin OUG nr. 59/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014;

- efectuarea tragerilor şi purtarea corespondenţei cu finanţatorul şi Ministerul Finanţelor Publice în legătură cu creditul accesat pentru prefinanţarea şi cofinanţarea unor proiecte cu finanţare nerambursabilă;

- solicitarea de date pentru repartizarea de sume în anul 2014 şi 2015 pentru destinaţiile prevăzute la art. 33, alin. (3), lit. b) din legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

- acordarea a 51 de vize CFP pentru operaţiuni în valoare totală de 38.213.521,51 lei, aferente proiectelor cu finanţare nerambursabilă;

- s-a întocmit Programul acţiunilor culturale pentru anul 2015, ca secţiune a Programului de dezvoltare economico-socială a judeţului;

- s-a întocmit şi s-a editat la tipografie Calendarul acţiunilor culturale pe anul 2014, în limbile română şi maghiară;

- s-a întocmit şi tipărit Calendarul târgurilor pe anul 2014;

- s-au întocmit acorduri privind exercitarea/neexercitarea dreptului de peemţiune asupra unor imobile din categoria monumentelor istorice din judeţ;

- s-au eliberat acorduri pentru utilizarea de spaţii din Palatul Culturii Tîrgu Mureş, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.68/2011 privind administrarea Palatului Culturii;

- s-a analizat documentaţia de casare depusă de instituţiile subordonate precum şi documentaţia Consiliului Judeţean, inspectându-se în teren mijloacele fixe propuse, elaborându-se dispoziţii de aprobare a casării -24 dispoziţii;

- a fost acordată consultanţă de specialitate primăriilor locale pe probleme de patrimoniu, servicii publice, tarife etc.

- s-au întocmit analize, informări, raportări din domeniul de activitate;

- s-a efectuat asigurarea transportului în interesul serviciului – cca. 150.000 Km;

- s-au efectuat reviziile tehnice la autoturisme;

- s-au întocmit documentele privind consumurile de carburanţi – zilnic;

- s-au asigurat rechizitele de birou, materialele de curăţenie, întreţinere şi igienico-sanitare;

- s-au asigurat materialele de protocol, materialele necesare desfăşurării unor acţiuni culturale şi omagiale;

- s-au asigurat condiţiile desfăşurării şedinţelor ale Consiliului Judeţean Mureş, Instituţiei Prefectului şi altor instituţii;

- s-a asigurat curăţenia în spaţiile Consiliului Judeţean Mureş, Biroului de Informaţii Turistice, Centrului de Perfecţionare, Centrului de Recreere şi Camerei Agricole;

- s-a asigurat funcţionarea centralei termice şi a centralei telefonice.

A.Îmbunătăţirea modului de administrare a patrimoniului public şi privat judeţean:

Pe lângă asigurarea locaţiilor optime pentru activitatea curentă a instiuţiilor publice subordonate, s-au asigurat spaţii pentru desfăşurarea pe termen limitat a unor proiecte de interes public. În acest sens, amintim acordarea folosinţei gratuite a unor spaţii din clădirea administrativă situată în Tîrgu Mureş, str.Primăriei, nr.2 Muzeului Judeţean Mureş, pentru proiectul „Digitalizarea limes-ului roman. Sectorul Brâncoveneşti-Sărăţeni”, precum şi pentru proiectul „Program de intervenţii integrate pentru şomeri-certitudinea unui viitor durabil”.

De asemenea, pentru Spitalul Clinic Judeţean Mureş s-a dat acordul în vederea amplasării unei Bănci de ţesuturi şi celule umane la Tîrgu Mureş.

Pe de altă parte, în imobilele ce aparţin domeniului public al judeţului  s-au asigurat spaţii pentru desfăşurara activităţii unor asociaţii de utilitate publică (ADI Ecolect, Asociaţia Centru Transilvania, Serviciul Ajutor Maltez), diferite instituţii publice (Inspectoratul de Poliţie a Judeţului Mureş, Autoritatea Electorală Permanentă, Universitatea de Medicină şi Farmacie).

Prin hotărâri de consiliu judeţean s-a aprobat închirierea  unor spaţii din unităţile sanitare subordonate, pentru activităţi de alimentaţie publică, solicitate de public.

La Spitalul „ Gh. Marinescu” din Târnăveni s-au externalizat două parcele de teren, care nu mai erau necesare activităţii sanitare, pentru a fi utilizate în cadrul  unor activităţi de interes public din municipiu, respectiv, în scopul  edificării unei parcări şi a unui spaţiu de joacă. Parcelele de teren  au trecut prin hotărâre de consiliu judeţean, din domeniul public al judeţului Mureş, în domeniul public al municipiului Târnăveni şi în administrarea consiliului local.

În aplicarea legislaţiei specifice privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România (OUG 94/2000), s-a realizat restituirea în natură a unei părţi din imobilul situat în Tîrgu Mureş, str.Revoluţiei, nr.45-45/b, unde se desfăşurau activităţi ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului şi ale Ansamblului Artistic Profesionist „ Mureşul”.

În ceea ce priveşte cabinetele medicale private care ocupă spaţii concesionate  în imobilele ce aparţin domeniului public judeţean, s-a realizat o actualizare a nivelului redevenţei, prin corelarea acestora cu nivelul chiriilor practicate pe piaţa liberă.

B.Dezvoltarea serviciilor publice:

În vederea asigurării serviciilor aeroportuare la nivel regional pentru următorii ani,  cu respectarea legislaţiei europene şi naţionale în domeniu, a fost încredinţat serviciul de interes economic general, pentru o perioadă de 10 ani, Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş” (HCJ nr.161/30.10.2014).

S-a continuat susţinerea dezvoltării sistemelor de apă din judeţ şi asigurarea furnizării de apă potabilă şi servicii de canalizare către populaţie, prin operatorul regional S.C.”Compania AQUASERV” SA Tîrgu Mureş;

Pentru îmbunătăţirea sistemului de monitorizare a serviciilor  comunitare de utilităţi publice (apă-canalizare), s-a solicitat de la autorităţie publice  locale informaţii şi date proprii privind indicatori de performanţă, indicatori de cost, indicatori de monitorizare a programelor de investiţii referitoare la starea acestor servicii, date care au fost incluse în aplicaţia IT, ce permite accesul on-line al utilizatorilor desemnaţi de unităţile administrativ-teritoriale la facilitatea de introducere, actualizare, completare, prelucrare şi monitorizare permanentă, dar şi posibilitatea de a realiza comparaţii cu unităţi administrativ-teritoriale similare;

S-a aprobat modificarea preţurilor şi tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare prestate de operatorul regional S.C.”Compania Aquaserv” S.A. începând cu data de 1 iulie 2014.

S-au elaborat şi aprobat proiectele de hotărâre pentru aprobarea normelor locale şi a reglementărilor privind serviciile de transport public judeţean:

- 9 hotărâri ale Consiliului Judeţean Mureş privind atribuirea licenţelor de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale;

- 4 hotărâri ale Consiliului Judeţean Mureş privind atribuirea licenţelor de traseu pentru traseele cuprinse în programul judeţean de transport rutier public de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2014-2019, rămase nesolicitate/neatribuite sau la care operatorii de transport au renunţat;

- 2 hotărâri ale Consiliului Judeţean Mureş privind modificarea şi completarea caietului de sarcini al serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Mureş;

- 1 hotărâre a Consiliului Judeţean Mureş privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de transport public judeţean de persoane prin curse regulate.

Au fost organizate 5 proceduri de atribuire a traseelor neatribuite şi/sau a celor pentru care au existat renunţări din “Programul judeţean de transport rutier public de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2014-2019”, în urma cărora s-au atribuit 6 trasee.

În urma procedurilor de atribuire prin licitaţie electronică, au fost organizate cinci şedinţe ale comisiei paritare şi au fost întocmite graficele de circulaţie aferente traseelor atribuite.

În ceea ce priveşte serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, au fost verificate şi analizate solicitările operatorilor de transport şi documentaţiile aferente acestora, fiind eliberate 54 licenţe de traseu prin curse regulate speciale.

În baza notificărilor operatorilor de transport au fost înlocuite 8 mijloace de transport titulare pe trasee cuprinse în “Programul judeţean de transport rutier public de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2014-2019”, conform criteriilor de evaluare stabilite prin OMAI/OMTI nr.240/1614 din 2012, cu modificările şi completările ulterioare.

În vederea actualizării programului judeţean de transport rutier public de persoane prin curse regulate, au fost depuse propuneri de modificare ale graficelor de circulaţie aferente unui număr de 74 trasee judeţene, urmând ca pe baza acestora să fie iniţiat un proiect de hotărâre privind serviciul de transport judeţean de persoane, adaptat nevoilor actuale de deplasare a publicului călător.

În exercitarea atribuţiilor care îi revin, Autoritatea Judeţeană de Transport a colaborat permanent cu: Administraţiile Publice Locale, Agenţia pentru Agenda Digitală a României - A.A.D.R. (fostul Centrul Naţional de Management pentru Societatea Informaţională-C.N.M.S.I.) şi Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.

C. Îmbunătăţirea instrumentelor de control privind serviciile publice coordonate:

- s-au continuat măsurile de implementare a guvernanţei corporative la R.A.„Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş”, conform O.U.G. nr.109/2008 , prin organizarea procedurilor de selecţie prealabilă a administratorilor regiei.

- s-a pus în aplicare procedura de evaluare a managerilor instituţiilor de cultură pentru  evaluările anuale, respectiv, finale ale managerilor instituţiilor de cultură, în vederea aplicării legislaţiei în domeniu. Evaluarea s-a făcut în raport cu realizarea obiectivelor şi criteriilor de performanţă cuprinse în contractele de management, de către comisiile constituite  în acest scop şi aprobate prin hotărâri de consiliu judeţean. Sesiunea de evaluare s-a finalizat prin încheierea rapoartelor finale şi aprobarea rezultatelor prin dispoziţie de preşedinte;

- s-au elaborat şi încheiat acte adiţionale şi contracte de management cu managerii instituţiilor publice de cultură, în aplicarea O.U.G. nr.189/2008 aprobată cu modificări prin Legea nr.269/2009;

- s-a urmărit şi raportat trimestrial către Direcţia Integrare Europeană, modul de îndeplinire a programului acţiunilor culturale desfăşurate la nivelul fiecărei instituţii de cultură subordonate şi sumele solicitate în acest sens;

- în colaborare cu Direcţia Integrare Europeană s-a acordat sprijin instituţiilor de cultură în accesarea de fonduri nerambursabile precum şi în derularea unor activităţi culturale internaţionale, cu sprijinul Consiliului Judeţean Mureş.

In anul 2014 Direcţia Economică a gestionat un buget în sumă totală de 641.812.702 lei, din care:

- 354.727.000 lei bugetul propriu al consiliului judeţean, cu următoarele surse de finanţare:

- venituri proprii:81.978.500 lei;

- donaţii şi sponsorizări: 2.500 lei;

- sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 19.645.000 lei;

- sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor: 67.162.000 lei;

- sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri judeţene şi comunale: 12.676.000 lei;

- subvenţii pentru finanţarea drepturilor persoanelor cu handicap: 54.508.000 lei;

- subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea camerelor agricole: 798.000 lei;

- fond de rulment pentru investiţii: 51.702.0000 lei;

- sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări: 29.373.000 lei;

- subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii  derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare: 16.933.000 lei;

- subventii primite de la bugetul de stat pentru finanţarea investitiilor pentru instituţii publice de asistenţă socială şi unităţi de asistenţă medico-sociale: 3.639.000 lei;

- sume alocate din bugetul de stat aferente corecţiilor financiare: 3.721.000 lei;

- subvenţii de la bugetul de stat pentru plata arieratelor, destinate secţiunii de funcţionare : 12.589.000 lei;

- 157.978.792 lei venituri extrabugetare, reprezentând veniturile proprii şi sumele primite de la UE/alţi donatori în contul plătilor efectuate şi prefinanţări  ale instituţiilor subordonate, inclusiv spitalelor preluate în anul 2010;

- 44.544.000 lei aferent bugetelor locale ale municipiilor, oraşelor şi comunelor, din care:

- cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale: 22.985.000 lei;

-  sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale: 14.203.000 lei;

- sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale: 7.356.000 lei.

Prin cele 6 rectificări/modificări de buget pe parcursul anului 2014 s-a urmărit asigurarea unei flexibilităţi în alocarea şi utilizarea resurselor financiare în funcţie de sarcinile prioritare.

Permanent s-a reuşit redimensionarea bugetelor în funcţie de modificările intervenite pe parcursul execuţiei, adaptându-se nevoilor concrete, uneori renunţând la proiectele iniţiale şi incluzând altele noi, de strictă actualitate. Astfel, s-a reuşit utilizarea judicioasă a resurselor financiare redimensionând bugetele la volumul optim necesar desfăşurării activităţilor.

VII. DIRECŢIA AMENAJARE TERITORIU ŞI URBANISM

Colectivul Direcției Amenajare Teritoriu și Urbanism

Arh. Răzvan Șipoș - arhitect Șef

Serviciul Avizare, Autorizare și Control

Ing. Mariana Preotu  –  șef serviciu

- Cătălin Platon - consilier

- Flaviu Misarăș - consilier

- Monica Hulpuș - consilier

- Adrian Iuga - consilier

- Lenuța Deac - consilier

Compartimentul Urbanism

- Mirela Lungu - consilier

- Călin Pop - consilier

Compartimentul Informatică

- Constantin Moga - consilier

- Manuela Mușat - consilier

- Iuliana Ciobotă - consilier

- Ovidiu Ghidiu - consilier

- Adrian Gorea- consilier

Compartimentul Situații de Urgență

- Andreea Baciu - consilier

Acte soluţionate și încasările aferente

În perioada 01.01.2014-31.12.2014 au fost confirmate  2.934 acte/direcţie

| Arhitectul şef 144 acte soluţionate |
| --- |
| Serviciul Avizare Autorizare şi Control | 1317 acte soluţionate |
| documente elaborate | Nr. documente |
| Autorizaţii de construire emise | 69 |
| Autorizaţii de demolare emise | 1 |
| Avize arhitect şef emise | 126 |
| Reclamaţii soluţionate | 34 |
| Amenzi - 9 | 9 |
| Hotărâri consiliul judeţean promovate | 2 |
| dispoziţii | 3 |
| Taxe încasate/serviciu | lei |
| avize arhitect şef | 900,00 |
| autorizaţii de construire autorizaţii de desfiinţare prelungiri AC -7 | 709.006,75 112,40 29.202,25 |
| Amenzi – 7 achitate | 14.000,00 |
| regularizări taxe | 2.106,07 |
| total | 755.327,47 |
| Compartimentul situaţii de urgenţă |
| Buletine evenimente, referate, adrese întocmite/soluţionate în nr. de | 403 |
| Fişe individuale de instructaj | Pt. angajaţii CJ |
| Participare aplicaţii cu ISU HOREA | 2 |
| Raport de analiză capacitate de apărare | ISU HOREA şi CJM |
| Planul de Analiză şi Acoperire al Riscurilor – judeţul Mureş | ISU HOREA şi CJM |
| Revista pompierilor | Apare o dată /an |
| Concursul judeţean al SVSU | ISU HOREA şi CJM |
| Concursul Prietenii Pompierilor şi cu Viaţa mea apăr viaţa | ISU HOREA şi CJM |
| Activitate în cadrul Comisiei de rechiziţii publice la nivelul judeţului Mureş | 1 participare |
| Participare şedinţe la Instituţia prefectului pentru situaţii de urgenţă | 1 participare |
| Taxe încasate | Nu este cazul |
| Serviciul Urbanism |
| Compartimentul Planificare Teritoriu, Urbanism şi G.I.S. |
| Activitate | Număr documente |
| Acte repartizate şi soluţionate | 1019 acte |
| Documentaţii avizate şi aprobate: |  |
| - Certificate de urbanism | 169 |
| - Avize de Oportunitate | 44 |
| - Avize Arhitectul Şef pentru documentaţii de urbanism | 62 |
| - Avizul structurii de specialitate | 437 |
| Hotărâri de consiliu judeţean promovate | 3 |
| Şedinţe ale comisiei tehnice de urbanism | 11 |
| Reclamaţii soluţionate | 13 |
| Consultări ale populaţiei | 62 |
| Livrare date din baza GIS | 11 |
| Convenţii încheiate cu oraşe şi comune pentru aplicarea prevederilor Legii nr.350/2001 | 10 |
| Taxe încasate/compartiment | lei |
| Certificate de urbanism | 13530,79 |
| Analiză pentru aviz Arhitectul Şef | 2664,00 |
| Taxe acte interes public | 43,00 |
| TOTAL | 16237,79 |
| Compartimentul informatică |  |
| Acte repartizate şi rezolvate | 49 acte |
| Invitaţii | 4 |
| Ofertă de preţ, referat, contract | 22 |
| Referat curs de perfecţionare | 2 |
| Raportări statistice | 3 |
| Topografie | 3 |
| Altele | 19 |
| total încasat/direcţie | 771.565,26 |

alte activităţi ALE DIRECŢIEI

- coordonarea activităţii structurilor de specialitate din judeţ în conformitate cu convenţiile şi protocoalele încheiate potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 şi Legii nr. 350/2001;

- DATU prin SAAC a acordat asistenţă tehnică de specialitate unui număr de 83 comune şi 3 oraşe în baza convenţiilor încheiate. Totodată, pentru primăriile care nu au constituite structuri de specialitate s-au emis autorizaţii de construire în baza protocoalelor încheiate cu 3 comune iar după luna august pentru o comună;

- DATU prin CPTU şi GIS a preluat activitatea de planificare teritoriu şi urbanism pentru  unităţile administrative din judeţ, din cauza lipsei specialiştilor angajaţi la primării. Totodată, pentru primăriile care nu au constituite structuri de specialitate s-au emis certificate de urbanism în baza protocoalelor încheiate cu 3 comune;

- Participări la Comisia de fond funciar – Instituția Prefectului;

- Asigură secretariatul Comisiei tehnice;

- Analiză proiecte de legi - specifice domeniului;

- Asigurare consultare, îndrumare în domeniul amenajării teritoriului şi urbanism,

la solicitare;

- Verificarea şi stabilirea limitei dintre teritoriile administrative a 5 localităţi;

- Verificarea documentaţiei întocmite conform HGR nr.834/1991 pentru societăţile comerciale cu capital de stat – 286 incinte;

- Identificarea, verificarea şi scoaterea de extrase CF de la OCPI Mureş – 33 extrase;

- Obţinerea de documentaţii conform cu originalul din arhiva OCPI Mureş – 10 documentaţii;

- Analiza documentaţiilor judiciare şi efectuarea de verificări pe teren – 11 cazuri;

- Efectuarea de măsurători şi documentaţii cadastrale pentru înscrierea în CF la OCPI Mureş a incintelor aparţinând judeţului Mureş sau instituţiilor subordonate -18 proiecte.

Compartimentul Informatică a realizat în cursul anului 2014:

- intervenţii pe echipamentele de calcul (depanarea unor defecţiuni de natură hard sau soft care au necesitat înlocuiri de piese, instalări/reinstalări ale sistemelor de operare sau ale diverselor aplicaţii);

- prospectare piaţă IT şi achiziţie de  noi echipamente de calcul;

- asigurare  suport logistic pentru Ministerului Finanţelor;

- întreţinerea aplicaţiei de devize WindocDeviz;

- s-a asigurat mentenanţa site-ului Consiliului Judeţean Mureş www.cjmures.ro ;

- s-a asigurat înregistrarea şedinţelor de consiliu, salvarea și arhivarea pe CD a acestora;

- s-a asigurat suport tehnic pentru angajaţii Consiliului Judeţean Mureş, precum și pentru consilierii judeţeni;

- s-a refăcut sistemul de operare Linux (refacere şi întreţinere sistem de operare, creare, configurare, scanare adrese de internet pentru utilizatori interni, creare, configurare, modificare adrese de e-mail pentru utilizatori interni, întreţinerea programului antivirus pe server versiunea BitDefender pentru Linux, precum și cel de pe serverul de domeniu BitDefender Security for File Servers, Security for Virtualized Environments de la Bitdefender; identic pentru serverul de comunicații prin STS;

- s-a efectuat actualizarea zilnică LEX, bază de date legislativă accesibilă de pe toate calculatoarele; întreținere Lege 4 pentru Serviciul juridic;

- împreuna cu Direcţia de Dezvoltare Regională şi Implementare Proiecte, proiect SIGMA - Sistem Informatic Geografic De Management Agricol Pentru Consiliul Judetean Mures și Parteneri, Digitizarea şi inventarierea arhivei tehnice;

- întreţinerea, modificarea, actualizarea aplicaţiei de registratură intrare-ieşire, reclamaţii şi sesizări;

- la baza dezvoltării politicii pentru securitatea sistemelor şi informaţiei actele normative de bază ISO/IEC 17799:2005 Codul de Practica pentru Managementul Securităţii Informaţiei şi ISO/IEC 27001:2005 (ex.: BS 7799 Specificaţii ale Managementului pentru Securitatea Informaţiei);

- asigurarea de suport logistic în clădirea fostului Hotel Parc.

cursuri de formare şi perfecţionare urmate :

Cursul de formare şi perfecţionare Comunicare, negociere şi managementul conflictelor – 4 persoane;

Cursul de formare şi perfecţionare –Managementul performanţei în administraţia publică – 1 persoană;

Cursul de formare şi perfecţionare – Organizarea cadastrală a teritoriului – 1 persoană;

Cursul de formare şi perfecţionare – Comunicare eficientă/comunicare patologică în relaţiile publice – 1 persoană;

Cursul de formare şi perfecţionare - Bazele administraţiei şi comunicare în cadrul instituţiei publice -1 persoană.

proiecte DERULATE :

- Elaborarea hărţilor de risc natural pentru inundaţii,  cutremure şi alunecări de  teren - judeţul Mureş;

- PUZ - Modernizare căi de comunicaţii ce deservesc Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş.

proiecte propuse PENTRU 2015

Proiecte în continuare:

1)  Elaborarea hărţilor de risc natural pentru cutremure, inundaţii şi alunecări  de teren pentru judeţul Mureş  - finalizare;

2) Proiecte noi: Elaborare PATZ pentru UAT–urile care cuprind fond construit cu valoare arhitecturală şi istorică.

VIII. DIRECȚIA TEHNICĂ

Colectivul Direcției Tehnice

Ionel Ignat - director executiv

Serviciul Urmărirea Lucrărilor de Drumuri

Marieta Oargă - șef serviciu

Gaspar Levente - consilier

Adriana Mihaela Gorea - consilier

Nicoleta Matei - consilier

Ana-Maria Hodîrnău- consilier

Ioan Dan - consilier

Serviciul Investiții și Achiziții Publice

Carmen – Daniela Pătran - șef serviciu

Gabriela Ene - consilier

Márton Katalin - consilier

Adrian Pleşa - consilier

Felicia-Maria Savu - consilier

Daniela - Cristiana Sin - consilier

Adela Platon - consilier

Gheorghe Neagu - consilier

Cristian Feier - consilier

Narcisa Ţogorean - consilier

Claudia Costin - consilier

Teodora Vaida - consilier

Realizarea Programului de întreținere a rețelei de drumuri județene a constituit una din preocupările de bază ale Consiliului Județean Mureș în anul 2014.

Pe raza județului Mureș, consiliul județean are în administrare o rețea de drumuri județene care totalizează 727,856 km, din care: 328,076 km (45,07%) în stare de viabilitate bună, 317,889 km (43,68%) în stare mediocră și 81,891 km (11,25%) în stare rea.

În elaborarea priorităților de întreținere a rețelei de drumuri s-a avut în vedere starea tehnică a drumurilor, importanța economică a traseelor și traficului mediu zilnic ce se desfășoară pe acestea.

Pentru realizarea programului de drumuri au fost atribuite 85 de contracte, încheiate în urma aplicării prevederilor OUG nr. 34/2006:

- 5 contracte subsecvente încheiate în baza acordurilor-cadru pentru „Întreținerea curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene din județul Mureș, în perioada de iarnă 2013-2014”, în valoare de 1.580.019 lei;

- 2 contracte de prestări servicii încheiate în baza negocierilor fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare „Întreținerea curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene din județul Mureș, în perioada de iarnă 2013-2014”, în valoare de 861.056,00 lei;

- 7 contracte subsecvente încheiate în baza acordurilor-cadru pentru „Întreținerea curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene din județul Mureș, în perioada de iarnă 2014-2015”, în valoare de 1.558.806,20 lei;

- 1 contract de Siguranță rutieră – indicatoare rutiere și marcaje rutiere și parapeți metalici pe drumurile județene, județul Mureș, în valoare de 1.240.598,9 lei;

- 1 contract de Reparații sistem rutier DJ142 Târnăveni-Bălăușeri, km 10+300-10+600, județul Mureș, în valoare de 1.858.239,9 lei;

- 17 contracte subsecvente pentru plombări, realizându-se plombări într-un strat pe o suprafață totală de 29.450 mp, respectiv plombări în două straturi pe o suprafață totală de 33.213 mp, a căror valoare totală este de 3.189.368,5 lei;

- 10 contracte subsecvente de covoare bituminoase  în baza acordurilor - cadru încheiate în anul 2012 și 1 contract de Lucrări de întreținere – covoare bituminoase pe drumurile județene din județul Mureș, în valoare totală de 10.156.177 lei.

Situația covoarelor bituminoase în lungime totală de 39,192 km, pe drumurile județene se prezintă astfel:

- Zona Gănești – total 6,3 km, din care DJ 142 Târnăveni – Bălăușeri – 3,7 km și DJ 151B Ungheni – Bahnea – 2,6 km;

- Zona Sighișoara – 1,5 km pe DJ 106 lim. Jud. SB – Apold-Sighișoara;

- Zona Reghin – total 6,467 km, din care DJ 153C Reghin – Ibănești 1,5 km, DJ 154E Solovăstru – Jabenița 2,3 km și DJ 162A Cozma 2,677;

- Zona Șăulia – total 5,84 km, din care DJ 151 Luduș – Tăureni - Sărmaș 3,0 km și DJ 151A Șăulia–Band 2,84 km;

- Zona Sîncrai – total 12,035 km, din care DJ 151D Ungheni-Acățari 3,55 km, DJ 152A Tg. Mureș - Band - Iernut 5,385 km și DJ 152B Șăulia – Pogăceaua - Pârâul Crucii 3,1 km;

- Zona Gornești – total 5,2 km, din care DJ 153B Dumbrăvioara -Fărăgău 2,62 km, DJ 153 Reghin-Sovata 1,58 km și DJ 153A Ernei-Eremitu 1 km;

- Zona Miercurea Nirajului – total 1,85 km pe DJ 135A Viforoasa – Hodoșa.

- 1 contract de Reabilitare a drumului județean DJ 154J Breaza – Voivodeni-Glodeni prin îmbrăcăminte ușoară între km 0+631-4+726, jud. Mureș în valoare totală de 4.171.517,00 lei;

- 1 contract de Îmbrăcăminți ușoare rutiere pe DJ154A Reghin - Rușii Munți - Deda, km 23+050-24+050 în valoare totală de 1.439.315,7 lei;

- 1 contract de Îmbrăcăminți ușoare rutiere pe DJ153AG Sînger - Papiu Ilarian, 6+948-7+790 în valoare totală de 786.927,2 lei;

- 1 contract de Refacerea podețului și a părții carosabile pe drumul județean DJ135A Viforoasa - Miercurea Nirajului-Hodoșa, km 27+350 în valoare totală de 29.929,9 lei;

- 11 contracte de Supraveghere tehnică prin diriginți de șantier, a lucrărilor executate pe drumurile județene în anul 2014 în valoare totala de 213.376,00 lei;

- 1 contract de Asistență tehnică din partea proiectantului conform Legii 10/1995 pentru lucrările executate în cadrul proiectului – Reabilitarea, modernizarea DJ 135, Măgherani-Sărățeni în valoare totală de 98.580,0 lei;

- 1 contract de Prestări servicii de laborator pentru lucrările de drumuri județene din județul Mureș în valoare totală de 52.298,2 lei;

- 1 contract de Servicii de proiectare tehnică pentru întocmirea Studiului de fezabilitate pentru lucrarea – Reabilitarea drumului județean DJ151C Zau de Cîmpie – Valea Largă – lim. Jud. Cluj, km 8+500-11+500 în valoare totală de 74.235,0 lei;

- 1 contract de Servicii de proiectare tehnică pentru întocmirea Studiului de fezabilitate pentru lucrarea – Reabilitarea și modernizarea DJ151B și DJ 142, Ungheni (DN15) – Târnăveni (DN 14A), județul Mureș în valoare totală de 152.520,0 lei;

- 1 contract de Servicii de proiectare pentru lucrarea – Reabilitarea și modernizarea DJ 152A, DJ 151A și DJ 151, Tg. Mureș (DN 15E) – Band – Șăulia –Sărmașu - lim. Jud. Bistrița Năsăud, Județul Mureș;

- 1 contract de Servicii de proiectare: PT+CS+DE pentru lucrarea – Îmbrăcăminți ușoare rutiere pe DJ153C Reghin – Ibănești – Lăpușna - lim. Jud. Harghita, km 26+930-29+500 în valoare totală de 36.270,0 lei;

- 1 contract de Servicii de proiectare (faza PT+DE+CS) pentru lucrarea – Reabilitarea drumului județean DJ 154J Breaza – Voivodeni-Glodeni prin îmbrăcăminte ușoară între km 0+631-4+726, jud. Mureș în valoare totală de 157.914,00 lei;

- 1 contract de Servicii de proiectare PT+CS+DE pentru lucrarea Reabilitare drum județean DJ 151C Zau de Cîmpie - Valea Largă-limita jud. Cluj, km 8+500-11+500 în valoare totală de 124.000,0 lei;

- 1 contract de Servicii de proiectare PT+CS+DE pentru lucrarea - Refacere podeț pe DJ 142 Târnăveni - Bălăușeri, km 4+516, jud. Mureș în valoare totală de 32.240,0 lei;

- 1 contract de Servicii de proiectare PT+CS+DE pentru lucrarea - Refacere podeț pe DJ 151B Ungheni - Căpîlna de Sus – Bahnea - lim. Jud. Sibiu, km 0+900, jud. Mureș în valoare totală de 49.259,0 lei;

- 1 contract de Servicii de proiectare PT+CS+DE pentru lucrarea – Pod de beton armat pe drumul județean DJ 106 lim. Jud. Sibiu – Apold - Sighișoara, km 93+487, jud. Mureș în valoare totală de 82.088,0 lei;

- 1 contract de Servicii de proiectare PT+CS+DE pentru lucrarea – Pod de beton armat pe drumul județean DJ 135 Tg. Mureș - Miercurea Nirajului, km 3+735 situat in localitatea Livezeni, jud. Mureș în valoare totală de 60.202,0 lei;

- 1 contract de Întreținere prin pietruire a drumului județean DJ162A DN16-Tonciu – Cozma - lim. Jud. Bistrița Năsăud, km 8+777-11+000, județul Mureș în valoare totală de 356.337,2 lei;

- 1 contract de Întreținere prin pietruire a drumului județean DJ153G Sînger - Papiu Ilarian – Iclănzel (DJ152A), km 14+000-14+800 în valoare totală de 208.305,1 lei;

- 1 contract de Întreținere drum pietruit DJ 136 Sîngeorgiu de Pădure - Bezid – lim. Jud. Harghita și DJ136A intersecție cu DJ136 Bezidu Nou – lim. Jud. Harghita în valoare totală de 160.856,8 lei;

- 1 contract de Întreținere prin pietruire a drumului județean DJ153C Reghin – Ibănești - Lăpușna, km 26+930-29+500 și a drumului județean DJ 154E Reghin – Solovăstru - Jabenița, km 6+300-7+500, județul Mureș în valoare totală de 212.450,0 lei;

- Întreținere prin pietruire a drumului județean DJ107G - lim. Jud. Alba-Ațintiș - Luduș, km 16+775-18+226, județul Mureș în valoare totală de 86.342,2 lei;

- 1 contract de Întreținere drum pietruit DJ136A int. DJ136 - Bezidu Nou -lim. Jud. Harghita, km 0+000-3+800 în valoare totală de 158.470,8 lei;

- 1 contract de Întreținere prin pietruire a drumului județean DJ 154B Valenii de Mureș-Vătava – lim. Jud. Bistrița Năsăud, km 8+716-10+620;

- 1 contract de Pietruire drum județean DJ 107D lim. Județul Alba -Crăiești – Adămuș - int. DN14A, km 31+320-36+438 în valoare totală de 545.235 lei;

- 1 contract de Refacere podeț pe drumul județean DJ 173 lim. Jud. Bistrița Năsăud – Crăiești – Rîciu, km 77+100 în valoare totală de 37.187,6 lei;

- 1 contract de Refacere podeț pe drumul județean DJ 153A Ernei-Eremitu, km 6+550 în valoare totală de 35.937,7 lei;

- 1 contract de Refacere podeț pe drumul județean DJ 135 Tg. Mureș - Miercurea Nirajului, situat intre intersecția DJ 135 cu DJ 151D și orașul Miercurea Nirajului în valoare totală de 50.418,9 lei;

- 1 contract de Refacere podeț pe drumul județean DJ151 Luduș – Sărmașu - lim. Jud. Bistrița Năsăud, km 16+750 în valoare totală de 64.278,3 lei;

- 1 contract de Refacere podeț pe drumul județean DJ107G lim. Jud. Alba-Ațintiș - Luduș, km 24+950 în valoare totală de 23.403,5 lei;

- 1 contract de Refacere podeț pe drumul județean DJ 153G Sînger - Papiu Ilarian, km 6+750 în valoare totală de 47.864,2 lei.

Pe parcursul anului 2014 Direcția Tehnică a eliberat 74 de acorduri prealabile și 35 autorizații de amplasare și execuție de lucrări în zona drumurilor județene.

S-au încheiat referate și documentele constatatoare cu informații referitoare la îndeplinirea obligațiilor contractuale de către contractanți, respectiv, informații referitoare la comportarea în perioada de garanție a lucrărilor pentru servicii/lucrări/ efectuate pentru Consiliul Județean Mureș. Câte un exemplar original din documentele constatatoare a fost transmis la ANRMAP.

Consiliul Județean Mureș, prin Direcția Tehnică a urmărit derularea Programului național de dezvoltare locală, finanțat în baza Ordonanței de Urgentă a Guvernului nr. 28/2013.

Au fost transmise la MDRAP documentele justificative necesare plății lucrărilor executate, respectiv, s-au transmis ordinele de plată cu care au fost efectuate plățile în anul 2014.

Suma alocată în anul 2014 în baza O.G. nr. 28/2013, în cadrul subprogramului „Modernizarea satului românesc” a fost de 42.844.398,75 lei, iar în cadrul subprogramului „Refacere urbană a municipiilor si orașelor” suma de 12.401.240,80 lei.

În cursul anului 2014, Serviciul Investiţii şi Achiziţii Publice a încheiat contracte de execuţie lucrări, prestări servicii şi furnizare produse, printre care amintim: „Instalaţie climatizare sediu administrativ”, “Montarea a două bariere la parcarea din faţa complexului "Parc", „Amenajare spaţii la Consiliul Judeţean Mureş”, lucrări de reparaţii la imobilul din piaţa Trandafirilor nr. 5, pentru buna desfăşurarea a activităţii personalului din cadrul Consiliului Județean s-au achiziţionat trei autoutilitare etc.

S-a acordat consiliere unităţilor subordonate pentru întocmirea documentaţiilor de atribuire, organizarea procedurilor de achiziţie publică, încheierea contractelor, urmărirea execuţiei lucrărilor, recepţia lucrărilor/serviciilor de proiectare printre care putem aminti: Direcţia Generală pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Asistenţă Socială Mureş, Aeroport Transilvania Tîrgu Mureş, Biblioteca Judeţeană Mureş, Teatrul Ariel, Muzeul Judeţean Mureş, Serviciul Salvamont Salva - Speo, Centrele Şcolare de Educaţie Incluzivă.

De asemenea, s-a acordat sprijin în desfăşurarea procedurilor de achiziţie publică şi recepţii de lucrări unor primării, beneficiare ale unor programe cu finanţare europeană pentru dezvoltare rurală (ex: Măsura 3.2.2), cât şi pentru investiţii din fonduri de la bugetul de stat sau proprii.

S-au întocmit expuneri de motive şi proiecte de hotărâri pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investiţii proprii şi ale instituţiilor subordonate.

S-au organizat recepţii de lucrări/servicii proprii şi s-a participat în calitate de membri/specialişti  în comisii  ale instituţiilor subordonate şi la unele primării, dintre care: Ernei, Gorneşti, Ibăneşti, Sîntana de Mureş, Bălăuşeri, Brâncoveneşti, Sîngeorgiu de Mureş, Aţintiş, Vărgata, Saschiz, Eremitu, Band, Corunca, Crăciuneşti etc.

Serviciul Investiţii a rezolvat un număr însemnat de acte, petiţii şi cereri de informaţii de interes public.

Conform prevederilor legale în vigoare în materie de achiziții publice, Compartimentul Achiziții Publice a asigurat publicarea tuturor documentelor aferente procedurilor de atribuire organizate de Consiliul Județean în anul 2014 în Sistemul de Achiziții Publice, respectiv: documentații de atribuire, anunțuri/invitații de participare, anunțuri erată, anunțuri de atribuire ale contractelor, contestații, răspunsuri la solicitările de clarificări solicitate de către operatorii economici, Deciziile Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor şi a notificat pe site-ul Autorității Naționale de Reglementare și Monitorizare a Achizițiilor Publice, contractele încheiate.

S-au întocmit referate şi dispoziţii privind componenţa comisiilor de evaluare a ofertelor, comisiilor de recepţie la terminarea lucrărilor şi recepţii finale.

Conform prevederilor OUG nr.34/2006, s-a asigurat participarea în cadrul comisiilor de evaluare a ofertelor la procedurile de achiziție derulate de consiliul județean  în anul 2014.

Pe lângă activităţile curente din cadrul direcţiei, personalul de specialitate a sprijinit celelalte direcţii din cadrul Consiliului Judeţean Mureş în vederea organizării procedurilor de achiziţii publice, conform prevederilor OUG nr.34/2006 privind achiziţiile publice.

De asemenea, o parte din personalul de specialitate al Direcţiei a fost cooptat în unităţile de implementare a proiectelor derulate de Consiliul Judeţean Mureş, din fonduri europene (UIP), de exemplu: „Parc auto pentru sporturi cu motor”, „Managementul integrat al deşeurilor din Județul Mureş”, „Reabilitarea, modernizarea şi  echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic Judeţean de Urgență Tîrgu Mureş", „Reabilitarea, modernizarea drumului judeţean DJ135 Măgherani – Sărăţeni,” având atribuţii atât în derularea proceselor de achiziţii publice, evaluare oferte, urmărirea lucrărilor, cât şi în managementul financiar al proiectelor respective.

Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş

CIPRIAN DOBRE