# ROMÂNIA									ANEXA 7

JUDEŢUL MUREŞ

CONSILIUL JUDEŢEAN

PROGRAMUL

lucrărilor de drumuri din fonduri bugetare pe anul 2005

-mil. lei-

| Nr. crt. | Capitol de cheltuieli Denumire obiectiv sau lucrare | U.M | Fizic | Valoric | Influenţe | Prog. Recti-ficat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | CHELTUIELI CURENTE, total din care: | Km | - | 102.250 | +2.910 | 105.160 |
| # A. | Reparaţii curente, întreţinere şi administrare, total, din care: | - | - | 91.650 | +2.910 | 94.560 |
| # A | Servicii pregătitoare aferente întreţinerii şi reparării drumurilor publice | - | - | 14.000 | -1.740 | 12.260 |
| # A1. | Gestionarea drumurilor publice | - | - | 8.000 | -1.740 | 6.260 |
| # A2. | Întocmirea documentaţiilor tehnico-ec. pt. lucrări de întreţinere şi reparaţii la dr publice | - | - | 5.000 | - | 5.000 |
| # A4. | Studii, cercetări, experimentări | - | - | 1.000 | - | 1.000 |
| B | Lucrări şi servicii privind întreţinerea curentă a drumurilor publice | - | - | 50.150 | +690 | 50.840 |
| 1 101 | Întreţinere curentă pe timp de vară; din care: | - | - | 37.100 | +690 | 37.790 |
|  | 101.1.1. Plombări: | - | - | 30.000 | +750 | 30.750 |
|  | 101.2.1. Tăierea acostamentelor: | - | - | 1.500 | - | 1.500 |
|  | 101.2.2. Curăţire şanţuri: | - | - | 600 | - | 600 |
|  | 101.1.5. Întreţinerea drumurilor pietruite: | Km | 17,151 | 5.000 | -60 | 4.940 |
| 1 | DJ 136 Sg. de Pădure – Bezid | Km | 7,765 | 2.200 | -31 | 2.169 |
| 2 | DJ 154A Reghin-Ruşii Munţi-Deda | Km | 3,200 | 1.000 | +9 | 1.009 |
| 3 | DJ 151B Ungheni – Căpîlna de Sus – Bahnea – Cund – lim jud. Sibiu | Km | 2,600 | 700 | +7 | 707 |
| 4 | DJ 154E Reghin-Solovăstru-Gurghiu | Km | 3,586 | 1.100 | -45 | 1.055 |
| 2 101.1.3 | ###### Întreţinere pavaje | Km | 0,830 | 3.000 | - | 3.000 |
| 1. | DJ 152A Tg. Mureş(DN 15E)-Band-Iernut | Km | 0,500 | 1.600 | - | 1.600 |
| 2. | DJ 153C Reghin(DN15)-Lăpuşna | Km | 0,330 | 1.400 | - | 1.400 |
| 3 102 | Întreţinere curentă pe timp de iarnă | - | - | 10.050 | - | 10.050 |
| #### C | Lucrări şi servicii privind întreţinerea periodică a drumurilor publice | Km | 28,726 | 15.200 | - | 15.200 |
| 1 103 | Tratamente bituminoase | Km | 26,876 | 8.800 | - | 8.800 |
| 1. | DJ 106 lim. Jud Sibiu-Apold-Sighişoara (DN 13) | Km | 0,765 | 270 | - | 270 |
| 2. | DJ 107D lim. Jud Alba-Herepea-Crăieşti-Corneşti-Adămuş | Km | 3,390 | 1.100 | - | 1.100 |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | DJ 107G lim. Jud Alba-Botez-Cecălaca-Aţintiş-Luduş (DN 15) | Km | 0,530 | 200 | - | 200 |
| 4. | DJ 135 Tg. Mureş-Tîmpa-Miercurea Nirajului - Sărăţeni- lim. Jud Harghita | Km | 5,374 | 1.700 | - | 1.700 |
| 5. | DJ 135A Viforoasa(DN 13A)-Neaua-M. Nirajului-Hodoşa-Sîmbriaş-DJ153 | Km | 5,540 | 1.800 | - | 1.800 |
| 6. | DJ 142Tîrnăveni(DN14A)-Găneşti –Coroi-Bălăuşeri(DN 13) | Km | 1,050 | 350 | - | 350 |
| 7. | DJ 142D Botorca-Deleni-Băgaciu(DJ142A) | Km | 1,200 | 400 | - | 400 |
| 8. | DJ 143 Daneş-Criş- lim. jud. Sibiu | Km | 1,000 | 330 | - | 330 |
| 9. | DJ 151 Luduş(DN15)-Sărmaş-lim. jud Bistriţa Năsăud | Km | 1,457 | 500 | - | 500 |
| 10. | DJ 152A Tg. Mureş(DN 15E)-Band-Iernut | Km | 1,070 | 350 | - | 350 |
| 11. | DJ 153A Ernei(DN 15)-Eremitu | Km | 5,500 | 1.800 | - | 1.800 |
| 2 105 | Covoare bituminoase | Km | 1,850 | 3.700 | - | 3.700 |
| 1 | DJ 135A Viforoasa(DN 13A)-Neaua-M. Nirajului-Hodoşa-Sîmbriaş-DJ153 | Km | 0,850 | 1.700 | - | 1.700 |
| 2 | DJ 152B Şăulia-Pogăceaua-Pîrîul Crucii | Km | - | - | - | - |
| 3 | DJ 151A Şăulia-Band | Km | - | - | - | - |
| 4 | DJ 154A Reghin-Ruşii Munşi-Filea-Deda | Km | - | - | - | - |
| 5 | DJ 142C lim.jud. Sibiu-Viişoara-Zagăr | Km | 1,000 | 2.000 | - | 2.000 |
| 3 106 | ##### Reciclare in situ a îmbrăcămintei asfaltice | Km | - | - | - | - |
| 1 | DJ 173 lim. jud Bistriţa-Crăieşti-Rîciu (DN 15E) | Km | - | - | - | - |
| 2 | DJ 152A Tg. Mureş(DN 15E)-Band-Iernut (DN 15) | Km | - | - | - | - |
| 3 | DJ 143 Daneş-Criş- lim. jud. Sibiu | Km | - | - | - | - |
| 4 107 | ##### Siguranţa rutieră | - | - | 1.500 | - | 1.500 |
| 5 110 | ##### Pietruire drum comunal DC 158 Cozma-Socolu de Câmpie | - | - | 1.200 | - | 1.200 |
| D | Lucrări privind reparaţii curente la drumurile publice | Km | 3,755 | 12.300 | +3.960 | 16.260 |
| 1 113 | ##### Lucrări accidentale | - | - | 1.000 | +1.050 | 2.050 |
| 2 114 | ##### Îmbrăcăminţi bituminoase uşoare | Km | 2,755 | 8.000 | +2.350 | 10.350 |
| 1. | DJ 107G lim. Jud. Alba-Cecălaca – Aţintiş Km 18+226-19+200 | Km | 0,974 | 3.000 | - | 3.000 |
| 2. | DJ 107G lim. Jud. Alba-Cecălaca – Aţintiş Km 22+379-22+905 | Km | 0,526 | 1.700 | +1.250 | 2.950 |
| 3. | DJ 154 Reghin – Batoş – lim. Jud. BN | Km | 1,255 | 3.300 | +1.100 | 4.400 |

| 0 | ##### 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 115 | ##### Ranforsări ale sistemelor rutiere | Km | 1,000 | 3.300 | +560 | 3.860 |
| 1 | DJ 135A Viforoasa(DN 13A)-Neaua-M. Nirajului-Hodoşa-Sîmbriaş-DJ153 | Km | 1.000 | 3.300 | +560 | 3.860 |
| B | Reparaţii capitale, total , din care: | Buc. | 1 | 10.600 | - | 10.600 |
| ### E | Reparaţii capitale la drumuri, poduri şi anexe | Buc. | 1 | 10.600 | - | 10.600 |
| 1 122 | Consolidări şi reabilitări de poduri | Buc. | 1 | 10.600 | - | 10.600 |
| 1. | DJ 153B Dumbrăvioara - Fărăgău | Buc. | 1 | 10.600 | - |  |
|  | TOTAL PROGRAM | - | - | 102.250 | +2.910 | 105.160 |

DIRECTOR EXECUTIV

Ing. Bochiş Nicoleta