ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

CONSILIUL JUDEŢEAN

PROGRAMUL ACŢIUNILOR ECONOMICO – SOCIALE DIN COORDONAREA CONSILIULUI JUDEŢEAN MUREŞ PE ANUL 2005 şi a PROPUNERILOR PENTRU ANUL 2006

CUPRINS

|  | INTRODUCERE | Pag. |
| --- | --- | --- |
|  | Programul de investiţii şi reparaţii al Consiliului Judeţean Mureş şi al instituţiilor subordonate | 5 |
|  | Programul alimentărilor cu apă a satelor din judeţul Mureş | 16 |
|  | Programul de canalizare menajeră a localităţilor rurale | 24 |
|  | Programul de introducere a gazului metan în localităţile rurale | 27 |
|  | Programul privind pietruirea drumurilor comunale | 31 |
|  | Program cu lucrările şi obiectivele finanţate din bugetul Consiliului Judeţean Mureş şi prin Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului din transferuri de la bugetul de stat | 38 |
|  | Programul de informatizare a administraţiei publice locale | 54 |
|  | Programul colaborărilor externe | 56 |
|  | Programul şi graficul de desfăşurare a cursurilor de pregătire şi perfecţionare profesională | 60 |
|  | Programul privind dezoltarea turismului în judeţul Mureş | 63 |
|  | Programul Direcţiei Generale pentru Protecţia Drepturilor Copilului | 66 |
|  | Programul acţiunilor culturale ale instituţiilor de cultură subordonate Consiliului Judeţean | 70 |

I N T R O D U C E R E

La elaborarea programului de dezvoltare economico-socială a judeţului Mureş pe anul 2005 s-au avut în vedere atribuţiile Consiliului Judeţean şi domeniile de acţiune ale acestuia conform Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale.

De asemenea având în vedere tendinţele şi orientările înregistrate în starea generală economică şi socială  a judeţului Mureş de la începutul anului 2001 şi până în prezent,  se supun aprobării Consiliului Judeţean Mureş şi propunerile pentru anul 2006.

Considerăm că acesta este un mod practic de a aborda asemenea probleme care permite intervenţia directă a autorităţii administraţiei publice judeţene în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean.

Mare parte a propunerilor şi obiectivelor incluse în lucrare, au constituit subiect de analiză şi dezbatere în şedinţele de lucru ale specialiştilor din aparatul Consiliului Judeţean, al celor din serviciile publice judeţene coordonate de conducerea operativă a Consiliului Judeţean Mureş.

Pe de altă parte, în virtutea prevederilor Legii administraţiei publice locale precum şi altor acte normative, autoritatea publică judeţeană are sarcina de a se implica şi în stabilirea oportunităţii şi promovării unor investiţii de interes public, susţinute financiar din bugetul de stat prin ministerele de resort sau din alte surse legal constituite.

Lucrarea a fost structurată pe 12 capitole, după cum urmează:

- primele 10 capitole cuprind principalele obiective şi acţiuni de dezvoltare economică şi socială, propuse a se realiza în anul 2003 de către Consiliul Judeţean Mureş;

- capitolele 11 şi 12 cuprind programul  Direcţiei Judeţene pentru Protecţia Drepturilor Copilului, respectiv programele instituţiilor de cultură subordonate.

Programul se doreşte a fi unul pragmatic care să poată fi monitorizat şi evaluat pe parcursul derulării lui şi reprezintă o inventariere a acţiunilor care vor fi întreprinse pentru dezvoltarea economico-socială a judeţului Mureş în anul 2005. Desigur, în măsura în care se consideră necesar, el poate fi completat cu noi propuneri. Lucrarea va fi publicată în mass-media, va fi transmisă consiliilor locale şi are la bază bugetul Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2004 aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 53 din 16.12.2004.

1. PROGRAMUL

de investiţii  şi reparaţii al Consiliului Judeţean Mureş  şi al instituţiilor subordonate

Programul cuprinde lucrările necesare pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii curente a instituţiilor. Lucrările cuprinse în acest program se referă la bunurile care fac parte din domeniul public al judeţului Mureş. Sursele de finanţare ale programului sunt: bugetul local în primul rând şi în completare sponsorizări şi alte fonduri legal constituite, etc.

I. INVESTIŢII														mii lei

| Nr. crt | Smbol cap.bug | Denumirea lucrării | Valoarea totală | Program solicitat 2005 | Program 2005 | Program 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | TOTAL INVESTIŢII din care: | 620.906.970 | 250.017.869 | 70.810.738 | 77.170.230 |
| A |  | CONSILIUL JUDETEAN MURES total din care: | 349.028.485 | 98.754.746 | 30.483.000 | 2.100.000 |
| 1 | 51.02.C | Centrală telefonică | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| 2 | 51.02.C | Dotări (2 Autoturisme, 1 autoturism teren) | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.600.000 | 0 |
| 3 | 51.02.C | SF, proiecte tehnice | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 0 |
| 4 | 51.02.B | RK la centrala termică la CJM | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 0 |
| 5 | 68.02.C | Achiziţie de teren pentru împrejmuire gard (total 48.947 mp din cares-au plătit 9.836 mp) | 7.436.800 | 5.860.000 | 5.860.000 | 0 |
| 6 | 63.02.C | Achiziţie teren pentru Parcul Industrial (total 5.139 mp din care s-au plătit 1.576 mp) | 758.240 | 610.000 | 610.000 | 0 |
| 7 | 51.02.C | Program pt. soluţie informatică pt. gestionarea căilor rutiere de transport | 400.000 | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 8 | 51.02.C | Hărţi topo pe suport magnetic (300 buc) | 4.758.768 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 |
| 9 | 51.02.C | Realizarea aplicaţiei "Gestionarea documentaţiilor de urbanism în GIS" | 4.000.000 | 400.000 |  | 400.000 |
| 10 | 51.02.C | Dotări (echipamente de calcul, softuri, etc.) | 4.572.350 | 4.572.350 | 1.000.000 | 0 |
| 11 | 51.02.A | Extindere reţea de calculatoare | 311.000 | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 12 | 63.02.A | Alimentare cu apă zona Parc Industrial Mureş-platforma Vidrasău | 4.812.114 | 1.017.000 | 1.017.000 | 0 |
| 13 | 63.02.A | Parc Industrial Mureş - platforma Vidrasău | 213.200.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| 14 | 63.02.A | Parc Industrial Mureş - platforma Vidrasău (lucrări suplimentare) | 63.200.000 | 63.200.000 | 3.000.000 | 0 |
| 15 | 63.02.A | Alimentare cu apă Iernut - Cucerdea | 15.066.358 | 5.225.920 | 5.226.000 | 0 |
| 16 | 63.02.A | Alimentare cu apă Iernut - Lechinţa | 7.812.855 | 4.869.476 | 4.870.000 | 0 |
| 17 | 63.02.A | Instalaţie de climatizare la sala mică de şedinţe, sala de protocol şi antreu | 1.700.000 | 1.700.000 |  | 1.700.000 |
| 18 | 63.02.A | Contribuţia Consiliului Judeţean Mureş la Programul de alimentare cu apă aprobat cu HG 687/1997 | 13.500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| 19 | 51.02.B | Modernizare imobil din Târgu Mureş str. Plutelor nr. 1 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| 20 | 51.02.C | SF Parc tehnologic cercetare incubator parteneriat public privat cu Universitatea Petru Maior | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 0 |
| B |  | DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI MUREŞ total ,din care: | 38.752.950 | 38.752.950 | 8.755.000 | 21.878.950 |
| 1 | 60.02.A | Centru de plasament Sîncraiu de Mureş | 8.340.000 | 8.340.000 | 2.400.000 | 0 |
| 2 | 60.02.B | Reamenajarea şi recompartimentarea clădirii corp D din cadrul Centrului de Plasament nr.1, str. Trebely nr.7 | 3.064.000 | 3.064.000 | 1.500.000 | 0 |
| 3 | 60.02.B | Pavilion pt. Fete Brâncoveneşti | 6.193.950 | 6.193.950 |  | 6.193.950 |
| 4 | 60.02.B | Staţie de dedurizare a apei CIA Glodeni | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 5 | 60.02.B | Staţie de epurare CIA Lunca Mureşului | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 |
| 6 | 60.02.B | Alimentare cu apă potabilă la căminul de bătrâni Căpuşu de Cîmpie (săparea, captarea şi distribuţia apei potabile) | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| 7 | 60.02.B | Construcţie uscătorie la căminul de bătrâni Căpuşu de Cîmpie | 985.000 | 985.000 |  | 985.000 |
| 8 | 60.02.B | Costrucţie corp B la căminul de bătrâni Glodeni | 8.000.000 | 8.000.000 |  | 8.000.000 |
|  |  | Total capitol C | 8.570.000 | 8.570.000 | 1.255.000 | 6.700.000 |
| 9 | 60.02.C | Sistem de alarmă la DAS | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 10 | 60.02.C | Copiator A4 Pt. DAS | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 11 | 60.02.C | Dotări (soft calculator Pt. evidenţa copiilor cu handicap din sistem - 4 buc pt. Rozmarin, Perseverenţa, Case PIN 2, Zau de Cîmpie) | 600.000 | 600.000 | 300.000 | 0 |
| 12 | 60.02.C | Dotări (autoizotermă) | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 0 |
| 13 | 60.02.C | Dotări (robot de bucătărie) | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 0 |
| 14 | 60.02.C | Calculator cu accesorii 10 buc | 380.000 | 380.000 | 200.000 | 0 |
| 15 | 60.02.C | Imprimante 10 buc | 285.000 | 285.000 | 150.000 | 0 |
| 16 | 60.02.C | Autoturism (1 buc) | 300.000 | 300.000 |  | 300.000 |
| 17 | 60.02.C | Cadă hidroterapie CIA Reghin (buc 1) | 400.000 | 400.000 |  | 400.000 |
| 18 | 60.02.C | Achiziţii imobile (5 imobile Pt. desfiinţare CP Luduş) | 6.000.000 | 6.000.000 |  | 6.000.000 |
| 20 | 60.02.C | Studiu de fezabilitate ptr. uscătorie şi puţ de apă cămin Căpuşu de Cîmpie) | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 0 |
| C |  | UNITATI DE CULTURA total din care: | 28.224.480 | 21.833.893 | 4.023.000 | 7.000.000 |
| C1 |  | Teatrul "ARIEL" total | 2.144.000 | 2.144.000 | 100.000 | 0 |
| 1 | 59.02.C | Dotări (sistem de aerisire, ventilare şi antifoc pt. sala de spectacole, scule electrice pt. ateliere şi scenă, aparate electronice de sunet şi lumină pt. scenă, calculat. 2 buc.) | 2.144.000 | 2.144.000 | 100.000 | 0 |
| C2 |  | Ansamblul artistic "MURESUL" total | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 1 | 59.02.C | Dotări (ţambal) | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 |
| C3 |  | Scoala de Arte total | 1.400.000 | 1.400.000 | 100.000 | 0 |
| 1 | 59.02.C | Dotări (pian electric, instrumente de suflat, aparate de specialitate) | 1.400.000 | 1.400.000 | 100.000 | 0 |
| C4 |  | Muzeul Judetean MURES total | 3.063.311 | 2.900.000 | 400.000 | 2.000.000 |
| 1 | 59.02.C | SF, PT pt Extinderea Muzeului de ştinţele naturii şi a Muzeului de Istorie | 2.163.311 | 2.000.000 |  | 2.000.000 |
| 2 | 59.02.C | Dotări (achiziţii obiecte muzeale pentru galeria de artă) | 600.000 | 600.000 | 300.000 | 0 |
| 3 | 59.02.C | Dotări (achiziţie aparatură de calcu) | 300.000 | 300.000 | 100.000 | 0 |
| C5 |  | Biblioteca Judeteana Mures total | 6.100.000 | 5.500.000 | 200.000 | 5.000.000 |
| 1 | 59.02.C | Dotări (echipamente de calcul.) | 500.000 | 500.000 | 200.000 | 0 |
| 2 | 59.02.B | Restaurarea clădirii Teleky | 5.600.000 | 5.000.000 |  | 5.000.000 |
| C6 |  | Administratia Palatului Culturii total | 14.551.169 | 8.923.893 | 2.873.000 | 0 |
| 1 | 59.02.A | Instalaţii de climatizare la sala mare, sala de oglinzi şi sala mică | 8.500.000 | 2.872.724 | 2.873.000 | 0 |
| 2 | 59.02.B | Centrală termică | 2.551.169 | 2.551.169 |  | 2.551.169 |
| 3 | 59.02.B | Modernizarea instalaţiei electrice | 3.500.000 | 3.500.000 |  | 3.500.000 |
| C7 |  | Filarmonica de Stat Tirgu Mures total | 800.000 | 800.000 | 200.000 | 0 |
| 1 | 59.02.C | Dotări (instrumente muzicale- fagot) | 800.000 | 800.000 | 200.000 | 0 |
| C8 |  | Centrul de creatie total | 66.000 | 66.000 | 50.000 | 0 |
| 1 | 59.02.C | Dotări independente | 66.000 | 66.000 | 50.000 | 0 |
| D |  | AEROPORT total | 86.836.506 | 26.300.000 | 16.919.738 | 0 |
| 1 | 68.02.A | Extindere aerogară Târgu Mureş cu pavilion plecări flux internaţional | 36.386.506 | 8.400.000 | 5.519.738 | 0 |
| 2 | 68.02.A | Balizaj luminos categoria I OACI | 32.950.000 | 10.300.000 | 3.800.000 | 0 |
| 3 | 68.02.C | Achiziţie echipamente handling (fonduri de la Ministerul Transporturilor Construcţiilor şi Turismului) | 17.500.000 | 7.600.000 | 7.600.000 | 0 |
| E |  | CENTRUL MILITAR JUDETEAN MURES total | 1.715.000 | 865.000 | 200.000 | 0 |
| 1 | 72.02.B | Modernizarea instalaţiilor de P.S.I | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 2 | 72.02.C | Dotări (aparatură electronică ) | 1.685.000 | 835.000 | 170.000 | 0 |
| F |  | INSPECTORATUL DE PROTECTIE CIVILA total | 910.000 | 910.000 | 680.000 | 0 |
| 1 | 72.02.C | Dotări | 910.000 | 910.000 | 680.000 | 0 |
| G |  | SCOALA SPECIALA NR. 1 TG.MURES total | 200.000 | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 1 | 57.02.C | Dotări (maşină de gătit) | 200.000 | 100.000 | 100.000 | 0 |
| H |  | SCOALA SPECIALA NR. 2 TG.MURES total | 300.000 | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 1 | 57.02.C | Dotări (bănci anfiteatru) | 300.000 | 100.000 | 100.000 | 0 |
| I |  | SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENŢĂ total | 18.500.000 | 18.500.000 | 7.000.000 | 11.500.000 |
| 1 | 58.02.B | Amenajare clinica BUCO-MAXILO-FACIALE în cadrulPoliclinicii nr.2, Tg. Mureş, B-dul 1 Dec 1918, nr.26 | 11.500.000 | 11.500.000 |  | 11.500.000 |
| 2 | 58.02.C | Dotare cu utilaje noi Spălătorie centrală Tg. Mureş, str. Gh. Marinescu nr.50 | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 0 |
| M |  | PREVENTORIU GORNEŞTI total | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | 58.02.A | Reparaţii capitale clădiri şi anexe |  |  |  |  |
| J |  | SPITALUL TÂRNĂVENI total | 12.691.280 | 12.691.280 | 1.000.000 | 11.191.280 |
| 1 | 58.02.B | Instalaţii de încălzire centrală secţia contagioase | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | 0 |
| 2 | 58.02.B | Modernizare spălătorie spital | 4.775.000 | 4.775.000 |  | 4.775.000 |
| 3 | 58.02.B | Modernizare secţie psihiatrie | 6.416.280 | 6.416.280 |  | 6.416.280 |
| K |  | S.U.R.M. total | 83.748.269 | 31.210.000 | 1.550.000 | 23.500.000 |
| 1 | 63.02.A | Reabilitare conductă magistrală Pogăceaua - Sărmaşu | 56.994.480 | 20.000.000 |  | 20.000.000 |
| 2 | 63.02.B | Extindere conducta mag. alim. cu apă Reghin - Fărăgău | 15.516.329 | 7.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| 3 | 63.02.B | Reabilitare conductă magistrală Crăieşti | 10.527.460 | 3.500.000 |  | 3.500.000 |
| 4 | 63.02.C | Dotări, magazia mat., generator energie electrică) | 660.000 | 660.000 | 500.000 | 0 |
| 5 | 63.02.A | Conductă aducţiune Sîngeorgiu de Mureş (rest taxa Inspecţia în Construcţii) | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |

II. REPARAŢII

mii lei

| Nr. crt. | Simbol cap. bug. | Denumirea lucrarii | Valoarea totală | Program solicitat 2005 | Program 2005 | Program 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | TOTAL REPARATII din care: | 126.587.000 | 99.837.000 | 14.455.000 | 75.217.000 |
| A |  | CONSILIUL JUDETEAN MURES total din care: | 12.128.000 | 9.128.000 | 1.910.000 | 7.218.000 |
| 1 | 51.02.27 | Reparatii la garajul din str. Călăraşilor nr.46 * | 2.000.000 | 2.000.000 |  | 2.000.000 |
| 2 | 51.02.27 | Reparatii la fatada principala a Palatului Administrativ * | 1.800.000 | 800.000 |  | 800.000 |
| 3 | 51.02.27 | Reparatii la grupurile sanitare * | 2.698.000 | 2.698.000 | 1.160.000 | 1.538.000 |
| 4 | 51.02.27 | Pavare curte sediu * | 180.000 | 180.000 |  | 180.000 |
| 5 | 51.02.27 | Zugraveli turn cu ceas * | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 0 |
| 6 | 51.02.27 | Reparatii vitralii * | 3.000.000 | 1.000.000 |  | 1.000.000 |
| 7 | 51.02.27 | Reparaţii auto | 800.000 | 800.000 |  | 800.000 |
| 8 | 51.02.27 | Zugrăveli interioare birouri | 900.000 | 900.000 |  | 900.000 |
| B |  | D.G.A.S.P.C. MURES total din care: | 8.449.000 | 8.449.000 | 245.000 | 8.449.000 |
| B1 |  | D.G.A.S.P.C. Mures total | 400.000 | 400.000 | 0 | 400.000 |
| 1 | 60.02.27 | Reparaţii, igienizări şi reamenajări interioare - Etaj I clădire D | 400.000 | 400.000 |  | 400.000 |
| B2 |  | Centrul de zi Rozmarin total | 500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 |
| 1 | 60.02.27 | Refacere faţadă | 500.000 | 500.000 |  | 500.000 |
| B3 |  | Serviciul inervenţie în regim de urgenţă total | 730.000 | 730.000 | 0 | 730.000 |
| 1 | 60.02.27 | Lucrări de consolidare | 200.000 | 200.000 |  | 200.000 |
| 2 | 60.02.27 | Reparaţii la instalaţia de apă - canalizare | 80.000 | 80.000 |  | 80.000 |
| 3 | 60.02.27 | Reparaţii la reţele de instalaţii electrice | 150.000 | 150.000 |  | 150.000 |
| 4 | 60.02.27 | Reparaţii la acoperiş | 20.000 | 20.000 |  | 20.000 |
| 5 | 60.02.27 | Reparaţii, zugrăveli interioare şi exterioare | 280.000 | 280.000 |  | 280.000 |
| B4 |  | Centrul de îngrijire şi asistenţă - Lunca Mureşului total | 1.100.000 | 1.100.000 | 0 | 1.100.000 |
| 1 | 60.02.27 | Reparaţii, zugrăveli interioare şi exterioare igienizări | 1.000.000 | 1.000.000 |  | 1.000.000 |
| 2 | 60.02.27 | Reparaţii la reţele de apă | 100.000 | 100.000 |  | 100.000 |
| B5 |  | Centrul de îngrijire şi asistenţă-Reghin total | 3.361.000 | 3.361.000 | 0 | 3.361.000 |
| 1 | 60.02.27 | Reabilitarea instalaţiilor de încălzire | 815.000 | 815.000 |  | 815.000 |
| 2 | 60.02.27 | Reparaţii şi amenajări interioare la sala de mese şi bucătărie | 500.000 | 500.000 |  | 500.000 |
| 3 | 60.02.27 | Reparaţii, zugrăveli exterioare la clădire şi gard | 1.350.000 | 1.350.000 |  | 1.350.000 |
| 4 | 60.02.27 | Reparaţii la căile de acces şi amenajarea rampelor pentru persoane cu handicap | 250.000 | 250.000 |  | 250.000 |
| 5 | 60.02.27 | Reparaţii tâmplărie (uşi, geamuri, parchet) | 446.000 | 446.000 |  | 446.000 |
| B6 |  | Centrul de îngrijire şi asistenţă - Sighişoara total | 184.000 | 184.000 | 0 | 184.000 |
| 1 | 60.02.27 | Reparaţii tâmplărie ( geamuri) | 184.000 | 184.000 |  | 184.000 |
| B7 |  | Centrul de îngrijire şi asistenţă - Căpuşu de Cămpie total | 1.074.000 | 1.074.000 | 0 | 1.074.000 |
| 1 | 60.02.27 | Reparaţii, reamenajări şi igienizări interioare | 722.000 | 722.000 |  | 722.000 |
| 2 | 60.02.27 | Reparaţii şi igienizări la beci | 70.000 | 70.000 |  | 70.000 |
| 3 | 60.02.27 | Reparaţii jgheaburi, burlane şi sobe de teracotă | 32.000 | 32.000 |  | 32.000 |
| 4 | 60.02.27 | Reparaţii la trotuare şi alei | 250.000 | 250.000 |  | 250.000 |
| B8 |  | Centrul de îngrijire şi asistenţă-Glodeni total | 1.100.000 | 1.100.000 | 0 | 1.100.000 |
| 1 | 60.02.27 | Reparaţii, zugrăveli interioare şi exterioare | 1.000.000 | 1.000.000 |  | 1.000.000 |
| 2 | 60.02.27 | Reparaţii la trotuare şi alei | 100.000 | 100.000 |  | 100.000 |
| C |  | UNITATI DE CULTURA total din care: | 14.260.000 | 11.460.000 | 6.050.000 | 3.650.000 |
| C1 |  | Ansamblul artistic "MURESUL" total | 1.100.000 | 500.000 | 300.000 | 0 |
| 1 | 59.02.27 | Reparaţii clădire | 1.100.000 | 500.000 | 300.000 |  |
| C2 |  | Scoala de Arte total | 800.000 | 400.000 | 0 | 400.000 |
| 1 | 59.02.27 | Reparatii curente | 800.000 | 400.000 |  | 400.000 |
| C3 |  | Muzeul Judetean MURES total | 3.950.000 | 3.450.000 | 1.000.000 | 2.250.000 |
| 1 | 59.02.27 | Repararea gardului de la faţada Muzeului de şt. Naturii | 500.000 | 500.000 | 300.000 | 0 |
| 2 | 59.02.27 | Reamenajarea exp. de istorie din Palatul Culturii etaj III | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 0 |
| 3 | 59.02.27 | Reparaţii curente la spaţiul expoziţional Maris | 750.000 | 750.000 |  | 750.000 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 59.02.27 | Zugraveli int. a curţii şi spaţiul exp. Secţia de etnografie şi artă populară | 2.000.000 | 1.500.000 |  | 1.500.000 |
| 5 | 59.02.27 | Reamenajarea spaţiului expoziţional Ion Vlasiu | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 |
| C4 |  | Biblioteca Judeteana Mures total | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.500.000 | 0 |
| 1 | 59.02.27 | Modernizare săli de lectură, casa scării, împrumut | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.500.000 | 0 |
| C5 |  | Administratia Palatului Culturii total | 5.410.000 | 4.110.000 | 3.250.000 | 0 |
| 1 | 59.02.27 | Reamenajare sălile U.A.P. | 2.100.000 | 1.300.000 | 890.000 | 0 |
| 2 | 59.02.27 | Reparaţii faţada exterioară | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.500.000 | 0 |
| 3 | 59.02.27 | Restaurare vitralii | 1.300.000 | 800.000 | 500.000 | 0 |
| 4 | 59.02.27 | Ignifugare şarpantă | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 0 |
| C6 |  | Filarmonica de Stat Tirgu Mures total | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| 1 | 59.02.27 | Reparatii capitale la orga din Sala Mare a Palatului Culturii | 1.000.000 | 1.000.000 |  | 1.000.000 |
| D |  | AEROPORT total | 35.000.000 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 |
| 1 | 68.02.27 | Reparaţii capitale pistă decolare - aterizare | 15.000.000 | 10.000.000 |  | 10.000.000 |
| 2 | 68.02.27 | Reparaţii capitale platformă îmbarcare - debarcare | 20.000.000 | 5.000.000 |  | 5.000.000 |
| E |  | SCOALA PROFESIONALA SPECIALA REGHIN total | 800.000 | 800.000 | 250.000 | 450.000 |
| 1 | 57.02.27 | Reparaţii acoperiş şcoala nouă | 300.000 | 300.000 | 200.000 | 0 |
| 2 | 57.02.27 | Reparaţii acoperiş beci | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 3 | 57.02.27 | Reparaţi curente şi igienizări şcoala nouă | 100.000 | 100.000 |  | 100.000 |
| 4 | 57.02.27 | Reparaţii exterioare şcoala nouă | 200.000 | 200.000 |  | 200.000 |
| 5 | 57.02.27 | Reparaţii curente exterioare şcoala veche | 100.000 | 100.000 |  | 100.000 |
| 6 | 57.02.27 | Reparaţii curente exterioare"la clădirea beci" | 50.000 | 50.000 |  | 50.000 |
| F |  | SCOALA SPECIALA NR. 2 TG.MURES total | 300.000 | 150.000 | 0 | 150.000 |
| 1 | 57.02.27 | Reparaţii şi zugrăveli ext. pavarea curţii şcolii | 300.000 | 150.000 |  | 150.000 |
| G |  | PREVENTORIU GORNEŞTI total | 1.300.000 | 500.000 | 300.000 | 0 |
| 1 | 58.02.27 | Reparaţii curente | 1.300.000 | 500.000 | 300.000 |  |
| H |  | SPITALUL TÂRNĂVENI total | 600.000 | 600.000 | 0 | 600.000 |
| 1 | 58.02.27 | Reparaţii şi igienizări interioare | 300.000 | 300.000 |  | 300.000 |
| 2 | 58.02.27 | Reparaţii şi vopsitorii exterioare clădiri (şarpantă, izolaţii planşee,uşi, geamuri) | 300.000 | 300.000 |  | 300.000 |
| I |  | SPITALUL JUDEŢEAN total | 53.750.000 | 53.750.000 | 5.700.000 | 39.700.000 |
| 1 | 58.02.27 | Reparaţii curente secţie de copii la clinica TBC, Tg.Mureş str. Gh.Marinescu nr.5 | 3.250.000 | 3.250.000 | 2.500.000 | 0 |
| 2 | 58.02.27 | Reparaţii curente policlinica nr. 1, str.Gh Marinescu nr. 50 | 5.500.000 | 5.500.000 |  | 5.500.000 |
| 3 | 58.02.27 | Încălzire proprie clinica prematuri nou născuţi, str. D Pietros nr.27 | 2.500.000 | 2.500.000 |  | 2.500.000 |
| 4 | 58.02.27 | Reparaţii curente la clinica de oftalmologie Tg.Mureş, str.Lupeni | 4.150.000 | 4.150.000 | 2.500.000 | 0 |
| 5 | 58.02.27 | Reparaţii curente la clinica de boli infecţioase II Tg. Mureş, str. Gh. Doja nr. 127 | 3.200.000 | 3.200.000 |  | 3.200.000 |
| 6 | 58.02.27 | Reparaţii curente la clinica de pediatrie II, Tg. Mureş, str. Gh. Marinescu nr.38 | 2.500.000 | 2.500.000 |  | 2.500.000 |
| 7 | 58.02.27 | Reparaţii curente în fostul sediu al centrului de sânge în vederea înfinţării clinicii de diabet | 5.500.000 | 5.500.000 |  | 5.500.000 |
| 8 | 58.02.27 | Reparaţii consolidări la portal de intrare Clinica de urologie | 350.000 | 350.000 | 150.000 | 0 |
| 9 | 58.02.27 | Reparaţii curente Clinica de ortopedie traumatologie II str.M Viteazu nr.31 | 6.300.000 | 6.300.000 | 550.000 | 0 |
| 10 | 58.02.27 | Anexa Spital clinic Judeţean de Urgenţă Mureş pt. mutarea clinicilor de ORL, oftamologie şi SMURD str. Gh Marinescu nr. 50 | 10.500.000 | 10.500.000 |  | 10.500.000 |
| 11 | 58.02.27 | Reparaţii curente clinica de oncologie Tg.Mureş, str. Gh Marinescu nr. 3 | 4.500.000 | 4.500.000 |  | 4.500.000 |
| 12 | 58.02.27 | Reparaţii curente la policlinica de fizoterapie | 5.500.000 | 5.500.000 |  | 5.500.000 |

III. Programul de reabilitare a şcolilor finanţat prin Banca Mondială

| Nr. crt. | Denumire localitate | Propuneri pe anul 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Şcoala Generală nr. 2, Tîrgu Mureş | Sumele reprezentând contribuţia proprie se vor stabili în urma licitaţiilor pentru execuţia lucrărilor. Din contribuţia proprie se vor finanţa utilităţile şi centrale termice |
| 2 | Liceul Economic Tîrgu Mureş |  |
| 3 | Şcola Generală Gheorghe Doja, Satul Nou |  |
| 4 | Grupul Şcolar Forestier Sovata |  |

2. PROGRAMUL

alimentărilor cu apă a satelor din judeţul Mureş

Scopul programului îl constituie dezvoltarea infrastructurii localităţilor şi dezvoltarea economico – socială a acestora în vederea ridicării nivelului de trai al populaţiei rurale.

Sursele de finanţare sunt credite guvernamentale în baza HGR. 577/1997,  H.G.R. 687 /1997, precum  şi Pogramul SAPARD, pentru lucrările aflate în derulare. Pentru lucrările cu studii de fezabilitate, se încearcă atragerea de fonduri externe.

1. Lucrări de alimentări cu apă propuse pentru derulare, conform HGR nr. 577/1997

Toate lucrările aflate în continuare (în curs de execuţie) de la începutul Programului

Milioane lei

| Nr. crt. | Comuna Sat | Valoarea totală actualizată 31.12.2004 | Realizări valorice la 31.12.2004 | Rest de executat la 31.12.2004 (3-4) | Termen PIF conform contract Termen PIF conform acte adiţionale | Stadiu fizic % pe principalele categorii de lucrări | Propuneri alocaţii pe anul 2005 |  |  | Termen PIF preliminat an-lună | Nr. locuitori ce vor beneficia de apă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Total | Buget local +alte surse | Buget MLPTL |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | OGRA Ogra | 8.600 | 2.100 | 6.500 | 2005 | 68% | 6.500 |  | 6.500 | 2005 nov. | 1200 |
| 2. | ERNEI Ernei | 32.674 | 474 | 32.200 | 2006 | 1,60% | 22.200 |  | 22.200 | 2006 nov. | 1943 |
|  | TOTAL a) | 41.274 | 2.574 | 38.700 |  |  | 28.700 |  | 28.700 |  |  |

- Lucrări noi prevăzute în Program

Milioane lei

| Nr. crt. | Comuna Sat | Valoarea totală estimată la 31.12.2004 | Stadiul elaborării documentaţiei tehnico-economice |  | Propuneri alocaţii pe anul 2005 |  |  | Termen PIF preliminat an-lună | Nr. locuitori ce vor beneficia de apă | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Studiu de fezabilitate | Proiect tehnic | Total | Buget local+alte surse | Buget MLPTL |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | BATOŞ Batoş | 30.000 | SF | - | 10.000 | - | 10.000 | 2005 nov. | 1110 |  |
| 2. | BĂLA Băla | 10.000 | SPF | - | 5.000 | - | 5.000 | 2006 nov. | 903 |  |
| 3. | FĂRĂGĂU Fărăgău+Tonciu | 30.000 | SPF | - | 5.000 | - | 5.000 | 2006 iulie | 1654 |  |
| 4. | LIVEZENI Livezeni | 10.000 | SF | - | 5.000 | - | 5.000 | 2006 sept. | 1090 |  |
| 5. | FÎNTÎNELE Călimăneşti | 23.000 | SPF | - | 10.000 | - | 10.000 | 2006 sept. | 2830 |  |
| 6. | VĂRGATA Vărgata+Valea | 15.000 | SPF | - | 10.000 | - | 10.000 | 2006 sept. | 865 |  |
|  | TOTAL a) | 118.000 | - | - | 45.000 |  | 45.000 |  |  |  |

Propuneri pe anul  2006

- Toate lucrările aflate în continuare (în curs de execuţie) de la începutul Programului

milioane lei

| Nr. crt. | Comuna Sat | Valoarea totală actualizată 31.12.2005 | Realizări valorice la 31.12.2005 | Rest de executat la 31.12.2005 (3-4) | Termen PIF conform contract Termen PIF conform acte adiţionale | Stadiu fizic % pe principalele categorii de lucrări | Propuneri alocaţii pe anul 2006 |  |  | Termen PIF preliminat an-lună | Nr. locuitori ce vor beneficia de apă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Total | Buget local +alte surse | Buget MLPTL |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | ERNEI Ernei | 32.200 | 22.200 | 10.000 | 2006 | - | 10.000 |  | 10.000 | 2006 nov. | 1943 |
| 2. | BATOŞ Batoş | 20.000 | 10.000 | 20.000 | 2006 | - | 20.000 |  | 20.000 | 2006 nov. | 1110 |
| 3. | BĂLA Băla | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 2006 | - | 5.000 |  | 5.000 | 2006 nov. | 903 |
| 4. | FĂRĂGĂU Fărăgău+Tonciu | 25.000 | 5.000 | 25.000 | 2006 | - | 25.000 |  | 25.000 | 2006 nov. | 1654 |
| 5. | LIVEZENI Livezeni | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 2006 | - | 5.000 |  | 5.000 | 2006 nov. | 1090 |
| 6. | FÎNTÎNELE Călimăneşti | 13.000 | 10.000 | 13.000 | 2006 | - | 13.000 |  | 13.000 | 2006 nov. | 2830 |
| 7. | VĂRGATA Vărgata+Valea | 5.000 | 10.000 | 5.000 | 2006 | - | 5.000 |  | 5.000 | 2006 nov. | 865 |
|  | TOTAL a) | 105.200 | 67.200 | 83.000 |  |  | 83.000 |  | 83.000 |  |  |

3.  Propuneri  privind  extinderea Programului Guvernamental de alimentare cu apă la sate  aprobat prin H.G. nr. 687/1997 şi H.G. nr. 1036/2004, cuprinzând localităţi cuprinse iniţial în program  sau nominalizate pe parcursul  derulării programului (Gurghiu, Sînpaul, Ideciu de Jos, Ceuaşu de Cîmpie, Gorneşti), precum si localităţi noi care se doresc a fi introduse în program (Eremitu, Chiheru de Jos, Corunca, Livezeni, Hodoşa).

| Nr. crt. | Comuna | Sat | Propuneri pe anul 2005 - mii $ - | Nr. locuitori ce vor beneficia de apă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | TOTAL, din care |  | 10.770 | 19.791 |
| 1 | Gurghiu | Gurghiu | 767 | 2.062 |
| 2 | Sînpaul | Sînpaul, Valea Izvoarelor, Chirileu | 1.529 | 3.226 |
| 3 | Ideciu de Jos | Ideciu de Jos, Ideciu de Sus (extindere) | 200 | 1.713 |
| 4 | Gorneşti | Gorneşti, Periş | 2.624 | 2.675 |
| 5 | Ceuaşu de Cîmpie | Săbed | 230 | 1.713 |
| 6 | Eremitu | Eremitu, Cîmpu Cetăţii, Mătrici, Demieni, Călugăreni | 2.800 | 3.912 |
| 7 | Chiheru de Jos | Chiheru de Jos, Chiheru de Sus | 1.200 | 811 |
| 8 | Corunca | Corunca | 300 | 1.501 |
| 9 | Livezeni | Livezeni | 320 | 1.090 |
| 10 | Hodoşa | Hodoşa, Sîmbriaş | 800 | 1.088 |

4. Programe  de alimentări cu apă pe  microregiuni  şi  sisteme  zonale (cu studii de prefezabilitate)

- milioane lei -

| Nr crt | Denumirea obiectivului de investiţie | Capacitate | Valoare totală (preţ aug. 2002) | Propus pe anul 2006 | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
|  | T O T A L din care |  | 2.496.555 | 43.467 |  |
| 1 | Microregiunea Valea Nirajului | 50 loc. | 1.174.466 | - |  |
| 2 | Microregiunea Valea Lechinţei | 17 loc. | 151.962 | 824 |  |
| 3 | Microregiunea Valea Tîrnava Mică | 49 loc. | 683.711 | 23.560 |  |
| 4 | Microregiunea Valea Luţului şi Şardului ( com. Băla, Breaza, Glodeni, Gorneşti, Voivodeni) | - | 312.120 | 942 |  |
| 5 | Sistem zonal Luduş, Miheşu de Cîmpie, Grebenişu de Cîmpie | 44 loc. | 44.127 | 471 |  |
| 6 | Sistem zonal Ibăneşti – Hodac (loc. Ibăneşti, Hodac, Toaca) | - | 130.169 | 17.670 |  |

5. Programe de alimentări cu apă  (cu  studii  de  fezabilitate întocmite)

- milioane lei -

| Nr crt | Denumirea obiectivului de investiţie | Capacitate | Valoare totală | Propus pe anul 2006 | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
|  | T O T A L din care |  | 148.245 | 7.740 |  |
| 1 | Comuna Aţintiş, sat Aţintiş | 12,23 km cond.PE Ø: 63-250 mm | 28.872 | 589 |  |
| 2 | Comuna Bogata, sat Bogata | 13,84 km cond.PE Ø: 63-200 mm | 22.961 | 589 |  |
| 3 | Comuna Cristeşti total din care: - Cristeşti - Vălureni | 2,4 km 5,8 km Ø: 50-125 mm | 16.926 | 942 |  |
| 4 | Comuna Daneş, sat Daneş | 23,3 km cond. PE Ø: 100-200 mm | 5.756 | 353 |  |
| 5 | Comuna Răstoliţa, loc. Răstoliţa, Andreneasa, Iod, Borzia, Gălăoaia | 19,64 km cond. PE Ø: 32-160 mm | 11.170 | 589 |  |
| 6 | Comuna Suseni, loc. Suseni | 2,7 km, cond.PE Ø: 100-65 mm | 5.504 | 294 |  |
| 7 | Comuna Ernei, sat Dumbrăvioara | - | 7.906 | 500 |  |
| 8 | Comuna Beica de Jos, sat Beica de Jos cu localităţile aparţinătoare şi loc. Comori din com. Gurghiu | - | 43.350 | 3.534 |  |
| 9 | Comuna Ideciu de Jos, localitatea Deleni | 9.2 km, cond. PE Ø: 125-65 mm Rezervor de înălţime | 5.800 | 350 |  |

6. Alte programe de alimentări cu apă (cu  studii  de  prefezabilitate întocmite)

- milioane lei -

| Nr crt | Denumirea obiectivului de investiţie | Capacitate | Valoare totală (preţ aug. 2002) | Propus pe anul 2006 | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
|  | T O T A L din care |  | 390.731 | 19.082 |  |
| 1 | Comuna Bichiş, loc. Bichiş (imp. cu com. Atintis, Bogata) | - | 147.508 | 471 |  |
| 2 | Comuna Livezeni, loc. Livezeni, Corunca | L = 34 km cond.PE Ø: 100-150 mm | 114.751 | 235 |  |
| 3 | Comuna Vînători, loc. Vînători | L = 6,05 km cond.PE Ø: 110-150 mm | 3.887 | 353 |  |

###### Proiecte eligibile în cadrul  programului SAPARD

| # Nr. crt. | # Localitate | Proiecte cu fonduri alocate | Valoare eligibilă (Euro) | Stadiul derulării |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Apold | ## Construcţia sistemului alimentare cu apă în comuna Apold | 887.133 | În desfăşurare licitaţia pentru desemnarea executantului. |
|  | Band | ## Construirea sistemului de alimentare cu apă potabilă în satele Band, Mărăşeşti şi Valea Rece | 983.889 | În desfăşurare licitaţia pentru desemnarea executantului. |
|  | Total |  | 1.871.022 |  |

| # Nr. crt. | # Localitate | Proiecte fără fonduri alocate | Valoare totală (Euro) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Beica de Jos | ## Construcţia sistemului alimentare cu apă în comuna Beica de Jos | 999.999 |
|  | Breaza | ## Introducerea apei potabile în comuna Breaza | 344.054 |
|  | Grebenişu de Cîmpie | Construirea sistemului de alimentare cu apă potabilă în comuna Grebenişu de Cîmpie | 681.864 |
|  | Iclănzel | Introducerea apei potabile în satele Mădărăşeni, Iclănzel, Iclandul Mare şi Căpuşul de Cîmpie | 855.684 |
|  | Stînceni | Alimentarea cu apă a localităţii Stînceni | 274.287 |
|  | Total |  | 3.155.888 |

3. PROGRAMUL

de  canalizare  în localităţile  rurale  din   judeţul  Mureş

Acest program are ca scop ridicarea nivelului de confort al populaţiei rurale.  Pentru executarea lucrărilor se vor solicita fonduri din programele ISPA, PHARE, SAPARD, Banca Mondială şi alte fonduri legal constituite.

Lucrări de canalizare cu studii de fezabilitate

mii lei

| Nr crt. | Denumirea obiectivului de investiţie | Capacitate (Km) | Valoare reactualizată 31decembrie 2002 | Propus pe anul 2006 | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
|  | ##### T O T A L | 152,8Km | 1.424.887.821 | 241.230.802 |  |
|  | Comuna Suseni, sat Suseni | 4,4 km beton Φ: 250-300 mm | 21 975 189 | 10 602 000 |  |
|  | Comuna Găneşti, sat Găneşti | 13,6 km | 27 239 338 | 12 958 000 |  |
|  | Comuna Ungheni, satele Ungheni, Cerghid, Cerghizel, Recea, Vidrasău | 16,65 km Φ: 300 mm | 138 502 290 | 28 272 000 |  |
|  | Comuna Sîncraiu de Mureş, satele Sîncraiu de Mureş, Nazna | 12,4 km (beton) Φ: 250-300 mm | 34 997 548 | 17 670 000 |  |
|  | Comunele Gurghiu-Solovăstru | 15,1 km | 42 808 482 | 10 602 000 |  |
|  | Comuna Cristeşti, sat Vălureni | 5,68 km Φ: 250 mm PVC | 9 187 454 | - |  |
|  | Comuna Cristeşti, sat Cristeşti | 12,55 km Φ: 250 mm PVC | 61 924 830 | - |  |
|  | Comuna Ghindari, sat Ghindari | 4,5 km ( beton) Φ: 250-400 mm | 13 876 802 | 13 876 802 |  |
|  | Comuna Răstoliţa, satele Răstoliţa, Andrăneasa, Iod, Borzia, Gălăoaia | 23,79 km Φ: 250 mm PE | 179 801 309 | 23 560 000 |  |
|  | Comuna Daneş, sat Daneş | 8,84 km - PVC Φ: 250-400 mm | 75 830 832 | - |  |
|  | Comuna Sîngeorgiu de Mureş, sat Sîngeorgiu de Mureş | - | 111 435 957 | 21 204 000 |  |
|  | Comuna Band, sat Band | 14,5 km - PVC Φ: 250-300 mm | 101 289 670 | 21 204 000 |  |
|  | Comuna Sîngeorgiu de Pădure, sat Sîngeorgiu de Pădure | - | 87 957 701 | 28 272 000 |  |
|  | Comunele Deda – Ruşii Munţi – Aluniş | - | 331 360 978 | 53 010 000 |  |
|  | Comuna Ernei, satele Ernei, Dumbrăvioara | - | 72 325 626 | - |  |
|  | Comuna Ogra, sat Ogra | 7,85 km - PE Φ: 280-315 mm | 63 373 815 | - |  |
|  | Comuna Chibed, satul Chibed | 12,936 km | 48 000 000* | 20 000 000 |  |

###### * Valoare septembrie 2004.

###### Proiecte eligibile în cadrul  programului SAPARD

| # Nr. crt. | # Localitate | Proiecte cu fonduri alocate | Valoare totală (Euro) | Stadiul derulării |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sîntana de Mureş | ## Construirea sistemului de canalizare în comuna Sîntana de Mureş | 993.849 | Lucrare realizată în proporţie de 55 %. |
|  | Miercurea Nirajului | ## Construirea sistemului de canalizare în comuna Miercurea Nirajului | 942.531 | Proiect tehnic executat. Contract reziliat. |
|  | Total |  | 1.936.380 |  |

| # Nr. crt. | # Localitate | ##### Proiecte fără fonduri alocate | Valoare totală (Euro) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cristeşti | Extinderea reţelei de canalizare menajeră a localităţii Cristeşti | 998.220 |
|  | Total |  | 998.220 |

4. PROGRAMUL

de introducere a gazului metan în localităţile rurale

Programul prezintă lucrările de înfiinţare a noilor distribuţii, precum şi cele de extindere a reţelelor de gaze naturale în localităţile rurale din judeţ în anul 2003.

În anul 2002, au fost alocate pentru continuarea lucrărilor doar 3,4 miliarde lei, faţă de 52,1 miliarde lei necesare pentru finalizarea lucrărilor.

A. Lucrări în continuare:														mii lei

| Nr. crt. | ### Denumirea obiectivului | ### Stadiul lucrărilor |  | Anul începe- rii exe- cuţiei | Valoarea lucrării (reactua-. lizată) | #### Sume alocate |  |  |  | Fonduri necesare pentru finalizare | #### Observaţii, # alte sume alocate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pro- iectare | ### Execuţie |  |  | Total, din care: | #### Contri- buţia populaţiei | Buget local | Buget de stat |  |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Înfiinţare distribuţie gaze naturale cu presiune redusă în comuna Rîciu (satul Ulieş) | 100 % | Racord 100 % SRMP 100% Sist. distrib.80% | 2000 | 4.500.000 | 4.100.000 | 2.980.000 | 250.000 | 870.000 | 400.000 | Contrib. populaţiei- în bani şi muncă |
|  | Infiinţare distribuţie gaze naturale cu presiune redusă în comuna Ernei (satul Săcăreni) | 100 % | Racord 20 % SRMP 100% Sist. Distrib. 0% | 1998 | 4.300.000 | 800.000 | 800.000 | - | - | 3.500.000 |  |
|  | Infiinţare distribuţie gaze naturale cu presiune redusă în comuna Vînători (satul Şoard) | 100 % | Racord 100 % SRMP 95% Sist. distrib. 100% | 1999 | 2.100.000 | 1.900.000 | 650.000 | 1.250.000 | - | 200.000 |  |
|  | Alimentare cu gaze naturale, comuna Hodoşa (satele: Hodoşa, Ihod, Sîmbriaş, Isla) | 100 % | Racord 50 % SRMP 100% Sist. distrib. 75% | 1999 | 11.000.000 | 8.500.000 | 5.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | Contrib. populaţiei- în bani şi muncă |
|  | Racord, SRMP şi reţea de distribuţie gaze naturale comuna Veţca (satele: Veţca, Sălaşuri, Jacodu) | 100 % | Racord 100 % SRMP 100% Sist. distrib. 80% | 1998 | 8.000.000 | 6.500.000 | 940.000 | 3.360.000 | 2.200.000 | 1.500.000 |  |
|  | Racord, SRMP şi reţea de distrib. gaze naturale în satul Filpişu Mare, comuna Breaza | 100 % | Racord 100 % SRMP 100% Sist. distrib. 70% | 1996 | 4.000.000 | 2.800.000 | 2.470.000 | 200.000 | 130.000 | 1.200.000 | Contrib. populaţiei- în bani şi muncă |
|  | Racord, SRMP şi reţea de distribuţie gaze naturale în satul Filpişu Mic, comuna Breaza | 100 % | Racord 100 % SRMP 100% Sist. distrib. 90% | 1994 | 2.800.000 | 2.100.000 | 1.920.000 | - | 180.000 | 700.000 | Contrib. populaţiei- în bani şi muncă |
|  | Racord, SRMP şi reţea de distribuţie gaze naturale in comuna Eremitu (satele: Eremitu, Mătrici, Dămieni, Călugăreni ) | 100 % | Racord 100 % SRMP 100% Sist. distrib. 50% (Eremitu) | 2000 | 12.500.000 | 5.200.000 | 1.300.000 | 1.400.000 | 2.500.000 | 3.100.000 | Contrib. Distrigaz: 4.200.000 - conducte |
|  | Introducerea gazului metan în comuna Suseni (satele : Suseni şi Luieriu) | 100 % | Racord 100 % SRMP 100% Sist. distrib. 85% | 1999 | 3.200.000 | 1.700.000 | 800.000 | 900.000 | - | 500.000 | Contrib. Distrigaz: 1.000.000 - conducte |
|  | Racord SRMP, reţea distribuţie de gaz metan pentru satul Apold, comuna Apold | 100 % | Racord 0 % SRMP 100% Sist. distrib. 60% | 1996 | 8.500.000 | 400.000 | 200.000 | 200.000 | - | 7.600.000 | Contrib. ARMAX 500.000- SRMP |
|  | Racord SRMP, reţea distribuţie de gaz metan pentru satul Şaeş, comuna Apold | 100 % | Racord 0 % SRMP100% Sist. distrib. 10% | 1996 | 8.800.000 | 400.000 | 200.000 | 200.000 | - | 7.700.000 | Contrib. ARMAX 500.000- SRMP |
|  | Alimentare cu gaze naturale în comuna Zagăr | 60 % | Racord 80 % SRMP 100% Sist. distrib. 70% | 1998 | 2.300.000 | 1.560.000 | 580.000 | 680.000 | 300.000 | 700.000 | Contrib. Poşta, Tel., Insp. Şcolar: 40.000 |
| TOTAL A |  |  |  |  | 72.,000.000 | 35.960.000 | 17.840.000 | 9.940.000 | 8.180.000 | 29.800.000 | 6.240.000 |

B. Lucrări noi:												mii lei

| Nr. crt. | ### Denumirea obiectivului | ### Stadiul lucrărilor |  | Anul începe- rii exe- cuţiei | Valoarea lucrării (reactua-lizată) | #### Sume alocate |  |  |  | Fonduri necesare pentru finalizare | #### Observaţii, #### alte sume #### alocate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pro- iectare | ### Execuţie |  |  | Total, din care: | #### Contri- buţia populaţiei | Buget local | Buget ### de stat |  |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Extinderea reţelei de gaze nat. cu pres. redusă în com.Ideciu de Jos, (satul Ideciu de Sus ) | - | - |  | 700.000 | - | - | - | - | 700.000 |  |
|  | Infiinţare distrib. gaze nat. cu pres. redusă în comuna Măgherani (satele:Măgherani, Şilea Nirajului, Torba) | 100% | - | - | 6.100.000 | 300.000 | 300.000 | - | - | 5.800.000 |  |
|  | Infiinţare distr. gaze nat. cu pres. red. în com. Bereni (satele: Bereni, Bîra, Drojdii, Eremieni, Maia, Mărculeni, Cîndu) | 100% | - | - | 5.800.000 | 300.000 | 300.000 | - | - | 5.500.000 |  |
|  | Alimentare cu gaze nat. a localit. Moşuni, Veţa ,Beu, oraşul Miercurea Nirajului (extindere) | 100% | - | - | 3.600.000 | 400.000 | 400.000 | - | - | 3.200.000 |  |
|  | Extinderea reţelei de gaza naturale în satul Orşova, comuna Gurghiu | 100% | Racord 70% SRMP 0% Sist. distrib. 0% | 2002 | 3.000.000 | 500.000 | - | 500.000 | - | 2.500.000 |  |
|  | Infiinţare distrib. gaze nat. în com. Beica de Jos (satele:Beica de Jos, Nadăşa, Beica de Sus) | 50% (Nadă- şa) | - | - | 7.500.000 | 200.000 | 200.000 | - | - | 7.300.000 |  |
|  | Infiinţare distribuţie gaze nat. în comuna Cozma (sat Cozma) | 50% | - | - | 6.000.000 | 300.000 | 300.000 | - | - | 5.700.000 |  |
|  | Infiinţare distrib. gaze nat. în com. Saschiz (satele: Saschiz, Cloaşterf, Mihai Viteazu) | 60% | - | - | 3.000.000 | 200.000 | 200.000 | - | - | 2.800.000 |  |
|  | Infiinţare distrib. gaze nat. în comuna Brîncoveneşti (satele: Brîncoveneşti, Idicel, Idicel Pădure, Săcalul de Pădure, Vălenii de Mureş) | 20% | - | - | 100.000.000 | - | - | - | - | 100.000.000 |  |
|  | Infiinţare distrib. gaze naturale în comuna Aluniş (satele: Aluniş, Fiţcău, Lunca Mureşului) |  | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  | Infiinţare distr. gaze nat. în com. Ruşii Munţi (satele: Ruşii Munţi, Maioreşti, Morăreni, Sebeş) |  | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  | Infiinţare distrib. gaze naturale în comuna Deda (satele: Deda, Bistra Mureşului, Filea, Pietriş) |  | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
| 16. | Infiinţare distr. gaze nat. în com. Răstoliţa (satele: Răstoliţa,.Iod,, Borzia, Gălăoaia, Androneasa) |  | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
| 17. | Înfiinţare distrib. gaze naturale în comuna Lunca Bradului (satele: Lunca Bradului,Neagra, Sălard) |  | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
| 18. | Infiinţare distr. gaze nat. în comuna Stînceni (satele: Stînceni, Ciobotani, Meştera) |  | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
| TOTAL B |  |  |  |  | 135.700.000 | 2.200.000 | 1.700.000 | 500.000 | - | 133.500.000 | - |
| TOTAL A+B |  |  |  |  | 207.700.000 | 38.160.000 | 19.540.000 | 10.440.000 | 8.180.000 | 163.300.000 | 6.240.000 |

Notă: Programul cuprinde lucrările de înfiinţare a noilor distribuţii, precum şi cele de extindere a reţelelor de gaze naturale, în localităţile rurale din judeţul Mureş, la care se adaugă Proiectul “Alimentarea cu gaze naturale a zonei Valea Mureşului”, în valoare de cca. 100 miliarde lei.

5. PROGRAMUL

privind pietruirea  drumurilor comunale

Programul privind pietruirea drumurilor comunale reprezintă sprijin acordat de către stat echipării satelor şi comunelor cu lucrări de infrastructură, cuprinzând proiecte de interes major pentru colectivităţile locale. Scopul acestor lucrări este rentabilitatea activităţii prin costuri minime de investiţii.

Lucrările de pietruire reprezintă viabilizări ale unor trasee de drumuri comunale de pământ clasate, urmând regimul lucrărilor de întreţinere sau de reparaţii de drumuri şi se realizează pe bază de proiecte tehnice.

I. Programul de reabilitare a drumurilor comunale Finanţate din împrumut conform contractului de împrumut subsidiar nr. 33/553/2004, pe  anul 2005.   (Constînd din pietruire închis cu dublu tratament bituminos)

| Nr. crt | Denumire contract | Poziţia kilometrică | Valoarea lucrării |  | Realizat 2004 |  | Program 2005 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mii lei | $ | Mii lei | $ | Mii lei | $ |
|  | TOTAL, din care | 11,012 km | 31.949.696 | 1.000.000 | 21.064.818 | 684.312 | 10.884.878 | 315.688 |
| 1. | Pietruire drum comunal DC81(DJ134) - Jacu | 0+000-1+400 L=1,400 km | 4.004.407 | 120.847 | 2.817.785 | 87.832 | 1.186.622 | 33.015 |
| 2. | Pietruire drum comunal DC68 Gh.Doja - Satu Nou- Tirimia | 2+050-3+500 L=1,450 km | 3.413.045 | 102.988 | 1.433.479 | 43.106 | 1.979.566 | 59.882 |
| 3. | Pietruire drum comunal DC43 Găiesti (DN13) - Suveica | 3+100-4+700 L=1,600 km | 4.902.173 | 147.940 | 3.806.893 | 118.150 | 1.095.280 | 29.790 |
| 4. | Pietruire drum comunal DC158 Cozma- Socolu- Mănăstirea Socolu | 1+150-2+350 L=1,200 km | 2.209.692 | 66.673 | 1.664.421 | 50.534 | 545.271 | 16.139 |
| 5. | Pietruire drum comunal DC143A Nima Rîciului - Mănăstirea N. Rîciului | 0+000-0+562 L=0,562 km | 2.200.566 | 66.404 | 171.605 | 5.548 | 2.028.961 | 60.856 |
| 6. | Pietruire DC124A DC124 - Sînmărghita | 0+000-1+000 L=1,000 km | 3.521.142 | 114.606 | 2.585.874 | 88.050 | 935.268 | 26.556 |
| 7. | Pietruire DC157 Şăulia(DJ 152B) -Şăuliţa | 2+010-2+860 L=0,850 km | 2.399.331 | 78.092 | 1.884.493 | 64.142 | 514.838 | 13.950 |
| 8. | PietruireDC 114 Roşiori(DJ151) -Haitău | 0+740-1+790 L=1,050 km | 3.017.120 | 98.210 | 2.398.476 | 81.648 | 618.644 | 16.562 |
| 9. | Pietruire DC 99 Poduri - DC98 Valea Frăţii | 2+275-3+175 L=0,900 km | 2.693.124 | 87.660 | 1.779.742 | 60.547 | 913.382 | 27.113 |
| 10 | Pietruire DC 100 - DC99 Poduri-Valea Şurii | 1+000-2+000 L=1,000 km | 3.033.489 | 98.742 | 1.966.443 | 66.920 | 1.067.046 | 31.822 |
| 11.* | Pietruire DC 127 Papiu Ilarian –Grebenişu de C. | 3+874-5+874 L_2,0km | 182.568 | 5.854 | 182.568 | 5.853 | 0 | 0 |
| 12* | Pietruire DC 141 Coasta Mare -Pusta | 2+500-4+500 L_2,0 km | 182.568 | 5.854 | 182.568 | 5.853 | 0 | 0 |
| 13* | DC 103 Sărmaşu-Moruţ-Titiana-Larga | 1+396-3+396 L_2,0 km | 190.471 | 6.130 | 190.471 | 6.129 | 0 | 0 |

* Lucrări la care a fost asigurată finanţarea doar pentru realizarea proiectării. Lucrările vor fi cuprinse în Programul de pietruire a drumurilor comunale conform H.G.R. 577/197.

PROPUNERI

privind finanţarea în anul 2005 a programului de

pietruire a drumurilor comunale de pământ, aprobat prin HG 577/1997

milioane lei

| Nr. crt. | Denumire drum comunal |  | Poziţii Km | Lungime Km | CONTRACT, ACT ADIŢIONAL |  | Rest de executat la 01.01.2005 | Program 2005 |  |  | Realizări fizice de la începutul execuţiei km | Ter-men PIF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sim-bol | Traseu |  |  | Nr.,data/ executant | Valoare |  | Total | Din care: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Surse MTCT | Alte surse |  |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Lucrări în continuare, TOTAL din care: |  |  |  | 4,000 |  | 10.050 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | - |  |  |
| 1. | DC 12 | Chiheru de Jos-Urisiu de Jos | 1+700-2+200 | 0,500 | SC MIF SA | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | - | - | 2005 |
| 2. | DC 154 | Voivodeni-Toldal | 2+000-4+000 | 2,000 |  | 4.600 | 3.150 | 3.150 | 3.150 | - | - | 2005 |
| 3. | DC 156 | Breaza-Filpişu Mic | 2+500-4+000 | 1,500 |  | 3.450 | 2.690 | 2.690 | 2.690 | - | - | 2005 |
| Lucrări noi, TOTAL din care: |  |  |  | 21,858 |  | 54.650 | 54.650 | 54.650 | 54.650 |  |  |  |
| 1*. | DC 103 | Sărmaşu(DJ 151)-Moruţ-Titiana-Larga | 1+396-3+196 | 1,800 |  | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |  |  |  |
| 2*. | DC 127 | Papiu Ilarian-Dobra-Recea-Grebenişu de C | 3+874-5+674 | 1,800 |  | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |  |  |  |
| 3*. | DC 141 | Coasta Mare-Pusta-DJ 152B | 2+500-4+300 | 1,800 |  | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |  |  |  |
| 4. | DC 26 | Valea Largă (DJ 151C)-Valea Urieşului | 0+000-1+800 | 1,800 |  | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |  |  |  |
| 5. | DC 55 | DC 54 Sapartoc | 2+000-3+000 | 1,000 |  | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |  |  |  |
| 6. | DC 91 | DJ 153F-Nandra | 0+620-1+340 | 0,720 |  | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |  |  |  |
| 7. | DC 97 | Grindeni (DC 96)-Cordoş | 0+000-1+800 | 1,800 |  | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |  |  |  |
| 8. | DC 98 | Valea Largă (DJ 151C)-Poduri-Valea Glodului | 2+250-4+050 | 1,800 |  | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |  |  |  |
| 9. | DC 115 | Sînger-Bîrza-Bărboşi (DC 113) | 3+100-4+900 | 1,800 |  | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |  |  |  |
| 10. | DC117A | Cipăieni (DC 117)-DJ 153G | 1+920-2+480 | 0,560 |  | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |  |  |  |
| 11. | DC 118 | DJ 151-Moara de Jos | 1+060-1+200 | 0,140 |  | 350 | 350 | 350 | 350 |  |  |  |
| 12. | DC124A | DC 124-Sînmarghita | 1+000-2+000 | 1,000 |  | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |  |  |  |
| 13. | DC143A | Nima Rîciului (DC 143)-Mănăstirea Nima Rîciului | 0+562-1+000 | 0,438 |  | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |  |  |  |
| 14. | DC68D | Gh. Doja(DC68)-Satu Nou | 0+000-1+800 | 1,800 |  | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |  |  |  |
| 15. | DC68B | Satu Nou (DC68D)-Cinta-Corneşti | 0+000-1+800 | 1,800 |  | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |  |  |  |
| 16. | DC68C | Corneşti (DC68B) Gruişor-Văleni | 0+000-1+800 | 1,800 |  | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |  |  |  |

* Proiectare a fost plătită din Programul de pietruire a drumurilor comunale, finanţat conform contractului de împrumut subsidiar nr.33/553/2004.

PROPUNERI

privind finanţarea în anul 2006 a programului de

pietruire a drumurilor comunale de pământ, aprobat prin HG 577/1997

milioane lei

| Nr. crt. | Denumire drum comunal |  | Poziţii Km | Lungime Km | CONTRACT, ACT ADIŢIONAL |  | Rest de executat la 01.01.2006 | Program 2006 |  |  | Realizări fizice de la începutul execuţiei km | Ter-men PIF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sim-bol | Traseu |  |  | Nr.,data/ executant | Valoare |  | Total | Din care: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Surse MTCT | Alte surse |  |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| TOTAL din care: |  |  |  | 12,936 |  | 32.400 | 32.400 | 32.400 | 32.400 |  |  |  |
| 1. | DC 26 | Valea Largă (DJ 151C)-Valea Urieşului | 1+800-2+412 | 0,612 |  | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 |  |  |  |
| 2. | DC 97 | Grindeni (DC 96)-Cordoş | 1+800-2+380 | 0,580 |  | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |  |  |  |
| 3. | DC 98 | Valea Largă (DJ 151C)-Poduri-Valea Glodului | 4+050-4+660 | 0,610 |  | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 |  |  |  |
| 4. | DC 103 | Sărmaşu(DJ 151)-Moruţ-Titiana-Larga | 3+196-4+030 | 0,834 |  | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |  |  |  |
| 5. | DC 115 | Sînger-Bîrza-Bărboşi (DC 113) | 4+900-6+700 | 1,800 |  | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |  |  |  |
| 6. | DC124A | DC 124-Sînmarghita | 0+000-1+000 | 1,000 |  | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |  |  |  |
| 7. | DC 127 | Papiu Ilarian-Dobra-Recea-Grebenişu de C | 5+674-7+474 | 1,800 |  | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |  |  |  |
| 8. | DC 141 | Coasta Mare-Pusta-DJ 152B | 4+300-6+100 | 1,800 |  | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |  |  |  |
| 9. | DC68D | Gh. Doja(DC68)-Satu Nou | 1+800-2+100 | 0,300 |  | 750 | 750 | 750 | 750 |  |  |  |
| 10. | DC68B | Satu Nou (DC68D)-Cinta-Corneşti | 1+800-3+600 | 1,800 |  | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |  |  |  |
| 11. | DC68C | Corneşti (DC68B) Gruişor-Văleni | 1+800-3+600 | 1,800 |  | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |  |  |  |

6. PROGRAMUL

lucrărilor de drumuri din fonduri bugetare pe anul 2005

Milioane lei

| Nr. crt. | Capitol de cheltuieli Denumire obiectiv sau lucrare | U.M | Fizic | Valoric |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | CHELTUIELI CURENTE, total din care: | Km | - | 100.000 |
| # A. | Reparaţii curente, întreţinere şi administrare, total, din care: | - |  | 89.400 |
| # A | Servicii pregătitoare aferente întreţinerii şi reparării drumurilor publice | - | - | 14.000 |
| # A1. | Gestionarea drumurilor publice | - | - | 8.000 |
| # A2. | Întocmirea documentaţiilor tehnico-ec. pt. lucrări de întreţinere şi reparaţii la dr publice | - | - | 5.000 |
| # A4. | Studii, cercetări, experimentări | - | - | 1.000 |
| B | Lucrări şi servicii privind întreţinerea curentă a drumurilor publice | - | - | 29.000 |
| 1 101 | Întreţinere curentă pe timp de vară; din care: | - | - | 17.000 |
|  | 101.1.1. Plombări: | - | - | 10.000 |
|  | 101.2.1. Tăierea acostamentelor: | - |  | 1.500 |
|  | 101.2.2. Curăţire şanţuri: | - | - | 500 |
|  | 101.1.5. Întreţinerea drumurilor pietruite: | Km | 17,151 | 5.000 |
| 1 | DJ 136 Sg. de Pădure – Bezid | Km | 7,765 | 2.200 |
| 2 | DJ 154A Reghin-Ruşii Munţi-Deda | Km | 3,200 | 1.000 |
| 3 | DJ 151B Ungheni – Căpîlna de Sus – Bahnea – Cund – lim jud. Sibiu | Km | 2,600 | 700 |
| 4 | DJ 154E Reghin-Solovăstru-Gurghiu | Km | 3,586 | 1.100 |
| 2 101.1.3 | ###### Întreţinere pavaje | Km | 0,830 | 3.000 |
| 1. | DJ 152A Tg. Mureş(DN 15E)-Band-Iernut | Km | 0,500 | 1.600 |
| 2. | DJ 153C Reghin(DN15)-Lăpuşna | Km | 0,330 | 1.400 |
| 3 102 | Întreţinere curentă pe timp de iarnă | - | - | 9.000 |
| #### C | Lucrări şi servicii privind întreţinerea periodică a drumurilor publice | Km | 38,647 | 34.100 |
| 1 103 | Tratamente bituminoase | Km | 26,876 | 8.800 |
| 1. | DJ 106 lim. Jud Sibiu-Apold-Sighişoara (DN 13) | Km | 0,765 | 270 |
| 2. | DJ 107D lim. Jud Alba-Herepea-Crăieşti-Corneşti-Adămuş | Km | 3,390 | 1.100 |
| 3. | DJ 107G lim. Jud Alba-Botez-Cecălaca-Aţintiş-Luduş (DN 15) | Km | 0,530 | 200 |
| 4. | DJ 135 Tg. Mureş-Tîmpa-Miercurea Nirajului - Sărăţeni- lim. Jud Harghita | Km | 5,374 | 1.700 |
| 5. | DJ 135A Viforoasa(DN 13A)-Neaua-M. Nirajului-Hodoşa-Sîmbriaş-DJ153 | Km | 5,540 | 1.800 |
| 6. | DJ 142Tîrnăveni(DN14A)-Găneşti –Coroi-Bălăuşeri(DN 13) | Km | 1,050 | 350 |
| 7. | DJ 142D Botorca-Deleni-Băgaciu(DJ142A) | Km | 1,200 | 400 |
| 8. | DJ 143 Daneş-Criş- lim. jud. Sibiu | Km | 1,000 | 330 |
| 9. | DJ 151 Luduş(DN15)-Sărmaş-lim. jud Bistriţa Năsăud | Km | 1,457 | 500 |
| 10. | DJ 152A Tg. Mureş(DN 15E)-Band-Iernut | Km | 1,070 | 350 |
| 11. | DJ 153A Ernei(DN 15)-Eremitu | Km | 5,500 | 1.800 |
| 2 105 | Covoare bituminoase | Km | 6,210 | 12.500 |
| 1 | DJ 135A Viforoasa(DN 13A)-Neaua-M. Nirajului-Hodoşa-Sîmbriaş-DJ153 | Km | 1,210 | 2.500 |
| 2 | DJ 152B Şăulia-Pogăceaua-Pîrîul Crucii | Km | 2,000 | 4.000 |
| 3 | DJ 151A Şăulia-Band | Km | 1,500 | 3.000 |
| 4 | DJ 154A Reghin-Ruşii Munşi-Filea-Deda | Km | 0,500 | 1.000 |
| 5 | DJ 142C lim.jud. Sibiu-Viişoara-Zagăr | Km | 1,000 | 2.000 |
| 3 106 | ##### Reciclare in situ a îmbrăcămintei asfaltice | Km | 5,561 | 11.300 |
| 1 | DJ 173 lim. jud Bistriţa-Crăieşti-Rîciu (DN 15E) | km | 1,758 | 3.700 |
| 2 | DJ 152A Tg. Mureş(DN 15E)-Band-Iernut (DN 15) | Km | 1,600 | 3.200 |
| 3 | DJ 143 Daneş-Criş- lim. jud. Sibiu | Km | 2,203 | 4.400 |
| 4 107 | ##### Siguranţa rutieră | - | - | 1.500 |
| D | Lucrări privind reparaţii curente la drumurile publice | Km | 3,755 | 12.300 |
| 1 113 | ##### Lucrări accidentale | - | - | 1.000 |
| 2 114 | ##### Îmbrăcăminţi bituminoase uşoare | Km | 2,755 | 8.000 |
| 1. | DJ 107G lim. Jud. Alba-Cecălaca - Aţintiş | Km | 1,500 | 4.700 |
| 2. | DJ 154 Reghin – Batoş – lim. Jud. BN | Km | 1,255 | 3.300 |
| 3 115 | ##### Ranforsări ale sistemelor rutiere | Km | 1,000 | 3.300 |
| 1 | DJ 135A Viforoasa(DN 13A)-Neaua-M. Nirajului-Hodoşa-Sîmbriaş-DJ153 | Km | 1.000 | 3.300 |
| B | Reparaţii capitale, total , din care: | Buc. | 1 | 10.600 |
| ### E | Reparaţii capitale la drumuri, poduri şi anexe | Buc. | 1 | 10.600 |
| 1 122 | Consolidări şi reabilitări de poduri | Buc. | 1 | 10.600 |
| 1. | DJ 153B Dumbrăvioara - Fărăgău | Buc. | 1 | 10.600 |
|  | TOTAL PROGRAM | - | - | 100.000 |

PROPUNERI

privind Programul lucrărilor de drumuri din fonduri bugetare pe anul 2006

milioane lei

| Nr. crt. | Capitol de cheltuieli Denumire obiectiv sau lucrare | U.M | Fizic | Valoric |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | CHELTUIELI CURENTE, total din care: | Km | - | 330.500 |
| # A. | Reparaţii curente, întreţinere şi administrare, total, din care: | - | - | 310.500 |
| # A | Servicii pregătitoare aferente întreţinerii şi reparării drumurilor publice | - | - | 14.000 |
| # A2. | Întocmirea documentaţiilor tehnico-ec. pt. lucrări de întreţinere şi reparaţii la dr publice | - | - | 10.000 |
| # A4. | Studii, cercetări, experimentări | - | - | 4.000 |
| B | Lucrări şi servicii privind întreţinerea curentă a drumurilor publice | - | - | 66.300 |
| 1 # 101 | Întreţinere curentă pe timp de vară; din care: | - | - | 54.300 |
|  | ###### 101.1.1. Plombări | - | - | 20.000 |
|  | ###### 101.1.3. Întreţinere pavaje | - | 1,635 | 7.000 |
| 1. | DJ 136 Sîngeorgiu de Pădure(DN13A) –Bezid | Km | 0,300 | 1.400 |
| 2. | DJ 151 Luduş(DN15)-Sărmaş | Km | 0,500 | 2.100 |
| 3. | DJ 152A Tg. Mureş(DJ 152)-Band-Iernut | Km | 0,500 | 2.100 |
| 4. | DJ 153 Reghin(DN15)-Eremitu-Sovata | Km | 0,335 | 1.400 |
|  | ###### 101.1.5. Întreţinere drumuri pietruite | - | 65,638 | 19.800 |
| 1. | DJ 107D lim. Jud.Alba-Crăieşti – Adămuş | Km | 7,054 | 2.150 |
| 2. | DJ 107G lim jud. Alba-Cecălaca – Aţintiş – Luduş | Km | 0,925 | 300 |
| 3. | DJ 133 DN13(Mureni) – Archita – lim. Jud. Harghita | Km | 10,833 | 3.250 |
| 4. | DJ 134 Fîntînele – Veţca | Km | 6,132 | 1.840 |
| 5. | DJ 135 Tg. Mureş – M. Niraj | Km | 12,876 | 3.870 |
| 6. | DJ 136A DJ136 – Bezidu Nou – lim jud Harghita | Km | 3,800 | 1.140 |
| 7. | DJ 142A Găneşti – Băgaciu – lim jud. Sibiu | Km | 4,500 | 1.350 |
| 8. | DJ 143 Daneş – Criş | Km | 4,200 | 1.260 |
| 9. | DJ 151C Zau de Cîmpie – Valea Largă- lim jud Cluj | Km | 3,000 | 900 |
| 10. | DJ 153F DJ107G – Nandra – Bichiş – Ozd | Km | 3,960 | 1.200 |
| 11. | DJ 153G DJ151 – Sînger – Papiu Ilarian – Iclănzel(DJ 152A) | Km | 2,750 | 850 |
| 12. | DJ 154B Vălenii de Mureş – Vătava | Km | 2,020 | 610 |
| 13. | DJ 154E Reghin – Solovăstru – Gurghiu | Km | 0,690 | 210 |
| 14. | DJ 154J Breaza – Voivodeni – Glodeni | Km | 2,898 | 870 |
|  | ###### 101.2.1. Tăierea acostamentelor | - | - | 3.000 |
|  | ###### 101.2.2. Curăţire şanţuri şi podeţe | - | - | 2.000 |
|  | ###### 101.2.3. Întreţinerea mijloacelor pentru siguranţa circulaţiei | - | - | 1.000 |
|  | ###### 101.2.4. Asigurarea esteticii rutiere (cosirea vegetaţiei) | - | - | 500 |
|  | 101.2.5. Întreţinerea drumurilor laterale | - | - | 1.000 |
| 2 # 102 | Întreţinere curentă pe timp de iarnă |  |  | 12.0000 |
| #### C | Lucrări şi servicii privind întreţinerea periodică a drumurilor publice | Km | - | 163.600 |
| 1 103 | Tratamente | Km | 44,041 | 15.300 |
| 1. | DJ 107D lim. Jud.Alba-Crăieşti – Adămuş | Km | 3,390 | 1.200 |
| 2. | DJ 107G lim jud. Alba-Cecălaca – Aţintiş – Luduş | Km | 0,530 | 190 |
| 3. | DJ 134 Fîntînele – Veţca | Km | 1,550 | 550 |
| 4. | DJ 135 Tg. Mureş – M. Niraj | Km | 5,374 | 1.900 |
| 5. | DJ 135A Viforoasa(DN 13A)-Neaua-M. Nirajului-Hodoşa-Sîmbriaş-DJ153 | Km | 5,540 | 1.940 |
| 6. | DJ 136 Sg. De Pădure – Bezid | Km | 0,935 | 330 |
| 7. | DJ 142D Botorca – Deleni – Băgaciu | Km | 1,200 | 420 |
| 8. | DJ 142 T-veni – Bălăuşeri | Km | 1,050 | 370 |
| 9. | DJ 143 Daneş – Criş | Km | 1,000 | 350 |
| 10. | DJ 151 Luduş – Sărmaş | Km | 1,457 | 510 |
| 11. | DJ 152 A Tg. Mureş – Band – Iernut | Km | 1,070 | 380 |
| 12. | DJ 153A Ernei – Eremitu | Km | 5,500 | 1.950 |
| 13. | DJ 153F DJ107G – Nandra – Bichiş – Ozd | Km | 0,266 | 100 |
| 14. | DJ 153B Dumbrăvioara – Fărăgău | Km | 1,800 | 630 |
| 15. | DJ 153G DJ151 – Sînger – Papiu Ilarian – Iclănzel(DJ 152A) | Km | 2,634 | 930 |
| 16. | DJ 154 Reghin – Batoş – lim jud. Bistriţa | Km | 1,745 | 620 |
| 17. | DJ 154B Vălenii de Mureş – Vătava | Km | 0,500 | 180 |
| 18. | DJ 162A DN 16 – Cozma – lim jud. Bistriţa | Km | 4,000 | 1.400 |
| 19. | DC 4 Brîncoveneşti /DN 15) – Idicel – Idicel Pădure | Km | 2,000 | 600 |
| 20. | DC 163 DN 15 – Luieriu – Săcalu de Pădure | Km | 2,500 | 750 |
| 2 105 | Covoare bituminoase | Km | 31,156 | 62.500 |
| 1. | DJ 106 lim. Jud Sibiu-Apold-Sighişoara (DN 13) | Km | 2,580 | 5.200 |
| 2. | DJ 133 DN 13(Mureni)-Archita-lim. Jud. Harghita | Km | 0,400 | 800 |
| 3. | DJ 135A Viforoasa(DN 13A)-Neaua-M. Nirajului-Hodoşa-Sîmbriaş-DJ153 | Km | 1,210 | 2.500 |
| 4. | DJ 135B Tg. Mureş (DN 13)-Sîncraiu de Mureş | Km | 1,000 | 2.000 |
| 5. | DJ 142Tîrnăveni(DN14A)-Găneşti –Coroi-Bălăuşeri(DN 13) | Km | 3,050 | 6.100 |
| 6 | DJ 142A Găneşti(DJ142)-Băgaciu- lim. Jud Sibiu | Km | 1,300 | 2.600 |
| 7. | DJ 142D Botorca-Deleni-Băgaciu(DJ142A) | Km | 2,300 | 4.600 |
| 8. | DJ 151 Luduş(DN15)-Sărmaş-lim. Jud Bistriţa | Km | 4,037 | 8.200 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9. | DJ 151A DJ 151(Bujor)Şăulia-Band DJ152A) | Km | 1,500 | 3.000 |
| 10. | DJ 151C Zau de Cîmpie – Valea Largă – lim. Jud. Cluj | Km | 3,000 | 6.000 |
| 11. | DJ 151D Ungheni – Acăţari – Tîmpa | Km | 5,000 | 10.000 |
| 12. | DJ 152B Şăulia(DJ 151A)-Pogăceaua-Pârâul Crucii | Km | 4,159 | 8.400 |
| 13. | DJ 154A Reghin(DN15)-Ruşii Munţi-Filea-Deda(DN15) | Km | 1,120 | 2.300 |
| 14. | DJ 154G DN 15E Lechincioara-Şincai | Km | 0,400 | 800 |
| 3 106 | ##### Reciclare in situ a îmbrăcămintei asfaltice | Km | 13,000 | 26.000 |
| 1. | DJ 153 Reghin(DN15)-Eremitu-Sovata | Km | 2,000 | 4.000 |
| 2. | DJ 153A Ernei – Eremitu | Km | 2,000 | 4.000 |
| 3. | DJ 153B Dumbrăvioara – Fărăgău | Km | 2,000 | 4.000 |
| 4. | DJ 153H Ibăneşti – Hodac - Toaca | Km | 1,000 | 2.000 |
| 5. | DJ 154 Reghin – Batoş – lim jud. Bistriţa | Km | 2,000 | 4.000 |
| 6. | DJ 154A Reghin – Ruşii Munţi - Deda | Km | 2,000 | 4.000 |
| 7. | DJ 154B Vălenii de Mureş – Vătava | Km | 1,000 | 2.000 |
| 8. | DJ 154E Reghin – Solovăstru – Gurghiu | Km | 1,000 | 2.000 |
| 4 107 | ##### Siguranţa rutieră | - | - | 3.000 |
| 5 110 | ##### Pietruirea drumurilor comunale | Km | 18,912 | 56.800 |
| 1. | ##### DC 11 Beica de Jos – Şerbeni – Urisiu de Sus | Km | 1,100 | 3.300 |
| 2. | ##### DC 18 Dumbrăvioara – Sîngeru de Pădure | Km | 1,900 | 5.700 |
| 3. | ##### DC 26Valea Largă – Valea Urieşului | Km | 2,412 | 7.300 |
| 4. | ##### DC 32Măgherani – Şilea Nirajului | Km | 2,000 | 6.000 |
| 5. | ##### DC 33 Măgherani – Torba – Eremieni | Km | 3,500 | 10.500 |
| 6. | ##### DC 36 Neaua – Ghineşti | Km | 2,000 | 6.000 |
| 7. | ##### DC 51 DN 13 – Ţopa – Boiu | Km | 1,000 | 3.000 |
| 8. | ##### DC 72 Bahnea – Daia - Idiciu | Km | 2,000 | 6.000 |
| 9. | ##### DC 107 DJ 151 (Miheşu de Cîmpie) – Răzoare | Km | 1,000 | 3.000 |
| 10. | ##### DC 144 Săbed – Bozed | Km | 1,000 | 3.000 |
| 11. | ##### DC 154 Voivodeni – Toldal – DJ 153B | Km | 1,000 | 3.000 |
| D | Lucrări privind reparaţii curente la drumurile publice | - | - | 66.600 |
| 1 113 | ##### Lucrări accidentale | - | - | 4.000 |
| 2 114 | ##### Îmbrăcăminţi bituminoase uşoare | Km | 14,350 | 46.000 |
| 1. | DJ 134 Fîntînele – Veţca | Km | 2,400 | 8.400 |
| 2. | DJ 151B Ungheni – Căpîlna de Sus – int. DJ 142C | km | 2,600 | 9.100 |
| 3. | DJ 153E DN 13 – Bogata | Km | 0,850 | 3.000 |
| 4. | DC 7 Gurghiu – Caşva – Glăjărie | Km | 2,500 | 7.500 |
| 5. | ##### DC 11 Beica de Jos – Şerbeni – Urisiu de Sus | Km | 2,000 | 6.000 |
| 6. | DC 57 DJ 143 – Stejeriş | Km | 2,000 | 6.000 |
| 7. | DC 96 DN 15 (Cheţani) – Grindeni | Km | 2,000 | 6.000 |
| 3 115 | Ranforsări sisteme rutiere | Km | 4,310 | 15.000 |
| 1. | DJ 153 Reghin(DN15) - Beica de Jos – Chiheru - Eremitu-Sovata | Km | 1,500 | 5.500 |
| 2. | DJ 135A Viforoasa(DN 13A)-Neaua-M. Nirajului-Hodoşa-Sîmbriaş-DJ153 | Km | 2,810 | 9.500 |
| 4 118 | Reparaţii curente la poduri şi podeţe | Buc | 2 | 1.600 |
| 1. | DJ 153B Dumbrăvioara – Fărăgău | Buc. | 1 | 800 |
| 2. | DJ 154J Breaza – Voivodeni – Glodeni (podeţ) | Buc | 1 | 800 |
| B | Reparaţii capitale, total , din care: | Buc. | 4 | 20.000 |
| ### E | Reparaţii capitale la drumuri, poduri şi anexe | Buc. | 4 | 20.000 |
| 1 122 | Consolidări şi reabilitări de poduri | Buc. | 4 | 20.000 |
| 1. | DJ 134 Fîntînele – Veţca (11+852)(14+541) | Buc. | 2 | 9.000 |
| 2. | DJ 135A Viforoasa – Hodoşa (23+615) | Buc. | 1 | 5.000 |
| 3. | DJ 151 Luduş – Sărmaş (Tăureni) | Buc. | 1 | 6.000 |
|  | TOTAL PROGRAM | - |  | 330.500 |

PROGRAM

cu lucrările şi obiectivele finanţate prin Ministerul Transporturilor, Construcţiilor

şi Turismului din transferuri de la bugetul de stat pe anul 2005 - 2006

milioane lei

| Nr. crt. | Capitol de cheltuieli Denumire obiectiv sau lucrare | U.M | Fizic | Valoric |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | CHELTUIELI CURENTE, total din care: | - | - | 547.900 |
| # A. | Reparaţii curente, întreţinere şi administrare, total, din care: | - | - | 371.900 |
| # A | Servicii pregătitoare aferente întreţinerii şi reparării drumurilor publice | - | - | 8.000 |
| # A2. | Întocmirea documentaţiilor tehnico-ec. pt. lucrări de întreţinere şi reparaţii la dr publice | - | - | 5.000 |
| # A4. | Studii, cercetări, experimentări | - | - | 3.000 |
| B | Lucrări şi servicii privind întreţinerea curentă a drumurilor publice | Km | 13,800 | 5.900 |
| 1 # 101 | Întreţinere curentă pe timp de vară; din care: | km | 13,800 | 5.900 |
|  | ###### 101.1.5. Întreţinere drumuri pietruite | Km | 13.800 | 5.900 |
| # 1. | DC 34 Ghindari (DN13A) - Abud | Km | 3,000 | 1.000 |
| # 2. | DC 45 Ghindari (DN13) - Solocma | Km | 8,500 | 2.700 |
| # 3. | DC 19 DJ 135A - Ihod | Km | 2,300 | 800 |
| # 4. | DJ 134 Fântânele – Veţca – Jacodu | Km | 4,000 | 1.400 |
| #### C | Lucrări şi servicii privind întreţinerea periodică a drumurilor publice | - | - | 253.500 |
| 1 105 | Covoare bituminoase | Km | 31,843 | 63.900 |
| 1. | DJ 107 lim. jud Alba –Corneşti-Adămuş-Tîrnăveni(DN 14A) | Km | 2,000 | 4.000 |
| 2. | DJ 107D lim. jud Alba-Herepea-Crăieşti-Corneşti-Adămuş | Km | 1,698 | 3.400 |
| 3. | DJ 135 Tg. Mureş-Tîmpa-Miercurea Nirajului Sărăţeni- lim. jud Harghita | Km | 1,600 | 3.200 |
| 4. | DJ 142C lim. jud Sibiu-Viişoara-Zagăr-Coroisînmartin(DJ 142) | Km | 3,020 | 6.100 |
| 5. | DJ 151B Ungheni(DN15)-Căpîlna de Sus-Bahnea-Cund- lim. jud Sibiu | Km | 6,500 | 13.000 |
| 6. | DJ 152A Tg. Mureş(DJ 152) – Band - Iernut | Km | 3,930 | 7.900 |
| 7. | DJ 153 Reghin(DN15)-Eremitu-Sovata | Km | 2,467 | 5.000 |
| 8. | DJ 153A Ernei(DN 15)-Eemitu (DJ153) | Km | 0,300 | 600 |
| 9. | DJ 153B Dumbrăvioara(DN15)-Fărăgău(DN16) | Km | 2,00 | 4.000 |
| 10. | DJ 153C Reghin(DN15)-Gurghiu-Lăpuşna- lim. jud Harghita | Km | 1,920 | 3.850 |
| 11. | DJ 153E DN 15-Bogata | Km | 2,400 | 4.800 |
| 12. | DJ 154B Vălenii de Mureş(DN15)-Vătava- lim. jud Bistriţa | Km | 0,900 | 1.800 |
| 13. | DJ 154H DJ 153B - Băla | Km | 2,00 | 4.000 |
| 14. | DJ 173 lim. Jud Bistriţa-Crăieşti-Rîciu | Km | 1,108 | 2.250 |
| 2 106 | ##### Reciclare in situ a îmbrăcămintei asfaltice | Km | 33,993 | 69.900 |
| 1. | DJ 135 Tg. Mureş-Tîmpa-Miercurea Nirajului Sărăţeni- lim. Jud Harghita | Km | 2,500 | 5.000 |
| 2. | DJ 135A Viforoasa(DN 13A)-Neaua-M. Nirajului-Hodoşa-Sîmbriaş-DJ153 | Km | 7,000 | 14.000 |
| 3. | DJ 143 Daneş-Criş- lim. Jud. Sibiu | Km | 2,203 | 4.400 |
| 4. | DJ 151 Luduş(DN15)-Sărmaş-lim. Jud Bistriţa | Km | 5,302 | 10.600 |
| 5. | DJ 151D Ungheni(DN 15)-Crăciuneşti-Acăţari-Tîmpa(DJ 135) | Km | 2,960 | 6.000 |
| 6. | DJ 152A Tg. Mureş(DJ 152)-Band-Iernut (DN 15) | Km | 1,600 | 3.200 |
| 7. | DJ 153C Reghin(DN15)-Gurghiu-Lăpuşna- lim. Jud Harghita | Km | 3,550 | 7.100 |
| 8. | DJ 173 lim. Jud Bistriţa-Crăieşti-Rîciu (DJ 152) | km | 1,758 | 3.600 |
| 9. | DC 162 Batoş-Uila | Km | 7,120 | 16.000 |
| 3 107 | ##### Siguranţa rutieră | - | - | 3.000 |
| 4 110 | ##### Pietruirea drumurilor comunale | Km | 37,010 | 116.700 |
| 1. | ##### DC 7 Gurghiu – Caşva – Glăjărie | Km | 10,770 | 40.000 |
| 2. | ##### DC 10 Gurghiu-Comori | Km | 5,000 | 14.000 |
| 3. | ##### DC 13 Cîmpul Cetăţii | Km | 4,500 | 12.000 |
| 4. | ##### DC 21 Ernei-Săcăreni | Km | 2,500 | 8.000 |
| 5. | ##### DC 134 Band-Mădăraş | Km | 5,000 | 14.000 |
| 6. | ##### DC 91 Bichiş-Nandra | Km | 1,340 | 4.090 |
| 7. | ##### DC 4 Brîncoveneşti-Idicel-Idicel Pădure | Km | 5,400 | 15.000 |
| 8. | ##### DC 18 Dumbrăvioara – Sîngeru de Pădure | Km | 2,500 | 8.000 |
| 9. | ##### DC 158 Cozma – Socolu de Câmpie | - | - | 1.610 |
| D | Lucrări privind reparaţii curente la drumurile publice | - | - | 104.500 |
| 1 113 | ##### Lucrări accidentale | - | - | 3.000 |
| 2 114 | ##### Îmbrăcăminţi bituminoase uşoare | Km | 32,965 | 96.800 |
| 1. | DJ 107D lim. Jud Alba-Herepea-Crăieşti-Corneşti-Adămuş | Km | 5,118 | 13.000 |
| 2. | DJ 133 DN 13(Mureni)-Archita-lim. Jud. Harghita | Km | 1,000 | 3.000 |
| 3. | DJ 134 Fîntînele(DN 13A)-Bordoşiu-Veţca-Jacodu- lim. Jud Harghita | Km | 2,400 | 7.200 |
| 4. | DJ 135 Tg. Mureş-Tîmpa-Miercurea Nirajului – Sărăţeni- lim. Jud Harghita | Km | 2,650 | 8.000 |
| 5. | DJ 135A Viforoasa(DN 13A)-Neaua-M. Nirajului-Hodoşa-Sîmbriaş-DJ153 | Km | 3,838 | 11.600 |
| 6. | DJ 143 Daneş-Criş- lim. Jud. Sibiu | Km | 3,310 | 10.000 |
| 7. | DJ 153G DJ 151-Sînger-Papiu Ilarian-Ursoaia-Iclănzel(DJ152A) | Km | 4,630 | 13.900 |
| 8. | DJ 162A DN 16 Cozma-lim. Jud. Bistriţa Năsăud | Km | 4,823 | 14.500 |
| 9. | DJ 151C Zau de Câmpie – Valea Largă | Km | 2,000 | 6.000 |
| 10. | DJ 154A Reghin – Filea – Deda | Km | 3,196 | 9.600 |
| 3 118 | Reparaţii curente la poduri, podeţe | Buc | 8 | 4.700 |
| 1. | DJ 135A Viforoasa(DN 13A)-Neaua-M. Nirajului-Hodoşa-Sîmbriaş-DJ153 (poduri şi podeţe) | Buc | 3 | 2.200 |
| 2. | DJ 135 Tg. Mureş-Tîmpa-Miercurea Nirajului – Sărăţeni- lim. Jud Harghita | Buc | 2 | 700 |
| 3. | DJ 142A Găneşti(DJ142)-Băgaciu- lim. Jud Sibiu (km 6+000) | Buc | 1 | 400 |
| 4. | DJ 152A Tg. Mureş(DJ 152)-Band-Iernut (DN 15) | Buc | 1 | 1.000 |
| 5. | DJ 154H DJ 153B – Băla | Buc | 1 | 400 |
| B | Reparaţii capitale, total , din care: | - | - | 171.000 |
| ### E | Reparaţii capitale la drumuri, poduri şi anexe | - | - | 171.000 |
| 1 120 | Consolidări versanţi | - | - | 115.000 |
| 1. | DJ 135 Tg. Mureş-Tîmpa-Miercurea Nirajului – Sărăţeni- lim. Jud Harghita | - | - | 50.000 |
| 2.. | DJ 142 Tîrnăveni(DN14A)-Găneşti – Coroisînmărtin -Bălăuşeri(DN 13) | - | - | 10.000 |
| 3. | DJ 153 Reghin(DN15)-Eremitu-Sovata | - | - | 40.000 |
| 4. | DJ 152A Tg. Mureş – Band – Iernut |  |  | 15.000 |
| 2 121 | Reabilitarea sisteme rutiere | - | - | 7.880 |
| 1. | Reabilitare sist. rutier str. Gh. Doja - Tg. Mureş | - | - | 4.000 |
| 2. | Reabilitare sist. rutier - Sovata | - | - | 3.880 |
| 3 122 | Consolidări şi reabilitări de poduri | Buc. | 9 | 52.120 |
| 1. | DJ 135 Tg. Mureş – M. Niraj | Buc. | 1 | 7.000 |
| 2. | DJ 152A Tg. Mureş – Band – Iernut | Buc. | 1 | 7.000 |
| 3. | DJ 153C Reghin – Lăpuşna | Buc. | 1 | 2.000 |
| 4. | DJ 151A Şăulia – Band | Buc. | 1 | 3.000 |
| 5. | DJ 151D Ungheni – Acăţari – Tîmpa | Buc. | 1 | 3.500 |
| 6. | DJ 135 Tg. Mureş – M. Niraj | Buc. | 1 | 3.000 |
| 7. | DJ 136 Sg. De Pădure – Bezid | Buc. | 1 | 6.500 |
| 8. | DJ 142 Târnăveni – Bălăuşeri | Buc. | 1 | 5.500 |
| 9. | Consolidare pod mixt peste Târnava Mică, loc. Chibed | Buc | 1 | 4.000 |
| 10. | Pod peste râul Mureş pe DJ 152A – DC 125 – DN 15 | - | - | 10.620 |
| II. | CHELTUIELI DE CAPITAL, total din care: | - | - | 5.000 |
| 1. | Pasarelă pietonală peste râul Mureş pentru localităţile Brâncoveneşti, Aluniş şi Ruşii Munţi | Buc. | 1 | 5.000 |
|  | TOTAL PROGRAM | - | - | 547.900 |

NOTĂ:

- Lucrările şi obiectivele pe anul 2005 vor fi stabilite în urma aprobării bugetului de către MTCT, urmând ca lucrările care nu vor fi acoperite de bugetul aprobat pentru anul 2005, să fie transferate la bugetul propus pentru anul 2006.

Proiecte eligibile în cadrul  programului SAPARD

| # Nr. crt. | # Comună | Proiecte fără fonduri alocate | Valoare eligibilă (Euro) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Total valoare proiecte, din care |  | 16.366.012,88 |
|  | ## Acăţari | Modernizare DC41 Murgeşti (DJ151D) – Roteni, KM 0+000  3+400 | 371.192,16 |
|  | Aluniş | ## Modernizarea DC3 Aluniş (DJ154A) – Fiţcău şi reţeaua stradală Fiţcău | 964.905,72 |
|  | Aţintiş | ## Modernizare drumuri comunale DC90-92 | 855.870,47 |
|  | Batoş | Reabilitare DC162 Batoş (DJ154) – Uila | 487.084,29 |
|  | Bălăuşeri | Modernizare DC61 Bălăuşeri (DJ142) – Agrişteu – Senereuş, KM 0+000  9+500 | 978.784,63 |
|  | Bichiş | ## Modern DC93 Bichiş – Gîmbuţ KM 0+000 – 4+000 | 361.236,00 |
|  | Brîncoveneşti | ## Modernizarea DC4 Brîncoveneşti – Idicel Pădure KM 0+000  8+000 | 903.462,45 |
|  | Chiheru de Jos | Modernizare DC Şerbeni – Urisiu şi modernizare DC Chiheru de Sus – Cătun între Văi | 903.119,82 |
|  | Crăciuneşti | Modernizarea DC67 Crăciuneşti – Corneşti – Corbeşti, KM 0+000  3+600 | 402.662,66 |
|  | Cuci | Reabilitarea DC87 Cuci - Petrilaca | 781.472,00 |
|  | Găleşti | Modernizarea DC44, DJ151D – Troiţa – Bedeni, KM 0+000  5+500 | 659.505,15 |
|  | Gheorghe Doja | Modernizare DC68 Gheorghe Doja (DJ151D) – Satu Nou – Tirimia | 383.001,79 |
|  | Ghindari | Modernizarea DC Ghindari – Solocma limită de judeţ | 997.193,13 |
|  | Gurghiu | Modernizare DC7, DJ 154E (Gurghiu) – Caşva – Glăjărie, KM 0+000  10+770 | 938.539,13 |
|  | Ideciu de Jos | Modernizarea drumului comunal DC5 Ideciu de Jos – Deleni şi reţeaua stradală Deleni | 847.252,02 |
|  | Mica | Pod de descărcare pe DC 75 Mica –Ceuaş, com. Mica | 131.581,50 |
|  | Miheşu de Câmpie | Modernizare DC107, modernizare drumuri comunale , comuna Miheşu de Cîmpie | 997.215,91 |
|  | Păsăreni | Modernizare DC42 Păsăreni (DJ151D) – Gălăţeni, KM 0+000  3+000 şi DC40 DJ151D (Păsăreni) – Bolintineni, KM 0+000  0+500 | 415.336,75 |
|  | Sânger | Modernizarea unor drumuri publice din comuna Sânger | 912.034,41 |
|  | Sînpaul | Modernizarea drumului comunal DC73, DN15 – Valea Izvoarelor – Şomoştelnic, KM 0+000  3+400 | 418.373,50 |
|  | Sînpetru de Cîmpie | Modernizare DC108, DJ152 – Tuşin, KM 0+000  3+000 | 315.532,11 |
|  | Vărgata | Modernizare DC27 KM 0+000  4+750 Vărgata – Grîuşorul modernizare DC22 KM 0+000  2+500 (DJ135A) - Vadu | 764.173,52 |
|  | Vătava | Modernizarea drumului DC164 Morăreni (DN15) – Dumbrava – Vătava (DJ 154 B) KM 2+000 – 7+100, Comuna Vătava | 708.638,74 |
|  | Viişoara | Modernizare DC70 | 867.845,02 |

7. PROGRAMUL

de informatizare a administraţiei publice locale

Având în vedere “STRATEGIA privind informatizarea administraţiei publice”, Consiliul Judeţean prevede sume importante în vederea informatizării activităţilor atât la nivel de consiliu judeţean, cât şi de instituţii subordonate şi primării.

Prin realizarea informatizării administraţiei publice se urmăreşte obţinerea de performante precum:

- îmbunătăţirea calităţii deciziilor

- creşterea performanţelor  şi calităţii serviciilor

- optimizarea fluxului informaţional

- reducerea prelucrărilor redondante şi paralele

- reducerea duratei medii de prelucrare a informaţiei

- creşterea securităţii informaţiei

- creşterea gradului de confidenţialitate a informaţiei care nu este destinată publicului

- creşterea satisfacţiei muncii curente

- creşterea nivelului de calificare a personalului

În final se urmăreşte îmbunătăţirea prestigiului şi  imaginii organizaţiilor administraţiei publice.

Pentru realizarea acestor deziderate se doreşte realizarea unui sistem informatic integrat, in componenţa căruia figurează 3 componente principale.

- Sistem de gestiune a documentelor şi a fluxului de lucru

- Sistem de gestiune economica (management financiar, bugetar şi de investiţii)

- Sistem de gestiune geospaţială a informaţiilor la nivel judeţean.

Toate acestea se vor baza pe un sistem integrat de securitate care va duce la reducerea costurilor datorate distrugerii sau folosirii datelor de către persoane neautorizate sau rău intenţionate, prin masuri specifice de prevenire si de combatere. Sistemul de securitate va face parte din strategia generala de securitate aplicata la nivelul intregii institutii , ceea ce va duce la minimizarea eforturilor administrative si la aplicarea unor politici si proceduri coerente si consistente.

În cadrul bugetului pe programe pe anul 2005 pentru Consiliul Judeţean Mureş au fost solicitate următoarele sume:

Mii lei

| Nr. crt. | Denumirea lucrării şi obiectivului de investiţie | Propuneri program 2005 | Aprobat pe anul 2005 | Propuneri program 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TOTAL INVESTIŢII din care: | 4.572.311 | 1.100.000 | 4.672.311 |
| 1 | Retea calculatoare (swich, cablare, etc) | 100.000 | 100.000 | 200.000 |
| 2 | Achizitii echipamente de calcul (calculatoare+ imprimante) | 1.500.000 | 300.000 | 1.500.000 |
| 3 | Initierea Sistemului Informatic Integrat | 2.500.000 | 700.000 | 1.500.000 |
| 4 | Soft baze de date | 472.311 |  | 1.472.311 |

O alta componenta a programului de informatizare a administratiei publice locale se refera la sprijinirea si impulsionarea informatizarii primariilor din judet si a institutiilor subordonate. Compartimentul pentru Informatizarea Administraţiei Publice va acorda sprijin instituţiilor subordonate si primariilor la solicitarea acestora referitor la implementarea de programe, dotarea cu echipamente de tehnica de calcul, conectarea la Internet, folosirea Internetului si a postei electronice.

8. PROGRAMUL

colaborărilor externe

Programul colaborărilor externe al Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2005 a fost propus de Serviciul Dezvoltare Regională, Integrare Europeană şi Programe Prognoze  în baza relaţiilor de colaborare cu parteneri şi organisme internaţionale stabilite în anii anteriori.

Programul colaborărilor externe pe anul 2005 va urmări menţinerea şi dezvoltarea relaţiilor de colaborare existente, stabilite în anii anteriori, precum şi promovarea priorităţii reprezentate de aderarea ţării noastre la Uniunea Europeană.

Se va ţine cont de intensificarea relaţiilor bilaterale cu partenerii noştri tradiţionali: Provincia Lecce, Italia, localitatea Montigny le Bretonneux, Franţa, judeţele Gyor Moson Sopron şi Szabolcs Szatmar Bereg din Ungaria, provincia Shanxi din Republica Populară Chineză.

Un accent deosebit se va pune pe identificarea de noi parteneri pentru promovarea de parteneriate în diferite domenii de activitate, precum şi pe proiecte comune care să valorifice potenţialul economic şi cultural al judeţului Mureş.

În calitate de membru în Adunarea Regiunilor Europei (ARE), reprezentanţii Consiliului Judeţean vor participa la şedinţele comisiilor de specialitate şi la Adunarea Generală anuală, va colabora cu alte regiuni membre în vederea intensificării rolului activ al regiunilor pe scena politică europeană.

Programul colaborărilor externe este structurat pe următoarele capitole:

# Primiri de delegaţii străine

# Total propus: 440 milioane lei din care:

| Nr. | Regiunea | Obiective | Valoarea - milioane lei - |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gyor Moson Sopron, Ungaria | Dezvoltarea relaţiilor de prietenie şi colaborare, realizarea de noi contacte în domenii de interes comun | 70 |
| 2. | Szabolcs Szatmar Bereg, Ungaria | Dezvoltarea relaţiilor de colaborare stabilite în cadrul protocolului de colaborare semnat în 2004 | 70 |
| 3. | Primăria Montigny le Bretonneux, Franţa | Intensificarea relaţiilor în domenii de interes comun | 100 |
| 4. | Lecce, Italia | Schimb pe linie culturală, învăţământ, sănătate, pe bază de reciprocitate Acţiuni de colaborare între instituţiile administraţiei publice | 100 |
| 5. | Provincia Shanxi | Dezvoltarea relaţiilor şi obiectivelor stabilite în protocolul de înfrăţire | 100 |

# 2. Deplasări în străinătate

Total propus: 2.090 milioane lei din care:

| Nr. | Regiunea | Obiective | Valoarea - milioane lei - |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gyor Moson Sopron, Ungaria | Continuarea relaţiilor de colaborare stabilite prin rotocolul de înfrăţire Identificarea de noi domenii de colaborare | 110 |
| 2. | Szabolcs Szatmar Bereg, Ungaria | Continuarea relaţiilor de colaborare stabilite prin rotocolul de înfrăţire Identificarea de noi domenii de colaborare | 110 |
| 3 | Montigny le Bretonneux, Franţa | Dezvoltarea relaţiilor de colaborare existente Schimb de experienţă în diferite domenii | 170 |
| 4. | Lecce, Italia | Continuarea relaţiilor de iniţiate cu ani în urmă în domeniul cultural, educaţional, sănătate, administraţie publică | 170 |
| 5 | Shanxi, RP Chineză | Dezvoltarea relaţiilor de colaborare şi prietenie | 130 |
| 6. | Participare la şedinţele ARE | Participare la comisiile de specialitate şi la procesul de luare a deciziilor | 900 |
| 7. | Acţiuni nenominalizate |  | 500 |

3. Fondul la dispoziţia preşedintelui

- asigurarea reprezentaţilor cu ocazia primirii de delegaţii străine, diferite trataţii

Suma propusă : 30 milioane lei

## 4. Cotizaţia ARE pe anul 2005

## - asigurarea calităţii de membru şi al dreptului de vot la Adunarea Generală

## Suma propusă : 175 milioane lei

## 5. Participare în cadrul programului Centurio

## -schimb de experienţă în diferite regiuni ale Europei

## Suma propusă: 200 milioane lei

TOTAL GENERAL: 2.935.000.000 lei

#### PROGRAMUL COLABORĂRILOR EXTERNE PE ANUL 2006

1. PRIMIRI DE DELEGAŢII STRĂINE

# Total propus: 490.000.000 lei din care:

| Nr. | Regiunea | Obiective | Valoarea - milioane lei - |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gyor Moson Sopron, Ungaria | Dezvoltarea relaţiilor de prietenie şi colaborare, realizarea de noi contacte în domenii de interes comun | 80 |
| 2. | Szabolcs Szatmar Bereg, Ungaria | Dezvoltarea relaţiilor de colaborare stabilite în cadrul protocolului de colaborare semnat în 2004 | 80 |
| 3. | Primăria Montigny le Bretonneux, Franţa | Intensificarea relaţiilor în domenii de interes comun | 110 |
| 4. | Lecce, Italia | Schimb pe linie culturală, învăţământ, sănătate, pe bază de reciprocitate Acţiuni de colaborare între instituţiile administraţiei publice | 110 |
| 5. | Provincia Shanxi | Dezvoltarea relaţiilor şi obiectivelor stabilite în protocolul de înfrăţire | 110 |

2. PLECĂRI ÎN DELEGAŢII

# Total propus: 2.320.000.000 lei din care:

| Nr. | Regiunea | Obiective | Valoarea - milioane lei - |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gyor Moson Sopron, Ungaria | Continuarea relaţiilor de colaborare stabilite prin rotocolul de înfrăţire Identificarea de noi domenii de colaborare | 120 |
| 2. | Szabolcs Szatmar Bereg, Ungaria | Continuarea relaţiilor de colaborare stabilite prin rotocolul de înfrăţire Identificarea de noi domenii de colaborare | 120 |
| 3 | Montigny le Bretonneux, Franţa | Dezvoltarea relaţiilor de colaborare existente Schimb de experienţă în diferite domenii | 190 |
| 4. | Lecce, Italia | Continuarea relaţiilor de iniţiate cu ani în urmă în domeniul cultural, educaţional, sănătate, administraţie publică | 190 |
| 5 | Shanxi, RP Chineză | Dezvoltarea relaţiilor de colaborare şi prietenie | 150 |
| 6. | Participare la şedinţele ARE | Participare la comisiile de specialitate şi la procesul de luare a deciziilor | 1.000 |
| 7. | Acţiuni nenominalizate |  | 700 |

3. Fondul la dispoziţia preşedintelui

- asigurarea reprezentaţilor cu ocazia primirii de delegaţii străine, diferite trataţii

Suma propusă : 40 milioane lei

## 4. Cotizaţia ARE pe anul 2005

## - asigurarea calităţii de membru şi al dreptului de vot la Adunarea Generală

## Suma propusă : 185 milioane lei

## 5. Participare în cadrul programului Centurio

## -schimb de experienţă în diferite regiuni ale Europei

## Suma propusă: 220 milioane lei

TOTAL GENERAL: 3.255.000.000 lei

9. PROGRAMUL

de desfăşurare a cursurilor de pregătire şi perfecţionare profesională

Programele de perfecţionare ale personalului de specialitate, au drept scop formarea şi pregătirea continuă în domeniul administraţiei publice locale şi a serviciilor publice specifice comunităţilor locale.

Sursele de finanţare ale acestor programe sunt din bugetele locale şi alte surse: fundaţii finanţatoare, programe de cooperare.

Propuneri privind perfecţionarea profesională a personalului  din cadrul aparatului propriu al Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2005:

Cursuri de minim 7 zile:

| Nr. crt. | Tema generală | Nr. persoane propuse | Programe INA | Programe CRP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Managementul administraţiei publice locale | 8 | 4 | 4 |
|  | Legalitatea actelor administrative | 7 | 3 | 4 |
|  | Management financiar – tehnici bugetare, financiare şi contabile | 6 | 3 | 3 |
|  | Managementul resurselor umane în administraţia publică | 4 | 1 | 3 |
|  | Managementul schimbării şi integrarea europeană | 8 | 4 | 4 |
|  | Managementul proiectelor şi programelor | 7 | 2 | 5 |
|  | Management social (DJASM) | 8 | 2 | 6 |
|  | Auditul intern în administraţia publică | 3 | 1 | 2 |
|  | Management urban | 6 | 2 | 4 |
|  | Managementul patrimoniului | 4 | 2 | 2 |
|  | Managementul relaţiilor publice | 8 | 2 | 6 |
|  | Politica de protecţia mediului în Uniunea Europeană | 1 | 1 | - |
|  | Achiziţii publice | 4 | 2 | 2 |
|  | Informatizarea administraţiei publice | 4 | 4 | - |
|  | Atestare pentru obţinerea certificatului ECDL | 22 | - | 22 |

Cursuri de specializare postuniversitare şi masterat în domeniile: administraţie publică, managementul calităţii, financiar, instituţii europene, managementul calităţii, relaţiilor publice - valoarea estimată a cursurilor 1.000.000 mii lei.

Seminarii în colaborare cu M.A.I., A.N.F.P. şi instituţiile de învăţământ superior din fonduri proprii şi PHARE - valoarea estimată 500.000 mii lei.

PROPUNERI PRIVIND PROGRAMUL DE PREGĂTIRE PROFESONALĂ PENTRU ANUL 2006

Propuneri privind perfecţionarea profesională a personalului

din cadrul aparatului propriu al Consiliului Judeţean Mureş

- Cursuri de minim 7 zile

| Nr. crt. | Tema generală | Nr. persoane propuse | Programe INA | Programe CRP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Managementul administraţiei publice locale | 8 | 4 | 4 |
|  | Legalitatea actelor administrative | 7 | 3 | 4 |
|  | Management financiar – tehnici bugetare, financiare şi contabile | 6 | 3 | 3 |
|  | Managementul resurselor umane în administraţia publică | 4 | 1 | 3 |
|  | Managementul schimbării şi integrarea europeană | 8 | 4 | 4 |
|  | Managementul proiectelor şi programelor | 7 | 2 | 5 |
|  | Management social (DJASM) | 8 | 2 | 6 |
|  | Auditul intern în administraţia publică | 3 | 1 | 2 |
|  | Management urban | 6 | 2 | 4 |
|  | Managementul patrimoniului | 4 | 2 | 2 |
|  | Managementul relaţiilor publice | 8 | 2 | 6 |
|  | Politica de protecţia mediului în Uniunea Europeană | 1 | 1 | - |
|  | Achiziţii publice | 4 | 2 | 2 |
|  | Informatizarea administraţiei publice | 4 | 4 | - |
|  | Atestare pentru obţinerea certificatului ECDL | 22 | - | 22 |

- Cursuri de specializare postuniversitare şi masterat în domeniile: administraţie publică, managementul calităţii, financiar, instituţii europene, managementul calităţii, relaţiilor publice;

Valoarea estimată a cursurilor 1.200.000 mii lei.

- Seminarii în colaborare cu M.A.I., A.N.F.P. şi instituţiile de învăţământ superior din fonduri proprii şi PHARE	Valoarea estimată 800.000 mii lei.

10 PROGRAMUL

privind dezvoltarea turismului în judeţul Mureş

Dezvoltarea serviciilor turistice are un rol tot mai important in cresterea si valorificarea potentialului economic si cultural al judetului Mures si pentru imbunatatirea ofertei Regiunii 7 CENTRU in perspectiva integrarii in Uniunea Europeana . Conform Ordonantei nr. 58/21.08.1998 privind organizarea si desfasurarea activitatii de turism in România, modificata si completata prin Legea nr.755/2001 art. 20, consiliile judetene au urmatoarele atributii in domeniul turismului

- elaborarea de propuneri de dezvoltare a turismului, care stau la baza Programului anual de dezvoltare a turismului;

- contribuirea la cresterea calitatii produselor turistice;

- urmarirea activitatii turistice, in asa fel incât agentii economici cu activitate in domeniul turismului sa aiba acces la resursele turistice, cu respectarea normelor de punere in valoare si protectie a acestora;

- organizarea de centre de informare turistica in localitatile cu activitate turistica .

Pentru indeplinirea acestor atributii, consiliile judetene pot crea servicii de specialitate potrivit legii. In  acest sens, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 62/ 2004,  s-a infiintat Asociatia pentru turism "ASTUR" Mures, având ca scop principal promovarea si dezvoltarea turismului muresean, organizarea de cursuri de specializare in turism, organizarea de seminarii, conferinte, promovarea potentialului zonal la târguri turistice externe in vederea atragerii de programe de finantare si turisti straini. Pentru acest an, “ASTUR “ Mureş în colaborare cu instiuţia noastră şi-a propus următoarele obiective:

| Nr. Crt. | Denumire activitate |
| --- | --- |
|  | Crearea unui site numit „ Transilvania Turism”, care să conţină o bancă de date cu informaţii şi oferte turistice |
|  | Study Tour agenţii turistice ungare, germane, irlandeze, japoneze |
|  | Înfiinţare Birou de informare turistica |
|  | Participări la târguri de turism |
|  | Creare si distribuire CD, broşuri, hărţi |
|  | Promovarea cooperării cu alte agenţii turistice similare din zona si străinătate. |
|  | Sprijinirea si derularea de activităţi noi in turism care utilizează resurse de munca disponibile |
|  | Cursuri de calificare ghizi turistici si tehnicieni |
|  | Festival film scurt metraj |
|  | Identificarea, promovarea si punerea in valoare a meşteşugurilor si tradiţiilor populare pe cale de dispariţie sau dispărute. |
|  | Catalogare vestigii istorice si marcaje turistice |
|  | Introducerea in circuitul turistic a obiectivelor istorico-culturale. |
|  | Studiu oportunitate Parc Turistic |

Pentru anul 2005, se doreşte finalizarea Strategiei de dezvoltare a turismului în judeţul Mureş,  precum şi promovarea unor proiecte care să contribuie la dezvoltarea acest sector, după cum urmează:

I. Proiecte cu finanţare asigurată prin bugetul Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2005:

| Nr.crt. | Beneficiarul proiectului | Titlul proiectului | Bugetul estimat (mii lei) | Localizare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Consiliul Judeţean Mureş | Înfiinţarea Biroului de Informare Turistică în Tîrgu Mureş | 850.000 | Tîrgu Mureş |
|  | Total |  | 850.000 |  |

II. Proiecte care vor fi propuse spre finanţare în cadrul Programelor de asistenţă financiară exetrne sau vor fi realizate în parteneriat public- privat:

| Nr.crt. | Beneficiarul proiectului | Titlul proiectului | Bugetul estimat (mii EURO) | Localizare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Consiliul local Sovata | Drumul sării Sovata- Praid | 5.200 | Drumul între Sovata şi Praid |
|  | Primăria Tîrnăveni | Amenajarea băilor de nămol Alunei -Tîrnăveni | 1.300 | Localitatea Alunei, aparţinând municipiului Tîrnăveni |
|  | Muzeul Judeţean Mureş | Extinderea Muzeului de Ştiinţele Naturii şi a Muzeului de Istorie | 3.600 | Municipiul Tîrgu Mureş |
|  | Consiliul local Ideciu de Jos | Extinderea şi modernizarea complexului de agrement Ideciu de Jos | 2.000 | Ideciu de Jos |
|  | Primăria Sovata | Reabilitarea complexului salin lacustru Sovata | 20.000 | Sovata |
|  | Primăria Sovata | IMPROTUR Sovata | 85 | Sovata |
|  | Total |  | 31.185 |  |

11 PROGRAMUL

Direcţiei Judeţene pentru Protecţia Drepturilor Copilului

- Milioane lei -

| Nr. crt. | Obiective | Scopul | Valoare estimată 2005 | Valoare estimată 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | TOTAL GENERAL, din care |  | 119.244 | 135.218 |
| 1. 1. | Prevenirea abandonului şi a instituţionalizării, a intrării în sistem a copi lului în dificultate - Implementarea unor programe de prevenire a abandonului şi a instituţiona- lizării prin sprijinirea material -financiară a familiilor aflate în situaţia de risc. - Asigurarea desfăşurării activităţii în: - Centrul de Zi Rozmarin, - Centrul de Zi Perseverenţa, - Centrul de Zi Zau de Câmpie - Centrul de Zi Sighişoara Sighişoara. - Asigurarea desfăşurării activităţii Centrului Materna Tg.Mureş |  | 1.800 3.204 5.390 1.940 3.900 2.743 | 2.070 3.680 6.200 2.200 4.485 3.155 |
| TOTAL OBIECTIVUL 1 |  |  | 18.977 | 21.790 |
| 2. 2. | Inaugurarea de case familiale şi asi- Gurarea desfăşurării activităţilor | - Înfiinţarea unui centru rezidenţial pentru copii cu handicap, cu vârste cuprinse între 0-5 ani (recuperare şi îngrijire- Tg.Mureş, Trebely, nr.3) - Recrutarea şi pregătirea profesională a personalului pentru serviciile nou create; - Casele familiale Ceuaşu de Câmpie (3 case cu 24 de copii) | 1.950 80 2.350 | 2.300 100 2.640 |
| TOTAL OBIECTIVUL 2 |  |  | 4.380 | 5040 |
| 3. 3. | Reducerea cu încă 30% a numărului de copii în cele 3 centre de plasament de tip calsic (Miercurea Nirajului, Luduş, Zau de Câmpie) care ocrotesc mai mult de 12 copii/ clădire | - Reintegrarea copiilor în familia naturală sau lărgită ; - Plasamente în familia lărgită, rude până la gradul IV inclusiv ; - Achiziţionarea de imobile ( case, apartamente) şi amenajarea acestora în case de tip familial -Luduş; - Centrul de Zi Luduş - Modul de urgenţă Luduş - Asigurarea desf. activităţii în cadrul unui centru de consiliere şi pentru exprimarea liberă a opiniei copilului Miercurea Nirajului - Adopţii ; - Reconversia profesională a actualului personal ; - Închiderea în 2005 a CP6 Sighişoara şi asigurarea desfăşurării activităţii în cadrul caselor de tip familial de la Sancraiul de Mureş – 30 copii | 2.000 7.800 1.543 358 1.800 40 2.916 | 8.970 1.775 412 2.070 50 3.353 |
| TOTAL OBIECTIVUL 3 |  |  | 16457 | 16.630 |
| 4. 4. | Restructurarea până la închiderea a Centrului de Plasament nr. 8 Reghin pentru copii cu deficienţe ( de pe lângă şcolile speciale ), care ocroteşte un număr total de 133 copii în dificultate (până în 2007 ), prin : | -Reintegrarea copiilor în familia naturală sau lărgită ; - Plasamente / încredinţări la rude , în familia lărgită şi / sau asistenţi maternali profesionişti ; - Asigurarea desfăşurării activităţii pentru 80 de copii; - Asigurarea unor locuinţe sociale pentru copii cu vârste peste 18 ani Acordare de asistenţă de specialitate în cadrul centrului de consiliere şi sprijin pentru copil şi familie şi centrele de zi ; - În colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş , referitor la integrarea copiilor cu nevoi speciale în învăţământul de masă , înfiinţarea de grupe special concepute pentru aceştia în învăţământul normal ; | 7.770 | 8.940 |
| TOTAL OBIECTIVUL 4 |  |  | 7.770 | 8.940 |
| 5. 5. | Pregătirea adolescentului pentru părăsirea sistemului de protecţie şi integrarea socială şi profesională | - Colaborarea cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş , Direcţia Muncii , Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă , în vederea identificării unor profesiuni potrivite din punct de vedere a pieţei muncii cât şi a asigurării şi creării de locuri de muncă pentru aceştia ; - Desemnarea unui asistent social de referinţă al copilului ; - Colaborarea cu OPA partener care desfăşoară activităţi de reintegrare socio-profesională a tinerilor ieşiţi din sistem ; - Înfiinţarea unui centru de tranziţie în colaborare cu ONG-uri | 96 1.160 | 110 1.300 |
| TOTAL OBIECTIVUL 5 |  |  | 1.256 | 1.410 |
| 6. 6. | Dezvoltarea de servicii specializate şi practici integrative pentru copiii cu nevoi speciale | - Asigurarea condiţiilor necesare copiilor cu handicap sever, care nu pot fi integraţi în familia naturală sau plasaţi la AMP, în instituţii specializate nou înfiinţate: - asigurarea desfăşurării activităţii în cadrul Complexului de servicii comunitare pentru copii cu handicap Sighişoara: - Centrul rezidenţial cu 53 de copii - Centru de îngrijire de zi şi recuperare - Centru de consiliere pentru părinţi şi copii | 5.150 280 80 | 5.923 322 92 |
| TOTAL OBIECTIVUL 6 |  |  | 5.510 | 6.337 |
| 7. 7. | Reorganizarea structurii şi modificarea numărului de personal al direcţiei în concordanţă cu închiderea instituţiilor şi dezvoltarea serviciilor alternative nou înfiinţate . | - Modificarea şi aprobarea de către Consiliul Judeţean Mureş a Regulamentului de organizare şi funcţionare, a organigramei şi numărului de personal al direcţiei, în concordanţă cu închiderea instituţiilor de tip rezidenţial şi dezvoltarea serviciilor nou create ; - Asigurarea sumelor necesare cheltuielilor de personal ale direcţiei, potrivit noilor structuri ; - Modificarea grilei de salarizare a angajaţilor direcţiei, având astfel posibilitatea atragerii unor specialişti buni în domeniu ; - Asigurarea formării iniţiale şi continue a personalului care lucrează în sistemul de protecţie a copilului, în colaborare cu ANPCA şi OPA ; | 55.845 1.920 40 | 64.222 2.208 50 |
| TOTAL OBIECTIVUL 7 |  |  | 57.805 | 66.480 |
| 8. 8. | Atragerea unor surse de finanţare naţionale şi internaţionale în sprijinul realizării obiectivelor strategiei | - Elaborarea de proiecte în vederea obţinerii unor finanţări internaţionale nerambursabile ; - Înaintarea de proiecte cu scopul obţinerii finanţării în cadrul programelor de interes naţional ; - Colaborarea cu reprezentanţii cultelor recunoscute şi dezvoltarea de servicii de protecţie a copilului în parteneriat ; | 4.389 | 5.486 |
| TOTAL OBIECTIVUL 8 |  |  | 4.389 | 5.486 |
| 9. 9. | Dezvoltarea măsurilor de prevenire la nivelul comunităţilor locale prin servicii de consiliere, îngrijire prenatală şi realizarea a unuiu centru maternal la Târnăveni în 2006 | - Desfăşurarea activităţii în centru maternal - Dezvoltarea unui program de consiliere a femeii gravide aflate în situaţii de criză socială în vederea menţinerii copilului în familie ; - Activităţi de educaţie sexuală şi contracepţie în comunitate; | 2.700 | 3.105 |
| TOTAL OBIECTIVUL 9 |  |  | 2.700 | 3.105 |

12 PROGRAMUL

principalelor acţiuni culturale ale instituţiilor de cultură subordonate Consiliului judeţean

- milioane lei –

| Nr. crt. | Acţiunea | Scopul | Obiective | Program 2005 |  |  |  | Prevederi program 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Sursa de finanţare |  |  | Perioada (luna) |  |
|  |  |  |  | Bugetul CJM |  | Alte surse |  |  |
|  |  |  |  | Solicitat | Aprobat |  |  |  |
| I. | Ansamblul Artistic Profesionist „Mureşul” |  | Total | 733 | 601 |  |  |  |
|  | Filmări TVR Internaţional şi alte televiziuni | Mediatizarea ansamblului pe posturile internaţionale de televiziune | Prezentarea în lume a ansamblului | 60 | 50 |  | Trim. I şi II |  |
|  | Premieră Secţia Maghiară | Punerea în scenă a unor momente coregrafice noi | Cunoaşterea folclorului local din alte zone şi microzone | 80 | 50 |  | Februarie |  |
|  | Turneu în Japonia | Prezentarea frumuseţii folclorului transilvănean | Prezentarea frumuseţii tradiţiilor populare româneşti | 0 | 0 |  | Februarie martie |  |
|  | Turneu Ungaria – Zalaegerszeg | Prezentarea frumoaselor jocuri şi cântece populare din Transilvania | Menţinerea relaţiilor de colaborare bilaterale | 58 | 50 |  | Martie |  |
|  | Premieră Secţia Română | Punerea în scenă a unor momente coregrafice noi | Cunoaşterea folclorului local | 80 | 50 |  | mai |  |
|  | Turneu Ungaria - Budapesta | Participarea la Carnavalul Dunării | Menţinerea relaţiilor de colaborare bilaterale | 50 | 50 |  | iunie |  |
|  | Turneu în ţară – secţia română | Prezentarea folclorului tradiţional în alte regiuni | Prezentarea folclorului tradiţional în alte zone | 50 | 50 |  | iunie |  |
|  | Festivalul Naţional al Ansamblurilor Profesioniste | Trecerea în revistă a nivelului artistic interpretativ al ansamblurilor profesioniste din ţară | Perfecţionarea actului artistic - interpretativ prin schimbul de experienţă şi observaţiile specialiştilor | 60 | 40 |  | iunie |  |
|  | Turneu în Franţa | Participare la festival | Prezentarea frumuseţii tradiţiilor populare româneşti | 125 | 101 |  | iulie |  |
|  | Festivalul de cântece şi jocuri pentru copii şi tineret organizat în colaborare cu Ansamblul "Ghiocelul" din Bistra Mureşului | Atragerea copiilor şi tinerilor spre tradiţiile şi obiceiurile strămoşeşti | Prezentarea frumuseţii tradiţiilor populare din cât mai multe zone etnofolclorice ale României | 70 | 60 |  | Trim. III |  |
|  | Turneu în ţară – secţia maghiară | Prezentarea folclorului tradiţional în alte regiuni | Prezentarea folclorului tradiţional în alte zone | 50 | 50 |  | Octombrie |  |
|  | Turneu în Ungaria - secţia maghiară | Prezentarea frumuseţii folclorului | Menţinerea relaţiilor bilaterale | 50 |  |  | Decembrie |  |
| II. | Biblioteca Judeţeană Mureş |  | Total | 70 | 70 |  |  | 6 |
|  | Medalion literar-artistic „Porni Luceafărul” ediţia a XIX-a | Marcarea a 155 de ani de la naşterea poetului Mihai Eminescu (1850-1889) | - Evocarea personalităţii, - Exegeză eminesciană, - program poetic-muzical - Expoziţii de cărţi | 3 | 3 |  | Ianuarie | 3 |
|  | 275 de ani de la naşterea lui Kovásznai Tóth Sándor - 11 februarie 2005 | Evocarea personalităţii omului de ştiinţă, poetului şi pedagogului mureşean | - Conferinţă - Expoziţie de cărţi | 2 | 2 |  | Ianuarie | - |
|  | Simpozion ştiinţific „Timotei Cipariu” 14 februarie 2005 | Evidenţierea moştenirii cultural-ştiinţifice a ilustrului cărturar ardelean la 200 de ani de la naştere | - Comunicări ştiinţifice - Bibliografie - Expoziţie de cărţi | 2 | 2 |  | Februarie | - |
|  | 200 de ani de la moartea poetului german Friederich Schiller, 9 martie 2005 | Evocarea epocii, omului şi operei | - Conferinţă; - Moment poetic-muzical - Expoziţie de cărţi | 1 | 1 |  | Martie | - |
|  | Reuniunea culturală – "Basarabie română" 25 martie 2005 | - 87 de ani de la Unirea Basarabiei cu România | - Evocare istorică - Program artistic - Expoziţie de cărţi | 2 | 2 |  | Martie | 3 |
|  | Poetul maghiar Jószef Attila - 100 de ani de la naştere - 11 aprilie 2005 | Evocarea personalităţii şi operei | - serată literară - expoziţie de cărţi | 1 | 1 |  | Aprilie | - |
|  | 50 de ani de la moartea savantului Albert Einstein - 18 aprilie 2005 | Evocarea personalităţii şi operei ştiinţifice | - Conferinţă - Expoziţie de cărţi | 1 | 1 |  | Aprilie |  |
|  | Ziua naţională a Bibliotecarului - 23-24 aprilie 2005 | Evidenţierea rolului bibliotecarului şi al bibliotecii în era informatizării | - Reuniune cultural-ştiinţifică - Atribuirea de titluri "Pro Libro Senator" - Schimb de experienţă Cluj, Baia Mare | 15 | 15 |  | Aprilie | - |
|  | Medalion muzical: "George Enescu - o jumătate de veac de eternitate" - 4 mai 2005 | Evocarea personalităţii şi creaţiei enesciene | - Expunere - Expoziţie de cărţi, note muzicale, discografie - Audiţie muzicală | 2 | 2 |  | Mai | - |
|  | Matineu literar - Petre Ispirescu - 1 iunie 2005 | Marcarea a 175 de ani de la naşterea marelui povestitor român - cu prilejul Zilei Internaţionale a Copilului | - Expunere - Concurs literar - Expoziţie de cărţi | 1 | 1 |  | Iunie | - |
|  | Centenarul naşterii pictorului mureşean Bordi András - 2 iunie 2005 | Evocarea vieţii şi moştenirii artistice | - Conferinţă - Proiecţii video | 2 | 2 |  | Iunie | - |
|  | Şezătoare literară "Eminesciana" - ediţia a XIX - a, 15 iunie 2005 | Comemorarea poetului Mihai Eminescu la 116 ani de la moarte | - Expuneri - Program poetic-muzical | 3 | 3 |  | Iunie | - |
|  | Istoricul Ioan Lupaş - 125 ani de la naştere - 9 aug. 2005 | Evocarea personalităţii şi a operei | - Conferinţă - Amintiri de familie - Expoziţie de cărţi | 3 | 3 |  | August |  |
|  | 275 de ani de la naşterea lui Horea (Nicola Ursu din Albac) conducător al Răscoalei ţărăneşti din 1784 - 1 septembrie 2005 | Evocarea personalităţii, a luptei sale şi a martirajului său | - Expoziţie de cărţi şi iconografie | 1 | 1 |  | Septembrie | - |
|  | Zilele Bibliotecii Târgu-Mureş din Chişinău 14-16 octombrie 2005 | Manifestări complexe pentru evidenţierea unităţii culturale româneşti | - Expuneri, şezători literare, schimb de publicaţii, vizită documentară | 12 | 12 |  | Octombrie | - |
|  | Poetul şi dramaturgul romantic maghiar Vörösmarthy Mihály 18 nov. 2005 | Comemorarea a 150 de ani de la moartea marii personalităţi a literaturii maghiare | - Şezătoare literară - Expoziţie de cărţi | 2 | 2 |  | Noiembrie |  |
|  | Reuniunea culturală "Dor de Bucovina" 28 nov. 2005 | Marcarea împlinirii a 87 de ani de la Unirea Bucovinei cu Patria Mamă | - Evocare istorică - Program artistic - Lansare de carte - Expoziţie de cărţi | 2 | 2 |  | Noiembrie |  |
|  | Philobiblon mureşean Ediţia 2005 - 15-17 dec.2005 | Acţiuni complexe profesionale metodice şi cultural-artistice | - Reuniunea bibliotecarilor din judeţ - Activităţi cultural-artistice şi metodice | 15 | 15 |  | Decembrie |  |
| III. | Centrul Judeţean al Creaţiei Populare Mureş |  | Total | 774,1 | 348,4 |  |  |  |
|  | Expoziţia de pictura „Tabăra de la Sovata” ediţia a XVIII-a | Perfecţionarea artiştilor plastici în domeniul picturii. | Asigurarea de condiţii de expunere pentru participanţii la Tabăra de creaţie de la Sovata. | 1,5 | 2,5 |  | ianuarie |  |
|  | Concurs judeţean al tinerilor solişti de muzică populară |  |  | 18 | 0 |  | martie |  |
|  | Festivalul folcloric judeţean ,,Nestemate Mureşene”, ed. a III-a. | Păstrarea tradiţiilor populare, descoperirea şi promovarea de noi talente artistice. |  | 60 | 55 |  | mai |  |
|  | Festivalul de cântece, dansuri şi port maghiar ,,Tiszta Forrásbol”, ed. a II-a | A păstra, revitaliza şi valorifica scenic tradiţiile culturale proprii acestei etnii. | Conservarea tradiţiilor culturale ale minorităţii naţionale maghiare. | 78,2 | 55 |  | aprilie |  |
|  | Festivalul de folclor şi artă populară "Izvorul" - com. Lunca |  |  | 26 | 0 |  | mai |  |
|  | Schimb cultural cu jud. Bistriţa-Năsăud. | Păstrarea legăturilor culturale cu reciprocitate din zona de câmpie a celor două judeţe, conform protocolului semnat în 1994. | Revitalizarea cântecului şi jocului popular din zona de câmpie limitrofă. | 6,6 | 6,6 |  | iunie |  |
|  | Târgul meşterilor populari Reghin. | Păstrarea tradiţiilor în ceea ce priveşte meşteşugurile populare din zona noastră. | Crearea unui cadru organizat de manifestare pentru meşterii populari, popularizarea valorilor autentice. | 8,1 | 0 |  | iunie |  |
|  | Expoziţia judeţeană de artă populară şi meşteşuguri tradiţionale - ediţia a V-a | Valorificarea creaţiei populare în domeniul meşteşugurilor tradiţionale. | Păstrarea tradiţiilor în domeniul artei şi a meşteşugurilor. | 8 | 8 |  | iunie |  |
|  | Festivalul Etniilor | Conservarea tradiţiilor specifice fiecărei etnii ce trăieşte în judeţul Mureş. | Cunoaşterea şi preţuirea tezaurului de valori în domeniul artei populare mureşene. | 58,6 | 9 |  | mai |  |
|  | Simpozion ,,50 de ani de activitate a Centrului Judeţean al Creaţiei Populare Mureş în slujba conservării şi promovării culturii tradiţionale | Valorificarea experienţei şi a materialelor rezultate din activităţile Centrului de-a lungul anilor. | Conservarea şi evidenţierea celor mai importante acţiuni şi activităţi realizate de Centrul Judeţean al Creaţiei Populare Mureş. | 20 | 0 |  | iulie |  |
|  | Spectacol omagial "Zestre frumuseţii" |  |  | 80 | 0 |  | iulie |  |
|  | Schimb cultural cu jud. Cluj. | Păstrarea legăturilor culturale cu reciprocitate conform protocolului semnat în 1994. | Promovarea jocului popular şi transmiterea lui către generaţiile viitoare. | 6,6 | 6,6 |  | august |  |
|  | Festivalul folcloric ,,La holdă de aur” – ed. a II-a | Conservarea şi valorificarea elementelor autentice de folclor, transmiterea şi păstrarea lor într-o strictă autenticitate. | Realizarea schimbului intercultural, cultivarea gustului public pentru valorile folclorice, stimularea activităţii folclorice. | 82 | 0 |  | august |  |
|  | Schimb cultural cu jud. Harghita. | Păstrarea legăturilor culturale cu reciprocitate conform protocolului semnat în 1994. | Întărirea legăturilor culturale, realizarea schimbului de experienţă în cadrul acestui gen artistic, dezvoltarea fenomenului teatral de amatori actual. | 8 | 8 |  | septembrie |  |
|  | Festivalul folcloric interjudeţean ,,Jocul din bătrâni”, ed. a XXIII-a. | Păstrarea şi valorificarea scenică a jocului popular într-o strictă autenticitate şi specificitate locală. | Menţinerea în activitate a formaţiilor şi ansamblurilor de jocuri populare româneşti, maghiare, săseşti şi ţigăneşti din judeţul nostru şi zonele limitrofe. | 106,3 | 90 |  | septembrie |  |
|  | Tabăra de creaţie-artă plastică, ed. a XVII-a | Perfecţionarea artiştilor plastici în domeniul picturii. | Asigurarea de condiţii creative şi instructive pentru tineri consacraţi în cadrul unei colectivităţi. | 26 | 0 |  | octombrie |  |
|  | Festivalul de teatru de amatori "Scena”, ed. a XIII-a, secţia română. | Menţinerea activităţii teatrale neprofesioniste ca formă de manifestare spirituală a fenomenului cultural actual. | Continuitatea unor manifestări în cadrul acestui gen artistic, realizarea unui cadru organizat pentru formaţiile artistice. | 19,2 | 21 |  | Noiembrie |  |
|  | Festivalul de teatru de amatori ,,Szinpad”, ed. a XIII-a , secţia maghiară. | Menţinerea activităţii teatrale neprofesioniste ca factor al prezenţei culturale în mediul sătesc. | Continuitatea unor preocupări în domeniu, realizarea unui cadru adecvat de manifestare. | 19,2 | 21 |  | noiembrie |  |
|  | Expoziţie de icoane şi obiecte de cult. | Valorificarea creaţiei în domeniul icoane şi obiecte de cult din judeţul Mureş. | Crearea unui cadru organizat de manifestare a creatorilor şi popularizarea lor. | 3 | 3,5 |  | Decembrie |  |
|  | Festivalul judeţean de datini şi obiceiuri tradiţionale de iarnă ,,Florile dalbe, flori de măr”, ed. a XXV-a. | Păstrarea, valorificarea şi transmiterea obiceiurilor şi tradiţiilor de iarnă. | Valorificarea tradiţiilor şi obiceiurilor prin participarea grupurilor de colindători şi a formaţiilor de datini şi obiceiuri într-un cadru adecvat de manifestare artistică. | 84 | 55 |  | decembrie |  |
|  | Reprezentarea judeţului la diferite concursuri şi festivaluri, expoziţii şi târguri. | Participarea unor interpreţi individuali şi formaţii artistice , creatori de literatură şi artă plastică şi populară la concursuri, festivaluri, expoziţii. | Crearea posibilităţilor materiale pentru etalarea talentului şi creaţiilor valoroase la diferite manifestări la care judeţul nostru este invitat. | 20 | 0 |  | ian.-dec. |  |
|  | Cercetare de teren extinsă ,,Trasee etnofolclorice mureşene-trecut, prezent, viitor” | Cercetarea şi conservarea valorilor culturii populare mureşene. | Cercetarea stării prezente a fenomenului folcloric în localităţi ale judeţului bogate sub aspectul patrimoniului cultural popular. | 24,8 | 7,2 |  | ian.-dec. |  |
| IV. | ## Filarmonica de Stat Târgu-Mureş |  | Total | 1490 | 1440 |  |  |  |
|  | Zilele Muzicale târgumureşene | Festival cu caracter naţional | Promovarea genului de muzică cultă | 650 | 630 |  | Mai |  |
|  | Festivalul Internaţional „In memoriam Constantin Silvestri” | Manifestare cu caracter internaţional | Promovarea valorilor româneşti şi internaţionale | 560 | 540 |  | Octombrie |  |
|  | Zilele muzicii religioase "Muzica Sacra" | Festival cu caracter local | Promovarea genului muzicii sacre înaintea Sărbătorilor de iarnă | 280 | 270 |  | Decembrie |  |
| V. | ## Muzeul Judeţean Mureş |  | Total | 2200 | 150 |  |  |  |
|  | Conservarea patrimoniului Muzeului de Ştiinţe ale Naturii - reorganizarea depozitelor | Conservarea patrimoniului muzeal | Prezentarea degradării pieselor din colecţii şi expoziţii | 10 | 0 |  | 2005 |  |
|  | Studiul colecţiei de plecoptere | Valorificarea prin întocmirea catalogului colecţiei | Cunoaşterea unor aspecte legate de zoogeografia şi ecologia Cerambicidelor din colecţie | 50 | 0 |  | 2005 |  |
|  | Rezervaţii naturale din Transilvania Simpozion | Educaţie ştiinţifică, patriotică şi estetică a publicului | Plante utilizate în decoraţiuni, valorificarea cultural educativă a patrimoniului muzeal | 20 | 0 |  | februarie |  |
|  | Expoziţie - Medalistica şi filatelia în colecţiile muzeului | Cunoaşterea domeniului de filatelie din istorie | Prezentarea unor piese deosebite, interferenţe culturale | 50 | 0 |  | Martie |  |
|  | Săpături şi descărcări de sarcină arheologică în zona autostrăzii | Identificarea siturilor arheologice de pe traseul autostrăzii | Descărcare de sarcină arheologică a traseului | 0 | 0 | Ministerul Culturii | Martie - noiembrie |  |
|  | Săpături arheologice Gurghiu | Cercetare arheologică a cetăţii | Identificarea fazelor de construcţie a cetăţii | 140 | 0 |  | Martie - noiembrie |  |
|  | Săpături arheologice cetatea Târgu-Mureş | Cercetare arheologică a Bisericii franciscane | Etapele de construcţie şi de funcţionare | 100 | 0 |  | Martie - noiembrie |  |
|  | Expoziţia Pictura şi sculptura în prima jumătate a sec. XX | Cunoaşterea valorilor de patrimoniu | Informarea publicului asupra valorilor excepţionale ale artei româneşti | 300 | 0 |  | Aprilie |  |
|  | Simpozion internaţional de artă plastică | Invitarea de artişti profesionişti din Europa Central-Vestică şi din România | Îmbogăţirea patrimoniului Muzeului de artă şi aducerea la cunoştinţa publicului prin intermediul unei expoziţii a lucrărilor create cu acest prilej | 350 | 0 |  | Iunie |  |
|  | Săpături arheologice Ernei | Cercetarea arheologică a unui sat din epoca bronzului şi a unei aşezări gotice din sec. IV d. Chr. | Identificarea planimetriei caselor, extinderea satului | 100 | 0 |  | Iulie - august |  |
|  | Săpături arheologice Călugăreni | Cercetare arheologică | Identificarea elementelor castrului roman | 140 | 0 |  | august |  |
|  | Expoziţie de artă plastică TOTEM ed. a IV-a | Invitarea de artişti plastici profesionişti din România | Îmbogăţirea patrimoniului Muzeului de artă şi informarea publicului asupra valorilor expuse | 200 | 0 |  | August |  |
|  | Istoria contemporană în expoziţii Simpozion | Cunoaşterea istoriei locale | Evidenţierea specificului zonal, interferenţe culturale | 20 | 0 |  | August |  |
|  | Expoziţia "Conservarea şi restaurarea patrimoniului muzeal" | Valorificarea obiectelor de patrimoniu | Prezentarea patrimoniului cultural. Activitatea de restaurare-conservare | 50 | 0 |  | Septembrie |  |
|  | Expoziţie Conservarea-restaurarea descoperirilor arheologice | Educaţie ştiinţifică, patriotică, estetică a publicului | Prezentarea descoperirilor arheologice | 70 | 0 |  | Septembrie |  |
|  | Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice | Valorificarea cercetărilor ştiinţifice ale specialiştilor din muzeu şi din ţară | Prezentarea rezultatelor individuale în cercetare | 300 | 150 |  | Octombrie |  |
|  | Expoziţie Chipul Maicii Domnului în icoanele pe sticlă, lemn, xilogravură, gravură şi sculptură | Prezentarea în faţa publicului a unui patrimoniu de valori deosebite, educaţia estetică ţi spirituală a vizitatorilor | Prezentarea evolutivă a temei de la maniera picturii populare la arta cultă | 150 | 0 |  | Octombrie |  |
|  | Expoziţia retrospectivă Bordi Andras | Cunoaşterea valorilor de patrimoniu | Informarea publicului asupra valorii excepţionale a creaţiei artistului | 150 | 0 |  | Noiembrie |  |
| VI. | Revista „LÁTÓ” |  | Total | 50 | 50 |  |  |  |
| 1. | Serate literare | Atragerea de noi scriitori | Cunoaşterea literaturii contemporane şi creatori contemporani | 50 | 50 |  | 10 serate |  |
| VII. | Revista „Vatra” |  | Total | 0 | 0 |  |  |  |
| 1. | Program de conferinţe, participări la acţiuni culturale în ţară. | Contribuţia la ridicarea standardului cultural al judeţului | Implicarea unui public cât mai larg în acţiuni culturale | 0 | 0 |  | permanent |  |
| VIII. | ## Şcoala Populară de Arte şi Meserii |  | Total | 330 | 137 |  |  |  |
|  | Audiţii semestriale pe clase | Educativ-formativ | Verificarea nivelului de dobândire al cunoştinţelor predate şi aplicarea lor practică | 0 | 0 |  | Ianuarie Decembrie |  |
|  | Serate muzicale, artistice interne, organizate cu elevii diferitelor secţii şi cu invitaţi | Educativ-formativ | Verificarea nivelului de dobândire al cunoştinţelor predate şi aplicarea lor practică | 0 | 0 |  | Permanent |  |
|  | Audiţii şi producţii pe specialităţi la sfârşitul anului | Educativ-formativ | Verificarea nivelului de dobândire al cunoştinţelor predate şi aplicarea lor practică | 0 | 0 |  | Aprilie mai |  |
|  | Spectacole sau manifestări cultural-artistice de sine stătătoare şi colaborare cu alte instituţii sau fundaţii din ţară şi străinătate | Educativ-formativ | Formarea elevilor şcolii în scopul posibilităţii susţinerii unui spectacol | 30 | 0 |  | Ocazional sau în funcţie de solicitări sau evenimente |  |
|  | Spectacole susţinute de elevi şi absolvenţi ai secţiilor externe de artă populară ai şcolii de sine stătătoare sau în colaborare cu şcoli generale sau primăriile comunale respective, sau cu alte instituţii sau persoane din ţară sau străinătate | Educativ-formativ | Formarea elevilor şcolii în scopul posibilităţii susţinerii unui spectacol | 20 | 0 |  | Ocazional sau în funcţie de solicitări sau evenimente |  |
|  | Participarea elevilor şi absolvenţilor cu însoţitori la festivaluri concursuri, expoziţii judeţene, naţionale sau internaţionale în ţară sau străinătate | Descoperirea şi promovarea de noi talente . | Confirmarea valorii interpreţilor sau formaţiilor artistice ale şcolii | 35 | 7 |  | Permanent în funcţie de invitaţii |  |
|  | Expoziţii ale elevilor şi absolvenţilor şcolii de pictură, grafică şi design vestimentar | Educativ-informativ | Formarea elevilor în scopul organizării şi susţinerii unei expoziţii personale | 20 | 5 |  | Aprilie Mai |  |
|  | Manifestări culturale şi spectacole cu participarea unor invitaţi din ţară şi străinătate în cadrul "Zilele Şcolii de Artă " | Prezentarea absolvenţilor şi elevilor cu rezultate deosebite în cursul anului de învăţământ artistic 2003-2004 | Prezentarea învăţământului artistic târgumureşean. Schimb de experienţă. | 200 | 115 |  | Mai |  |
|  | Spectacol de sfârşit de an | Formativ | Susţinerea unui spectacol de către elevii şcolii | 25 | 10 |  | iunie |  |
| IX. | ## Teatrul pentru copii şi tineret „Ariel” |  | Total | 7654,3 | 8270,7 | 1260 |  |  |
|  | Repertoriu de spectacole pentru copii la secţiile română şi maghiară | Formarea şi educarea gustului pentru arta de animaţie la copii şi tineri în principal şi la alte categorii de public, în subsidiar | Realizarea unui număr de 7 spectacole în premieră. Prezentarea la sediu a 300 de spectacole | 6494,3 | 7230,7 |  | permanent |  |
|  | Deplasări, turnee în ţară cu spectacole pentru copii | Formarea şi educarea gustului pentru arta de animaţie la copii şi tineri în principal şi la alte categorii de public, în subsidiar | Prezentarea a 200 spectacole în deplasare şi turneu | 800 | 700 | 100 | Ianuarie-mai; Octombrie-decvembrie |  |
|  | Participări la festivaluri în ţară cu spectacole de animaţie şi experimentale cu secţiile română şi maghiară | Menţinerea permanentă a spiritului de competiţie şi a legăturilor cu breasla păpuşărească | Participarea la festivaluri de animaţie pentru copii: AnimaPuck Cluj, Homo Ludens Cluj. | 0 | 0 | 175 | Martie-iunie August-octombrie |  |
|  | Întâlniri cu copii, educatorii | Personalizarea relaţiei cu publicul | Apropierea publicului ţintă spre înţelegerea funcţiei artei teatrale; stimularea opiniei publice | 0 | 0 | 40 | lunar |  |
|  | Ateliere de creaţie pentru copii | Formarea gustului publicului prin mijloace interactive | Teatru în educaţie | 0 | 0 | 25 | lunar |  |
|  | Expoziţii, prezentări de carte pentru copii | Stimularea creativităţii şi formarea gustului pentru lectură | Realizarea unor expoziţii de păpuşi din zestrea de spectacole ale teatrului şi asocierea cu cărţile de poveşti, scenariile de origine ale spectacolelor | 0 | 0 | 15 | Trimestrial |  |
|  | Concurs de video-film realizat de copii | Familiarizarea copiilor cu noile tehnici de animaţie | Realizarea de minifilme pe scenarii proprii de către copii | 0 | 0 | 10 | iunie |  |
|  | Repertoriu de spectacole pentru tineret în cadrul programului Underground în colaborare cu Fundaţia Dramafest | Iniţierea tinerilor în actul de cultură teatral, limbajul de comunicare artistică în arta spectacolului european | Realizarea unui număr de 4 premiere în programul Underground şi prezentarea a 70 spectacole pentru tineret. | 60 | 40 | 340 | permanent |  |
|  | Participări la festivaluri în ţară şi străinătate cu spectacole pentru tineret | Dezvoltarea relaţiilor de parteneriat în reţele internaţionale. Promovarea schimbului cultural pentru impunerea teatrului în circuitul cultural european. | Participarea la festivalurile consacrate ca: Bucureşti, Braşov, Sf. Gheorghe, Budapesta, Kisvarda, Eger, Pecs, Graz, Tolosa, Avignon | 0 | 0 | 40 | Aprilie-iunie; Septembrie-noiembrie |  |
|  | Spectacole Underground în colaborare cu Cafeneaua 6 Fix. | Atragerea tinerilor prin intermediul artelor participative către Teatrul Ariel. | Realizarea unor spectacole teatrale de interval în spaţii neconvenţionale. | 0 | 0 | 60 | lunar |  |
|  | Întâlniri teatrale cu oamenii de cultură | Cunoaşterea de către tineri a contextului cultural multietnic în care trăiesc şi racordul lor la cultura europeană | Realizarea unor întâlniri teatrale concepute ca episoade ale unui serial de recuperare culturală istorică, cu participarea unor oameni de cultură ai acestui spaţiu | 0 | 0 | 10 | Martie, iunie, octombrie, Decembrie |  |
|  | Atelier de creaţie - teatru în educaţie | Implicarea copiilor şi tinerilor în actul modern de creaţie teatrală şi formarea personalităţii individuale şi de grup | Ateliere de creaţie periodice în care se folosesc noi tehnici de animaţie, elemente de Teatru Forum, Teatrul Invizibil etc. | 0 | 0 | 5 | lunar |  |
|  | Prezentări ateliere de creaţie - teatru în educaţie | Iniţierea copiilor şi tinerilor în actul de reprezentare teatral | Prezentarea minispectacolelor realizate de copii şi tineri în urma atelierelor de creaţie în faţa colegilor, familiei, psihologilor şi educatorilor, presei | 0 | 0 | 5 | Iunie, noiembrie |  |
|  | Proiecte de reţeaua teatru educaţional ECY-Net | Crearea dinamicii de grup, a creativităţii de grup (forme spectaculare) şi creşterea gradului de adaptabilitate a copiilor şi tinerilor la societate | Implicarea grupelor română, maghiară şi rromă în tabere de creaţie la societate | 0 | 0 | 5 | Septembrie - noiembrie |  |
|  | Festivalul Multimedia TANDEM; organizare anuală pe o perioadă de 7 zile | Impunerea tehnicilor teatrale mixte în limbajul teatrului contemporan | Crearea unui spaţiu de dezbatere, ateliere de creaţie, pelerinaj teatral, producţie de spectacole, ţintind diverse Media (artă plastică, muzică, cuvânt, dans, etc.) în TANDEM cu exponenţii reprezentativi pe aceste MEDIA dintr-o altăă cultură europeană (Olanda, Irlanda, Finlanda) | 300 | 300 | 300 | Octombrie |  |
|  | Memorie - conştiinţă culturală târgumureşeană | Relevarea în conştiinţa copiilor şi tinerilor din comunitatea noastră a memoriei colective în interferenţa culturilor conlocuitoare | Lansarea şi promovarea unor ateliere tip dezbatere teatrală având ca subiect valorile culturale perene ale Târgu-Mureşului | 0 | 0 | 10 | Lunar |  |
|  | Animaţii în spaţii neconvenţionale | Explorarea concretă a tehnicilor de animaţie în supradimensionat | Realizarea unui spectacol cu păpuşi din latex în Cetatea Medievală | 0 | 0 | 60 | Iunie-iulie septembrie |  |
|  | Memorie - conştiinţă culturală târgumureşeană | Relevarea în conştiinţa copiilor şi tinerilor din comunitatea noastră a memoriei colective în interferenţa culturilor conlocuitoare | Lansarea şi promovarea unor ateliere tip dezbatere teatrală având ca obiect valorile culturale perene ale Târgu-Mureşului | 0 | 0 | 60 | lunar |  |

LUCRĂRI CULTURALE PE DIFERITE SUPORTURI,

###### tipărituri, casete audio-video, CD-uri, etc.

- milioane lei –

| Nr. crt. | Acţiunea | Scopul |  | Obiective |  | Program 2005 |  |  |  |  |  |  |  | Prevederi program 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Sursa de finanţare |  |  |  |  |  | Perioada (luna) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Bugetul CJM |  |  |  | Alte surse |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Solicitat |  | Aprobat |  |  |  |  |  |  |
| I. | Ansamblul Artistic Profesionist „Mureşul” |  |  | Total | 60 |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Înregistrări CD uri, casete |  | Păstrarea prin arhivare a celor mai semnificative culegeri din ultimii ani | Transmiterea generaţiilor viitoare a folclorului autentic | 60 |  | 60 |  |  |  | Februarie martie |  |  |  |
| II. | Biblioteca Judeţeană Mureş |  |  | Total | 308 |  | 308 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bibliografii mureşene. Judeţul Mureş. Autori, tipărituri, referinţe existente în colecţiile bibliotecii judeţene |  | Dezvăluirea colecţiilor instituţiei | - Lucrarea în 2 vol. Cca. 900 p. - Întocmită de Fulop Maria; 120.000.000 lei tipar; - 40.000.000 lei drept de autor | 160 |  | 160 |  |  |  | Ianuarie Februarie |  |  |  |
|  | Gheorghe Şincai - Sub semnul istoriei. Culegere de texte |  | Crestomaţia cuprinde texte de Gh. Şincai şi referinţe după o selecţie riguroasă | - cca. 280 p. - tiraj 4000 ex. | 43 |  | 43 |  |  |  | Martie |  |  |  |
|  | Anuar "Libraria" |  | Culegere de materiale ştiinţifice ale bibliotecarilor | - 300 p. de comunicări susţinute la sesiuni, recenzii şi articole | 45 |  | 45 |  |  |  | Octombrie |  | 50 |  |
|  | Indice bibliografic al revistei „Igaz Szó” |  | Lucrare de bibliografie locală | - cuprinde 37 de ani de apapriţie | 60 |  | 60 |  |  |  | Noiembrie |  |  |  |
| III | Centrul Judeţean al Creaţiei Populare Mureş |  |  | Total | 15,2 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Editarea broşurii anuale de prezentare a Centrului Judeţean al Creaţiei Populare Mureş. |  | Popularizarea activităţilor şi resurselor Centrului Judeţean al Creaţiei Populare Mureş. | Editarea şi distribuirea broşurii de prezentare a Centrului Judeţean al Creaţiei Populare Mureş. | 8 |  | 4 |  |  |  | februarie |  |  |  |
| 2. | Realizarea unei casete video prototip |  | Păstrarea şi popularizarea de imagini şi comentarii în limba română şi engleză despre tradiţia locuitorilor judeţului Mureş | Conservarea şi valorificarea folclorului literar autentic prin înregistrare | 7,2 |  | 0 |  |  |  | aprilie |  | 40 |  |
| IV. | ## Filarmonica de Stat Târgu-Mureş |  |  | Total | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| V. | ## Muzeul judeţean |  |  | Total | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| VI. | ## Revista "Látó" |  |  | Total | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| VII. | ## Revista "Vatra" |  |  | Total | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| VIII. | ## Şcoala de Arte |  |  | Total | 55 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ## Editarea monografiei Şcolii de Arte |  | ## Lucrare de informare biobibliografică | ## Informarea publicului | 55 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| IX. | ## Teatrul pentru copii şi tineret „Ariel” |  |  | Total | 0 |  | 0 |  | 60 |  |  |  |  |  |
| 1. | Editări de carte de teatru |  | Îmbogăţirea bazei teoretice a patrimoniului cultural | Editarea în colaborare cu Editura Unitext, a unor studii de teorie şi estetică americană în parteneriat cu Universitatea California | 0 |  | 0 |  | 60 |  | Decembrie |  |  |  |