ROMÂNIA                           							                       ANEXA 6

JUDEŢUL MUREŞ

CONSILIUL JUDEŢEAN

PROGRAMUL

lucrărilor de drumuri judeţene pe anul 2008

Lei

| Nr. Crt. | Capitol de cheltuieli Denumire obiectiv sau lucrare | U.M. | Fizic | Valoric | Influenţe | Program rectificat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | CHELTUIELI CURENTE, din care: |  |  | 24.216.691 | +3.770.000 | 27.986.691 |
| A. | Servicii pregătitoare aferente întreţinerii şi reparării drumurilor publice |  |  | 600.000 | - | 600.000 |
| A.1. | Gestionarea drumurilor publice |  |  | 100.000 | - | 100.000 |
| A.2. | Întocmirea documentaţiilor tehnico-economice |  |  | 400.000 | - | 400.000 |
| A.4. | Studii, cercetări, experimentări |  |  | 50.000 | - | 50.000 |
| A.5. | Coordonarea dezvoltării unitare a drumurilor publice |  |  | 50.000 | - | 50.000 |
| B. | Lucrări şi servicii privind întreţinerea curentă a drumurilor publice |  |  | 3.800.000 | +2.494.691 | 6.294.691 |
| 101. | Întreţinerea curentă pe timp de vară | Km | 4,00 | 2.500.000 | +1.494.691 | 3.994.691 |
| 101.1.1 | Plombări |  |  | 2.500.000 | +1.200.000 | 3.700.000 |
| 101.1.5 | Întreţinerea drumurilor pietruite | Km | 4,00 | - | +294.691 | 294.691 |
| 1 | DJ 133 Mureni-Archita | Km | 4,00 | - | +294.691 | 294.691 |
| 102. | Întreţinerea curentă pe timp de iarnă |  |  | 1.300.000 | +1.000.000 | 2.300.000 |
| C. | Lucrări şi servicii privind întreţinerea periodică a drumurilor publice | km | 16,38 | 7.991.691 | -2.904.691 | 5.087.000 |
| 103. | Tratamente bituminoase | km | 0 | 2.390.691 | -2.390.691 | - |
| 1 | DJ 106 Apold-Sighişoara | km | - | 65.000 | -65.000 | - |
| 2 | DJ 151A Şăulia-Band | km | - | 85.000 | -85.000 | - |
| 3 | DJ 153H Ibăneşti-Hodac-Toaca | km | - | 60.000 | -60.000 | - |
| 4 | DJ 154A Reghin-Ruşii Munţi-Deda | km | - | 120.000 | -120.000 | - |
| 5 | DJ 135A Viforoasa-Hodoşa | km | - | 160.000 | -160.000 | - |
| 6 | DJ 153 Reghin-Eremitu-Sovata | km | - | 160.000 | -160.000 | - |
| 7 | DJ 153A Ernei-Eremitu | km | - | 40.000 | -40.000 | - |
| 8 | DJ 153B Dumbrăvioara-Fărăgău | km | - | 170.000 | -170.000 | - |
| 9 | DJ 154J Breaza-Voivodeni | km | - | 70.000 | -70.000 | - |
| 10 | 107G Alba-Cecălaca-Luduş | km | - | 187.000 | -187.000 | - |
| 11 | DJ 134 Fîntînele-Veţca | km | - | 80.000 | -80.000 | - |
| 12 | DJ 135 Tg. Mureş-Miercurea Nirajului | km | - | 88.000 | -88.000 | - |
| 13 | DJ 142A Găneşti-Băgaciu | km | - | 52.000 | -52.000 | - |
| 14 | DJ 151D Ungheni-Acăţari-Tîmpa | km | - | 40.000 | -40.000 | - |
| 15 | DJ 152B Şăulia-Pogăceaua-Pârâul Crucii | km | - | 96.000 | -96.000 | - |
| 16 | DJ 153F Nandra-Bichiş-Ozd | km | - | 84.000 | -84.000 | - |
| 17 | DJ 154G Lechincioara-Şincai | km | - | 40.000 | -40.000 | - |
| 18 | DJ 173 Lim.jud. BN-Crăieşti-Rîciu | km | - | 130.000 | -130.000 | - |
| 19 | DJ 143 Daneş-Criş | km | - | 180.000 | -180.000 | - |
| 20 | DJ 151B Căpîlna de Sus-Bahnea | km | - | 232.000 | -232.000 | - |
| 21 | DJ 154E Reghin-Solovăstru-Gurghiu | km | - | 200.000 | -200.000 | - |
| 22 | DJ 153G Sînger-Papiu | km | - | 51.691 | -51.691 | - |
| 105. | Covoare bituminoase | km | 15,38 | 4.376.000 | -114.000 | 4.262.000 |
| 1 | DJ 106 Apold-Sighişoara | km | 1,00 | 350.000 | -63.000 | 287.000 |
| 2 | DJ 142 Tîrnăveni-Bălăuşeri | km | 1,00 | 350.000 | -127.000 | 223.000 |
| 3 | DJ 154A Reghin-Ruşii Munţi-Deda | km | 1,00 | 350.000 | -106.000 | 244.000 |
| 4 | DJ 154H Băla | km | 1,00 | 301.000 | -29.000 | 272.000 |
| 5 | DJ 135A Viforoasa-Hodoşa | km | 1,00 | 350.000 | -50.000 | 300.000 |
| 6 | DJ 153 Reghin-Eremitu-Sovata | km | 1,00 | 350.000 | - | 350.000 |
| 7 | DJ 153B Dumbrăvioara-Fărăgău | km | 1,00 | 350.000 | -92.000 | 258.000 |
| 8 | DJ 154J Breaza-Voivodeni | km | 1,00 | 350.000 | -118.000 | 232.000 |
| 9 | DJ 151A Şăulia-Band | km | 1,50 | 525.000 | -104.000 | 421.000 |
| 10 | DJ 135C DN13-Corunca | km | 1,00 | 350.000 | +125.000 | 475.000 |
| 11 | DJ 151B Bahnea-Cund | km | 1,28 | 450.000 | -138.000 | 312.000 |
| 12 | DJ 133 Mureni-Archita | km | 0,90 | 300.000 | - | 300.000 |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | DJ 152B Şăulia-Pogăceaua | km | 1,00 | - | +224.000 | 224.000 |
| 14 | DJ 153E Bogata | km | 1,00 | - | +256.000 | 256.000 |
| 15 | DJ 154H Băla | km | 0,70 | - | +108.000 | 108.000 |
| 107. | Siguranţa rutieră | km |  | 300.000 | - | 300.000 |
| 110. | Pietruirea drumurilor din pământ | km | 1,00 | 800.000 | -400.000 | 400.000 |
| 1 | DJ 133 Mureni-Archita | km | - | 400.000 | -400.000 | - |
| 2 | DJ 162A Cozma-lim. jud. BN | km | 1,00 | 400.000 | - | 400.000 |
| 111. | Protejerea corpului şi a platformei drumului | km |  | 125.000 | - | 125.000 |
| 111.8 | Întreţinerea drumurilor pietruite cu adaos cu material pietros până la 600 mc/km | km |  | 125.000 | - | 125.000 |
| D. | Lucrări privind reparaţii curente la drumurile publice |  | 20,07 | 10.825.000 | +3.360.000 | 14.185.000 |
| 113. | Lucrări accidentale |  |  | 1.000.000 | +1.350.000 | 2.350.000 |
| 114. | Îmbrăcăminte bituminoasă uşoară | km | 16,41 | 8.175.000 | +1.610.000 | 9.785.000 |
| 1 | DJ 151C Zau de Cîmpie-Valea Largă | km | 1,00 | 450.000 | +235.000 | 685.000 |
| 2 | DJ 107D Herepea | km | 1,00 | 450.000 | +150.000 | 600.000 |
| 3 | DJ 154A Reghin-Ruşii Munţi-Deda | km | 1,00 | 450.000 | +175.000 | 625.000 |
| 4 | DJ 135A Viforoasa-Hodoşa-Sîmbriaş | km | 2,50 | 1.125.000 | +525.000 | 1.650.000 |
| 5 | DJ 154J Breaza-Voivodeni | km | 2,00 | 900.000 | +270.000 | 1.170.000 |
| 6 | DJ 133 Mureni-Archita | km | 2,00 | 900.000 | -900.000 | - |
| 7 | DJ 134 Fîntînele-Veţca | km | 2,00 | 1.050.000 | +385.000 | 1.435.000 |
| 8 | DJ 151B Bahnea-Cund | km | 1,00 | 450.000 | +200.000 | 650.000 |
| 9 | DJ 142A Găneşti-Băgaciu | km | 1,00 | 450.000 | +260.000 | 710.000 |
| 10 | DJ 151B Bahnea-Cund | km | 1,00 | 450.000 | +220.000 | 670.000 |
| 11 | DJ 153 Reghin-Eremitu-Sovata | km | 0,71 | 300.000 | +90.000 | 390.000 |
| 12 | DJ 153C Reghin-Lăpuşna | km | 1,20 | 1.200.000 | - | 1.200.000 |
| 115. | Ranforsări ale sistemelor rutiere | km | 3,66 | 1.650.000 | +400.000 | 2.050.000 |
| 1 | DJ 154B Vălenii de Mureş-Vătava | km | 1,50 | 600.000 | +250.000 | 850.000 |
| 2 | DJ 133 Mureni-Archita | km | 2,16 | 800.000 | +150.000 | 950.000 |
| 3 | DJ 153F Nandra-Bichiş-Ozd | km |  | 250.000 | - | 250.000 |
| E. | Reparaţii capitale la drumurile publice |  |  | 1.000.000 | +820.000 | 1.820.000 |
| 122. | Consolidări şi reabilitări de poduri | buc | 1 | 1.000.000 | +820.000 | 1.820.000 |
| 1. | DJ 154A, peste râul Mureş, km 25+838 | buc. | 1 | 1.000.000 | +820.000 | 1.820.000 |
|  | TOTAL |  |  | 24.216.691 | 3.770.000 | 27.986.691 |

DIRECTOR EXECUTIV

ing. Bochiş Nicoleta

25.08.2008