ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

CONSILIUL JUDEŢEAN

PROGRAMUL ACŢIUNILOR ECONOMICO – SOCIALE DIN COORDONAREA CONSILIULUI JUDEŢEAN MUREŞ PE ANUL 2009

CUPRINS

|  | INTRODUCERE | Pag. |
| --- | --- | --- |
|  | Programul de investiţii şi reparaţii al Consiliului Judeţean Mureş şi al instituţiilor subordonate | 5 |
|  | Programul de alimentare cu apă şi canalizare a satelor din judeţul Mureş | 19 |
|  | Programul privind pietruirea drumurilor comunale | 21 |
|  | Programul lucrărilor de drumuri din fonduri bugetare | 25 |
|  | Programul de informatizare a administraţiei publice locale | 27 |
|  | Programul colaborărilor externe | 29 |
|  | Programul şi graficul de desfăşurare a cursurilor de pregătire şi perfecţionare profesională | 33 |
|  | Programul privind dezvoltarea turismului în judeţul Mureş | 36 |
|  | Programul activităţilor de informare europeană desfăşurate prin Centrul EUROPE Direct | 38 |
|  | Programul pentru promovarea imaginii Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2009 | 40 |
|  | Programul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş | 43 |
|  | Programul acţiunilor culturale ale instituţiilor de cultură subordonate Consiliului Judeţean | 55 |

I N T R O D U C E R E

În conformitate cu prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, autorităţile publice au sarcina de a adopta strategii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială a judeţului. Acestea sunt importante atât pentru dezvoltarea economico-socială armonioasă a judeţului, cât şi pentru accesarea fondurilor puse la dispoziţie de Uniunea Europeană şi utilizarea lor în mod eficient.

În acest sens a fost elaborat Programul acţiunilor economico-sociale din coordonarea Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2009, document pe termen scurt care are la bază Programul de Dezvoltare a Judeţului Mureş 2007 – 2013.

Activităţile propuse a fi realizate în cadrul Programului acţiunilor economico-sociale din coordonarea Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2009  sunt în concordanţă cu cele cinci priorităţi de dezvoltare stabilite în  Programul de Dezvoltare a Judeţului Mureş 2007 – 2013, respectiv:

Prioritatea I. Dezvoltarea infrastructurii locale şi judeţene;

Prioritatea II. Sprijinirea afacerilor;

Prioritatea III. Dezvoltarea turismului;

Prioritatea IV. Dezvoltarea durabilă a localităţilor;

Prioritatea V. Creşterea ocupării forţei de muncă, dezvoltarea resurselor umane şi a serviciilor sociale.

Programul acţiunilor economico-sociale din coordonarea Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2009, având la bază bugetul Consiliului Judeţean Mureş pe anul în curs, se doreşte a fi unul pragmatic care să poată fi monitorizat şi evaluat pe parcursul derulării lui şi reprezintă o inventariere a acţiunilor care vor fi întreprinse pentru dezvoltarea economico-socială a judeţului Mureş în anul 2009. Desigur, în măsura în care se consideră necesar, el poate fi completat cu noi propuneri.

1. PROGRAMUL

de investiţii  şi reparaţii al Consiliului Judeţean Mureş  şi al instituţiilor subordonate

Programul cuprinde lucrările necesare pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii curente a instituţiilor. Lucrările cuprinse în acest program se referă la bunurile care fac parte din domeniul public al judeţului Mureş. Sursele de finanţare ale programului sunt: bugetul local în primul rând şi în completare sponsorizări şi alte fonduri legal constituite, etc.

I. INVESTIŢII

- Consiliul Judeţean

| Nr. crt. | Denumirea obiectivului de investiţie | Propus 2009 | din care: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Buget local | Fd. Rulment | Fd. nerambursabile |
| 0 | 1 | 2=3+4+5 | 3 | 4 | 5 |
|  | TOTAL INVESTIŢII 2009 din care: | 45.592.936 | 171.533 | 35.470.957 | 9.950.446 |
|  | CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ, total din care | 24.531.551 | 171.533 | 14.409.572 | 9.950.446 |
|  | Total cap.51 | 5.910.800 | 0 | 5.910.800 | 0 |
| 1 | Centru de perfecţionare pentru personalul din administraţia publică | 700.000 |  | 700.000 |  |
| 2 | Studiu de fezabiliate pentru mentenanţa clădirii sediului administrativ | 130.000 |  | 130.000 |  |
| 3 | Dotări la magazia str. Marton Aron | 14.000 |  | 14.000 |  |
| 4 | SF Complex "Parc" | 100.000 |  | 100.000 |  |
| 5 | PT Complex "Parc" | 200.000 |  | 200.000 |  |
| 6 | Execuţie lucrări la Complexul "Parc" | 1.500.000 |  | 1.500.000 |  |
| 7 | Reactualizare Plan de amenajare teritorială judeţean conform Legii nr.363/2006 | 125.000 |  | 125.000 |  |
| 8 | Aplicaţii GIS (Sistem informatic geografic) | 180.000 |  | 180.000 |  |
| 9 | Plan urbanistic zonal Gorneşti | 100.000 |  | 100.000 |  |
| 10 | Retea calculatoare (swich, cablare, etc) | 15.300 |  | 15.300 |  |
| 11 | Echipamente de calcul (laptop etc) | 51.000 |  | 51.000 |  |
| 12 | GeoMedia Professional (2xmentenanta+1licenta) | 95.700 |  | 95.700 |  |
| 13 | Mentenanta anuala soft antivirus | 20.300 |  | 20.300 |  |
| 14 | Mentenanta anuala software GeoMedia WebMap Notebock Small Scale | 20.000 |  | 20.000 |  |
| 15 | Achiziţionare unimog - 2 buc. | 2.558.500 |  | 2.558.500 |  |
| 16 | SF+PT pentru amenajare autogară P-ţa Mărăşti nr. 13A | 50.000 |  | 50.000 |  |
| 17 | Managementul capacităţii instituţionale de luare a deciziilor, monitorizarea traficului - proiect | 50.000 |  | 50.000 |  |
| 18 | Contribuţie la patrimoniul iniţial al Asociaţiei Intercomunitare Iernuţeana | 1.000 |  | 1.000 |  |
|  | Total cap.54 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 |
| 1 | Generator pentru ISU | 20.000 |  | 20.000 |  |
|  | Total cap.66 | 5.000 |  | 5.000 |  |
| 1 | Avize spital regional | 5.000 |  | 5.000 |  |
|  | Total cap.67 | 1.676.377 | 0 | 1.676.377 | 0 |
| 1 | Parc auto pentru sporturi cu motor - zona Ungheni | 1.521.377 |  | 1.521.377 |  |
| 2 | Reabilitarea Muzeului de Ştiinţele Naturii | 155.000 |  | 155.000 |  |
|  | Total cap.74 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 |
| 1 | Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Mureş - Depozit Ecologic Zonal în judeţul Mureş | 2.000.000 |  | 2.000.000 |  |
|  | Total cap.80 | 2.337.080 | 0 | 1.987.080 | 350.000 |
| 1 | Incubator de afaceri | 2.260.000 |  | 1.910.000 | 350.000 |
| 2 | Achiziţionare teren pt. Parc Industrial | 41.080 |  | 41.080 |  |
| 3 | Plan de marketing pentru promovarea judeţeului Mureş | 36.000 |  | 36.000 |  |
|  | Total cap.84 | 12.582.294 | 171.533 | 2.810.315 | 9.600.446 |
| 1 | Reabilitarea şi modernizarea sistemului rutier pe drumul judeţean DJ 142C limita judeţ Sibiu - Coroisânmartin | 100.000 | 84.033 | 15.967 |  |
| 2 | Reabilitare şi modernizare sistem rutier pe drumurile judeţene DJ 107 şi DJ 107D (Parteneriat între CJ Alba şi CJ Mureş) - executie lucrari | 10.581.339 |  | 980.893 | 9.600.446 |
| 3 | Reabilitarea, modernizarea drumului judeţean DJ 135 Mărgherani - Sărăţeni | 142.800 | 87.500 | 55.300 |  |
| 4 | Reabilitarea sistemului rutier pe DJ 136 Sg de Padure - Bezid si DJ 136A Bezidul Nou - lim jud Harghita | 200.000 |  | 200.000 |  |
| 5 | Documentaţii tehnico cadastrale, Sânpaul pentru extindere aeroport | 42.055 |  | 42.055 |  |
| 6 | Documentaţii tehnico cadastrale, Vidrasău pentru extindere aeroport | 16.100 |  | 16.100 |  |
| 7 | Achiziţii de teren pentru AEROPORT TRANSILVANIA Tg. Mureş(extindere pistă) | 1.500.000 |  | 1.500.000 |  |
|  | DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU EVIDENŢA PERSOANEI total din care: | 120.000 | 0 | 120.000 | 0 |
| 1 | Sistem de calcul | 20.000 |  | 20.000 |  |
| 2 | Copiator | 10.000 |  | 10.000 |  |
| 3 | Program informatic stare civila | 40.000 |  | 40.000 |  |
| 4 | Program informatic evidenta persoanelor | 50.000 |  | 50.000 |  |
|  | SPJ SALVAMONT total din care: | 128.060 | 0 | 128.060 | 0 |
| 1 | Maşină de teren pt. intervenţii (1 buc.) | 114.000 |  | 114.000 |  |
| 2 | Tub oxigen (1 buc.) | 1.900 |  | 1.900 |  |
| 3 | Costum scafandru de iarnă (2 buc.) | 12.160 |  | 12.160 |  |
|  | CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ NR.1 total din care: | 640.000 | 0 | 640.000 | 0 |
| 1 | Reabilitarea Centrului Şcolar pt. Educaţie Incluzivă nr.1 | 600.000 |  | 600.000 |  |
| 2 | Dotări mobilier | 40.000 |  | 40.000 |  |
|  | CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ NR.2 total din care: | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 |
| 1 | Dotări informatică - 5 calculatoare, 1 xerox | 15.000 |  | 15.000 |  |
|  | CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ NR.3 REGHIN total din care: | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| 1 | Loc de joacă pentru grădiniţă | 10.000 |  | 10.000 |  |
|  | UNITĂŢI DE CULTURĂ total din care: | 6.969.400 | 0 | 6.969.400 | 0 |
|  | BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ total din care: | 1.213.900 | 0 | 1.213.900 | 0 |
| 1 | Lucrări de restaurare mobilier la sala de lectură | 35.000 |  | 35.000 |  |
| 2 | Centrala termica la Biblioteca Teleki | 120.000 |  | 120.000 |  |
| 3 | Proiect racord apa-canalizare pt filiala Aleea Carpati | 2.500 |  | 2.500 |  |
| 4 | Proiect racord gaz pt biblioteca Teleki | 2.500 |  | 2.500 |  |
| 5 | Restaurare clădire Biblioteca Teleky- Secţia de artă şi Galeria Ion Vlasiu | 998.900 |  | 998.900 |  |
| 6 | Set licenţe | 5.000 |  | 5.000 |  |
| 7 | Sistem antiefracţie şi de incendiu la biblioteca Teleki | 50.000 |  | 50.000 |  |
|  | ANSAMBLUL ARTISTIC PROFESIONIST "MUREŞUL" total din care: | 1.075.000 | 0 | 1.075.000 | 0 |
| 1 | Extindere, amenajare sală de repetiţie,studiou, magazie în str. Revoluţiei nr.45 | 780.000 |  | 780.000 |  |
| 2 | Documentaţie de avizare pt. lucrări de intervenţii şi PT Extindere, amenajare sală de repetiţie,studiou, magazie în str. Revoluţiei nr.45 | 220.000 |  | 220.000 |  |
| 3 | Achiziţionare mijloace de transport Dacia Logan 7 locuri | 45.000 |  | 45.000 |  |
| 4 | acordeon profesionist | 15.000 |  | 15.000 |  |
| 5 | contrabas profesionist | 15.000 |  | 15.000 |  |
|  | ADMINISTRAŢIA PALATULUI CULTURII total din care: | 1.233.000 | 0 | 1.233.000 | 0 |
| 1 | Extindere reţea de supraveghere antifurt şi antiefracţie | 35.000 |  | 35.000 |  |
| 2 | Restaurare clădire Biblioteca copiilor | 250.000 |  | 250.000 |  |
| 3 | Studiu privind mentenanţa clădirii pt. Palat - Etapa I | 90.000 |  | 90.000 |  |
| 4 | Studiu privind mentenanţa clădirii pt. Palat - Etapa II | 103.000 |  | 103.000 |  |
| 5 | Doc de avizare a lucr de interventie+PT+CS pt lucrarea "Reabilitare incalzire centrala in Palatul Culturii | 80.000 |  | 80.000 |  |
| 6 | Reabilitare incalzire centrala in Palatul Culturii | 300.000 |  | 300.000 |  |
| 7 | Dotari (reflectoare, difuzoare, inst. audio-vizuale în sala de oglinzi şi sala mare) | 200.000 |  | 200.000 |  |
| 8 | SF+PT+DE pentru Montare lift la Biblioteca Judeţeană, Palatul Culturii | 25.000 |  | 25.000 |  |
| 9 | Montare lift la Biblioteca Judeţeană, Palatul Culturii | 150.000 |  | 150.000 |  |
|  | MUZEUL JUDEŢEAN MUREŞ total din care: | 977.500 | 0 | 977.500 | 0 |
| 1 | Achiziţii de obiecte muzeale pt. Secţia de etnografie, artă, şt.naturii,istorie, arheologie | 50.000 |  | 50.000 |  |
| 2 | Dotari independente Sectia de etnografie: | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 |
|  | Sistem de supraveghere video pt. spaţiu expoziţional de la parterul clădirii | 7.000 |  | 7.000 |  |
| 3 | Dotări independente Secţia de ştiinţele naturii: | 5.500 | 0 | 5.500 | 0 |
|  | Dulap entomologic- 2.500 lei | 2.500 |  | 2.500 |  |
|  | 1 calculator – 3.000 lei | 3.000 |  | 3.000 |  |
| 4 | Dotări independente Laboratorul de restaurare-conservare : | 14.000 | 0 | 14.000 | 0 |
|  | 1 buc microscop –11.000 lei | 11.000 |  | 11.000 |  |
|  | 1 buc Calculator – 3.000 lei | 3.000 |  | 3.000 |  |
| 5 | Dotări independente Secţia de istorie: | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
|  | 1 calculator – 3.000 lei | 3.000 |  | 3.000 |  |
| 6 | Dotări independente Secţia de artă: | 178.000 | 0 | 178.000 | 0 |
|  | 1 laptop – 3.000 lei | 3.000 |  | 3.000 |  |
|  | Sistem de protejare a tablourilor în spaţiile expoziţionale – 150.000 lei | 150.000 |  | 150.000 |  |
|  | Sistem de protejare a depozitelor contra incendiilor – 25.000 lei | 25.000 |  | 25.000 |  |
| 7 | Dotari independente atelierul de tâmplărie | 5.000 |  | 5.000 |  |
| 8 | Dotări independente IT: | 45.000 | 0 | 45.000 | 0 |
|  | Licenţe antivirus, licenţe Win, XP SP 2 – 35.000 lei | 35.000 |  | 35.000 |  |
|  | Site professional al muz. cu posibilităti de upgrade- 10.000 lei | 10.000 |  | 10.000 |  |
| 9 | Autoturism de teren pentru Secţia de arheologie pentru deplasari | 40.000 |  | 40.000 |  |
| 10 | Proiect tehnic Muzeul de etnografie şi artă populară | 150.000 |  | 150.000 |  |
| 11 | Proiect tehnic Parc arheologic Cetate | 80.000 |  | 80.000 |  |
| 12 | Proiect tehnic Muzeul de ştiinţele naturii ( extindere) | 40.000 |  | 40.000 |  |
| 13 | Clădire birouri şi depozite Muzeul de ştiinţele naturii (execuţie) | 360.000 |  | 360.000 |  |
|  | TEATRUL PENTRU COPII ŞI TINERET TÂRGU MUREŞ ARIEL total din care: | 2.420.000 | 0 | 2.420.000 | 0 |
| 1 | Documentaţia de avizare şi proiect tehnic pt. amenajarea "Teatrului Pentru Copii şi Tineret Târgu Mureş ARIEL | 420.000 |  | 420.000 |  |
| 2 | Amenajare "Teatru pentru Copii şi Tineret Tîrgu Mureş Ariel | 2.000.000 |  | 2.000.000 |  |
|  | FILARMONICA DE STAT TÎRGU MUREŞ total din care: | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 |
| 1 | Instrumente muzicale | 50.000 |  | 50.000 |  |
|  | DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI MUREŞ total, din care: | 2.014.020 | 0 | 2.014.020 | 0 |
| 1 | Staţie monobloc de epurarea biologică a apelor fecaloide (CIA Lunca Mureşului)-proiectare şi execuţie | 250.000 |  | 250.000 |  |
| 2 | Extindere şi mansardare case familiale (Sîntana şi Bălăuşeri) -proiectare şi execuţie | 150.000 |  | 150.000 |  |
| 3 | Amenajare teren de joacă şi împrejmuire cu gard la Complexul de case de tip familial Sâncraiul de Mureş ( 11 case) | 80.000 |  | 80.000 |  |
| 4 | Lucrari de extindere la imobile existente: construirea unei bai prin extindere imobil corp B la CRCDN Ceuas - str. Principala nr. 215) proiect - execuţie | 30.000 |  | 30.000 |  |
| 5 | Inlocuire tamplarie de lemn cu tamplarie de PVC pentru: CRCDN Ceuaşu de Cîmpie str. Primariei nr. 417 -15.000 lei şi CRCDN PIN2 Tg. Mures -18.000 lei | 33.000 |  | 33.000 |  |
| 6 | Amenajarea şi dotarea unei încăperi cu oglindă unidirectională ( Ordinul 89/2004) -SIRU | 15.000 |  | 15.000 |  |
| 7 | Sistem de încălzire centrală - SIRU Tg - Mureş str. Revoluţiei nr. 45 - proiectare | 6.000 |  | 6.000 |  |
| 8 | Împrejmuirea cu gard a caselor de tip familial: | 50.000 |  | 50.000 |  |
| 9 | Amenajare curte interioară CTF Reghin str. Subcetate nr. 26 | 5.000 |  | 5.000 |  |
| 10 | Construire corp garaje 2 locuri CSCCH Sighişoara | 15.000 |  | 15.000 |  |
| 11 | Licenţe programe de calculatoare (DGASPC Mureş) | 20.000 |  | 20.000 |  |
| 12 | Echipament de calcul, total din care: | 23.000 | 0 | 23.000 | 0 |
|  | calculatoare cu accesorii 5 buc | 10.000 |  | 10.000 |  |
|  | copiatoare ( xerox) 1 buc format A3 , 2 buc. format A4 | 5.000 |  | 5.000 |  |
|  | imprimanta format A3 2 buc | 8.000 |  | 8.000 |  |
| 13 | Aparatură Kinetoterapie - pt CRCDN Ceuaşu de Campie 3 case | 15.000 |  | 15.000 |  |
| 14 | Echipamente pentru spalatorie haine | 214.000 |  | 214.000 |  |
|  | maşini de spălat industriale - CRRN Brâncoveneşti, CIA Lunca Mureş, Sighişoara CRRN Călugăreni | 140.000 |  | 140.000 |  |
|  | maşini de spălat semiprofesională - 6 buc Centrele din subordinea DGASPC Mures | 27.000 |  | 27.000 |  |
|  | storcător de haine industrial CRRN Brâncoveneşti | 35.000 |  | 35.000 |  |
|  | echipament de călcat industrial CSC Sighişoara | 2.000 |  | 2.000 |  |
|  | maşină de uscat rufe - CSCH Sighişoara, CIA Glodeni | 10.000 |  | 10.000 |  |
| 15 | Instalaţie aer condiţionat pt. bucătărie Centrul maternal MATERNA | 2.000 |  | 2.000 |  |
| 16 | Mijloace de transport : | 250.000 | 0 | 250.000 | 0 |
|  | autoturisme 5 locuri - AMP, familial, rezidenţial, CIA Căpuş, Trebely nr. 3, CP 8 Reghin ( 3 buc) | 140.000 |  | 140.000 |  |
|  | autoturism 8+1 locuri - SIRU Tg-Mureş | 110.000 |  | 110.000 |  |
| 17 | Centrală termică - M. Nirajului str. Santandrei nr. 68 | 8.000 |  | 8.000 |  |
| 18 | Studiu geo, PUZ şi adaptare proiect pt. Extindere CRRN Brâncoveneşti | 46.000 |  | 46.000 |  |
| 19 | Extindere si dotare la CRRN Brancovenesti - proiect "Extindere si dotare CRRN Brancovenesti" | 67.020 |  | 67.020 |  |
| 20 | Restructurarea CRRN Brancovenesti - crearea noului centru "Sf. Maria" | 322.500 |  | 322.500 |  |
| 21 | Restructurarea CRRN Brancovenesti - crearea noului centru "Primula" | 322.500 |  | 322.500 |  |
| 22 | SF pentru Complex de servicii adulţi CP5 Luduş | 50.000 |  | 50.000 |  |
| 23 | Alte studii de fezabilitate pt. diferite proiecte DGASPC Mureş | 40.000 |  | 40.000 |  |
|  | RA AEROPORT TRANSILVANIA total din care: | 11.164.905 | 0 | 11.164.905 | 0 |
|  | Lucrări în continuare | 8.300.255 | 0 | 8.300.255 | 0 |
| 1 | Extindere platforme şi cale de rulare | 5.747.000 |  | 5.747.000 |  |
| 2 | Drumuri de incintă | 53.000 |  | 53.000 |  |
| 3 | Instalare echipamente de balizaj de cat. II OACI | 963.255 |  | 963.255 |  |
| 4 | Reorganizare fluxuri aerogară | 1.282.000 |  | 1.282.000 |  |
| 5 | Tâmplărie de aluminiu şi geam termopan aerogară | 255.000 |  | 255.000 |  |
|  | Lucrări noi | 95.000 | 0 | 95.000 | 0 |
| 1 | Extindere sistem sonorizare | 25.000 |  | 25.000 |  |
| 2 | Execuţie instalaţie de alimentare cu gaz conform proiect aerogară | 70.000 |  | 70.000 |  |
|  | Studii şi proiecte cu execuţie | 490.500 | 0 | 490.500 | 0 |
| 1 | Reactualizare proiect alimentare cu gaz aeroport + execuţie SRM | 75.500 |  | 75.500 |  |
| 2 | Proiect tehnic refuncţionalizare bloc cu legătură la terminal | 40.000 |  | 40.000 |  |
| 3 | Reactualizare Preuzinal Aeroport | 40.000 |  | 40.000 |  |
| 4 | Proiect şi execuţie mutare contor apă în incinta aeroportului | 80.000 |  | 80.000 |  |
| 5 | Taxă de racordare pentru spor de putere la PT1 | 210.000 |  | 210.000 |  |
| 6 | Verificări proiecte (verificatori de proiecte autorizaţi) | 45.000 |  | 45.000 |  |
|  | Dotări balizaj | 587.150 | 0 | 587.150 | 0 |
| 1 | Telecomandă | 77.150 |  | 77.150 |  |
| 2 | Baterii de condensatoare - 2 seturi | 10.000 |  | 10.000 |  |
| 3 | UPS 160kWA - 2 buc. | 250.000 |  | 250.000 |  |
| 4 | Răşină pentru şliţ, la dale de beton | 250.000 |  | 250.000 |  |
|  | Dotări aerogară nouă | 825.000 | 0 | 825.000 | 0 |
| 1 | Cântar +soft check - in +eliberator automat bordin pass check - in +echipament verificare şi control BP gate | 275.000 |  | 275.000 |  |
| 2 | Benzi colectoare bagaje check-in +benzi transportoare bagaje | 150.000 |  | 150.000 |  |
| 3 | Afişaj electronic ghişee check-in - 8 buc. | 25.000 |  | 25.000 |  |
| 4 | Benzi rotative+ afişaj electronic -2 buc. | 450.000 |  | 450.000 |  |
| 5 | Sistem sonorizare | 30.000 |  | 30.000 |  |
| 6 | Sistem TVCI | 45.000 |  | 45.000 |  |
| 7 | Sistem de semnalizare alarmă şi incendiu | 30.000 |  | 30.000 |  |
| 8 | Instalaţii de curenţi slabi - telefonie + internet | 25.000 |  | 25.000 |  |
| 9 | Panouri de informare | 45.000 |  | 45.000 |  |
| 10 | Mobilier | 25.000 |  | 25.000 |  |
|  | Dotări echipamente de securitate | 750.000 | 0 | 750.000 | 0 |
| 1 | Detector de urme de explozivi (2 buc) | 300.000 |  | 300.000 |  |
| 2 | Achiziţie şi montaj echipamente sistem integrat de securitate | 450.000 |  | 450.000 |  |
| 3 | Dotări pentru funcţionarea aeroportului | 117.000 | 0 | 117.000 | 0 |
| 4 | Achiziţie lift scară pasageri pt. persoane cu dizabilităţi locomotorii - 1 buc. | 60.000 |  | 60.000 |  |
| 5 | Mânecă de vânt -1 buc. | 12.000 |  | 12.000 |  |
| 6 | Echipament de semnalizare pt. follow-me -1 buc. | 10.000 |  | 10.000 |  |
| 7 | Autoturism intervenţie pistă - 1 buc. | 35.000 |  | 35.000 |  |

II. REPARAŢII

| Nr. crt. | Simb. cap. bug. | Unitate / Obiectiv | Denumirea lucrării | Unitate de măsură | Propus 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | TOTAL REPARATII 2009, din care: |  |  | 4.316.779 |
|  |  | CONSILIUL JUDETEAN MURES |  |  | 987.459 |
|  |  | CAPITOL 51 |  |  | 987.459 |
| 1 | 51 | Sediul Administrativ | Amenajare şi restaurare sala mică de şedinţe |  | 144.059 |
| 2 |  |  | Reparaţii exterioare şi interioare |  | 100.000 |
| 3 |  |  | Reparaţii boltă şi restaurare hol la intrare principala |  | 550.000 |
| 4 |  |  | Reparaţii instalaţii electrice ( suplimentarea numărului de prize pt. calculatoare, mutare tablouri electrice din arhive şi magazii) |  | 60.000 |
| 5 |  |  | Reparatii echipamente I.T. |  | 23.000 |
| 6 |  |  | Ignifugarea podului clădirii |  | 30.000 |
| 7 |  |  | Modernizarea sistemului de climatizare, de supraveghere şi acces în camera serverelor |  | 20.000 |
| 8 |  |  | Servicii de actualizare a bazei de date geospatiale (conexiune cu proiect Flandra) |  | 50.400 |
| 9 | 51 | Clădire - magazie str. Marton Aron | Lucrări de reabilitare |  | 10.000 |
|  |  | CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ NR.2 |  |  | 320.000 |
| 1 | 65 | Clădirea Centrului Şcolar ptr. Educaţie Incluzivă nr.2 | Igienizarea şi zugrăvirea sălilor de clasă a grupurilor sanitare şi a holurilor, coridoarelor | 3300 mp | 30.000 |
| 2 | 65 | În incinta Centrului Şcolar ptr. Educaţie Incluzivă nr.2 | Lucrări de reparaţii la instalaţia de apă |  | 10.000 |
| 3 | 65 | Curtea Centrului Şcolar ptr. Educaţie Incluzivă nr.2 | Lucrări de pavat curtea |  | 30.000 |
| 4 | 65 | Clădirea Centrului Şcolar ptr. Educaţie Incluzivă nr.2 | Lucrări de izolaţie şi zugrăvit exterior | 1500 mp | 250.000 |
|  |  | CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCAŢIE INCLUZIVĂ NR.3 S.A.M. REGHIN |  |  | 200.000 |
| 1 | 65 | Sala de sport | Reparaţii elemente de tâmplărie |  | 100.000 |
| 2 | 65 | Şcoala veche | Reabilitare clădire |  | 100.000 |
|  |  | UNITATI DE CULTURA |  |  | 1.326.620 |
|  |  | Ansamblul Artistic Profesionist "Mureşul" |  |  | 50.000 |
| 1 | 67 | Sediu administrativ din Tg. Mureş B-dul 1848 nr.47 | Reparaţii (perfecţionarea sistemului de aerisire scenă) |  | 50.000 |
|  |  | Scoala de Arte |  |  | 100.000 |
| 1 | 67 | P-ţa Trandafirilor nr. 5 | Reparaţii acoperiş |  | 100.000 |
|  |  | Muzeul Judetean MURES |  |  | 330.000 |
| 1 | 67 | Cetatea Medievala str. Avram Iancu nr.2 | Amenajare spaţiului pentru expoziţia de istorie | 100 mp | 100.000 |
| 2 | 67 | Muzeul de Etnografie | Prelungirea scării până la mansardă | 100 mp | 50.000 |
| 3 | 67 | Muzeul de Artă, str. Enescu nr.2 | Reamenajarea depozitului de ceramică şi sculptură | 50 mp | 30.000 |
| 4 | 67 | Sediul administrativ str.Mărăşti | Lucrări de reparaţii curente pentru întreţinerea spaţiului (iluminat exterior) si reparatii acoperis |  | 50.000 |
| 5 | 67 | Muzeul de ştiinţele naturii str. Horea nr. 24 | Reamenajare spaţiu pt mutarea atelierului de tâmplărie | 100 mp | 100.000 |
|  |  | Biblioteca Judeteana Mures |  |  | 160.000 |
| 1 | 67 | Racordarea la sistemul de canalizare a Filialei din Aleea Carpaţi | Lucrări de reabilitare spaţiu la Filiala din Aleea Carpaţi - lucrări în continuare |  | 20.000 |
| 2 | 67 | Rezolvarea unor defecţiuni care pot apărea pe parcursul anului la instalaţiile de apă, încălzire, electrice şi sanitare | Lucrări de reparaţii curente |  | 10.000 |
| 3 | 67 | Refacerea normelor PSI | Lucrări de ignifugare rafturi din material lemnos |  | 30.000 |
| 4 | 67 | Biblioteca Teleki | Recondiţionare, confecţionare şi montare rafturi |  | 100.000 |
|  |  | Administratia Palatului Culturii |  |  | 674.620 |
| 1 | 67 | Reparaţii Sala Mică a Palatului Culturii | Lucrări de reparaţii şi restaurări |  | 224.620 |
| 2 | 67 | Restaurare mobilier în Sala de Oglinzi | Restaurare părţilor din lemn şi schimbarea în totalitate a tapiţeriei |  | 170.000 |
| 3 | 67 | Lucrări de reparaţii şi întreţinere în Palat | Reparaţii acoperiş, reparaţii la tâmplărie de lemn, reparaţii la reţeaua de internet, reparaţii la instalaţia electrică, lucrări de zugrăveli şi vopsitorii, restaurare vitralii, ignifugare acoperiş |  | 150.000 |
| 4 | 67 | Palat Culturii - sala mare | reparaţii sistem de iluminat |  | 130.000 |
|  |  | Revista Vatra |  |  | 12.000 |
| 1 | 67 | Sediu din str. Tuşnad nr.5 | Reparaţii curente |  | 12.000 |
|  |  | D.G.A.S.P.C. MUREŞ |  |  | 437.700 |
| 1 | 68 | DGASPC sediuTg-Mureş str. Trebely nr.7 | Reparaţii gard | 25 m | 25.000 |
| 2 | 68 | Com. Ceuaşu de Câmpie nr. 43 | Reparaţii acoperiş | 500 mp | 15.000 |
| 3 | 68 | Com. Ceuaşu de Câmpie nr. 185 | Reparaţii acoperiş | 400 mp | 12.000 |
|  |  |  | Protecţie la igrasie, izolaţie termică exterior | 160 mp | 15.000 |
| 4 | 68 | Com. Ceuaşu de Câmpie nr. 215 | Reparaţii interioare şi protecţie la igrasie in bai si dormitoare, | 35 mp | 3.500 |
| 5 | 68 | Com. Ceuaşu de Câmpie nr. 417 | Consolidare fundaţie clădire | 20 mp | 10.000 |
|  |  |  | Reparaţii acoperiş | 200 mp | 10.000 |
| 6 | 68 | Tg. Mureş, str. Trebely 3 | Reparaţii şarpantă şi acoperiş | 400 mp | 40.000 |
| 7 | 68 | Tg. Mureş, str. Slatina nr. 13 | Reparaţii sistem pluvial | 50 m | 1.500 |
|  |  |  | Consolidare colţ terasă | 1 buc. | 3.000 |
| 8 | 68 | Tg. Mureş, str. Revoluţiei nr. 45 | Reparaţii sobe de teracotă | 5 buc. | 5.000 |
| 9 | 68 | Com. Câmpeniţa, Str. Principală 78 | Înlocuit acoperis, reparat jgheaburi şi burlane | 300 mp | 20.000 |
| 10 | 68 | Com. Zau de Câmpie, Str. Câmpului nr. 6 | Reparatii acoperis | 200 mp | 15.000 |
| 11 | 68 | Târnăveni, str. Plevnei nr. 3 | Reparatii acoperis | 280 mp | 20.000 |
| 12 | 68 | Târnăveni, str. Lebedei nr. 6 | Reparatii scocuri, jgheaburi şi burlane | 20 m | 500 |
| 13 | 68 | Târnăveni, str. George Cosbuc nr.110 | Reparat acoperis, jgheaburi şi burlane | 300 mp | 10.000 |
|  |  |  | Reparatii instalaţii sanitare |  | 1.000 |
| 14 | 68 | Com. Miercurea Niraj str. Sântandrei 44 | Reparaţii acoperis | 250 mp | 10.000 |
|  |  |  | Reparaţii electrice | 1 buc. | 2.500 |
|  |  |  | Amenajare cămară | 1 buc. | 500 |
|  |  |  | Amenajare cabină duş | 1 buc. | 1.500 |
| 15 | 68 | Com. Miercurea Niraj str. Sântandrei 68 | Reparaţii sistem de canalizare | 1 buc. | 8.000 |
|  |  |  | reparaţii băi | 2 buc. | 4.000 |
| 16 | 68 | Reghin, str. Subcetate nr.26 | Reparat acoperiş | 400 mp | 11.500 |
| 17 | 68 | CP8 Reghin - Petelea str. Principală nr.34 | Amenajare băi | 2 buc. | 7.000 |
| 18 | 68 | CP7 ZAU DE CAMPIE | Rreparaţii canalizare | 50 m | 2.500 |
|  |  |  | Reparaţii hornuri | 24 m | 4.500 |
|  |  |  | Reparaţii instalaţii sanitare în băi | 4 buc. | 4.000 |
|  |  |  | revizie şi reabilitare instalaţie de gaz | 550 m | 40.000 |
| 19 | 68 | COMPLEX DE SERV. COM. SIGHISOARA | Rreparat sistem pluvial | 40 m | 1.200 |
|  |  |  | Placat cu gresie rampa de acces | 12 mp | 1.000 |
|  |  |  | Reparat şarpantă şi acoperiş |  | 6.500 |
| 20 | 68 | Casa Speranţei CIA Reghin | Execuţie mână curentă | 100 m | 5.000 |
| 21 | 68 | Clădirea CITO Glodeni | Drenarea terenului din jurul clădirii | 200 m | 50.000 |
| 22 | 68 | CIA Lunca Muresului | Reparaţii acoperiş corp D | 400 mp | 26.000 |
|  |  |  | Igienizat bloc alimentar | 160 mp | 3.000 |
|  |  |  | Reparaţii împământare prize |  | 1.500 |
| 23 | 68 | CIA Călugăreni | Reparaţii împrejmuiri | 20 ml | 17.000 |
| 24 | 67 | CRRN BRANCOVENESTI | Reparaţii acoperiş | 600 mp | 24000 |
|  |  | AEROPORT |  |  | 1.045.000 |
| 1 | 84 | Execuţie lucrări de reparaţii hidrofor şi casa vanelor cu înlocuirea pompelor | Reparaţii curente şi modernizare |  | 100.000 |
| 2 | 84 | Reparaţii dale izolate pistă de aterizare - decolare (1800 mp) | Reparaţii | 1800 mp | 800.000 |
| 3 | 84 | Înlocuire învelitoare la grup social |  |  | 45.000 |
| 4 | 84 | RK parte specială degivror aeronave FMC |  |  | 100.000 |

2. PROGRAMUL

de alimentare cu apă şi canalizare a satelor din judeţul Mureş

Scopul programului îl constituie dezvoltarea infrastructurii localităţilor şi dezvoltarea economico – socială a acestora în vederea ridicării nivelului de trai al populaţiei rurale.

Sursele de finanţare sunt credite guvernamentale în baza HGR. 577/1997 şi Pogramul SAPARD, pentru lucrările aflate în derulare.

A. Programul de alimentare cu apă

1. Lucrări de alimentări cu apă propuse pentru derulare, conform HGR nr. 577/1997

| Nr. crt. | Denumirea obiectivului | Contract, Act adiţional | Rest de executat | Program 2009 Mii lei | Realizări fizice de la începutul execuţiei km | Termen PIF contr. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | actualizat la 01.01.2009 |  |  |  |
|  |  | Nr. dată/executant | Valoare |  | TOTAL | Din care |  |  |
|  |  |  | Mii EURO | Mii lei | Mii EURO | Mii lei |  | Surse MDRL | Surse proprii |  |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 |
| TOTAL JUDEŢUL MUREŞ | 2.896,839 | 11.544,033 | 3.171,734 | 12.640,000 | 5.000,000 | 5.000,000 | 0 |  |  |
| Lucrări în continuare: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Comuna ERNEI, satul Ernei | 2487/18.04.2008 SC CONSOR SRL | 812,193 | 3.236,750 | 577,135 | 2.300,000 | 2.300,000 | 2.300,000 | 0 | aduc. 60% | Trim IV 2009 |
| 2 | Comuna BRÎCOVENEŞTI, Sat Brîncoveneşti, Vălenii de Mureş şi Idicel Pădure | 3147/ 20.12.2006 COMSREG SA Reghin | 1054,000 | 4.200,000 | 401,485 | 1.600,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | aduc. 95% | Trim IV 2009 |
| 3 | Comuna PĂNET, sat Pănet | C/2008 ELECTROSE B TÂRNAVA SRL | 175,650 | 700,000 | 87,825 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 0 | aduc. 60% | Trim IV 2009 |
| 4 | Comuna GREBENIŞU DE CÎMPIE | SF licitaţie execuţie în pregătire | 17,528 | 69,853 | 752,785 | 3.000,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | SF | Trim IV 2009 |
| 5 | Comuna ŞĂULIA | SF licitaţie execuţie în derulare | 40,023 | 159,500 | 752,785 | 3.000,000 | 1.010,000 | 1.010,000 | 0 | licitaţie execuţie în derulare | Trim IV 2009 |
| 6 | Comuna AŢINTIŞ | 48/2007 SC LAURENŢIU H SRL | 752,785 | 3.000,000 | 552,043 | 2.200,000 | 1.000,000 | 1.000,000 | 0 | 90% | Trim IV 2009 |
| Lucrări noi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Comuna Sânpaul | 15/07.08.2008 SC FARIO INSTAL SRL | 44,660 | 177,980 | 47,676 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 0 |  | Trim IV 2009 |

2. Proiect de canalizare finanţat prin programul SAPARD

| Nr. crt. | Titlu proiect | Solicitant | Valoarea totală a proiectului EURO | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Extinderea reţelei de canalizare menajeră a localităţii Cristeşti | Consiliul Local al Comunei Cristeşti | 1.086.152,51 | Lucrare în continuare |

3. PROGRAMUL

privind pietruirea  drumurilor comunale

Programul privind pietruirea drumurilor comunale reprezintă sprijin acordat de către stat echipării satelor şi comunelor cu lucrări de infrastructură, cuprinzând proiecte de interes major pentru colectivităţile locale. Scopul acestor lucrări este rentabilitatea activităţii prin costuri minime de investiţii.

Lucrările de pietruire reprezintă viabilizări ale unor trasee de drumuri comunale de pământ clasate, urmând regimul lucrărilor de întreţinere sau de reparaţii de drumuri şi se realizează pe bază de proiecte tehnice.

PROPUNERI DE ALOCAŢII BUGETARE PE ANUL 2009 pentru finanţarea programului privind pietruire, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate, aprobat prin HG 577/1977, republicată (sumele au fost solicitate de la MTI dar nu au fost confirmate):

| Nr. crt. | Denumire drum comunal |  | Valoare | Rest de executat actualizat la 1.01.2009 | Program 2009 | Realizări fizice de la începutul execuţiei: km (balastaţi, pietruiţi şi/sau asfaltaţi,etc) km şanţuri Nr. podeţe | Termen PIF Contr. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Indicativ | Traseu | km |  |  | Total (inclusiv surse proprii) | Din care: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Surse MDRL(credit bugetar) | Alte surse din care: |  |  |  |
|  |  |  |  | RON | RON | RON | Suma totală | Reţinere 10% | Suma din care se efectuează plăţi | Surse proprii | Credit de angajament efectiv |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RON | RON | RON | RON | RON |  |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=7+10+11 | 7 | 8=7*0,1 | 9=7-8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| JUDEŢUL MUREŞ | 64.771.185 | 44.366.000 | 17.220.000 | 5.220.000 | 522.000 | 4.698.000 | 0 | 12.000.000 |  |  |
| Lucrări în continuare | 40.488.873 | 27.791.000 | 9.621.000 | 3.887.000 | 388.700 | 3.498.300 | 0 | 5.734.000 |  |  |
| 1 | DC 125 | DJ 152A – Sîntioana de Mureş | 4,650 | 1.250.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 12.000 | 108.000 | 0 | 0 | 0,20 | Trim II 2009 |
| 2 | DC 37 | Miercurea Nirajului-Dumitreşti | 3,000 | 940.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 15.000 | 135.000 | 0 | 0 | 1,50 | Trim II 2009 |
| 3 | DC 150 | DN 16 – Milăşel | 2,900 | 1.540.000 | 720.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0,10 | Trim II 2009 |
| 4 | DC 75 | Mica – Ceuaş | 4,000 | 2.940.000 | 3.060.000 | 450.000 | 250.000 | 25.000 | 225.000 | 0 | 200.000 | 0,10 | Trim II 2010 |
| 5 | DC 72 | Bahnea –Daia -Idiciu | 13,800 | 4.250.000 | 4.250.000 | 1.300.000 | 300.000 | 30.000 | 270.000 | 0 | 1.000.000 | 0,80 | Trim II 2010 |
| 6 | DC 70 | Suplac – Ormeniş – Sîntioana | 17,000 | 6.430.000 | 6.350.000 | 1.300.000 | 300.000 | 30.000 | 270.000 | 0 | 1.000.000 | 0,40 | Trim II 2010 |
| 7 | DC 59 | Seleuş-Venchi DN13 | 2,200 | 1.470.000 | 1.100.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0,60 | Trim III 2009 |
| 8 | DC 61 | Bălăuşeri (DJ 142) – Agrişteu - Senereuşi | 2,500 | 900.000 | 460.000 | 460.000 | 460.000 | 46.000 | 414.000 | 0 | 0 | 1,50 | Trim II 2009 |
| 9 | DC 156 | Breaza (DN16) - Filpişu Mic | 4,000 | 1.395.000 | 1.080.000 | 1.080.000 | 445.000 | 44.500 | 400.500 | 0 | 635.000 | 0,50 | Trim III 2009 |
| 10 | DC 65 | DN 15 – Budiu M- Crăciuneşti (DJ151D) | 7,800 | 2.700.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 2.000 | 18.000 | 0 | 0 | 1,50 | Trim II 2009 |
| 11 | Stradă principală Rîciu | 5,000 | 1.200.000 | 750.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |  | Trim III 2009 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Trim III 2009 |
| 12 | DC 53 | DN 13- Cloaşterf | 2,000 | 700.000 | 316.000 | 316.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.000 | 0,60 | Trim II 2009 |
| 13 | DC 51 | DN 13 – Ţopa - Boiu | 4,000 | 1.000.000 | 265.000 | 265.000 | 265.000 | 26.500 | 238.500 | 0 | 0 | 0,70 | Trim II 2009 |
| 14 | DC 5 | Ideciu de Jos - Deleni | 4,500 | 1.635.712 | 770.000 | 770.000 | 770.000 | 77.000 | 693.000 | 0 | 0 |  | Trim II 2009 |
| 15 | DC 113 | Zau de Cîmpie (DJ 151) – Bărboşi | 6,000 | 2.257.610 | 1.960.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |  | Trim II 2010 |
| 16 | DC 64 | Stejeriş-Gruişor | 6,400 | 3.450.000 | 1.930.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0,60 | Trim II 2010 |
| 17 | DC 42 | Păsăreni-Gălăţeni | 3,000 | 1.200.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 27.000 | 243.000 | 0 | 0 | 0,60 | Trim II 2009 |
| 18 | DC 162 | Batoş-Uila | 7,120 | 3.500.000 | 3.300.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 |  | Trim II 2010 |
| 19 | Străzi principale Cuci |  | 1.059.768 | 370.000 | 370.000 | 370.000 | 37.000 | 333.000 | 0 | 0 |  | Trim II 2009 |
| 20 | DC 45 | Ghindari (DN 13A) - Solocma | 8,500 | 670.783 | 550.000 | 550.000 | 167.000 | 16.700 | 150.300 | 0 | 383.000 |  | Trim II 2009 |
| Lucrări noi |  | 24.282.312 | 16.575.000 | 7.599.000 | 1.333.000 | 133.300 | 1.199.700 | 0 | 6.266.000 |  |  |
| 21 | DC136A | Şincai - Fînaţele Mădăraşului Mădăraş | 6,500 | 1.069.000 | 1.100.000 | 500.000 | 200.000 | 20.000 | 180.000 | 0 | 300.000 |  | Trim III 2009 |
| 22 | DC 92 | DJ 153F - Istihaza | 2,000 | 2.075.750 | 2.150.000 | 1.454.000 | 180.000 | 18.000 | 162.000 | 0 | 1.274.000 |  | Trim III 2009 |
| 23 | DC 163 | Luieru - Săcalu de Pădure | 7,300 | 2.768.898 | 2.900.000 | 480.000 | 180.000 | 18.000 | 162.000 | 0 | 300.000 |  | Trim II 2010 |
| 24 | DC 43 | Găieşti - Suveica | 4,700 | 5.610.817 | 1.100.000 | 1.100.000 | 400.000 | 40.000 | 360.000 | 0 | 700.000 |  | Trim III 2009 |
| 25 | Str. principală com Vărgata Biserica- Monumentul eroilor | 1,100 |  | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 |  | Trim III 2009 |
| 26 | DC 10 | Căcuci-Sînmihaiu de Pădure | 7,500 | 2.700.000 | 2.700.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |  | Trim II 2010 |
| 27 | DC 48 | Chendu - Dumitreni | 4,000 | 729.082 | 565.000 | 565.000 | 73.000 | 7.300 | 65.700 | 0 | 492.000 |  | Trim III 2009 |
| 28 | DC 21 | Icland-Săcăreni | 2,500 | 1.128.765 | 1.060.000 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.000 |  | Trim III 2009 |
| 29 | DC 73 | Sînpaul - Valea Izvoarelor-Şomoştelnic | 9,000 | 7.500.000 | 3.600.000 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 |  | Trim III 2010 |
| 30 | DC 132 | Pogăceaua - Negrenii de Cîmpie | 8,500 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 100.000 | 10.000 | 90.000 | 0 | 600.000 |  | Trim III 2009 |
| 31 | DC 68A | Crăciuneşti -Cinta | 1,740 |  | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 20.000 | 180.000 | 0 | 0 |  | Trim II 2009 |
|  | TOTAL GENERAL |  | 64.771.185 | 44.366.000 | 17.220.000 | 5.220.000 | 522.000 | 4.698.000 | 0 | 12.000.000 |  |  |

4. PROGRAMUL

lucrărilor de drumuri din fonduri bugetare pe anul 2009

mii RON

| Nr. Crt. | Capitol de cheltuieli Denumire obiectiv sau lucrare | U.M. | Fizic | Valoric |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | CHELTUIELI CURENTE, din care: |  |  | 15.790 |
| A. | Servicii pregătitoare aferente întreţinerii şi reparării drumurilor publice |  |  | 1.000 |
| A.1. | Gestionarea drumurilor publice |  |  | 200 |
| A.2. | Întocmirea documentaţiilor tehnico - economice |  |  | 400 |
| A.4. | Studii, cercetări, experimentări |  |  | 200 |
| A.5. | Coordonarea dezvoltării unitare a drumurilor publice |  |  | 200 |
| B. | Lucrări şi servicii privind întreţinerea curentă a drumurilor publice |  |  | 7.000 |
| 101. | Întreţinerea curentă pe timp de vară |  |  | 4.000 |
| 101.1.1. | Plombări |  |  | 4.000 |
| 102. | Întreţinerea curentă pe timp de iarnă |  |  | 3.000 |
| C. | Lucrări şi servicii privind întreţinerea periodică a drumurilor publice | km |  | 900 |
| 107. | Siguranţa rutieră | km |  | 500 |
| 110. | Pietruirea drumurilor din pământ | km |  | 400 |
| 1 | DJ 153G Papiu Ilarian - Iclănzel | km |  | 400 |
| D. | Lucrări privind reparaţii curente la drumurile publice |  |  | 3.790 |
| 113. | Lucrări accidentale |  |  | 3.050 |
| 114. | Îmbrăcăminte bituminoasă uşoară | km |  | 740 |
| 1. | DJ 153C Reghin-Lăpuşna |  |  | 650 |
| 2. | DJ 135A Viforoasa-Hodoşa-Sîmbriaş |  |  | 90 |
| E. | Reparaţii capitale la drumurile publice |  |  | 3.100 |
| 122. | Consolidări şi reabilitări de poduri | buc |  | 3.100 |
| 1. | Consolidare pod DJ 106 , km 87+164, zona Apold | buc | 1 | 1.000 |
| 2. | Consolidare pod DJ 106 , km 88+962, zona Apold | buc | 1 | 1.000 |
| 3. | Consolidare pod DJ 151A, km 0+142, Pârâul de Câmpie, zona Şăulia | buc | 1 | 1.100 |
|  | TOTAL |  |  | 15.790 |

5. PROGRAMUL

de informatizare a administraţiei publice locale

Având în vedere “STRATEGIA privind informatizarea administraţiei publice”, Consiliul Judeţean prevede sume importante în vederea informatizării activităţilor atât la nivel de consiliu judeţean, cât şi de instituţii subordonate şi primării.

Prin realizarea informatizării administraţiei publice se urmăreşte obţinerea de performante precum:

- îmbunătăţirea calităţii deciziilor

- creşterea performanţelor  şi calităţii serviciilor

- optimizarea fluxului informaţional

- reducerea prelucrărilor redondante şi paralele

- reducerea duratei medii de prelucrare a informaţiei

- creşterea securităţii informaţiei

- creşterea gradului de confidenţialitate a informaţiei care nu este destinată publicului

- creşterea satisfacţiei muncii curente

- creşterea nivelului de calificare a personalului

În final se urmăreşte îmbunătăţirea prestigiului şi  imaginii organizaţiilor administraţiei publice.

Pentru realizarea acestor deziderate se doreşte realizarea unui sistem informatic integrat, in componenţa căruia figurează 3 componente principale.

- Sistem de gestiune a documentelor şi a fluxului de lucru

- Sistem de gestiune economica (management financiar, bugetar şi de investiţii)

- Sistem de gestiune geospaţială a informaţiilor la nivel judeţean.

Toate acestea se vor baza pe un sistem integrat de securitate care va duce la reducerea costurilor datorate distrugerii sau folosirii datelor de către persoane neautorizate sau rău intenţionate, prin masuri specifice de prevenire si de combatere. Sistemul de securitate va face parte din strategia generala de securitate aplicata la nivelul intregii institutii, ceea ce va duce la minimizarea eforturilor administrative şi la aplicarea unor politici şi proceduri coerente şi consistente.

O alta componenta a programului de informatizare a administraţiei publice locale se refera la sprijinirea si impulsionarea informatizării primăriilor din judeţ si a instituţiilor subordonate. Compartimentul pentru Informatizarea Administraţiei Publice va acorda sprijin instituţiilor subordonate si primăriilor la solicitarea acestora referitor la implementarea de programe, dotarea cu echipamente de tehnica de calcul, conectarea la Internet, folosirea Internetului şi a poştei electronice.

|  | Obiect | Suma aprobată (lei) | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Retea calculatoare (swich, cablare, etc) | 15.300 |  |
| 2 | Echipamente de calcul (laptop etc) | 51.000 |  |
| 3 | GeoMedia Professional (2xmentenanta+1licenta) | 95.700 |  |
| 4 | Mentenanta anuala soft antivirus | 20.300 |  |
| 5 | Mentenanta anuala software GeoMedia WebMap Notebock Small Scale | 20.000 |  |

6. PROGRAMUL

colaborărilor externe

În anul 2009, Programul Consiliului Judeţean Mureş de Colaborări Externe va acorda prioritate realizării obiectivului de relaţii internaţionale în domeniul administraţiei publice în noul context creat de integrarea României în Uniunea Europeană.

Obiectivul general al Programului Colaborărilor externe pe anul 2009 va fi dezvoltarea relaţiilor de parteneriat ale autorităţilor administraţiei publice locale din judeţul Mureş cu structuri similare din alte state, cu scopul de a creşte şi consolida capacitatea administraţiei publice locale şi judeţene privind accesarea fondurilor europene şi bunele practici în domeniul serviciilor publice locale, dezvoltarea infrastructurii, turismului, dezvoltare regională durabilă.

Din  perspectiva integrării europene, un alt aspect urmărit este culegerea şi diseminarea de informaţii privind activitatea instituţiilor europene, implicaţiile aderării ţării noastre la Uniunea Europeană, căi de adoptare şi implementare a acquis-ului comunitar. În această direcţie, un pas important s-a făcut prin deschiderea, sub umbrela UNCJR, a reprezentanţei de la Brussels.

Obiective specifice:

- respectarea prevederilor, angajamentelor asumate prin protocoalele de colaborare semnate până în prezent,;

- dezvoltarea relaţiilor de cooperare ale Consiliului Judeţean Mureş cu structuri similare din alte tari europene;

- stimularea şi sprijinirea autorităţilor publice locale pentru dezvoltarea relaţiilor de cooperare cu structuri similare din alte state;

- creşterea gradului de informare a aleşilor şi funcţionarilor publici despre funcţionarea Uniunii Europene în ansamblul ei şi despre avantajele şi dezavantajele generate de integrarea României în Uniunea Europeană;

- conştientizarea acestora privind nevoia de a se informa cu privire la efectele pe care aderarea României la UE le are asupra lor;

- asigurarea vizibilităţii Consiliului Judeţean Mureş la nivel judeţean, naţional, european şi creşterea credibilităţii acestuia ca principală sursă generatoare de schimbare.

Programul Colaborărilor externe pe anul 2009 cuprinde capitole de primiri de invitaţi şi delegaţii străine, precum şi participarea reprezentaţilor Consiliului Judeţean Mureş la diverse manifestări internaţionale: conferinţe, simpozioane, vizite de documentare, şedinţe ale comisiilor de specialitate ale Adunării Regiunilor Europei, etc.

Se vor continua relaţiile de colaborare cu judeţele Gyor Moson Sopron, Zala, Szabolcs Szatmar Bereg,  din Ungaria, ca rezultat al acordurilor semnate. Pentru anul 2009, propunem intensificarea relaţiilor de colaborare cu judeţele ungare mai sus menţionate, vizite reciproce,  identificarea unor noi domenii de cooperare, precum şi stabilirea contactelor cu instituţiile din aceste judeţe în vederea colaborării.

Vom continua şi intensifica relaţiile de colaborare cu Primăria oraşului francez Montigny le Bretonneux, localitate înfrăţită cu comuna mureşeană Lunca, care de-a lungul anilor a făcut mai multe donaţii primăriei şi şcolii din Lunca, unor centre de plasament şi spitale din judeţul Mureş. Vom urmări continuarea relaţiilor de cooperare prin vizite reciproce, schimburi de experienţe, participare la evenimentele culturale organizate de partea franceză, de ex: Sărbătoarea  oraşului Montigny, Târgul de Crăciun sau de Consiliul Judeţean Mureş.

De asemenea se va urmări intensificarea relaţiilor de cooperare cu autorităţile Provinciei Lecce din Italia, în mai multe domenii de activitate: administraţie publică, cultură, dezvoltare economică, schimburi culturale.

În ceea ce priveşte participarea la lucrările comisiilor Adunării Regiunilor Europei, reprezentanţi ai Consiliului Judeţean, respectiv consilieri judeţeni şi funcţionari publici, vor participa la o serie de şedinţe ale comisiilor de specialitate din care facem parte: Afaceri instituţionale, Dezvoltare regională, Coeziune socială, politică socială şi sănătate, precum şi la Grupul de lucru „Oportunităţi egale pentru bărbaţi şi femei”.

Pentru 2009, propunem participarea constantă la şedinţele şi reuniunile organismelor internaţionale la care Consiliul Judeţean Mureş este membru: ARE, CoR, FEDARENE, ARC.

Referitor la alte invitaţii ce sosesc pe adresa Consiliului Judeţean la diferite manifestări, seminarii, dezbateri organizate în străinătate, acestea sunt analizate de conducerea executivă urmând să se decidă asupra oportunităţii participării la acestea.

Nu în ultimul rând, Programul Colaborărilor Externe pe anul 2009 mai cuprinde şi plata cotizaţiei de membru la Adunarea Regiunilor Europene şi „Airport Regions Conference” (Conferinţa Regiunilor Aeroportuare).

## Concluzie: Programul Colaborărilor Externe pe anul 2009  va avea ca scop principal dezvoltarea relaţiilor de colaborare existente şi iniţierea de noi proiecte.    Obiectivele principale ale tuturor proiectelor cu partenerii externi vor fi reprezentate de preluarea  de informaţii, experienţe pozitive, facilitarea de contacte şi schimburi de experienţă pentru mai buna înţelegere a performanţelor şi managementul funcţionarilor publici, pe de o parte, şi principiile generale ale unei guvernări eficiente şi standardele administrative ale Uniunii Europene, pe de altă parte.

I. Primiri de delegaţii

| Nr. Crt. | Delegaţia | Obiective | Valoare (LEI) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Delegaţia judeţului Gyor-Moson-Sopron, Ungaria | Intensificarea relaţiilor de colaborare existente | 6.000 |
| 2 | Delegaţia judeţului Szabolcs Szatmar Bereg, Ungaria | Dezvoltarea relaţiilor de colaborare stabilite prin protocolul de colaborare semnat în 2004 | 6.000 |
| 3 | Delegaţia Primăriei Montigny le Bretonneux – Franţa | Intensificarea relaţiilor în domenii de interes comun | 6.000 |
| 4 | Delegaţia Provinciei Lecce – Italia | Intensificarea relaţiilor şi schimburilor anuale | 6.000 |
| 5 | Delegaţia Consiliului Judeţean Zala (Ungaria) | Identificarea domeniilor de interes comun | 6.000 |
| 6 | Delegaţia Consiliului Judeţean Fingal (Irlanda) | Semnarea unui protocol de colaborare | 4.000 |
| 7 | Delegaţia Provinciei Samsun (Turcia) | Semnarea unui protocol de colaborare | 4.000 |
|  | TOTAL |  | 38.000 |

# II. Deplasări în străinătate

| Nr. Crt. | Destinaţia | Obiective | Valoare (în RON) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Deplasare la Gyor-Moson-Sopron , Ungaria | Intensificarea relaţiilor de colaborare existente | 15.000 |
| 2 | Deplasare la Szabolcs Szatmar Bereg, Ungaria | Dezvoltarea relaţiilor de colaborare stabilite prin protocolul din 2004 | 15.000 |
| 3 | Deplasare la Zala (Ungaria) | Colaborare pe teme de interes comun | 15.000 |
| 4 | Deplasare la Montigny le Bretonneux – Franţa | Intensificarea relaţiilor în domenii de interes comun | 20.000 |
| 5 | Deplasare la Lecce – Italia | Intensificarea relaţiilor şi schimburilor anuale | 20.000 |
| 6 | Deplasare la Consiliul Judeţean Fingal (Irlanda) | Desfăşurarea programului de schimburi convenit | 15.000 |
| 7 | Deplasare în Provincia Samsun (Turcia) | Desfăşurarea programului de schimburi convenit | 15.000 |
| 8 | Participarea la şedinţele ARE: -Adunarea Generală -Şedinţe ale celor 3 comisii la care suntem membri: -Comisia A: probleme instituţionale, -Comisia B: probleme sociale,egalitate de sanse -Comisia C: politici regionale | Reprezentarea Consiliului Judeţean la activităţile ARE | 100.000 |
| 9 | Participare la lucrările CoR | Reprezentarea Consiliului Judeţean la activităţile CoR | 20.000 |
| 10 | Participare la reţeaua FEDARENE | Reprezentarea Consiliului Judeţean la activităţile FEDARENE | 20.000 |
| 11 | Schimburi de experienţă pentru aleşi şi funcţionari publici | Familiarizarea cu modul de lucru al unor administraţii europene, accesarea şi gestionarea fondurilor europene | 50.000 |
| 12 | Participarea la activităţi, manifestări cu invitaţii ulterioare, sosite în cursul anului 2009 | Reprezentarea CJM la aceste manifestări | 80.000 |
|  | TOTAL |  | 385.000 |

III.

| Nr. Crt. | Destinaţia | Obiective | Valoare (în RON) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Biroul de reprezentare de la Brussels | Reprezentarea intereselor CJM, coordonarea relaţiei cu instituţiile europene | 120.000 |

IV. Fondul de protocol la dispoziţia preşedintelui

| Nr. Crt. | Obiectivul | Valoare (în RON) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Asigurarea cheltuielilor de reprezentare | 6.000 |

# V. Cotizaţii

| Nr. Crt. | Organizaţia | Obiective | Valoare (în RON) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ARE (Adunarea Regiunilor Europei) | Asigurarea calităţii de membru şi dreptului de vot | 25.000 |
| 2 | ARC(Conferinţa Regiunilor Aeroportuare) | Asigurarea calităţii de membru | 15.000 |

TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) = 589.000 RON

7. PROGRAMUL

de desfăşurare a cursurilor de pregătire şi perfecţionare profesională

CAP. I.   Programe de formare finalizate cu certificat de participare sau, după caz, diplomă de absolvire  (cursuri de 5-7 zile),    organizate de      Institutul Naţional de Administraţie, CRFCAPLS, şi alţi furnizori de formare profesională:

| Nr.crt. | Tema generală | Propus 2009 |
| --- | --- | --- |
|  | Managementul în administraţia publică, pe domenii: | 60 |
|  | - instituţiilor şi autorităţilor publice | 3 |
|  | - informaţiei într-o instituţie publică | 2 |
|  | - funcţiei publice şi a performanţelor resurselor umane | 2 |
|  | - proiectelor din fonduri europene şi alte surse | 20 |
|  | - resurselor financiare în instituţiile publice | 10 |
|  | - acţiunilor sociale | 2 |
|  | - situaţiilor de urgenţă | 1 |
|  | - relaţiilor cu publicul | 2 |
|  | - patrimoniului | 2 |
|  | - serviciilor publice | 4 |
|  | - alte domenii | 9 |
|  | Administraţie publică, procesul de descentralizare | 1 |
|  | Calitatea serviciilor în adm. publică | 5 |
|  | Administraţie publică locală în contextul integrării | 3 |
|  | Legalitatea actelor administrative, contencios administrativ | 4 |
|  | Bugete locale, bugetarea în sistemul public | 5 |
|  | Contabilitatea publică | 2 |
|  | Gestionarea funcţiei publice şi resursele umane în administraţia publică | 3 |
|  | Elaborarea de proiecte cu finanţare din fonduri structurale | 2 |
|  | Parteneriatul public - privat | 2 |
|  | Fondurile structurale în România | 5 |
|  | Politicile Uniunii Europene, după aderare | 2 |
|  | Elaborarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor publice | 2 |
|  | Auditul în instituţiile publice şi instituţia auditorului | 3 |
|  | Relaţii cu publicul – administraţia orientată către cetăţean | 2 |
|  | Urbanism şi amenajarea teritoriului, controlul calităţii construcţiilor | 2 |
|  | Protecţia mediului | 1 |
|  | Dezvoltarea durabilă rurală prin turism | 2 |
|  | Informatizarea administraţiei publice | 5 |
|  | Achiziţii publice şi investiţii | 10 |
|  | Sănătate şi securitate în muncă | 1 |
|  | Alte cursuri | 15 |

CAP. II.	Programe de formare specializată, postuniversitar şi masterat, organizate şi desfăşurate sau, după caz, aprobate de angajator în domeniile: adm. publică, managementul calităţii, managementul proiectelor, relaţii publice şi comunicare, informatizare, mediu, financiar, instituţional: 10 persoane;

CAP. III.	Programe de formare organizate în colaborare cu M.A.I., A.N.F.P., alte instituţii acreditate, din fonduri proprii, proiecte PHARE şi alte fonduri, cu tematici diverse, pentru  următoarele persoane :

- conducerea executivă: 3 pers. ( 3x3participări /an);

- funcţionari publici:  10 participanţi (1-2 zile);

CAP. IV.	Programe de formare  realizate de CRFCAPL, (1-3 zile), cu diferite tematici, cu aprobarea angajatorului, pentru următoarele persoane:

- consilieri judeţeni (CJM): 10 persoană;

- funcţionari publici din aparatul de specialitate: 30 persoane;

CAP. V.	Program de activitate, stagii practice organizate în cadrul Biroului de Reprezentare Bruxelles:

- funcţionari publici: 4 persoane;

CAP.VI. 	Perfecţionarea cunoştinţelor de limbi străine (curs cu tematică în administraţie publică şi integrare europeană, realizat în cadrul implementării de proiecte cu finanţare externă): 50 persoane;

CAP. VII.    Participarea la conferinţe, seminarii, ateliere de lucru şi alte tipuri de evenimente similare din ţară sau străinătate, în domeniile care se regăsesc în fişa    postului: 15 funcţionari publici;

CAP.VIII.	  Publicaţii diferite:

- număr de volume:  200;

- reviste de specialitate: revista juridică, economică şi administraţie publică, drumuri şi poduri, SSM, Informatizare, Infomediu, achiziţii publice, Monitorul Oficial Partea I,   broşuri PSI şi alte materiale;

Suma alocată în buget pentru anul 2009 - 300.000 RON,  cu destinaţia finanţării programelor de formare profesională şi perfecţionare, conform prevederilor H.G.1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcţionarilor publici.

8 PROGRAMUL

privind dezvoltarea turismului în judeţul Mureş

Dezvoltarea serviciilor turistice are un rol tot mai important în creşterea şi valorificarea potenţialului economic şi cultural al judeţului Mureş şi pentru îmbunătăţirea ofertei Regiunii 7 CENTRU în perspectiva integrării in Uniunea Europeana. Conform Ordonanţei nr. 58/21.08.1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism in România, modificata si completata prin Legea nr.755/2001 art. 20, consiliile judeţene au următoarele atribuţii in domeniul turismului

- elaborarea de propuneri de dezvoltare a turismului, care stau la baza Programului anual de dezvoltare a turismului;

- contribuirea la creşterea calitatii produselor turistice;

- urmarirea activitatii turistice, în aşa fel incât agentii economici cu activitate in domeniul turismului sa aiba acces la resursele turistice, cu respectarea normelor de punere in valoare si protectie a acestora;

- organizarea de centre de informare turistica în localităţile cu activitate turistică .

In  acest sens, prin HCJ Mureş nr. 157 /2005 a fost aprobat Actul Constitutiv şi Statutul « Asociaţiei Judeţene de Turism », asociaţie având un număr de 20 de  membri fondatori (autorităţi pubice locale, organizaţii şi agenţi economici activi în domeniul turismului).

Consiliul judeţean derulează acţiuni de promovare a turismului în judeţul Mureş, atât prin intermediu Centrului de informare turistică, căt şi prin intermediul Asociaţiei Judeţene de Turism, după cum urmează:

- obţinerea statutului de staţiune pentru localităţi din judeţul Mureş (staţiuni balneare din judeţul Mureş: Sângeorgiu de Mureş, Jabeniţa, Ideciu de Jos; staţiuni turistice: Sângeorgiu de Pădure  (Bezid), Brâncoveneşti, Câmpu Cetăţii, Călugăreni, Morăreni, Lăpuşna, Saschiz, Zau de Câmpie)

- organizarea unor expoziţii permanente etnografice în zone din Câmpia Transilvaniei şi pe defileul Mureşului;

- elaborarea unei baze de date cu toate atracţiile şi obiectivele turistice, posibilităţile de cazare şi masă, respectiv evenimentele din judeţ, în vederea promovării unor programe turistice adecvate regiunii.

- realizarea unor proiecte de dezvoltare a turismului prin elaborarea de studii şi analize pe domeniile cu interes turistic

- editarea unui ghid de specialitate (tip caiet) care să cuprindă posibilităţile de cazare şi restaurantele din judeţ

- participarea la târguri de specialitate, organizate în ţară şi străinătate, reprezentând judeţul Mureş

- organizarea de întâlniri informative cu potenţiali investitori în turism, cu deplasări la cât mai multe regiuni cu posibilităţi turistice

- organizarea de conferinţe şi dezbateri pe teme legate de turism, consilierea agenţilor şi întreprizătorilor în domeniu

- organizarea de centre de informare turistică în localităţile cu activitate turistică

- organizarea de cursuri de specializare în domeniul turistic

- cooperarea cu alte asociaţii şi organizaţii de profil din ţară şi străinătate, prin schimbul de date, informaţii, publicaţii, specialişti

- crearea unor parteneriate cu asociaţii de profil din ţară şi străinătate, care să promoveze obiectivele AJTM.

O altă modalitate prin care Consiliul judeţean se implică în dezvoltarea turismului judeţean este accessarea fondurilor disponibile prin programele  cu finanţare externă.

| Nr. crt. | Denumire proiect | Încadrare program | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Restaurarea şi reabilitarea clădirii centrale din cetatea Tărgu Mureş – crearea unui muzeu interactiv | PNUD | Proiect în derulare |
|  | Amenajare „Parc auto pentru sporturi cu motor”, pe locaţia fostului poligon de tancuri de la Cerghid | POR Axa 5 - Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului | Proiect depus |
|  | Promovarea turismului în judeţul Mureş | POR Axa 5 - Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului | Proiect depus |
|  | Reabilitarea Muzeului de Ştiinţele Naturii Tîrgu Mureş | POR Axa 5 - Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului | Proiect în pregătire |
|  | Reabilitarea sediului Ansamblului Mureşul din strada Revoluţiei nr. 45 şi introducerea acestuia în circuitul turistic | POR Axa 5 - Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului |  |

9 PROGRAMUL

ACŢIUNILOR CENTRULUI EUROPE DIRECT ÎN ANUL 2009

Obiectivul principal al activităţilor de informare europeană a Centrului Europe Direct din cadrul Consiliului Judeţean Mureş este acela de a facilita transmiterea de informaţii către cetăţenii acestui judeţ.

Comunicarea pe teme europene rămâne un subiect de mare importanţă, deoarece odată cu aderarea de la 1 ianuarie 2007 urmează o serie de schimbări care afectează concret viaţa cetăţenilor. În acest sens, Centrul Europe Direct din cadrul Direcţiei Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte a pregătit un plan de activităţi care are ca obiectiv principal crearea unui cadru prin care să se asigure o informare corectă a cetăţenilor acestui judeţ.

Grupurile ţintă au fost alese foarte atent în funcţie de capacitatea de a asimila şi, ulterior de a disemina informaţia către un spectru cât mai larg de locuitori.

| Nr.crt. | ACTIVITATE | SCOP | COLABORATORI | REALIZAT | PERIOADA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Servicii de informare pentru public | Acordarea de consiliere şi informarea publicului pe teme europene | Administraţia publică, ONG-uri, Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Mureş, reţeaua Europe Direct |  | Permanent |
|  | Realizarea de materiale audio-video conţinând informaţii cu caracter european | Multiplicarea informaţiei europene către întreg spectrul populaţiei judeţului Mureş |  |  | Permanent |
|  | Realizarea de materiale tipărite conţinând informaţii cu caracter european | Mărirea vizibilităţii Centrului Europe Direct Mureş în rândul populaţiei şi multiplicarea informaţiei europene |  |  | Trimestrial |
|  | Publicarea de articole pe teme europene | Informarea populaţiei | Presa locală |  | Permanent |
|  | Activităţi de informare dedicate elevilor din ciclul gimnazial (clasele I-VIII) | Informarea elevilor cu privire la instituţiile UE şi politicile sale | Instituţii de învăţământ |  | Permanent |
|  | Dezbatere publică „Şi EU decid” | Informarea cetăţenilor cu privire la Parlamentul European şi alegerile europarlamentare | Biroul de informare al Parlamentului European, primării, ONG-uri, presa locală |  | Mai 2009 |
|  | Instalarea cortului mobil | Sărbătorirea zilei de 9 Mai – Ziua Europei |  |  | Mai 2009 |
|  | Masă rotundă „Săptămâna mobilităţii europene” | Identificarea problemelor de mediu la nivel local şi găsirea unor soluţii de rezolvare a acestora | ONG-uri de profil, autorităţi publice locale |  | Septembrie 2009 |
|  | Campania de informare „EU sunt verde” | Sensibilizarea populaţiei cu privire la schimbările climatice şi protecţia mediului | ONG-uri de profil, autorităţi publice locale |  | Septembrie 2009 |
|  | Concurs de artă fotografică „EU aşa văd Europa” | Conştientizarea tineretului cu privire la multiculturalitate şi diversitate în UE | Instituţii de învăţământ. Uniunea Artiştilor Plastici din judeţul Mureş |  | Octombrie 2009 |

10. PROGRAMUL

pentru promovarea imaginii  Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2009

Consiliul Judeţean, în calitate de autoritate a administraţiei publice locale, constituită la nivel judeţean, prin activitatea sa influenţează şi interesează o categorie largă de persoane. Pentru o informare corectă şi obiectivă grupului ţintă căreia se adresează,  realizările ei trebuie diseminate cu operativitate prin mijloace de comunicare diverse,  atât prin presa scrisă, cât şi audio-vizuală.

Grupul ţintă se constituie din:

  - locuitori din mediul urban şi rural din judeţul Mureş

  - autorităţi şi instituţii publice cu care colaborează

  - consilieri judeţeni, funcţionari publici, structuri din subordine

  - organizaţii neguvernamentale

  - mediul de afaceri

  - structuri asociative naţionale, regionale şi internaţionale din care face parte CJ

  - mass-media

Informaţia trebuie diseminată prin mijloace de comunicare diverse, ţinând cont de preferinţele publicului. Potrivit sondajelor de opinie, printre sursele de informare preferate de majoritatea populaţiei, regăsim, în ordinea preferinţelor, următoarele:

- televiziunea

- radioul

- ziarele

- internetul

Datorită caracterului multicultural al judeţului, promovarea realizărilor CJ trebuie să se efectueze prin intermediul tuturor mijloacelor mass-media,  atât în de limba română, cât şi cea maghiară. La publicaţii trebuie avute în vedere cotidiene şi săptămânale locale, regionale, naţionale, iar la radio şi televiziune, posturi locale/regionale.

Strategia de relaţii publice a Consiliului Judeţean Mureş prevede o abordare de tip activ a relaţiilor cu media în vederea construirii, menţinerii şi protejării unei imagini instituţionale pozitive.

Pentru ca acţiunile de publicitate să fie în concordanţă cu  viziunea declarată , şi anume că „Nu este o ruşine să te lauzi cu ceea ce ai realizat! …Orice acţiune, orice realizare, orice eveniment, fie el cât de mic, trebuie mediatizat”, serviciile de publicitate media trebuie să vizeze cu periodicitate:

- informarea publicului despre realizările, programele, strategiile Consiliului Judeţean de către preşedintele, vicepreşedinţii, consilieri judeţeni, directori  din aparatul propriu al CJ în emisiuni TV şi radio locale şi regionale (săptămânal)

- realizarea de spoturi radio şi TV pentru mediatizarea diferitelor acţiuni organizate de CJ Mureş (Ziua Europei, Săptămâna Mobilităţii, Zilele Europene ale Patrimoniului, Ziua Recoltei,  felicitare cu ocazia Zilei de 1 şi 8 Martie, Sărbătorile de iarnă şi Anul Nou, etc. )

- difuzarea de comunicate, anunţuri, ştiri de presă -  în medie două/trei apariţii  pe săptămână

- publicarea hotărârilor de interes general adoptate de CJ şi ale convocatoarelor preşedintelui CJ la şedinţele ordinare şi extraordinare (lunar câte o apariţie)

- publicarea de articole pentru asigurarea transparenţei activităţii CJ (rapoarte de activitate semestriale şi anuale )

Estimarea cheltuielilor necesare pentru realizarea unei activităţi de informare transparente, corecte şi eficiente a realizărilor Consiliului Judeţean prin intermediul mijloacelor de informare în masă scrisă,  se prezintă după cum urmează:

I. ZIARE LOCALE, REGIONALE ŞI NAŢIONALE

| Nr. crt. | Instituţie de presă | Preţ Lei/cm2 (TVA inclus) | Frecvenţa apariţiei | Calcul | Valoare totală- TVA inclus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cotidian local de lb. română | 1,19 lei/cm2 (15x10 cm= 180 lei | 5 apariţii/săptăm (5 apariţii x 54 săptăm = 270 apariţii) | 180 lei x 5 aparitii x 54 săptămâni | 48.600 |
| 2 | cotidian local de lb. maghiară | 1,19 lei/cm2 (15x10 cm= 180 lei | 5 apariţii/săptăm (5 apariţii x 54 săptăm = 270 apariţii) | 180 lei x 5 aparitii x 54 săptămâni | 48.600 |
| 3 | Săptămânal local/regional de lb. română | 1,67 leu/cm2 (15x10 cm= 250 lei) | 4 apariţie/ săptăm. (4 apariţii x 54 săpt. = 216 apariţii) | 250 lei x 4 aparitie x 54 săptămâni | 54.000 |
| 5 | Cotidian naţional de lb. română | 10 lei/cm2 (15x10 cm= 1500 lei) | 8 apariţii/an | 1500 lei x 8 | 12.000 |
| 6 | Cotidian naţional de lb. maghiară | 10 lei/cm2 (15x10 cm= 1500 lei) | 8 apariţii/an | 1500 lei x 8 | 12.000 |
| TOTAL | 175.200 |

II. TELEVIZIUNI LOCALE

Se pot avea în vedere emisiuni de tip promovare, talk-show, dezbatere, interviu cu reprezentanţii conducerii Consiliului Judeţean, preşedinţii Comisiilor de specialitate, consilieri judeţeni şi directori din cadrul aparatului propriu al CJ  Mureş. În acest fel, va creşte disponibilitatea posturilor TV de a reflecta în emisiunile proprii de ştiri evenimentele legate de activitatea CJ.

| Nr. crt. | Denumire serviciu | Cost emisiune | Frecvenţa apariţiei | Calcul | Valoare totală lei – TVA inclus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Emisiuni de promovare la TV local | 1 min= 200 lei | 3,46 minute/săptămână x 2 limbi | 1 emisiune x 692 lei x 54 săptămâni x 2 limbi | 74.780 |
| 2 | Difuzare de ştiri pe baza comunicatelor | 1 min= 200 lei | 54 difuzări/an | 54 difuzări/an x 200 lei x două posturi | 21.600 |
| 3 | Difuzare spoturi de informare | 500 lei/spot | 5 apariţii fiecare | 13 zile/an x 2 posturi de televziune | 65.000 |
| TOTAL | 161.380 |

III. POSTURI RADIO LOCALE

| Nr. crt. | Denumire serviciu | Cost emisiune | Frecvenţa apariţiei | Calcul | Valoare totală lei - fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Spot de informare la Radio comercial local | 300 lei / spot | 6 spoturi x 3 apariţii fiecare x 2 limbi | 36 spoturi x limba maghiara şi română | 10.800 |
| 2 | Interviu şi reportaj la Radio local | 30 lei/ 1 minut | 20 minute/ 1 săptămână x 2 limbi | 300 lei/ 54 săptămâni x 2 limbi | 64.800 |
| 3 | Difuzarea comunicatelor de presă, Radio comercial local | 40 lei/ ştire | (54 ştiri) | 54 ştiri/an x 40 lei x 2 (limba maghiara şi română) | 4.320 |
| TOTAL | 79.920 |

TOTAL GENERAL (I, II, III, IV):416.500 (TVA inclus) = 350.000 lei + TVA

11 PROGRAMUL

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş

| Nr. crt. | Obiective | Scopul | Valoare estimată 2009 | Buget aprobat 2009 | Realizat la data de----- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | TOTAL GENERAL din care: | 112.247.153 lei | 97.126.713 lei |  |
| I. Direcţia de protecţie a drepturilor copilului – TOTAL – | 29.460.004 lei | 29.293.995 lei |  |
| 1 | Protecţia copilului prin măsuri de protecţie de tip familial la rude până la gradul IV inclusiv, alte persoane sau familii care nu sunt rude cu copilul, tutori | Evaluarea iniţială a situaţiei copilului şi familiei naturale Identificarea nevoilor copilului şi familiei Identificarea de soluţii de protecţie specială de tip familial la familia lărgită, extinsă, alte persoane, sau familii Evaluarea garanţiilor materiale şi morale a persoanei/familiei ce solicită plasamentul copilului , precum şi a capacităţii acesteia de a oferi îngrijire adecvată copiilor separaţi temporar sau definitiv de părinţii lor Stabilirea măsurilor de protecţie şi urmărirea punerii în aplicare a acestora Reevaluare, monitorizarea situaţiei copilului şi a evoluţiei acestuia în mediul familial în scopul respectării şi garantării drepturilor copilului Demersuri în vederea reintegrării familiale, socioprofesionale, identificarea unei familii permanente pentru copil Cheltuieli cu salariile, cu transp.,furnituri birou , cheltuieli gospodăreşti. | 955.070 | 1.155.821 |  |
| 2 | Autorizarea căsătoriei minorilor ca re au împlinit vârsta de 16 ani şi doresc să se căsătorească | Evaluarea motivelor care stau la baza solicitării Informarea, consilierea, îndrumarea solicitanţilor şi a familiilor acestora Analiza cazului şi formularea propunerii de autorizare a căsătoriei sau de respingere a autorizării căsătoriei | 0 |  |  |
| 3 | Adopţia copilului | Evaluarea solicitanţilor din punct de vedere social şi psihologic Pregătirea pentru asumarea rolului de părinte a solicitanţilor Atestarea solicitanţilor ca persoană sau familie ce are capacitatea de a adopta un copil sau mai mulţi copii Efectuarea demersurilor legale în vederea deschiderii procedurii de adopţie pentru copiii care au ca finalitate a planului individualizat de protecţie adopţia Identificarea celei mai potrivite familii pentru copilul eligibil în scopul încredinţării în vederea adopţiei Realizarea potrivirii teoretice şi practice dintre copil şi persoana/familia selectată Încredinţarea în vederea adopţiei şi încuviinţarea acesteia Servicii postadopţie: monitorizarea postadopţie o durată de 2 ani, organizarea grupurilor de sprijin pentru părinţi şi copii şi programe de socializare pentru aceştia Colaborarea cu organizaţii nonguvernamentale acreditate şi licenţiate să desfăşoare activităţi în domeniul adopţiei. Chelt. cu salariile, deplasări, furnituri birou cheltuieli gospodăreşti. | 300.000 | 500.000 |  |
| 4 | Asigurarea funcţionării reţelei judeţene de asistenţă maternală profesionistă cu 320 de asistenţi maternali profesionişti care asigură servicii specializate pentru 500 de copii. | Oferirea unui mediu familial optim pentru copii aflaţi în situaţii de risc. Evaluarea şi formarea profesională iniţială a solicitanţilor pentru a deveni AMP Demersuri pentru formarea profesională continuă a actualilor AMP Urmărirea evoluţiei copiilor plasaţi la AMP Reevaluarea situaţiei sociopsihomedicale a copiilor plasaţi la AMP Monitorizarea activităţii asistentului maternal profesionist Acordarea de servicii de informare, sprijin, suport pentru derularea activităţii în condiţii optime Intervenţie specializată psihologică pentru asistenţii maternali şi copiii aflaţi la aceştia pentru care s-a identificat nevoia acordării de servicii specializate în anumite arii de dezvoltare personală, cognitivă, afectivă, emoţională, etc. Reevaluarea situaţiei familiei naturale în vederea reintegrării familiale a copiilor; Asigurarea accesului la serviciile de educaţie, sănătate, socializare, de petrecere a timpului liber, menţinere a relaţiilor cu familia, etc Evaluarea anuală a activităţii AMP Intâlniri zonale cu asistenţii maternali profesionişti şi organizarea de grupuri de sprijin | 6.977.862 28.000 | 6.977.862 28.000 |  |
| 5 | Asigurarea protecţiei cuplurilor mamă-copil/copii în cadrul Centrului maternal | Prevenirea separării copilului de părinţi în vederea menţinerii copilului în familie Asigurarea serviciilor de găzduire pe o perioadă de maxim 6 luni, suport emoţional, consiliere, sprijin, acompaniere la serviciile medicale, identificarea unui loc de muncă pentru mamă, refacerea relaţiei cu soţul, concubinul, rudele în vederea pregătirii ieşirii cuplului mamă-copil din serviciul specializat Reintegrarea într-un mediul suportiv benefic dezvoltării armonioase a copilului şi menţinerii unităţii familiale | 456.214 | 454.314 |  |
| 6 | Centrul de zi pentru copilul exploatat economic | Prevenirea exploatării copilului de către părinţi prin trimiterea acestora la muncă, în afara cadrului legal Acordarea de servicii zilnice de protecţie de zi în vederea menţinerii, refacerii şi dezvoltării capacităţilor copilului şi ale părinţilor săi pentru depăşirea situaţiilor care ar putea determina separarea copilului de familia sa Asigurarea serviciilor de educaţie, hrană, materiale şi echipamente de îmbrăcăminte, încălţăminte în vederea integrării şcolare a acestora şi prevenirea revenirii în stradă, la cerşit , muncă, alte situaţii de exploatare Colaborare cu Organizaţia Salvaţi copiii în derularea activităţilor Demersuri în vederea predării acestui serviciu Serviciului public de asistenţă socială de la nivelul municipiului Tg.Mureş | 55.000 | 55.000 |  |
| 7 | Creşterea eficienţei intervenţiilor sociale prin intermediul serviciilor de intervenţie în regim de urgenţă | Asigurarea protecţiei copilului în regim de urgenţă (găzduire temporară cu acordarea tuturor drepturilor legale) în caz de abuz, neglijare, trafic, migrare în cadrul Serviciului de urgenţă din Tg.Mureş, str. Revoluţiei nr.45 Asigurarea protecţiei copilului prin verificarea modului de îndeplinire de către părinţi a drepturilor pe care le au copiii şi îndrumarea acestora spre aplicarea măsurilor educative în scopul asigurării unei educaţii nonabuzive, bazată pe metode şi tehnici de disciplinare pozitivă Verificarea în teren a condiţiilor faptice de la domiciliul copiilor, cazuri sesizate prin intermediul telefonului copilului. Formularea de propuneri conform prevederilor legii nr.272 din 2004 şi referirea cazurilor după caz Comisiei pentru protecţia copilului, instanţei de judecată, SPAS local de la domiciliul copilului. | 1 023.564 | 1.023.464 |  |
| 8 | Clarificarea situaţiei copiilor părăsiţi în unităţi medicale | Evaluarea situaţiei sociale a familiilor copiilor părăsiţi şi formularea de propuneri în conformitate cu prevederile legale Colaborarea cu autorităţile locale şi sanitare în vederea clarificării situaţiei copiilor şi asumarea responsabilităţilor de către SPAS-urile locale conform atribuţiilor legale. Întocmirea actelor de stare civilă pentru copiii beneficiari ai măsurilor de protecţie şi sesizarea serviciului specializat/primării pentru întocmirea actelor de stare civilă/identitate. Analize medicale,taxe,cheltuieli administrative | 10.000 | 10.000 |  |
| 9 | Restructurarea Centrului de plasament Zau de Cîmpie şi Reghin, demersuri până la închiderea acestor instituţii | Dezvoltarea de servicii alternative de protecţie de tip familial şi rezidenţial de talie mică, case de tip familial, centre de tranzit Reintegrări în familia naturală sau lărgită Plasamente în familia lărgită, rude până la gradul IV inclusiv Asigurarea resurselor în vederea funcţionării actualelor locaţii Asigurarea găzduirii temporare, a tuturor drepturilor legale beneficiarilor în funcţie de nevoi şi caracteristicile acestora. Acordarea de asistenţă şi sprijin părinţilor copilului separat de familie Sprijinirea reconversiei profesionale a actualului personal în colaborare cu AJOFM; Atragerea de resurse nerambursabile | 2.086.576 | 2.034.482 |  |
| 10 | Asigurarea protecţiei temporare a copiilor în cadrul: -1 Complexului de case de tip familial Sîncraiu de Mureş, Sîntana de Mureş (12 servicii) -2 Caselor de tip familial din Tîrnăveni, Bălăuşeri, Sărmaşu, Zau de Cîmpie, Cîmpeniţa, Miercurea - Nirajului, Şincai (12 servicii) -3 Caselor de tip familial din Reghin şi Petelea (8 servicii) Înfiinţarea şi asigurarea funcţionării celor 3 noi servicii de tip rezidenţial achiziţionate în anul 2008 pentru benficiari din CP 8 Reghin. | Asigurarea desfăşurării activităţilor conform standardelor minime obligatorii pentru serviciile de tip rezidenţial şi funcţionarea serviciilor la capacitate maximă Asigurarea găzduirii temporare, a tuturor drepturilor legale beneficiarilor în funcţie de nevoi şi caracteristicile acestora. Acordarea de asistenţă şi sprijin părinţilor copilului separat de familie Înfiinţarea de ateliere protejate pentru copii Dezvoltarea infrastructurii caselor de tip familial prin extindere, reabilitare, modernizare, recompartimentare | 1.155.124 1.672.162 1.209.000 300.000 | 1.119.124 1.729.162 1.209.000 300.000 |  |
| 11 | Asigurarea protecţiei temporare a copilului cu handicap neuropsihiatric în cadrul: -Complexului de servicii pentru copilul cu deficienţe neuropsihiatrice Sighişoara (serviciul rezidenţial şi serviciul de recuperare de zi pentru beneficiari din comunitate) -Centrelor rezidenţiale pentru copilul cu deficienţe neuropsihiatrice Tg.Mureş şi Ceuaşu de Cîmpie (9 servicii) | Asigurarea desfăşurării activităţilor conform standardelor minime obligatorii pentru serviciile de tip rezidenţial pentru copilul cu handicap şi funcţionarea serviciilor la capacitate maxim Asigurarea găzduirii temporare, a tuturor drepturilor legale beneficiarilor în funcţie de nevoi şi caracteristicile acestora. Acordarea de asistenţă şi sprijin părinţilor copilului separat de familie Dezvoltarea infrastructurii caselor de tip familial prin extindere, reabilitare, modernizare, recompartimentare | 2.472.994 5.034.852 | 2.384.622 5.101.753 |  |
| 12 | Pregătirea adolescentului pentru părăsirea sistemului de protecţie, integrarea socioprofesională | Colaborarea cu AJOFM în vederea identificării unor profesiuni pe piaţa muncii precum şi crearea de locuri de muncă pentru absolvenţii care părăsesc sistemul de protecţie a copilului Organizarea de burse pentru identificarea de locuri de muncă specifice pentru aceşti beneficiari Cuprinderea tinerilor în programe care urmăresc formarea de deprinderi, abilităţi şi câştigarea independenţei Colaborarea cu organizaţiile nonguvernamentale partenere care desfăşoară activităţi de reintegrare socio-profesională a tinerilor. Infiinţarea de servicii de tranzit sau locuinţe protejate , inclusiv cu implicare ONG Asigurarea resurselor materiale pentru derularea activităţilor . Cheltuieli administrative | 50.000 2.124.718 | 50.000 2.100.890 |  |
| 13 | Derularea de parteneriate cu organizaţiile nonguvernamentale | Continuarea parteneriatelor existente care se încadrează în atribuţiile DPC conform H.G. Nr. 1434/2004 şi contribuie la realizarea obiectivelor Strategiei judeţene în domeniul protecţiei copilului. (cu finanţare din bugetul DGASPC Mureş) Atragerea de noi parteneri din societatea civilă şi nonguvernamentală în vederea derulării de acţiuni în interesul superior al copiilor. Continuarea parteneriatului internaţional cu Republica Ungară în interesul asistenţei maternale şi dezvoltarea parteneriatului pe noi arii de interes comune |  |  |  |
| 14 | Dezvoltarea de servicii specializate şi practici integrative pentru copiii cu nevoi speciale | Evaluarea anuală a copiilor cu dizabilităţi şi sprijinirea acestora în vederea facilitării accesării prestaţiilor sociale ce le revin Îndrumarea şi sprijinirea părinţilor acestor copii în vederea integrării lor în servicii specifice de intervenţie potrivit nevoilor Evaluarea copiilor cu nevoi speciale în vederea încadrării în grad de handicap şi orientare şcolară şi socioprofesională Cheltuieli cu salariile, furnituri birou, chelt. gospodăreşti. | 420.000 | 620.000 |  |
| 15 | Reorganizarea structurii organizatorice a DPC | Modificarea numărului de personal al DPC în conformitate cu Standardele minime obligatorii (SMO) pentru serviciile de protecţie a copilului Asigurarea resurselor necesare pentru susţinerea personalului angajat al DPC potrivit structurii propuse în conformitate cu SMO | 2.831.068 267.800 | 2.332.281 78.220 |  |
| 16 | Formarea profesională continuă a personalului angajat în serviciile de protecţie a copilului | Se urmăreşte dezvoltarea personală, a abilităţilor specifice posturilor, abilităţi de a instrumenta diversitatea cazurilor, stabilirea şi menţinerea relaţiilor cu clienţii, abilităţi de consiliere, operare PC, comunicare, management, supervizare, dobândirea de cunoştinţe şi deprinderi pentru bune practici în asistenţă socială |  |  |  |
| 17 | Acţiuni de promovare a activităţilor DPC | Realizarea de campanii publice pentru informarea potenţialilor beneficiari despre serviciile oferite şi a comunităţilor în vederea prevenirii situaţiilor de risc a copilului şi familiei, prevenirea abuzului şi neglijării, promovarea adopţiei naţionale, promovarea asistenţei maternale profesioniste (identificare şi recrutare potenţiali părinţi adoptivi şi asistenţi maternali profesionişti, părinţi sociali ) Mijloace de realizare: pliante specifice fiecărei acţiuni, afişe, broşuri informative, emisiuni radio şi TV, mese rotunde, comunicate de presă, etc. | 10.000 | 10.000 |  |
| 18 | Acţiuni anuale | Sărbătorirea zileleo de: 1 iunie, ziua internaţională a copilului 20 noiembrie, ziua drepturilor copilului 25 decembrie, acţiuni culturale Altele: zilele porţilor deschise în centrele rezidenţiale, zilele primăverii, toamnei, etc. | 20.000 | 20.000 |  |

*

- Realizarea unor obiective depinde de fondurile financiare alocate de C.J.M. şi/sau atragerea de fonduri europene prin proiecte, în vederea continuării reformei de restructurare şi închidere a instituţiilor ce protejează copii şi adulţi.

| II. DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA ADULTULUI – TOTAL – | 82.987.149 lei | 67.832.718 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pregătirea adolescentului pentru părăsirea sistemului de protecţie, integrarea socială - Susţinerea proiectului PHARE 2004 /MS 709 -Casa Ada şi Adi apartamente cu găzduire pe perioadă determinată pentru tinerii care urmează să părăsească sistemul de protecţie -Centru de tranzit. | Colaborarea cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş, Direcţia Muncii, AJOFM, în vederea identificării unori profesiuni potrivite pdv a pieţii muncii precum şi crearea de locuri de muncă pentru aceştia. Desemnarea unui asistent social de referinţa al copilului Colaborarea cu OPA partenere care desfăşoară activităţi de reintegrare socio-profesională a tinerilor ieşiţi din sistem. Înfiinţarea de ateliere protejate Infiinţarea a două centre de tranziţie - Asigurarea fondurilor pentru derularea programului. | 149.000 lei | 139.773 |  |
| TOTAL OBIECTIVUL 1 | 149.000 lei | 139.773 |  |
| 2. | DAS- Serviciul familial Asigurarea evidenţei persoanelor cu handicap şi a prestaţiilor sociale, facilităţilor | Respectarea prevederilor legale conform L.448/2006 R | 59.029.678 lei | 45.824.000 |  |
| TOTAL OBIECTIVUL 2 | 59.029.678 lei | 45.824.000 |  |
| 3. | -Asigurarea serviciilor sociale pentru persoanele cu handicap din instituţiile de tip rezidenţiale : CIA REGHIN , GLODENI,SIGHISOARA, CAPUSU DE CÂMPIE, LUNCA MURESULUI, CRRN BRANCOVENESTI , CALUGARENI | - Acordarea de servicii de îngrijire şi asistenţă - Recuperare si reabilitare pentru persoane cu hnadicap grav si accentuat, -Integrare prin terapie ocupationala - Reintegrare, reinsertie sociala. | 21.813.309 lei | 20.981.925 |  |
| TOTAL OBIECTIVUL 3 | 21.813.309 lei | 20.981.925 |  |
| 4 5 | -Extinderea reţelei judeţene de servicii de asistenţă la domiciliu. | Asigurarea fondurilor pentru continuarea programului -Susţinerea proiectului Phare 2004-MS 705 | 303.219 lei | - Suma se regăseşte inegral la obiectivul 13 –parteneriate cu ONG |  |
|  | -Dezvoltarea serviciilor integrate de asistenţă socială la domiciliu în zonele rurale a microregiunii Târnava Mare | - Susţinerea proiectului Phare 2006-MS 703 167.300 euro 100 % 34.321,6 euro contrib. Cons. Jud. Mureş (10 % + TVA+ funcţionare luna decembrie 2009 | 144.150 lei | 125.000 |  |
| TOTAL OBIECTIVUL 4 | 447.369 lei | 125.000 |  |
| Înfiinţarea CRRN „Sfânta Maria” Brâncoveneşti în cadrul procesului de restructurare a CRRN Brâncoveneşti prin împrumut de la Banca Mondială 749.899 euro valoare totală 75.000 euro contrib. Cons. Jud. Mureş ( 10 %) | 315.000 lei | 322.500 |  |
| 7. Extinderea şi dotarea CRRN Brâncoveneşti prin realizarea unui proiect în cadrul programului operaţional regional axa prioritară 3.2 - proiecte şi avize - cofinanţarea Cons Jud. Mureş Cf. Hot.nr.105/27 08 2008 | 130.773 lei 67.020 lei | 0 67.020 |  |
| TOTAL OBIECTIVUL 5 | 512.793 lei | 389.520 |  |
| 8. Înfiinţarea CRRN Luduş prin reabilitarea, modernizarea şi dotarea fostei clădiri a C.P.5 Luduş în cadrul programului operaţional regional Axa prioritară 3.2 - cost documentaţie tehnică - TVA de recuperat | 60.000 lei 175.000 lei 600.000 lei | 0 50.000 0 |  |
| TOTAL OBIECTIV 6 | 835.000 lei | 50.000 |  |
| 9. Înfiinţarea unui nou serviciu social rezidenţial conform nevoilor sociale din jud.Mureş la Reghin în urma închiderii C.P.nr.8 | 200.000 lei | 0 |  |
| TOTAL OBIECTIV 7 | 200.000 lei | 0 |  |
| 10. Restructurarea CRRN Brâncoveneşti – creearea noului centru ‘ Primula ‘- contribuţie 10 % CJ Mureş | 0 | 322.500 |  |
| TOTAL OBIECTIV 8 | 0 | 322.500 |  |

12 PROGRAMUL

principalelor acţiuni culturale ale instituţiilor de cultură subordonate Consiliului Judeţean Mureş

# RON

| Nr. crt. | Acţiunea | Scopul | Obiective (descrierea acţiunii) | Program 2009 | Prevederi 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Sursa de finanţare | Perioada (luna) |  |
|  |  |  |  | Bugetul CJM | Alte surse |  |  |
|  |  |  |  | Solicitat | Aprobat |  |  |  |
|  | REDACŢIA REVISTEI LÁTÓ |
| 1. | Serate literare „Látó Irodalmi Színpad” | Prezentarea revistei Látó şi festivităţi literare cu invitaţi | Atragerea de noi cititori şi popularizarea literaturii maghiare contemporane | 1.500 | 500 |  | lunar | 1.500 |
| 2. | Lansāri de cărţi | Prezentarea noutăţilor în domeniul literar | Atragerea de noi cititori şi popularizarea literaturii maghiare contemporane | 300 | - |  | bilunar | 300 |
| 3. | Festivalul international al Cartii din Tg.Mures | Prezentarea noutăţilor în domeniul literar şi a ştiinţelor umaniste | Dezvoltarea culturii oraşului Tîrgu Mureş | - | - |  | anual (noiembrie) |  |
| 4. | Festivalul Internaţional de Carte, Budapesta | Prezentarea noutăţilor în domeniul literar şi a ştiinţelor literare | Prezentarea noutăţilor literare maghiare din România | - | - |  | anual (aprilie) |  |
| 5. | Săptămâna Cărţii de la Budapesta | Prezentarea noutăţilor în domeniul literar şi a ştiinţelor umane | Prezentarea literaturii maghiare prin intermediul mediei , cât şi prin dedicaţii şi întâlniri cu cititori | - | - |  | anual (iunie) |  |
| 6. | Întâlnirea cu cititorii pe plan naţional | Ridicarea standardului cultural | Implicarea unui public cât mai larg în acţiuni culturale | 500 | - |  | bilunar | 500 |
| 7. | Întâlnirea cu cititorii din judeţul Mureş, oraşe şi comune | Ridicarea standardului cultural | Implicarea unui public cât mai larg în acţiuni culturale | 350 | - |  | bilunar | 400 |
| 8. | Participare la simpozioane literare | Cunoaşterea de noi concepţii literare | Implicarea unui public cât mai larg în acţiuni culturale | - | - |  | ocazional pe baza de invitaţie |  |
| 9. | Comemorări, centenări, aniversări literare | Cinstirea creatorilor şi operelor literare | Implicarea unui public cât mai larg în acţiuni culturale | - | - |  | ocazional pe bază de invitaţie |  |
| 10. | Concursuri literare I.K.V. liceeni | Dezvoltarea creativităţii şi a cunoştinţelor literare a liceenilor | Implicarea cât mai multor tineri în viaţa literară | 500 | 200 |  | ianuarie–aprilie | 500 |
| 11. | Prezentări de colective redacţionale, edituri şi ateliere literare | Ridicarea nivelului cultural al oraşului Tg.Mureş | Cunoaşterea cît mai aprofundată a literaturii maghiare contemporane | 400 | 300 |  | bilunar | 450 |
| 12. | Prezentări de scriitori maghiari din ţară şi străinătate | Interviuri, dialoguri, discuţii deschise cu autorii de seamă a literaturii maghiare | Prezentarea profilelor scriitoriceşti contemporane maghiare | 950 | - |  | bilunar | 1.000 |
| 13. | Participări la programe literare în mass media din ţară şi străinătate | Mediatizarea literaturii maghiare | Prezentarea revistei şi a scriitorilor unui public cât mai larg pe plan naţional şi internaţional | - | - |  | ocazional |  |
| 14. | „Debreceni Irodalmi Napok” | Tematizarea metafizică a scopului poeticii copreicale contemporane | Prezentarea tematică şi eseistică a creaţiei poetice literare maghiare din Transilvania | - | - |  | martie, noiembrie |  |
| 15. | Tabăra tradiţională a scriitorilor maghiari la Tokaj (Ungaria) | Prezentarea revistei Látó, cât şi a atelierelor scriitoriceşti maghiare din România | Prelegeri, dezbateri şi discuţii tematice privind literatura maghiară | - | - |  | august |  |
| 16. | Tabăra literară EMIL de la Árkos, jud. Harghita | Întâlnirea tradiţională între scriitori, reviste şi edituri maghiare din România cât şi de peste hotare | Conferinţe despre situaţia creatorilor şi condiţiile nefaste de creaţie în ţara noastră cât şi în ţările vecine | 500 | - |  | august | 500 |
| 17. | Întâlnirea scriitorilor maghiari transilvăneni din Lăzarea, jud. Harghita | Dezbateri, discuţii tematice, serate literare, întâlnire cu cititori | Cunoaşterea şi discutarea problematicii literare, prezentarea problemelor existente în viaţa literară contemporană | 500 | - |  | septembrie/octombrie | 500 |
| 18. | Întâlnire periodică cu presa | Prezentarea revistei | Atragerea de noi cititori şi cunoscători de literatură contemporană | - | - |  | anual |  |
| 19. | Dezbatere cu profesorii de limba şi literatura maghiară din judeţul Mureş | Prezentarea revistei | Cunoaşterea cât mai aprofundată a literaturii maghiare contemporane | - | - |  | anual |  |
| TOTAL | 5.500 | 1.000 | 0 |  | 5.650 |
| REDACŢIA REVISTEI VATRA |
| 1. | Program de conferinţe, partici-pări la acţiuni culturale în ţară. | Contribuţia la ridicarea standardului cultural al judeţului. | Implicarea unui public cât mai larg în acţiuni culturale. | 2.000 | 2.000 |  | Cu caracter permanent | 4.500 |
| 2. | Colocviile de critică ale revistei Vatra | Dezbaterea probleme-lor literaturii române cu participarea unui public cît mai larg | Editarea unui Caiet al colocviilor (supliment al revistei Vatra) | 4.000 | 1.000 |  | Anual | 5.000 |
| 3. | Festivalul „Lucian Blaga”, ediţia a VIII-a, în parteneriat cu Editura "Ardealul" | Cunoaşterea concepţiei filosofice a lui Blaga şi promovarea valorilor culturale contemporane | Editarea „Caietelor Lucian Blaga”, tiraj de 500 de exemplare. | 2.000 | 1.000 | 1.000 | Trim. II 2009 | 5.000 |
| 4. | Editarea în volum a anchetei Pentru o conştiinţă europeană. | Încercarea de a face mai cunoscute, în ţară şi străinătate, proiectele revistei. | Editarea unui tiraj de 500 de exemplare. | 5.000 | 2.000 |  | Trim. III 2009 |  |
| 5. | Editarea bibliografiei revistei Vatra – serie veche/serie nouă, 2 vol. | Cunoaşterea mai apro-fundată a drumului parcurs de publicaţie. | Editarea unui tiraj de 200 de exemplare. | 7.000 | 7.000 |  | Trim.IV 2009, vol. I |  |
| TOTAL | 20.000 | 13.000 | 1.000 |  | 14.500 |
| CENTRULUI JUDEŢEAN PENTRU CONSERVAREA ŞI PROMOVAREA CULTURII TRADIŢIONALE MUREŞ |
| 1 | Expoziţia judeţeană de pictură „PORTRETE” – tabăra de creaţie Sovata | Promovarea şi stimularea artiştilor plastici din judeţul Mureş | Oferirea unui cadru organizat de expunere a lucrărilor de artă plastică realizate în tabăra de pictură | 145 | - | - | ianuarie | 175 |
| 2 | Revista anuală „TRADIŢII MUREŞENE” | Popularizarea activităţilor şi resurselor instituţiei şi a performerilor care activează în domeniul culturii tradiţionale | Editarea şi distribuirea revistei anuale de prezentare a instituţiei „TRADIŢII MUREŞENE” pe anul 2009 | 1.200 | 1.200 | - | februarie | 1.440 |
| 3 | Festivalul folcloric „MLĂDIŢE”, ediţia a II-a | Păstrarea tradiţiilor culturale specifice locuitorilor acestui judeţ, revitalizarea acestor tradiţii | Transmiterea tradiţiilor către generaţiile următoare | 5.290 | 3.090 | 1.000 | martie | 6.350 |
| 4 | Concursul judeţean de creaţie literară “... Numai poetul...” ( 2 secţiuni) | Descoperirea tinerelor talente mureşene din domeniul creaţiei literare. | Promovarea adevăratelor talente prin publicarea în revista instituţiei noastre şi editarea a unei plachete de versuri cuprinzând cele mai bune lucrări. | 2.500 | - | - | martie | 3.000 |
| 5 | Festivalul folcloric „NESTEMATE MUREŞENE”, ediţia a VII-a | Valorificarea scenică a obiceiurilor folclorice, cunoaşterea şi conservarea valorilor estetice ale tezaurului nostru folcloric | Revitalizarea activităţii formaţiilor artistice şi a grupurilor folclorice care sunt preocupate de conservarea tradiţiilor populare, îmbogăţirea bazei de date a instituţiei cu noi materiale folclorice | 7.100 | 5.717 | 1.000 | aprilie | 8.520 |
| 6 | Festivalul de cântece, dansuri şi port popular maghiar "TISZTA FORRASBOL", ed.aV-a | Păstrarea , revitalizarea şi valorificarea scenică a tradiţiei culturale ale locuitorilor maghiari din judeţul Mureş | Conservarea tradiţiilor culturale ale minorităţilor conlocuitoare | 5.800 | 4.200 | 1.000 |  |  |
| 7 | Tipărirea culegerii de folclor literar „... Din sufletul ţaranului mureşean...” de Raluca Diana Mihuţ, referent la CJCPCT Mureş | Valorificarea cercetării etnofolclorice întreprinse de către autoare pe meleagurile judeţului nostru. | Îmbogăţirea literaturii de specialitate cu informaţii recente referitoare la poezia populară, cântece bătrâneşti, colinde şi obiceiuri populare. | 3.800 | 3.000 | - | iunie |  |
| 8 | Expoziţie de fotografii mai vechi de 50 de ani. | Descoperirea, prin intermediul fotografiilor a satului de altădată. | Organizarea unei expoziţii cu tema:” Satul de altădată”. |  | - | - | iulie | 300 |
| 9 | Tabăra de creaţie „ICOANA CONTEMPORANĂ DIN ARDEAL” ediţia aIII a | Promovarea valorilor iconografice din judeţul nostru | Asigurarea de condiţii creative şi de instruire pentru artiştii iconari începători şi consacraţi | 4.940 | 4.000 | - | august | 5.900 |
| 10 | Tipărirea unui volum de creaţie | Îmbogăţirea literaturii de specialitate cu poezii scrise de tineri poeţi | Tipărirea unui număr de 100 de exemplare de carte pentru promovarea tinerelor talente. |  | - | - | august | 3.500 |
| 11 | Festival de interpretare a cântecului bătrânesc adresat soliştilor vocali | Stimularea spiritului de competiţie şi autodepăşire a tinerilor solişti. | Organizarea unui festival al cântecului bătrânesc pentru descoperirea de tinere talente şi implementarea folclorului autentic în rândul publicului. |  | - | - | august | 10.000 |
| 12 | Festivalul folcloric interjudeţean „JOCUL DIN BĂTRÂNI” ediţia a XXVII a | Continuarea activităţii de valorificare şi păstrare a jocului popular într-o strictă autenticitate şi specificitate locală | Aducerea pe scenă a celor mai valoroase formaţii artistice din judeţul nostru şi din ţară, urmărindu-se cultivarea gustului pentru nestematele jocului popular | 10.060 | 7.060 | 2.000 | septembrie | 12.100 |
| 13 | Festival-concurs naţional de interpretare a cântecului popular adresat soliştilor vocali şi instrumentişti | Valorificarea folclorului naţional şi promovarea tinerelor talente în ceea ce priveşte interpretarea cântecului popular. | Organizarea unui festival naţional de interpretare a cantecului popular pentru descoperirea talentelor în rândul soliştilor vocali şi instrumentişti. | - | - | - | septembrie | 12.000 |
| 14 | Festivalul de cântece şi dansuri populare maghiare "A FALUBA MUZSIKALNAK", ediţia a III-a | Revitalizarea acestui gen artistic specific locuitorilor maghiari din judeţul nostru şi nu numai | Conservarea şi promovarea tradiţiilor culturale ale minorităţilor maghiare | 5.850 | 3.700 | 1.500 | octombrie | 7.000 |
| 15 | Tabăra de creaţie „ Pictură de şevalet” – Sovata, ediţia a XXIII a | Perfecţionarea artiştilor plastici în domeniul picturii | Asigurarea de condiţii creative şi de instruire pentru artiştii plastici începători şi consacraţi în cadrul unei colectivităţi | 4.082 | 4.000 | - | octombrie | 4.900 |
| 16 | Festivalul teatrului de amatori „SCENA” | Menţinerea activităţii teatrale de amatori | Realizarea unui cadru adecvat pentru prezentarea spectacolelor de teatru pregătite de către formaţiile de amatori din judeţul nostru | 3.190 | 1.990 | 700 | noiembrie | 3.900 |
| 17 | Festivalul de teatru„SZINPAD” | Menţinerea activităţii teatrale de amatori din judeţul nostru | Continuarea activităţii în domeniul teatrului de amatori, diversificarea acestei activităţi, amplificarea schimbului de experienţă, extinderea la nivel internaţional | 3.940 | 2.440 | 1.500 | noiembrie | 4.700 |
| 18 | Festivalul de datini şi obiceiuri tradiţionale de iarnă „Flori dalbe, flori de măr” | Păstrarea şi valorificarea obiceiurilor populare de iarnă şi transmiterea lor generaţiilor următoare | Revitalizarea activităţii formaţiilor şi grupurilor folclorice care sunt preocupate de conservarea tradiţiilor noastre, îmbogăţirea bazei de date a instituţiei cu noi materiale folclorice | 6.835 | 5.835 | 1.000 | decembrie | 8.200 |
| 19 | Expoziţia judeţeană de icoane şi obiecte de cult | Promovarea şi stimularea artiştilor plastici iconari din judeţul Mureş | Oferirea unui cadru organizat de expunere a obiectelor de iconografie, realizate în tabăra de pictură şi atelier | 115 | 50 | - | decembrie | 140 |
| 20 | Reprezentarea judeţului la diferite concursuri, festivaluri, expoziţii, târguri meşteşugăreşti în cadrul schimburilor culturale | Asigurarea prezenţei reprezentanţilor judeţului nostru la evenimente culturale importante pe plan naţional | Sprijin material care să asigure reprezentarea la manifestările culturale în urma invitaţiilor primite (artişti amatori, interpreţi, creatori, formaţii artistice de diferite genuri) | 3.000 | 2.500 | - | permanent | 3.600 |
| TOTAL | 73.647 | 48.782 | 9.700 |  | 102.685 |
| TEATRUL PENTRU COPII ŞI TINERET "ARIEL" TG.MUREŞ |
| 1 | Repertoriu de spectacole pentru copii la secţia română | Formarea şi educarea gustului pentru arta animaţiei al copiilor | Realizarea a 2 premiere şi 2 refaceri | 985.000 | 985.000 |  | Permanent | 990.000 |
| 2 | Repertoriu de spectacole pentru copii la secţia maghiară | Formarea şi educarea gustului pentru arta animaţiei al copiilor | Realizarea a 2 premiere şi 2 refaceri | 985.000 | 985.000 |  | Permanent | 990.000 |
| 3 | Participare la festivaluri în ţară cu spectacole pentru copii ale secţiei române | Menţinerea legăturilor şi spiritului de competiţie cu specialişti păpuşari din România | Prezentarea de spectacole pentru copii şi tineret în cadrul unor festivaluri de animaţie: Alba Iuliu, Cluj Napoca, Iaşi | 10.000 | 1.000 |  | Septembrie-noiembrie | 12.000 |
| 4 | Participare la festivaluri în ţară cu spectacole pentru copii ale secţiei maghiare | Menţinerea legăturilor şi spiritului de competiţie cu specialişti păpuşari din România | Prezentarea de spectacole pentru copii şi tineret în cadrul unor festivaluri de animaţie: Cluj Napoca, Bucureşti | 10.000 | 1.000 |  | Octombrie-decembrie | 11.000 |
| 5 | Participare la festivaluri în străinătate cu spectacole ale secţiei române | Comunicarea cu viaţa teatrală internaţională şi promovarea imaginii teatrului | Prezentarea de spectacole în cadrul unor festivaluri consacrate din Ungaria, Italia, Bulgaria | 7.000 | 392 |  | Martie-iunie, august-octombrie | 7.000 |
| 6 | Participare la festivaluri în străinătate cu spectacole ale secţiei maghiare | Comunicarea cu viaţa teatrală internaţională şi promovarea imaginii teatrului | Prezentarea de spectacole în cadrul unor festivaluri consacrate din Ungaria (Eger, Zalaegerszeg), Franţa | 7.000 | 500 |  | Martie-iunie, septembrie | 7.000 |
| 7 | Ateliere de creaţie, examene, prezentări (tradiţie, inovaţie, experiment) | Promovarea în educaţia teatrală a mijloacelor de animaţie proprii teatrului contemporan | Realizarea unor spectacole de animaţie, în coproducţie cu UAT, la secţiile română şi maghiară | 3.000 | 0 |  | Mai-iunie, noiembrie-decembrie | 3.500 |
| 8 | Reţele culturale europene | Legarea de parteneriate cu Institutele Culturale Române din Ungaria, Turcia | Secţiile română şi maghiară prezintă spectacole ca ambasadori ai animaţiei mureşene | 2.000 | 0 |  | Mai-iunie, septembrie | 2.500 |
| 9 | FAN-CLUB "ARIEL", în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş | Familiarizarea tinerilor spectatori cu modalităţile de creare a spectacolului de teatru pentru copii | Realizarea de ateliere de creaţie cu copii din Reghin (la secţia română) şi cu cei din Vălenii de Mureş (la secţia maghiară) | 500 | 0 |  | Permanent | 700 |
| 10 | Ziua Cărţii pentru copii | Realizarea unui parteneriat tematic cu Grupul de librării Diverta | Stimularea gustului pentru lectură prin ateliere de lectură neconvenţionale, bazate pe improvizaţie | 500 | 0 |  | Permanent | 700 |
| 11 | Revista ARIEL, pentru copiii de limbă maghiară, editată în parteneriat cu E-On Gaz Romania | Promovarea ingeniozităţii spectacolului de animaţie şi atragerea copiilor către teatru | Stimularea creativităţii, inovaţiei, imaginaţiei, dar şi al gustului pentru lectură, prin jocuri interactive aplicate | 2.000 | 2.000 |  | Permanent, trimestrial | 2.000 |
| 12 | Fabrica de poveşti, pentru copii - secţia română | Preluarea discursului narativ şi stimularea reactivităţii creative a copiilor prin intermediul media | Realizarea unor poveşti radiofonice, în parteneriat cu Studioul Radio Tg.Mureş | 500 | 0 |  | Permanent, săptămânal | 600 |
| 13 | Întâlniri cu educatori, învăţători, psihologi, copii, realizate cu sprijinul Inspectoratului Şcolar Mureş | Relevarea mesajului funcţiei teatrale către publicul ţintă | Formarea gustului publicului prin mijloace interactive | 500 | 0 |  | Trimestrial | 600 |
| 14 | Forum internaţional de animaţie | Eveniment menit să marcheze aniversarea de 60 de ani de existenţă ai Teatrului "Ariel", alături de parteneri specialişti din reţele din Ungaria şi Bulgaria | Impunerea tehnicii de animaţie în limbajul teatral contemporan | 120.000 | 1.000 |  | Iunie-noiembrie | 120.100 |
| 15 | Bursa de texte noi | Familiarizarea publicului cu noile tendinţe în arta dramatică, precum şi cu realizăţile sociale şi culturale autohtone, precum şi ale ţărilor partenere | Prezentarea în formulă de spectacol-lectură a unor texte noi selectate în urma unui concurs, realizat în parteneriat cu UAT, Ungaria, UNITER, E-ON | 80.000 | 1.000 |  | Iunie-octombrie | 85.000 |
| 16 | Cartea de teatru, CD-uri | Biblioteca de specialitate din patrimoniu | Editarea unor cărţi, CD-uri cu spectacolele de teatru proprii, în partenriat cu E-ON Gaz Romania | 2.000 | 0 |  | Permanent | 2.000 |
| 17 | Noua dramaturgie din Germania | Afilierea la reţele teatrale europene prin promovarea interculturalităţii şi multiculturalităţii | Realizarea unui spectacol pe text contemporan de succes din Germania, in parteneriat Goethe Institut International | 5.000 | 0 |  | August-septembrie | 5.000 |
| 18 | Ateliere de dramaturgie pentru copii şi tineret | Realizarea unor spectacole-lectură în parteneriat cu Dramafest şi Universitatea de Artă Teatrală Tg.Mureş | Stimularea dramaturgiei de gen prin introducerea valorilor contemporane în arta spectacolelor de animaţie şi experimentale | 2.000 | 0 |  | Semestrial, mai-iunie, octombrie-decembrie | 2.500 |
| 19 | Personalizarea relaţiei cu publicul | Atragerea publicului către teatru prin prezentarea limbajului de comunicare artistică în spaţii neconvenţionale | Realizarea unor spectacole de interval în Cafeneaua 6 Fix | 1.000 | 0 |  | Permanent, trimestrial | 1.000 |
| 20 | Parteneriate naţionale | Promovarea schimbului cultural, având ca ţintă deschiderea spre noi orizonturi ale profesiei în deschiderea spre o dimensiune europeană | Realizarea unui spectacol pentru tineret în co-producţie cu Teatrul de Nord Satu-Mare | 2.000 | 0 |  | Martie-aprilie | 2.000 |
| 21 | Teatru în spaţiu comunitar | Realizarea unor spectacole interactive, în limbile română şi maghiară, în spaţii neconvenţionale | Participarea activă la viaţa socială comunitară şi sărbătorile ei: Zilele târgumureşene, târguri tematice locale | 1.000 | 0 |  | Iunie-octombrie | 1.000 |
| 22 | Moravuri în morala omului de astăzi | Spectacol-experiment realizat în parteneriat cu Universitatea de Artă Teatrală Tîrgu Mureş | Impactul animaţiei în drama contemporană | 1.000 | 0 |  | Trimestrial, martie-iunie, septembrie-decembrie | 1.000 |
| 23 | Crearea unei reţele teatrale informale | Parteneriat cu Teatrul Odeon Bucureşti, Teatrul Lark New York şi Universitatea Iowa (SUA) | Text românesc în teatrul american şi text american şi teatrul românesc, o interferenţă interculturală inovativă | 3.000 | 0 |  | Martie-septembrie | 3.000 |
| 23 | Cercetare multimedia | Folosirea tehnicilor computerizate în arta animaţiei | Realizarea unor ateliere de lucru şi prezentări | 5.000 | 0 |  | Permanent | 5.500 |
| 24 | Eu merg la teatru - secţiile română şi maghiară | Stimularea creativităţii, nevoii de autocunoaştere şi înţelegere a mediului de viaţă | Prezentarea în Tîrgu Mureş a unor spectacole pentru copiii din localităţile cu număr mic de copii din judeţul Mureş grupate pe criteriul distanţei, precum şi un tur al oraşului | 2.000 | 0 |  | Permanent | 3.000 |
| TOTAL | 2.237.000 | 1.976.892 |  |  | 2.258.700 |
| ŞCOALA DE ARTE |
| 1. | Audiţii semestriale pe clase | Educare şi formare | Prezentarea materiei însuşite în faţa colectivului clasei | 0 | 0 | 0 | ian.-dec. | 0 |
| 2. | Serate muicale artistice organizate cu zelevii diferitelor secţii şi cu invitaţi | Realizarea contactului elevilor cu alte specializări specifice celorlalte catedre | Intălniri interdisciplinare între elevii şcolii şi invitaţi | 0 | 500 | 0 | permanent | 0 |
| 3. | Audiţii şi producţii pe specialităţi la sfârşitul anului | Educarea şi formarea elevilor în vederea susţinerii unui spectacol în faţa unui auditoriu | Participarea tuturor elevilor la spectacolele interne, în prezenţa corpului profesoral, al colegilor şi al invitaţilor | 0 | 0 | 0 | aprilie/ mai | 0 |
| 4 | Spectacole susţinute de elevii care au obţinut rezultate deosebite | Atingerea nivelului cerut- susţinere artistică calitativă în cadrul unui spectacol la care s-au lansat invitaţii - intern sau extern | Participarea în spectacole şi alte manifestări culturale a elevilor care s-au remarcat lîn cadrul producţiilor interne de sfârşit de an | 8800 | 0 | 0 | ocazional sau în funcţie de evenimente | 12000 |
| 5 | Spectacole susţinute de elevi şi absolvenţi ai secţiilor externe - artă populară în colaborare cu scoli generale, primării sau alte instituţii din ţară şi străinătate | Atingerea nivelului necesar în vederea susţinerii de spectacole în săli mari de spectacol sau în faţa unui public numeros | Participarea elevilor în spectacole şi în alte manifestări artistice cu public în colaborare cu organizaţiile solicitante | 3700 | 0 | 0 | ocazional sau în funcţie de evenimente | 5000 |
| 6 | Participarea elevilor şi absolvenţilor cu însoţitori la festivaluri, concursuri, expoziţii judeţene, naţionale saiu internaţionale | Afirmarea elevilor şcolii şi înscrierea Şcoli de Arte din Tîrgu-Mureş în circuitul intern şi internaţional al festivalelor | Participarea elevilor şcolii la diferite festivaluri, concursuri, expoziţii | 110000 | 500 | 0 | permanent - în funcţie de invitaţi | 110000 |
| 7 | Expoziţii ale elevilor şi absolvenţilor şcolii de pictură, grafică, design vestimentar | Formarea elevilor în scopul organizării şi susţinerii de expoziţii personale | Prezentarea materiei însuşite în expoziţii de grup | 2200 | 0 | 0 | aprilie/ mai | 4000 |
| 8 | Manifestări culturale şi spectacolecu participarea unor invutaţi din ţară şi străinătate în cadrul Festivalului internaţional "Zilele şcolilor de arte" | Confirmarea importanţei învăţământului artistic permanent / schimb de experienţă/promovarea tinerelor talente | Prezentarea elevilor şi absolvenţilor cu rezultate deosebite din judeţ şi din ţară | 50000 | 20.000 | 0 | mai/ iunie | 50000 |
| 9 | Spectacol şi expoziţie de şfârşit de an | Confirmarea atingerii nivelului de pregătire în vederea participării în spectacole/ expoziţii organizate pe diferite niveluri în locuri diferite | Participarea elevilor merituoşi ai şcolii în spectacole şi expoziţii de grup | 4400 | 500 | 0 | iunie | 5000 |
| 10 | Monografia Şcolii de Arte din Tîrgu-Mureş | Aniversare | 100 de ani de învăşămînt artistic | 8500 | 0 | 0 | permanent | 11000 |
| 11 | Ateliere artistice de vară | Educaţie şi posibilităţi de publicitate | Porţi deschise spre grupurilor ţintă | 5500 | 0 |  | iulie-august | 12000 |
| TOTAL | 193.100 | 21.500 |  |  | 209.000 |
| ANSAMBLUL ARTISTIC PROFESIONIST "MUREŞUL" |
| 1 | TURNEU IN TARA SECTIA MAGHIARA Cluj Napoca,Oradea | Prezentarea valorilor tradiţionale maghiare din zona noastră | Cunoaşterea in detaliu a obiceiurilor de iarnă practicate in satele din judeţul Mureş | 10.000 | 8.000 |  | ianuarie | 10.000 |
| 2 | TURNEU IN UNGARIA SECŢIA MAGHIARA | Continuarea relaţiilor bilaterale existente cu colaboratorii ansamblului | Prezentarea de noi elemente ale culturii populare traditionale din Transilvania | 10.000 | 8.000 |  | martie | 10.000 |
| 3 | PREMIERĂ SECŢIA ROMÂNĂ | Valorificarea cântecelor şi jocurilor populare din zona de Codru,Făgăraş şi Crihalma | Prezentarea publicului de noi valori ale culturale populare ,tradiţionale din aceste zone ento-folclorice | 23.910 | 19.128 |  | martie | 24.000 |
| 4 | PREMIERĂ SECŢIA MAGHIARĂ | Imbogăţirea repertoriului cu noi elemente muzical coregrafice | Prezentarea publicului de noi valori ale culturii tradiţionale din mai multe zone ale ţării | 20.000 | 16.000 |  | aprilie | 20.500 |
| 5 | A IV-a ediţie a Festivalului Folcloric "Mureşul" SECŢIA MAGHIARĂ | Prezentarea folclorului maghiar din zona noastră în cadrul Festivalului "Mureşul" | Predarea şi prezentarea celor mai semnificative elemente ale muzicii şi dansului din zona Mureş,Câmpie,Târnavă | 5.000 | 4.000 |  | mai-iunie 2009 | 5.500 |
| 6 | Luna pregătitoare cu actori pentru spectacolul in premieră Komuves Kelemen SECŢIA MAGHIARĂ-in colaborare cu actorii din Budapesta (Ungaria) | Prezentarea valorilor muzicale şi coregrafice prin intermediul baladei populare | Intercalarea cântecelor şi jocurilor populare cu versuri din balada populara pentru realizarea unui spectacol complet | 5.000 | 4.000 |  | mai/ iunie | 5.000 |
| 7 | Participare la Emisiuni in direct la FAVORIT TV -ambele secţii- | Prezentarea celor mai reprezentative momente din spectacolele ambelor secţii | Promovarea instituţiei şi a valorilor tradiţionale transilvănene | 9.400 | 7.520 |  | mai/iunie | 9.500 |
| 8 | TURNEU EUROPEAN SECŢIA MAGHIARĂ | Prezentarea de spectacole cu repertoriul ansamblului în diferite localităţi din Europa | Prezentarea de noi elemente ale culturii tradiţionale din Transilvania în aceste zone ale Europei | 50.000 | 40.000 |  | iunie | 50.000 |
| 9 | FESTIVAL INTERNATIONAL DE FOLCLOR PENTRU TINERET Ediţia Ia ambele secţii | Cunoaşterea şi aprecierea altor culturi | Stabilirea unor relaţii de prietenie şi respect cu tineri din alte ţări europene. | 6.000 | 4.800 |  | iunie/iulie | 6.500 |
| 10 | TURNEU BULGARIA SECŢIA ROMÂNĂ | Prezentarea valorilor tradiţionale româneşti peste hotare | Prezentarea frumuseţii cântecului, jocului şi portului popular românesc în cadrul festivalului international de folclor | 15.750 | 12.600 |  | iulie | 16.000 |
| 11 | TURNEU IN ŢARĂ SECŢIA ROMÂNĂ/ Festivalul Internaţional de Folclor Călăraşi, Festival Internaţional de Folclor Galaţi | Prezentarea valorilor tradiţionale transilvănene în aceste zone ale tării | Cunoaşterea cântecelor,jocurilor,portului din zonele etno-folclorice ale judeţului Mureş | 6.000 | 4.800 |  | august | 6.000 |
| 12 | Săptămâna pregătitoare in UNGARIA SECŢIA MAGHIARĂ | Continuarea relaţiilor bilaterale existente între Ansamblul Mureşul" ŞI Ansamblul ZALA din Zalaegerseg | Predarea şi prezentarea celor mai semnificative elemente ale muzicii şi jocului popular autentic din zona Mureş,Câmpia Transilvania | 7.500 | 6.000 |  | august | 7.500 |
| 13 | Participarea la Festivalul Internaţional de Folclor GALAŢI SECŢIA MAGHIARĂ | Prezentarea de spectacole în cadrul festivalului | Prezentarea folclorului maghiar din Transilvania | 6.000 | 4.800 |  | august | 6.200 |
| 14 | TURNEU FRANŢA la DIJON -Festival International de Folclor SECŢIA ROMÂNĂ | Participarea secţiei române a ansamblului la festivalul internaţional de folclor de la Dijon Franţa | Prezentarea frumuseţii cântecului, jocului şi portului popular românesc în cadrul festivalului international de folclor | 45.000 | 36.000 |  | august/septembrie | 46.000 |
| 15 | PREMIERĂ SECŢIA MAGHIARĂ KOMUVES KELEMEN | Punerea în scenă a unui nou spectacol folcloric | Prezentarea folclorului maghiar din Transilvania | 25.000 | 20.000 |  | septembrie | 26.000 |
| 16 | Participarea la Zilele oraşului SZOLNOK UNGARIA | Proiectul Consiliului Judeţean Mureş | Prezentarea folclorului maghiar din Transilvania | 4.000 | 3.200 |  | septembrie | 4.500 |
| 17 | TURNEU IN ŢARĂ SECŢIA MAGHIARĂ | Prezentarea valorilor tradiţionale maghiare din zona noastră | Prezentarea Folclorului maghiar din Transilvania în alte zone ale ţării | 10.000 | 8.000 |  | octombrie | 10.000 |
| 18 | PREMIERA Colinde şi obiceiuri de iarnă SECŢIA ROMÂNĂ | Punerea în scenă a frumoaselor obiceiuri de iarnă | Prezentarea publicului a noi valori ale culturii tradiţionale populare | 20.000 | 16.000 |  | noiembrie | 20.000 |
| 19 | Organizarea Festivalului "GYONGYKOSZORUK" ediţia a II-a Tîrgu Mureş | Prezentarea grupurilor de copii instruite de membrii secţiei maghiare a ansamblului | Prezentarea folclorului maghiar din Transilvania | 5.000 | 4.000 | 5.000 | decembrie | 5.500 |
| 20 | Inregistrări TV şi audio secţia română şi secţia maghiară | Arhivarea celor mai importante piese muzicale şi coregrafice prezentate de cele două secţii ale ansamblului | Transmiterea în timp a valorilor promovate în ultimii ani | 15.000 | 12.000 |  | permanent | 15.500 |
| TOTAL | 298.560 | 238.848 | 5.000 |  | 304.200 |
| FILARMONICA DE STAT MURES |
| 1. | Concertele extraordinare de Anul Nou | Programarea unor creaţii muzicale de mare popularitate şi grad lejer de accesibilitate la public | Atragerea în sala renovată şi înfrumuseţată a Palatului Culturii a unui public cât mai numeros iubitor de muzică clasică | 5.000 | 4.000 | 0 | Ianuarie | 6.000 |
| 2. | Concertele extraordinare ale Re-revelionului | Programarea unor creaţii muzicale de mare popularitate | Atragere public | 5.000 | 3.000 | 0 | Ianuarie | 6.000 |
| 3. | Zilele Muzicale Târgumureşene | Festival de răsunet naţional cu o tradiţie de aproape patru decenii | Programarea în sala de concerte târgumureşeană a unor interpreţi de mare valoare şi promovarea repertoriului naţional şi internaţional | 90.000 | 70.000 | 20.000 | Mai | 90.000 |
| 4. | Festivalul international Johann Strauss | Manifestare artistică de răsunet internaţional sub presedinţia României | Programarea în oraşul nostru a unor concerte cu program de valsuri şi alte lucrări uşor accesibile publicului meloman | 80.000 | 50.000 | 30.000 | August | 80.000 |
| 5. | Festivalul internaţional “In memoriam Constantin Silvestri” | Manifestare artistică de rezonanţă internaţională | Promovarea valorilor interpretative ale muzicii româneşti şi universale | 90.000 | 65.000 | 20.000 | Octombrie | 90.000 |
| 6. | Zilele muzicii religioase | Festival cu caracter judeţean | Promovarea genului muzicii sacre înaintea Sărbătorilor de iarnă | 30.000 | 20.000 | 10.000 | Decembrie | 30.000 |
| TOTAL | 300.000 | 212.000 | 80.000 |  | 302.000 |
| BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ |
| 1. | Portret cultural | 100 de ani de la naşterea Principesei Ileana a României (1909-1991) | Expoziţie de carte/ afişe | 100 | 50 |  | ianuarie |  |
| 2. | Portret literar | 100 de ani de la naşterea scriitorului Méliusz József (1909-1995) | Expoziţie de carte / afişe | 100 | 50 |  | ianuarie |  |
| 3. | Serata literară „Porni Luceafărul” - ediţia a XXIII-a | Aniversarea a 159 de ani de la naşterea poetului Mihai Eminescu | Conferinţă/ program cultural artistic/expoziţie de carte/afişe | 100 | 300 |  | ianuarie | 400 |
| 4. | Periplu paşoptist | 150 de ani de la moartea lui Alecu Russo, prozator şi memorialist (1819-1859) | Expoziţie de carte/ afişe/prezentare powerpoint/pliante informative | 100 | 50 |  | februarie |  |
| 5. | În culisele ştiinţei şi tehnicii | 175 de ani de la naşterea lui I. D. Mendeleev, chimist rus (1834-1907) | Expoziţie de carte/ afişe/prezentare powerpoint/pliante informative | 100 | 50 |  | februarie |  |
| 6. | Miracolul vieţii. Puterea ştiinţei | 200 de ani de la naşterea lui Charles Darwin (1809-1882), naturalist englez | Expoziţie de carte/ afişe/prezentare powerpoint/pliante informative | 100 | 50 |  | februarie |  |
| 7. | 21 februarie - Ziua Internaţională a Limbii Materne | Cunoaşterea semnificaţiei zilei de 21 februarie din calendarul UNESCO | Concurs cu participarea elevilor de la gimnaziile din oraş Pliante informative/ expoziţii de carte/ afişe | 100 | 50 |  | februarie |  |
| 8. | Pentru mama, un dar | Aniversarea Zilei Internaţionale a Femeii 8.03.2009 | Expoziţie de carte/ concurs cu premii Concurs cu premii / progr. artistic în colaborare cu elevii de gimnaziu /afişe | 400 | 200 |  | martie | 400 |
| 9. | Valori ale literaturii maghiare | 80 de ani de la naşterea lui Székely János (1929-1992), scriitor şi dramaturg maghiar | Pliante informative Expoziţie de carte/ afişe | 100 |  |  | martie |  |
| 9. | Valori ale literaturii maghiare | 80 de ani de la naşterea lui Székely János (1929-1992), scriitor şi dramaturg maghiar | Expoziţie de carte/ pliante inf./afişe | 100 | 50 |  | martie |  |
| 10. | Clasicii literaturii universale | 200 de ani de la naşterea dramaturgului rus N. V. Gogol (1809-1852) | Expoziţie de carte: - afişe - materiale informative | 100 | 50 |  | martie |  |
| 11. | Reuniunea culturală „Basarabia română” | Popularizarea activităţii unor oameni de cultură contemporani din Republica Moldova | Expoziţie de carte : - masă rotundă cu participarea unor invitaţi din Republica Moldova - materiale informative, afişe | 400 | 150 |  | martie | 400 |
| 12. | „Vreau să fiu… şoricel de bibliotecă!” | Organizarea unui concurs dedicat Zilei Mondiale a Teatrului (27 martie) pentru tinerii cititori, constând în compunerea unei piese de teatru. Piesa câştigătoare va fi pusă în scenă la 1 iunie | Material informativ despre concurs, trimis la şcolile din oraş şi la cititorii fideli Asigurarea recuzitei necesare pentru punerea în scenă | 200 | 100 |  | martie | 200 |
| 13. | Luna aprilie - luna poeziei - ediţia III | Lansarea unui concurs pentru cititori, pentru a marca luna mondială a poeziei şi stimularea interesului pentru acest gen literar | Concursul se adresează elevilor de liceu (secţia română, maghiară), care trebuie să demonstreze că au făcut un gest inedit în numele poeziei. Se premiază „Cel mai frumos gest …”, „Cel mai original …” etc. de un juriu, selectat de Biblioteca Judeţeană Mureş | 300 | 150 |  | aprilie | 300 |
| 14. | Ziua Mondială a Cărţii pentru Copii - 2 aprilie | Stimularea interesului pentru lectură a micilor cititori | Întâlnirea cititorilor cu autori contemporani de cărţi pentru copii - expoziţie de carte - concurs pe teme literare | 400 | 200 |  | aprilie | 400 |
| 15. | Audiind clasicii | 250 de ani de la moartea compozitorului german G. F. Händel (1685-1759) | Audiţie muzicală la Secţia de Artă/ pliante informative | 100 | 100 |  | aprilie |  |
| 16. | Călătorie în timp. Tîrgu Mureşul şi personalităţile sale | 375 de ani de la moartea lui Borsos Tamás (1566-1634) şi 225 de la naşterea lui Körösi Csoma Sándor | Concurs pe teme istorice pentru elevi/ pliante informative | 200 | 100 |  | aprilie |  |
| 17. | Ziua Internaţională a Monumentelor şi Locurilor Istorice - 18 aprilie | Cunoaşterea semnificaţiei zilei de 18 aprilie şi înţelegerea importanţei patrimoniului local | Materiale informative despre Biblioteca "Teleki"/ prezentarea noutăţilor editoriale ale unor edituri maghiare în curtea Bibliotecii "Teleki" | 200 | 100 |  | aprilie | 200 |
| 18. | Săptămâna Naţională a Bibliotecilor (20-24 aprilie) | Sărbătorirea zilei de 23 aprilie - Ziua Mondială a Cărţii şi a Dreptului de Autor, Ziua Bibliotecarului, prin mai multe acţiuni culturale | Colocviu profesional cu participarea bibliotecarilor de la bibliotecile publice din judeţul Mureş: - lansări de carte; - întâlniri cu scriitori; - expoziţii de carte, cu participarea unor edituri din ţară; - materiale informative. | 4.000 | 2.000 |  | aprilie | 4.000 |
| 19. | „Descriptio Mundi” | Cunoaşterea şi valorificarea fondului de documente al Bibliotecii Teleki | Expoziţie de hărţi vechi din fondul Bibliotecii Teleki - pliante - afişe | 200 | 100 |  | aprilie-octombrie |  |
| 20. | Provocările jurnalismului | Marcarea zilei de 3 mai - Ziua Internaţională a Libertăţii Presei | Masă rotundă cu participarea redactorilor de la principalele cotidiene din oraş - materiale informative | 100 | 100 |  | mai |  |
| 21. | Din culisele ştiinţei | 120 de ani de la moartea omului de ştiinţe german Alexander von Humbold (1769-1859) | Expoziţie de carte - pliante informative - afişe | 100 | 100 |  | mai |  |
| 22. | Împreună, în Europa | Evidenţierea semnificaţiei zilei de 9 mai pentru cetăţenii Europei | Material informativ: - expoziţie de carte - concurs cu elevi pe tema Uniunii Europene | 100 | 100 |  | mai | 100 |
| 23. | Medalion ştiinţific Pierre Curie | 150 de ani de la naşterea fizicianului francez Pierre Curie (1859-1906) | Expoziţie de carte: | 100 | 100 |  | mai |  |
| 24. | Mirajul literaturii | 25 de ani de la moartea lui H. Y. Stahl (1940-1984), scriitoare şi traducătoare | - expoziţie de carte - pliante informative - afişe | 100 | 100 |  | mai |  |
| 25. | 1 iunie - Cărţile copilăriei | Marcarea Zilei Internaţionale a ocrotirii copiilor | - concursul „Bibliotecar pentru o zi,” cu participarea cititorilor fideli (clasele I-VIII) - jocuri interactive - expoziţie de carte - afişe | 200 | 200 |  | iunie | 200 |
| 26. | Şezătoarea literară „Eminesciana”, ediţia XXIII | Comemorarea a 120 de ani de la moartea lui Mihai Eminescu | - conferinţă susţinută de un critic literar, specialist eminescolog - expoziţie de carte - concurs între elevi, având ca temă opera eminesciană | 200 | 200 |  | iunie | 200 |
| 27. | Insomnii cinefile | 100 de ani de la naşterea actorului american Errol Flynn (1909-1959) | - material informativ - expoziţie de carte - vizionarea unui film la sala de lectură | 100 | 100 |  | iunie |  |
| 28. | Portret literar: Lajos Abafi | 100 de ani de la moartea lui Lajos Abafi (1840-1909), scriitor, editor, istoric literar | - materiale informative - expoziţie de carte | 100 | 100 |  | iunie |  |
| 29. | Contribuţii la istoria bibliografiei româneşti: Ovidiu Papadima | 100 de ani de la naşterea eseistului şi istoricului literar Ovidiu Papadima (1909-1996) | - expoziţie de reviste şi articole bibliografice semnate de Ovidiu Papadima - pliante informative, afişe | 100 | 100 |  | iunie |  |
| 30. | Confesiune şi naţiune: Jean Calvin | 500 de ani de la naşterea reformatorului francez Jean Calvin (1509-1564) | - expoziţie de carte - material informativ, prezentat cenaclului literar condus de Fundaţia „Caritas” | 100 | 100 |  | iulie |  |
| 31. | Portret peste timp: Constantin Noica | 100 de ani de la naşterea lui Constantin Noica (1909-1987) | - prezentare powerpoint - pliante informative - expoziţie de carte | 100 | 100 |  | iulie |  |
| 32. | Pe urmele lui Hipocrate | 50 de ani de la moartea lui Iuliu Haţieganu (1885-1959), medic şi profesor universitar | - prezentare powerpoint - pliante informative - afişe - expoziţie de carte | 100 | 100 |  | septembrie |  |
| 33. | Zilele Europene ale Patrimoniului | Cunoaşterea şi preţuirea valorilor patrimoniului european şi a importanţei valorilor patrimoniului local | - acţiuni culturale în funcţie de tema aleasă la nivel european, în colaborare cu celelalte instituţii culturale din judeţ | 200 | 200 |  | septembrie |  |
| 34. | Barocul muzical | 350 de ani de la naşterea compozitorului englez Henry Purcell (1659-1695) | - audiţii muzicale la Secţia de Artă - afişe, materiale informative | 100 | 100 |  | septembrie |  |
| 35. | Din tainele arheologiei | 100 de ani de la moartea istoricului Grigore Tocilescu (1850-1909) | - acţiune interactivă cu participarea arheologilor de la Muzeul Judeţean şi a elevilor de liceu, menită să-i familiarizeze cu importanţa muncii de arheolog - materiale informative, afişe | 100 | 100 |  | septembrie |  |
| 36. | Cursa pentru viaţă lungă - ediţia V | Marcarea zilei de 1 octombrie, Ziua Internaţională a Vârstnicilor | - prelegeri publice de interes pentru cititori de vârsta a treia - pliante informative - afişe - expoziţie de carte | 300 | 300 |  | octombrie | 300 |
| 37. | Zilele Bibliotecii „Târgu-Mureş” din Chişinău | Evidenţierea legăturilor culturale şi profesionale dintre bibliotecile publice din România şi cele din Republica Moldova | - colocviu profesional la Chişinău - donaţie de carte - schimb de publicaţii - lansări de carte - vizită documentară | 2.000 | 500 |  | octombrie | 2.000 |
| 38. | Din lirismul feminin maghiar | 75 de ani de la naşterea poetei Hervay Gizella (1934-1982) | - cenaclu literar cu participarea elevilor de la Secţia de biblioteconomie din Liceul Pedagogic | 100 | 100 |  | octombrie |  |
|  |  |  | - materiale informative, afişe |  |  |  |  |  |
| 39. | Restituiri literare | 250 de ani de la naşterea lui Kazinczy Ferenc (1759-1794), lingvist, critic şi traducător maghiar | Expoziţie de carte/ prezentare powerpoint realizată de elevii de la Secţia de biblioteconomie/ mareriale informative | 100 | 100 |  | octombrie |  |
| 40. | Philobiblon mureşean. Zilele Bibliotecii Judeţene Mureş | O serie de acţiuni culturale, desfăşurate între 9-13 noiembrie, menite să sublinieze importanţa Bibliotecii Judeţene Mureş ca instituţie de cultură a judeţului | Colocviu profesional cu participarea bibliotecarilor din judeţ/ întâlniri cu scriitorii/ prezentarea unor edituri din ţară/ concursuri pentru elevi/ spectacole lectură/ expoziţie de carte/ caiet program/ afişe | 3.000 | 2.000 |  | noiembrie | 3.000 |
| 41. | Ziua Internaţională a Drepturilor Copiilor | Cunoaşterea semnificaţiei zilei de 20 noiembrie în calendarul UNESCO | Dezbatere organizată cu participarea studenţilor de la specializarea Ştiinţe juridice/ concurs cu elevii/ pliante informative/ afişe | 100 | 100 |  | noiembrie | 100 |
| 42. | „Historia naturalis” | Cunoaşterea şi valorificarea fondului de documente al Bibliotecii Teleki | Expoziţie de carte veche din fondul Bibliotecii "Teleki"/ afişe/ pliante | 200 | 200 |  | noiembrie-decembrie |  |
| 43. | „Şi eu fac parte din comunitate” | Acţiuni cultural-educative desfăşurate la Penitenciarul Târgu-Mureş | - expoziţie de carte, concursuri literare şi de cultură generală, medalioane ştiinţifice, spectacole lectură etc. | 500 | 300 |  | lunar | 500 |
| 44. | Lumina cărţii | Acţiuni cultural-educative organizate la Spitalul pentru copii din Târgu-Mureş | - spectacole lectură, cutia cu poveşti, concursuri interactive, vizionarea filmelor de desene animate etc. | 400 | 250 |  | lunar | 400 |
| 45. | Mens sana in corpore sano | Dezbateri pe teme medicale | Mese rotunde cu participarea elevilor de la liceele din judeţ având ca invitaţi medici, psihologi, sociologi/ mese rotunde cu participare/ pliante informative/ afişe | 500 | 250 |  | lunar | 500 |
| 46. | Darul lui Moş Crăciun | Încurajarea păstrării tradiţiei sărbătorilor de iarnă | Spectacol cultural pentru copii, premii pentru micii cititori/ expoziţie de carte | 400 | 400 |  | decembrie | 400 |
| 47. | Biblioteca Judeţeană Mureş - la un bilanţ | Reuniune profesională | Prezentarea celor mai importante proiecte pentru anul 2010/ decernarea premiilor anuale de fidelitate pt cititorii şi colaboratorii români şi maghiari/premierea câştigătorilor concursului „Cea mai frumoasă poveste”, ediţia V | 600 | 600 |  | decembrie | 600 |
| TOTAL | 17.500 | 10.700 |  |  | 14.100 |
| MUZEUL JUDEŢEAN MUREŞ |
|  | SECTIA ARHEOLOGIE |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ediţia a III-a Noaptea Muzeelor, Noaptea Muzelor | Transformarea muzeului într-o instituţie interactivă | Atragerea publicului la programe muzeale | 25.000 | 10.000 | 32.000 | mai | 50.000 |
| 2 | Editare Marisia XXIX-fascicula arheologie, cca.200 exemplare cu 10 extrase de autor | Valorificarea cercetărilor arheologice efectuate pe teritoriul jud.Mureş | Introducerea în circuitul ştiinţific a cercetărilor de arheologie | 10.000 | 8.000 |  | ianuarie | 10.000 |
| 3 | Editare Marisia XXX-fascicula arheologie, cca.200 exemplare cu 10 extrase de autor | Valorificarea cercetărilor arheologice efectuate pe teritoriul jud.Mureş | Introducerea în circuitul ştiinţific a cercetărilor de arheologie | 10.000 | 8.000 |  | septembrie | 10.000 |
| 4 | Editare „ Bronze Age Communities in the Carpathian Basin”red. Berecki-Németh-Rezi, cca.200 exemplare + 10 extrase autor | Valorificarea cercetărilor arheologice efectuate pe teritoriul jud.Mureş | Introducerea în circuitul ştiinţific a cercetărilor de arheologie | 10.000 | 8.000 |  | iunie | 10.000 |
| 5 | Editare „ Dicţionar de termeni arheologici” autor Berecki Sándor ( 300 de exemplare) | Valorificarea cercetărilor arheologice efectuate pe teritoriul jud.Mureş | Introducerea în circuitul ştiinţific a cercetărilor de arheologie | 6.000 | 6.000 |  | august | 6.000 |
| 6 | Editare „ The Bronze Age Settlement from Târgu-Mureş-Castle” autor Berecki Sándor/ 200 de exemplare | Valorificarea cercetărilor arheologice efectuate pe teritoriul jud.Mureş | Introducerea în circuitul ştiinţific a cercetărilor de arheologie | 8.000 | 7.000 |  | decembrie | 8.000 |
| 7 | Conferinţa ştiinţifică Internaţională de Arheologie ,,Iron Age Communities in the Carpathian Basin” | Valorificarea cercetărilor arheologice efectuate pe teritoriul jud.Mureş | Introducerea în circuitul ştiinţific a cercetărilor de arheologie | 7.400 | 7.000 |  | octombrie | 7.500 |
| 8 | Cercetarea bisericii reformate Gogan | Valorificarea patimoniului cultural judetean | Includerea in circuitul turistic a satului | 25.000 | 10.000 |  | Aprilie-mai | 25.000 |
| 9 | Cercetări arheologice la Criş, jud.Mureş | Valorificarea cercetărilor arheologice efectuate pe teritoriul jud.Mureş | Introducerea în circuitul ştiinţific a cercetărilor de arheologie | 20.000 | 15.000 |  | Iunie-iulie | 2.000 |
| 10 | Proiect şi amenajare, parcul arheologic din cetatea T'îrgu Mureş | Valorificarea cercetărilor arheologice efectuate pe teritoriul jud.Mureş | Parc interactiv | 46.000 | 26.000 | 30.000 | Aprilie-august | 52.000 |
| 11 | Editare volum, conferinţa: Sisteme de încălzire medievale şi accesoriile lor. | Valorificarea cercetărilor arheologice efectuate pe teritoriul jud.Mureş | Introducerea în circuitul ştiinţific a cercetărilor de arheologie | 10.000 | 8.000 |  | mai | 10.000 |
| 12 | Volum, Monografie Arheologică, Cetatea Târgu Mureş, vol.1 Mănăstirea Franciscană, Biserica şi Aripa Nordică | Valorificarea cercetărilor arheologice efectuate pe teritoriul jud.Mureş | Introducerea în circuitul ştiinţific a cercetărilor de arheologie | 28.000 | 15.000 |  | noiembrie | 30.000 |
| 13 | Simpozion ştiinţific despre artă şi arhitectura Transilvaniei în perioada barocului şi a clasicismului | Valorificarea cercetării barocului şi clasicismului | Stabilirea relaţiilor ştiinţifice cu alte instituţii | 10.700 | 8.000 |  | octombrie | 11.000 |
| TOTAL | 216.100 | 136.000 | 62.000 | 0 | 231.500 |
|  | SECTIA ISTORIE |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Editarea volumului “Marisia” XXVIII | Valorificarea sesiunilor de comunicări ştiinţifice | Înscrierea în circuitul ştiinţific | 10.000 | 8.000 |  | Trimestrul I 2009 | 10.000 |
| 15 | Expoziţie foto-documentară “Mureşul interbelic în documente şi cărţi poştale ilustrate” | Valorificarea patrimoniului muzeal | Cunoaşterea evoluţiei urbane a municipiului | 3.000 | 3.000 |  | Trimestrul II 2009 | 3.000 |
| 16 | Expoziţie foto-documentară “Avram Iancu-In memoriam” | Valorificarea patrimoniului muzeal | Omagierea conducătorului revoluţiei române din Transilvania la împlinirea a 160 de ani de la eveniment | 3.000 | 2.000 |  | Trimestrul II 2009 | 3.000 |
| 17 | “Moda de-a lungul vremii”-expoziţie de veştminte | Valorificarea patrimoniului muzeal | Prezentarea modei ca element de cultură şi civilizaţie | 5.000 | 4.000 |  | Trimestrul IV 2009 | 5.000 |
| 18 | Cataloage (“Pipe din spumă de mare”, Ceasuri din colecţia Muzeului Judeţean Mureş”) | Valorificarea patrimoniului muzeal | Popularizarea valorilor culturale aflate în patrimonial Muzeului Judeţean Mureş | 5.000 | 4.000 |  | Trimestrul IV 2009 | 5.000 |
| TOTAL | 26.000 | 21.000 | 0 | 0 | 26.000 |
|  | SECTIA DE STIINTELE NATURII |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Duminica muzeală- | Completarea şi actualizarea informaţiilor din domeniul Ştiinţelor naturii pe care vizitatorii le-au dobândit din alte surse | Realizarea unei educaţii ecologice a publicului prin informarea corectă şi trezirea interesului pentru protecţia mediului | 1.000 | 500 |  | Februarie-noiembrie | 1.000 |
|  | Program interactiv şi interdisciplinar |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Noaptea Muzeelor – activităţi integrate în circuit pentru publicul târgumureşean | Informarea publicului asupra ofertei muzeale | Popularizarea expoziţiilor muzeului, a patrimoniului muzeal şi a publicaţiilor sale prin acţiuni atractive | 1.000 | 1.000 |  | mai | 1.000 |
| 21 | Micul naturalist – program de vacanţă cu activităţi teoretice şi practice | Cunoaşterea diversităţii lumii şi a modalităţii de ocrotire a acesteia | Conoaşterea, prepararea şi conservarea diferitelor grupe de animale, plante, roci sau minerale după standardele specifice muzeelor de Ştiinţele naturii. Petrecerea în mod plăcut, util, inedit a vacanţei de vară a elevilor | 1.000 | 500 |  | Iunie-septembrie | 1.000 |
| 22 | Campanii de informare – desfăşurate în şcoli, grădiniţe | Protecţia patrimoniului natural, cunoaşterea patrimoniului muzeal | Distribuirea unor materiale informative legate de acţiunile muzeului, de speciile de plante şi animale rare din ţara noastră, de protecţia mediului natural | 500 | 500 |  | Ianuarie-februarie | 500 |
| 23 | Organizarea de conferinţe, lecţii recapitulative, sesiuni de referate ale elevilor, etc. | Întărirea legăturii cu instituţiile de învăţământ deoarece tinerii constituie un segment important al publicului vizitator | Sprijin logistic acordat de muzeu la solicitarea şcolilor pentru completarea şi actualizarea informaţiilor legate de Ştiinţele naturii | 200 | 200 |  | Ianuarie-februarie | 300 |
| 24 | Editare Marisia XXIX-fascicula ştiinţele naturii , cca.200 exemplare + 10 extrase autor | Valorificarea cercetărilor efectuate pe teritoriul jud.Mureş | Introducerea în circuitul ştiinţific a cercetărilor de ştiinţele naturii | 10.000 | 8.000 |  | ianuarie | 10.000 |
| 25 | Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice | Stabilirii de contacte si parteneriate dedicate promovarii reciproce a patrimoniilor culturale detinute. | Cunoaşterea celor mai bune modele de practică a organizării, conservării si promovării patrimoniilor stiintifice si culturale | 10.000 | 8.000 |  | noiembrie | 10.000 |
| 26 | Expoziţia temporară “Liliecii între ştiinţă şi legendă” | Valorificarea patrimoniului muzeal | Cunoaşterea unor mamifere nocturne, a mediului lor de viaţă şi a modalităţii de protecţie a acestora | 2.000 | 1.000 |  | aprilie | 2.000 |
| 27 | Expoziţia temporară ”Hoinărind prin natură”/ foto-expoziţie | Educaţia ştiinţifică şi estetică a publicului, trezirea spiritului civic | Cunoaşterea unor habitate naturale din judeţul Mureş | 350 | 350 |  | mai | 350 |
| 27 | Bioart – program interactiv de educaţie plastică şi biologică | Cunoaşterea patrimoniului muzeal, dezvoltarea capacităţii de analiză estetică a diversităţii lumii vii | Transmiterea de informaţii ştiinţifice şi tehnici utile de lucru ce permit formarea gustului estetic, dezvoltarea dexterităţii manuale, a capacităţii de transpunere plastică a percepţiilor câştigate, de sintetizare a informaţiilor într-un mesaj public pictat, modelat, gravat | 1.000 | 1.000 |  | Februarie-noiembrie | 1.000 |
| TOTAL | 27.050 | 21.050 | 0 | 0 | 27.150 |
|  | SECTIA ETNOGRAFIE SI ARTA POPULARA |
| 28 | Workshop si expozitie: Icoane pe sticlă | Atelier de lucru si expozitie temporara in colaborare cu scolile din oras | Atelier de lucru si expozitie temporara in colaborare cu scolile din oras | 500 | 500 | 200 | Ianuarie-mai | 500 |
| 29 | Expozitie temporara: Obiceiuri traditionale | Expozitia prezinta achizitii noi in patrimoniul etnografic/ realizarea Catalogului de expozitie | Expozitia prezinta achizitii noi in patrimoniul etnografic/ realizarea Catalogului de expozitie | 6.000 | 5.000 |  | 16 mai -vernisaj | 6.000 |
| 30 | Sezatoare in muzeu: Portul popular | Lectii deschise, atelier de lucru, miniexpozitii in colaborare cu Gimnaziul Liviu Rebreanu | Lectii deschise, atelier de lucru, miniexpozitii in colaborare cu Gimnaziul Liviu Rebreanu | 500 | 500 | 200 | Februarie-mai | 500 |
| 31 | Expozitie temporara: Crucea | Crucea in credintele si arta populara/ colaborare cu Muzeul etnografic Reghin | Crucea in credintele si arta populara/ colaborare cu Muzeul etnografic Reghin | 2.000 | 2.000 | 2.000 | Iunie | 2.000 |
|  |  |  |  |  |  |  | septembrie |  |
| 32 | Proiect cultural: Sate contemporane din Romania. Deschideri spre Europa. Aplicatia zonala jud. Mures 2009 | - Editarea volumului cu rezultatele cercetarii etnografice pe anii 2007-2009 | Editarea volumului cu rezultatele cercetarii etnografice pe anii 2007-2009 | 5.000 | 8.000 | 5.000 | Martie-octombrie | 5.000 |
| 33 | Expozitie de fotografie etnografica: Un secol de istorie locala in imagini | Concurs de fotografie etnografica : parteneriat cu scolile din Viisoara si Suplac/ expoziţie album CD | Concurs de fotografie etnografica : parteneriat cu scolile din Viisoara si Suplac/ expoziţie album CD | 5.000 | 4.000 | 15.000 | martie-octombrie | 5.000 |
| 34 | Expozitie : Icoane si obiecte de cult | Popularizarea creatiei artistice contemporane de icoane pe sticla/ colaborare cu AAP Mureş | Popularizarea creatiei artistice contemporane de icoane pe sticla/ colaborare cu AAP Mureş | 500 | 500 | 500 | 12 decembrie | 500 |
| 35 | Simpozion : sectia de etnografie | Organizarea simpozion - Publicarea Marisia etnografica | Organizarea simpozion - Publicarea Marisia etnografica | 20.000 | 12.000 |  | noiembrie | 20.000 |
| 36 | Expozitie temporara : Rolul scrisului in cultura populara | Editarea catalogului de expozitie | Editarea catalogului de expozitie | 5.000 | 4.000 |  | noiembrie | 5.000 |
| 37 | Editare Marisia XXIX-fascicula etnografie, cca.200 exemplare cu 10 extrase de autor | Valorificarea cercetărilor etnografice efectuate pe teritoriul jud.Mureş | Introducerea în circuitul ştiinţific a cercetărilor de etnografie | 10.000 | 8.000 |  | ianuarie | 10.000 |
| TOTAL | 54.500 | 44.500 | 22.900 | 0 | 54.500 |
| SECTIA ARTA |
| 38 | Expozitia permanenta: Pictura şi sculptura în prima jum. a sec.XX-lea. Realizarea tematicii exp. Realizarea catalogului, afişului si a CD-ului de prezentare a exp. | Cunoaşterea valorilor de patrimoniu naţional | Informarea publicului asupra valorilor excepţionale ale artei româneşti | 50.000 | 45.000 |  | Mai | 50000 |
| 39 | Simpozion naţional de artă modernă şi contemporană | Invitarea de istorici şi critici de artă, artişti plastici profesionişti | Imbogăţirea patrimoniului cultural naţional a Muzeului de artă şi aducerea la cunoştinţa publicului prin intermediul unei expoziţii a lucrărilor create cu acest prilej | 30.000 | 20.000 |  | Mai | 30000 |
| 40 | ” Noaptea muzeelor- Noaptea muzelor” | Educarea publicului | Informarea publicului asupra valorilor de patrimoniu local şi educarea plastică a tinerilor | 5.000 | 4.000 |  | Mai | 5000 |
| 41 | Grafica de şevalet- documentare repertoar | Instrument de lucru în cercetare muzeală | Informarea publicului asupra caracteristicilor artistice ale graficii de şevalet | 5.000 | 4.000 |  | August | 5000 |
| 42 | Expoziţie Internaţională „TOTEM” ediţia a V-a, pictură, grafică, sculptură, multimedia | Cunoaşterea valorilor de artă contemporană naţională şi internaţională | Informarea publicului asupra valorilor de artă contemporană | 20.000 | 0 |  | Iunie | 20000 |
| 43 | Ceramica glazurată şi neglazurată, fişare, documentare catalog | Instrument de lucru în cercetarea patrimoniului muzeal | Cunoaşterea caracteristicilor ceramicii glazurate şi neglazurate | 5.000 | 5.000 |  | Septembrie | 5000 |
| 44 | Redeschiderea expoziţiei permanente "Nagy Imre"/ editare catalog, afiş, CD de prezentare | Cunoaşterea creaţiei autorului | Informarea publicului asupra componenţei colecţiei | 50.000 | 27.450 |  | Noiembrie | 50000 |
| 45 | Redeschiderea expoziţie permanente Ion Vlasiu/ editare catalog, afiş, CD de prezentare | Cunoaşterea creaţiei autorului | Informarea publicului asupra componenţei colecţiei | 50.000 | 25.000 |  | Decembrie | 50000 |
| 46 | Artă decorativă, documentare, fişare şi realizarea unui repertoar | Instrument de lucru în cercetare muzeală | Cunoaşterea caracteristicilor artei decorative | 1.000 | 0 |  | octombrie | 1000 |
| 47 | Elaborarea de lucrări ştiinţifice pentru reviste de specialitate şi articole de popularizare în presa locală | Valorificarea ştiinţifică a rezultatelor cercetărilor specialiştilor pe temele alese | Popularizarea patrimoniului muzeal | 1.000 | 0 |  | Ianuarie- decembrie | 1000 |
| 48 | Cercetări în vederea achiziţionării de obiecte muzeale | Depistarea valorilor de patrimoniu artistic | Achiziţionarea obiectelor şi introducerea în colecţiile muzeale | 1.000 | 0 |  | Decembrie | 1000 |
| 49 | Intocmirea F.A.E. din categoria tezaur | Aducerea la zi a datelor ştiinţifice pentru obiectele de patrimoniu considerate a fi tezaur | Intocmirea fişelor analitice de evidenţă şi întocmirea fişelor de conservare - restaurare | 1.000 | 0 |  | Ianuarie- decembrie | 1000 |
| 50 | Verificarea şi reînnoirea contractelor de împrumut a lucrărilor de artă | Completarea formularelor contractelor de împrumut | Verificarea stării de conservare a lucrărilor de artă | 1.000 | 0 |  | Ianuarie | 1000 |
| TOTAL | 220.000 | 130.450 | 0 | 0 | 220.000 |
| TOTAL | 543.650 | 353.000 | 84.900 | 0 | 559.150 |
| TOTAL INSTITUŢII | 1451957 | 898.830 | 180.600 | 0 | 1511285 |

# Footnotes

Exemplu: 1 Martie, Sărbători Pascale, Ziua Europei, Zilele Europene ale Patrimoniului, Săptămâna Mobilităţii, Ziua Recoltei,  Sărbători de iarnă şi Anul Nou