R O M Â N I A

JUDEŢUL MUREŞ

CONSILIUL JUDEŢEAN

Nr.1943/4.II.2011

Dosar nr.VIIB/3

EXPUNERE DE MOTIVE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.142/30.09.2010 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei aferente lucrărilor rămase de executat "Restaurare clădire,  secţia de artă şi Galeria Ion Vlasiu" din cadrul Bibliotecii Teleki

Ca urmare a finalizării procedurilor de achiziţie publică pentru execuţia lucrărilor, conţinutul devizelor pe obiecte s-a schimbat, este necesar ca devizul general aprobat prin Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.142/30.09.2010 să fie modificat conform situaţiei reale.

În conformitate cu prevederile Anexei 4, art. 5 litera d, din HG nr. 28/2008, privind aprobarea conţinutului - cadru al documentaţiei tehnico – economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările şi completările ulterioare, proiectantul S.C. Proiect S.R.L. Tîrgu Mureş a refăcut devizele pe obiecte şi devizul general, incluzând în devizul general iniţial şi lucrările de izolaţii hidrofuge la fundaţii, lucrări în aşteptare, fără finanţare din anul 2008. Valoarea totală (incluzând TVA) a rămas aceeaşi ca şi valoarea totală aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.142/30.09.2010, respectiv 1.783.124 lei, modificându-se numai valoarea C+M, aceasta devenind 1.458.343 lei, conform tabelului de mai jos:

| Nr. crt. | Capitolul | Denumire | Valoare iniţială -Lei+TVA- | Valoare modificată -Lei+TVA- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.3 | Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială - O.B.4 | 29.808 | 22.251 |
| 2 | 3.2 | Taxe pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii | 1.860 | 0 |
| 3 | 3.4 | Organizarea procedurilor de achiziţie publică | 6.200 | 0 |
| 4 | 3.5 | Consultanţă | 8.680 | 0 |
| 5 | 3.6 | Asistenţă tehnică | 8.680 | 35.730 |
| 6 | 4.1 | Construcţii şi instalaţii – O.B.1+O.B.2+O.B.3+O.B.5 | 1.499.480 | 1.436.092 |
| 7 | 5.2 | Taxa I.S.C. + taxa C.S.C. | 20.577 | 18.959 |
| 8 | 5.3 | Cheltuieli diverse şi neprevăzute | 81.832 | 197.155 |

Faţă de cele prezentate se propune modificarea Art. 1 al Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.142/30.09.2010 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei aferente lucrărilor rămase de executat "Restaurare clădire, secţia de artă şi Galeria Ion Vlasiu", din cadrul Bibliotecii Teleki, cu următorul conţinut: „Art.1 Se aprobă modificarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor rămase de executat „Restaurare clădire – secţia de artă şi Galeria Ion Vlasiu” din cadrul Bibliotecii Teleki, la valoarea totală de 1.783.124,0 lei, din care C+M: 1.458.343 lei, echivalent cu 417.907 euro din care C+M: 341.788 euro, conform devizului general reactualizat în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre”.

Celelalte prevederi din Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 142/30.09.2010 rămân neschimbate.

PREŞEDINTE

Lokodi Edita Emőke

Întocmit: Magzari Zoltan, Pleşa Adrian

Verificat: Şef Serviciul investiţii şi Achiziţii Publice: ing Pătran Carmen

Ex: 2