JUDEŢUL MUREŞ						    PREŞEDINTE

CONSILIUL JUDEŢEAN				                    Lokodi Edita Emőke

Direcţia Dezvoltare Regională,

Implementare Proiecte

Nr.12321/22.07.2011

EXPUNERE DE MOTIVE
privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 167 din 27 noiembrie 2008 privind aprobarea proiectului "Reabilitarea,  modernizarea DJ135 Măgherani - Sărăţeni" şi a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările şi completările ulterioare

Proiectul "Reabilitarea, modernizarea DJ135 Măgherani - Sărăţeni", a fost depus spre finanţare în data de 25.03.2009 în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa prioritară 2 a POR 2007-2013 - "Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale", Domeniul de intervenţie 2.1 - "Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane - inclusiv construcţia / reabilitarea şoselelor de centură".

În urma finalizării procesului de evaluare tehnică şi financiară, aceasta a fost declarat conform, dar inclus în lista de rezervă datorită neîncadrării proiectului în alocarea financiară regională, conform adresei ADR Centru nr. 8787/10.06.2009.

În data de 09.02.2011 ADR Centru transmite Scrisoarea de acceptare a cererii de finanţare a proiectului, solicitând în acest sens depunerea Proiectului tehnic. Urmare a analizei conformităţii acestuia, au rezultat diferenţe valorice şi cantitative faţă de anul 2009 – anul depunerii cererii de finanţare. Aceste diferenţe se datorează modificării cotei TVA şi reanalizării soluţiilor din studiul de fezabilitate ca urmare a modificării  parametrilor structurali ai drumului existent.

Conform adresei ADR Centru nr.13152/04.07.2011, Proiectul tehnic a fost declarat conform, fiind solicitată revizuirea cererii de finanţare şi asumarea noii valori a proiectului prin hotărârea Consiliului Judeţean Mureş.

Neacceptarea modificărilor sau neprezentarea acestui document, conduce automat la respingerea cererii de finanţare.

Valorile iniţial aprobate ale proiectului prin Hotărârea nr.167/ 2008, respectiv cele propuse în prezentul proiect de hotărâre sunt prezentate comparativ în tabelul de mai jos:

|  | Aprobat prin HCJ nr. 167/27.11.2008 | Revizuire cerere | Diferenţe |
| --- | --- | --- | --- |
| Valoare totală | 51.970.661,67 | 56.580,160.61 | 4.609.498,94 |
| Valoare neeligibilă | 721.937,99 | 779.089,62 | 57.151,63 |
| Valoare eligibilă | 43.752.486,90 | 44.850.072,16 | 1.097.585,26 |
| TVA | 8.218.174,77 | 10.950.998,83 | 2.732.824,06 |
| Contribuţia proprie, din care: | 1.596.987,73 | 1.676.091,06 | 79.103,33 |
| - contribuţia la cheltuieli eligibile | 875.049,74 | 897.001,44 | 21.951,7 |
| - contribuţia la cheltuieli neeligibile | 721.937,99 | 779.089,62 | 57.151,63 |
| Asistenţă financiară solicitată | 42.877.437,16 | 43.953.070,72 | 1.075.633,56 |

Ca urmare, supunem spre aprobare modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 167/2008 cu modificările şi completările ulterioare, privind aprobarea proiectului "Reabilitarea, modernizarea DJ135 Măgherani - Sărăţeni şi a cheltuielilor legate de proiect.

DIRECTOR EXECUTIV,

Băţaga Valer