|  | # CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ # DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI # PROTECŢIA COPILULUI Operator date cu caracter personal nr.16843 |  |
| --- | --- | --- |

- 540081, Tg. Mureş, str. Trebely, nr.7, Tel: 0265-213.512, 0265-211.699, Fax: 0265-211.561

E–mail: office@dgaspcmures.ro, www.dgaspcmures.ro

Nr. 21860 din 17.10.2011

EXPUNERE DE MOTIVE

pentru aprobarea unor măsuri în vederea realizării proiectului de restructurare a „Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Sf. Maria Brâncoveneşti„ prin Programul de Incluziune Socială finanţat din împrumutul acordat de Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare Guvernului României şi co-finanţat de Guvernul României

În urma organizării licitaţiei pentru execuţia lucrărilor de construcţii pentru Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică “Sf. Maria” Brâncoveneşti, ofertele primite au depăşit sumele aprobate prin Hotărârea Guvernului României nr. 647/7 iulie 2010 privind aprobarea listei obiectivelor de investiţii din judeţele Timiş, Constanţa, Mureş şi Bacău şi a indicatorilor tehnico-economici ai acestora din cadrul Programului pentru persoane cu dizabilităţi - Programe de asistenţă socială, parte a Proiectului de incluziune socială. A fost reluată procedura de achiziţie a lucrărilor de construcţii dar nu s-a prezentat nici un ofertant.

Ca urmare, având în vedere şi adresa primită de la Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, a fost reactualizat devizul general al investiţiei de către proiectant, luându-se în consideraţie preţurile reale care se pot obţine şi standardul de cost.

În urma reactualizării devizului general valoarea investiţiei este de 3.764.850 lei din care C+M (construcţii+montaj): 3.019.490 lei. Echivalenţa în euro este: 879.230 euro din care C+M (construcţii+montaj): 705.160 euro (1 euro = 4,2820 lei, la cursul mediu BNR din luna septembrie 2011).

Faţă de cele de mai sus apreciem că se impune modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş, nr. 106 din 27.08.2008 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „Centru de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Sf. Maria Brâncoveneşti articol care după modificare să aibă următorul conţinut:

„Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiţiei „CENTRU DE RECUPERARE ŞI REABILITARE NEUROPSIHIATRICĂ SF. MARIA BRÂNCOVENEŞTI”, în valoare totală de 3.764.850 lei din care C+M: 3.019.490 lei, echivalent cu 879.230 euro din care C+M: 705.160 euro (1 euro = 4,2820 lei, la cursul mediu BNR din luna septembrie 2011).”

De asemenea văzând şi prevederile articolului 3.2. din contractul de finanţare nr. 12 din 17 august 2010, încheiat între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş, Agenţia Judeţeană de Prestaţii Sociale Mureş şi Ministerul Muncii Familiei şi Protecţiei Sociale, având ca obiect finanţarea nerambursabilă, acordată D.G.A.S.P.C. Mureş din împrumutul BIRD şi din bugetul de stat conform Acordului de împrumut ratificat prin Legea nr. 40/2007 pentru finanţarea Proiectului privind Incluziunea Socială (PIS), în scopul realizării obiectivului de investiţii intitulat “Restructurarea Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Brâncoveneşti prin crearea noului Centru de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică “Sf. Maria” Brâncoveneşti”, în valoare de 674.899 euro, conform căruia “Contractorul se angajează să contribuie cu diferenţa de la valoarea contractului de finanţare până la valoarea totala a obiectivului de investiţii. Asigurarea contribuţiei contractorului este o condiţie a acordarii finanţării.”, contribuţia financiară a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş va trebui să crească de la 75.000 euro la 204.331 euro.

Diferenţa de sumă se justifică prin majorarea cotei T.V.A. intervenită de la data întocmirii studiului de fezabilitate – august 2008 (de la 19% la 24%) şi a creşterii semnificative a preţurilor materialelor de construcţii precum şi a manoperei în acest domeniu.

Faţă de cele de mai sus apreciem că se impune modificarea prevederilor art. 2 din Hotărârea nr. 43 din 27.03.2008 a Consiliului Judeţean Mureş privind aprobarea depunerii şi co-finanţării proiectului de restructurare a Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Brâncoveneşti prin Programul de Incluziune Socială finanţat din împrumutul acordat de Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare Guvernului României şi co-finanţat de Guvernul României care după modificare va avea următorul conţinut:

„Art.2. Se aprobă contribuţia financiară a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş pentru cofinanţarea proiectului în procent de 23,23%, respectiv 204.331 euro.”

Faţă de cele motivele mai sus expuse supunem aprobării Consiliului Judeţean proiectul de hotărâre anexat.

DIRECTOR GENERAL

SCHMIDT LORAND