ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA ECONOMICĂ
Nr.14742/23.08.2012

EXPUNERE DE MOTIVE

privind modificarea anexei nr.9/1 la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.8/2012 privind aprobarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş pentru anul 2012, cu modificările şi completările ulterioare

În conformitate cu prevederile art.19 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare Consiliul Judeţean Mureş poate aproba rectificarea bugetului propriu , ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite.

În Anexa nr.9/1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.8/2012 privind aprobarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş  pentru anul 2012, pentru zona Reghin s-a propus realizarea de covoare bituminoase pe 7 drumuri judeţene în lungime totală de 24,948 km, fiind aprobată realizarea a 6,450  km în etapa I şi 18,498 km în etapa II.

Deoarece de la data întocmirii propunerilor de realizare a covoarelor şi până în prezent au trecut aproximativ 6 luni, precum şi datorită faptului că această zonă face parte din zona muntoasă a judeţului (temperaturi mai scăzute pe timp de iarnă, fenomene de îngheţ mai accentuate şi mai dese, ninsori mai abundente) pe unele porţiuni ale drumurilor degradările s-au accentuat.

În vederea identificării sectoarelor cu cele mai multe degradări, reprezentantul Consiliului Judeţean Mureş s-a deplasat pe fiecare drum în parte, iar pe baza constatărilor stării drumurilor s-au stabilit poziţiile kilometrice pe care se vor executa covoarele.

În tabelul de mai jos sunt prezentate poziţiile km unde se vor executa covoarele bituminoase în lungime de 6,450 km în etapa I.

| Nr. crt. | Denumire drum judeţean | Poziţii km aprobate | Lungime Km Etapa I | Poziţii km propuse | Lungime Km Etapa I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | DJ153C Reghin – Lăpuşna | 1+690 - 9+706 | - | 2+800 – 3+520 | 0,720 |
|  | Total DJ 153C |  |  |  | 0,720 |
| 2. | DJ 154 Reghin – Batoş – limita judeţului Bistriţa Năsăud | 12+945-14+345 | 1,400 | 12+945 - 13+295 14+150 - 15+200 | 0,350 1,050 |
|  | Total DJ154 |  | 1,400 |  | 1,400 |
| 3. | DJ 154A Reghin – Ruşii Munţi - Deda | 9+050-10+320 11+220-12+757 13+907-14+187 15+337-17+300 | 1,270 1,537 0,280 1,963 | 9+050 - 9+400 11+220 - 12+757 13+907 - 14+187 15+337- 16+800 7+600 – 8+300 | 0,350 1,537 0,280 1,463 0,700 |
|  | Total DJ154A |  | 5,050 |  | 4,330 |
|  | Total |  | 6,450 |  | 6,450 |

Tronsoanele de drum mai sus menţionate sunt cele mai deteriorate din sectoarele cu covoarele propuse în anexa nr.9/1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.8/2012 privind aprobarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş pentru anul 2012.

Totodată, pe DJ 153 B Dumbrăvioara – Fărăgău, în anexa nr.9/1 la  Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.8/2012 s-a consemnat greşit poziţia kilometrică a tronsonului de  drum unde trebuie realizat covorul asfaltic.

În urma verificării pe teren a situaţiei reale, se va executa covorul asfaltic pe tronsonul de drum situat între poziţiile kilometrice 6+200 – 8+500, în loc de 5+200 – 7+500, aşa cum a fost prevăzut iniţial.

Modificările propuse în anexa nr.9/1/a nu implică alocarea de fonduri suplimentare.

Faţă de cele de mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

PREŞEDINTE                                             DIRECTOR EXECUTIV

Ciprian Dobre 		                                 Bartha Iosif