Raport elaborat în cadrul contractului de servicii nr. 3812 din data 11.03.2011

Asistenţă tehnică şi supervizarea lucrărilor de construcţii

Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Mureş

Studiu de oportunitate

privind delegarea operării

staţiei de transfer, a staţiei de sortare şi a staţiei de compost de la Cristeşti

şi a Centrului de management integrat al deşeurilor de la Sînpaul, judeţul Mureş

în cadrul proiectului

Sistem de management integrat al deşeurilor solide  din judeţul Mureş

Rev 4 _ septembrie 2013

BENEFICIAR:	Consiliul Judeţean Mureş

PROIECT: 		Sistem de management integrat al deşeurilor solide din Judeţul Mureş

COD CCI 		2009 RO 161 PR032

SMIS 			18590

PROGRAM 		Axa 2, Programul Operaţional Sectorial Mediu

Cuprins

Studiu de oportunitate	1

Cuprins	2

1.	Date generale	5

1.1.	Datele contractului de asistentă tehnică	5

1.2.	Datele prestatorului	5

1.3.	Încadrare	5

1.4.	Personal elaborator	6

2.	Introducere	7

2.1.	Prezentarea Autorităţii Contractante	7

2.2.	Scopul studiului de oportunitate	7

2.3.	Procesul de luare a deciziilor	8

2.3.1.	Organizarea si functionarea serviciului de salubrizare	8

2.3.2.	Gestiunea serviciului de salubrizare	15

3.	Aspecte generale	25

3.1.	Prezentarea judetului Mures	25

3.2.	Analiza legislatiei	26

3.2.1.	Legislatia de mediu	26

3.2.2.	Legislatie conexă	29

3.2.3.	Legislatia serviciului de salubrizare a localitătilor	30

3.3.	Obiectivele si cerintele proiectului	31

3.4.	Descrierea proiectului	33

3.5.	A. Prezentarea conceptului proiectului	33

3.6.	Analiza părtilor interesate	34

3.6.1.	Operatorii serviciului de salubrizare	35

3.6.2.	Utilizatorii serviciului de salubrizare	36

3.6.3.	Analiza nevoilor diferitelor grupuri de interese	37

3.7.	Relatia proiectului cu politicile publice relevante în domeniul managementului deseurilor si cu alte proiecte realizate sau în curs de realizare în domeniul salubrizării	39

4.	Fezabilitatea proiectului	41

4.1.	Fezabilitatea tehnică a proiectului	41

4.1.1.	Descrierea activitătilor	41

Operarea staţiei de sortare	47

Monitorizarea depozitului	53

4.1.2.	Standarde de performantă si cantităti de lucrări	53

4.1.3.	Utilităti disponibile si necesare	56

4.2	Fezabilitatea economica si financiara a proiectului	57

4.2.1	Anailza economica si financiara	57

4.2.2	Stabilirea taxelor speciale si mecanismul de plata	58

4.2.3	Sistemul de tarifare al utilizatorilor conform principiului “poluatorul plateste”	65

4.2.4	Elaborarea unei metodologii pentru identificarea unui nivel maxim al tarifului si de alocare a taxelor de salubritate municipale catre operatorii din sistemul de gestionare a deseurilor	69

4.2.5	Venituri si cheltuieli in cadrul proiectului – crearea fondului de mediu	75

4.2.6	Fluxuri de deseuri si de materiale – flux de plati	76

4.2.7	Simularea sistemului financiar	79

4.2.8	Riscuri in urma carora proiectul devine nesustenabil - Propuneri	79

4.2.9	Cuantificarea riscurilor	81

CAPITOLUL 5. motivare Economica, financiara, sociala si de mediu	82

5.1	Considerente de ordin economic si financiar	83

4.2.	Motive legate de protectia mediului	84

4.3.	Motive de ordin social	84

6.	Riscuri	85

7.	Concluzii si recomandări	90

	Solutionarea litigiilor	97

Anexe	98

# Date generale

## Datele contractului de asistentă tehnică

Tip contract 					Servicii

Dat lansare procedura de atribuire		08.09.2010

Nr. anunt SEAP 				107320

Data semnare contract				11.03.2011

Data începere contract 				18.03.2011

Durata / Data estimată finalizare contract 	30 luni / 18.08.2013

Valoare contract				10.080.149,64 Lei

## Datele prestatorului

Asocierea formată din:

|  | Lider asociere | Asociat secund |
| --- | --- | --- |
| Denumire | Louis Berger | Enviroplan SA |
| Sediu | Sediu central: Tour Mercure III – 55 BIS, Quai de Grenelle, 75015, Paris, Franta | Sediu central: Ag. Konstantinou str. 40, Aethrio Business Center 151 24 Maroussi, Grecia |
|  | Birou regional: Blvd. N. Titulescu Nr. 1, Bl. A7, Intrarea C, Et. 8, Ap. 84, Sector 1, 011131, Bucuresti, România | Birou local: Str. Ion Otetelesanu nr. 5, Apt. 5, Sector 1, 010143, Bucuresti, România |
|  | Birou proiect: Piata Trandafirilor, nr. 48, etaj II, 540053 Tîrgu Mures, România |  |

## Încadrare

Prezentul raport a fost elaborat în baza cadrului de servicii mentionat mai sus, în cadrul Componentei 1 – Sprijin în procesul de achiziții, Sarcina 3.3- Sprijinirea UIP pentru selectarea operatorilor instalaţiilor de gestiune a deşeurilor construite prin acest proiect ,Sub-componenta 3-3-A.-Pregătirea cadrului de desfăşurare a procedurilor de achiziţie publică, conform caietului de sarcini si ofertei tehnice.

## Personal elaborator

Vasile PINTILIE- Lider de echipa

Christos TSOMPANIDIS- Adjunct lider de echipă

Catalin Florin GISCAN- Expert institutional

George TAVOULARIS - Expert in protectia mediului

Alexios PANAGOULOPOULOS- Expert in protectia mediului

Antonios GEROSTATHOS- Expert tarife

# Introducere

## Prezentarea Autorităţii Contractante

In conformitate cu raportul institutional, parte a aplicatiei de finantare pentru „Sistemul integrat de management al deseurilor solide in judetul Mures”, gestiunea serviciului de salubrizare este gestiunea delegata, care in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare, se va realiza in conformitate cu dispozitiile OUG nr. 34/2006, avand autoritati contractante:

- Consiliul Judetean Mures, pentru delegarea gestiunii activitatilor de sortare, transfer, compostare, tratare mecano-biologica si depozitare. Consiliul Judetean Mures poate delega organizarea procedurii catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Ecolect (ADI/ADI Ecolect), prin mandat expres aprobat prin hotarare de Consiliu Judetean;

- ADI Ecolect, pentru delegarea gestiunii activitatii de colectare a deseurilor.

## Scopul studiului de oportunitate

Obiectul prezentului studiului de oportunitate este reprezentat de fundamentarea necesitatii si oportunitătii de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare pentru următoarele activitati pe teritoriul judetului Mures in cadrul proiectului „Sistem integrat de management al deseurilor in judetul Mures”:

- precolectare, colectare şi transportul deşeurilor municipale la statia de sortare/transfer, sortarea deseurilor, inclusiv ale deşeurilor toxice, periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special.

- colectarea, transportul, sortarea, valorificarea şi eliminarea deşeurilor provenite din gospodãriile populaţiei, generate de activitãţi de reamenajare şi reabilitare interioarã a locuinţelor, apartamentelor proprietate individuala;

- sortare/transfer a deşeurilor municipale si  operarea statiilor  de sortare, transfer si compostare de la Cristesti, inclusiv operarea statiei de transfer de la Balauseri.

- transport a deseurilor de la statiile de transfer;

- depozitarea controlată a deşeurilor municipale si administrarea depozitului de la Sanpaul;

- tratarea deseurilor si operarea statiei de tratare mecano-biologica(TMB);

Elaborarea Studiului de oportunitate privind delegarea serviciului public de colectare, transport deseuri menajere are drept scop analiza unor elemente relevante care includ:

- aspectele generale;

- fezabilitatea tehnică;

- fezabilitatea economică şi financiară;

- analiza si selectia alternativelor;

- aspectele de mediu, aspectele sociale şi aspectele instituţionale;

- matricea riscurilor;

- stabilirea duratei contractului incluzând perioada de amortizare a investitiilor ce se vor realiza.

## Procesul de luare a deciziilor

### Organizarea si functionarea serviciului de salubrizare

Serviciile comunitare de utilitati publice (servicii de utilitati publice) sunt definite ca totalitatea actiunilor si activitătilor reglementate prin care se asigura satisfacerea nevoilor de utilitate si interes public general ale colectivitătilor locale cu privire la:

- alimentarea cu apa;

- canalizarea si epurarea apelor uzate;

- colectarea, canalizarea si evacuarea apelor pluviale;

- productia, transportul, distributia si furnizarea de energie termica in sistem centralizat;

- salubrizarea localitatilor;

- iluminatul public;

- administrarea domeniului public si privat al unitatilor administrativ-teritoriale, precum si altele asemenea;

- transportul public local.

Participantii la realizarea serviciilor comunitare de utilitati publice sunt :

- autoritătile administratei publice locale;

- utilizatorii serviciilor comunitare de utilitati publice;

- operatorii serviciilor comunitare de utilitati publice;

- A.N.R.S.C.

Serviciile comunitare de utilitati publice implica procese industriale care au ca rezultat producerea de deseuri si poluarea mediului cu un impact asupra mediului si la realizarea serviciilor trebuie controlat impactul asupra mediului în vederea protectiei si conservării acestuia, pentru asigurarea unei dezvoltări durabile

Ca urmare, Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice si legislatia secundara pune accent pe necesitatea protectiei mediului înconjurător si obtinerea tuturor autorizatiilor, licentelor si avizelor de mediu cerute de lege.

Legea nr. 51/2006 este legea fundamentala a serviciilor comunitare de utilitati publice si reglementează activitatea în domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice.

Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localitătilor are ca obiect stabilirea cadrului juridic unitar privind înfiintarea, organizarea, gestionarea, exploatarea, finantarea si controlul functionarii serviciului public de salubrizare a localitătilor si se aplica serviciului public de salubrizare a localitătilor, înfiintat si organizat la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor, judeţelor şi al sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi al asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară având ca obiectiv serviciile de salubrizare”.

Serviciile de utilitati publice sunt în responsabilitatea autoritatilor administratiei publice locale si se înfiintează, organizează si gestionează potrivit hotărârilor adoptate de autoritătile deliberative ale unitatilor administrativ teritoriale, în functie de gradul de urbanizare, de importanta economico - sociala a localitătilor, de mărimea si de gradul de dezvoltare a acestora si în raport cu infrastructura tehnico-edilitara existenta.

Prin salubrizare, in contextul regulamentului cadru al serviciului de salubrizare a localitătilor aprobat prin Ordinul presedintelui ANRSC nr. 110/2007, se întelege: “Totalitatea operatiunilor si activitătilor necesare pentru păstrarea unui aspect salubru al localitătilor, adică colectarea, selectarea, transportul, depozitarea, neutralizarea deseurilor, maturatul, stropitul, spălatul străzilor, curatatul rigolelor, colectarea deseurilor stradale, curatarea si transportul zăpezii de pe căile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau inghet.”

Principiile de organizare si functionare a serviciilor de salubrizare ca o componenta a serviciilor publice de gospodărie comunala sunt:

- protectia sanatatii publice

- autonomia locala si descentralizarea;

- responsabilitatea fata de cetăteni

- conservarea si protectia mediului înconjurător;

- calitate si continuitate; securitatea serviciului;

- tarife/taxe echitabile si accesibile tuturor utilizatorilor;

- nediscriminarea si egalitatea tuturor utilizatorilor;

- transparenta, consultarea si antrenarea in decizii a cetătenilor;

- administrarea corecta si eficienta a bunurilor proprietate publica si a fondurilor publice;

- dezvoltarea durabila.

Serviciul de salubrizare trebuie sa îndeplinească indicatorii de performanta prevăzuti in regulamentul serviciului de salubrizare la nivelul judetului Mures.

Indicatorii de performanta si de evaluare stabilesc conditiile ce trebuia respectate de operatori pentru asigurarea serviciului de salubrizare a localitătilor.

Indicatorii de performanta asigura conditiile pe care trebuie sa le îndeplinească serviciile de salubrizare avându-se in vedere:

- continuitatea din punct de vedere cantitativ si calitativ;

- adaptarea permanenta la cerintele utilizatorului;

- excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile de salubrizare;

- respectarea reglementarilor specifice in domeniul protectiei mediului si sanatatii populatiei;

- implementarea unor sisteme de management al calitatii, al mediului si al sanatatii si securitătii muncii;

- prestarea serviciului pentru toti utilizatorii din aria sa de responsabilitate.

Indicatorii de performanta pentru serviciul de salubrizare se refera la următoarele activitati:

- contractarea serviciilor de salubrizare;

- măsurarea, facturarea si încasarea contravalorii serviciilor efectuate;

- îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate;

- mentinerea unor relatii echitabile intre operator si utilizator prin rezolvarea rapida si obiectiva a problemelor, cu respectarea drepturilor si obligatiilor care revin fiecărei parti;

- solutionarea in timp util a reclamatiilor utilizatorilor referitoare la serviciile de salubrizare;

- prestarea de servicii conexe serviciului de salubrizare – informare, consultanta;

- prestarea serviciului pentru toti utilizatorii din raza unitatii administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare in administrare sau contract de delegare a gestiunii;

In vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanta, operatorul trebuie sa asigure:

- gestiunea serviciilor de salubrizare conform prevederilor contractuale;

- evidenta clara si corecta a utilizatorilor;

- înregistrarea activitătilor privind măsurarea prestatiilor facturarea si încasarea contravalorii serviciilor efectuate;

- înregistrarea reclamatiilor si sesizărilor utilizatorilor si modul de solutionare a acestora;

- comunicarea gradului in care se asigura colectarea selectiva a ambalajelor si deseurilor de ambalaj, respectiv a DEEE si a deseurilor voluminoase de la populatie.

Indicatorii de performanta si de evaluare a serviciului de salubrizare vor fi cuantificati cantitativ; si vor fi prevăzuti ca anexa în regulamentul serviciului de salubrizare. Indicatorii de performanta din anexa la Regulamentul-cadru au caracter minimal si pot fi suplimentati conform prevederilor legale.

Serviciile de salubrizare se organizează pentru satisfacerea nevoilor populatiei, ale institutiilor publice si ale agentilor economici si vor asigura:

- imbunatatirea conditiilor de viata ale cetătenilor;

- promovarea calitatii si eficientei activitătilor de salubrizare;

- dezvoltarea durabila a serviciilor;

- protectia mediului înconjurător.

Acest Studiu de oportunitate analizează activitătile componente ale serviciului de salubrizare existente la nivelul judetului Mures astfel:

- precolectare, colectare şi transportul deşeurilor municipale la statia de sortare/transfer, sortarea deseurilor, inclusiv ale deşeurilor toxice, periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special.

- colectarea, transportul, sortarea, valorificarea şi eliminarea deşeurilor provenite din gospodãriile populaţiei, generate de activitãţi de reamenajare şi reabilitare interioarã a locuinţelor, apartamentelor proprietate individuala;

- sortare/transfer a deşeurilor municipale si  operarea statiilor  de sortare, transfer si compostare de la Cristesti si a statiei de transfer Balauseri.

- transport a deseurilor de la statiile de transfer;

- depozitarea controlată a deşeurilor municipale si administrarea depozitului;

- tratarea deseurilor (TMB), inclusiv a deseurilor toxice periculoase din deseurile menajere, cu exceptia celor cu regim special, din cadrul Serviciilor de salubrizare reglementate prin Ordinul ANRSC nr. 109/2007.

Serviciul de salubrizare se realizează prin intermediul unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice care, împreuna cu mijloacele de colectare si transport al deseurilor, formează sistemul public de salubrizare al localitătilor, respectiv printr-un ansamblu tehnologic si functional, care cuprinde constructii, instalatii si echipamente specifice destinate prestării serviciului, precum: puncte de colectare si colectare selectiva a deseurilor; pubele si containere pentru colectarea selectiva a deseurilor menajere; statii de transfer si sortare; statie de tratare mecano-biologica; statie de compostare; depozit de deseuri.

Activitătile specifice serviciului de salubrizare se gestionează si se exploatează prin intermediul unor operatori licentiati.

Un aspect important in ceea ce priveste activitatea de colectare a deseurilor este data de modalitatea actuala in care este prestata aceasta activitate.

Activitatea de colectare a deseurilor

Situatia activitatii de colectare a deseurilor in unitatile administrativ-teritoriale ale judetului Mures, membre ale ADI Ecolect se prezinta astfel:

- In zona 1, Sinpaul:

  - Pentru activitatea de colectare a deseurilor

    - 16 unitati administrativ-teritoriale au in derulare contracte de salubrizare pe care le-au aditionat in sensul incetarii acestora odata cu intrarea in vigoare a contractului de delegare atribuit de ADI Ecolect;

    - 5 unitati administrativ-teritoriale au in derulare contracte de salubrizare, ceea ce inseamna ca aceste contracte urmeaza sa se deruleze in conditiile contractuale avute in vedere la data atribuirii acestora, cu recomandarea ca operatorii sa respecte regulamentul de organizare si functionare al serviciului de salubrizare aplicabil la nivel judetean si fluxul deseurilor pe baza caruia a fost proiectat Sistemul de management integral al deseurilor in judetul Mures si sa nu prelungeasca durata contractelor existente.

- In zona 2, Tirgu Mures:

  - Pentru activitatea de colectare a deseurilor

    - 14 unitati administrativ-teritoriale au in derulare contracte de salubrizare pe care le-au aditionat in sensul incetarii acestora odata cu intrarea in vigoare a contractului de delegare atribuit de ADI Ecolect;

- 5 unitati administrativ-teritoriale au in derulare contracte de salubrizare ceea ce inseamna ca aceste contracte urmeaza sa se deruleze in conditiile contractuale avute in vedere la data atribuirii acestora, cu recomandarea ca operatorii sa respecte regulamentul de organizare si functionare al serviciului de salubrizare aplicabil la nivel judetean si fluxul deseurilor pe baza caruia a fost proiectat Sistemul de management integral al deseurilor in judetul Mures.In zona 3, Sighisoara

  - Pentru activitatea de colectare,

    - 3 unitati administrativ teritoriale, respectiv Sighisoara, Danes  si Albesti(din 6 UAT-uri) au contracte de salubrizare incheiate optand pentru derularea acestora in conditiile in care au fost atribuite, astfel:

      - municipiul Sighisoara a atribuit contractul de delegare pentru activitatea de colectare in anul 2012(pana in 2022),

      - contractul de salubrizare pentru Albesti a fost incheiat pana la data 01.07.2015, daca nu vor interveni clauze de incetare inainte de aceasta data,

      - contractul de salubrizare pentru comuna Danes a fost atribuit pentru o durata de pana la data de 29.07.2019, daca nu vor interveni clauze de incetare inainte de aceasta data,

    - 3 unitati administrativ-teritoriale Vanatori, Saschiz si Apold   astfel,

      - Vanatori(a avut in derulare un contract de delegare a gestiunii pana in 30.04.2013) si Saschiz nu are organizat serviciul de salubrizare, iar Albesti are in derulare pana la 01.07.2015 un contract de delegare dar autoritatea locala  optat pentru aditionarea acestuia in sensul incetarii contractului odata cu intrarea in vigoare a contractului de delegare atribuit de ADI Ecolect.

  - Activitatea de depozitare va fi asigurata sub forma gestiunii delegate, iar termenul la care se estimeaza ca depozitul de la Sighisoara va atinge capacitatea maxima este anul 2017, cand autoritatile locale impreuna cu consiliul judetean trebuie sa realizeze o statie de transfer astfel incat deseurile din zona 3 sa fie neutralizate prin depozitare la depozitul de la Sinpaul.

  - Activitatea de sortare se realizeaza prin statia de sortare de la Sighisoara realizata prin finantare Phare.

- In zona 4, Reghin

  - Activitatea de colectare este realizata

    - in 22 unitati administrativ-teritoriale care au in derulare contracte de salubrizare pe care le-au aditionat in sensul incetarii acestora odata cu intrarea in vigoare a contractului de delegare atribuit de ADI Ecolect;

    - In municipiul Reghin, se afla in derulare un contract privind asigurarea activitatii de colectare a deseurilor, inclusiv a activitatii de sortare si transfer(investitie realizata prin finantare Phare), contract care a fost catalogat in aplicatia de finantare ca fiind nelegal atribuit pentru care aiutoritatile administratiei publice din Reghin si-au asumat ca il vor rezilia;

    - In comuna Solovastru, care are in derulare un contract incheiat si pentru care a optat sa fie finalizat cu respectarea conditiilor asumate la incheierea acestuia.

  - Activitatea de sortare si transfer este realizata sub forma gestiunii delegate de catre RAGCL Reghin, prin exploatarea statiei de sortare/transfer de la Reghin realizata prin finantare Phare.

- In zona 5, Tarnaveni,

  - Activitatea de colectare este realizata

    - In 4 unitati administrativ-teritoriale(Adamus, Cucerdea, Ganesti, Mica) sub forma gestiunii delegate, avand in derulare contracte de salubrizare pe care le-au aditionat in sensul incetarii acestora odata cu intrarea in vigoare a contractului de delegare atribuit de ADI Ecolect,

    - In Orasul Tranaveni, activitatea este asigurata sub forma gestiunii directe, ceea ce inseamna ca poate face obiectul procedurii de delegare a gestiunii ce urmeaza sa fie organizata de ADI Ecolect.

    - In comuna Bagaciu, este in derulare un contract de delegare a gestiunii care se va derula in conditiile in care a fost atribuit pana in data de 31.03.2015 daca nu intervin cauze care sa conduca la incetarea acestuia inainte de acest termen, pozitie asumata de autoritatea locala.

  - Activitatea de sortare si transfer este realizata sub forma gestiunii directe de autoritatile administratiei publice locale ale orasului Tarnaveni care opereaza satia de sortare/transfer realizata prin finantare Phare si care va fi operata in continuare pana la data incetarii conditionalitatilor la care s-a obligat beneficiarul fata de finantator, data la care va fi analizata posibilitatea delegarii gestiunii acestei statii.

- In zona 6,  Balauseri,

  - Activitatea de colectare a deseurilor este realizata,

    - In 9 unitati administrativ-teritoriale(Chibed, Ghindari, Neaua, Fantanele, Vetca, Balauseri, Zagar, Viisoara, Coroisanmartin) este organizata sub forma gestiunii delegate, avand in derulare contracte de salubrizare pe care le-au aditionat in sensul incetarii acestora odata cu intrarea in vigoare a contractului de delegare atribuit de ADI Ecolect,

    - In 3 unitati administrativ teritoriale, Sangeorgiu de Padure, Sovata si Sarateni  sub forma gestiunii delegate, unde autoritatile administratiei publice locale au optat sa continue derularea contractelor in conditiile existente la data atribuirii si pana la data incetarii acestora prin ajungere la termen, daca pana atunci nu apar cauze de incetare.

    - Nades, care nu are atribuit un contract de delegare si nici organizat serviciul de salubrizare.

  - Activitatea de sortare/transfer, poate fi realizata prin intermediul statiei de sortare/transfer de la Balauseri care nu functioneaza la capacitate datorita faptului ca mai necesita investitii, fiind exploatata sub forma gestiunii directe de catre autoritatile administratiei publcie locale din Balauseri, fapt care creeaza premisele ca poate face obiectul unei proceduri de delegare a gestiunii prin care se urmareste aducerea statiei la parametrii optimi de functionare, si utilizarea ei ca statie zonala pentru activitatea de sortare si transfer a deseurilor catre depozitul de la Sinpaul.

- In zona 7, Raciu,

  - Activitatea de colectare a deseurilor

    - in 4 unitati administrativ-teritoriale(Grebenisu de Campie, mihesu de campie, Valea Larga, Zau de Campie, este organizata sub forma gestiunii delegate, avand in derulare contracte de salubrizare pe care le-au aditionat in sensul incetarii acestora odata cu intrarea in vigoare a contractului de delegare atribuit de ADI Ecolect

    - In 7 unitati administrativ-teritoriale(Raciu, Pogaceaua, Craiesti, Bala, Sincai, Saulia, Sanpetru) activitatea de colectare a deseurilor este asigurata de catre SC Campia Transilvana SRL in baza unui contract de delegare a gestiunii atribuit de catre ADI Campia Transilvana, in mod direct, cu incalcarea prevederilor Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare, referitoare la atribuirea contractelor de delegare a gestiunii.

  - Activitatea de sortare/transfer este prestata de catre SC campia transilvana SRL in baza aceluiasi contract de delegare a gestiunii incheiat cu ADI Campia Transilvana, activitate care este prestata prin intermediul unei statii de sortare/transfer realizata prin finantare Phare.

Avand in vedere diversitatea tipurilor de contracte de salubrizare incheiate de unitatile administrativ-teritoriale si pentru a se conforma aplicatiei de finantare, recomandam  ca pentru definitivarea caietului de sarcini pentru delegarea gestiunii activitatii de colectare a deseurilor Beneficiarul/ADI Ecolect sa prezinte situatia exacta a unitatilor administrativ-teritoriale care mandateaza ADI Ecolect in scopul delegarii gestiunii activitatii de colectare. In acest scop, unitatile administrativ-teritoriale trebuie sa incheie cu operatorii un act aditional la contractul de salubrizare existent prin care sa stabileasca ca acesta inceteaza la data intrarii in vigoare a contractului de delegare incheiat de ADI Ecolect cu operatorul ce va fi desemnat in cadrul procedurii de delegare. Situatia prezentata mai sus, pe zone, a fost realizata ca urmare a ultimei situatii privind serviciul de salubrizare in judetul Mures prezentata in luna iulie 2013 de catre ADI Ecolect.

Activitatea de sortare si transfer

Activitatea de sortare/transfer este realizata prin intermediul unor facilitati realizate prin intermediul unor proiecte Phare al caror beneficiari sunt unitatile administrativ-teritoriale individual (ex. municipiul Reghin, Sighisoara) sau in parteneriat (Tarnaveni, Raciu,Acatari) si prin finantare guvernamentala (Balauseri).

Fractionarea prestarii acestei activitati genereaza dificultati in ceea ce priveste proiectia modului de organizare a activitatii de sortare si transfer prin intermediul facilitatilor realizate prin proiectele Phare, datorita conditionalitatilor din contractele de finantare, cunoscut fiind ca beneficiarii acestor investitii sunt in imposibilitate de a se angaja in ceea ce priveste modificarea cadrului institutional aprobat prin proiectul Phare mai devreme de 5 ani de la data punerii in functiune a instalatiilor.

Prin urmare, organizarea si functionarea serviciului de salubrizare in judetul Mures trebuie sa fie reglementata prin Regulamentul de organizare si functionare a serviciului de salubrizare la nivel judetean aprobat de toate unitatile administrativ-teritoriale membre ale ADI Ecolect, si prin hotararea AGA a ADI Ecolect.

Regimul juridic al terenurilor şi al bunurilor rezultate în cadrul Proiectului

In baza contractului de asociere incheiat intre unitatile administrativ-teritoriale ale judetului Mures, părţile se angajează să sprijine implementarea Proiectului, prin punerea la dispoziţie, în baza hotărârii Consiliului Local, a terenurilor pe care urmează să se construiască:(i) Staţia de Transfer Tîrgu Mureş - Cristeşti, (ii) Staţia de Sortare Tîrgu Mureş - Cristeşti, (iii) Staţia de Compostare Tîrgu Mureş - Cristeşti, precum şi a altor terenuri identificate şi necesare realizării Proiectului. In acest sens, Consiliile Locale din unităţile administrativ-teritoriale proprietare ale acestor terenuri, le vor stabili regimul juridic de bunuri aparţinând proprietăţii publice şi vor acorda CJ Mureş, pe întreaga durată de funcţionare a infrastructurii ce se va realiza, dreptul de administrare a terenului respectiv.

Avand in vedere obligatia de mai sus, Consiliile Locale nu vor mai putea incheia contracte sau orice acte juridice cu tertii având ca obiect terenurile aferente proiectului, pe durata contractului de asociere existent  ( 30 de ani).

Toate bunurile mobile şi imobile rezultate în cadrul Proiectului aparţin domeniului public al judeţului Mureş si alcătuiesc Sistemul de gestiune integrată a deşeurilor în judeţul Mureş fiind destinate să asigure deservirea unităţilor administrativ-teritoriale din judetul Mures.

Bunurile mobile achiziţionate în cadrul Proiectului vor avea următorul regim juridic:

- pubelele, containerele şi unităţile de compostare individuală, proprietate a judeţului Mureş, vor fi date in administrare  unităţilor administrativ - teritoriale ale căror populaţii le deservesc, care le vor gestiona în condiţiile legii, putand fi concesionate operatorilor;

- orice alte bunuri mobile care deservesc serviciul public judeţean de salubrizare (ex. mijloace de transport, etc.) vor intra în patrimoniul şi gestiunea judeţului Mureş.

Cu toate acestea, trebuie sa semnalam ca prin modul de reglementare a proprietatii prin contractul de asociere, unitatile administrativ-teritoriale nu au respectat art. 10 alin(6) din Legea nr. 51/2006, care reglementeaza regimul juridic al bunurilor astfel:

„(6) Sistemele de utilităţi publice sau părţile componente ale acestora, realizate în comun prin programe de investiţii noi realizate în cadrul asociaţiei de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, aparţin proprietăţii publice a unităţilor administrativ-teritoriale membre şi se înregistrează în patrimoniul acestora conform prevederilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza următoarelor criterii:

a) bunurile situate pe raza unei singure unităţi administrativ-teritoriale, pe care o şi deservesc, vor aparţine domeniului public al acesteia;

b) bunurile situate pe raza mai multor unităţi administrativ-teritoriale şi/sau care deservesc mai multe unităţi administrativ-teritoriale vor aparţine domeniului public al judeţului, dacă toate unităţile administrativ-teritoriale implicate sunt situate în acelaşi judeţ şi judeţul este membru al asociaţiei;

c) bunurile situate pe raza mai multor unităţi administrativ-teritoriale şi/sau care deservesc mai multe unităţi administrativ-teritoriale vor aparţine domeniului public al unităţii administrativ-teritoriale stabilite prin contractul de delegare a gestiunii, dacă aceste unităţi administrativ-teritoriale sunt situate în judeţe diferite sau dacă judeţul nu este membru.”

### Gestiunea serviciului de salubrizare

Potrivit art.11 din Legea nr.101/2006 coroborat cu art. 23 din Legea nr. 51/2006, gestiunea serviciului de salubrizare se realizează prin următoarele modalitati:

a) gestiune directa - modalitatea de gestiune in care autoritătile deliberative si executive, in numele unitatilor administrativ-teritoriale pe care le reprezintă, isi asuma si exercita nemijlocit toate competentele si responsabilitătile ce le revin potrivit legii cu privire la furnizarea/prestarea serviciului de salubrizare, respectiv la administrarea, functionarea si exploatarea sistemelor publice de salubrizare aferente acestora;

b) gestiune delegata - modalitatea de gestiune in care autoritătile administratiei publice locale de la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale sau, după caz, asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, in numele si pe seama unitatilor administrativ-teritoriale membre, atribuie unuia sau mai multor operatori toate ori numai o parte din competentele si responsabilitătile proprii privind furnizarea/prestarea serviciului de salubrizare, precum si concesiunea sistemelor publice de salubrizare aferente serviciului, respectiv dreptul si obligatia de administrare si de exploatare a acestora, pe baza unui contract de delegare a gestiunii.

Alegerea modalitatii de gestiune a serviciului de salubrizare se face prin hotărâri ale autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale sau ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara, după caz, in conformitate cu strategiile si programele de salubrizare adoptate la nivelul fiecărei localitati, precum si in conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Proiectul „Sistem integrat de management al deseurilor in judetul Mures” este finantat din Fonduri Europene, prin Programul Operaţional Sectorial de Mediu 2007–2013, Axa prioritară 2 – Dezvoltarea sistemelor integrate de gestionare a deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric. In acest sens, conform Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Ecolect Mures, creata in vederea implementării proiectului, Autoritatea contractantă pentru contractele de colectare a deşeurilor va fi ADI Ecolect Mures.

Gestiunea activităţilor componente ale serviciilor de salubrizare care fac obiectul prezentului Studiu de oportunitate, se află în responsabilitatea membrilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara si va fi realizată sub forma gestiunii delegate, în baza contratelor de delegare a gestiunii care vor fi atribuite operatorilor în urma procedurilor de licitaţie publică organizate în acest scop. Chiar dacă atribuirea acestor contracte prin licitaţie publică nu este impusă prin norme legale imperative, acestea vor fi astfel atribuite pentru a se încadra în condiţiile impuse de POS Mediu pentru obţinerea finanţării din fonduri europene (atribuirea directă a acestora, chiar cu respectarea regulilor impuse de lege pentru atribuirea directă nu corespunde criteriilor obligatorii impuse în acest sens de POS Mediu).

Activitătile specifice serviciului de salubrizare se organizează si se desfasoara pe baza unui regulament al serviciului si a unor caiete de sarcini, aprobate prin hotărâri ale autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale sau ale asociatiei de dezvoltare intercomunitara, după caz. Regulamentul serviciului de salubrizare a localitătlor si caietele de sarcini ale serviciului se întocmesc in conformitate cu regulamentul-cadru al serviciului de salubrizare si caietul de sarcini-cadru, elaborate si aprobate prin Ordinul nr.110/2007 si respectiv Ordinul nr.111/2007 ale președintelui A.N.R.S.C.

Raporturile juridice dintre unitătile administrativ-teritoriale si operatorii serviciului de salubrizare, după caz, sunt reglementate prin:

- hotărârea de dare in administrare a serviciului de salubrizare, in cazul gestiunii directe;

- contractul de delegare a gestiunii, in cazul gestiunii delegate.

Procedura de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a localitătilor se stabileste in baza prevederilor OUG.nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările si completările ulterioare.

In vederea încheierii contractelor de delegare a gestiunii, autoritătile administratei publice locale sau, după caz, asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice vor asigura elaborarea si vor aproba, in termen de 6 luni de la luarea deciziei privind delegarea gestiunii serviciilor, un studiu de oportunitate pentru fundamentarea si stabilirea solutiilor optime de delegare a gestiunii serviciilor, precum si documentatia de atribuire a contractului de delegare a gestiunii.

Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare, respectiv operarea, administrarea si exploatarea sistemelor publice de salubrizare aferente, se poate face pentru toate sau numai pentru o parte dintre activitătile componente ale serviciului, pe baza unor analize tehnico-economice si de eficienta a costurilor de operare, concretizate intr-un studiu de oportunitate.

Contractele de delegare a gestiunii se aproba prin hotărâri de atribuire adoptate de autoritătile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale sau, după caz, de asociațiile de dezvoltare intercomunitara si se semnează de primari, de presedintii consiliilor judetene sau, după caz, de presedintii asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciul de salubrizare a localitătilor, in numele si pe seama unitatilor administrativ-teritoriale membre, in baza mandatului acestora.

Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a localitătilor este un contract încheiat in forma scrisa, prin care una sau mai multe unitati administrativ-teritoriale, individual sau in asociere, in calitate de delegatar, atribuie, pe o perioada determinata, unui operator licentiat, in calitate de delegat, care actionează pe riscul si răspunderea sa, dreptul si obligatia de a furniza/presta serviciul de salubrizare sau, după caz, activitati din componenta acestui serviciu, inclusiv dreptul si obligatia de a administra si de a exploata infrastructura tehnico-edilitara aferenta serviciului/activitătilor furnizate/prestate, in schimbul unei redevente, după caz.

Contractul de delegare a gestiunii este asimilat actelor administrative si intra sub incidenta prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare.

Contractul de delegare a gestiunii va fi insotit in mod obligatoriu de următoarele anexe:

a)	caietul de sarcini privind furnizarea/prestarea serviciului;

b)	regulamentul serviciului;

c)	inventarul bunurilor mobile si imobile, proprietate publica sau privata a unitatilor administrativ-teritoriale aferente serviciului;

d)	procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor prevăzute la lit. c).

Caietul de sarcini-cadru stabileste conditiile de desfăsurare a activitătilor specifice serviciului de salubrizare, stabilind nivelurile de calitate si conditiile tehnice necesare functionarii acestui serviciu în conditii de eficienta si siguranta.

Caietul de sarcini-cadru a fost elaborat spre a servi drept documentatie tehnica si de referinta în vederea stabilirii conditiilor specifice de desfăsurare a serviciului de salubrizare indiferent de modul de gestiune adoptat.

Caietul de sarcini contine specificatiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta, siguranta în exploatare, precum si sisteme de asigurare a calitatii, terminologie, conditiile pentru certificarea conformitătii cu standarde relevante sau altele asemenea. Specificatiile tehnice se refera, de asemenea, la algoritmul executării activitătilor, la verificarea, inspectia si conditiile de receptie a lucrărilor, precum si la alte conditii ce deriva din actele normative si reglementările, în legătura cu desfăsurarea serviciului de salubrizare.

Caietul de sarcini precizează, totodată, reglementările obligatorii referitoare la protectia muncii, la prevenirea si stingerea incendiilor si la protectia mediului, care trebuie respectate pe parcursul prestării serviciului/activitati specifice din cadrul serviciului de salubrizare si care sunt în vigoare.

Prin Regulamentul - cadru al serviciului de salubrizare al localitătilor se stabileste cadrul juridic unitar privind desfăsurarea serviciului de salubrizare, definind modalitătile si conditiile – cadru ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului de salubrizare, indicatorii de performanta, conditiile tehnice, raporturile dintre operator si utilizator.

In baza Regulamentului-cadru unitatile administrativ-teritoriale, respectiv asociatiile de dezvoltare intercomunitara, elaboreaza si aproba regulamentul local de organizare si functionare a serviciului de salubrizare care reprezinta  documentatia tehnica minima pentru toti operatorii care asigura serviciul de salubrizare si precizează documentele necesare exploatării, precum si modul de întocmire, actualizare, păstrare si manipulare a acestora, precum si prevederi referitoare la drepturile si obligatiile operatorilor.

Regulamentul serviciului, elaborat in baza Regulamentului-cadru se supune avizarii autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale membre ale ADI Ecolect si se aproba prin Hotarare AGA a ADI Ecolect. De asemenea, Caietul de sarcini pentru activitatea de colectare a deseurilor se elaborează in cadrul ADI, se supun avizării autoritatilor administratiei publice locale ale unitatilor administrativ-teritoriale membre, si se aproba in adunarea generala a asociatiei.

Contractul de delegare a gestiunii cuprinde in mod obligatoriu clauze referitoare la: denumirea partilor contractante; obiectul contractului; durata contractului; drepturile si obligatiile partilor contractante; programul lucrărilor de investitii pentru modernizări, reabilitări, dezvoltări de capacitati, obiective noi si al lucrărilor de întretinere, reparatii curente, repatii planificate, renovări, atât fizic, cat si valoric; sarcinile si responsabilitătile partilor cu privire la programele de investitii, la programele de reabilitări, reparatii si renovări, precum si la conditiile de finatare a acestora; indicatorii de performanta privind calitatea si cantitatea serviciului, stabiliti prin caietul de sarcini si regulamentul serviciului, si modul de evaluare si cuantificare a acestora, conditii si garantii; tarifele practicate si procedura de stabilire, modificare sau ajustare a acestora; modul de tarifare si încasare a contravalorii serviciilor furnizate/prestate; nivelul redeventei sau al altor obligatii, după caz; răspunderea contractuala; forta majora; conditiile de redefinire a clauzelor contractuale; conditiile de restituire sau repartitie, după caz, a bunurilor, la încetarea din orice cauza a contractului de delegare a gestiunii, inclusiv a investitiilor realizate; mentinerea echilibrului contractual; conditiile de reziliere a contractului de delegare a gestiunii; administrarea patrimoniului public si privat preluat; structura fortei de munca si protectia sociala a acesteia; alte clauze convenite de parti, după caz.

Durata unui contract de delegare a gestiunii nu poate fi mai mare decât durata necesara amortizării investitiilor, fara a depăsi 49 de ani. Aceasta durata nu poate fi prelungita decât in următoarele conditii:

- pentru motive de interes general, caz in care durata contractului nu poate fi prelungita cu mai mult de 2 ani;

- in cazul in care operatorul, la cererea autoritatii administratei publice locale si pentru buna executare a serviciului de salubrizare, a realizat investitii care nu ar putea fi amortizate in termenul rămas pana la expirarea contractului initial decât printr-o crestere excesiva a tarifelor si/sau taxelor.

Prelungirea va fi decisa de autoritătile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale sau, in acest caz, de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara.

In baza Raportului de evaluare institutionala pentru judetul Mures si a solutiilor tehnice adoptate in cadrul proiectului, judetul a fost impartit in 7 zone de colectare: Contractele de delegare a gestiunii serviciilor pentru toate zonele de colectare se vor semna de către presedintele Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara, in numele si pe seama unitatilor administrativ-teritoriale membre, in baza mandatului acestora, cu operatorii desemnati pentru fiecare zona in parte.

Atât Aplicatia de finantare cat si Raportul de evaluare institutionala pentru proiectul „Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Mures”, recomanda încheierea unor contracte de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare, cu viitorii operatori ai activitatii de colectare-transport deseuri menajere.

Raporturile juridice dintre Asociaţia de dezvoltare intercomunitara şi operatorii serviciului de salubrizare sunt reglementate, conform  art. 12 al Legii nr. 101/2006, respectiv art. 24 al Legii 51/2006, in cazul gestiunii delegate, prin hotărâri de atribuire si contracte de delegare a gestiunii, adoptate, respectiv aprobate, după caz, de autoritătile deliberative ale unitatilor administrativ teritoriale.

Delegarea gestiunii activitatilor de colectare, sortare, transfer, compostare, tratare mecano-biologica si depozitare a deseurilor in judetul Mures

Serviciile publice de interes local, aflate în responsabilitatea consiliilor locale, sunt cele de colectare a deşeurilor generate de populaţie, precum şi a celor stradale şi transportul acestora, după caz, la: staţiile de transfer, staţia de sortare, staţia de compostare, staţia de tratare mecano - biologică sau depozit.

Pentru aceste activitati se optează pentru gestiunea delegată care urmează a fi organizata de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Ecolect" Mureş, în baza unui mandat special dat de fiecare membru al asociatiei, în condiţiile legii, zonal pentru unităţile administrativ - teritoriale arondate unei staţii de transfer / sortare/ compostare / tratare mecano - biologică / depozit, împreuna, in cu respectarea zonelor determinate potrivit Anexei 1 la contractul de asociere.

Potrivit aplicatiei de finantare a proiectului SIMD Mures, concomitent cu procedura de delegare a gestiunii activitatilor de colectare-transport de catre ADI Ecolect,   exista situaţii în care una sau mai multe unităţi administrativ teritoriale din zona deservită de o staţie de transfer, la data delegării gestiunii activitatii de colectare, au în derulare un contract de delegare atribuit anterior infiintarii ADI Ecolect si cu respectarea conditiilor de legalitate, caz in care aceste contracte se vor derula pana la interventia uneia din cauzele de incetare,  cu precizarea expresa ca acesta nu mai poate fi prelungit în privinţa activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor municipale. Este de precizat ca in cadrul aplicatiei de finantare se recomanda ca pentru situatia expusa mai sus, procedura de delegare a gestiunii sa fie organizata si pentru unitatile administrativ-teritoriale care au in derulare un contract de delegare atribuit inainte de infiintarea ADI Ecolect, urmand ca prestarea activitatilor in aria administrativa a acestora de catre operatorul selectat de catre ADI Ecolect sa inceapa numai dupa incetarea contractului existent. Pornind de la aceasta consultantul a propus iar consiliul judetean a aprobat ca procedura de delegare a gestiunii pentru activitatatile serviciului de salubrizare sa fie realizate pe o perioada de 4 ani.

Astfel, apreciem ca se impune pentru o buna organizare a procedurii de delegare a gestiunii sa fie identificate de catre beneficiar/ADI Ecolect unitatile administrativ-teritoriale care vor face obiectul procedurii de delegare a gestiunii pentru activitatea de colectare a deseurilor si care mandateaza ADI Ecolect sa deruleze procedura de delegare a gestiunii in  numele si pe seama acestora.

Astfel, delegarea gestiunii activitatii de colectare a deseurilor se va organiza prin licitatie publica deschisa cu respectarea dispozitiilor Legii 101/2006, Legii nr. 51/2006 si a OUG nr. 34/2006, iar ADI Ecolect, in calitate de autoritate contractanta, va organiza procedura de delegare. Procedura de delegare se organizeaza pe loturi, fiecarui lot corespunzandu-i o zona de transfer. In acest caz, fiecare unitate administrativ-teritoriala pe fiecare zona in parte va mandata ADI Ecolect pentru organizarea procedurii de delegare in numele si pe seama sa, iar in functie de mandatul acordat vor fi identificate si unitatile administrativ-teritoriale care vor intra in procedura de delegare.

In concluzie, un aspect deosebit de important ce trebuie semnalat este acela ca in cazul in care nu vor fi respectate liniile directoare trasate prin aplicatie referitoare la delegarea gestiunii activitatii de colectare exista riscul ca proiectul „Sistem integrat de management al deseurilor in judetul Mures” sa nu fie considerat ca fiind implementat. Potrivit Raportului Institutional delegarea gestiunii activitatii de colectare se va realiza in toate unitatile administrativ teritoriale membre ale ADI Ecolect, cu exceptia acelor unitati administrativ-teritoriale care au incheiat contracte de delegare inainte de infiintarea ADI Ecolect cu respectarea legiislatiei in vigoare la data atribuirii contractului de delegare, precum si cu exceptia unitatilor administrativ-teritoriale care au in implementare proiectele Phare, iar acestea au respectat intocmai conditionalitatile impuse prin contractul de finantare si proiect. Prin urmare, responsabilitatea luarii unei decizii cu privire la mandatarea ADI Ecolect de a organiza procedura de delegare a gestiunii pentru activitatea de colectare revine unitatilor administrativ-teritoriale beneficiare ale proiectelor Phare, in conditiile in care, din informatiile consultantului si asa cum rezulta din Raportul institutional, proiectele Phare de la Reghin, Raciu si Acatari nu mai indeplinesc conditiile avute in vedere la data aprobarii finantarii cu privire la modalitatea de gestiune a serviciului.

Activitatile de operare a Depozitului, a Staţiei de Tratare Mecano Biologică, a Staţiei de Transfer Tîrgu Mureş - Cristeşti, a Staţiei de Sortare Tîrgu Mureş - Cristeşti, a Staţiei de Compostare Tîrgu Mureş - Cristeşti precum şi transportul la depozit, sunt de interes judeţean şi se află în responsabilitatea Consiliului Judeţean Mureş.

Delegarea gestiunii acestor activitati va fi efectuată, fie de către Consiliul Judeţean Mureş în nume propriu, fie de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară„Ecolect" Mureş, în numele şi pe seama Consiliului Judeţean Mureş, în baza unui mandat special încredinţat în acest sens, după cum urmează:

- un operator pentru Staţia de Transfer, Staţia de Compostare şl Staţia de Sortare Tîrgu Mureş - Cristeşti care va efectua şi transportul către Staţia de Tratare Mecano-Biologică, Depozit, şi reciclatori, după caz, cu maşinile achiziţionate prin proiect;

- un operator pentru Staţia de Tratare Mecano - Biologică;

- un operator pentru Depozit, care va efectua şi transportul deşeurilor de la Staţiile de Transfer Tîrnăveni, Rîciu şi Bălăuşeri către Depozit cu maşinile achiziţionate prin proiect, respectiv operarea statiei de transfer de la Balauseri.

In cazul delegării gestiunii operării pentru Staţia de Transfer, Staţia de Compostare şi Staţia de Sortare Tîrgu Mureş - Cristeşti, condiţiile şi termenele delegării, respectiv mandatul special dat Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Ecolect" Mureş, vor fi aprobate de Consiliul Judeţean Mureş în baza unui aviz prealabil dat de Consiliul Local al municipiului Tîrgu Mureş, ca o condiţie de nulitate absolută a hotărârii, potrivit Contractului de Asociere.

Gestiunea operării Staţiilor de Transfer şi Sortare Reghin, Tîrnăveni, Rîciu şi Bălăuşeri, precum şi a Staţiilor de Sortare Sighişoara şi Acăţari, realizate sau în curs de realizare în cadrul altor proiecte va fi delegată în condiţiile memorandumurilor de finanţare prevăzute pentru fiecare proiect în parte. Avand in vedere ca statia de transfer de la Balauseri este realizata prin fonduri guvernamentale, apreciem ca operarea acesteia poate face obiectul procedurii de delegare odata cu activitatea de colectare a deseurilor..

La încetarea obligaţiilor asumate de autorităţile administraţiei publice locale faţă de finanţatorul proiectelor Phare, acestea vor fi integrate în proiect, organizarea procedurii de delegare a gestiunii statiilor de transfer realizate prin proiecte Phare  fiind încredinţată de consiliile locale respective către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Ecolect" Mureş/Consiliul Judetean Mures.

Fata de cele prezentate mai sus, in cadrul proiectului mai pot exista si investiţii si activităţi care nu fac obiectul proiectului astfel:

Investiţiile din cadrul „Sistemului integrat de gestionare a deşeurilor in judeţul Mureş", care nu fac obiectul Proiectului trebuie realizate la termenele prezentate in Master Plan si Studiu de fezabilitate, responsabilitatea realizării lor revenind unitatilor administrativ-teritoriale.

Mai mult, ADI Ecolect/CJ Mures/operatorii pot sa realizeze in comun sau individual si alte instalaţii de valorificare a deşeurilor (in special compostare), precum si campanii de informare si conştientizare a publicului.

Ca exemplu, consiliul local al municipiului Sighişoara, la data inchieierii contractului de asociere, consimte la depozitarea deşeurilor reziduale provenite din Zona 3, pe depozitul Sighişoara pana la epuizarea capacităţii de depozitare a acestuia(in 2017 se estimeaza sistarea depozitarii), iar in anul in care depozitul de deşeuri Sighişoara isi va epuiza capacitatea, Consiliul Local Sighişoara, împreună cu consiliile locale din Zona 3 şi Consiliul Judeţean Mureş, vor asigura realizarea staţiei de transfer, care sa asigure transferul deşeurilor reziduale la depozitul Sinpaul sau la staţia de tratare mecano – biologică.

Taxele aferente serviciilor

Utilizatorii au obligatia de a achita contravaloarea serviciilor de salubrizare. In cazul de fata, prestatiile se vor efectua in beneficiul intregii comunitati locale, in baza contractelor de delegare semnate intre ADI si operatorii de salubrizare. Astfel, utilizatorii vor plati taxe speciale direct catre unitatile administrativ-teritoriale de pe raza de domiciliu.

Autoritatile administratiei publice locale au competenta exclusiva în aprobarea taxelor speciale pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a localitatilor.

Cuantumul şi regimul tarifelor şi taxelor speciale se stabilesc, se ajusteaza sau se modifica de către autorităţile administraţiei publice locale, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Taxele speciale trebuie sa asigure atât viabilitatea economica a operatorilor prestatori ai activitatilor specifice serviciului de salubrizare a localitatilor, cât si interesele utilizatorilor.

Structura şi nivelul taxelor speciale vor fi stabilite astfel încât:

a) sa acopere costul efectiv al prestării serviciului de salubrizare;

b) sa acopere cel puţin sumele investite şi cheltuielile curente de întreţinere şi exploatare a serviciului de salubrizare;

c) sa incurajeze investiţiile de capital;

d) sa respecte şi sa asigure autonomia financiară a operatorului.

Taxele speciale pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a localitatilor se stabilesc anual in functie de costul anual al serviciului de salubrizare în conformitate cu prevederile legale. Nivelul taxelor speciale trebuie stabilite în conformitate cu prevederile Memorandumului de Finanţare, acordul de împrumut pentru cofinanţare şi legislaţia în vigoare.

Potrivit Raportului institutional, parte a aplicatiei de finantare, pentru proiectul „Sistem integrat de management al deseurilor in judetul Mures” pentru asigurarea finanţării serviciilor de salubrizare se stabilesc, în condiţiile legii, taxe speciale în sarcina beneficiarilor într-un cuantum ce va acoperi cheltuielile aferente acestor servicii, după cum urmează:

- pentru activitatile de colectare-transport deşeuri reziduale, reciclabile, biodegradabile, voluminoase, periculoase si pentru sortare şi transfer pentru proiectele existente (ex. PHARE CES, OG 7), activitati de interes local, taxele vor fi stabilite şi încasate de consiliile locale;

- pentru activitatile de sortare şi transfer realizat pe amplasamentul Tîrgu Mureş-Cristeşti, activitatea de compostare realizata pe amplasamentul Tîrgu Mureş-Cristeşti, activitatea de tratare mecano-biologică – Sînpaul, activitatea de depozitare realizata pe amplasamentul Sînpaul, care sunt de interes judeţean, taxele vor fi stabilite de Consiliul Judeţean Mureş şi încasate de consiliile locale, acestea urmând a le vira lunar Consiliului Judeţean Mureş;

Din sumele încasate la bugetele locale/judetean, cu titlu de taxă specială de salubrizare, autorităţile administraţiei publice locale în a căror responsabilitate se află serviciile în cauză, vor asigura plata operatorilor de salubrizare in baza tarifului lei/tona rezultat in urma procedurilor de delegare.

Pentru o optima organizare a sistemului de plata a contravalorii serviciilor prestate de catre operatorii de salubrizare si in functie de autoritatea deleganta, distingem:

a) Pentru contractele de delegare a gestiunii pentru activitatea de colectare a deseurilor pentru zonele 1, 2, 4, 5, 6(inclusiv operarea statiei sortare/transfer Balauseri) si zona 7, autoritate contractanta fiind ADI Ecolect, propunem ca plata contravalorii serviciilor sa fie efectuata de catre unitatile administrativ-teritoriale arondate zonelor de transfer, in baza facturilor  ce vor fi emise de catre operatorii zonali, pe baza situatiilor de facturare emise de catre ADI Ecolect in functie de rata de generare a deseurilor determinata pentru fiecare unitate administrativ-teritoriala . In cazul in care delegarea gestiunii activitatii de colectare se va face pe fiecare zona de transfer in parte(fiecarei zone de transfer sa ii corespunda un contract de delegare), recomandam ca in acordul financiar ce se va incheia intre unitatile administrativ-teritoriale membre ale ADI privind colectarea taxelor speciale de salubrizare locale si judetene  sa se stabileasca si procedura de determinare a cantitatilor de deseuri.

b) Pentru contractele de delegare a gestiunii privind operarea statiei de transfer/sortare de la Cristesti, statiei de compostare, statiei de tratare mecano-biologica, depozitului de la Sinpaul si transportul deseurilor de la statiile de transfer de la Raciu, Balauseri si Tarnaveni, unde autoritate deleganta este Consiliul Judetean Mures, structurile abilitate ale consiliilor locale vor incasa de la utilizatori contravaloarea taxei judetene de salubrizare in numele consiliului judetean, din care se va face plata contravalorii serviciilor asigurate de operatorii statiei de sortare/transfer de la Cristesti,  statiei de compostare, statiei de tratare mecano-biologica si depozitului de deseuri de la Sinpaul(inclusiv activitatea de transport a deseurilor de la statiile de transfer Raciu, Balauseri si Tarnaveni la depozit).

Recomandam ca in procesul de definire a acordului financiar si a procedurii de determinare a cantitatilor, dintre unitatile administrativ-teritoriale sa fie consultata unitatea de trezorerie a statului din judetul Mures, astfel incat acest acord financiar sa poata fi implementat si sa corespunda normelor de organizare si functionare a trezoreriei statului.

Prin  urmare fata de cele prezentate mai sus putem concluziona ca, la  procedura de delegare a gestiunii activitatii de colectare poate fi organizata numai pentru o parte din unitatile administrativ-teritoriale din judetul Mures, majoritatea din mediul rural, situatia pe cumulat fiind urmatoarea:

- Procedura de delegare a gestiunii poate fi organizata pentru un numar de 204.982 locuitori, din care peste 90% provine din mediul rural, din un total de 580.815 locuitori ai judetului Mures, reprezentand cca 35% din populatia judetului.

- Pentru diferenta de 65% din populatia judetului Mures, din care peste 90 % din mediul urban, activitatea de colectare a deserurilor va fi asigurata de operatorii existenti in conditiile contractuale convenite de parti la data incheierii contractului.

In aceste conditii definite de situatia actuala a serviciului de salubrizare si avand in vedere (i) riscurile de finantare a serviciului de salubrizare generate de faptul ca o mare parte a generatorilor de deseuri nu vor contribui financiar la finantarea serviciului prin taxe speciale de salubrizare pentru activitatea de colectare, acestia achitand contravaloarea activitatii de salubrizare direct catre operatori, (ii) faptul ca pana la sfarsitul anului 2016 mare parte a contractelor de salubrizare, aflate in vigoare, privind activitatea de colectare a deseurilor vor inceta prin ajungere la termen, precum si faptul ca (iii) pana la sfarsitul anului 2016 vor inceta si conditionalitatile impuse de finantatorii proiectelor Phare privind modalitatea de gestiune a infrastructurii realizate prin aceste proiecte, consultantul a agreat si beneficiarul a aprobat sa fie analizata posibilitatea organizarii procedurilor de delegare a gestiunii activitatii de colectare si a celorlalte activitati ale serviciului, numai pentru o perioada de 4 ani, ca perioada de tranzitie pentru ca la finalul acesteia sa fie implementat in peste 95% din unitatile administrativ-teritoriale, in special din zona urbana, finantarea serviciului de salubrizare prin taxe speciale de salubrizare pentru conformare cu aplicatia de finantare. Aceasta perioada de tranzitie este recomandata si de aplicatia de finantare, dar care trebuia implementata exclusiv prin acte administrative, inainte de delegarea gestiunii activitatilor, fapt improbabil a fi realizat, datorita faptului ca schimbarea sistemului de tarife incasate de operatori direct de la utilizatori insemna schimbarea conditiilor care au stat la baza atribuirii contractelor existente, inclusiv modificarea modului de repartizare a riscurilor in cadrul contractelor existente.

Ulterior, atribuirii contractelor de delegare a gestiunii pentru perioada de tranzitie de 4 ani, apreciem ca vor fi intrunite conditiile de implementare a tuturor masurilor  (i)  incepand cu modificarea sistemului de finantare a serviciului de la tarife incasate direct de operatori de la utilizatori la taxe speciale platite de utilizatori consiliilor locale, (ii) delegarea gestiunii activitatii de colectare a deseurilor pe fiecare zona de transfer, pentru peste 95% din unitatile administrativ-teritoriale ale judetului.

De asemenea, recomandam ca dupa aceasta perioada, beneficiarul sa analizeze, in functie de rezultatele privind serviciul de salubrizare(ex. cantitati exacte de deseuri colectare- pe fractii-, transferate, sortate, depozitate) posibilitatea gruparii activitatilor componente ale serviciului de salubrizare astfel incat pentru prestarea serviciului de salubrizare, activitatile de colectare, sortare, transfer, compostare sa fie realizate de operatorii prin intermediul unui singur contract de delegare, atribuit pe fiecare zona in parte, iar activitatea de tratare mecano-biologica si de depozitare sa fie atribuita printr-un singur contract de delegare a gestiunii.

Pentru a putea ajunge sa fie organizat in toate unitatile administrativ-teritoriale serviciul de salubrizare asa cum a fost asumat prin aplicatia de finantare si pentru ca serviciul sa fucntioneze intrutotul ca un sistem integrat, atat din punct de vedere financiar cat si operational, apreciem ca unitatile administrativ-teritoriale ale judetului, membre ale ADI Ecolect, trebuie sa asume urmatoarele masuri:

- Nu vor prelungi durata contractelor de delegare a gestiunii/de servicii/de concesiune existente,;

- Nu vor delega gestiunea activitatilor de colectare/sortare decat prin ADI Ecolect;

- Vor implementa sistemul de finantare al serviciului de salubrizare prin taxe speciale de salubrizare;

- Unitatile administrativ-teritoriale beneficiare ale proiectelor Phare vor inceta contractele de delegare a gestiunii activitatilor de colectare, sortare si transfer, incheiate cu operatorii aflati in subordinea acestora, dupa implinirea termenului de 5 ani de la data punerii in functiune a investitiilor finantate prin Phare, termen in care beneficiarii s-au obligat sa nu modifice modalitatea de gestiune a infrastructurii, acestia avand obligatia sa o exploateze in mod direct, prin structuri proprii sau subordonate.

# Aspecte generale

## Prezentarea judetului Mures

Judetul Mures este situat in zona central-nordica a tarii, in centrul Podisului Transilvaniei, fiind cuprins intre meridianele 23°55’ si 25°14’ longitudine estica si paralele 46°09’ si 47°00’ latitudine nordica. Judetul se intinde intre  culmile muntoase ale Calimanului si Gurghiului pana in Podisul Tarnavelor si Campia Transilvaniei.

Axa fizico-geografica a judetului este raul Mures care strabate judetul de la NE catre SV pe o distanta de 140 km.

Alaturi de judetele Alba, Brasov, Covasna, Harghita si Sibiu, judetul Mures face parte din Regiunea de Dezvoltare 7 Centru.

Judetul are o suprafata de 6.714 km2, reprezentand aproximativ 2,8 % din suprafata totala a Romaniei.

In anul 2009, populatia judetului Mures a fost de 580.815 locuitori, din care:

- 302.422 locuitori in mediul urban – 52,1%

- 278.393 locuitori in mediul rural – 47,9%

Din punct de vedere administrativ, Judetul Mures are urmatoarea structura:

- 4 municipii: Tirgu Mures, Sighisoara, Reghin, Tarnaveni;

- 7 orase: Ludus, Sovata, Iernut, Miercurea Nirajului, Sarmasu, Sangeorgiu de Padure si Ungheni;

- 91 comune si 460 sate.

Reteaua de drumuri a judetului este constituită din: 1.846 km2 drumuri publice, din care 18% reprezinta drumuri nationale, 40% drumuri judetene si 42% drumuri comunale.

Aeroportul international de la Tirgu Mures – Vidrasau deserveste o populatie de 1,5 milioane locuitori, pe o arie de cca de 23.000 km2, inclusiv judetele Mures, Bistrita, Harghita, Covasna.

Din punctul de vedere al cifrei de afaceri, cele mai importante ramuri economice sunt comertul, cu o pondere de 35,3%, si industria prelucratoare cu 30,1%. Contributii de peste 5% la generarea cifrei de afaceri erau detinute de producerea de utilitati (energie, gaz, apa), industria extractiva, si constructii. In acest fel, sectorul secundar detine ponderea majoritara (52,9%) in totalul cifrei de afaceri a judetului Mures.

In anul 2006, in judetul Mures, castigul salarial nominal mediu (brut) a fost, in medie de 1.029 lei, pentru barbati a fost de 1.108 lei/luna si pentru femei a fost de 945 lei.

## Analiza legislatiei

In prezent activitatea de salubrizare din judetul Mures  se desfasoara in conformitate cu prevederile actelor normative prezentate in continuare.

### Legislatia de mediu

a) Legislatia generală

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor

Acest act normativ reglementeaza cadrul activitatilor de gestionare a deseurilor care trebuie sa asigure un nivel inalt de protectie pentru sanatatea umana si pentru mediu.

b) Depozitarea deseurilor

- Hotararea Guvernului nr. 1470/2004 privind aprobarea Planului si Strategiei Nationale de Gestionare a Deseurilor;

- Ordinul comun al ministrului mediului si gospodarii apelor  si al ministrului integrarii europene nr. 1.364/1.499/2006 pentru aprobarea Planurilor Regionale de gestionare a deseurilor;

Aceste acte normative se refera la aprobarea Strategiei si Planurilor National/Regional de Gestionare a Deseurilor continand prognoze, obiective si tinte, un plan de actiune si alternative pentru atingerea obiectivelor si tintelor propuse, in ceea ce priveste deseurile municipale, inclusiv deseurile de ambalaje si deseurile biodegradabile.

- Hotararea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor - stabileste cadrul legal pentru desfasurarea activitatii de depozitarea a deseurilor, atat pentru  realizarea, exploatarea, monitorizarea, inchiderea si urmarirea postinchidere a depozitelor noi cit si pentru exploatarea, inchiderea si urmarirea postinchiderea a depozitelor existente;

- Ordinul Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor nr. 95/2005 ce defineste criteriile ce trebuie indeplinite de deseuri pentru a putea fi incluse pe lista specifica de deseuri a unui depozit si pe lista nationala de deseuri acceptate in fiecare clasa de depozit de deseuri  - aproba normele tehnice privind procedurile preliminare de acceptare a deseurilor, criteriile de acceptare a deseurilor si lista nationala de deseuri acceptate pentru fiecare clasa de depozit;

- Ordinul Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor nr. 757/2004 privind aprobarea Normativului  tehnic privind depozitarea deseurilor, completata si modificata prin Ordinul nr. 1230/2005 - aproba normele tehnice privind depozitarea deseurilor, constructia, exploatarea, monitorizarea si inchiderea depozitelor de deseuri si reglementeaza pre-tratarea/tratarea levigatului de la depozitele de deseuri in concordanta cu actele juridice in vigoare privind calitatea apei;

- Ordinul Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor nr. 1274/2005 privind emiterea avizului de mediu la incetarea activitatilor de eliminare a deseurilor, respectiv depozitare si incinerare deseurilor  - reglementeaza conditiile pentru inchiderea depozitelor de deseuri, a incineratoarelor spitalicesti si eliberarea permiselor pentru inchiderea acestor instalatii;

c) Ambalaje si deseuri de ambalaje

- Hotararea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje - reglementeaza gestionarea ambalajelor si deseurilor din ambalaje, stabilind obiective si tinte nationale privind valorificarea/reciclarea deseurilor din ambalaje;

- Ordonanta de Urgenta nr. 196/2005 aprobata si modificata de Legea nr. 105/25.04.2006 privind Fondul de Mediu - aproba nivelul taxelor platite de catre producatorii si importatorii de bunuri ambalate daca acestia nu indeplinesc tintele stabilite de HG nr. 621/ 2005 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor din ambalaje;

- Ordinul Ministerului Mediului si Pădurilor nr.794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje (Monitorul Oficial nr. 130 din 23.02.2012) - aproba procedura de raportare a informatiilor privind ambalajele si deșeuri din ambalaje;

- Ordinul MMGA nr. 1229/731/1095/2005 pentru  aprobarea Procedurii si criteriilor de autorizare a operatorilor economici in vederea preluarii responsabilitatii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje - reglementeaza procedurile si criteriile de acordare a permiselor pentru persoanele juridice pentru a prelua responsabilitatile privind atingerea tintelor de reciclare si valorificare a bunurilor ambalate;

d) Clasificarea deseurilor

- Hotararea Guvernului  nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase  - reglementeaza pastrarea de informatii privind gestionarea deseurilor, inclusiv colectarea, transportul, depozitarea temporara, refolosirea si eliminarea de catre agentii economici.

e) Deșeuri de echipamente electrice si electronice

- Hotărârea Guvernului nr. 1037/2010 privind deseurile de echipamente electrice si electronice (Monitorul Oficial nr. 728  din 02.11.2010) - are drept obiectiv prevenirea producerii deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE), cât şi reutilizarea, reciclarea şi alte forme de valorificare a acestora, astfel încât să se reducă volumul de deşeuri eliminate;

- Ordinul Ministrului Mediului si Gospodaririi Apelor nr. 901/2005 privind aprobarea masurilor specifice pentru colectarea deseurilor de echipamente electrice si electronice care prezinta riscuri prin contaminare pentru securitatea si sanatatea personalul din punctele de colectare  - aproba masurile specifice pentru colectarea DEEE deteriorate si contaminate in conditii de siguranta pentru sanatatea personalului ce deserveste punctele de colectare;

- Ordinul comun al MMGA si MEC nr. 1225/721/2005 privind aprobarea procedurii si criteriilor de evaluare si autorizare a organizatiilor colective in vederea preluarii responsabilitatii privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare si valorificare a deseurilor de echipamente electrice si electronice  - reglementeaza procedura si criteriile de evaluare si autorizare a entitatilor colective ce preiau responsabilitatea de atingere a tintelor anuale de la producatorii si importatorii de echipamente electrice si electronice;

- Ordinul comun al MMGA si MEC nr. 1223/715/2005 privind procedura de inregistrare a producatorilor, modul de evidenta si raportare a datelor privind echipamentele electrice si electronice si deseurile de echipamente electrice si electronice;

- Hotararea Guvernului nr. 992/2005 privind limitarea utilizarii anumitor substante periculoase in echipamentele electrice si electronice - reglementeaza regimul de introducere pe piata a DEEE ce contin substante periculoase; de la 1.01.2007 este interzisa introducerea pe piata a DEEE ce contin Pb, Hg, Cd, Cr6, BPB si DEPB;

- Ordinul MMGA nr. 556/2006 privind marcajul specific aplicat EEE introduse pe piata dupa data de 31 decembrie 2006  - reglementeaza tipul si masurile etichetelor pentru diferite bunuri, introduse pe piata dupa 31 Dec 2006, precum si identificarea producatorului.

### Legislatie conexă

- Hotărârea Guvernului nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei Nationale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilitati publice (Monitorul Oficial nr. 2995 din 3.4.2005) - prevede următoarele: se infiinteaza Comitetul interministerial pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilitati publice si Unitatea Centrala de Monitorizare a serviciilor comunitare de utilitati publice in vederea asigurării cadrului institutional pentru implementarea “Strategiei Nationale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilitati publice”; responsabilitati clare pentru Ministerul Afacerilor si Internelor si pentru autoritătile judetene si locale privind elaborarea Planurilor Municipale de Gestionare a Deseurilor; Fondurile IID (fonduri pentru întretinere înlocuire si dezvoltare) pentru agentii economici care dezvolta proiecte de servicii publice comunitare privind infrastructura cu fonduri europene nerambursabile;

- Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 198/2005 privind Constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene

- Legea nr. 515/2002 (Monitorul Oficial nr.578 din 5.08.2002) pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localitătilor urbane si rurale (Monitorul Oficial nr 86 din 1.02.2002) - stabileste obligatiile si responsabilitătile ce revin autoritatilor publice locale, institutiilor publice, întreprinderilor si publicului pentru crearea unui mediu curat în asezările urbane si rurale;

- Ordinul Ministrului Economiei si Comertului nr.128/2004 privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adopta standardele europene armonizate ale căror prevederi se refera la ambalaje si deseuri de ambalaje (Monitorul Oficial nr. 224 din 19.03.2004) - aproba lista ce include standardele românesti armonizate cu standardele europene referitoare la ambalaje si la deseurile din ambalaje;

- Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârea de Guvern nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, modificata si completata;

- Hotărârea de Guvern nr. 71/2007 (Monitorul Oficial, Partea I nr. 98 din 08/02/2007) pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;

- Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandărilor privind mediul de viata al populatiei, cu modificările si completările ulterioare.

### Legislatia serviciului de salubrizare a localitătilor

- Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006 (Monitorul Oficial nr. 254/21.03.2006) a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificările si completările ulterioare - asigura cadrul legislativ si institutional unitar in domeniul serviciilor publice din Romania cu privire la obiectivele, competenţele, atribuţiile şi instrumentele specifice necesare pentru înfiintarea, organizarea, gestionarea, finantarea, exploatarea, monitorizarea si controlul furnizării/prestării reglementate a serviciilor comunitare de utilitati publice;;

- Legea serviciului de salubrizare a localitătilor nr. 101/2006 (Monitorul Oficial nr. 393/08.05.2006) a serviciului de salubrizare a localitătilor, modificata si completata - stabileste cadrul juridic unitar privind înfiintarea, organizarea, gestionarea, finantarea, exploatarea, monitorizarea si controlul functionarii serviciului public de salubrizare al localitătilor; se aplica serviciului public de salubrizare al comunelor, oraselor si municipiilor, judetelor si al sectoarelor municipiului Bucuresti, precum si al asociatiilor de dezvoltare intercomunitara având ca obiectiv serviciile de salubrizare;

- Ordinul Presedintelui A.N.R.S.C. nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitătile specifice serviciului de salubrizare a localitătilor - reglementează modul de determinare a tarifelor pentru activitătile specifice serviciului de salubrizare a localitătilor, prestate de operatori;

- Ordinul Presedintelui A.N.R.S.C. nr. 110/2007 pentru aprobarea Regulamentului – cadru al serviciului de salubrizare a localitătilor - Publicat in Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 550 din 13.08.2007 - stabileste cadrul juridic unitar privind desfăsurarea serviciului de salubrizare, definind modalitătile si conditiile – cadru ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului de salubrizare, indicatorii de performanta, conditiile tehnice, raporturile dintre operator si utilizator;

- Ordinul Presedintelui A.N.R.S.C. nr. 111/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini – cadru al serviciului de salubrizare a localitătilor - stabileste conditiile de desfăsurare a activitătilor specifice serviciului de salubrizare, stabilind nivelurile de calitate si conditiile tehnice necesare functionarii acestui serviciu în conditii de eficienta si siguranta;

- Ordinul Presedintelui A.N.R.S.C. nr. 112/2007 privind aprobarea Contractului - cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localitătilor - contractul-cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localitătilor constituie modelul contractului de prestări servicii care reglementează, alături de Regulamentul serviciului, relatiile dintre operatori si utilizatori.

## Obiectivele si cerintele proiectului

Proiectul „Sistem integrat de gestionare a deseurilor in judetul Mures” se referă la gestionarea deşeurilor în judeţul Mures aflat in zona central-nordica a tarii, Regiunea de Dezvoltare 7 Centru.  Proiectul este finanţat din Fonduri Europene, prin Programul Operaţional Sectorial de Mediu 2007–2013, Axa prioritară 2 – Dezvoltarea sistemelor integrate de gestionare a deşeurilor şi reabilitarea siturilor istorice contaminate, Domeniu Major de interventie 2.1. „Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deseurilor si extinderea infrastructurii de management al deseurilor.” Finantarea acoperă construirea infrastructurii, echipamentul şi asistenţa tehnică specifice sistemului de gestionare a deseurilor si necesare pentru realizarea „Planului de investiţii. Proiectul este conform cu prevederile Planului Regional de Gestionare a Deseurilor (PRGD) si Planului National de Gestionare a Deseurilor (PNGD) si isi propune dezvoltarea si modernizarea sistemului de gestionare a deseurilor existent in judetul Mures.

Proiectul urmăreşte atingerea următoarelor obiective:

  - asigurarea unui procent de colectare a deşeurilor de 100% în mediul urban;

  - asigurarea unui grad de acoperire a colectării de 95% în mediul rural; (ţinta o depăşeşte pe aceea de 80%, prevăzută în PRGD şi MPGDJB, )

  - conformitate cu limitele stabilite în Directiva pentru depozitarea deşeurilor în privinţa depozitării deşeurilor biodegradabile;

  - protejarea sănătăţii publice şi protejarea mediului printr-o mai performantă colectare şi depozitare a deşeurilor şi, de asemenea, prin închiderea şi remedierea depozitelor neconforme şi prin construirea unui nou depozit, la standarde UE;

  - optimizarea managementului integrat al deşeurilor şi îmbunătăţirea standardelor serviciilor;

  - introducerea sau extinderea sistemelor de colectare selectivă a deşeurilor de ambalaje, pentru a facilita reciclarea lor în acord cu cerinţele naţionale şi ale UE şi pentru a reduce cantitatea de deşeuri generate ce ajung în depozit;

  - încurajarea compostării propriilor biodeşeuri în gospodăriile din mediul rural, contribuind astfel la realizarea ţintelor conexe prevăzute în Directiva privind depozitarea deseurilor.

Obiectivul de ansamblu al proiectului este, în general, acela de a îmbunătăţi calitatea mediului şi de a proteja sănătatea populaţiei din judeţul Mures şi, în mod specific, de a permite judeţului Mures să-şi aducă necesara contribuţie la realizarea diverselor ţinte din sectorul deşeurilor, aşa cum rezultă din Tratatul de Aderare şi dintr-o serie de documente emise ulterior acestuia, unde se detaliază modul în care vor fi realizate. Aceste cerinţe sunt, în general, stabilite ca obiective specifice în Master Planul pentru gestionarea deşeurilor în judeţul Mures şi în Planul regional de gestionare a deşeurilor (PRGD) pentru Regiunea de Dezvoltare 7 Centru.

In ceea ce priveste gestionarea deseurilor municipale, prin Strategia si Planul National de Gestionare a Deseurilor, Planul Regional de Gestionare a Deseurilor, Planul Judetean de Gestionare a Deseurilor si Master Planul Judetului Mures privind gestionarea deseurilor, au fost stabilite obiective si tinte clare cu termene maxime de implementare.

Obiectivele strategiilor in domeniul gestionarii deseurilor municipale, pe categorii sunt rezumate mai jos:

Deseuri biodegradabile

2013 -  Reducerea cantitatii de deseuri biodegradabile municipale depozitate la 50 % din cantitatea totala (exprimata gravimetric), produsa în anul 1995;

2016 -  Reducerea cantitatii de deseuri biodegradabile municipale depozitate la 35 % din cantitatea totala (exprimata gravimetric), produsa în anul 1995.prin direcționarea investitiilor in statii de compostare si tratare

Ambalaje si deseuri de ambalaje

2013 - Valorificarea sau incinerarea în instalatii de incinerare cu recuperare de energie a minimum 60% din greutatea deseurilor de ambalaje.

Reciclarea a minimum 55% din greutatea totala a materialelor de ambalaj continute în deseurile de

ambalaje, cu minimum 60% pentru sticla si minimum 22,5% pentru plastic.

2022 -  Organizarea valorificării energetice a aproximativ 10% din deseurile de ambalaje.

Permanent

Crestarea gradului de reutilizare si reciclabilitate a ambalajelor

Optimizarea cantitatii de ambalaje pe produs ambalat

Colectarea si transportul deseurilor municipale

2012 -    Deservirea cu servicii de salubritate a 100% din populatia din mediul urban.

2013 - Construirea de staţii de transfer pe baza studiilor de fezabilitate existente şi a proiectului Sistem integrat de gestiune a deşeurilor la nivelul judeţului Mureş, în corelaţie cu anii de închidere a depozitelor neconforme;

Permanent

Dezvoltarea sistemelor de colectare separata a materialelor valorificabile (ex. deseuri de ambalaje, deseuri biodegradabile, DEEE) în vederea atingerii tintelor asumate

Implementarea sistemelor de colectare separată a materialelor şi valorificare astfel încât să se asigure atingerea obiectivelor legislative referitoare la deşeurile de ambalaje şi deşeurile biodegradabile;

Modernizarea sistemelor actuale de colectare şi transport.

Valorificarea potentialului util

Permanent

Dezvoltarea unei pieţe viabile pentru materiile prime secundare şi susţinerea promovării utilizării produselor obţinute din materiale reciclate;

Promovarea prioritară a valorificării materiale în măsura posibilităţilor tehnice şi economice în condiţii de siguranţă pentru sănătatea populaţiei şi a mediului;

Promovarea valorificării energetice în cazul în care valorificarea materială nu este fezabilă din punct de vedere tehnico-economic.

Eliminarea deseurilor

2012-2017 - Sistarea activităţii celor 7 depozite neconforme clasa "b" din zona urbană;

Închiderea şi monitorizarea post închidere a celor 5 depozite neconforme clasa „b”, in corelatie cu calendarul de sistare a activităţii;

2009 - Închiderea şi ecologizarea tuturor spaţiilor de depozitare din zona rurală;

Permanent

Promovarea eliminării deşeurilor pe depozitul judeţean conform.

Pentru atingerea tintelor, atât Autoritatea Contractanta (ADI) cat si Operatorii, sunt responsabili cu asigurarea serviciilor de colectare si transport a deseurilor municipale la Statiile de transfer, asa cum a fost prevăzut in proiectul “Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Mures”, pentru un total de 580.815 locuitori (care acoperă un procent de 100% în mediul urban şi de 95% în mediul rural) precum si asigurarea colectării selective si transportul  deseurilor reciclabile (hârtie/carton, plastic, metal, sticla).

Initierea unor programe de constientizare si informare a populatiei cu privire la avantajele de ordin financiar si de mediu ale sistemului de colectare selectiva propus si implementat prin proiect reprezintă o cerinta obligatorie, cu rolul de a asigura atingerea obiectivelor stabilite prin legislatia in domeniu.

## Descrierea proiectului

## A. Prezentarea conceptului proiectului

Având în vedere situaţia existentă în judeţ, legislaţia în vigoare, precum şi Planul Regional de Gestionare a Deşeurilor pentru Regiunea 7 şi Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor, sistemul de management integrat al deşeurilor ce urmează a fi realizat trebuie să asigure:

- un grad de acoperire cu servicii de salubrizare de 100 % atât în mediul urban cât şi cel rural;

- implementarea colectării separate a deşeurilor reciclabile la nivel judeţean şi crearea de suficiente capacităţi de sortare pentru a asigura atingerea ţintelor de valorificare a deşeurilor de ambalaje;

- implementarea de metode de tratare a deşeurilor municipale biodegradabile (compostare individuală, compostare, tratare mecano-biologică) pentru a asigura atingerea ţintelor de reducere a cantităţii de deşeuri biodegradabile depozitate;

- închiderea depozitelor neconforme şi realizarea unui depozit care să preia deşeurile din întregul judeţ deoarece în judeţ neexistând depozite neconforme care să fi obţinut perioade de tranziţie, începând eu 16 iulie 2009, singurul depozit operaţional este depozitul de capacitate mică de la Sighişoara, caz in care realizarea depozitului zonal este o prioritate absolută pentru judeţ;

- întărirea capacităţii tehnice şi manageriale în judeţul Mureş în ceea ce priveşte implementarea şi operarea sistemului de management integrat al deşeurilor;

- creşterea gradului de conştientizare al locuitorilor cu privire la aspecte legate de beneficiile proiectului, colectarea separată şi reciclarea deşeurilor.

Astfel, măsurile incluse în Sistemul de Management Integrat al Deşeurilor sunt împărţite în două grupe:

Grupa 1 (Proiectul): Măsuri care sunt necesare pe termen scurt în vederea conformării cu reglementările româneşti şi care vor fi implementate în cadrul programului POS;

Grupa 2: Măsuri care sunt necesare pc termen scurt în vederea conformării cu reglementările româneşti care însă vor fi finanţate fie de autorităţile publice locale, fie de operatori privaţi.

Fata de cele de mai sus, in cadrul acestui capitol vom analiza Grupa 1- Proiectul, prin urmare,

Proiectul include 6 componente de investitii:

Componenta 1 - Colectarea separată a deşeurilor, compostare individuală şi vehicule de transfer;

Componenta 2 - Staţie de transfer, staţie de sortare şi staţie de compostare la Tîrgu Mureş - Cristeşti;

Componenta 3 - Instalaţie de tratare mecano-biologică la Sînpaul;

Componenta 4 - Depozit nou la Sînpaul;

Componenta 5 - închiderea a 5 depozite neconforme (Târgu Mureş, Reghin, Luduş, Sovata, Iernut);

Componenta 6 - Asistenţă tehnică şi supervizare a lucrărilor ca sprijin pentru Consiliul  Judeţean  Mureş   (inclusiv  masuri   de  publicitate   şi   campanii   de conştientizare a publicului).

Măsurile din cadrul Sistemului care vor fi realizate prin prisma proiectului de autorităţile publice locale si de operatorii de salubrizare sunt:

- Colectarea deşeurilor reziduale în zonele care în prezent nu sunt deservite de servicii de salubrizare, în special în mediul rural - această măsură va fi realizată de autorităţile locale şi de operatorii de salubrizare;

- Asigurarea de mijloace de transport pentru colectarea deşeurilor reziduale, a deşeurilor reciclabile şi a deşeurilor menajere biodegradabile, această măsură este responsabilitatea autorităţilor publice locale, care pot delega serviciul operatorilor de salubrizare;

- Asigurarea colectării separate, a transportului şi gestionării corespunzătoare a deşeurilor voluminoase şi a deşeurilor municipale periculoase - această măsură este responsabilitatea autorităţilor publice locale, care pot delega serviciul operatorilor de salubrizare;

- Crearea de centre de colectare unde va fi realizată colectarea deşeurilor DEEE şi a altor fluxuri de deşeuri - aceasta este o responsabilitate a autorităţilor publice locale;

- Achiziţionarea unei instalaţii pentru zdrobirea deşeurilor din construcţii şi demolări în vederea valorificării acestora - măsură care poate fi realizată de autorităţile publice locale dar şi de companii de construcţii sau alţi operatori economici.

## Analiza părtilor interesate

Grupurile interesate de realizarea serviciilor de salubrizare pentru judetul Mures:

      - Utilizatori / Beneficiari finali ai serviciilor de salubrizare:

- Populatie: persoane fizice si asociatii de locatari sau proprietari, locuitori ai judetului Mures;

- Agenti economici care isi desfasoara activitatea pe teritoriul judetului Mures;

- Institutii publice cu sedii sau filiale in judetul Mures.

      - Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara – are ca obiectiv realizarea unor servicii de salubrizare de calitate de către operatorii de salubrizare, scop in care efectuează controlul si urmărirea activitătilor de salubrizare executate de către operatori.

      - Operatorii de servicii de salubrizare – au ca obiectiv obtinerea unui profit cat mai mare in schimbul serviciilor oferite

      - Institutii ale statului care au ca scop protejarea mediului si a sanatatii populaţiei:

- Garda de Mediu – printre atributiile căreia se număra urmărirea si controlul aplicării de către persoane fizice si juridice a reglementarilor privind gestionarea deseurilor si recuperarea materialelor reciclabile, dar si aplicarea de sanctiuni contraventionale pentru incalcarile prevederilor actelor normative in domeniul protectiei mediului.

- Agenta de Protectie a Mediului - printre atributiile căreia se regăsesc coordonarea si urmărirea stadiului de îndeplinire al obiectivelor din strategia nationala de gestionare a deseurilor, colaborând cu autoritătile publice locale in vederea implementării Planului local de gestionare a  deseurilor. Totodată, realizează inspectii la agentii economici generatori de deseuri si detinatori de substante chimice periculoase.

- Direcţia de Sănătate Publica – are ca scop realizarea controlului respectării conditiilor igienico-sanitare prevăzute de reglementările legale in domeniul sanatatii publice.

Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice – ANRSC – atributii: pregătirea pietei serviciilor publice de gospodărie comunala pentru intrarea pe piata comunitara; promovarea concurentei si a unei privatizări controlate pe piata serviciilor publice comunitare.

### Operatorii serviciului de salubrizare

Calitatea de operator al serviciului de salubrizare se dobândeste in conditiile Legii nr.51/2006. Operatorii serviciului de salubrizare pot fi desemnati fie prin hotărâre de dare in administrare, in cazul gestiunii directe, fie prin hotărâre de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, in cazul gestiunii delegate.

Gestiunea delegata se realizează prin intermediul unor operatori sau operatori regionali de drept privat, care pot fi:

- societati comerciale cu capital social integral al unitatilor administrativ-teritoriale, infiintate de autoritătile deliberative ale acestora;

- societati comerciale rezultate ca urmare a reorganizării regiilor autonome de interes local sau judetean ori a serviciilor publice de interes local sau judetean, existente la data intrării in vigoare a prezentei legi, al căror capital social este detinut in totalitate de unitătile administrativ-teritoriale, in calitate de asociat sau de actionar unic;

- societati comerciale cu capital social privat;

- societati comerciale cu capital social mixt.

Operatorii serviciului de salubrizare care participa la procedurile organizate pentru delegarea gestiunii serviciului trebuie sa facă dovada competentei tehnico-organizatorice, a celei privind calificarea personalului si a asigurării unei dotări tehnico-materiale adecvate, prin care sa garanteze capacitatea de a presta serviciul la nivelul parametrilor cantitativi si calitativi prevăzuti in regulamentul serviciului de salubrizare si caietul de sarcini si pentru toate tipurile de activitati contractate.

Operatorii serviciului de salubrizare beneficiază, in temeiul legii, de aceleasi drepturi si obligatii in raporturile cu autoritătile administratiei publice locale sau cu utilizatorii, indiferent de modul de organizare, de forma de proprietate, de tara de origine din Uniunea Europeana ori de modalitatea de gestiune adoptata.

Drepturile si obligatiile ce revin operatorilor cu privire la prestarea serviciului de salubrizare, obiectivele si sarcinile acestora, precum si indicatorii de performanta ai serviciului de salubrizare se stabilesc prin contractul de delegare a gestiunii si se precizează in regulamentul serviciului de salubrizare.

Operatorii trebuie sa presteze serviciul de salubrizare cu respectarea principiilor universalitătii, accesibilitătii, continuităti si egalitatii de tratament intre utilizatori. Acestia se obliga sa pună in aplicare metode performante de management care sa conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurentiale prevăzute de normele legale in vigoare privind achizitiile publice, si sa asigure totodată respectarea cerintelor specifice din legislatia privind protectia mediului.

Operatorii isi pot desfăsura activitatea pe baza licentei eliberate de A.N.R.S.C. si a contractului de delegare a gestiunii. Pentru obtinerea licentei, operatorii sunt obligati sa destina toate avizele, acordurile si autorizatiile necesare prestării activitătlor specifice serviciului de salubrizare, prevăzute de legislatia in vigoare, si sa respecte normele si reglementările in vigoare cu privire la igiena si sănătatea populatiei, respectiv la protectia si conservarea mediului, emise de autoritati competente in aceste domenii.

Operatorii care prestează mai multe tipuri de activităţi sau mai multe servicii vor tine evidente distincte pe fiecare activitate sau tip de serviciu, având contabilitate separată pentru fiecare tip de activitate, serviciu şi localitate de operare.

### Utilizatorii serviciului de salubrizare

Utilizatorii serviciului de salubritate sunt comunitatile locale componente ale asociaţiilor de dezvoltare comunitara, în cazul activităţilor de interes general a căror contractare se realizează de catre autorităţile administraţiei publice locale, asa cum este cazul prezent.

Dreptul utilizatorilor de a beneficia de serviciul de salubrizare se stabileste prin regulamentul serviciului, aprobat prin hotarâre a autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale sau, pe baza regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare elaborat de A.N.R.S.C. si aprobat prin ordin al presedintelui acesteia. Utilizatorii au drept de acces fara discriminare la informatiile publice referitoare la serviciul de salubrizare, atât operatorul cât si autoritatile administratiei publice locale având obligatia de a comunica informatii cu privire la indicatorii de calitate ai serviciului, la structura tarifara si la clauzele contractuale.

Beneficiarul direct al activitatii de colectare-transport va fi ADI, cu care operatorii selectati prin licitatie publica vor incheia un contract de delegare a gestiunii serviciului pe fiecare zona de operare/transfer.

Beneficiarii finali ai serviciului de colectare- transport deseuri menajere sunt populatia, atat din mediul urban cat si din mediul rural, agentii economici si institutiile publice din judetul Mures.

In judetul Mures exista urmatoarele unitati administrativ-teritoriale: 4 municipii, 7 orase si 91 comune.

Structura beneficiarilor finali (Sursa: Sudiul de Fezabilitate, 2006)

| Beneficiar | Numar |
| --- | --- |
| Total populatie (locuitori), din care: | 583.210 |
| - in mediul urban (locuitori) | 307.025 |
| - in mediul rural (locuitori) | 276.185 |
| Industrie, construcţii, comerţ (unitati) |  |

In urma publicarii rezultatelor definitive ale recensamantului populatiei in judetul Mures, conform anuntului Directiei de Statististica Mures din data de 05.07.2013, populatia judetului se prezinta astfel:

| Beneficiar | Numar |
| --- | --- |
| Total populatie (locuitori), din care: | 550.846 |
| - in mediul urban (locuitori) | 276.773 |
| - in mediul rural (locuitori) | 274.073 |
| Industrie, construcţii, comerţ (unitati) |  |

Structura populatiei care va beneficia de serviciile de colectare- transport deseuri menajere care fac obiectul concesionarii, pe zone de transfer, este Determinata prin Anexa 1 la Contractul de asociere.

Autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale, impreuna cu ADI, în calitate de autoritate executiva si de semnatara a contractelor de delegare a gestiunii serviciului de colectare-transport deseuri menajere, sunt responsabili de asigurarea serviciului de salubrizare a localitatilor si urmaresc respectarea de catre operatori a indicatorilor de calitate a serviciului, a clauzelor contractuale si a prevederilor legislatiei în vigoare referitoare la serviciul de salubrizare.

Pentru activitatea de sortare/transfer/compostare/tratare mecano-biologica si depozitare, responsabilitatea gestionarii revine Consiliului Judetean, care va avea calitatea de autoritate contractanta si caruia ii revine obligatia derularii procedurii de delegare a gestiunii si monitorizarii modului in care operatorii carora le incredinteaza gestiunea acestor activitati, respectiv operarea instalatiilor aferente, respecta obligatiile asumate prin contractele de delegare a gestiunii. De asemenea, consiliul judetean poate mandata ADI Ecolect, prin hotarare, sa organizeze procedura de delegare a gestiunii si sa monitorizeze modul in care operatorii selectati respecta obligatiile asumate.

Hotarârile autoritatilor administratiei publice locale cu privire la serviciul de salubrizare vor fi aduse la cunostinta publica si orice utilizator din aria de prestare a serviciului are dreptul sa conteste prevederile acestora, în conditiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ..

### Analiza nevoilor diferitelor grupuri de interese

Părtile interesate de realizarea serviciilor de salubrizare se impart in:

- Utilizatori / Beneficiari ai serviciilor de salubrizare:

- Casnici;

- Agenti economici;

- Institutii publice

- Operatorii de servicii de salubrizare – au ca obiectiv obtinerea unui profit cat mai mare in schimbul serviciilor oferite

- Institutii ale statului care au ca scop protejarea mediului, a sanatatii populatiei:

- Garda de Mediu, care are, printre altele, si rolul de a urmări si controla implementarea reglementărilor privind gestionarea deseurilor si de a aplica sanctiuni contraventionale pentru încălcarea prevederilor actelor normative în domeniul managementului deseurilor;

- Agentia pentru protectia mediului, care urmăreste si coordonează gradul de îndeplinire a obiectivelor din Strategia natională de gestionare a deseurilor, colaborînd cu autoritătile locale în vederea implementării planurilor judetene de gestionare a deseurilor;

- Directia de sănătate publică, care urmăreste respectarea conditiilor igienico-sanitare prevăzute de reglementările legale în domeniul sănătătii publice;

- Autoritatea natională de reglementare pentru serviciile publice de gospodărie comunală – ANRSC – care are rolul de a pregăti piata serviciilor publice de gospodărie comunală pentru intrarea pe piata comunitară, promovarea concurentei si a unei privatizări controlate pe piata serviciilor publice comunitare.

In general, deseurile urbane (stradale si menajere) si cele industriale se numara printre obiectivele recunoscute ca fiind cele mai mari generatoare de impact si risc pentru mediu si sanatatea publica.

Principalele forme de impact si risc determinate de deseurile urbane si industriale, in ordinea in care sunt percepute de populatie, sunt:

- modificari de peisaj si disconfort vizual

- poluarea aerului

- poluarea apelor de suprafata – in cazul depozitarii deseurilor in apropierea raurilor (pe malul acestora)

- poluarea panzei de ape freatice – prin infiltratii de substante daunatoare rezultate din reactiile chimice ce au loc in depozitele neconforme, mai ales la temperaturi ridicate

- modificari ale fertilitatii solurilor si ale compozitiei biocenozelor pe terenurile invecinate, in cazul depozitarii neautorizate direct pe pamant.

Din aceste motive, grupurile interesate in realizarea activitatii de salubrizare au diverse nevoi, care vor fi analizate in cele ce urmeaza.

a) Utilizatorii serviciilor de salubrizare

- sa nu fie nevoiti sa respire aerul infestat datorita depozitarii clandestine de deseuri.

b) Prestatorul de servicii de salubrizare:

- realizarea unui profit cat mai mare in urma prestarii serviciilor de salubrizare;

- prestarea serviciilor in conditii de calitate;

c) Institutiile statului (i.e. Garda de mediu, Agentia pentru protectiea mediului, Directia de sanatate publica, Autoritatea nationala de reglementare pentru serviciile publice de gospodarie comunala) sunt interesate de:

- imbunatatirea calitatii vietii cetatenilor prin mentinerea unui mediu igienic;

- protejarea mediului inconjurator;

- inlaturarea surselor de poluare a aerului si apelor provenite de la depozitele de deseuri;

- protectia starii de sanatate a locuitorilor.

## Relatia proiectului cu politicile publice relevante în domeniul managementului deseurilor si cu alte proiecte realizate sau în curs de realizare în domeniul salubrizării

Proiectul in ansamblul sau este în deplină concordanţă cu obiectivele strategice ale Comunităţii Europene, privitoare la gestionarea deşeurilor, recapitulate mai jos:

- Prevenţie, prin introducerea unor campanii de conştientizare care să încurajeze utilizarea produselor ce creează mai puţine deşeuri (linie urmărită de noua directivă-cadru privind deşeurile — 2008/98/CE)

- Recuperarea deşeurilor, prin optimizarea procesului de colectare selectivă a fluxurilor de deşeuri reciclabile

- Prevenirea/reducerea pe cât posibil a efectelor negative asupra mediului

Proiectul este conform cu prevederile Planului National de Gestionare a Deseurilor (PNGD), a Planului Regional de Gestionare a Deseurilor (PRGD) si Planului Judetean de Gestionare a Deseurilor (PJGD). De asemenea, proiectul respecta prevederile, obiectivele si tintele prevazute in Master Planul pentru gestionarea deşeurilor în judeţul Mureș.

Prin implementarea si operarea sistemului propus de colectare-transport deseuri menajare, se urmareste atingerea tintelor prevazute in Planul de Implementare pentru Directiva privind depozitarea deseurilor (cu privire la scaderea cantitatii de biodeseuri depozitata) precum si in Planul de Implementare pentru Directiva privind ambalajele şi deşeurilor de ambalaje (cu privire la valorificarea si reciclarea deseurilor de ambalaje).

De asemenea, operarea corespunzatoare a sistemului asigura respectarea legislatiei interne privind protectia mediului si a sanatatii populatiei, precum si legislatia conexa detaliata la capitolul 2.2.2 al prezentului Studiu de oportunitate.

Relatia proiectului „Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Mures” cu proiectele Phare al caror beneficiari sunt unitatile administrativ-teritoriale(UAT) Raciu, Reghin, Tanaveni si Acatari, este una complementara fapt ce determina in sarcina acestora crearea unui mecanism de consultare a ADI Ecolect, de catre  UAT-urile beneficiare ale proiectelor Phare cu privire la solicitarile de ajustare/modificare a terifelor inaintate de operatorii care presteaza activitati ale serviciului de salubrizare in aria administrativa a proiectului Phare. Aceasta consultare trebuie finalizata cu eliberarea unui aviz conform de catre ADI Ecolect, aviz care vine si certifica ca prin majorarea tarifului nu va fi depasit tariful maxim aprobat prin aplicatia de finantare. Mecanismul de consultare trebuie sa fie extins si cu privire la orice decizii pe care UAT-urile beneficiare de finantare Phare le iau cu privire la serviciul de salubrizare pe care il gestioneaza, astfel incat efectele produse de deciziile acestora sa nu contravina obligatiilor asumate(implicit de acestea) prin proiectul judetean.

Consultarea ADI Ecolect cu UAT-urile beneficiare ale proiectelor Phare se impune si prin prisma faptului ca utilizatorii din aria unitatilor administrativ-teritoriale beneficiare ale acestor proiecte, trebuie sa plateasca taxa judeteana de salubrizare din care va fi platita contravaloarea activitatii de tratare mecano-biologica si depozitare.

De asemenea, in cazul in care UAT-urile beneficiare de proiecte Phare sau UAT-urile care au contracte de delegare in vigoare, beneficieaza de investitii finantate prin proiectul „Sistem integrat de management al deseurilor in judetul Mures”, atunci acestea, in vederea aplicarii unui sistem echitabil de contributie la constituirea fondului IID, se impune actualizarea redeventei perceputa de la opratori cu contravaloarea valorii de amortizare a bunurilor finantate prin proiectul „Sistem integrat de management al deseurilor in judetul Mures”, bunuri care vor fi date in administrarea UAT-urilor si care trebuie sa le predea in exploatare operatorilor existenti, incheindu-se in acest scop un act aditional la contractul de delegare.

Aceste mecanisme, trebuie sa faca obiectul unei modificari aduse Contractului de Asociere si implicit Statutului ADI Ecolect.

# Fezabilitatea proiectului

## Fezabilitatea tehnică a proiectului

### Descrierea activitătilor

III.1.1.1. Descrierea activitătii de colectare si sortare

Avand in vedere topografia si distantele in judetul Mures, in judet sunt realizate statii de transfer pentru a putea transporta deseurile municipale solide reziduale la singurul depozit din judet, la Sinpaul (pana in 2017 in zona Sighisoara va functiona depozitul de la Sighisoara). Asadar, a fost realizata o zonare, rezultand impartirea judetului in 7 zone, pe baza urmatoarelor criterii:

- Considerente privind legaturile de drumuri si topografia.

- Zona de acoperire a unei statii de transfer are o raza de circa 30 de km de drumuri. Tinandu-se cont de conditiile locale, zonele comune, acoperite de mai multe statii de transfer, au fost arondate unei statii de transfer.

- Statiile de transfer sunt amplasate pe cat posibil cat mai aproape de centrul zonei cu cel mai mare procent de populatie, adica de orasul sau aglomeratia cu cea mai mare populatie din zona.

- Au fost luate in consideratie atat instalatiile existente cat si cele in curs de realizare.

In judet s-a inregistrat deja un progres in ceea ce priveste cooperarea intercomunitara si datorita proiectelor Phare. Astfel, in 4 zone au fost deja implementate proiecte privind realizarea de statii de transfer in cadrul unor proiecte Phare(3) si guvernamentale(Balauseri):

- Reghin (zona 4);

- Tarnaveni (zona 5)

- Balauseri (zona 6) si

- Riciu (zona 7).

Alte comunitati au fost adaugate la fiecare zona initiala pentru acoperirea în totalitate a judetului.

Una din zone, Sighisoara (zona 3) din partea de sud a judetului, are in continuare un depozit, care este operational pana in 2017. Deseurile vor fi transferate la Sinpaul doar dupa inchiderea depozitului de la Sighisoara.

Zona centrala ramasa a fost impartita in 2 zone:

- Tirgu Mures (zona 2) cu transfer in Tirgu Mures – Cristesti si

- Sinpaul (zona 1), care transporta deseurile direct la depozit.

III.1.1.1.1. Descrierea activitatilor de precolectare, colectare şi transport al deşeurilor municipale la statia de sortare/transfer, sortarea deseurilor

Pentru deseurile reziduale

Cu toate că există deja un grad ridicat de colectare, scopul este atingerea unui grad de 100% pentru intreg judetul. Consiliul Judetean a decis să asigure el insusi bunurile in vederea realizării colectării si a serviciului de colectare. Astfel, in cadrul proiectului POS nu există componenta pentru colectarea deseurilor reziduale (SF cap 8.2.1). In cazul in care ca urmare a activitatii de colectare se constata ca se impune suplimentarea recipientilor de colectare, operatorului ii revine obligatia achizitionarii acestora, cu aprobarea prealabila a autoritatii contractante. In acest sens va prezenta un memoriu justificativ in care va prezenta necesarul de recipienti de colectare si influentele in tariful de colectare in cazul in care vor fi pusi la dispozitia utilizatorilor gratuit.

Pentru deseuri reciclabile

Mediul urban

Blocuri

La fiecare punct de precolectare va fi adăugat un set de containere de reciclare:

- un eurocontainer de 1.100 l (de culoare albastră) pentru deseurile de hârtie/carton;

- un eurocontainer de 1.100 l (de culoare galbenă) pentru deseurile de plastic si metal (metale feroase si neferoase);

- un container de 1.100 l (de culoare verde) pentru deseurile de sticlă.

Pentru colectarea deseurilor municipale biodegradabile nu a fost prevăzut nici un sistem, întrucît se presupune că materialul colectat ar fi de calitate scăzută.

Zona de gospodării individuale

Colectarea materialelor reciclabile va fi realizată prin puncte de precolectare, echipate după cum urmează:

- un eurocontainer de 1.100 l (de culoare albastră) pentru deseurile de hârtie/carton;

- un container de 1.100 l (de culoare verde) pentru deseurile de sticlă.

În plus, fiecare gospodărie va primi pubele de 240 l (de culoare galbenă) pentru deseuri de plastic si metal (metale feroase si neferoare).

Pentru colectarea deseurilor municipale biodegradabile s-au prevăzut pubele suplimentare de 120 l de culoare maron, pentru fiecare gospodărie din Tîrgu Mures.

Mediu rural

În mediul rural, punctele de precolectare vor fi implementate cu:

- un eurocontainer de 1.100 l (de culoare albastră) pentru deseurile de hârtie/carton;

- un eurocontainer de 1.100 l (de culoare galbenă) pentru deseurile de plastic si metal (metale feroase si neferoase);

- un container de 1.100 l (de culoare verde) pentru deseurile de sticlă.

Pentru fiecare 250 de persoane va fi amplasat un set de puncte de precolectare materiale reciclabile.

Pentru deseurile biodegradabile se va implementa compostarea individuală.

Pentru gestionarea deseurilor menajere periculoase se recomandă un sistem de colectare cu vehicule pentru deseuri periculoase (camioane specializate pentru colectarea deseurilor menajere periculoase) si înfiintarea unui spatiu de stocare temporară pentru adunarea de cantităti mici de deseuri colectate, la cantităti suficient de mari pentru a fi transportate la diferite instalatii de tratare si eliminare a deseurilor periculoase.

Pentru a determina numărul necesar de puncte de precolectare, s-a determinat că, in medie, un set de containere de reciclare va deservi 250 de persoane. Pentru containerele pentru materiale reciclabile uscate nu sunt necesare platforme.

Dacă se determină că sunt necesare, Consiliul Judetean si autoritătile locale vor asigura realizarea acestora (SF, cap 8.2.1).

Pentru deseuri biodegradabile aferente a 80% din zona de case din Tg Mures

Vor fi prevazute  pubele suplimentare de 120 l de culoare maron pentru fiecare gospodărie. In mediul rural va fi implementată compostarea individuală. Nu se va realiza colectarea deseurilor biodegradabile.

III.1.1.1.2. Descrierea activitatilor de colectare, transport, depozitare şi valorificare a deşeurilor voluminoase provenite de la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deşeuri de echipamente electrice şi electronice etc.)

Se va introduce un sistem regulat de colectare a deseurilor voluminoase, o dată la 3 luni, timp în care populatia va stoca deseurile în locuintele proprii. Colectarea va fi de tip la rigolă.

| Item | Unitate | Deseuri voluminoase |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Urban | Rural |
| Cantitate de deseuri voluminoase | t/an | 2.100 | 2.000 |
| Cantitate de deseuri voluminoase | t/zi | 6,7 | 6,2 |
| Frecventă de colectare | La fiecare 3 luni |  |  |
| Capacitate vehicul | m3/ vehicul | 16 | 10 |
| Capacitate utilă medie reală | t/ autogunoieră | 7,0 | 4,4 |
| Drumuri pe zi |  | 1 | 1 |
| Vehicule necesare (disponibilitate 85%) | număr | 2 | 1 plus utilizarea de vehicule de 16m3 în satele din jurul orașelor |

Detaliile privind tipul de vehicul, mărimea si numărul necesar vor fi stabilite de administratiile locale sau de operatorul de servicii de colectare deseuri. Pe lângă cele propuse mai sus, operatorul de servicii de colectare poate utiliza autobasculante deschise care sunt mai putin costisitoare la achizitie însă sunt mai costisitoare la operare si întretinere.

Pe lângă sistemul de colectare prezentat, în Tîrgu Mures si Sighisoara se propune realizarea a două centre pentru colectarea fluxurilor speciale de deseuri (deseuri periculoase, DEEE, anvelope uzate). În aceleasi centre vor fi amplasate si containere pentru colectarea deseurilor reciclabile. Aceste centre vor fi înfiintate de autoritătile judetene împreună cu ORP (Organizatiile responsabilitatea producătorului) privind DEEE.

III.1.1.1.3. Descrierea activitatii de colectare, transport, sortare, valorificarea şi eliminarea deşeurilor provenite din gospodăriile populaţiei, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară a locuinţelor/apartamentelor proprietate individuală

Pentru gestionarea deseurilor mixte din constructii si demolări s-a propus următoarea optiune:

- Operatorii privati (companii de colectare) trebuie instruiti de autoritătile locale să separe deseurile la sursă (pe santier), pe cel putin 3 fractii:

  - deseurile periculoase – vopseluri, solventi, uleiuri uzate, filtre de ulei – trebuie incluse în sistemul de gestionare a deseurilor periculoase;

  - materialele reciclabile – plastic, hârtie si carton etc. – pot fi trimise la statia de sortare sau la operatorii economici care realizează operatii de valorificare a deseurilor;

  - deseurile mixte din constructii si demolări rămase – trebuie duse la depozitul conform.

- Extinderea sistemului de colectare separată a deseurilor din constructii si demolări la nivelul tuturor localitătilor din mediu urban la nivel de judet.

- Costurile privind colectarea, reciclarea, tratarea si/sau eliminarea deseurilor vor fi suportate în întregime de generatorul de deseuri. Pentru a acoperi costurile depozitării trebuie percepută o taxă de depozitare iar deseurile din constructii si demolări trebuie cântărite la intrarea pe depozit.

III.1.1.2. Descrierea activitatii de sortare/transfer al deşeurilor municipale si operarea statilor  de sortare, transfer si compostare de la Cristesti

- Statia de transfer

Statia de transfer de la Tirgu Mures-Cristesti se afla la aproximativ 400.00 m E de depozitul de deseuri existent, va primi circa 65.000 t/a de deseuri municipale solide si se bazeaza pe tehnologia cu compactor orizontal. Este prevazuta instalarea a 3 compactoare fixe si a unor containere de umplere de 30m³ care vor fi apoi transportate cu camioane cu echipament de ridicat (un camion pe container) la depozitul de la Sinpaul.

Statia de transfer de la Tirgu Mures-Cristesti

| Tehnologie | Compactor orizontal fix cu containere de compactare de 30 m³. Containerele sunt transportate cu 4 camioane de mare tonaj cu echipamente de ridicat. |
| --- | --- |
| Descrierea statiei de transfer | Cantar (impreuna cu statia de sortare) 3 statii orizontal de compactare Instalatie deschisa. Fiecare linie este compusa din - Palnie pentru a deservi cate un camion de descarcare, - Compator orizontal, - Instalatie automata pentru mutarea concomitenta a 3 containere, - Zona de stocare pentru containerele goale si pline. |

Parametri principali ai statiei de transfer sunt urmatorii:

- numarul total de zile de functionare statie pe an:		312 zile;

- nivelul mediu de incarcare al statiei:			80%;

- capacitatea medie de functionare a statiei:		65.000 t/an;

- capacitatea maxima pe zi de lucru:			260 t/zi;

- numarul personalului de deservire:			17;

- un supervizor care supraveghează desfăsurarea procesului tehnologic;

- 2 operatori la cantar+receptie;

- 7 operatori (soferi), care asigură manevrarea containerelor pline in interiorul statiei de transfer;

- 5 operatori pentru compactare;

- 2 muncitori necalificati pentru mentinerea curăteniei in incinta;

- capacitate container:					30 m3;

- densitate deseuri incarcate in container:			600 kg/m3;

- capacitate teoretica container:				18.00 t;

- grad de incarcare container:				90%;

- capacitate container:					15-18 t.

Elementele de proiectare care vor fi utilizate pentru proiectarea utilitatilor din cadrul statiei de transfer au fost urmatoarele:

- suprafata pentru descarcarea autogunoierelor:		 	2580.00 m2;

- suprafata pentru manevrarea autovehiculului de transport:  	2787.00 m2;

- numar containere pentru varful de productie zilnic:		9;

- numarul de containere pentru transport:				4;

- numarul de containere de rezerva:				3;

- numarul de autovehicule de transport containere 30 mc:		4;

- perioada pentru capacitatea maxima:				9.00–11.00/15.00–17.00

Operarea statiei de transfer

#### Date generale

Principalul parametru functional care trebuie atins, asigurat si mentinut la punerea in functiune a statiei de transfer este descarcarea in continere de mare capacitate si transportul spre instalatiile depozitului, respectiv instalatia  de tratare mecano-biologica a unei cantitatii zilnice de 260 tone de deseuri menajere, intr-un interval de 8 ore de functionare. Aceasta cerinta este majora si singura care certifica buna functionare a statiei de transfer.

Livrarea si descarcarea deseurilor

Operatiunile de livrare a deseurilor menajere in statia de transfer si apoi dirijarea spre depozitul sau instalatia de tratare mecano-biologica se executa de catre un operator autorizat.

Autogunoiera incarcata cu deseuri se deplaseaza pana aproape de marginea platformei. De aici, autovehiculul incepe sa se deplaseze in ‘’marche-arriere’’ si sa vireze pana in momentul cand atinge cu pneurile puntii din spate, pragul inalt de 0.30 m pentru limitarea deplasarii. Numai in acest moment este permisa comanda de descarcare/basculare a autogunoierei in containerul metalic. Descarcarea deseurilor in container se va realiza prin intermediul unui dispozitiv de ghidare a deseurilor.

Incarcarea si transportul containerelor

Dupa ce a fost umplut, containerul metalic este asezat pe platforma autovehiculului de transfer, cu ajutorul dispozitivului hidraulic prevazut  cu carlig de ridicare din dotarea vehicolului.  In perioadele de varf de activitate, un autovehicul de transport va ramane in statia de transfer pentru manevrarea containerelor incarcate, din zona de incarcare pe platforma de manevra, unde ele vor fi depozitate pana la disponibilizarea vehiculelor de transport.

- Statia de sortare

Deseurile care ajung la statia de sortare sunt deseurile reciclabile colectate separat de la populatie fie din poarta in poarta, fie prin aport voluntar in municipiul Tirgu Mures, precum si in localitatile invecinate din Zona 2. De asemenea, in cadrul statiei de sortare vor fi sortate si deseurile reciclabile asimilabile celor menajere, precum si deseurile de ambalaje rezultate de la industrie, comert si institutii. Tipurile de deseuri care vor fi sortate sunt: deseurile din hartie si carton, deseurile de plastic si deseurile metalice.

Exista deja 6 statii de sortare de capacitate mica finantate prin proiecte Phare care acopera mare parte din judet, cu exceptia zonei Tirgu Mures. Pentru a putea acoperi cantitatile de deseuri reciclabile din Tirgu Mures este necesara o statie de sortare cu o capacitate de 28.000 t/a.

Statia de sortare se afla la aproximativ 400.00 m E de depozitul de deseuri existent si este proiectata sa primeasca doar materiale separate la sursa, materialul colectat prin punctele de precolectare pentru deseurile de hartie, plastic si metal. Deseurile de sticla separate la sursa vor fi trimise la statia de sortare pentru a fi stocate temporar si transferate apoi la companiile de reciclare a deseurilor de sticla.

Statia de sortare Targu Mures-Cristesti

| Parametru | Date |
| --- | --- |
| Capacitatea statiei de sortare | 28.000 t/a (material separat la sursa) Fara deseuri de sticla, care nu vor fi sortate la statia de sortare, ci vor fi stocate temporar inainte de a fi transferate la fabrica de sticla |
| Capacitatea medie zilnica a statiei de sortare: | 90.00 t/zi |
| Cantitatea de deseuri reciclabile: | 76.00 t/zi |
| Tehnologie | Sortarea manuala a deseurilor municipale solide separate la sursa |
| Suprafata | 3997.00 mp. |
| Numar zile de operare | 312 zile/an |
| Numar schimburi | 2 schimburi/zi |
| Personal | 79 persoane - un director general pe intreg complexul; - 3 supervizori care supraveghează desfăsurarea procesului tehnologic; - un administrator; - 3 soferi; - 2 muncitori calificati; - 2 muncitori necalificati; - 65 de muncitori la benzile de sortare; - un mecanic ce va deservi incărcătorul care execută operatii de incărcare si transport a deseurilor. |

### Operarea staţiei de sortare

#### Sortarea

Statia de sortare este conceputa cu doua linii tehnologice pentru hartie, carton, plastic si metal.

Sortarea va fi „pozitiva", adica materialul care va fi reciclat din fluxul de deseuri este extras si colectat in containerul corespunzator.

Din autocompactoarele de transport deseuri sau din compartimentul pentru stocare temporara cu ajutorul incarcatorului, deseurile sunt preluate de o banda inclinata cu racleti si trimise catre un separator magnetic pentru separarea metalelor. Urmatorul proces se desfasoara in cabina de sortare unde se va sorta hartia, cartonul, plasticul si materialele neferoase. Metalul va fi extras cu ajutorul unui separator magnetic.

Sortarea propriu-zisa a materialelor sa va face manual intr-o cabina inchisa la o inaltime de +4.00 m fata de cota ±0,00 m a halei de sortare. In cabina sunt organizate 5 posturi de sortare dispuse simetric de o parte si alta a benzii rulante. Cabina va fi prevazuta cu o instalatie de climatizare a aerului.

#### Manevrarea materialelor sortate

Dupa operatiunea de sortare, containerele metalice pline cu materialul sortat sunt transportate cu ajutorul unui motostivuitor la presa de balotare. Este prevazuta o presa de balotare pentru toate materialele ce sunt sortate, presa fiind dotata cu un perforator de PET-uri. Materialele reciclate balotate vor fi stocate temporar intr-o zona special amenajata dupa care in functie de natura lor vor fi valorificate catre diversi beneficiari.

#### Reziduuri de la sortare

Reziduurile la sortare sunt considerate fractii „negative" si vor fi colectate la capatul benzii transportoare in recipienti adecvati, care dupa umplere vor fi transportati la statia de transfer.

- Statia de compostare

Statia de compostare de la Targu Mures-Cristesti se afla la aproximativ 400.00 m E de depozitul de deseuri existent si este proiectata sa primeasca 10.000 t/an de deseuri biodegradabile (inclusiv deseuri din gradini si parcuri, deseuri alimentare de la gospodarii, restaurante, firme de catering si piete colectate din Targu Mures). Nivelul mediu de incarcare preconizat al statiei este de 100%.

Procesul de compostare se bazeaza pe compostarea deseurilor in gramezi si se realizeaza dupa cum urmeaza:

- Taierea deseurilor verzi si a deseurilor din parcuri, precum si a deseurilor biodegradabile in saci;

- Separarea partilor grosiere care sunt indepartate ca resturi;

- In prima faza de compostare intensa, care dureaza circa 4 saptamani, gramezile vor fi acoperite cu o membrana in vederea:

- Prevenirii emisiilor de mirosuri, care sunt generate de deseurile biodegradabile in primele saptamani de compostare;

- Asigurarii unei bune aerari, pentru ca, in general, gramezile acoperite cu membrane sunt aerate prin aerare fortata;

- Prevenirii intrarii apei de ploaie in gramezi;

- In faza de maturare, care dureaza pana la 12 saptamani, compostul va deveni un compost matur. Faza de maturare se realizeaza intr-un spatiu acoperit pentru a proteja gramezile de ploaie (de a se uda) si de soare puternic (de a se usca).

- Separarea compostului sub 40 mm si stocarea acestuia.

Statia de compostare Tirgu Mures – Cristesti

| Parametru | Deseuri biodegradabile |
| --- | --- |
| Capacitate | Capacitate proiectata de 10.000 t/a: 4.800 t/a de deseuri biodegradabile colectate separat din orasul Tirgu Mures; 500 t/a deseuri din parcuri; 3.500 t/a de deseuri din piete si deseuri verzi; 1.200 t/a deseuri din catering |
| Capacitatea medie zilnica a zonei de compostare intensa | 27.00 t/zi; |
| Capacitatea medie zilnica a zonei de maturare | 22.00 t/zi; |
| Durata compostarii | 16 saptamani |
| Resturi | Circa 500 t/a. |
| Compost produs | Circa 4.500 t/a de compost de buna calitate |
| Cerinte de amplasament | 1.5 ha |
| Personal | - Persoane - un supervizor care supraveghează desfăsurarea procesului; - 3 soferi; - secretară; - 2 muncitori calificati; - 2 muncitori necalificati. |
| Schimburi de lucru | 1 schimb/zi. |

#### Operarea statiei de compostare

#### Recepţia deşeurilor

Deseurile organice care urmeaza a fi compostate sunt receptionate in „zona de tocare deseuri” unde ele sunt tocate si pregatite pentru a fi asezate in gramada aferenta compostarii intense.

#### Descompunerea aerobă intensivă

Conceptul de compostare aeroba poate fi folosit pentru a composta o varietate larga de deseuri organice, inclusiv cele provenind din gradini sau deseurile solide menajere sortate. Procedeul consta intr-un sistem de aerare peste care este asezata fractia organica in gramezi. Inainte de asezarea in gramezi, materialul este maruntit iar umiditatea este reglata la 50-60%. Gramezile vor avea o forma trapezoidala cu o inaltime de 2,5 m, la baza avand o latime de 6,0 m, varful gramezii va avea o latime de 1,0 m, iar lungimea va fi de 40,0 m, rezultand un volum pentru fiecare gramada de 350m3. Sistemul de aerare este prevazut cu un ventilator racordat la o retea de conducte din PEID amplasate direct pe suprafata betonata. Acestea asigura conversia biologica si totodata controleaza temperatura in interiorul gramezii. Gramada aferenta compostarii intensive va fi acoperita cu o membrana care asigura temperatura necesara in interiorul gramezii. Membrana va fi actionata atat mecanic cat si electric fiind dotata cu un motor electric pentru retragerea ei in momentul cand gramada este remaniata, stropita sau la sfarsitul perioadei de 4 saptamani. Platforma de compostare intensa este inconjurata de un sant pentru colectarea scurgerilor. Lichidul colectat poate fi folosit pentru umectarea gramezii.

Aceasta faza de compostare intensiva dureaza 4 saptamani.

#### Maturare

Pentru un management activ al procesului, gramezile de la maturare sunt remaniate cu ajutorul unei masini speciale ceea ce evita compactarea gramezii, imbunatateste schimbul de aer, aduce la suprafata gramezii materialul din interior si introduce in gramada  materialul de la suprafata. In acest mod pot fi distruse prin compostare semintele de buruieni, agentii patogeni si larvele de muste, ele ajungand in mijlocul gramezii unde temperatura este mai mare. Intorcand si amestecand din nou cu ocazia remanierilor materialele supuse compostarii acestea se fragmenteaza in particule mai mici si le creste suprafata activa biologica de contact. Excesul de remanieri poate conduce la reducerea porozitatii gramezii daca marimea particulelor devine prea mica. Gramezile de maturare au 2.50 m inaltime, o latime de 4.00 m la baza, la partea superioara latimea fiind de un metru, iar lungimea unei gramezi de maturare este de 65.00 m, rezultand astfel un volum de 406.00 mc pentru fiecare gramada de maturare.

Platforma de maturare este prevazuta cu un acoperis pentru scurgerea apelor pluviale pe 6 dintre cele 9 gramezi, iar 3 gramezi raman permanent descoperite.

Aceasta perioada de maturare dureaza 12 saptamani, timp in care gramezile se vor intoarce cu dispozitive speciale.

Toate apele pluviale provenite de la compostarea intensiva si maturare vor fi preluate de rigole perimetrale si conduse in decantor.

#### Ciuruire şi stocare compost

Compostul ajuns la sfarsitul perioadei de maturare este separat in functie de granulozitate si este stocat conform planului de situatie in „zona separare compost”, urmand a fi valorificat.

Hala stocare compost

Constructia proiectata este de tip hala parter si este destinata stocarii compostului in vederea valorificarii ulterioare;

Apa pluviala de pe acoperis va fi preluata printr-un sistem de jgheaburi si burlane. Hala este conectata la instalatia electrica a depozitului.

Se va utiliza un incarcator frontal pentru organizarea initiala a gramezii, pentru incarcarea compostului in masinile de transportat sau de imprastiat, etc.

III.1.1.3. Descrierea activitatii de transport al deseurilor de la statiile de transfer (PHARE); depozitarea controlată a deşeurilor municipale si administrarea depozitului

III.1.1.4. Descrierea activitatii de tratare a deseurilor (TMB)

Amplasamentul pe care se vor realiza depozitul si instalatia de tratare mecano-biologica este situat in extravilanul comunei Sinpaul, la aproximativ 4 km sud de centrul administrativ al comunei, pe terenul aflat in prezent in proprietatea Consiliului Judetean Mures, ocupînd o suprafață totală de 31,14 ha, din care:

- 24,88 ha vor fi ocupate de depozit, zona administrativa, instalatiile de epurare a apelor uzate;

- 6,26 ha vor fi ocupate de instalatia de tratare mecano-biologica (hala tratare mecanica, platforme pentru descompunerea intensa si maturare).

Pentru dezvoltarea ulterioara atat a depozitului conform de deseuri, cat si a instalatiei de tratare mecano-biologica, Consiliul Judetean Mures va prelua inca 3 parcele in imediata vecinatate. Parcelele insumand o suprafata totala de aproximativ 11,24 ha se afla pe teritoriul administrativ a comunelor Ogra si Sinpaul. Pentru extinderea depozitului sunt destinate 9,36 ha din cele 11,24 ha, iar pentru extinderea complexului de tratare mecano-biologica 1,88 ha.

#### Statia de tratare mecano-biologica

- Va avea o capacitate proiectată de 65.000 t/an (208 t/zi) si va procesa deseuri municipale solide colectate atat din mediul urban, cat si mediul rural. Deseurile care vor fi tratate vor proveni din zona Tirgu Mures si zona Reghin, fiind transportate de la statiile de transfer Tirgu Mures si Reghin cu mijloacele de transport aflate in dotarea statiilor.

- Numarul total de zile de functionare pe an a tratarii mecanice: 		312 z/an;

- Numarul de zile de compostare intensa:					365z/an

- Instalatia de tratare mecano-biologica consta intr-o parte de separare mecanica, unde fractia mai mare de 80 mm va fi separata de fractia mai mica de 80 mm.

- Fractia mai mare de 80 mm include cantitati relativ mici de deseuri biodegradabile, acestea fiind depozitate direct.

- In fractia mai mica de 80 mm fractia de deseuri biodegradabile este concentrata, aceasta fiind supusa unei tratari biologice de 12 saptamani:

- 4 saptamani de biodegradare intensa va fi realizata in gramezi acoperite cu o membrana si echipate cu aerare fortata, la fel ca in cazul compostarii de la Cristesti

- apoi, compostul prematur va fi transportat in zona de maturare unde va fi pastrat alte 8 saptamani spre a se biodegrada in continuare.

- In final, deseurile tratate vor fi duse la depozit.

- Tratarea permite reducerea masei deseurilor cu 20 la 30% si activitatea de biodegradare cu 60 la 80 %. Acesta inseamna ca gazul care ar putea fi generat de deseurile tratate este redus cu circa 20 la 40% fata de cel posibil generat de deseurile initiale, precum si posibila contaminare cu levigat.

Instalatia TMB

| Parametru | Descrierea viitoarei instalatii de tratare mecano-biologica |
| --- | --- |
| Tehnologie | Partea mecanica: dupa primirea deseurilor urmeaza urmatorii pasi: o Indepartarea fractiilor mari si grele; o Taierea; o Indepartarea metalelor cu ajutorul separatorului magnetic; o Separarea fractiei mai mare de 80 mm, care este trimisa direct la depozit; o Fractia mai mica de 80 mm este in mare parte biodegradabila – este trimisa la partea de tratare biologica. Tratare biologica: o Faza de tratare intensa: gramezi acoperite cu membrana. Gramezile sunt aerate cu un compresor, materialul nu trebui intors foarte des. o Faza de maturare: gramezi in aer liber, asezate sub un acoperis. Depozitarea materialului tratat. |
| Durata tratarii biologice | 4 saptamani de tratare intensa, 8 saptamani maturare |
| Reducerea cantitatii de deseuri | 20% la 30% din greutate, in functie de gradul de uscare atins in timpul procesului. |
| Cerinte de amplasament | 4 la 5 ha |
| Personal | 20 de persoane; - un director general pe intreg complexul; - 2 supervizori care supraveghează desfăsurarea procesului tehnologic atat in hala de tratare mecanica, cat si in zona de tratare biologică; - un administrator; - 5 soferi pentru incărcătoarele frontale; - 3 soferi pentru camioanele de transport si autoturismele de tip pick-up; - o secretară; - 3 muncitori calificati; - 3 muncitori necalificati. |
| Caracteristicile deseurilor tratate | Potentialul de generare de gaz redus cu 60 la 80%. Se reduce substantial gradul de contaminare cu levigat. Deseurile pot fi compactate la o densitate mai mare (1 la 1,2 t/m³) |

#### Depozitul nou de la Sinpaul

Proiectarea depozitului pe amplasamentul de la Sinpaul are ca rezultat un spatiu disponibil de depozitare de aproximativ 5.000.000 m3 ca volum total.

Volumul de 5.000.000 m³ al depozitului ar fi consumat intr-o perioada de aproximativ 21 de ani, adica pana in anul 2031. Depozitul existent de la Sighisoara va continua operarea pana in anul 2017, dupa care depozitarea deseurilor se va realiza in depozitul conform de la Sinpaul.

Capacitatea depozitului este estimata in conformitate cu tabelul de mai jos, atat pentru celula 1 cat si pentru total depozit.

Depozitul de la Sinpaul

| Numar celula depozit | Perioada (an) | Spatiu celula (m3) | Marimea celulei depozitului (m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 1.250.000 | 83.150 (supraf. utila 72.600 m2) |
| 2-3 | 16 | 3.750.000 | 197.100 |
| Total | 21 | 5.000.000 | 280.250 |

Se estimează că anual in depozit se va aduce o cantitate de 200.000 t de deseuri care după compactarea cu utilajele speciale de compactare a deseurilor vor avea o greutate volumetrică de 0,8t/m3. Operatia de inchidere a Celulei I va incepe cand masa de deseuri va ajunge la cota 418,10m si va inmagazina un volum de aproximativ 1.250.000 m3 de deseuri.

Depozitul va fi realizat in trei faze:

- Faza 1: Celula 1, Zona de Instalatii si Structurile Auxiliare;

- Faza 2: Celula 2;

- Faza 3: Celula 3.

Intregul amplasament al depozitului va fi imprejmuit cu un terasament, asigurand stabilitate, precum si consolidare pentru impermeabilizarea bazei depozitului si acoprirea finala. Celulele vor fi separate prin taluzuri mai mici de separare. Dimensiunile taluzurilor depozitului sunt:

Pentru a asigura siguranta instalatiei si stabilitatea pe termen lung a impermeabilizarii bazei, panta taluzului trebuie sa fie planificata corespunzator. Impermeabilizarea bazei pentru depozitul de la Sinpaul include un strat impermeabil (strat geosintetic de argila), un strat geosintetic si un geotextil de protectie.

Deasupra stratului de izolare a depozitului, va fi instalat sistemul de colectare a levigatului, care contine nisip. Pentru a asigura stabilitatea pantelor interioare a fost luata in considerare inclinatia de 1/3 (V/H) pentru taluzul exterior. Daca panta creste, stabilitatea straturilor nu poate fi garantata si poate conduce la alunecari. Prin urmare, panta interioara pentru taluzuri a fost aleasa asa cum este specificat mai sus. Inatimea si lungimea taluzului sunt specificate mai sus in scopul de a asigura consolidarea componetelor de impermeabilizare.

In timpul investigatiilor geotehnice, au fost realizate foraje pentru a investiga conditiile geologice.

In timpul acestui studiu, nu au fost observate ape subterane la adancimea forajelor, care au ajuns la 6 m. In scopul investigatiei, au fost analizate studiile anterioare si s-a descoperit ca masa de apa subterana se regaseste la aproximativ 50 m sub nivelul de suprafata. Astfel, pentru proiectarea unui nou depozit nu exista risc in ceea ce priveste apele subterane.

Drenarea levigatului din cadrul celulei 1 se va face catre nord-vest. Conducta principala pentru levigat (localizata in exteriorul celulei) va urmari fluxul gravitational, de la nord-est catre nordvest si prin urmare, catre nordul celui mai adanc punct, unde va fi localizat bazinul de stocare a statiei de tratare a levigatului. Tratarea levigatului inainte de eliminare in Paraul Techenis se va realiza in cadrul unei instalatii de osmoza inversa in doua etape in conformitate cu Avizul de Gospodarire a Apelor nr. 161/octombrie 2009. Concentratul va fi stocat intr-un rezervor de 200 m3 in vederea eliminarii ca deseu periculos. Capacitatea rezervorului asigura stocarea concentratului timp de o saptamana in caz de ploi puternice.

Canalul principal pentru ape de suprafata va fi construit de-a lungul partii estice a celulei 1 a depozitului catre nord, intre celula 1 si statia de TMB catre vest si apoi, urmareste gravitatia naturala catre nord. Apa de suprafata din sud catre celula 1 va fi drenata printr-un canal temporar catre vest si apoi catre nord la canalul principal de apa de suprafata.

A fost prevazut un drum catre celula 1 a depozitului, care permite, de asemenea, accesul la putul de apa din partea de sud a depozitului. Acest drum cu doua benzi, care permite trecerea a doua vehicule, are o latime de aproximativ 7 m.

## Monitorizarea depozitului

Conform prevederilor legale, operatorul depozitului este obligat sa efectueze monitorizarea post-inchidere,  pe o perioada stabilita de catre autoritatea de mediu competenta (minimum 30 ani). Aceasta perioada poate fi prelungita daca in cursul derularii programului de monitorizare se constata ca depozitul nu este inca stabil si poate prezenta riscuri pentru factorii de mediu si sanatatea umana.

Operatorul depozitului de deseuri este obligat sa raporteze rezultatele activitatii de auto-monitoring catre autoritatea de mediu competenta, la cererea acesteia.

Dupa inchiderea Celulei 1 si executia sistemului de degazare a depozitului, operatorul va avea datoria de a monitoriza in permanenta, pe intreaga suprafata a celulei emisiile de CH4 pentru depistarea si repararea eventualelor defectiuni in sistemul de inchidere si degazare al celulei.

### Standarde de performantă si cantităti de lucrări

Operatorii activitatii de colectare-transport au obligatia asigurarii unui grad de acoperire a serviciilor de 100% in mediul urban, respectiv de 100%  in mediul rural. In acest sens, aproximativ 32.500 noi locuitori din mediul urban si 196.400 noi locuitori din mediul rural rebuie să se racordeze la serviciile de salubritate.

Operatorii au obligatia de a asigura colectarea separata a deseurilor de la populatie, agenti economici si institutii publice.

Operatorii vor fi responsabili, impreuna cu Autoritatea Contractanta, de indeplinirea obiectivelor stabilite prin Planul Judetean, Planul Regional, Planul National si Strategia Nationala de Gestionare a Deseurilor precum si de atingerea tintelor stabilite prin legislatia in vigoare pentru diferite categorii de deseuri (exemplu: ambalaje si deseuri de ambalaje, biodeseuri etc).

Cantitătile de deseuri biodegradabile municipale ce trebuie reduse la depozitare conform tintelor asumate si a prognozei de generare a deseurilor biodegradabile municipale sunt:

- anul 2013: 73.025 t;

- anul 2016: 94.032 t.

Ţintele privind reciclarea deşeurilor de ambalaje stabilite pentru anul 2013 la nivelul judetului Mures sunt urmatoarele:

Tabel: Tinte de recuperare şi reciclare în judeţul Mures 2013

| Fractiune deseuri reciclabile | Tinta (tone) |
| --- | --- |
| Hartie-carton | Cel puţin 15.637 |
| Plastic | Cel puţin 5.055 |
| Sticla | Cel puţin 7.841 |
| Metal | Cel puţin 1.689 |
| Lemn | Cel puțin 1.244 |
| Total reciclare | Cel puțin 40.378 |
| Total valorificare | Cel puțin 44.049 |

(Sursa: Studiu de fazabilitate p. 140)

Tabel: Proiectia compozitiei deseurilor menajere

| Material | 2013-2018 |  |  |  | 2019-2038 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urban |  | Rural |  | Urban |  | Rural |  |
|  | % | Kg/ loc an | % | Kg/ loc an | % | Kg/ loc an | % | Kg/ loc an |
| Hîrtie si carton | 13,4 | 48,86 | 8,3 | 13,50 | 14,3 | 54,11 | 8,8 | 14,89 |
| Sticlă | 7,3 | 26,65 | 4,7 | 7,66 | 7,8 | 29,51 | 5,0 | 8,43 |
| Plastic | 9,8 | 35,53 | 9,0 | 14,53 | 10,4 | 39,35 | 9,3 | 15,73 |
| Metal | 3,7 | 13,32 | 2,4 | 3,83 | 3,9 | 14,76 | 2,5 | 4,22 |
| Lemn | 3,7 | 13,32 | 4,4 | 7,07 | 3,9 | 14,76 | 4,5 | 7,59 |
| Deseuri biodegradabile | 47,8 | 174,11 | 63,6 | 103,03 | 45,9 | 174,11 | 62,4 | 105,11 |
| Alte tipuri de deseuri | 14,4 | 52,56 | 7,6 | 12,3 | 13,9 | 52,56 | 7,4 | 12,55 |

(Sursa: Studiul de fezabilitate, p. 146)

Cantitătile de deseuri reciclabile estimate a fi colectate si transportate în judetul Mures sunt prezentate în tabelul de mai jos:

| Item | Unitate | Urban | Urban | Urban | Urban | Rural | Rural |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hartie/ carton | Plastic/ metal | Hartie/ carton | Plastic/ metal | Hartie/ carton | Plastic/ metal | Sticlă |
|  |  | Blocuri | Blocuri | Case | Case |  |  |  |
| Cantitate medie zilnică | t/zi | 20,5 | 30 | 11,5 | 22 | 5 | 15 | 21,5 |
| Tip colectare |  | Puncte de precolectare a materialelor reciclabile |  |  |  |  |  |  |
| Containere/ pubele (necesare pentru proiect) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tip container | m3/cont. | 1,1 plastic | 1,1 plastic | 1,1 plastic | 0,24 | 1,1 plastic | 1,1 plastic | 1,1 metal |
| Frecventă de colectare | Nr/an | 104 | 156 | 78 | 13 | 16 | 52 | 10 |
| Număr mediu de gospodării/ container |  | 250 | 250 | 250 | 1 | 250 | 250 | 250 |
| Containere necesare (incl. 5% rezervă) |  | 700 | 700 | 540 | 41.000 | 1.160 | 1.160 | 2.200 |

Cantitătile de deseuri biodegradabile estimate a fi colectate si transportate în judetul Mures sunt prezentate în tabelul de mai jos:

| Item | Unitate | Urban |
| --- | --- | --- |
| Containere/ pubele |  | Case (necesare pentru proiect) |
| Cantităti medii zilnice | t/zi | 15 |
| Tip colectare |  | Din poartă în poartă |
| Containere/ pubele (necesare pentru proiect) |  |  |
| Volum container | l/ container | 120 |
| Frecventa de colectare | nr/ an | 52 |
| Număr mediu de gospodării/ container | t/an | 1 |
| Număr de containere necesare |  | 12.400 pentru Tîrgu Mures |

Pentru colectarea deseurilor voluminoase cantitătile estimate sunt următoarele:

| Item | Unitate | Deseuri voluminoase |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Urban | Rural |
| Cantitate deseuri voluminoase | t/an | 2.100 | 2.000 |
| Cantitate deseuri voluminoase | t/zi | 6,7 | 6,2 |
| Frecventă de colectare |  | La fiecare 3 luni |  |
| Capacitate vehicul | m3/ vehicul | 16 | 10 |
| Capacitate utilă medie reală | t/autogunoieră | 7,0 | 4,4 |
| Drumuri pe zi |  | 1 | 1 |
| Număr vehicule necesare (disponibilitate 85%) | număr | 2 | 1 plus utilizarea de vehicule de 16 m3 în satele din jurul orașelor |

Pentru atingerea tintelor privind reducerea cantităţii de deşeuri biodegradabile depozitate, s-a prevazut sistemul de compostare individuală în zonele de case cu grădini din mediul rural, prin dotarea gospodariilor cu compostoare individuale. Compostarea individuală este o măsură-cheie pentru atingerea ţintelor privind depozitarea deşeurilor biodegradabile. Compostarea individuală va fi implementată la 50 % din populaţia din mediul rural.

| Item | Date |
| --- | --- |
| Numarul de case in mediul rural Mures | 103.500 |
| Procent de acceptare | 50% |
| Numar de compostoare necesare | 52.000 |

Operatorii vor fi responsabili, alaturi de Autoritatile publice, de atingerea tintelor privind reducerea cantităţii de deşeuri biodegradabile depozitate, prin:

- organizarea de campanii care să promoveze compostarea la domiciliu;

- sprijinirea acestei metode printr-o campanie intensa de conştientizare şi informare a populaţiei şi prin instrumente economice care să constituie stimulente pentru toţi cei implicaţi;

- etapizarea acestor măsuri pe o anumită perioadă de timp şi o atentă monitorizare a rezultatelor

### Utilităti disponibile si necesare

Dotarile puse la dispozitia Operatorilor pentru desfasurarea activitatii de colectare-transport deseuri menajere de la populatie sunt cele de mai jos:

| Articol | Numar (bucati) |
| --- | --- |
| Număr si capacitate centre de colectare | 5 |
| Număr si volum containere pentru colectarea separată a deseurilor | 56.300 (120 l) 6.750 (1.1 m3) 14.900 (m3) |

(Sursa: Studiu de fezabilitate, p. 382)

  - Fezabilitatea economica si financiara a proiectului

    - Anailza economica si financiara

O analiza financiară şi economică detaliata a fost efectuată în relaţie cu cererea adresată Uniunii Europene în scopul obţinerii cofinanţării FEDR pentru proiectul Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Mures.

Tarifele maxime au fost stabilite astfel încât să îndeplinească anumite criterii legate de principiul „poluatorul plăteşte“, sustenabilitatea financiară, suportabilitate şi de parcurgerea în timp a paşilor stabiliţi prin proiect.

Tarifele privind deseurile au fost diferentiate pe utilizatori casnici si non-casnici. In timp ce utilizatorii non-casnici (comert si industrie) vor plati o taxa a carei valoare a fost determinata pentru intregul proces de gestionare a deseurilor iar tarifele/taxele pentru utilizatorii casnici au fost limitate, din motive de suportabilitate, la 1,8% din venitul mediu disponibil pe gospodarie al decilelor cu venitul cel mai mic. In baza cantitatii de deseuri per capita estimate a se colecta, rezulta o crestere de la tariful/taxei actuale de 11,03 € per capita, fara TVA, pentru mediul urban la circa 18,47€ per capita, fara TVA, pe an in 2013, in termeni reali si de la tariful actual de 4,86 € per capita pe an, fara TVA la circa 8,14 € per capita pe an, fara TVA, pentru mediul rural in 2013, in termeni reali. Este nevoie de cresterea tarifului/taxei pentru mentinerea unui nivel ridicat al serviciului in ceea ce priveste gestionarea deseurilor.

Proiectia tarifului/taxei pentru populatie si pentru agentii economici (Anexa 18 din Aplicatie: planul anual al taxelor)

| Ani | Lei/tonă | Lei/tonă | Lei/pers/lună | Lei/pers/lună | Lei/pers/lună | Lei/pers/lună |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Taxă agenţi economici | Taxă persoane fizice | Taxe urban (fără TVA) | Taxe rural (fără TVA) | Taxe urban (cu TVA) | Taxe rural (cu TVA) |
| 2010 | 367,00 | 204,92 | 5,94 | 2,62 | 7,06 | 3,11 |
| 2011 | 367,00 | 208,39 | 6,09 | 2,68 | 7,24 | 3,19 |
| 2012 | 367,00 | 214,03 | 6,32 | 2,79 | 7,52 | 3,31 |
| 2013 | 367,00 | 222,53 | 6,60 | 2,91 | 7,86 | 3,46 |
| 2014 | 367,00 | 232,53 | 6,96 | 3,07 | 8,28 | 3,65 |
| 2015 | 367,00 | 244,85 | 7,38 | 3,25 | 8,78 | 3,87 |
| 2016 | 367,00 | 256,41 | 7,81 | 3,44 | 9,30 | 4,10 |
| 2017 | 367,00 | 267,97 | 8,21 | 3,62 | 9,77 | 4,31 |
| 2018 | 367,00 | 278,25 | 8,59 | 3,79 | 10,22 | 4,51 |
| 2019 | 367,00 | 288,67 | 8,99 | 3,96 | 10,69 | 4,71 |
| 2020 | 367,00 | 299,27 | 9,42 | 4,15 | 11,20 | 4,94 |
| 2021 | 367,00 | 310,21 | 9,81 | 4,33 | 11,67 | 5,15 |
| 2022 | 367,00 | 320,38 | 10,21 | 4,50 | 12,15 | 5,36 |
| 2023 | 367,00 | 328,06 | 10,54 | 4,65 | 12,54 | 5,53 |
| 2024 | 367,00 | 335,04 | 10,88 | 4,80 | 12,95 | 5,71 |
| 2025 | 367,00 | 344,07 | 11,23 | 4,95 | 13,37 | 5,89 |
| 2026 | 367,00 | 347,51 | 11,44 | 5,04 | 13,61 | 6,00 |
| 2027 | 367,00 | 350,45 | 11,63 | 5,13 | 13,83 | 6,10 |
| 2028 | 367,00 | 352,48 | 11,82 | 5,21 | 14,06 | 6,20 |
| 2029 | 367,00 | 356,45 | 12,01 | 5,30 | 14,30 | 6,30 |
| 2030 | 367,00 | 359,45 | 12,21 | 5,38 | 14,53 | 6,41 |
| 2031 | 367,00 | 362,51 | 12,42 | 5,47 | 14,77 | 6,51 |

Criteriul de testare a sustenabilităţii financiare a sistemului de management al deşeurilor în condiţiile de asistenţă financiară şi tarifare propuse îl reprezinta faptul că acesta rămâne solvabil pe perioada de referinţă, cu alte cuvinte, fluxul de numerar acumulat (sau „banii lichizi“) va trebui să fie pozitiv în fiecare an, iar veniturile din exploatare să fie întotdeauna superioare costurilor de exploatare si intretinere şi costului financiar al împrumuturilor.

    - Stabilirea taxelor speciale si mecanismul de plata

Utilizatorii au obligatia de a achita contravaloarea serviciilor de salubrizare. In cazul de fata, prestatiile se vor efectua in beneficiul intregii comunitati locale, in baza contractelor de delegare semnate intre ADI si operatorii de salubrizare. Astfel, utilizatorii vor plati taxe speciale direct catre unitatile administrativ-teritoriale de pe raza de domiciliu, asa dupa cum vor fi calculate in capitolul urmator.

Autoritatile administratiei publice locale au competenta exclusiva în aprobarea taxelor speciale pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a localitatilor.

Cuantumul şi regimul tarifelor şi taxelor speciale se stabilesc, se ajusteaza sau se modifica de către autorităţile administraţiei publice locale, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Taxele speciale trebuie sa asigure atât viabilitatea economica a operatorilor prestatori ai activitatilor specifice serviciului de salubrizare a localitatilor, cât si interesele utilizatorilor.

Structura şi nivelul taxelor speciale vor fi stabilite astfel încât:

a) sa acopere costul efectiv al prestării serviciului de salubrizare;

b) sa acopere cel puţin sumele investite şi cheltuielile curente de întreţinere şi exploatare a serviciului de salubrizare;

c) sa incurajeze investiţiile de capital;

d) sa respecte şi sa asigure autonomia financiară a operatorului.

Tarifele pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a localitatilor se stabilesc, se ajusteaza sau se modifica pe baza solicitarilor operatorilor, în conformitate cu prevederile elaborate si aprobate de autoritatea competenta raportat la procedura de stabilire, ajustare si modificare a tarifelor aprobata prin Ordinul ANRSC nr. 109/2007. Pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare parametrul de ajustare poate fi indicele preturilor de consum comunicat de Institutul National de Statistica.

Nivelul taxelor speciale trebuie stabilite în conformitate cu prevederile Memorandumului de Finanţare, acordul de împrumut pentru cofinanţare şi legislaţia în vigoare.

Aceasta taxa speciala va fi defalcata pe baza cantitătii medii generate per grup de generatori de deseuri (urban si rural) si, în final, exprimata în functie de timp (RON/ gospodărie/an sau RON/ gospodărie/ lună). Acest lucru este în conformitate cu principiul “poluatorul plăteste”, deoarece locuitorii din mediul urban generează mai multe deseuri decât cei din mediul rural, iar locuitorii din mediul rural vor reduce cantitatea deseurilor generate prin introducerea compostării individuale a deșeurilor biodegradabile.

Sistemul de colectare la punct fix stabilit pentru colectarea deşeurilor pentru gospodăriile private nu permite implementarea unui sistem de tarife bazat pe volumul de deşeuri generate de fiecare generator în parte, deoarece nu este posibilă înregistrarea cantităţilor de deşeuri depozitate pentru fiecare gospodărie. Prin urmare, in aplicatia de finantare s-a stabilit in sensul calcularii onorariilor (taxe speciale) care se vor plăti de către generatorii privaţi de deşeuri pe baza cantităţii de deşeuri generate calculate pe cap de locuitor GW [kg/locuitor * an] conform Studiului de Fezabilitate (capitolului 5.1), care este calculată cu ajutorul coeficienţilor privind generarea deşeurilor (see next chapter)

Nivelul taxelor speciale nu poate depasi limita de suportabilitate si nici valorile maxime stabilite prin Studiu de fezabilitate si Aplicatia de finantare pentru proiectul «Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Mures ».

Conform Aplicatiei de finantare pentru proiectul Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Mures, se mentioneaza ca « instalaţiile vor fi exploatate de către antreprenori, în virtutea unor contracte de servicii („de delegare a managementului“) », respectiv «Antreprenorii vor răspunde de exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor, dar nu şi de înlocuirea lor în cazul în care aceasta s-ar impune. »

In situaţia achizitiei bunurilor de infrastructură prin proiecte care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene pentru dezvoltarea infrastructurii serviciilor publice, conform Normelor aprobate prin OUG nr. 198/2005, este obligatorie constituirea, alimentarea şi utilizarea fondurilor necesare pentru întreţinerea, înlocuirea şi dezvoltarea investiţiilor realizate prin aceste proiecte, precum şi pentru asigurarea fondurilor necesare pentru plata serviciului datoriei publice aferente cofinanţării acestor proiecte. Prin urmare chiar dacă pentru realizarea acestor investiţii nu au fost contractate împrumuturi şi nu există o datorie publică care trebuie rambursată, Fondul de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare (Fondul IID) trebuie constituit pentru a asigura tocmai resursele necesare pentru întreţinerea, înlocuirea şi dezvoltarea acestor bunuri. În acest sens art. 4 alin. (1) din Norme prevăd că „Operatorul şi unitatea administrativ-teritorială care realizează proiecte cu asistenţa financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene au obligaţia ca de la semnarea memorandumului de finanţare sau acordului de împrumut pentru cazurile specificate la art. 3 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă să constituie potrivit art. 3 Fondul IID pe întreaga perioadă de viaţă a investiţiei”.

În cazul serviciilor de salubrizare unde se implementează montajul instituţional creat conform POS Mediu, unităţile administrativ-teritoriale contribuie la Fondul IID cu sume încasate în bugetele locale sau judeţene, după caz, cel puţin egale cu:

- redevenţa aferentă bunurilor concesionate societăţilor comerciale care beneficiază de bunurile achizitionate prin proiect;

- ;

- dobânzi aferente disponibilităţilor Fondului IID.

- TVA-ul plătit din Fondul IID şi recuperat ulterior de la bugetul de stat

Fondul IID va fi utilizat în următoarea ordine de priorităţi pentru:

- plata serviciului datoriei publice constând în rate de capital, dobânzi, comisioane şi alte costuri aferente împrumutului destinat cofinanţării proiectului Sistemul de management integrat al deseurilor in judetul Mures, daca este cazul;

- cheltuieli neeligibile reprezentând cheltuielile de achiziţie sau producţie a activelor corporale utilizate pentru implementarea proiectelor care beneficiază de asistenţă tehnică nerambursabilă din partea Uniunii Europene dacă autoritatea responsabilă execută pregătirea terenului şi a lucrărilor de construcţie pe cont propriu, cheltuielile cu achiziţia sau închirierea altor active care sunt considerate neeligibile, închirierea activelor fixe care sunt parte a cheltuielilor de capital, cheltuielile cu funcţionarea unităţii de implementare a proiectului, precum şi pentru alte categorii de cheltuieli neeligibile necesare proiectului;

- înlocuirea şi dezvoltarea activelor date în exploatare/concesiune, inclusiv a celor dezvoltate cu finanţare nerambursabilă din partea Uniunii Europene şi în conformitate cu programul aprobat de autoritatea administraţiei publice locale sau cu programul specific de operare şi întreţinere, convenit cu Comisia Europeană sau cu banca cofinanţatoare, daca este cazul;

- plata TVA-ului aferent lucrărilor de construcţie, întreţinerii, înlocuirii şi dezvoltării activelor realizate cu finanţare nerambursabilă din partea Uniunii Europene şi în conformitate cu programul aprobat de autoritatea administraţiei publice locale sau cu programul specific de operare şi întreţinere, convenit cu Comisia Europeană.

Soldul minim al Fondului IID la sfârşitul fiecărui semestru trebuie să acopere cel putin intreţinerea activelor date în folosinta/concesionare în conformitate cu sumele stabilite în studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici ai investiţiei, astfel cum au fost aprobaţi prin hotărâre a consiliului judetean, şi înlocuirea şi dezvoltarea activelor date în folosinta/concesionare, astfel cum au fost stabilite prin legislaţia în vigoare pentru cazul în care proiectul nu este finanţat/cofinanţat prin împrumuturi.

ADI este Autoritatea Contractantă pentru licitaţia activităţii de colectare a deşeurilor şi transportul la staţiile de transfer (respectiv la depozite). Contractele de delegare vor fi semnate de ADI, în numele şi pentru unitatile administrativ-teritoriale care se află în aria zonelor de colectare.

Contractele vor fi monitorizate de Unitatea de Management a Proiectului (de la Consiliul Judetean), în numele ADI sau acest atribut va fi delegat ADI, ca mandatar al unitatilor administrativ-teritoriale membre ale ADI. Pentru ca procesul de monitorizare al contractelor/contractului de delegare sa constituie un proces unitar recomandam ca monitorizarea modului de derulare a contractului/contractelor de delegare sa se realizeze de catre ADI. Pentru aceasta, se impune ca in procesul de aprobare a documentelor care stau la baza procedurilor de delegare sa se adopte o hotarare cu privire la mandatarea ADI de catre unitatile administrativ-teritoriale membre pentru a monitoriza modul de executare a contractelor de delegare de catre operatorii de salubrizare.

Deoarece sistemul de gestionare a deşeurilor prezentat se referă în principal la un sistem de colectare la punct fix pentru toate tipurile de deşeuri, nu este posibilă colectarea tarifelor pe baza volumului de deşeuri introduse în sistem de gospodăria respectivă.

In plus, luând în consideraţie densitatea scăzută a populaţiei din zonele rurale, zona mare de acoperire, dezvoltarea modestă a infrastructurii din zonele rurale şi intenţia clară de a avea acelaşi tarif pentru gestionarea deşeurilor în întreg judeţul, este evident faptul că introducerea unei taxe pentru gestionarea deşeurilor municipale pentru gospodării este cea mai bună opţiune existentă pentru colectarea taxelor speciale pentru gestionarea deşeurilor

Asa cum s-a descris in capitolelele anterioare, o perioada tranzitorie de 4 ani este prevazuta prin acest studiu. Sistemul propus de colectare a taxelor/ tarifelor presupune:

- O taxă de salubrizare, colectată de catre consiliile locale de la utilizatori, care acoperă cheltuielile pentru colectarea deşeurilor, transportul la şi administrarea staţiilor de transfer, transportul deşeurilor la depozite, administrarea CMDşi toate celelalte necesităţi financiare pentru a asigura sustenabilitatea sistemului de gestionare a deşeurilor şi pentru a acoperi planul de investiţii. Nivelul taxei diferă de la zonele urbane şi rurale. Populatia, în general cea din mediul rural, este obijnuită să folosească un sistem de taxe, ceea ce reduce riscul aferente încasării taxelor si, astfel, oferă posibilitatea acestui sistem de a functiona pe termen lung.  Sistemul poate fi implementat cu usurintă, fără măsuri suplimentare (exclusiv informarea populatiei) sau investitii suplimentare (birouri pentru încasarea taxelor). Taxa de salubrizare ar trebui sa aiba doua componente, in functie de zona de transfer :

  - Pentru zona 1, prin instituirea taxei speciale de salubrizare locala(denumita in cele ce urmeaza „taxa locala”) va trebui sa acopere contravaloarea activitatii de colectarea deseurilor reziduale si reciclabile, precum si contravaloarea activitatii de sortare pentru UAT-urile arondate statiilor de sortare Acatari, Balauseri si Tarnaveni, iar prin instituirea taxei speciale de salubrizare judeteana(denumita in cele ce urmeaza „taxa judeteana”) va fi acoperita contravaloarea activitatii de sortarepentru UAT-urile arondate staţiei de sortare Tîrgu Mureş-Cristeşti (Ungheni, Ogra şi Sînpaul) şi pentru activitatea de depozitare şi tratare mecano-biologică pentru toate localităţile din Zona;

Prin urmare, avand in vedere ca orasul Ludus, orasul Iernut si comuna Bichis, au contracte in derulare, utilizatorii din aceste UAT-uri nu vor achita taxa locala, ci numai taxa judeteana. In acest caz, prin tariful perceput de la utilizatori, operatorul existent trebuie sa asigure si plata contravalorii activitatii de sortare a deseurilor reciclabile, activitate realizata de catre operatorul statiei de sortare de la Tarnaveni.

  - Pentru zona 2,  prin instituirea taxei locale se urmareste crearea resurselor financiare pentru achitarea contravalorii activitatii de colectare deşeuri reziduale, reciclabile şi biodegradabile pentru toate UAT-urile din Zona 2, precum şi pentru activitatea de sortare pentru UAT-urile arondate staţiei de sortare Acăţari(Hodosa, Eremitu, Vargata), iar prin instituirea taxei judetene pentru crearea resurselor financiare in vederea achitarii contravalorii activitatilor de sortare, transfer şi compostare Tîrgu Mureş-Cristeşti, precum si a activitatilor de tratare mecano-biologica si depozitare.

Prin urmare, avand in vedere ca municipiul Targu Mures si comuna Panet au contracte de salubrizare in derulare, utilizatorii din aceste UAT-uri nu vor achita taxa locala ci numai taxa judeteana care va fi incasata de consiliile locale si transferata consiliului judetean. Dupa incetarea contractelor existente ADI Ecolect va delega gestiunea activitatii de colectare pentru toate UAT-urile din zona si va fi implementat sistemul de finantare al activitatilor de colectare prin taxe speciale de salubrizare platite de catre utilizatorii din toate UAT-urile zonei 2..

  - Pentru zona 3, avand in vedere ca:

    - in anul 2012 municipiul Sighisoara a incheiat un nou contract de salubrizare cu valabilitate pana la data de 23.10.2022,

    - comuna Albesti are in derulare un contract de salubrizare pana in data de 01.07.2015 cu drept de prelungire pe inca 4 ani;

    - comuna Danes are in derulare un contract a carui valabilitate se intinde pana in 29.07.2019,

Apreciem ca in zona 3, nu poate fi instituit sistemul de taxe speciale de salubrizare pana la data sistarii activitatii de depozitare la depozitul de la Sighisoara(pana in anul 2017), ceea ce inseamna ca pana in anul 2017 recomandam ca in zona 3 finantarea serviciului de salubrizare sa se realizeze din tarifele incasate direct de la utilizatori de catre operatori, urmand dupa sistarea depozitarii deseurilor la depozitul de la Sighisoara sa fie analizata posibilitatea instituirii implementarii sistemului de taxe speciale de salubrizare cel putin pentru activitatea de depozitare deoarece deseurile urmeaza sa fie transportate in vederea neutralizarii la depozitul de la Sinpaul.

  - Pentru zona 4, prin instituirea taxei locale se urmareste asigurarea resurselor financiare pentru plata contravalorii  activitatilor  de colectare separată a deşeurilor reziduale şi reciclabile, activitatea de sortare şi transfer, inclusiv transportul la depozit/TMB si iar prin taxa judetana se urmareste asigurarea resurselor financiare pentru achitarea contravalorii  activitatii de depozitare şi tratare mecano–biologică pentru toate localităţile din Zona 4. In cazul municipiului Reghin contractul de salubrizare pentru activitatile de colectare, sortare, transfer si transport al deseurilor la TMB/depozit(in cazul in care nu va fi reziliat conform mentiunilor din aplicatia de finantare), prevede finantarea acestor activitati prin tarife platite de catre utilizatori direct operatorului, iar pentru activitatea de depozitare si TMB utilizatorii din municipiul Reghin trebuie sa achite consiliului local taxa judeteana, care va fi transferata consiliului judetean.

  - Pentru zona 5,  prin instituirea taxei locale se urmareste asigurarea resurselor financiare pentru plata contravalorii activitatilor de colectare separată a deşeurilor reziduale şi reciclabile, precum şi sortare şi transfer(mai putin transportul la depozit/TMB), iar prin taxa judeteana se urmareste asigurarea resurselor financiare pentru achitarea contravalorii  activitatilor de depozitare şi tratare mecano – biologică pentru toate localităţile din zona 5 si transportul de la staţia de transfer la depozit/TMB. Exceptie de la acest sistem, face comuna Bagaciu, ai caror utilizatori trebuie sa plateasca direct operatorului contravaloarea activitatii de colectare deseuri reziduale si reciclabile, precum si contravaloarea activitatii de sortare/transfer asigurata de operatorul statiei de sortare/transfer, ceea ce inseamna ca utilizatorii din comuna Bagaciu vor achita numai taxa judeteana care va fi colectata de consiliile locale.

  - Pentru zona 6, prin instituirea taxei locale se urmareste asigurarea resurselor financiare pentru plata contravalorii activitatilor de colectare separată a deşeurilor reziduale şi reciclabile, precum şi sortare şi transfer, iar prin taxa judeteana se urmareste asigurarea resurselor financiare pentru plata contravalorii activitatilor de depozitare şi tratare mecano – biologică pentru toate UAT-urile din zona 6, precum şi transportul de la staţia de transfer la depozit/TMB. Prin exceptie de la aceasta regula, in orasele Sangeorgiu de Padure si Sovata, precum si comuna Sarateni, deoarece au in derulare contracte de salubrizare, utilizatorii vor plati direct la operator, prin tarife, contravaloarea activitatii de colectare a deseurilor reziduale si reciclabile, precum si activitatea de sortare si transfer realizata de operatorul statiei de sortare/transfer de la Balauseri, iar pentru activitatea de depozitare si TMB vor achita taxa judeteana care va fi colectata de catre consiliile locale in numele consiliului judetean.

  - Pentru zona 7, distingem ipoteze:

    - Ipoteza 1, in cazul in care activitatea de colectare a deseurilor reziduale si reciclabile din toate unitatile administrativ-teritoriale din zona 7 va fi asigurata de catre SC Campia Transilvana SRL, operatorul infiintat pentru operarea facilitatilor realizate prin proiectul Phare CES prin preluarea in operare a tuturor UAT-urilor din zona. In cazul in care va fi implementata aceasta ipoteza, finantarea activitatilor de colectare a deseurilor reziduale si reciclabile, sortarea si transferul acestora(mai putin transportul la depozit) va fi realizata prin tarife platite de catre utilizatori direct operatorului, iar activitatea de depozitare(inclusiv transportul la depozit de la statiile de transfer) si TMB vor fi finantate prin taxa judeteana care va fi achitata de utilizatori consiliilor locale, aceasta fiind colectata de catre consiliile locale in numele consiliului judetean. Aceeasi regula se va aplica si in cazul orasului Sarmasu, al carui contract de salubrizare este valabil pana la data de 30.06.2017. Dupa incetarea contractelor pentru toata zona 7 va fi implementat sistemul de finantare prin taxa de salubrizare, iar delegarea gestiunii activitatilor de colectare, sortare si transfer va fi realizata de ADI Ecolect, utilizatorii urmand sa achite o taxa locala pentru aceste activitati si o taxa judeteana pentru activitatea de depozitare/TMB.

    - Ipoteza 2, in cazul in care in zona 7:

      - ADI Ecolect va delega gestiunea numai pentru o parte din UAT-urile din aceasta zona(mai putin UAT-urile unde opereaza SC Campia transilvana SRL), trebuie implementat sistemul de finantare prin taxa, caz in care utilizatorii vor achita o taxa locala care sa acopere contravaloarea activitatilor de colectare a deseurilor reziduale si reciclabile, sortarea si transferul realizat de operatorul statiei de sortare/transfer de la Raciu, si o taxa judeteana pentru activitatea de depozitare/TMB(inclusiv transportul la depozit).

      - In UAT-urile unde activitatea de colectare a deseurilor reziduale si reciclabile este asigurata de SC Campia Transilvana SRL, utilizatorii vor achita prin tarif paltit direct operatorului contravaloarea activitatii de colectare, sortare si transfer, iar pentru activitatea de depozitare/TMB vor achita taxa judeteana care va fi colectata de catre consiliile locale in numele consiliului judetean. Aceasi regula va fi aplicata si pentru orasul Sarmasu si comuna Ceausu de Campie care au in derulare contracte de salubrizare cu termen de valabilitate pana la 30.06.2017(Sarmasu), respectiv 25.11.2016(Ceausu de Campie). Pentru Sarmasu si Ceausu de Campie, ADI Ecolect poate delega gestiunea activitatii de colectare urmand ca acest contract atribuit de ADI Ecolect sa intre in vigoare la data incetarii contractelor existente, caz in care odata intrat in vigoare contractul atribuit de ADI Ecolect, sa fie implementat sistemul de finantare a serviciului prin taxe locale.

Taxa de salubrizare care va fi plătită de industrie, comerţ şi instituţii (ICI) consiliilor locale conform taxei pentru salubrizare urbană (tarif per tonă de deşeuri) şi cantităţii de deşeuri produse pe an, va fi impartita in functie de zona, dupa regulile prezentate mai sus, respectiv taxa locala si taxa judeteana. Valoarea acesteia, urmand sa fie determinata dupa urmatoarea procedura:

Valoarea ce trebuie incasa in fiecare an de la sectorul ICI este egala cuValoarea taxei estimate pentru sectorul ICI din anul n x cantitatea de deseuri generate de sectorul ICI in acelasi an n, cantitate din Studiul de fezabilitate.

Spre exemplu, in anul 2014 aceasta valoare a taxelor ce trebuie incasate de la sectorul ICI este

367 lei/to (valoarea taxei) x 51.997 to total deseuri municipal din sectorul ICI (anexa II.4.2) = 19.082.899 lei.

Propunere de distribuire a taxei pentru sectorul   ICI

Din anuarul statistic al jud Mures din anul  2012 se pot extrage:

- Nr de intreprinderi, pe diferite domenii, pe clase de marime dupa nr de salariati

- Unitati sanitare cu nr de paturi

- Cantine de ajutor social

- Piete cu capacitate de unitati de vinzare

- Unitati de invatamint cu nr elevi/profesori

- Muzee, teatre, biblioteci cu nr de utilizatori

- Unitati turistice cu nr de cazare

Aceste unitati se pot afla, in fiecare an, din anuarele statistice ce le publica Directie Judeteana de Statistica Mures.

Se propune urmatoarea metodologie de calcul a taxei pentru aceste tipuri de ICI:

Se pleaca de la statistica total ape nr de salariati care reflectea marimea unitatii, indifferent de domeniu. Categoriile de unitati sint astfel clasificate:

Anul 2011       Nr total de unitati         					din care:

locale active  		                       pe clase de mărime după numărul de salariaţi

0 -9         10  - 49       50  -   249      250 si peste

11430                                                     9772          1364             254                       40

Se poate considera grupa de 0 - 9 ca fiind unitatea de baza  si se ia in calcul valoarea medie de 5 salariati.

Grupa 10 -49 are media 30 ceea ce reprezinta 30:5 = 6 unitati

Grupa 50 – 249 are media 150 ceea ce reprezinta 150:5 = 30 unitari

Grupa 250 si peste putem considera ca are media 297,5, ceea ce reprezinta 297,5:5 = 59,5 unitati

Cu aceste estimari, graficul de mai sus se poate recalcula astfel:

Anul 2011       Nr total de unitati         			din care:

locale active  		pe clase de mărime după numărul de salariaţi

0 -9          10  - 49                 50  -   249                    250 si peste

11430              9772             1364                          254                                   40

27956 unitati    9772 unitati      1364x6= 8184 unit    254x30= 7620 unit    40x59,5= 2380 unit

Am transformat toate categoriile de unitati in unitati de baza ceea ce rezulata ca cele 11430 unitati reale din Mures pot fi interpretate ca 27956 unitati de baza pentru calculul nostrum.

Acum, stiind cantitatea totala de deseuri, se imparte pe unitatile de baza si se obtine:

51.997 to (in 2014 ale ICI generate): 27956 unitati de baza = 1.86 to/unitate

Care se poate traduce in taxa astfel

Pentru unitatile care au intre 0 – 9 salariati taxa este 1,86 to  x  367 lei/to = 682,62 lei

Pentru unitatile care au intre 10 – 49 salariati taxa este (1,86 to x 6 unitati de baza)  x  367 lei/to = 4095,72 lei

Pentru unitatile care au intre 50 – 249 salariati taxa este (1,86 tox 30 unit)  x  367 lei/to = 20.478,60 lei

Pentru unitatile care au 250 salariati taxa este (1,86 tox59,5 unit) x  367 lei/to = 40.615,90 lei

Aceste taxe vor fi plătite anual consiliilor locale de utilizatori, astfel:

- Taxa locala va fi incasata in nume propriu de catre consiliile locale, facandu-se venit la bugetul local din care vor achita contravaloarea activitatilor serviciului de salubrizare asa cum a fost determinat mai sus;

- Taxa judetana va fi incasata de catre consiliile locale in numele consiliului judetean, iar consiliul judetean o va utiliza pentru a achita contravaloarea activitatilor serviciului de salubrizare asa cum a fost determinat mai sus.

Prin urmare, pentru fiecare zona in parte ADI Ecolect, va determina, anual, pe baza indicatorilor de generare si a numarului utilizatorilor, care este cantitatea de deseuri generata pe raza administrativa a fiecarei unitati administrativ-teritoriale si o va comunica operatorilor zonali cu care unitatile administrativ-teritoriale, prin ADI Ecolect au incheiat contracte de delegare, in vederea emiterii facturilor pentru determinarea contravaloarii activitatii de colectare a deseurilor pe care o unitate administrativ-teritoriala trebuie sa o achite operatorului de colectare prin inmultirea cantitatii cu tariful legal aprobat. La suma rezultata care reprezinta contravaloarea activitatii de colectare se va adauga contravaloarea activitatii de sortare si transfer pentru zonele 4 si 7, unde aceasta activitate va fi asigurata de catre operatorii statiilor de sortare si transfer realizate prin proiectele Phare . ADI Ecolect, va elabora si aproba prin hotarare procedura de repartizare a costurilor pe fiecare unitate administrativ-teritoriala in parte odata cu acordul financiar privind gestionarea taxelor speciale de salubrizare.

In paralel cu sistemul de taxe speciale de salubrizare in cazul UAT-urilor care au in derulare contracte de salubrizare, va fi aplicat si sistemul de finantare al unor activitati ale serviciului de salubrizare prin tarife platite de catre utilizatori direct operatorilor, in special pentru activitatea de colectare a deseurilor reziduale si reciclabile.

    - Sistemul de tarifare al utilizatorilor conform principiului “poluatorul plateste”

Tarifele si taxele utilizatorilor pentru serviciile de colectarea deşeurilor există în mod practic în fiecare ţară dezvoltată, dar numai puţine prevăd stimulente pentru minimizarea deşeurilor şi reciclarea lor. Un nivel fix al taxei este utilizat în mod obişnuit pentru gospodării şi o taxă bazată pe volumul deşeurilor pentru societăţi. În Finlanda, o firmă mixtă privat-publică îşi oferă serviciile pentru tratarea deşeurilor chimice, pentru care percepe o taxă pe baza volumului şi tipului de deşeuri şi în funcţie de distanţa de transport a acestora. În Franţa s-a trecut la un singur sistem care furnizează stimulente numai pentru minimizarea deşeurilor: o taxă pentru colectarea deşeurilor menajere care se bazează pe volumul curent al deşeurilor pe care gospodăriile şi societăţile comerciale le produc şi costuri unitare pentru prestarea de servicii.

Datorită problemelor legate de facturarea serviciilor şi cu baza de taxare, acest sistem este înlocuit din ce în ce mai mult printr-un impozit pe colectarea deşeurilor menagere bazat pe valoarea proprie. Astfel, în cazul taxelor utilizatorului există un schimb clar între efectul stimulării şi eficacitatea administrativă. Sistemele de taxare a utilizatorului sunt în general acceptabile şi eficiente, dar ca structură furnizează mici stimulente pentru minimizarea deşeurilor şi reciclarea lor. Taxele utilizatorului, totuşi, pot furniza astfel de stimulente, dacă ele se bazează pe cantitatea şi calitatea deşeurilor pentru marii poluatori, şi dacă ele se bazează pe un sistem simplu (de exemplu taxe pe deşeurile colectate) pentru societăţile comerciale mici şi gospodării. În ciuda utilizării fără imaginaţie a taxelor utilizatorului în ţările dezvoltate, domeniul taxelor utilizatorului pentru colectarea deşeurilor solide şi alte servicii publice este important.

La nivel national, sunt aplicate trei sisteme de tarife in ceea ce priveste gestionarea deseurilor municipale:

- pentru gospodărire: un tarif pentru gospodărie bazat pe mărimea  familiei;

- pentru industrie  şi alţi producători de deşeuri: un tarif pentru  tona de deşeuri generate;

- pentru depozitarea în siturile depozitelor publice  şi în gropi  subterane : un tarif pentru tona depozitată.

În funcţie de natura, tipul şi caracteristicile activităţilor de gestiune a deseurilor desfăşurate, serviciul de salubrizare se realizează, indiferent de forma de gestiune adoptată (directa sau delegata), numai pe baza unor contracte de prestare a serviciului încheiate între operatori şi autorităţile administraţiei publice locale sau asociaţiile de dezvoltare comunitară, în calitatea acestora de utilizatori sau intre operatori şi utilizatorii individuali ai serviciului de salubrizare, generatori de deşeuri, persoane fizice sau juridice.

Pentru asigurarea finanţării serviciului de salubrizare, utilizatorii achită contravaloarea serviciului de salubrizare prin:

- tarife, în cazul prestaţiilor de care beneficiază individual, pe bază de contract de prestare a serviciului de salubrizare, determinate in lei/persoana/luna;

- taxe speciale  în cazul prestaţiilor efectuate în beneficiul întregii comunităţi locale;

Cu toate acestea, in cazul in care finantarea serviciului este asigurata prin taxe speciale de salubrizare, incasate de catre autoritatile administratiei publice locale, plata contravalorii activitatilor serviciului de salubrizare, realizate/prestate de catre operatorii de salubrizare se realizeaza tot prin tarife, dar in acest caz tariful este stabilit in lei/tona, cum este si cazul judetului Mures. Modalitatea de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru serviciul de salubrizare este reglementata prin dispozitiile Metodologiei de satbilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru serviciul de salubrizare aprobata prin Ordinul presedintelui ANRSC nr. 109/2007.

Structura şi nivelul tarifelor practicate şi a taxelor speciale trebuie sa:

- acopere costul efectiv al prestării serviciului de salubrizare;

- să acopere cel puţin sumele investite şi cheltuielile curente de întreţinere şi exploatare a serviciului de salubrizare;

- să încurajeze investiţiile de capital;

- să respecte şi să asigure autonomia financiară a operatorului.

Tarifele pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare se fundamentează pe baza cheltuielilor de producţie, exploatare, a cheltuielilor de întreţinere şi reparaţii, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, a costurilor de protecţie a mediului, a costurilor de securitate şi sănătate în muncă, a costurilor care derivă din contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, a cheltuielilor financiare şi includ o cotă pentru crearea surselor de dezvoltare şi modernizare a sistemelor de utilităţi publice, precum şi o cotă de profit.

La calculul tarifelor şi taxelor trebuie să fie luate în considerare de asemenea şi principiul tarifării echitabile, corelată cu calitatea şi cantitatea serviciului prestat, precum şi criteriul gradului de suportabilitate al populaţiei.

La stabilirea tarifului de salubrizare se iau in calcul doar acele cheltuieli care sunt specifice activitatii respective.

În fundamentarea tarifelor de operare a serviciului de salubrizare, operatorii au în vedere următoarele categorii de costuri (cheltuieli):

- costuri de producţie

- costuri de exploatare

- costuri de întreţinere şi reparaţii

- amortismente aferente capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale

- costuri de protecţie a mediului

- costuri de securitate şi sănătate în muncă

- cotă de profit

Calculul tarifului are la baza urmatoarele elemente:

Stabilirea tarifelor pentru serviciile municipale afectează eficienţa, echitatea şi sustenabilitatea serviciilor respective.

Principiile de bază ce trebuie respectate la stabilirea tarifelor pentru serviciile de salubrizare sunt :

- alocarea eficientă a resurselor disponibile la nivel municipal

- furnizarea eficientă a serviciilor – necesitatea stimulentelor pentru furnizarea de servicii la costul cel mai scăzut

- utilizarea eficientă a resurselor naturale – inclusiv îndeplinirea obiectivelor de reciclare a deşeurilor

- recuperarea costurilor – tarifele trebuie să reflecte costurile asociate cu furnizarea serviciului, inclusiv costuri de operare şi întreţinere, costuri de capital, costuri de finanţare etc

- viabilitate financiară – tarifele trebuie să permită sustenabilitatea financiară a serviciului, luând în considerare toate subvenţiile posibile

- echitatea orizontală – utilizatorii de servicii de salubrizare trebuie trataţi echitabil şi trebuie să plătească aceeaşi sumă pentru acelaşi nivel de servicii

- echitatea verticală şi combaterea sărăciei – consumatorii săraci trebuie să plătească proporţional mai puţin pentru servicii; gospodăriile sărace trebuie să plătească tarife care să acopere doar costurile operaţionale şi de întreţinere sau să beneficieze de tarife de sprijin sau de subvenţii astfel încât să le permită accesul la servicii de bază

- fezabilitatea administrativă şi tehnică – orice tarif trebuie să fie fezabil administrativ şi tehnic pentru a fi implementat; costurile de implementare a tarifului trebuie să fie mai mici decât beneficiile pe care implementarea le poate aduce

- poluatorul plăteşte – responsabilii cu generarea deşeurilor şi externalităţile rezultate din generarea şi eliminarea deşeurilor trebuie să plătească costurile sociale ale acestor deşeuri

- evitarea depozitării ilegale de deşeuri – tariful nu trebuie să constituie un stimulent pentru evitarea lui prin depozitare ilegală

- proporţionalitatea – tariful plătit de utilizatorul serviciului de salubrizare trebuie să fie proporţional cu utilizarea serviciului respectiv

- transparenţa – tarifele trebuie să fie uşor de înţeles iar subvenţiile existente trebuie să fie vizibile şi înţelese de toţi cei afectaţi

- promovarea dezvoltării locale – dezvoltarea economică locală nu trebuie să fie afectată de tariful stabilit; se pot stabili prevederi speciale pentru tarifele pentru industrie şi comerţ în vederea încurajării activităţilor economice locale.

Avand in vedere de cele prezentate, in judetul Mures, rezulta ca finantarea activitatilor de colectare, transfer, sortare, tratare mecano-biologica si depozitare, activitati componente ale serviciului de salubrizare organizat la nivelul judetului Mures, se realizeaza la data elaborarii prezentului studiu de oportunitate atat prin taxe speciale de salubrizare incasate de catre autoritatile administratiei publice locale cat si prin tarife incasate direct de la utilizatori de catre operatorii de salubrizare. Functionarea pe termen lung a celor doua sisteme de finantare a serviciului de salubrizare poate genera riscuri de natura financiara in special in ceea ce priveste crearea resurselor financiare necesare intretinerii si extinderii sistemului de salubrizare, drept pentru care consultantul a propus si beneficiarul a agreeat ca se impune implementarea sistemului de finantare a serviciului prin taxe speciale de salubrizare si implementarea acestuia in toate UAT-urile judetului Mures, pentru conformitate cu aplicatia de finantare. Pentru implementarea sistemului de finantare prin taxe speciale de salubrizare, s-a agreat ca cele doua sisteme da coexiste pe o perioada de cel mult 5 ani, perioada care este data pe de o parte de perioada in care expira conditionalitatile impuse beneficiarilor proiectelor Phare de catre finantatori, incetarea contractului de delegare a gestiunii in municipiul Tirgu Mures prin ajungere la termen si a altor contracte de delegare existente, contracte care au la baza finantarea activitatilor prin tarife incasate de operator direct de la utilizatori, fapt ce creeaza premisele ca dupa implinirea termenului de 5 ani, sa fie implementat sistemul de finantare prin taxe speciale de salubrizare a serviciului de salubrizare in toate UAT-urile din judetul Mures, odata cu atribuirea noilor contracte de delegare.

    - Elaborarea unei metodologii pentru identificarea unui nivel maxim al tarifului si de alocare a taxelor de salubritate municipale catre operatorii din sistemul de gestionare a deseurilor

Scopul acestui capitol constă în: i) a prezenta în detaliu analiza costurilor asociate serviciilor de management al deseurilor ii) a identifica contributia relativă a fiecărei componente în cadrul sistemului de management integrat al deseurilor în toate cele 7 zone ale judetului Mures si iii) a identifica valoarea maximă a contractului pentru fiecare serviciu si pentru fiecare zonă în parte, fără a depăsi nivelul de suportabilitate. Pentru dezvoltarea acestei analize s-a utilizat un model excel prezentat în anexă, aplicabil atît zonei rurale cît si celei urbane.

Valorile de la care s-a pornit în această analiză au fost preluate din studiul de fezabilitate aprobat si din analiza cost-beneficiu aferentă. Fluxurile de deseuri si fluxurile financiare corespunzătoare au fost trasate în conformitate cu cererea de finantare.

De asemenea, s-au utilizat datele referitoare la numărul locuitorilor urban/ rural din cele 7 zone; indexul de generare a deseurilor per gospodărie a fost identificat în studiul de fezabilitate astfel:

- zone urbane: 358 kg/ capita*an

- zone rurale: 153 kg/ capita*an

Pe baza acestor date s-au calculat cantitătile relative de deseuri menajere, reciclabile, organice si reziduale generate de gospodăriile urbane si rurale aferente fiecărei zone. În ceea ce priveste infrastructura PHARE din zonele Reghin, Tîrnăveni si Riciu si luand în considerare răspunsul primit de la MDRT nr. 50024/05.07.2012, se presupune că acestea vor continua să opereze pentru unitătile teritoriale cu care au încheiat acorduri de parteneriat. În plus, acestea îsi vor extinde aria de operare pentru a acoperi teritoriile rămase din zonele respective, în timp ce transportul deseurilor de la statiile de transfer către statia de tratare mecano-biologică sau către depozitul de deseuri va fi preluat de către operatorul depozitului de deseuri. Instalatiile de la Bălăuseri vor face obiectul procedurii de delegare a gestiunii impreuna cu activitatea de colectare a deseurilor.

Modelul excel defineste costurile totale pentru fiecare componentă de salubrizare, după cum au fost calculate în SF/ ACB, sau, acolo unde este cazul, în Oferta Tehnică (nivel garantat al costurilor O&M) a operatorului economic castigător. Cursul de schimb €/Lei considerat pentru 2013 (luna iulie) este de 4,209. Costurile O&M pentru colectare/ transport si pentru alte activităti sunt prezentate detaliat în tabelele următoare:

In orice caz, tabelul de mai sus prezinta numai costurile aferente operării si întretinerii; în practică, nu se ia în considerare o anume categorie de cost, de exemplu investitiile necesare ale Consiliului Judetean în pubele si camioane pentru fractia umedă sau ale operatorului de colectare, întrucît cheltuiala era neeligibilă. Conform ACB, acestă investitie pe o perioadă de 8 ani este de 6.440.000 €, astfel că s-au considerat 3.220.000 € sau 6,44 €/t deseuri colectate pe perioada contractelor în perioada de tranzitie (un total de  30,74 €/t sau 135,9 Lei/t).

Costul operării statiei de transfer de la Cristesti este garantat a nu depăsi  2,5 €/t sau 11,09 Lei/t. Această valoare nu include profitul operatorului. Conform formulei oficiale a contractorului, defalcarea bugetului este următoarea:

- Salarii: 0,12

- Combustibil: 1,92

- Energie electrică: 0,19

- Consumabile: 0,11

- Piese de schimb: 0,17

- Total: 2,5

Pe de altă parte, costul operării statiilor de transfer PHARE ar fi de 4,8 €/t  (sursa: FS) sau de 21,22 Lei/tn:

Costul de transport al deseurilor de la statia de transfer Cristesti la depozitul de deseuri este estimat la 5,5 €/t sau 24,31 Lei/t. Costul de operare al transportului de la statiile de transfer PHARE la depozitul de deseuri este estimat la 9,4 €/t sau 41,56 Lei/t:

Costul de operare al statiei de sortare Cristesti este garantat a nu depăsi 7,53 €/tn sau 33,29 Lei/t.  Această valoare nu include profitul operatorului. Conform formulei oficiale a contractorului, defalcarea este următoarea:

- Salariii: 1,10

- Combustibil: 3,65

- Energie electrica: 1,37

- Consumabile: 1,14

- Piese de schimb: 0,27

- Total: 7,53 euro

Se reaminteste faptul că din operarea statiei de sortare se asteaptă cantităti importante de reziduuri de procesare care vor fi eliminate pe depozit, si care se plătesc separat, dar nu de către operator. Costul operării statiilor de sortare PHARE (sursa SF) ar fi de 12,6 €/tn sau 55,70 Lei/t:

Costul operării statiei de compostare Cristesti este garantat a nu depăsi 22,6 €/t sau 99.91 Lei/tn. Această valoare nu include profitul operatorului. Conform formulei oficiale a contractorului, defalcarea este următoarea:

- Salarii: 0,50

- Combustibil: 18,25

- Energie electrica: 0,26

- Consumabile: 2,80

- Piese de schimb: 0,77

- Total: 22,59

Costul operării statiei TMB Sînpaul este garantat a nu depăsi 51,5 Lei/t. Această valoare a fost analizată pe categoriile următoare (excluzînd profitul operatorului):

- Salarii: 6,0

- Combustibil: 16,9

- Energie electrică: 15,2

- Consumabile: 2,5

- Componente de schimb: 9,3

- Întretinere: 1,7

- Total: 51,5

Costul total al operarii statiei TMB este calculat in cadrul ACB (Studiu de Fezabilitate) la valoarea de 13,3 €/t sau 58,8 Lei/t.

Costul operării depozitului de deseuri este estimat la 11,1 €/t sau 49,07 Lei/t:

Toate datele de mai sus sint preluate din Studiul de fezabilitate si Analiza cost-beneficiu.

Aceste valori nu cuprind însă costurile pentru închiderea si reabilitarea primei celule la sfărsitul ciclului de viată (după 5 ani), care, conform legislatiei în vigoare, se va adăuga taxei existente aferente serviciului respectiv. Expertii estimează acest cost la 32 € per m2 din suprafata celulei împărtit la cantitatea de deseuri depuse în cei 5 ani. Costul total pentru operarea depozitului, incluzînd închiderea si reabilitarea primei celule ar fi de 11,1 + 3,6 = 14,7 €/t sau 64,99 Lei/t.

Avand identificată fiecare unitate de cost, devine usor de calculat costul total per activitate de gestionare a deseurilor pentru fiecare zonă în parte.

De asemenea, luînd în considerare faptul că în primul an de operare cantitătile reale, costurile etc. pot fi doar estimate, se propune ca pentru primul an de operare să se utilizeze taxa maximă. Acest fapt se impune mai ales în scopuri de sigurantă si stabilitate. Taxele au fost calculate în ACB astfel:

- Pentru zonele urbane: 7,6 Lei / capita * lună

- Pentru zonele rurale: 3,5 Lei / capita * lună

Ulterior, în urma analizelor ratelor, costurilor, taxelor etc. realizate de autoritătile publice/ ADI, se poate adopta un nivel mai scăzut în anii următori. În plus fată de venitul din taxe, se asteaptă de asemenea ca CJ Mures să obtină venituri din vînzarea reciclabilelor si a compostului către industrie/ operatori economici. Aceste venituri au fost estimate în FS la 1.796.100 €/an. Reciclabilele/ compostul va fi cumpărat de către operatorii statiei de sortare/ compostare din partea CJ Mures, si prin urmare se considera un venit facut la bugetul CJ Mures. Toate aceste venituri trebuie utilizate pentru inlocuirea si extinderea sistemului de salubrizare.

Se anticipează costuri operatonale totale de aproximativ 37.000.000 Lei, în timp ce veniturile estimate din taxele speciale de salubrizare este apreciat la aproximativ 42.000.000 Lei. După cum era de asteptat, modelul confirmă faptul că venitul este superior costurilor în fiecare dintre zone, chiar si în cazul celui mai pesimist scenariu, cu costuri de colectare ridicate datorate investitiilor suplimentare si costuri de depozitare de asemenea ridicate datorate lucrărilor viitoare de închidere si reabilitare a primei celule. Contributia aferenta fiecărei activitati este prezentată în următorul tabel. Se reaminteste faptul că operatorului depozitului i se rambursează de asemenea costurile aferente depozitării tuturor cantitătilor de reziduuri de procesare, precum si cele aferente transportului respectivelor cantităti din zonele PHARE.

| Calculul Costului pe activitate, fara TG | Lei | Cost relative general |
| --- | --- | --- |
| Zona de colectare 1: | 2,626,119 | 7.1% |
| Zona de colectare 2: | 1,779,586 | 4.8% |
| Zona de colectare 3: |  |  |
| Zona de colectare 4: | 3,116,046 | 8.4% |
| Zona de colectare 5: | 1,703,800 | 4.6% |
| Zona de colectare 6: | 1,310,825 | 3.5% |
| Zona de colectare 7: | 879,235 | 2.4% |
| Operator Cristesti: | 3,802,421 | 10.2% |
| Operator MBT: | 2,687,494 | 7.2% |
| Operator Depozit: | 5,973,339 | 16.0% |
| Operator PHARE 4: | 1,082,971 | 2.9% |
| Operator PHARE 5: | 694,231 | 1.9% |
| Operator PHARE 6: | 309,247 | 0.8% |
| Operator PHARE 7: | 360,008 | 1.0% |
| Management ICI (toate zonele): | 10,905,331 | 29.3% |
| Total judet: | 37,230,653 | 100.0% |

Modelul excel calculează de asemenea costurile maxime pentru fiecare activitate si zonă, cu alte cuvine, valoarea maximă a contractului care nu va depăsi limita de suportabilitate, tariful maxim pentru activitatea de colectare care nu va depăsi limita de suportabilitat a regiunii. Acest caz a fost analizat ca un scenariu de sigurantă, pentru a stabili un nivel superior al valorii contractelor si pentru a permite operatorilor interesati să ofere un discount mai mare sau mai mic, bazat pe calcule mai apropiate de realitate si actualizate. În orice caz, se subliniază faptul că limita de suportabilitate nu este depăsită. Mai departe au fost analizate două cazuri secundare: unul în care sunt luate în considerare numai taxele si un altul în care sunt incluse în plus veniturile de la cumpărarea reciclabilelor. Cel de-al doilea caz prezintă un risc mai mare, întrucît valoarea reciclabilelor pe piată poate fi diferită de ceea ce s-a estimat în SF. Costul maxim pentru fiecare serviciu este prezentat în tabelele următoare:

| Valoare maxima Contract | Lei |
| --- | --- |
| Zona de colectare 1: | 3,607,587 |
| Zona de colectare 2: | 9,083,954 |
| Zona de colectare 3: |  |
| Zona de colectare 4: | 3,026,289 |
| Zona de colectare 5: | 1,751,201 |
| Zona de colectare 6: | 1,372,644 |
| Zona de colectare 7: | 945,601 |
| Operator Cristesti: | 4,161,391 |
| Operator MBT: | 2,699,496 |
| Operator Depozit: | 6,386,480 |
| Operator PHARE 4: | 1,051,776 |
| Operator PHARE 5: | 713,545 |
| Operator PHARE 6: | 323,832 |
| Operator PHARE 7: | 387,182 |
| Total | 35,510,978 |

| Valoare maxima Contract inclusiv venituri | Lei |
| --- | --- |
| Zona de colectare 1: | 3,993,642 |
| Zona de colectare 2: | 10,392,971 |
| Zona de colectare 3: |  |
| Zona de colectare 4: | 3,484,366 |
| Zona de colectare 5: | 2,001,670 |
| Zona de colectare 6: | 1,565,343 |
| Zona de colectare 7: | 1,074,853 |
| Operator Cristesti: | 4,720,369 |
| Operator MBT: | 3,094,573 |
| Operator Depozit: | 7,264,595 |
| Operator PHARE 4: | 1,210,979 |
| Operator PHARE 5: | 815,601 |
| Operator PHARE 6: | 369,293 |
| Operator PHARE 7: | 440,105 |
| Total | 40,428,359 |

Pe perioada achizitionării serviciului de colectare poate apărea riscul ca actualul cost aferent colectării cu furnizarea camioanelor si a pubelelor să depăsească cu mult costul adoptat în SF, punînd astfel în pericol achizitia prin neatragerea potentialilor contractori. Se consideră însă că această situatie este improbabilă, întrucît metodologia a prelucrat această optiune si a evidentiat faptul că si în acest caz limita de suportabilitate nu este depăsită. Singurul mod în care se poate modera acest risc improbabil este preluarea de către consiliul judetean a sarcinii de a cumpăra camioanele si pubelele necesare si de a repeta apoi procedura de achizitie.

    - Venituri si cheltuieli in cadrul proiectului – crearea fondului de mediu

Pe baza analizei de mai sus şi a ipotezelor adoptate în Studiul de fezabilitate, sunt prevăzute următoarele cheltuieli pentru diverse activităţi de gestionare a deşeurilor, în lei / tonă şi total Lei:

| Calculul Costului pe activitate | Lei |
| --- | --- |
| Zona de colectare 1: | 2,626,119 |
| Zona de colectare 2: | 8,904,523 |
| Zona de colectare 3: |  |
| Zona de colectare 4: | 3,116,046 |
| Zona de colectare 5: | 1,703,800 |
| Zona de colectare 6: | 1,310,825 |
| Zona de colectare 7: | 879,235 |
| colectare ICI 100% (toate zonele) | 7,066,392 |
| Operator Cristesti: | 3,802,421 |
| Transfer & transport | 2,102,941 |
| 70% din ICI | 1,186,572 |
| Sortare | 750,350 |
| 30% din ICI | 475,773 |
| Compostare | 949,129 |
| Operator MBT: | 2,687,494 |
| Operator Depozit: | 5,973,339 |
| 70% din ICI | 2,176,594 |
| Costuri directe | 4,630,721 |
| Costuri viitoare | 1,342,618 |
| Operator PHARE 4: | 1,082,971 |
| Operator PHARE 5: | 694,231 |
| Operator PHARE 6: | 309,247 |
| Operator PHARE 7: | 360,008 |
| Total judet: | 54,131,350 |

De subliniat că Consiliul Judeţean ar trebui să stabilească un fond de mediu pentru a acoperi costurile viitoare cu inchiderea depozitului de deseuri şi monitorizarii post-inchidere, cu durata de 30 de ani. Fondul de Mediu va fi alimentat de către operatorul depozitului de deşeuri cu estimarea de mai sus de 1.342.618 lei pe an.

Veniturile respective din fiecare zonă şi total judeţ, se prezinta după cum urmează:

| Venituri din fiecare Zona | Lei |
| --- | --- |
| Zona 1: | 5,061,695 |
| Zona 2: | 16,906,334 |
| Zona 4: | 6,032,872 |
| Zona 5: | 3,251,689 |
| Zona 6: | 2,536,387 |
| Zona 7: | 1,722,001 |
| Total | 35,510,978 |
| Venituri din reciclabile | 7,957,620 |
| Venituri din management ICI | 19,082,899 |
| General | 62,551,497 |

    - Fluxuri de deseuri si de materiale – flux de plati

Fluxul general al deseurilor, realizat in zone diferite din Targu Mures, este prezentat in diagrama de mai jos:

Deşeurile de ambalaje sunt colectate în pubelele uscate din mediul urban / rural şi sunt livrate la staţia de sortare. Acolo, reciclabilele sunt sortate şi vândute catre industrie (reciclatori). O parte din deşeurile de ambalaje conţine impurităţi / aditivi, astfel că nu poate fi recuperata şi, prin urmare, este transferata la depozit. Deşeurile biodegradabile sunt colectate numai în zonele urbane; sunt livrate la statia de compostare şi produsul final poate fi vândut catre utilizatorii finali, ca ameliorator al solului. In mod similar, o parte din deşeurile biologice poate conţine impurităţi şi trebuie transferata la depozitul conform.

In ceea ce priveşte deşeurile reziduale, există trei proceduri diferite: a) pot fi livrate direct la depozitul de deşeuri (Sînpaul), b) pot fi livrate intai la staţia de transfer aferenta şi de acolo la MBT (Targu Mures, Reghin); unele reciclabile sunt, de asemenea, recuperate în timp ce toate reziduurile de la procesarea in MBT sunt livrate direct la depozit sau c) deşeurile livrate intai la staţia de transfer aferenta şi de acolo la depozit (zone rămase).

Toate operaţiunile de gestionare a deşeurilor sunt delegate catre operatori diferiţi, aşa cum am descris mai sus. Fluxul de plăţi la operatori a fost identificat în Raportul de Analiză Instituţională din cadrul Studiului de Fezabilitate, precum şi în Aplicatia de Finantaree. Acest flux este descris în următoarea diagramă:

Flux financiar F1a – Generatorii de deseuri vor plati catre Autoritatile locale o taxa locala si o taxa judeteana de salubritate care sa acopere costurile de colectare a deseurilor, transportul lor la statiile de transfer si managementul statiilor, transportul deseurilor la depozite, gestionarea statiei de tratare si a depozitului. Nivelul taxelor va fi diferit in mediul urban fata de cel rural.

Conform Contractului de Asociere realizat intre Consiliile Locale din Judetul Mures si Consiliul Judetean, taxele care cad in sarcina beneficiarilor vor fi stabilite intr-un cuantum suficient pentru a acoperi finantarea serviciilor de salubrizare, dupa cum urmeaza: - pentru activitatile de interes local ale serviciului de salubrizare, taxele vor fi stabilite si incasate de catre Consiliile Locale - pentru activitatile de interes judetean, taxele vor fi stabile de catre Consiliul Judetean Mures si incasate de catre Consiliile Locale, in numele si pe seama Consiliului Judetean Mures

Flux financiar F1b – ICI(agentii economici si institutiile publice) vor achita o taxa de salubrizare(taxa locala si taxa judeteana) pe modelul taxelor special de salubrizare platite de populatie, motiovat de faptul ca exista riscul ca operatorul de colectare sa incaseze de doua ori contravaloarea activitatii de colectare a deseurilor.

Flux financiar F2 – Autoritatile locale vor incasa in numele consiliului judetean taxa judeteana pe care o transfera acestuia, taxa care trebuie sa acopere contravaloarea operarii activitatilor de interes judetean (operarea depozitului, a instalatiei de tratare mecano-biologica, statia de transfer Tirgu Mures-Cristesti, statia de sortare Tirgu Mures-Cristesti, statia de compostare Tirgu Mures-Cristesti, precum transportul deseurilor de la statiile de transfer la instalatia de tratare mecano-biologica si/sau depozit, pe baza unor “note de transfer a deseurilor” asa cum sunt in evidenta podului bascula).

Flux financiar F3 – Consiliul Judetean va plati costurile de operare a depozitului, a instalatiei de tratare mecano-biologica, statia de transfer Tirgu Mures-Cristesti, statia de sortare Tirgu Mures-Cristesti, statia de compostare Tirgu Mures-Cristesti, precum transportul deseurilor de la statiile de transfer la instalatia de tratare mecano-biologica si/sau depozit din sumele incasate de la Consiliile Locale aferente taxelor de salubrizare, pe baza unor “nota de transfer a deseurilor” asa cum sunt in evidenta podului bascula. In acelasi timp, Consiliul Judetean primeste toate veniturile din vanzarea materialelor reciclabile si a compostului de Statia de Transfer Cristesti. Pentru eliminarea deseurilor mixte/reziduurilor provenite din procesul de separare de la MBT si de la statia de transfer Cristesti, contravaloarea activitatii de depozitare a acestora va fi achitata de catre Consiliul Judetean din taxa judeteana Operatorului depozitului.

Principiul compunerii acestor fluxuri financiare este reprezentat de “dimensionarea corecta a fiecarui flux financiar astfel incat toate interesele entitatilor implicate in cadrul sistemului integrat sa fie sustinute iar conditiile legale sa fie indeplinite”.

    - Simularea sistemului financiar

Sistemul de taxare propus in acest studiu ar trebui testat de beneficiar impreuna cu factorii implicati in acest flux financiar: autoritatile publice locale (mod de incasare taxe, mod de plata facturi, retinere redeventa), Consiliul Judetean Mures (idem) si Agentia Finantelor Publice (Trezoreria) Mures (mod de calcul al taxelor pe cap de locuitor, incasara taxe, audit financiar).

    - Riscuri in urma carora proiectul devine nesustenabil - Propuneri

Pe parcursul implementării proiectului, aşa cum este descris mai sus, au fost identificate de către Consultant următoarele riscuri tehnice şi financiare potenţiale:

1. Întârzieri în implementarea construcţiei drumurilor externe, alimentarea cu apă şi cu energie electrică la staţia Cristeşti.

Posibilitatea ca statia Cristesti sa fie concesionata ş gata de funcţionare înaintea conectarii la drumul extern ş  la utilităţi a fost identificata în trecut şi confirmata recent. Utilităţile rutiere nu sunt aşteptate mai devreme de luna februarie 2014. Acest fapt ar putea avea implicaţii în ce priveste "Perioada de Notificare a Defectelor". Staţa va intra intr-o perioada de "întreţinere-conservare", iar Contractorul va furniza un manual care cuprinde toate măsurile necesare şi măsurile de precauţe, garduri, siguranta, funcţa periodică la rece a echipamentului, etc. De asemenea, în această perioadă, in judeţul Mureş, nu vor opera recuperarea materialelor reciclabile şi nici devierea deşeurilor biodegradabile de la depozitare, ceea ce înseamnă ca nu se aduce vreo contribuţie la atingerea obiectivelor naţionale in domeniu.

2. Neexecutarea la timp a locatiei de la Sînpaul.

Deşi, contractul s-a confruntat cu o serie de întârzieri, noul termen a fost stabilit pentru jumătatea lunii august 2013, iar acest risc aduce o probabilitate destul de mică.

3. Neeexecutarea la timp a  reabilitarii depozitului de deșeuri Cristesti

Lucrările nu au început încă și există un risc care se va extinde dincolo de calendarul aprobat, sau chiar se pot anula. Acest lucru înseamnă că principala locatie neconforma regionala pentru depozitarea deseurilor va rămâne o sursă de poluare, de asemenea, cheltuielile trebuie să fie finanțate in viitor de către Consiliul Local.

4. Alte cheltuieli neeligibile

Alte cheltuieli neeligibile care au apărut în timpul execuției lucrărilor și trebuie să fie finanțate din sursele limitate de CL, in ceea ce priveste ...

5. Cantitățile de deșeuri sunt mai mici decât se aștepta, astfel încât statie MBT / depozit opereaza sub capacitatea lor de proiectare (statia este supra-dimensionata).

În ceea ce privește MBT, acest risc este destul de scăzut, deoarece capacitatea sa este proiectata numai pentru Târgu Mureș și Reghin iar deșeurile de la alte 4 localiatti pot fi prelute oricand, pentru atingerea obiectivelor. Același lucru este valabil si pentru statia de compostare de sortare de la Cristești.

În ceea ce privește depozitul de deșeuri, este un risc mediu, deoarece unele localitati se pot confrunta cu dificultăți în ce priveste o taxa mai mare pentru cetățeni, astfel încât acestia pot prefera să revină la soluția ieftină și ușoara de eliminare ilegala a deseurilor. Deoarece depozitul de deșeuri are o pondere semnificativă de costuri fixe (de personal, de monitorizare, de întreținere, etc), acest lucru conduce la o valoare mai mare de lei / tonă pentru localitatile rămase sau costurile suplimentare trebuie acoperite prin subvenții. În orice caz, acest lucru poate duce la o situație nesustenabilă pentru sistemul regional de management al deseurilor. Dacă apare un astfel de risc, problema trebuie remediata prin aplicarea fermă de sancțiuni din partea autorităților de mediu.

6. Obiectivele reale obținute sunt mai mici decât cele prevăzute în Studiul de fezabilitate

Aceasta privește un risc real și serios legat de reciclarea deșeurilor de ambalaje și devierea de la depozitare a deșeurilor biodegradabile, care poate fi cauzat de o serie de motive: presupuneri prea optimiste sau false in continutul Studiului de fezabilitate, un nivel redus al colectării separate, cautatul printre deseuri, interes/participare redusa  a publicului, deficiențe tehnologice, închideri de statiii, statii insuficiente, etc. Asa cum am aratat mai sus, acest lucru înseamnă o contributie mica sau deloc la atingerea obiectivelor naționale.

În primul rând, trebuie subliniat faptul că o monitorizare atentă / de calitate a mediului, precum și raportarea de date adevărate sunt elemente esențiale ale reglementărilor UE si nationale și ele ajuta la construirea încrederii publicului, chiar dacă există disfuncționalități periodice. Transparența este piatra de temelie in gestionarea finala a deșeurilor. În al doilea rând, proiectele de gestionare a deșeurilor din cadrul perioadei actuale de programare reprezintă un progres major inregistrat de România în sectorul de mediu si, cu toate acestea, trebuie să se înțeleagă că, de la stadiul conceptual al proiectelor de acum 6 ani, politica UE s-a dezvoltat, de asemenea, si reflecta în documentele sale politici precum "Europa să devină o societate a reciclării". CJ Mures trebuie să înceapă planificarea etapelor ulterioare ale sistemului regional, cu accent pe promovarea si pe viitor a prevenirii generarii deseurilor, colectarea separată de calitate și reciclarea deseurilor.

7. Întârzierile în procedura de atribuire pentru delegarea contractelor pentru colectarea și operarea instalațiilor și lipsa implicarii municipalităților in implementarea corectă a proiectului.

Aceasta comporta, de asemenea, un risc real, deja descris mai sus, care va conduce la non-conformitate cu Aplicatia de Finantare. Procedura de licitatie pentru operatorul depozitului de deșeuri nu a fost lansata încă și se așteaptă ca nu va exista un Contractant nici atunci când depozitul de deșeuri ca fi finalizat. Consiliul Județean trebuie să caute soluții alternative și temporare.

În ceea ce privește delegarea activitatii de colectare a deșeurilor, s-a menționat anterior că anumite localități nu intenționează să anuleze contractele in derulare cu companiile de colectare, încălcând astfel condițiile din Aplicatia de Finantare.

8. Scaderea prețului de pe piata reciclabilor

Acest risc are o probabilitate relativ scăzută, și cu excepția unor ani de criza financiara globale, prețul a rămas mai mult sau mai puțin constant. Dacă apare o situație de scădere a prețurilor de cu mai mult de 20%, apoi pierderea trebuie să fie acoperita din Fondul de Mediu (§ 3.2.5)

    - Cuantificarea riscurilor

Atat in cuprinsul Studiului de fezabilitate, cat si al Analizei Cost beneficiu, in ce priveste costurile de operare si intretinere (categorisite ca fixe si variabile) pentru statia MBT si pentru deposit s-au facut urmatoarele presupuneri:

- Pentru statia MBT:

  - Energia / combustibilul sunt considerate costuri variabile. Acestea reprezinta 28% din costurile totale si;

  - Personalul, materialele si altele sunt  considerate costuri fixe. Acestea reprezinta 72% din costurile totale.

Este importanta mentiunea ca pretul garantat oferit de Contractor in oferta pentru statia MBT este de 12,4 €/t, pentru o intrare de 65,000 t/an (2013).

- Pentru depozit:

  - Energia / combustibilul sunt considerate costuri variabile. Acestea reprezinta 50,5% din costurile totale si;

  - Personalul, materialele si altele sunt  sunt considerate costuri fixe. Acestea reprezinta 49,5% din costurile totale.

Este importanta mentiunea ca datorita faptului ca depozitul este sub FIDIC Rosu, in oferta nu exista un pret garantat oferit de Contractor, deci costul total de 11,1 €/t (mentionat in SF) este pentru o intrare de 189,000 t/an (2013).

In plus fata de documentatia aprobata in proiect, au mai fost facute urmatoarele estimari:

- Profitul contractorului este de 10% (si la statia MBT si la depozit);

- Pentru intrari la statia MBT:

  - Intre 55,000 – 65,000 t/an, pretul este 12,4 €/t,  rezulta un pret anual de la 682,000 € (=55,000 x 12.4) la 806,000 €  (=65,000 x 12.4), si;

  - La cantitati de deseuri mai putin de 55.000 t/an, pretul anual este de 682.000 € (=55,000 x 12.4).

- Pentru intrari la depozit:

  - Intre 175,000 – 189,000 t/an, pretul este 11.1 €/t  rezulta un pret anual de la 1,942,500 € (=175,000 x 11.1) la 2,097,900 €  (=189,000 x 11.1), si;

  - La cantitati de deseuri mai putin de 175,000 t/an pretul anual este de 1,942,500 € (=175,000 x 11.1).

Din cele de mai sus, pot fi trase urmatoarele concluzii:

- Pentru statia MBT, costurile fixe sunt destul de mari (72%), în comparație cu cele variabile, care sunt influențate de cantitățile de intrare. În cazul în care la statia MBT sunt aduse cantități reduse de deșeuri, atunci costurile fixe nu pot fi acoperite, ceea ce duce la non-sustenabilitatea componentei specifice a proiectului. Costurile ar putea fi acoperite doar de o majorare a tarifului, de exemplu, la mai mult de 12.4 (€ / t), ceea ce încalcă însă gradul de accesibilitate la plată al populației deservite. Prin urmare, este crucial ca aceste cantități de intrare proiectate (65.000 t / an) sa fie cele livrate la statia MBT, în scopul asigurarii aplicarii prețului garantat oferit (12.4 € / t) de către Contractor. Parametrul cheie al succesului acestor tipuri de proiecte este livrarea cantităților de deșeuri pentru unitățile de tratare. În tabelul următor se prezenta rezultatele sintetizate

|  | Minim | Maxim |
| --- | --- | --- |
| Intrare la MBT (t/an) | 55,000 | 65,000 |
| Costuri anuale de functionare si intretinere (€) | 829,035 | 867,195 |
| Costuri fixe (72%) | 596,905 | 624,380 |
| Costuri variabile (28%) | 232,130 | 242,815 |
| Costuri anuale de functionare si intretinere (€/t) | 15.1 | 13.3 |
| Venituri (€) | 830,500 | 864,500 |

- Pentru depozitul de deșeuri, costurile fixe sunt similare cu cele variabile (aproape 50% fiecare), care sunt influențate de cantitățile de intrare. În cazul în care la depozitare sunt aduse cantități reduse de deșeuri - nu toate zonele livreaza deșeuri și / sau reziduuri reduse de la statia MBT, atunci nu există riscul neacoperirii costurilor fixe, ca în cazul statiilor MBT. În cazul în care la depozitare sunt aduse cantități mai mici de deșeuri, atunci tariful se reduce, cu toate acestea ar trebui să se aiba, de asemenea, in vedere faptul că un tarif mai mic se aplică la populație deservita mult mai mică.

În concluzie, există un risc mai mare daca sunt aduse cantitati mai mici la statia MBT decât la depozit, care conduce în principal la lipsa de sustenabilitate financiară și, deci, la eliminarea ilegală și necontrolată a deșeurilor, punand în pericol resursele naturale. Măsură de atenuare este aplicarerea si respectarea pe deplin a acordurilor stabilite în fazele de pregătire și implementare ale proiectului..

- CAPITOLUL 5. motivare Economica, financiara, sociala si de mediu

  - Considerente de ordin economic si financiar

Argumentele care stau la baza delegarii gestiunii prin licitatie publica a serviciului de colectare-transport deseuri menajere in judetul Mures constau in:

- Unitatile administrativ-teritoriale al caror mandatar este Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Ecolect, nu dispun de organizare, personal calificat si nici de experienta in domeniu pentru a putea gestiona direct activitatea de colectare-transport deseuri menajere in judetul  Mures.

- Consiliul Judetean Mures nu dispun de organizare, personal calificat si nici de experienta in domeniu pentru a putea gestiona direct activitatile de sortare, transfer, tratare mecano-biologica si depozitare a deseurilor colectate in judetul Mures.

- Prin organizarea unei proceduri de licitatie deschisa se va urmari realizarea unui raport calitate/cost cat mai bun pentru perioada de derulare a contractelor si un echilibru intre riscurile si beneficiile asumate prin contracte.

- Conform OUG nr. 198/2005, „Operatorul şi unitatea administrativ-teritorială care realizează proiecte cu asistenţa financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene au obligaţia ca de la semnarea memorandumului de finanţare sau acordului de împrumut pentru cazurile specificate la art. 3 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă să constituie potrivit art. 3 Fondul IID pe întreaga perioadă de viaţă a investiţiei”.

- Structura si nivelul taxelor speciale practicate vor reflecta costul efectiv al prestatiilor si vor fi in conformitate cu prevederile legale..

- Nivelul tarifelor percepute de operator sunt determinate in urma unor proceduri competitive(licitatie publica deschisa), structura acestora fiind stabilita de Metodologia de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor aprobata prin Ordinul presedintelui ANRSC nr. 109/2007, actualizarea lor va fi facuta anual in functie de nivelul mediu al indicatorului inflatiei sau deflatiei, prevazuta de Buletinul Statistic de Preturi, la solicitarea concesionarilor. Modificarea tarifelor  se va face in situatii de schimbare semnificativa a echilibrului contractelor si va fi aprobata de catre ADI si consiliile locale implicate. Ajustarea sau modificarea tarifelor poate determina implicit diminuarea sau majorarea nivelului taxelor speciale de salubrizare.

- Sistemul de colectare a datelor privind serviciile de colectare-transport deseuri menajere, cantitati de deseuri generate, compozitia deseurilor, etc. va fi mai usor de centralizat si va reflecta situatia reala a judetului Mures, permitand, astfel, dezvoltarea unor strategii de dezvoltare pe termen lung specifice problemelor identificate, mai eficiente si fara a depasi posibilitatile reale de plata ale populatiei.

- Sistemul de colectare a taxelor speciale va fi simplu de aplicat si costurile colectarii taxelor sunt minime. Se asteapta o rata de incasare de aproape 100%, sub supravegherea consiliilor locale care cunosc cel mai bine generatorii de deseuri si pot aplica cele mai bune metode pentru cresterea ratei de colectare a taxelor.

- Fluxul de numerar pentru asigurarea exploatarii continue a intregului sistem de management al deseurilor este asigurat prin platile efectuate de autoritatile administratiei publice locale pentru achitarea contravalorii activitatilor prestate de operatori.

## Motive legate de protectia mediului

Pe toata perioada derularii contractului de delegare de gestiune, operatorul va implementa conditionarile ce se stabilesc prin acte normative emise de autoritatile de mediu competente, respectand programe de conformare la cerintele de mediu.

Criteriile de selectie vor favoriza operatorii care au implementat un sistem de management de mediu, in conformitate cu standardul ISO 14001 (sau echivalent), ceea ce se traduce prin functionarea in conformitate cu legislatia in domeniu si angajamentul managementului in sensul protectiei mediului.

## Motive de ordin social

Prin cresterea nivelului calitativ al serviciilor de salubrizare, comunitatile locale vor beneficia de o imbunatatire a calitatii mediului si implicit a sanatatii populatiei. De asemenea, organizarea unui serviciu de salubrizare centralizat in mediul rural si inchiderea depozitelor neconforme vor conduce la cresterea gradului de satisfactie a populatiei cu privire la prestarea acestor servicii. In cadrul procedurii de delegare a serviciilor, vor fi favorizati operatorii care au certificat conform OH SAS 18001 privind sanatatea si securitatea in munca.

# Riscuri

| Categoria de risc | Descriere | Consecinte | Eliminare |
| --- | --- | --- | --- |
| Finantator si finantare |  |  |  |
| Finantator incapabil | Operatorul nu mai are posibilitatea sa plateasca forta de munca sau efectuarea serviciului necesita o finantare mai mare decat cea estimată de catre Operator. | Nerealizarea serviciului de salubrizare, ceea ce pune in pericol sanatatea populatiei si integritatea factorilor de mediu | O corectă şi aprofundată analiză a resurselor financiare prezentate în oferta depusa de catre viitorul Operator (angajamentele finanţatorului). Garantarea prestarii serviciului de catre Operator(Garanţie bancară de bună execuţie). |
| Modificari de taxe | Pe parcursul derularii serviciului de salubrizare regimul de impozitare general se schimbă în defavoarea Delegatului(AC). | Impact negativ asupra veniturilor financiare ale Delegatului(operatorului). | Veniturile estimate ale Delegatului trebuie să permită acoperirea diferenţelor nefavorabile, prin determinarea unor reguli stricte privind ajustarea sau modificarea tarifelor, urmand ca delegatarul sa asigure sursa de finantare. |
| Finantare suplimentara | Din cauza schimbărilor de legislaţie, de politică sau de altă natură, sunt necesare finanţări suplimentare pentru retehnologizare, constructie, re-echipare, modificare etc. | Delegatul nu poate suporta financiar consecinţele schimbărilor. | Delegatul poate acoperi o parte din refinanţare în limita resurselor disponibile. Partea rămasă neacoperită se suportă de catre Beneficiar - ADI. Modalitatea de impartire a riscului se stabileste prin act aditional la contractul de delegare. |
| Operare |  |  |  |
| Resurse la intrare | Operatorul nu dispune de toate echipamentele, utilajele si/ sau dotarile necesare desfasurarii serviciului de salubrizare. | Cresterea cheltuielilor de investitii si nerealizarea tuturor activitatilor din cadrul serviciului de salubrizare. | Operatorul poate elimina riscul prin evaluarea corecta a ofertei, respectiv prin respectarea Caietului de sarcini. |
| Schimbarea cerinţelor ADI în afara limitelor agreate prin contract | ADI schimbă cerinţele după semnarea contractului. | Schimbarea cerinţelor pe timpul desfasurarii serviciului conduce la modificarea costurilor de operare. | ADI trebuie sa defineasca cat mai exact cerintele sale inca din faza de organizare a licitatiei. |
| Operarea actualelor proiecte Phare de catre alti operatori | Operatorii proiectelor finantate prin programul Phare trebuie sa asigure operarea directa a sistemelor pe o perioada de minim 5 ani de la implementare. | La momentul intrarii in vigoare a contractului de delegare a gestiunii atribuit de catre ADI ECOLECT pentru o anumita zona de transfer, va exista un alt operator, pentru zona aferenta proiectului Phare. | Contractele pentru serviciile de colectare-transport nu vor cuprinde zonele deservite de proiectele Phare. Pentru aceste zone, delegarea activitatii in aria unitatilor administrativ-teritoriale va fi efectuata dupa incetarea contractelor inchietate cu operatorii existenti. |
| Contracte de prestari servicii/ concesionare existente | In prezent exista un numar de contracte de prestari servicii/ concesiorare in anumite localitati din judetul Mures, in vigoare. | Operatorii actuali ar putea solicita despagubiri sau nu ar fi de acord cu rezilierea contractului. | Se recomanda incheierea unui act aditional care sa stabileasca incetarea contractelor fara plata de despagubiri in sarcina delegatarului (autoritatii contractante), la data intrarii in vigoare a contractului de delegare a gestiunii atribuit de catre ADI ECOLECT, pentru activitatile de colectare. Daca vor exista zone pentru care nu se pot rezilia contractele in vigoare, acestea nu vor fi incluse in procedura de delegare a gestiunii serviciilor de colectare-transport. |
| Cantitati de deseuri | Cantitatile de deseuri colectate (in total/ pe fractiuni) sunt diferite fata de cele estimate initial, cu impact asupra frecventelor de colectare. | Modificarea nivelului tarifelor operatorilor. Modificarea frecventelor de colectare pentru anumite fractiuni. | Operatorii trebuie sa isi asume acest risc. Diferentele mai mari vor conduce la modificarea tarifelor , precum si la revizuirea frecventelor de colectare pe fractiuni, daca se impune. |
| Schimbari demografice | O schimbare demografică sau socio-economică afectează semnificativ cererea pentru prestaţiile contractate | Venituri sub proiecţiile financiare anterioare/estimate. | Operatorul are obligaţia să prevadă în calculele sale eventuale modificări de venituri. |
| Piata |  |  |  |
| Neincasarea taxelor speciale pentru serviciul prestat | Venituri sub predictiile financiare | Imposibilitatea de a efectua plata serviciilor catre Operatori. | Consiliile locale/judetean, trebuie sa se implice in incasarea taxelor speciale de la populatie si agenti economici si sa impuna tuturor cetatenilor sa plateasca serviciul de salubritate. De asemenea, in cadrul campaniilor de constientizare trebuie incluse si informari in ceea ce priveste consecintele |
| Inflatia | Valoarea incasarilor din taxele speciale este diminuata de inflatie. Valoarea plăţilor în timp este diminuată de inflaţie. | Reducerea veniturilor din taxele speciale. Diminuarea în termeni reali a veniturilor operatorilor. | Autoritatile administratiei publice locale vor aproba anual nivelul taxelor speciale de salubrizare, tinand cont si de influenta ratei inflatiei. Operatorul beneficieaza de un mecanism de ajustare a tarifelor cel putin cu rata inflatiei, conform Ordinului presedintelui ANRSC nr. 109/2007. ADI/autoritatile administratiei publice locale trebuie să evite ca Operatorul să beneficieze de supra-compensări sau să beneficieze de plăţi duble. |
| Risc legal si de politica a ADI |  |  |  |
| Reglementarea (1) | Existenţa unui cadru statutar de reglementări care vor afecta Operatorul. | Efect asupra costurilor şi veniturilor | Operatorul evaluează sistemul de reglementări şi ia măsurile necesare pe cat posibil la data elaborarii ofertei sau prin |
| Reglementarea (2) | Activitatile care fac obiectul delegarii gestiunii trebuie sa faca parte din activitatile aferente serviciului de salubrizare si trebuie intrunite conditiile prevazute de lege pentru prestarea acestor activitati. | Operatorul nu este licentiat de ANRSC. Operatori care presteaza servicii de salubrizare neautorizat. Scaderea calitatii serviciilor si imposibilitatea organizarii unui sistem integrat, respectiv a respectarii tintelor prevazute de strategiile privind managementul deseurilor. | ADI trebuie sa concesioneze exclusiv acele activitati ale serviciului de salubrizare prevazute la art. 2 din Legea nr. 101/2006 Consiliile locale trebuie sa se asigure ca nu exista operatori care presteaza servicii de colectare-transport deseuri fara contract de delegare si fara licenta. ADI va incheia contracte exclusiv cu operatorii care detin licenta ANRSC pentru activitatile care fac obiectul delegarii gestiunii si pentru clasa corespunzatoare numarului de utilizatori deserviti |
| Schimbări legislative/de politică (1) | Schimbare legislativă şi/sau a politicii ADI, care nu poate fi anticipată la semnarea contractului şi care este adresată direct, specific şi exclusiv proiectului, ceea ce conduce la costuri de capital sau operaţionale suplimentare din partea operatorului. | O creştere semnificativă în costurile operaţionale ale Operatorului şi/sau necesitatea de a efectua cheltuieli de capital pentru a putea răspunde acestor schimbări. | Operatorul poate să reducă răspunderea pentru astfel de schimbări prin monitorizarea şi limitarea schimbărilor care ar putea avea astfel de consecinţe asupra proiectului. Operatorul va realiza schimbările în aşa manieră încât efectul financiar asupra sa să fie minimizat. |
| Schimbări legislative/de politică (2) | Schimbare legislativă şi/sau a politicii ADI, care nu poate fi anticipată la semnarea contractului şi care este generală în aplicarea sa (nu specifică proiectului), ceea ce conduce la costuri de capital sau operaţionalesuplimentare din partea Operatorului. | O creştere semnificativă în costurile operaţionale ale Operatorului şi/sau necesitatea de a efectua cheltuieli de capital pentru a putea răspunde acestor schimbări. | ADI poate diminua riscurile prin excluderea schimbărilor ca cele legate de taxe sau sa preia obligatiile instiotuite prin modificarea legislativa in masura in care este posibil. |
| Retragerea sprijinului complementar | ADI îşi retrage sprijinul complementar, proiectul fiind afectat negativ. | Consecinţe asupra calitatii proiectului si/sau asupra imposibilitatii atingerii obiectivelor si tintelor stabilite prin proiect. | Operatorul va încerca să redreseze financiar proiectul după schimbările ce afectează în mod discriminatoriu proiectul, în special în cazul proiectelor în care utilizatorul terţ este cel care plăteşte. |
| Activele Delegatului |  |  |  |
| Deprecierea tehnica | Deprecierea tehnica este mai mare decat cea prevazuta | Cresterea costurilor de retehnologizare | Operatorul trebuie sa ia masurile necesare pentru eliminarea unei astfel de situatii cel putin in ceea ce priveste bunurile de retur pentru care are obligatia sa le exploateze si sa le administreze ca un bun proprietar si sa le predea in stare de functionare autoritatii contractante la finalizarea contractului. |
| Forta majora |  |  |  |
| Forta majora | Forta majora, asa cum este definita prin lege, impiedica realizarea contractului | Pierderea sau avarierea utilajelor, echipamentelor si/sau dotarilor şi pierderea/diminuarea posibilităţii de obţinere a veniturilor preconizate | Operatorul poate lua măsuri de asigurare a utilajelor, echipamentelor si/sau dotarilor şi urmăreşte repararea sau înlocuirea acestora în cel mai scurt timp posibil in conditiile contractuale. |
| Profitabilitate |  |  |  |
| Avantaje si profituri necuvenite | Este posibil ca proiectul sa genereze avantaje/ profituri mai mari decat cele estimate initial. | Profit mai mare decat cel estimat. | ADI poate decide scaderea taxelor speciale aprobate, implicit mentinerea ratei de profit a operatorului asumata la data atribuirii contractului. |

# Concluzii si recomandări

Modul recomandat pentru gestionarea activitatilor serviciului de salubrizare in judetul Mures este gestiunea delegata.

Conform Legii nr.51/2006, modificata si completata,gestiunea indirecta sau delegata “este modalitatea de gestiune in care autoritatile administratiei publice locale de la nivelul autoritatilor administrativ-teritoriale sau, dupa caz, asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, in numele si pe seama unitatilor administrativ-teritoriale membre, atribuie unuia sau mai multor operatori toate ori numai o parte din competentele si responsabilitatile proprii privind furnizarea/prestarea serviciilor de utilitati publice, precum si concesiunea sistemelor de utilitati publice aferente serviciilor, respectiv dreptul si obligatia de administrare si exploatare a acestora, pe baza unui contract, denumit contract de delegare a gestiunii.”

In cazul gestiunii delegate, se parcurg urmatorii pasi:

- Adoptarea de catre ADI Ecolect, respectiv Consiliul Judetean Mures a unei hotarari privind stabilirea procedurii de atribuire a gestiunii serviciului de salubrizare;

- Intocmirea unui studiu de oportunitate pentru fundamentarea si stabilirea solutiilor optime de delegare a gestiunii serviciului si aprobarea acestuia prin hotarari ale consiliilor locale/consiliului judetean, respectiv ADI;

- Intocmirea si aprobarea prin hotarare a consiliilor locale/consiliului judetean, respectiv ADI a Regulamentului serviciului de salubrizare a localitatilor intocmit in conformitate cu dispozitiile Ordinului nr.110/2007 pentru aprobarea regulamentului – cadru al serviciului de salubrizare a localitatilor;

- Intocmirea si aprobarea Caietelor de sarcini ale serviciului de salubrizare a localitatilor intocmite in conformitate cu dispozitiile Ordinului nr.111/2007 pentru aprobarea caietului de sarcini – cadru al serviciului de salubrizare a localitatilor;

- Organizarea procedurii de atribuire, atribuirea si semnarea Contractului de Delegare a gestiunii serviciului si aprobarea acestuia prin hotarare de consiliu local, respectiv ADI.

In conformitate cu O.U.G nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare si in conformitate cu HG nr. 71/2007 pentru aprobarea Normei de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, incheierea contractelor de delegare se face prin licitatie publica deschisa.

Pentru activitatile de operare a statiei de transferCristesti, statiei de sortareCristesti, statiei de compostareCristesti, realizarea activitatii de transport al deşeurilor de la statiile de transfer Raciu, Tarnaveni si Balauseri la depozit si la TMB, operare depozit conform si operare staie TMBpropunem ca delegarea gestiunii acestor activitati sa se faca prin licitatie publica deschisa organizata de Consiliul Judetean Mures in urma careia sa se atribuie operarea acestor facilitati unui operator/unor operatori care detin licenta ANRSC pentru serviciul de salubrizare. Consiliul Judetean Mures poate delega ADI ECOLECT aceasta activitate, prin hotarare a consiliului judetean aprobata in acest scop.

Criteriile principale urmarite pentru atribuirea contractelor trebuie sa tina cont de prevederile art. 17 si art. 18 din H.G. nr. 71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii si in raport de dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, potrivit cărora autoritatea contractanta  aplica doua categorii de criterii pentru atribuirea contractului astfel:

1.  criterii de calificare şi selecţie referitoare numai la:

a) situaţia personală a candidatului sau a ofertantului;

b) capacitatea de exercitare a activităţii profesionale;

c) situaţia economică şi financiară;

d) capacitatea tehnică şi/sau profesională;

e) standarde de asigurare a calităţii;

f) standarde de protecţie a mediului.

2.  Criteriile de atribuire se pot referi, după caz, la:

a) nivelul tarifelor de utilizare plătibile de către beneficiarii finali;

b) nivelul redevenţei;

Recomandam ca urmatoarele criterii sa fie luate in considerare ca si criterii de calificare si selectie:

- capabilitatea ofertantului, mai ales experienta similara in domeniu;

- garantiile profesionale (recomandari);

- garantii financiare pe care le poate aduce ofertantul;

- indicatori de performanta prezentati;

- oferta tehnica prin prezentarea modului cum va implementa un sistem integrat adecvat si eficient pentru toate activitatile care fac obiectul contractului;

Conform Legii nr. 101/2006, operatorii serviciului de salubrizare care participa la procedurile organizate pentru delegarea gestiunii serviciului trebuie sa faca dovada competentei tehnico-organizatorice, a celei privind calificarea personalului si a asigurarii unei dotari tehnico-materiale adecvate, prin care sa garanteze capacitatea de a presta serviciul la nivelul parametrilor cantitativi si calitativi prevazuti in regulamentul serviciului de salubrizare si pentru toate tipurile de activitati contractate.

Operatorii isi pot desfasura activitatea numai pe baza licentei emise de A.N.R.S.C., prestarea activitatilor specifice serviciului de salubrizare fara licenta sau cu licenta expirata, indiferent de tipul de gestiune adoptat, fiind interzisa.

Recomandari cu privire la diverse aspecte ale contractului de delegare:

      - Obiectul delegarii ar trebui sa il reprezinte delegarea gestiunii unor activitati componente ale serviciului de salubrizare din judetul Mures, asa cum sunt reglementate de art. 2 din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare al localitatilor.

Potrivit art. 2 din Legea nr. 101/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, serviciul de salubrizare cuprinde urmatoarele activitati:

- precolectarea, colectarea si transportul deseurilor municipale, inclusiv ale deseurilor toxice periculoase din deseurile menajere, cu exceptia celor cu regim special;

- sortarea deseurilor municipale;

- organizarea prelucrarii, neutralizarii si valorificarii materiale si energetice a deseurilor;

- depozitarea controlata a deseurilor municipale;

- infiintarea depozitelor de deseuri si administrarea acestora;

- maturatul, spalatul, stropirea si intretinerea cailor publice;

- curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet;

- colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public si predarea acestora unitatilor de ecarisaj;

- colectarea, transportul, depozitarea si valorificarea deseurilor voluminoase provenite de la populatie, institutii publice si agenti economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deseuri de echipamente electrice si electronice etc.);

- colectarea, transportul si neutralizarea deseurilor animaliere provenite din gospodariile populatiei;

- colectarea, transportul, sortarea, valorificarea si eliminarea deseurilor provenite din gospodariile populatiei, generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara a locuintelor/apartamentelor proprietate individuala;

- dezinsectia, dezinfectia si deratizarea.

Dispozitia legala de mai sus are caracter limitativ, numai activitatile mentionate in aceasta dispozitie putand fi considerate activitati ale serviciului de salubrizare a localitatilor.

In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare, prin delegarea gestiunii unui serviciu de utilitati publice se intelege actiunea prin care o unitate administrativ-teritoriala atribuie unuia sau mai multor operatori titulari de licenta, in conditiile legii, atat gestiunea propriu-zisa a unui serviciu ori a unei activitati din sfera serviciilor de utilitati publice a carui/carei raspundere o are, cat si concesiunea infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestuia/acesteia.

De asemenea, potrivit art.30 alin.(2) din aceeasi lege, delegarea gestiunii serviciilor de utilitati publice, respectiv operarea, administrarea si exploatarea sistemelor de utilitati publice aferente, se poate face pentru toate sau numai pentru o parte dintre activitatile componente ale serviciilor.

Din coroborarea dispozitiilor legale de mai sus, rezulta ca delegarea poate sa priveasca gestiunea tuturor sau unei parti din activitatile serviciului de salubrizare, astfel cum sunt acestea prevazute in art.2 din Legea nr.101/2006.

Potrivit prezentului studiu de oportunitate, obiectul contractelor de delegare va avea in vedere urmatoarele activitati ale serviciului de salubrizare al localitatilor, asa cum sunt reglementate de Legea nr. 101/2006, astfel:

- precolectarea, colectarea, transportul deşeurilor municipale, inclusiv al deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special

- sortarea deseurilor municipale

- depozitarea controlata a deseurilor municipale

- administrarea depozitelor de deseuri

Prin urmare, vor fi organizate proceduri de delegare a gestiunii pentru:

#### Delegarea gestiunii activitatii de precolectare, colectare si transport al deseurilor la statia de transfer/depozit, pentru zonele 1, 2, 4, 5, 6, 7; se propune organziarea unei singure proceduri pe 6 loturi, iar pentru fiecare lot sa fie atribuit un contract de delegare;

#### Delegarea gestiunii activitatii de sortare a deseurilor si operarea statiei de sortare/transfer si a statiei de compost de la Cristesti; se propune organizarea unei singure proceduri de delegare pentru atribuirea contractului;

#### Delegarea gestiunii privind prelucrarea deseurilor si operarea statiei TMB; se propune organziarea unei singure proceduri de delegare pentru atribuirea contractului;

#### Delegarea activitatii de depozitare a deseurilor si de operare(administrare) a depozitului si a activitatii de transfer in zona Balauseri (operarea statiei de transfer de la Balauseri), inclusiv asigurarea transportului de la statiile de transfer Raciu, Tarnaveni si Balauseri la depozit si operarea depozitului de deseuri de la Sanpaul.

Un aspect deosebit de important il reprezinta, asa cum am precizat si in capitolul I al prezentului studiu de oportunitate, identificarea de catre ADI Ecolect/Beneficiar a unitatilor administrativ-teritoriale care mandateaza ADI Ecolect pentru a delega, pe seama si in numele acestora, gestiunea activitatii de colectare a deseurilor, fara de care procedura de delegare a gestiunii acestei activitati nu poate fi realizata.

Recomandam ca ADI Ecolect/Beneficiarul si unitatile administrativ-teritoriale membre ale ADI Ecolect, la stabilirea UAT-urilor care vor mandata ADI pentru organizarea procedurii de delegare si incheierea contractului de delegare, sa aiba in vedere, ca prin aplicatia de finantare(raportul institutional) pentru proiectul „Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Mures” s-au obligat sa delege gestiunea activitatii de colectare in toate UAT-urile cu exceptia (i) UAT-urilor care au incheiat contracte de delegare/salubrizare, in mod legal, inainte de constituirea ADI Ecolect si (ii) UAT-urile care sunt beneficiare ale proiectelor Phare in conformitate cu conditionalitatile impuse prin proiectele respective.

      - Prevederi legislative privind obligatiile si competentele autoritãtilor deliberative ale unitãtilor administrativ-teritoriale, conf. Legii nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a localitatilor

Art. 6 –(1) Autoritãtile deliberative ale unitãtilor administrative teritoriale au competente exclusive în ceea ce priveste înfiintarea, organizarea, gestionarea si coordonarea serviciului de salubrizare a localitatilor, avand urmatoarele atributii in domeniu:

j) adoptarea mãsurilor organizatorice necesare pentru generalizarea colectãrii selective a deseurilor, în vederea valorificãrii, tratãrii si depozitãrii controlate a acestora;

k) stabilirea taxelor speciale si aprobarea tarifelor pentru servicii de salubrizare, cu respectarea reglementãrilor în vigoare;

n) sanctionarea operatorului, în cazul în care acesta nu opereazã la parametrii de eficientã si calitate la care s-a obligat ori nu respectã indicatorii de performanttã ai serviciului de salubrizare;

o) monitorizarea si exercitarea controlului cu privire la furnizarea/prestarea serviciului de salubrizare.

(2) În cazurile de nerespectare de cãtre operatori a obligatiilor contractuale asumate, autoritãtile administratiei publice locale pot solicita, pe baza unor analize si justificãri fundamentate, retragerea licentei de cãtre A.N.R.S.C., penalizãri sau daune-interese, pot încasa garantiile de bunã executie sau pot rezilia contractul pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare.

Art. 8- (2) Autoritãtile administratiei publice locale au obligatia sã achite operatorului sumele convenite prin contract pentru prestatiile pe care acestia le efectueazã în beneficiul întregii comunitãti.

      - Durata recomandata a delegarii:

        - 4 ani, reprezentand prima fază de exploatare a depozitului, respectiv operarea primei celule, conform Studiului de Fezabilitate;

        - 4 ani, pentru activitatea de colectare a deseurilor, pe perioada tranzitorie de pana la incetarea conditionalitatilor impuse UAT-urilor beneficiare ale proiectelor Phare;

        - 4 ani pentru operarea statiilor de sortare/transfer si compostare de la Cristesti si pentru operarea TMB.

      - Taxele speciale de salubrizare recomandam ca pentru primii 2 ani de operare ADI Ecolect impreuna cu unitatile administrativ-teritoriale, inclusiv Judetul Mures, sa aprobe aplicarea nivelului maxim al taxei de salubrizare asa cum a fost stabilit prin aplicatie si actualizat, iar in functie de rezultatele obtinute in acesti 2 ani de operare, din punct de vedere al cantitatilor si costurilor de operare, poate decide nivelul taxei de salubrizare pentru urmatoarea perioada, dar fara sa depaseasca maximul stabilit prin aplicatia de finantare.

      - Tarifele privind contravaloarea activitatilor componente ale serviciului de salubrizare se stabilesc in urma procedurilor de delegare a gestiunii ce vor fi organizate de catre ADI Ecolect si Consiliul Judetean. Viitorii operatori vor trebui sa detina disponibilitati financiare pentru a asigura prestarea activitatilor la care s-au obligat 12 luni de la data intrarii in vigoare a contractului de delegare. Ajustarea, respectiv modificarea tarifelor licitate de operatorii selectati in urma procedurii de licitatie, nu poate interveni mai devreme de 12 luni de la data intrarii in vigoare a contractului de delegare. Ajustarea/ modificarea tarifelor, se va face in conformitate cu Ordinului ANRSC nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a localitatilor, in situatia corelarii nivelului tarifelor stabilite anterior cu evolutia generala a preturilor si tarifelor din economie, sau atunci cand intervin schimbari majore in structura costurilor care conduc la recalcularea tarifelor existente, sau in cazul in care se remarca o modificare a elementelor de cost mai mare de 5%, pe o perioada de 3 luni consecutiv, nu mai mult de o data/an.

      - Redeventa(dupa caz)- nivelul redeventei va acoperi, cel putin, valoarea necesara alimentarii Fondului IID pentru intretinerea, inlocuirea si dezvoltarea sistemului integrat de gestionare a deseurilor la nivel judetean, la parametrii propusi prin Aplicatia de finantare, cu conditia sa se respecte nivelul maxim de taxe si tarife aprobat si actualizat prin Raport de analiza privind calcularea/actualizarea tarifelor. In cazul sistemului de taxa, fondurile obligatorii vor fi constituite in mod direct, fara aplicarea de redeventa.

      - Regimul bunurilor – toate investitiile realizate de operator pe parcursul contractului de delegare si care sunt necesare desfasurarii activitatii vor deveni Bunuri de Retur la momentul finalizarii contractului de delegare, daca prin contractul de delegare nu s-a dispus altfel. Investitiile care se realizeaza din fonduri proprii ale operatorului raman astfel in proprietatea acestuia pe perioada derularii contractului de delegare, urmand ca la incetarea contractului acestea sa revina de drept, gratuit si libere de orice sarcini, unitatilor administrativ-teritoriale, fiind integrate domeniului public al acestora (conf. Art.28 alin 3 Legea nr. 101/2006), in cazul in care intra in categoria bunurilor de retur;

      - Conditii de mediu – operatorul are obligatia de a-si desfasura activitatea in conditiile de mediu conform legii, iar cheltuielile ocazionate de implementarea masurilor ce se impun cad tot in sarcina operatorului. Pe perioada derularii contractului de delegare se vor respecta conditiile impuse de avizul de mediu. Pe toata perioada derularii contractului de delegare, operatorul va implementa conditionarile ce se stabilesc prin acte normative emise de autoritatile de mediu competente conform unor programe de conformare la cerintele de mediu;

      - Incetarea contractului – Incetarea contractului propunem sa intervina in urmatoarele situatii:

- in cazul in care operatorului i se retrage licenta A.N.R.S.C. sau aceasta nu este prelungita dupa expirarea termenului ;

- la expirarea duratei stabilite prin contract, daca partile nu convin, in scris, prelungirea acestuia, in conditiile legii;

- in cazul in care interesul national sau local o impune, prin denuntarea unilaterala de catre concedent, cu plata unei despagubiri juste si prealabile in sarcina concedentului;

- in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre operator, prin reziliere, cu plata unei despagubiri in sarcina acestuia;

- in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre Delegant, prin reziliere, cu plata unei despagubiri in sarcina acestuia;

- in cazul in care Operatorul  nu detine autorizatiile legale sau cand acestea sunt retrase;

- in cazul reorganizarii judiciare sau a falimentului Operatorului;

- cu acordul ambelor parti, in scris.

- alte cauze de incetare.

      - Fondul IID va fi constituit de Consiliului Judetean si va asigura cel putin acoperirea cheltuielilor cu funcţionarea unităţii de management a proiectului (UMP); alte categorii de cheltuieli neeligibile necesare proiectului; întreţinerea, înlocuirea şi dezvoltarea activelor concesionate.

      - Obligatiile si raspunderea partilor - Principala obligatie a Operatorului va fi indeplinirea obligatiilor contractuale in conditii de maxima eficienta si conform reglementarilor in vigoare. Investitiile efectuate de operator pentru functionarea serviciilor publice de salubrizare se vor amortiza pe perioada de derulare a contractului de delegare. Operatorul va urmari ca serviciile sa se realizeze cu un raport calitate/cost cat mai bun pe perioada de derulare a contractului de delegare si un echilibru intre riscurile si beneficiile asumate prin contract. Serviciile de salubrizare trebuie sa asigure prestarea activitatilor in regim de continuitate, cu respectarea conditiilor tehnice specifice fiecarei activitati.

Pe intreaga durata a contractului, operatorul este singurul responsabil fata de terti de consecintele actelor personalului care presteaza serviciul contractat.

In caz de intrerupere a serviciului, partiala sau totala, operatorul trebuie sa preavizeze Consiliul Judetean /ADI cu cel putin 30 zile inainte si sa ia de comun acord cu acesta masurile ce se impun.

Pe de alta parte, Autoritatea Contractanta (Consiliul Judetean Mures/ADI), are obligatia de a sprijini buna derulare a activitatii Operatorului pe durata contractului, fara a permite altor operatori desfasurarea de activitati similare pe teritoriul judetului. Ofertantul desemnat castigator al licitatiei, dupa semnarea contractului de delegare a gestiunii, va avea, pe durata contractului, exclusivitatea prestarii serviciului contractat in judetul Mures.

Obligatia Consiliului Judetean/ADI este si aceea de a verifica realizarea obiectivelor stabilite prin contract. Verificarea se va exercita cu notificarea prealabila a operatorului si in conditiile stabilite prin contract. In exercitarea competentelor si a responsabilitatilor ce ii revin, Consiliul Judetean /ADI va urmari cu prioritate:

- consultarea cu utilizatorii de servicii de salubrizare in vederea stabilirii politicilor si strategiilor, adoptarea normelor locale si negocierea contractului de delegare a gestiunii;

- informarea periodica a utilizatorilor de servicii publice de salubrizare asupra politicilor de dezvoltare din acest domeniu, precum si asupra necesitatii de instituire a unor taxe;

- monitorizarea obiectiva si controlul periodic al activitatilor de prestare a serviciilor publice de salubrizare si luarea de masuri in cazul in care operatorul nu asigura performanta pentru care s-a obligat;

- medierea conflictelor dintre utilizatorul si operatorul de servicii publice de salubrizare, la cererea uneia dintre parti;

- sa asigure publicitatea si accesul liber la informatiile publice, cu precadere la acele informatii care asigura pregatirea ofertelor si participarea la licitatii;

- sa aduca la cunostinta publica, in conditiile Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, hotararile si dispozitiile avand ca obiect serviciul public de salubrizare;

- sa pastreze confidentialitatea informatiilor, altele decat cele publice, cu privire la activitatea operatorului de servicii publice de salubrizare;

- sa achite contravaloarea prestatiilor efectuate pe baza de contract.

      - Contractul de delegare a gestiunii va fi insotit in mod obligatoriu de urmatoarele anexe:

- Caietul de sarcini al serviciului;

- Regulamentul serviciului de salubrizare;

- Inventarul bunurilor mobile si imobile, proprietate publica sau privata a Consiliului Judetean Mures/unitatilor administrativ-teritoriale membre ADI Ecolect afectate realizarii activitatilor componente ale serviciului de salubrizare si delegate operatorilor;

- Procesul verbal de predare-preluare a bunurilor prevazute in inventar;

- Oferta operatorului.

# Solutionarea litigiilor

Operatorul si Consiliul  Judetean / ADI  vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului. Daca dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti

# Anexe

Ungheni, Atintis, Chetani, Bogata, Cuci, Singer, Taureni, Papiu Ilarian, Iclazel, Orga, Sinpaul, Bahnea, Gheorghe Doja, Suplac, Craciunesti, Galesti

Ludus, Iernut, Bichis, iar Acatari si Pasareni sunt beneficiari ai proiectului Phare Acatari

Miercurea Nirajului, Glodeni, Gornesti, Magherani, Bereni, Ernei, Santana de Mures, Sangeorgiu de Mures, Livezeni, Corunca, Cristesti, Sancraiu de Mures, Madaras, Orga(la care se adauga Band!! Situatie neclarificata de ADI Ecolect)

Tirgu Mures, Hodosa, Eremitu, Vargata, Panet,

Date existente la data elaborarii aplicatiei de finantare.

A se vedea ca Optiunea 2 prezentata in Rapotul institutional, pagina 65, pleaca de la premise existentei unui singur operator/zona de colectare.