ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

CONSILIUL JUDEŢEAN

PROGRAMUL ACŢIUNILOR ECONOMICO – SOCIALE DIN COORDONAREA CONSILIULUI JUDEŢEAN MUREŞ PE ANUL 2014

CUPRINS

|  | INTRODUCERE | Pag. |
| --- | --- | --- |
|  | Programul de investiţii şi reparaţii al Consiliului Judeţean Mureş şi al instituţiilor subordonate | 5 |
|  | PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ, Subprogramul „Modernizarea satului românesc” | 16 |
|  | PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ, Subprogramul „Regenerare urbană a municipiilor şi oraşelor” | 36 |
|  | PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ, Subprogramul „Infrastructură la nivel judeţean” | 41 |
|  | Programul lucrărilor de drumuri din fonduri bugetare | 42 |
|  | Programul de informatizare a administraţiei publice locale | 43 |
|  | Programul colaborărilor externe | 44 |
|  | Programul şi graficul de desfăşurare a cursurilor de pregătire şi perfecţionare profesională | 48 |
|  | Programul privind dezvoltarea turismului în judeţul Mureş | 49 |
|  | Programul acțiunilor biroului de informare europeană | 50 |
|  | Programul de comunicare publică al Consiliului Judeţean Mureş | 51 |
|  | Programul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş | 52 |
|  | Programul acţiunilor culturale ale instituţiilor de cultură subordonate Consiliului Judeţean | 69 |

1. PROGRAMUL

de investiţii şi reparaţii al Consiliului Judeţean Mureş şi al instituţiilor subordonate

Programul cuprinde lucrările necesare pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii curente a instituţiilor. Lucrările cuprinse în acest program se referă la bunurile care fac parte din domeniul public al judeţului Mureş. Sursele de finanţare ale programului sunt: bugetul local în primul rând şi în completare sponsorizări şi alte fonduri legal constituite, etc.

I. INVESTIŢII

- Consiliul Judeţean														  - lei -

| Nr. crt. | Cap.bg | Denumirea obiectivului de investiţie | Program 2014 | din care: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Buget local | Buget de stat + Venituri proprii MS |
| 0 | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 |
|  |  | TOTAL CHELTUIELI DE INVESTIŢII 2014 | 48.550.850 | 38.741.000 | 9.809.850 |
|  |  | CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ total, din care | 32.788.000 | 32.788.000 | 0 |
|  |  | Total cap.51 | 6.743.000 | 7.364.000 | 0 |
| 1 | 51.B | Instalaţie climatizare sediu administrativ | 2.130.000 | 2.130.000 |  |
| 2 | 51.C | Dotări sediu administrativ | 343.000 | 343.000 |  |
| 3 | 51.B | Montarea a două bariere la parcarea din faţa complexului "Parc" | 30.000 | 30.000 |  |
| 4 | 51.C | Documentaţii tehnice în vederea obţinerii finanţării nerambursabile: - SF clădire Apollo - PT Amenajare Sediu Administrativ( inst. Termice, sanitare, electrice; reactualizare PT sala mică de şedinţe; PT iluminat arhitectural ) -PT ”Amenajarea unui centru de sănătate multifuncţional în localitatea Archita, comuna Vînători”; -SF Parc Industrial în localitatea Ungheni; -Reactualizare SF ”Platformă multimodală la RA Aeroport Transilvania Tg. Mureș”; -Reactualizare SF și PT ”Restaurare clădire Muzeul de Științele Naturii. | 2.000.000 | 2.000.000 |  |
| 5 | 51.C | Retea calculatoare (swich, cablare, soft retea, etc) |  | 16.000 |  |
| 6 | 51.C | Echipamente de calcul |  | 100.000 |  |
| 7 | 51.C | Hărţi de risc |  | 221.000 |  |
| 8 | 51.C | Extensii soluţii Direcția Tehincă şi Direcția Amenajarea Teritoriului și Urbanism |  | 284.000 |  |
| 9 | 51 | Obiective de investiţii nenominalizate | 1.717.000 | 1.717.000 |  |
| 10 | 51 | Obiective de investiţii aferente proiectelor la care sunt depuse cereri de finanţare | 523.000 | 523.000 |  |
|  |  | Total cap.66 | 3.206.000 | 3.206.000 | 0 |
| 1 | 66.C | Studiu de fezabilitate ”Sistematizare circulaţie rutieră şi pietonală şi Amenajare parcare supraetajată la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu-Mureş” | 80.000 | 80.000 |  |
| 2 | 66.C | PUZ ”Sistematizare circulaţie rutieră şi pietonală şi Amenajare parcare supraetajată la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu-Mureş”, taxe avize | 15.000 | 15.000 |  |
| 3 | 66.B | Proiectare și execuție lucrare ”Sistematizare circulaţie rutieră şi pietonală şi Amenajare parcare supraetajată la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu-Mureş” | 3.000.000 | 3.000.000 |  |
| 4 | 66.C | SF privind ”Amenajarea unui centru de sănătate multifuncţional în localitatea Archita, comuna Vînători”, taxe avize. | 36.000 | 36.000 |  |
| 5 | 66.C | Reactualizare SF şi PT pentru Reabilitarea, modernizarea şi echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu-Mureş | 75.000 | 75.000 |  |
|  |  | Total cap.74 | 160.000 | 160.000 | 0 |
| 1 | 74.C | Sistem de supraveghere video a obiectivelor de Depozit zonal şi instalaţie TMB Sânpaul şi Staţia de sortare/transfer/compostare Cristeşti | 144.000 | 144.000 |  |
| 2 | 74.C | Supraveghere tehnică prin diriginţie de şantier "Reconstrucţie ecologică forestieră pe terenuri degradate - Perimetrul de ameliorare - Valea Sînmartinului - Cetegău - 113, 77 ha -, com Rîciu" | 16.000 | 16.000 |  |
|  |  | Total cap.84, din care: | 22.058.000 | 22.058.000 | 0 |
|  |  | - pentru transport rutier | 18.913.000 | 18.913.000 | 0 |
| 1 | 84 | Investiţii conform program drumuri | 17.013.000 | 17.013.000 |  |
| 2 | 84.C | Dotarea cu utilaje a Serviciului Public de Întreţinere Drumuri Judeţene | 1.900.000 | 1.900.000 |  |
|  |  | - pentru transport aerian | 3.145.000 | 3.145.000 | 0 |
| 1 | 84.C | Amenajare peisagistică acces Aeroport (Corelare SF cu solicitările din PUZ ) | 145.000 | 145.000 |  |
| 2 | 84.C | Proiectare și execuție lucrare ”Amenajare peisagistică acces Aeroport ” | 3.000.000 | 3.000.000 |  |
|  | 54 | Serviciul de Pază al Obiectivelor de Interes Judeţean | 75.000 | 75.000 | 0 |
| 1 | 54.C | Autoturism | 75.000 | 75.000 |  |
|  | 54 | DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU EVIDENŢA PERSOANEI total, din care: | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 1 | 54.C | Multifuncţională | 10.000 | 10.000 |  |
|  | 54 | SPJ SALVAMONT total, din care: | 104.000 | 104.000 | 0 |
| 1 | 54.C | ATV | 41.000 | 41.000 |  |
| 2 | 54.C | Senile de zăpadă | 34.000 | 34.000 |  |
| 3 | 54.C | Remorca transport echipament | 12.000 | 12.000 |  |
| 4 | 54.C | Targă specială salvare speologică | 17.000 | 17.000 |  |
|  |  | UNITĂŢI SANITARE, din care: | 12.309.850 | 2.500.000 | 9.809.850 |
|  | 66 | SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN MUREŞ total, din care: | 11.684.850 | 1.875.000 | 9.809.850 |
| 1 | 66.C | Aparat de rezonanța magnetică | 3.675.000 | 175.000 | 3.500.000 |
| 2 | 66.C | Linie de procesare MTB | 61.650 | 61.650 |  |
| 3 | 66.C | Sistem de includere în parafina MPS/P2 | 41.000 | 41.000 |  |
| 4 | 66.C | Linie de Colorare MSM | 60.750 | 60.750 |  |
| 5 | 66.C | Microscop Primo Star 4Buc. | 45.000 | 45.000 |  |
| 6 | 66.C | Microtom rotativ | 20.000 | 20.000 |  |
| 7 | 66.C | Microtom sanie | 20.000 | 20.000 |  |
| 8 | 66.C | Criostat | 7.000 | 7.000 |  |
| 9 | 66.C | Termostat de Parafina | 45.000 | 45.000 |  |
| 10 | 66.C | Lucrari de amenajare spatii in vederea mutari anatomiei patologice | 20.000 | 20.000 |  |
| 11 | 66.C | Reparatie capitale bucatarie centrala si extindere cladire cu doua niveluri pentru activitati medicale | 4.463.000 | 223.150 | 4.239.850 |
| 12 | 66.C | Proiectare si executie lucrari de reparatii capitale și extindere clădire clinicile Psihiatrie I și Psihiatrie II | 1.578.450 | 78.450 | 1.500.000 |
| 13 | 66.C | Lucrări de reparatii capitale clinica boli infectioase I (parter + exterior) | 362.000 | 362.000 |  |
| 14 | 66.C | Proiectare + executie lucrari de consolidare si amenajare pod clinica de ortopedie | 600.000 | 30.000 | 570.000 |
| 15 | 66.C | Proiectare și executie încâlzire centrala, preparare apa calda menajera și instalatie utilizare gaze naturale clinica boli infectioase II | 371.000 | 371.000 |  |
| 16 | 66.C | Proiectare si executie incalzire centrala si preparare apa calda menajera clinica pediatrie | 315.000 | 315.000 |  |
|  | 66 | SPITALUL MUNICIPAL TÂRNĂVENI total, din care: | 625.000 | 625.000 | 0 |
| 1 | 66.C | RK Sectia Chirurgie și partial Sectia Interne | 284.000 | 284.000 |  |
| 6 | 66.C | RK Sectia Interne | 191.000 | 191.000 |  |
| 8 | 66.C | Rezervor apă | 150.000 | 150.000 |  |
|  |  | UNITĂŢI DE CULTURĂ total, din care: | 388.000 | 388.000 | 0 |
| 67 | 67 | BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ total, din care: | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 1 | 67.A | Sistem monitorizare video (B.Teleki) | 2.200 | 2.200 |  |
| 2 | 67.B | Lucrare confecții rafturi metalice | 47.800 | 47.800 |  |
| 67 |  | MUZEUL JUDEŢEAN MUREŞ total, din care: | 250.000 | 250.000 | 0 |
| 1 | 67.A | Inchidere curte interioară cf. PT - Muzeul de etnografie | 150.000 | 150.000 |  |
| 2 | 67.B | Clădire Cetatea Medievală- mansardare,consolidare şi amenjare curte interioară,reabilitare faţade | 100.000 | 100.000 |  |
| 67 |  | FILARMONICA DE STAT TÎRGU MUREŞ total, din care: | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 1 | 67.C | Corn dublu marca E.Schmid yelow brass | 50.000 | 50.000 |  |
| 2 | 67.C | "S"-uri pentru fagot marca Heckel (2 buc) | 10.000 | 10.000 |  |
| 67 |  | REVISTA VATRA | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 1 | 67.C | Calculator | 3.000 | 3.000 |  |
|  |  | CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU CULTURĂ TRADIŢIONALĂ ŞI EDUCAŢIE ARTISTICĂ-MUREŞ | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 1 | 67.C | Calculator | 5.000 | 5.000 |  |
|  |  | ANSAMBLUL ARTISTIC MUREŞ | 20.000 | 20.000 |  |
| 5 | 67.C | Sistem de climatizare | 10.000 | 10.000 |  |
| 7 | 67.C | Sistem supraveghere | 10.000 | 10.000 |  |
| 68 |  | DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI MUREŞ total, din care: | 376.000 | 376.000 | 0 |
| 1 | 68.A | Împrejmuire cu gard la CRRN Reghin | 60.000 | 60.000 |  |
| 2 | 68.A | Imprejmuire cu gard şi realizare căi de acces interior şi exterior la CIA Reghin - str. Pandurilor nr. 34A | 26.000 | 26.000 |  |
|  |  | TOTAL LUCRĂRI ÎN CONTINUARE | 86.000 | 86.000 |  |
| 1 | 68.B | Amenajare, modificare, recompartimentare clădire pentru realizare SIRU | 180.000 | 180.000 |  |
|  |  | TOTAL LUCRARI NOI | 180.000 | 180.000 |  |
| 1 | 67.C | PT+DE pentru Amenajare, modificare, recompartimentare clădire pentru realizare SIRU | 20.000 | 20.000 |  |
| 13 | 67.C | SF pentru Serviciu de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu (octogon) în cadrul CRRN Brâncoveneşti | 90.000 | 90.000 |  |
|  |  | TOTAL SF+PROIECTE | 110.000 | 110.000 | 0 |
| 84 |  | RA AEROPORT TRANSILVANIA, total din care: | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 |
| 1 | 84.C | Achiziție piese schimb întretinere balizaj | 130.000 | 130.000 | 0 |
| 2 | 84.B | Executie după PT balizare la platforma Alfa,cale de rulare, pilon iluminat și upgrade telecomandă | 1.470.000 | 1.470.000 |  |
| 3 | 84.B | Lucrări de balizaj şi sistem de iluminare platformă Bravo cu conformare la noile cerinţe de balizare | 900.000 | 900.000 |  |

Lista proiectelor cu finanțare nerambursibilă

- Lei -

| Nr. crt. | Capitol | Proiect | LIDER PROIECT | Valoare actualizată proiect | 2014 |  |  | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | buget | credit | Total | buget |
| 1 | 54 | Echipamente pentru îmbunătăţirea intervenţiilor în situaţii de urgenţă | ADI CENTRUL TRANSILVANIEI | 3.598.616 | 2.676.000 | 0 | 2.676.000 | 0 |
| 2 | 66 | Reabilitarea, modernizarea şi echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Mureş | CJM | 20.020.611 | 10.903.000 | 0 | 10.903.000 | 8.713.110 |
| 3 | 66 | Modernizarea şi dotarea ambulatoriului Spitalului Clinic Judeţean Mureş | CJM | 10.474.595 | 17.000 | 0 | 17.000 | 11.918 |
| 4 | 66 | Parteneriat pentru Facilitarea Accesului Cetăţenilor la Servicii Medicale de Calitate prin Implementare unui Sistem Informatic Integrat | SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN MUREŞ | 6.007.327 | 5.838.000 | 0 | 5.838.000 | 73.171 |
| 5 | 67 | Parc auto pentru sporturi cu motor | CJM | 58.138.672 | 8.249.000 | 20.001.000 | 28.250.000 | 0 |
| 6 | 68 | Restructurarea CRRN Brîncoveneşti prin crearea noului CRRN Sf. Maria | DGASPC | 3.787.976 | 3.484.000 | 0 | 3.484.000 | 0 |
| 7 | 68 | Restructurarea CRRN Brîncoveneşti prin crearea noului CRRN Primula | DGASPC | 3.295.864 | 620.000 | 0 | 620.000 | 0 |
| 8 | 70 | Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş | SC COMPANIA AQUASERV SA | 1.699.327 | 841.000 | 0 | 841.000 | 677.186 |
| 9 | 74 | Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Mureş | CJM | 200.377.536 | 9.024.000 | 5.738.000 | 14.762.000 | 0 |
| 10 | 74 | Reconstrucţie ecologică forestieră pe terenuri degradate - Perimetrul de ameliorare - Valea Sînmartinului - Cetegău - 113, 77 ha -, com Rîciu | CJM | 3.159.611 | 738.000 | 0 | 738.000 | 0 |
| 11 | 84 | Reabilitarea , modernizarea DJ 135 Măgherani-Sărăţeni | CJM | 52.540.584 | 25.948.000 | 6.049.000 | 31.997.000 | 7.676.467 |
|  |  | Total, din care |  | 366.683.811 | 68.338.000 | 31.788.000 | 100.126.000 | 17.151.851 |
| contribuţia CJM |  |  |  |  | 12.961.000 | 31.788.000 | 44.749.000 |  |

II. REPARAŢII

-lei-

| Nr. crt. | Simb. cap. bug. | Denumirea lucrării | Valoare lei |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
|  |  | TOTAL REPARATII, din care: | 4.033.000 |
|  |  | CONSILIUL JUDETEAN MURES | 620.000 |
|  |  | CAPITOL 51 | 610.000 |
| 1 | 51 | Amenajare spaţii sediu administrativ (Execuţie lucrări) | 360.000 |
| 2 | 51 | Asistență tehnică din partea proiectantului pentru lucrarea ”Amenajare spații sediu administrativ” | 6.000 |
| 3 | 51 | Supraveghere tehnică prin diriginte de şantier pentru lucrarea ”Amenajare spaţii sediu administrativ” | 6.000 |
| 4 | 51 | Reparaţii imobil Piaţa Trandafirilor nr.5 (proiectare, executie, avize) | 88.000 |
| 5 | 51 | Reparaţii curente | 150.000 |
|  |  | CAPITOL 60 | 10.000 |
| 1 | 60 | Reparaţii curente | 10.000 |
|  |  | SPJ SALVAMONT total, din care: | 15.000 |
| 1 | 54 | Reparaţii vehicule | 15.000 |
|  |  | Serviciul de Pază al Obiectivelor de Interes Judeţean | 5.000 |
| 1 | 54 | Reparaţii vehicule | 15.000 |
|  |  | Serviciul de Pază al Obiectivelor de Interes Judeţean | 5.000 |
| 1 | 54 | Reparaţii curente | 5.000 |
|  |  | CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ NR.1 | 8.000 |
| 1 | 65 | Lucrări de reparaţii şi igienizare bloc alimentar şi grupuri sanitare | 5.000 |
| 2 | 65 | Reparaţii maşina transport elevi | 3.000 |
|  |  | CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ NR.2 | 30.000 |
| 1 | 65 | Igienizarea şi zugrăvirea sălilor de clasă, a grupurilor sanitare, a holurilor şi a coridoarelor la clădirea din str. Mărăşti | 15.000 |
| 2 | 65 | Igienizarea şi zugrăvirea sălilor de clasă, a grupurilor sanitare, a holurilor şi a coridoarelor la clădirea din Târnăveni | 15.000 |
|  |  | CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCAŢIE INCLUZIVĂ NR.3 S.A.M. REGHIN | 20.000 |
| 1 | 65 | Reparaţii curente exterioare CT şcoala nouă | 15.000 |
| 2 | 65 | Reparaţii curente şi igienizări interioare la clădirea şcolii | 5.000 |
|  |  | UNITATI DE CULTURA | 55.000 |
|  | 67 | Ansamblul Artistic Profesionist "Mureşul" | 10.000 |
| 1 | 67 | Reparaţii curente | 10.000 |
|  | 67 | Muzeul Judeţean MUREŞ | 35.000 |
| 1 | 67 | Reparaţii orgă | 20.000 |
| 2 | 67 | Reabilitare 3 săli expoziţie şi 2 holuri de acces | 3.750 |
| 3 | 67 | Restaurare Hol Mare Palatul Culturii | 3.750 |
| 5 | 67 | Reabilitare 4 săli expoziţie, înlocuire tablou electronic, stabilizator tensiune, înlocuire parşuală hidranţi | 3.750 |
| 6 | 67 | Reparaţii ferestre şi săli expoziţie Palatul Culturii etajul III | 3.750 |
| 1 | 54 | Reparaţii vehicule | 15.000 |
|  |  | Serviciul de Pază al Obiectivelor de Interes Judeţean | 5.000 |
| 1 | 54 | Reparaţii curente | 5.000 |
|  |  | CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ NR.1 | 8.000 |
| 1 | 65 | Lucrări de reparaţii şi igienizare bloc alimentar şi grupuri sanitare | 5.000 |
| 2 | 65 | Reparaţii maşina transport elevi | 3.000 |
|  |  | CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ NR.2 | 30.000 |
| 1 | 65 | Igienizarea şi zugrăvirea sălilor de clasă, a grupurilor sanitare, a holurilor şi a coridoarelor la clădirea din str. Mărăşti | 15.000 |
| 2 | 65 | Igienizarea şi zugrăvirea sălilor de clasă, a grupurilor sanitare, a holurilor şi a coridoarelor la clădirea din Târnăveni | 15.000 |
|  |  | CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCAŢIE INCLUZIVĂ NR.3 S.A.M. REGHIN | 20.000 |
| 1 | 65 | Reparaţii curente exterioare CT şcoala nouă | 15.000 |
| 2 | 65 | Reparaţii curente şi igienizări interioare la clădirea şcolii | 15.000 |
|  |  | UNITATI DE CULTURA | 5.000 |
|  | 67 | Ansamblul Artistic Profesionist "Mureşul" | 55.000 |
| 1 | 67 | Reparaţii curente | 10.000 |
|  | 67 | Muzeul Judeţean MUREŞ | 10.000 |
| 1 | 67 | Reparaţii orgă | 35.000 |
| 2 | 67 | Reabilitare 3 săli expoziţie şi 2 holuri de acces | 20.000 |
| 3 | 67 | Restaurare Hol Mare palatul Culturii | 3.750 |
| 5 | 67 | Reabilitare 4 săli expoziţie, înlocuire tablou electronic, stabilizator tensiune, înlocuire parşuală hidranţi | 3.750 |
| 6 | 67 | Reparaţii ferestre şi săli expoziţie Palatul Culturii etajul III | 3.750 |
|  | 67 | BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ | 3.750 |
| 1 | 67 | Reparatii curente | 5.000 |
|  |  | TEATRUL ARIEL | 5.000 |
| 1 | 67 | Reparaţii curente la clădire | 5.000 |
|  | 68 | D.G.A.S.P.C. MUREŞ | 5.000 |
|  |  | DGASPC -APARAT PROPRIU | 200.000 |
| 1 |  | Lucrări de reparaţii şi igienizări | 100.000 |
|  |  | CIA CAPUŞU DE CÂMPIE | 100.000 |
| 2 | 68 | Lucrări de reparaţii şi igienizări | 20.000 |
|  |  | CIA SIGHISOARA | 20.000 |
| 3 | 68 | Lucrări de reparaţii şi igienizări | 10.000 |
|  |  | CIA GLODENI | 10.000 |
| 4 | 68 | Lucrări de reparaţii şi igienizări | 10.000 |
|  |  | CIA REGHIN | 10.000 |
| 5 | 68 | Lucrări de reparaţii şi igienizări | 20.000 |
|  |  | CIA LUNCA MURES | 20.000 |
| 6 | 68 | Lucrări de reparaţii şi igienizări | 10.000 |
|  |  | CRRN REGHIN | 10.000 |
| 7 | 68 | Lucrări de reparaţii şi igienizări | 15.000 |
|  |  | CRRN BRANCOVENESTI | 15.000 |
| 8 | 68 | Lucrări de reparaţii şi igienizări | 5.000 |
| 2 | 65 | Reparaţii curente şi igienizări interioare la clădirea şcolii | 55.000 |
|  |  | UNITATI DE CULTURA | 10.000 |
|  | 67 | Ansamblul Artistic Profesionist "Mureşul" | 10.000 |
| 1 | 67 | Reparaţii curente | 10.000 |
|  | 67 | Muzeul Judeţean MUREŞ | 35.000 |
| 1 | 67 | Reparaţii orgă | 20.000 |
| 2 | 67 | Reabilitare 3 săli expoziţie şi 2 holuri de acces | 3.750 |
| 3 | 67 | Restaurare Hol Mare Palatul Culturii | 3.750 |
| 5 | 67 | Reabilitare 4 săli expoziţie, înlocuire tablou electronic, stabilizator tensiune, înlocuire parşuală hidranţi | 3.750 |
| 6 | 67 | Reparaţii ferestre şi săli expoziţie Palatul Culturii etajul III | 3.750 |
|  | 67 | BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ | 5.000 |
| 1 | 67 | Reparatii curente | 5.000 |
|  |  | TEATRUL ARIEL | 5.000 |
| 1 | 67 | Reparaţii curente la clădire | 5.000 |
|  | 68 | D.G.A.S.P.C. MUREŞ | 100.000 |
|  |  | DGASPC -APARAT PROPRIU | 200.000 |
| 1 |  | Lucrări de reparaţii şi igienizări | 100.000 |
|  |  | CIA CAPUŞU DE CÂMPIE | 100.000 |
| 2 | 68 | Lucrări de reparaţii şi igienizări | 20.000 |
|  |  | CIA SIGHISOARA | 20.000 |
| 3 | 68 | Lucrări de reparaţii şi igienizări | 10.000 |
|  |  | CIA GLODENI | 10.000 |
| 4 | 68 | Lucrări de reparaţii şi igienizări | 10.000 |
|  |  | CIA REGHIN | 10.000 |
| 5 | 68 | Lucrări de reparaţii şi igienizări | 20.000 |
|  |  | CIA LUNCA MURES | 20.000 |
| 6 | 68 | Lucrări de reparaţii şi igienizări | 10.000 |
|  |  | CRRN REGHIN | 10.000 |
| 7 | 68 | Lucrări de reparaţii şi igienizări | 15.000 |
|  |  | CRRN BRANCOVENESTI | 15.000 |
| 8 | 68 | Lucrări de reparaţii şi igienizări | 15.000 |
|  |  | Căminul pentru persoane vârstnice Ideciu de Jos | 15.000 |
| 1 | 68 | Reparaţii curente | 10.000 |
|  |  | RA AEROPORT TRANSILVANIA TÎRGU MUREŞ | 10.000 |
| 1 | 84 | Lucrări de maracje suprafeţe de mişcare conform cerinţe AACR | 3.070.000 |
| 2 | 84 | ReparaŢii dale izolate la pista de aterizare decolare cale de rulare şi platformă (suprafeţe de mişcare) | 150.000 |
| 3 | 84 | Recolmatare rosturi la pista de aterizare decolare | 1.700.000 |
| 4 | 84 | Reparaţii la instalaţia de climatizare terminal plecări internaţionale | 750.000 |
| 5 | 84 | Lucrări de îndepărtare a depunerilor de cauciuc de pe pista de aterizare decolare | 250.000 |
| 6 | 84 | Reparaţii curente la tavane şi pereţi terminal plecări internaţionale | 80.000 |
| 7 | 84 | Reparaţii hidroizolaţie acoperiş terasă terminal plecări internaţionale | 80.000 |

2. PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ, Subprogramul „Modernizarea satului românesc”

În baza art.14 din OUG nr. 28/2013 au fost preluate în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală toate investiţiile în continuare care au fost finanţate de la bugetul de stat în baza prevederilor HG nr. 577/1997, OG nr. 7/2006, OG nr.40/2006.

Prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, în cadrul subprogramelor „Modernizarea satului românesc”, „Regenerare urbană a municipiilor şi oraşelor” respectiv „Infrastructură la nivel judeţean” au fost propuse spre finanţare la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, lucrări cuprinse în următoarele domenii:

- realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi staţii de tratare a apei;

- realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate;

- reabilitare/modernizare a drumurilor publice clasificate şi încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare, ca drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale şi/sau drumuri publice din interiorul localităţilor;

- reabilitare/modernizare a drumurilor publice - drumuri judeţene

- realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea de poduri, podeţe sau punţi pietonale;

- realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea bazelor sportive.

În conformitate cu prevederile art. 11, alin. 1 din Ordinul nr.1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice întocmeşte şi aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice repartizarea sumelor pe judeţe, pe fiecare subprogram şi domenii specifice.

| Nr. crt. | Denumirea unităţii administrativ -teritoriale | Denumirea obiectivului de investiţii | Valoare investiţie | Valoarea contractului de lucrări (plus acte aditionale) (mii lei inclusiv TVA) | Valoarea restului de alocat / Valoarea investiţiei **) (mii lei inclusiv T.V.A.) | Valoarea lucrărilor realizate şi nedecontate (mii lei inclusiv TVA) 01.01.2014 | Valoarea totală solicitată de beneficiar pentru finalizarea/ realizarea obiectivului de investiţii (mii lei inclusiv TVA) la 01.01.2014 |  | Stadiu fizic realizat (%) | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Solicitare MDRAP | BUGET LOCAL |  |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=7+8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| LUCRĂRI ÎN CONTINUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) Domeniul realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi staţii de tratare a apei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  | 79.133,92 | 57.294,97 | 34.059,69 | 3.671,36 | 33.474,37 | 585,32 |  |  |
| 1 | Brîncoveneşti | Alimentare cu apă - etapa II, Sate: Idicel şi Idicel Pădure | 7.182,00 | 5.947,00 | 4.178,02 | 1.019,13 | 4.178,02 | 0,00 | 53 |  |
| 2 | Grebenişu de Cîmpie | Alimentare cu apă în Comuna GREBENIŞU DE CÎMPIE | 5.478,98 |  | 5.478,98 | 0,00 | 5.478,98 | 0,00 |  |  |
| 3 | Sîngeorgiu de Mureş | Alimentare cu apă - Comuna SÎNGEORGIU DE MUREŞ | 1.146,00 | 1.146,00 | 696,00 | 0,00 | 696,00 | 0,00 | 17 |  |
| 4 | Şăulia | Alimentare cu apă a zonei vestice a comunei, etapa II | 5.926,00 | 4.986,00 | 2.216,10 | 999,10 | 2.216,10 | 0,00 | 85 |  |
| 5 | Suplac | Alimentare cu apă - Comuna SUPLAC Satele:Suplac, Idrifaia | 5.751,46 | 3.398,00 | 2.615,22 | 275,11 | 2.615,22 | 0,00 | 30 |  |
| 6 | Viişoara | Alimentare cu apă în Comuna VIIŞOARA | 2.800,00 | 2.337,00 | 2.383,78 | 495,04 | 2.383,78 | 0,00 | 25 |  |
| 7 | Zagăr | Alimentare cu apă în Comuna ZAGĂR | 5.024,00 | 1.897,00 | 1.923,00 | 25,96 | 1.923,00 | 0,00 | 1 |  |
| 8 | Băla | Alimentare cu apă Băla | 3.528,00 | 1.837,00 | 848,72 | 15,12 | 848,72 | 0,00 | 62 |  |
| 9 | Band | Extindere sistem de alimentare cu apă comuna Band | 2.670,00 | 2.370,00 | 902,00 | 0,00 | 902,00 | 0,00 | 62 |  |
| 10 | Bichiş | Alimentare apă potabilă | 3.826,82 | 3.525,90 | 1.110,82 | 99,82 | 1.110,82 | 0,00 | 82,87 |  |
| 11 | Fărăgău | Alimentare cu apă potabilă a satelor Fărăgău şi Tonciu | 667,47 | 667,47 | 127,66 | 127,66 | 127,66 | 0,00 | 53 |  |
| 12 | Livezeni | Sistem de alimentare cu apă comuna Livezeni | 3.394,00 | 3.164,00 | 448,00 | 199,71 | 448,00 | 0,00 | 92 |  |
| 13 | Pogăceaua | Alimentare cu apă Văleni, Deleni, Ciulea, Bologoaia, Scurta, Valea Sânpetrului şi Sicele | 2.983,00 | 2.160,00 | 228,00 | 228,00 | 228,00 | 0,00 | 100 | Finalizată Execuţia nedecontat |
| 14 | Răstoliţa | Alimentare cu apă potabilă comuna Răstoliţa | 3.997,34 | 3.899,71 | 819,43 | 172,67 | 819,43 | 0,00 | 78 |  |
| 15 | Şincai | Alimentare cu apă potabilă a comunei Şincai | 3.265,00 | 2.788,36 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 98 |  |
| 16 | Sînpetru de Cîmpie | Construire sistem alimentare cu apă | 3.371,00 | 3.032,00 | 2.632,00 | 0,00 | 2.632,00 | 0,00 | 16 |  |
| 17 | Vînători | Alimentare cu apă potabilă | 3.648,00 | 3.648,00 | 1.318,00 | 0,00 | 1.318,00 | 0,00 | 80 |  |
| 18 | Voivodeni | Reabilitarea şi extinderea reţelei de distribuţie a apei potabile în comuna Voivodeni | 3.999,00 | 3.407,00 | 307,00 | 0,00 | 307,00 | 0,00 | 95 |  |
| 19 | Gorneşti | Alimentare cu apă, reţea de canalizare menajeră şi staţie de epurare pentru loc. Iara de Mureş | 6.475,85 | 3.104,13 | 3.569,56 | 14,04 | 2.984,24 | 585,32 | 14 |  |
| 20 | Miheşu de Cîmpie | Extinderea si moderniz sistem de alimentare cu apa potabila, constructia sistemului de canalizare si a statiilor de epurare a apelor uzate din satele Mihesu de Campie si Razoare | 4.000,00 | 3.980,40 | 2.182,40 | 0,00 | 2.182,40 | 0,00 | 44 |  |
| b) Domeniul realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  | 60.916,69 | 52.148,63 | 27.021,31 | 1.717,61 | 27.021,31 | 0,00 |  |  |
| 1 | Saschiz | Sistem de canalizare şi tratare a apelor uzate Saschiz | 10.440,00 | 10.213,00 | 9.662,87 | 684,36 | 9.662,87 | 0,00 | 10 |  |
| 2 | Band | Canalizare menajeră şi staţie de epurare | 8.245,00 | 8.379,00 | 1.869,00 | 0,00 | 1.869,00 | 0,00 | 70 |  |
| 3 | Răstoliţa | Canalizare menajeră şi staţie de epurare | 10.240,00 | 9.361,30 | 5.209,40 | 934,26 | 5.209,40 | 0,00 | 51 |  |
| 4 | Cheţani | Canalizare şi staţie de epurare Cheţani | 4.490,00 | 2.854,59 | 1.112,97 | 0,00 | 1.112,97 | 0,00 | 88,79 |  |
| 5 | Chibed | Canalizare menajeră şi staţie epurare | 3.880,00 | 3.529,00 | 568,00 | 98,99 | 568,00 | 0,00 | 85 |  |
| 6 | Ernei | Canalizare epurare ape menajere Dumbrăvioara | 4.396,00 | 3.251,66 | 630,00 | 0,00 | 630,00 | 0,00 | 81,92 |  |
| 7 | Gorneşti | Canalizare ape menajere in Gorneşti şi Periş | 3.995,00 | 3.451,92 | 672,78 | 0,00 | 672,78 | 0,00 | 80 |  |
| 8 | Iclănzel | Canalizare menajeră şi staţie epurare Mădărăşeni, Iclănzel, Iclandu Mare, Căpuşu de Câmpie | 4.825,00 | 3.930,80 | 2.963,00 | 0,00 | 2.963,00 | 0,00 | 38 |  |
| 9 | Ideciu de Jos | Canalizare ape menajere in Ideciu de Jos şi Ideciu de Sus | 4.103,69 | 4.103,69 | 1.989,69 | 0,00 | 1.989,69 | 0,00 | 48,95 |  |
| 10 | Petelea | Canalizare menajeră | 6.302,00 | 3.073,67 | 2.343,60 | 0,00 | 2.343,60 | 0,00 | 70 |  |
| e) Domeniul reabilitare/modernizare a drumurilor publice clasificate şi încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare, ca drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale şi/sau drumuri publice din interiorul localităţilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  | 49.199,51 | 41.992,71 | 17.945,85 | 4.007,65 | 17.945,85 | 0,00 |  |  |
| 1 | Acăţari | DC 43 Găieşti - Suveica | 5.306,00 | 5.306,00 | 1.197,22 | 370,55 | 1.197,22 | 0,00 | 85 |  |
| 2 | Bahnea | DC 72 Bahnea - Daia - Idiciu | 3.644,00 | 3.644,00 | 181,18 | 0,00 | 181,18 | 0,00 | 95 |  |
| 3 | Bălăuşeri | DC 48 Chendu - Dumitreni | 3.010,00 | 1.670,00 | 1.378,40 | 0,00 | 1.378,40 | 0,00 | 30 |  |
| 4 | Batoş | DC 162 Batoş-Uila | 6.081,00 | 6.081,00 | 704,44 | 704,44 | 704,44 | 0,00 | 100 | Finalizată Execuţia nedecontat |
| 5 | Brîncoveneşti | DC 163 Luieru - Săcalu de Pădure | 4.200,00 | 2.853,00 | 411,25 | 411,25 | 411,25 | 0,00 | 100 | Finalizată Execuţia nedecontat |
| 6 | Cuci | Străzi principale Cuci | 1.410,00 | 684,00 | 188,51 | 188,51 | 188,51 | 0,00 | 100 | Finalizată Execuţia nedecontat |
| 7 | Ernei | DC 21 Icland-Săcăreni | 1.260,00 | 1.176,19 | 87,55 | 87,55 | 87,55 | 0,00 | 100 | Finalizată Execuţia nedecontat |
| 8 | Rîciu | Modernizare străzi principale localitatea Rîciu | 4.553,59 | 4.291,00 | 3.293,00 | 1.917,94 | 3.293,00 | 0,00 | 62 |  |
| 9 | Saschiz | DC 53 DN13-Cloaşterf | 1.543,00 | 1.422,00 | 187,80 | 187,80 | 187,80 | 0,00 | 100 | Finalizată Execuţia nedecontat |
| 10 | Suplac | DC 70 Suplac – Ormeniş – Sîntioana | 6.385,00 | 4.275,00 | 994,00 | 100,00 | 994,00 | 0,00 | 80 |  |
| 11 | Zau de Cîmpie | DC 113 Zau de Cîmpie (DJ 151) – Bărboşi | 3.150,00 | 2.733,60 | 2.114,00 | 39,61 | 2.114,00 | 0,00 | 50 |  |
| 12 | Crăciuneşti | Întreţinere drum comunal DC65 Tg. Mureş-Budiu Mic-Crăciuneşti, km 3+000-7+800 | 79,92 | 79,92 | 79,92 | 0,00 | 79,92 | 0,00 | 10 |  |
| 13 | Beica de Jos | DC 11 Beica de Jos-Şerbeni | 7.100,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 | 14 |  |
| 14 | Pănet | DC136 Reabilitare drum comunal DC136 Tg. Mureş-Mădăraş-Fînaţele Mădăraşului | 1.477,00 | 1.477,00 | 828,58 | 0,00 | 828,58 | 0,00 | 40 |  |
| f) Domeniul realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea de poduri, podeţe sau punţi pietonale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  | 12.154,58 | 11.372,94 | 2.093,33 |  | 1.884,34 | 209,00 |  |  |
| 1 | Bereni | Reabilitarea unor poduri şi podeţe | 3.206,00 | 2.640,00 | 335,00 |  | 126,00 | 209,00 | 87 |  |
| 2 | Hodac | Construcţie pod în localitatea Toaca | 525,00 | 518,75 | 525,02 |  | 525,02 | 0,00 | 0 |  |
| 3 | Ogra | Pod de beton armat peste râul Mureş | 4.337,00 | 4.161,00 | 165,00 |  | 165,00 | 0,00 | 98 |  |
| 4 | Sintana de Mures | Pod din beton armat localitatea Bărdeşti şi podeţe pentru acces incintă pe raza comunei Sîntana de Mureş | 2.648,19 | 2.648,19 | 766,32 |  | 766,32 | 0,00 | 82 |  |
| 5 | Vărgata | Construirea unui pod şi trei punţi pietonale | 1.438,39 | 1.405,00 | 302,00 |  | 302,00 | 0,00 | 81 |  |
| j) Domeniul realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea bazelor sportive |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  | 10.981,95 | 10.244,99 | 4.289,13 |  | 3.624,41 | 664,72 |  |  |
| 1 | Adămuş | Construire bază sportivă | 695,00 | 680,00 | 324,00 |  | 300,00 | 24,00 | 54 |  |
| 2 | Batoş | Reabilitare bază sportivă Dedrad | 615,00 | 615,11 | 111,00 |  | 111,00 | 0,00 | 90 |  |
| 3 | Bălăuşeri | Bază sportivă comunală | 603,00 | 481,00 | 237,00 | 27,00 | 202,00 | 35,00 | 80 |  |
| 4 | Gh. Doja | Amenajare bază sportivă în comuna Gh. Doja | 605,00 | 571,00 | 155,00 |  | 151,00 | 4,00 | 75 |  |
| 5 | Ghindari | Amenajare bază sportivă în comuna Ghindari | 610,00 | 545,00 | 313,00 |  | 226,00 | 87,00 | 51 |  |
| 6 | Iclănzel | Bază sportivă | 599,00 | 569,43 | 358,00 |  | 358,00 | 0,00 | 41 |  |
| 7 | Livezeni | Construire bază sportivă în comuna Livezeni, sat Ivăneşti | 732,00 | 622,00 | 30,00 |  | 30,00 | 0,00 | 100 |  |
| 8 | Lunca Bradului | Reabilitare bază sportivă | 901,00 | 901,00 | 551,00 |  | 345,00 | 206,00 | 50 |  |
| 9 | Măgherani | Construire bază sportivă comuna Măgherani | 684,00 | 611,00 | 201,00 |  | 201,00 | 0,00 | 91 |  |
| 10 | Sînpetru de Cîmpie | Construcţie bază sportivă | 736,00 | 549,00 | 404,00 |  | 404,00 | 0,00 | 25 |  |
| 11 | Saschiz | Construire teren de sport multifuncţional şi clădire de vestiare în comuna Saschiz | 900,00 | 854,00 | 239,00 |  | 239,00 | 0,00 | 80 |  |
| 12 | Rîciu | Construire bază sportivă comuna Rîciu | 983,71 | 880,93 | 199,00 |  | 69,00 | 130,00 | 95 |  |
| 13 | Suplac | Construire teren de sport comuna Suplac | 693,00 | 765,00 | 159,00 |  | 81,00 | 78,00 | 88 |  |
| 14 | Vărgata | Amenajare bază sportivă în comuna Vărgata | 604,72 | 580,00 | 326,08 |  | 225,36 | 100,72 | 56 |  |
| 15 | Zau de Cîmpie | Reabilitare bază sportivă | 1.020,52 | 1.020,52 | 682,05 |  | 682,05 | 0,00 | 50 |  |
| LUCRĂRI NOI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) Domeniul Realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi staţii de tratare a apei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  | 38.576,57 | 0,00 | 38.576,57 |  | 38.576,57 | 0,00 |  |  |
| 1 | Cheţani | Alimentare cu apă în satul Grindeni | 7.370,57 | x | 7.370,57 |  | 7.370,57 | 0,00 |  |  |
| 2 | Cristeşti | Alimentare cu apă în satul Vălureni | 8.146,00 | x | 8.146,00 |  | 8.146,00 | 0,00 |  |  |
| 3 | Mica | Alimentare cu apă în satul Hărănglab | 10.301,00 | x | 10.301,00 |  | 10.301,00 | 0,00 |  |  |
| 4 | Miheşu de Cîmpie | Alimentare cu apă în satul Răzoare | 3.500,00 | x | 3.500,00 |  | 3.500,00 | 0,00 |  |  |
| 5 | Sîngeorgiu de Mureş | Alimentare cu apă - Comuna Sîngeorgiu de Mureş -Tofalău | 2.882,00 | x | 2.882,00 |  | 2.882,00 | 0,00 |  |  |
| 6 | Solovăstru | Extindere reţea de alimentare cu apă în satul Solovăstru | 52,00 | x | 52,00 |  | 52,00 | 0,00 |  |  |
| 7 | Valea Largă | Alimentare cu apă comuna Valea Largă | 6.325,00 | x | 6.325,00 |  | 6.325,00 | 0,00 |  |  |
| b) Domeniul realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  | 141.553,09 | 0,00 | 141.474,97 |  | 139.794,37 | 1.680,60 |  |  |
| 1 | Aluniş | Canalizare satele Fiţcău, Lunca Mureşului, Aluniş | 18.000,00 | x | 18.000,00 |  | 18.000,00 | 0,00 |  |  |
| 2 | Brîncoveneşti | Canalizare sate Brîncoveneşti şi Vălenii de Mureş | 16.202,00 | x | 16.202,00 |  | 16.202,00 | 0,00 |  |  |
| 3 | Cristeşti | Canalizare sat Vălureni | 5.453,00 | x | 5.453,00 |  | 5.453,00 | 0,00 |  |  |
| 4 | Ceuaşu de Cîmpie | Canalizare sat Ceuaşu de Cîmpie | 10.000,00 | x | 10.000,00 |  | 10.000,00 | 0,00 |  |  |
| 5 | Chiheru de Jos | Canalizare menajeră | 6.222,00 | x | 6.222,00 |  | 6.222,00 | 0,00 |  |  |
| 6 | Cuci | Construire sist canalizare si staţie de epurare şi construire sistem de alimentare cu apă potabilă Cuci | 5.439,00 | x | 5.439,00 |  | 5.439,00 | 0,00 |  |  |
| 7 | Hodac | Înfiinţare reţea de canalizare şi staţie de epurare în comuna Hodac | 8.481,12 | x | 8.403,00 |  | 6.722,40 | 1.680,60 |  |  |
| 8 | Mădăraş | Reţea de canalizare menajeră şi staţie de epurare loc. Mădăraş | 8.417,00 | x | 8.417,00 |  | 8.417,00 | 0,00 |  |  |
| 9 | Mica | Sistem de canalizare şi tratare a apelor uzate | 8.417,00 | x | 8.417,00 |  | 8.417,00 | 0,00 |  |  |
| 10 | Miheşu de Cîmpie | Sistem de canalizare şi tratare a apelor uzate loc. Miheşu de Cîmpie | 1.500,64 | x | 1.500,64 |  | 1.500,64 | 0,00 |  |  |
| 11 | Miheşu de Cîmpie | Sistem de canalizare şi tratare a apelor uzate sat Răzoare | 4.000,00 | x | 4.000,00 |  | 4.000,00 | 0,00 |  |  |
| 12 | Pănet | Canalizare sat Pănet | 12.662,00 | x | 12.662,00 |  | 12.662,00 | 0,00 |  |  |
| 13 | Sîngeorgiu de Mureş | Canalizare sat Sîngeorgiu de Mureş | 2.968,00 | x | 2.968,00 |  | 2.968,00 | 0,00 |  |  |
| 14 | Solovăstru | Extindere reţea canalizare Solovăstru | 52,00 | x | 52,00 |  | 52,00 | 0,00 |  |  |
| 15 | Suplac | Canalizare satele Suplac şi Laslău | 2.476,00 | x | 2.476,00 |  | 2.476,00 | 0,00 |  |  |
| 16 | Suseni | Sistem de canalizare şi tratare a apelor uzate | 7.684,00 | x | 7.684,00 |  | 7.684,00 | 0,00 |  |  |
| 17 | Şincai | Sistem de canalizare şi tratare a apelor uzate | 7.242,00 | x | 7.242,00 |  | 7.242,00 | 0,00 |  |  |
| 18 | Valea Largă | Sistem de canalizare şi tratare a apelor uzate | 9.748,00 | x | 9.748,00 |  | 9.748,00 | 0,00 |  |  |
| 19 | Voivodeni | Retea de canalizare si statie de epurare in localitatea Voivodeni | 6.589,33 | x | 6.589,33 |  | 6.589,33 | 0,00 |  |  |
| e) Domeniul reabilitare/modernizare a drumurilor publice clasificate şi încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare, ca drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale şi/sau drumuri publice din interiorul localităţilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  | 233.436,28 |  | 227.536,28 |  | 227.099,09 | 437,19 |  |  |
| 1 | Albeşti | Modernizare străzi principale în loc. Albeşti | 9.306,00 | x | 9.306,00 |  | 9.306,00 | 0,00 |  |  |
| 2 | Aluniş | DC 3 Aluniş-Fiţcău | 1.000,00 | x | 1.000,00 |  | 1.000,00 | 0,00 |  |  |
| 3 | Bălăuşeri | DC 61 Bălăuşeri-Agrişteu -Senereuş | 3.822,00 | x | 3.822,00 |  | 3.822,00 | 0,00 |  |  |
| 4 | Beica de Jos | DC 10 Căcuci-Sînmihaiu de Pădure | 2.000,00 | x | 2.000,00 |  | 2.000,00 | 0,00 |  |  |
| 5 | Brîncoveneşti | Modernizare reţea de drumuri laterale în satele Brîncoveneşti şi Vălenii de Mureş | 9.314,46 | x | 9.314,46 |  | 9.314,46 | 0,00 |  |  |
| 6 | Ceuaşu de Cîmpie | Modernizare DC138 Ceuaşu de Cîmpie-Herghelia | 1.465,00 | x | 1.465,00 |  | 1.465,00 | 0,00 |  |  |
| 7 | Ceuaşu de Cîmpie | DC 139 DN15-Culpiu | 806,00 | x | 806,00 |  | 806,00 | 0,00 |  |  |
| 8 | Ceuaşu de Cîmpie | DC144 Săbed(DN15E)-Bozed | 1.923,00 | x | 1.923,00 |  | 1.923,00 | 0,00 |  |  |
| 9 | Ceuaşu de Cîmpie | Modernizare str. Beli, 2 km | 1.300,00 | x | 1.300,00 |  | 1.300,00 | 0,00 |  |  |
| 10 | Ceuaşu de Cîmpie | Modernizare str. Lungă, sat Voiniceni | 1.300,00 | x | 1.300,00 |  | 1.300,00 | 0,00 |  |  |
| 11 | Cheţani | Modernizare străzi principale în loc. Cheţani | 1.308,00 | x | 1.308,00 |  | 1.308,00 | 0,00 |  |  |
| 12 | Coroisînmartin | DC63 Modernizare drum comunal Coroisînmartin-Şoimuş | 2.200,00 | x | 2.200,00 |  | 2.200,00 | 0,00 |  |  |
| 13 | Crăieşti | Asfaltare DC 150 DN 16 – Milăşel | 3.790,89 | x | 3.790,89 |  | 3.790,89 | 0,00 |  |  |
| 14 | Cristeşti | DC 66 Tg. Mureş(DN15)-Vălureni | 3.381,00 | x | 3.381,00 |  | 3.381,00 | 0,00 |  |  |
| 15 | Cuci | Modernizare străzi şi drumuri comunale, DC119 Lechinţa-Dătăşeni şi DC88 Cuci-Orosia | 4.683,00 | x | 4.683,00 |  | 4.683,00 | 0,00 |  |  |
| 16 | Daneş | Modernizare străzi principale în localitatea Stejareni (DC 57) | 1.609,00 | x | 1.609,00 |  | 1.609,00 | 0,00 |  |  |
| 17 | Deda | Modernizare drum de legătură între loc. Pietriş- Pietriş Vale | 1.308,00 | x | 1.308,00 |  | 1.308,00 | 0,00 |  |  |
| 18 | Eremitu | Reabilitare DC23 şi străzi în Eremitu | 1.750,00 | x | 1.750,00 |  | 1.750,00 | 0,00 |  |  |
| 19 | Gh. Doja | Modernizare străzi în localitatea Satu Nou | 2.913,27 | x | 2.913,27 |  | 2.913,27 | 0,00 |  |  |
| 20 | Gh. Doja | Modernizare străzi în comuna Gh. Doja, satele Ilieni, Gh. Doja, Tirimia şi Leordeni | 5.800,27 | x | 5.800,27 |  | 5.800,27 | 0,00 |  |  |
| 21 | Ghindari | DC 45 Ghindari (DN 13A) - Solocma | 5.248,00 | x | 5.248,00 |  | 5.248,00 | 0,00 |  |  |
| 22 | Gorneşti | Modernizare DC15 Periş-Petrilaca-Teleac, km 0+000-11+450 | 11.581,64 | x | 11.581,64 |  | 11.581,64 | 0,00 |  |  |
| 23 | Gorneşti | Modernizare DC17 Pădureni, km 6+600-9+400 | 3.707,84 | x | 3.707,84 |  | 3.707,84 | 0,00 |  |  |
| 24 | Gorneşti | Modernizare DC16 Periş-Iara de Mureş-Ilioara, km 0+000-8+600 | 9.316,43 | x | 9.316,43 |  | 9.316,43 | 0,00 |  |  |
| 25 | Gorneşti | Modernizare DC17 Gorneşti-Pădureni, km 0+985-6+600 | 1.835,92 | x | 1.835,92 |  | 1.835,92 | 0,00 |  |  |
| 26 | Glodeni | DC 148 DJ153B-Merişor-Moişa | 4.014,00 | x | 4.014,00 |  | 4.014,00 | 0,00 |  |  |
| 27 | Gurghiu | Modernizare drum comunal DC10 Gurghiu-Comori | 4.700,00 | x | 4.700,00 |  | 4.700,00 | 0,00 |  |  |
| 28 | Gurghiu | Modernizare strada Crişan şi strada Morii localitatea Gurghiu | 500,00 | x | 500,00 |  | 500,00 | 0,00 |  |  |
| 29 | Hodac | Modernizare străzi în localitatea Dubiştea de Pădure | 2.185,94 | x | 2.185,94 |  | 1.748,75 | 437,19 |  |  |
| 30 | Hodac | Modernizare străzi interioare şi drumuri de legătură în comuna Hodac | 4.319,29 | x | 4.319,29 |  | 4.319,29 | 0,00 |  |  |
| 31 | Hodac | Modernizare drum de legătură între loc. Dubişte-Uricea-Arşiţa | 1.308,00 | x | 1.308,00 |  | 1.308,00 | 0,00 |  |  |
| 32 | Iclănzel | Modernizare drumuri comunale | 1.411,00 | x | 1.411,00 |  | 1.411,00 | 0,00 |  |  |
| 33 | Ideciu de Jos | DC5A Ideciu de Jos DJ156-Cămin de bătrâni şi ştrand | 1.228,00 | x | 1.228,00 |  | 1.228,00 | 0,00 |  |  |
| 34 | Mădăraş | DC 136 Reabilitare drum comunal DC 136 | 3.961,00 | x | 3.961,00 |  | 3.961,00 | 0,00 |  |  |
| 35 | Mica | DC 76 Abuş-Deaj-Hărănglab | 6.522,00 | x | 6.522,00 |  | 6.522,00 | 0,00 |  |  |
| 36 | Miheşu de Cîmpie | Modernizare drumuri comunale în comuna Miheşu de Cîmpie | 2.580,00 | x | 2.580,00 |  | 2.580,00 | 0,00 |  |  |
| 37 | Miheşu de Cîmpie | Modernizare drumuri comunale şi străzi în satul Răzoare | 2.000,00 | x | 2.000,00 |  | 2.000,00 | 0,00 |  |  |
| 38 | Neaua | Reabilitare străzi principale din localităţile comunei Neaua | 6.113,00 | x | 6.113,00 |  | 6.113,00 | 0,00 |  |  |
| 39 | Ogra | Amenajare drumuri de interes local în localităţile Giuluş şi Lăscud | 17.723,00 | x | 17.723,00 |  | 17.723,00 | 0,00 |  |  |
| 40 | Rușii Munți | Asfaltare uliți comunale în satele Sebeș, Morăreni, Maiorești | 5.900,00 | x | x | 5.900,00 | 5.900,00 | 0,00 |  |  |
| 41 | Sînpaul | Modernizare DC73 în loc. Valea Izvoarelor | 5.346,00 | x | 5.346,00 |  | 5.346,00 | 0,00 |  |  |
| 42 | Sînpaul | Modernizarea unor drumuri locale din localitatea Valea Izvoarelor prin metode alternative | 4.590,00 | x | 4.590,00 |  | 4.590,00 | 0,00 |  |  |
| 43 | Saschiz | Străzi principale în sat Mihai Viteazu | 959,00 | x | 959,00 |  | 959,00 | 0,00 |  |  |
| 44 | Sîncraiu de Mureş | Modernizare străzi în comuna Sîncraiu de Mureş | 9.126,00 | x | 9.126,00 |  | 9.126,00 | 0,00 |  |  |
| 45 | Solovăstru | Modernizare drum de legătură între DJ153C şi DJ154E, inclusiv pod peste râul Gurghiu | 1.570,00 | x | 1.570,00 |  | 1.570,00 | 0,00 |  |  |
| 46 | Solovăstru | Modernizare DC6 | 1.504,00 | x | 1.504,00 |  | 1.504,00 | 0,00 |  |  |
| 47 | Şăulia | DC 101 Şăulia-Pădurea | 3.321,00 | x | 3.321,00 |  | 3.321,00 | 0,00 |  |  |
| 48 | Şăulia | DC101A Şăulia-Leorinţa | 1.308,00 | x | 1.308,00 |  | 1.308,00 | 0,00 |  |  |
| 49 | Şincai | Modernizare DC141A Şincai-Pusta-Coasta Mare | 4.405,00 | x | 4.405,00 |  | 4.405,00 | 0,00 |  |  |
| 50 | Viişoara | DC70 lim. jud.Sibiu-loc. Sîntioana | 2.006,00 | x | 2.006,00 |  | 2.006,00 | 0,00 |  |  |
| 51 | Viişoara | Asfaltare străzi şi drumuri în comuna Viişoara | 8.185,00 | x | 8.185,00 |  | 8.185,00 | 0,00 |  |  |
| 52 | Voivodeni | Modernizare DC154 Voivodeni-Toldal | 8.756,33 | x | 8.756,33 |  | 8.756,33 | 0,00 |  |  |
| 53 | Voivodeni | Retea stradala in comuna Voivodeni | 4.000,00 | x | 4.000,00 |  | 4.000,00 | 0,00 |  |  |
| 54 | Vătava | Modernizare DC164 şi stradă în loc. Vătava | 9.777,00 | x | 9.777,00 |  | 9.777,00 | 0,00 |  |  |
| 55 | Zagăr | Modernizare străzi principale în loc. Seleuş | 1.308,00 | x | 1.308,00 |  | 1.308,00 | 0,00 |  |  |
| 56 | Zagăr | Asfaltare străzi şi drumuri comuna Zagăr | 7.540,00 | x | 7.540,00 |  | 7.540,00 | 0,00 |  |  |
| 57 | Zau de Cîmpie | Modernizare drum comunal DC115 Sînger-Bîrza-Bărboşi | 1.100,00 | x | 1.100,00 |  | 1.100,00 | 0,00 |  |  |
| 58 | Zau de Cîmpie | Modernizare DC 101 Şăulia-Zau de Cîmpie | 1.500,00 | x | 1.500,00 |  | 1.500,00 | 0,00 |  |  |
| f) Domeniul realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea de poduri, podeţe sau punţi pietonale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  | 1.771,80 |  | 1.771,80 |  | 1.771,80 | 0,00 |  |  |
| 1 | Albeşti | Pod peste pârâul Rogoz | 300,00 | x | 300,00 |  | 300,00 | 0,00 |  |  |
| 2 | Crăciuneşti | Podeţe la drumurile comunale şi străzi | 30,00 | x | 30,00 |  | 30,00 | 0,00 |  |  |
| 3 | Crăciuneşti | Reparaţii poduri de lemn | 68,80 | x | 68,80 |  | 68,80 | 0,00 |  |  |
| 4 | Cuci | Edificare pasarelă peste râul Mureş, satul Dătăşeni | 436,00 | x | 436,00 |  | 436,00 | 0,00 |  |  |
| 5 | Iclănzel | Reabilitare poduri şi podeţe | 787,00 | x | 787,00 |  | 787,00 | 0,00 |  |  |
| 6 | Zau de Cîmpie | Modernizare pod pe strada Babelor comuna Zau de Cîmpie | 150,00 | x | 150,00 |  | 150,00 | 0,00 |  |  |
| j) Domeniul realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea bazelor sportive |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  | 15.251,52 |  | 15.172,31 |  | 15.172,31 | 0,00 |  |  |
| 1 | Băgaciu | Bază sportivă multifuncţională | 1.060,00 | x | 1.060,00 |  | 1.060,00 | 0,00 |  |  |
| 2 | Brîncoveneşti | Construire bază sportivă în Brîncoveneşti | 4.244,93 | x | 4.244,93 |  | 4.244,93 | 0,00 |  |  |
| 3 | Gorneşti | Amenajare teren de sport multifuncţional, loc. Gorneşti | 310,07 | x | 310,07 |  | 310,07 | 0,00 |  |  |
| 4 | Gorneşti | Amenajare teren de sport multifuncţional, loc. Periş | 353,63 | x | 353,63 |  | 353,63 | 0,00 |  |  |
| 5 | Miheşu de Cîmpie | Reabilitare bază sportivă loc. Miheşu de Cîmpie | 3.000,00 | x | 3.000,00 |  | 3.000,00 | 0,00 |  |  |
| 6 | Miheşu de Cîmpie | Construire sală de sport loc. Miheşu de Cîmpie | 4.000,00 | x | 4.000,00 |  | 4.000,00 | 0,00 |  |  |
| 7 | Răstoliţa | Reabilitare bază sportivă comuna Răstoliţa | 845,88 | x | 770,67 |  | 770,67 | 0,00 |  |  |
| 8 | Suseni | Reabilitare baza sportivă | 850,00 | x | 846,00 |  | 846,00 | 0,00 |  |  |
| 9 | Vînători | Realizare stadion comunal Vînători | 587,00 | x | 587,00 |  | 587,00 | 0,00 |  |  |

3. PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ, Subprogramul „Regenerare urbană a municipiilor şi oraşelor”

| Nr. crt. | Denumirea unităţii administrativ -teritoriale | Denumirea obiectivului de investiţii | Valoare investiţie | Valoarea contractului de lucrări (plus acte aditionale) (mii lei inclusiv TVA) | Valoarea restului de alocat / Valoarea investiţiei **) (mii lei inclusiv T.V.A.) | Valoarea lucrărilor realizate şi nedecontate (mii lei inclusiv TVA) 01.01.2014 | Valoarea totală solicitată de beneficiar pentru finalizarea/ realizarea obiectivului de investiţii (mii lei inclusiv TVA) la 01.01.2014 |  | Stadiu fizic realizat (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Solicitare MDRAP | BUGET LOCAL |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=7+8 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| LUCRĂRI ÎN CONTINUARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) Domeniul realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi staţii de tratare a apei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  | 4.453,36 | 2.561,78 | 747,76 | 315,65 | 747,76 | 0,00 | 75,60 |
| 1 | Municipiul Tîrnăveni | Alimentare cu apă sat Bobohalma | 4.453,36 | 2.561,78 | 747,76 | 315,65 | 747,76 | 0,00 | 75,6 |
| b) Domeniul realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  | 54.549,57 | 50.994,57 | 12.707,06 | 3.503,87 | 10.232,06 | 2.475,00 |  |
| 1 | Oraş Sîngeorgiu de Pădure | Reabilitare reţea de apă potabilă şi canalizare, staţie de epurare, oraş Sîngeorgiu de Pădure | 22.136,00 | 21.426,00 | 4.269,00 | 2.412,84 | 1.794,00 | 2.475,00 | 93 |
| 2 | Oraş Ungheni | Canalizare menajeră a oraşului Ungheni şi localităţilor aparţinătoare: Cerghid, Cerghizel, Vidrasău, Recea şi Moreşti | 20.702,48 | 20.328,82 | 4.188,95 | 618,01 | 4.188,95 | 0,00 | 81 |
| 3 | Municipiul Reghin | Extindere reţea canalizare menajera cartier Apalina | 3.755,09 | 3.320,32 | 381,42 | 95,02 | 381,42 | 0,00 | 60 |
| 4 | Oraş Sărmaşu | Reţele de canalizare şi staţie epurare ape uzate pt oraşul Sărmaşu şi localităţile componente | 3.999,00 |  | 981,39 | 235,88 | 981,39 | 0,00 | 85 |
| 5 | Municipiul Sighişoara | Reţea de canalizare şi staţie de epurare zona Hetiur |  | 2.337,43 | 1.797,56 |  | 1.797,56 | 0,00 | 18 |
| 6 | Oraşul Iernut | Alimentare cu apă potabilă în sistem centralizat a satelor Sălcud, Sf. Gheorghe, canalizare ape uzate menajere şi construire staţie de epurare în loc. Sălcud, Sf. Gheorghe şi Cipău | 3.957,00 | 3.582,00 | 1.088,74 | 142,12 | 1.088,74 | 0,00 | 80 |
|  | TOTAL |  | 5.044,22 | 3.716,92 | 2.751,37 |  | 2.751,37 | 0,00 |  |
| 1 | Municipiul Tîrnăveni | DC 83 DN14A-Bobohalma | 5.044,22 | 3.716,92 | 2.751,37 |  | 2.751,37 | 0,00 | 49 |
| f) Domeniul realizarea/reabilitarea, modernizarea de poduri, podeţe sau punţi pietonale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  | 3.326,02 | 3.326,02 | 504,00 |  | 504,00 | 0,00 |  |
| 1 | Oraş Miercurea Nirajului | Reconstruirea podurilor şi podeţelor de acces în satele aparţinătoare Oraşului Miercurea Nirajului | 3.326,02 | 3.326,02 | 504,00 |  | 504,00 | 0,00 | 89 |
| j) Domeniul realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea bazelor sportive |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  | 498,75 | 403,00 | 498,75 |  | 498,75 | 0,00 |  |
| 1 | Oraş Iernut | Înfiinţare bază sportivă în sat Cipău | 498,75 | 403,00 | 498,75 |  | 498,75 | 0,00 |  |
| LUCRĂRI NOI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) Domeniul realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi staţii de tratare a apei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  | 14.151,84 |  | 13.218,34 |  | 13.218,34 | 0,00 |  |
| 1 | Municipiul Reghin | Modernizarea şi extinderea reţelei de alimentare cu apă municipiul Reghin | 9.335,04 | x | 8.401,54 |  | 8.401,54 | 0,00 |  |
| 2 | Oraş Luduş | Extindere reţea alimentare cu apă oraş Luduş | 4.816,80 | x | 4.816,80 |  | 4.816,80 | 0,00 |  |
| b) Domeniul realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  | 26.887,670 |  | 26.887,670 |  | 26.887,670 | 0,000 |  |
| 1 | Oraş Iernut | Extindere reţele de canalizare în oraşul Iernut | 1.725,55 | x | 1.725,55 |  | 1.725,55 | 0,00 |  |
| 2 | Oraş Luduş | Extindere reţea canalizare şi staţie de epurare în oraş Luduş | 7.171,12 | x | 7.171,120 |  | 7.171,120 | 0,00 |  |
| 3 | Oraş Sărmaşu | Înfiinţare canalizare menajeră cu staţie de epurare în localităţile Sărmăşelu, Sărmăşel Gară, Balda | 17.991,00 | x | 17.991,000 |  | 17.991,000 | 0,00 |  |
|  | TOTAL |  | 125.836,314 |  | 125.836,314 |  | 125.836,314 | 0,000 |  |
| 1 | Municipiul Tîrgu Mureş | Modernizare străzi municipiul Tg. Mureş, zona Sud | 13.118,994 | x | 13.118,994 |  | 13.118,994 | 0,00 |  |
| 2 | Municipiul Tîrgu Mureş | Modernizare străzi municipiul Tg. Mureş, zona Nord | 16.880,399 | x | 16.880,399 |  | 16.880,399 | 0,00 |  |
| 3 | Municipiul Reghin | Modernizare Strada Gurghiului | 4.526,145 | x | 4.526,145 |  | 4.526,145 | 0,00 |  |
| 4 | Municipiul Reghin | Modernizare Strada Gării | 4.129,168 | x | 4.129,168 |  | 4.129,168 | 0,00 |  |
| 5 | Municipiul Reghin | Modernizare Strada Dedradului | 2.135,650 | x | 2.135,650 |  | 2.135,650 | 0,00 |  |
| 6 | Oraş Iernut | Modernizare DC86 Iernut-Sălcud | 11.761,15 | x | 11.761,15 |  | 11.761,15 | 0,00 |  |
| 7 | Oraş Luduş | Modernizare drum comunal DN15-DJ107G, 2.7 KM | 2.183,00 | x | 2.183,00 |  | 2.183,00 | 0,00 |  |
| 8 | Oraş Luduş | Modernizare străzi prin metode alternative | 14.735,533 | x | 14.735,533 |  | 14.735,533 | 0,00 |  |
| 9 | Oraş Luduş | Modernizare străzi în oraşul Luduş | 10.070,963 | x | 10.070,963 |  | 10.070,963 | 0,00 |  |
| 10 | Oraş Luduş | Modernizare strada Gheorghe Bariţiu în oraşul Luduş | 2.706,902 | x | 2.706,902 |  | 2.706,902 | 0,00 |  |
| 11 | Oraş Miercurea Nirajului | Modenizare străzi în oraşul Miercurea Nirajului | 5.883,000 | x | 5.883,000 |  | 5.883,000 | 0,00 |  |
| 12 | Oraş Miercurea Nirajului | Modernizare drum comunal Şardu Nirajului-Veţa-Beu | 9.775,000 | x | 9.775,000 |  | 9.775,000 | 0,00 |  |
| 13 | Oraş Sărmaşu | DC 103 Sărmaşu-Moruţ-Tuşinu | 8.455,00 | x | 8.455,000 |  | 8.455,000 | 0,00 |  |
| 14 | Oraş Sărmaşu | DC 104 Balda-Vişinelu | 7.019,00 | x | 7.019,000 |  | 7.019,000 | 0,00 |  |
| 15 | Oraş Ungheni | Modernizare străzi în oraşul Ungheni | 12.456,410 | x | 12.456,410 |  | 12.456,410 | 0,00 |  |
| f) Domeniul realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea de poduri, podeţe sau punţi pietonale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  | 25.884,12 |  | 25.884,12 |  | 25.884,12 | 0,00 |  |
| 1 | Municipiul Reghin | Reabilitare pod DJ107G, km 32+372 peste Râul Mureş la Luduş | 559,418 | x | 559,418 |  | 559,418 | 0,00 |  |
| 2 | Oraş Iernut | Pod peste pârâul Comlod, localitatea Iernut | 800,00 | x | 800,00 |  | 800,00 | 0,00 |  |
| 3 | Oraş Iernut | Construire pod în localitatea Lechinţa | 705,28 | x | 705,283 |  | 705,28 | 0,00 |  |
| 4 | Oraş Luduş | Pod nou peste Râul Mureş, oraş Luduş | 12.793,468 | x | 12.793,468 |  | 12.793,468 | 0,00 |  |
| 5 | Oraş Luduş | Reabilitare pod DJ107G, km 32+372 peste Râul Mureş la Luduş | 11.025,953 | x | 11.025,953 |  | 11.025,953 | 0,00 |  |
| j) Domeniul realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea bazelor sportive |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  | 474,04 |  | 474,04 |  | 474,04 | 0,00 |  |
| 1 | Municipiul Sighişoara | Bază sportivă în Hetiur, Sighişoara | 474,04 | x | 474,04 |  | 474,04 | 0,00 |  |

4. PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ, Subprogramul „Infrastructură la nivel judeţean

| Nr. crt. | Denumirea unităţii administrativ -teritoriale | Denumirea obiectivului de investiţii | Valoare investiţie | Valoarea contractului de lucrări | Populația deservită de obiectivul de investiții | Valoarea restului de alocat/Valoarea investiţiei **) (mii lei inclusiv T.V.A.) | Valoarea lucrărilor realizate şi nedecontate (inclusiv TVA) | Valoarea totală solicitată de beneficiar pentru finalizarea/ realizarea obiectivului de investiţii (mii lei inclusiv TVA) | Stadiu fizic realizat (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| LUCRĂRI NOI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL SUBPROGRAM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Consiliul Judeţean Mureş | Reabilitare drum judeţean DJ154J Breaza-Voivodeni-Glodeni prin îmbrăcăminte bituminoasă uşoară, km 0+600-4+898 | 6.131,000 |  | 6700 | 6.131,000 | 0,000 | 6.131,000 |  |

5. PROGRAMUL

lucrărilor de drumuri din fonduri bugetare

| Nr. Crt. | DENUMIREA LUCRARILOR | PROGRAM 2014 (cu TVA) lei |
| --- | --- | --- |
|  | TOTAL DRUMURI (CAP.I+II.) | 39.807.000 |
| I. | CHELTUIELI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII CURENTE (TOTAL A+B+C+D), din care: | 22.794.000 |
| A. | Servicii pregătitoare aferente întreţinerii şi reparării drumurilor publice (1+2+3+4) | 850.000 |
| 1 | Cadastrul drumurilor | 300.000 |
| 2 | Întocmire documentaţii tehnice (SF) | 50.000 |
| 3 | Asigurarea calităţii şi a controlului tehnic al calităţii la lucrări de drumuri, servicii de laborator | 400.000 |
| 4 | Studii, cercetări, experimentări | 100.000 |
| B. | Lucrări şi servicii privind întreţinerea curentă a drumurilor publice (1+2) | 6.050.000 |
| 1 | Întreţinerea curentă pe timp de vară (1.1+1.2+1.3) | 3.050.000 |
| 1.1 | Plombări | 2.500.000 |
| 1.2 | Întreţinere drumuri pietruite | 500.000 |
| 1.2 | Întreţinere comuna a tuturor drumurilor | 50.000 |
| 2 | Întreţinere curentă pe timp de iarnă a drumurilor | 3.000.000 |
| C. | Lucrări şi servicii privind întreţinerea periodică a drumurilor publice (1+2+3) | 9.391.000 |
| 1 | Covoare bituminoase | 6.391.000 |
| 2 | Siguranţa rutieră/indicatoare, marcaje, parapeţi | 1.300.000 |
| 3 | Întreţinerea drumuri prin pietruiri | 1.700.000 |
| D. | Lucrări privind reparaţii curente la drumurile publice (1+2+3) | 6.503.000 |
| 1 | Lucrări accidentale | 3.100.000 |
| 2. | Îmbrăcăminţi uşoare rutiere | 3.353.000 |
| 3. | Reparaţii curente la poduri | 50.000 |
| II. | CHELTUIELI DE INVESTIŢII ŞI REPARAŢII CAPITALE - TOTAL E din care: | 17.013.000 |
| E. | Obiective de investiţii | 17.013.000 |
| 1 | Documentaţii tehnico-economice | 2.854.000 |
| 2. | Reabilităre drumuri județene | 14.159.000 |

5. PROGRAMUL

de informatizare a administraţiei publice locale

Având în vedere “STRATEGIA privind informatizarea administraţiei publice”, Consiliul Judeţean prevede sume importante în vederea informatizării activităţilor atât la nivel de consiliu judeţean, cât şi de instituţii subordonate şi primării.

Prin realizarea informatizării administraţiei publice se urmăreşte obţinerea de performanțe precum:

- îmbunătăţirea calităţii deciziilor

- creşterea performanţelor şi calităţii serviciilor

- optimizarea fluxului informaţional

- reducerea prelucrărilor redondante şi paralele

- reducerea duratei medii de prelucrare a informaţiei

- creşterea securităţii informaţiei

- creşterea gradului de confidenţialitate a informaţiei care nu este destinată publicului

- creşterea satisfacţiei muncii curente

- creşterea nivelului de calificare a personalului

În final se urmăreşte îmbunătăţirea prestigiului şi imaginii organizaţiilor administraţiei publice.

| Nr. crt. | Denumirea lucrării şi obiectivului de investiţie | Program 2014 lei | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
|  | TOTAL INVESTIŢII | 400.000 |  |
|  | din care: |  |  |
| 1 | Reţea de calculatoare (switch, cablare, soft reţea, etc.) | 16.000 | Extindere și modernizare rețea de calculatoare |
| 2 | Echipamente de calcul | 100.000 |  |
| 3 | Extindere soluții Direcția Tehnică și Direcția Amenajare Teritoriului și Urbanism | 94.956 |  |

6. PROGRAMUL

colaborărilor externe

Programul de Colaborări Externe al Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2014 are ca obiectiv general dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu structuri similare din alte state, cu scopul de a creşte şi consolida capacitatea administraţiei publice judeţene privind accesarea fondurilor europene şi bunele practici în domeniul serviciilor publice locale, dezvoltarea infrastructurii, turismului, dezvoltare regională durabilă.

Programul Colaborărilor externe pe anul 2014 cuprinde capitole de primiri de invitaţi şi delegaţii străine, precum şi participarea reprezentaţilor Consiliului Judeţean Mureş la diverse manifestări internaţionale: vizite oficiale pe bază de reciprocitate, conferinţe, simpozioane, vizite de documentare, şedinţe ale comisiilor de specialitate ale Adunării Regiunilor Europei, etc.

Vor fi continuate şi intensificate relaţiile de colaborare cu Primăria oraşului francez Montigny le Bretonneux, localitate înfrăţită cu comuna mureşeană Lunca, care de-a lungul anilor a făcut mai multe donaţii primăriei şi şcolii din Lunca, unor centre de plasament şi spitale din judeţul Mureş. Vom urmări continuarea relaţiilor de cooperare prin vizite reciproce, schimburi de experienţe, participare la evenimentele culturale organizate de partea franceză, de ex: Sărbătoarea oraşului Montigny, Târgul de Crăciun sau organizate de Consiliul Judeţean Mureş.

De asemenea se va urmări intensificarea relaţiilor de cooperare cu autorităţile Provinciei Lecce din Italia, în mai multe domenii de activitate: administraţie publică, cultură, dezvoltare economică, schimburi culturale.

Relaţia de înfrăţire cu Provincia Shanxi din R.P. Chineză ale cărei baze au fost puse în anul 1997 şi care s-au concretizat în anul 2000, prin semnarea unui Protocol de Înfrăţire va fi si aceasta continuată şi dezvoltată. Parteneriatul vizează explorarea unor domenii precum: dezvoltarea cooperării economice, ştiinţifice, culturale şi colaborarea în domeniul administraţiei publice. De asemenea, se avea în vedere colaborarea în domeniul învăţământului, al sănătăţii, culturii şi artei.

Se vor continua relaţiile de colaborare cu judeţele Györ Moson Sopron, Zala, Szabolcs Szatmar Bereg şi Jasz-Nagykun-Szolnok din Ungaria, ca rezultat al acordurilor semnate.

În anul 2012, au fost puse bazele colaborării cu Guvernoratul Missan din Republica Irak  iar în martie 2013 a fost semnată Înţelegerea de Cooperare între Judeţul Mureş şi Guvernoratul Missan, cu ocazia vizitei oficiale efectuate în judeţul nostru de către o delegaţie a guvernoratului. Colaborarea Părţilor pe anul 2014 va consta în schimburi de informaţii şi de experienţă, în domenii precum: economic (energie; minerit; extracţie, procesare, transport, depozitare şi comercializare petrol şi gaze; investiţii în producţia industrială şi agricolă; piscicultură; procesarea produselor agricole vegetale şi animale etc.); comercial; financiar-bancar şi asigurări; construcţii şi infrastructură; transporturi şi telecomunicaţii; administraţie publică; învăţământ; sănătate; protecţia şi refacerea mediului; cultural-ştiinţific; turism; sport şi mass-media.

Tot în cursul anului 2012, a fost identificată oportunitatea realizării unui parteneriat între judeţul Mureş şi Provincia San Juan din Argentina, fiind transmisă din partea CJ Mureş o scrisoare de intenţie privind iniţierea unor relaţii de colaborare bilaterală. În vederea identificării acelor domenii de activitate în care cooperarea ar putea fi benefică pentru ambele părţi, urmează ca în anul 2014 o delegaţie a CJ Mureş să efectueze o vizită oficială în Provincia San Juan pe de o parte, iar pe de altă parte delegaţia provinciei argentiniene să efectueze o vizită în judeţul nostru.

În ceea ce priveşte participarea la lucrările comisiilor Adunării Regiunilor Europei, organism în care CJ Mureş are calitatea de membru, din anul 1997, reprezentanţi ai Consiliului Judeţean, respectiv consilieri judeţeni şi funcţionari publici, vor participa la şedinţe ale comisiilor de specialitate: Comisia 1 - Economie şi dezvoltare regională; Comisia 2 – Politici sociale şi sănătate publică şi Comisia 3 – Cultură şi educaţie.

Referitor la alte invitaţii ce sosesc pe adresa Consiliului Judeţean la diferite manifestări, seminarii, dezbateri organizate în străinătate, acestea sunt analizate de conducerea executivă urmând să se decidă asupra oportunităţii participării la acestea.

În elaborarea Programului Colaborărilor Externe pe anul 2014 s-a ţinut seama de următoarele prevederi legale:

-  Hotărârea Guvernului nr.552/1991 privind normele de organizare în ţară a acţiunilor de protocol, completată cu Hotărârea Guvernului nr. 1241/2004 pentru actualizarea limitelor maxime de cheltuieli prevăzute în anexa 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar cu modificările şi completările ulterioare;

# I. Primiri de delegaţii

| Nr. Crt. | ## Delegaţia | ### Obiective |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Delegaţia Primăriei Montigny le Bretonneux – Franţa | Intensificarea relaţiilor în domenii de interes comun |  |
| 2 | ##### Delegaţia Provinciei Lecce – Italia | Intensificarea relaţiilor şi schimburilor anuale |  |
| 3 | Delegaţia Provinciei Shanxi - R.P. Chineză | Intensificarea relaţiilor de înfrăţire |  |
| 4 | Delegaţia judeţului Gyor-Moson-Sopron, Ungaria | Intensificarea relaţiilor de colaborare existente |  |
| 5 | Delegaţia judeţului Szabolcs Szatmar Bereg, Ungaria | Dezvoltarea relaţiilor de colaborare stabilite prin protocolul de colaborare semnat în 2004 |  |
| 6 | Delegaţia Consiliului Judeţean Zala, Ungaria | Dezvoltarea relaţiilor de colaborare stabilite prin protocolul de colaborare |  |
| 7. | Delegaţia Judeţului Jasz-Nagykun-Szolnok, Ungaria | Dezvoltarea relaţiilor de colaborare stabilite prin protocolul de colaborare semnat în anul 2011 |  |
| 8. | Delegaţia Guvernoratului Missan, Irak | Dezvoltarea de relaţii de colaborare, în baza Înţelegerii de Cooperare bilaterală semnată în anul 2013. |  |
| 9. | Delegaţia Provinciei San Juan, Argentina | Iniţierea şi dezvoltarea de relaţii de colaborare bilaterală |  |
| 10. | Delegaţii ale unor potenţiali parteneri internaţionali (alţii decât partenerii tradiţionali) |  | Realizarea de parteneriate de colaborare bilaterală în diverse domenii de activitate |

# II. Deplasări în străinătate

| Nr. Crt. | Denumire activitate | ## Obiective |
| --- | --- | --- |
| 1 | Deplasare la Montigny le Bretonneux – Franţa | Intensificarea relaţiilor în domenii de interes comun |
| 2 | Deplasare la Lecce – Italia | Intensificarea relaţiilor şi schimburilor anuale |
| 3 | Deplasare în Provincia Shanxi – R.P. Chineză | Desfăşurarea programului de schimburi |
| 4 | Deplasare la Gyor-Moson-Sopron , Ungaria | Intensificarea relaţiilor de colaborare existente |
| 5 | Deplasare la Szabolcs Szatmar Bereg, Ungaria | Dezvoltarea relaţiilor de colaborare stabilite prin protocolul din 2004 |
| 6 | Deplasare la Zala , Ungaria | Colaborare pe teme de interes comun |
| 7 | Deplasare la Jasz-Nagykun-Szolnok, Ungaria | Dezvoltarea relaţiilor de colaborare stabilite prin protocolul din 2011 |
| 8 | Deplasare în Guvernoratul Missan, Irak | Dezvoltarea de relaţii de colaborare, în baza Înţelegerii de Cooperare bilaterală semnată în anul 2013 |
| 9 | Deplasare în Provincia San Juan, Argentina | Iniţierea şi dezvoltarea de relaţii de colaborare bilaterală |
| 10 | Participarea la şedinţele ARE: -Adunarea Generală -Şedinţe ale celor 3 comisii la care suntem membri: -Comisia A: Economie şi Dezvoltare regionala -Comisia B: Politici sociale si sănătate publică -Comisia C: Cultura si educatie | Reprezentarea Consiliului Judeţean la activităţile ARE |
| 11 | Schimburi de experienţă pentru aleşi şi funcţionari publici | Familiarizarea cu modul de lucru al unor administraţii europene, accesarea şi gestionarea fondurilor europene |
| 12 | Participarea la activităţi, manifestări cu invitaţii sosite în cursul anului 2013 | Reprezentarea Consiliului Judeţean Mureș la aceste manifestări |
| Valoarea estimată pentru deplasări în străinătate: 470.000 Lei |  |  |

III. Fondul de protocol la dispoziţia preşedintelui

| Nr. Crt. | ## Obiectivul |
| --- | --- |
| 1 | Asigurarea cheltuielilor de reprezentare |
| Valoare: 6.000 Lei |  |

IV. Cotizaţii

| Nr. Crt. | Organizaţia | Obiective |
| --- | --- | --- |
| 1 | ARE (Adunarea Regiunilor Europei) | Asigurarea calităţii de membru şi dreptului de vot |
| Valoare cotizaţii: 26.000 Lei |  |  |

7. PROGRAMUL

de desfăşurare a cursurilor de pregătire şi perfecţionare profesională

CAP. I.   Programe de formare finalizate cu certificat de participare sau, după caz, diplomă de absolvire (cursuri de 5-7 zile).

| Nr.crt. | Tema generală | Propus 2014 |
| --- | --- | --- |
|  | Management financiar pentru autorităţi şi instituţii publice | 5 |
|  | Managementul instrumentelor structurale | 15 |
|  | Managementul performanţei | 5 |
|  | Etică şi integritate în administraţia publică | 5 |
|  | Comunicare publică şi transparenţă decizională | 8 |
|  | Urbanism şi amenajarea teritoriului | 7 |
|  | Tehnologia informaţiei | 5 |
|  | Achiziţii publice şi investiţii | 10 |
|  | Legalitatea în administraţia publică | 5 |
|  | Sănătate şi securitate în muncă | 1 |
|  | Alte cursuri | 10 |
|  | TOTAL | 76 |

CAP. II.	Programe de formare specializată, postuniversitar şi masterat, organizate şi desfăşurate sau, după caz, aprobate de angajator în domeniile: adm. publică, managementul calităţii, managementul proiectelor, relaţii publice şi comunicare, informatizare, mediu, financiar, instituţional: 2 persoane;

CAP. III.	Programe de formare organizate, din fonduri proprii, proiecte PHARE şi alte fonduri, cu tematici diverse, pentru următoarele persoane :

- conducerea executivă: 2 pers.;

- funcţionari publici:  6 participanţi;

CAP.IV. 	Perfecţionarea cunoştinţelor de limbi străine (curs cu tematică în administraţie publică şi integrare europeană, realizat în cadrul implementării de proiecte cu finanţare externă): 10 persoane;

CAP. V.    Participarea la conferinţe, seminarii, ateliere de lucru şi alte tipuri de evenimente similare din ţară sau străinătate, în domeniile care se regăsesc în fişa postului: 10 funcţionari publici;

8. PROGRAMUL

privind dezvoltarea turismului în judeţul Mureş

Dezvoltarea serviciilor turistice are un rol tot mai important în creşterea şi valorificarea potenţialului economic şi cultural al judeţului Mureş şi pentru îmbunătăţirea ofertei Regiunii 7 CENTRU. Conform Ordonanţei nr. 58/21.08.1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, modificată şi completată prin Legea nr.755/2001 art. 20, consiliile judeţene au următoarele atribuţii în domeniul turismului:

- contribuirea la creşterea calităţii produselor turistice;

- organizarea de centre de informare turistică în localităţile cu activitate turistică;

- urmarirea activității turistice, în aşa fel încât agenții economici cu activitate în domeniul turismului să aiba acces la resursele turistice, cu respectarea normelor de punere în valoare și protecție a acestora.

| Nr. crt. | Denumire proiect | Încadrare program | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
|  | Parc auto pentru sporturi cu motor | POR Axa 5 - Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului | Proiect în implementare |
|  | Promovarea Județului Mureş | POR Axa 5 - Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului | Proiect finalizat. Retipărirea materialelor de promovare elaborate în cadrul proiectului din bugetul județului. |
|  | Reabilitarea Muzeului de Ştiinţele Naturii Tîrgu Mureş | POR Axa 5 - Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului | Proiect aflat pe lista de rezervă, alocări financiare pentru reactualizare SF și PT din bugetul județului. |
|  | Amenajare sediu adminsitrativ |  | alocări financiare pentru reactualizare PT amenajare sediu administrativ, reactualizare PT sala mică de ședințe, PT iluminat arhitectural din bugetul județului. |

9. PROGRAMUL

ACŢIUNILOR BIROULUI DE INFORMARE EUROPEANĂ

Obiectivul principal al Biroului de Informare Europeană din cadrul Consiliului Judeţean Mureş este acela de a facilita transmiterea de informaţii către cetăţenii din judeţul Mureş.

Prin activităţile prevăzute pentru anul 2014, Biroul de Informare Europeană îşi propune:

- să contribuie la creşterea gradului de cunoştinţe la nivel local şi regional cu privire la politicile şi programele Uniunii Europene, prin diseminarea de informaţii, publicaţii şi alte materiale,

- să încurajeze participarea actorilor locali la programele comunitare, prin transmiterea către aceştia a unor materiale, informări, alerte de lansare a cererilor de finanţare, căutare de parteneri, etc.

Planul de activităţi pe anul 2014 urmăreşte crearea unui cadru prin care să se asigure o informare corectă a unui spectru cât mai larg de mureşeni.

| Nr | Activitate | Scop | Colaboratori | Perioada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Servicii de informare către publicul larg privind politicile Uniunii Europene, surse de finanţare, etc | Informarea publicului şi acordarea de consiliere pe teme europene | ADR Centru, ministere | Permanent |
| 2. | Postarea de informaţii legate de Uniunea Europeană, ştiri europene, surse de finanţare, căutare parteneri pe pagina web a Consiliului Judeţean Mureş la secţiunea Informaţii europene, Reţea judeţeană pentru absorbţia fondurilor structurale/Noutăţi | Diseminarea de informaţii europene în rândul populaţiei, creşterea vizibilităţii Uniunii Europene | Biroul UNCJR Bruxelles | Permanent |
| 3. | Sărbătorirea zilei de 9 mai - Ziua Europei - organizarea Zilei Porţilor deschise la Biroul de informare europeană, stand în centrul municipiului Tîrgu Mureş şi oferirea de materiale cu tematică europeană | Marcarea zilei de 9 mai | Şcoli, universităţi, ONG-uri | 9 mai 2014 |
| 4. | Participarea la evenimente organizate de Consiliul Judeţean Mureş sau de alţi parteneri, cu standuri de prezentare, materiale. | Diseminarea de informaţii europene în rândul populaţiei, creşterea vizibilităţii Uniunii Europene | Alte direcţii/compartimente din cadrul Consiliului Judeţean Mureș | În funcție de evenimente |
| Valoarea estimată aferentă acţiunilor: 8.000 Lei |  |  |  |  |

10. PROGRAMUL

de comunicare publică al Consiliului Judeţean Mureş

Consiliul Judeţean, în calitate de autoritate a administraţiei publice locale, constituită la nivel judeţean, prin activitatea sa influenţează şi interesează categorii largi de persoane. Pentru o informare corectă şi obiectivă a grupului ţintă, realizările trebuie diseminate cu operativitate prin mijloace de comunicare diverse, atât prin presa scrisă, cât şi audio-vizuală.

Grupul ţintă se constituie din:

  - locuitori din mediul urban şi rural al Judeţului Mureş

  - autorităţi şi instituţii publice cu care Consiliul Judeţean Mureş colaborează

  - consilieri judeţeni, funcţionari publici din judeţul Mureş

  - organizaţii neguvernamentale din judeţul Mureş

  - mediul de afaceri din judeţul Mureş

  - structuri asociative naţionale, regionale şi internaţionale din care face parte Consiliul Judeţean

  - mass-media din judeţul Mureş.

Informaţia trebuie diseminată prin mijloace de comunicare diverse, ţinând cont de preferinţele publicului. Potrivit sondajelor de opinie, printre sursele de informare preferate de majoritatea populaţiei, regăsim: televiziunea,  ziarele, radioul, internetul.

Datorită caracterului multicultural al judeţului, informaţiile privind activităţile derulate de Consiliul Judeţean sunt comunicate cetăţenilor prin intermediul mijloacelor mass-media, atât în de limba română, cât şi cea maghiară. Abordarea relaţiei cu mass-media va fi o abordare de tip activ în vederea construirii, menţinerii şi protejării unei imagini instituţionale pozitive.

Scopurile acţiunilor de comunicare publică, realizate periodic, vor fi:

- informarea publicului despre realizările, proiectele, inclusiv programele cu finanţare europeană, strategiile Consiliului Judeţean (lunar)

- difuzarea de comunicate, anunţuri, ştiri de presă - în medie două/trei apariţii pe săptămână

- publicarea hotărârilor de interes general adoptate de Consiliul judeţean şi ale convocatoarelor Consiliului judeţean la şedinţele ordinare şi extraordinare (lunar câte o apariţie).

În cursul anului 2014, activitatea de comunicare publică a Consiliului Judeţean Mureş se va realiza prin intermediul presei scrise şi a celei audiovizuale, valoarea aferentă fiind de 1.967.136 lei (TVA inclus).

În urma activităţii de comunicare publică se urmăreşte implicarea mai activă a cetăţenilor în luarea deciziilor ce interesează comunităţile locale din care fac parte, o mai bună cunoaştere a modului de organizare, funcţionarea şi a activităţilor iniţiate/desfăşurate de către Consiliul Judeţean Mureş. De asemenea va creşte responsabilitatea administraţiei publice faţă de cetăţean, vor fi cunoscute mai bine oportunităţile de investiţii din judeţ şi potenţialul economic şi turistic al acestuia.

11. PROGRAMUL

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş

lei

| Nr. crt. | OBIECTIVE |  | ACŢIUNI |  | Buget estimat 2014 | Buget aprobat 2014 | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL GENERAL, din care: |  |  |  |  | 129.666.000 | 114.146.000 |  |
| I. |  | DIRECŢIA DE PROTECŢIE A DREPTURILOR COPILULUI - TOTAL - |  |  | 37.568.317 | 25.955.228 |  |
| 1. |  | Organizarea şi Funcţionarea Serviciului Management de caz pentru copii | - Realizarea programului informatic şi a bazei electronice a cazurilor sociale şi asigurarea comunicării interne active si periodice cu celelalte servicii referitor la evoluţia situatiei copiilor din sistemul de protectie - Constituirea echipei - Evaluarea iniţială a situaţiei copilului şi familiei naturale - Identificarea nevoilor copilului şi familiei - Identificarea de soluţii – de tip prevenirea separării copilului de părinţi, de protecţie specială de tip familial sau de tip rezidential - Evaluarea garanţiilor materiale şi morale a persoanei/familiei ce solicită plasamentul copilului, precum şi a capacităţii acesteia de a oferi îngrijire adecvată copiilor separaţi temporar sau definitiv de părinţii lor - Stabilirea măsurilor de protecţie şi urmărirea punerii în aplicare a acestora - Coordonarea şi urmărirea activităţilor de reevaluare, monitorizare a situaţiei copilului |  | 65.000 | 49.500.00 |  |
| 2. |  | Îndrumarea factorilor locali în vederea dezvoltării de servicii la nivel comunitar care să ducă la prevenirea separării copilului de părinţii naturali | - Realizarea de întâlniri periodice cu persoanele cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale din cadrul consiliilor locale în vederea sprijinirii, informării şi îndrumării acestora cu privire la noutăţile din domeniul legislativ şi a identificării de mijloace de intervenţie concrete - Realizarea de întâlniri cu factori interesaţi să sprijine programe din domeniul asistenţei sociale (organizaţii nonguvernamentale, reprezentanţi ai bisericii, persoane fizice sau private etc.) |  | 35.000 | 26.500 |  |
| 3. |  | Prevenirea părăsirii copiilor în unităţile medicale, secţii de pediatrie şi maternităţi, prin colaborarea cu Autoritatea de Sănătate Publică, Inspectoratul Judeţean de Poliţie, Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor şi serviciile publice de asistenţă socială din cadrul Consiliilor locale | - Verificarea situaţiei copiilor părăsiţi în unităţile medicale de către asistentul social responsabil din cadrul DGASPC Mureş - Verificarea respectării obligaţiilor care revin fiecărui factor implicat în acţiunile de respectare a dreptului copilului la identitate şi la păstrarea identităţii sale - Realizarea de acţiuni de consiliere a femeii gravide sau a tinerei mame în vederea prevenirii părăsirii copilului - Colaborarea cu autorităţile locale, organele de poliţie, unităţile medicale şi reprezentanţii Direcţiei Judeţene de Evidenţă a persoanelor în vederea prevenirii părăsirii copilului şi a punerii în legalitate în ceea ce priveşte actele de identitate atât pentru mamă, cât şi pentru copii - Identificarea de resurse care să contribuie la sprijinirea mamei vulnerabile, cu risc de a-şi abandona copilul în vederea satisfacerii nevoilor acesteia şi a depăşirii momentului de criză |  | 70.000 | 53.500 |  |
| 4 |  | Clarificarea situaţiei copiilor părăsiţi în unităţi medicale (65 cazuri) | - Evaluarea situaţiei sociale a familiilor copiilor părăsiţi şi formularea de propuneri în conformitate cu prevederile legale - Colaborarea cu autorităţile locale şi sanitare în vederea clarificării situaţiei copiilor şi asumarea responsabilităţilor de către SPAS-urile locale conform atribuţiilor legale. - Întocmirea actelor de stare civilă pentru copiii beneficiari ai măsurilor de protecţie şi sesizarea serviciului specializat/primării pentru întocmirea actelor de stare civilă/identitate. - Analize medicale, taxe, cheltuieli administrative |  | 80.000 | 61.000 |  |
| 5 |  | Asigurarea protecţiei cuplurilor mamă-copil/ copii în cadrul Centrului maternal “Materna“ Tg. Mureş (capacitate: 9 cupluri) | - Dezvoltarea programelor din cadrul Centrului Maternal MATERNA, prin înfiinţarea de ateliere protejate care să contribuie la creşterea gradului de responsabilizare a mamelor şi a formării de abilităţi practice - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale din cadrul centrului Maternal MATERNA care să permită oferirea serviciilor de calitate mamelor care au prezentat risc de a-şi abandona copiii - Prevenirea separării copilului de părinţi în vederea menţinerii copilului în familie - Asigurarea serviciilor de găzduire pe o perioadă de maxim 6 luni, suport emoţional, consiliere, sprijin, acompaniere la serviciile medicale, identificarea unui loc de muncă pentru mamă, refacerea relaţiei cu soţul, concubinul, rudele în vederea pregătirii ieşirii cuplului mamă-copil din serviciul specializat - Reintegrarea într-un mediul suportiv benefic dezvoltării armonioase a copilului şi menţinerii unităţii familiale |  | 476.000 | 444.000 |  |
| 6 |  | Prevenirea abandonului şi a instituţionalizării, a intrării în sistem a copilului aflat în dificultate | - Implementarea unor programe de prevenire a abandonului şi a instituţionalizării prin sprijinirea material – financiară a familiilor aflate în situaţia de risc. |  | 10.000 | 10.000 |  |
| 7 |  | Protecţia copilului – măsuri de protecţie de tip familial la rude până la gradul IV inclusiv (630), alte persoane sau familii care nu sunt rude cu copilul (133), | Reevaluare, monitorizarea situaţiei copilului şi a evoluţiei acestuia în mediul familial în scopul respectării şi garantării drepturilor copilului - Demersuri în vederea reintegrării familiale, socioprofesionale, identificarea unei familii permanente pentru copil - Cheltuieli cu utilităţi – bunuri şi servicii: |  | 85.000 | 65.000 |  |
| 8. |  | Dezvoltarea reţelei de asistenţă maternală, prin extinderea acesteia până la 320 de persoane angajate | - Menţinerea serviciilor existente pentru protecţia specială a copilului cu vârstă mai mică de 2 ani, respectiv a reţelei de asistenţă maternală şi dezvoltarea acesteia prin creşterea numărului de persoane angajate ca asistent maternal, cărora să poată fi plasaţi copiii în regim de urgenţă - Implementarea unei reţele de asistenţi maternali specializaţi pentru îngrijirea copiilor cu handicap sever, în vederea asigurării unui mediu familial şi a îmbunătăţirii şanselor acestora de dezvoltare deplină şi armonioasă - Extinderea reţelei de asistenţă maternală pentru asigurarea plasamentului copilului în regim de urgenţă |  | 65.000 | 49.500 |  |
| 9 |  | Asigurarea funcţionării reţelei judeţene de asistenţă maternală profesionistă cu 260 de asistenţi maternali profesionişti care asigură servicii specializate pentru 495 de copii. | - Oferirea unui mediu familial optim pentru copii aflaţi în situaţii de risc. - Evaluarea şi formarea profesională iniţială a solicitanţilor pentru a deveni AMP - Demersuri pentru formarea profesională continuă a actualilor AMP - Urmărirea evoluţiei copiilor plasaţi la AMP - Reevaluarea situaţiei sociopsihomedicale a copiilor plasaţi la AMP - Monitorizarea activităţii asistentului maternal profesionist - Acordarea de servicii de informare, sprijin, suport pentru derularea activităţii în condiţii optime - Intervenţie specializată psihologică pentru asistenţii maternali şi copiii aflaţi la aceştia pentru care s-a identificat nevoia acordării de servicii specializate în anumite arii de dezvoltare personală, cognitivă, afectivă, emoţională, etc. - Reevaluarea situaţiei familiei naturale în vederea reintegrării familiale a copiilor; - Asigurarea accesului la serviciile de educaţie, sănătate, socializare, de petrecere a timpului liber, menţinere a relaţiilor cu familia, etc - Evaluarea anuală a activităţii AMP - Intâlniri zonale cu asistenţii maternali profesionişti şi organizarea de grupuri de sprijin |  | 7.960.000 | 7.957.000 |  |
| 10 |  | Dezvoltarea serviciilor pentru copiii/tinerii care părăsesc sistemul de protecţie | - Facilitarea integrării sociale a copiilor care ies din sistem prin identificare de locuri de muncă, medierea pe piaţa muncii, monitorizarea acestora în câmpul muncii, urmărirea modului în care îşi administrează resursele materiale, cuprinderea în programe care urmăresc formarea de deprinderi, abilităţi şi câştigarea independenţei - Identificare de resurse care să permită achiziţionarea de apartamente sociale în care să fie găzduiţi tinerii în baza unor contracte de servicii sociale - Dezvoltarea de servicii alternative privind integrarea socio-profesională a tinerilor cu nevoi speciale prin crearea de centre de tranzit sau locuinţe protejate |  | 30.000 | 30.000 |  |
| 11 |  | Pregătirea adolescentului pentru părăsirea sistemului de protecţie, integrarea socioprofesională (SRP – 83 beneficiari de 18 ani şi peste, în cursul anului 2014 prognozăm max. 110 beneficiari) | - Colaborarea cu AJOFM în vederea identificării unor profesiuni pe piaţa muncii precum şi crearea de locuri de muncă pentru absolvenţii care părăsesc sistemul de protecţie a copilului - Organizarea de burse pentru identificarea de locuri de muncă specifice pentru aceşti beneficiari - Cuprinderea tinerilor în programe care urmăresc formarea de deprinderi, abilităţi şi câştigarea independenţei - Colaborarea cu organizaţiile nonguvernamentale partenere care desfăşoară activităţi de reintegrare socio-profesională a tinerilor. - Înfiinţarea de servicii de tranzit sau locuinţe protejate, inclusiv cu implicare ONG - - Asigurarea resurselor materiale pentru derularea activităţilor. |  | 65.000 | 50.000 |  |
| 12 |  | Creşterea eficienţei intervenţiilor sociale prin dezvoltarea serviciilor în regim de urgenţă | - Promovarea serviciului „telefonul copilului” - Creşterea gradului de încredere în „echipa mobilă” din cadrul Serviciului de urgenţă care intervine prompt în cazurile de abuz, trafic, migraţiune, exploatare prin muncă, violenţă, neglijare. etc. - Promovarea drepturilor copilului şi a responsabilizării părinţilor şi a comunităţii în vederea intolerării relelor tratamente aplicate copilului - Extinderea spaţiilor existente în cadrul Serviciului de intervenţie în regim de urgenţă prin dezvoltarea infrastructurii sociale care să faciliteze accesul copiilor plasaţi în regim de urgenţă care au suferit diferite abuzuri, au fost exploataţi, etc - Asigurarea condiţiilor de calitate în cadrul Serviciului de intervenţie în regim de urgenţă prin dotarea corespunzătoare a acestuia şi îmbunătăţirea condiţiilor de muncă pentru echipa mobilă, care să-i permită deplasarea imediată pe teren în vederea evaluării situaţiilor de urgenţă |  | 25.000 | 19.000 |  |
| 13 |  | Serviciu rezidenţial – SIRU capacitate 20 locuri; Telefonul copilului – max. 20 – 25 sesizări şi evaluări pe teren/lună) | - Asigurarea protecţiei copilului în regim de urgenţă (găzduire temporară cu acordarea tuturor drepturilor legale) în caz de abuz, neglijare, trafic, migrare în cadrul Serviciului de urgenţă din Tg. Mureş - Asigurarea protecţiei copilului prin verificarea modului de îndeplinire de către părinţi a drepturilor pe care le au copiii şi îndrumarea acestora spre aplicarea măsurilor educative în scopul asigurării unei educaţii nonabuzive, bazată pe metode şi tehnici de disciplinare pozitivă - Verificarea în teren a condiţiilor faptice de la domiciliul copiilor, cazuri sesizate prin intermediul telefonului copilului. - Formularea de propuneri conform prevederilor legii nr.272 din 2004 şi referirea cazurilor după caz Comisiei pentru protecţia copilului, instanţei de judecată, SPAS local de la domiciliul copilului. |  | 1.060.000 | 1.023.000 |  |
| 14 |  | Promovarea adopţiei naţionale, ca soluţie permanentă de protecţie a copilului | - Recrutarea de familii/persoane care doresc să adopte şi care să vină în întâmpinarea fiecărui copil eligibil pentru adopţie - Realizarea de campanii publicitare de informare şi promovare a adopţiei - Evaluarea solicitanţilor din punct de vedere social şi psihologic - Pregătirea pentru asumarea rolului de părinte a solicitanţilor - Atestarea solicitanţilor ca persoană sau familie ce are capacitatea de a adopta un copil sau mai mulţi copii - Efectuarea demersurilor legale în vederea deschiderii procedurii de adopţie pentru copiii care au ca finalitate a planului individualizat de protecţie adopţia - Identificarea celei mai potrivite familii pentru copilul eligibil în scopul încredinţării în vederea adopţiei - Realizarea potrivirii teoretice şi practice dintre copil şi persoana/familia selectată - Încredinţarea în vederea adopţiei şi încuviinţarea acesteia - Servicii postadopţie: monitorizarea postadopţie o durată de 2 ani, organizarea grupurilor de sprijin pentru părinţi şi copii şi programe de socializare pentru aceştia - Colaborarea cu organizaţii nonguvernamentale acreditate şi licenţiate să desfăşoare activităţi în domeniul adopţiei. |  | 150.000 | 100.000 |  |
| 15 |  | Identificarea de alternative viabile pentru protecţia copiilor bolnavi HIV/SIDA, în colaborare cu societatea civilă | - Identificarea de alternative viabile pentru protecţia copiilor bolnavi HIV/SIDA, în colaborare cu societatea civilă |  | 49.500 | 30.000 |  |
| 16 |  | Dezvoltarea serviciilor sociale pentru copiii cu dizabilităţi (SEC) | - Evaluarea anuală a copiilor cu dizabilităţi şi sprijinirea acestora în vederea facilitării accesării prestaţiilor sociale care le revin - Îndrumarea şi sprijinirea părinţilor cu copii care prezintă dizabilităţi în vederea integrării acestora în servicii specifice de intervenţie precoce - Evaluarea permanentă la solicitarea părinţilor sau a reprezentantului legal a copiilor cu dizabilităţi în vederea propunerii de încadrare în grad de handicap sau a orientării şcolare a acestora - Funcţionarea echipe mobile (EM) pentru copiii cu dizabilităţi, înfiinţată prin proiectul RO - 0045 „Creşterea capacităţii autorităţilor administraţiei publice locale de sprijin a copiilor cu dizabilităţi aflaţi în familia proprie”, pe considerentul că la această dată în judeţul Mureş nu funcţionează o echipă de recuperare, însă înfiinţarea acesteia este impusă de existenţa zonelor cu restricţii de acces şi de distribuţia inegală a furnizorilor de servicii de recuperare - Dezvoltarea infrastructurii sociale din cadrul centrelor rezidenţiale pentru copii cu deficienţe neuropsihiatrice |  | 269.861 | 227.000 |  |
| 17 |  | Asigurarea protecţiei temporare a copilului cu handicap neuropsihiatric în cadrul: - Complexului de servicii pentru copilul cu deficienţe neuropsihiatrice Sighişoara (serviciul rezidenţial – 42 beneficiari şi serviciul de recuperare de zi pentru beneficiari din comunitate – 60 beneficiari) - Centrele rezidenţiale pentru copilul cu deficienţe neuropsihiatrice Tg.Mureş şi Ceuaşu de Cîmpie (9 case – 133 beneficiari) | - Asigurarea desfăşurării activităţilor conform standardelor minime obligatorii pentru serviciile de tip rezidenţial pentru copilul cu handicap şi funcţionarea serviciilor la capacitate maximă. - Asigurarea găzduirii temporare, a tuturor drepturilor legale beneficiarilor în funcţie de nevoi şi caracteristicile acestora. - Acordarea de asistenţă şi sprijin părinţilor copilului separat de familie - Dezvoltarea infrastructurii caselor de tip familial prin extindere, reabilitare, modernizare, recompartimentare - Asigurarea accesului copiilor cu deficienţe neuropsihiatrice grave, la găzduire, îngrijire, reabilitare, educaţie şi pregătire în vederea reintegrării sau integrării familiale şi integrării sociale, până la împlinirea de către beneficiari a vârstei de 18 ani |  | 1.949.400 4.607.000 | 1.947.000 4.096.000 |  |
| 18 |  | Dezvoltarea serviciilor de îngrijire în cadrul caselor familiale | - Infiinţarea de case de tip familial pentru copiii în prezent instituţionalizaţi sau pentru copii a căror separare temporară sau definitivă de părinţi nu poate fi prevenită şi necesită instituirea unei măsuri de protecţie specială - Dezvoltarea de servicii de sprijin pentru copiii şi tinerii din cadrul caselor de tip familial în vederea integrării sociale şi profesionale a acestora - Asigurarea funcţionării atelierelor protejate pentru copii şi tineri, înfiinţate cu scopul dobândirii de abilităţi practice şi a formării de deprinderi. - În cadrul Serviciului de Coordonare şi Administrare a Caselor de Tip Familial s-au dotat şi funcţionează un atelier de croitorie în curtea Casei de tip familial din Zau de Câmpie, câte un atelier de tâmplărie în curtea Casei de tip familial Sărmaşu şi Bălăuşeri, respectiv un atelier de croitorie pentru beneficiarele Casei de tip familial Câmpeniţa, amenajată într-una din încăperile Şcolii Generale din localitate. Atelierele au fost dotate cu aparatură şi utilaje performante cumpărate ca urmare a sponsorizării Asociaţiei Vallais Roumanie din Elveţia. Activitatea de formare profesională este asigurată de către maiştrii Şcolii de Arte şi Meserii Reghin, unde sunt înscrişi beneficiarii serviciilor de tip rezidenţial mai sus amintit, efectuând activităţile practice în aceste ateliere. - Dezvoltarea infrastructurii sociale din cadrul caselor de tip familial prin extinderea, reabilitare, modernizare, recompartimentare etc |  | 40.000 | 35.500 |  |
| 19. |  | Asigurarea protecţiei temporare a copiilor în cadrul: - Complexului de case de tip familial Sîncraiu de Mureş, Sîntana de Mureş (91 copii) (12 case) - Serviciului de Coordonare şi Administrare Case de Tip Familial (casele de tip familial din Tîrnăveni, Bălăuşeri, Sărmaşu, Zau de Cîmpie, Cîmpeniţa, Miercurea - Nirajului, Şincai, Râciu, Sg. Pădure (136 copii) (14 case) - Complexului de case de tip familial Reghin, Petelea (50 copii) (9 case) | - Asigurarea desfăşurării activităţilor conform standardelor minime obligatorii pentru serviciile de tip rezidenţial şi funcţionarea serviciilor la capacitate maximă - Asigurarea găzduirii temporare, a tuturor drepturilor legale beneficiarilor în funcţie de nevoi şi caracteristicile acestora. - Acordarea de asistenţă şi sprijin părinţilor copilului separat de familie |  | 1.700.000 2.322.778 1.230.450 | 1.513.000 1.912.000 1.140.000 |  |
| 20 |  | Implementarea măsurilor specifice pentru copiii instituţionalizaţi în vederea înregistrării ulterioare a naşterii sau intrării celor cu vârstă de 14 ani în posesia cărţilor de identitate | - Implementarea măsurilor specifice pentru copiii instituţionalizaţi în vederea înregistrării ulterioare a naşterii sau intrării celor cu vârstă de 14 ani în posesia cărţilor de identitate |  | 24.000 | 18.000 |  |
| 21 |  | Monitorizarea nevoilor sociale la nivel de judeţ | - Identificarea permanentă a zonelor din judeţ cu risc crescut din punct de vedere economic, şi implicit social, în vederea cartografierii anuale a nevoilor judeţene sociale şi a recomandării şi sprijinirii factorilor interesaţi a se implica şi dezvolta servicii sociale cu prioritate în aceste spaţii geografice - Monitorizarea permanentă a copiilor din sistemul judeţean de protecţie şi cuprinderea acestora în baza de date informatizată |  | 12.000 | 9.000 |  |
| 22 |  | Îmbunătăţirea continuă a sistemului judeţean de protecţie a drepturilor copilului | - Asigurarea calităţii serviciilor funcţionale de protecţie a copilului, licenţierea provizorie sau de funcţionare a acestora - Asigurarea controlului calității serviciilor - Gestionarea eficientă a resurselor financiare necesare funcţionării sistemului judeţean de protecţie a drepturilor copilului - Creşterea numărului serviciilor alternative în continuare şi asigurarea funcţionării şi dezvoltării celor existente - Identificarea de resurse financiare nerambursabile pentru dezvoltarea serviciilor sociale existente şi/sau crearea unor noi servicii - Colaborarea cu organizaţiile nonguvernamentale în vederea externalizării unor servicii existente sau a dezvoltării unor paliere de intervenţie pentru anumite segmente din cadrul populaţiei care necesită sprijin imediat şi/sau de durată |  | 10.000 | 7.500 |  |
| 23 |  | Implementarea și dezvoltarea SCIM | - Licențe , teste psihologice - Cursuri de perfectionare - Cheltuieli administrative |  | 35.000 | 35.000 |  |
| 24 |  | Derularea de parteneriate cu organizaţiile nonguvernamentale în domeniul protectiei copilului și anume : Andrei Provita,Sf. Elisabela,Filantripia Ortodoxa Tg.Mures ( Casa 6, Casa 8 Sîncraiu de Mureș), Reghin (Casa Maria I, Maria II ), Sighișoara (Casa Cris ) Talentum, Alpha Transilvania, Kiwi, Buckner,Centru medico-social „Speranta „ Tîrgu Mureș. | - Continuarea parteneriatelor existente care se încadrează în atribuţiile DPC conform HG nr.1434/2004 şi contribuie la realizarea obiectivelor Strategiei judeţene în domeniul protecţiei copilului. (cu finanţare din bugetul DGASPC Mureş) - diferenţa de sumă de 625.451 lei se regăseşte pe partea de adulţi – pe obiectivele aferente) - Atragerea de noi parteneri din societatea civilă şi nonguvernamentală în vederea derulării de acţiuni în interesul superior al copiilor. - Continuarea parteneriatului internaţional cu Republica Ungară în interesul asistenţei maternale şi dezvoltarea parteneriatului pe noi arii de interes comun şi altele. |  | 1.835.228 | 1.690.228 |  |
| 25 |  | Dezvoltarea unui sistem de formare iniţială şi perfecţionare continuă în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului pentru profesioniştii care interacţionează cu copii din sistem și asigurarea resurselor pentru implementarea metodelor și tehnicilor specifice | - Formarea profesională continuă a personalului angajat în serviciile de protecţie a copilului - Asigurarea instrumetelor psecifice personalului format pentru evaluare, intervenție, monitorizare - Dezvoltarea personală, a abilităţilor specifice posturilor, abilităţi de a instrumenta diversitatea cazurilor, stabilirea şi menţinerea relaţiilor cu clienţii, abilităţi de consiliere, operare PC, comunicare, management, supervizare, dobândirea de cunoştinţe şi deprinderi pentru bune practici în asistenţă socială |  | 25.000 | 19.000 |  |
| 26 |  | Aparat propriu DPC – Cheltuieli de personal | - Modificarea funcţiilor publice impuse de prevederile legale în conformitate cu Standardele Minime Obligatorii (SMO) pentru serviciile de protecţie a copilului - Optimizarea activităţii specifice din aparatul de specialitate. - Dotări investiţii conform listei |  | 2.980.000 10.291.100 | 2.964.000 376.000 |  |
| 29. |  | Acţiuni de promovare a activităţilor DPC | - Realizarea de campanii publice pentru informarea potenţialilor beneficiari despre serviciile oferite şi a comunităţilor în vederea prevenirii situaţiilor de risc a copilului şi familiei, prevenirea abuzului şi neglijării, promovarea adopţiei naţionale, promovarea asistenţei maternale profesioniste (identificare şi recrutare potenţiali părinţi adoptivi şi asistenţi maternali profesionişti, părinţi sociali ) - Mijloace de realizare: pliante specifice fiecărei acţiuni, afişe, broşuri informative, emisiuni radio şi TV, mese rotunde, comunicate de presă, etc. - Sărbătorirea zilei de: 1 iunie - ziua internaţională a copilului 20 noiembrie - ziua drepturilor copilului 25 decembrie - acţiuni culturale. - Alte evenimente: zilele porţilor deschise în centrele rezidenţiale, zilele primăverii, toamnei, etc. |  | 20.000 | 15.000 |  |
| II. |  | DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA ADULTULUI - TOTAL - |  |  | 92.097.683 | 88.190.772 |  |
| 1. |  | Pregătirea adolescentului pentru părăsirea sistemului de protecţie, integrarea socială în Centrele de Tranzit: - Casa Ada (capacitate 4 locuri) şi - Casa Adi (capacitate 6 locuri) (apartamente cu găzduire pe perioadă de 6 luni) | - Colaborarea cu Direcţia Muncii, AJOFM, Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş în vederea identificării unor profesiuni potrivite pieţii muncii precum şi crearea de locuri de muncă pentru aceştia. - Desemnarea unui asistent social de referinţă a tinerilor. - Colaborarea cu OPA partenere care desfăşoară activităţi de reintegrare socio-profesională a tinerilor ieşiţi din sistem. - Asigurarea fondurilor pentru derularea programului. |  | 140.500 | 124.000 |  |
| TOTAL OBIECTIV nr.1 |  |  |  |  | 140.500 | 124.000 |  |
| 2. | - Asigurarea evidenţei persoanelor cu handicap şi a prestaţiilor sociale pentru persoanele cu handicap |  | - Respectarea prevederilor legale conform L.448/2006: prestaţii sociale - Asigurarea drepturilor prevăzute - Acordarea de prestaţii sociale |  | 56.980.000 | 55.678.000 |  |
| TOTAL OBIECTIV nr.2 |  |  |  |  | 56.980.000 | 55.678.000 |  |
| 3. | - Asigurarea de servicii sociale în unităţi de tip rezidenţial – centre pentru persoane cu handicap adulţi: 4 CRRN ( Brâncoveneşti, Călugăreni, Reghin) 5 CIA (Lunca Mureşului, Reghin, Glodeni, Căpuşu de Câmpie, Sighişoara) TOTAL: 1.158 asistaţi |  | - Acordarea de servicii de îngrijire şi asistenţă - Recuperare şi reabilitare pentru persoane cu handicap grav şi accentuat, - Integrare prin terapie ocupaţională - Reintegrare, reinserţie socială. |  | 29.562.411 | 27.070.000 |  |
| TOTAL OBIECTIVUL nr.3 |  |  |  |  | 29.562.411 | 27.070.000 |  |
| 4. | Continuarea și dezvoltarea parteneriatelor cu ONG-uri care asigură servicii sociale specifice persoanelor adulte/ varstnice, cum ar fi: continuarea programului Phare 705/2004 ; 703/ 2006, Tarnava Mica,respectiv Tarnava Mare, prin preluare de catre Organizatia Caritas Alba Iulia,prin conv. de colaborare,Centru de zi Sighisoara , Fundatiile : Rhema, Rheum-Care, Talentum,Lia Locodeni, Raza de soare, IEESR. |  | Asigurarea fondurilor pentru continuarea programului: Dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă; Supervizarea resurselor umane ale DGASPC Mureş, conform Convenţiei de colaborare nr.16361/18.07.2008. Acordarea serviciilor de asistenţă socială şi socio – medicale la domiciliu pentru 1400 vârstnici de către Asociaţia "Caritas - Asistenţă Socială" - filiala Organizaţiei Caritas Alba Iulia în baza Contractului de colaborare nr.1/C din 8.02.2007. Asigurare luarii in evidenta, a consilierii victimelor violentei in familie, asigurarea serviciilor de protectie a victimelor prin adapostul existent , activități de prevenire a fenomenului, campanii. |  | 1.164.772 | 1.164.772 |  |
| TOTAL OBIECTIVUL nr.4 |  |  |  |  | 1.164.772 | 1.164.772 |  |
| 5 |  | Dezvoltarea rețelei de evidență a persoanelor cu dizabilități |  | Implemetarea programului de evidență D Smart a persoanelor cu dizabilități în vederea realizării registrului de evidență a persoanelor din județul Mureș- implemetarea+abonament lunar de întreținere/intervenții | 50.000 | 50.000 |  |
| TOTAL OBIECTIVUL nr.5 |  |  |  |  | 50.000 | 50.000 |  |
| 6. | Înfiinţarea CRRN „Sfânta Maria” Brâncoveneşti |  | Înfiinţarea CRRN „Sfânta Maria” Brâncoveneşti în cadrul procesului de restructurare a CRRN Brâncoveneşti prin împrumut nerambursabil de la Banca Mondială - PIS - 749.899 euro valoare totală - contribuţia CJM (10 %) (316.000 - fond rulment; 273.000 - anexa 1A; 43.000 - anexa 1b – PT, taxe şi avize) |  | 3.500.000 | 3.484.000 |  |
|  | Înfiinţare CRRN „Primula” Brâncoveneşti |  | Înfiinţare CRRN „Primula” Brâncoveneşti în cadrul procesului de restructurare a CRRN Brâncoveneşti prin împrumut nerambursabil de la Banca Mondială - PIS - 749.899 euro – valoare totală - 75.000 euro contribuţie CJM (10%) (349.000 - fond rulment; 260.200 – anexa 1A; 88.800 – anexa 1b – SF, PT, taxe si avize) |  | 700.000 | 620.000 |  |
|  | Managementul de caz al persoanelor adulți cu dizabilități și persoane vârstnice |  | Preluarea cererilor de admitere în centre rezidențiale pentru persoane adulte cu handicap, evaluarea lor, verificarea în teren a cazurilor. Activități specifice cu persoane vârstnice, consiliere, informare, îndrumare pe problematica grupului țintă. |  | - | - |  |
| TOTAL OBIECTIV nr.6 |  |  |  |  | 4.200.000 | 4.104.000 |  |

12. PROGRAMUL

principalelor acţiuni culturale ale instituţiilor de cultură subordonate Consiliului Judeţean Mureş

- lei

| Nr. crt. | Acţiunea |  | Scopul | Obiective (descrierea acţiunii) | Program 2014 |  |  |  |  | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Sursa de finanţare |  |  |  | Perioada (luna) |  |
|  |  |  |  |  | Bugetul CJM |  | Alte surse |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Solicitat | Aprobat |  |  |  |  |
|  | 1) REDACŢIA REVISTEI LÁTÓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Lansarea numerelor revistei Látó |  | Ridicarea standardului cultural | Prezentarea revistei Látó la nivel judeţean cu autorii prezentaţi în Nr. 1 | 200 | 200 |  |  | lunar |  |
| 2 | Serate literare „Látó Irodalmi Játékok‟ |  | Interviuri, dialoguri, discuţii cu autorii tineri | Prezentare profiluri scriitoriceşti contemporane maghiare | 1000 | 0 | 1000 |  | lunar |  |
| 3 | Serate literare „Látó Irodalmi Színpad |  | Interviuri, dialoguri, discuţii deschise cu autorii de seama ai literaturii maghiare | Prezentare profiluri scriitoriceşti contemporane maghiare | 1000 | 0 | 1000 |  | lunar |  |
| 4 | Întâlnirea cu cititorii din judeţul Mureş |  | Ridicarea standardului cultural | Implicarea publicului în cât mai multe acţiuni culturale | 500 | 0 | 500 |  | bilunar |  |
| 5 | Serate literare „Látó Irodalmi Színpad” |  | Prezentarea revistei Látó şi festivităţi literare cu invitaţi | Atragerea de noi cititori şi mediatizarea lit. maghiare contemporane | 1000 | 0 | 1000 |  | lunar |  |
| 6 | Concursuri literare I.K.V. liceeni |  | Dezvoltarea creativităţii şi a cunoştinţelor literare ale liceenilor | Implicarea cât mai multor tineri în viaţa literară | 1000 | 0 | 1000 |  | ianuarie– aprilie |  |
| 7 | Dezbatere cu profesorii de limba şi literatura maghiară din judeţul Mureş |  | Prezentarea revistei | Aprofundarea cunoştinţelor de literatură maghiară contemporană |  | 0 |  |  | anual |  |
| 8 | Lansāri de carte |  | Prezentarea noutăţilor în domeniul literar | Atragerea de noi cititori şi popularizarea literaturii maghiare contemporane | 0 | 0 |  |  | trimestrial |  |
| 9 | Comemorări, centenări, aniversări literare |  | Cinstirea creatorilor şi operelor literare | Implicarea publicului în acţiuni culturale | 0 | 0 |  |  | ocazional pe bază de invitaţie |  |
| 10 | Prezentări de scriitori maghiari din ţară şi străinătate |  | Interviuri, dialoguri, discuţii deschise cu autorii de seamă ai literaturii maghiare | Prezentare profiluri scriitoriceşti contemporane maghiare | 500 | 0 | 500 |  | bilunar |  |
| 11 | Prezentări de scriitori maghiari din ţară şi străinătate |  | Interviuri, dialoguri, discuţii deschise cu autorii de seamă ai literaturii maghiare | Prezentare profiluri scriitoriceşti contemporane maghiare | 500 | 0 | 500 |  | bilunar |  |
| 12 | Festivalul Internaţional de Carte - Budapesta |  | Prezentarea noutăţilor în domeniul literar şi al ştiinţelor literare | Prezentare de noutăţi literare maghiare |  | 0 |  |  | anual - aprilie |  |
| 13 | Întâlnirea cu cititorii pe plan naţional |  | Ridicarea standardului cultural | Implicarea publicului în acţiunile culturale demarate de instituţie | 500 | 0 |  |  | bilunar |  |
| 14 | Participare la simpozioane literare |  | Cunoaşterea de noi concepţii literare | Implicarea publicului în acţiunile culturale demarate de instituţie |  | 0 | 500 |  | ocazional/ pe bază de invitaţie |  |
| 15 | „Debreceni Irodalmi Napok” |  | Tematizarea metafizică a scopului poeticii contemporane | Prezentarea tematică şi eseistică a creaţiei poetice maghiare din Transilvania | 0 | 0 |  |  | martie, noiembrie |  |
| 16 | Săptămâna Cărţii de la Budapesta |  | Prezentarea noutăţilor în domeniul literar şi al ştiinţelor umane | Prezentarea literaturii maghiare prin intermediul mass-mediei şi activităţi comune cu cititori | 0 | 0 |  |  | anual - iunie |  |
| 17 | Prezentare colective redacţionale, edituri şi ateliere literare |  | Ridicarea nivelului cultural al oraşului Tîrgu-Mureş | Cunoaşterea în profunzime a literaturii maghiare contemporane | 0 | 0 |  |  | bilunar |  |
| 18 | Participări la programe literare desfăşurate cu mass-media din ţară şi străinătate |  | Mediatizarea literaturii maghiare | Prezentarea revistei şi a scriitorilor maghiari publicului - nivel naţional şi internaţional | 0 | 0 |  |  | ocazional |  |
| 19 | Festivalul Internaţional al Cărţii din Tîrgu-Mureş |  | Prezentarea noutăţilor în domeniul literar şi al ştiinţelor umaniste | Dezvoltarea culturii oraşului Tîrgu-Mureş | 0 | 0 |  |  | anual - noiembrie |  |
| 20 | Întâlnire periodică cu presa |  | Prezentarea revistei | Atragerea de noi cititori şi cunoscători de literatură contemporană | 0 | 0 |  |  | semestrial |  |
| 21 | Tabăra Tradiţională a Scriitorilor Maghiari la Tokaj (Ungaria) |  | Prezentarea revistei Látó, cât şi a atelierelor scriitoriceşti maghiare din România | Prelegeri, dezbateri şi discuţii tematice privind literatura maghiară | 0 | 0 |  |  | august |  |
| TOTAL |  |  |  |  | 5.700 | 200 | 5.500 |  |  |  |
| 2) REDACŢIA REVISTEI VATRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Program de conferinţe, participări la acţiuni culturale în ţară |  | Contribuţie ridicare standard cultural | Implicarea unui public larg în acţiuni culturale | 2.000 | 0 |  |  | permanent |  |
| 2 | Colocviile de critică ale Revistei Vatra |  | Dezbaterea problemelor lit. române cu participare publicului interesat | Editarea unui Caiet al colocviilor (supliment al revistei Vatra) | 3.000 | 0 |  |  | anual |  |
| 3 | Parteneriat cu Editura Ardealul la organizarea Festivalului „Lucian Blaga”, ediţia a XIII-a/2014 |  | Cunoaşterea de către public a concepţiei filosofice a poetului şi promovarea valorilor culturale contemporane | Invitarea unor personalităţi culturale şi exegeţi ai operei blagiene | 2.000 | 0 |  |  | trim. II 2014 |  |
| 4 | Editarea în volum a studiilor de cercetare a fenomenului "Contracultura anilor 60 şi reflexele sale" |  | Popularizarea proiectelor revistei, pe plan local, naţional şi internaţional | Editarea unui tiraj de 300 de exemplare | 5.000 | 0 |  |  | trim. III |  |
| 5 | Editarea textelor şi studiilor despre Avangardă din numerele care i-au fost dedicate în ultimii ani "Avangarda chineză" - nr.5/2013, nr.8-9/2013 |  | Cunoaşterea aprofundată a unui fenomen de primă mărime în cultura secolului XX | Editarea unui tiraj de 200 de exemplare | 5.000 | 0 |  |  | trim.IV 2014, vol. I |  |
| 6 | Editarea în volum a cercetărilor tematice dedicate personalităţii lui George Banu, nr. 6-7/2013 |  | Cunoaşterea personalităţii şi creaţiei unui spirit european | Editarea unui tiraj de 200 de exemplare | 5.000 | 0 |  |  | trim. II |  |
| 7 | Actualitatea lui Mircea Zaciu |  | Cunoaşterea unui fenomen cultural complex | Editarea unui tiraj de 200 de exemplare | 3.000 | 0 |  |  | trim. III 2014 |  |
| TOTAL |  |  |  |  | 25.000 | 0 | 0 |  |  |  |
| 3) CENTRULUI JUDEŢEAN PENTRU CULTURĂ TRADIŢIONALĂ ŞI EDUCAŢIE ARTISTICĂ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECŢIA DE CONSERVARE ŞI PROMOVARE A CULTURII TRADIŢIONALE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Festivalul folcloric „MLĂDIŢE”, ediţia a VII-a |  | Păstrarea tradiţiilor culturale specifice locuitorilor acestui judeţ şi revitalizarea acestor tradiţii | Organizarea unui festival cu participarea unor formaţii folclorice de tineret | 12.522 | 5.000 | 0 |  | martie |  |
| 2 | Revista/ Calendar anual "TRADIŢII MUREŞENE" |  | Popularizarea cercetărilor , a acţiunilor culturale proprii şi a performerilor care activează în domeniul culturii tradiţionale | Editarea şi distribuirea revistei "Tradiţii mureşene" | 5.500 | 3.500 | 0 |  | martie |  |
| 3 | Spectacol radiofonic de Paşte - "Lumină din lumină", ediţia I |  | Descoperirea şi promovarea de talente interpretative a cântecului bisericesc. Transmiterea cântecelor şi obiceiurilor pascale generaţiilor următoare | Organizarea unui spectacol radiofonic de interpretare a cântecului bisericesc |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Festivalul de cântece, dansuri şi port popular maghiar „TISZTA FORRASBOL”, ed. a XI-a |  | Păstrarea, revitalizarea şi valorificarea scenică a tradiţiei culturale ale locuitorilor maghiari din judeţul Mureş | Organizarea unui spectacol cu participarea de formaţii de dansuri populare maghiare | 12.541 | 3.500 | 0 |  | martie |  |
| 5 | Festivalul folcloric de obiceiuri populare ,,NESTEMATE MUREŞENE", ediţia a XII-a |  | Revitalizarea şi valorificarea scenică a obiceiurilor folclorice, cunoaşterea şi conservarea valorilor estetice ale tezaurului nostru folcloric; descoperirea de noi talente | Organizarea unui spectacol cu formaţii artistice ce prezintă obiceiuri tradiţionale | 8.080 | 3.500 | 0 |  | aprilie |  |
| 6 | Săptămâna dansurilor populare mureşene (în cadrul programului Şcoala Altfel) |  | Promovarea şi transmiterea dansurilor populare mureşene în rândul tinerilor | Iniţierea participanţilor-elevi în lumea dansului popular. Asigurarea unui cadru instituţional pentru transmiterea cunoştinţelor de bază referitoare la dansurile | 1.350 | 1.000 |  |  |  |  |
| 7 | Festivalul de cântece şi dansuri populare maghiare „A FALUBAN MUZSIKÁLNAK”, ed. a VIII–a |  | Revitalizarea acestui gen artistic specific locuitorilor maghiari din judeţul nostru şi nu numai | Organizarea unui spectacol cu participarea celor mai reprezentative formaţii de dansuri populare maghiare | 11.764 | 3.000 | 0 |  | mai |  |
| 8 | Tabăra de Dans Popular, ediţia a III-a |  | Promovarea şi transmiterea dansurilor populare mureşene în judeţul Mureş şi în judeţele limitrofe | Instruirea participanţilor prin predarea de dansuri populare specifice zonei noastre. Asigurarea unui cadru instituţional pentru transmiterea dansurilor populare şi pentru schimburi de idei între coregrafii ansamblurilor de dansuri populare | 6.660 |  | 0 |  | iunie |  |
| 9 | Revitalizarea artei şi creaţiei în pictură - icoane |  | Interpretarea şi înţelegerea simbolistică prin pictura iconografică şi punerea lor în valoare ca şi repere creştine şi artistice ale satului mureşean. Perfecţionarea artiştilor plastici în domeniul picturii iconografice | Asigurarea de condiţii creative şi de instruire pentru tinerii începători şi celor cu înclinaţii spre actul sacramental în cadrul unei colectivităţi |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Festivalul Internaţional de Folclor, ediţia I |  | Promovarea schimburilor culturale şi multiculturalismului într-o strictă autenticitate şi specificitate locală şi naţională | Aducerea pe scenă a celor mai valoroase formaţii artistice din ţară şi străinătate, urmărindu-se cultivarea gustului pentru folclorul popular autentic din ţară şi străinătate | 50.000 |  | 0 |  | iunie |  |
| 11 | Tabăra de creaţie icoane ,,ICOANA CONTEMPORANĂ DIN ARDEAL", ed. a VIII-a |  | Promovarea valorilor iconografice din judeţul nostru | Organizarea unei tabere cu asigurarea de condiţii creative şi de instruire pentru tineri iconari, începători şi consacraţi, în cadrul unei colectivităţi | 7.121 | 4.500 | 0 |  | august |  |
| 12 | Festivalul folcloric interjudeţean „JOCUL DIN BĂTRÂNI”, ediţia a XXXIII -a |  | Continuarea activităţii de valorificare şi păstrare a jocului popular într-o strictă autenticitate şi specificitate locală | Aducerea pe scenă a celor mai valoroase formaţii artistice din judeţ şi din ţară, urmărindu-se cultivarea gustului pentru nestematele jocului popular | 27.989 | 19.000 | 0 |  | septembrie |  |
| 13 | Festival-concurs de interpretare a cântecului popular "Mureş, dorurile tale…", ediţia a II-a |  | Descoperirea şi promovarea de talente interpretative. Punerea în valoare a cântecului popular românesc autentic | Organizarea unui festival-concurs, cu participarea de solişti ai muzicii populare româneşti | 6.715 | 2.500 | 0 |  | septembrie |  |
| 14 | Festival – concurs de interpretare a cântecului popular maghiar, ediţia I-a |  | Promovarea cântecului poplar maghiar prin descoperirea de noi talente interpretative | Organizarea unui festival-concurs, cu participarea de interpreţi ai muzicii populare maghiare | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 15 | Festival – concurs de poveşti, legende şi de muzică populară maghiară, ediţia a II-a |  | Promovarea poveştilor, legendelor şi cântecelor populare maghiare şi a interpreţilor amatori prin descoperirea de noi talente interpretative | Organizarea unui festival-concurs, cu participarea de interpreţi din toate categoriile de vârstă | 6.575 | 0 | 0 |  |  |  |
| 16 | Tabăra de pictură pe şevalet - Sovata, ediţia XXVIII-a |  | Perfecţionarea artiştilor plastici în domeniul picturii de şevalet | Asigurarea de condiţii creative şi de instruire pentru tinerii începători şi consacraţi în cadrul unei colectivităţi | 6.888 | 5.000 | 0 |  | octombrie |  |
| 17 | Expoziţie de artă şi creaţie meşteşugărească contemporană |  | Promovarea artei populare contemporane şi a meşterilor populari contemporani | Asigurarea unui cadru adegvat promovării şi revitalizării artei meşteşugăreşti | 1.995 |  | 0 |  | octombrie |  |
| 18 | Festivalul de teatru ,,SCENA", ediţia a XXII-a, în limba română |  | Menţinerea activităţii teatrale neprofesioniste | Prezentarea spectacolelor de teatru pregătite de formaţiile de amatori, în cadrul festivalului, prin asigurarea unui cadru adecvat | 6.538 | 2.500 | 0 |  | noiembrie |  |
| 19 | Festivalul de teatru ,,SZINPAD", ediţia a XXII-a în limba maghiară |  | Menţinerea activităţii teatrale neprofesioniste | Prezentarea spectacolelor de teatru pregătite de formaţiile de amatori, în cadrul festivalului, prin asigurarea unui cadru adecvat | 7.040 | 3.000 | 0 |  | noiembrie |  |
| 20 | Festivalul judeţean de datini şi obiceiuri tradiţionale de iarnă ,,FLORILE DALBE, FLORI DE MĂR", ediţia a XXXIV-a |  | Păstrarea şi valorificarea obiceiurilor populare de iarnă şi transmiterea lor generaţiilor următoare | Aducerea pe scena Festivalului celor mai valoroase formaţii artistice păstrătoare a datinilor şi obiceiurilor tradiţionale de iarnă | 14.280 | 10.000 | 0 |  | decembrie |  |
| 21 | Conferinţa/Workshop "Tradiţii mureşene-trecut, prezent şi viitor" |  | Identificarea, cercetarea şi conservarea tradiţiilor mureşene | 1. Trecerea în revistă a temelor cercetate şi a publicaţiilor despre obiceiurile şi tradiţiile locale din judeţul Mureş. 2. Identificarea zonelor şi a temelor de cercetare care necesită o atenţie deosebită pentru documentare şi cercetare. 3. Elaborarea unui proiect (strategii) pentru cercetare şi conservare a tradiţiilor populare mureşene pe termen mediu. Toate acestea în cadrul unui workshop, la care să fie invitaţi specialişti care lucrează în domeniu şi care deja au depus un efort ştiinţific recunoscut | 2.352 | 0 | 0 |  |  |  |
| 22 | Colaborarea instituţiei noastre cu diferite instituţii de cultură în vederea realizării unor acţiuni culturale |  | Asigurarea prezenţei instituţiei la diferitele evenimente culturale | Susţinerea reciprocă în realizarea diferitelor acţiuni culturale, promovarea instituţiei | 5.000 | 0 | 0 |  | trimestrial |  |
| 23 | Reprezentarea judeţului la diferite concursuri, festivaluri, expoziţii, târguri meşteşugăreşti în cadrul schimburilor culturale |  | Asigurarea prezenţei reprezentanţilor judeţului nostru la evenimente culturale importante pe plan naţional | Sprijin material care să asigure reprezentarea la manifestările culturale în urma invitaţiilor primite (artişti amatori, interpreţi, creatori, formaţii artistice) | 10.000 | 6.000 | 0 |  | trimestrial |  |
| 24 | Activităţi de promovare a instituţiei |  | Promovarea celo două secţii ale instituţiei şi a activităţilor organizate de fiecare secţie în parte | Atragerea unui număr mare de participanţi la toate manifestările culturale pe care instituţiile le organizează. Încurajarea şi stimularea interesului pentru folclor în rândul generaţiilor tinere. Tipărirea şi distribuirea tuturor materialelor publicitare | 5.000 | 0 | 0 |  |  |  |
| 25 | Cercetarea şi inventarierea colecţiilor muzeistice/muzeelor din aria judeţului Mureş |  | Descoperirea, identificarea şi inventarierea colecţiilor muzeistice; muzeelor existente pe aria judeţului Mureş; promovarea şi valorificarea acestora; sprijinirea şi stimularea realizării unor colecţii muzeistice; muzee cu rolul de conservare şi păstrare a valorilor în care acestea nu există; popularizarea colecţiilor muzeistice; muzeelor întâlnite pe teren | Aplicarea chestionarelor de teren pentru identificarea muzeelor; fotografierea şi inventarierea acestora; editarea şi distribuirea tuturor materialelor publicitare pentru promovarea şi popularizarea colecţiior muzeistice;publicare articole descriptive | 4.050 | 0 | 0 |  | trimestrial |  |
| 26 | Realizarea proiectului de cercetare "Cultura tradiţională în Valea Nirajului" |  | Recuperarea patrimoniului cultural material şi imaterial din Valea Nirajului | Digitizarea şi descrierea patrimoniului material; realizarea unei arhive digitale din interviuri, descrieri şi fotografii făcute la faţa locului şi din cele găsite în arhive, realizarea unei expoziţii |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Realizarea proiectului de cercetare "Cultura tradiţională în Valea Gurghiului şi Superioară a Mureşului " |  | Recuperarea patrimoniului cultural material de pe Valea Gurghiului şi a Mureşului Superior | Proiectul îşi propune să realizeze o evidenţă şi o arhivă digitală asupra troiţelor şi a crucilor de pe marginile drumurilor din judeţul Mureş, pentru ca această bază de date să fie sursa unui proiect de restaurare, tezaurizare a celor mai importante dinte ele. Are scopul de a promova aceste obiecte de cult foarte valoroase şi de a sensibiliza locuitorii judeţului |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Realizarea proiectului de cercetare "Memoria saşilor" |  | Reconstituirea unei culturi pe cale de dispariţie | Crearea unei baze de date, pe baza culegerii de informaţii privind cultura saşilor din arhive, cărţi, fotografii şi eventualele elemente specifice care se mai pot întâlni la faţa locului |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Programul privind coordonarea metodologică şi îndrumarea pe plan judeţean a aşezămintelor culturale-organizare de cursuri de specializare gratuite destinate animatorilor culturali |  | Conservarea patrimoniului tradiţional la nivelul fiecărei comunităţi | Acţiuni de instruire a animatorilor culturali locali pentru însuşirea metodologiei de cercetare în teren, stabilire criterii de autenticitate; întâlniri, discuţii cu edilii comunelor, pentru sprijinirea acestora, în vederea înfiinţării colecţiilor şi muzeelor săteşti | 3.000 |  |  |  | trimestrial |  |
| TOTAL |  |  |  |  | 222.960 | 72.000 | 0 |  |  |  |
| SECŢIA ŞCOALA POPULARĂ DE ARTE TÎRGU MUREŞ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Învăţăm la Şcoala Populară de Arte |  | Educativ-formativ | Predarea la clasă pe specialităţi: muzică, arte plastice, coregrafie | 6.800 | 0 | 0 |  | permanent |  |
| 2 | Despre Şcoala Populară de Artă: a) Ziua Porţilor Deschise |  | Promovarea activităţii instuţiei | Prezentarea către potenţiali cursanţi a bazei material - didactice, structura şi programul cursurilor | 2.100 | 0 | 0 |  | mai |  |
|  | b) Şcoala Populară de Arte în comunitate |  | Organizarea de evenimente culturale în alte spaţii decât cele ale instituţiei, cu scopul de mări impactul faţă de comunitate | Amenajarea unor expoziţii de grafică, pictură, design vestimentar, fotografie, etc. Organizarea în spaţii publice cu acordul instituţiilor locale, de spectacole, recitaluri, etc, | 6.400 | 600 | 0 |  | permanent |  |
|  | c) Şcoala Populară de Arte - ONLINE |  | Dezvoltarea şi îmbunătăţirea prezenţei în spaţiul virtual a site-ului instituţiei atât pe plan naţional cât şi internaţional | Traducerea integrală a conţinutului site-ului instituţiei cu cele două secţii Publicarea pe site de informaţii media (materiale audio-video) | 5.000 | 0 | 0 |  | permanent |  |
| 3 | Promovarea talentelor "Prin Şcoala Populară de Arte" |  | Afirmarea elevilor noştri şi înscrierea Şcolii Populare de Arte din Tîrgu-Mureş în circuitul intern şi internaţional al festivalurilor | Participarea elevilor şcolii la diferite festivaluri, concursuri, expoziţii, în funcţie de invitaţii | 10.000 | 1.200 | 0 |  | permanent |  |
| 4 | La Şcoala Populară de Arte: a) Audiţii semestriale |  | Atingerea nivelului de cunoştinţe cerut la finalul semestrului | Prezentarea materiei însuşite (în faţa colectivului clasei) | 500 | 0 | 0 |  | noiembrie-decembrie |  |
|  | b) Tabără muzicală canto: 1. Interpretare cântec popular din zonele etnografice ale judeţului Mureş; 2. Interpretare muzică uşoară |  | Păstrarea şi transmiterea cântecului popular autentic din zonele etnografice din zonele judeţului Mureş. Promovarea muzicii uşoare de calitate româneşi | 1. Realizarea unei tabere de perfecţionare şi aprofundarea cunoştinţelor dobândite la clasă, în vederea susţinerii de spectacole, participări în festivaluri, concursuri. 2. Realizarea unei tabere de perfecţionare şi aprofundare a cunoştinţelor dobândite în clasă, în vederea susţinerii de spectacole, participare festivaluri etc. | 13.800 | 2.600 | 0 |  | martie - aprilie |  |
|  | c) Serate muzicale artistice organizate cu elevii diferitelor secţii, cu publicul |  | Interacţiunea interdisciplinară a elevilor şcolii, cu participarea publicului | Întâlniri cu elevii diferitelor secţii | 600 | 0 | 0 |  | permanent |  |
|  | d) Audiţii şi producţii pe specialităţi la sfârşitul anului şcolar |  | Atingerea de către elevi a nivelului de cunoştinţe cerut la finalul anului şcolar şi pregătirea lor în vederea apariţiei în spectacole | Participarea tuturor elevilor la microspectacole interne, pe specialităţi, în prezenţa corpului profesoral, a elevilor şi a invitaţilor | 2.800 | 0 | 0 |  | aprilie-iunie |  |
|  | e) Expoziţii ale elevilor şi absolvenţilor şcolii - pictură, grafică, design-vestimentar, foto |  | Formarea elevilor în scopul organizării şi susţinerii de expoziţii personale | Prezentarea materiei însuşite, în expoziţii de grup | 4.200 | 0 | 0 |  | aprilie-iunie |  |
|  | f) Spectacol şi expoziţie de sfârşit de an |  | Stimularea tinerelor talente | Participarea elevilor merituoşi ai şcolii, în spectacole şi expoziţii de grup | 4.000 | 1.000 | 0 |  | iunie |  |
|  | g) Ziua Internaţională a Fotografiei |  | Conştientizarea de către populaţie a rolului fotografiei în viaţa de zi cu zi,promovarea secţiei Şcoala Populară de Arte din cadrud CJCTEA Mureş, ca şi mediu de educaţie informală | Promovarea şi marcarea prin acţiuni ale Şcolii Populare de Arte. Secţia foto-imagine a Zilei Internaţionale a Fotografiei - 19 august | 12.050 | 100 | 0 |  | 19 august |  |
| 5 | Între Şcolile Populare de Arte: a) Festivalul "Zilele Şcolilor de Arte", ediţia a XIII-a |  | Confirmarea importanţei învăţământului artistic permanent | Schimb de experienţă între şcolile de acelaşi profil din ţară şi străinătate | 26.650 | 11.000 | 0 |  | mai |  |
|  | b)Tabără de creaţie - Arte plastice, ediţia a IV-a |  | Dezvoltarea competenţelor în materie de arte plastice în mediul natural | Organizarea unei tabere de arte plastice care să cuprindă activităţi specifice | 25.500 | 16.000 | 0 |  | iunie-iulie |  |
| 6 | "Cu Şcoala Populară de Arte" - Instituţie de cultură europeană |  | Îmbunătăţirea accesului cursanţilor şi a cadrelor didactice la informaţii şi abordări de actualitate în contextul vieţii culturale europene. | Stabilirea de legături între secţia Şcoala Populară de Arte şi alte instituţii de profil din Uniunea Europeană | 57.300 | 6.500 | 0 |  | permanent |  |
| 7 | Concurs Internaţional de Fotografie |  | Creşterea vizibilităţii instituţiei, conectarea elevilor şi profesorilor la abordări de actualitate în contextul vieţii culturale internaţionale | Organizarea unui concurs deschis tuturor segmentelor sociale, indiferent de vârstă | 25.000 | 8.000 | 0 |  |  |  |
| 8 | Programul expoziţional "Atelierul de Artă" |  | Îmbunătăţirea expunerii lucrărilor realizate în cadrul Şcolii Populare de Arte | Amenajarea unei galerii în cadrul incintei şcolii | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 9 | Programul "Apollo - monument istoric": a) Proiectul de reabilitare a imobilului |  | Aducerea clădirii Apollo la nivel european din punct de vedere al infrastructurii şi evidenţierea statutului de monument arhitectural istoric | Reabilitarea termică şi refacerea acoperişului, a instalaţiilor electrice şi sanitare | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | b) Proiectul de optimizare a funcţionalităţii sălilor |  | Extinderea, recompartimentarea şi eficientizarea utilizării spaţiilor | Eficientizarea spaţiilor prin recompartimentare şi extinderea prin mansardare | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  | 202.700 | 47.000 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 425.660 | 119.000 |  |  |  |  |
| 4) TEATRUL PENTRU COPII ŞI TINERET "ARIEL" TG.MUREŞ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Repertoriu de spectacole pentru copii la Secţia română |  | Formarea şi educarea gustului copiilor pentru arta animaţiei | Realizarea a 4 premiere şi 2 refaceri | 200.000 | 200.000 |  |  | permanent |  |
| 2 | Repertoriu de spectacole pentru copii la Secţia maghiară |  | Formarea şi educarea gustului copiilor pentru arta animaţiei | Realizarea a 4 premiere şi 2 refaceri | 200.000 | 200.000 |  |  | permanent |  |
| 3 | Participarea la festivaluri în ţară cu spectacole de animație la Secţia română |  | Menţinerea legăturilor şi spiritului de competiţie cu specialişti păpuşari din România | Prezentarea de spectacole pentru copii şi tineret în cadrul unor festivaluri de animaţie: Cluj, Alba Iulia, Bucureşti | 10.000 | 10.000 | 10000 |  | septembrie-noiembrie |  |
| 4 | Participare la festivaluri în ţară cu spectacole de animație ale Secţiei maghiare |  | Menţinerea legăturilor şi spiritului de competiţie cu specialişti păpuşari din România | Prezentarea de spectacole pentru copii şi tineret în cadrul unor festivaluri de animaţie: Cluj, Oradea | 10.000 | 10.000 | 10000 |  | octombrie-noiembrie |  |
| 5 | Artele scenice în iniţierea şi formarea copiilor de 0-3 ani |  | Proiect de colaborare în cadrul Reţelei europene de teatre cu specific de iniţiere şi formare a gustului copiilor până la 4 ani (Italia, Spania, Franţa, România) | Realizare a 2 spectacole, la secțiile română și maghiară, pentru copii de 0-3 ani/ Ateliere de lucru de îndrumare şi creativitate cu elemente componente ale spectacolului de animaţie | 20.000 | 10.000 | 24000 |  | săptămânal (duminica) altenativ Secţia română/Secţia maghiară |  |
| 6 | Întâlniri săptămânale cu copii de 0-3 ani |  | Prezentare de basme clasice şi dezvoltarea imaginaţiei | Atelierele de lucru - creativitate pe grupe de vârtă | 1.000 | 0 | 1000 |  | duminica, alternativ |  |
| 7 | Hai să ne întâlnim la o ...carte! - Clubul iubitorilor de lectură |  | Crearea unui spațiu comunitar interactiv de formare a personalității tinerilor şi încurajarea creaţiei | Prezentare filme de artă, organizare de concerte și expoziții prezentând artele vizuale și muzică de spectacol centrate în jurul lecturii de carte | 30.000 | 10.000 | 10000 |  | permanent |  |
| 8 | Spectacole ale secțiilor română și maghiară pentru copii de 10-14 ani |  | Atragerea copiilor de 9-14 ani către teatru şi implicarea lor în proiecte care au ca și vehicul de iniţiere, cartea | Realizarea de spectacole inspirate din literatura contemporană și dramaturgie, pe categorii de vârstă | 90.000 | 50.000 | 10000 |  | oct.-iunie |  |
| 9 | Participare la festivaluri în străinătate cu spectacole ale Secţiei române |  | Comunicarea cu viaţa teatrală internaţională şi promovarea imaginii teatrului - comunicare, vizibilitate | Prezentarea de spectacole în cadrul unor festivaluri consacrate din Macedonia, Polonia | 15.000 | 10.000 | 20000 |  | martie-iunie, august-octombrie |  |
| 10 | Participare la festivaluri în străinătate cu spectacole ale Secţiei maghiare |  | Comunicarea cu viaţa teatrală internaţională şi promovarea imaginii teatrului - comunicare, vizibilitate | Prezentarea de spectacole în cadrul unor festivaluri consacrate din Kaposvar, Budapesta | 15.000 | 10.000 | 15000 |  | martie-iunie, septembrie |  |
| 11 | Spectacole pentru tineret realizate de nonactori |  | Colaborarea cu licee și colegii din Tîrgu-Mureș, Universitatea de Arte, Teatrul Național | Realizarea de spectacole în care tinerii sunt direct implicați, actanţi și spectatori | 20.000 | 5.000 | 20000 |  | martie, iunie |  |
| 12 | Spectacole ale secțiilor română și maghiară în colaborare cu teatre similare din țară și străinătate |  | Implicarea concretă cu proiecte de producții teatrale în rețeaua teatrală europeană | Realizare de spectacole pentru copii în colaborare cu teatrele de animație din București, Cluj, Ungaria și Scoția | 90.000 | 25.000 | 50000 |  | mai - octombrie |  |
| 13 | Ciclu de conferințe despre arta spectacolului pentru copii și tineret |  | Actualizarea informatică a spectacolelor teatrale | Parteneri: UNIMA, ASSITEJ, Ţăndărică | 10.000 | 1.000 | 3000 |  | trimestrial, itinerant |  |
| 14 | Program de publicitate - marketing |  | Studiu sociologic pe categorii de public consumator | Analiza relației spectator - spectacole la categoria de vârstă de 10-14 ani, respectiv 14-25 ani | 2.000 | 1.000 | 1000 |  | permanent |  |
| 15 | Ateliere de creaţie, examene, prezentări (tradiţie, inovaţie, experiment) |  | Promovarea în educaţia teatrală a mijloacelor de animaţie proprii teatrului contemporan | Realizarea unor spectacole de animaţie, în coproducţie cu UAT, la secţiile română şi maghiară | 3.000 | 0 | 5000 |  | mai-iunie, noiembrie-decembrie |  |
| 16 | Reţele teatrale - Festival "Teatru remix" în colaborare cu Teatrul Național și Universitatea de Arte |  | Realizarea de spectacole utilizând formule alternative în producția teatrală - coproducție cu teatre independente | Prezentrea Animaţiei - vehicul de reprezentare culturală a propriului spaţiu în diversitatea paneuropeană; Secţiile română şi maghiară prezintă spectacole ca ambasadori ai animaţiei mureşene | 10.000 | 0 | 10000 |  | mai-iunie, septembrie, octombrie |  |
| 17 | Drama în educaţie - teatru în educaţie |  | Realizarea unor ateliere de lucru creative bazate pe metode cu exerciţii teatrale pentru recuperarea copiilor cu nevoi speciale, în parteneriat cu Centrele de incluziune socială nr.1 Tg-Mureş şi Blaj, Centrul de Dramaterapie Mediaş, cu ISJ Mureş, Alba, Sibiu şi Universitatea de Arte | Recuperarea şi formarea personalităţii copiilor cu nevoi speciale şi integrarea lor în societate | 10.000 | 0 | 5.000 |  | ianuarie-iunie |  |
| 18 | Forum Internațional de Animație |  | Crearea Centrului de cercetare în artele spectacolului de animație în colaborare cu Universitatea de Arte, Teatrul Țăndărică, UNIMA și ASSITEJ | Coagularea forțelor creative din spatiul mureșean; Racordarea plenară a producțiilor Teatrului "Ariel" la rețeaua teatrelor și a celei de circulație a spectacolelor de animație europene de vârf | 150.000 | 100.000 | 30000 |  | permanent |  |
| 19 | Aniversare ARIEL - 65 de ani de activitate |  | Cultivarea în conştiinţa publică a valorilor morale şi estetice a profesionalismului păpuşarilor care au impus Teatrul "Ariel" în reţeaua naţională şi internaţională a teatrelor şi culturii în general | Prezentarea de spectacole proprii pentru copii şi tineret, spectacole invitate, lansarea unei platforme internaţionale de animaţie în prezenţa unor invitaţi specialişti, critici şi evaluatori, în parteneriat cu Teatrul "Ţăndărică" şi ASSITEJ | 35.000 | 35.000 | 10.000 |  | iunie |  |
| 20 | Eu merg la teatru - secţiile română şi maghiară |  | Stimularea creativităţii, nevoii de autocunoaştere şi înţelegere a mediului de viaţă al copiilor din zone dezavantajate | Prezentarea unor spectacole în localităţi care au un număr mic de copii - colaborare cu primării din judeţul Mureş, Inspectoratul Şcolar Mureş | 10.000 | 0 | 15000 |  | permanent |  |
| 21 | Spectacole pentru tineret la secţiile română şi maghiară |  | Realizarea a câte 2 spectacole/ secţie pentru tineret în parteneriat cu UA - liniile de învăţământ de masterat, în cadrul programului comun Caleidoscop | Crearea unui cadru adecvat ca tinerii creatori să intre în dialog cu publicul lor | 40.000 | 5.000 | 15.000 |  | ianuarie-septembrie |  |
| 22 | Teatrul pentru copii în spaţii neconvenţionale |  | Realizarea şi prezentarea de spectacole pentru copii prilejuite de momente importante ale comunităţii (Ziua copilului, Zilele Târgumureşene, Orăşelul Copiilor etc.) | Spectacolul de animaţie generator de emoţii pozitive | 1.000 | 0 | 5.000 |  | mai-decembrie |  |
| 23 | Studenţii - artişti la rampă |  | Realizarea atelierelor de creaţie şi spectacole în colaborare cu Universitatea de Arte Tg-Mureş, Facultatea de Teatru din UBB Cluj, Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu, Teatrul 74 şi Teatrul "Yorick" | Forme alternative de discurs teatral şi promovarea studenţilor creatori în circuitul teatral profesionist | 10.000 | 0 | 35.000 |  | martie-octombrie |  |
| 24 | Ateliere de dramaturgie şi animaţie |  | Realizarea unor spectacole-lectură în parteneriat cu Dramafest şi Universitatea de Arte Tg-Mureş | Stimularea dramaturgiei prin introducerea valorilor contemporane în arta spectacolelor de animaţie. Aplicare experimente - Teatrul de obiect | 100.000 | 0 | 25.000 |  | iunie-august |  |
| 25 | Cartea de teatru |  | Biblioteca de specialitate a instituţiei | Editarea unor cărţi, CD-uri cu spectacole de teatru proprii, în parteneriat cu E-ON Gaz România | 10.000 | 0 | 5.000 |  | permanent |  |
| TOTAL |  |  |  |  | 1.092.000 | 682.000 | 334000 |  |  |  |
| 5) ANSAMBLUL ARTISTIC PROFESIONIST "MUREŞUL" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Spectacole pentru elevi - deplasare în judeţ |  | Prezentarea valorilor tradiţionale româneşti din zona noastră | Cunoaşterea în detaliu a repertoriului specific Secţiei române | 7.000 | 5.000 |  |  | ian-martie |  |
| 2. | Spectacole în deplasare - naţional |  | Prezentarea valorilor tradiţionale româneşti şi maghiare din zona noastră | Valorificare activităţi culturale de folclor autentic specific zonei noastre | 3.000 | 3.000 |  |  | ianuarie |  |
| 3. | TURNEU în ţară - Secţia maghiară |  | Prezentarea de spectacole cu repertoriul maghiar în diferite localităţi din ţară | Prezentarea de obiceiuri şi diferenţe zonale | 7.000 | 5.000 |  |  | februarie |  |
| 4. | Participare la Festivalul naţional "Dorna, plai de joc şi cântec" - Vatra Dornei, Secţia română |  | Prezentarea spectacolelor de referinţă ale Secţiei române | Stabilirea de colaborări fructuoase cu organizaţii interesate | 2.745 | 0 |  |  | februarie |  |
| 5. | TURNEU UNGARIA - Secţia maghiară |  | Prezentarea de spectacole cu repertoriul ansamblului în diferite localităţi din Ungaria | Prezentarea de elemente noi ale culturii populare tradiţionale din Transilvania în Ungaria | 36.500 | 32.430 |  | 15.000 | martie |  |
| 6. | Lansare DVD "Ritmuri din străbuni" - organizare cadru - spectacol extraordinar |  | Prezentarea sub formă de DVD a premierei Secţiei române 2013 | Realizarea şi tezaurizarea unor activităţi folclorice de excepţie | 6.000 | 5.000 |  |  | martie |  |
| 7. | Spectacole în deplasare - judeţ, Secţia maghiară |  | Prezentarea valorilor tradiţionale maghiare | Cunoaşterea în detaliu a repertoriului specific strict zonei rurale | 3.000 | 3.000 |  |  | aprilie |  |
| 8. | Spectacole în deplasare - judeţ, Secţia română |  | Prezentarea valorilor tradiţionale româneşti | Cunoaşterea în detaliu a repertoriului specific strict zonei rurale | 5.000 | 5.000 |  |  | aprilie-iunie |  |
| 9. | Festivalul folcloric "MAROS", ediţia a IX-a, Secţia maghiară |  | Prezentarea folclorului din zona noastră în cadrul Festivalului "MAROS" | Predarea şi prezentarea celor mai semnificative elemente ale muzicii şi dansului din zona Mureşului | 5.600 | 4.000 |  | 1.000 | mai |  |
| 10. | Pregatire premieră |  | Atragerea publicului către folclor prin spectacole noi | Transmiterea prin cântec şi dans a valorilor tradiţionale importante | 35.000 | 20.000 |  | 15.000 | mai |  |
| 11. | TURNEU ITALIA - Secţia română |  | Participare la Festivalul Internaţional de Folclor din Roma, cu noi elemente ale folclorului | Prezentarea de elemente noi ale culturii populare tradiţionale din Transilvania | 41.600 | 0 |  |  | iunie |  |
| 12. | TURNEU EUROPEAN - GERMANIA, Secţia maghiară |  | Participare la dif. spectacole de folclor cu noi elemente specifice | Continuarea relaţiilor bilaterale existente cu colaboratorii ansamblului | 38.400 | 38.400 |  |  | iunie |  |
| 13. | TURNEU UNGARIA - Secţia română |  | Prezentarea de spectacole cu repertoriul ansamblului în SZEGHED | Prezentarea de elemente noi ale culturii populare tradiţionale din Transilvania în Ungaria | 29.360 | 29.360 |  |  | iunie |  |
| 14. | Festivalul de interpretare "Vasile Conţiu"- ediţia a III-a. Concurs al tinerilor interpreţi |  | Promovarea tinerilor interpreţi de folclor din judetul Mureş | Promovarea tinerelor talente, a păstrătorilor de tradiţii şi obiceiuri | 0 | 0 |  | 7.000 | septembrie |  |
| 15. | TURNEU ÎN ŢARĂ -TIMIŞ, Secţia română |  | Participare la Festivalul Inimilor, ediţia a XXVI-a (Buziaş) | Prezentarea de spectacole folclorice în judeţul Timiş | 5.600 | 5.600 |  |  | iulie |  |
| 16. | Festivalul internaţional de folclor "Folkfest", ediţia I |  | Atragerea publicului către folclor prin spectacole noi, specifice | Prezentarea de spectacole folclorice specifice şi stabilirea de noi colaborări | 0 | 0 |  | 25.000 | august |  |
| 17. | PREMIERĂ - SECŢIA MAGHIARÂ |  | Atragerea publicului către folclor prin spectacole noi | Transmiterea prin cântec şi dans a valorilor tradiţionale | 10.000 | 10.000 |  |  | septembrie |  |
| 18. | Participare la Festivalul Folcloric de Artă şi Tradiţie Românească Otopeni, ediţia a XIII-a |  | Cultivarea relaţiilor de parteneriat şi prezentarea tradiţiilor locale prin măiestria ansamblurilor profesioniste | Prezentarea folclorului din Transilvania | 2.600 | 2.600 |  |  | septembrie |  |
| 19. | Participare la Întâlnirea Anuală a Dansatorilor Profesionişti - Miercurea Ciuc, ediţia a X-a |  | Cultivarea relaţiilor de parteneriat şi prezentarea tradiţiilor locale prin măiestria ansamblurilor profesioniste | Prezentarea folclorului din Transilvania | 2.360 | 2.400 |  |  | octombrie |  |
| 20. | TURNEU ŢARĂ: Cluj, Turda, Zalău etc - Secţia maghiară |  | Prezentarea valorilor tradiţionale maghiare din zona noastră | Prezentarea de spectacole folclorice specifice culturii maghiare din zona Mureşului şi în alte zone ale ţării | 7.000 | 7.000 |  |  | noiembrie |  |
| 21. | TURNEU ÎN ŢARĂ - Vaslui, Secţia română |  | Prezentarea valorilor tradiţionale româneşti din zona noastră | Cunoaşterea în detaliu a repertoriului Secţiei române | 7.000 | 7.000 |  |  | octombrie |  |
| 22. | PREMIERĂ SECŢIA ROMÂNĂ |  | Valorificarea cântecelor şi jocurilor populare din obiceiurile tradiţionale româneşti | Prezentarea publicului de noi valori ale culturii tradiţionale | 50.000 | 50.000 |  |  | noiembrie |  |
| 23. | TURNEU ÎN ŢARĂ: Odorheiu Secuiesc, Sf.Gheorghe, Tîrgu-Secuiesc, Braşov, Făgăraş etc- Secţia maghiară |  | Prezentarea valorilor tradiţionale din zona Mureşului | Prezentarea folclorului din zonă şi stabilirea de colaborări | 7.000 | 7.000 |  |  | noiembrie |  |
| 24. | Participarea la Festivalul naţional de folclor "IOAN MACREA", ediţia a XIV-a, SIBIU |  | Prezentarea unui spectacol reprezentativ al Secţiei române | Prezentarea de noi elemente ale culturii tradiţionale din Transilvania, participarea la seminariile adresate coregrafilor şi dirijorilor | 2.300 | 2.300 |  |  | noiembrie |  |
| 25. | Organizarea Festivalului "GÖNGYKOSZORUK GYÖNGYE", ediţia a VIII-a |  | Prezentarea grupurilor de copii instruite de către membrii Secţiei maghiare a ansamblului | Prezentarea folclorului maghiar din Transilvania | 8.500 | 6.500 |  | 2.000 | decembrie |  |
| 26. | Întâlnirea Ansamblurilor Profesioniste din România-Tîrgu Mureş, ed. I |  | Prezentarea valorilor tradiţionale din zona Mureşului | Prezentarea folclorului din zonă şi activităţilor ansamblurilor profesioniste româneşti prezente | 70.000 | 38.800 |  | 10.000 | decembrie |  |
| 27. | PARTICIPARE LA EMISIUNI TV (Pro TV,TVR 1, Etno TV) |  | Transmiterea în timp a valorilor promovate în ultimii ani | Prezentarea celor mai reprezentative momente din spectacole | 9.500 | 3.660 |  |  | permanent |  |
| 28. | Inregistrări video şi audio ambele secţii |  | Arhivarea celor mai importante piese muzicale şi coregrafice prezentate | Transmiterea şi înregistrarea în timp a valorilor promovate în ultimi ani | 15.000 | 15.000 |  |  | permanent |  |
| TOTAL |  |  |  |  | 417.065 | 308.050 |  | 75.000 |  |  |
| 6) FILARMONICA DE STAT MURES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Luna muzicii de divertisment la Filarmonica târgumureşeană - concertele extraordinare de Anul Nou/ concertele extraordinare ale Re-revelionului |  | Programarea unor creaţii muzicale de mare popularitate şi grad lejer de accesibilitate la public | Continuarea promovării culturii mureşene după sărbătoarea centenarului Palatului Culturii, simbol al civilizaţiei mureşene, şi atragerea în sală de concerte a publicului iubitor de muzică clasică şi divertisment | 0 | 0 | 0 |  | ianuarie |  |
| 2 | Zilele Muzicale Târgumureşene |  | Susţinerea şi continuarea festivalului naţional cu o tradiţie de aproape patru decenii | Programarea în sala de concerte târgumureşeană a unor interpreţi de mare valoare şi promovarea repertoriului naţional şi internaţional | 10.000 | 10.000 | 0 |  | mai |  |
| 3 | Festivalul Internaţional de Orgă, ediţia a II-a |  | Concerte extraordinare specifice de orgă, cu valorificarea instrumentului de patrimoniu - orga din Sala de concerte | Popularizarea creaţiilor specifice acestui gen muzical într-o perioadă cu afluenţă de turişti. Demararea noii stagiuni de concerte | 12.000 | 12.000 | 0 |  | septembrie |  |
| 4 | Festivalul internaţional “In memoriam Constantin Silvestri” |  | Manifestare artistică de rezonanţă internaţională | Promovarea valorilor interpretative ale muzicii româneşti şi universale | 13.000 | 13.000 | 0 |  | octombrie |  |
| 5 | Festivalul internaţional de muzică de cameră "Săptămâna Tiberius", ed. a VIII-a |  | Promovarea genului muzicii de cameră, atragerea şi formarea publiculu meloman pentru valorile acestui gen muzical | Abordarea genului cameral, miniatural şi interpretări de înaltă ţinută artistică | 5.000 | 5.000 | 0 |  | noiembrie |  |
| 6 | Zilele Muzicii Religioase |  | Festival cu caracter judeţean | Promovarea genului muzicii sacre înaintea sărbătorilor de iarnă | 5.000 | 5.000 | 0 |  | decembrie |  |
| TOTAL |  |  |  |  | 45.000 | 45.000 | 0 |  |  |  |
| 7) Muzeul Județean |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECŢIA ARHEOLOGIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Editare vol. Războinici şi armament în Dacia, în sec. II a. Hr.-I p. Hr. |  | Lucrarea reprezintă cercetările autorului despre armamentul şi aristocraţia dacică-lucrare de doctorat | Introducerea în circuitul ştiinţific a cercetărilor arheologilor din muzeu | 15000 | 0 |  |  | iunie |  |
| 2 | Cercetarea turnurilor romane de la Vătava |  | Proiectul constă în verificarea turnurilor care au fost identificaţi anul trecut | Se vor executa prospecţii geomagnetice şi sondaje arheologice, continuând cercetarea din 2013 | 15000 | 8.000 |  |  | mai - octombrie |  |
| 3 | Organizarea expoziţiei Războinici şi echipament militar în antichitate |  | Organizarea unei expoziţii temporare cu diverse tipuri de armament, din preistorie până în epoca migraţiilor | Valorificarea muzeologică a pieselor de patrimoniu din inventarul muzeului | 5000 | 5000 |  |  | mai |  |
| 4 | Topografia aeriană a Transilvaniei |  | Continuarea proiectului început în 2009, în colaborare cu alte instituţii din ţară (ex. Muzeului Unirii Alba Iulia) | Recunoaşterea siturilor arheologice din Transilvania prin aerofotografiere | 10000 | 4.000 |  |  | martie - septembrie |  |
| 5 | Editare volum ”Iron Age Crafts and Craftsmen in the Carpathian Basin" (Meşteşugari şi meşteri în Bazinul Carpatic în epoca fierului)” |  | Publicarea studiilor care au făcut obiectul conferinţei din anul 2013, referitoare la artizani, meşteri şi a artefactelor realizate de aceştia în epoca fierului din Bazinul Carpatic | Prezentările ţi rezultatele vor fi publicate în seria Bibliotheca Mvsei Marisiensis în cursul anului 2014 | 20000 | 15.000 |  |  | noiembrie |  |
| 6 | Conferinţa “Bronze Age Chronology in Carpathian Basin (Cornologia epocii bronzului în Bazinul Carpatic) |  | Conferinţa va dezbate cele mai noi orientări metodologice şi ştiinţifice în ceea ce priveşte cronologia epocii bronzului | Popularizarea internă şi internaţională a activităţilor secţiei de arheologie | 15000 | 10.000 |  |  | noiembrie |  |
| 7 | Editare Volumul Conferinţei “Limes Dacicus Orientalis” I |  | Volum care cuprinde studiile prezentate la Conferinţa internaţională “Limes Dacicus Orientalis” I | Popularizarea internă şi internaţională a activităţilor secţiei de arheologie | 20000 | 15.000 |  |  | martie |  |
| 8 | Conferinţa "Limes Dacicus Orientalis" II |  | Conferinţă internaţională cu participarea a 60 de cercetători din ţară şi străinătate | Cheltuieli de deplasare, cazare şi tipărituri | 20000 | 0 |  |  | decembrie |  |
| 9 | Desfăşurarea proiectului Limes Dacicus Orientalis |  | Proiect internaţional de cercetare a limesului de est a Daciei romane | Punerea în evidenţă a unor situri, chiar introducerea lor în circuitul turistic | 20000 | 0 |  |  | aprilie - noiembrie |  |
| 10 | Prospecţie geomagnetică în vicusul roman de la Călugăreni |  | Relevarea planimetriei vicusului de lângă castrul de la Călugăreni | Cheltuieli cu detecţia făcută de o echipă specializată | 15000 | 6.000 |  |  | aprilie - mai |  |
| 11 | Cercetări arheologice sistematice în vicusul şi castrul roman de la Călugăreni |  | Continuarea cercetărilor din 2013 | Continuarea cercetărilor anterioare din castru şi terme. Stabilirea planimetriei vicusului, a tipurilor de locuinţe şi anexe | 50000 | 30.000 |  |  | iulie - septembrie |  |
| 12 | Festivalul Roman de la Călugăreni |  | Organizarea unor activităţi care să conştientizeze comunitatea de valoarea sitului arheologic şi posibilităţile pe care le oferă din punct de vedere turistic | Organizare de expoziţii, work-shop-uri, piese de teatru din clasici latini, zilele porţilor deschise ale şantierului arheologic, lupte de gladiatori | 30000 | 30.000 |  |  | august |  |
| 13 | Editare volum Marisia, fascicola Arheologie, nr. XXXIII/2013 |  | Volum de studii de arheologie al MJM | Cuprinde studiile arheologilor din muzeu şi a colaboratorilor muzeului | 20000 | 15.000 |  |  | martie |  |
| 14 | Cercetări pe traseul variantei de ocolire Tg. Mureş |  | Prognoză arheologică şi cercetari preventive | Descărcarea de sarcină arheologică a terenului afectat de investiţii | 100000 | 0 |  |  | martie - iunie |  |
| 15 | Cercetări arheologice preventive la Chinari |  | Efectuarea de cercetări arheologice preventive pe bază de contract cu Rezidential Park | Descărcarea de sarcină arheologică a zonei cuprinsă în prima fază de amenajare | 50000 | 0 |  |  | martie - octombrie |  |
| 16 | Noaptea Muzeelor (ed.a VIa) |  | Ateliere pentru copii, expoziţie | Promovarea activităţii muzeului | 10000 | 0 |  |  | mai |  |
| 17 | Descărcare arheologică Cetatea Medievală |  | Contract în derulare cu Primăria Mun. Tîrgu-Mureş | Săpături arheologice preventive în vederea protejării patrimoniului naţional | 250000 | 250.000 |  |  | februarie - septembrie |  |
| 18 | Expoziţia de bază |  | Efectuarea părţii de design şi proiect de execuţie. | Valorificarea patrimoniului muzeal prin expunerea obiectelor din propriile colecţii | 60000 | 20.000 |  |  | aprilie - august |  |
| 19 | Volum de conferinţe Castrum Bene - publicare |  | Valorificarea rezultatelor conferinţei din 2013 mai | Volumul va prezenta cele mai importante rezultate a cercetării cetăţilor din România între 1990 -2013 | 15000 | 15.000 |  |  | octombrie |  |
| 20 | Volum de conferinţe Sistem de încălzire - publicare |  | Valorificarea rezultatelor ştiinţifice a conferinţei din 2008 | Volumul va întruni rezultatele cercetărilor din istoriografia românească şi maghiară din anii 1990-2013 | 15000 | 0 |  |  | noiembrie |  |
| 21 | Volum Biserica Medievală din Gogan - publicare |  | Valorificarea rezultatelor cercetărilor arheologice şi de parament din 2011 | Popularizarea valorilor culturale şi patrimoniale din judeţul Mureş | 12000 | 0 |  |  | Septembrie |  |
| 22 | Volum Cetatea Tîrgu-Mureş/ publicare |  | Volumul este o cerinţă importantă deoarece momentan nu există materiale publicate despre acest edificiu important | Valorificarea patrimoniului mureşean şi prezentarea rezultatelor cercetărilor din ultimii 10 ani | 45000 | 15.000 |  |  | septembrie |  |
| TOTAL |  |  |  |  | 812.000 | 438.000 | 0 |  |  |  |
| Secția istorie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Simpozion ştiinţific despre arhitecţi şi arhitectură în Transilvania până la Primul Război Mondial |  | Cunoaşterea evoluţiei urbane a oraşului Tîrgu-Mureş din punct de vedere arhitectonic | Prezentarea noilor rezultate ale cercetării referitoare la arhitectura Transilvaniei din punct de vedere profesional şi metodologic sub egida catedrei de istoria artei din Cluj-Napoca în strânsă legătură cu ultimele rezultate legate de arhitectura Tîrgu-Mureşului | 11.000 | 10.000 |  |  |  |  |
| 2 | Expoziţie: Topografia monumentelor istorice din Tîrgu-Mureş |  | Cunoaşterea istoricului şi a stării de sănătate a unor monumente reprezentative din oraşul Târgu-Mureş | Inventarierea şi prelucrarea unui număr de 15-20 de monumente târgmureşene aflate într-o stare de conservare necorespunzătoare. Expoziţia prezintă situaţia şi istoria acestor monumente, cazuri critice, restaurări necorespunzătoare etc. | 14.000 | 8.000 |  |  |  |  |
| 3 | Expoziţie: „Viaţa cotidiană a unei familii de negustori armeni. Obiecte descoperite în casa Csiki din Târgu-Mureş” |  | Valorificarea culturală a patrimoniului muzeal | Valorificarea patrimoniului muzeal prin prezentare publicului a obiectelor de deosebită valoare istorică, datând de la sfârşitul sec. XVIII şi începutul sec. XIX descoperite în casa unui negustor armean din Tg-Mureş | 7.000 | 5.000 |  |  |  |  |
| 4 | Inventarierea patrimoniului eclesiastic în protopopiatul reformat Gurghiu |  | Valorificarea culturală a patrimoniului cultural şi spiritual al judeţului Mureş | Inventarierea, digitalizarea şi prelucrarea obiectelor de cult şi a imobilelor eclesiastice aflate în posesia parohiilor reformate din jud. Mureş | 10.000 | 4.000 |  |  |  |  |
| 5 | Conferinţă: „Cultură şi societate în spaţiul transilvan” (III) |  | Valorificarea lucrărilor susţinute într-un nou număr al anuarului MARISIA | Sesiunea de comunicări se adresează cu precădere cercetătorilor din spaţiul transilvan care se vor reuni la Târgu-Mureş sub egida Muzeului Judeţean. Participă muzeografi, cercetători şt., cadre didactice universitare | 15.000 | 0 |  |  |  |  |
| 6 | Expoziţie: „Mureşeni la Marea Unire” |  | Valorificarea expoziţională a patrimoniului muzeal şi a investigaţiilor ştiinţifice referitoare la această temă. | Expoziţia presupune costuri pentru documentare în arhivele din Alba Iulia, Cluj, Bistriţa, pentru traducerea şi multiplicarea documentelor şi pentru prelucrarea digitală a fotografiilor | 15.000 | 8.000 |  |  |  |  |
| 7 | Expoziţie: Comemorarea creării Appendix-Bolyai Janos, 190 de ani |  | Cunoaşterea tradiţiilor ştiinţifice ale oraşului Târgu-Mureş | Expoziţia prezintă viaţa cunoscutului matematician maghiar care a creat geometria neeuclidiană. Rezultatul cercetărilor sale le-a publicat, ca o anexă, intitulată Appendix, la tratatul tatălui său, Farkas Bolyai, Tentamen juventutem studiosam... din 1832. Această operă, ca şi concepţia sa, reprezintă un moment crucial în dezvoltarea geometriei moderne. | 58.000 | 0 |  |  |  |  |
| 8 | Publicaţie:Catalog detaliat Palatul Culturii Târgu-Mureş |  | Cunoaşterea tradiţiilor culturale ale oraşului Tîrgu-Mureş | Valorificarea ştiinţifică şi turistică a Palatului Culturii din Tîrgu-Mureş. Catalogul este tipărit pentru marcarea celor 100 de ani de la construcţia monumentului | 100.000 | 40.000 |  |  | 2014 |  |
| 9 | Publicaţie - Ioan Cherejan.O filă din istoria teatrului mureşan |  | Cunoaşterea trecutului cultural al oraşului Tîrgu-Mureş | Valorificarea fondului documentar aparţinând profesorului univ. dr.Ioan Cherejan şi a altor documente aflate în patrimoniul muzeului. Cartea are ca subiect istoria teatrului maghiar şi românesc din Tîrgu-Mureş scrisă pe baza acestor documente | 15.000 | 5.000 |  |  | 2014 |  |
| 10 | Expoziţie: Din istoria farmaceuticii |  | Cunoaşterea tradiţiilor ştiinţifice ale oraşului Tîrgu-Mureş | Valorificarea patrimoniului muzeal în parteneriat cu fabrica de medicamente „Richter” Tîrgu - Mureş | 45.000 | 45.000 |  |  | 2014 |  |
| 11 | Publicaţie: Memorial de război – Ioan Mureşan |  | Valorificarea fondului documentar al Muzeului Judeţean Mureş | Lucrarea presupune costuri pentru documentare, traduceri de documente, tipărire | 10.000 | 10.000 |  |  | 2014 |  |
| 12 | Publicaţie: Protopopiatul greco-catolic maghiar din Tîrgu-Mureş |  | Valorificarea fondului documentar al Muzeului Judeţean Mureş | Lucrarea presupune costuri pentru documentare, traduceri de documente, tipărire | 10.000 | 0 |  |  | 2014 |  |
| 13 | Publicaţie: MARISIA XXXIV |  | Valorificarea studiilor susţinute la Conferinţa „Cultură şi societate în spaţiul transilvan (II) | Lucrarea presupune preţuri pentru tipărirea în cel puţin 200 de exemplare | 20000 | 0 |  |  | 2014 |  |
| TOTAL |  |  |  |  | 330.000 | 135.000 |  |  |  |  |
| SECȚIA DE ȘTIINTELE NATURII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Programul de pedagogie muzeală “Cu paşi mărunţi prin muzeu” |  | Valorificarea patrimoniului muzeal în funcţie de programa şcolară; Protocol de colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş nr. 5516/30 VIII 2010 | Perceperea muzeului ca pe o resursă educaţională, care să le dezvolte copiilor şi elevilor competenţe şi cunoştinţe de specialitate. Set de programe educative complementare, pe cicluri de şcolaritate, structurate pe trei discipline şcolare | 1.000 | 1000 |  |  | ianuarie - iunie |  |
| 2 | Ziua Internaţională a Limbii Materne, ediţia a IV -a. |  | Promovarea recunoaşterii şi utilizării limbilor materne din lume, precum şi a valorilor lor patrimoniale. Valorificarea bunurilor culturale din colecţiile muzeului | Expoziţie de plante şi de animale din colecţiile muzeului (ale unor colecţionari români, maghiari şi germani);Atelier de creaţie: confecţionare de felicitări cu plante uscate şi D117 trilingve (în limbile română, maghiară şi germană) de către copii şi elevi de la secţiile română, maghiară şi germană ale unor şcoli din judeţul Mureş, dedicate mamelor, de 1 martie; | 200 | 200 |  |  | februarie |  |
| 3 | Săptămâna „Să ştii mai multe, să fii mai bun!” |  | Atragerea copiilor şi a elevilor spre muzeu şi iniţierea lor în tainele meseriei de muzeograf. | Perceperea muzeului ca pe o resursă educaţională, care să le dezvolte copiilor şi elevilor competenţe şi cunoştinţe de specialitate; Prezentări în power-point ale unor teme legate de curiozităţi din lumea plantelor şi animalelor; Organizarea unor ateliere de pedagogie muzeală pentru copii şi D118 în cadrul cărora aceştia îşi pot manifesta creativitatea îndemânarea şi abilităţile de comunicare şi de lucru în echipă şi pot pătrunde în tainele muzeului | 1.200 | 1200 |  |  | aprilie |  |
| 4 | Sărbătorile de Paşti la muzeu, ediţia a IV-a |  | Atragerea publicului spre muzeu, în special a copiilor, a elevilor şi a familiilor acestora; Oferirea pentru public a posibilităţii de a sărbători Paţtele într-o altfel de locaţie decât cea cu care sunt obiţnuiţi: la muzeu | Organizarea atelierului de creaţie „Hai la muzeu şi ajută-l pe Iepuraş! Expoziţie-târg cu felicitări confecţionate de copii (ţi panotate cu ajutorul copiilor ţi elevilor) | 500 | 500 |  |  | aprilie |  |
| 5 | Noaptea muzeelor - ediţia a VIII-a. |  | Optimizarea accesului publicului la activităţi muzeale. | Expoziţia „Natura altfel”(prof. Şandor Vasile); Ateliere de pedagogie muzeală (invitat: Máté Károly – maistru de iască). | 1.400 | 1400 |  |  | mai |  |
| 6 | “Muzeograf pentru o zi” - ediţia a IV - a/ Ziua Internaţională a Copiilor |  | Promovarea profesiei de muzeograf | Masă rotundă cu tema “Din culisele meseriei de muzeograf”; Realizare şi oferire de replici după bunuri culturale mobile din patrimoniul secţiei; Expoziţie itinerantă de la Muzeul Naţional Brukenthal Sibiu | 5.300 | 5.300 |  |  | iunie |  |
| 7 | Conferinta internaţională de comunicări ţtiinţifice “Preocupări recente în cercetarea, conservarea ţi valorificarea patrimoniului cultural” - ediţia a IX-a |  | Conferinţă tematică, având ca invitaţi specialişti renumiţi în domeniu, din România si din alte ţări | Creşterea prestigiului şi a vizibilităţii muzeului în România şi în afara graniţelor ei; Introducerea în circuitul ştiinţific a rezultatelor cercetărilor efectuate de către specialiştii muzeului | 10.000 | 8.000 |  |  | iunie |  |
| 8 | Şcoala de vară la muzeu, ediţia a V-a |  | Atragerea copiilor şi a elevilor spre muzeu ţi iniţierea lor în tainele meseriei de muzeograf | Organizarea unor ateliere de creaţie pentru copii şi elevi, în cadrul cărora aceştia îşi pot manifesta creativitatea, îndemânarea şi abilităţile de comunicare şi de lucru în echipă şi pot pătrunde în tainele muzeului; Expoziţie-târg “Mâini dibace” | 1.000 | 1.000 |  |  | iulie |  |
| 9 | Conferinţa naţională de pedagogie muzeală ”Pedagogie muzeală în muzeele cu specific de știinţe ale naturii din România” - ed. a III-a |  | Conferinţă tematică, având ca invitaţi specialiţti renumiţi în domeniu, din România | Introducerea în circuitul ştiinţific a rezultatelor cercetărilor din domeniul ţtiinţelor naturii | 10.000 | 8.000 |  |  | octombrie |  |
| 10 | Tricolorul României în lumea vie |  | Educarea publicului în spiritul dragostei şi respectului pentru natură; Valorificarea expoziţională a bunurilor culturale mobile roşii, galbene şi albastre din colecţiile muzeului | Miniexpoziţie: „Reprezentanţi tricolori în lumea vie”; proiect educativ; atelier de pedagogie muzeală | 500 | 500 |  |  | decembrie |  |
| 11 | Sărbătorile de iarnă la muzeu şi la Casa de Copii |  | Atragerea publicului spre muzeu, în special a copiilor, a elevilor şi a familiilor acestora; Oferirea pentru public a posibilităţii de a sărbători Crăciunul într-o altfel de locaţie decât cea cu care sunt obiţnuiţi: la muzeu | Serbarea Bradului de Crăciun, la muzeu şi la Casa de copii;Organizarea unor ateliere de creaţie (ex. atelier de confecţionat felicitări de Crăciun cu plante uscate şi presate şi din materiale reciclabile) la muzeu şi la Casa de Copii; Expoziţie-târg cu felicitări confecţionate de copii şi de elevi | 1.000 | 1.000 |  |  | decembrie |  |
| 12 | Editare Marisia XXXIII, fascicula de Ştiinţele Naturii |  | Valorificarea cercetărilor ştiinţifice în domeniu ţi a bunurilor culturale mobile din Muzeul Judeţean Mureş. | Introducerea în circuitul ştiinţific a rezultatelor cercetărilor din domeniul ştiinţelor naturii | 13.500 | 13.500 |  |  | 2014 |  |
| 13 | Editare revistă de pedagogie muzeală II, fascicula Ştiinţele Naturii. |  | Valorificarea cercetărilor ştiinţifice in domeniu ţi a bunurilor culturale mobile ţi imobile din Muzeul Judeţean Mureş, Secţia de ţtiinţele Naturii. | - introducerea în circuitul ştiinţific a rezultatelor cercetărilor din domeniul pedagogiei muzeale (din domeniul ţtiinţelor naturii). | 13.500 | 13500 |  |  | 2014 |  |
| 14 | Editare carte „Ghidul Muzeului de Ştiinţele Naturii” (autori: Daniela Botoş, Mihaela Sămărghiţan). |  | Creşterea vizibilităţii muzeului în comunitate;Atragerea unui număr mai mare de vizitatori | Popularizarea evenimentelor culturale şi ştiinţifice ale secţiei;Valorificarea bunurilor culturale mobile din colecţiile muzeului | 13.500 | 0 |  |  | 2014 |  |
| 15 | Editare Carte de colorat „Din poveştile muzeului” (autori: Daniela Botoş, Pokorny Atilla,) |  | Creşterea vizibilităţii muzeului în comunitate; Atragerea unui număr mai mare de vizitatori | Valorificarea bunurilor culturale mobile din colecţiile muzeului | 3.500 | 3.500 |  |  | 2014 |  |
| 16 | Editare carte “Plante medicinale din judeţul Mureş” (autor: Mihaela Sămărghiţan). |  | Creşterea vizibilităţii muzeului în comunitate | Introducerea în circuitul ştiinţific a rezultatelor cercetărilor din domeniu, precum şi a unor bunuri culturale mobile din colecţiile muzeului | 20.000 | 5.000 |  |  | 2014 |  |
| 17 | Continuarea traducerii textelor din expoziţia de bază a secţiei (în limba maghiară şi în limba engleză), precum şi realizarea unui nou concept de expunere a textelor trilingve |  | Atragerea unui număr mai mare de vizitatori de diferite etnii; Promovarea multiculturalismului | Traducerea şi corectarea textelor cu ajutorul traducătorilor autorizaţi, listarea şi expunerea lor pe suporturi moderne | 2.000 | 2000 |  |  | 2014 |  |
| 18 | Programul de pedagogie muzeală “Cu paşi mărunţi prin muzeu” |  | Valorificarea patrimoniului muzeal în funcţie de programa şcolară; Protocol de colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş | Perceperea muzeului ca pe o resursă educaţională, care să le dezvolte copiilor şi elevilor competenţe şi cunoştinţe de specialitate; Set de programe educative complementare, pe cicluri de şcolaritate, structurate pe trei discipline Şcolare | 1.000 | 1000 |  |  | ianuarie - iunie; septembrie - decembrie |  |
| 19 | Ziua Internaţională a Limbii Materne, ediţia a IV-a |  | Promovarea recunoaşterii şi utilizării limbilor materne din lume, precum şi a valorilor lor patrimoniale; Valorificarea bunurilor culturale din colecţiile muzeului | Expoziţie de plante şi de animale din colecţiile muzeului (ale unor colecţionari români, maghiari şi germani);Atelier de creaţie: confecţionare de felicitări cu plante uscate şi presate, trilingve (în limbile română, maghiară şi germană) de către copii şi elevi de la secţiile română, maghiară şi germană ale unor şcoli din judeţul Mureş, dedicate mamelor, de 1 martie; Expoziţie-târg cu felicitări trilingve | 200 | 200 |  |  | februarie |  |
| 20 | Ghidul Colecţiei ornitologice |  | Valorificarea editorială a colecţiei ornitologice | Valorificarea bunurilor culturale mobile din colecţiile muzeului | 10.000 | 10.000 |  |  | 2014 |  |
| TOTAL |  |  |  |  | 109.300 | 76.800 |  |  |  |  |
| SECŢIA ETNOGRAFIE ŞI ARTĂ POPULARĂ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ateliere de pedagogie muzeala: modelarea lutului, pictura pe sticlă, ţesut, cusut sau confecţionarea podoabelor |  | Îmbogăţirea cunoştinţelor şi noţiunilor despre muzee şi trezirea interesului pentru cultură; Cunoaşterea tradiţiilor locale şi respectarea acestora.Urmărirea integrării optime a copiilor în societate prin sensibilizarea acestora de a accepta diversitatea etnică şi culturală (români, saşi, maghiari, rromi etc.) prin conştientizarea valorilor umane şi cultivarea respectului faţă de semeni. | 1. Cunoaşterea patrimoniului muzeal;2.Organizarea de manifestări cu prilejul marilor evenimente şi sărbători naţionale; 3. Cunoaşterea de către copii a unor lucrări de artă reprezentative pentru cultura şi arta populară românească. Insuşirea unor cunoştinţe referitoare la tradiţiile şi obiceiurile româneşti, aşa cum sunt ele reliefate în cadrul muzeului;4.Educarea respectului şi toleranţei faţă de tradiţiile şi cultura altor etnii | 5.000 | 4.000 |  |  | lunar |  |
| 2 | Lăsatul Postului în zonele mureşene. Fărşangul. |  | Promovarea şi valorificarea tradiţiilor locale mureşene. Valorificarea cercetărilor de teren asupra obiceiurilor populare mureşene de la Lăsatul Postului Paştelui. | 1. Lecţii deschise, Ateliere de pedagogie muzeală;2. Expoziţie - prezentarea unor obiceiuri populare comune românilor, maghiarilor şi saşilor din perioada postului Paştelui/ Reconstituirea unor costume de Fărşang | 4.000 | 0 |  |  | martie |  |
| 3 | Activitatea lui Aurel Filimon din anul 1924 în edificarea muzeului mureşean şi completarea colecţiilor etnografice. Iniţiative etnomuzeologice |  | Evocarea activităţii lui Aurel Filimon în domeniul etnografiei | 1.Punerea în evidenţă a aportului adus de A. Filimon la fundamentarea colecţiilor muzeale mureşene; 2. Sublinierea activismului său cultural în cadrul Societăţii de Istorie, Arheololgie şi Etnografie; 3. Implicarea sa în achiziţiile efectuate în vderea completării colecţiilor; 4.Evocarea implicării sale în rezolvarea problemelor etnomuzeologice şi etnomuzeografice | 3.000 | 1.000 |  |  | aprilie |  |
| 4 | Şcoala altfel:Să ştii mai multe, să fii mai bun! |  | Promovarea tradiţiilor şi obiceiurilor locale legate de sărbătorile pascale; | 1.Program educaţional. Ateliere de lucru: încondeierea ouălor de Paşti; 2. Dezvoltarea de abilităţi şi deprinderi pentru realizarea motivelor tradiţionale prin încondeierea pe ouă cu ceară de albine | 2.000 | 1.000 |  |  | aprilie |  |
| 5 | Proiecţie de filme antropologice şi documentare |  | Aprofundarea dialogului interdisciplinar între film ţi antropologie. | 1. Vizionarea de filme etnografice în cadrul unor seri muzeale sau altor evenimente organizate la muzeu. 2. O acţiune în colaborare cu Casa Tranzit - Centru de Artă şi Cultură Contemporană din Cluj, CJ Mureş, alte instituţii muzeale din ţară | 5.000 | 2.000 |  |  | periodic |  |
| 6 | Noaptea Muzeelor 2013 - Copilăria între jocul tradiţional şi cel virtual |  | Atragerea publicului spre muzeu prin programe muzeale interactive: ateliere de pedagogie muzeală şi proiecţie de filme etnografice. | Eveniment complex: vizionarea de filme etnografice, ateliere de lucru pentru copii organizate în parteneriat cu celelalte secţii ale MJM şi diferite institutii de cultură din oraş. | 5.000 | 0 |  |  | mai |  |
| 7 | Atelier de dezbateri privind iniţierea unui proiect sub genericul „Istoria culturii şi civilizaţiei transilvane” |  | Coagularea efortului de iniţiere a unui grup de lucru interdisciplinar format din specialişi ai muzeelor din Transilvania | 1. Stabilirea unor strategii şi metologii de cercetare şi valorificare a patrimoniului cultural din spaţiul transilvan, cu precădere a arcului intracarpatic. 2. Identificarea resurselor umane şi financiare pentru demararea unui proiect de realizare a unei sinteze de istorie a culturii şi civilizaţiei transilvane pe termen mediu | 5.000 | 1.000 |  |  | iunie |  |
| 8 | Vacanţă la muzeu |  | Activităţi interactive destinate în special copiilor aflaţi în vacanţă | Organizarea a 8 ateliere de pedagogie muzeală: modelare lut, ţesut, iniţiere în pictură, confecţionare podoabe cu scopul de a promova tradiţiile meşteşugăreşti | 4.000 | 2.000 |  |  | iulie – august |  |
| 9 | FOTOETNOGRAFICA |  | Implicarea şi responsabilizarea comunitătii în raport cu trecutul, prin demersuri de menţinere, revitalizare şi transmitere a valorilor patrimoniului material şi imaterial local. | Programul cultural FOTOETNOGRAFICA urmareste recuperarea si valorificarea unui patrimoniu cultural reprezentat de fotografiile de familie si istorii orale legate de aceste documente ; Colaborare cu TVR şi Radio Târgu-Mureş pentru realizarea unor emisiuni de specialitate.Cercetări etnografice, expoziţii foto-documentare, promovare proiect în comunităţi ale jud.Mureş | 8.000 | 1.000 |  |  | martie - noiembrie |  |
| 10 | Moşteniri CulturaleSonore |  | Acţiunea de salvgardare şi prezervare digitală a patrimoniului etnologic/ etnografic/ etnofolcloric/ etnomuzicologic şi coregrafic mureşean. Transcrierea din format analog în format digital a unor înregistrări reprezentative de folclor muzical şi coregrafic din arealul cultural mureşean şi limitrof | Transcrierea unor interviuri, emisiuni cu semnificaţie etno-folclorică în scopul arhivării şi valorificării lor muzeale; Transcrierea unor piese de folclor muzical şi coregrafic din înregistrările radio reprezentative pentru zone şi subzone etnofolclorice ale arealului mureşean. | 10.000 | 0 |  |  | aprilie-octombrie |  |
| 11 | Restaurarea mobilierului pictat |  | Asigurarea unei stari de conservare optime pentru colecţia de mobilier a muzeului în vederea pregătirii patrimoniului muzeal pentru expoziţia de bază | Workshop de restaurare lemn | 10.000 | 4.000 |  |  | iunie |  |
| 12 | Restaurare icoane pe sticlă |  | Asigurarea unei stari de conservare optime pentru expunerea si valorificarea colecţiei de icoane pe sticla din patrimoniul sectiei de Etnografie | Workshop restaurare icoane pe sticlă faza a II-a. Implicarea în munca de restaurare a specialistilor Laboratorului de Conservare Restaurare, alături de alţi specialisti de la alte institutii de profil, studenti etc. | 8.000 | 0 |  |  | aprilie - mai |  |
| 13 | Expoziţie Satul Tradiţional în Pictură |  | Promovarea satelor tradiţionale mureşene prin pictură | Expoziţie de autor: Promovarea satului tradiţional prin pictură; conştientizarea publicului asupra satelor îmbătrânite, a valorilor etnografice pe cale de dispariţie. | 2.000 | 1.000 |  |  | septembrie |  |
| 14 | Săteni mureşeni şi Marea Unire |  | Evocarea implicării, delegării şi participării satelor mureşene la actul Marii Uniri a Transilvaniei cu România de la 1 Decembrie 1918 | 1. Evocare: Punerea în valoare a reprezentării etnografice în înfăptuirea Marii Uniri; 2. Scoaterea în evidenţă a stării de spirit a lumii satelor din mentalul colectiv şi a conştiinţei necesităţii realizării Marii Uniri; 3. Sublinierea aportului intelectualităţii satelor - învăţători, preoţi, medici- în pregătirea momentului realizării Marii Uniri; 4. Exemplificări ale recuzitei etnografice observate în documentele imagistice ale Marii Uniri; 5. Prezentarea unor mărturii de istorie orală, povestiri ale vieţii unor urmaşi ai participanţilor la evenimentul de la 1 Decembrie 1918 din spaţiul mureşean al lumii satelor | 4.000 | 1.000 |  |  | noiembrie |  |
| 15 | Colocviul Naţional Reprezentarea etnologică şi etnomuzeografică în teren, colecţii, expoziţii şi publicaţii- trecut-prezent-viitor. |  | Reuniune la nivel naţional în vederea dezbaterii între specialiştii etnografi/ etnologi/etnomuzeografi a priorităţilor reprezentării patrimoniului etnologic.Necesitatea realizării unei noi expoziţii de bază reprezentative pentru arealul cultural mureşean şi al confluenţelor, interferenţelor sale | Prezentarea unor comunicări privind priorităţile stabilite de muzeele etnografice în cercetarea şi valorificarea patrimoniului etnologic în general, în reprezentarea muzeistică a patrimoniului etnologic în mod special; 2. Exemplificări ale modului de realizare a proiectelor tematice ale reamenajării unor expoziţii de bază în muzeele de profil: studii de caz; 3. Atelier de propuneri /dezbateri cu specialiştii din muzee la provocările Muzeului de Et. şi Artă Populară legate de necesitatea realizării unei noi exp. de bază reprezentative pt. arealul cultural mureşean şi al confluenţelor, interferenţelor sale | 15.000 | 12.000 |  |  | noiembrie |  |
| 16 | În aşteptarea Crăciunului Târgul de Crăciun |  | Promovarea tradiţiilor şi obiceiurilor locale, însuşirea unor cunoştinţe referitoare la practicarea acestora şi sensibilizarea, dezvoltarea de abilităţi şi deprinderi pentru realizarea şi folosirea recuzitei obiceiurilor de iarnă, după modele tradiţionale | Ateliere de lucru: confecţionarea podoabelor tradiţionale pentru bradul de Crăciun şi a altor piese din recuzita sărbătorilor de iarnă; Târgul de Crăciun - Expoziţie cu vânzare | 3.000 | 1.000 | - |  | octombrie -decembrie |  |
| 17 | Calendar 2014. Ghidul expoziţiei Târgurile mureşene şi lumea rurală |  | Promovarea expoziţiei muzeale Târgurile mureşene şi lumea rurală | Publicaţie promoţională: Realizarea unui material de promovare a expoziţiei muzeale şi a colecţiilor muzeale | 3.000 | 0 |  |  | septembrie |  |
| 18 | Anuarul MARISIA XXXI - etnografie – volum dedicat temei arhivelor fotodocumentare |  | Valorificarea cercetărilor ştiinţifice efectuate de specialiştii muzeului | Introducerea în circuitul ştiinţific a rezultatelor cercetăriilor etnografice. | 18.000 | 15.000 |  |  | martie - octombrie |  |
| 19 | Anuarul MARISIA XXXII/2014 -etnografie |  | Valorificarea cercetărilor ştiinţifice efectuate de specialiştii din muzee, alte instituţii de cercetare şi valorificare ştiinţifică a culturii tradiţionale | Introducerea în circuitul ştiinţific a rezultatelor cercetăriilor etnografice. Volum dedicat temei sesiunii naţionale de comunicări ştiinţifice – nov. 2013 | 15.000 | 12.000 |  |  | martie - octombrie |  |
| 20 | BIBLIOTHECA MVSEI MARISIENSIS. SERIA ETHNOGRAPHICA nr 7/2014 - Catalog de colectie |  | Valorificarea colecţiilor muzeale | Promovarea şi valorificarea colecţiilor etnografice ale muzeului de etnografie şi introducerea în circuitul ştiinţific a cercetărilor de colecţie | 18.000 | 0 |  |  | septembrie |  |
| 21 | BIBLIOTHECA MVSEI MARISIENSIS. SERIA ETHNOGRAPHICA nr 8/2014 - Etnocultură în zona Mureşului Superior |  | Valorificarea patrimoniului etnografic din teren, colecţii şi arhive (material şi imaterial rezultat din cercetările etnografice din ultimii ani | Valorificarea cercetarilor etnografice de teren,colecţii şi arhive din zona Mureşului Superior. | 15.000 | 0 |  |  | noiembrie |  |
| TOTAL |  |  |  |  | 162.000 | 58.000 |  |  |  |  |
| SECȚIA ARTĂ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Expoziţie temporară a pictorului Dosa Geza (1846- 1871). Editarea catalogului, afişului şi a CD-ului de prezentare a expoziţiei documentare |  | Cunoaşterea creaţiei artistului târgumureşean Dosa Geza | Informarea publicului asupra valorilor artei locale | 40.000 | 30.000 |  |  | mai |  |
| 2 | Galeria de artă memorială Ion Vlasiu. Editare catalog, afiş şi CD de prezentare a expoziţiei documentare |  | Cunoaşterea valorilor de patrimoniu naţional | Informarea publicului asupra valorilor excepţionale ale artei româneşti | 100.000 | 50.000 |  |  | octombrie |  |
| 3 | Simpozion Naţional de Artă corelat cu deschiderea Galeriei de artă “Ion Vlasiu |  | Invitarea de istorici ţi critici de artă, artişti plastici profesionişti | Îmbogăţirea patrimoniului cultural naţional a Muzeului de artă şi aducerea la cunoştinţa publicului prin intermediul unei expoziţii a lucrărilor create cu acest prilej | 50.000 | 0 |  |  | octombrie |  |
| 4 | Simpozion naţional de pictură, grafică, sculptură, multimedia - Totem |  | Cunoaşterea valorilor de artă contemporană naţională în vederea creării unui fond patrimonial pentru muzeul de artă contemporană | Informarea publicului asupra valorilor de artă contemporană | 100.000 | 0 |  |  | august |  |
| 5 | Redeschiderea Galeriei de artă "Donaţia Elisabeta şi Gheorghe David"- Editarea catalogului, afişului şi a CD-ului de prezentare a expoziţiei documentare |  | Cunoaşterea valorilor de patrimoniu naţional | Informarea publicului asupra valorilor excepţionale ale artei româneşti | 10.000 | 2.000 |  |  | iunie |  |
| 6 | Expoziţie temporară Eugen Gâscă. Editarea catalogului, afişului şi a CD-ului de prezentare |  | Cunoaşterea valorilor de patrimoniu naţional | Informarea publicului asupra caracteristicilor ale creaţiei artistului Eugen Gâscă | 70.000 | 0 |  |  | septembrie |  |
| 7 | ” Noaptea muzeelor- Noaptea muzelor” |  | Educarea publicului | Informarea publicului asupra valorilor de patrimoniu local şi educarea plastică a tinerilor | 5.000 | 5.000 |  |  | mai |  |
| 8 | Elaborarea de lucrări ştiinţifice pentru reviste de specialitate şi articole de popularizare în presa locală |  | Valorificarea ştiinţifică a rezultatelor cercetărilor specialiştilor pe temele alese | Popularizarea patrimoniului muzeal | 1.000 | 1.000 |  |  | martie |  |
| 9 | Intocmirea F.A.E. din categoria tezaur |  | Aducerea la zi a datelor ştiinţifice pentru obiectele de patrimoniu considerate a fi tezaur | Întocmirea fişelor analitice de evidenţă şi întocmirea fişelor de conservare- restaurare | 1.000 | 1.000 |  |  | 2014 |  |
| 9 | Expoziţie temporară a pictorului Dosa Geza (1846- 1871). Editarea catalogului, afişului şi a CD-ului de prezentare a expoziţiei documentare |  | Cunoaşterea creaţiei artistului târgumureşean Dosa Geza | Informarea publicului asupra valorilor artei locale | 40.000 | 30.000 |  |  | mai |  |
| TOTAL |  |  |  |  | 377.000 | 89.000 |  |  |  |  |
| LABORATOR CONSERVARE - RESTAURARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Excursie de studii - vizitarea muzeelor naţionale si a şantierelor de restaurare, monumente |  | Documentare | Studierea pieselor sau a ansamblurilor patrimoniale restaurate de catre alte muzee, În vederea unei actualizari a cunostintelor din acest domeniu | 2.000 | 0 |  |  | aprilie |  |
| 2 | Atelier modelaj (Noaptea Muzeelor) |  | Divertisment oferit copiilor | Deprinderea unor abilitati practice, dezvoltarea simţului estetic | 500 | 0 |  |  | mai |  |
| 3 | Atelier pictură pe sticlă (NM) |  | Divertisment oferit copiilor | Deprinderea unor abilitati practice, dezvoltarea simtului estetic | 700 | 0 |  |  | mai |  |
| 4 | Atelier face painting (NM) |  | Divertisment oferit copiilor | Implicarea creativa a copiilor cu vârsta mai mica | 500 | 0 |  |  | mai |  |
| 5 | Activităţi de predare metode aplicate restaurare - practică cu studenţi |  | Diversificarea activităţilor cu publicul | Popularizarea specificului activităţii secţiei in rândul tinerilor; pregătirea unor viitori specialişti | 2.000 | 0 |  |  | iunie |  |
| 6 | Workshop restaurare icoane pe sticlă faza a III-a |  | Conservarea si restaurarea unor piese din patrimoniul etnografic muzeal, in vederea valorificarii prin expunere (colectia de icoane pe sticla) | Colaborarea specialistilor Laboratorului de Conservare Restaurare cu specialişti de la alte instituţii de profil; Formarea de noi specialişti etc. | 25.000 | 20.000 |  |  | iunie |  |
| 7 | Workshop de restaurare ceramica etnografica si arheologica |  | Pregătirea pentru expunere a pieselor ceramice | Conservarea şi restaurarea unui număr cât mai mare a pieselor care necesită intervenţii | 20.000 | 0 |  |  | iulie |  |
| 8 | Workshop restaurare lemn policrom, etapa a II - a |  | Colaborarea cu specialişti din ţară şi de la alte secţii – asigurarea unui feed back în ce priveşte priorităţile de restaurare, conservarea si restaurarea unor piese din patrimoniul muzeal | Asigurarea unei stări de conservare optime pentru expunerea si valorificarea patrimoniului muzeal;Implicarea in munca de restaurare atât a specialiştilor Laboratorului de Conservare Restaurare, cat si a unor specialiţti de la alte instituţii de profil, studenţi | 25.000 | 20.000 |  |  | septembrie |  |
| 9 | Workshop - tehnici de obţinere a unor copii, mulaje, replici, după piese originale |  | Asigurarea materialelor expozitionale | Implicarea angajatilor in activitati de replicare si copiere a obiectelor muzeale fragile sau foarte valoroase in vederea expunerii; producerea unor replici la scara redusa cu rol documentar si expozitional | 5.000 | 0 |  |  | octombrie |  |
| 10 | Targul Muzeelor -Expozitie de reproduceri, copii sau replici ale unor icoane pe sticla, piese ceramice, mozaic, etc |  | Promovarea institutiei prin valorificarea materialului expozitional | Colaborarea intre specialisti si institutii de cultura la nivel national; prezentarea catre public a ofertei culturale (expozitii , ateliere, souvenir-uri etc.) | 3.000 | 3.000 |  |  | octombrie |  |
| 11 | Colaborare cu institutii de profil din ţară şi străinătate |  | Organizarea unor proiecte comune | Simpozioane şi întîlniri cu restauratori la nivel naţional şi internaţional | 5.000 | 0 |  |  | octombrie |  |
| 12 | Lucrare in colaborare – o documentatie privind restaurarea pieselor etnografice din colectia Muzeului de Etnografie şi Artă Populară |  | Publicarea unei lucrari cu caracter documentar | Colaborare cu specialişti de profil din ţară | 5.000 | 0 |  |  | noiembrie |  |
| 13 | Secţiunea de conservare în cadrul sesiunii naţionale de comunicări organizată de Secţia de etnografie – prezentarea unor lucrari pe teme de restaurare |  | Invitarea unor specialisti din tara pentru a-şi prezenta lucrările; schimb de experienţă | Asigurarea unei mai bune comunicări între specialiştii de profil, circularea datelor cu caracter tehnic, artistic, etic etc. | 10.000 | 0 |  |  | noiembrie |  |
| 14 | Expoziţie de restaurare |  | Promovarea şi popularizarea activităţii secţiei | Valorificarea prin expunere a pieselor conservate/ restaurate | 15.000 | 15.000 |  |  | noiembrie |  |
| 15 | Calendar restaurare 2015 |  | Popularizarea activităţii de restaurare desfăşurată de laborator | Asigurarea unor publicaţii în scopul promovării instituţiei | 5.000 | 5.000 |  |  | decembrie |  |
| 16 | Publicarea lucrării Introducere în gândirea simbolică |  | Valorificarea patrimoniului muzeal judeţean | Oferirea unei noi perspective asupra cărţii vechi | 6.000 | 0 |  |  | decembrie |  |
| 17 | Broşura cu imagini ale unor lucrări de restaurare şi artă ale angajaţilor secţiei |  | Evidentierea activitatii specifice a fiecarui specialist | Asigurarea unor materiale publicitare | 3.000 | 3.000 |  |  | decembrie |  |
| TOTAL |  |  |  |  | 132.700 | 66.000 |  |  |  |  |
| SECȚIA GURGHIU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Expoziţia „Oasele vorbitoare” |  | Organizarea unei expoziţii educative privind istoria oraşului Tîrgu-Mureş şi antropologia fizică | Expoziţie temporară de Noaptea Muzeelor: „Oasele vorbitoare” (Viaţa călugărilor franciscani în Cetatea medievală Tîrgu-Mureş pe baza materialului osteologic) | 2.500 | 2.500 |  |  | mai |  |
| 2 | Workshop ”Îngrijirea corpului şi cosmetică în epoca romană” |  | Organizarea unei expoziţii şi a unui workshop privind îngrijirea corpului şi cosmetica în antichitate | Expoziţie temporară de Noaptea Muzeelor: „Îngrijirea corpului şi cosmetică în epoca romană” | 2.500 | 2.500 |  |  | mai |  |
| 3 | Noaptea Muzeelor |  | Atragerea publicului către muzeu | Activitate complexă cuprinzând expoziţii, concerte, programe de educaţie muzeală pentru copii ţi elevi. Afişul evenimentului, pliantul, mediatizarea, coordonarea activităţilor secţiilor muzeului | 45.000 | 40.000 |  |  | mai |  |
| 4 | Mineralia - expoziţie |  | Atragerea publicului către muzeu | Activitate expoziţională bianuală, cu vânzare. Prezintă publicului larg eţantioane de pietre preţioase ţi decorative, fosile, meteoriţi, prelucrate sau brute. Fiecare ediţie va prezenta o "vedetă", un mineral expus şi descris pe larg. Se va realiza afişul evenimentului, mediatizarea, invitarea participanţilor, asigurarea logisticii | 1.000 | 1.000 |  |  | mai - octombrie |  |
| 5 | Educaţie muzeală: Săptămâna „Să ştii mai multe, să fii mai bun!” |  | Atragerea copiilor ţi elevilor către muzeu | Sub titlul: "Trăind cu romanii", participanţii vor afla lucruri interesante despre istoria romanilor: familie, şcoală, zeităţi, construcţii, etc. Vor încerca să realizeze "oraşe romane" din materiale diverse şi se vor costuma în "ţinute romane". | 1.000 | 1.000 |  |  | aprilie |  |
| 6 | Educaţie muzeală: „Să descoperim împreună (Un obiect - O poveste)” |  | Atragerea copiilor ţi elevilor către muzeu | Activitate educativă prin care participanţii vor dobândi cunoţtinţe despre istoria unora dintre obiectele expuse într-un muzeu: istoria ceasului, telefonului, busolei, etc. Participanţii vor realiza din materiale diverse, prin tehnici variate, o seamă de obiecte. Se vor orienta în spaţiu cu ajutorul busolelor, etc. | 2.500 |  |  |  | lunar |  |
| 7 | Târgul Muzeelor |  | Invitarea a cât mai mulţi participanţi de la muzeele din ţară la un schimb de oferte de evenimente, expoziţii itinerante, activităţi educative, publicaţii în vederea diversificării ofertei muzeului pentru public şi atragerea inclusiv a turiştilor prin includerea vizitării muzeului în pachetele agenţiilor de turism | Afişul evenimentului, mediatizarea, invitarea participanţilor, asigurarea logisticii (cazare, masă) | 12.000 | 6.000 |  |  | septembrie - octombrie |  |
| 8 | Promovarea proiectului Traseul Limesului Roman în judeţul Mureş |  | Promovare traseului şi atragerea vizitatorilor către muzeu | Realizarea de materiale promoţionale (hărţi, broşuri, afişe) şi a unei expoziţii de fotografii aeriene privind limesul | 3.000 | 0 |  |  | ianuarie - decembrie |  |
| 9 | Cercetări de arheologie aeriană pe limesul estic al Daciei |  | Identificarea unor noi puncte pe limesul estic | Efectuarea a cel puţin 10 ore de zbor şi cartarea siturilor identificate | 6.000 | 6.000 |  |  | ianuarie -august |  |
| 10 | Ziua porţilor deschise la Castelul Gurghiu |  | Sensibilizarea comunităţii locale privind valoarea ansamblului arhitectural de la Gurghiu | Realizarea unei mini expoziţii privind trecutul castelului şi proiectul de reabilitare a complexului, ateliere de educaţie muzeală | 2.000 | 2.000 |  |  | aprilie |  |
| 11 | Digitalizarea Limesului Roman. Sectorul: Brâncoveneşti-Sărăţeni |  | Cercetarea complexă al sistemului defensiv roman din Judeţul Mureş | Etapa II a proiectului finanţat de UEFISCDI | 570.975 | 570.000 |  |  | ianuarie -decembrie |  |
| 12 | Conferinţă Limes workshop |  | Schimb de idei privind cercetările curente privind limesul roman al Daciei | A doua conferinţă internaţională de 3 zile privind cercetările de pe limesul roman din Dacia | 20.000 | 18.000 |  |  | octombrie -decembrie |  |
| TOTAL |  |  |  |  | 668.475 | 649.000 |  |  |  |  |
| TOTAL SECȚII |  |  |  |  | 2.591.475 | 1.511.800 |  |  |  |  |
| 8) BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ MUREŞ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Serata literară „Porni Luceafărul”, ediţia XXVII |  | Aniversarea a 164 de ani de la naşterea marelui poet Mihai Eminescu | Program literar artistic / masă rotundă / expoziţie de carte / afişe şi materiale informative | 1.860 | 1.860 | 0 |  | ianuarie |  |
| 2 | Ziua Culturii Naţionale |  | Aniversarea Zilei Culturii Naționale: 15 ianuarie | Program literar artistic / masă rotundă / expoziţie de carte / afişe şi materiale informative | 100 | 50 | 0 |  | ianuarie |  |
| 3 | Suprarealism spaniol: Salvador Dali (1904-1989) |  | Comemorarea a 25 de ani de la moartea lui Salvador Dali, pictor spaniol suprarealist | Activități interactive pentru toate categoriile de utilizatori | 100 | 20 | 0 |  | ianuarie |  |
| 4 | Ziua Unirii |  | Aniversarea Unirii Moldovei cu Țara Românească - 1859 | Concurs interactiv / expoziţie de carte / afişe şi materiale informative | 200 | 50 | 0 |  | ianuarie |  |
| 5 | Tradiţii americane |  | Cunoaşterea semnificaţiei Zilei Mondiale a Cercetăşiei - 22 februarie | Materiale informative, activităţi interactive cu elevi | 0 | 100 | 200 |  | februarie |  |
| 6 | „Ziua Cârtiţei” în cultura americană |  | Cunoaşterea semnificaţiei Zilei Cârtiţei în cultura americană - 2 februarie | Activităţi interactive, expoziţie de carte / materiale informative | 0 | 100 | 200 |  | februarie |  |
| 7 | Valentine’s Day - 14 februarie - |  | Cunoașterea semnificației zilei -Valentine’s Day - în cultura americană | Activităţi interactive, expoziţie de carte / materiale informative | 0 | 150 | 200 |  | februarie |  |
| 8 | Din lumea științei: Galileo Galilei (1564-1642) |  | Aniversarea a 450 de ani de la naşterea lui Galileo Galilei, astronom, matematician, poet italian | Activităţi interactive, expoziţie de carte / materiale informative | 100 | 50 | 0 |  | februarie |  |
| 9 | Supremația artei italiene: Michelangelo Buonarroti (1475-1564) |  | Comemorarea a 450 de ani de la trecerea în eternitate a lui Michelangelo Buonarroti, sculptor, pictor, arhitect şi poet italian | Activităţi interactive, expoziţie de carte / albume de artă, materiale informative | 100 | 50 | 0 |  | februarie |  |
| 10 | Presidents’ Day - 20 februarie - |  | Cunoașterea semnificației Zilei Președintelui în cultura americană | Activităţi interactive, expoziţie de carte / materiale informative | 0 | 100 | 200 |  | februarie |  |
| 11 | Internetul: aliat sau duşman |  | Cunoaşterea semnificaţiei Zilei Siguranţei pe Internet (Safer Internet Day) | Expoziţie de carte / materiale informative, minu-cursuri de iniţiere în utilizarea calculatorului | 100 | 50 | 0 |  | februarie |  |
| 12 | Ziua Internaţională a Limbii Materne |  | Cunoaşterea importanţei şi a simbolisticii Zilei Internaţionale a Limbii Materne din calendarul UNESCO - 21 februarie | Concurs cu participarea elevilor de la licee din judeţ / materiale informative / afişe, pliante | 200 | 50 | 0 |  | februarie |  |
| 13 | Din lumea științei:Márai Sándor (1900-1989) |  | Comemorarea a 25 de ani de la moartea lui Márai Sándor, scriitor maghiar, membru al Academiei Ungare de Ştiinţe (1942) | Activităţi interactive, expoziţie de carte / materiale informative | 100 | 50 | 0 |  | februarie |  |
| 14 | Periplu literar:Ady Mariska (1889-1977) |  | Aniversarea a 125 de ani de la naşterea lui Ady Mariska, scriitoare, poetă maghiară | Activităţi interactive, expoziţie de carte / materiale informative | 100 | 50 | 0 |  | februarie |  |
| 15 | Ziua mărţişorului |  | Cunoaşterea semnificaţiei şi a tradiţiilor specifice zilei de 1 martie | Materiale informative, cerc de lucru, activităţi interactive în colaborare cu Palatul Copiilor | 100 | 50 | 0 |  | martie |  |
| 16 | Istoria la apel: Vasile Netea (1912-1989) |  | Comemorarea a 25 de ani de la moartea istoricului Vasile Netea | Activităţi interactive, expoziţie de carte / materiale informative | 100 | 50 | 0 |  | martie |  |
| 17 | „De ziua Mamei…” |  | 8 Martie - aniversarea Zilei Internaţionale a Femeii | Expoziţie de carte, program cultural-artistic | 400 | 150 | 0 |  | martie |  |
| 18 | „Planeta, încotro?...” |  | Cunoaşterea importanţei Zilelor Mondiale a Apei (22 martie) şi a Meteorologiei (23 martie) | Materiale informative, afişe, concurs interactiv cu elevi din municipiu, în colaborare cu Administraţia Bazinală a Apelor Mureş | 200 | 100 | 0 |  | martie |  |
| 19 | Ziua Mondială a Teatrului - 27 martie |  | Sărbătorirea Zilei Mondiale a Teatrului | Activităţi cultural-educative, în parteneriat cu Teatrul Naţional şi Teatrul Ariel | 200 | 100 | 0 |  | martie |  |
| 20 | Reuniunea culturală „Basarabie română” |  | Consolidarea relaţiilor cultural-ştiinţifice româno-moldovene | Afişe, materiale informative, conferinţă cu participarea unor invitaţi din Republica Moldova | 1.000 | 700 | 0 |  | martie |  |
| 21 | „Școala Altfel” |  | Atragerea elevilor spre bibliotecă | Activități interactive cu elevii de nivel gimnazial din Târgu-Mureș și județ | 500 | 500 | 0 |  | aprilie |  |
| 22 | Săptămâna Lecturii şi a Cărţii pentru Copii |  | Atragerea celor mai mici utilizatori către bibliotecă | Concursuri interactive dedicate celor mai mici utilizatori ai serviciilor de bibliotecă | 500 | 300 | 0 |  | 1-7 aprilie |  |
| 23 | Ziua Mondială a Sănătăţii |  | Cunoaşterea semnificaţiei Zilei Mondiale a Sănătăţii - 7 aprilie - | Activităţi în parteneriat cu ONG-uri, clase cu domeniul de specialitate medicină, studenţi de la UMF | 100 | 50 | 0 |  | aprilie |  |
| 24 | Să ne cunoaștem orașul: Bernády György (1864-1938) |  | Aniversarea a 150 de ani de la naşterea lui Bernády György, farmacist, jurist, om politic şi primarul oraşului Tg-Mureş, în mandatul căruia s-au construit clădirile reprezentative pentru oraş: Palatul Culturii şi actualul Palat Administrativ | Activități interactive cu elevi și studenți, materiale informative în limbile română și maghiară, prezentare powerpoint, vizită la Sala „Bernády György” amenajată în Palatul Culturii | 500 | 300 | 0 |  | aprilie |  |
| 25 | Din istoria filmului mut: Charlie Chaplin (1889-1977) |  | Aniversarea a 125 de ani de la naşterea actorului și cineastului american Charlie Chaplin | Maraton cinematografic, cu proiectarea filmelor reprezentative | 200 | 50 | 0 |  | aprilie |  |
| 26 | Ziua Internaţională a Monumentelor şi a Locurilor Istorice - 18 aprilie |  | Înţelegerea semnificaţiei zilei şi valorificarea patrimoniului cultural local | Expoziţii cu ilustraţii, fotografii, reproduceri, activităţi interactive în colaborare cu Muzeul Judeţean Mureş | 200 | 100 | 0 |  | aprilie |  |
| 27 | Ziua Pământului - 22 aprilie – |  | Cunoaşterea semnificaţiei Zilei Pământului | Afişe şi materiale informative în limbile română și maghiară, prezentare powerpoint privind necesitatea protejării mediului înconjurător, ateliere de informare și conștientizare în rândul elevilor, în colaborare cu ONG-uri de profil | 500 | 300 | 0 |  | aprilie |  |
| 28 | Ziua Mondială a Cărţii şi a Dreptului de Autor - 23 aprilie - |  | Cunoașterea semnificației Zilei Mondiale a Cărţii şi a Dreptului de Autor (instituită de UNESCO în 1995) | Materiale informative, activităţi interactive cu elevii | 100 | 50 | 0 |  | aprilie |  |
| 29 | Titanii literaturii universale: William Shakespeare (1564-1616) |  | Aniversarea a 450 de ani de la naşterea lui William Shakespeare, dramaturg şi poet englez | Activităţi interactive, expoziţie de carte / materiale informative | 100 | 50 | 0 |  | aprilie |  |
| 30 | Săptămâna Naţională a Bibliotecilor |  | Sărbătorirea Zilei Bibliotecarului (23 aprilie) | Colocviu profesional cu bibliotecarii din județ, lansări de cărți, întâlniri cu autori | 2.500 | 1.000 | 0 |  | aprilie |  |
| 31 | Editarea anuarului Libraria. Studii și cercetări de bibliologie, vol XII / 2013 |  | Continuarea editării anuarului, care reunește contribuții ale unor personalități de prestigiu din domeniul biblioteconomiei, români și străini, și care reprezintă o carte de vizită pentru Biblioteca Județeană | Editarea anuarului Libraria, cu o apariție neîntreruptă în ultimii 11 ani, care reprezintă un reper pentru bibliografia de specialitate | 4.000 | 3.000 | 0 |  | aprilie |  |
| 32 | Editarea Bibliografiei cărţilor, albumelor şi hărţilor editate în judeţul Mureş: 2006-2010 |  | Completarea seriei Bibliografii mureșene cu nr. 9, care cuprinde un index al tuturor cărților, albumelor și hărților editate în județul Mureș în perioada 2006-2010 | Volumul se constituie într-un instrument de informare bibliografică cu privire la activitatea editorială mureșeană | 3.000 | 1.500 | 0 |  | aprilie |  |
| 33 | Aprilie – Luna poeziei – ediţia V |  | Concurs de creaţie literară, cu scopul de a sărbători luna poeziei şi de a stimula interesul pentru lectură | Concurs de creaţie pentru grupe diferite de elevi | 300 | 100 | 0 |  | aprilie |  |
| 34 | Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale |  | Instituită în anul 2000 de către Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale (OMPI) pentru a sensibiliza publicul larg asupra rolului proprietăţii intelectuale în dezvoltarea economică, culturală şi socială a ţărilor lumii | Campanii de informare asupra drepturilor de autor, în colaborare cu Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci din București | 200 | 150 | 0 |  | aprilie |  |
| 35 | Filmografia maghiară: Géza von Cziffra (1900-1989) |  | Comemorarea a 25 de ani de la moartea lui Géza von Cziffra, regizor de film şi scenarist de origine maghiară. | Maraton cinematografic, cu proiectarea celor mai importante realizări ale regizorului | 100 | 50 | 0 |  | aprilie |  |
| 36 | Carte şi presă târgumureşeană |  | Cunoaşterea semnificaţiei Zilei Mondiale a Libertăţii Presei şi familiarizarea cu mecanismele mass-media | Activităţi dedicate Zilei Mondiale a Libertăţii Presei, cu participarea unor reprezentanţi ai mass-media | 100 | 50 | 0 |  | mai |  |
| 37 | Ziua Europei |  | Cunoaşterea semnificaţiei zilei de 9 mai – Ziua Europei | Expoziţie de carte şi materiale informative, activităţi interactive cu elevi de gimnaziu / liceu din judeţ | 200 | 100 | 0 |  | mai |  |
| 38 | Nursey Day |  | Ziua Internaţională a Asistentelor Medicale (Nursey Day), aniversarea zilei de naştere a fondatoarei profesiei, Florence Nightingale – 12 mai | Materiale informative, pliante, activităţi interactive cu implicarea cadrelor medicale | 0 | 200 | 200 |  | mai |  |
| 39 | Ziua Internaţională a Familiei – 15 mai |  | Cunoașterea semnificației Zilei Internaționale a Familiei | Expoziţie de carte şi materiale informative, activităţi interactive cu elevi de gimnaziu / liceu și ONG-uri de profil | 200 | 100 | 0 |  | mai |  |
| 40 | Ziua Mondială a Diversităţii Culturale pentru Dialog şi Dezvoltare |  | Marcarea Zilei Mondiale pentru Diversitate Culturală, pentru Dialog şi Dezvoltare – 19 mai | Afişe şi materiale informative, activităţi interactive cu elevi | 200 | 100 | 0 |  | mai |  |
| 41 | Ziua provocărilor: Ziua Mondială a Sportului |  | „CHALLENGE DAY” – Ziua Provocării, cel mai important eveniment anual mondial în domeniul „sportului pentru toţi | Afişe şi materiale informative, activităţi interactive cu elevi | 0 | 200 | 200 |  | A treia sâmbătă a lunii mai |  |
| 42 | Ziua Sfinţilor Kiril şi Metodiu. Sărbătoarea alfabetului |  | Cunoașterea importanței alfabetizării și educației în rândul copiilor și a tinerilor adulți | Materiale informative, expoziție de carte veche românească, activități interactive | 100 | 50 | 0 |  | mai |  |
| 43 | Memorial Day - 28 Mai - |  | Comemorarea eroilor americani | Expoziție de fotografii și cărți referitoare la istoria Statelor Unite ale Americii, activități interactive cu elevi de gimnaziu și liceu | 0 | 200 | 200 |  | mai |  |
| 44 | Bibliotecar pentru o zi - 1 iunie - Ziua Internațională a Copilului |  | Marcarea Zilei Internaţionale a Copiilor | Concursuri de cultură generală cu participarea unor elevi de gimnaziu, expoziţii de carte, materiale informative | 200 | 150 | 0 |  | iunie |  |
| 45 | Din lumea muzicii clasice: Richard Strauss (1864-1949) |  | Aniversarea a 150 de ani de la naştere | Materiale informative, audiții muzicale, pliante | 100 | 50 | 0 |  | iunie |  |
| 46 | Flag Day - 14 iunie |  | Cunoașterea simbolisticii însemnelor oficiale americane | Expoziție de cărți, materiale informative | 0 | 200 | 200 |  | iunie |  |
| 47 | Şezătoarea literară Eminesciana - ediţia XXVI |  | Comemorarea a 125 de ani de la moartea marelui poet Mihai Eminescu | Concursuri pe teme de eminescologie cu participarea unor elevi de gimnaziu, acţiuni interactive, expoziţii de carte, materiale informative, invitarea unor specialişti în domeniu | 500 | 400 | 0 |  | iunie |  |
| 48 | Father’s Day - 17 Iunie |  | Marcarea Zilei Tatălui în cultura americană | Activități interactive cu participarea copiilor și a părinților, în special a taților | 0 | 200 | 200 |  | iunie |  |
| 49 | Sub semnul muzicii |  | Marcarea Zilei Europene a Muzicii - 21 iunie | Concert de muzică folk în aer liber | 2.000 | 800 | 0 |  | iunie |  |
| 50 | Ziua umorului maghiar |  | Aniversarea zilei de naștere a umoristului Karinthy Frigyes | Materiale informative, expoziții de carte | 100 | 50 | 0 |  | iunie |  |
| 51 | Sub semnul istoriei |  | Cunoaşterea semnificaţiei Zilei Drapelului Naţional - 26 iunie | Afişe şi materiale informative, atelier de lucru cu elevi | 200 | 100 | 0 |  | iunie |  |
| 52 | NU! Drogurilor – DA! Vieţii |  | Marcarea Zilei Internaționale împotriva Consumului şi a Traficului ilicit de Droguri, instituită de ONU în 1987 pentru a spori eforturile şi cooperarea în vederea creării unei societăţi în care să nu existe consum de droguri | Acţiuni de combatere a consumului de droguri, în colaborare cu Liga Antidrog din Târgu-Mureş | 200 | 100 | 0 |  | iunie |  |
| 53 | Din lumea celor care nu cuvântă: Emil Gârleanu (1878-1914) |  | Comemorarea a 100 de ani de la trecerea în eternitate a scriitorului Emil Gârleanu | Materiale informative, activități interactive cu elevi de gimnaziu, expoziție de cărți | 100 | 50 | 0 |  | 2 |  |
| 54 | Independence Day |  | Cunoaşterea semnificaţiei Zilei Independenţei Statelor Unite ale Americii | Activităţi interactive, expoziţii de carte, vizionare de filme documentare | 0 | 200 | 200 |  | iulie |  |
| 55 | Din istoria românilor |  | Ziua Imnului Naţional al României, Deşteaptă-te Române! - simbol al unităţii Revoluţiei de la 1848 - 29 iulie | Afişe, materiale informative | 100 | 50 | 0 |  | iulie |  |
| 56 | Ziua Șahului: Asztalos Lajos (1889-1956) |  | Marcarea Zilei Mondiale a Șahului, instituită în 1966 la iniţiativa Federaţiei Internaţionale a Jocului de Şah (FIDE) și aniversarea a 125 de ani de la nașterea lui Asztalos Lajos, şahist maghiar, autor de manuale de şah | Concurs de șah pentru copii | 500 | 300 | 0 |  | iulie |  |
| 57 | Din culisele filmului francez: Louis de Funes (1914-1983) |  | Aniversarea a 100 de ani de la nașterea actorului francez de comedie Louis de Funes | Maraton cinematografic la Secția de Artă | 100 | 50 | 0 |  | iulie |  |
| 58 | Ziua Internaţională a Tineretului |  | Cunoaşterea semnificaţiei zilei | Activităţi interactive pentru tineri, materiale informative, expoziţii de carte | 200 | 100 | 0 |  | august |  |
| 59 | Din literatura maghiară: Arató Károly (1939-1992) |  | Aniversarea a 75 de ani de la nașterea scriitorului maghiar Arató Károly | Expoziție de cărți, materiale informative | 100 | 50 | 0 |  | septembrie |  |
| 60 | Și totuși iubirea: Veronica Micle (1850-1889) |  | Comemorarea a 125 de ani de la trecerea în eternitate a poetei Veronica Micle | Expoziție de cărți, materiale informative | 100 | 50 | 0 |  | septembrie |  |
| 61 | Zilele Europene ale Patrimoniului |  | Cunoaşterea şi promovarea valorilor patrimoniului naţional şi european | Acţiuni culturale în funcţie de tema aleasă la nivel european, în colaborare cu alte instituţii de cultură din judeţ | 200 | 100 | 0 |  | septembrie |  |
| 62 | Ziua Dramaturgiei Maghiare - 21 septembrie |  | Aprecierea şi promovarea valorilor dramaturgiei maghiare | Acţiuni culturale, interactive dedicate comunităţii | 200 | 100 | 0 |  | septembrie |  |
| 63 | Unitate prin diversitate lingvistică |  | Ziua Europeană a Limbilor - celebrează diversitatea lingvistică - 26 septembrie | Acţiuni culturale, interactive dedicate comunităţii | 100 | 50 |  | 0 | septembrie |  |
| 64 | Ziua Internaţională a Muzicii |  | Marcarea Zilei Internaționale a Muzicii, instituită de UNESCO în 1973 | Audiții muzicale, materiale informative | 100 | 50 |  | 0 | octombrie |  |
| 65 | Cursa pentru viaţă lungă - ediţia VII-a |  | Marcarea zilei de 1 octombrie - Ziua Internaţională a Persoanelor în Vârstă | Mese rotunde pe teme de interes general pentru persoanele în etate / expoziţie de carte / materiale informative, afişe | 200 | 100 |  | 0 | octombrie |  |
| 66 | Iniţiativa Mondială de Iluminare |  | Conştientizarea pericolului reprezentat de cancerul la sân | Activităţi interactive, în sprijinul celor care au avut de suferit de pe urma aceste afecţiuni | 200 | 150 |  | 0 | octombrie |  |
| 67 | Din literatura rusă: Mihail Lermontov (1814-1841) |  | Aniversarea a 200 de ani de la naşterea poetului rus Mihail Lermontov | Expoziție de cărți, materiale informative | 100 | 50 |  | 0 | octombrie |  |
| 68 | Arta franceză: Alfred Sisley (1839-1899) |  | Aniversarea a 175 de ani de la naşterea pictorului francez Alfred Sisley | Expoziție de cărți și albume de artă, materiale informative | 100 | 50 |  | 0 | octombrie |  |
| 69 | Halloween |  | Cunoaşterea semnificaţiei zilei | Activităţi interactive, carnaval, vizionare de filme |  | 200 |  | 200 | octombrie |  |
| 70 | Ziua Mondială de Comemorare a Victimelor Accidentelor Rutiere |  | Conștientizarea pericolului reprezentat de imprudența la volan. Ziua Mondială de Comemorare a Victimelor Accidentelor Rutiere a fost instituită de ONU în 2005, prin Rezoluţia 60/5, pentru a conştientiza impactul accidentelor rutiere şi necesitatea unor măsuri de prevenire a lor | Activități interactive cu elevi, în colaborare cu Inspectoratul Județean de Poliție Mureș, Brigada Rutieră | 300 | 100 |  | 0 | A treia duminică a lunii octombrie |  |
| 71 | Din lumea copilăriei: Alexandru Mitru (1914-1989) |  | Aniversarea a 100 de ani de la naşterea scriitorului Alexandru Mitru | Activități interactive la Biblioteca Copiilor, materiale informative, expoziție de cărți | 100 | 50 |  | 0 | octombrie |  |
| 72 | Philobiblon mureşean: Zilele Bibliotecii Judeţene Mureş |  | Acţiuni cultural-educative, desfăşurate pe durata unei săptămâni, pentru a sublinia importanţa bibliotecii în cadrul comunităţii | Colocviu profesional cu participarea bibliotecarilor din judeţ, lansări de carte, întâlniri cu scriitori, spectacole-lectură, concursuri interactive, materiale informative, afişe, pliante | 3.000 | 1.000 |  | 0 | noiembrie |  |
| 73 | Editarea Catalogului cu dedicații din colecțiile Bibliotecii Județene Mureș |  | Valorificarea fondului documentar al Bibliotecii Județene Mureș, care păstrează fragmente ale memoriei locale și naționale | Evidențierea personalităților românești și străine care au vizitat Biblioteca Județeană Mureș în cei 100 de ani de activitate | 4.500 | 3.000 |  | 0 | noiembrie |  |
| 74 | Târgul Internațional de Carte |  | Prezentarea activității editoriale a Bibliotecii Județene | Participarea Bibliotecii Județene la organizarea și desfășurarea târgului | 1.000 | 1.000 |  | 0 | noiembrie |  |
| 75 | Diabetul - o problemă a zilelor noastre |  | 13 noiembrie - Ziua Mondială a Diabetului | Materiale informative, pliante, activităţi interactive cu implicarea cadrelor medicale | 100 | 50 |  | 0 | noiembrie |  |
| 76 | Din culisele actoriei: Zoltán Vadász (1926-1989) |  | Comemorarea a 25 de ani de la moartea lui Zoltán Vadász | Materiale informative, proiecții din filmografia actorului | 100 | 50 |  | 0 | noiembrie |  |
| 77 | Thanksgiving Day |  | Cunoaşterea semnificaţiei zilei în cultura americană | Activităţi interactive, carnaval, scenete de teatru | 0 | 200 |  | 200 | noiembrie |  |
| 78 | Ziua Minorităților Naționale - 18 decembrie |  | Marcarea Zilei Minorităţilor Naţionale | Expoziţie de carte şi materiale informative | 100 | 50 |  | 0 | decembrie |  |
| 79 | Ziua Internaţională a Drepturilor Omului |  | Cunoaşterea semnificaţiei zilei | Materiale informative, prezentare powerpoint, expoziţie de carte | 100 | 50 |  | 0 | decembrie |  |
| 80 | Periplu francez: Jean Racine (1639-1699) |  | Comemorarea a 375 de ani de la naşterea lui Jean Racine | Materiale informative, expoziţie de carte | 100 | 50 |  |  | decembrie |  |
| 81 | „Amintiri” din copilăria lui Ion Creangă (1837-1889) |  | Comemorarea a 125 de ani de la trecerea în eternitate | Organizarea de activități interactive cu elevi de nivel preuniversitar, punerea în scenă a unor fragmente din „Amintiri din copilărie”, expoziții de carte, materiale informative | 300 | 150 |  | 0 | decembrie |  |
| 82 | Tradiţii de sărbători la români şi alte popoare |  | Încurajarea păstrării tradiţiilor sărbătorilor de iarnă | Audiţii, învăţare de colinde, expoziţii de carte, recital de poveşti, serbare cu Moş Crăciun, obiceiuri, tradiții, primirea colindătorilor etc. | 500 | 400 |  | 0 | decembrie |  |
| 83 | Bilanţ la sfârşit de an |  | Reuniune profesională | Pe toată durata lunii decembrie: prezentarea celor mai importante realizări și proiecte pentru anul următor, decernarea premiilor anuale de fidelitate pentru cititorii şi colaboratorii români şi maghiari, activităţi dedicate comunităţii | 1.000 | 700 |  | 0 | decembrie |  |
| 84 | „Şi eu fac parte din comunitate” |  | Acţiuni cultural-educative desfăşurate la Penitenciarul Tîrgu-Mureş | Ateliere de lucru, expoziții, vizionări de filme artistice și documentare, lecții deschise pe diverse tematici, concursuri de cultură generală, medalioane ştiinţifice, spectacole lectură etc. | 600 | 400 |  | 0 | lunar |  |
| 85 | Reading Club |  | Club de limba engleză | Perfecționarea limbii engleze în cadrul Centrului de Resurse „American Corner” Târgu-Mureș, cu participarea diverselor categorii de utilizatori | 0 | 1000 |  | 1.000 | permanent |  |
| 86 | Public Speaking Workshops |  | Ateliere de perfecționare a „discursului public” | Organizarea lunară a unor ateliere de perfecționare a „discursului public” cu participarea diverselor categorii de utilizatori și a reprezentanților Ambasadei SUA la București | 0 | 1000 |  | 1.000 | lunar |  |
| 87 | Opportunities for study in the USA |  | Ateliere de prezentare a oportunităților de studiu în SUA | Organizarea unor întâlniri / discuții interactive cu elevi și studenți în vederea prezentării celor mai avantajoase posibilități de pregătire școlară și universitară în centre americane de renume | 0 | 1000 |  | 1.000 | lunar |  |
| 88 | Celebrating American Authors |  | Cunoașterea celor mai importanți autori americani și a operelor lor | Organizarea unor activități interactive cu elevi din învățământul preuniversitar și studenți, prezentarea operelor celor mai importanți autori americani | 0 | 1000 |  | 1.000 | permanent |  |
|  | TOTAL |  |  |  | 36.060 | 27.380 |  | 6.400 |  |  |
| TOTAL INSTITUŢII |  |  |  |  | 3.371.595 | 2.051.580 |  | 345.900 |  |  |