R O M Â N I A    						PROIECT

JUDEŢUL MUREŞ

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA Nr. ___

din ___ mai 2006

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei

"Locuinţă Protejată şi Centru de Integrare prin Terapie Ocupaţională

Căpuşul de Câmpie"

Consiliul Judeţean Mureş,

Văzând expunerea de motive nr.5741/03.05.2006 a Direcţiei Tehnice Drumuri Poduri Judeţene şi Investiţii privind investiţia "Locuinţă Protejată şi Centru de Integrare prin Terapie Ocupaţională Căpuşul de Câmpie",

Potrivit prevederii art.41 din Ordonanţa de urgenţă nr.45/2003 privind finanţele publice  locale,

În temeiul prevederilor art.104 şi 109 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,

h o t ă r ă ş t e :

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiţiei "Locuinţă Protejată şi Centru de Integrare prin Terapie Ocupaţională Căpuşul de Câmpie". Valoarea totală a investiţiei: 2.163.129,5 RON din care C+M: 1.847.090,0 RON echivalent cu 618.037 Euro din care C+M: 527.740 Euro (1 euro =3,5 RON).

Art.2 Pentru realizarea investiţiei răspunde conducerea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş cu asistenţa direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Mureş.

P R E Ş E D I N T E

Lokodi Edita Emöke

AVIZAT PENTRU LEGALITATE

SECRETAR GENERAL

Ioan Togănel

# ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

CONSILIUL JUDEŢEAN

Nr. 5741/03.05.2006

Dosar nr. IV.C/1

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei

„Locuinţă Protejată şi Centru de Integrare prin Terapie Ocupaţională Căpuşu de Câmpie”

În vederea punerii în aplicare a  Strategiei Judeţene privind protecţia specială şi integrarea socială a persoanelor cu handicap aprobată prin H.C.J. Mureş nr. 4/2004 a fost necesară formularea  unui Plan Judeţean de restructurare/închidere a centrelor rezidenţiale pentru persoanele cu handicap – ca o completare la Strategie,  care să urmărească realizarea unui sistem de protecţie a persoanelor cu handicap în regim rezidenţial, după standardele europene.

Acest Plan cuprinde o serie de măsuri de restructurare/închidere a centrelor rezidenţiale din judeţ, priorităţi, termene şi responsabilităţi, ce revin Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş.

Una dintre institutii  propuse a fi restructurate în judetul Mureş cu sprijinul finanţărilor externe nerambursabile este şi Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Căpuşu de Câmpie, judeţul Mureş.

Se va realiza o clădire pe  două niveluri, la parter amenajându-se spaţiile de cazare si tratament, precum şi zona de servire a mesei, iar la subsolul parţial (depozite, magazii, atelier de întreţinere, centrala termică). Terenul pe care urmează să fie amplasată investiţia este situat în intravilanul comunei Iclănzel, sat Căpuşu de Câmpie având o suprafaţă totala de 6.800 mp. Suprafaţa construita va fi de 1.019 mp iar suprafaţa desfăşurată de 1.268 mp.

Sistemul constructiv va fi constituit din pereţi portanţi din zidărie de cărămidă, dublaţi la exterior cu zidărie termoizolantă0 din b.c.a., cu sâmburi din beton armat, pe fundaţii continue din beton. Planşeele vor fi din beton armat (peste demisol) si planşee pe grinzi din lemn peste parter. Pereţii interiori de compartimentare vor fi realizaţi din cărămidă iar tâmplăria va fi din lemn stratificat cu geam termopan.

Finisajele interioare vor fi pardoseli din gresie, pardoseli din mochetă şi pardoseli din ciment. Pereţii vor fi tencuiţi si zugrăviţi cu vopsele lavabile. Tavanele din zona de acces vor fi din plăci de gips-carton pe structură metalică, cu corpuri de iluminat înglobate.

Finisajele exterioare vor fi tencuieli drişcuite şi tencuieli decorative, zugrăvite cu vopsele lavabile de exterior şi tencuială granulată pentru soclu.

Apa rece va fi asigurată din pânza freatică, având în vedere ca în zonă nu există reţea de apă menajeră. Alimentarea se va face prin instalaţie de hidrofor în foraj . Apele uzate menajere vor fi canalizate într-o fosă septică vidanjabilă după ce în prealabil vor fi epurate parţial. Alimentarea cu energie electrică se va realiza prin extinderea reţelei existente în zonă, prin branşament la reţeaua existentă.

Alimentarea cu gaze naturale se va realiza prin branşament la reţeaua existentă adiacent terenului.

Încălzirea spaţiilor se va realiza printr-o instalaţie de încălzire cu centrală termică pe baza de gaze naturale.

Valoarea totală a investiţiei: 2.163.129,5 RON din care C+M: 1.847.090,0 RON echivalent cu 618.037 Euro din care C+M: 527.740 Euro (1 euro =3,5 RON).

Faţă de cele prezentate propunem aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiilor: „Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională ” si ”Locuinţa Protejata” Capuşul de Câmpie.

VICEPREŞEDINTE                             DIRECTOR EXECUTIV

Alexandru P. Frătean		           	    Bochiş Nicoleta

Întocmit: ing. Pătran Carmen

Văzut: şef serviciu Investiţii: ing. Kopacz Nicolae

Ex: 2