ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

CONSILIUL JUDEŢEAN

Nr.15724/10.11.2006

Dosar nr.VIIC/2

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici reactualizaţi ai investiţiei

“Reparaţii şi amenajări la fosta clădire a Cinematografului Unirea”

În urma întocmirii proiectului tehnic şi a caietului de sarcini, s-au constatat diferenţe valorice faţă de prevederile studiului de fezabilitate aprobat.

Diferenţele au apărut ca urmare  a desfacerii finisajelor interioare existente şi evaluării lucrărilor care au fost ascunse la data întocmirii studiului d fezabilitate. De asemenea evaluările lucrărilor de instalaţii s-au făcut după preţuri medii de la începutul verii 2006.

În urma creşterii preţurilor (influenţa sezon) valorile reale s-au modificat. Astfel, în urma aprofundării soluţiilor pentru iluminat scenă şi sonorizare prin consultarea unor specialişti în tehnică de scenă, s-au adus îmbunătăţiri sistemelor.

La instalaţiile de ventilaţii şi încălzire în faza PT s-a ajuns la concluzia înlocuirii unor utilaje existente şi a unor conducte care alimentează apartamentele de deasupra obiectivului, în caz contrar ar fi inundată sala de spectacole în mod repetat.

Valoarea totală a obiectivului de investiţie, conform devizului general reactualizat , este: 1.818.690 RON din care C+M:  1.242.919 RON, echivalent cu  518.1454 Euro din care C+M: 354.108 Euro (1 euro =  3,51 RON).

Faţă de cele prezentate se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici reactualizaţi ai investiţiei “Reparaţii şi amenajări la fosta clădire a Cinematografului Unirea” şi semnarea proiectului de hotărâre anexat.

VICEPREŞEDINTE                               DIRECTOR EXECUTIV

Alexandru P. Frătean		           	    Bochiş Nicoleta

Întocmit: Pătran Carmen

Văzut şef serviciu Investiţii: ing. Kopacz Nicolae

R                     ROMANIA

JUDETUL	 MURES

CONSILIUL JUDETEAN

HOTĂRÂREA Nr. ___

din 30 noiembrie 2006

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici reactualizaţi ai investiţiei  “Reparaţii şi amenajări la fosta clădire a Cinematografului Unirea”

Consiliul Judeţean Mureş,

Văzând expunerea de motive nr. 15724/10.11.2006 a Direcţiei  Tehnice Drumuri,  Poduri Judeţene şi Investiţii  privind  investiţia “Reparaţii şi amenajări la fosta clădire a Cinematografului Unirea”,

Potrivit prevederii art.41 din Ordonanţa de urgenţă nr.45/2003 privind finanţele publice  locale,

În temeiul prevederilor art.104 şi 109 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată

hotărăşte :

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici reactualizaţi ai investiţiei “Reparaţii şi amenajări la fosta clădire a Cinematografului Unirea” la valoarea: 1.818.690 RON din care C+M: 1.242.919 RON, echivalent cu 518.1454 Euro din care C+M:  354.108 Euro (1 euro =  3,51 RON).

Art.2 Pentru realizarea investiţiei răspunde conducerea Ansamblului Artistic Profesionist „Mureşul” cu asistenţa direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Mureş.

Art.3 Hotărârea Consiliului Judeţean nr.82/27.07.2006 se abrogă.

PREŞEDINTE

Lokodi Edita Emöke

AVIZAT PENTRU LEGALITATE

SECRETAR

Ioan Togănel