R O M Â N I A    						PROIECT

JUDEŢUL MUREŞ

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA Nr. ___

din 26 aprilie 2007

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei

“Centru de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Brîncoveneşti”

Consiliul Judeţean Mureş,

Văzând expunerea de motive nr.5314/20.04.2007 a Direcţiei  Tehnice Drumuri,  Poduri Judeţene şi Investiţii  privind  investiţia “Centru de reabilitare şi recuperare neuropsihiatrică Brîncoveneşti”,

Potrivit prevederii art.44 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, 
În temeiul prevederilor art.97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia

publică locală,

h o t ă r ă ş t e :

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiţiei “Centru de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Brîncoveneşti”. Valoarea investiţiei: 11.837.837 lei  din care C+M: 9.662.106 lei, (preţuri aprilie 2007) echivalent cu 3.505.193 Euro din care C+M: 2.861.066 Euro (1 euro =3,3771 lei).

Art.2 Pentru realizarea investiţiei răspunde conducerea Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş cu asistenţa direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Mureş.

P R E Ş E D I N T E

Lokodi Edita Emöke

AVIZAT PENTRU LEGALITATE

SECRETAR

Ioan Togănel

R O M Â N I A

JUDEŢUL MUREŞ

CONSILIUL JUDEŢEAN

Nr.5314/20.04. 2007

Dosar nr.VII/C2

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei

“Centru de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Brîncoveneşti”

Imobilul în care funcţionează în prezent Centru de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Brâncoveneşti va fi retrocedat foştilor proprietari.

În anul 2005 a fost promovat proiectul Phare - Restructurarea Centrului de Recuparare şi Reabilitare Neuropshiatrică Brâncoveneşti” cu o capacitate de 50 de asistaţi, la care execuţia lucrărilor a început în data de 01.03.2007.

Pentru mutarea celorlalţi asistaţi s-a întocmit un studiu de fezabilitate în care s-a propus realizarea unui complex care va cuprinde 4 pavilioane prevăzute cu dormitoare, un pavilion central multifuncţional care va fi sediul administrativ al centrului, o centrală termică, staţie de epurare mecano - biologică, capelă, parcare, alei pietonale şi teren de joacă.

Suprafaţa totală desfăşurată este de 6786 mp din care 5464 mp suprafaţa celor 4 pavilioane, 1250 mp pavilionul central, 48 mp centrala termică şi 24 mp capela.

Pavilionul central va avea un regim de înălţime D+P+E cu următoarele funcţiuni:

- la demisol vor fi ateliere de întreţinere, magazii, depozite, atelier de croitorie, bazin de hidroterapie, sală de fitness şi terapeutic

- la parter vor fi sală de kinetoterapie, cabinet medical cu sală de tratamente, punct farmaceutic, sală de fizioterapie, sală de relaxare, sală de cromo-aromo-terapie.

- la etaj vor fi amenajate spaţiile destinate activităţii administrative a centrului, respectiv birouri, camere de medici, sală de protocol şi şedinţe, 2 camere de oaspeţi şi cabinet pentru asistenţii medicali.

Cele 4 pavilioanele cu o capacitate de 184 paturi vor avea un regim de înălţime S+P, cu următoarele funcţiuni:

- la subsol: adăpost de apărare civilă, atelier, magazie, spălătorie, uscătorie, depozit lenjerie, hol, casa scării, morgă.

- la etaj, trei pavilioane vor avea 16 dormitoare cu trei paturi + un dormitor cu

două paturi , iar un pavilion va avea 17 dormitoare cu 2 paturi şi grupuri sanitare independent, 4 camere de zi, vestiare pentru personal, cabinet medical, cameră pentru vizitatori, cameră relaxare, cameră masaj, sală de mese, bucătărie şi anexe bucătărie, frizerie, birouri şi cameră pentru portar.

Sistemul constructiv este fundaţii din beton, planşee din beton armat peste

subsol, planşeu de lemn peste parter, pereţi din cărămidă, şarpantă de lemn, învelitoare din tablă profilată şi  ferestre din aluminiu cu geam termopan.

Finisajele interioare prevăzute sunt: pardoseli din parchet în camerele de cazare, camerele de zi şi în birouri, pardoseli de gresie pe holuri şi spaţiile sanitare, tavane din plăci de gips-carton pe schelet metalic cu corpuri de iluminat înglobate.

Finisajele exterioare vor fi din tencuială decorativă.

Utilităţile vor fi asigurate astfel:

- alimentarea cu apă potabilă se va realiza din sistemul de alimentare cu apă care se va realiza în comuna Brâncoveneşti.

- canalizarea : apele uzate vor fi canalizate către staţia de epurare proiectată.

- încălzirea se va realiza de la centrala termică pe combustibil solid.

- alimentarea cu energie electrică se va realiza prin prelungirea instalaţiei existente din etapa I.

Valoarea investiţiei: 11.837.837 lei  din care C+M: 9.662.106 lei, (preţuri aprilie 2007) echivalent cu 3.505.193 Euro din care C+M: 2.861.066 Euro (1 euro =3,3771 lei). Se propune ca acest obiectiv de investiţie să fie realizat din fonduri guvernamentale sau din fonduri europene.

Faţă de cele prezentate se supun aprobării indicatorii tehnico-economici ai investiţiei “Centru de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Brîncoveneşti” şi semnarea proiectului de hotărâre anexat.

VICEPREŞEDINTE                             DIRECTOR EXECUTIV

Alexandru P. Frătean		           ing. Bochiş Nicoleta

Întocmit: ing. Pătran Carmen

Văzut: şef serviciu Investiţii

Ex: 2