R O M Â N I A    						PROIECT

JUDEŢUL MUREŞ

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA Nr. ___

din 29 noiembrie 2007

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici reactualizaţi ai investiţiei

“Extindere pistă decolare aterizare şi platformă de operare pentru aeronave, inclusiv instalaţii aferente şi modernizarea instalaţiilor de balizaj pentru apropiere de precizie corespunzătoare categoriei a-II-a OACI”

Consiliul Judeţean Mureş,

Văzând expunerea de motive nr.15.852/23.11.2007 a Direcţiei  Tehnice Drumuri,  Poduri Judeţene şi Investiţii  privind  investiţia “Extindere pistă decolare aterizare şi platformă de operare pentru aeronave, inclusiv instalaţii aferente şi modernizarea instalaţiilor de balizaj pentru apropiere de precizie corespunzătoare categoriei a-II-a OACI”,

Potrivit prevederii art.44 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice  locale,

În temeiul prevederilor art.97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

hotărăşte :

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici reactualizaţi ai investiţiei “Extindere pistă decolare aterizare şi platformă de operare pentru aeronave, inclusiv instalaţii aferente şi modernizarea instalaţiilor de balizaj pentru apropiere de precizie corespunzătoare categoriei a-II-a OACI” la RA Aeroport Transilvania Târgu Mureş, valoarea totală a investiţiei fiind 260.694.960,00 Lei din care C+M: 208.331.271,00 lei (preţuri octombrie 2007) echivalent cu 78.052.383 Euro din care C+M: 62.374.632  Euro (1 euro =3,34 lei).

Art.2 Se avizează executarea lucrării etapizat, în limita fondurilor disponibile.

Art.3 Pentru realizarea investiţiei răspunde conducerea R.A. Aeroportul  Transilvania Târgu Mureş  cu asistenţa direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Mureş.

Art.4  Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 44 /07.09.2000 se abrogă.

p. PREŞEDINTE

Alexandru Petru Frătean

Vicepreşedinte

AVIZAT PENTRU LEGALITATE

SECRETAR

Ioan Togănel

R O M Â N I A

JUDEŢUL MUREŞ

CONSILIUL JUDEŢEAN

Nr. 15.852/23.11.2007

Dosar nr.VII/C2

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici reactualizaţi ai investiţiei

“Extindere pistă decolare aterizare şi platformă de operare pentru aeronave, inclusiv instalaţii aferente şi modernizarea instalaţiilor de balizaj pentru apropiere de precizie corespunzătoare categoriei a-II-a OACI”

În vederea modernizării aeroportului în anul 1999, RA Aeroport Transilvania Târgu Mureş a comandat un studiu de fezabilitate pentru extinderea pistei existente, care a fost  elaborat de SC IPTANA SA din Bucureşti. Având în vedere că până în prezent au fost executate unele categorii de lucrări prevăzute în acest studiu (balizaj categoria I şi II, gard împrejmuitor) a fost necesar ca acest studiu să fie reactualizat.

Studiul de fezabilitate reactualizat cuprinde 2 variante care prevăd demolarea integrală a pistei, căii  de rulare şi platformei existente, după cum urmează:

- varianta I constă în realizarea unei piste de decolare aterizare în lungime de 3.600 m, o lăţime de 45 m şi acostamente simetrice până la 60 m, realizată pe structură rigidă din dale de beton BcR 5,5 urmând a fi etapizată astfel:

- Etapa I –realizarea unei lungimi de pistă de 2100 m

- Etapa II - extinderea pistei cu 900 m

- Etapa III – extinderea pistei cu 600 m

- varianta II constă în realizarea unei piste de decolare aterizare în lungime de 3600 m, realizată pe structură flexibilă din asfalt, aceasta putând fi realizată într-o singură etapă.

În ambele variante se prevede extinderea platformei de operare pentru aeronave spre est şi spre vest rezultând o platformă cu:

- 1 loc de parcare avion cu litera de cod „D”

- 7 locuri de parcare avioane cu litera de cod „C”

- 15 locuri de parcare avioane cu litera de cod „B”

Căile de rulare realizează legătura platformei cu pragul 25, o bretea pentru degajarea rapidă a pistei cu intrare pe platformă, buzunar de întoarcere la pragul 07. Lăţimea acestora este de 25m şi acostamente simetrice până la lăţimea de 40 m.

Balizajul este conceput pentru apropiere de precizie corespunzătoare categoriei II OACI. Pentru balizarea corespunzătoare a pistei, căilor de rulare şi platformei de operare aeronave au fost prevăzute următoarele sisteme de balizaj luminos:

- dispozitiv luminos de apropiere cat I pe direcţia 25

- dispozitiv luminos de apropiere cat I pe direcţia 07

- dispozitiv luminos de apropiere cat II pe direcţia 07

- balizaj luminos zona de contact pe direcţia 07

- balizaj luminos axial pistă, căi de rulare, căi de degajare rapidă, buzunare de întoarcere

- balizaj luminos marginal pistă, căi de rulare, căi de degajare rapidă, buzunare de întoarcere

- balizaj luminos extremitate pistă şi prag pistă 25 şi 07

- balizaj luminos barete STOP pe căile de rurale şi bretele

- panouri luminoase şi semnalizare

- PAPI pe direcţiile 25 şi 07

Terenul pe care se află amplasată suprafaţa de mişcare existentă, respectiv pista de decolare aterizare, calea de rulare şi platforma de operare precum şi dispozitivul de balizaj existent, se află în administrarea

Prin lucrările prevăzute în documentaţie, pentru extinderea aeroportului este necesară achiziţia unei suprafeţe de teren de 98,60 ha.

Pentru varianta I – etapa 1 (PDA=2100 m) valoarea investiţiei este: 171.422.876,00 lei din care C+M: 149.798.172,00 lei (preţuri octombrie) echivalent cu 51.324.214 Euro din care C+M: 44.849.752  Euro (1 euro =3,34 lei).

Pentru varianta I – etapa 2 (PDA=3000 m) valoarea investiţiei este: 210.788.669,00 lei din care C+M: 172.679.669,00 lei (preţuri octombrie 2007) echivalent cu 63.110.380 Euro din care C+M: 51.700.506  Euro (1 euro =3,34 lei).

Pentru varianta I – etapa 3  ( etapa unică PDA=3600 m) valoarea investiţiei este: 260.694.960,00 lei din care C+M: 208.331.271,00 lei (preţuri octombrie 2007) echivalent cu 78.052.383 Euro din care C+M: 62.374.632  Euro (1 euro =3,34 lei).

Pentru varianta II – etapă unică (PDA=3600 m) valoarea investiţiei este: 366.700.749,00 lei din care C+M: 305.813.892,00 lei (preţuri octombrie 2007) echivalent cu 109.790.643 Euro din care C+M: 91.561.046  Euro (1 euro =3,34 lei).

Faţă de cele prezentate se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei “Extindere pistă decolare aterizare şi platformă de operare pentru aeronave, inclusiv instalaţii aferente şi modernizarea instalaţiilor de balizaj pentru apropiere de precizie corespunzătoare categoriei a-II-a OACI” varianta I - etapa unică şi semnarea  proiectului de hotărâre anexat.

VICEPREŞEDINTE                             DIRECTOR EXECUTIV

Alexandru P. Frătean		           ing. Bochiş Nicoleta

Întocmit: ing. Pătran Carmen

Ex: 2