ROMÂNIA    						PROIECT

JUDEŢUL MUREŞ

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA Nr. ___

din 27 noiembrie 2008

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici reactualizaţi ai investiţiei

“Incubator de afaceri în judeţul Mureş”

Consiliul Judeţean Mureş,

Văzând expunerea de motive nr._______/________ a Direcţiei  Tehnice Drumuri,  Poduri Judeţene şi Investiţii  privind obiectivul “Incubator de afaceri în judeţul Mureş”,

Potrivit prevederii art.44 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, 
În temeiul prevederilor art.97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind

administraţia  publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

hotărăşte :

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici reactualizaţi ai obiectivului de investiţie “Incubator de afaceri în judeţul Mureş”. Valoarea lucrării (inclusiv TVA) este de: 3.298.464 lei  din care C+M: 2.711.274 lei, echivalent cu 726.182 Euro din care C+M: 573.766 Euro (1 euro =3,7336 lei).

Art.2 Pentru realizarea obiectivului răspunde unitatea de implementare a proiectului cu asistenţa direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Mureş.

Art.3 Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.115/27.08.2008 se abrogă.

PREŞEDINTE

Lokodi Edita Emőke

AVIZAT PENTRU LEGALITATE

SECRETAR

Cosma Paul

ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

CONSILIUL JUDEŢEAN

Nr._____/_________

Dosar nr. VII/C1

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici reactualizaţi ai obiectivului

“Incubator de afaceri în judeţul Mureş”

Prin Hotărârea Guvernului 173/2004 privind aprobarea Memorandumului de Înţelegere şi a Acordului de Co-finanţare încheiate între Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie din România (ANIMMC) şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), a fost lansat Programul naţional multianual pe perioada 2002 - 2005 de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri unde şi Consiliul Judeţean Mureş a fost inclus.

În perioada mai-iulie 2008 a fost realizat studiul de fezabilitate pentru realizarea acestui obiectiv cu o suprafaţă construită de 751,83 mp şi un regim de înălţime P+1, cu o valoare estimată   la 2.128.632 lei din care C+M: 1.446.019 lei, echivalent cu 600.037 Euro din care C+M: 407.616 Euro (1 euro =3,5475 lei). La evaluarea valorică s-au utilizat cataloagele de preţuri medii în economie ediţia noiembrie 2007 pe baza indicatorilor statistici din anul 2007, actuale la data respectivă.

Aceşti indicatori tehhnico-economici au fost aprobaţi prin Hotărârea Consiliului judeţean Mureş nr.115/2008.

În urma schimbărilor economice intervenite pe piaţa autohtonă cauzate de preţul tot mai ridicat al combustibililor şi al energiei, o serie de preţuri ale materialelor s-au majorat, mai ales cele care implică consum mare de energie (ciment, oţel, PVC, etc). De asemenea s-au majorat semnificativ şi tarifele la transport.

În urma creşterii ratei de schimb euro-leu precum şi a inflaţiei coroborate cu majorarea venitului minim garantat şi al salariului minim pe economie, costurile legate de manoperă s-au majorat în mod semnificativ. La majorarea costurilor de manoperă a contribuit şi lipsa de forţă de muncă în ramura construcţiilor. Totodată Autoritatea Naţională pentru reglementarea şi monitorizarea achiziţiilor publice recomandă ca în scopul evitării unor blocaje în derularea investiţiilor preţurile la materiale să fie ajustate în funcţie de evoluţia lor.

Pentru a putea finaliza acest proiect, autoritatea contractantă a solicitat proiectantului să reactualizeze devizul general privind cheltuielile necesare realizării acestui obiectiv conform prevederilor H.G. nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.

Faţă de valoarea iniţială stabilită în devizul general au apărut următoarele modificări:

-  la Capitolul 3 „Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică” valoarea de 328.421 lei s-a redus la 199.160 lei;

-  la Capitolul 4 „Cheltuieli pentru investiţia de bază” de la 1.531.177 lei s-a majorat la valoarea de 2.184.039 lei, deoarece preţurile şi cantităţile la unele materiale (beton, panouri sandwish, confecţii metalice pereţi ghips-carton, pereţi cortină, pardoseli tarkett) au fost subevaluate.

- la Capitolul 5 „ Alte cheltuieli”, respectiv subcapitolul 5.3 –cheltuieli diverse şi neprevăzute – de la valoarea de 255.112 lei s-a majorat la valoarea de 299.515 lei.

Valoarea obiectivului de investiţie, conform devizului general reactualizat este: C+M: 2.711.274 lei, echivalent cu 726.182 Euro din care C+M: 573.766 Euro (1 euro =3,7336 lei). Costul specific al lucrărilor este aproximativ 480 euro/mp.

Faţă de cele prezentate, în vederea promovării investiţiei, se propune aprobarea  indicatorilor tehnico-economici reactualizaţi ai obiectivului “Incubator de afaceri în judeţul Mureş” şi semnarea proiectului de hotărâre anexat.

VICEPREŞEDINTE                             DIRECTOR EXECUTIV

Ciprian Dobre 		                     ing. Bochiş Nicoleta

Întocmit: ing. Pătran Carmen

Văzut: şef serviciu Investiţii ing. Kopacz Nicolae

Ex: 2