ROMÂNIA					PROIECT

JUDEŢUL MUREŞ

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA  NR.______

# Din 13 octombrie  2009

privind aprobarea proiectului „Sistem Integrat de gestionare a deşeurilor în judeţul Mureş”, a cofinanţării acestuia şi a planului anual de evoluţie a tarifelor şi taxelor

Consiliul Judeţean Mureş,

Văzând Expunerea de motive nr. 13732/9.X.2009 prezentată de UIP/Compartimentul Protecţia Mediului al Direcţiei de Dezvoltare Regională Implementare Proiecte, precum şi avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Mureş,

Având în vedere adresa nr. 85864/11.09.2009 a Ministerului Mediului comunicată Consiliului Judeţean Mureş privind documentele ce trebuie aprobate de către autorităţile publice locale în vedere promovării Proiectului „Sistem Integrat de gestionare a deşeurilor în judeţul Mureş”,

Luând în considerare prevederile Hotărârii nr. 92/30.07.2009 a Consiliului Judeţean Mureş privind aprobarea asocierii judeţului Mureş cu celelalte unităţi administrativ teritoriale din judeţ pentru realizarea proiectului Sistem Integrat de Gestionare a deşeurilor în judeţul Mureş,

Ţinând cont de prevederile cuprinse în „Ghidul solicitantului” pentru Axa prioritară 2 - „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor istorice contaminate”, Domeniu Major de Intervenţie 2.1. - „Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deşeurilor şi extinderea infrastructurii de management al deşeurilor” eliberat de Autoritatea de Management pentru POS Mediu, în corelare cu prevederile POS Mediu 2007-2013 şi cu normele legislaţiei comunitare şi naţionale privind asistenţa nerambursabilă acordată României prin instrumentele structurale,

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. b), alin (3) lit. d) şi f) şi ale alin. (5) lit. a) punctul 13 şi ale art. 97, alin. (1) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

h o t ă r ă ş t e:

Art. 1. Se aprobă proiectul „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Mureş” şi depunerea acestuia în vederea finanţării în cadrul POS Mediu, Axa prioritară 2 - „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor istorice contaminate”, Domeniu Major de Intervenţie 2.1. - „Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deşeurilor şi extinderea infrastructurii de management al deşeurilor”.

Art. 2. Se aprobă cofinanţarea proiectului „Sistem de Management Integrat a Deşeurilor în judeţul Mureş” de către Consiliul Judeţean Mureş cu suma de _______________ Euro, din care suma de _____________ Euro reprezintă TVA aferent cheltuielilor eligibile şi neeligibile, conform tabelului cuprins în anexa 1. Consiliul Judeţean Mureş va recupera ulterior de la Bugetul de Stat cota parte din TVA aferent cheltuielilor eligibile în valoare de ___________ Euro.

Art. 3. Se aprobă planul anual de evoluţie a tarifelor/taxelor în cadrul  proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Mureş” cuprins în anexa nr. 2.

Art. 4.  Anexele 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Se mandatează Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, doamna Lokodi Edita Emoke să întreprindă toate demersurile necesare în vederea finanţării şi implementării proiectului  „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Mureş”

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiilor de specialitate şi Unităţii de Implementare a Proiectului Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Mureş din cadrul Consiliului Judeţean Mureş, care răspund de aducerea sa la îndeplinire precum şi Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Ecolect Mureş şi Ministerului Mediului.

PREŞEDINTE

Lokodi Edita Emoke

AVIZAT PENTRU LEGALITATE

Secretar

Aurelian Paul Cosma

PREŞEDINTE

Lokodi Edita Emoke

ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

CONSILIUL JUDEŢEAN

Direcţia Dezvoltare Regională Implementare Proiecte

Unitatea de Implementare a Proiectului

Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Mureş

Nr. 13732 / 9.X.2009

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „Sistem Integrat de gestionare a deşeurilor în judeţul Mureş”, a cofinanţării şi a planului anual de evoluţie a tarifelor şi taxelor

Obiectivul proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Mureş” este crearea unui sistem integrat de gestionarea a deşeurilor în judeţul Mureş, pentru a promova prevenirea gestionării deşeurilor şi a valorificării acestora, precum şi pentru a asigura atingerea ţintelor asumate de România prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană, precum şi a celor stabilite prin POS Mediu.

Acest proiect prioritar va fi finanţat de către Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în cadrul POS Mediu, 2 Axa prioritară 2 - „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor istorice contaminate”, Domeniu Major de Intervenţie 2.1. - „Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deşeurilor şi extinderea infrastructurii de management al deşeurilor”.

Prin acest proiect vor fi realizate investiţiile prioritare legate de managementul integrat al deşeurilor la nivel judeţean (colectare separată, valorificare-reciclare, tratare şi eliminare a deşeurilor în condiţii de maximă siguranţă pe un depozit ecologic zonal, inclusiv închiderea actualelor depozite de deşeuri).

Pentru implementarea proiectului, s-a realizat o împărţire a teritoriului judeţului în 7 zone luând în considerare instalaţiile de sortare-transfer existente sau cele în curs de realizare prin alte surse de finanţare, topografia şi infrastructura rutieră a judeţului, cantităţile de deşeuri generate, etc. Prin această zonare, toate localităţile judeţului vor fi arondate la una din cele 7 staţii de sortare-transfer care vor deservi depozitul zonal Sânpaul.

Obiectivele şi măsurile prioritare care fac obiectul acestui proiect sunt următoarele:

- Implementarea colectării separate a deşeurilor reciclabile, atât în mediul urban cât şi în mediul rural;

- Implementarea colectării separate a deşeurilor menajere biodegradabile de la 80 % din gospodăriile din Municipiul Tîrgu Mureş;

- Implementarea compostării individuale la 50 % din gospodăriile din mediul rural;

- Realizarea unei staţii de transfer, unei staţii de sortare şi a unei staţii de compostare pentru zona Tîrgu Mureş;

- Realizarea unui depozit zonal şi a unei instalaţii de tratare mecano-biologică la Sînpaul;

- Închiderea depozitelor neconforme: Tîrgu Mureş, Reghin, Iernut, Luduş şi Sovata;

- Asistenţă tehnică, supervizare şi campanii de informare şi conştientizare.

| OBIECTIV | MASURI |
| --- | --- |
| Colectarea separată a deşeurilor menajere | Zona urbană case prin pubele individuale: - Pubela individuală colectare deşeuri metalice şi plastic; - Pubela individuală pentru resturi; - Pubela individuală pentru 80 % din gospodăriile individuale din Tîrgu Mureş pentru colectarea deşeurilor biodegradabile; |
|  | Zona urbană blocuri - containere: - Containere 1,1 m3 pentru colectare deşeuri metalice şi plastic; - Containere 1,1 m3 pentru colectare deşeuri de hârtie şi carton; - Containere 1,1 m3 pentru colectare resturi |
|  | Zona urbană – puncte de colectare stradală: - Containere 1,1 m3 pentru colectare sticlă; - Containere 1,1 m3 pentru colectare hârtie şi carton |
|  | Zona rurală: - Puncte de colectare stradale prevăzute cu 3 containere pentru colectarea sticlei, hârtiei şi cartonului şi metalelor şi plasticului - Pubele/Containere 1,1 m3 pentru colectare deşeurilor reziduale |
| Staţii de transfer | Staţii existente sau planificate prin alte proiecte ISPA/Phare/etc.: - Reghin, 23.000 t/a - Tîrnăveni, 14.000 t/a - Rîciu, 5.300 t/a - Bălăuşeri, 10.000 t/a - Sighişoara, 16.000 t/ |
|  | Staţie necesara: Tîrgu Mureş – Cristeşti, 65.000 t/a |
| Staţii de sortare | Staţii existente: (planificate prin alte proiecte) - Reghin, 7.600 t/a - Tîrnăveni, 8.700 t/a - Rîciu, 1.900 t/a - Bălăuşeri, 3.200 t/a - Acăţari, 2.100 t/a - Sighişoara, 5.400 t/a |
|  | Staţie/staţii necesară(e): O staţie de sortare pentru Cristeşti, 28.000 t/a |
| Staţii de compostare | - Staţia de compostare Tîrgu Mureş – capacitate de circa 10.000 tone/an, operare în 2010 |
| Compostare individuală | Compostare individual pentru 50 % din gospodăriile din mediul rural care vor composta 50 % din cantitatea de deşeuri biodegradabile generate |
| Tratare mecano-biologică | Instalaţia de tratare mecano-biologică (TMB) pe amplasamentul depozituluii de la Sînpaul, capacitate 65.000 t/an, operare în 2013, creşterea capacităţii la 120.000 tone/an în 2015 |
| Depozit zonal la Sînpaul | Număr celulă depozit; An exploatare; Perioadă (an); Spaţiu celulă (m3); Mărimea celulei depozitului (m2). 1; 2011 – 2015; 5; 1.250.000; 83.150. 2-3; 2016 - 2031; 16; 3.750.000; 197.100. Total; 2011 - 2031; 21; 5.000.000; 280.250. |
| Închidere depozite neconforme - Tg.Mureş-Cristeşti - Reghin - Luduş - Iernut - Sovata | Lucrările de reabilitare vor consta în: - Nivelarea corpului depozitului; - Sistem de eliminare a apelor de suprafaţă; - Sistem de impermeabilizare; - Gestionarea biogazului; - Monitorizarea apelor subterane. |
| Asistenţă tehnică, supervizare şi campanii de informare şi conştientizare | Prin această componentă în cadrul proiectului se va acorda asistenţă de specialitate în ceea ce priveşte gestionarea implementării proiectului, elaborarea de caiete de sarcini şi contracte cu diferiţi operatori, supervizarea diferitelor contracte de lucrări sau de achiziţii în conformitate cu planul de implementare. |

Valoarea totală a proiectului

Valoarea totală a proiectului este de __________ Euro din care

  - costuri eligibile+neeligibile: ________ Euro

  - TVA: __________ Euro

Tabelul următor prezintă un rezumat al investiţiilor prioritare care vor fi finanţate prin POS Mediu :

|  | U.M. | Investiţii | Costuri investiţionale POS |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Euro |
| Colectarea separată şi transportul deşeurilor reciclabile |  |  |  |
| Containere şi pubele | Nu | 6.460 containere de 1,1 m3 şi 41.000 pubele de 0,24 m3 | 2.323.000 |
| Colectarea separată şi trasportul deşeurilor biodegradabile |  |  |  |
| Pubele | Nu | 12.400 pubele de 0,12 m3 | 260.400 |
| Staţii de transfer |  |  |  |
| Tîrgu Mureş-Cristeşti (nouă) | Capacitate (t/an) | 65.000 t | 1.241.633 |
| Transport/transfer de la staţia de transfer la depozit sau instalaţii TMB | Nu | 8 camioane | 920.000 |
| Staţii de sortare |  |  |  |
| Tîrgu Mureş-Cristeşti (nouă) | Capacitate (t/an) | 28.000 t | 3.928.317 |
| Staţie de compostare |  |  |  |
| Tîrgu Mureş-Cristeşti (nouă) | Capacitate (t/an) | 10.000 t | 3.698.441 |
| Compostare individuală |  |  |  |
| Unităţi de compostare | Nu | 52.000 buc | 2.010.000 |
| TMB |  |  |  |
| TMB | Capacitate (t/an) | 65.000 t | 9.104.345 |
| Depozit |  |  |  |
| Depozit conform | Capacitate (t/an) | 200.000 t | 10.440.511 |
| Închiderea depozitelor neconforme |  |  |  |
| Tîrgu Mureş |  |  | 1.957.289 |
| Sovata |  |  | 491.420 |
| Luduş |  |  | 913.379 |
| Reghin |  |  | 822.812 |
| Iernut |  |  | 475.072 |
| TOTAL investiţii |  |  | 38.586.620 |
| Proiectare |  |  | 491.046 |
| Asistenţă tehnică |  |  | 167.577 |
| Conştientizarea publicului |  |  | 571.096 |
| Supervizare pe perioada construcţiei/implementării |  |  | 2.046.023 |
| Cheltuieli neprevăzute |  |  | 1.496.616 |
| Comisioane – taxe legale |  |  | 440.637 |
| TOTAL (preţuri constante) |  |  | 43.799.614 |
| TOTAL (preţuri curente) |  |  | 45.087.959 |

Cofinanţarea proiectului

Valoarea totală a cofinanţării proiectului pentru judeţul Mureş va fi de ____________ Euro.

Cofinanţarea cuprinde:

  - costurile aferente contribuţiei locale de 2%

  - compensarea cotei de 8,27% cu care se minimizează grantul UE (fiind un proiect generator de venituri)

  - cheltuieli neeligibile (drum acces + utilităţi la amplasamentele Sânpaul şi Cristeşti-Vălureni)

  - TVA  (din care va fi recuperat TVA aferent costurilor eligibile în valoare de _______________ Euro)

Cotele de cofinanţare a proiectului

În conformitate cu prevederile Contractului de asociere aprobat prin HCJM nr. 92 din 30 iulie 2009 contribuţia la acoperirea costurilor pentru Proiect se va face după cum urmează:

a.  Consiliul Judeţean Mureş va suporta  contribuţia locală totală si TVA-ul aferente următoarelor investiţii, bunuri şi servicii:

- construcţia depozitului pentru deseuri nepericuloase de la Sinpaul;

- construcţia instalaţiei de tratare mecano-biologica a deşeurilor reziduale de la Sinpaul;

- constructia statiei de transfer, a statiei de compostare si a statiei de sortare de pe amplasamentul Tirgu Mures-Cristesti;

- achiziţionarea echipamentelor pentru colectarea separată a deşeurilor reciclabile pentru toate localităţile din judeţul Mureş;

- achiziţionarea echipamentelor pentru colectarea separată a deşeurilor biodegradabile menajere din municipiul Tîrgu Mures;

- achiziţionarea mijloacelor de transport pentru transportul deşeurilor de la staţiile de transfer la depozit sau la instalaţia de tratare mecano biologică;

- achizitionarea unităţilor de compostare individuală pentru localităţile din mediul rural;

- asistenţă tehnică, supervizare si campanii de informare şi conştientizare.

    - Consiliile Locale Tîrgu Mureş, Reghin, Sovata, Luduş, Iernut vor suporta contribuţia locală totală şi TVA-ul aferente lucrărilor şi serviciilor necesare pentru închiderea depozitelor neconforme proprii. Deasemenea, Consiliul local al municipiului Tîrgu Mureş va realiza drumul de acces la amplasamentul Tîrgu Mureş – Cristeşti, cu infrastructura aferentă, suportând costurile aferente acestuia, precum şi utilităţile necesare amplasamentului Tîrgu Mureş – Cristeşti, constând în alimentare cu energie electrică, cu apă şi canalizare, inclusiv în ceea ce priveşte achiziţionarea de terenuri necesare realizării Proiectului, definite în documentaţia tehnică de specialitate.

Având în vedere cele de mai sus, pentru perioada  2009-2013 judeţul Mureş va cofinanţa proiectul „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor” astfel:

  - Consiliul Judeţean Mureş:                     ___________ Euro

  - Consiliul Local Tîrgu Mureş:                   ___________ Euro

  - Consiliul Local Reghin:                          ___________ Euro

  - Consiliul Local Luduş:                           ___________ Euro

  - Consiliul Local Sovata:                          ___________ Euro

  - Consiliul Local Iernut:                           ___________ Euro

Total cofinanţare:       ___________ Euro

Planul anual de evoluţie a tarifelor/taxelor

Conform Obiectivului de Convergenţă, Uniunea Europeană finanţează doar acele proiecte integrate care oferă servicii accesibile tuturor beneficiarilor, mai ales consumatorilor din gospodăriile cu veniturile cele mai mici (decila 1).

De aceea, în cadrul documentaţiei economice a proiectului un capitol special este dedicat  analizei privind capacitatea de plată a populaţiei. Capacitatea de plată a populaţiei (sau Rata de suportabilitate) este acea parte din venitul mediu lunar al familiei (gospodăriei) care poate fi cheltuit pe o categorie de servicii comunitare de utilităţi publice fără a-şi pune în pericol resursele necesare pentru a-şi satisface nevoile personale/individuale esenţiale (hrană, locuire, sănătate, încălzire).

Analiza capacităţii de plată, sau analiza suportabilităţii tarifului, se referă la posibilitatea ca beneficiarii serviciilor de gestionare al deşeurilor să plătească aceste servicii fără a-şi pune în pericol resursele necesare pentru a-şi satisface nevoile personale/individuale esenţiale (hrană, locuire, sănătate, încălzire).

Pe baza analizei realizate, a rezultat că tariful propus pentru operarea sistemului (care include contravaloarea tuturor serviciilor prestate - colectare, transport, operare sistem) poate fi suportat de populaţie, încadrându-se în limitele legale, fiind suportabil şi de către cetăţenii cu cele mai mici venituri. Totodată, se pot propune măsuri tranzitorii de suport pentru populaţia foarte săracă.

Tabelul din anexa 2 prezintă proiecţia tarifului pentru populaţiei.

Întocmit,

MANAGER PROIECT

Radu Spinei

Văzut,

DIRECTOR EXECUTIV DDRIP

Băţaga Valer