ROMÂNIA      	                                        Proiect

JUDEŢUL MUREŞ

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTÃRÂREA NR.____ 
din 25 februarie 2010

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei

„Înlocuire conductă de transport apă potabilă în zona localităţii – Sînpetru de Cîmpie, judeţul Mureş ”şi stabilirea unor măsuri în vederea executării acesteia.

Consiliul Judeţean Mureş,

Văzând expunerea de motive nr. 1891 din 17.II.2010 a Direcţiei Tehnice Drumuri, Poduri Judeţene si Investiţii, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „Înlocuire conductă de transport apă potabilă în zona localităţii – Sînpetru de Cîmpie, judeţul Mureş ” şi stabilirea unor măsuri în vederea executării acesteia şi avizele comisiilor de specialitate, precum şi dispoziţiile din art. 15 a contractului de concesiune. nr 4992/29.07. 1999.

Potrivit prevederilor art.44 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

In temeiul prevederilor art.91 alin.1 lit. d si ale art.97 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, cu modificările şi completările ulterioare.

hotărăşte :

Art.1 Se aprobă obiectivul de investiţii „Înlocuire conductă de transport apă potabilă în zona localităţii – Sînpetru de Cîmpie, judeţul Mureş ”

Art.2 Se aprobă indicatorii tehnico - economici a investiţiei  „Înlocuire conductă de transport apă potabilă în zona localităţii –Sînpetru de Cîmpie, judeţul Mureş ”, în valoarea totală de 310.750 lei din care C+M 254.007 lei, echivalent cu 76.034 euro din care C+M  62.150 euro. (1 euro= 4,087 lei ), conform Devizului General întocmit de S.C. Compania Aquaserv  S.A., cuprins în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 (1) S.C. Compania Aquaserv  S.A. va realiza investiţia în calitate de concesionar, cu respectarea dispoziţiilor OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesionare de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. Finanţarea investiţiei se va realiza prin transfer din bugetul Consiliului Judeţean Mureş, în măsura prezentării actelor justificative ale lucrărilor realizate.

(2) Premergător realizării investiţiei şi în perioada execuţiei lucrărilor, în raport cu Consiliului Judeţean Mureş, S.C. Compania Aquaserv  S.A. îi revin următoarele obligaţii :

- să prezinte spre avizare Preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş  documentaţia de atribuire a contractului de achiziţie publică de lucrări;

- să solicite şi să numească în calitate de membru al comisiei de evaluare a ofertelor şi al comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor, un reprezentant  al  Consiliului Judeţean Mureş;

- să depună lunar sau ori de câte ori i se solicită, informări asupra stadiului execuţiei lucrărilor;

Art.4  Mijloacele fixe rezultate se vor înscrie în domeniul public al judeţului Mureş şi se vor da în concesiune operatorului regional prin încheierea unui act adiţional la contractul de concesiune nr. 4992/29.07. 1999., pentru care  Consiliul Judeţean Mureş a aprobat cesionarea prin Hotărâre nr. 70/29 mai 2008.

Art.5  De realizarea investiţiei răspunde, S.C. Compania Aquaserv  S.A. în baza art.15 din  contractul de concesiune. nr 4992/29.07. 1999, cu asistenţa direcţiilor de specialitate din  Consiliul Judeţean Mureş.

PREŞEDINTE				     AVIZAT PENTRU LEGALITATE

SECRETAR

Lokodi Edita Emőke

Aurelian Paul Cosma

ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

CONSILIUL JUDEŢEAN

Nr. 1891 /17.II.2010

Dosar VII.C/3

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei

„Înlocuire conductă de transport apă potabilă în zona localităţii – Sînpetru de Cîmpie judeţul Mureş ” şi stabilirea unor măsuri în vederea executării acesteia.

Tronsonul propus pentru înlocuire face parte din conducta de aducţiune Pogăceaua – Sărmaşu, ( aflat în patrimoniul public al judeţului Mureş, poziţia nr. 362 din H.G. nr. 964/202),  pe raza comunei Sînpetru de Cîmpie. Conducta este realizată din oţel Dn 300 mm şi are o vechime de 30 ani. Vechimea şi degradarea accentuată a conductei determină avarii repetate, pierderi de apă însemnate şi implicit, întreruperea frecventă a furnizării apei potabile la cca. 10.000 consumatori.

În perioada ianuarie 2008 – ianuarie 2010 din cauza avariilor repetate s - au efectuat un număr de 34 intervenţii, pentru care a fost necesară întreruperea furnizării apei tuturor consumatorilor pe tronsonul  Pogăceaua  -  Sărmaşu.

Aceste intervenţii au determinat operatorul, S.C. Compania Aquaserv  S.A să verifice minuţios starea conductei, constatând un grad avansat de uzură, cu preponderenţă pe trei tronsoane, ce totalizează 500 ml.

Considerăm necesară, execuţia în regim de urgenţă a lucrărilor de înlocuire a celor trei tronsoane deoarece la apariţia altor spărturi va fi imposibilă intervenţia rapidă şi asigurarea apei potabile, ajungând la situaţia de a sista furnizarea apei.

Investiţia se va realiza pe responsabilitatea operatorului regional, S.C. Compania Aquaserv  S.A, cesionarul contractului de concesiune nr 4992/29.07. 1999, în baza art.15 din contract, aprobat prin Hotărâre CJM nr. 70/29 mai 2008.

Finanţare investiţiei se va asigura din bugetul Consiliului Judeţean Mureş, prin transfer, către S.C. Compania Aquaserv  S.A, în măsura prezentării actelor justificative ale lucrărilor realizate.

Premergător realizării investiţiei şi în perioada execuţiei lucrărilor, în raport cu Consiliului Judeţean Mureş, S.C. Compania Aquaserv  S.A. îi revin următoarele obligaţii :

- să prezinte spre avizare Preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş  documentaţia de atribuire a contractului de achiziţie publică de lucrări;

- să solicite şi să numească în calitate de membru al comisiei de evaluare a ofertelor şi al comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor, un reprezentant  al  Consiliului Judeţean Mureş;

- să depună lunar sau ori de câte ori i se solicită, informări asupra stadiului execuţiei lucrărilor;

Valoarea investiţiei de înlocuire a conductei pe lungime de 500 ml este de 310.750 lei din care C+M 254.007 lei  (preţuri februarie 2010) , echivalent cu 76.034 euro din care C+M  62.150 euro, conform devizului general estimativ, anexat, elaborat de S.C. Compania Aquaserv S.A.

Faţă de cele prezentate se propune aprobarea indicatorilor tehnico – economici a investiţiei „Înlocuire conductă de transport apă  potabilă în zona localităţii  Sînpetru de Cîmpie , judeţul Mureş ”şi a unor măsuri în vederea executării acesteia.

VICEPREŞEDINTE		    DIRECTOR, D.T.D.P.J.I.      DIRECTOR, D.E.

Ioan Cristian Chirteş	                    Márton Katalin              Bartha Iosif

Întocmit: Magyari Zoltan