R O M Â N I A    						PROIECT

JUDEŢUL MUREŞ

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA Nr. ___

din ___februarie 2010

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei

“Extindere şi mansardare clădire depozite la Muzeul Ştiinţele Naturii”

Consiliul Judeţean Mureş,

Văzând expunerea de motive nr.2570/22.II.2010 a Direcţiei  Tehnice Drumuri

Poduri Judeţene şi Investiţii  privind  investiţia “Extindere şi mansardare clădire depozite la Muzeul Ştiinţele Naturii”,

Potrivit prevederii art.44 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice  locale,

În temeiul prevederilor art.97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare,

h o t ă r ă ş t e :

Art.1 Se aprobă documentaţia tehnico-economică a investiţiei “Extindere şi mansardare clădire depozite la Muzeul Ştiinţele Naturii”, cu indicatorii tehnico-economici, în valoare totală de 1.343.576 lei din care C+M 1.070.758 lei (preţuri septembrie 2009) echivalent cu 314.854 Euro din care C+M: 250.922 Euro, conform devizului general cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Pentru realizarea investiţiei răspunde conducerea Muzeului Judeţean Mureş cu asistenţa direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Mureş.

P R E Ş E D I N T E

Lokodi Edita Emőke

AVIZAT PENTRU LEGALITATE

SECRETAR

Aurelian Paul Cosma

- R O M Â N I A

- JUDEŢUL MUREŞ

- CONSILIUL JUDEŢEAN

- Nr. _______ /_________

Dosar nr.VII/C2

- EXPUNERE DE MOTIVE

- privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei

- “Extindere şi mansardare clădire depozite la Muzeul Ştiinţele Naturii, Tîrgu Mureş, str. Horea nr.24”

Pe amplasamentul situat în municipiul Tîrgu Mureş, str. Horea nr.24 există două corpuri de clădire-clădirea muzeului de ştiinţele naturii şi o clădire construită în anii `90 cu destinaţia iniţială de depozite şi garaj, cu regim de înălţime parter şi suprafaţă construită de 167,84 mp. Această clădire care este construită din cărămidă pe fundaţii continue din beton simplu, şarpantă de lemn şi învelitoare de azbociment nu a fost finalizată, nu are închideri (ferestre) şi nici uşi, cu excepţia unei uşi metalice la garaj, nu este tencuită şi nu are finisaje.

Având în vedere lipsa spaţiilor necesare pentru desfăşurarea activităţii unor specialişti, muzeografi şi restauratori, şi pentru a asigura condiţii de depozitare a colecţiilor de la secţia Ştiinţele Naturii, conducerea muzeului judeţean a venit cu solicitarea ca această clădire să fie reamenajată în acest sens. Astfel, în programul de investiţii pe anul 2009 al Muzeului Judeţean Mureş au fost prevăzute fondurile necesare pentru elaborarea studiului de fezabilitate pentru extinderea şi mansardarea clădirii depozite de la Muzeul de Ştiinţele Naturii.

Conform prevederilor O.U.G nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, contractul de proiectare a fost atribuit operatorului economic SC AALTO PROIECT SRL din Târgu Mureş.

În studiul de fezabilitate elaborat au fost propuse două variante de realizare a proiectului:

Varianta 1: Consolidarea clădirii existente, extinderea şi mansardarea acestei.

Conform acestei variante clădirea va avea un regim de înălţime P+M, suprafaţa construită de 318,15 mp şi suprafaţa desfăşurată de 636,10 mp. Construcţia existentă se va consolida prin subbetonare. Paralel cu lucrările de săpături şi fundaţii se va realiza şi canalizarea menajeră şi alimentarea cu apă. Sistemul  constructiv se va realiza din zidării de cărămidă, planşeu şi centuri de beton armat, şarpantă de lemn şi învelitoare de ţiglă.

Ca finisaje sunt prevăzute tencuieli obişnuite, placaje din gipscarton la tavane, pardoseli tip răşină epoxidică la parter şi parchet la mansardă, zugrăveli lavabile la interior iar la exterior sistem termoizolant şi tencuială decorativă.

Funcţiunile propuse sunt:

La parter: depozite de entomologie, păsări, ouă, trofee de vânat, paleontologie, mineralogie şi petrografie, cameră de gazare. Tot la parter este prevăzută centrala termică şi atelierul de tâmplărie.

La mansardă: 3 spaţii pentru muzeografi, 3 spaţii pentru conservatori, depozit materiale de expoziţie, sală pentru activităţi interactive, grup sanitar.

Valoarea totală a investiţiei pentru această variantă este de 1.343.576 lei din care C+M 1.070.758 lei (1 Euro = 4,2673 Lei - 16.09.2009) echivalent cu 314.854 Euro din care C+M: 250.922 Euro.

Varianta 2: Demolarea clădirii existente şi realizarea unei clădiri noi.

Pentru această variantă în certificatul de urbanism eliberat de primăria municipiului Tîrgu Mureş se impun unele condiţii, respectiv retragerea faţă de limitele laterale cu 3 m şi faţă de limita posterioară cu 5 m, condiţii pentru care în primă etapă ar trebui elaborat un Plan urbanism zonal care trebuie aprobat, după care se aprobă următoarele etape, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, etc. Mai mult decât atât, muzeul nu dispune de suprafaţa de teren necesară respectării condiţiilor din certificatul de urbanism.

Această variantă presupune o valoare a investiţiei de 1.722.828 lei din care C+M 1.471.784 lei (1 Euro = 4,2673 Lei - 16.09.2009) echivalent cu 403.728 Euro din care C+M: 344.898 Euro .

Din variantele mai sus prezentate, proiectantul recomandă varianta 1 care este agreată şi de către beneficiar, este mai avantajoasă din punct de vedere economic, deoarece asigură spaţiile necesare pentru desfăşurarea activităţilor specifice muzeului şi pentru depozitarea colecţiilor muzeale. Totodată, păstrându-se amplasamentul clădirii existente, nu este obligatorie retragerea aliniamentelor faţă de vecinătăţi, condiţie impusă în Certificatul de urbanism eliberat de primăria municipiului Tîrgu Mureş.

Faţă de cele prezentate se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei “Extindere şi mansardare clădire depozite la Muzeul Ştiinţele Naturii, Tîrgu Mureş, str. Horea nr.24”, valoarea totală a investiţiei fiind de 1.343.576 lei din care C+M 1.070.758 lei (1 Euro = 4,2673 Lei - 16.09.2009) echivalent cu 314.854 Euro din care C+M: 250.922 Euro şi semnarea  proiectului de hotărâre anexat.

VICEPREŞEDINTE                                         DIRECTOR

Cristian Chirteş				      ing. Márton Katalin

- Întocmit: ing. Pătran Carmen-şef serviciu Investiţii

Ex: 2