ROMÂNIA    						PROIECT

JUDEŢUL MUREŞ

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA Nr. ___

din ____iunie 2010

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei

„Montare ascensor şi amenajări interioare”

la Palatul Culturii din Tîrgu Mureş

Consiliul Judeţean Mureş,

Văzând expunerea de motive nr.______/________ a Direcţiei  Tehnice Drumuri,  Poduri Judeţene şi Investiţii  privind  investiţia „Montare ascensor şi amenajări interioare” la Palatul Culturii,

Potrivit prevederii art.44 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice  locale, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art.97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare,

h o t ă r ă ş t e :

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiţiei „Montare ascensor şi amenajări interioare” la Palatul Culturii din Tîrgu Mureş, valoarea totală a investiţiei cu TVA fiind 490.447 lei, echivalent cu 116.275 Euro, din care C+M: 188.615 lei, echivalent cu 44.717 Euro (1 Euro=4,2180 lei, curs BNR la data de 07.06.2010), conform devizului general cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Pentru realizarea investiţiei răspunde Administraţia Palatului Culturii cu asistenţa direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Mureş.

P R E Ş E D I N T E

Lokodi Edita Emőke

AVIZAT PENTRU LEGALITATE

SECRETAR

Aurelian Paul Cosma

R O M Â N I A

JUDEŢUL MUREŞ

CONSILIUL JUDEŢEAN

Nr. _______ /_________

Dosar nr.VII/C3

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei

„Montare ascensor şi amenajări interioare”

la Palatul Culturii din Tîrgu Mureş

Palatul Culturii, este monument istoric, figurează pe lista monumentelor istorice din judeţul Mureş la poziţia 304 MS-II-m-A-15503 şi a fost construit între anii 1911-1913 în stil secession,  având regimul de înălţime: S+P+3E, şi are suprafaţă desfăşurată de 15.325 mp.

Acesta este renumit datorită basoreliefurilor care domină frontispiciul, a acoperişului din majolică de Zsolna, a frescelor, sălilor de spectacole, a sălii cu oglinzi, a vitraliilor cu care este ornată clădirea.

Utilităţi: construcţia este dotată cu instalaţie de energie electrică, instalaţii de apă-canal, gaz, instalaţie de încălzire centrală, instalaţie de aer condiţionat şi instalaţie de supraveghere interioară.

Aripa din partea stângă a Palatului Culturii, cea care găzduieşte Biblioteca Judeţeană, se continuă cu o aripă distinctă racordată prin intermediul unei case de scară spectaculoasă. Această casă de scară are corespondenţe orizontale, la nivel, cu fiecare etaj al palatului, mai precis cu casa de scară monumentală stângă.

Administraţia Palatului Culturii, luând în considerare normele naţionale şi europene cu privire la oferirea posibilităţii de acces în clădiri şi imposibilitatea persoanelor cu dizabilităţi locomotorii de a vizita Palatul Culturii şi a accesului la Biblioteca Judeţeană, doreşte ameliorarea disfuncţionalităţii circulatorii pe orizontală prin montarea unui ascensor în acest loc, împreună cu lucrările de amenajări interioare, care presupun lucrări de demontare - montare balustrade, recondiţionare balustrade şi confecţionarea  şi montarea  unor elemente de decor seccesion.

În golul central al scării, suficient de larg, este locul unde se poate monta un ascensor de persoane pentru ca acestă clădire publică, cu funcţiuni de interes larg, civil sau turistic,să fie îmbunătăţită conform normelor europene.

În studiul de fezabilitate elaborat, proiectantul a prezentat două variante de realizare a investiţiei:

- Varianta I

În această variantă se presupune realizarea integrală a investiţiei, adică montarea unui ascensor şi amenajări interioare realizate în urma montării ascensorului.

Această variantă presupune următoarele activităţi principale:

- Montare ascensor: amenajare fundaţie pentru instalaţia ascensorului, construcţia turnului de structură din oţel pentru calea de rulare, închiderea puţului ascensorului cu pereţi de sticlă, achiziţionare şi montare ascensor

- Amenajări interioare de adaptare a clădirii şi de ambientare: demontare balustradă, recondiţionare balustradă, montare balustradă, confecţionare şi montare elemente de decor seccesion

Această variantă presupune o investiţie în valoare totală cu TVA de 490.447 lei, echivalent cu 116.275 Euro, din care C+M: 188.615 lei, echivalent cu 44.717 Euro. (1 Euro=4,2180 lei, curs BNR la data de 07.06.2010)

- Varianta II

În această variantă se presupune realizarea parţială a investiţiei, adică montarea unui ascensor fără partea de  amenajări interioare realizate în urma montării ascensorului.

Această variantă presupune următoarele activităţi principale:

- Montare ascensor: amenajare fundaţie pentru instalaţia ascensorului, construcţia turnului de structură de oţel pentru calea de rulare, închiderea puţului ascensorului cu pereţi de sticlă, achiziţionare şi montare ascensor.

Elementele de amenajări interioare eliminate din proiect se vor deteriora în timp, ceea ce va duce la necesitatea unei noi intervenţii cu un cost mai ridicat datorită deteriorării avansate. Totodată, elementele eliminate din proiect (balustrade) reprezintă şi un element de siguranţă pentru persoanele care accesează nivelurile superioare ale clădirii cu ajutorul scărilor.

Această variantă presupune o investiţie în valoare totală cu TVA de 461.778 lei, echivalent cu 109.478 Euro (1 Euro=4,2180 lei, curs BNR la data de 07.06.2010).

Proiectantul recomandă realizarea variantei I, cea care prevede realizarea integrală a investiţiei, adică montarea unui ascensor şi amenajări interioare realizate în urma montării ascensorului.

Durata de realizare a investiţiei propusă de proiectant în studiul de fezabilitate este de 5 luni. Finanţarea investiţiei se va asigura din bugetul Administraţiei Palatului Culturii.

Faţă de cele prezentate se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „Montare ascensor şi amenajări interioare” la Palatul Culturii din Tîrgu Mureş, valoarea totală a investiţiei cu TVA fiind 490.447 lei, echivalent cu 116.275 Euro, din care C+M: 188.615 lei, echivalent cu 44.717 Euro (1 Euro=4,2180 lei, curs BNR la data de 07.06.2010).

VICEPREŞEDINTE                                     DIRECTOR

Cristian Chirteş	                 		   ing. Márton Katalin

Întocmit: Pleşa Adrian, consilier, serviciul Investiţii

Văzut: ing. Pătran Carmen, şef serviciu, serviciul Investiţii

Ex: 1

Anexă 1 filă