ROMÂNIA      	                                                       Proiect

JUDEŢUL MUREŞ

CONSILIUL JUDEŢEAN

## HOTĂRÂREA NR. ____

din ___________ 2010

privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 121 din 24 septembrie  2009 privind aprobarea proiectului "Modernizarea şi dotarea ambulatoriului Spitalului Clinic Judeţean Mureş", şi a cheltuielilor legate de acesta

Consiliul Judeţean Mureş,

Văzând Expunerea de motive nr. 14677 din 24.09.2010 a Direcţiei Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte, precum şi avizul comisiilor de specialitate, 
 	În conformitate cu prevederile cuprinse în Ghidul solicitantului pentru Axa prioritară 3 a POR 2007-2013 - "Îmbunătăţirea infrastructurii sociale", Domeniul major de intervenţie 3.1 – ”Reabilitarea/modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate". 
 	În temeiul art. 97 din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

hotărăşte:

Art.I. Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.121 din 24 septembrie  2009 privind aprobarea proiectului "Modernizarea şi dotarea ambulatoriului Spitalului Clinic Judeţean Mureş", se modifică după cum urmează:

1. Art. 1 se modifică şi va avea următorul conţinut:

„Art. 1 Se aprobă proiectul cu titlul „Modernizarea şi dotarea ambulatoriului Spitalului Clinic Judeţean Mureş”, din Tîrgu Mureş în valoare de 11.268.606,20 lei.„

2. Art. 2 se modifică şi va avea următorul conţinut:

„Art.2 Se aprobă cofinanţarea Consiliului Judeţean Mureş pentru proiectul „Modernizarea şi dotarea ambulatoriului Spitalului Clinic Judeţean Mureş” cu suma de 180.377,60 lei reprezentând 2% din cheltuielile eligibile ale proiectului.”

3. Art.3 se modifică şi va avea următorul conţinut:

„Art.3 Se aprobă suma de 2.178.674,67 lei TVA aferent cheltuielilor eligibile şi neeligibile, din care 17.052,34 lei reprezintă TVA aferent cheltuielilor neeligibile şi care nu se recuperează.”

4. Art. 4 se modifică şi va avea următorul conţinut:

„Se aprobă suportarea de către Consiliul Judeţean Mureş  a cheltuielilor neeligibile ale proiectului, precum şi a oricăror costuri suplimentare care vor surveni în perioada implementării proiectului.”

5. Art. 5 se modifică şi va avea următorul conţinut:

„Se aprobă suportarea de către Consiliul Judeţean Mureş a sumelor necesare pentru acoperirea contribuţiei din fondurile structurale în cadrul proiectului, sume care vor fi cheltuite în avans de către Consiliul Judeţean Mureş până la rambursarea cheltuielilor de către Autoritatea de Management.”

Art.II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 121/2009 rămân neschimbate.
	Art.III. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde Direcţia Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte, Direcţia Economică şi Compartimentul Cancelarie, Relaţii cu Consilierii, Monitor Oficial şi Spitalul Clinic Judeţean Mureş.

PREŞEDINTE				     AVIZAT PENTRU LEGALITATE

SECRETAR

Lokodi Edita Emőke

Aurelian Paul Cosma

ROMÂNIA 					          	           Văzut

JUDEŢUL MUREŞ						    p.PREŞEDINTE

CONSILIUL JUDEŢEAN				                           Szabo Arpad

Direcţia Dezvoltare Regională,					 VICEPREŞEDINTE

Implementare Proiecte

Nr.14.677/ 24.09.2010

EXPUNERE DE MOTIVE
privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 121 din 24 septembrie  2009 privind aprobarea proiectului "Modernizarea şi dotarea ambulatoriului Spitalului Clinic Judeţean Mureş", şi a cheltuielilor legate de acesta

Proiectul "Modernizarea şi dotarea ambulatoriului Spitalului Clinic Judeţean Mureş" (Proiectul), a fost depus spre finanţare în data de 15.10.2009 în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa prioritară 3 a POR 2007-2013 - "Îmbunătăţirea infrastructurii sociale", Domeniul major de intervenţie 3.1 – ”Reabilitarea/modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate".

Cererea de finanţare a fost acceptată conform scrisorii ADR Centru din data de 15.06.2010, fiind solicitată depunerea Proiectului tehnic. După analiza conformităţii acestuia, a fost solicitată revizuirea cererii de finanţare.

Urmare parcurgerii tuturor etapelor de evaluare, o parte din cheltuielile aferente materialelor de curăţenie, respectiv 71.051,40 lei, au fost declarate neeligibile. Datorită acestui fapt, introducerii în Proiectul tehnic a unor dotări omise în Studiul de fezabilitate ( echipamente conexe aferente aparatului Scintigraf şi necesare funcţionării acestuia) precum şi datorită modificărilor aduse Codului fiscal prin Ordonanţa de urgenţă nr. 58 din 26 iunie 2010 (modificarea cotei TVA la 24%), este necesară adoptarea unei hotărâri care să aprobe noile valori ale Proiectului.

Valorile iniţial aprobate ale proiectului prin Hotărârea nr.121/ 2009, respectiv cele propuse în prezentul proiect de hotărâre sunt prezentate comparativ în tabelul de mai jos:

|  | Aprobat prin HCJ nr. 121/24.09.2009 | Revizuire cerere |
| --- | --- | --- |
| Valoare totală | 9.972.483,63 | 11.268.606,20 |
| Valoare neeligibilă | - | 71.051,40 |
| Valoare eligibilă | 8.382.173,54 | 9.018.880,13 |
| TVA, din care | 1.590.310,09 | 2.178.674,67 |
| - aferent cheltuielilor eligibile, care se recuperează | - | 2.161.622,33 |
| - aferent cheltuielilor neeligibile, care nu se recuperează | - | 17.052,34 |
| Contribuţia proprie, din care: | 167.643,47 | 251.429,00 |
| - contribuţia la cheltuieli eligibile | 167.643,47 | 180.377,60 |
| - contribuţia la cheltuieli neeligibile | - | 71.051,40 |
| Asistenţă financiară solicitată | 8.214.530,07 | 8.838.502,53 |

Având în vedere modificarea bugetului, este necesară şi modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr. 121 din 24 septembrie 2009, noua hotărâre trebuind a fi prezentată experţilor cu ocazia vizitei precontractuale. Neacceptarea modificărilor sau neprezentarea acestui document, conduce automat la respingerea cererii de finanţare.

Ca urmare, supunem spre aprobare modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 121/2009 de aprobare a proiectului "Modernizarea şi dotarea ambulatoriului Spitalului Clinic Judeţean Mureş" şi a cheltuielilor legate de acesta, în cadrul Axa prioritară 3 a POR 2007-2013 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.1 – Reabilitarea /modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate.

Întocmit: Gyarmati Iuliana

Văzut:  Şef serviciu Suciu Călin

Văzut: Director: Băţaga Valer