ROMÂNIA                                                                        PROIECT

JUDEŢUL MUREŞ

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTÃRÂREA NR.___
din 25 ianuarie 2011

privind aprobarea investiţiei şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei

„Înlocuire conductă de transport apă potabilă în intravilanul municipiului Reghin, judeţul Mureş ” şi stabilirea unor măsuri în vederea executării acesteia

Consiliul Judeţean Mureş,

Văzând expunerea de motive nr. 730 din 18.I.2011 a Direcţiei Tehnice, privind aprobarea investiţiei şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „Înlocuire conductă de transport apă potabilă în intravilanul municipiului Reghin, judeţul Mureş ” şi avizele comisiilor de specialitate, în conformitate cu dispoziţiile din art. 7 şi art. 9, „ dispoziţii speciale” a contractului de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare, înregistrat sub  nr. 202662/05.03.2010 la S.C. Compania Aquaserv  S.A şi nr. 22/05.03.2010 la A.D.I. Aquainvest Mureş,

Potrivit prevederilor art.44 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare ,

În temeiul prevederilor art.91 alin.1 lit. d si ale art.97 din Legea  nr.215/2001 privind administraţia publica locala, cu modificările şi completările ulterioare,

hotărăşte :

Art.1. Se aprobă obiectivul de investiţii „Înlocuire conductă de transport apă potabilă în intravilanul municipiului Reghin, judeţul Mureş ”

Art.2. Se aprobă indicatorii tehnico - economici a investiţiei „Înlocuire conductă de transport apă potabilă în intravilanul municipiului Reghin, judeţul Mureş ”, în valoarea totală de 196,118 mii lei din care C+M 118,065 mii lei, echivalent cu 45,682 mii euro din care C+M 27,501 mii euro, ( la cursul de referinţă de 4,293 lei/euro  din data de 05.11.2010 ) conform Devizului General întocmit de S.C. Compania Aquaserv  S.A., cuprins în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. (1) S.C. Compania Aquaserv  S.A. va realiza investiţia în calitate de concesionar, cu respectarea dispoziţiilor OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesionare de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. Finanţarea investiţiei se va realiza prin transfer din bugetul Consiliului Judeţean Mureş, în măsura prezentării actelor justificative ale lucrărilor realizate.

(2) Premergător realizării investiţiei şi în perioada execuţiei lucrărilor, în raport cu Consiliului Judeţean Mureş, S.C. Compania Aquaserv  S.A. îi revin următoarele obligaţii :

- să prezinte spre avizare Preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş  documentaţia de atribuire a contractului de achiziţie publică de lucrări;

- să solicite şi să numească în calitate de membru al comisiei de evaluare a ofertelor şi al comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor, un reprezentant  al  Consiliului Judeţean Mureş;

- să depună lunar sau ori de câte ori i se solicită, informări asupra stadiului execuţiei lucrărilor;

Art.4.  Mijloacele fixe rezultate se vor înscrie în domeniul public al judeţului Mureş şi vor completa inventarul la contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare, înregistrat sub  nr. 202662/05.03.2010 la S.C. Compania Aquaserv  S.A şi nr. 22/05. 03. 2010 la A.D.I. Aquainvest Mureş, prin act adiţional.

Art.5.  De realizarea investiţiei răspunde, S.C. Compania Aquaserv  S.A. cu asistenţa direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Mureş.

PREŞEDINTE				     AVIZAT PENTRU LEGALITATE

SECRETAR

Lokodi Edita Emőke

Aurelian Paul Cosma

ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

CONSILIUL JUDEŢEAN

Nr. 730 /18.I.2011

Dosar VII.B/4

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea investiţiei şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei

„Înlocuire conductă de transport apă potabilă în intravilanul municipiului Reghin, judeţul Mureş ” şi stabilirea unor măsuri în vederea executării acesteia.

Tronsonul propus pentru înlocuire face parte din conducta de aducţiune Reghin – Breaza,

(aflat în patrimoniul public al judeţului Mureş, poziţia nr. 369 din H.G. nr. 964/2002), pe raza municipiului Reghin. Conducta, iniţial a fost realizată din oţel Dn 300 mm şi are o vechime de peste 30 ani.

În perioada în care această conductă a fost în exploatarea RAGCL Reghin, un tronson ( cu defecţiuni repetate) de pe str. Molidului în lungime de 155 m a fost înlocuită cu conductă PEID Dn 110 mm, provocând  ştrangulare, prin care se reduce foarte mult debitul de apă spre comunele ( Breaza, Fărăgău, Lunca şi Batoş) şi cauzează probleme tehnice şi economice la Staţia de pompare Apalina. ( funcţionarea forţată a electropompelor cu consum mare de energie şi supraîncălzire a motoarelor electrice )

Aceste condiţii  au determinat operatorul regional, S.C. Compania Aquaserv  S.A să solicite înlocuirea conductei de polipropilenă pe o lungime de 155 ml, pe traseul str. Molidului.

Considerăm necesară, execuţia în regim de urgenţă a lucrărilor de înlocuire a conductei deoarece va fi imposibilă asigurarea la parametrii optimi ( debit, presiune ). a apei potabile în cazul racordării consumatorilor preconizaţi  pe magistrala spre Fărăgău.

Investiţia se va  realiza pe responsabilitatea operatorului regional, S.C. Compania Aquaserv  S.A, parte în contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare, înregistrat sub  nr. 202662/05.03.2010 la S.C. Compania Aquaserv  S.A şi nr. 22/05. 03. 2010 la A.D.I. Aqua Invest Mureş,  aprobat prin Hotărâre C.J.M. nr. 9/29. 01. 2009, modificat cu Hotărârea  C.J.M. nr.112/24. 09. 2009.

Finanţarea investiţiei se va asigura în baza art.7 şi art.9, dispoziţii speciale – partea comună din contractul menţionat, de Consiliului Judeţean Mureş, prin transfer către S.C. Compania Aquaserv  S.A, în măsura prezentării actelor justificative ale lucrărilor realizate.

Premergător realizării investiţiei şi în perioada execuţiei lucrărilor, în raport cu Consiliul Judeţean Mureş, S.C. Compania Aquaserv  S.A. îi revin următoarele obligaţii :

- să prezinte spre avizare Preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş  documentaţia de atribuire a contractului de achiziţie publică de lucrări;

- să solicite şi să numească în calitate de membru al comisiei de evaluare a ofertelor şi al comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor, un reprezentant  al  Consiliului Judeţean Mureş;

- să depună lunar sau ori de câte ori i se solicită, informări asupra stadiului execuţiei lucrărilor;

Valoarea investiţiei de înlocuire a conductei pe lungime de 155 ml, cu TVA de 24 % este de 196,118 mii lei din care C+M 118,065 mii lei, , echivalent cu 45,682 mii euro din care C+M 27,501 mii euro, ( la cursul de referinţă de 4,293 lei/euro  din data de 05.11.2010 ), conform devizului general estimativ, anexat, elaborat de S.C. Compania Aquaserv S.A.

Faţă de cele prezentate se propune aprobarea investiţiei şi a  indicatorilor tehnico – economici a investiţiei „Înlocuire conductă de transport apă  potabilă în intravilanul municipiului Reghin, judeţul Mureş ”

VICEPREŞEDINTE	            DIRECTOR EXECUTIV, D.T.     DIRECTOR EXCUTIV, D.E.

Ioan Cristian Chirteş	            Márton Katalin                    Bartha Iosif

Văzut: Şef Serv. Investiţii şi Achiziţii Publice, ing. Pătran Carmen

Întocmit: insp. Magyari Zoltán