Titlul proiectului

„Înlocuirea parţială a mobilierului sanitar existent cu mobiler nou şi funcţional – baza umanizării secţiei de Neuropsihiatrie pediatrică a Spitalului Clinic Judeţean Mureş”

Proiectul va fi implementat în:

Secţia de Neuropsihiatrie pediatrică a Spitalului Clinic Judeţean Mureş.

Durata proiectului

Proiectul va fi implementat pe durata a 3 luni, între 1 august şi 31 octombrie 2012. Achiziţonarea noului mobilier, respectiv înlocuirea celui învechit cu cel nou se va desfăşura în perioada 1 august – 28 septembrie. Activităţile de promovare şi informare se vor desfăşura în perioada 22august - 31 octombrie.

Justificarea proiectului/Problema identificată

Municipiul Tîrgu-Mureş este recunoscut ca un centru tradiţional şi de calitate în asigurarea serviciilor medicale, având unităţi sanitare specializate în toate domeniile de activitate medicală. Proiectul propus are în vedere crearea unui mediu spitalicesc adecvat nevoilor micilor pacienţi şi însoţitorilor acestora (mame în cea mai mare parte, bunici, mătuşi, adaptat noului „şablon de viaţă” creat de căutarea unui loc de muncă în străinătate), precum şi normelor europene, atât de riguros întocmite într-un sistem convergent în care în centru se află un copilaş neputincios şi suferind. Pacienţii care se adresează secţiei noastre provin din cea mai mare parte a regiunilor ţării, o proporţie semnificativă reprezentând-o cei din judeţul Mureş şi judeţele învecinate (Alba, Sibiu, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Harghita şi Covasna). Secţia noastră este singura din judeţ şi una dintre cele 6 cu acest profil din ţară. Aşa cum rezultă din denumirea ei, deserveşte două specialităţi: neurologia pediatrică şi psihiatria pediatrică. Din cele 48 de paturi existente în secţie, 8 paturi sunt destinate pacienţilor care beneficiază de recuperare-reabilitare neuromotorie, în secţie funcţionând sala de gimnastică medicală, cabinetul de electrofizioterapie şi sala de ludoterapie. Celelalte 40 de paturi sunt destinate pacienţilor suferind de afecţiuni acute neurologice şi psihiatrice. Prin posibilitatea de a se adresa în timp optim secţiei noastre şi totodată de a beneficia de condiţii cât mai bune de spitalizare, care presupun nu numai tratamentele medicamentoase şi metodele complementare vizând kineto, ludo şi electrofizioterapia, ci şi diagnosticul şi cosilierea psihologică asigurate de cabinetul psihologic, un segment important este reprezentat de partea hotelieră, care cu cât este mai adecvată, cu atât creşte mai mult gradul de comfort şi siguranţă, eliminând temerile uneori justificate de „înfricoşătorul” spital.

Rezumatul proiectului propus

Proiectul propus pentru finanţare se va desfăşura în etape distincte, dar strâns legate între ele. Etapa preliminară implementării proiectului este reprezentată de întocmirea listei mobilierului învechit, slab sau chiar nefuncţional, în multe situaţii punând în pericol integritatea fizică a micilor pacienţi şi aparţinătorilor acestora, sau chiar a personalului secţiei Prima etapă a proiectului se referă la identificarea diferitelor surse de achiziţionare a pieselor de mobilier necesare, alegând-o pe aceea care îndeplineşte cerinţele reale ale raportului preţ / calitate. A doua etapă va fi reprezentată de înlocuirea mobilierului învechit, deteriorat, cu cel nou achiziţionat. A treia etapă va fi reprezentată de promovarea activităţilor desfăşurate în clinică, îndeplinind actul terapeutic complex ai cărui beneficiari vor fi copiii suferinzi, în mod direct, respectiv familiile acestora (cooptaţi ca parteneri în echipa terapeutică-coterapeuţi), în mod indirect. Promovarea actului terapeutic va conţine ca figură centrală importanţa începerii cât mai devreme posibil a actului terapeutic, respectând principiile valabile ale intervenţiei timpurii într-un spaţiu temporal ofertant într-un procent cât mai mare, apropiat de maxim. Ca etapă finală, ne propunem organizarea unei dezbateri publice, la care să fie invitate cadre medicale, reprezentanţi ai autorităţilor locale (Consiliul Judeţean, Primărie, Administraţiile spitalelor din judeţ), instituţii publice (reprezentanţi ai gimnaziilor şi liceelor din municipiu, UMF), reprezentanţi ai mass-media locale, voluntarii participanţi în proiect, reprezentanţi ai finanţatorului proiectului (Grupul Rompetrol). Menţionăm că toate materialele informative folosite în proiect (articole postate pe site-ul spitalului, postere, materiale promoţionale folosite în cadrul dezbaterii publice),vor avea inscripţionat logo-ul şi sigla finanţatorului proiectului şi a partenerilor din proiect, pentru conştientizarea rolului şi gradului de implicare a finanţatorului de proiect şi a partenerilor în rezolvarea în mod real şi faptic a problemelor comunităţii.

Informaţii despre unitatea care asigură servicii medicale şi/sau activităţi de sănătate publică auxiliare.

Imobilul în care îşi desfăşoară activitatea Secţia de Neuropsihiatrie Pediatrică Tîrgu-Mureş, care face obiectul acestui proiect, aparţine domeniului public al judeţului Mureş, în prezent fiind administrat de Spitalul Clinic Judeţean Mureş prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 7/29 ianuarie 2009 privind transmiterea dreptului de administrare asupra unor imobile ce aparţin domeniului public judeţean. Secţia se află în spaţiul unei foste creşe, recompartimentată adecvat activităţii care se desfăşoară. La parterul secţiei funcţionează cabinetele de electroencefalografie (EEG), electrofizioterapie (EFT), sala de cultură fizică medicală (CFM), cabinetele de primiri urgenţe şi ambulatoriul de specialitate, cabinetul psihologic, secretariatul, blocul alimentar, sala de triaj, spălătoria, serviciul de radiologie, arhiva, vestiarul personalului, camera medicilor rezidenţi, camera medicilor angajaţi ai clinicii, camera de gardă, salonul pentru spitalizări de zi şi 3 grupuri sanitare (două destinate personalului secţiei şi unul pentru pacienţi). La etaj funcţionează 10 saloane cu paturi, sala de tratament, cabinetul de electroencefalografie 2, sala de mese, sala de ludoterapie, sala de sterilizare, 2 grupuri sanitare. În anul 2009 secţia a beneficiat de zugrăvirea în totalitate a pereţilor exteriori şi repararea acoperişului prin aplicarea de material adecvat pe întreaga suprafaţă. Costul acestor lucrări a fost suportat de Consiliul Judeţean Mureş. În secţie lucrează 2 medici specialişi cu dublă specialitate, medici primari de neurologie pediatrică şi psihiatrie pediatrică, 1 psiholog principal clinician, 3 profesori de cultură fizică medicală. Dotările secţiei constau în: mobilier învechit şi insuficient în saloane, sala de tratament, sala de ludoterapie, sala de mese, cabinetul psihologic, camera medicilor, cabinetul de primiri urgenţe şi ambulatoriul de specialitate,  vestiarul asistentelor medicale şi al profesorilor CFM, secretariat, cabinetele de EEG şi EFT.

Scopul proiectului propus spre finanţare

Scopul proiectului este reprezentat de înlocuirea mobilierului învechit, deteriorat şi uneori chiar periculos pentru integritatea fizică şi gradul de comfort psihic al pacienţilor şi însoţitorilor acestora. Implementarea proiectului va conduce la ameliorarea semnificativă a condiţiilor de spitalizare a pacienţilor şi aparţinătorilor acestora, aspect  care nu trebuie neglijat, reprezentând parte integrantă din cadrul actului terapeutic.

Obiectivele proiectului

Înlocuirea parţială a mobilierului existent, învechit, deteriorat, periculos în anumite cazuri pentru pacienţi şi aparţinătorii acestora. Confecţionarea de mobilier nou, funcţional, adaptat cerinţelor specifice ale secţiei. Creşterea gradului de comfort şi siguranţă a beneficiarilor serviciilor medicale şi implicit a calităţii vieţii acestora.

Activităţile şi rezultatele proiectului.

În etapa preliminară implementării efective a proiectului, echipa constituită pentru a realiza proiectul va decide cu exactitate piesele de mobilier care necesită înlocuire datorită gradului ridicat de uzură şi degradare, va identifica cel puţin 3 surse posibile în vederea achiziţiei de mobilier sanitar adecvat şi adaptat atât cerinţelor cât şi condiţiilor din secţie. În prima etapă de implementare a proiectului, va fi achiziţionat mobilierul selectat, înlocuind-ul pe cel vechi. În a doua etapă se vor înlocui piesele de mobilier învechit cu mobilierul nou achiziţionat. În etapa finală se vor derula activităţile de promovare, cuprinzând conferinţa de presă, răspândirea materialelor informative, prin care vom promova aspectul înnoit şi mai bine deservit al secţiei noastre, întărirea ideii de adresare în timp optim, pe baza principiului care asigură şanse mai mari actului terapeutic şi efectelor acestuia cu cât mai repede este instituit.

Calendarul activităţilor

1. Managementul proiectului: 1.08.- 31.10. 2012; 2. Conferinţa de presă la lansarea proiectului: 1-3.08. 2012; 3. Achiziţionarea  noului mobilier: 6-17.08. 2012; 4. Amplasarea noului mobilier în locul celui vechi 20.08.- 28.09.2012; 5. Postarea materialelor despre stadiul de derulare a proiectului- 3 postări: 22-26.08.; 19-23.09.; 17-21.10.2012; 6. Organizare workshop: Pregătirea materialelor-01.10-12.10.2012; Trimiterea comunicatului de presă şi a invitaţiilor 15.10-19.10. 2012; Confirmarea participării invitaţilor şi cumpărături pentru workshop 22.10-26.10.2012;  Susţinere workshop şi conferinţă de presă 29.10-31.10. 2012.

Beneficiarii proiectului

Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt micuţii pacienţi şi aparţinătorii acestora, care se internează în secţia noastră atât pentru a fi diagnosticaţi, cât şi pentru a fi trataţi. În fiecare an se internează aproximativ 1000-1200 de pacienţi şi 700-800 de aparţinători. Aceştia provin în cea mai mare parte din judeţul Mureş şi judeţele limitrofe, dar şi din alte regiuni ale ţării. Adresabilitatea atât de largă se datorează în principal bunului renume pe care înaintaşii noştrii, Domnul Prof. Dr. Aşgian Berdj şi Doamna Prof. Dr. Foişoreanu Voica, l-au asigurat clinicii şi pe care urmaşii acestora încercăm să-l perpetuăm şi transmitem mai departe, cât şi datorită faptului că suntem una dintre cele 6 secţii de profil din ţară. Pacienţii noştri provin în proporţii relativ egale din mediul urban şi rural. Beneficiarii indirecţi sunt reprezentaţi de copilaşii care suferă de afecţiuni acute sau cronice în domeniile neurologiei şi psihiatriei pediatrice, atât din judeţul Mureş şi juceţele limitrofe, cât şi din celelalte regiuni ale ţării.

Bugetul estimat al proiectului

Capitol 1. Cheltuieli destinate achiziţionării mobilierului (paturi, pătuţuri, noptiere, dulapuri vestiar, canapele de consultaţie, dulapuri vestiar) cu care va fi înlocuit mobilierul vechi : 88.876 Ron ; 2. Cheltuieli destinate activităţii de promovare şi informare (materiale necesare, organizarea evenimentului):  1124 Ron.

| Tip mobilier | Sc info Med eXpert srl |  |  |  |  |  |  |  |  | EXPERTMED |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nr. buc. |  | Preţ/buc. | Total ron |  |  |  |  |  | Preţ/buc. | Total ron |  | Diferenta |  |  |  |  |
| Paturi mari | 40 | 225 euro= 967,5 ron |  |  | 38.700 |  |  |  |  | 255euro=1.096 | 43.860 |  |  | 5.160 |  |  |  |
| Pătuţuri copii | 15 | 250 euro= 1.075 ron |  |  | 16.125 |  |  |  |  | 250 euro=1.075 ron | 16.125 | 0 |  |  |  |  |  |
| Noptiere | 40 | 150euro= 645 ron |  |  | 25.700 |  |  |  |  | 155euro=666,5 ron | 28.660 | 2.960 |  |  |  |  |  |
| Canapele consultaţie | 3 | 190euro=817 ron |  |  | 2.551 |  |  |  |  | 205 euro=881,5 ron | 2.544,5 | ` |  |  |  |  |  |
| Dulapuri vestiar | 10 | 135 euro= 580 ron |  |  | 5.800 |  |  |  |  | 135 euro=580 ron | 5.800 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 88.876 |  |  |  |  |  | 96.989 |  |  |  |  |  |  |

Rezultatele proiectului:

Rezultatele directe ale proiectului se vor concretiza în achiziţionarea mobilierului pentru Secţia de Neuropsihiatrie Pediatrică: Paturi mari – 40 buc., Pătuţuri copii – 15 buc., Noptiere – 40 buc., Canapele  consultaţie – 3 buc., Dulapuri vestiar – 10 buc., şi organizarea unui workshop prin care vom promova aspectul înnoit şi mai bine deservit al secţiei noastre, întărirea ideii de adresare în timp optim, pe baza principiului care asigură şanse mai mari actului terapeutic şi efectelor acestuia cu cât mai repede este instituit.

Rezultatul indirect va fi creşterea gradului de confort fizic şi psihic al micuţilor pacienţi şi nu în ultimul rând al siguranţei lor.

Echipa de proiect

Coordonator de proiect: Dr. Micheu Cristian Ion, medic primar cu dublă specialitate-neurologie şi psihiatrie pediatrică, doctorand; rol asumat în proiect: asigură conducerea generală a activităţii echipei de proiect în vederea îndeplinirii obiectivelor acestuia şi a respectării termenelor stabilite, contribuie la analiza ofertelor existente şi alegerea celor mai bune variante, soluţionează problemele care pot să apară ca situaţii neprevăzute, evaluează permanent rezultatele implementării proiectului conform graficului de activităţi aprobat şi asigură derularea fără probleme a desfăşurării activităţilor, coordonează  şi monitorizează îndeplinirea sarcinilor şi respectarea termenelor prevăzute în proiect.  Membru al echipei de proiect: asistent medical principal, asistent-şef, asistent EEG, Hurghiş Sanda; rol asumat în proiect: anunţă coordonatorul de proiect în cazul apariţiei problemelor de orice fel, participă la analizarea ofertelor şi luarea deciziilor de achiziţionare a noului mobilier, de asemenea, coordonează echipa de voluntari, iar prin participarea la toate acţiunile, supraveghează buna desfăşurare a acestora. Responsabil promovare proiect: Moldovan Angela, asistent medical principal, Serviciul de evaluare şi statistică medicală; rol asumat în proiect: asigură asistenţa specializată în scrierea proiectului, elaborează materialele informative, se implică în mediatizarea proiectului, organizarea workshopului, asigură legătura între factorii de decizie din administraţia Spitalului Clinic Judeţean Mureş şi membrii echipei din proiect, asigură postarea materialelor informative privind proiectul pe site-ul Spitalului.

Voluntarii implicaţi în proiect

Voluntarii implicaţi în proiect vor fi recrutaţi din rândul cadrelor medicale şi al medicilor rezidenţi care îşi desfăşoară activitatea în secţia de Neuropsihiatrie pediatrică din Tîrgu-Mureş. Voluntarii vor fi atraşi în activitatea de înlocuire a mobilierului deteriorat cu noul mobilier. Vor participa de asemenea la redactarea materialelor prin care va fi promovată secţia şi vor surprinde prin realizarea de fotografii, diferitele stadii de implementare ale proiectului. Ultima etapă, respectiv organizarea workshopului, va beneficia de contribuţia voluntarilor. Preconizăm implicarea în proiect a 10-20 de voluntari.

Partenerii proiectului.

Partenerul 1 (implementatorul de proiect) este Spitalul Clinic Judeţean Mureş prin Secţia de Neuropsihiatrie Pediatrică Tîrgu-Mureş şi va avea următoarele roluri şi responsabilităţi: efectuarea managementului proiectului, respectarea sarcinilor şi termenelor stabilitae în proiect, achiziţionarea cu bună credinţă şi totală transparenţă a pieselor de mobilier selectate în vederea înlocuirii vechiului mobilier, promovarea complexităţii actului terapeutic şi a caracterului său profesionist.

Partenerul 2 este Consiliul Judeţean Mureş şi va avea următoarele roluri şi responsabilităţi: contactarea instituţiilor sanitare şi a altor instituţii aflate în subordinea sa în vederea promovării prezentului proiect.

Impactul proiectului în comunitate

Comunitatea asupra căreia proiectul va avea impact este reprezentată de segmentul de populaţie cu vârsta cuprinsă între 0 şi 18 ani, suferind de afecţiuni acute sau cronice neuropsihice şi familiile acestora. Prin ameliorarea consistentă a condiţiilor de spitalizare rezultate în urma înlocuirii mobilierului învechit şi degradat, cu unul nou, adaptat şi funcţional, vom contribui la creşterea gradului de comfort şi siguranţă, respectiv a calităţii vieţii. Având în vedere costurile ridicate pe care le presupune tratamentul micilor pacienţi suferinzi de afecţiuni neuropsihice, oferta noastră în regim de stat este una adecvată nivelului de trai inconsistent din ţara noastră.

Angajament pe termen lung

Pe baza acordurilor verbale deţinute în momentul de faţă, cu ocazia Conferinţei de presă, partenerii în proiect vor concretiza prin declaraţii de susţinere dorinţa de continuare a proiectului cu sprijinul consistent al acestora. În mod concret, prin acţiuni de permanentă informare a comunităţii, cu focusare pe segmentul de populaţie reprezentând beneficiarii actului terapeutic, vom contribui la continuitatea proiectului, crescând astfel gradul de adresabilitate şi al siguranţei unor efecte benefice în favoarea copiilor suferinzi şi implicit a familiilor acestora. Resursa umană care va asigura acest demers va fi reprezentată în cea mai mare parte de voluntarii participanţi în proiect, coordonaţi de membrii nominalizaţi ai echipei de proiect.