ANEXA

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai investiției „Reparații la pod de beton armat pe DJ153 la Beica de Jos,  km 7+155”

# TITULAR: Județul Mureș

# BENEFICIAR: Județul Mureș

# AMPLASAMENT: drumul județean DJ153 Reghin (DN15) – Eremitu – Sovata, km 7+155, jud. Mureş.

# CAPACITĂȚI FIZICE:

# Lungime totală pod 19,70 m;

# Lumina între stâlpii culeelor 15,85 m;

# Lățimea grinzilor 1,80 m;

# Lățimea totală a podului 10,30 m;

# Lățimea trotuarelor pietonale 1,00 m;

# Apărări de mal din gabioane 47,50 m;

# Protecție talveg din saltele de gabioane 660 mp;

# Parapet tip H1 60 ml;

- Indicatoare rutiere 20 buc.

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

-  Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA 		    1.276.077,45 lei

din care Construcții-montaj (C+M)		                  795.606,63 lei

Durata de realizare a obiectivului de investiții este estimată la 10 luni, din care proiectare 3 luni și execuție 7 luni.

FINANȚAREA INVESTIȚIEI: Finanțarea investiției se va realiza din bugetul județului Mureș sau orice alte surse legal constituite.

DIRECTOR  EXECUTIV       ing. Márton Katalin

Verificat: Şef serviciu  ing. Oargă Marieta

Întocmit: sing. Dobozi Sándor József

Ex. 2