Románia

Maros Megye

Megyei Tanács

RO - 540026 Marosvásárhely, Primăriei u. 2 sz., www.cjmures.ro

Tel. +40 265 263211, Fax: +40 265 268718

# 2006.08.10

# KÖZLEMÉNY

Folytatódnak a megyei és községii utak közlekedésbiztonságának és karbantartásánk munkálatai

Augusztus 7-én a Maros Megyei Tanács képviselői találkoztak az építkezési társaságokkal, amelyek a megyei utak javítási munkálatait kivitelezik, a tanácsadó cégek képviselőivel és az érintetett építőtelepek vezetőivel.

Az operatív tanácsülésen, amelyet minden hétfőn megszerveznek a megyei hatóság székhelyén, bemutatták 12 megyei út javítási munkálatainak a jelenlegi állását, ezt követően a szerződő hatóság a helyszínen megállapította a kivitelezett munka mennyiségét és minőségét.

Augusztus hónap folyamán a következő megyei utak munkálatait fejezik be:

-151 Ludas – Sármás

-153 C Szászrégen – Laposnyatelep

-135 Marsovásárhely – Nyárádszereda

-151 a Mezősályi – Mezőbánd

-153 a Nagyernye – Nyárádremete

A további öt megyei úton a javítási munkálatok befejezésének határideje 2006 október 1. Ebbe a kategóriába tartoznak:

- 151 D Nyárádtő – Ákosfalva – Székelytompa

- 152 A Marosvásárhely – Mezőbánd – Radnót

- 106 Aplod – Segesvár

- 142 Dicsősyentmárton – Balavásár

- 153 Szászrégen Nyárádremete – Szováta

A Nyárádtő – Felsőkáplna, illetve Szászrégen – Bátos közötti megyei útszakaszon a munkálatokat e hónap folyamán kezdik el.

A 151 D Nyárádtő – Ákosfalva – Székelytompa megyei úton a javjtási munkálatokat 2006 augusztus 7-én megkezdték. A munkálatokat az úttest egyik oldalán végyik, így az országúti forgalom egy sávon halad.

A munkálatokat a 156 milliárd régi lejes hitelből fedezik, melyet a megyei tanács az ausztriai Dexia Kommunalkredit Bank AG-től vett fel, a visszafizetési határidő 20 év.

Ugyanakkor folytatódnak az útfoltozási munkálatok a többi megyei úton és a községi utak aszfaltozása, a megyei tanács által jóváhagyott program szerint. Ezeket a munkálatokat a Maros Megyei Tanács költségvetéséből fedezik, az útjavítási munkálatokra 96,6 milliárd régi lejt különítettek el.

Ezek a javítások több éves program részét képezik, melynek céja, hogy a megyei úthálózat megfelelő állapotba kerüljön.

## Lokodi Edit Emőke

elnök