ROMÁNIA

MAROS MEGYE

MEGYEI TANÁCS

2010. évi április 29-i

79-es számú HATÁROZAT

a „Szállodai helyiség adminisztratív, hivatali helyiséggé való átalakítását célzó kiépítésre és rehabilitálásra” vonatkozó beruházás

műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról

A Maros Megyei Tanács

látván a Megyei Út-, Hídügyi és Befektetések Műszaki Igazgatóság 2010.IV.23-i 5830-as sz. indoklását, a „Szállodai helyiség adminisztratív, hivatali helyiséggé való átalakítását célzó kiépítés és rehabilitálás” nevű beruházásról és valamint a szakbizottságok véleményezését,

az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel, a helyi közpénzekről szóló, 2006. évi 273-as sz. törvény 44. cikkely előírásainak megfelelően,

az utólag módosított és kiegészített, újraközölt 2001. évi 215-ös számú helyi közigazgatási törvény 91. cikkely (1) bekezd. előírásai alapján,

határozza:

1. Cikkely Jóváhagyja a jelen határozat szerves részét képező, mellékletbe foglalt, általános költségvetéselőirányzat szerint, a „Szállodai helyiség adminisztratív, hivatali helyiséggé való átalakítását célzó kiépítés és rehabilitálás” nevű beruházás műszaki-gazdasági mutatóit, melynek teljes beruházási költsége 3.817,88 ezer lej, amelyből az építés-szerelés költsége 2.943,89 ezer lej, azaz 893.13  ezer Euró, amelyből építés-szerelés: 688.68 ezer Euró.

2. Cikkely A beruházás kivitelezéséért a Megyei Út-, Hídügyi és Befektetések Műszaki Igazgatósága felel, a Maros Megyei Tanács szakigazgatóságainak a támogatásával.

| ELNÖK Lokodi Edit Emőke |  | Ellenjegyzi Aurelian Paul Cosma JEGYZŐ |
| --- | --- | --- |

ROMÁNIA

MAROS MEGYE

MEGYEI TANÁCS

ELNÖK

Iktatószám: 5830/2010.IV.23

Ügyiratszám: VII/C3

INDOKLÁS

a „Szállodai helyiség adminisztratív, hivatali helyiséggé való átalakítását célzó kiépítésre és rehabilitálásra” vonatkozó beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és a műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról

A Maros Megyei Tanács 2009. évi Beruházási programjában szerepelnek a „Park komplexum” megvalósíthatósági tanulmányának és a technikai tervének elkészítéséhez szükséges alapok.

A 2006. évi 34-es sz. sürgősségi kormányrendelet előírásai szerint, a tervezési szerződést a bukaresti S.C. SPIRI COM S.R.L. (Kft.)-nek ítélték oda, 119 579,58 lej HÉA nélküli értéken.

Jelenlegi helyzet:

Az épület 1984-ben épült, magassági viszonya A+F+3E és kezdeti rendeltetése hotel komplexum volt, nincsenek különleges építészeti elemei vasbeton-szerkezetű falakkal rendelkezik, beépített területe 1939 m2 és bruttó szintterülete 7606 m2.

Funkcionális szempontból az épület, az alagsorban műszaki és tároló terekre - (mosoda, hőközpontok -2, központi szellőztető rendszer, hűtőaggregát, helyi légvédelmi menedékhely – ALA, stb.), vendéglátó létesítményekre és ezek rendeltetésszerű működéséhez szükséges mellékletekre (étterem, konyha, büfé és egyéb élelmiszer készítésére és tárolására megfelelő helyekre), valamint az 1, 2. és 3. emeleteken szálláshelyekre oszlik.

A szálláshelyek lakható szobákkal és a 2. és 3. emeleten egyéni, míg az 1. emeleten részben felszerelt fürdőszobával rendelkeznek. Az 1 emelten más  típusú rendeltetések is vannak: lakosztály típusú lakhelyek, egy tornaterem és egy protokoll szoba, egy hivatali szoba és egy iroda.

A kidolgozott projekt szerint a hasznos terület 4938,2 m2, a szerkezet ellenállása változatlan marad csak térfelosztásra kerül sor a földszinten és az első emeleten, és a következő kategóriájú munkákra lesz szükség:

- tető javítás (1037mp) a megrongálódott tetőszék elemeinek és a tetőcserepek kicserélésével;

- a fa és fém, kül- és beltéri épületasztalossági szerkezetek felülvizsgálása, javítása és festése;

- minden fürdőszobában kicserélésre kerül a fajansz és a lemez padló;

- a folyosók és lépcsők mozaik padlói megmaradnak, ezek kijavítására és lecsiszolására kerül sor;

- a szobák parkettájának felcsiszolása és lelakkozása;

- a falak és mennyezetek agyagtól való letisztítása, helyi javítások elvégzése és mosható beltéri festékkel való lefestése.

- az elektromos világító testek kicserélődnek új, a funkcióknak megfelelő alacsony áramú berendezésekre;

- az okmányok, a könyvek és a helyi légvédelmi menedékhely (ALA)  mikroklímájának fenntartásához szükséges ventilációs berendezések biztosítása;

- kicserélésre kerülnek az összes egészségügyi felszerelések, a hideg és meleg víz csatlakozási hálózatokkal, csatorna csatlakozásokkal és szelepekkel együtt;

- kicserélésre kerülnek a régi öntöttvas radiátorok, új acélból készült radiátorokra és a hőhordozó elosztók és csövek teljes mértékben lecserélődnek. A meleg víz biztosításához javasolt egy közvetett fűtésű kazán (boiler) beépítése;

- a szálláshelyeken a vízellátás külön-külön fogyasztókként, a radiátorok hőhordozóval való ellátása pedig fűtésiköltség-osztóval lesz mérve;

- a mozgássérültek mozgásterének biztosítására egy lift kerül beszerelésre.

A közművesítések a meglévő vezetékbekötésekkel kerülnek biztosításra, az új rendeltetési helyeknél szükséges módosításokkal.

Javasolt új funkciók

A tervezési téma alapján, és az épület új rendeletetését figyelembe véve, ennek a következő funkciói lesznek:

Az alagsorban a levéltár és a könyvek tárolására szükséges tereket fognak kialakítani.

A földszinten a következő létesítmények kerülnek kialakításra:

- Idegen nyelvű könyvekkel ellátott könyvtár, hat hangszigetelt multimédia fülkével;

- Jogi és közigazgatási tudományi tárgykörű könyvtár;

- 26,4 négyzetméter felületű olvasásra és egyéni tanulásra alkalmas fülke;

- 86,8 négyzetméter felületű Közösségi Információs Központ, mely 10 dolgozószobával fog rendelkezni, folyóiratok konzultálásához, tanulmányozáshoz és informáláshoz;

- Konferencia terem, ideiglenes - három helyiségre való felosztási lehetőséggel, moduláris bútorokkal, és kiállításhoz szükséges ablakokkal ellátva;

- Marketing és média központ, amelynek felülete 20,48 négyzetméter;

- Multimédia Központ, melynek felülete 39,2 négyzetméter

- Fenntartódik a recepciónak szánt hely, az összes mosdó, gardrób, a 60 férőhelyes büfé, a büfé tároló helyisége, az alkalmazottak étkezdéje és az iroda; 
Az I. és II. emeleten 38 irodai helységet alakítanak ki, fenntartva minden egyes irodának a meglévő mosdókat.

A III. emeleten összesen hét iroda lesz berendezve, és nyolc szállás.

A tervezési és rehabilitációs munkák teljes összege HÉA-val, a Költségelőirányzat szerint: 3.817,88 ezer lej, ahol az É + Sz: 2.943,89 ezer lej, azaz 893.,13 Euró, melyből É + Sz: 688,68 ezer euró.

A beruházás megvalósítási ideje, a becslések szerint 12 hónap. A beruházás finanszírozása a helyi költségvetésből lesz biztosítva.

ALELNÖK								IGAZGATÓ 

Cristian Chirteş  						 Márton Katalin, mérnök

Kelt: Ene Gabriela mérnök, tanácsadó Beruházási osztályon

Láttamozta: Pătran Carmen mérnök, vezető, Beruházási osztály

Példányszám: 2

MELLÉKLET

TERVEZŐ: 		S.C. SPIRICOM S.R.L. (KFT)

BEFEKTETÉS: 	A MAROS MEGYEI TANÁCS TULAJDONÁT KÉPEZŐ SZÁLLODAI HELYISÉG ADMINISZTRATÍV, HIVATALI HELYISÉGGÉ VALÓ ÁTALAKÍTÁSÁT CÉLZÓ KIÉPÍTÉSE ÉS REHABILITÁLÁSA

MEGRENDELŐ:	MAROS MEGYEI TANÁCS

TERV. SZÁM: 	19/2009

SZAKASZ: 	Beavatkozási munkálatok véleményezési dokumentációja – D.A.L.I.

ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGELŐIRÁNYZAT

„A MAROS MEGYEI TANÁCS TULAJDONÁT KÉPEZŐ SZÁLLODAI HELYISÉG ADMINISZTRATÍV, HIVATALI HELYISÉGGÉ VALÓ ÁTALAKÍTÁSÁT CÉLZÓ KIÉPÍTÉSE ÉS REHABILITÁLÁSA”

nevű befektetés célkitűzésének megvalósításához szükséges tőkeköltségekre vonatkozóan

2009.09.14 érvényes 4,2747 lej/euró árfolyammal számolva, ezer lejekben/ezer eurókban

| Sorsz. | A költségfejezetek és alfejezetek elnevezése | Érték (HÉA nélkül) |  | HÉA | Érték (HÉA-val) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ezer lej | Ezer euró | Ezer lej | Ezer lej | Ezer euró |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. FEJEZET – A terület beszerzésének és elrendezésének költségei |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Terület felvásárlása | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Terület elrendezése | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Környezetvédelmi elrendezések | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÖSSZESEN - 1. FEJEZET |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. FEJEZET – a befektetési tárgyhoz szükséges közművesítés költségei |  |  |  |  |  |  |
| ÖSSZESEN - 2. FEJEZET |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. FEJEZET – tervezés és műszaki segítségnyújtás költségei |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Tereptanulmányok | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Jóváhagyások, beleegyezések és engedélyek megszerzésének illetéke | 25,29 | 5,92 | 4,81 | 30,10 | 7,04 |
| 3.3 | Tervezés és mérnökség | 119,58 | 27,97 | 22,72 | 142,30 | 33,29 |
| 3.4 | A beszerzési folyamatok megszervezése | 4,15 | 0,97 | 0,97 | 4,94 | 1,15 |
| 3.5 | Tanácsadás | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6 | Műszaki segítségnyújtás (építésfelvigyázó ...) | 66,99 | 15,67 | 12,73 | 79,71 | 18,65 |
| ÖSSZESEN - 3. FEJEZET |  | 216,00 | 50,53 | 41,04 | 257,04 | 60,13 |
| 4. FEJEZET – Az alapbefektetés költségei |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Építkezések és berendezések - Összesen | 2.425,35 | 567,37 | 460,82 | 2.886,17 | 675,17 |
|  | 1. Megj. – Épület átalakítása adminisztratív helységgé M.T. | 2.425,35 | 567,37 | 460,82 | 2.886,17 | 675,17 |
| 4.2 | Műszaki berendezés beszerelése – Összesen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1. Megj. – Épület átalakítása adminisztratív helységgé M.T. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Beszerelés nélküli berendezések és szállítási eszközök - Összesen | 254,08 | 59,44 | 48,28 | 302,36 | 70,73 |
|  | 1. Megj. – Épület átalakítása adminisztratív helységgé M.T. | 254,08 | 59,44 | 48,28 | 302,36 | 70,73 |
| 4.4 | Berendezések, műszaki és működő berendezések beeszereléssel - Összesen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1. Megj. – Épület átalakítása adminisztratív helységgé M.T. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Felszerelések - Összesen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1. Megj. – Épület átalakítása adminisztratív helységgé M.T. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6 | Immateriális eszközök - Összesen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1. Megj. – Épület átalakítása adminisztratív helységgé M.T. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÖSSZESEN – 4. FEJEZET |  | 2.679,43 | 626,81 | 509,09 | 3.188,52 | 745,91 |
| 5. FEJEZET – egyéb költségek |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | A munkatelep megszervezése (összesen) | 65,48 | 15,32 | 12,44 | 77,93 | 18,23 |
|  | 5.1.1 Épitkezési munkálatok | 48,51 | 11,35 | 9,22 | 57,72 | 13,50 |
|  | 5.1.2 A munkatelep szervezésével kapcsolatos költségek | 16,98 | 3,97 | 3,23 | 20,20 | 4,73 |
| 5.2 | Kamatok, kvóták, illetékek, hitelköltségek | 15,75 | 3,68 | 2,99 | 18,74 | 4,38 |
| 5.3 | Más, előre nem látható költségek | 231,63 | 54,19 | 44,01 | 275,65 | 64,48 |
| ÖSSZESEN – 5. FEJEZET |  | 312,86 | 73,19 | 59,44 | 372,31 | 87,10 |
| 6. FEJEZET – műszaki vizsgálatok és tesztek, valamint a kedvezményezettnek való átadás költségei |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | A működtetést végző személyzet felkészítése | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | Műszaki próbák és tesztek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÖSSZESEN – 6. FEJEZET |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÖSSZESEN (HÉA nélkül) |  | 3.208,30 | 750,53 | 609,58 | 3.817,88 | 893,13 |
| Amelyből É+SZ |  | 2.473,86 | 578,72 | 470,03 | 2.943,89 | 688,68 |

TERVEZŐ:					     A BEFEKTETÉS MEGRENDELŐJE:

S.C. SPIRICOM BUC.					  MAROS MEGYEI TANÁCS

KÉSZÍTETTE:

CONSTANTIN P. Mérnök,

[sk. aláírása olvashatatlan]

Főtervező:

Panait Vasile építész

[sk. aláírása olvashatatlan]

Bélyegző helye a következő tartalommal: IASI * S.C. SPIRICOM S.R.L. (KFT) * KERESKEDELMI TÁRSASÁG * BUKAREST * ROMÁNIA.