ROMÁNIA

MAROS MEGYE

MEGYEI TANÁCS

2010. évi június 24-i

99-es sz. HATÁROZAT

a marosvásárhelyi „Kultúrpalota belső felújítási munkálatai és felvonó szerelés” nevű beruházás műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról

A Maros Megyei Tanács,

tekintve a Megyei Út-, Hídügyi és Befektetések Műszaki Igazgatóság 2010.06.21-i 9237-es sz. indoklását, a marosvásárhelyi “Kultúrpalota belső felújítási munkálatai és felvonó szerelés” nevű beruházásról, valamint a szakbizottságok véleményezését,

az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel, a helyi közpénzekről szóló, 2006. évi 273-as sz. törvény 44. cikkely előírásainak megfelelően,

az utólag módosított és kiegészített 2001. évi 215-ös számú újraközölt helyi közigazgatási törvény 91. cikkely (1). bekezd. előírásai alapján,

határozza:

1. Cikkely Jóváhagyja a jelen határozat szerves részét képező, mellékletbe foglalt, általános költségvetés-előirányzat szerint, a marosvásárhelyi “Kultúrpalota belső felújítási munkálatai és felvonó szerelés” nevű beruházás műszaki-gazdasági mutatóit, melynek a beruházási összköltsége 490.447 lej, mely 116.275 Euróval egyenértékű és amelyből az építés-szerelés költsége 188.615 lej, azaz 44.717  Euró, (1 Euró=4,2180 Lej, a 2010.06.07-én érvényes RNB árfolyama szerint).

2. Cikkely A beruházás kivitelezéséért a Kultúrpalota Igazgatósága/Gondnoksága felel a Maros Megyei Tanács szakigazgatóságainak a támogatásával.

| ELNÖK Lokodi Edit Emőke |  | Ellenjegyzi Aurelian Paul Cosma JEGYZŐ |
| --- | --- | --- |

ROMÁNIA

MAROS MEGYE

MEGYEI TANÁCS

Iktatószám: _____/______

Ügyiratszám: VII/C3

INDOKLÁS
a marosvásárhelyi „Kultúrpalota belső felújítási munkálatai és felvonó szerelés” nevű beruházás műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról szóló határozattervezethez

A Kultúrpalota történelmi műemlék, a Maros megyei történelmi műemlékek lajtsromában a 304 MS-II-m-A-15503 tételnél szerepel és 1911-1913 között épült szecesszió stílusban, amelynek a szabályozott magassági mérete/építménymagassága: A+F+3E (alagsor, földszint és három emelet magasságú épület) és összfelülete: 15.325 m².

Az oromzatát diszítő síkdomborművekről, a Zsolnay majolikával fedett tetőről, a freskókról, előadótermeiről, a tükörterméről és az épületet ékesítő festett üvegablakokról híres.

Közművesítése: az épület erősáramú elektromos berendezéssel, víz-, csatorna-rendszerrel, gázzal, központi fűtéssel van ellátva, beltéri figyelő rendszerrel felszerelt és légkondícionáló berendezés található.

A Kultúrpalota bal szárnyában foglal helyet a Megyei Könyvtár, melyhez egy látványos lépcsőházzal hozzácsatolodik egy különálló szárny. Az említett lépcsőház vízszintes kapcsolatban áll a palota valamennyi emeletével, egész pontosan a baloldali monumentális lépcsőházzal.

A Kultúrpalota Gondnoksága figyelembe véve az épületek akadálymentesítésére vonatkozó nemzeti és európai uniós előírásokat és valamint azt, hogy a mozgássérült személyek nem tudják látogatni a Kultúrpalotát, illetve nem tudnak a Megyei Könyvtárba sem bemenni, ezeket a vízszintes közlekedési hiányosságokat kívánja enyhíteni azzal, hogy erre a helyre felvonót szerelne beltéri munkálatok elvégzésével együtt, amelyek karfák le- és felszerelését, felújítását, illetve szecesszió stílusú diszítőelemek készítését és felszerelését feltételezné.

A központi lépcsőkivágás kellően széles és alkalmas arra, hogy oda egy személyfelvonó kerüljön felszerelésre és ez által európai uniós normák szerint javítva legyen ez a középület, mely széleskörű, civil vagy turisztikai funkciókat lát el.

A kidolgozott megvalósíthatósági tanulmányban a tervező a beruházás kivitelezésére két változatot mutatott be:

- I. Változat

Ez a változat a beruházás teljeskörű kivitelezését feltételezi, vagyis  egy felvonó felszerelését és az ezzel járó beltéri munkálatok elvégzését.

A következő fő tevékenységeket feltételezi ez a változat:

- Felvonó felszerelése: a felvonó készülékhez szükséges alap elkészítése, az acél szerkezetű torony megépítése a gördülőpályához, a felvonó aknájának üvegfalakkal való bezárása, felvonó beszerzése és felszerelése.

- Beltéri munkálatok az épület adaptálását, hozzáigazítását és környezetét illetően: karfa leszerelés, karfa felújítás, karfa felszerelés, szecesszió stílusú diszítőelemek készítése és felszerelése.

Ez a változat szerint a beruházás, a HÉA-val együtt, 490.447 lej összköltséget feltételezne, mely 116.275 Euróval egyenértékű és amelyből az építés-szerelés költsége 188.615 lej, azaz 44.717  Euró, (1 Euró=4,2180 Lej, a 2010.06.07-én érvényes RNB árfolyama szerint).

- II. Változat

Ez a változat a beruházás részleges kivitelezését feltételezi, azaz egy felvonó beszerelését a velejáró belső munkálatok elvégzése nélkül.

A következő fő tevékenységeket feltételezi ez a változat:

- Felvonó felszerelése: a felvonó készülékhez szükséges alap elkészítése, az acél szerkezetű torony megépítése a gördülőpályához, a felvonó aknájának üvegfalakkal való bezárása, felvonó beszerzése és felszerelése.

A tervből mellőzött beltéri munkálatok idővel megrongálódnak, mely egy újjabb, sokkal költségesebb beavatkozást tesz szükségessé a nagyon előrehaladott rongálódás miatt. A tervből kizárt elemek (karfák) ugyanakkor az épület felső emeleteihez való feljutás érdekében a lépcsőt használó személyek biztonsági elemeit is képezik.

Ez a változat szerint a beruházás, a HÉA-val együtt, 461.778 lej összköltséget feltételezne, mely 109.478 Euróval egyenértékű (1 Euró=4,2180 Lej, a 2010.06.07-én érvényes RNB árfolyama szerint).

A tervező az I. változat kivitelezését ajánlja, mely a teljeskörű beruházást jelenti, azaz egy felvonó beszerelését és a velejáró beltéri munkálatok elvégzését.

A tervező által javasolt beruházás kivitelezési ideje a megvalósíthatósági tanulmányban 5 hónap. A beruházás finanszírozása a Kultúrpalota Gondnokságának a költségvetéséből lesz biztosítva.

A fentiek alapján jóváhagyásra ajánljuk a marosvásárhelyi Kultúrpalota “belső felújítási munkálatai és felvonó szerelés” nevű beruházás műszaki-gazdasági mutatóit, melynek a beruházási összköltsége 490.447 lej, mely 116.275 Euróval egyenértékű és amelyből az építés-szerelés költsége 188.615 lej, azaz 44.717  Euró, (1 Euró=4,2180 Lej, a 2010.06.07-én érvényes RNB árfolyama szerint).

Cristian Chirteş	                 		    Márton Katalin okl. mérnök

ALELNÖK					    IGAZGATÓ

Készítette: Pleşa Adrian, tanácsos, Beruházási Szolgálat

Látta: Pătran Carmen okl. mérnök, szolgálat főnök, Beruházási Szolgálat

1 példány

Melléklet: 1 lap