ROMÁNIA

MAROS MEGYE

MEGYEI TANÁCS

2010. évi szeptember 30-i

130. sz. HATÁROZAT

a „Maros Megyei Klinikai Kórház Ambulatóriumának korszerűsítésére és felszerelésére” vonatkozó pályázat elfogadásáról szóló, illetve az ezekhez kapcsolódó költségeket jóváhagyó 2009. évi 121. sz. megyei tanácsi határozat módosításáról

A Maros Megyei Tanács,

tekintve a Regionális Fejlesztési Igazgatóság és Pályázat-felügyelő Egység 2010.09.24-i 14677. sz. indoklását, valamint a szakbizottságok véleményezését,

összhangban a ROP 2007-2013, 3. Prioritási tengely – „Szociális infrastruktúra javítása”, 3.1. Beavatkozási terület – „Az egészségügyi szolgáltatások infrastruktúrájának rehabilitációja, korszerűsítése és felszerelése” Pályázati útmutatójába foglalt rendelkezésekkel,

az utólag módosított és kiegészített 2001. évi 215-ös számú újraközölt helyi közigazgatási törvény 97. cikkely előírásai alapján,

határozza:

1. Cikkely a „Maros Megyei Klinikai Kórház Ambulatóriumának korszerűsítésére és felszerelésére” vonatkozó pályázat, projekt elfogadásáról szóló 2009. szeptember 24. évi 121-es sz. megyei tanácsi határozat a következő képpen módosul:

1.  Az 1. Cikkely módosul és a következő tartalommal fog rendelkezni:

„1. Cikkely Jóváhagyja a marosvásárhelyi kivitelezésű, 11.268.606,20 lej értékű „Maros Megyei Klinikai Kórház korszerűsítése és felszerelése” című pályázatot.”

2.  A 2. Cikkely módosul és a következő tartalommal fog rendelkezni:

„2. Cikkely Jóváhagyja a Maros Megyei Tanács társfinanszírozását a „Maros Megyei Klinikai Kórház korszerűsítése és felszerelése” című pályázatban, 180.377,60 lej értékben, amely a pályázat elszámolható költségeinek 2%-át jelenti.”

3.  A 3. Cikkely módosul és a következő tartalommal fog rendelkezni:

"3. Cikkely Jóváhagyja a támogatható (elszámolható) és nem támogatható költségeknek megfelelő 2.178.674,67 lej értékű HÉA-t, amelyből 17.052,34 lej a nem támogatható költségeknek megfelelő HÉA és ami nem térül meg."

4. A 4. Cikkely módosul és a következő tartalommal fog rendelkezni:

"Jóváhagyja a pályázat nem támogatható (nem elszámolható) költségeinek és a pályázat kivitelezése során felmerülő bármely járulékos költség Maros Megyei Tanács általi fedezését."

5. Az 5. Cikkely módosul és a következő tartalommal fog rendelkezni:

"Jóváhagyja a pályázat keretében a strukturális alapokból származó hozzájárulásához szükséges összegek Maros Megyei Tanács által való fedezését, mely összegeket a Maros Megyei Tanács az Irányító Hatóság által való visszatérítés előtt előzetesen elkölt."

II. Cikkely A Maros Megyei Tanács 2009. évi 121. sz. határozatának egyéb rendelkezései változatlanok maradnak.

III. Cikkely A jelen határozat teljesítéséért a Regionális Fejlesztési Igazgatóság és Pályázat-felügyelő Egység, a Gazdasági Igazgatóság, Főiroda/Kancellária Osztály, Tanácsosokkal kapcsolattartó Osztály, a Hivatalos Közlöny és a Maros Megyei Kliniai Kórház  felelnek.

| ELNÖK Lokodi Edit Emőke |  | Ellenjegyzi Aurelian Paul Cosma JEGYZŐ |
| --- | --- | --- |

ROMÁNIA

MAROS MEGYE

MEGYEI TANÁCS

Regionális Fejlesztési Igazgatóság és

Pályázat-felügyelő Egység

Iktatószám: 14.677/2010.09.24.

LÁTTA

ELNÖKÖN k.

Szabó Árpád

ALELNÖK

INDOKLÁS

a „Maros Megyei Klinikai Kórház Ambulatóriumának korszerűsítésére és felszerelésére” vonatkozó pályázat elfogadásáról szóló, illetve az ezekhez kapcsolódó költségeket jóváhagyó 2009. évi 121. sz. megyei tanácsi határozat módosításáról szóló határozattervezethez

2009.10.15. leadásra került a „Maros Megyei Klinikai Kórház Ambulatóriumának korszerűsítése és felszerelése" nevezetű pályázat (Pályázat) a Regionális Operatív Program ROP 2007-2013 3. Prioritási tengely – „Szociális infrastruktúra javítása”, 3.1. Beavatkozási terület – „Az egészségügyi szolgáltatások infrastruktúrájának rehabilitációja, korszerűsítése és felszerelése” keretében.

A támogatási kérelem, a Központi RFI (Regionális Fejlesztési Igazgatóság) által 2010.06.15. dátummal kibocsátott levele alapján elfogadásra került, kérelmezve lévén a Műszaki terv benyújtása. A megfelelőségi elemzés után igényelve volt a támogatási kérelem felülvizsgálata.

Az összes kiértékelési szakasz után a tisztítószereknek megfelelő költségek egy részét, vagyis 71.051,40 lej értéket, nem elszámolható költségnek nyilvánítottak. Ennek köszönhetően, a Műszaki tervbe bizonyos berendezéseknek a belefoglalása, amelyek kimaradtak a megvalósíthatósági tanulmányból (a szcintigráf -csontscan- készülékhez kapcsolódó és működőséhez szükséges berendezések), valamint a 2010. június 26-i 58. sz. sürgősségi kormányrendelet által az Adótörvénykönyvbe hozott módosításai miatt (a HÉA kulcs értékének 24%-ra való módosítása) szükséges egy új határozat elfogadása, amely jóváhagyja a pályázat új értékeit.

A 2009. évi 121. sz. határozattal jóváhagyott kezdeti értékek és a jelen határozattervezetben javasolt értékek az alábbi táblázatban összehasonlítólag kerülnek feltüntetve:

|  | A 2009.09.24. MTH által jóváhagyott | Kérelem felülvizsgálata |
| --- | --- | --- |
| Összérték | 9.972.483,63 | 11.268.606,20 |
| Nem (elszámolható) támogatható összeg | - | 71.051,40 |
| Támogatható (elszámolható) összeg | 8.382.173,54 | 9.018.880,13 |
| HÉA, melyből | 1.590.310,09 | 2.178.674,67 |
| - elszámolható költségeknek megfelelő, mely visszaigényelhető | - | 2.161.622,33 |
| - nem elszámolható költségeknek megfelelő, mely nem visszaigényelhető | - | 17.052,34 |
| Önrész (saját hozzájárulás), melyből: | 167.643,47 | 251.429,00 |
| - elszámolható költségekhez való hozzájárulás | 167.643,47 | 180.377,60 |
| - nem elszámolható költségekhez való hozzájárulás | - | 71.051,40 |
| Kért pénzügyi támogatás | 8.214.530,07 | 8.838.502,53 |

A költségvetés módosítását figyelembe véve szükséges a 2009. szeptember 24. 121. sz. Maros megyei tanácsi határozat módosítása is, az új határozatot be kell mutatni a szakértőknek az előszerződési látogatás alkalmával. A módosítások megtagadása, vagy ennek a dokumentumnak a felmutaásának elmulasztása automatikusan a támogatási kérelem visszautasításához vezet.

Ennek eredményeként, a ROP 2007-2013 3. Prioritási tengely – „Szociális infrastruktúra javítása”, 3.1. Beavatkozási terület – „Az egészségügyi szolgáltatások infrastruktúrájának rehabilitációja, korszerűsítése és felszerelése” keretében leadott „Maros Megyei Klinikai Kórház Ambulatóriumának korszerűsítésére és felszerelésére” vonatkozó pályázat elfogadásáról szóló, illetve az ezekhez kapcsolódó költségeket jóváhagyó 2009. évi 121. sz. megyei tanácsi határozat módosítását jóváhagyás alá vetjük.

Összeállította: Gyarmati Iuliana

Látta: Suciu Călin hivatalvezető

Látta: Igazgató: Băţaga Valer