ROMÁNIA

MAROS MEGYE

MEGYEI TANÁCS

2012. november 29-i

139. sz. HATÁROZAT

A Maros megye víz- és szennyvíz infrastruktúrájának

bővítése és rehabilitálása nevű projekt részét képező Nyárádszereda – Vízvétel és víztisztító telep nevű beruházás műszaki-gazdasági mutatóinak aktualizálásáról és a Maros Megyei Tanács társfinanszírozási hozzájárulásának növeléséről

A Maros Megyei Tanács

tekintve a Regionális Fejlesztési és Pályázatkivitelező Igazgatóság 2012.11.22-i 21.235. sz. indoklását a Maros megye víz- és szennyvíz infrastruktúrájának  bővítése és rehabilitálása nevű projekt részét képező Nyárádszereda – Vízvétel és víztisztító telep nevű beruházás műszaki-gazdasági mutatóinak aktualizálásához és a Maros Megyei Tanács társfinanszírozási hozzájárulásának növeléséhez,

figyelembe véve a Maros Megyei Tanács 2010. november 25-i 155. sz. határozatának rendelkezéseit,

látva az Aquaserv Vállalat Rt. által 2012.10.30-án kibocsátott 213252/II/A/4. sz. átiratot, amelyet a Maros Megyei Tanácsnál 2012.10.30-án 19.234. sz. alatt iktattak be, és az Aquaserv Vállalat Rt. Műszaki-gazdasági bizottságának 2012.10.11-i 17. sz. jegyzőkönyvét,

tekintve a szakbizottságok véleményezéseit,

figyelembe véve a Maros megye víz- és szennyvíz infrastruktúrájának  bővítése és rehabilitálása nevű projekthez tartozó CCI-2009 RO 161 PR 019 kódszámú 2011.04.08-i 121.172. sz. finanszírozási szerződés előírásait,

a 2006. évi 273. sz. helyi közpénzügyi törvény 44. cikkelyének rendelkezései szerint,

az utólag módosított és kiegészített, újraközölt 2001. évi 215. sz. helyi közigazgatási törvény 97. cikkelyének 1-es bekezdése alapján,

határozza:

1. cikkely. (1) A jelen határozat szerves részét képező mellékletnek megfelelően, aktualizálja, frissíti a Maros megye víz- és szennyvíz infrastruktúrájának  bővítése és rehabilitálása nevű projekt részét képező Nyárádszereda – Vízvétel és víztisztító telep nevű beruházás műszaki-gazdasági mutatóit.

(2) A Maros Megyei Tanács 2010. november 25-i 155. sz. határozata megfelelőképpen módosul.

2. cikkely. Módosul a Maros Megyei Tanács 2010. november 25-i 155. sz. határozatának 4. cikkelye, tartalma pedig a következő lesz:

„4. cikkely. Jóváhagyja a Maros megye víz- és szennyvíz infrastruktúrájának  bővítése és rehabilitálása nevű projekt Maros Megyei Tanács által történő társfinanszírozását 402.890 euró értékben.”

3. cikkely. Jelen határozatot közlik a Maros Aqua Invest Kistérségi Fejlesztési Társulással és az Aquaserv Vállalat Rt-vel.

| Ciprian Dobre ELNÖK |  | Ellenjegyzi Aurelian-Paul Cosma JEGYZŐ |
| --- | --- | --- |

ROMÁNIA

MAROS MEGYE

MEGYEI TANÁCS

Regionális Fejlesztési és

Pályázatkivitelező Igazgatóság

2012.11.22-i 21.235. sz.

# INDOKOLÁS

A Maros megye víz- és szennyvíz infrastruktúrájának

# bővítése és rehabilitálása nevű projekt részét képező Nyárádszereda – Vízvétel és víztisztító telep nevű beruházás műszaki-gazdasági mutatóinak aktualizálásához és a Maros Megyei Tanács társfinanszírozási hozzájárulásának növeléséhez

A Maros Megyei Tanács 2010. november 25-i 155. sz. határozatában jóváhagyta a Maros megye víz- és szennyvíz infrastruktúrájának bővítése és rehabilitálása nevű projekt megvalósíthatósági tanulmányát, műszaki-gazdasági mutatóit, társfinanszírozását és tarifaalakulási tervét.

A projekt fő célkitűzése: betartatni a Románia és az EU között megállapodott országos és közösségi környezetvédelmi jogszabályokat az átmeneti időszakban, éspedig a 91/271/EGK európai irányelv gyakorlatba ültetése, amelyet a hazai jogszabályokba a 2002. évi 188. sz. kormányhatározatot módosító, a városi szennyvizek összegyűjtésére és kezelésére, valamint ezek közvetlenül a folyóvizekbe való ürítésének elkerülésére vonatkozó 2005. évi 352. sz. törvény  ültetett át; továbbá a lakossági fogyasztásra szánt víz minőségére vonatkozó 98/83/EK tanácsi irányelv betartása, amelyet a hazai jogalkotásba a 2002. évi utólag módosított és kiegészített, az ivóvíz minőségére vonatkozó, a 2004. évi 311. sz. törvénnyel utólag módosított 458. sz. törvény ültetett át.

A megvalósíthatósági tanulmány tartalmazza a projekt elsődleges fontosságú beruházásait, és ez alapján dolgozták ki a projekt műszaki-gazdasági mutatóit, lásd jelen határozattervezet 2. sz. mellékletét. Ugyanaz a dokumentum tartalmazza a projekt keretében résztvevő valamennyi helyi közigazgatósági hatóságra jutó társfinanszírozás értékét, ideértve a Maros Megyei Tanács önrészét is (a következő beruházások tulajdonosa és társfinanszírozója: Mezőszabad – Nagysármás vízszállító tápcsövének rehabilitálása, Mezőbánd – Mezőpanit vízszállító tápcsövének kiépítése, a Nyárádmente vízszállító tápcsövének és a nyárádszeredai víztisztító telep kiépítése).

A társfinanszírozás jóváhagyott értékeit az alábbi táblázat tartalmazza:

1. sz. táblázat	- euró -

| Helyi közigazgatósági hatóság | Munkálatok értéke | Arány - % | Társfinanszírozási rész a helyi költségvetésből (2% a 89,68%-ból) |
| --- | --- | --- | --- |
| Marosvásárhely | 23,190,782 | 20.92% | 415,950 |
| Szászrégen | 10,700,514 | 9.65% | 191,924 |
| Segesvár | 10,816,914 | 9.76% | 194,012 |
| Dicsőszentmárton | 13,715,401 | 12.37% | 245,999 |
| Marosludas | 18,377,445 | 16.57% | 329,618 |
| Radnót | 7,660,578 | 6.91% | 137,400 |
| Székelykeresztúr | 4,031,581 | 3.64% | 72,310 |
| Maros Megyei Tanács | 22,382,750 | 20.19% | 401,457 |
| PROJEKT ÖSSZEGE | 110,875,965 | 100.00% | 1,988,671 |

A projekt keretében lévő beruházások szerződéskötései:

- MS-Ser-01 szolgáltatási szerződés: Műszaki segédlet a szerződések ajánlattételi dokumentációnak előkészítéséhez, nyilvánosság és a munkálatok felülvizsgálása

-  Szerződések:

- MS-TM-YB-01 Marosvásárhely – Szennyvíztisztító telep

rehabilitálása – iszapvonal,

- MS-RG-YB-02 Szászrégen - Szennyvíztisztító telep

rehabilitálása és harmadik fokozatának bővítése,

- MS-L&I-YB-06 Marosludas és Radnót – Víztisztító telepek

rehabilitálása,

- MS-TA-YB-07 Dicsőszentmárton - Szennyvíztisztító telep

rehabilitálása.

A szerződéskötések folyamán a következő megtakarítások keletkeztek:

2. sz. táblázat		- lej -

| Szerződés kódja | Becsült érték | Szerződött érték | Különbségek |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4)=(2)-(3) |
| MS-Ser-01 | 24,563,297 | 18,994,988 | 5,568,309 |
| MS-TM-YB-01 | 28,598,805 | 28,006,726.07 | 592,078.93 |
| MS-RG-YB-02 | 24,248,670 | 22,978,010.06 | 1,270,659.94 |
| MS-L&I-YB-06 | 21,774,176 | 21,770,251.79 | 3924.21 |
| MS-TA-YB-07 | 21,791,398 | 20,266,600 | 1,524,798 |
| Összesen |  |  | 8,959,770.08 |

A Maros Vízügyi Igazgatóság által a Nyárádszereda város vízellátása és a Nyárád mentén fekvő települések vízellátását szolgáló tisztító telep és vízszállító tápcsöve nevű beruházások számára 2009. decemberében kiállított véleményezések nem szavatolták a nyersvíz biztosítását a Nyárád folyó ugyanabból a szakaszából mind a tisztítótelep, mind pedig a Nyárádmenti települések vízszállító tápcsöve számára.

E véleményezések szerint a vízgyűjtő létesítményei: vízkivétel (ideértve a Nyárád folyó mederalji küszöbének jellemzőit), homoktalanító, nyersvíz pumpáló állomás építése és a hozzátartozó összekötő vízvezetékek, amelyek a CNI (Országos Befektetési Vállalat) beruházással valósulnak meg Nyárádszereda város javára, csak ezt a helységet szolgálták volna ki, ennek vízszükségletére voltak méretezve. Ily módon nincs biztosítva a Nyárádmenti települések ivóvizének előállításához szükséges nyersvíz hozama, a Környezetvédelmi Ágazati Operatív Program révén megvalósítandó beruházásokkal.

Ebben a helyzetben a Környezetvédelem Ágazati Operatív Program (KÁOP) Menedzsmenthatósági Vezérigazgatósága a két beruházás lezajlásában felelősségekkel rendelkező szervek 2012. áprilisi találkozóján javasolta a Nyárádmentét kiszolgáló víztisztító telep technológiai vonalából még hiányzó létesítmények megvalósítását (homoktalanító, nyersvíz pumpáló állomás és az összekötő vízvezetékek kiépítése), ideértve a CNI beruházással esetleg közös munkálatokat (a víz alatti küszöb módosítása, vízvétel, összekötő vezetékek, medervédelmi munkálatok stb.).

A beruházás Megrendelője (a marosvásárhelyi Aquaserv Vállalat Rt.) a KÁOP keretében zajló projekt konzultánsához, az AECOM INGENIERIA Kft-hez fordult annak érdekében, hogy végezzen vizsgálatokat és találjon megoldásokat a két projekt összeillesztésére.

Az AECOM INGENIERIA Kft. tervezője kidolgozta a KÁOP keretében megvalósuló Nyárádszereda vízvétele és víztisztító telepe nevű, valamint az Országos Befektetési Vállalat által megvalósuló Nyárádszereda vízellátása nevű beruházási létesítményeket összehangoló dokumentációt, figyelembe véve a Maros Vízügyi Igazgatóságtól ezek számára megszerzett új véleményezéseket.

A dokumentum műszaki és pénzügyi téren kiemeli a munkálatok két csoportját: egyikben a „közös” munkálatok, amelyeket műszaki és technológiai szempontból ebben az időszakban kell kivitelezni, a CNI beruházással egy időben, a munkálatok másik része pedig a KÁOP keretében kerül majd megvalósításra/ finanszírozásra (ún. Sárga FIDIC szerződéssel, tervezést magában foglaló kivitelezés), miután előzőleg jóváhagyták ennek a beruházásnak a megvalósíthatósági tanulmányban lévő értékének növelését, felhasználva erre a célra az eddigi szolgáltatási és építési szerződések odaítélése nyomán felhalmozott megtakarításokat.

Összefoglalva:

- A „közös” munkálatok (vízvétel, rács, 3 zsilipes akna, meredvédő tartófal meghosszabbítása) értéke 18.290 euró, a fent említett műszaki dokumentációnak megfelelően.

- Az MS-MN-YB-03 Nyárádszereda vízvétele és víztisztító telepe nevű beruházáshoz szükséges többletmunkálatok: homoktalanító és a nyersvíz-pumpáló terem a hozzátartozó összekötő vízvezetékekkel együtt 79.914 euró, úgyszintén a fent említett műszaki dokumentáció szerint.

Az ajánlattételi (kiajánlási) dokumentáció véglegesítése és a közbeszerzési eljárás beindítása érdekében, az említett beruházás számára (a Nyárádmenti településeket kiszolgáló víztisztító telep), szükség van arra, hogy újra jóváhagyják e beruházási létesítmény értékének megnövelését a megvalósíthatósági tanulmányban szereplő eredeti értéken belül. Ennek a jóváhagyásnak az alapján lépéseket lehet tenni az MS-MN-YB-03 Nyárádszereda vízvétele és víztisztító telepe nevű beruházás költségvetésének felpótolására, a 2. sz. táblázatban bemutatott megtakarításokból.

Megnövelik a Maros Megyei Tanács, mint a beruházási létesítmény jövendő tulajdonosának hozzájárulását is ennek a projektnek a megvalósításához, és amely növelés jelen határozat tárgyát képezi.

A hozzájárulás összehasonlító kimutatása az alábbi táblázatban látható:

3. sz. táblázat 		- euró –

| Megrendelő hatóság | Munkálatok értéke | Társfinanszírozási rész a helyi költségvetésből (2% a 89,68%-ból) |
| --- | --- | --- |
|  | EREDETI | ÚJRASZÁMOLT | EREDETI | ÚJRASZÁMOLT |
| Maros Megyei Tanács | 22,382,750 | 22,462,664 | 401,457 | 402,890 |

A Maros Megyei Tanács többlet-hozzájárulása 1433 euró, a nyárádszeredai ivóvíztisztító telep beruházási értékének különbségét a projekt jelen pillanatig megvalósított megtakarításaiból fedezik, a 2. sz. táblázatnak megfelelően.

A leírtakat figyelembe véve jóváhagyásra előterjesztjük a Maros megye víz- és szennyvíz infrastruktúrájának bővítése és rehabilitálása nevű projekt részét képező Nyárádszereda – Vízvétel és víztisztító telep nevű beruházás műszaki-gazdasági mutatóinak aktualizálására és a Maros Megyei Tanács társfinanszírozási hozzájárulásának növelésére vonatkozó mellékelt határozattervezetet.

Ciprian Dobre	Valer Băţaga

Elnök	    Igazgató

Összeállította: Gyarmati Iuliana

Leellenőrizte: Călin Suciu szolgálatvezető