ROMÁNIA

MAROS MEGYE

MEGYEI TANÁCS

2012. december 20-i

165. sz. HATÁROZAT

Kerelő falut a DN 15-ös főúttal összekötő DC 123-as községi út elterelése a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér Ö.Ü.V. légikikötő bővítése érdekében nevű beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és mutatóinak a jóváhagyásáról

A Maros Megyei Tanács,

tekintve a Műszaki Igazgatóság 2012.12.13-i 22.721. sz. indoklását a Kerelő falut a DN 15-ös főúttal összekötő DC 123-as községi út elterelése a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér Ö.Ü.V. légikikötő bővítése érdekében nevű beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyásához,  valamint a szakbizottságok véleményezését,

figyelembe véve a Kerelő falut a DN 15-ös főúttal összekötő DC 123-as községi út elterelése a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér Ö.Ü.V. légikikötő bővítése érdekében nevű beruházás megvalósíthatósági tanulmány fázisú műszaki dokumentációjának 2012.10.22-i 13.137. sz. átvételi jegyzőkönyvét,

a helyi közpénzekre vonatkozó 2006. évi utólag módosított és kiegészített 273. sz. törvény 44. cikkelyének előírásainak megfelelve,

az utólag módosított és kiegészített, újraközölt 2001. évi 215. sz. helyi közigazgatási törvény 97. cikkelyének (1). bekezdése alapján,

határozza:

1. cikkely. Jóváhagyja a Kerelő falut a DN 15-ös főúttal összekötő DC 123-as községi út elterelése a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér Ö.Ü.V. légikikötő bővítése érdekében nevű beruházás műszaki-gazdasági dokumentációját, amelyet a Maros Megyei Tanácsnál 2012.07.23-i 13.137-es számmal iktattak, valamint az ehhez tartozó   műszaki-gazdasági mutatókat. A beruházás összértéke (ÁFÁ-val) 5.749.375 lej, amelyből É+Sz: 4.414.866 lej, azaz 1.259.419 euró, amelyből É+Sz 967.091 euró (a 2012.07.17-i 4,5651 lej/euró referencia árfolyamon), a jelen határozat szerves részét képező mellékletben található általános költségelőirányzatnak megfelelően.

2. cikkely. A beruházás megvalósításáért a Maros Megyei Tanács Műszaki Igazgatósága felel, a szakigazgatóságok segédletével.

| Ciprian Dobre ELNÖK |  | Ellenjegyzi Aurelian-Paul Cosma JEGYZŐ |
| --- | --- | --- |

ROMÁNIA

MAROS MEGYE

MEGYEI TANÁCS

Műszaki Igazgatóság

Iktatószám: 22.721/2012.12.13.

VIIB/3. sz. dosszié

INDOKOLÁS

a Kerelő falut a DN 15-ös főúttal összekötő DC 123-as községi út elterelése a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér Ö.Ü.V. légikikötő bővítése érdekében nevű beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és mutatóinak a jóváhagyásához

A Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér fejlesztése, a kifutópálya (fel- és leszálló pálya) meghosszabbításával és az irányító helyjeladó berendezés korszerűsítésével, egy sor járulékos munkálatot is feltételez, melyek között található a Kerelőszentpál községhez tartozó Kerelő falut a DN 15-ös főúttal összekötő DC 123-as községi út elterelése is.

A DC 123-as községi út jelen pillanatban teljes hosszán (0+000 – 2+560 kmsz) jó állapotban van a közúti forgalom szempontjából. A Transilvania repülőtér fel- és leszálló pályájának meghosszabbítása után a 0+465-0+870 kmsz. közötti szakasz hozzáférhetetlen lesz a közúti forgalom számára.

Mivel ez az útszakasz használhatatlanná válik, szükség volt megoldást találni a Kerelő helység irányába/irányából közlekedő gépkocsik számára, valamint a települést ellátó gáz- és ivóvíz vezetékek elterelésére.

A 2011. december havában kidolgozott megvalósíthatósági előtanulmányban a tervező 5 változatot javasolt az út eltereléséhez, amelyből a megvalósíthatósági előtanulmány kidolgozására a 4-es változatra esett a választás. Ez a variáns a DN 15 bal oldalán az 57+695 kmsz-ben indul, a DC 123 nyomvonalát követi a 0+000-0+465 kmsz között, egy jelenleg nem létező úton halad tovább (mezőgazdasági területen) 2,013 km hosszúságon, majd a 0+864 kmsz-ben visszatér a DC 123-ra, amely Kerelő helység központjáig halad.

A nyomvonal elterelése következtében a DC 123-as községi út hossza megváltozik, az új számozás 0+000 - 4-178 lesz.

A dokumentáció tárgyát képező útszakaszok: 0+000 – 0+465 kmsz és 2+478 – 2+768 kmsz (új számozás), amely szakaszokon megmarad a létező útrendszer, és a 0+465 – 2+478 kmsz (új számozás), amely szakaszon új útrendszer készül.

A DC 123-as községi út elterelésével párhuzamosan elterelik a DC 123-as mentén meglévő víz- és gázhálózatot is, ezek nyomvonala az elterelt út nyomvonalát követi.

A beruházás megvalósítására a megvalósíthatósági tanulmány keretében és a műszaki szakvéleményezésben két megoldást javasoltak, az útrendszer kivitelezése szempontjából:

A. változat:

Az elterelő szakaszon (0+465 – 2+478 kmsz) 10 cm vastag bitumenes makadámút, 15 cm vastag zúzottkő alapozással és 30 cm vastag ágyazási anyaggal. A községi út többi részén meglévő útrendszer (0+000 – 0+465 kmsz és 2+478 – 2+768 kmsz) útburkolata 10 cm vastag bitumenes makadám lesz.

Az A. változat munkálatainak összértéke 4.549.936 lej, amelyből É+Sz: 3.291.592 lej.

B. változat:

Az új, elterelő szakaszon (0+465 – 2+478 kmsz) két rétegű aszfaltburkolat (6 cm vastag kötőréteg és 4 cm vastag koptatóréteg), 15 cm vastag zúzottkő alapozással és 30 cm vastag ágyazási anyaggal. A községi út többi részén meglévő útrendszeren (0+000 – 0+465 kmsz és 2+478 – 2+768 kmsz) két rétegű aszfaltburkolat készül (6 cm vastag kötőréteg és 4 cm vastag koptatóréteg).

A B. változat munkálatainak összértéke 5.749.375 lej, amelyből É+Sz: 4.414.866 lej.

Mindkét változatban közös:

- az alapozási terület hidraulikus kötőanyaggal történő stabilizálása az új útszakaszon (0+465 – 2+478 kmsz);

- elterelik a DC 123-as községi út mentén meglévő víz- és gázhálózatot, ezek nyomvonala az elterelt út nyomvonalát követi;

- Övezeti Területrendezési Tervet kell készíteni, amely a magántulajdonban lévő területek közhasznú kisajátításához szükséges.

A tervező a második változatot javasolja, akkor is, ha a kivitelezés többe kerül, azzal indokolva, hogy a községi út aszfaltburkolatos korszerűsítése lehetővé teszi a távlati könnyű- és nehéz forgalom jelentős növekedését, a gépjárművek biztonságos és kényelmes közlekedését, hosszabb lesz az út élettartama, a karbantartási költségek pedig alacsonyabbak.

A beruházás megvalósításának becsült időtartama 18 hónap.

A beruházás összértéke a B. változatot választva, ÁFÁ-val (TVA-val) együtt 5.749.375 lej, amelyből É+Sz: 4.414.866 lej, azaz 1.259.419 euró, amelyből É+Sz 967.091 euró (a 2012.07.17-i 4,5651 lej/euró referencia árfolyamon), a S.C. George Construct S.R.L. által kidolgozott, mellékelt általános költségelőirányzatnak megfelelően.

Ovidiu Dancu	   Pătran Carmen

Alelnök	   Szolgálatvezető

Összeállította: Magyari Zoltán felügyelő

Leellenőrizte: Pătran Carmen mk., Közbeszerzési és Beruházási Szolgálat vezetője