MAROS MEGYEI TANÁCS

2014. január 30-i

4. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Integrált Szilárdhulladék-gazdálkodási Rendszer elnevezésű projekthez tartozó frissített költségelőirányzat jóváhagyásáról

A Maros Megyei Tanács,

tekintve a Regionális Fejlesztési és Pályázat-kivitelező Igazgatóság 2014.01.27-i 1483-as számú indokolását a Maros Megyei Integrált Szilárdhulladék-gazdálkodási Rendszer elnevezésű projekthez tartozó frissített költségelőirányzat jóváhagyásához,

megfelelve a közberuházások műszaki-gazdasági dokumentációjának keret-tartalmát, valamint a beruházási létesítmények és beavatkozási munkálatok költségelőirányzatának szerkezetét és kidolgozási módszertanát jóváhagyó 2008. évi 28. sz. kormányhatározat előírásainak,

tekintve a szakbizottságok véleményezését,

szem előtt tartva a 2010.06.30-i 99065. sz. finanszírozási szerződést,

betartva a helyi közpénzekről szóló 2006. évi 273-as számú törvény 44. cikkelyének rendelkezéseit,

az utólag módosított és kiegészített, újraközölt 2001. évi 215. számú helyi közigazgatási törvény 97. cikkely (1). bekezdése alapján, megerősítve a 43. cikkely előírásaival,

határozza:

1. cikkely. A jelen határozat szerves részét képező melléklettel frissíti, aktualizálja a Maros Megyei Integrált Szilárdhulladék-gazdálkodási Rendszer elnevezésű projekthez tartozó költségelőirányzatot.

2. cikkely. Jelen határozatot közlik a Maros Megyei Tanács szakigazgatóságaival, amelyek végrehajtásáért felelnek, valamint az Ecolect Maros Közösségi Fejlesztési Társulással és a Környezetvédelmi Minisztériummal.

| Ciprian Dobre ELNÖK |  | Ellenjegyzi Aurelian-Paul Cosma JEGYZŐ |
| --- | --- | --- |

MAROS MEGYEI TANÁCS

Regionális Fejlesztési és Pályázat-kivitelező Igazgatóság

Iktatószám: 1483/2014.01.27.

Dosszié: VI D/1

INDOKOLÁS

a Maros Megyei Integrált Szilárdhulladék-gazdálkodási Rendszer elnevezésű projekthez tartozó frissített költségelőirányzat jóváhagyásáról szóló  határozattervezethez

A Maros Megyei Tanács 2010.02.25-i 28. sz. határozata jóváhagyta a hulladékgazdálkodási infrastruktúra beruházásaihoz tartozó műszaki-gazdasági mutatókat, amely beruházások a Maros Megyei Integrált Szilárdhulladék-gazdálkodási Rendszer (SMIDS Mureş, MMISzR) elnevezésű projekt keretében kerülnek megvalósításra, a projekt költségtervezetébe foglalt támogatható költségkategóriáknak megfelelően. Ezek szerint:

- a pályázathoz tartozó támogatható (elszámolható) költségek jóváhagyott értéke, az állandó (a dokumentáció elkészítésének időpontjában, 2009 novemberében érvényes) árakban kifejezett költségelőirányzat (KE) szerint 41.275.400 euró volt, 4,29 lej/euró árfolyamon;

- a pályázathoz tartozó támogatható (elszámolható) költségek jóváhagyott értéke, a folyó (inflációval aktualizált) árakban kifejezett KE szerint 42.258.421 euró volt, 4,29 lej/euró árfolyamon.

Miután az Európai Bizottság jóváhagyta a MMISzR pályázatot, a Maros Megyei Tanács és a Környezetvédelmi Minisztérium között aláírásra került a 2010.06.30-i 99065. sz. finanszírozási szerződés, a pályázat támogatható költségkategóriákhoz tartozó összértéke 175.989.420 lej, HÉA (TVA) nélkül.

A finanszírozási szerződés tárgyát képező támogatható költségek mértékét a folyó árakban kifejezett KE értéknek (42.258.421 euró) lejbe történő átalakításával számolták ki, a szerződés aláírásának hónapjában érvényes lej/euró árfolyamon (2010. júniusi info-Euro árfolyam = 4,1646).

Utólag, a MMISzR projekt keretébe tartozó munkálati / szolgáltatási / szállítási szerződések odaítélése nyomán, valamennyi szerződésnél  különbségek keletkeztek a becsült értékek és a valós, szerződött értékek között, ami az eredeti költségelőirányzat módosulását idézte elő.

A Környezetvédelmi Operatív Program keretében finanszírozott Maros Megyei Integrált Szilárdhulladék-gazdálkodási Rendszer elnevezésű projekt jóváhagyott költségelőirányzatának frissítése az alábbiak miatt szükséges:

- a szerződések becsült értékei és a ténylegesen leszerződött értékek közötti különbségek, a projekt valamennyi munkálati / szolgáltatási / szállítási szerződése esetében, a 2008. évi 28. sz. kormányhatározat 5. cikk d) pontjának megfelelően;

- a Maros Megyei Tanács által a Környezetvédelmi Minisztériummal aláírt 2010.06.30-i 99065. sz. finanszírozási szerződés keretében vállalt kötelezettségek.

A frissítés összefoglalása:

-  a munkálati / szolgáltatási / szállítási szerződések versenytárgyalási folyamatából származó megtakarítások értéke 10.681.493 lej. Ezt az összeget nem törölték a frissített költségelőirányzatból, hanem a vonatkozó szabályoknak megfelelően átutalták az 5.3-as Különféle és előre nem látott megtakarítások című tételhez;

- Bizonyos, szükségtelenné vált költségek kiiktatása: a beruházás kezdetén jóváhagyott eredeti költségelőirányzatból 787.790 lej összeg, amely a kerelőszentpáli lerakat tervezési költségeire vonatkozott, átkerül a Megtakarítások a projekt eredeti értékéhez viszonyítva című fejezetbe, mivel a kerelőszentpáli lerakat műszaki tervezése a finanszírozási pályázat keretében ki volt dolgozva;

- A költségtípusokhoz (tervezés, munkálatok, gépek és berendezések stb.) tartozó költségelőirányzat értékei ezek leszerződött végleges értéke szerint kerültek frissítésre;

- A frissítés nyomán nem módosul a költségelőirányzat értéke, hanem csak egyes összegek leosztása a költségelőirányzat tételeire, az aktualizált összegek benne maradnak a projekt / beruházás összértékében mindaddig, amíg a Környezetvédelmi Operatív Program Menedzsmenthatósága jóváhagyja a zárójelentést.

Következésképpen, szem előtt tartva a közberuházások műszaki-gazdasági dokumentációjának keret-tartalmát, valamint a beruházási létesítmények és beavatkozási munkálatok költségelőirányzatának  szerkezetét és kidolgozási módszertanát jóváhagyó 2008. évi 28. sz. kormányhatározat 5. cikkely d) pontjának és 6. cikkelyének előírásait,

Figyelembe véve a Maros Megyei Tanács által a Környezetvédelmi Minisztériummal aláírt 2010.06.30-i 99065. sz. finanszírozási szerződés keretében vállalt, a pályázathoz tartozó költségelőirányzat frissítésére vonatkozó kötelezettségeket is,

Megvitatásra és jóváhagyásra terjesztjük a Környezetvédelmi Operatív Program keretében támogatott Maros Megyei Integrált Szilárdhulladék-gazdálkodási Rendszer projekthez tartozó frissített költségelőirányzat jóváhagyására vonatkozó határozattervezetet.

Ciprian Dobre	Valer Băţaga

ELNÖK	ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ

Készítette: Carmen Pătran_PKE (UIP), beszerzési szakértő

Leellenőrizte: Radu Spinei _PKE (UIP), projektmenedzser

Melléklet: Eredeti költségelőirányzat/frissített költségelőirányzat összehasonlító táblázata