MAROS MEGYEI TANÁCS

2015. március 5-i

28. számú HATÁROZAT

az Erdőszentgyörgy–Bözödújfalu–Hargita megye határa közötti DJ 136 jelzésű megyei út 1+900-8+000. kmsz-ben és a DJ 136A jelzésű megyei út 0+000-3+800. kmsz-ben történő felújítására vonatkozó beruházás frissített műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról

A Maros Megyei Tanács,

tekintve a Műszaki Igazgatóság 2015. 03. 03-i 3972-es számú  indokolását az Erdőszentgyörgy–Bözödújfalu–Hargita megye határa közötti DJ 136 jelzésű megyei út 1+900-8+000. kmsz-ben és a DJ 136A jelzésű megyei út 0+000-3+800. kmsz-ben történő felújítására vonatkozó beruházás frissített műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásához,

az utólag módosított és kiegészített 2006. évi 273. számú helyi közpénzügyi törvény 44. cikkelyének előírásai szerint,

az utólag módosított és kiegészített 2001. évi 215. számú újraközölt helyi közigazgatási törvény 97. cikkelyének (1)-es bekezdése alapján,

határozza:

1. cikkely. Jóváhagyja az Erdőszentgyörgy–Bözödújfalu–Hargita megye határa közötti DJ 136 jelzésű megyei út 1+900-8+000. kmsz-ben és a DJ 136A jelzésű megyei út 0+000-3+800. kmsz-ben történő felújítására vonatkozó beruházás frissített műszaki-gazdasági mutatóit, a beruházás összértéke (HÉA-val) 22.291.683 lej, amelyből É+Sz: 19.422.912 lej, azaz 5.235.124 euró, amelyből É+Sz: 4.561.404 euró.

2. cikkely. A beruházás megvalósításáért a Műszaki Igazgatóság felel, a Maros Megyei Tanács keretében működő szakigazgatóságok segédletével.

| Ciprian Dobre ELNÖK |  | Ellenjegyzi Paul Cosma JEGYZŐ |
| --- | --- | --- |

MAROS MEGYEI TANÁCS

MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

MUNKÁLATOK  KÖVETÉSI SZOLGÁLATA

Iktatószám: 3972/2015. 03. 03.

Dosszié: VI D/1

INDOKOLÁS

az Erdőszentgyörgy–Bözödújfalu–Hargita megye határa közötti DJ 136 jelzésű megyei út 1+900-8+000. kmsz-ben és a DJ 136A jelzésű megyei út 0+000-3+800. kmsz-ben történő felújítására vonatkozó beruházás frissített műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásához

A Maros Megyei Tanács 2015-ös, megyei utakra vonatkozó programjában előirányozták az Erdőszentgyörgy–Bözödújfalu–Hargita megye határa közötti DJ 136 jelzésű megyei út 1+900-8+000. kmsz-ben és a DJ 136A jelzésű megyei út 0+000-3+800. kmsz-ben történő felújítása elnevezésű beruházás műszaki tervének és kivitelezésének beszerzéséhez szükséges pénzalapokat.

2010-ben közbeszerzési eljárással a tervezési szerződés DALI (beavatkozási munkálatok véleményezési dokumentációja) fázisát a bukaresti SC INCERTRANS SA gazdálkodó szervezetnek ítélték oda.

A 2011. évi 80. sz. Maros megyei tanácsi határozattal módosított  2011. évi 42. sz. MMTH jóváhagyta az Erdőszentgyörgy–Bözödújfalu–Hargita megye határa közötti DJ 136 jelzésű megyei út 1+900-8+000. kmsz-ben és a DJ 136A jelzésű megyei út 0+000-3+800. kmsz-ben történő felújítására vonatkozó beruházás műszaki-gazdasági dokumentációját és mutatóit, amelynek összértéke HÉA-val 27.859.445 lej volt, amelyből É+SZ: 17.980.848 lej, azaz 6.542.694 euró, amelyből É+SZ: 4.222.740 euró (1 euró = 4,2581 lej, a Román Nemzeti Bank által 2011. 01. 11-re közölt árfolyamon).

Figyelembe véve, hogy a műszaki-gazdasági mutatók elfogadásától mostanáig eltelt 3 év és 9 hónap, szükség van ezek frissítésére, az állami kiadások csökkentésére, a pénzügyi fegyelem megerősítésére, valamint bizonyos jogszabályok módosítására és kiegészítésére vonatkozó 2012. évi 26-os számú utólag módosított és kiegészített sürgősségi kormányrendelet V. cikkelyének megfelelően.

Az Országos Statisztikai Intézet által közölt havi fogyasztói árindex alapján a 2011 májusa és 2015 januárja közötti időszak frissítési együtthatójának értéke 1,0802.

Ugyanakkor az általános költségelőirányzat összértékéből törlődik a Hitelköltségek 5.2.2. pontnál előirányzott 7.222.819 lejes összeg, mivel eredetileg a beruházási létesítményt a 2010. évi 105. sz. sürgősségi kormányrendelettel szabályozott, a Regionális Fejlesztési és Turisztikai Minisztérium Országos infrastruktúra-fejlesztési programja keretében javasolták, saját alapokból és hitelekből történő finanszírozással. Noha a minisztérium megszervezte a munkálat tervezésére és kivitelezésére vonatkozó beszerzési eljárást, ezt utólag törölték.

Következésképpen javasoljuk, hogy ennek a munkálatnak a finanszírozását a Maros Megyei Tanács fedezze.

Megjegyezzük, hogy a jóváhagyott műszaki dokumentáció nem változik.

Ily módon a műszaki-gazdasági mutatók frissített értéke (HÉA-val) 22.291.683 lej, amelyből É+Sz: 19.422.912 lej, azaz 5.235.124 euró, amelyből É+Sz: 4.561.404 euró.

Mindezek után javasoljuk az Erdőszentgyörgy–Bözödújfalu–Hargita megye határa közötti DJ 136 jelzésű megyei út 1+900-8+000. kmsz-ben és a DJ 136A jelzésű megyei út 0+000-3+800. kmsz-ben történő felújítására vonatkozó beruházás frissített műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyását, a beruházás összértéke (HÉA-val) 22.291.683 lej, amelyből É+Sz: 19.422.912 lej, azaz 5.235.124 euró, amelyből É+Sz: 4.561.404 euró.

Ovidiu Dancu	Ignat Ionel mk.

ALELNÖK	    ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ

Készítette: Gáspár Levente almérnök

Leellenőrizte: Oarga Marieta mk., szolgálatvezető