MAROS MEGYEI TANÁCS

2015. március 5-i

29. számú HATÁROZAT

a Beresztelke–Vajdaszentivány–Marossárpatak közötti DJ 154J jelzésű megyei útnak a 10+800-13+900. kmsz-ben történő kiszélesítésére vonatkozó beruházás frissített műszaki-gazdasági  mutatóinak jóváhagyásáról

A Maros Megyei Tanács,

tekintve a Műszaki Igazgatóság 2015. 03. 03-i 3962-es számú  indokolását a Beresztelke–Vajdaszentivány–Marossárpatak közötti DJ 154J jelzésű megyei útnak a 10+800-13+900. kmsz-ben történő kiszélesítésére vonatkozó beruházás frissített műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásához,

az utólag módosított és kiegészített 2006. évi 273. számú helyi közpénzügyi törvény 44. cikkelyének előírásai szerint,

az utólag módosított és kiegészített 2001. évi 215. számú újraközölt helyi közigazgatási törvény 97. cikkelyének (1)-es bekezdése alapján,

határozza:

1. cikkely. Jóváhagyja a Beresztelke–Vajdaszentivány–Marossárpatak közötti DJ 154J jelzésű megyei útnak a 10+800-13+900. kmsz-ben történő kiszélesítésére vonatkozó beruházás frissített műszaki-gazdasági mutatóit, a beruházás összértéke (HÉA-val) 2.207.696 lej, amelyből É+Sz: 1.791.557 lej, azaz 534.590 euró, amelyből É+Sz: 433.823 euró.

2. cikkely. A beruházás megvalósításáért a Műszaki Igazgatóság felel, a Maros Megyei Tanács keretében működő szakigazgatóságok segédletével.

| Ciprian Dobre ELNÖK |  | Ellenjegyzi Paul Cosma JEGYZŐ |
| --- | --- | --- |

MAROS MEGYEI TANÁCS

MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

MUNKÁLATOK  KÖVETÉSI SZOLGÁLATA

Iktatószám: 3962/2015. 03. 03.

Dosszié: VI D/1

INDOKOLÁS

a Beresztelke–Vajdaszentivány–Marossárpatak közötti DJ 154J jelzésű megyei útnak a 10+800-13+900. kmsz-ben történő kiszélesítésére vonatkozó beruházás frissített műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásához

A Maros Megyei Tanács 2015-ös, megyei utakra vonatkozó programjában előirányozták a Beresztelke–Vajdaszentivány–Marossárpatak közötti DJ 154J jelzésű megyei útnak a 10+800-13+900. kmsz-ben történő kiszélesítése elnevezésű beruházás műszaki tervének és kivitelezésének beszerzéséhez szükséges pénzalapokat.

2010-ben közbeszerzési eljárással a tervezési szerződés SF (Megvalósíthatósági Tanulmány) fázisát a marosvásárhelyi S.C. MULTINVEST S.R.L. gazdálkodó szervezetnek ítélték oda.

A 2012. évi 17. sz. Maros megyei tanácsi határozat jóváhagyta a Beresztelke–Vajdaszentivány–Marossárpatak közötti DJ 154J jelzésű megyei útnak a 10+800-13+900. kmsz-ben történő kiszélesítésére vonatkozó beruházás műszaki-gazdasági dokumentációját és mutatóit, amelynek összértéke HÉA-val 2.053.097,35 lej volt, amelyből É+SZ: 1.666.099,14 lej, azaz 497.154,11 euró, amelyből É+SZ: 403.443,14 euró (1 euró = 4,1297 lej, a Román Nemzeti Bank által 2011. 06. 01-re közölt árfolyamon).

Figyelembe véve, hogy a műszaki-gazdasági mutatók elfogadásától mostanáig eltelt 3 év, szükség van ezek frissítésére, az állami kiadások csökkentésére, a pénzügyi fegyelem megerősítésére, valamint bizonyos jogszabályok módosítására és kiegészítésére vonatkozó 2012. évi 26-os számú utólag módosított és kiegészített sürgősségi kormányrendelet V. cikkelyének megfelelően.

Az Országos Statisztikai Intézet által közölt havi fogyasztói árindex alapján a 2012 januárja és 2015 januárja közötti időszak frissítési együtthatójának értéke 1,0753.

Megjegyezzük, hogy a jóváhagyott műszaki dokumentáció nem változik.

Ily módon a műszaki-gazdasági mutatók frissített értéke (HÉA-val) 2.207.696 lej, amelyből É+Sz: 1.791.557 lej, azaz 534.590 euró, amelyből É+Sz: 433.823 euró.

Ovidiu Dancu	Ignat Ionel mk.

ALELNÖK	    ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ

Készítette: Matei Nicoleta almérnök

Leellenőrizte: Oarga Marieta mk., szolgálatvezető