MAROS MEGYEI TANÁCS

2015. június 18-i

74. számú HATÁROZAT

a DJ 154E jelzésű Görgénysóakna–Görgényadorján–Görgényszentimre közötti megyei út felújítására vonatkozó beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és mutatóinak elfogadásáról

A Maros Megyei Tanács,

tekintve a Műszaki Igazgatóság 2015. VI. 11-i 11.241-es számú  indokolását a DJ 154E jelzésű Görgénysóakna–Görgényadorján–Görgényszentimre közötti megyei út felújítására vonatkozó beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és mutatóinak elfogadásához,

az utólag módosított és kiegészített 2006. évi 273. számú helyi közpénzügyi törvény 44. cikkelyének előírásai szerint,

az utólag módosított és kiegészített 2001. évi 215. számú újraközölt helyi közigazgatási törvény 97. cikkelyének (1)-es bekezdése alapján,

határozza:

1. cikkely. Jóváhagyja a DJ 154E jelzésű Görgénysóakna–Görgényadorján–Görgényszentimre közötti megyei út felújítására vonatkozó beruházás műszaki-gazdasági dokumentációját és mutatóit, a beruházás összértéke (HÉA-val) 11.385.968 lej, amelyből É+Sz: 9.807.144 lej, azaz 2.563.888 euró, amelyből É+Sz: 2.208.369 euró (1 euró = 4,4409 lej, a Román Nemzeti Bank által 2015. 05. 15-re közölt árfolyamon), a jelen határozat szerves részét képező mellékletben található általános költségvetési főösszesítő szerint.

2. cikkely. Ciprian Dobre úr, a Maros Megyei Tanács Elnöke, a szakapparátus révén, figyelemmel fogja követni, hogy amennyiben a kibocsátott városrendezési bizonylatban említett véleményező hatóságok olyan feltételeket szabnak, amelyek az 1. cikkelyben jóváhagyott dokumentáción túl további intézkedéseket vezetnek be, akkor indokolt javaslatokat tegyen a tanácskozó hatóságnak a beruházás műszaki-gazdasági és jogi feltételeinek biztosítása érdekében, a törvényi feltételek között.

3. cikkely. A beruházás megvalósításáért a Műszaki Igazgatóság felel, a Maros Megyei Tanács keretében működő szakigazgatóságok segédletével.

| Ciprian Dobre ELNÖK |  | Ellenjegyzi Paul Cosma JEGYZŐ |
| --- | --- | --- |

MAROS MEGYEI TANÁCS

MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

MUNKÁLATOK  KÖVETÉSI SZOLGÁLATA

Iktatószám: 11.241/2015. VI. 11.

Dosszié: VI D/1

INDOKOLÁS

a DJ 154E jelzésű Görgénysóakna–Görgényadorján–Görgényszentimre közötti megyei út felújítására vonatkozó beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és mutatóinak elfogadásához

A DJ 154E megyei útszakasz az 5+575 kmsz és a 10+992 kmsz között és két község közigazgatási területén fekszik: Görgényoroszfalu és Görgényszentimre. Két falun halad át: a Görgényoroszfalu községhez tartozó Görgénysóaknán és a Görgényszentimre községhez tartozó Görgényadorjánon.

Ezen az útszakaszon mezőgazdasági gépek, személygépkocsik, faanyagot szállító kamionok és lovasszekerek közlekednek.

A megyei útszakasz valós hossza L=5,417 km, nyomvonala erősen kanyargós a 8+575 kmsz és a 8+155 kmsz között. Az uralkodó transzverzális szelvény a településeken belül utca típusú, a települések között pedig vegyes.

Az út transzverzális lejtései nem teszik lehetővé a csapadékvizek megfelelő lefolyását a menetpályáról.

Az árkokat benőtte a fű el el vannak tömítődve. A házakhoz, birtokokhoz vezető átereszek különféle szerkezetűek és eltérő szinteken készültek, ami megnehezíti a víz lefolyását az árkokban.

Az útszakaszon 10 darab, különböző leromlási és eltömődési állapotban levő áteresz található.

A DJ 154E megyei út 5+575 - 10+992 kmsz közötti útrendszerének elkészítése érdekében a következő útkialakításokat tanulmányoztuk:

1-es változat (I. megoldás)

- 1. réteg	Ba16 aszfaltbeton	4 cm

- 2. réteg	Bad20 zúzottkő binder	5 cm

- 3. réteg	makadám	8 cm

- 4. réteg	sóder (pályakavics)	15 cm

- meglévő lekövezés – sóder	20-23 cm

Az 1-es változatban a beruházás összértéke 11.385.968 lej, amelyből É+Sz: 9.807.144 lej.

2-es változat (II. megoldás)

- 1. réteg	Ba16 aszfaltbeton	4 cm

- 2. réteg	Bad20 zúzottkő binder	5 cm

- 3. réteg	cementtel stabilizált sóder Rc<3Nmm² – 12 cm

- 4. réteg	sóder (pályakavics)	15 cm

- meglévő lekövezés – sóder	20-23 cm

A 2-es változatban a beruházás összértéke 11.703.116 lej, amelyből É+Sz: 10.083.560 lej.

A szakértő az 1-es változatot (I. megoldást) javasolja.

Ott ahol a talaj agyagos, az útkialakítás a következő lesz:

- 1. réteg	Ba16 aszfaltbeton	4 cm

- 2. réteg	Bad20 zúzottkő binder	5 cm

- 3. réteg	makadám	8 cm

- 4. réteg	sóder (pályakavics)	35 cm

- 5. réteg	homok	10 cm

- 6. réteg	föld és 30% homok keveréke	20 cm

Az 1-es változat előnye a kisebb ár.

A tervezett transzverzális szelvény mértani elemei a következők:

- az út műszaki osztálya: IV.

- tervezési sebesség: 20-40 km/h

- az út alapépítményének szélessége: 8 m

- közlekedési sávok száma: 2

- egy sáv szélessége: 3 m

- a menetpálya szélessége: 6 m

- az útpadkák szélessége: 2x1 m

- forgalmi besorolás: közepes

- a menetpálya transzverzális lejtése: 2,5%

- az útpadkák lejtése: 4%

1. AZ ÚTKIALAKÍTÁS:

Kazetták:

- 1. réteg	sóder (pályakavics)	15 cm

- 2. réteg	homok	10 cm

Menetpálya:

- 1. réteg	Ba16	4 cm

- 2. réteg	Bad20	5 cm

- 3. réteg	makadám	8 cm

- 4. réteg	sóder (pályakavics)	15 cm

- 5. réteg     meglévő lekövezés	20-35 cm

Útpadkák:

- 1. réteg	sóder (pályakavics)	17 cm

2. A VÍZ LEFOLYÁSA ÉS ELVEZETÉSE:

A csapadékvíz a települések között trapéz alakú földárkokban, a településeken belül 50x50x8 cm lapokkal kirakott árkokban lesz elvezetve.

A meglévő árkok nyomvonala a tervezett transzverzális szelvény függvényében módosul:

- településen belül, tekintettel arra, hogy a menetpálya és a gazdaságok között nincs elég hely, járható útpadka-árkok készülnek;

- ahol szükséges, megerősített árkok készülnek;

- a gazdaságok bejáratainál a vízlefolyás folytonosságát 4 méteres födött, járható tetejű lefolyók biztosítják.

3. MELLÉKUTAK:

A mellékutakra 15 m hosszúságban és 4 m szélességben 20 cm vastag sóder és 5 cm vastag Bad20-as réteg kerül.

4. TÁMFALAK

Figyelembe véve, hogy a DJ154E községi út volt (DC6) és 2000-ben sorolták a megyei utak közé, az elmúlt 15 évben pedig csak karbantartási munkálatok voltak, a 2x3 méteres menetpálya és a lefolyók megvalósítása elég körülményes, egyrészt a birtokhatárok közelsége miatt, másrészt pedig az olyan zónák miatt, ahol a menetpálya kiszélesítése csak támfalak készítésével lehetséges.

Két ilyen szakaszt azonosítottunk:

- 7+715-7+770 kmsz = 55 m – beton támfal He=2m

- 10+595-10+737 kmsz = 138 m – gabionos támfal He=2m

7. KÖZMŰHÁLÓZATOK

A munkálatok övezetében a következő közművek találhatók:

a. Az elektromos energia hálózat, amelyet NEM fognak érinteni az útmunkálatok.

b. A vezetékes telefonhálózat, amely az árkok nyomvonalát követő faoszlopokon halad.

c. A földgáz-elosztó hálózat, amelynek vezetékei a menetpályába vannak fektetve.

d. A víz-csatorna hálózat, szintén a menetpályába fektetve.

8. KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG:

Ezekhez a munkálatokhoz tartoznak:

a. Vízszintes jelzések – közúti jelölések;

b. Függőleges jelzések – közúti közlekedési táblák;

c. Útszéli irányító védőkorlátok elhelyezése a veszélyes szakaszokon.

A fenti elemzés nyomán a tervező az 1-es változatot javasolja az útszakasz korszerűsítésére, amely a technikailag és gazdaságilag is optimális megoldás.

A beruházás becsült megvalósítási ideje 12 hónap (tervezés és kivitelezés).

Jelen időpontig még nem kerültek kibocsátásra a városrendezési bizonylatban kért véleményezések/jóváhagyások.

A DJ 154E jelzésű Görgénysóakna–Görgényadorján–Görgényszentimre megyei út 5+575 - 10+992 kmsz közötti felújítására javasolt munkálatok megvalósítása a következő előnyöket fogja eredményezni:

- a gépkocsik üzemeltetési költségeinek csökkentése;

- a közlekedés biztonságának és sebességének növelése;

- a levegő és a víz szennyezésének csökkentése;

- a zajszennyezés csökkentése;

- a környék globális gazdasági fejlődése;

- a hazai és külföldi beruházások vonzása.

Mindezek ismertetése után jóváhagyásra javasoljuk az 1-es változat műszaki-gazdasági mutatóit, a beruházás összértéke (HÉA-val) 11.385.968 lej, amelyből É+Sz: 9.807.144 lej, azaz 2.563.888 euró, amelyből É+Sz: 2.208.369 euró (1 euró = 4,4409 lej, a Román Nemzeti Bank által 2015. 05. 15-re közölt árfolyamon).

Ovidiu Dancu	Ignat Ionel mk.

ALELNÖK	    ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ

Készítette: Dan Ioan mk.

Leellenőrizte: Oarga Marieta mk., szolgálatvezető