MAROS MEGYEI TANÁCS

2015. június 18-i

75. számú HATÁROZAT

a DJ 107G útkereszteződés–Lándor–Magyarbükkös–Magyarózd közötti DJ 153F jelzésű megyei út 5+325-6+655 kmsz. felújítására vonatkozó beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és mutatóinak jóváhagyásáról

A Maros Megyei Tanács,

tekintve a Műszaki Igazgatóság 2015. VI. 11-i 11.242-es számú  indokolását a DJ 107G útkereszteződés–Lándor–Magyarbükkös–Magyarózd közötti DJ 153F jelzésű megyei út 5+325-6+655 kmsz. felújítására vonatkozó beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és mutatóinak jóváhagyásához,

az utólag módosított és kiegészített 2006. évi 273. számú helyi közpénzügyi törvény 44. cikkelyének előírásai szerint,

az utólag módosított és kiegészített 2001. évi 215. számú újraközölt helyi közigazgatási törvény 97. cikkelyének (1)-es bekezdése alapján,

határozza:

1. cikkely. Jóváhagyja a DJ 107G útkereszteződés–Lándor–Magyarbükkös–Magyarózd közötti DJ 153F jelzésű megyei út 5+325-6+655 kmsz. felújítására vonatkozó beruházás műszaki-gazdasági dokumentációját és mutatóit, a beruházás összértéke (HÉA-val) 2.419.865 lej, amelyből É+Sz: 2.044.703 lej, azaz 544.904 euró, amelyből É+Sz: 460.425 euró (1 euró = 4,4409 lej, a Román Nemzeti Bank által 2015. 05. 15-re közölt árfolyamon), a jelen határozat szerves részét képező mellékletben található általános költségvetési főösszesítő szerint.

2. cikkely. Ciprian Dobre úr, a Maros Megyei Tanács Elnöke, a szakapparátus révén, figyelemmel fogja követni, hogy amennyiben a kibocsátott városrendezési bizonylatban említett véleményező hatóságok olyan feltételeket szabnak, amelyek az 1. cikkelyben jóváhagyott dokumentáción túl további intézkedéseket vezetnek be, akkor indokolt javaslatokat tegyen a tanácskozó hatóságnak a beruházás műszaki-gazdasági és jogi feltételeinek biztosítása érdekében, a törvényi feltételek között.

3. cikkely. A beruházás megvalósításáért a Műszaki Igazgatóság felel, a Maros Megyei Tanács keretében működő szakigazgatóságok segédletével.

| Ciprian Dobre ELNÖK |  | Ellenjegyzi Paul Cosma JEGYZŐ |
| --- | --- | --- |

MAROS MEGYEI TANÁCS

MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

MUNKÁLATOK  KÖVETÉSI SZOLGÁLATA

Iktatószám: 11.242/2015. VI. 11.

Dosszié: VI D/1

INDOKOLÁS

a DJ 107G útkereszteződés–Lándor–Magyarbükkös–Magyarózd közötti DJ 153F jelzésű megyei út 5+325-6+655 kmsz. felújítására vonatkozó beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és mutatóinak elfogadásához

Az 5+325-6+655 kmsz közötti megyei útszakasz a DJ 107G útkereszteződés–Lándor–Magyarbükkös–Magyarózd közötti DJ 153F jelzésű megyei úthoz tartozik, Magyarbükkös község közigazgatási területén fekszik és a Maros Megyei Tanács gondozza.

DJ 153F jelzésű megyei út a DJ 107G-ből ágazik le és Lándor, Magyarbükkös, Gombostelke és Magyarózd felé vezet.

A megyei útszakasz valós hossza 1,140 km, le van kövezve, nyomvonala erősen kanyargós. Az út szélessége 5-6 m között váltakozik, a le nem folyó csapadékvizek pedig folyamatosan rongálták a menetpályát és az útpadkákat. Az árkokat benőtte a fű el el vannak tömítődve, az  átereszek pedig különböző leromlási és eltömődési állapotban vannak.

A DJ 107G útkereszteződés–Lándor–Magyarbükkös–Magyarózd közötti DJ 153F jelzésű megyei út 5+325-6+655 kmsz. közötti útrendszerének elkészítése érdekében a következő útkialakításokat tanulmányoztuk:

1-es változat (I. megoldás)

- 1. réteg	Ba16 aszfaltbeton	4 cm

- 2. réteg	Bad20 zúzottkő binder	5 cm

- 3. réteg	makadám	8 cm

- 4. réteg	sóder (pályakavics)	15 cm

- meglévő lekövezés – sóder	26-30 cm

Az 1-es változatban a beruházás összértéke 2.419.865 lej, amelyből É+Sz: 2.044.703 lej.

2-es változat (II. megoldás)

- 1. réteg	Ba16 aszfaltbeton	4 cm

- 2. réteg	Bad20 zúzottkő binder	5 cm

- 3. réteg	cementtel stabilizált sóder Rc<3Nmm² – 12 cm

- 4. réteg	sóder (pályakavics)	20 cm

- meglévő lekövezés – sóder	26-30 cm

A 2-es változatban a beruházás összértéke 2.535.034 lej, amelyből É+Sz: 2.145.081 lej.

Az 1-es változat előnye a kisebb ár.

ÚTSZERKEZET:

- az út alapépítményének szélessége: 8 m

- közlekedési sávok száma: 2

- egy sáv szélessége: 3 m

- a menetpálya szélessége: 6 m

- az útpadkák szélessége: 2x1 m

AZ ÚTKIALAKÍTÁS:

1. Kazetták:

- 1. réteg	sóder (pályakavics)	15 cm

- 2. réteg	homok	10 cm

2. Menetpálya:

- 1. réteg	BA16	4 cm

- 2. réteg	BAD20	5 cm

- 3. réteg	makadám	8 cm

- 4. réteg	sóder (pályakavics)	20 cm

- 5. réteg     meglévő lekövezés	26-30 cm

3. Útpadkák:

- 1. réteg	sóder (pályakavics)	17 cm

4. A VÍZ LEFOLYÁSA ÉS ELVEZETÉSE:

Mivel a házakhoz, gazdaságokhoz vezető átereszek különféle szerkezetűek és eltérő szinteken készültek, ami megnehezíti a víz lefolyását az árkokban, ki lesznek cserélve födött átereszekkel.

Mivel a meglévő 5 áteresz szélessége elégtelen és az út tengelyéhez viszonyított fekvésük sem megfelelő, új átereszekkel lesznek kicserélve. További 3 új áteresz készül Ø 800-as csövekből, a 6+145 kmsz, 6+305 kmsz és 6+385 kilométerszelvényekben.

5. MELLÉKUTAK:

Annak érdekében, hogy kevesebb sár kerüljön fel a megyei útra , az 5 mellékútra 20 m hosszúságban és 4 m szélességben sóder és 5 cm vastag Bad20-as réteg kerül. A mellékutaknál és az utcáknál a jobb vízlefolyás érdekében Ø 500-as, L=7 m hosszú csőátereszek készülnek.

KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG:

Vízszintes jelzések – közúti jelölések és Függőleges jelzések – közúti közlekedési táblák készülnek.

A DJ 107G útkereszteződés–Lándor–Magyarbükkös–Magyarózd közötti DJ 153F jelzésű megyei út 5+325-6+655 kmsz. közötti felújítására javasolt munkálatok megvalósítása a következő előnyöket fogja eredményezni:

- a gépkocsik üzemeltetési költségeinek csökkentése;

- a közlekedés biztonságának és sebességének növelése;

- a levegő és a víz szennyezésének csökkentése;

- a zajszennyezés csökkentése;

- a környék globális gazdasági fejlődése;

- a hazai és külföldi beruházások vonzása.

A beruházás becsült megvalósítási ideje 4 hónap (tervezés és kivitelezés).

Jelen időpontig kibocsátásra került a 2015. 04. 28-i 72. sz.  városrendezési bizonylatban kért vízellátási és csatornázási véleményezés, Magyarbükkös Polgármesteri Hivatala részéről, a többi beszerzése folyamatban van.

A fenti elemzés nyomán a tervező az 1-es változatot javasolja az útszakasz felújítására, amely a technikailag és gazdaságilag is optimális megoldás.

Mindezek ismertetése után jóváhagyásra javasoljuk az 1-es változat műszaki-gazdasági mutatóit, a beruházás összértéke (HÉA-val) 2.419.865 lej, amelyből É+Sz: 2.044.703 lej, azaz 544.904 euró, amelyből É+Sz: 460.425 euró (1 euró = 4,4409 lej, a Román Nemzeti Bank által 2015. 05. 15-re közölt árfolyamon).

Ovidiu Dancu	Ignat Ionel mk.

ALELNÖK	    ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ

Készítette: Gorea Mihaela mk.

Leellenőrizte: Oarga Marieta mk., szolgálatvezető