MAROS MEGYEI TANÁCS

2015. július 16-i

94. számú HATÁROZAT

a Megyei Útkezelő Szolgálat székhelyének berendezésére vonatkozó beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és mutatóinak elfogadásáról

A Maros Megyei Tanács,

tekintve a Műszaki Igazgatóság 2015. 07. 09-i 13.442-es számú  indokolását a Megyei Útkezelő Szolgálat székhelyének berendezésére vonatkozó beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és mutatóinak elfogadásához, valamint a szakbizottságok véleményezéseit,

az utólag módosított és kiegészített 2006. évi 273. számú helyi közpénzügyi törvény 44. cikkelyének előírásai szerint,

az újraközölt, utólag módosított és kiegészített 2001. évi 215. számú helyi közigazgatási törvény 97. cikkelyének (1)-es bekezdése alapján,

határozza:

1. cikkely. Jóváhagyja a Megyei Útkezelő Szolgálat székhelyének berendezésére vonatkozó beruházás műszaki-gazdasági dokumentációját és műszaki-gazdasági mutatóit, 3.099.336 lej összértékben (HÉÁ-val), azaz 691.523 euró, amelyből É+Sz: 2.157.706 lej, azaz 481.427 euró (a Román Nemzeti Bank 2015. 07. 03-ra közölt 1 euró = 4,4819 lej árfolyamon), a jelen határozat szerves részét képező mellékletben található  költségvetési főösszesítő szerint.

2. cikkely. A beruházás finanszírozásáról a Maros Megyei Tanács gondoskodik a helyi költségvetésből.

3. cikkely. A beruházás megvalósításáért a Műszaki Igazgatóság felel, a Maros Megyei Tanács keretében működő szakigazgatóságok segédletével.

| Ciprian Dobre ELNÖK |  | Ellenjegyzi Paul Cosma JEGYZŐ |
| --- | --- | --- |

MAROS MEGYEI TANÁCS

MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

BERUHÁZÁSI ÉS KÖZBESZERZÉSI SZOLGÁLAT

BERUHÁZÁSI OSZTÁLY

Iktatószám: 13.442/2015. 07. 09.

Dosszié: VI D/1

INDOKOLÁS

a Megyei Útkezelő Szolgálat székhelyének berendezésére vonatkozó beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és mutatóinak elfogadásához

A Marosvásárhely megyei jogú város Kinizsi Pál 8. sz. alatti, telekből és építményekből álló, a marosvásárhelyi 92708/N. sz. telekkönyvben szereplő ingatlan tulajdonosa a Maros Megyei Tanács. Az ingatlan hozzáféréssel rendelkezik az összes közművesítéshez (víz, csatorna, elektromos energia, földgáz, kommunikáció), területe 3693 nm.

Ebben az ingatlanban tervezzük kialakítani a szolgálat gépeinek és ezek tartozékainak parkolására és tárolására alkalmas tereket, helyiségeket a gépeket kiszolgáló személyzet számára, öltözőket, illemhelyeket, irodákat, raktárakat és egyéb műhelyeket/ melléképületeket, amelyek a sajátos tevékenységhez szükségesek.

Ennek érdekében sor került a tervezési szolgáltatások beszerzésére a  Megyei Útkezelő Szolgálat székhelyének berendezésére vonatkozó beruházás megvalósíthatósági tanulmányának elkészítése céljából, aláírva a SC Maxplan SRL (Kft.) céggel a 2015. 03. 05-i 4070/1M. sz. szerződést. A műszaki dokumentáció elkészült és leadták a Maros Megyei Tanácshoz, a 2015. 07. 07-i 13.240. sz. átvételi jegyzőkönyvvel.

Az ingatlan átépítésénél figyelembe vett szempont alapján, éspedig hogy minél jobban szolgálja rendeltetését, a tervező két változatot javasolt a beruházás megvalósításához.

Az 1. változat a következőket javasolja:

- 2180 nm felületű telep (platform) készítése a gépek számára, parkolóhelyekkel;

- kerítés az útnál és a szomszédokkal, bejárati kapu a Kinizsi Pál utcáról, a jelenlegi helyébe, automata sorompóval, amely a munkaidő alatt segítse a ki-bejárás ellenőrzését;

- zöldövezetek a kerítések kettőzéséhez, zajvédő ültetvények a szomszédok kímélése érdekében, dísznövények az utcai oldalon;

- a telek hátsó részében egy fémszerkezetű fő épülettest kivitelezése, 460,03 nm épített felülettel, amelyben helyet kapjanak a főbb funkciók: székhely, műhely és garázsok. Az épület a fő belső közlekedési útvonalaktól félreeső helyen lesz, hogy ne zavarja a forgalmat. Az épület magas földszinttel készül, körülbelül 5 méteres belmagassággal, az adminisztratív és szociális funkciók számára pedig félemelet készül az utolsó fesztávban.

Előnyei:

- Képlékeny – az acél hegeszthető, fúrható, alakítható, vágható;

- Nagy fesztávokat, közöket lehet készíteni;

- Az épületek könnyen bővíthetők;

- Szerkezeti módosításokat lehet végezni;

- Minden típusú terhelést elvisel;

- Utólagos megerősítéseket lehet végezni;

- Könnyű;

- Könnyen kombinálható más anyagokkal;

- Könnyen szállítható;

- Az alapozás sokkal kisebb;

- Újrahasznosítható;

- A szerelés könnyű és gyors;

- Az épület maximálisan optimalizálható (alap/struktúra arány).

Hátrányai:

- Szükség lehet a szerkezet tűzvédelmére;

- Szűk tűréstartomány, ezért a szereléshez magas szakképzettségű személyzet szükséges;

- A fémszerkezet karbantartást igényel.

Az 1-es változatban a beruházás értéke HÉÁ-val: 3.099.336 lej, azaz 691.523 euró, amelyből É+Sz: 2.157.706 lej, azaz 481.427 euró (a Román Nemzeti Bank 2015. 07. 03-ra közölt 1 euró = 4,4819 lej árfolyamon).

A 2. változat a következőket javasolja:

- 2180 nm felületű telep (platform) készítése a gépek számára, parkolóhelyekkel;

- kerítés az útnál és a szomszédokkal, bejárati kapu a Kinizsi Pál utcáról, a jelenlegi helyébe, automata sorompóval, amely a munkaidő alatt segítse a ki-bejárás ellenőrzését;

- zöldövezetek a kerítések megduplázásához, zajvédő ültetvények a szomszédok kímélése érdekében, dísznövények az utcai oldalon;

- a telek hátsó részében egy fő épülettest kivitelezése, betonszerkezettel (monolit vagy előre gyártott elemekből), 460,03 nm épített felülettel, amelyben helyet kapjanak a főbb funkciók: székhely, műhely és garázsok. Az épület a fő belső közlekedési útvonalaktól félreeső helyen lesz, hogy ne zavarja a forgalmat. Az épület magas földszintű lesz, körülbelül 5 m belmagassággal, az adminisztratív és szociális funkciók számára pedig félemelet készül az utolsó fesztávban.

Előnyei:

- A szerkezet általában nem igényel tűzvédelmet;

- A monolit betonkeretes szerkezet költségei általában alacsonyabbak, de a kivitelezési idő sokkal hosszabb;

- Nem igényel karbantartást és hosszabb az élettartama.

Hátrányai:

- A szállítás sokba kerül;

- Az alapozások jelentősen nagyobbak;

- Nehéz módosítani/megerősíteni;

- Nem újrahasznosítható/ az elbontás kiadásai magasak;

- A fesztávok általában rövidek.

A 2-es változatban a beruházás értéke HÉÁ-val: 3.252.127 lej, azaz 725.613 euró, amelyből É+Sz: 508.252  euró (a Román Nemzeti Bank 2015. 07. 03-ra közölt 1 euró = 4,4819 lej árfolyamon).

A javasolt változatok kielemzése nyomán, együttesen értelmezve az épület megvalósításának valamennyi adatát, a tervező a beruházáshoz az 1. változatot javasolja – Fémszerkezetű épület. Az ajánláshoz vezető fő kritériumok: a rövidebb kivitelezési idő, az épület visszanyerésének és átköltöztetésének lehetősége, valamint az alacsonyabb ár.

Az 1-es változat munkálatai: tartószerkezet, külső és belső felületképzések, villanyszerelés, vízszerelés, fűtés-hűtés, videófelügyelet, esővíz- és szennyvíz-csatornázás, tűzészlelő, tűzriasztó és tűzoltó berendezések.

A beruházás becsült kivitelezési ideje 10 hónap.

A beruházás értéke (1-es variáns), HÉÁ-val: 3.099.336 lej, azaz 691.523 euró, amelyből É+Sz: 2.157.706 lej, azaz 481.427 euró (a Román Nemzeti Bank 2015. 07. 03-ra közölt 1 euró = 4,4819 lej árfolyamon), a SC Maxplan SRL (Kft.) által kidolgozott, mellékelt költségvetési főösszesítő szerint.

Mindezek ismertetése után jóváhagyásra javasoljuk a Megyei Útkezelő Szolgálat székhelyének berendezésére vonatkozó beruházás  műszaki-gazdasági dokumentációját és mutatóit, az indokoláshoz tartozó határozattervezetnek megfelelően.

Ovidiu Dancu	Ignat Ionel mk.

ALELNÖK	    ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ

Készítette: Adrian Pleşa

Leellenőrizte: Carmen Pătran mk., szolgálatvezető

Példányszám: 1, Mellékletek: Frissített költségvetési főösszesítő és Az eredeti - frissített költségvetési főösszesítő összehasonlító táblázata