Anexa 2 Obiective si rezultate pentru fiecare faza a MP, sumar pe aglomerari

| Denumire aglomerare | Masura 1 (pana in 2015) | Masura 2 (pana in 2020) |
| --- | --- | --- |
|  | Rezultat pentru masura 1 – Rezultatele agregate vor fi insumate aici (ex.: numarul si numarul aglomerarilor pe conformitate totala, Operator Regional de Apa in zona, estimare volume de investitii necesare) | Rezultat pentru masura 2 – rezultate agregate |
| Aglomerarea Targu Mures (Remetea, Mureseni, Sangeorgiu de Mures, Sancraiu de Mures, Santana de Mures, Valureni, Nazna, Livezeni, Budiu Mic, Bardesti) | - Finalizare pana in 2010: - Conformitate totala cu art. Directiva de Apa Potabila 98/83/EC - Conformitate totala cu art. 3 si raportare la art. si anexele Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC pentru proiectele sistemelor de colectare – canalizare - Conformitate totala cu art. 10 si raportare la art. 4, 5, 7 si anexele Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC pentru constructii/reabilitari statii epurare ape uzate - Conformitate totala cu art. 14 al Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC si raportare la Directivele UE pentru epurarea namolului de canalizare - Descrierea situatiei la sfarsitul fazei: - Rata de conectare sistem de apa: 100% , urmare extinderii de retea (in prezent 90%) - Rata de conectare sistem de apa: 100%, urmare a extinderii de retea (in prezent 86%) - Reabilitarea facuta pentru “punctele nevralgice ale retelei” in sistemul de canalizare, pentru rezolvarea celor mai mari probleme privind infiltrarea. |  |

| Aglomerarea Reghin | - Finalizare pana in 2010: - Conformitate totala cu art. Directivei de Apa Potabila 98/83/EC - Conformitate totala cu art. 3 si raportari la art. Si anexele Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC pentru proiectele pe sisteme de colectare – canalizare - Conformitate totala cu art. 10 si raportari la art. 4, 5, 7 si anexele Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC pentru constructii/reabilitari statii de epurare ape uzate urbane - Conformitate totala cu art. 14 of Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC si raportare la alte Directive UE pentru epurarea namolului de canalizare - Descrierea situatiei la sfarsitul fazei: - Rata de conectare sistem de apa: 100%, urmare extinderii retelei (in prezent 75%) - Rata de conectare sistem ape uzate: 100%, urmare extinderii de retea (in prezent 58%) - Reabilitare factua pentru”puncte nevralgice din retea” in sistemul de canalizare, pentru rezolvarea celor mai mari probleme de infiltrare. |  |
| --- | --- | --- |

| Aglomerarea Sighisoara | - Finalizare pana in 2010: - Conformitate totala cu art. Directivei de Apa Potabila 98/83/EC - Conformitate totala cu with art. 3 si raportare la art. si anexele Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC pentru proiectele pe sistemele de colectare – canalizare - Conformitate totala cu art. 10 si raportare la art. 4, 5, 7 si anexele Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC pentru constructii/reabilitari statii de epurare ape uzate urbane - Conformitate totala cu art. 14 din Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC si raportare la alte Directive UE pentru epurarea namolului de canalizare - Descriere situatie la sfarsitul fazei: - Rata de conectare sistem de apa: 100%, urmare extinderii de retea (in prezent 98%) - Rata de conectare sistem de ape uzate: 100%, urmare extinderii de retea (in prezent 75%) - Reabilitare facuta pentru “puncte nevralgice in retea” pentru sistemul de canalizare, pentru rezolvarea celor mai mari probleme in infiltrari |  |
| --- | --- | --- |

| Aglomerarea Tarnaveni (Custelnic) | - Finalizare pana in 2015: - Conformitate totala cu art. Directivei de Apa Potabila 98/83/EC - Conformitate totala cu art. 3 si raportare la art. Si anexele Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC pentru proiectele pe sistemele de colectare – canalizare - Conformitate totala cu art. 10 si raportare la art. 4, 5, 7 si anexele Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC pentru constructii/reabilitari statii de epurare ape uzate urbane - Conformitate totala cu art. 14 al Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC si raportare la alte Directive UE pentru tratare namol de canalizare - Descriere situatie la sfarsitul fazei: - Rata de conectare sistem de apa: 100%, urmare extinderii de retea (in prezent 91%) - Rata de conectare sistem ape uzate: 100%, urmare extinderii de retea (in prezent 78%) - Reabilitare facuta pentru “puncte nevralgice pe retea” pe sistemul de canalizare, pentru rezolvarea celor mai mari probleme in infiltrari. |  |
| --- | --- | --- |

| Aglomerarea Ludus (Gheja) | - Conformitate totala pana in 2015: - Conformitate totala cu art. Directivei de Apa Potabila 98/83/EC - Conformitate totala cu art. 3 si raportare la art. Si anexele Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC pentru proiectele pe sisteme de colectare – canalizare - Conformitate totala cu art. 10 si raportare la art. 4, 5, 7 si anexele Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC pentru constructii/reabilitari statii de epurare ape uzate urbane - Conformitate totala cu art. 14 al o Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC si raportare la alte Directive UE pentru tratare namol de canalizare - Descriere situatie la sfarsitul fazei: - Rata de conectare sistem apa: 100%, urmare extinderii de retea (in prezent 90%) - Rata de conectare sistem de ape uzate: 100%, urmare extinderii de retea (in prezent 60%) - Reabilitare facuta pentru “puncte nevralgice din retea” in sistemul de canalizare, pentru rezolvarea celor mai mari probleme de infiltrare |  |
| --- | --- | --- |

| Aglomerarea Sovata | - Finalizare pana in 2015: - Conformitate completa cu art. Directivei de Apa Potabila 98/83/EC - Conformitate totala cu art. 3 si raportare la art. Si anexele Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC pentru proiecte pe sisteme de colectare – canalizare - Conformitate totala cu art. 10 si raportare la art. 4, 5, 7 si anexele Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC pentru constructii/reabilitari statii de epurare ape uzate urbane - Conformtiate totala cu art. 14 al Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC si raportare la alte Directive UE pentru tratare namol de canalizare - Descriere situatie la sfarsitul fazei: - Rata de conectare sistem de apa: 100%, urmare extinderii de retea (in prezent 100%) - Rata de conectare sistem de ape uzate: 100%, urmare extinderii de retea (in prezent 81%) - Reabilitare facuta pentru “puncte nevralgice in retea” pe sistemul de canalizare, pentru rezolvarea celor mai mari probleme de infiltrare.. |  |
| --- | --- | --- |

| Aglomerarea Iernut | - Finalizare pana in 2015: - Conformitate totala cu art. Directivei de Apa Potabila 98/83/EC - Conformitate totala cu art. 3 si raportare la art. si anexele Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC pentru proiecte pe sisteme de colectare – canalizare - Conformitate totala cu art. 10 si raportare la art. 4, 5, 7 si anexele Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC pentru reconstructii/reabilitare statii de epurare ape uzate urbane - Conformitate totala cu art. 14 al Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC si raportare la alte Directive UE pentru tratare namol de canalizare - Descriere situatie la sfarsitul fazei: - Rata de conectare sistem de apa: 100%, urmare extinderii de retea (in prezent 57%) - Rata de conectare sistem de ape uzate: 100%, urmare extinderii de retea (in prezent 43%) - Reabilitare facuta pentru “puncte nevralgice in retea” in sistemul de canalizare, pentru rezolvarea celor mai mari probleme de infiltrare.. |  |
| --- | --- | --- |

| Aglomerarea Ibanesti (Hodac) | - Finalizare pana in 2015: - Conformitate totala cu art. Directivei de Apa Potabila 98/83/EC - Rata de conectare sistem de apa: 100%, urmare extinderii de retea (in prezent 29%) - Reabilitare pentru “puncte nevralgice in retea” in sistemul de alimentare cu apa, pentru rezolvarea celor mai mari probleme privind pierderile. | - Finalizare pana in 2020: - Conformitate totala cu art. 3 si raportare la art. Si anexele Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC sau proiecte pe sisteme de colectare – canalizare - Conformitate totala cu art. 10 si raportare la rap. la art 4, 5, 7 si anexele Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC pentru constructii/reabilitari statii de epurare ape uzate urbane - Conformitate totala cu art. 14 al Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC si raportare la alte Directive UE pentru tratare namol de canalizare - Rata de conectare sistem de ape uzate: 100%, urmare extinderii de retea (in prezent 0%) |
| --- | --- | --- |

| Aglomerarea Cristesti | - Finalizare pana in 2010: - Conformitate cu art. Directivei de Apa Potabila 98/83/EC - Conformitate totala cu art. 3 si raportari la art. si anexele Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC pentru proiectele pe sisteme de colectare – canalizare - Conformitate cu art. 10 si raportari la art. 4, 5, 7 si anexele Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC pentru constructii/reabilitari statii de epurare ape uzate urbane - Conformitate totala cu art. 14 al Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC si raportare la alte Directive UE pentru tratare namol de canalizare - Descriere situatie la sfarsitul fazei: - Rata de conectare sistem apa: 100%, urmare extinderii de retea (in prezent 33%) - Rata de conectare sistem de ape uzate: 100%, urmare extinderii de retea (in prezent 14%) - Reabilitare facuta pentru “puncte nevralgice in retea” in sistemul de canalizare, pentru rezolvarea celor mai mari probleme de infiltrare. |  |
| --- | --- | --- |

| Aglomerarea Sangeorgiu de Padure | - Finalizare pana in 2015: - Conformitate totala cu art. Directivei de Apa Potabila 98/83/EC - Conformitate totala cu art. 3 si raportare la art. Si anexele Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC pentru proiectele pe sisteme de colectare – canalizare - Conformitate cu art. 10 si raportare la art. 4, 5, 7 si anexele Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC pentru constructii/reabilitare statii epurare ape uzate urbane - Conformitate cu art. 14 al Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC si raportare la alte Directive UE pentru tratare namol de canalizare - Descriere situatie la sfarsitul fazei: - Rata de conectare sistem de apa: 100%, urmare extinderii de retea (in prezent 59%) - Rata de conectare: 100%, urmare extinderii de retea (in prezent 32%) - Reabilitare facuta pentru “puncte nevralgice in retea” in sistemul de canalizare, pentru rezolvarea celor mai mari probleme de infiltrare |  |
| --- | --- | --- |

| Aglomerarea Sarmasu | - Finalizare pana la 2015: - Conformitate tot6ala cu art. Directivei 98/83/EC - Conformitate totala cu art. 3 si raportare la art. si anexele Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC pentru proiecte pe sisteme de colectare - canalizare - Conformitate totala cu art. 10 si raportare la art. 4, 5, 7 ale Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC pentru constructii/reabilitari statii de epurare ape uzate urbane - Conformitate cu art. 14 al Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC si raportare la alte Directive UE pentru tratare namol de canalizare - Descriere situatie la sfarsitul fazei: - Rata de conectare sistem de apa: 100%, urmare extinderii de retea (in prezent 54%) - Rata de conectare sistem de ape uzate: 100%, urmare extinderii de retea (in prezent 8%) - Reabilitare facuta pentru “puncte nevralgice in retea” in sistemul de canalizare, pentru rezolvarea celor mai mari probleme de infiltrare. |  |
| --- | --- | --- |

| Aglomerarea Miercurea Nirajului | - Finalizare pana in 2010: - Conformitate totala cu art. Directivei de Apa Potabila 98/83/EC - Descriere situatie la sfarsitul fazei: - Rata de conectare sistem de apa: 100%, urmare extinderii de retea (in prezent 0%). - Conformitate totala cu art. 3 si raportare la art. si anexele Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC pentru proiecte pe sisteme de colectare – canalizare - Conformitate totala cu art. 10 si raportare la art. 4, 5, 7 si anexele Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC pentru constructii/reabilitari statii de epurare ape uzate urbane - Conformitate totala cu art. 14 Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC si raportare la alte Directive UE pentru tratare namol de canalizare - Rata de conectare sistem de apa: 100%, urmare extinderii de retea (in prezent 12%) - Reabilitare facuta pentru “puncte nevralgice in retea” in sistemul de canalizare, pentru rezolvarea celor mai mari probleme de infiltrare. |  |
| --- | --- | --- |

| Aglomerarea Ganesti | - Finalizare pana in 2015: - Conformitate totala cu art. Directivei de Apa Potabila 98/83/EC - Descriere situatie la sfarsitul fazei: - Rata de conectare siste de apa: 100%, urmare extinderii de retea (in prezent 76%) - Reabilitare facuta pentru “puncte nevralgice in retea” in reteaua de alimentare cu apa, pentru rezolvarea celor mai mari probleme privind pierderile. | - Finalizare pana in 2020: - Conformitate cu art. 3 si raportare la art. si anexele Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC pentru proiecte pe sisteme de colectare – canalizare - Conformitate totala cu art. 10 si raportare la art. 4, 5, 7 si anexele Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC pentru constructii/reabilitari statii de epurare ape uzate urbane - Conformitate totala cu art. 14 al Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC si raportare la alte Directive UE privind tratare namol de canalizare - Rata de conectare sistem de apa: 100%, urmare extinderii de retea (in prezent 0%) - Reabilitare facuta pentru “puncte nevralgice in retea” in sistemul de canalizare, pentru rezolvarea celor mai mari probleme de infiltrare. |
| --- | --- | --- |

| Aglomerarea Ungheni | - Finalizare pana in 2015: - Conformitate totala cu art. Directivei 98/83/EC - Conformitate totala cu art. 3 si raportare la art. si anexele Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC pentru proiecte sisteme de colectare – canalizare - Conformitate totala cu art. 10 si raportare la art. 4, 5, 7 si anexele Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC pentru constructii/reabilitari statii de epurare ape uzate urbane - Conformitate totala cu art. 14 al Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC si raportare la alte Directive UE pentru tratare namol de canalizare - Descriere situatie la sfarsitul fazei: - Rata de conectare sistem de apa: 100%, urmare extinderii de retea (in prezent 61%) - Rata de conectare sistem de ape uzate: 100%, urmare extinderii de retea (inprezent 34%) - Reabilitare facuta pentru “puncte nevralgice in retea” in sistemul de canalizare, pentru rezolvarea celor mai mari probleme de infiltrare |  |
| --- | --- | --- |

| Aglomerarea Albesti | - Finalizare pana in 2015: - Conformitate totala cu art. Directivei de Apa Potabila 98/83/EC - Conformitate totala cu art. 3 si raportare la art. si anexele Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC pentru proiecte pe sisteme de colectare – canalizare - Conformitate totala cu art. 10 si raportare la art. 4, 5, 7 si anexele Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC pentru constructii/reabilitari statii epurare ape uzate urbane - Conformitate totala cu art. 14 al Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC si raportare la alte Directive UE pentru tratare namol de canalizare - Descriere situatie la sfarsitul stadiului: - Rata de conectare sistem de apa: 100%, urmare extinderii de retea (in prezent 70%) - Rata de conectare sistem de ape uzate: 100%, urmare extinderii de retea (in prezent 0%) - Reabilitare facuta pentru “puncte nevralgice in retea” in sistemul de canalizare, pentru rezolvarea celor mai mari probleme privind infiltrarea. |  |
| --- | --- | --- |

| Aglomerarea Band | - Finalizat pana in 2015: - Conformitate totala cu art. Directivei de Apa Potabila 98/83/EC - Conformitate cu art. 3 si raportare la art. si anexele Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC pentru proiecte pe sisteme de colectare – canalizare - Conformitate totala cu art. 10 si raportare la art. 4, 5, 7 si anexele Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC pentru constructii/reabilitari statii de epurare ape uzate urbane - Conformitate totala cu art. 14 al Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC si raportare la alte Directive UE pentru tratare namol de canalizare - Descriere situatie la sfarsitul stadiului: - Rata de conectare sisteme de apa: 100%, urmare extinderii de retea (in prezent 50%) - Rata de conectare sisteme de ape uzate: 100%, urmare extinderii de retea (in prezent 0%) |  |
| --- | --- | --- |

| Aglomerarea Eremitu (Matrici) | - Finalizare pana in 2015: - Conformitate totala cu art. Directivei de Apa Potabila 98/83/EC - Rata de conectare sisteme de apa: 100%, urmare extinderii de retea (in prezent 0%) | - Finalizare pana in 2017: - Conformitate totala cu art. 3 si raportare la art. si anexele Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC pentru proiecte pe sisteme de colectare – canalizare - Conformitate totala cu art. 10 si raportare la art. 4, 5, 7 Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC pentru constructii/reabilitari statii de epurare ape uzate - Conformitate cu art. 14 al Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC si raportare la alte Directive UE pentru tratare namol de canalizare - Rata de conectare sistem de apa: 100%, urmare extinderii de retea (in prezent 0%) - Reabilitare facuta pentru “punctele nevralgice in retea” in sistemul de canalizare, pentru rezolvarea celor mai mari probleme de infiltrare |
| --- | --- | --- |

| Aglomerarea Petelea | - Finalizare pana in 2015: - Conformitate totala cu art. Directivei de Apa Potabila 98/83/EC - Rata de conectare sistem de apa: 100%, urmare extinderii de retea (in prezent 0%) | - Finalizare pana in 2020: - Conformitate totala cu art. 3 si raportare la art. si anexele Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC pentru proiecte pe sisteme de colectare – canalizare - Conformitate totala cu art. 10 si raportare la art. 4, 5, 7 si anexele Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC pentru constructii/reabilitari statii de epurare ape uzate urbane - Conformitate totala cu art. 14 al Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC pentru tratarea namolului de canalizare - Rata de conectare sisteme de apa: 100%, urmare extinderii de retea (in prezent 0%). |
| --- | --- | --- |

| Aglomerarea Zau de Campie | - Finalizare pana in 2015: - Conformitate totala cu art. Directivei de Apa Potabila 98/83/EC - Rata conectarii sisteme de apa: 100%, urmare extinderii de retea (in prezent 20%) - Reabilitare facuta pentru “puncte nevraglice in retea” in cazul retelei de alimentare cu apa, pentru rezolvarea celor mai mari probleme privind pierderile.. | - Finalizare pana in 2020: - Conformitate cu art. 3 si raportare la art. si anexele Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC pentru proiecte pe sisteme de colectare – canalizare - Conformitate totala cu art. 10 si raportare la art. 4, 5, 7 si anexele Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC pentru constructii/reabilitari statii de epurare ape uzate urbane - Conformitate totala cu art.14 al Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC si raportare la alte Directive UE pentru tratarea namolului de canalizare - Rata de conectare sistem de apa: 100%, urmare extinderii de retea (in prezent 1.5%) - Reabilitare facuta pentru “puncte nevralgice in retea” in sistemul de canalizare, pentru rezolvarea celor mai mari probleme privind infiltrarea |
| --- | --- | --- |

| Aglomerarea Glodeni | - Finalizare pana in 2015: - Conformitate totala cu art. Directivei de Apa Potabila 98/83/EC - Rata de conectare sistem de apa: 100%, urmare extinderii (in prezent 8%) - Reabilitare facuta pentru “puncte nevralgice in retea pentru rezolvarea celor mai mari probleme cu privire la pierderi. | - Finalizare pana in 2020: - Conformitate totala cu art. 3 si raportare la art.si anexele Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC pentru proiecte pe sisteme de colectare – canalizare - Conformitate totala cu art. 10 si raportare la art. 4, 5, 7 si anexele Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC pentru constructii/reabilitari statii de epurare ape uzate urbane - Conformitate totala cu art. 14 al Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC si raprotare cu alte Directive UE pentru tratare namol de canalizare - Rata de conectare sisteme de apa: 100%, urmare extinderii de retea (in prezent 8%) - Reabilitare facuta pentru “punctele nevralgice in retea” in sistemul de canalizare, pentru rezolvarea celor mai mari probleme de infiltrare |
| --- | --- | --- |

| Aglomerarea Gheorghe Doja | - Finalziare pana in 2015: - Conformitate totala cu art. Directivei de Apa Potabila 98/83/EC - Rata de conectare sistem de apa: 100%, urmare extinderii de retea (in prezent 0%) | - Finalizare pana in 2020: - Conformitate totala cu art. 3 si raportare la art.si anexele Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC pentru proiecte pe sisteme de colectare – canalizare - Conformitate totala cu art. 10 si raportare la art. 4, 5, 7 si anexele Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC pentru constructii/reabilitare statii de epurare ape uzate urbane - Conformitate totala cu art. 14 al Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC si raportare la alte Directive UE pentru tratarea namolului de canalizare - Rata de conectare sisteme de ape uzate: 100%, urmare extinderii de retea (in prezent 0%) |
| --- | --- | --- |

| Aglomerarea Craciunesti | - Finalizare pana in 2015: - Conformitate totala cu art. Directivei de Apa 98/83/EC - Rata de conectare sistem de apa: 100%, urmare extinderii de retea (in prezent 0%) | - Fianlizare pana in 2020: - Conformitate totala cu art. 3 si raportare art.si anexele Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC pentru proiecte pe sisteme de colectare - canalizare - Conformitate totala cu art. 10 si raportare la art. 4, 5, 7 si anexele Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC pentru constructii/reabilitari statii de epurare ape uzate urbane - Conformitate totala cu art. 14 al Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC si raportare cu alte Directive UE pentru tratarea namolului de canalizare - Rata de conectare sisteme de apa: 100%, urmare extinderii de retea (in prezent 0%) |
| --- | --- | --- |

| Aglomerarea Panet | - Fianlizare pana in 2015: - Conformitate totala cu Directiva de Apa 98/83/EC - Cofnormitate totala cu art. 3 si raportare la art.si anexele Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC pentru proiectele pe sisteme de colectare – canalizare - Conformitate totala cu art. 10 si raportare la art. 4, 5, 7 si anexele Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC pentru constructii/reabilitari statii de epurare ape uzate urbane - Conformitate cu art. 14 al Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC si raportare cu alte Directive UE pentru tratarea namolului de canalizare - Descriere situatie la sfarsitul stadiului: - Rata d conectare sisteme de apa: 100%, urmare extinderii de retea (in prezent 0%) - Rata de conectare sisteme de apa : 100%, urmare extinderii de retea (in prezent 0%) |  |
| --- | --- | --- |

| Aglomerarea Fantanele | - Finalizare pana in 2015: - Conformitate totala cu art. Directivei de Apa Potabila 98/83/EC - Conformitate totala cu art. 3 si raportare la art.si anexele Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC pentru proiecte pe sisteme de colectare – canalizare - Conformitate totala cu art. 10 si raportare la art 4, 5, 7 si anexele Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC pentru constructii/reabilitari statii de epurare ape uzate urbane - Coformitate totala cu art. 14 Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC si raportare cu alte Directive UE pentru tratarea namolului de canalizare - Descriere situatie sfarsit de stadiu: - Rata de conectare sisteme de apa: 100%, urmare extinderii de retea (in prezent 36%) - Rata de conectare sisteme de apa: 100%, urmare extinderii de retea (in prezent 18%) - Reabilitare facuta pentru “punctele nevralgice in retea” in sistemul de canalizare, cu rezolvarea celor mai mari probleme de infiltrare. |  |
| --- | --- | --- |

| Aglomerarea Danes | - Finalizare pana in 2015: - Conformitate totala cu art. Directivei de Apa Potabila 98/83/EC - Rata de conectare sisteme de apa: 100%, urmare extinderii de retea (in prezent 9%) - Reabilitare facuta pentru “punctele nevralgice in retea” in cazul retelei de alimentare cu apa, pentru rezolvarea celor mai mari probleme privind pierderile.. | - Finalizare pana in 2020: - Conformitate totala cu art. 3 si raportare la art.si anexele Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC pentru proiecte pe sisteme de colectare – canalizare - Conformitate totala cu art. 10 si raportare la art. 4, 5, 7 si anexele Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC pentru constructii/reabilitari statii de epurare ape uzate urbane - Conformitate totala cu art. 14 al Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC si raportare la alte Directive UE pentru tratare namol - Rata de conectare sisteme de apa: 100%, urmare extinderii de retea (in prezent 0%) |
| --- | --- | --- |

| Aglomerarea Adamus | - Finalizare pana in 2015: - Conformitate totala cu art. Directivei de Apa Potabila 98/83/EC - Conformitate totala cu art. 3 si raportare cu art.si anexele Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC pentru proiecte pe sisteme de colectare - canalizare - Conformitate totala cu art. 10 si raportare cu art. 4, 5, 7 si anexele Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC pentru constructii/reabilitare statii de epurare ape uzate urbane - Conformitate totala cu art. 14 al Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC si raportare cu alte Directive UE pentru tratare namol de canalizare - Descriere situatie la sfarsitul stadiului: - Rata de conectare sisteme de apa: 100%, urmare extinderii de retea (in prezent 0%) - Rata de conectare sisteme de ape uzate: 100%, urmare extinderii de retea (in prezent 0%) - Rabilitare facuta pentru “puncte nevralgice in retea” in sistemul de canalizare, pentru rezolvarea celor mai mari probleme de infiltrare. |  |
| --- | --- | --- |

| Aglomerarea Ernei | - Finalizare pana in 2015: - Conformitate totala cu art. Directivei de Apa Potabila 98/83/EC - Rata de conectare sistemede apa: 100%, urmare extinderii de reatea (in prezent 0%) | - Finalizare pana in 2015 - Confromitate totala cu art. 3 si raportare cu art.si anexele Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC pentru proiecte pe sisteme de colectare – canalizare - Conformitate totala cu art. 10 si raportare cu art. 4, 5, 7 si anexele Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC pentru constructii/reabilitari statii de epurare ape uzate urbane - Conformitate totala cu art. 14 al Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC si raportare cu alte Directive UE pentru tratare namol de canalizare - Rata de conectare sisteme de apa 100%, urmare extinderii de retea (currently 0%) |
| --- | --- | --- |

| Aglomerarea Alunis | - Finalizare pana in 2015: - Conformitate cu art. Directivei 98/83/EC - Rata de conectare sisteme de apa: 100%, urmare extinderii de retea (in prezent 55%) - Reabilitarea facuta pentru “punctele nevralgice in retea” in cazul retelei de alimentare cu apa, pentru rezolvarea celor mai mari probleme privind pierderile.. | - Finalizare pana in 2020: - Conformitate totala cu art. 3 si raportare la art.si anexele Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC pentru proiecte pe sisteme de colectare – canalizare - Conformitate totala cu art. 10 si raportare cu art. 4, 5, 7 si anexele Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC pentru constructii/reabilitari statii de epurare ape uzate urbane - Conformitate totala cu art. 14 al Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC si raportare cu alte Directive UE pentru tratamentul namolului de canalizare - Rata de conectare sisteme de apa: 100%, urmare extinderii de retea (in prezent 0%) |
| --- | --- | --- |

| Aglomerarea Cristuru Secuiesc | - Finalizare pana in 2010: - Conformitate cu art. Directivei 98/83/EC - Rata de conectare sisteme de apa: 100%, urmare extinderii de retea (in prezent 92%) | - Finalizare pana in 2016: - Conformitate totala cu art. 3 si raportare la art.si anexele Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC pentru proiecte pe sisteme de colectare – canalizare - Conformitate totala cu art. 10 si raportare cu art. 4, 5, 7 si anexele Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC pentru constructii/reabilitari statii de epurare ape uzate urbane - Conformitate totala cu art. 14 al Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC si raportare cu alte Directive UE pentru tratamentul namolului de canalizare - Rata de conectare sisteme de apa: 100%, urmare extinderii de retea (in prezent 76%) |
| --- | --- | --- |